金門縣環保局風災災害(災後垃圾清運處理類)防救標準

作業流程說明

主管局室：環保局

| 作業階段 | 作業流程 | 權責單位 (主/協辦單位) | 步驟說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 災 害 預 防 | 災害整備 | 環保局 | - 依平時任務分組隨時待命。 - 應變人員、車輛及機具之整備。 三、加強各作業場所(如廚餘場、掩埋場等)之防災準備工作。 |
| 災 害 應 變 | 應變期間 | 環保局 | 一、隨時蒐集災害情報。 二、是否成立災害應變中心? 是：派員進駐並執行相關防颱工作。 否：持續注意颱風動向並與秘書單位 保持聯繫。 三、成立垃圾清運調度指揮小組。 四、聯繫災害環境清理所需支援設備、機具、人力等。 五、視災情區域、嚴重程度若需其他單位支援，立即協調轄內清潔隊、民間支援單位、國軍動員人力、機具、器材協助支援，必要時，徵（租）用民間機具、器材，加速執行受災地區災後環境清理。 六、統籌規劃各垃圾掩埋場做為災後環境清理處理之地點或由各鄉鎮設置因應天然災害廢棄物暫置臨時轉運地點（含金湖鎮新塘、金城鎮赤山、金沙鎮鵲山、烈嶼鄉東崗、大洋區域性垃圾掩埋場或臨時轉運用地等）。 |
| 災 後 重 建 | 災後環境復原 | 環保局 各鄉鎮公所 | 請各鄉鎮公所將災害損害情形登錄「環境災害管理資訊系統」，向環保署申請災害補助款，辦理機具及場區修復等事宜。 |

金門縣政府風災災害(災後垃圾清運處理類)防救標準作業流程圖

主管局室：環保局

作業階段 作業流程

轉運場

垃圾清運調度指揮小組

成立垃圾清運調度

指揮中心

災區環境廢棄物

家戶清理之一般廢棄物、大型家具、家電等

調度機具（鏟裝機、運土卡車、垃圾車、抓斗車等）、人力集中清運至垃圾掩埋場、指定之臨時轉運用地或其他指定處理地點

場所外周邊道路維護

配置大型挖土機、鏟裝機、抓夾機，搭配大型（密封）傾卸式運土卡車（35噸或以上），並派駐人員管理

規劃水車、灑水車、掃街車、掃走式鏟裝機等定時清掃（洗）路面，必要時以專用水路清洗轉運車輪胎土泥，促使災區道路維持整潔及減少揚塵

災後廢棄物清除並轉運至掩埋場或指定處置地點

依平時任務分組隨時待命

災

害

預防

災

害

應變

災

害

重

建