金門縣政府104年度3月5日(星期四)第7次主管會報會議資料

各單位業務報告:

金門縣政府業務執行報告彙整統計表

1040304

| 項次 | 單位名稱 | 填 送 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民政處 | V |  |
| 2 | 財政處 | V |  |
| 3 | 建設處 | V |  |
| 4 | 教育處 | V |  |
| 5 | 工務處 | V |  |
| 6 | 觀光處 | V |  |
| 7 | 社會處 | V |  |
| 8 | 行政處 | V |  |
| 9 | 主計處 | V |  |
| 10 | 人事處 | V |  |
| 11 | 政風處 | V |  |
| 12 | 警察局 | V |  |
| 13 | 消防局 | V |  |
| 14 | 衛生局 | V |  |
| 15 | 環保局 | V |  |
| 16 | 地政局 | V |  |
| 17 | 文化局 | V |  |
| 18 | 稅務局 | V |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：民政處       　　　　　　　　　　　　　　　                                   填報日期：104.3.4

- 重大業務執行情形：

  - 辦理本縣104年度各鄉鎮基層民政幹部座談會暨表揚績優村里長、鄰長、調解委員典禮、感恩聯誼餐會等活動經費結報事宜。

  - 辦理內政部核定本縣104年度健全地方發展均衡基礎建設計畫-村里集會所設置無線廣播系統計畫案：金湖鎮正義里、蓮庵里、山外里計新台幣90萬元整、金沙鎮光前里、西園里及烈嶼鄉上林村、上岐村各計新台幣42萬元整，合計補助新台幣174萬元整。

  - 籌辦本縣各鄉鎮民代表暨村里長請益座談會，預計3月4日、6日、9日、11日、13日於各鄉鎮公所會議室舉行。

  - 3月2-3日協同金門地方法院、金門地方法院檢察署辦理103年度本縣各鄉鎮調解委員會調解業務考評作業，俾以業務聯繫與精進，考評結果並依規定函報法務部複核。

  - 3月3日赴烈嶼鄉辦理103年度公共造產「烈嶼加油站」實地考核作業，並依公共造產績效考核要點規定，函報考評成績陳送內政部複核。

  - 審查烈嶼鄉后井王公廟申請換領寺廟登記證等4件。

  - 審查金湖鎮夏興孚濟廟第二屆第一次會員代表大會、委員暨監察人聯席會、金寧鄉昔果山法主天君廟第二屆第一次會員代表大會、委員暨監察人聯席會及金沙鎮營山營源廟第七屆第一次會員代表大會、委員暨監察人聯席會會議、金城鎮後豐港來鳳宮第五屆第六次委員監察人聯席會會議紀錄等。

  - 財團法人金門縣忠義廟基金會第九屆第一次董監事聯席會、103年決算執行書及104年預定工作書。

  - 受理民眾申請公祭及前往公祭儀典，本期總計21場次。

  - 本縣民國四十七年以前參戰自衛隊員104年春節慰助金已完成審核作業，慰助金款項業於104年2月16日匯入各申請人帳戶，本次核發人數土地銀行為2,207人，郵局3,641人，核發金額總計新臺幣1億1仟6佰9拾6萬元。

  - 農曆春節將屆，本處暨金門縣衛生局於104年2月13日陪同縣長前往陸軍金門防衛指揮部機步營、地支營、海岸巡總隊等單位慰勞，致贈加菜金及慰問品，藉以感謝軍方、海岸巡人員平日協助本縣醫療後送、查緝走私及大陸漁船越界捕魚之辛勞。

  - 於2月17日召開本縣歷經戰地政務時期五十五歲至六十四歲三節慰助金發放作業先期協調會，由副縣長主持，針對日後發放作業各鄉鎮公所、戶政事務所可能遭遇之問題，進行討論，並做成相關決議，以期日後發放作業遂行，以落實縣長政見。

  - 本縣慶祝民國104年第72屆兵役節表揚活動於2月26日假本府多媒體簡報室舉行，由副縣長主持，計表揚績優役政單位金城鎮公所（亦獲中央核定為績優單位）、模範徵屬黃素卿等5人、績優幹部金城鎮公所課員周寶珠等11人，總計16人及1績優單位，以感謝各界平日對役政業務之付出與支持。

  - 應審計部福建省金門縣審計室查核需要，2月12日提供「102年1月1日至103年12月31日之死亡、遷入、遷出登記及91年1月1日至103年12月31日出生之個人戶籍資料電子檔」光碟片乙只，資料總計38,630筆。

  - 為本府社會處發放「104年度母親節致贈本縣高齡母親禮品」之需要，2月13日提供「90歲以上戶籍資料電子檔」光碟片乙只，資料總計718筆。

  - 2月17日召開「金門縣歷經戰地政務時期55歲至64歲三節慰助金自治條例」審查作業要點，為期簡政便民，由戶政事務所負責查核「戰地政務終止前設籍累積滿十年」之條件，申請人得免附戶籍謄本。

  - 提供「65歲以上老人」遷入、遷出名冊，供本府社會處作為「補助離島地區65歲以上老人免納健保費」比對查核之用。

- 跨處局之業務協調事項：無

填報人：盧美紅、呂國書、蔡建鑄、許慧婷　　　　         　　處長：李錫回

聯絡電話：082-318823#62121

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：財政處                                                                      填報日期時間：104.3.3

一、重大業務執行情形：

(一)召開水頭港區市區免稅商店提貨處設置事宜會議。

(二)辦理公庫收入業務。

(三)清查離島建設條例第9條第1項規定無使用土地計金沙鎮北八劃段8-1地號等52筆縣有地案之公告。

(四)有關中和金門新村案：

1.有關民眾向新北市政府陳情新北市中和區興南路一段93巷31號建物後方遭樹木阻擋陽光及破壞窗戶乙案，本府業已請金門新村統包廠商協助修剪枝葉，並函復予新北市政府工務處，其社區綠化植栽之管理維護係屬使用單位之職責，爰日後植栽修剪維護作業應由社區管委會自行處理。

2.函送金門新村(擎天華城)土地複丈(土地界址鑑定)成果圖予擎天華城管委會、警安新城管委會，並副知張慶忠立委辦公室及中和地政事務所。

(五)有關中和四眷村(太湖山莊、太武山莊、浯江新村、九如新村)案：

1.辦理「中和四眷村太湖山莊、太武山莊、浯江新村、九如新村之保全綜合管理暨維護服務案」勞務採購案

(1)履約期限：自104年3月3日起至12月31日，計10個月，另預留後續擴充之彈性期間至多6個月

(2)開標時間：104年2月26日下午14時

(3)得標廠商：永達保全股份有限公司

(4)得標金額：新台幣2,828,070元整

(5)保全執勤方式：每日24小時執勤駐哨(3哨9班，哨亭由廠商自備)、巡邏管理、安全與環境維護

a.第1哨：太湖山莊

b.第2哨：浯江新村、九如新村

c.第3哨：太武山莊

2.有關本府位於新北市中和區太武山莊眷村土地上之民有街55、57、59號等三棟眷舍，經新北市政府列冊追蹤為文化資產，尚未登錄公告為古蹟、歷史建築、聚落等文化資產地區，惟鑑於該眷舍登錄公告為文化資產與否攸關眷村土地後續活化策略及方案之擬定，爰本處會請文化局後續接獲相關會議時，告知本處，俾利派員出席。另中和四眷村眷舍國防部尚未辦竣眷舍點還之行政作業程序，本府謹此向國防部澄復說明，並請其儘速依相關規定完成眷舍之搬遷、騰空及點還作業。

(六)參加財政部國庫署召開「協商聯合查緝走私菸相關行政合作事宜會議」，討論與海巡署共同執行查緝公海與跨國漁船走私菸品作業以及相關考核方式等議題。

(七)回報本轄104年2月「菸酒製造業者生產營運狀況調查表」及「菸酒市場主要菸酒品價格變動情形調查表」供財政部國庫署彙整。

(八)林洋鑫及吳慶章等2人販賣仿冒高粱酒乙案，經福建地方法院檢察署檢察官以103年度調偵字第61號不起訴處分書處分確定在案，爰依行政罰法及行政程序法規定，通知兩人陳述意見。

(九)莊忠宜運輸未經開放進口大陸酒類乙案，依菸酒管理法第6條、第46條及第57條規定，裁處新臺幣30,000元，並沒入大陸酒品18瓶。

(十)菸酒稽查：查察轄內酒製造業者-酒鄉股份有限公司，複查前次（103年11月27日）「酒製造業良好衛生標準」查核不合格項目，本次複查均合格。

(十一)104年度截至3月2日止，庫款支付共收辦付款及轉帳等憑單1,793件，付款憑單退2件，簽發縣庫支票190，連線委託付款(電匯)2,964筆，存帳比率為93.98%，支付淨額共17億6,706萬餘元。

填報人：葉于綺					主管：處長  黃景舜

聯絡方式:62261

金門縣政府業務週報

填報機關：金門酒廠實業股份有限公司

資料時間：104年2月8日至104年2月28日止

| 本週重〈主〉要業務辦理紀要 | 承辦局室 |
| --- | --- |
| - 營業額： - 母公司: (詳如附件一) - 104年全年度預算營業額141億1,506萬4,000元。 - 1-2月份預算營業額24億644萬9,087元，實際營業額21億1,565萬3,326元，達成率87.92%。 - 2月份預算營業額9億3,220萬8,654元，累積至2月28日實際營業額5億2,699萬852元，達成率56.3%。 - 廈門公司：(詳如附件二) - 104年全年度預估額人民幣1億6,042萬2,315元。 - 1-2月份預算營業額人民幣3,857萬1,728元，實際營業額944萬8,296元，達成率24.5%。 - 2月份預估營業額人民幣2,500萬8,547元，累積至2月28日實際營業額669萬7,936元，達成率26.78%。 - 生產量：(詳如附件三) - 104年全年度預算產量2,712萬4,000公升。 - 1-2月份預算產量414萬4,000公升，實際產量418萬2,515公升。達成率101.03% - 2月份預算產量172萬6,000公升，累積至2月28日實際產量161萬6,893公升。達成率93.68%。 - 本公司招標採購案： - 金酒公司104年度觀光導覽人員服務計畫委外執行案，104年02月25日第一次開標，開標結果：流標。 - 2015金門迎城隍酒瓷瓶組，104年02月26日第一次開標，開標結果：保留決標。 - 重要工程執行進度： - 金城廠第三條生產線設備新建工程： 土建標：工程預定進度60.79%、實際進度52.53%；落後8.26%；施工中： 目前廠商施作2樓發酵槽模板組立工項，並辦理第二次變更設計相關程序。 機電標：目前機電標招標文件已於104年2月24日提送本公司審查。 - 工甲-4工業區廠房及聯外道路採購案： 本案預定進度12.74%，實際進度5.46%，落後7.28%；目前廠商進行B棟基礎灌漿、A、D棟部分縣府已完成勘驗程序，並於104年02月16日完成動土典禮儀式。 - 新包裝工廠與包裝材料庫： 先期規劃及可行性評估報告(修正四版)經審查後已將委員意見給PCM廠商辦理修正中，並於104年02月11日針對問題討論，刻正修正中。 - 成品庫自動倉儲： （1） 於104年01月21日函檢送評選委員書面審查意見，請專案管理廠商將修正結果，附修正對照表函復本公司。 （2）於104年01月30日辦理委託監造服務案評選會議，於104年02月13日議價，決標比率80.2%，決標金額新台幣12,755,964元。 - 金寧廠廢水三場新建工程： 設計單位業已提送提送細部設計第2版成果供審，經與外聘委員連絡後，預定104年03月11日召開細設審查會議。 - 金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程： （1）機電細設圖說第2.3設計單位已提送，預計104年03月10召開審查會。 （2）建築結構第3.2版細部設計預算書、圖，設計單位已提送審核，並已彙整位審查委員審查意見完成陳核，於104年2月26日函送設計單位依審查意見修正處理中。 （3）醱酵大樓空調部份，設計單位已於104年02月13日提送，預計104年3月12日召開審查會。 - 製麴三廠新建工程： 工程預定進度2.5%；實際進度：1.77%，落後0.73%；目前放樣及拆除作業執行辦理中，預定104年03月03日會同建管單位辦理放樣勘驗。 - 金寧廠二期筒倉興建工程： 於104年1月29日提送細部設計(3.0版)及細部設計(2.0版)簡報會議審查紀錄函請設計單位修正。 - 拆除金城廠舊油庫暨興建金城廠現代化油庫工程： 已於104年1月13日召開細部設計(第一版)審查會，設計單位依審查意見辦理修正中。 10. 金城廠廠區外員工停車場空間動線整體規劃改善工程： 本案原預定於104年02月11日召開細設審查會，因土地承租問題財務處尚未處理完妥，經總經理於104年02月10日土地租賃會議裁示，全案暫緩執行處理，俟財務處土地處理完妥後，再由本處接續辦理委託規劃設計相關審查會議。 - 其他重要業務辦理紀要 - 廈門公司：1月22日至2月28日（專賣店、經銷點至03月12日止）：執行春節優惠方案。 |  |
| 重大建議或需縣府各處室協助事項 | 協助單位 |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：  建 設 處  填報日期時間：104.01.07

- 重大業務執行情形：

- 參加大二膽接管籌備會議，針對大膽姬兜蟲提出保育及調查建議，由於目前姬兜台灣地區僅存綠島及蘭嶼，對於後續島嶼開發有其指標及觀光價值，經主席同意參與大膽勘查作業，後續將邀請國內相關領域學者進行夜調，以評估後續保育方向。

- 邀請地區水獺保育工作者討論104年水獺人工巢設置事宜，初步將於地區特定河域或湖庫，以在地材料設置不同人工巢穴，除為後續監測計畫預做實驗外，亦針對可能的開發衝擊進行復育方式評估，以確保該物種能永續繁衍。

- 辦理漁船船員手冊2件。

- 104.3.2 	為鼓勵地方業者及有志青年投入文化創意產業，藉由文創商品設計開發、文創及業者輔導等面向為基礎，配合地區自然生態觀光資源及戰地軍事主題等，推廣金門文化創意產業及觀光行銷，鼓勵扶植地區文創產業發展，辦理「104年金門縣文化創意產業發展計畫」委託專業服務案評選會議。

- 104.3.3金為了促進地方產業發展，由經濟部中小企業處補助之「金門縣地方產業升級發展計畫」輔導具有發展潛力之地方業者，協助其導入國際認證如ISO9001、HACCP，以及GSP優良服務認證，並經由專業教育訓練，強化企業內部控制及經營管理能力，提升企業競爭力。本府辦理「金門地方產業升級與發展研討會」，廣邀產官學各領域專家學者與會，針對「金門地方產業之現況分析」、「地方產業競爭力提昇之探討」、「留住人才及培育之探討」等議題交流討論及未來發展的建議與分享，期藉透過產、官、學三者的討論交流，提升地方產業發展競爭力，為金門企業經營創造新優勢。

- 依據內政部「均衡城鄉發展推動方案」，研提「烈嶼：邊境小鎮的再生」計畫，預計於104年02月26日依提案須知規定報請內政部爭取經費預算。因提案期程緊迫，故本處分別於104年02月02日及104年02月13日由縣長親自主持召開兩次提案構想整合會議，另於104年02月16日邀請各相關單位承辦科長協助填寫分項執行計畫。各單位已於104年02月17日將分項執行計畫寄送本處城鄉發展科彙整，目前（104年02月24日）已完成初稿研擬並簽報函送內政部營建署；本計畫至截稿前或內政部營建署函請各部會審查提供意見後，仍須仰賴各單位協助補充計畫資料，持續進行提案計畫細部修正，以利本案爭取中央預算經費。

- 違章建築查報5件、核發建造執照15件、核發雜項執照1件、核發變更使用執照5件、施工勘驗申報3件、建築工程申報開工2件、建築工程申報展期1件、公安申報11件、傳統建築會勘3件、傳統建築驗收2件、技師逐案註記8件、工程竣工註記12件、營造業登記3件、執照地籍圖套繪作業15件。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：鐘立偉、樊德正、呂基鴻、陳彥志、商中治      主管：翁自保

聯絡方式:（082）326204

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 農、林、水、畜、防五所   填報日期時間： 104.3.3

- 重大業務執行情形：

農試所9項

- 辦理山藥種薯採收工作6公畝，種薯整理貯藏，以供春季推廣農友種植使用。另辦理一條根採種圃除草10公畝。

- 網室養液栽培彩色甜椒進行枝條整理及小番茄採收，並配合安全蔬菜禮盒套餐銷售22.5公斤。

- 採收小白菜、青江菜、小芥菜、青梗白菜及油菜等共572公斤，供縣農會、漁會、福田家園及林務所推廣及銷售。

- 網室種植菠菜、茼蒿、小白菜、青江菜、小芥菜、芥藍、油菜等短期葉菜4公畝；以分期供應縣農會、漁會、福田家園及林務所等需求。

- 辦理金門安全蔬菜禮盒套餐訂購服務，本週(02月25日)接受民眾訂購45份，得款9,000元並繳入縣庫。

- 辦理104年契作小麥申報審核作業，本週全縣五鄉鎮累計申報查核20,671筆、面積1,541.04公頃，另地政閘門線上查核400筆、面積27.69公頃。

- 辦理良種繁田繁殖台中選二號小麥繁殖作業，繁殖面積3公頃，本週進行週邊田埂雜草清理作業，小麥將於今年度作為繁殖種源及價售農會推廣地區農民播種使用。

- 辦理花椰菜採種繁殖作業，本週進行切花，將於本年度收穫作為秋冬季培育蔬菜穴盤苗種源使用。

- 辦理休閒農場春節活動佈置之帳棚、桌椅及旗幟收納作業。

林務所 11項

- 適時巡視各節點花卉並更換季節性植栽，共計換植石竹、天竺葵等四季草花計280盆，提升美化環境品質，營造縣民綠意盎然的生活環境。

- 縣長指示航空站綠美化佈置案本週執行情形：已完成硬體施作並於閩式建築周邊進行植栽綠美化，後續植栽管護將由航空站接管。

- 為推展環境綠美化，強化公務及住家環境品質，提供消防局、福建省政府等3個機關單位，及一般居家申請21案，供應瓜葉菊、金盞花、苦楝等美化花卉與綠化苗木計1,240株，營造自然綠意優質環境。

- 配合年度苗木培育計畫辦理移植培育康乃馨、四季海棠等花木計8,986株，持續加強在床苗撫育管理，供應綠美化之需。

- 辦理金門縣樹木保護自治條例修正作業。

- 編撰104年度金門縣公私有林經營輔導計畫。

- 分析金門地區森林面積減少原因。

- 會同國家公園、軍備局辦理還地於民環境整理會勘，確認珠山段859地號（小古崗一營區）環境清理及房建物拆除事宜。

- 辦理民眾許朝榮、翁明森等二案申請私有土地林木移除會勘，以利民眾後續建築、農用需求。

- 執行縣內主要道路枯危木伐除工作：計珠浦西路修剪1株；湖前移植3株修剪5株；后盤山伐除3株修剪1株。

- 協助載運、復原 104年迎新春農業展相關資材計0.5日2車次。

水試所3項

- 104年2月24-26日104年度春節農業展活動結束，進行春節活展場復原與器具收回存放作業。

- 104年2月24-26日接受春節活動園遊會攤商申請退還保證金及遊園券申換現金申請及結案作業。

- 進行廣場蓄養水泥池清洗作業、紅鼓魚苗池絲藻清除作業等。

畜試所2項

- 2月24日：保育舍布拉安格斯小公牛及小乳公牛進行流行熱第二次基礎免疫。共注射48頭Brangus小公牛及7頭小乳公牛。

- 2月24日：辦理104年春節活動器材等歸位及採購物品等結報。

防疫所9項

- 牛隻診療33頭、羊隻診療24及豬隻診療1頭。

- 仔牛耳標釘掛42頭。

- 病死畜收受43隻，焚化126隻。

- 狂犬病預防注射11隻。

- 寵物登記9隻。

- 流浪動物認養5隻。

- 協助民眾尋回愛犬3隻。

- 流浪犬貓收容19隻。

- 入侵紅火蟻監測調查257處。

二、工作檢討與建議事項：  無

填 報 人：劉淑如、張金為、柯逢章、呂建華、李有世

主    管：楊慧明、許寬(代)、楊文璽、莊謙恭、文水成

聯絡方式: 333381、352846、326408、332621、336626

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：教育處                                                                       填報日期時間：104.3.3

- 重大業務執行情形：

  - 「金門縣103學年度第二學期國民中、小學校(園)長會議」，於3月2日假金湖國小舉行，本縣陳縣長親臨會場關心教育議題。本會由本處李處長主持，陳副處長金文、本縣各級國中小校長、幼兒園園長、國立金門大學陳副校長奇中、國立金門高中蔡校長錦杉、國立金門農工職校劉校長湘金，以及人事處、主計處等相關主管與會。會議中研討多項提案，經與會人員討論與決議，將作為未來教育政策之推動方向。

  - 「金門縣政府獎學金」從3月1日起至3月15日止受理申請。獎學金合格人數超過預定錄取名額時，依申請人學業成績高低決定優先順序，學業成績相同時，再依操行成績高低決定；學業、操行成績皆同時，則由審查委員會議決之。另大專院校同一校系（科）申請人，以核給成績最優者一人為原則。為鼓勵本縣青年求學深造，藉以培植地方建設人才，本獎學金申請對象以學生現仍在籍，並應符合條件，且須全時進修者即可提出申請。

  - 「縣府代辦楊水應先生紀念雙親獎學金」從3月1日起至3月15日止受理申請。該獎學金合格人數若超過預定錄取名額時，依申請人學業成績高低決定優先順序，學業成績再相同時，另依操行成績高低決定；學業、操行成績皆同時，則由審查委員會議決之。這項獎學金係楊水應先生為紀念其雙親撫育之恩並鼓勵同鄉(金門籍)清寒子弟努力向上精神而設。申請對象以現就讀國內公私立大學、專科、高中、高職、日夜間部金門籍低收入戶子女即可提出申請。

- 工作檢討與建議事項：無。

填報人：歐陽璿                      主管：李文良

聯絡方式：325630#62417

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處                                                                        填報日期時間： 104.03.03.

- 重大業務執行情形：

  - 「金門縣動物收容中心新建工程」於103.10.27通過基本設計，於103.12.30召開細部設計成果審查會，104.1.21提送修正報告，104.2.5審畢，並將審查意見email給規劃設計單位，現已修正再次會審中。

  - 104.02.10「大型旅客服務中心新建工程」規劃報告審查會議，預定104.03.10提送修正報告。

  - 104.01.20「金門縣金龜山風景區自行車步道新建工程」第二次開標，由鴻偉營造有限公司以2,428萬8,888元得標，刻辦理訂約事宜。

  - 104.01.20「金門縣金沙鎮金沙國民小學新建幼兒園教學大樓工程」提送基本設計成果，於104.01.28下午2:00召開工作檢討會議，另於104.02.09依工作會議意見提送修正基本設計報告書，104.03.03召開基本設計審查會議。

  - 104.01.12「金門縣金湖鎮開瑄國小附設幼兒園新建工程」提送基本設計成果，於104.01.22召開工作會議，另於104.01.29依工作會議意見提送修正基本設計報告書，104.03.03召開基本設計審查會議。

  - 「金湖鎮尚義住宅區興建住宅工程」委託技術服務案, 依104.01.26建設處修正後工程執行需求計畫書簽奉核准函，因需求內容調整，擬不予開標決標，刻正重新辦理第二次招標公告。

  - 103.12.19「金門縣西海路(賢厝三角圓環至石雕公園路段)道路路平專案工程」提送細部設計修正成果，經查修正成果不足，已請廠商補齊，103.12.27簽辦公開招標，經會辦土木科於103.12.30提出修正意見，故已請設計單位修正，經廠商補齊修正文件，於104.01.22簽辦公開招標(簽核中)，於104.03.02向縣長簡報後，並請設計單位依縣長裁示注意事項檢核規範。

  - 103.12.23「南北山濱海步道新建工程」細部設計提送，104.01.27依據鈞長提示，廣邀公民團體預計於104.03.11召開審查會議。

  - 103.12.23「金門縣水頭港區-臨時工作船碼頭浮動碼頭新建工程」假採購招標所開標，目前已招標二次流標，標案檢討完成，刻正簽核辦理招標。

  - 104.02.09檢送「金門縣金沙鎮官澳圓環道路交通改善暨景觀美化工程」設計構想調查問卷50份予官嶼里里長，由里長協助發給地方民眾填寫，待回收後交由設計單位檢討。

  - 104.3.2「下埔下海底管線管理站至湖下海堤段濱海自行車道新建工程」工程初驗。

  - 金門大橋CJ02-C標主體工程主體工程3月上旬施工現況：

- 金門大橋CJ02-C標主體工程業於102.04.02日由國登公司以新幣66億7,836萬元得標，並以102年05月21日為契約開工日及起計工期，目前由廠商進行施工動員、基樁工程: 目前基樁P5已完成2支(共4支) 、基樁P65已完成5支(共6支)。累積完成86支，A2橋台基礎(16支)、P73基樁(6支)、P72基樁(6支)、P71基樁(4支)、P70基樁(6支)、P69基樁(6支)、P68基樁(4支)、P67基樁(4支)、A1橋台基樁(6支)、P1橋墩基樁(4支)、P2橋墩基樁(6支)、P3橋墩基樁(6支)、P4橋墩基樁(4支)。

- 地質補調查鑽探:已完成84孔(共152孔)。

- 基礎工程:累計完成小金端A1橋台、P1~P4橋墩基礎共計5座；大金端A2橋台、P70~P73橋墩基礎共計5座。

- 施工棧橋: 目前小金端施工棧橋鋼管樁已全數完成291支(含臨時碼頭63支跟棧橋228支)；上部結構架設部分，已全數完成111跨覆工板。

- 墩柱工程:累計完成小金端P1~P3 橋墩墩柱共計3座；大金端P71~P73橋墩墩柱共計3座。

- 上部結構：大金端第1跨(U16S73)場撐工作面已完成57%，目前進行底腹模板組立作業。第2跨(U16S72)支撐先進工作車組裝作業完成99%，目前進行主梁連接板螺栓鎖固作業；小金端第1跨(U1S1)場撐工作面已完成100%，目前正進行頂板鋼筋綁紮。第2跨(U1S2)支撐先進工作車組裝作業完成7%，目前進行P2軌道梁、托架安裝及地組作業。

- 外套管打設：目前進行P17基樁施工構台外套管打設，累積完成P15~P16、P18共計3跨。

  - 「金沙鎮第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」，102年07月01日開工，已完成后宅、洋山、沙美博愛街、東溪、東沙尾及忠孝二村等工區，目前已於103.07.30完成浯坑工區之AC刨除鋪設工項，103.07.31申報全面停工，目前忠孝新村工區變更設計案已報營建署審核中。

  - 「金寧鄉第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」，103年01月09日開工，目前施作下埔下、頂埔下及安岐地區之污水主幹管，實際進度：54.27%，預定進度：58.87%， 落後4.6%，落後原因：有關本工程進度落後乙案，其中部份因素係下埔下、安岐及西埔頭變更方案未檢討工期所致。改善對策：目前已針對施工圖說頒圖予廠商據以施作，以避免施工停滯，另變更方案所衍生之工期因尚有疑慮，本府業於104年1月23日(府工水字第1040005174號)函請設計單位將調整後之工期，依審查意見補正後報府。

  - 「金湖鎮第三標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」於102.2.19開工，工程實際進度99.9987%，預定進度98.9500%，超前1%，依進度施工中。

  - 「後豐港及西海路區排改善工程」於103.7.8決標，由岩輝營造有限公司得標承攬，工期為150日曆天，業於103.09.20申報開工。工程實際進度69.69%,預定進度83.23%,落後13.54%，刻正進行西海路段牆身混凝土澆置。

  - 「103-104年度災害搶險搶修開口合約」於103.11.21完成簽約事宜，於103.12.4至103.12.10辦理金沙二號橋旁路基護岸掏空沉陷應急修補工程(第1次)，經費執行進度5.15%。

  - 「金門縣衛生局烈嶼衛生所新建工程」(3樓建築)工程期限為103.10.02，三樓結構體於103.03.27完成澆置，103.09.22使用執照會勘，於11/03申報竣工。11/26驗收，12/04消防檢查完成。建照變更12/09，使照會勘12/17、驗收複驗01/06驗收完成，建物點交01/15，結案中。

  - 「金門縣古寧國小附設幼兒園整建工程(二)」(2樓建築)工程期限為103.11.03，1F於5/12澆置，2F於6/21澆置，8/22結構體完成，已逾完工期限，於12/15竣工，12/22竣工確認，排定01/21驗收，缺失改善3/20前完成。

  - 「金門縣環保公園民眾活動中心新建工程」(2樓建築)工程期限為104.01.02，一樓遊客中心已於7/16進行1F頂版澆置，8/10進行1F圓形劇場頂版澆置，09/05二樓遊客中心頂版澆置完成，09/07女兒牆欄杆等灌漿(結構體完成)， 11/04完成外牆裝修及下架，1/21申報停工(除天花板工項外)。天花板空調會議12/17開會討論，環保局對於空調設備仍有疑義； 1/28開第二次會議，空調部分以210萬為度，進行調整可安裝區域後辦理變更設計及復工，全案俟天花板工項完成後報竣工。

  - 「金門縣金城鎮中正國民小學東棟教室拆除重建工程」(4樓建築)工程期限為104.04.13，1F澆置4/13、2F澆置6/13，3F已於08/15澆置，4F於10/10澆置，內側屋突於11/27澆置，外側屋突12/09澆置，4F室內泥作(1-3F已完成)，目前進行外牆塗料打底及後陽台粉刷，本周進行廁所貼磚作業。

  - 「金門縣警察局交通警察隊、少年警察隊綜合勤務大樓新建工程」於103.07.09開工，預訂於104.11.06前完工，7/14現地放樣勘驗，8/03完成施工圍籬及告示牌安裝，09/22完成地梁灌漿作業，10/12進行1樓地坪澆置，11/19建管勘驗一樓頂板模板組立及鋼筋綁紮，11/20澆置1樓頂版，12/22澆置2樓結構體，目前進行3F結構體施作，目前工程變更設計尚未核定頒圖，確有影響承商後續工項施作，故本府同意核定自104年01月15日起停工，尚未復工，近期內完成變更後復工。

  - 「金門縣政府會議暨儲藏室設置工程」於103.11.03決標，由松聖營造工程有限公司以1,195萬3,530元得標，排訂103.12.04施工前會勘(縣府中棟地下室)。已於104.01.12開工，預訂於104.06.11前完工，目前進行隔間砌牆作業。

  - 「金門縣政府檔案室整建工程」(自辦監造案)於103.12.16決標，由聖林營造工程股份有限公司以643萬元得標。於103.12.19施工前會勘(山前庫及工務處2F)，已於104.01.31開工，預訂於104.06.05前完工，目前進行山前庫隔間牆敲除作業。

  - 工程技術審查：上週(104.02.24~104.02.26)審查工程技術資料(包括規劃設計成果報告、發包與預算書圖等)7件、材料設備協審1件、整體施工及品質計畫書2 件、土石方計畫書1件。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：王毓敏                                                     處長:許鴻志

聯絡方式：082-318823#62665

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：觀光處                                                                      填報日期時間：104.3.3

一、重大業務執行情形：

  - 觀光摺頁、書籍及宣導品共有26種，本年度於各景點、旅服中心分送計33,600份，各單位索取1,590份。

  - 旅宿業管理業務：本年(統計至104.3.2)申請計有6案，核准設立2案，限期改善3案（原因分別為：分戶牆拆除無法認定及屋頂有違建、1F後方加蓋違建及2、3F陽台違建、圍牆係屬違建），另有1案建設處(都計科)尚未檢還審查表。

  - 受理民眾申請參訪擎天廳：參訪時間每周二(上午)、四(上午)、六(上、下午)，本年度(統計至103.3.2.)累計參訪2,656人次。

  - 辦理6處旅遊服務中心之旅客服務事宜，本年(統計至104.3.2)累計服務人次如下：金門尚義機場計2,348人次(本國人士1,752人次、外國人士596人次)、水頭碼頭計2,612人次(本國人士1,973人次、外國人士1,639人次)、九宮碼頭計1,376人次(本國人士1,144人次、外國人士232人次)、金城車站計2,161人次(本國人士967人次、外國人士1,194人次)、沙美車站計972人次(本國人士903人次、外國人士69人次)、山外車站計1,748人次(本國人士1,378人次、外國人士370人次)，總計11,217人次(本國人士7,117人次、外國人士4,100人次)。

  - 各景點本年(統計至104.3.2)累計參訪服務人次如下：「夜遊後浦美麗小鎮」計1,754人次、總兵署計24,440人次、金城民防坑道計人9,541次、烈嶼吳秀才厝計4,928人次、莒光樓計44,853人次、古寧頭電瓶車服務10,833人次/搭車3,653人次。

  - 陽翟大街經營管理案：前向陽翟社區發展協會，承租「軍中樂園」電影片陽翟老街建物至104.3.31，案經簽奉核准續租至104.12.31並經營活化。經函請該協會同意原租金打8折，經該協會104.2.9函復同意、104.3.2檢送齊全所有權人的同意書到府，104.3.2簽辦續租案，俟核淮後，另簽辦「104年金門陽翟大街委託營運管理案」採購案。

  - 莒光湖經營採購案：委託內容以莒光湖咖啡區、天鵝船經營為主，於104.2.5.簽出，目前綜簽中。

  - 觀光特約解說員解說服務案：本年度(統計至104.3.2)各單位申請計15人次，已執行完成13人次。

  - 包機案: 104年2月9日簽淮函頒「金門縣政府104年度獎助旅行社包機招攬旅客來金門旅行實施要點」，統計至104.3.2有楓蓮旅行社有限公司一家申請6團計205人（春節期間四團179人、常態性二團26人）補助，應補助總金額15萬6,200元，案應於104年3月25日前辦理結報。案業函請警察局協助勾稽實際住宿名冊。

  - 旅展案：目前辦理下列二案

1、國土空間特展主題週-離島三縣聯合觀光推介：案依103年10月29日「研商國土空間特展主題週攤位辦理方式」會議紀錄辦理，展覽期間104年3月20日至3月26日於台北舊空軍總部，刻正辦理相關作業中。

2、2015台灣三場旅展-金門館委託規劃執行案：案於104.02.06簽准參加2015高雄國際旅展、2015台北國際觀光博覽會、2015台北國際旅展等三場展次，訂於04.03.16辦理廠商資格審查會議。

  - 烈嶼電瓶車案：案依據104年1月6日觀光處業務報告，縣長裁示移交予烈嶼鄉公所接辦，經多次與公所協調，業於104年3月2日辦理人員及財產點交，會議紀錄及後續待辦事項於同日簽出，刻正陳核中。

  - 觀光推介影片：目前辦理下列二案

1.金門縣形象影片拍攝製作委託專業服務案：為中/英/日三語之整體觀光推介影片內容，103.06.09通過第一階段審查，目前進入第二階段審查審查中。

2.金門縣莒光樓宣傳短片製作採購案: 為中/英/日三語之以莒光樓為主之推介影片，完成後將於莒光樓定時播放，影片業審查通過，廠商於104.02.11提送英/日文版旁白，目前審查中。

  - 辦理本府「為旅遊找心情」行銷廣告製作委託案採購事宜。

  - 協助大愛電視台八點檔「李國民的故事」記錄片蒞金拍攝相關事宜，此次拍攝場景以金門高中為主（長子李育邦求學過程）， 包含太武山、多年國小、航站大廳、中山林遊樂區、太湖、慈湖、柳營、金門醫院、迎賓館等。

  - 擬定104年中秋博餅活動辦理方向，將擇期召開協調會議。

  - 與中央社合作辦理本縣縣政及活動訊息宣導案，在中央社網站設置本縣專區，每月上稿至少85則，透過中央社網站影響力，披露行銷本縣各項縣政及活動。

  - 規劃辦理104年度本縣觀光活動(迎城隍、花蛤季、中秋博餅等)有線電視轉播及網路直播節目採購案。

  - 辦理樂遊金門社群媒體行銷，透過貼文推廣金門觀光旅遊，目前粉絲數36,731人。

  - 持續辦理道安宣導業務。

  - 海地外交部長一行9人將於3月21日來訪，本府協助安排行程、導覽解說等相關事務，全案簽核中。

  - 辦理補助2015年全國大專院校金門週文化巡迴展活動。

  - 辦理補助104年羚羊報喜~賀新春活動案。

  - 辦理大陸地區旅遊推介及執行規劃。

  - 辦理大陸媒體行銷招標工作。

  - 辦理大陸地區年度會展參展工作。

  - 賡續推動兩岸交流平台組織建構工作。

  - 「金門體能訓練場建置─西洪二營區活化再利用工程」:

本案廠商已於103年9月中旬申報竣工，經本府辦理驗收後，因尚有部分小缺失尚須調整，另因申請用電作業及台灣電力公司開挖管線作業之延宕，致使園區內尚無法完成高低壓電送電作業，機電部分亦無法辦理驗收，故經主持人裁示，俟台灣電力公司完成送電作業後，再行辦理後續總驗收作業，案經多次催促台灣電力公司後，電力公司已於104年2月中旬完成送電作業，本府將於近期勘查確認無誤後，再行辦理後續總驗收作業。

  - 南海岸(后湖)水域遊憩活動基地環境改善工程:

本案原定應於103年9月22日完工，惟因廠商工班調度等問題致使工期尚未完工，案經本府多次召開會議後，廠商亦無任何動工跡象，故本府亦於104年1月下旬再行召開一次研討會議，期間廠商部分工班已入場施工，唯至今仍尚未完工，本府將於近期再次召開一次檢討會議。

  - 南海岸(后湖)入口意象工程:

本案因旅服中心聯外道路、媽祖像公園設置位置及入口意象設置位置，因均涉及私有土地及民眾抗爭等問題，致使廠商無法依計畫期程據以施工，經召開研討會議後，於103年10月08日起先行暫緩施工。

  - 西洪二營區體能訓練場-高低壓電器設備定期檢驗維護服務案契約書:

因西洪二營區已於103年9月竣工，故為利後續高低壓電維護管理作業，於103年12月15日奉准委請隆易水電工程有限公司辦理104年度高低壓電氣設備定期維護作業。

  - 「金門老兵故事主題園區」先期規劃工作委託技術服務案:

本案計畫因與林務所離島建設基金計畫區域重疊，故為避免雙方規劃利用之介面衝突，請規劃單位(戴榮伸建築師事務所)全面檢視林務所之規劃報告內容，並再與該所之規劃單位(屏東科技大學)協調及確認，期以生態保育與老兵園區可互相融合，成為新的觀光景點。於104年03月08日前函送調整修正後之期末成果報告書圖予本府憑辦。

  - 「光華園:心戰體驗園區建築及環境修復再利用工程」委託規劃設計暨監造服務案:

本案因光華園心戰總隊(於初隸屬於金防部政二組心戰大隊)歷史悠久，且光華園心戰總隊撤對後之相關歷史資料或文物亦無移交或保留，至今已無法找尋可供展示之歷史文物，案經本府多次討論後，考量旨案若完成建築及環境修復再利用工程，其修復後之展示空間將恐無法完整呈現光華園心戰園區之原有風貌與歷史文物之展示，且若僅展示靜態之資料，其性質與本縣「八二三戰史館」、「古寧頭戰史館」等展示館過於雷同，較無法吸引觀光客來金觀光旅遊之亮點，故案經旨案歷次會議之主持人指示先行暫緩辦理後續規劃設計作業，並後續若針對光華園區另有再利用計畫之可行性時，再行另案辦理啟動規劃設計作業，並於103年12月31日奉准辦理暫緩作業。

  - 柳營營區常態開放迷彩服清洗工作委託案:

本府柳營營區於103年6月01日正式常態營運，因考量其高空區域所租借之迷彩服本府無法自行辦理清洗作業，故104年度之迷彩服清洗，精本府核算後約為4萬8000元整，故本府於103.12.29.與尖兵完成訂約作業，並以柳營營區送洗之實際數量撥款。

  - 柳營步兵軍事體驗園區常態營運工讀人力專案管理案:

柳營營區原預訂於103年6月正式常態開放，故因考量本園區各體驗館(體驗設施)分布廣泛，且園區內之前僅有6名管理人員駐園負責園區清潔美化及設施管理維護作業，考量常態營運後體驗遊客眾多，園區內恐有人力不敷使用之情況，故104年度之常態營運部分，經 鈞長於103年12月31日奉准辦理工讀人力需求作業。本園區經依照各區考量後，總計所需工讀生人力約為30人(不含本府所駐園之工作人員，其實際需求人數則以實際所需狀況調整)，並依勞基法規定以每小時薪資115元整支付。柳營管理人員則於每月1日上班時均會將該月份所有工讀人力之出勤卡交由本府據以核算薪資。

  - 柳營步兵軍事體驗園區常態營運管理:

柳營104年度奉准營運日前為104年01月01日起至104年12月31日止，因本案尚在研擬OT作業。

  - 金門縣文教會館委託規劃設計暨監造技術服務：

104年1月16日召開工程預算書審查會議，廠商依會中審查意見於104年2月13日重新提送修正完妥之預算書圖，現正會請本府工務處協助審查中，另本案已於104年2月2日簽奉  核准於工程預算書圖製作完成後暫緩執行，預計於104年3月10日邀集廠商及本府相關單位召開本案終止契約協調會議。

  - 金門縣文教會館促參先期規劃暨招商作業

本案於104年1月27日召開先期計畫書審查會議，廠商依會中審查意見於104年2月16日重新提送修正完妥之先期計畫書，現正簽核中，另本案已於104年2月2日簽奉  核准於先期計畫書審查通過後終止契約，預計於104年3月10日邀集廠商及本府相關單位召開本案終止契約協調會議。

  - 金門縣公共自行車租賃系統委外建置與試營運服務計畫

104年2月16日檢送建置地點及建置計畫到府審查，經審查後預計於104年3月17日邀集委員及相關單位召開審查會議。

  - 金龜山遊憩公園景觀改善工程

委由金沙鎮公所執行，預計104年3月中旬完工。

  - 金沙鎮環島北路迎賓意象改善工程

委由金沙鎮公所執行，現正辦理驗收作業中。

  - 金門縣烈嶼沙溪堡軍事據點活化工程

委由烈嶼鄉工程執行，現正辦理規劃設計作業中。

  - 金東戲院周邊環境改善工程

委由金沙鎮公所執行，現正辦理規劃設計發包中。

  - 金湖鎮新市公園周邊美化工程

委由金湖鎮公所執行，現正辦理規劃設計作業中。

  - 金門縣各鄉鎮遊憩帶推動工作小組組織作業要點(草案)

刻正簽辦中。

  - 金門縣政府觀光處辦公處所室內裝修統包工程：

預定竣工日為104年2月9日，自104年2月10日起以日曆天起算逾期天數扣罰逾期違約金。

  - 金門地區道路指示標誌系統改善工程：

大金地區業已施做完成，刻正於小金地區施做牌面，因累計逾期違約金業已逾20%，將於報竣後依契約約定自末次計價扣罰契約價金20%，並依政府採購法第101條規定辦理後續。

  - 柳營步兵軍事體驗園區-步槍射擊模擬設備建置工程(ㄧ)：

次修正預算書圖會議決議要求設計單位依建築師公會審查建造執照意見於104年3月5日前修正完妥報後報本府辦理後續，並副知監造單位於104年2月26日前辦妥建造執照展延，惟監造單位尚未回覆，將自行辦理建造執照展期作業。

  - 太武發電廠暨其周邊設施資源保存與再利用工程：

目前進度93%，刻正辦理第二次變更設計契約書用印、臨時用水電申請。

  - 獅山砲陣周邊旅遊資源整合工程：

現正修正登山路線，併入第一次變更設計修正後，將請承商儘速辦理復工施作。

  - 104年度公共自行車維修服務：

依約執行中，撥付2月份維修及更換零件費用。

填報人：陳明伶、洪瑞鴻、傅仰土    主管：王中聖     聯絡方式:322879

李銘培、何桂泉

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會處                                         填報日期103年2月26日至103年3月4日

一、重大業務執行情形：

- 社會行政

  - 2月26日金門縣金寧鄉上后垵社區發展協會辦理新春團拜餐會，為銓公誼，以縣府名義致贈高粱酒乙打。

  - 2月28日金門縣烈嶼鄉羅厝社區發展協會暨湖下社區發展協會辦理元宵活動，為銓公誼，以縣府名義致贈高粱酒乙打。

  - 3月1日金門縣金寧鄉古寧頭社區發展協會辦理聯誼活動，為銓公誼，以縣府名義致贈高粱酒乙打。

  - 辦理金門縣烈嶼鄉西路社區發展協會會員大會會議紀錄審核案及會址變更案，核發立案證書。

  - 辦理金門縣金湖鎮新市社區發展協會越級送件申請補助案。

  - 辦理金門縣金城鎮北門社區發展協會第4屆第2次會員大會會議紀錄審核。

  - 2月26日金門縣莒光樓茶藝早覺會舉行「大會暨新春會員團拜聯誼餐會」，為銓公誼，以縣府名義致贈高粱酒乙打。

  - 2月28日金門縣金湖鎮太湖長青協會舉辦「成立十九週年紀念聯誼餐會」，為銓公誼，以縣府名義致贈高粱酒乙打。

  - 3月1日金門縣惠安同鄉會舉行「第五屆第一次會員大會暨第五屆第一次理監事聯席會議暨聯誼餐會，為銓公誼，以縣府名義致贈高粱酒乙打。

  - 3月3日福建金門雲林同鄉會召開「福建金門雲林同鄉會第一屆第二次會員大會暨春酒餐敘」，為銓公誼，以縣府名義致贈高粱酒乙打。

  - 辦理金門縣八二三戰役戰友協會第四屆第十三次理監事聯席會會議紀錄核備事宜。

  - 3月2日金門縣不動產商業同業公會辦理第四屆第一次臨時會員大會，由本處許副處長與會。

  - 辦理財團法人金門縣董事會臨時會議紀錄、金門縣不動產商業同業公會理監事會議紀錄核備案。

  - 辦理金門縣劉氏宗親會等8會會議紀錄資料審核、存查、備查及核發當選證書案。

  - 辦理金門縣朱莊嚴宗親會等3會贈酒案簽核與結報等相關事宜。

- 勞工行政

  - 2月24日至26日本府勞動檢查員前往金城進行勞動檢查，以查是否有違反勞工相關法令之規定，最終經查核結果尚無任何違法之事業單位。

  - 2月25日至3月3日籌辦104年身心障礙者職前團體研習前置準備作業，預計於3月5日、3月6日及3月12日、3月13日辦理。

  - 2月26日至3月4日本府身障就服員密輔個案黃○薇，獲順利就職於葉青企業社擔任金門醫院清潔員，另至醫院探訪個案楊○福了解工作途中癲癇發作之狀況並協助向林務所請假事宜。

  - 3月2日辦理104年度身心障礙者職業重建服務窗口計畫職管員職代第二次徵才公告。

  - 3月3日本府外勞諮詢員前往金門縣警察局辦理防制人口販運自評工作協調會。

- 社會福利：

  - 為使急難事件的民眾，能很快獲得協助，避免其家庭生活陷入困境，提供及時經濟紓困，慰問2位馬上關懷救助民眾，3位非因意外死亡救濟金及1位意外死亡濟助金、急難救助2人、低收入戶安裝有線電視收視費補助44人。

  - 為推展本縣長期照顧服務計畫，日間照顧服務在案22人、交通接送服務在案101人，居家服務在案207人。

  - 為關懷本縣身心障礙者，停車證核發15人、證明核(補)換發38人、伙食費補助12人、送餐服務9人新增2人、赴台探視費用2人。

  - 為關懷本縣身心障礙者，提供送餐服務9人新增2人。

  - 為落實地區老人照顧服務，歷經戰地軍管時期老人慰助金15人、地區老人團體安裝有線電視收視費用補助9戶。

- 鄉親暨外配服務：

- 3月2日下午由縣長率何秘書國楚、甯處長國平、陳科長松堅赴台了解中和五眷村及拜會新北市金門同鄉會及台北市金門同鄉會。

- 3月1日高雄市浯江同鄉會假高雄市召開會員大會，以縣府名義致贈高梁酒乙打。

- 辦理各項外籍與大陸配偶電話諮詢及家訪。

- 日本神戶大學與金門大學閩南文化研究所參訪本府並與本處暨外配服務中心業務交流。

- 辦理春節家戶購酒申請認證第二次補發公文通知。

- 婦幼社工

  - 辦理弱勢家庭子女緊急生活扶助訪視，扶助10人次，核發生活扶助費30,000 元。

  - 特殊境遇家庭子女生活津貼審核11案，補助每名子女每月新台幣1,927元整。

  - 受理父母照顧子女津貼申請8案。

  - 辦理兒少生活自立方案，計電話訪視 9 人次，針對個別需求提供相關服務（情緒支持、租屋補助、經濟扶助） 2 人次。

  - 訪視特殊境遇家庭子女生活津貼申請 2 案。

  - 辦理兒童及少年生活扶助訪視 3 案。

  - 審核父母未就業家庭育兒津貼總清查案件359案，核准補助359人次。

  - 審核發展遲緩兒童早期療育及交通費用補助申請8案。

  - 受理家庭暴力案件通報共3件（扣重複通報數），提供家庭暴力被害人諮商協談5人次。

  - 受理性侵害案件通報共1件（扣重複通報數），提供家庭暴力被害人諮商協談2人次。

  - 受理0-2歲托育費用補助申請6案。

  - 受理兒少保護個案通報1人次、高風險個案通報2人次，進行家庭功能及安全評估1人次、家庭訪視 5人次，其餘服務人次為10人次（電訪、安置、陪同出庭及偵訊服務與連結轉介相關適切資源）。

  - 2月26日辦理104年度高風險關懷輔導處遇服務委託專業服務議價，由家扶中心得標。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：蔡麗真、李文堆、陳松堅、 莊彩鴦、(社會行政科)      主管：甯國平

聯絡方式:320755

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 行政處                                                                     填報日期時間： 104.3.3

- 重大業務執行情形：

  - 本府配合國發會於空總舊址（臺北市大安區仁愛路三段55號）辦理「永續台灣-國土空間發展特展」，於萬象二館設置金門地方館暨金馬澎三縣離島區域合作平台展。該展於104年2月27日上午10時開幕，由行政院長暨國發會主委共同主持，展期為104年2月27日至4月9日，離島主題週訂於104年3月20日至26日，安排精彩的離島民俗表演、特色點心品嚐等。在離島區域合作平台展部份，以離島共同願景及離島共同目標為核心，在願景部份，包括 :1.推動「低碳智慧創新〜永續海洋藍色國土」新願景；2.作為兩岸互信合作的先行示範區，共創三贏模式。在目標包括:1.確保居民就學、就醫、就養品質；2.建構便捷及安全的聯外交通網路；3.推動海洋島嶼文化的傳承與發揚；4.倡議均衡及正義的區域財政分配；5.累積跨平臺交流與國際合作能量；6.扮演兩岸政策施行先試先行角色，期透過特展爭取訪客對離島發展的支持。另在本縣縣市展部份，則以軍事、生態、文化及金酒等元素，行銷本縣特色，招攬旅客來金門旅遊。

  - 辦理104年度基本設施補助計畫各執行單位研考等相關工作。

  - 2月23日至3月2日「縣長信箱」受理件數計17件、未回覆計17件。

  - 「104年網路E櫃台系統維護案」依政府採購法第22條規第一項第7款與原案投標須知第59條逕與原廠商「凌網科技股份有限公司」辦理議價，訂於3月5日假採購招標所辦理議價。

  - 「104年Open Data網站維護案」依政府採購法「中央機關未達公告金額採購招標辦法」第五條規定：「公告金額十分之一以下採購之招標，得不經公告程序，逕洽廠商採購免提供報價或企畫書」辦理，刻正辦理簽約。

  - 本府資訊安全系統（ISMS）重審暨維護案，年度預算30萬元，為達證書持續有效證明及延續本府資訊安全（ISMS）系統管理，依政府採購法第22條第1項第7款「原有採購之後續擴充…未來二年內預算新台幣60萬元辦理後續擴充」，於1月22日簽奉核准函請採購招標所與得標廠商於2月4日下午2時30分辦理議價，廠商以28萬元正承攬；廠商已將年度計畫書、合約書依限期送至本府存查，並訂於3月19日辦理起始會議。

  - 為使本府及所屬機關英文網站適時更新，本年度雙語網站、新聞翻譯案，編列預算23萬9,000元，於1月20日簽辦，依政府採購法第22條第1項第7款「原有採購之後續擴充…未來二年內預算新台幣50萬元辦理後續擴充，於1月19日簽奉核准與得標廠商於2月4日下午3時30分辦理議價，廠商以23萬元正承攬；廠商已將合約書依限期送至本府存查。

- 工作檢討與建議事項：無。

填報人：李雅晴                    主管:  處長 陳朝金

聯絡方式：082-318823#62916

金門縣政府業務執行報告表

填報日期時間：104.3.3

填報單位：主計處

(一）歲計科業務：

- 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導。

- 兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。

- 辦理金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業務。

- 辦理金門縣各戶政事務所各項主計業務。

- 辦理金門縣殯葬管理所各項主計業務。

- 核定各單位動支預備金。

- 辦理各機關接受中央補助之納入預算證明書開立作業事項。

- 辦理地方教育發展基金會計資訊系統相關資訊業務。

- 辦理本縣非營業基金會計資訊系統相關資訊業務。

- 辦理本縣公務預算會計暨財政資訊系統相關資訊業務（含99年度以前舊系統維護及100年以後新系統建置、維護）。

- 依據金門縣政府網際網路網站管理要點及政府資訊公開法規範，定期維護暨更新本處網站內容。

- 依本縣「資訊安全管理內部稽核實施計畫」，定期實施單位內部資安相關宣導、稽核工作。

- 依本府「防範惡意電子郵件社交工程演練實施計畫」定期辦理相關防範宣導。

- 管理主計處CEDAW填報系統（管理主計處各法規或行政措施主辦人員之操作權限）。

- 辦理主計處政府資料開放資料集管理相關作業。

- 辦理104年度一般性補助款計畫與預算考核項目期初分配相關作業。

- 彙辦金門縣審計室審核本縣104年度總預算暨附屬單位預算及綜計表審核通知事項辦理情形表。

(二）會計科業務：

- 辦理本府單位會計概算編製事項。

- 審核本府單位會計各處室經費動支會核處理事項。

- 辦理本府單位會計歲入、歲出等之會計報告及記帳憑證之編製。

- 執行各項工程、財物及勞務之採購案件的開標、比價、議價、決標及驗收等監辦工作。

- 辦理本府採購稽核小組之各項業務。

- 審計機關審核本府單位會計之審核案件申復。

- 辦理農委會補助計畫之審核、記帳憑證及會計報告等事項。

- 辦理各項代收款、保管款之會計事項。

- 辦理本縣各級民意代表及村里長福利互助會會計業務。

- 辦理金門縣選舉委員會各項主計業務。

- 辦理本府各處室接受補助、委辦經費支用情形調查表(季報表)之彙整。

（三）審核科業務：

- 縣總會計帳務之處理及會計報告之編送。

- 辦理金門縣家庭教育中心會計業務。

- 核定各附屬單位預算之超支併決算、補辦預算案件。

- 辦理、推動新會計制度（含普通基金、作業基金及政事型特種基金）相關事宜。

- 辦理地方教育發展基金、奬助大專院校建校基金、國宅貸款基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金、大橋基金、社會福利基金、無障礙設施基金等各項基金之審核業務、會計報告、記帳憑證等會計事項。

- 辦理內部控制推動業務。

- 辦理103年度總決算相關作業。

（四）統計科業務：

- 103年12月份金門地區統計月報之編撰。

- 103年12月份金門地區統計手冊之製作。

- 縣統計年報資料之搜集與編算。

- 本縣社會指標統計資料之搜集與編算。

- 彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。

- 本縣消費者物價指數統計資料彙編。

- 本縣農業生產統計資料彙編。

- 辦理本處暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等院處授權事宜; 以及未設立專任主計人員機關之派兼、核定案作業等。

- 辦理綜合業務彙整。

- 辦理103年家庭收支調查、審核登打作業。

二、工作檢討與建議事項：

無。

填報人：陳雙梅        							主管：李秀荷

聯絡方式：TEL-325544     #65062

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：人事處                                                                         填報日期：103.3.3

- 重大業務執行情形：

  - 任免送審

- 職員

    - 核定本府觀光處副處長張瑞心擔任本縣港務處處長職務。

    - 核定本府建設處副處長楊文璽擔任本縣水產試驗所所長職務。

    - 核定本縣金門日報社社長陳大鵬擔任本縣陶瓷廠廠長職務。

    - 核定本縣動植物防疫所所長莊謙恭擔任本縣畜產試驗所所長職務。

    - 核定本縣水產試驗所所長蔡輝詩擔任本縣公共車船管理處處長職務。

    - 核定本縣林務所所長楊慧明擔任本縣農業試驗所所長職務。

    - 核定本縣陶瓷廠廠長許一傑擔任本縣金門日報社社長職務。

    - 核定本縣畜產試驗所所長文水成擔任本縣動植物防疫所所長職務。

    - 核定本縣自來水廠廠長王登緯擔任本縣養護工程所所長職務。

    - 核派本府許參議寬自104年3月2日起代理本縣林務所所長職務。

    - 核派本縣自來水廠副廠長翁文貴自104年3月2日起代理該廠廠長職務。

    - 核定本府觀光處交通行政科科長何佩舉擔任本縣港務處副處長職務。

    - 核定本縣港務處處長許正芳擔任本府工務處副處長職務。

    - 核定本縣農業試驗所所長李廣榮擔任本府行政處副處長職務。

    - 核定本縣公共車船管理處處長李銘培擔任本府觀光處交通行政科科長職務。

    - 核定本縣港務處副處長許績鑫擔任本府社會處社會行政科科長職務。

    - 核定本府行政處總務科科長楊火權擔任本府民政處宗教禮制科科長職務。

    - 核定本府民政處宗教禮制科科長蔡建鑄擔任本府行政處總務科科長職務。

    - 核定本府人事處第二科科員陳姿宏擔任本府人事處第一科科員職務。

    - 核定經濟部水利署臺北水源特定區管理局工程員葉晉良擔任本縣自來水廠工務課技士職務。

    - 辦理本府觀光處副處長職缺內陞案，並函知本府各處同仁應徵。

    - 辦理本府人事處第二科科員職缺外補公告徵才案。

    - 核定103年公務人員特種考試警察人員考試三等考試消防警察人員錄取者陳效杰及張家瑋於本縣消防局實務訓練期滿派代擔任該局分隊長職務。

    - 辦理本縣大同之家事務員劉宗堯任用或俸給案申請更正或變更送核書送銓敘部審定案。

    - 辦理本府參議、秘書職掌暨協調各處、局業務劃分表修正案，並自104年3月2日生效。

    - 函知所屬有關行政院修正「政府機關及公民營機構科技人才相互支援實施要點」第四點一案。

- 約聘僱、約用人員

    - 修正「本府及所屬各機關學校約用人員僱用及管理考核要點」及「約用人員僱用契約書範本」，並自104年2月26日起生效，以達適才適所，嚴謹考核以為續僱與否之依據，同時明訂各機關約用人員(含約聘、僱)人員考列丙等及丁等之比例，建立不適任人員淘汰機制及主管應負責任；另明訂機關學校得不經預告終止勞動契約之規定等。

    - 依據本府財政處民國104年2月11日簽奉核定辦理蔡雪娥僱用令，並自府令發布日生效。

    - 本縣地政局本於權責發派洪芷柔乙員解僱令，並自104年3月1日生效。

    - 函復本縣烈嶼國中、金城戶政事務所、烈嶼戶政事務所、金城幼兒園及家庭教育中心約用人員甄選，本於權責依相關函釋規定辦理。

  - 訓練進修

    - 核派本府暨所屬機關同仁參加104年3月25日下午舉辦之104年度「家庭教育研習班」。

    - 核派本府暨所屬機關同仁參加104年3月30日下午舉辦之「104年度員工身心健康專題講座」。

    - 函轉國家文官學院104年度「薦任公務人員晉升簡任官等訓練績優學員海外研習營」一案，請陳金增秘書、楊文璽所長、楊慧明所長與許一傑社長衡酌參加。

  - 待遇暨保險

    - 辦理行政院人事行政總處有關軍公教人員喪葬補助費支領合理性調查，案經彙整本府暨所屬回傳之意見，簽奉核可後，業依限回傳人事行政總處。

    - 辦理本府103學年度第二學期子女教育補助費申請表件會辦本府各處。

    - 辦理104年度工程績效獎金委員會委員遴選案，案於簽核中。

    - 本府104年度工程績效獎金案，截至104年尚未有單位依限2月28日前提報目標列管項目表，俾利年度委員審核憑據。

  - 員工福利及文康活動

    - 辦理104年3月本府員工座談會暨慶生會，訂於3月13日(週五)上午9時至10時假本府新聞發佈室舉辦，刻正簽核中，奉　核可後續辦通知出席及餐點訂購等相關事宜。

    - 辦理李錫回等6員104年度國內強制休假補助費申請案，簽證金額：96000元整，截至3月2日止，已完成16員補助費申請，尚餘209員未申請。

    - 本府暨所屬各機關學校員工關懷通報本週通報案件共計2件，安排由各單位主管訪視慰問，經統計截至3月2日止累計件數34件。

    - 已與紅龍餐廳完成議價，訂於3月4日晚上辦理員工聯誼餐會活動。

  - 其他

    - 行政院人事行政總處函送104年2月10日召開研商「天然災害停止上班及上課作業辦法」第4條、第7條及第17條之1修正草案會議紀錄1份，擬依會議決議辦理。

    - 3月2日上午10時假本府多媒體簡報室辦理本縣所屬機關原新任首長聯合佈達交接典禮，由　鈞長主持擔任監誓人，期許港務處張瑞心處長、水產試驗所楊文璽所長、陶瓷廠陳大鵬廠長、畜產試驗所莊謙恭所長、公共車船管理處蔡輝詩處長、農業試驗所楊慧明所長、金門日報社許一傑社長、動植物防疫所文水成所長、養護工程所王登緯所長、林務所許寬代理所長、自來水廠翁文貴代理廠長能全力以赴，提升為民服務品質，讓民眾有感，共同為縣政打拚。

二、工作檢討與建議事項：無。

聯絡人：許績偉                 處長：蔡流冰

聯絡方式：082-318823#65116

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 政風處        填報日期時間： 104.3.3

- 重大業務執行情形：

- 春節前夕本處拜會各村里長、廉政志工幹部及地區協辦政風業務人員，表達感謝平日協助廉政工作之貢獻，並廣納建言，做為本處推動廉政工作之策進作為。

- 派員會同辦理「104年度員工春節聯誼餐會宴席」等案開標（議價、驗收）作業，共計3案。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：邱任翔                      主管：柯偉宏

聯絡方式：082-324589

金門縣警察局業務執行報告表

填報單位：金門縣警察局                                                                填報日期時間：104.3.4

一、重大業務執行情形：

（一）104年2月23日至104年3月1日刑事案件─發生3件（竊盜1件、駕傷害1件、毀損1件）；破獲23件（毒品危害防制條例6件、竊盜7件、商標法1件、酒駕公共危險1件、背信1件、過失致死1件、毀損公物1件、詐欺3件、賭博2件）；其他1件(查獲通緝犯1件)；交通事故─發生10件（A1：1件、死亡1人、重傷0人；A2：8件、受傷9人；A3：1件）。

（二）為民服務案件─經民眾撥打110專線電話報案前往處理共95件（受理毀損2件、賭博1件、妨害安寧6件、打架1件、火災1件、違停14件、交通障礙3件、車輛違規1件、檢舉飆車2件、交通事故22件、糾紛9件、家庭暴力2件、家庭糾紛2件、疾病救護1件、迷途老人1件、路倒5件、遺失物品1件、檢舉(風紀、電玩、色情)1件、自殺案件4件、其他16件）。

二、工作檢討與建議事項：無。

三、無單位間應連繫協調事項。

填報人：警員 戴德更                                主官：局長 謝榮隆

聯絡方式：082-325341

金門縣消防局業務執行報告表

填報單位： 金門縣消防局             填報日期： 104.3.3

重大業務執行情形：（104年2月24日至3月2日）

本局104年2月24日至3月2日共計執行災害搶救1件（金城鎮北堤路停車場後側雜草火警）、緊急救護61件（急救人數56人）及為民服務10件。

報告人：局長 楊肅凱

聯絡人：鄭志偉                    聯絡電話：324021轉6400

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:   金門縣衛生局                                                           填報日期:  104年3月3日

壹、重大業務執行情形:

- 金酒公司尾牙案，截至2月24日食餘檢體共計檢驗6項皆為陰性(仙人掌桿菌、沙門氏桿菌、腸炎弧菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及食品中金黃色葡萄球菌腸毒素)，另在廚工部份1人糞便拭子驗出仙人掌桿菌；2人新鮮糞便驗出諾羅病毒；另在金酒公司家屬接觸者部份2人驗出輪狀病毒，目前防疫醫師正在進行各項分析尚無綜合結果，本局將持續追蹤其他檢驗結果及分析報告。

- 適逢元宵節，為保障地區消費者食用安全，抽驗地區市售湯圓8件，檢驗防腐劑及順丁烯二酸，結果均符合規定。

- 為匡列105年醫療照護發展基金補助款，本局於2月25日下午邀集金門醫院召開「匡列105年金門縣醫療照護發展基金概算會議」，初核匡列經常門8,553萬元，資本門6,782萬元。

- 本局於2月26日下午召開「金門醫院雲端電子病歷實施現況說明會」，請金門醫院、各衛生所分享使用現況，以利後續推動遠距健康照護、電子病歷、雲端藥歷與健康存摺。

貳、跨局處之業務協調事項：無

報告人：陳天順　　  　填報連絡人: 陳美鸞  連絡電話:330697轉508

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 環保局                                                                  填報日期時間： 104.3.3

- 重大業務執行情形：

  - 3月2日辦理本局技佐1名甄選作業。

  - 3月3日辦理低碳業務工作檢討會及駿陞水措研商會各1場次。

  - 3月5日辦理104年各垃圾衛生掩埋場操作營運經費核給暨缺失改善研商會及土壤及地下水污染工檢會各1場次。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：陳畇蓁                             局長：傅豫東

聯絡方式：082-336823#107

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣地政局                                                         填報日期時間：104年03月03日

- 重大業務執行情形：

- 為戴周○鳳君陳情其先夫戴○桂君之自書遺囑爭執，請求由合法繼承人協議後再行辦理。查上開繼承案尚未提出申請無從審認，又自書遺囑之爭執應訴請法院判決，依規定函復當事人。

- 為蔡○騰、蔡○明君陳情金城鎮莒光路72號建物所有權第一登記疑異，經查上開登記案經依土地登記規審查及公告15日，陳情人未於上開公告期間提出異議，依土地登記規則第7條規定，非經法院判決塗銷確定，登記機關不得為塗銷登記。當事人不服，應依法提出訴願。

- 受理民眾及地政士104年2月份辦理不動產買賣成交案件實際資訊申報登錄計100件，為避免逾期申報而受罰，本局主動以電話通知當事人並協助申報，截至目前尚無逾期裁罰之案件。

- 為辦理大、二膽島要塞管制限縮暨開放觀光區範圍土地鑑界案，本局於3月2日派員前往大膽島辦理完成圖根檢測及補建作業，並規劃下次登島測量路線，俾利盡速完成鑑界作業。

- 訂定本縣104年度辦理「圖解數化地籍整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫」之成果檢查計畫及督導計畫，函送國土測繪中心核備。

- 工作檢討與建議事項：

填報人： 陳忠壽                 主管：鄭傑民

聯絡方式：082-318823#5731      082-321177#200

金門縣文化局業務執行報告表

填報日期： 104年03月03日

- 重大業務執行情形（02月26日至03月04日）：

  - 公告登錄「歐陽鐘遠洋樓」、「北山古洋樓」、「李森掽洋樓」、「北山李氏兄弟洋樓」、「昭武第」、「何仁慈古厝」及「黃允棋六路大厝」為本縣歷史建築。

  - 辦理「縣定古蹟吳心泉宅」調查修復計畫結案報告書相關事宜。

  - 協助辦理召開「金門縣國定古蹟瓊林蔡氏祠堂彩繪調查研究與維護計畫」案，古蹟歷史建築審議委員會專案小組審查會議相關事宜。

  - 辦理本縣古蹟文台寶塔、虛江嘯臥、漢影雲根及邱良功墓園等環境割草訂約相關事宜。

  - 辦理「3D實體書鄉鎮巡迴推廣活動」，為地區閱讀推廣分別於2月28日、3月1日下午2時假烈嶼鄉圖書館、金寧鄉圖書館辦理本活動，透過講師導讀、並結合3C產品應用，引領鄉親體驗不一樣閱讀感受，與會者反應熱絡。

  - 辦理「104年補助地方文獻出版實施計畫」，並自3月1日起受理收件。

  - 辦理「年度業務作業電腦」採購招標作業。

  - 「洪清漳-與海有約」攝影展，元旦於烈嶼鄉文化館二樓登場，展至二月底，展出近六十餘幅珍貴的攝影作品，包括珍稀的潮間帶生物、戰地史蹟、人文活動。縣長陳福海稱讚洪清漳用影像來寫歷史紀錄，為地方留下很多珍貴自然和人文資產。鄉長洪成發推許洪清漳用心紀錄烈嶼美麗的海岸和自然生態景觀，讓各地更多好朋友到烈嶼感受島嶼之美。

  - 由行政院科技部補助的科普活動計畫「看見地球的吶喊」科學主題展，一月二十四日起至三月十八日止在金門縣文化局開展，並與「孔孟經書巡禮」聯合舉行開幕典禮，讓地球科學與書藝美學激盪出另一類的新舊文化火花，新任文化局長呂坤和歡迎鄉親一起來到文化局參觀，共同關心金門環保和藝文發展的議題。

  - 元宵小過年，配合年節元宵傳統節慶、推廣固有文化及傳統技藝教育，文化局配合元宵節活動將於金城鎮總兵署舉辦花燈展覽，並訂有花燈作品競賽辦法，一○四年三月四日止收件，分機關社會、大專高中職及國中小等組別，吸引各界踴躍參與，藉作品交流增添年節熱鬧氣氛。

  - 新春年畫特展於二月十七日至三月五日在文化局第一展覽場展出。

  - 金門縣文化局招募志工，年滿十八歲，對於藝文活動有興趣，具服務熱忱，喜歡接觸人群以及對民眾諮詢服務有興趣及對文化局志願服務工作內容有興趣者，都可報名，即日起至四月三十日止受理。

  - 農曆大年初九過後，有「小年夜」之稱的元宵節即將來到！歡渡乙未羊年的元宵佳節，金門縣文化局推出「三陽開泰，精彩100」系列活動，於元宵節（正月十五日）隆重登場。今年元宵燈會的兩個大型副燈「喜氣羊羊，歡度新年」及「羊羊得魚，開門大吉」，吸引許多遊客先睹為快；而「喜氣羊羊，歡度新年」主燈，也在後浦總兵署前場架設完成，迎接羊年元宵和與鄉親共同一個快樂佳節。

  - 金門國樂團赴台參加一○三學年度全國學生音樂比賽，二月二十八日下午四時起並於金門縣文化局演藝廳舉辦賽前音樂會，由六個團聯合演出十二首歌曲，悠揚美妙的樂音獲得縣府秘書長盧志輝和到場民眾熱烈掌聲鼓勵。

  - 二○一五金門元宵節到來，元宵節主題亮相前，主辦單位規畫「紙上燈謎會」，自三月二日一連三天舉辦，民眾自行剪下刊登於本報之謎題，依編號謎面、謎目和謎格、分別在明信片上填寫上謎底答案，郵寄或親送。

  - 二○一五年元宵節文化局推出系列活動，主題「三羊開泰、精彩100」的主燈打造完成，於三月五日晚間點燈。文化局今年特別邀請「傳統糊紙師」翁明鑫到場示範傳統民俗手工糊紙技巧，當天還規劃有晚間提燈遊街、燈謎會、羊年Q版小提燈及閃亮角燈發送外，今年花燈展展期十五天，於三月十九日止，吸引鄉親逗陣鬧元宵。

- 工作檢討與建議事項：無

填報人：白如婷(電話：082-325643#677）        局長：呂坤和

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣稅務局                                                               填報日期時間：104.03.03

- 重大業務執行情形：

  - 104年02月份飛躍稅務通跨區服務，本局受理他機關案件計58件(代收代轉52件及跨區代發6件)，他機關受理本局案件計28件(代收代轉16件及跨區代發12件)，合計飛躍稅務通跨機關作業辦理案件86件。

  - 積極推廣地方稅網路申辦，104年2月底止，計有土地增值稅23件、契稅1件、印花稅45件及娛樂稅4件，合計網路申報件數達73件。

  - 賡續辦理金融機構臨櫃代收稅款金資流電子化作業，104年2月劃解銷帳712件，解繳稅款1,867萬8,941元，有效縮短稅款解繳作業流程，減輕稽徵機關人工登錄繳款書負荷、提早稅款入庫時程，達成金流和資訊流的同步，解決冗長作業及耗費多工與稽徵成本。

  - 104年02月份受理納稅人申請房屋稅籍證明(含未辦保存登記老舊房屋)者125件，計金城鎮48件、金寧鄉30件、金湖鎮26件、金沙鎮17件、烈嶼鄉4件，適時核發證明，方便鄉親辦理各項補助或營利事業登記等。

- 工作檢討與建議事項：無

填報人：陳空招               主管：王漢文

聯絡方式：325197#201、0910-326-686