金門縣政府105年度6月16(星期四)第17主管會報會議資料

各單位業務報告:

金門縣政府業務執行報告彙整統計表

1050616

| 項次 | 單位名稱 | 填 送 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民政處 | ˇ |  |
| 2 | 財政處 | ˇ |  |
| 3 | 建設處 | ˇ |  |
| 4 | 教育處 | ˇ |  |
| 5 | 工務處 | ˇ |  |
| 6 | 觀光處 | ˇ |  |
| 7 | 社會處 | ˇ |  |
| 8 | 行政處 | ˇ |  |
| 9 | 主計處 | ˇ |  |
| 10 | 人事處 | ˇ |  |
| 11 | 政風處 | ˇ |  |
| 12 | 警察局 | ˇ |  |
| 13 | 消防局 | ˇ |  |
| 14 | 衛生局 | ˇ |  |
| 15 | 環保局 | ˇ |  |
| 16 | 地政局 | ˇ |  |
| 17 | 文化局 | ˇ |  |
| 18 | 稅務局 | ˇ |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：民政處       　　　　　　　　　　　　　　　        填報日期：105.6.14

一、重大業務執行情形：

- 辦理接待台南市東區吳區長明熙率團蒞府拜會等事宜。

- 協助內政部國土測繪中心假本府電腦教室舉辦「行政區域（含行政編組）界線管理維護平台」教育訓練。

- 陪同內政部民政司葉專員明淵赴烈嶼鄉辦理104年度公共造產「烈嶼加油站」實地考核複評作業。

- 金門縣105年動員業務訪評於6月6日假本府大禮堂舉行，由黃秘書長主持，行政院動員會報編纂劉泰益率中央各部會評核委員進行書面資料檢視和實地訪查，本府各單位所準備資料齊全，深獲評核委員肯定。

- 6月7日假金門縣文化局演藝廳辦理105年（第2次）役男以一般資格申請服一般替代役資格抽籤作業，由本處王處長主持，黃秘書長到場致詞勉勵，並抽出各鄉鎮抽籤順序。本縣總計192位役男須參加抽籤，經抽籤後錄取190位役男，中籤者將於105年6月起至106年2月止依其向各鄉鎮公所申請之先後順序分梯次依序徵集入營服役，未中籤者則依其原抽籤之軍種徵服常備兵役。

- 6月7日本處與金門衛生局陪同縣長前往岸巡總隊、海巡隊、軍機場（地支營、機步營）等單位勞軍，致贈慰問品、加菜金，提前向地區官兵賀節，祝其端午節快樂。

- 配合內政部辦理本縣臺灣宗教百景基礎建設指標解說牌所有權取得相關簽核作業。

- 6月9日北山鎮西宮、盤山福寓宮、山外英武山岩及南門天后宮舉辦醮慶活動，是日縣長分別親率各界      首長親往並循古禮上香祈福、祈求風調雨順、國泰民安。

- 受理民眾申請公祭及前往公祭儀典，總計有6場次。

- 為應中央健康保險署台北分局業務需要，提供5月份申辦「姓名、統一編號、出生日期更正或變更登記及死亡登記」電子媒體磁帶資料。

- 6月7、8日派員參加「105年為民服務(管理、實務)分區研習會」訓練課程，強化戶政人員專業知能，提昇為民服務品質。

二、跨處局之業務協調事項：無。

填報人：盧美紅、陳柏嘉、蔡建鑄、呂世義　　　　                             　　處長：王中聖

聯絡電話：082-318823#62121

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：財政處           填報日期時間：105.06.14

- 重大業務執行情形：

(一)	「105年金門地區軍事資源釋出評估暨規劃運用計畫」與第一優先廠商中華大學辦理議價。

(二)「104年金門地區軍事資源釋出評估暨規劃運用計畫」成果報告書審查業已通過。

(三)105年縣有非公用土地出租第2期租金（105年7月至12月）繳款書寄交承租人。

(四)依「金門縣縣有不動產產籍管理作業規範」規定落實每年與地籍總歸戶資料核對產籍檢核，本年度產籍檢核計771筆有誤，管理機關均為「金門縣政府」。查目前尚有537筆資料未更正(含地政局區段徵收271筆、觀光處撥用國有地未建檔66筆、國有地撥用未建檔164筆、19筆地號已銷號、17筆待確認)，釐清各管理單位更正。

(五)參與教育處第10次學校校園整體規劃欲納入之學校用地相關處理流程進度列管會議。

(六)依財政部函示規劃並執行「105年端午節前私劣菸酒專案查緝工作」，於105年5月31日至6月2日間，計查核菸酒販賣業者41家次及酒製造業者3家次，共計44家次，查核結果均符合菸酒管理法規定，本次專案查緝成果表及現場紀錄表函報財政部彙整。

(七)農試所擬續行推動金門小麥啤酒計畫，爰於105年6月4日邀請財政部北區國稅局金門稽徵所及本縣衛生局至農試所說明酒製造業設立相關規定及注意事項。

(八)金門縣警察局查獲金門大順酒廠股份有限公司涉嫌侵權酒品乙案，因案涉菸酒稅法，協助該局前往財政部北區國稅局金門稽徵所瞭解相關法令規定。

(九)105年度截至6月13日止，庫款支付共收辦付款及轉帳等憑單7,657件，付款憑單退4件，簽發縣庫支票595張，連線委託付款(電匯)11,930筆，存帳比率為95.25%，支付淨額共45億1,447萬餘元。

(十)	105年6月7日自來水廠查表員向金門新村社區總幹事反映本府經管69號3樓水表度數異常，於次日請榮工下包人員孔清輝協助本府前往查看，發現該戶主臥浴廁馬桶給水過濾器故障導致漏水，已先將水閥關閉並清理屋內積水，惟仍造成該戶及69號2樓牆面及天花板有滲水、發霉情狀，已請廠商報價，俾利辦理後續修繕事宜。

(十一)中和四眷村保全維護管理暨環境清潔招標案文件研擬。

(十二)中和太武山莊指定為古蹟、擬定管理維護計畫案，業委由沈炎平律師依法提出訴願，後續將持續協調新北市政府，保全本府整體開發利益。本案本府未編有預算，又位於新北市境內，管理維護困難，擬依文資法第20條第3項規定，函請新北市政府主動協助。

(十三)依政策目標，請廠商協助報價辦理中和四眷村都更存記作業暨眷舍拆除、簡易綠美化設計規畫含監造技術服務。

(十四)研擬西南門里辦公處及新市特產中心政策小組討論會議相關文件及資料整理。

(十五)「中和金門新村公設功能複檢暨點交作業」業於105年5月28日完成，管委會函請本府出具申領公共基金相關文件，整理該等文件及簽辦文件用印事宜。

(十六)回復民眾投書縣長信箱，有關中和金門新村綁約10年不得移轉，建議縮短年限問題。

填報人：黃惠美					               主管：處長  王漢文

聯絡方式:62269

金門縣政府業務週報

填報機關：金門酒廠實業股份有限公司

資料時間：105年6月5日至105年6月11日止

| 本週重〈主〉要業務辦理紀要 | 承辦局室 |
| --- | --- |
| 營業額： 母公司: (詳如附件一) 105年全年度預算營業額124億7,204萬7,743元。 1-4月份預算營業額35億3,296萬1,745元，累積營業額32億4,828萬3,766元，達成率91.94%。 5月份預算營業額15億2,058萬3,798元，累積至5月31日營業額13億7,655萬4,006元，達成率90.53%。 6月份預算營業額11億5,290萬2,944元，累積至6月11日營業額2億6,397萬5,955元，達成率22.90%。 廈門公司：(詳如附件二) 105年全年度預估營業額人民幣1億6,149萬3,696元。 1-5月份預算營業額人民幣3,925萬107元，實際營業額662萬4,274元，達成率16.88%。 6月份預算營業額人民幣2,437萬6,068元，累積至6月11日營業額8萬821元，達成率0.33%。 生產量：(詳如附件三) 105年全年度預算產量2,419萬742公升。 1-5月份預算產量1,000萬8,782公升，實際產量1,046萬7,198公升，達成率104.58%。 6月份預算產量172萬245公升，累積至6月11日實際產量60萬5,812公升，達成率35.22%。 本公司招標採購案： 「58度1000毫升特級酒外箱」，佳大紙器股份有限公司得標，決標金額為新台幣107萬6,544元整（底價78.87％）。 「105年PE膠膜等13項包裝材料」，金軒麗實業有限公司得標，決標金額為新台幣616萬3,307元整（底價91.31％）。 「105年度微軟軟體大量授權EA採購案」，105年06月08日第1次開標，開標結果：流標。 「蔣公紀念酒瓷瓶等四項」，105年06月08日第1次開標，開標結果：廢標。 重要工程執行進度： 金城廠第三條生產線設備新建工程： 土建標：工程預定進度：100%；實際進度：100% (1)本案建照執照第四次變更設計，65停車位及1裝卸位於105.06.07日執行劃線作業。 (2)承包商於105.06.02日再檢附竣工結算明細函送監造單位復審，監造單位於105.06.03日函復電梯及洗窗機等操作維護手冊需補件，須先行辦理結算變更程序。 機電標：本案刻正辦理第一次變更設計。 工程預定進度：91.47%；工程實際進度：30.80% 廠商目前廠房內設備放樣，室內設備安裝施作，目前刻正辦理第一次變更設計程序中。 主要落後原因： (1)本案因辦理第一次變更設計作業。 (2)廠商設備在台備料尚未進場，故無法將進度列入計算。 工甲-四工業區廠房及聯外道路採購案： 工程預定進度：99%；實際進度：99% 聯外道路AC透層已鋪設完成，僅剩10公分AC瀝青厚度尚未完成，俟天氣放晴後立即施作。 新包裝工廠與包裝材料庫： (1)於104.09.14召開委託監造服務招標文件審查，統包工程招標文件刻正辦理審查修正中。 (2)投資總額變更差異分析經於104.12.10及104.12.28召開檢討會，已依會議決議修正完成，並於105.03.02簽奉核准，移請使用單位函報縣府辦理變更核定。 (3)統包招標文件修正第二版已於105.03.14提送，再提供用使單位審查，於105.04.21將包裝廠意見先行提出專案管理廠商修正。 (4)於105.05.23簽呈監造案評選，因投資總額尚未完成，預算未明確無法進行招標程序。 (5)於105.06.07針對統包文件之架構與專案管理廠商洽談，並提供案例參考，並安排時間針對問題當面說明立即修正。 金寧廠廢水三場新建工程： (1)設計單位己於105.04.15日提送修正後細部設計第8版成果供審，因受105.04.07日假環保局召開「金寧三廠整廠系統新建工程環境影響說明書」變更內容審查會，出席委員針對新設UASB所使用之土地，已超出原環評開發範圍，依環評法之規定需重新申辦環評或需重新調整旨案新設UASB位址。 (2)經本公司內部討論確認修正至北側綠地，並請設計單位依修正後位置重新修正本案擋土牆、設備功能分析、機械、管線、電氣、儀控佈設位置、數量計算式、預算書等相關資料，並於文到30日內修妥第8版細部設計成果供本公司審核。 (3)本次設計成果先不予送縣府及內部委員審查，俟全案修正確定後，再依程序送相關單位審查，本案預定105年6月中旬修正完成。 金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程： 建築結構第2版監造計畫書設計單位已函退設計單位依第2版審查意見修正中，預定105.06.15日修正完成重新提送審查。 製麴三廠新建工程： 工程預定進度：87.093%；實際進度：87.095%。 主要落後原因： (1)經每週定期工會檢討結果，係因承商工班不足及水電材料進場延宕所造成，屬可歸責於承商之情事，故造成有進度落後情形產生。 (2)趕工計畫書第2版本公司已核，將督促承商依趕工計畫內容據以趕辦，俾利工進。 金寧廠二期筒倉興建工程： 工程預定進度22.989%；實際進度26.64%。 金城廠現代化油庫興建案： 因預算不足已移請物料處辦理投標總額變更及補辦預算。 金城廠廠區外員工停車場空間動線整體規劃改善工程： (1)本案業於105.05.16日函送採購招標所辦理工程招標中，預定105.06.14日下午02時30分假採購招標所辦理開標。 (2)本案監造計畫書設計單位依規定期限送本公司審查，審查結果尚有項內容待修正處理，已函退設計單位依審查意見修正處理中。 其他重要業務辦理紀要 地區小麥本週進場數量：0公斤；累計交貨數量：210萬5,790公斤。 |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：_ 建設處___填報日期時間：__105.6.15

- 重大業務執行情形：

  - 召開105年冬季小麥種源研商會議，因年初寒流連雨導致台中市大雅區農會契作小麥種子部分穗上發芽，恐影響今年小麥種子供應；目前已統計台中大雅區農會及台南豐南農場可提供12萬公斤、農試所庫存3萬公斤、金門縣農會收購地區小麥7萬公斤、地區農友自留7萬公斤，共計約29萬公斤，已達地區小麥農友每年需求量27萬公斤，後續將辦理小麥種子配售作業。

  - 辦理埕下營區轉型野生動物救傷站現勘作業，104年度已針對診療室及廁所部分完成修繕，105年度則針對特定物種進行收容空間修復，並暫定於今年冬季進行物種搬遷及圈養作業。

  - 依都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換辦法簽辦公告作業，本年度計有12筆土地可供交換，公告日期為105年6月14日至105年7月14日計30日，申請時間自105年7月16日起至105年8月31日止計30日。

  - 105年5月31日召開「金門縣古寧頭-南北山聚落及雙鯉湖周邊整體環境景觀營造規劃案」議價會議，由水牛建築師事務所以90萬5,000元整承攬。

  - 105年6月2日林兜呂氏宗祠周邊地坪改善現勘後，將依地方提案需求，核定所需經費。另有關后壟及陽明下湖堤岸崩塌部分，經與工務處確認，已展開處裡，相關災害搶救及治水需求並將彙整資料向張景森福建省主席暨政務委員報告。

  - 105年6月4日辦理「湖下木棧道改善現勘」，本案依會勘結論，公所願意承擔起執行責任，明確維護管理權責。短期內將全面檢修木棧道構件損壞部分，並定期整理兩旁植栽，維護使用安全；長期則將徹底檢討結構及照明改善方案，並使用耐候且易於管理維護的材料，符合縣長承諾。

  - 105年6月6日參加105年度行政院動員會報蒞金動員業務訪評會議，內政部營建署訪評本處辦理之工程重機械編管及運用計畫，訪評官並實地訪評金三榮工程股份有限公司之工程重機械類別及數量。

  - 105年6月8日辦理金沙鎮山西段1726地號土地上違規堆置營建剩餘土方會勘。

  - 105年6月8日辦理「105年度烈嶼鄉頹屋危屋處理作業工程」新增1件頹屋先期現場會勘，請設計監造單位依會勘結果先行調配，於105年6月13日提送修正設計預算書圖。

- 工作檢討與建議事項：無

填報人：鐘立偉、呂基鴻、樊德正、陳明伶、商中治、陳彥志    主管：許志忠

聯絡方式:（082）326204

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 農、林、水、畜、防五所   填報日期時間： 105.6.15

一、重大業務執行情形：

農試所9項

- 6月1日辦理105年度一條根認證證書頒發典禮，核發證書予：一條根實業社、王大夫一條根有限公司、金太武一條根本舖、香蜂一條根商行、浯記一條根商行等，共計5家廠商。

- 辦理代購各雜糧產銷班豐糯2號、3號、4號高粱收費及轉入專款帳號等事宜。

- 5月31日進行胡蘿蔔、稜角絲瓜等作物新品種引進栽培試驗採收作業，計收穫胡蘿蔔新黑田五吋等兩品種100公斤、本地種稜角絲瓜10公斤，並進行試驗調查結果統計分析，作為爾後推廣輔導農友種植之參考。

- 縣府農林科於5月28至29日辦理辦理農產品促銷展售活動，本所協助安全農業示範戶陳國富、張信固、林國青、吳駿鑫及黃順達等農友種植之菜豆、玉米、小蕃茄、小白菜、萵苣、蒜頭、青蔥、青江菜、高麗菜等蔬菜促銷展售，共計銷售250餘份，本所亦配合展售推廣金門麥米55包。

- 於5月31日召開安全農戶座談會，協調各農戶生產夏季蔬菜事宜，並提議成立安全蔬菜產銷班，以加強各安全示範戶之間協調合作。

- 於6月02日配合供應學校營養午餐安全農業示範戶黃順達種植之小白菜及青江菜共銷售118公斤(每公斤售價50元)，銷售學校有金湖國中、金寧中小學及附設幼兒園、賢庵國小、垵湖國小等學校。

- 辦理105年契作小麥保價收購作業，核定總面積1,768.66公頃，於4月8日開始監割採收，本週截至目前為止累計收穫1,469.44公頃佔總面積83%、收穫量2,172,317.193公斤，平均產量1,478.33公頃，並續配合農友電話通知辦理田間農藥殘留採樣送防疫所檢驗。

- 辦理金門選一號稜角絲瓜品種權試驗及繁殖採種作業，繁殖面積0.3公頃，於6月1日搭設網袋，防止蟲害等，將於明年度繁殖春季蔬菜穴盤苗使用；另繁殖苦瓜採種作業，於6月2日進行整地做畦，繁殖面積0.2公頃，將於明年度繁殖春季蔬菜穴盤苗使用。

- 辦理落花生栽培試驗，因部分落花生試驗田遭5月22日大雨沖毀，本周重新進行機械播種作業，重新播種面積為2.8分地，總計本年度落花生栽培面積為5分地，預計於9月下旬及10月上旬試驗落花生機械採收。

林務所15項

- 辦理中山林18.54公頃林區林下整理作業，以提昇林木健康生長環境，營造優質森林意象。

- 完成署立醫院與燕南書院周遭環境整理及補植，栽植櫻花及金露花，共計109株。

- 為提升金門整體綠美化成效，於陶瓷廠及中山路與伯玉路造景區種植層榕及繡球花等27種植栽共計1,051株，並於金城車站圓環、東門圓環等2處，更換擺設孔雀草及小百日草共計1,230盆，有效創造交通新亮點。

- 執行中山路及伯玉路口整地客土作業，計客沃土31車次，共217立方公尺。

- 為推動道路綠美化並提升景觀美質，動員518人次，執行伯玉路、環島南路及桃園路等18條主要道路83公里行道樹生態綠廊管護作業，另於西海路及環島南路補植紅鐵莧，共計1,400株。

- 於烈嶼鄉濱海大道及文化局等27處辦理黑角舞蛾及綴葉蟲螟防治作業；另於東店往田埔等4處噴灑白殭菌防治松材線蟲，以維護林木健康，保存珍貴綠資源。

- 協助端午節龍舟賽與金防部高賓訪視等3處活動場地佈置所需，出借各式花木148盆以增添氣氛。

- 培育原生苗木及綠化植栽計移植金露花、福建六道木等5種花木11,250盆。

- 加強撫育管護在床之長紅木與朴樹等百餘種苗木約28萬餘株。

- 培育管護千日草等季節性花卉100萬餘株，提供地區環境美化資材。

- 推廣環境綠美化，民眾申請案15案與縣議會、動植物防疫所與金防部本部連等8個機關單位營造環境綠美化，提供百日草、桃金孃等美化花卉與綠化苗木計2,169株。

- 受理縣府1999熱線、各機關學校申請及本所主動處理修剪及伐除案計12案，修剪開瑄國小、北堤路、省政府前道路等8處榕樹、樟樹、蒲葵、白千層等樹木計219株；移除前厝、東沙4處木麻黃、銀合歡、相思樹枯木、倒木及懸吊木計14株。

- 辦理金沙樂齡學習中心參訪植物園及DIY課程服務，計1場次38人次。

- 經營管理植物園26公頃，維護環形劇場、球型劇場等展示館6棟及公廁2棟。

- 經營管理森林公園園區36公頃，辦理園區清潔維護、生態導覽館管理、竹類標本園及公廁清潔維護。

水試所7項

- 105年6月6日進行兩岸金廈海域漁業資源增殖放流用魚苗：黃錫鯛苗3萬尾與象牙鳯螺1萬粒撈捕蓄養作業。

- 105年6月6日前往小金門羅厝漁港協調安排與承租參與金廈海域兩岸魚苗共同放流活動之船舶 (載運魚苗船為藍海168號與安達八號漁船；搭乘新聞媒體記者為海誠99號娛樂漁船，乘客定額12人)於指定時間派船停靠水頭突堤碼頭，以備裝載魚苗(0800)及媒體記者搭乘(0930)，同時當日動員漁民自主駕船前來參與活動。

- 105年6月7日進行兩岸放流資材設備整備並向金門港務處（水頭）辦理申請兩岸魚苗放流活動之船舶停靠水頭港突堤碼頭及向水頭安檢組申請當日參與放流人員與記者搭船事宜。

- 105年6月8日0500進行箱網黃錫鯛苗撈起集中於九孔池蓄養網中，由於今年魚苗放流採用魚苗袋裝載方式，並於0630開始以碎冰降溫、裝入魚苗(黃錫鯛100-150尾/袋、黑鯛苗300尾/袋)及1瓶凍結瓶裝水並注入氧氣打包，共計約有250餘袋；0730承租大吊車裝載啟程赴水頭，0820利用吊袋進行魚苗吊裝至金門號試船後甲板橋，0930啟程航向金廈中線（檳榔嶼與上嶼間）海域，1030駛達金廈海域中線與廈門市海洋與漁業局船隻於紅色燈標會合。

- 105年6月8日上午11時與廈門市海洋與漁業局(廈門漁業研究所)在檳榔嶼與上嶼海域禁限制水域線，首度由建設處許處長志忠與廈門市海洋與漁業局林總工程師懷遠，分至雙方船舶後甲板共同進行漁業增殖魚苗放流活動，隨即將船上大批魚介貝類苗利用魚梯緩緩移放海中(大陸活魚運搬船利用吊網垂放水中)，過程非常順利，同時彰顯兩岸對金廈水域資源復育之重視，透過兩岸於金廈漁業增殖放流使附近海域之魚介貝等物種更具多樣性，讓金廈海域漁業資源永續經營，且能生生不息，嘉惠漁民增加收益；這是繼去年後雙方再次攜手共同合作放流，本次本所放流魚苗種類包括黑鯛魚苗2萬尾（3-5公分）、黃錫鯛3萬尾（5-7公分）、象牙鳳螺1萬粒；大陸方面，放流主要以大黃魚18萬尾、黃錫鯛2萬尾、黑鯛3萬尾，共計23萬尾。兩岸動用船隻：本所派金門號試驗船支援及租用載運魚苗漁船2艘及搭乘新聞媒體記者娛樂漁船1艘船及漁民自主參與數艘；廈門方面出動了1艘5-600噸活魚運輸船（船籍平潭）及1艘廈門市海洋綜合行政執法中隊船舶參與放流活動，雙方人員和媒體相互拍放流畫面，訪談與記錄見證歷史一刻。

- 105年6月9日派員參加2016第八屆端午節龍舟競賽園遊攤位設攤，提供石蚵美食(蚵仔炸、蚵仔煎及海藻凍)，讓參與活動的人員享用有端午味道的午餐。

- 105年6月11日金寧中小學輔導室辦理學生生涯發展教育，日昨帶領全校七年級師生進行「工作世界參訪」，安排學生觀賞鱟的生態解說影片，參觀養殖池以及水族教育展示館，透過影片觀賞及戶外養殖池的成鱟觀察來了解鱟的奧秘。

畜試所3項

- 2016/6/6：年度推廣第四批牛隻提領(部份)，甲標提領2頭，丙標提領4頭，計歲入新台幣409,205元整。

- 2016/6/9：配合「2016金門縣第八屆端午節舟競賽活動」辦理冰品推廣活動。

- 2016/6/10：105年離島建設基金補助公告截止受理，合計趕牛走道登記戶8位，防檢疫隔離欄舍5戶與污染防制設施3戶。

防疫所15項

- 牛隻口蹄疫預防注射127頭。。

- 牛隻診療13頭及羊隻診療4隻。

- 生鮮牛肉銷台6頭，標章黏貼79張，計2158.79公斤。

- 牛隻耳標釘掛49頭。

- 肉品市場豬隻採血5頭。

- 羊隻採血4隻。

- 養禽場訪視7場次及牧場消毒8場。

- 參加動物疫災災害緊急應變小組視訊會議1場次。

- 病死畜收處227隻及焚化128隻。

- 狂犬病預防注射14隻。

- 寵物登記5隻，認養1隻。

- 流浪動物實施絕育手術2隻。

- 流浪犬貓收容9隻。

- 辦理入侵紅火蟻監測182點，防治處理56處，處理民眾通報紅火蟻2件。

- 辦理蔬菜農藥殘留檢測2件。

二、工作檢討與建議事項：  無

填 報 人：劉淑如、張金為、柯逢章、呂建華、李有世

主    管：楊慧明、葉媚媚(代)、楊文璽、莊謙恭、文水成

聯絡方式: 333381、352846、326408、332621、336626

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：教育處　　　　　　　　　                                   填報日期時間：105.6.13

- 重大業務執行情形：

  - 「105年世界海洋日環境教育活動」，訂於6/19日假水試所舉辦，限額80人，歡迎有興趣之民眾踴躍報名。此活動由行政院環保署指導，環境教育學會主辦，水試所、國家公園管理處、環保局、本處、金門社區大學等協辦，活動流程上午規劃，認識海洋生態、文昌魚、石蚵等啟發愛護海洋之心，分類頭足綱、腹足綱、雙殼綱。下午讓學員能更進一步認識石蚵文化，觀賞新拍攝石蚵影片。

  - 「本縣樂活飆泳賽」，將於6/20日假縣立游泳池辦理，此賽由本處主辦、金門縣立體育場、金門體育會承辦，金門體育會游泳運動委員會、金門各級學校協辦。報名組別：(1)國小混合組，男6人、女6人。(2)國中混合組，男6人、女6人。(3)高中男生組，男6人。(4)高中女生組，女6人。報名地點為本縣體育會游泳運動委員會，各校均須組隊參加，比賽成績按排序報本處核備。

  - 「105年大手牽小手，幸福健康一起走」活動預定8/6日假縣立體育館舉辦，參加對象為本縣的親子共150對，幼兒150人，家長(父親為宜)150人，總共300名。活動報名日期自即日起至7/8日截止，至本處網頁公告下載報名表或向就讀學校索取報名表，將於活動日前3日於本處網頁公告活動錄取名單。活動由本處主辦、台灣幼兒體育學會承辦；其活動內容有(一)、幼兒律動：大會操、大會舞。(二)、親子趣味競賽、親子遊戲。凡參加之幼兒每人贈送魔術腰帶及闖關後領取餐盒一個。

- 建議事項：無。

填報人：王雅                        主管：李文良

聯絡方式：325630#62413

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處                                                        填報日期時間： 105.06.15

一、重大業務執行情形：

  - 「金門縣Ⅱ-6計畫道路(國順街至金湖國中段)道路新建工程」地上物拆遷協調工作，大致可於7月底完成。廠商業已提送招標資料，俟完成公開招標前置作業後即簽核，預計6月下旬上網招標。

  - 「金湖鎮尚義住宅區興建住宅工程」委託技術服務案，原訂105.06.07上午10:00召開資格標審查會議，因無廠商投標致流標，按程序續辦第2次公開招標作業(等標期7日)，業於105.06.08上網辦理，等標期為105.06.13至105.06.20下午17:30截止領投標並訂於105.06.21上午10:00召開資格標(第2次)審查會議，不受3家廠商限制。

  - 「金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程」本案設計單位依規定於105.05.09.提送本案基本設計成果，確認本案提送資料無誤並排定委員相關行程後，於105.06.15.召開審查會議    。

  - 「金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程」規劃及基本設計成果已於105.04.06審查通過，設計單位依限提送細部設計成果，並已於105.06.06召開細部設計成果審查會議，刻正辦理細部設計修正作業。

  - 「金門縣環島西路二段機車專用道興闢工程」已於於105.05.27開標，因未有廠商投標流標，思考已於105.05.30提送修正文件，於105.06.07完成檢討並函送採購中心重新招標，案預定於105.06.24上午10時開標。

  - 「金門縣伯玉路一段道路整建暨排水改善工程」規劃及基本設計成果已於105.04.19審查通過，依契約規定應於105.06.20前提送細部設計成果。

  - 「新北市中和四眷村-圍籬工程」案，於105.05.23召開政策小組會議，原則取消辦理，俟會議紀錄再另案簽辦與廠商終止事宜。

  - 「金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」金湖區域已於1105.05.23前提送修正基本設計，將俟確認修正完妥後，續辦細部設計事宜。另金城及金沙區已於105.05.09.簽奉核准採家戶接管方式續辦，並請設計廠商於105.06.22.前分別提送修正規劃及基本設計成果過府憑辦。

  - 「金門縣環島北路四段(洋山路口至成功路口)道路拓寬工程」已分別於105.03.03、105.04.06及105.05.12召開工作會議，針對各管線及相關工作界面協調整合、金沙二號橋及擋土牆結構設計討論，現設計單位已提送修正細部設計成果預算書圖(第三版)，本案已安排於105.06.15召開細部設計成果審查會議。

  - 「金沙水庫增設閘門工程」廠商應於105.06.17前提送細設，另水利建造物改建申請，黎明公司已提送價金、工期、工作內容等資料（經洽水利署，本案不需辦理水庫安全評估），經函請廠商對價金部分補充說明，6.13回復，俟檢視處理後，即可簽辦議價作業。

  - 「金湖鎮湖前後318號周邊污水接管工程」本案已於105.06.04.提送修正細部設計成果，並於召開105.06.06.民眾說明會完畢，待確認無誤後續辦本案相關事宜。

  - 「1-1計畫道路」興建方案，經105.6.13由建設處彙整「以水頭港區周遭縣有土地與1-1計畫道路用地（后豐港至西海路段）土地所有權人交換土地方案」向縣長簡報後，己確認執行方向並由建設處、工務處及地政局共同辦理暨每周召開推動小組會議研商，目前本處於105.6.13已正式啓動相關規劃設計作業，並請設計單位於105.6.16過府討論規劃設計內容、重點事項及期程，及同步進行徵收前置作業;另建設處則協助依會議討論結果修正後，並提供說帖予縣長私下探詢所有權人之意願。

  - 「環島北路四段」道路拓寬工程之土地取得由本府與金沙鎮公所共同協調處理。其中榮湖段880及883地號黃水彬等三人共有土地，經多次溝通協調後，皆已出具土地交換同意書、土地使用同意書及縣有非公用不動產交換申請書予本府辦理後續土地交換事宜，己於105.5.27辦理現地會勘，接續委託估價師辦理市價查估作業，目前請估價師報價中。環島北路四段12m道路範圍私有土地辦理徵收作業中，徵收計畫書己會辦本縣地政局協助審查並完成修正，計畫書地政局已於105.4.28協助函文轉送內政部地政司審議，該部己於105.5.25召開審議會議，將依審議結果辦理後續相關事宜。環島北路(高陽路口至洋山路口)道路拓寬工程，案內道路範圍涉及二筆私有土地，該兩位地主己選定欲交換之縣有地，已於105.3.21洽2位地主取得縣私有不動產交換方案申請書，己簽准同意交換方案，並於105.4.14將審議資料會辦財政處協助提報本縣縣有財產審議委員會辦理審議事宜，財政處已於10.5.31召開縣產審議委員會進行審議，將依審議結果辦理後續事宜。

  - 環島北路(高陽路口至洋山路口)道路拓寬暨自來水、污水管埋設工程：

本案已於105.2.22開工，預計於106.2.10完工;截至105.6.12止預定進度：22.86%，實際進度：8.047%，進度落後-14.813%。

目前第一工區（高陽路口至斗門路口)施作工項為污水、自來水、共同管溝埋設。進度落後部份己請承商提報趕工計劃書，俟審核後請監造單位督促承商確實依趕工計劃書執行。

  - 金門縣金沙鎮環島北路、沙青路、成功路及環島東路等部份鋪面改善工程：

本案已於104.3.9開工，預計於105.8.10完工;截至105.6.12止預定進度：59.46%，實際進度：63.91%，進度超前4.45%。

目前沙青路均已施作完成，環島東路一段已施作完成1K+960~1K+280（680M），刻正進行2K+436~1K+960（476M）弱電管道，伸縮縫及間縫清理、填縫作業、既有路基改善。

  - 金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(金寧基地)：

本案已於104.4.7開工，預計於105.7.18完工;截至105.6.12止預定進度：76.94%，實際進度：69.48%，進度落後-7.46。

北區街廓目前均已施作完成，刻正辦理級配層回填夯實作業;南區街廓目前刻正施作中，近期施作南區慈湖路側人行步道工程。

  - 金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(烈嶼基地)：

本案已於105.3.1開工，預計於106.8.26完工;截至105.6.12止預定進度：4.827%，實際進度：2.053%，進度落後-2.774。

目前辦理整地測量作業，後續將開始施作污水工程。

  - 金門大橋CJ02-C標主體工程施工現況：

金門大橋CJ02-C標主體工程業於102年4月2日由國登公司以新台幣66億7,836萬元得標，並以102年5

月21日為契約開工日及起計工期，截至目前105年6月10日之實際施工情形預定進度58.75%、實際進度

38.30%、落後-20.45%。

目前主要施工項目及辦理情形：

- 補充地質調查鑽探（共152孔）：合計完成118孔。

- 基樁工程(共532支)：原進行P18、P32、P50及P51橋墩基樁施工，因工安事故停工中。累計完成小金端A1橋台、P1~P26、P28、P29、P32~P36及P39橋墩基樁計170支;大金端A2橋台、P51~P73橋墩基樁計141支，合計完成311支。

- 基礎工程(共75座)：原目前進行P15、P17、P21、P52基礎施工，因工安事故停工中。累計完成小金端A1橋台、P1~P14、P20~P22橋墩基礎共計18座；大金端A2橋台、P53~P73橋墩基礎共計22座，合計完成40座。

- 墩柱帽梁工程(共73座)：原進行P13、P21、P22、P53墩柱施工，因工安事故停工中。累計完成小金端P1~P12、P14、P20橋墩墩柱共計14座；大金端P54~P73橋墩墩柱共計20座，合計完成34座。

- 上部結構(共74跨)：目前完成小金端第1~12跨S1~S12，大金端第1~17跨S58~S74，合計完成29跨;小金端因P13墩柱尚未完成致工作車無法推進，大金端因工安事故致棧橋及構台停工，影響工作車托架安裝。

- 外套管打設(共291支)：累計完成P15~P19、P25~P27、P30~P32、P37、P39、P44、P47~P52，計184支。

- 防淘刷工程(P42~P50)：目前無施工。

- 臨時碼頭:大小金端臨時碼頭已設置完成並已啟用。

- 施工棧橋:全面封閉管制，進行結構安全檢查。

  - 「烈嶼鄉第三標汙水下水道級用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」施工中。

  - 「金沙鎮第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」驗收中。

  - 「金寧鄉第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」已完成，近期辦理驗收。

  - 「官澳灣口浚深暨週邊環境改善工程」、「金門區域排水增設小型攔蓄水設施工程(101~103年度第三期區域)」及「堤北分區及忠孝新區排水改善工程」施工中。

  - 「浦邊區排小型攔蓄水工程」、「中墩排水改善工程」驗收完成，「金門地區小型排水改善工程」驗收中。

  - 105.06.06~06.07經濟部水利署八河局督導「堤北分區及忠孝新村排水改善工程」。

  - 105.06.06委託屏科大辦理金寧鄉水災自主防災社區教育訓練課程及兵棋推演。

  - 105.06.08福建省主席張景森視察大陸引水計畫。

  - 「金門縣金城鎮中正國民小學東棟教室拆除重建工程」(4樓建築)工程期限為104/06/30，6/30報竣工，7/7竣工查驗，7/7使照會勘，104.07.23初驗，於104.09.22缺失複驗即使照複驗，於104.10.12驗收，104.10.13教育訓練，於104.10.12取得使用執照，校方於104.10.21辦理啟用典禮，綠建築申請文件於105.03.14辦理掛件，105.06.02赴現地勘查，故尚未完成結算作業。

  - 「金門縣警察局交通警察隊、少年警察隊綜合勤務大樓新建工程」於103.07.09開工，預訂於105.04.20前完工，103.7.14現地放樣勘驗，104.05.09結構體完成，104.07.02門窗進場安裝，104.12.17外牆全部拆架，已於105.04.20竣工，目前辦理驗收程序中。105.05.06使用執照現勘，105.05.20室內裝修查驗，105.06.03辦理工程初驗，預訂105.07.11前複驗。

  - 「金門縣述美國小餐廳廚房暨專科教室新建工程」於103.12.25決標，由聖林營造工程股份有限公司，以3,314萬元得標，03/17辦理施工前會勘。建築執照於3/20取得，5/29建管開工，05/06開工，工程完工日期為105.11.04完工，7/4進行地下室擋土支撐及開挖，因104.10.16大底梁柱放樣，鋼版樁施作錯誤，提出7版次改善計畫仍未核定，因施工廠商進度落後已達20%，屬重大進度落後情事，本府於105.02.19函文通知廠商解約，承商於時限內來函提出異議，本府於105.02.23回覆，又承商於105.04.13函向工程會提出異議申訴，已於105.05.11及105.05.30召開二次申訴會議，排訂105.06.17召開清算會議協調會。

  - 「金門縣警察局交通警察隊拖吊保管場新建工程」，工程新設拖吊保管場，提供停車格65位，機車75位服務。於104.08.04決標，由岩輝營造工程股份有限公司，以1,173萬8000元得標。排訂104.09.07林木移植會勘及施工前會勘。104.09.18開工，預訂105.03.15完工，承商於105.03.25竣工，於105.04.22辦理驗收，並於105.05.05複驗完成，自該日起計保固期。

  - 「金門縣北海岸旅遊帶周邊景觀改善工程」於104.12.28決標，由昌陞營造有限公司，以1,727萬7,179元得標，104.12.30開工，排訂105.01.20召開開工前會勘協調會議，於104.12.30停工，於105.01.27復工，105.04.11放樣基準點確認會勘，105.05.15進行基礎及地梁澆置作業，105.05.26進行柱澆置作業，預訂本月底進行平台頂澆置。

  - 「金門縣立體育場室外籃球場整建工程」於104.12.30決標，由駿益營造工程股份有限公司，以847萬元得標，於105.02.21開工，已於105.02.25施作工區圍籬及辦理球場原有面層拋除清運作業，另現地土層軟弱與契約不符無法施作及金城國中建議部分場地設施更動，已於105.03.15現勘及105.04.11召開會議定案。因現場工項已無可施作項目廠商於105.03.30申報停工，土壤改良方案確認於105.05.12申報復工。105.06.06赴教育處參加籃球場地設施協調會議，當日確認籃架標線等設施規格。目前辦理土方地質改良作業。

  - 「金門縣動物收容中心新建工程」工程為地上一樓建築物，樓地板面積為625.8平方公尺，於105.01.11決標，由長豊營造工程股份有限公司，以2,066萬元得標，已於105.03.04施工前會勘，因配合建照及五大管線取得時程，於105.04.11申報建管開工及契約開工，因連日大雨致105.06.01始進行基礎大底澆置，排訂105.06.15基礎澆置作業。

  - 「金湖鎮金湖國民小學第一期校舍改建工程」(金湖國小委託代辦)，工程為地下一樓，地上三樓建築物，共五棟建物，總樓地板面積為8,268平方公尺，工期為900日曆天，於105.03.30決標，由和勤營造工程股份有限公司，以2億3,558萬元得標，目前進行施工及品質計畫書審查中，並排定105.05.07動土典禮，因配合學校上課時間指定105.07.01開工，目前進行材料送審及分項計畫書審查。

  - 「台北縣中和五眷村-復興新村改建統包工程」：30戶餘屋於104.09.24完成移交。另1年項目之保固責任，於104.10.23同意解除保固。公設缺失於104年4月改善完成，104.11.28赴台與管委會召開公設點交協調會議，財政處於104.12.11召開府內部檢討會議，並於105.01.24召開點交協調會議。另於105.03.26~27會同第三公正單位辦理公共設施檢測暨點交會勘，排訂於105.05.21辦理第一次複驗，105.05.28辦理第二次複驗，缺失均已改善完成，並移交金門新村管委會接管。104.11.10及104.12.22及105.04.22召開三次民事庭，廠商撤銷案件；仲裁庭部分則於105.04.18第一次詢問庭，排訂105.07.04召開第2次詢問庭。

  - 工程技術審查：

- 上週(105.06.06~105.06.08)審查工程技術資料(包括規劃設計成果報告、發包與預算書圖等)14件，如「金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程」之細設書圖、「金門酒廠醱酵大樓新建工程」之細設書圖，分別就烈嶼國中市地重劃請補充箱涵結構計算書，以及金酒醱酵大樓機電計算書目錄字體不同等重點提出審查意見。

- 另審查監造計畫書1件、材料送審1件。

  - 工程督導：

6月7日督導土木工程科「金門縣金沙鎮環島北路、沙青路、成功路及環島東路等部份鋪面改善工程」，就太武社區路段破碎細料未清等項目開立督導缺失，並限廠商6月20日前改善完成。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：王毓敏                                                     處長:張忠民

聯絡方式：082-318823#62665

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：觀光處                                                 填報日期時間：105.6.14一、重大業務執行情形：

  - 旅宿業管理業務

1、105年度民宿申請設立：計有30案，已核准19案，2案限期改善（改善原因：違建簽證、房間設於違建內/建物使用非為住宅），1案駁回（房間數已超出「民宿管理辦法」規定之經營規模），2案刻簽核准設立中，5案各單位審查中，1案依程序安排現勘。

2、本年度民宿申請變更：房價變更計有3案，房間數變更計有2案，歇業申請計有2案，申請登記證補發計有1案。

3、本年度旅館申請：暫停營業1案。(統計至105.06.13)

  - 辦理6處旅遊服務中心之旅客服務事宜，本年累計服務人次如下：金門尚義機場計6,522人次(本國人士4,604人次、外國人士1,918人次)、水頭碼頭計7,668人次(本國人士2,121人次、外國人士5,547人次)、九宮碼頭計12,070人次(本國人士9,189人次、外國人士2,881人次)、金城車站計21,444人次(本國人士12,153人次、外國人士9,291人次)、沙美車站計3,141人次(本國人士2,810人次、外國人士331人次)、山外車站計13,758人次(本國人士10,374人次、外國人士3,384人次)，總64,603人次(本國人士41,251人次、外國人士23,352人次)。(統計至105.06.13)

  - 受理民眾申請參訪擎天廳：參訪時間每周二(上午)、四(上午)、六(上、下午)，本年度累計參訪數19,648人次。 (統計至105.06.12)

  - 各景點本年累計參訪服務人次：「夜訪後浦美麗小鎮遊程」計7,408人次、總兵署計103,656人次、烈嶼吳秀才厝計12,207人次、金城民防坑道計25,687人次、莒光樓計207,841人次、柳營步兵軍事體驗園區計數5,373人次、獅山砲陣地計為92,067人次。(統計至105.06.12)

  - 觀光特約解說員解說服務：本年度各單位申請計41人次，已執行完成36人次，未執行4人次，取消1人次。(統計至105.06.13)

  - 古寧頭電瓶車：本年度搭乘人數10,870人，105年6月份(6/1-6/12)搭乘人數710人，本週(6/6～6/12)搭乘人數437人，參觀總人數計：23,710人(製表日期至105.06.12日止)。

  - 軍艦博物館建置計畫：

本案已於105年4月日召開修正後期中報告審查會議，規劃單位所提報告資料，已決議修正後通過，預定於105年7月召

開期末報告審查會議。

  - 大二膽島與烈嶼鄉整體觀光發展規劃：

本案規劃單位原應於105年2月18日提送期中報告資料，因作業需求，本府同意核予展延工期計35天，已於105年4月

20日召開期中報告審查會議，會中決議由規劃單位修正後送交工作小組審認後通過。

  - 辦理廈門衛視節目製作人金玲莉等一行二人於6月12日抵金進行「遊台灣」節目製作及相關接待事宜，2人將於返廈後撰稿報導。

  - 金門縣政季刊《看見金門》第2期二校稿於6月14日召開執行編審會議審校。

  - 縣長6月11日赴廈參加海峽論壇，協助安排香港文匯報福建辦事處主任米南於12日專訪縣長談金門先試先行等兩岸

交流議題。

  - 6月8日協助建設處、水試所接待媒體採訪兩岸海洋復育放流作業。

  - 6月9日配合接待媒體採訪2016年金門龍舟賽，同時透過樂遊金門網路辦理趣味活動及直播，擴大行銷活動。

填報人：許丕祥、蔡水進、李銘培、蔡百里、傅仰土     主管：李增財     聯絡方式:322879

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會處 填報日期105年06月09日至105年06月15日

一、重大業務執行情形：相關圖片：  相關檔案：

- 社會行政

- 依「督導各級人民團體實施辦法」建全社團會務運作，辦理金門縣許氏南洲公裔孫宗親會等

理監事會議紀錄備查計5案。

- 依「督導各級人民團體實施辦法」建全社團會務運作，辦理金門縣人民團體金門縣歷任鎮鄉長協會等會員大會紀錄備查計2案。

- 輔導金門縣環保酵素推廣協會等協會籌組暨會議召開計5案。

- 核發不動產開發商業同業公會等理事長當選證書計1案。

- 辦理本縣人民團體基督教女青年會辦理活動補助計1案。

- 辦理本縣小浦頭社區發展協會等活動補助計16案、活動結報計1案。

- 辦理本縣社區評鑑事前作業準備事宜。

- 派員參加台灣體育大學校友會等社團端午節活動1場次。

- 勞工行政

- 本府辦理105年度縣府短期臨時工目前進用人數為369名，其中男性91名(包含一般身份50名，特定身份41名)；女性278名(包含一般身份216名，特定身份62名)。

- 本府預計於6月19日、6月20日、7月02日、07月03日辦理105年度身心障礙者職前團體課程，為使課程順利進行，於6月7日至13日期間辦理職前團體課程前置作業事宜。

- 6月8日至15日本府身障就服員參與身心障礙者職業輔導評量專業資格實習評估個案-周○

芸；推介就業個案徐○明；追蹤輔導個案呂○琤、王○隆、楊○伃、楊○福、莊○琪。6月3日本府職管員與康復之友就服員帶個案陳○伶至衣麗莎白洗衣工坊進行面試，個案順利錄取並於6月4日開始上班，後續將由康復之友就服員至職場進行密集輔導。

- 6月5日上午9時本府派員前往國立金門高職參加高職104學年度綜職科、資源班轉銜會議，會議中介紹本府職業重建服務窗口資源，後續將針對有就業需求之身心障礙學生提供就業上之協助。

- 6月7日下午2時30分假本府大禮堂召開105年度身心障礙者職業重建服務暨生涯轉銜連繫會議。

- 6月13日至17日本年度模範勞工一行人由許秘書金象率領赴大陸黃山地區觀光旅遊。

- 社會福利

- 使本縣遭逢急難事件的縣民，能很快獲得協助，避免其家庭生活陷入困境，提供及時經濟紓

困，馬上關懷2位，發放金額為新台幣3萬元整；急難救助1位，發放金額為新台幣1萬元

整，慰問因病死亡5位，發放金額為新台幣100萬元整。

- 為關懷本縣身心障礙者，受理停車證申請6件，核發5件。

- 因應身心障礙鑑定與需求評估新制（ＩＣＦ），受理身心障礙證明核(補)換發9人。

- 辦理精神疾病患者住院治療期間伙食費補助計有8人。補助安置台灣教療養機構身心障礙者

家屬交通費補助計補助10人。

- 為避免不符合身心障礙者停車證使用規定，辦理專用停車位識別證申請原因消滅（身障者死

亡、遷出、經鑑定非屬行動不方便者…）註銷通知計4人。

- 為如期於108年7月完成執永久效期身障手冊之換發，主動寄發本年度7-9月份排定辦理執

永久效期身障者換證通知共計257件。

- 辦理復康巴士接送行動不便長者及身心障礙者，接送人數51人，服務165人次。

- 為推展本縣長期照顧服務計畫，日間照顧服務在案38人、交通接送服務在案121人、居家服務在案161人。

- 為落實地區老人照顧服務，歷經戰地軍管時期老人慰助金17人申請；6月份老人慰助金補助

計12,657人，核撥金額為新台幣3,874萬8,000元整；受理假牙申請核定13人，核銷30人；5月份老人救援系統補助計98人，核撥金額為新台幣7萬6,440元整；5月份老人送餐補助計45人，核撥金額為新台幣11萬150元整；6月份中低收入老人生活津貼補助計60人，核撥金額為新台幣42萬4,515元整。

- 社會福利館親子活動室使用173人次，期刊圖書室使用人數3人。場地借用7場次，使用185

人次。

- 辦理身心障礙輔具補助核定1人1項次；核銷3人3項次，計新台幣5萬500元整。

- 6月13日於本府第1會議室辦理105年第1次老人福利推動小組委員會會議，與會委員發言

踴躍。

- 6月14日本縣縣民王國代君及許景烈君致贈本縣弱勢40台輪椅，預計轉贈身心障礙相關福

利服務單位，以促進身心障礙者洽公與社會參與之便利性。

- 為因應衛生福利部之要求，本府刻正修正本府處理違反老人福利法事件裁罰基準。

- 為加強落實身心障礙者權益保護法，保障身心障礙者之基本生活，落實縣長照顧弱勢族群之

政策，並使身心障礙者照顧更臻完善，105年6月份補助設籍本縣之身心障礙者居家生活津

貼補助計2,880人，發放金額為新台幣690萬961元整。

- 修正「金門縣身心障礙者居家生活補助實施要點」部分規定，並修正名稱為「金門縣身心障礙者居家生活津貼實施要點」，主要修正重點各障礙等級每級提高新台幣500元整，並自105年7月1日起施行。

- 婦幼社工

- 受理家庭暴力案件通報共4件（扣重複通報數），並提供家庭暴力被害人諮商協談10人次、驗傷診療1人次，積極防治家庭暴力及保護被害人權益。

- 受理兒少保護通報共0件（扣重複通報數），家庭及網絡聯繫訪視0人次，其餘服務為2人次（追蹤服務及相關資源連結），	藉由服務提供及輔導以避免兒童及少年受虐情事發生，促進家庭恢復正常運作讓兒少生活於安全環境。

為了有效處理與協助家庭問題，提供相關服務，以支持及補充家庭功能，進而減少家庭因經濟或關係不佳等因素所引發之家庭危機，故設立家庭福利中心進行訪視，家庭訪視1人次，電話訪視1人次。 讓兒童及少年獲得最佳的照顧，進而維護兒童及少年權益，依法對收養及監護權案件進行家庭訪視以提供法院裁判參考，計辦理收養訪視1件、監護權訪視0案。 為維持及提升家庭福利服務中心社工員之專業知能與處遇能力提昇，特規劃辦理家庭福利服務中心社工專業人員外聘督導計畫。經由外聘督導指導社工員專業服務技巧與知識，提升社工員之專業能力、效能與自信，進而增進案主權益及提升中心服務品質與績效，於6月14日家庭福利中心辦理外督，總計5人出席。 為協助離開安置系統且缺乏原生家庭支持之少年，以及在社區中因原生家庭失功能而被迫在外自立生活之少年，其離院、離家後將獨自面臨在外自立生活時之諸多生活考驗，並藉由社工提供個案管理服務，以陪伴、協助及支持弱勢少年得以穩定生活、持續就學或就業，提升其生活穩定性及自立生活能力，使其建立良好的自我能力及社會關係，故辦理兒少生活自立方案，計家庭訪視0人次、電話訪視1人次，針對個別需求提供相關服務（情緒支持、租屋補助、經濟扶助）1人次。 為協助家庭無力撫養之兒童少年度過困境，促進健康成長，辦理兒童及少年生活扶助，訪視1案，每人每月發給新台幣1,969元整。 為扶助特殊境遇家庭解決生活困難，給予緊急照顧，協助其自立自強及改善生活環境，訪視特殊境遇家庭子女生活津貼申請計1案。 為加強照顧發展遲緩兒童，減少接受服務之障礙，並減輕家庭負擔、維持家庭功能， 受理發展遲緩兒童早期療育費用補助申請計8案。 為使低收入戶及弱勢兒童及少年獲得適切之健康照顧，促進其身心正常發展，維護就醫權益 ，並減輕其家庭負擔，受理審核低收入戶暨弱勢兒童醫療補助申請計2案。 為鼓勵父母親自養育子女，以增進親子關係，啟發子女智慧，促進子女身心健康，受理父母照顧子女津貼申請計17案， 受理父母未就業家庭育兒津貼計1,158案，核撥金額為新台幣349萬8,500元整。 為提供家庭托育費用補助，協助家長兼顧就業及育兒問題，以減輕家庭照顧及經濟負擔，受理0-2歲托育費用補助申請計4案。 辦理托育人員專業訓練第二次報名，計73人參加報名，錄取26人。

- 鄉親暨外配服務

  - 6月12日至14日廈門金門同胞聯誼會辦理「第八屆金門同鄉理事長聯席會」等活動，由本處處長甯國平、業務科長董燕輝出席與會。

  - 6月8日至9日端午連假期間協調各同鄉會於台北、台中航空站設置鄉親服務櫃台。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：傅仰添、李文堆、張至文、莊彩鴦、董燕輝              主管：甯國平

聯絡方式:320755

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 行政處                                  填報日期時間： 105.6.15

一、重大業務執行情形：

  - 召開「金門縣政府縣長信箱管理系統規劃建置案」工作會議，列舉廠商應改善事項47項，要求廠商於6月20日前修正完成並報驗，以利驗收進行。

  - 召開本府105年施政計畫選項列管項目第1季執行情形（含105年度基本設施補助計畫）檢討會及主管會報指裁示事項執行情形檢討會，針對各列管案件分別視執行情形予以解除列管或繼續列管。

  - 「金門縣縣民卡暨卡片管理系統建置採購案」，於105年5月19日上網辦理第二次公告，至5月25日截止，並於26日召開資格標，共兩家廠商符合資格，在6月1日下午4時30分於本府第二會議室召開評選會議，已將評審結果簽報長官核准，待議會通過預算後逕行辦理決標。

  - 辦理「金門縣行政園區規劃委託作業」

    - 行政園區主體建築及雙乳山地景公園用地已獲行政院核定無償撥用，周邊道路範圍用地業已取得軍備局同意函(備工土管字第1050003028號)，105.03.30金門縣政府105年第5次重大施政計畫列管簡報會議裁示：用長遠眼光，將行政園區用地旁邊國有土地，能協調國有財產局就未來需用部份先做撥用匡列。後續配合撥用作業程序，函送國產署辦理。

    - 完成「行政園區選址、評估及規劃作業委託技術服務案」期中報告委員會及縣長室審查會議，105.03.25辦理修正期中報告審查，決議請廠商就建築設計風格及舊址再利用規劃(地下停車場、商業機能、公園化等)進行修正。

    - 依期中報告審查決議調整精算工程預算經費，完成聯合辦公興建計畫書並函送(府行總字第1050023060號函)內政部辦理審查程序。

    - 辦理行政園區規劃範圍都市計畫變更委託技術服務案，已完成變更都市計畫書、圖(草案)審查作業程序，預計近期公開展閱。

    - 內政部召開「金門縣政府聯合辦公興建計畫」審查會議，決議修正需求面積、預算估列及執行期程等項目重新函報內政部。

  - 辦理「金門縣政府多媒體簡報室影音設備整合改善」案，本案於105年4月1日開工，廠商依契約規定期限於50日曆天內（105.05.19前）提報竣工，並於105年6月7日完成驗收。

  - 本府建物多屬老舊廳舍，近日梅雨季節造成後棟大樓財政處、縣長公館屋頂滲漏水情形，已會同廠商現勘並辦理相關防水修繕工程。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：王秀蘭                        處長：鄭東來                               連絡電話：327498*62915

金門縣政府業務執行報告表

填報日期時間：105.6.13

填報單位：主計處

一、重大業務執行情形：

- 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導、兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。

- 辦理金門縣各戶政事務所、金門縣殯葬管理所、金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業務。

- 辦理各機關接受中央補助之納入預算證明書開立作業事項、核定各單位動支預備金。

- 辦理地方教育發展基金會計資訊系統、非營業基金會計資訊系統、公務預算會計資訊系統縣市版相關資訊業務。

- 辦理主計處網站內容維護暨更新、主計處內部資安相關宣導、稽核工作及惡意電子郵件社交工程演練。

- 管理主計處CEDAW填報系統、主計處政府資料開放資料集（OPEN DATA）管理相關作業。

- 辦理105年度資訊安全管理內部稽核相關作業。

- 辦理概、預算系統訓練課程。

- 辦理機關預算會計資料傳送審計部相關作業

- 辦理本府單位會計歲入、歲出等之會計報告及記帳憑證之編製。

- 派員辦理現場監標、監驗事宜。

- 103年度財務收支及決算審計查核案件，注意事項及查明處理事項彙辦處理中。

- 辦理農委會補助計畫之審核、記帳憑證及會計報告等事項。

- 辦理各項代收款、保管款之會計事項。

- 辦理金門縣選舉委員會各項主計業務。

- 縣總會計帳務之處理及會計報告之編送。

- 辦理金門縣家庭教育中心會計業務。

- 辦理、推動各附屬單位新會計制度相關事宜。

- 辦理地方教育發展基金、奬助大專院校建校基金、住宅基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金、大橋基金、社會福利基金、無障礙設施基金及歷經戰地政務時期補償基金等各項基金之審核業務、會計報告、記帳憑證等會計事項。

- 彙整查填審計室查核104年度財務收支及決算抽查共同性缺失事項、104年度金門縣總決算附屬單位決算及綜計表聲復情形。

- 辦理內部控制推動業務。

- 105年3月份金門地區統計月報之編撰。

- 105年3月份金門地區統計手冊之製作。

- 縣統計年報資料之搜集與編算。

- 本縣社會指標統計資料之搜集與編算。

- 彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。

- 本縣消費者物價指數統計資料彙編。

- 本縣農業生產統計資料彙編。

- 辦理本處暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等院處授權事宜; 以及未設立專任主計人員機關之派兼、核定案作業等。

- 辦理綜合業務彙整。

- 審核104年農林漁牧業普查表。

- 辦理105年上半年人力資源調查。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：陳雙梅        							主管：杜世萌

聯絡方式：TEL-325544     #65062

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:人事處                          填報日期:105.6.16

重大業務執行情形：

(一)任免送審

■約聘僱、約用人員

- 6月份(累計)人員進用情形：約用李茉莉(水試所)、專案約用陳根松(建設處)、約用劉官軍(建設處)、約僱林雅好(社會處)、約用李智雄(社會處 5月31日到職)。

- 6月份(累計)人員離職情形：約用熊知行(觀光處)。

■職務代理

- 教育處國教科科長職缺職務由科員莊曉雯自105年6月2日起延長代理，因教育處於莊員代理屆滿後已請學管科謝惠婷科長代理，已無延長代理情事，經向人事行政總處承辦人洽詢後，已註銷延長代理函在案。

■組織員額系統填報正確性

- 人事行政總處查核105年3月份組織員額系統填報正確性，抽查本府觀光處、社會處、金湖鎮公所等三單位，除金湖鎮公所薦任委任人員人數錯置一人及商調欄位2人須改列其他外，本府觀光處及社會處查核均正確無誤。

■教師

- 公告開瑄國小護理師缺額1名徵才。

- 公告古城國小幹事缺額1名徵才。

- 回復中正國小幹事缺額(預估缺)1名同意外補徵才。

- 核定古城國小呂文珠1員育嬰留職停薪期滿自105年7月1日復職日起敘薪案。

- 教育處副知本處有關中正國小蔡聖燾准予續申請育嬰留職停薪（自105年8月1日至106年7月31日止）同意備查。

■考試用人及職務說明書

- 本縣地政局地政職系科員（A600060）、測量製圖職系技士（A600020及A630020）、地政職系辦事員（A630060）等4職缺，提報行政院人事行政總處列入105年特種考試地方政府公務人員考試三、四等考試任用計畫。

- 國家文官學院辦理104年特種考試地方政府公務人員考試四等考試錄取人員基礎訓練，本府計有陳炳文、張瑛芳、黃文韻、許晏瑜、吳宗翰等5員參加訓練（6/27-7/22）。

- 為應本縣採購招標所業務需要，核派該所助理員江士豪兼任該所人事管理員職務，原兼任人事管理員課員許加仁同時免兼，自民國105年7月1日生效。

(二)差勤

辦理本府各項例行差勤作業。

(三)員工福利及文康活動

- 辦理本府105年度員工(含眷屬)生育及住院關懷通報，總計案件169件。

(四) 待遇

- 審核各處加班費。

- 受理工務處許智育及建設處陳彥志申請生育補助津貼。

(五)訓練

- 105年6月7日召開金門縣政府委託辦理公務人員創新翻轉人才培訓計畫」（單價決標）資格審查，無廠商投標。

- 簽辦本府與財團法人中華民國對外貿易發展協會合作辦理「地方政府會展活動研習營–金門班」研習訓練案。

- 105年6月14日召開勞務採購「金門縣政府105年度參訪新加坡人事機構活動（單價決標）（案號：105110130182）」評審會。

- 105年13-15日於本府新聞發佈室辦理「104年特種考試地方政府公務人員考試土木工程類科錄取人員土木工程類科專業實務訓練」，本府暨所屬機關相關承辦人計180人次參與受訓。

- 105年6月15日於金門大學陳開蓉會議廳辦理「觀光產業發展創新與領導力」專題演講，邀請雲朗觀光集團盛治仁總經理主講，本府暨所屬機關八職等以上主管計120人次參訓。

(六) 退休撫卹

  - 核定本縣金城幼兒園教師黃燕燕自願退休案。

  - 核定本縣金城國民中學教師陳德泉自願退休案。

  - 核定本縣金城國民中學教師兼組長黃雪蔭自願退休案。

  - 核定本縣金沙國民中學教師許嘉和自願退休案。

  - 核定本縣金城鎮古城國民小學校長董國正自願退休案。

  - 核定本縣金城鎮中正國民小學教師楊天諒自願退休案。

  - 核定本縣金城鎮中正國民小學教師葉長雯屆齡退休案。

  - 陳報本縣金沙鎮民代表會秘書蔡顯城另予考績案送銓敘部審定。

  - 金門縣金門日報社課員吳天資自願退休案業經銓敘部核定，依規定函知本府各單位。

(七)考核與獎懲

- 1050601-1050608審核本府獎懲案38案。

- 1050601-1050608審核各級學校校(園)長獎懲案44案。

(八)員工協助方案

- 有關金門縣環保局、衛生局及本縣金沙鎮金沙國民小學陳報105年度推動員工協助方案實施計畫同意備查。

(九)其他

- WebHR新增政風處劉科長海勇、觀光處王家佑、金湖戶政所李主任克強經歷及考績。

二、工作檢討與建議事項:無

聯絡人:陳姿宏                              處長:蔡流冰

聯絡方式:082-318823*65115

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 政風處        填報日期時間： 105.06.14

一、重大業務執行情形：

（一）6月1-8日辦理本府廉政村里平台、本府廉政志工幹部及兼辦政風人員端午節慰問聯誼贈酒。

（二）6月13日辦理本府推動廉政評鑑工作小組第1次會議，透過全國各行政機關彙整的量化指標數據，提供給國際透明組織研究分析。

（三）本週辦理查處調卷業務共計1案次，新受理檢舉案件1案。另期間結案情形方面，受理檢舉澄清結案者1案，尚在查處中者4案。

（四）派員會同辦理「105-金門地區軍事資源釋出評估暨規劃運用計畫」等案開標（議價、驗收）作業，共計5案。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：劉海勇                            主管：柯偉宏

聯絡方式：082-324589

金門縣警察局業務執行報告表

填報單位：金門縣警察局          填報日期時間：105.6.14

一、重大業務執行情形：

（一）105年6月6日至105年6月12日刑事案件─發生7件（駕駛過失傷害案1件、妨害名譽案1件、一般傷害案2件、侵占案1件、妨害自由案1件、詐欺案1件）；破獲18件(毒品案4件、入出國及移民法案1件、公共危險案2件、一般傷害案4件、詐欺案1件、駕駛過失傷害案2件、竊盜案2件、妨害名譽案2件）；其他1件(查獲通緝犯1件1人)；交通事故─發生19件（A2：16件、受傷24人；A3：3件）。

（二）為民服務案件─經民眾撥打110專線電話報案前往處理共84件（受理侵入住宅案1件、毀損案1件、普通傷害案1件、打架案1件、妨害安寧案2件、違停13件、交通障礙通報3件、交通事故29件、糾紛案7件、家庭糾紛案3件、酒醉路倒2件、路倒1、護鈔1件、自殺案1件、迷途兒童1件、火災1件、其他16件）。

二、工作檢討與建議事項：無。

三、無單位間應連繫協調事項。

填報人：警員 戴德更                                主官：局長 林漢堂

聯絡方式：082-325341

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 金門縣消防局             填報日期： 105.06.14

一、重大業務執行情形：

本局105年6月7日至13日共計執行災害搶救2件（金湖鎮瓊林71號住宅火警1件、田野火警1件）、緊急救護66件（急救人數66人）及為民服務20件。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：科長鄭志偉                         報告人：局長楊肅凱

聯絡方式：324021轉6400

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:   金門縣衛生局        填報日期:  105年6月14日

壹、重大業務執行情形:

- 6月6、7日分別進行金城國中及金門農工青少年戒菸班課後1個月戒菸成效追蹤，計追蹤24名青少年，其中尼古丁成癮度進步者達70.8%，肺部檢測CO含量下降者達66.7%，菸量減少者達66.7%，點戒菸率(一周內未吸菸者)達83.3%，戒菸成效尚佳。

- 6月7日下午召開衛生福利部金門醫院及各鄉鎮衛生所辦理本縣「建構智慧健康整合性糖尿病共同照護網計畫」說明會議，與符合糖尿病共照網資格之醫療院所針對計畫內容進行說明與交流，以利後續計畫順利推動，促進4G智慧照護科技發展與應用，提供縣民更完善的照護。

- 6月7日下午假本縣大同之家大禮堂辦理該機構工作人員4小時CPR及AED急救教育訓練課程，計56人參加，考試及格通過人數計45人。

- 6月9日與陸軍金門地區醫療連支援營共同支援金門縣第八屆端午節龍舟競賽活動醫護組工作，當天參與活動之人數約2,500餘人，計服務12人，均為參賽擦傷之選手。

- 6月9日上午假下莊社區發展協會辦理「推動無菸環境及二代戒菸、禁售菸品予未滿18歲者宣導」活動，結合社區共同推動菸害防制，提高民眾拒絕菸害行動，同時號召販售菸品業者落實禁售菸品予未滿18歲者，結合地方資源、共創「無菸環境」，並使社區民眾發揮監督機制，共同保護青少年健康，共計63人參加。

貳、跨局處之業務協調事項：無。

報告人：陳天順　　  　填報連絡人：鄭厚農  連絡電話：330697轉506

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 環境保護局                                                  填報日期時間： 105.06.13

    - 重大業務執行情形：

(一)「第4屆國家環境教育獎」本縣學校組賢庵國小以長年推動環境教育工作的具體優良事蹟，榮獲全國優等獎殊榮。

(二)6月7日辦理105年度金門縣政府節能減碳措施說明會。

(三)事業廢棄物稽查工地巡察8次、陳情案件2次、其他案件3次、工地解除列管巡查1次、棄置點巡查1次。

(四)截至目前本縣空品不良日數為2日，空品不良率0.55%，為歷年同期最佳。

(五)統計至105年6月10日止，本縣105年PM2.5日平均濃度指標「低」等級日數均為109天，而PM2.5指標達「高」及「高」等級共有18日；PM2.5濃度偏高之時段，多集中於10時至16時。

(六)本週室內空氣品質巡檢工作完成4家次，巡檢單位包含國家公園古寧頭自然中心、古寧頭戰史館、金沙大地(股)公司及雙鯉濕地自然中心等，檢測結果全數合格。

(七)固定污染源辦理業務，本週配合金門縣消防局聯合稽查6家次，查核對象包含台灣電力(股)公司-塔山發電廠、麒麟分廠及夏興分廠、金門皇家酒廠、金門酒廠實業(股)公司-金寧廠及金城廠。固定污染源巡查業務作業執行，105年6月空污費申報審查業務，共辦理現場查核比對申報資料2家次。

(八)餐飲業輔導改善業務辦理基本資料清查及建檔3家次，防制設備運轉操作維護情形巡查3家次。

(九)本週機車未到檢稽(巡)查260輛；柴油車路邊排煙檢測5輛，怠速熄火已稽查14輛。

(十)受理民眾申請淘汰二行程機車補助2件，低污染車輛補助申請1件。

(十一)逸散性相關管制完成營建工地33件次巡查，其中3件次缺失計點達嚴重缺失，經限期若無改善，提報並建議稽查；另有14件次查核為輕微缺失，持續列管並輔導改善。

(十二)露天燃燒陳情1件，位於瓊林燃燒一般垃圾，現場無人由巡查員撲滅並記錄，建議進行後續監控及追蹤。另執行環境背景TSP採樣3點次，採樣結果仍於分析中。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：洪曉欣                             局長：傅豫東

聯絡方式：082-336823#600

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣地政局                                   填報日期時間：105年06月14日

一、重大業務執行情形：

(一) 林00君陳情請協助其先祖母林00君坐落本縣烈嶼鄉西方劃測段802-3、802-4地號二筆土地逾期未辦繼承事宜，又該地目前為道路使用希望公地交換。經現場溝通由本局同仁主動調閱相關戶籍資料再通知及協助陳情人辦理繼承登記，至於公地交換則須待繼承後始得辦理。

(二) 林00君陳情協助烈嶼鄉前埔測段303-1、303-14地號相鄰之303-5、303-12地號國有土地買回。經查303-5地號為私人所有非屬國有地，303-12地號已由本局主動協助向國產署金馬辦事處洽詢得否以離島建設條例或國有財產法等相關規定辦理。

(三)	洪00君陳情協助其購回烈嶼鄉福上山測段666-1地號祖遺土地。經查該地非屬離島建設條例第9條第1項及第5項之情形，已電洽國產署金馬辦事處洽請其協助辦理有關國有地讓售檢討事宜。

(四) 金門縣金門大橋金寧端區段徵收案之區段徵收後地價，105年6月4日提經本縣地價評議委員會評議後修正通過，評定區內有每平方公尺24,900、26,200、26,900、30,800、33,400元等區段價。

(五) 內政部地政司接獲本府函報之安岐閩專一期區段徵收案公益性必要性及抵價地比例評估報告，承辦同仁洽知預計由「楊00」委員擔任內政部土地徵收審議小組專案小組召集人，並擬洽辦於7月底前來金現勘（一併現勘金城鎮三期區徵區），惟實際時間仍需洽各委員後排定；另內政部前函請查明補正之金城鎮第三期區段徵收公益性必要性評估報告，建設處業辦理補正，刻再修正文稿細節中，後續俟該處提供後協助陳報。金門大橋金寧端區段徵收之抵價地分配，評定區段徵收後地價案提本縣地價及標準地價評議委員會105年6月4日審議；105年5月26日召開之地主座談會，會議紀錄陳核中，後續擬請承商擬訂抵價地分配作業要點草案送本局後，派員先行個別向地主說明，增進了解。

(六) 烈嶼國中周邊地區第一期市地重劃之工程規劃設計，工務處已於105年6月6日召開細部設計成果審查會議，依決議將由規劃單位參照委員及各單位意見修補正並經確認後通過。另關於本案都市計畫樁位遲未公告確定一節，經會上討論擬由建設處與本局測量科協調配合於7月底以前辦理。

(七) 有關本局經管土地為農塘和毗連0.5公頃農地之土地分計20筆及28筆，業奉准移歸金門縣政府建設處管理，該二案刻移請本局地籍科辦理管理機關變更登記中。

(八) 另為協助需地機關辦理本縣「金沙鎮環島北路四段道路拓寬工程」徵收計畫，徵收計畫書前於5月25日報內政部審議，會中主席同意本府辦理徵收。嗣於6月4日經提本縣地價評議委員會，評定該徵收土地市價變動幅度為100.6%，續協助工務處完成徵收作業。安岐閩專一期區段徵收案之區段徵收土地公益性及必要性評估報告及擬訂抵價地比例42.5%之評估報告，於105年5月30日函報內政部；又委託專業服務採購案於105年5月31日完成傳真議價作業，後續擬請承商即辦理協議價購私有土地市價查估。

(九) 民眾檢舉蔡00君非登記有案之合法不動產經紀業者或經紀人員而經營不動產仲介業務，違反不動產經紀業管理條例規定，經本府禁止營業並處新台幣十萬元罰鍰。

二、工作檢討與建議事項：

填報人： 董勇威                                          主管： 許鴻志

聯絡方式：082-318823#5731      082-321177#201

金門縣文化局業務執行報告表

填報日期： 105年06月13日

- 重大業務執行情形（06月09日至06月15日）：

(一)辦理浯島文學獎徵文活動，首獎獎金50萬，徵件收稿中。

(二)辦理兒童室英語說故事活動。

(三)辦理兒童館週末故事屋活動。

(四)辦理金門季刊127美編排版事宜。

(五)辦理補助地方文獻出版案出書事宜。

(六)辦理村史出版案出書事宜。

(七)辦理文化年鑑出版案出書事宜。

(八)辦理汰換南北棟圖書館LED照明燈具回復物資所決標乙案。

(九)辦理圖書館南棟地下室整理。

(十)公共電視每週六、日巡迴播映活動。

(十一)辦理縣立圖書館暨所屬鄉鎮圖書館環境空間改善第二次招標。

(十二)辦理圖書巡迴車下鄉路線勘查。

(十三)辦理圖書巡迴車開幕儀式協請金馬之聲與名城電視錄音錄影事宜。

(十四)辦理圖書巡迴車開幕儀式發表會會前準備、流程籌備、廣播錄音、採購設備等相關事宜。

(十五)「陳財發、李清源老師書藝聯展」展期於5月28日至6月14日在文化局第一展場進行展出。

(十六)「2016台灣書畫名家浯島交流展」展期於6月8日至6月14日止，在烈嶼文化館展覽，展出內容包括國畫、書法約30幅的作品。

(十七)本局主辦「發現邊境小鎮－金門烈嶼文創產業發展計畫」，鼓勵更多優秀人才投入文創事業，發展地方特色，6月12日起至7月20日止徵件，並於6月12日下午13時在烈嶼鄉文化館舉辦該計畫之徵件說明會。

(十八)6月藝文活動展覽包括，於5月1日至7月31日「洪清漳攝影展」於湶民水果餐(每周一休息）；「金門縣美術家聯展」於衛生福利部金門醫院一樓大廳；「吳鼎仁水墨展」於阡湖餐廳。

(十九)「台灣工藝之家協會-工藝大展」於5月14日至6月14日在文化局第二展場進行展出。

(二十)「唐敏達收藏展」於5月1日至7月31日在文化局文物特藏室進行展出。

(二十一)6月15日在三樓會議室辦理浯洲吉祥物評選會議。

(二十二)「金玉良鹽包裝設計創意競賽」，本局為推動金門天然優質的好鹽，廣邀全臺設計好手，為金門良鹽做出創意包裝。於105年8月12日下午17時截止。

(二十三)「霧三千－霧裡金門攝影比賽」，首度以「霧」為主題，透過鏡頭發掘在自然雲霧中的金門之美，於105年7月7日下午17時截止。

(二十四)金門傳統音樂館於6月9日辦理南管琵琶班，6月10日辦理傳統歌謠大家唱。

(二十五)黃汴墓規劃設計暨監造案，於6月13日辦理傳真議價事宜。

(二十六)文化部文化資產局無形文資組藍科長蒞臨金門，進行業務資料收集訪問。

(二十七)無形文化資產調查研究暨拍攝案，於6月14辦理期中審查會議。

(二十八)吳心泉宅規劃設計案，於6月15日辦理公開評選會議。

(二十九)文化部於6月16-17日蒞臨金門，辦理工程與營運計畫查核。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳蓉慧(電話：082-325643#677）        局長：呂坤和

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣稅務局  填報日期時間：105.06.14

- 重大業務執行情形：

- 105年度金門縣地方稅總預算數為5億1,390萬元，至5月底止分配數為2億6,566萬2千元，實徵數為2億6,565萬1,650元，其中牌照稅超徵2,311萬9,250元，房屋稅超徵1,313萬293元，土地增值稅受房地合一稅制影響，短徵4,170萬1,839元，分配預算達成率為100%。

- 105年5月各項稅捐實徵數(含補收以前年度) 為1億2,007萬8千餘元，屬本年度稅捐為1億1,952萬4千餘元，徵起以前年度稅捐55萬4千餘元，退還以前年度歲入款2萬餘元，本月份稅捐實徵淨額為1億2,005萬8千餘元。

- 105年5月份受理納稅人申請房屋稅籍證明(含未辦保存登記老舊房屋)者142件，計金城鎮45件、金寧鄉21件、金湖鎮35件、金沙鎮28件及烈嶼13件，適時核發證明，方便鄉親辦理航空噪音補助、設籍或營利事業登記等。

- 105年5月份全功能櫃台提供72項簡捷便民服務，服務內容計：1.提供稅務查詢核發證明943件，2.申辦全國財產總歸戶67件，3.補發稅單及查欠發證925件，4.餘為即時提供便捷稅務諮詢及土增稅、契稅試算690件與銷售印花稅票331件，計全功能櫃台各項申辦服務案件計2,956件。

- 105年5月份飛躍稅務通經辦案件，計有本轄(金門縣稅務局)受理他轄(他縣市局處)申請及代發案158件(代收代轉有79件，全功能櫃台跨機關作業79件)，他縣市局處受理本轄申請及代發案99件(代收代轉11件，全功能櫃台跨機關作業88件)，合計共257件。

- 105年5月份受理土地增值稅申報案件快速查審即時發單，受理申報案件351件，採隨到隨辦，縮短審核流程，即時完成查徵並核發相關證明，當日辦竣馬上取件者327件，次日取件者18件(含網路申報15)，是以98.29％以上的申辦案件均能在二個工作日辦竣取件(345件)，滿足鄉親不動產移轉台金一日生活圈需求。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳空招               主管：王漢文

聯絡方式：325197#201、0910-326-686