金門縣政府105年度11月17(星期四)第32主管會報會議資料

各單位業務報告:

金門縣政府業務執行報告彙整統計表

1051116

| 項次 | 單位名稱 | 填 送 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民政處 | ˇ |  |
| 2 | 財政處 | ˇ |  |
| 3 | 建設處 | ˇ |  |
| 4 | 教育處 | ˇ |  |
| 5 | 工務處 | ˇ |  |
| 6 | 觀光處 | ˇ |  |
| 7 | 社會處 | ˇ |  |
| 8 | 行政處 | ˇ |  |
| 9 | 主計處 | ˇ |  |
| 10 | 人事處 | ˇ |  |
| 11 | 政風處 | ˇ |  |
| 12 | 警察局 | ˇ |  |
| 13 | 消防局 | ˇ |  |
| 14 | 衛生局 | ˇ |  |
| 15 | 環保局 | ˇ |  |
| 16 | 地政局 | ˇ |  |
| 17 | 文化局 | ˇ |  |
| 18 | 稅務局 | ˇ |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：民政處       　　　　　　　　　　　　　　　         填報日期：105.11.15

一、重大業務執行情形：

- 本府爭取內政部106年健全地方發展均衡基礎建設計晝－設置無線廣播系統計晝案，經核定補助金湖鎮新湖里新台幣40萬元、烈嶼鄉林湖村、西口村、黃埔村計60萬元，本府並請各鄉鎮積極辦理相關作業。

- 為促進青年公共參與，累積金門青年人力資本，進而提昇金門縣國際競爭力，於本(105)年12月10日辦理「金門青年力交流論壇」，邀請台、金地區18至40歲青年朋友參加。

- 11月9日召開「研商本縣64、65年次已服兵役役男慰助方案」會議，與役男代表就慰助方案溝通協調，日後將視機再行召開會議，賡續溝通，期達成共識。

- 派員輸送11月8日陸軍軍事訓練第0047梯次、11月10日替代役第171梯次總計53員役男分至臺南、臺中新訓中心，履行服兵役之義務。

- 臺北市萬華青溪協會蒞縣參訪，11月11日下午蒞府拜會副縣長，晚間並假東門餐廳舉行聯誼餐會，互相交流。

- 配合財政部國有財產署北區分署金馬辦事處辦理離島建設條例第9條第5項讓售墳墓國有土地案現場會勘計4件。

- 11月15日尚義萬古精忠廟舉辦醮慶活動，是日由縣長親率各界首長親往並循禮上香祈福、祈求風調雨順、國泰民安。

- 受理民眾申請公祭及前往公祭儀典，總計有1場次。

- 11月8日派員參加內政部「105年國土資訊系統社會經濟資料庫推動及應用研討會」，強化門牌地理資訊系統之成果應用，提昇為民服務品質。

二、跨處局之業務協調事項：無

填報人：傅仰土、陳瓊娥、蔡建鑄、呂世義　　　　                               　　處長：陳世保

聯絡電話：082-318823#62121

門縣政府業務執行報告表

填報單位：財政處                                                          填報日期時間：105.11.15

- 重大業務執行情形：

(一)為辦理金門新村住宅30戶及店鋪1戶標售(租)案，因本案空屋閒置肇致若干缺失，請廠商報價後辦理修繕作業。

(二)金門新村管委會函知地下室連續壁排水及C棟電梯梯坑積水等問題，惟該社區公設業於105年5月28日移交予管委會，是類問題屬管委會平常維護事項。

(三)為申撥士校段367-1、367-4、367-8、376及377-1地號國有土地供林務培育種苗，研擬申撥相關文件清冊及申撥程序，俾利本縣造林作業。

(四)本府太武山莊D區經新北市指定為市定古蹟，刻正研擬整體因應策略，俾與新北市政府協調辦理存記作業、劃定都市更新地區、容積調派及古蹟管理維護等議題。

(五)依促參法規定，研擬本縣促參案件訪視作業程序，協調本縣各促參案件辦理情形及進度，提升案件各階段辦理品質。

(六)有關審計室函詢本府編列回饋金一事，因金門新村承購戶皆與金門新村興建工程統包承商先辦理分戶驗屋、復驗等程序，完成後經承購戶同意辦理交屋點交事宜。

(七)說明105年10月中和五眷村改建基金收支餘絀累計差異原因，俾利該基金上開月份會計報告發行。

(八)檢陳本處「105年11月份治安會議工作報告」乙份，經處長核正後傳送金門縣警察局彙整。

(九)本處前於105年7月至8月間至金門大順酒廠等5家酒製造業者抽驗產製酒品計5款，經送請臺灣菸酒股份有限公司綜合研究所檢驗甲醇、鉛及二氧化硫含量，檢驗結果符合酒類衛生標準之規定。

(十)派員參加由財政部蘇建榮政務次長主持的105年度全國私劣菸酒查緝會報。

(十一) 105年度截至11月14日止，庫款支付共收辦付款及轉帳等憑單1萬6,021件，付款憑單退4件，簽發縣庫支票1,138張，連線委託付款(電匯)2萬5,436筆，存帳比率為95.72%，支付淨額共75億4,714萬餘元。

(十二)函知本府暨所屬機關學校105年9-10月份「臺北惜物網」網路拍賣收入將於本(105)年11月14日解繳庫款，請其核對「臺北惜物網出貨結案分配款總帳」無誤後，辦理相關帳務作業。

(十三)有關金沙國中經管未達使用年限財物報廢案，業經本府核定，另函附相關資料轉送審計室審核。

(十四)有關「廟口一營區」及「九女山四營區」之營區房建物撥用期程乙案，本府業於本(105)年11月14日函覆國防部軍備局工程營產中心南部地區工程營產處。

(十五)為審計部福建省金門縣審計室業務需要，檢附「地方政府105年度公務用、公共用及非公用房地管理情形」調查表，函請各機關填報後於105年11月底前免備文逕送本處彙整。

(十六)辦理信用合作社變現性資產業務輔導。

(十七)本縣105年10月份縣庫歲入出納報告函送審計室。

(十八)財政部105年11月10日台財庫字第10500696630號書函，檢送本府修正後「金門縣酒品倉儲開發計畫」興建計畫書及各機關意見回覆說明表，請相關部會再次協助審核。

(十九)辦理公庫收入業務。

填報人：張琴珠					               主管：處長  許志忠

聯絡方式:62265

金門縣政府業務週報

填報機關：金門酒廠實業股份有限公司

資料時間：105年11月6日至105年11月12日止

| 本週重〈主〉要業務辦理紀要 | 承辦局室 |
| --- | --- |
| - 營業額： - 母公司: (詳如附件一) - 105年全年度預算營業額123億5,240萬4,000元。 - 1-10月份預算營業額104億1,180萬4,000元，累積營業額101億4,539萬785元，達成率97.44%。 - 11月份預算營業額8億6,813萬8,000元，累積至11月12日營業額2億9,762萬8,609元，達成率34.28%。 - 廈門公司：(詳如附件二) - 105年全年度預估營業額人民幣1億6,149萬3,696元。 - 1-10月份預算營業額人民幣1億2,370萬7,371元，實際營業額2,184萬1,120元，達成率17.66%。 - 11月份預算營業額人民幣2,026萬4,957元，累積至11月12日營業額15萬5,618元，達成率0.77%。 - 生產量：(詳如附件三) - 105年全年度預算產量2,419萬742公升。 - 1-10月份預算產量1,955萬1,632公升，實際產量2,036萬5,772公升，達成率104.16%。 - 11月份預算產量230萬2,035公升，累積至11月12日實際產量91萬2,572公升，達成率39.64%。 - 本公司招標採購案： - 「金門高粱酒12公升典藏珍品雙金紀念酒（福）儲酒券等三項」，中央印製廠得標，決標金額為新台幣33萬8,148元整（底價98.87％）。 - 「2017年金門國際馬拉松紀念酒-300ml單瓶外盒」，彩之坊科技股份有限公司得標，決標金額為新台幣10萬6600元整（底價88.83％）。 - 「0.5L-58度原釀21外盒(單價決標)」，捷采印刷事業股份有限公司得標，決標金額為新台幣221萬1,300元整（底價87.23％）。 - 「105年資訊安全管理制度（ISMS）換證重審及續評維護案」，博創資訊科技股份有限公司得標，決標金額為新台幣115萬元整（底價100％）。 - 「3mm硬紙板」，105年11月10日第2次開標，開標結果：廢標。 - 重要工程執行進度： - 金城廠第三條生產線設備新建工程： 土建標：工程預定進度：100%；實際進度：100%。 (1)申請使用執照缺失:已於105.11.07日完成自來水試壓，另消防複查缺失預定11.20日完成外部採水泵浦安裝，再申請複查。 (2)承商已修正竣工結算資料送監造單位審查，已審查完成，預定105.11.23日辦理驗收。 機電標：工程預定進度：90.603%；實際進度：80.669%，落後9.934%。 (1)廠商目前廠室內設備安裝施作(含空調主機周邊配管配置、廠房燈具及拉線作業、蒸飯鍋及涼糟機設備安裝定位)。 (2)已於105.11.09審查第二次變更設計第五版資料，尚有意見未修正，要求105.11.18前再提送。 (3)已於105.11.11召開入出料系統運轉速率檢討，並研討入料口因雨棚高度不足及控制室位置檢視改善，請設計單位將討論方案繪製圖說及預算期程，於105.11.16前提審查105.11.18再與會決議。 落後原因：廠商因工班人數不足延誤，因有施工查驗尚有缺失，申請重工造成進度落後。 - 新包裝工廠與包裝材料庫： PCM技佳公司已於11.10已提送修正後變更契約等文件，目前審查及公司內部簽核中。 - 金寧廠廢水三場新建工程： 因醱酵大樓辦理投資總額變更事宜，現階段暫無產能擴充條件，故污水三場建設暫無急迫性，105年概算會議建議暫緩一年編列預算。 - 金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程： 本案土建、機電、空調細部設計成果均已核備在案，最新辦理情形如下： (1)土建工程公開閱覽案已於105.07.07日簽核會辦中，經鈞長105.08.26日裁示，本案暫緩辦理公開閱覽。 (2)機電及空調工程公開閱覽因考量投資總額未通過，故暫緩簽辦公開閱覽。 (3)依本處105.08.16日工務週會決議事項通知建築師本案5大管線及綠建築部份暫緩執行辦理，俟投資總額變更核定後再通知建築師續辦。 (4)機電空調監造計畫書第2版審查中。 (5)依據105.08.11日會議結論第3點有關本案機電空調監造服務是否可直接委由原勞務契約廠商辦理之爭議，請律師提供法律意見，已請律師提供報價，並簽核完成委託致理法律事務所辦理，相關疑慮問題及附件資料已於105.08.26日郵寄至該事務所。 (6)致理法律事務所於105.09.12日提供法律意見書，並於105.09.12日就所提供法律意見內容簽核，經鈞長裁示結果，所出法律意見書認定規劃設計範圍包括機電、空調已完成招標文件製作，應無疑義。 (7) 勞務疑義，已於105.10.19日函報縣府待釐清相關問題及本案投資總額核定後，再行辦理土建及機電空調招標事宜(已函報縣府審查，並準備函轉金門縣議會審核)。 遭遇問題： (1)因投資總額變更尚未處理完成，需待前述問題處理完妥，即依採購法等相關規定辦理公開閱覽及工程招標事宜。 (2)5大管線及綠建築申辦部分，暫緩執行辦理。 (3)機電及空調公開閱覽因投資總額變更未核定及勞務契約疑慮，故暫緩執行辦理。 - 金寧廠製麴三廠新建工程： 工程預定進度：100%，工程實際進度：100%。 本案業於105.11.03日會同使用單位、協驗單位、承商等相關人員依合約規定完成初驗，初驗所見缺失共計45項次，已於驗收期間逐次交予承商，限期承商於105.12.03日前改善完成報驗，初驗紀錄部分於105.11.11酒工字第1050016271號函送相關位。 - 金寧廠二期筒倉興建工程： 工程預定進度：81.87%，工程實際進度：64.09%，目前落後：17.78%。 (1)目前施工項目：入料機房土方回填、鋼軌樁拔除清運、製程設備準備及交運中、出料機房水箱頂板拆模、筒倉組裝、入料系統動力盤MP-03、出料系統動力盤MP-04、彈夾市集塵器、氣動閘刀閥進場。 (2)廠商所提趕工計畫(第二版)，經監造單位審查同意，本公司已於105.10.21日發函同意核定，要求監造督促廠商據以施作，趲趕工進。 落後原因：因105.06.28發生職災傷亡事故，於105.06.28~10.08.29遭南區職業安全衛生中心鋼構作業及吊掛作業停工、土建工項施作人力安排不足及送審資料延宕等因素。 - 金城廠現代化油庫興建案： (1)訂於05.11.24辦理第2次開標。 (2)環保局未解除土壤污染控制廠址，致本案無法申請雜照。 - 儲酒大樓增設100萬公升儲酒桶： 本案於105.10.06日完成簽約，共分四批交貨，已於10.19日完成第一批儲酒桶取樣送驗，預定11.14日前完成第二批取樣送驗與查驗第一批滿水試驗作業，預計11.30日前第一批交貨。 - 經武坑道增設350萬公升儲酒桶： 已完成需求確認，招標資料簽辦中，預定105.11.20日前送採購招標所辦理招標作業。 - 其他重要業務辦理紀要 - 無 |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：_ 建設處___填報日期時間：__105.11.16

- 重大業務執行情形：

  - 莫蘭蒂颱風重創地區農產業，本府已會同農委會農糧署北區分署及農委會桃園改良場抽查金城鎮、金寧鄉、金沙鎮等三鄉鎮，受害農戶86戶，面積29.46公頃，核定金額1,367,242元，抽查完畢均符合規定，受災農戶現金救助金已陸續撥付各鄉鎮公所；另金湖鎮、烈嶼鄉待複查審畢盡速辦理現金撥付事宜。

  - 辦理金門水獺保育教育嘉年華活動，共計邀請台北市立動物園及會台灣特有生物研究保育中心等九單位，透過育宣導攤位宣導，以人偶表演、主題演講及DIY活動體驗方式，說明台灣野生動物生存問題與保育危機，希望讓更多人認識生態保育的重要，本次活動參加人數約1200人次。

  - 105.11.8召開「105-金門餐飲業輔導及品質提升計畫」實質輔導環境衛生改善補助評選會議，大型餐廳或團餐選出實質輔導環境衛生改善，依序為黃厝三層樓民宿、龍都餐廳、金喜來及陽明菜館等4家，；小餐廳或小吃業者選10家實質輔導環境衛生改善，依序為樸食餐廳、鮮豐食堂、聯泰、一品鮮、源記食堂、福圓素食館、集裕小吃、好兌粥味店、泉貴飲食(金膳屋)、標記小吃，以公平、公正方式評選出合適的餐飲業店家進行實質輔導。

  - 105年11月11日辦理「金門縣金城鎮後浦老街特色街區風貌維護駐地輔導計畫案」技術標審查會議。本案計有1家廠商參與評選（敬土豆文化工作室），案經邀集評審委員就廠商所提服務建議書依會議程序完成評分及統計，平均分數81.25分，符合得標廠商規定取得優先議價權。

  - 105年11月8日辦理105年度第3次營建工程剩餘土石方查核。

  - 105年11月8日辦理歐水賜君(金城鎮泗湖10號) 申請傳統建築依原樣修復補助案現場查勘；董振成君(金城鎮大古崗2號) 申請傳統建築依原樣修復補助案竣工查驗。

  - 105年11月8日身障協會李松德等一行8人拜會縣長，拜會議題主要為：1.身障人士機場及碼頭停車問題。2.身障協會辦公場所修繕及公務車汰換事宜。3.騎樓遭占用致行動不便者通行困擾問題。4.無障礙停車位遭占用問題。5.身障協會申請補助計畫因無社工致無法執行問題。6.身障協會赴大陸觀摩補助事宜。

  - 105年11月9日辦理陳韋明君，申請金城鎮庵前劃測段391地號土地上既有池塘回填（需土）案。

  - 105年11月9日辦理翁添勇君，申請金寧鄉中山林段244及245地號等2筆土地需土案(陳情案件)。

  - 105年11月9日下午14時召開「公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」105年度第2次會議，由召集人林秘書長主持，審議議題為：1.金酒公司金寧廠二期筒倉興建工程，因作業環境特殊，申請免設置無障礙設施設備。2.金門終端航管雷達機房新建工程，因使用用途特殊，設置無障礙設施確有困難，申請免設置無障礙昇降設備。3.自然村土地在傳統建築外牆十公尺之外之三層（含）以下建築開發案，是否得免設置無障礙電梯並設置屋突層使樓梯得通達屋頂平台。

  - 105年11月10日辦理本府105年9月及10月核發之建築執照抽查作業，本次9月份抽查6件，10月份抽查7件，共計抽查13件，全數業已抽查完成。

  - 105年11月10日召開105年「金門縣現有巷道資訊管理系統」線上申辦系統建置計畫案評選會議，會議依程序完成評分及統計後，評選結果第一名為勤崴國際科技股份有限公司，第二名為陶林數值測量工程有限公司，刻依程序簽請議價事宜。

- 工作檢討與建議事項：無

填報人：鐘立偉、呂基鴻、樊德正、陳明伶、商中治、陳彥志    主管：李  斌

聯絡方式:（082）326204

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 農、林、水、畜、防五所   填報日期時間： 105.11.16

一、重大業務執行情形：

農試所9項

- 11月7日進行小麥種植前施肥工作，施用有機質肥料及特1號肥共計42包，施作面積0.2公頃；施肥後並機械整地。11月8日種植台中區農業改良場提供小麥品種A，種植面積0.1公頃。

- 11月9日辦理一條根驗收工作，勘查金寧鄉昔果山地區農友農地，勘查戶數計有余國興等8戶。

- 於11月9日會同本所會計主任等相關人員赴金湖鎮等地區辦理竹筍驗收工作，勘查戶數計有李策勵等2戶。

- 於11月7日進行新品種南瓜引進試驗，計種植二姑等4品種南瓜，種植株數約26餘株，種植面積為260平方公尺。

- 於11月12日配合金門縣政府於社福館辦理水獺保育教育嘉年華會，本所將協助鄭君培農友販售小白菜等蔬菜約100餘包。

- 辦理105年契作秋季高粱保價收購作業，核定總面積1969.07公頃，於10月4日開始監割採收，本週截至目前累計收穫770.89公頃、收穫量822373.01公斤，收兌進度約39.14%，後續將配合收穫作業，持續辦理乾燥及入倉工作。

- 辦理106年轉作冬季綠肥申報作業，申報期限為10月31日至11月20日止，本週截至目前申報案件共16件，申報面積共計11.0499公頃。

- 辦理秋冬季穴盤苗育苗推廣作業，新品種推廣部分計有綠鑽石大番茄、小姑娘小番茄、耐病55結球白菜、赤葉種芥菜、新初秋一號高麗菜、紫力花椰菜、夏花花椰菜及綠寶青花菜等共七種；既有品種持續推廣計有包心白菜、甘藍菜、花椰菜及球莖甘藍共四種，目前累計已價售182,740株，尚有116,279株待領取，辦理進度61.12%，並持續通知登記民眾。

- 辦理金城鎮夏墅社區(面積5.4公頃)及金湖鎮環島東路(面積1.1公頃)黃波斯菊撒播作業，預計於106春節期間供返鄉民眾觀賞。

林務所7項

    - 完成大學路行道樹扶正作業。

    - 協助執行料羅社區珍貴樹木扶正作業。

    - 因強風侵襲，造成多處樹木倒伏及苗圃建築受損，目前刻正辦理苗木清點及災後修復作業。

    - 培育原生苗木及綠化植栽，移植非洲鳳仙花、葉牡丹等花卉10,097盆，另樹木銀行進行小葉欖仁移植作業計6株。

    - 推廣環境綠美化，受理金鼎國小等5機關營造環境綠美化，提供石竹、矮牽牛等美化花卉與綠化苗木計296株。

    - 為提升金門整體綠美化成效，於中山路、環島南路、金湖體育館停車場補植金露花、變葉木、洋玉蘭、班葉鵝掌藤、石竹、珍珠馬山茶、矮牽牛、熊貓仙丹等植栽，共計1,692株。

    - 辦理校園綠美化計畫，於柏村、湖埔、安瀾及古寧國小等四校運用植栽造景手法，搭配校園整體景觀，採用綠葉紅花玉芙蓉、金英花等28種植栽，共3,995株並舖植140平方公尺之台北草，藉以呈現有別以往之校園景致。

水試所5項

- 105年11月7日派水試三號執行金烈水道廢棄網具巡視作業。

- 105年11月7日辦理104年金門特色生態鱟影片拍攝第四階段審查會。

- 105年11月8日海洋課執行新湖漁港西側海域紫菜苗掛養作業。

- 105年11月8日賢庵國小舉辦105年度校外教學活動，計有師生54人蒞所參觀，派員協助導覽解說。

- 105年11月11-12日同意台灣大學調查人員於是日夜間及清晨來所養殖區進行水獺棲地調查研究。

畜試所5項

- 2016/11/7：為辦理105年地區畜牧場污染防治宣導講習會發函。

- 2016/11/8：(1)辦理離島基金補助戶張明威趕牛走道、防檢疫隔離舍與污染防治設施驗收。(2)種牛牧場烙印59頭。

- 2016/11/9：種牛牧場烙印45頭。

- 2016/11/10：(1)參加金門地區牧草產銷班例行班會。(2)乳牛區烙印12頭。

- 2016/11/11：(1)辦理離島基金補助戶陳篤亭污染防治設施驗收。(2)公牛進入檢疫隔離舍，預計11/14起算隔離檢疫第一天，總計隔離檢疫83頭。

防疫所13項

- 牛隻口蹄疫預防注射32隻。

- 牛隻診療18頭次、馬匹診療1匹次及羊隻診療3隻。

- 牛隻耳標釘掛40頭。

- 自台省進口肉豬消毒5次，採血22頭。

- 養豬場採血41頭。

- 養禽場訪視3場，消毒3場。

- 病死畜收處182隻及焚化129隻。

- 執行狂犬病預防注射27隻。

- 寵物登記15隻，認養10隻。

- 流浪動物實施絕育手術21隻。

- 流浪犬貓捕捉收容26隻。

- 辦理蔬菜及高粱農藥殘快速檢驗計50件。

- 辦理紅火蟻防治計28公頃，處理民眾通報紅火蟻2件。

二、工作檢討與建議事項：  無

填 報 人：劉淑如、張金為   、柯逢章、呂建華、李有世

主    管：楊慧明、葉媚媚(代)、楊文璽、莊謙恭、文水成

聯絡方式: 333381、352846、326408、332621、336626

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處                                                        填報日期時間： 105.11.15

- 重大業務執行情形：

  - 「金湖鎮尚義住宅區興建住宅工程」委託技術服務案，區段徵收細部設計，已於105.11.11.召開細部設計審查會議，有關污水處理場(10,780,763元)及植栽工程(3,709,832元)是否併案施工將再討論確認外，其它部份依委員們及與會各單位審查意見參採修正，送請主辦單位核閱後通過。必要時將請委員協助書面審核。另專案管理變更乙事，業於105.10.13.召開協調會議，會中廠商考慮成本及工期等因素無意願承攬；本案另簽核辦理終止契約，刻正陳核中(縣長室)。

  - 「金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程」本案設計單位已於105.10.31提送本案修正後細部設計成果過府憑辦，並已請2位委員協助書面審查，待資料確認無誤後辦理後續成果通過及工程發包事宜。

  - 「金門縣伯玉路一段道路整建暨排水改善工程」配合自來水廠「金城水資源回收中心放流水再利用第二期工程」（本路段範圍）合併發包。設計單位於105.09.23彙整相關書圖報府，已於105.09.28簽辦招標作業，經105.10.25陳核縣長室，接獲指示安排縣長簡報，設計單位已於105.11.02提送簡報資料報府並經工作會議討論，刻正檢視修正中，俟研議情形續辦簡報事宜。

  - 「金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」金湖鎮區域於105.11.04.召開細部設計成果審查會議後不通過，預定於105.12.05前提送修正細部設計成果。金城及金沙已於105.11.03提送本府審核，並已請2位委員協助審查，將俟設計單位所提送之成果修正完妥後，函文設計單位基本設計成果通過並進入細部設計。

  - 「金沙水庫增設閘門工程」細設修正書圖業於105.08.03提送，經檢視已修正，但暫不核定。另水利建造物改造申請，業於105.09.20函送中水局核准，中水局於105.10.12函文水利署請示本案是否需水庫安全評估小組審查。

  - 「金湖鎮湖前318號周邊污水接管工程」本案已於105.11.15辦理開標並決標，得標廠商為紀揚營造有限公司，決標金額為687萬6,688元，現正辦理決標後簽約等相關事宜。

  - 「金門縣環島南路四段道路改善工程」105.11.11召開細部審查會議，依會議記錄結論請於設計單-位105.11.28送府，送主辦機關審核後通過。

  - 「金門縣1-1計畫道路(水頭商港至西海路)新闢工程」預定於105.11.22提送細部設計成果。

  - 「金門縣動物收容中心舊有犬舍改建工程」基本設計已於105.10.17修正審核通過，預定於105.12.19提送細部設計成果。業於105.11.8召開細設前工作會議，於105.11.11函請設計單位將會議紀錄意見納入細設成果考量並於11月底提送預算初稿。

  - 「金門縣金寧鄉伯玉路二段盤果路口改善工程」訂於105.11.04上網公告105.11.16下午4:30開標。

  - 「金門縣述美國小餐廳廚房暨專科教室新建工程(二)」於105.11.03.開標後，由岩輝營造有限公司以3,480萬元得標承攬，現正辦理定約中(預定於105.11.30前訂約)。

  - 「後豐新村公共設施開發工程」於105.10.04通過基本設計成果，設計單位於105.10.18提送修正成果，經審核缺失項目已修正完成，惟重疊段所提之方案經向縣長簡報後，方案尚需重新研議，俟方案修正後再邀集相關單位討論。

  - 「金門縣環島南路暨環島北路道路拓寬工程」3D動畫製作委託專業服務案，本案業經105.10.25辦理第一階段工作成果審查會議，於該會議結論後，旋即函請唐鼎製作有限公司於105.11.07提送修正報告，目前待委員及承辦單位審查確認後，再安排與縣長簡報會議。

  - 「1-1計畫道路」興建方案，本案規劃設計經105.8.26辦理基本設計審查，基設成果已於105.9.27同意通過，並預定於105.11.22前提送細部設計成果。另後豐新村公共設施開發工程己啓動設計作業，已於105.10.4召開基本設計審查會，目前辦理細設作業中，預定106.1.10提送細設成果;至於相關土地所有權人之協調溝通亦自105.8.15起逐一拜訪收集土地使用同意書中，截至105.11.14己取得34位所有權人之同意書，已於105.11.9安排向縣長簡報說明會內容，後續將擇期召開地方說明會，而相關徵收前置作業及範圍內墳墓公告已予公告中(105.7.14~105.10.14)。

  - 「環島北路四段」道路拓寬工程之土地取得由本府與金沙鎮公所共同協調處理。其中榮湖段880及883地號黃水彬等三人共有土地，經多次溝通協調後，皆已出具土地交換同意書、土地使用同意書及縣有非公用不動產交換申請書予本府辦理後續土地交換事宜，已於105.5.27辦理現地會勘，已簽准委託估價師辦理市價查估作業並完成訂約作業，估價報告書同意核備，依查估後市價與私有地主洽談交換方案中。環島北路四段12m道路範圍私有土地已完成徵收計畫程序，地政局完成徵收部份之土地分割，並於105.8.23辦理公告，已公告期滿，無人來領，於105.10.7函文土地銀行金門分行辦理提存作業。環島北路(高陽路口至洋山路口)道路拓寬工程，案內道路範圍涉及二筆私有土地，該兩位地主已選定欲交換之縣有地，已於105.3.21洽2位地主取得縣私有不動產交換方案申請書，已簽准同意交換方案，縣議會於105.8.30函文同意處分，於105.10.6函報行政院核准，依內政部審查意見修正中。

  - 環島北路(高陽路口至洋山路口)道路拓寬暨自來水、污水管埋設工程：

本案已於105.2.22開工，預計於106.2.10完工;截至105.11.13止預定進度：48.606%，實際進度：46.320%，進度落後-2.286%。

目前第一工區（高陽路口至斗門路口)施作工項為污水、共同管溝埋設、自來水管埋設、路工等工項，預定105.12.10前開放通行。該工區管線單位障礙已全部排除;另有關莫蘭蒂颱風影響及降挖段因管線單位影響部份，已完成工期檢討;另污水揚水井調整位置，理事長已於105.9.4與鄰近里民達成共識，本府已於105.10.3辦理頒圖。

有關污水揚水站位置調整，影響其他管段施作，本府已於105.10.12函請設計單位針對及揚水站位置調整及增作管段及部份受影響管段進行工期評估，後設計單位於105.10.20函覆本府，本府已進行檢討中，預定完工日105.3.6再修正至106.4.11上午止，俟檢討後再函請承商修正預定進度表。

第二工區（斗門路口至洋山路口）已於105.9.2函請監造單位督促承商先行放樣，並統計工區範圍內涉及相關單位設施報府，本府再辦理會勘確認，承商已依規定提供相關資料，本府已於105.10.20辦理現地會勘。

  - 金門縣環島北路四段(洋山路口至成功路口)道路拓寬暨自來水、污水管埋設工程:

本案於105年8月31日開標由泉昇營造得標，因二號橋拆除拓寬工程範圍涵蓋金沙抽水站之箱涵路徑，該二號橋施作期間金沙抽水站箱涵將無法達到原防汛功能，故需於二號橋拆除及開挖前擬定相關配套，承商於105年11月9日開工，工期為330日曆天;目前整體施工與品質計劃書已於105.11.2核定。

  - 金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(金寧基地)：

本案已於104.4.7開工，截至105.11.13止預定進度：95%，實際進度：94.5%，進度落後-0.5%。第一次變更設計垃圾山處理之追加工項及土方清運，已核准完工日修正至105.12.11，刻正辦理南區街廓污水、排水溝、電信及弱電管道工項。

北區街廓目前均已施作完成。

  - 金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(烈嶼基地)：

本案已於105.3.1開工，預計於106.10.20完工;截至105.11.13止預定進度：26.56%，實際進度23.48%，進度落後-3.08%。

目前辦理排水溝及污水工程施作，排水溝己完成410M，污水工程己完成430M。

  - 金門大橋工程施工現況：

- 國工局已於105年6月29日向原承包商宣達終止契約，並辦理接管工地事宜。

- 目前於105.6.29~105.7.4辦理「金門大橋建設計畫第CJ02-2C標金門大橋接續工程（標號052-CJ02-2C)」公開閱覽，並上網公告，並於105.7.6舉辦「金門大橋接續工程CJ02-2C標」說明會，及已於105.7.12上網公告，因屬接續工程重新招標及深槽區需具技術性等因素，CJ02-2C標經105.8.9、 8.16及8.24三次開標均無廠商投標而流標，交通部國工局目前研議檢討增加預算，期以吸引具履約能力之廠商參與投標，及於105.9.30-105.10.04公開閱覽，已於105.10.14公告，105.11.10第一次開標流標，105.11.16第2次開標，表訂105.11.30決標，倘一切順利，則於105.12.30開工。

  - 「烈嶼鄉第三標汙水下水道級用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」，截至105.11.13止預定進度：42.60%，實際進度：48.85%，進度超前6.25%。

  - 「官澳灣口浚深暨週邊環境改善工程」截至105.11.06止，預定進度：71.56%，實際進度：58.31%，進度落後-13.32%、「堤北分區及忠孝新區排水改善工程」105.10.19已申報竣工，目前依程序辦理驗收。

  - 「金沙鎮第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」驗收中。

  - 「金寧鄉第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」驗收中。

  - 「金門區域排水增設小型攔蓄水設施工程(101~103年度第三期區域)」驗收中。

  - 105.11.07經濟部水利署召開「105年度地下水水質檢測分析與評估」計畫工作會議。

  - 105.11.09經濟部水利署第八河川局召開105年度「流域綜合治理計畫」溝通平台第2次會議。

  - 105.11.10向金沙鎮代表會說明「金沙水庫增設閘門工程」等易淹水改善計畫辦理進度。

  - 「金門縣警察局交通警察隊、少年警察隊綜合勤務大樓新建工程」於103.07.09開工，預訂於105.04.20前完工，已於105.04.20竣工，目前辦理驗收程序中。105.05.06使用執照現勘，105.05.20室內裝修查驗，105.06.03辦理工程初驗，105.06.08使用執照取得，105.06.17室內裝修竣工查驗，目前辦理接水接電作業，已於105.07.15初驗複驗，105.09.01辦理理教育訓練及運轉測試，105.9.23辦理運轉測試複驗合格，於105.10.17完成驗收。105.11.09完成點交。目前結算中。

  - 「金門縣述美國小餐廳廚房暨專科教室新建工程(二)」於105.11.03決標，由岩輝營造以3480萬元得標，排訂105.11.24施工前會勘。

  - 「金門縣北海岸旅遊帶周邊景觀改善工程」於104.12.28決標，由昌陞營造有限公司，以1,727萬7,179元得標，104.12.30開工，排訂105.01.20召開開工前會勘協調會議，於104.12.30停工，於105.01.27復工，105.04.11放樣基準點確認會勘，105.05.15進行基礎及地梁澆置作業，105.05.26進行柱澆置作業，105.06.24進行平台頂澆置，105.06.28大陸石材廠驗，105.06.27步道基礎放樣及開挖，105.07.23步道柱澆置及105.08.14完成步道樑及版模澆置，105.08.15進行平台鋪面欄杆組立及花崗石地坪鋪設，於105.10.29竣工，於105.11.03竣工查驗，排訂105.11.23初驗。

  - 「金門縣動物收容中心新建工程」工程為地上一樓建築物，樓地板面積為625.8平方公尺，於105.01.11決標，由長豊營造工程股份有限公司，以2,066萬元得標，已於105.03.04施工前會勘，因配合建照及五大管線取得時程，於105.04.11申報建管開工及契約開工，因連日大雨致105.06.01始完成基礎打底，105.06.15完成各基腳澆置，105.06.18進行土方回填，105.07.02地樑澆置，105.08.04一樓地坪澆置，結構體工程於105.9.24及105.10.13分兩次混凝土澆置完成，目前辦理內外牆裝修作業。

  - 「金湖鎮金湖國民小學第一期校舍改建工程」(金湖國小委託代辦)，工程為地下一樓，地上三樓建築物，共五棟建物，總樓地板面積為8,268平方公尺，工期為900日曆天，於105.03.30決標，由和勤營造工程股份有限公司，以2億3,558萬元得標，105.05.07動土典禮，因配合學校上課時間指定105.07.01開工，105.07.28進行孔子銅像遷移，8月底完成既有建物拆除作業，105.9.14-15莫蘭蒂颱風過境造成工地圍籬損毀已辦理復原。105.9.29召開第一次專案小組會議，105.10.3建管單位現場勘驗，105.11.04完成DE棟基礎澆置，105.11.14進行DE棟大樑灌漿，目前辦理A棟基礎開挖作業及DE棟鋼筋綁紮。

  - 「金湖國小附設幼兒園臨時教學活動空間搭建工程」(金湖國小委託代辦)，工程為地上一樓建築物，總樓地板面積為825平方公尺，工期為110日曆天，於105.08.04決標，由金弘泰營造工程股份有限公司，以1,628萬4,895元得標，於105.08.08辦理施工前會勘。105.08.16申報開工，105.10.16完成地坪澆置，105.10月底完成鋼骨組立，目前進行屋頂及牆面鋼板安裝，以及內部裝修作業。

  - 「台北縣中和五眷村-復興新村改建統包工程」：30戶餘屋於104.09.24完成移交。另1年項目之保固責任，於104.10.23同意解除保固。公設缺失於104年4月改善完成，104.11.28赴台與管委會召開公設點交協調會議，財政處於104.12.11召開府內部檢討會議，並於105.01.24召開點交協調會議。另於105.03.26~27會同第三公正單位辦理公共設施檢測暨點交會勘，排訂於105.05.21辦理第一次複驗，105.05.28辦理第二次複驗，缺失均已改善完成，並移交金門新村管委會接管。104.11.10及104.12.22及105.04.22召開三次民事庭，廠商撤銷案件。105.07.18辦理剩餘戶一戶點交及105.08.19複驗完成。仲裁庭部分則於105.04.18，105.07.04，105.08.29，105.10.13召開四次詢問庭，併第四次會議提出反請求申請。

  - 工程技術審查：

- 上週(105.11.07~105.11.11)審查工程技術資料(包括規劃設計成果報告、發包與預算書圖等)16件，如「104年度新店辦公室修繕規劃設計暨監造案」之細設書圖、「金門縣社會福利館修繕工程」之細設書圖，分別就新店辦公室缺施工規範，以及社福館結構安全請確認能否承受17級風力等重點提出審查意見。

- 另審查整體施工及品質計畫書2件、材料送審3件、土石方計畫書5件。

  - 工程查核：

- 11月7日辦理施工查核案件計「金門縣金沙鎮官澳圓環道路交通改善暨景觀美化等工程」、「金湖鎮湖前二營區活化再利用工程」，11 月8日辦理施工查核案件計「古寧頭村民活動中心周邊美化工程」、「金湖鎮夏興聚落環境改善工程」等4件。分別就官澳圓環周邊未裝夜間警示燈、湖前二營區廁所磁磚未對縫、古寧頭活動中心防空洞台度傾斜程度不足、夏興聚落擋土牆底部未設洩水孔等重點提供查核意見。

- 查核成績未達80分之工程辦理現地抽查：查核成績未達80分工程，除透過書面審查外，再由查核小組實地確認施工缺失之改善情形，以確保施工品質，於11月10日實地抽查「金湖鎮環島南路道路拓寬改善工程」。

  - 工程督導：

- 11月9日督導土木工程科「金門縣金沙鎮官澳圓環道路交通改善暨景觀美化工程」，就現場未有警示圍籬等項目開立督導缺失，並限廠商11月18日前改善完成。

- 11月9日督導水利及下水道科「官澳灣口浚深暨周邊環境改善工程」，就工區物料未清理等項目開立督導缺失，並限廠商11月18日前改善完成。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：王毓敏                                                     副處長:蔡輝詩

聯絡方式：082-318823#62665

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：教育處　　　　　　　　                                     　填報日期時間：105.11.14

- 重大業務執行情形：

  - 「全民國防教育‧地區校長、教育服務役男實彈射擊體驗」活動，於11/10日針對地區各級校長，以及教育替代役的役男們、在學學生進行實彈射擊演練，希望藉此落實全民國防的目的，實施多元教學活動，並培養其保鄉保土與全民防衛之技能。此活動由本處、教育部金門縣聯絡處主辦，金門防衛指揮部、國軍金門地區人才招募中心等單位協辦，共計有地區的學校校長15位、地區教育服務替代役男20人，以及地區學生共計有百餘人參加。

  - 「藝術與美學講座及網路成癮對健康的影響」，於11/12日假金門縣自然學友之家舉辦。此活動由教育部指導、本處主辦、家庭教育中心承辦，共計40個名額。講座邀請金大講師胡巧欣教授及美容師李秀雯分上下午時段開講，並且透過專題分享、實務操作演練等多元的方式，帶領民眾互相了解，並學習家人溝通技巧、正視健康的重要性及職場禮儀與形象的建立的基礎觀念。期加強上網時間管理及談職場禮儀與形象建立。

  - 「金門縣第20屆運動會」，於11/17-19日舉行，本屆主題為：動之以恆、點亮金門，再以打造健康島嶼，開創幸福城鄉為副題，以彰顯我浯島推展全民運動之進展功效及賡續我縣府營造金門幸福城市名列前茅努力工作願景，並響應本府施政政策，運動會以精、簡為籌劃目標，本屆運動會共辦理有田徑、籃球、羽球、桌球、網球、木球、慢速壘球、游泳、跆拳道及機關學校員工趣味競賽、大隊接力共10項，參加人員計4,750人，雖不舖陳華麗，卻更落實全民運動。如籃球增加女子組比賽；跆拳增加學生組及品式比賽，羽球、桌球團體賽，要求有女子排點參賽。

  - 「新生活‧心希望‧欣願景」新性別系列講座，訂於11/19、11/26，分別假金城鎮公所以及金湖鎮公所，舉辦兩場講座課程。此活動由教育部指導，本處、家庭教育中心主辦，講座將邀請林靜君及顏應蓮兩人來金擔任課程講師，兩場次的課程共計規劃7堂課，分別為打造最佳男主角、面對親密關係性事、走出三角關係的陷阱、擁有孩子後等等，希望能增進國人對跨國婚姻之認識及強化其責任，將跨國婚姻、多元家庭及性別平等觀念納入婚姻家庭教育宣導，建立性別平等觀念。

- 建議事項：無。

填報人：王雅                        主管：李文良

聯絡方式：325630#62413

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處                                                        填報日期時間： 105.11.01

一、重大業務執行情形：

  - 「金門縣Ⅱ-6計畫道路(國順街至金湖國中段)道路新建工程」105.09.28開標結果因未達三家廠商投標而流標，復於105.10.12第二次開標，由苗盛營造有限公司得標。

  - 「金湖鎮尚義住宅區興建住宅工程」委託技術服務案，區段徵收細部設計，於105.10.28.提送細部設計書圖，檢核設計單位報告內容再排審查會。另專案管理變更乙事，業於105.10.13.召開協調會議，會中廠商考慮成本及工期等因素無意願承攬；本案另簽核辦理終止契約，刻正陳核中。

  - 「金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程」本案設計單位已於105.10.31提送本案修正後細部設計成果過府憑辦，待資料確認無誤後辦理後續成果審查及通過事宜。

  - 「金門縣伯玉路一段道路整建暨排水改善工程」配合自來水廠「金城水資源回收中心放流水再利用第二期工程」（本路段範圍）合併發包。設計單位於105.09.23彙整相關書圖報府，已於105.09.28簽辦招標作業，經105.10.25陳核縣長室，接獲指示安排縣長簡報，已通知設計單位梳理相關資料並製作簡報，預計於105.11.02前提供簡報並召開工作會議討論，俟研議情形續辦簡報事宜。

  - 「金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」金湖鎮區域預訂於105.11.04.召開細部設計成果審查會議。金城及金沙已於105.10.19召開第四次基本設計成果審查會議，會議決議請設計單位依委員及各單位意見修正後，於105.11.03提送主辦單位複核後通過。

  - 「金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程(第一期)」經105.09.22開標，由海瑞營造股份有限公司以新台幣1億5500萬元整得標承攬(工期450日曆天)，承商依限已於105.10.17完成訂約作業。

  - 「金沙水庫增設閘門工程」細設修正書圖業於105.08.03提送，經檢視已修正，但暫不核定。另水利建造物改造申請，業於105.09.20函送中水局核准，中水局於105.10.12函文水利署請示本案是否需水庫安全評估小組審查。

  - 「金湖鎮湖前318號周邊污水接管工程」本案現正辦理第三次公開招標，105.10.28上網公告，並於105.11.08開標。

  - 「金門縣環島南路四段道路改善工程」已訂於105.11.11召開細部設計審查會議。

  - 「金門縣1-1計畫道路(水頭商港至西海路)新闢工程」預定於105.11.22提送細部設計成果。

  - 「金門縣動物收容中心舊有犬舍改建工程」基本設計已於105.10.17修正審核通過，預定於105.12.19提送細部設計成果。

  - 「金門縣金寧鄉伯玉路二段盤果路口改善工程」已於105.10.28函送採購中心辦理第三次招標作業，擇期辦理上網公告。

  - 「金門縣述美國小餐廳廚房暨專科教室新建工程(二)」重新招標案，於105.10.27.第二次公開招標公告至105.11.02截止，105.11.03.開標。

  - 「後豐新村公共設施開發工程」於105.10.04通過基本設計成果，設計單位於105.10.18提送修正成果，經審核缺失項目已修正完成，惟重疊段所提之方案有待商榷，安排105.11.03下午向縣長簡報進度及方案研議。

  - 「1-1計畫道路」興建方案，本案規劃設計經105.8.26辦理基本設計審查，基設成果已於105.9.27同意通過，並預定於105.11.22前提送細部設計成果。另後豐新村公共設施開發工程已啓動設計作業，已於105.10.4召開基本設計審查會，目前辦理細設作業中，預定105.12送細設成果;至於相關土地所有權人之協調溝通亦自105.8.15起逐一拜訪收集土地使用同意書中，截至105.10.30己取得34位所有權人之同意書，預定於105.11.03安排向縣長簡報說明會內容，俟定案後擇期召開地方說明會，而相關徵收前置作業及範圍內墳墓公告已予公告中(105.7.14~105.10.14)。

  - 「環島北路四段」道路拓寬工程之土地取得由本府與金沙鎮公所共同協調處理。其中榮湖段880及883地號黃水彬等三人共有土地，經多次溝通協調後，皆已出具土地交換同意書、土地使用同意書及縣有非公用不動產交換申請書予本府辦理後續土地交換事宜，已於105.5.27辦理現地會勘，已簽准委託估價師辦理市價查估作業並完成訂約作業，估價報告書同意核備，依查估後市價與私有地主洽談交換方案中。環島北路四段12m道路範圍私有土地已完成徵收計畫程序，地政局完成徵收部份之土地分割，並於105.8.23辦理公告，已公告期滿，無人來領，於105.10.7函文土地銀行金門分行辦理提存作業。環島北路(高陽路口至洋山路口)道路拓寬工程，案內道路範圍涉及二筆私有土地，該兩位地主已選定欲交換之縣有地，已於105.3.21洽2位地主取得縣私有不動產交換方案申請書，已簽准同意交換方案，縣議會於105.8.30函文同意處分，於105.10.6函報行政院核准，依內政部審查意見修正中。

  - 環島北路(高陽路口至洋山路口)道路拓寬暨自來水、污水管埋設工程：

本案已於105.2.22開工，預計於106.2.10完工;截至105.10.30止預定進度：67.948%，實際進度：41.942%，進度落後-26.006%。

本工程進度落後部份為整體施工與整體品質計畫書未依規定修正完妥，後本府已依契約規定通知承商於105.2.22開工，且不得進場施作，後計畫書本府於105.3.28同意核定。

目前第一工區（高陽路口至斗門路口)施作工項為污水、共同管溝埋設、自來水管埋設、路工等工項。目前進度落後部份已請承商提報趕工計劃書，該工區管線單位障礙已全部排除;另有關莫蘭蒂颱風影響及降挖段因管線單位影響部份，已進行工期檢討中;另污水揚水井調整位置，理事長已於105.9.4與鄰近里民達成共識，本府已於105.10.3辦理頒圖。

有關污水揚水站位置調整，影響其他管段施作，本府已於105.10.12函請設計單位針對及揚水站位置調整及增作管段及部份受影響管段進行工期評估，後設計單位於105.10.20函覆本府，本府已進行檢討中，預定完工日修正至106.3.6，俟檢討後再函請承商修正預定進度表。

第二工區（斗門路口至洋山路口）已於105.9.2函請監造單位督促承商先行放樣，並統計工區範圍內涉及相關單位設施報府，本府再辦理會勘確認，承商已依規定提供相關資料，本府已於105.10.20辦理現地會勘。

  - 金門縣環島北路四段(洋山路口至成功路口)道路拓寬暨自來水、污水管埋設工程:

本案於105年8月31日開標由泉昇營造得標，因二號橋拆除拓寬工程範圍涵蓋金沙抽水站之箱涵路徑，該二號橋施作期間金沙抽水站箱涵將無法達到原防汛功能，故需於二號橋拆除及開挖前擬定相關配套，故預計於105年11月初開工，工期為330日曆天;目前整體施工與品質計劃書（第二次）、交維計畫書審核中。

  - 金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(金寧基地)：

本案已於104.4.7開工，截至105.10.30止預定進度：100%，實際進度：92%，進度落後-8%。第一次變更設計垃圾山處理之追加工項及土方清運，後續工項所需工期辦理檢討中，預計完工日修正至105.12.11，刻正辦理南區街廓污水、排水溝、電信及弱電管道工項。

北區街廓目前均已施作完成。

  - 金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(烈嶼基地)：

本案已於105.3.1開工，預計於106.10.20完工;截至105.10.30止預定進度：22.1%，實際進度：19.2%，進度落後-2.9%。

目前辦理排水溝及污水工程施作，排水溝己完成340M，污水工程己完成420M。

  - 金門大橋工程施工現況：

- 國工局已於105年6月29日向原承包商宣達終止契約，並辦理接管工地事宜。

- 目前於105.6.29~105.7.4辦理「金門大橋建設計畫第CJ02-2C標金門大橋接續工程（標號052-CJ02-2C)」公開閱覽，並上網公告，並於105.7.6舉辦「金門大橋接續工程CJ02-2C標」說明會，及已於105.7.12上網公告，因屬接續工程重新招標及深槽區需具技術性等因素，CJ02-2C標經105.8.9、8.16及8.24三次開標均無廠商投標而流標，交通部國工局目前研議檢討增加預算，期以吸引具履約能力之廠商參與投標，及於105.9.30-105.10.04公開閱覽，已於105.10.14公告，預定105.11.10開資格標，表訂105.11.30決標，倘一切順利，則於105.12.30開工。

  - 「烈嶼鄉第三標汙水下水道級用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」，截至105.10.25止預定進度：42.39%，實際進度：43.66%，進度超前1.27%。

  - 「官澳灣口浚深暨週邊環境改善工程」截至105.10.23止，預定進度：62.07%，實際進度：50.19%，進度落後-11.88%、「堤北分區及忠孝新區排水改善工程」105.10.19已申報竣工，後續將依程序辦理驗收。

  - 「金沙鎮第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」驗收中。

  - 「金寧鄉第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」已完成，辦理自來水及電力工程部分驗收。

  - 「金門區域排水增設小型攔蓄水設施工程(101~103年度第三期區域)」驗收中。

  - 105.10.27~28營建署吳金和副主任蒞金進行污水業務交流。

  - 105.10.27~29林秘書長德恭率隊參訪泉州山美水庫等水利建設，並瞭解大陸引水計畫陸方供水工程進度。

  - 「金門縣警察局交通警察隊、少年警察隊綜合勤務大樓新建工程」於103.07.09開工，預訂於105.04.20前完工，已於105.04.20竣工，目前辦理驗收程序中。105.05.06使用執照現勘，105.05.20室內裝修查驗，105.06.03辦理工程初驗，105.06.08使用執照取得，105.06.17室內裝修竣工查驗，目前辦理接水接電作業，已於105.07.15初驗複驗，105.09.01辦理理教育訓練及運轉測試，105.9.23辦理運轉測試複驗合格，於105.10.17完成驗收。綠建築標章已由台灣建築中心核發中。

  - 「金門縣述美國小餐廳廚房暨專科教室新建工程」於103.12.25決標，由聖林營造工程股份有限公司，以3,314萬元得標，03/17辦理施工前會勘。建築執照於3/20取得，5/29建管開工，05/06開工，工程完工日期為105.11.04完工，7/4進行地下室擋土支撐及開挖，因104.10.16大底梁柱放樣，鋼版樁施作錯誤，提出7版次改善計畫仍未核定，因施工廠商進度落後已達20%，屬重大進度落後情事，本府於105.02.19函文通知廠商解約。承商於105.04.13函向工程會提出異議申訴，已於105.05.11及105.05.30召開二次申訴會議，經工程會駁回，本府於105.08.06公告廠商停權2年。105.06.17召開第一次清算會議協調會，105.07.20召開擋土設施及安全圍籬處置協調會議，於105.08.17辦理工地接管，重新招標案於105.10.14第一次開標，無人投標廢標，於105.11.03第2次開標。

  - 「金門縣北海岸旅遊帶周邊景觀改善工程」於104.12.28決標，由昌陞營造有限公司，以1,727萬7,179元得標，104.12.30開工，排訂105.01.20召開開工前會勘協調會議，於104.12.30停工，於105.01.27復工，105.04.11放樣基準點確認會勘，105.05.15進行基礎及地梁澆置作業，105.05.26進行柱澆置作業，105.06.24進行平台頂澆置，105.06.28大陸石材廠驗，105.06.27步道基礎放樣及開挖，105.07.23步道柱澆置及105.08.14完成步道樑及版模澆置，105.08.15進行平台鋪面欄杆組立及花崗石地坪鋪設，目前僅剩壓花地坪，抿石子等工項，已於105.10.29竣工。

  - 「金門縣動物收容中心新建工程」工程為地上一樓建築物，樓地板面積為625.8平方公尺，於105.01.11決標，由長豊營造工程股份有限公司，以2,066萬元得標，已於105.03.04施工前會勘，因配合建照及五大管線取得時程，於105.04.11申報建管開工及契約開工，因連日大雨致105.06.01始完成基礎打底，105.06.15完成各基腳澆置，105.06.18進行土方回填，105.07.02地樑澆置，105.08.04一樓地坪澆置，結構體工程於105.9.24及105.10.13分兩次混凝土澆置完成，後續將辦理內外牆裝修作業。

  - 「金湖鎮金湖國民小學第一期校舍改建工程」(金湖國小委託代辦)，工程為地下一樓，地上三樓建築物，共五棟建物，總樓地板面積為8,268平方公尺，工期為900日曆天，於105.03.30決標，由和勤營造工程股份有限公司，以2億3,558萬元得標，並排定105.05.07動土典禮，因配合學校上課時間指定105.07.01開工，105.07.28進行孔子銅像遷移，8月底完成既有建物拆除作業，目前進行新建物放樣勘驗，105.9.14-15莫蘭蒂颱風過境造成所有工地圍籬損毀，因數量較多金門地區供料不足，廠商於105.9.16即向台灣供應商下單購買圍籬所需材料，目前已完成所有安全圍籬復原。105.9.29召開專案小組會議進行工務協調及釐清施工廠商疑義，105.10.3建管單位現場勘驗，目前辦理E棟基礎開挖，預定105.10.21基礎打底，接續辦理基礎鋼筋綁紮作業。

  - 「金門縣立體育場室外籃球場整建工程」於104.12.30決標，由駿益營造工程股份有限公司，以847萬元得標，於105.02.21開工，已於105.02.25施作工區圍籬及辦理球場原有面層拋除清運作業，另現地土層軟弱與契約不符無法施作及金城國中建議部分場地設施更動，已於105.03.15現勘及105.04.11召開會議定案。因現場已無可施作項目於105.03.30申報停工，土壤改良方案確認於105.05.12申報復工。105.06.06赴教育處參加籃球場地設施協調會議，當日確認籃架標線等設施規格。因第一變更設計展延工期41天，完工期限為105.08.31，105.08.07完成球場AC封層作業，壓克力地坪105.08.16進場施工，於8月31日竣工，9月2日竣工查驗，於9月10日驗收啟用，目前辦理結算中。

  - 「金湖國小附設幼兒園臨時教學活動空間搭建工程」(金湖國小委託代辦)，工程為地上一樓建築物，總樓地板面積為825平方公尺，工期為110日曆天，於105.08.04決標，由金弘泰營造工程股份有限公司，以1,628萬4,895元得標，於105.08.08辦理施工前會勘。105.08.16申報開工，已完成基腳施作，105.10.16完成地坪澆置，105.10月底完成鋼骨組立，目前將進行屋頂及牆面鋼板安裝。

  - 「台北縣中和五眷村-復興新村改建統包工程」：30戶餘屋於104.09.24完成移交。另1年項目之保固責任，於104.10.23同意解除保固。公設缺失於104年4月改善完成，104.11.28赴台與管委會召開公設點交協調會議，財政處於104.12.11召開府內部檢討會議，並於105.01.24召開點交協調會議。另於105.03.26~27會同第三公正單位辦理公共設施檢測暨點交會勘，排訂於105.05.21辦理第一次複驗，105.05.28辦理第二次複驗，缺失均已改善完成，並移交金門新村管委會接管。104.11.10及104.12.22及105.04.22召開三次民事庭，廠商撤銷案件。105.07.18辦理剩餘戶一戶點交及105.08.19複驗完成。仲裁庭部分則於105.04.18，105.07.04，105.08.29，105.10.13召開四次詢問庭，併第四次會議提出反請求申請。

  - 工程技術審查：

- 上週(105.10.24~105.10.28)審查工程技術資料(包括規劃設計成果報告、發包與預算書圖等)15件，如「金寧廠二期筒倉興建工程」之變更設計、「金門縣環島南路四段道路改善工程」之細設書圖，分別就金寧廠二期筒倉尚缺第1次審查會議紀錄書面資料，以及環島南路四段噴植草種單價偏高等重點提出審查意見。

- 另審查監造計畫書1件、分項計畫書1件、材料送審2件、土石方計畫書1件。

  - 工程查核：

- 10月24日辦理施工查核案件計「105年度金寧鄉農田排水改善工程」、「104年度金沙鎮零星整建第一期工程」，10 月25日辦理施工查核案件計「105年度金沙鎮后浦頭環境改善工程」、「金門縣西海路(賢厝三角圓環至石雕公園路段)道路路平專案工程」等4件。分別就金寧鄉農田之C型排水溝有蜂窩、金沙鎮零星第一期之官澳RC工區有凹陷、金沙鎮后浦

- 頭之花崗石步道不平整、西海路之人孔周邊4支螺桿未保護等重點提供查核意見。

  - 10月26日會同工程會抽查「金門縣金門醫院前方道路拓寬工程」、「金門縣環島北路、環島西路、伯玉路及西海路等路段道路排水零星改善工程(二) 」、「道路刨除重鋪修復工程(開口契約) 」。

  - 工程督導：

- 10月27日督導土木工程科「金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(烈嶼基地)」，就設施編號UA505排水側溝完成面有崩角情形等項目開立督導缺失，並限廠商11月7日前改善完成。

- 10月28日督導土木工程科「金門縣環島北路(高陽路口至洋山路口)道路拓寬暨自來水、污水管埋設工程」，就工區有塵土飛揚情形等項目開立督導缺失，並限廠商11月4日前改善完成

  - 10月28日於本府多媒體簡報室舉辦「道路工程實務訓練講習」教育訓練。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：王毓敏                                                     處長:張忠民

聯絡方式：082-318823#62665

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：觀光處                                                填報日期時間：105.11.16一、重大業務執行情形：

  - 「105年赴台灣進行移地解說訓練行程企劃執行案」業於105年10月13日簽約在案，旨案共辦理解說員及景點相關接待人員兩梯次赴東北角暨宜蘭海岸國家風景區進行移地解說訓練，第一梯次(11/15-11/17)計報名63人，第二梯次(11/25-11/27)42人。

  - 旅宿業管理業務

1、105年度民宿申請設立計有51案，已核准42案，1案限期改善（改善原因：違建部分超出地界。）2案駁回（1.房間數已超出「民宿管理辦法」規定之經營規模。2. 民宿申請房屋用途為住商混合用途。），3案刻簽設立中，2案各單位審查中， 1案依程序安排現勘。

2、本年度民宿申請變更：房價變更計7案，房間數變更計7案，歇業申請計5案，暫停營業申請計1案，申請登記證補發計1案。

3、本年度旅館申請：暫停營業申請復業計1案，旅館名稱變更計1案。

4 、105年11月7日由秘書長頒發「芬芳文創旅館」榮獲交通部觀光局核定三星級之獎勵金。(統計至105.11.14)

  - 辦理6處旅遊服務中心之旅客服務事宜，本年累計服務人次如下：金門尚義機場計14,396人次(本國人士10,422人次、外國人士3,974人次)、水頭碼頭計15,708人次(本國人士5,163人次、外國人士10,545人次)、九宮碼頭計23,127人次(本國人士19,230人次、外國人士3,897人次)、金城車站計38,763人次(本國人士23,095人次、外國人士15,668人次)、沙美車站計5,937人次(本國人士5,312人次、外國人士625人次)、山外車站計25,574人次(本國人士19,357人次、外國人士6,217人次)，總123,505人次(本國人士82,579人次、外國人士40,926人次)。(統計至105.11.14)

  - 受理民眾申請參訪擎天廳：參訪時間每周二(上午)、四(上午)、六(上、下午)，本年度累計參訪數46,963人次。 (統計至105.11.14)

  - 各景點本年累計參訪服務人次：「夜訪後浦美麗小鎮遊程」計15,476人次、總兵署計176,449人次、烈嶼吳秀才厝計24,926人次、金城民防坑道計52,271人次、莒光樓計415,173人次、柳營步兵軍事體驗園區計數8,689人次、獅山砲陣地計為202,305人次。(統計至105.11.14)

  - 觀光特約解說員解說服務：本年度各單位申請計102人次，已執行完成97人次，未執行3人次，取消3人次。(統計至105.11.13)

  - 古寧頭電瓶車：本年度搭乘人數16,124人，搭載率33%，105年11月份(11/01-11/13)搭乘人數377人，搭載率19%，本週(11/07～11/13)搭乘人數203人，搭載率19%，參觀總人數計：35,712人(製表日期至105.11.13日止)。

  - 軍艦博物館建置計畫：

本案於105年11月2日召開修正後期末報告審查會議，決議由規劃單位再行修正後，預訂於105年12月6日向縣長簡

報全案策略。

  - 大二膽島與烈嶼鄉整體觀光發展規劃：

本案訂於105年11月24日召開說明會，後續由規劃單位完成修正後，另案召開修正後期末報告審查會議。

  - 105年11月14日辦理尋城趣文化小旅行之媒體記者、旅行業及民宿業等觀光業者踩線，計有冠鵬旅行社、W民宿等6家業者及中央社、金馬之聲等6家，總計共15人參與踩線。並於11月15日媒體露出計有金門日報、中央社、中時電子報、自由時報及青年日報等5家報導。

  - 配合宣傳「2016台北國際旅展」，11月4日-7日期間於TVBS、三立、年代、華視、東森、中天等新聞台快訊露出優惠行程，11月4日金門館開幕時安排於TVBS、三立、年代、華視、東森、中天新聞報導。

  - 赴上海參加「2016中國(上海)國際旅遊交易會」旅遊推廣活動，業於105年11月11日至12日執行完畢，為讓更多旅客瞭解來金旅遊等相關資訊，於展場推廣本縣觀光。

  - 補助金門縣生存遊戲運動協會辦理「2016年金門波賽頓行動生存遊戲」活動，於11月11日至13日假中山營區舉行，來金參與人數計達約400人。

  - 簽辦荷蘭國際新聞電視臺瑪萊雅記者一行等3人於11月7日蒞府專訪縣長等相關事宜。

  - 協助辦理11月6日兩岸企業家峰會年會金門活動媒體接待等相關事宜。

  - 於11月11日赴台參加數位無線電視改善站維運經費補助說明會，會議決議要求各縣市政府、鄉鎮公所主管單位確實與承商簽定維運合約，並依實向國家通訊傳播委員會按比例申請補助。

填報人:蔡欣怡代、蔡水進、李銘培、蔡百里、李曜任代     主管：陳美齡     聯絡方式:322879

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會處 填報日期105年11月10日至105年11月16日

一、重大業務執行情形：相關圖片：  相關檔案：

- 社會行政

1. 依「督導各級人民團體實施辦法」建全社團會務運作，辦理金門縣金湖鎮湖前陳氏宗親會等理監事會議紀錄備查計2案、資料補正計2案。

2. 依「督導各級人民團體實施辦法」建全社團會務運作，辦理本縣人民團體金門縣財團法人金門縣老人權益促進會會員大會紀錄資料補正計1案。

3. 輔導金門縣榜林王氏宗親會等協會籌組暨會議資料補正計2案。

4. 辦理本縣人民團體金門縣婦女會等辦理活動補助計3案。

5. 建全社區發展協會會務運作計核備下莊社區發展協會等理監事聯席會議紀錄2案。

6. 11月10日假社會處會議室辦理「慶祝2016年國際志工日暨表揚活動餐會」廠商資格審查，由許副處長美鳳主持，符合招標廠商資格1家。

7. 11月11日假本府第二會議室辦理105年度績優志願服務人員評審，由甯處長國平主持，計47人參與。

8. 11月11日假本府第二會議室辦理105年度績優志願服務團隊選拔，由甯處長國平主持，共10隊參與選拔。

9. 11月14日假本府社會處會議室辦理「慶祝2016年國際志工日暨表揚活動餐會」評審會，由甯處長國平主持，尚醇餐廳符合議價資格。

10.11月15日假本府大禮堂辦理105年度第二次志願服務聯繫會報，由吳副縣長成典主持會議，計志工30人共同參與。

11.11月12日假社福館舉行二○一六年「深耕發展、福利金門」社區發展工作五十週年活動，縣長陳福海親自主持頒獎典禮，肯定志工們對於社區發展的努力，期望獲獎單位成為社區發展的典範，結合各項社會服務工作、基層建設，帶動社區的永續發展。

- 勞工行政

1. 本府辦理105年度縣府短期臨時工目前進用人數為306名，其中男性93名(包含一般身份52名，特定身份41名)；女性213名(包含一般身份163名，特定身份50名)。

2. 為延續執行106年度身心障礙者支持性就業服務，辦理106年度身心障礙者支持性就業服務計畫委託專業服務前置作業，預計於105年11月15日至11月28日辦理限制性招標，擇符合資格之廠商，辦理後續評選、議價之程序。

3. 11月10日上午9時本府庇護性承辦人前往新北市慈育庇護工場進行「105年度職業重建相關服務業務輔導」，針對營運模式商品製作研發/特色及輔導身心障礙者等經驗進行分享。

4. 11月11日下午2時假本府新聞發佈室辦理「105年度金門縣就業歧視暨性別工作平等委員會第1次會議」，評議委員計有：本府林秘書長德恭、社會處甯處長國平、人事處蔡處長流冰、行政處蔡科長明輝、及府外委員福建省政府主計室李秀荷主任、金門縣衛生局李副局長金治、金門縣總工會王秀英、金門縣身心障礙者家長協會蔡馥娜、勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署金門就業中心謝主任彧玥；並邀請金門大學胡巧欣教授列席講授。

5. 11月9日至11月14日止本府身障就服員輔導個案陳○杰推介就業署立金門醫院。11月11日前往新竹市清華大學粽二八樓市政廳參與新竹市政府辦理「2016身心障礙者職業重建專業服務發展研討會」。

6. 11月15日本府派員前往專勤隊配合移民署專勤隊辦理11月份第一次「祥安4號專案」聯合查察勤務，配合單位計有法務部調查局福建省調查處、金門縣警察局、本府社會處、行政院海岸巡防署海岸巡防總局中部地區巡防局第九海岸巡訪總隊、行政院海岸巡防署海岸巡防總局中部地區巡防局金門機動查緝隊、憲兵指揮部金門憲兵隊。

7. 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署原定本年度11月9日至本府進行身心障礙就業業務訪查，因事更

改為11月16日訪查，本週業已完成相關計畫資料之彙整，以因應是項訪查會議。

- 社會福利

1. 使本縣遭逢急難事件的縣民，能很快獲得協助，避免其家庭生活陷入困境，慰問馬上關懷4位發放金額 為新台幣7萬5,000元整；慰問非因意外致死者3位發放金額為新台幣60萬元整。

2. 為落實地區老人照顧服務，老人慰助金申請61人；受理假牙申請核定9人，核銷假牙費用核銷19人；核撥11月份中低老人生活津貼56人，合計新台幣39萬4,663元整；核撥11月份老人慰助金1萬2,787人，合計新台幣3,916萬4,000元整；核撥10月份老人緊急救援系統費用106人，合計新台幣8萬3,210元整。

3. 為推展本縣長期照顧服務計畫，日間照顧服務在案38人、交通接送服務在案112人、居家服務在案168人。

4. 為關懷本縣身心障礙者，受理停車證申請7件，核發7件，皆依限辦理完成。

5. 為避免不符合身心障礙者停車證使用規定，辦理專用停車位識別證申請原因消滅（身障者死亡、遷出、經鑑定非屬行動不方便者…）註銷通知計1人。

6. 因應身心障礙鑑定與需求評估新制（ＩＣＦ），受理身心障礙證明核(補)換發31人。

7. 辦理精神疾病患者住院治療期間伙食費補助計有5人，補助金額共新台幣1萬8,435元整。

8. 補助安置台灣教療養機構身心障礙者家屬交通費補助申請1人，補助金額共新台幣1,943元整。

9. 辦理身心障礙者戶籍遷出／遷入登記共4人。

10.辦理復康巴士接送行動不便長者及身心障礙者，接送人數60人，服務240人次。;社會福利館親子遊戲室使用人次252人次。

11.11月12日上午08:30~12:30時，配合「深耕發展‧福利金門」社區發展工作50週年活動，假社會福利館辦理「國民年金所得未達一定標準」暨公益彩券盈餘款運用宣導，參與人數156位。

12.本縣105年度社區照顧關懷據點優秀志願服務人員、協辦單位表揚及105年度據點成果展併同「深耕發展、福利金門」-社區發展工作五十週年活動於105年11月12日（星期六）假社福館演藝廳辦理完畢；活動內容如下：
(1)志工表揚：成立滿一年社區照顧關懷據點有金城鎮前水頭、金湖鎮瓊林、料羅灣、山外、尚義、金寧鄉盤山村、金沙

鎮碧山東店、西園后珩及烈嶼鄉東坑等9個社區，每社區推薦2名，共計18名
(2)協辦單位表揚：為感謝協助本府辦理社區照顧關懷據點餐飲服務之學校有開瑄、安瀾、述美及賢庵4所小學和協助社

團有本縣基督教女青年會，現場頒發感謝狀。
(3)成果展：彙集本縣各社區據點將其成果（手工藝、活動情形及據點分佈圖等訊息）展示於現場，並邀請新成立據點派

員一同參與本次活動。

13.為推動視覺障礙生活重建服務方案計畫，於105年11月19日假六上午8時30分至中午12時辦理技藝、體能及休閒活動-烘焙體驗，鼓勵視障者社會參與及提昇人際互動能力，並藉由此活動訓練生活技能。

14.社團法人金門縣生命線協會呈報本府「心的節奏-松柏紓壓團體」計畫核銷案，目前業已完成核銷作業。

15.金門縣基督教女青年會呈報本府「同遊桌遊趣-失智症預防活動」計畫核銷案，目前業已完成核銷作業。

16.11月14日至11月16日由社福科科長率同績優居家服務員赴台觀摩相關社會福利機構及團體，參與人數共25人。

17.動員同仁漏夜辦理莫蘭蒂颱風災損申請方案案件審查計受理2038件，審查通過1321件，核撥救助金新台幣1109萬3400元。

- 婦幼社工

1. 11月9日、10日本處聯合本府民政處實地查核本縣宗教業，進行性騷擾防治措施稽查，共計16家。

2. 11月12日假本府多媒體室與行政院性別平等處合辦105年度性別電影院活動，以使民眾瞭解性別議題，提升性別平等意識。

3. 11月12、13日假陽明營區舉辦「金門女孩戰起來二之富女方程式」活動，增進女孩性別意識，認識性騷擾及防治性侵害。

4. 11月15日假本府第一會議室召開金門縣發展遲緩兒童早期療育推動委員會105年度第2次會議。

5. 受理家庭暴力案件通報3件（扣重複通報數），並提供家庭暴力被害人諮商協談12人次、驗傷診療1人次、陪同出庭1人次、積極防治家庭暴力及保護被害人權益。

6. 辦理兒少保護家庭及網絡聯繫訪視10人次，其餘服務人次為17人次（追蹤服務及相關資源連結），	藉由服務提供及輔導以避免兒童及少年受虐情事發生，促進家庭恢復正常運作讓兒少生活於安全環境。

7. 為讓兒童及少年獲得最佳的照顧，進而維護兒童及少年權益，依法對收養及監護權案件進行家庭訪視以提供法院裁判參考，計辦理監護權訪視2案。

8. 辦理兒少生活自立方案，計家庭訪視1人次，電話訪視1人次，針對個別需求提供相關服務（情緒支持、租屋補助、經濟扶助）10人次，自立生活經濟扶助，總計扶助8人次，補助金額計新台幣3萬6,000元整。

9. 為使戒毒者及家庭成員間彼此有一正向的關係，並提昇家庭功能與家庭支持，以增進家庭成員間彼此的效能，辦理毒品家庭支持服務，計電話訪視1人次，針對個別需求提供相關服務（就業服務、經濟扶助、家庭支持）1人次。

10.為協助家庭無力撫養之兒童少年度過困境，促進健康成長，辦理兒童及少年生活扶助申請訪視2案。

11.為了有效處理與協助家庭問題，提供相關服務，以支持及補充家庭功能，進而減少家庭因經濟或關係不佳等因素所引發之家庭危機，由家庭福利中心進行家庭訪視1人次，電話訪視8人次。

12.為提高本縣出生率，實施婦女生產奬勵，受理婦女生產補助申請136件，補助金額計新台幣296萬元整。

13.為扶助特殊境遇家庭解決生活困難，給予緊急照顧，協助其自立自強及改善生活環境，受理特殊境遇家庭子女生活津貼申請1案，105年11月發放特境家庭子女生活津貼62人次，補助金額計新台幣12萬8,064元整。

14.為鼓勵父母親自養育子女，以增進親子關係，啟發子女智慧，促進子女身心健康，	受理父母未就業家庭育兒津貼申請16案，本縣父母照顧子女津貼申請46案，發放105年11月本縣父母照顧子女津貼人數1,394人，補助金額計新台幣276萬6,000元。

15.為提高本縣出生率，實施婦女生產奬勵，受理婦女生產補助申請1案。

16.為加強照顧發展遲緩兒童，減少接受服務之障礙，並減輕家庭負擔、維持家庭功能，	受理發展遲緩兒童早期療育費用補助申請8案。

17.為使低收入戶及弱勢兒童及少年獲得適切之健康照顧，促進其身心正常發展，維護就醫權益，並減輕其家庭負擔，受理審核低收入戶暨弱勢兒童醫療補助申請2案。

- 鄉親暨外配服務

1. 中華民國金門雙鯉公共事務會假彭園會館舉辦秋季祭祖慶典暨餐會，由吳副縣長成典代表出席。

2. 為統合各單位僑務相關業務之需，修正本府僑務辦公室組織架構圖與任務編組要點，以應實需。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：董燕輝、李文堆、張至文、莊彩鴦、許丕祥               主管：甯國平

聯絡方式:320755

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 行政處                                               填報日期時間： 105.11.16

- 重大業務執行情形：

  - 為確保本府資訊安全管理（ISMS）系統，委請第三方驗證公司(SGS)於11月9-11日辦理驗證外部稽核，已完成本府年度重審ISO/27001:2013稽核認證。

  - 派員移交本府管有之228、美麗島事件或戒嚴時期政治偵防案件相關檔案共3案5卷17件公文檔案移交國家發展委員會檔案管理局保管。

  - 於105年11月7日及11日召開二場次縣政顧問建言列管事項執行情形檢討會議，計檢討52案，針對已完成之項目請各單位將執行情形具體化及量化外，執行中之項目則請各單位持續與顧問聯繫積極推動。預定於11月18日召開第三場次檢討會議。

  - 105年11月12日台東縣政府由參議黃明恩率隊蒞府座談，共同研商離島建設基金執行列管機制及雙方可交流合作項目。

  - 於105年11月12日(星期六)上午8點30分至11時00分辦理本府高、低壓電器設備檢測，以維本府用電安全。

  - 為改善本府餐廳(含廚房)空間環境，本年編列預算新台幣175萬元辦理相關整建工程，前於105.9.8及105.9.26公開招標，均因無廠商投標而流標。為利後續工程順利發包及執行，改依政府採購法第22條1項1款採限制性招標，並邀請曾辦理金門縣大同之家104度中央廚房建置工程投標廠商進行比價或議價，以利後續計畫執行。

填報人： 王秀蘭                                         處長: 傅豫東

連絡電話：327498*62915

金門縣政府業務執行報告表

填報日期時間：105.11.14

填報單位：主計處

一、重大業務執行情形：

- 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導、兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。

- 辦理金門縣各戶政事務所、金門縣殯葬管理所、金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業務。

- 辦理各機關接受中央補助之納入預算證明書開立作業事項、核定各單位動支預備金。

- 辦理地方教育發展基金會計資訊系統、非營業基金會計資訊系統、公務預算會計資訊系統縣市版相關資訊業務。

- 辦理主計處網站內容維護暨更新、主計處內部資安相關宣導、稽核工作及惡意電子郵件社交工程演練。

- 管理主計處CEDAW填報系統、主計處政府資料開放資料集（OPEN DATA）管理相關作業。

- 辦理105年度資訊安全管理內部稽核相關作業。

- 辦理機關預算會計資料傳送審計部相關作業。

- 辦理本府單位會計歲入、歲出等之會計報告及記帳憑證之編製。

- 派員辦理現場監標、監驗事宜。

- 103年度財務收支及決算審計查核案件，注意事項及查明處理事項彙辦處理中。

- 辦理農委會補助計畫之審核、記帳憑證及會計報告等事項。

- 辦理各項代收款、保管款之會計事項。

- 辦理金門縣選舉委員會各項主計業務。

- 縣總會計帳務之處理及會計報告之編送。

- 辦理金門縣家庭教育中心會計業務。

- 辦理、推動各附屬單位新會計制度相關事宜。

- 辦理地方教育發展基金、奬助大專院校建校基金、住宅基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金、大橋基金、社會福利基金、無障礙設施基金及歷經戰地政務時期補償基金等各項基金之審核業務、會計報告、記帳憑證等會計事項。

- 辦理內部控制推動業務。

- 105年9月份金門地區統計月報之編撰。

- 105年9月份金門地區統計手冊之製作。

- 縣統計年報資料之搜集與編算。

- 本縣社會指標統計資料之搜集與編算。

- 彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。

- 本縣消費者物價指數統計資料彙編。

- 本縣農業生產統計資料彙編。

- 辦理本處暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等院處授權事宜; 以及未設立專任主計人員機關之派兼、核定案作業等。

- 辦理105年下半年人力資源調查講習會。

- 辦理綜合業務彙整。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：陳雙梅        							主管：吳財龍

聯絡方式：TEL-325544     #65062

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:人事處                          填報日期:105.11.17

重大業務執行情形：

(一)任免送審

■職員

1.核定本縣港務處書記莊雁涵104年地特考試及格派代，自105年7月25日生效。（1051109日發文）

2.借調本縣畜產試驗所技士井春濬辦理本府建設處漁牧科業務，期間自105年11月1日起至106年3月31日止。（1051109日發文）

3.轉發本府科長董燕輝、許丕祥及科員王志團等3員調任動態銓審函。

4.轉發本縣水產試驗所技正李佳發調任銓審函等2案。

5.回復銓敘部「公務員服務法部分條文修正草案修正意見表」。（1051109日發文）

■約聘(僱)及約用人員

1.11月份(累計)人員離職情形：約用陳燕智(社會處)等1人。

■事業單位

1.公共車船處書記楊筱婕104年特種考試筆試錄取實務訓練期滿成績合格核發派令辦理任用送審。

■教師

1.簽呈本府105年第10次甄審委員會審查結果案，恭請鈞長圈定人選。

2.簽辦「105年度員工協助方案─給自己好好喘口氣、身心放鬆小體驗」專題講座。

3.教育處副知本處本縣公費生教師黃雍因於分發年度前入伍服役，申請服兵役留職停薪7個月又15天,自105年08月1

日生效。

4.簽核第六屆第四次定期會議員質詢事項本處列管事項回復。

(二)考試用人及職務歸系

1.函轉行政院人事行政總處有關「提列106年公務人員高等考試三級考試暨普通考試職缺作業一案」，將自本(105)年11

月11日（星期五）上午10時起開放提列職缺需求。

2.有關106年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試各考區試務處副處長暨各組組長名單調查表業已105

年11月15日回復考試院。

3.有關本府社會處許雅涵社工師、觀光處陳怡婷技士之105年高普考考試正額錄取人員實務訓練計畫，渠等業已完成培

訓業務系統填報。

4.函轉考選部轉知所屬機關(學校)利用多元管道宣導「106年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試」

報名訊息。

5.與考選部確認105特種考試地方政府公務人員考試金門考區之試場分配表、交通參考路線及分布圖等相關資料確認。

6.依行政院人事行政總處105年11月14日總處培字第1050059025號函辦理，依規定期限內完成本府增額線上核缺。(高

考三級社會工作職系、交通行政職系、資訊管理科資訊處理職系3類科，共計3職缺；普考統計職系1類科，共計1

職缺)

(三)教育訓練

1.為提升與增進本府公務人員創新翻轉相關專業知能，本府委託「中華創造力顧問有限公司」於105年11月10日於本

府多媒體簡報室與國立金門大學陳開蓉會議廳辦理創新翻轉人才教育系列訓練，邀請陳龍安教授與曾燦燈授主講跨域

思考與創新服務，兩場次參訓人員各約260人。

2.簽辦本府105年全民國防教育訓練相關經費案。

3.檢送本府暨所屬機關陳姿宏等5人105年度委任公務人員晉升薦任官等訓練合格合格證書。

4.簽辦本府委託辦理公務人員創新翻轉人才培訓計畫期末成果報告審查會議相關事宜。

5.核派本府暨所屬機關人員30人參加105年度「昇恆昌講座-兩岸關係發展的十大邏輯分析」講座。

6.簽辦與核地政局許鴻志局長與許正芳副局長參加行政院人事行政總處地方行政研習中心「105年度地方機關局（處）

長研習班」及「105年度地方機關局副（處）長研習班」。

(四)差勤與獎考

1.審核105年11月7日起至11月11日止，本府暨所屬機關差勤管理共計107件，包含差勤管理63件、差假：41

件、獎懲3件、其他5件。

2.修正「金門縣政府暨所屬機關學校差假補充要點」。

(五) 考績退撫

1.於本年11月16日下午2時假本府大禮堂辦理本府106年度考績委員會票選委員選舉，預計選出票選委員6名。

2.陳報本縣警察局金湖分局巡佐呂炳安屆齡退休案至銓敘部銓敘審定，並自106年1月16日生效。

3.105年度中央對直轄市及縣市政府教師專案退休補助經費案業經教育部核定，依規定惠請主計處向財政部國庫署辦理請款事宜。

4.核定本縣金城鎮中正國民小學教師張國平屆齡退休案，並自106年2月1日生效。

5.辦理本縣警察局金城分局警務佐蔡世雄申請撤回於105年12月31日自願退休一案。

6.公務人員退休法施行細則部分條文修正案，業經考試院於民國105年11月4日修正發布，依規定函知所屬各機關。

7.為辦理本（105）年度行政院所屬各級人事機構人事人員年終考績作業，檢送本府人事處及所屬人事人員105年度年終考績總受考人數調查表至行政院人事行政總處。

8.「學校教職員撫卹條例施行細則」第3條之1、第32條，業經教育部於105年11月15日以臺教人（四）字第1050131129B號令修正發布施行，依規定函知所屬各機關。

(六) 系統管理

1.辦理陳怡婷、許雅涵等人員，WebHR報到。

2.協助WebHR獎懲教育訓練。

3.測試WebITR系統版更及出國及赴陸報表。

4.協助稅務局WebITR流程設定。 5.林務所指紋機建檔教學。

6.多年、湖埔國小指紋機網路查修。

(七)待遇及福利

1.審核本府各處專案加班及系統建置共6案。

2.審核本府加班費共22案 。

3.繳交本府105年9月公務人員二代健保健保費用。

4.辦理105年高考錄取人員陳怡婷一般團保投保案。

5.受理行政處翁秀英申請喪葬補助及協助轉送公保部申請喪葬補助。

(八)其他

1.辦理本府105年度員工(含眷屬)生育及住院關懷通報，總計317件。

工作檢討與建議事項:無

聯絡人:李嘉琪                             處長:蔡流冰

聯絡方式:082-318823*65115

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 政風處        填報日期時間： 105.11.15

一、重大業務執行情形：

（一）11月10日召開本府「105年民眾對廉政滿意度調查」期末審查會議。

（二）積極規劃辦理校園品格教育宣導，引導學童建立正確倫理觀念，由本處偕同本府廉政志工於11月11日假金寧鄉古寧國小視聽教室，利用多媒體生動影片、法令解說及有獎徵答方式，將品德教育向下扎根，冀望廉政向上提昇，計有學生62人參加。

（三）派員會同辦理「金門縣政府委託辦理公有地與公共設施保留地土地所有權人交換方案委託技術服務」等案開標（議價、驗收）作業，共計4案。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：劉海勇                      主管：柯偉宏

聯絡方式：082-324589

金門縣警察局業務執行報告表

填報單位：金門縣警察局          填報日期時間：105.11.14

一、重大業務執行情形：

（一）105年11月7日至105年11月13日刑事案件─發生13件（詐欺案4件、竊盜案1件、偽造文書案1件、侵占案1件、一般傷害案3件、駕駛過失傷害案2件、妨害名譽案1件）；破獲26件(毒品案7件、竊盜案4件、詐欺案9件、公共危險案2件、賭博案1件、機車竊盜案1件、一般傷害案1件、強制猥褻案1件）；其他3件(緝獲通緝犯3人)；交通事故─發生19件（A2：16件、受傷20人；A3：3件）。

（二）為民服務案件─經民眾撥打110專線電話報案前往處理共92件（受理毀損案1件、打架1件、妨害安寧7件、違停16件、交通障礙5件、交通事故30件、糾紛11件、家庭糾紛2件、家庭暴力3件、路倒3件、自殺案件1件、檢舉(風紀、電玩、色情)1件、火災2件、其他9件）。

二、工作檢討與建議事項：無。

三、單位間應連繫協調事項：無。

填報人：警員 戴德更                                主官：局長 許慶豐

聯絡方式：082-325341

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 金門縣消防局             填報日期： 105.11.15

一、重大業務執行情形：

本局105年11月8日至14日共計執行災害搶救7件（烈嶼鄉林湖村西宅87號住宅火警1件、田野火警6件）、緊急救護45件（急救人數47人）及為民服務10件。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：科長鄭志偉                         報告人：局長楊肅凱

聯絡方式：324021轉6400

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:   金門縣衛生局        填報日期:  105年11月15日

壹、重大業務執行情形：

- 2016年第8屆健康城市暨高齡友善城市獎項評選計19件參獎，本局及警察局分別以「金心金意與妳相伴～產後關懷、婦幼健康計畫」及「攜手反詐騙、全民顧荷包計畫」榮獲「創新成果獎-健康城市政策獎」及「創新成果獎-健康城市安全獎」；另本局「關懷婦嬰LOVE無所不在」及「金不倒翁、享受樂活入門」海報展示亦分別於健康城市組及高齡友善城市組獲獎。

- 每年4至11月為本縣恙蟲病好發之季節，本年度1-10月份確診個案計40例，另尚有9例檢驗中，去年同期確診個案為49例，針對確診個案皆進行感染地點之環境整理及噴藥，持續辦理各鄉鎮定點佈籠捕鼠工作，以監測老鼠密度及帶蟎率。

- 11月10日下午結合金門縣公共車船管理處辦理「推動健康職場~菸害防制衛教宣導活動」，宣導戒菸服務、禁止供應菸品予未滿18歲者、職場二手菸害防制等，並鼓勵職場內吸菸者能善用戒菸服務，力行戒菸行動擺脫菸癮，並請不吸菸者共同協助吸菸者戒菸，以保障大家之健康權益，計45人參加。

- 11月12日上午配合縣府「深耕發展、福利金門」-社區發展工作五十週年活動辦理「推動健康無菸社區衛教宣導活動」，宣導菸害防制、二代戒菸服務、禁售菸品予未滿18歲者等，並請民眾勇於力行拒絕吸菸及二手菸害之行動，避免二手菸危害大眾健康，共計100位社區幹部參加。

- 11月12日上午結合陸軍金門地區支援營假衛生行政大樓3樓辦理105年「你戒菸、我們戒二手菸」戒菸班課程活動，透過團體課程活動，讓吸菸者了解戒菸策略及努力付出行動，共有23名吸菸者參加。

- 11月12日於本局一樓會議室辦理「管制藥品管理相關實務講習會」，以強化本縣醫療機構和藥局之管制藥品管理及防範藥物濫用。

- 11月13日分別假下莊社區、吳厝社區辦理「推動健康無菸社區~志工教育訓練」、勸戒菸競賽、戒菸服務及禁止供應菸品予未滿18歲者等宣導活動，透過活動讓菸害防制力量深耕社區，以幫助更多吸菸者戒菸，共計60人參加。

貳、跨局處之業務協調事項：無。

報告人：陳天順　　  　填報連絡人：鄭厚農  連絡電話：330697轉506

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 環境保護局                                                  填報日期時間： 105.11.14

    - 重大業務執行情形：

  - 事業廢棄物新設工地巡察6次、其他案件2次、工地解除列管巡查3次、工地巡察1次。截至目前本縣空品不良日數為2日，空品不良率0.55%，為歷年同期最佳。

  - 統計至105年11月13日止，本縣105年PM2.5日平均濃度指標「低」等級日數均為248天，目前PM2.5指標達「高」及「非常高」等級共有20日；PM2.5濃度偏高之時段，多集中於10時至16時。

  - 辦理室內空氣品質法規宣導說明會一場次。

  - 逸散性相關管制完成營建工地70件次巡查，。其中有7件為嚴重缺失，分別為「金悅鼎社區新建工程」、「金城鎮小西門劃測段2104地集合住宅新建工程」及「金門大橋區段徵收金寧端」及4件農舍新建工程，經限期若無改善建議稽查告發。

  - 配合廢管科辦理1場次營建工地宣導會，針對近期管制重點進行宣導說明；另於金湖國小校舍改建工程辦理1場次營建噪音宣導，預防工程期間可能的噪音問題。

  - 露天燃燒陳情2件，1件位於金沙鎮后水頭，燃燒高粱桿，現場無人巡查人員自行滅火；另1件位於古寧頭，未發現燃燒情形；另針對露然屢次發生熱點，湖下地區及瓊林地區進行訪查，對於行為人再次進行勸導。

  - 固定污染源申請案審查業務，審查台電夏興分廠「引擎發電程序」排放管道定期檢測申報資料審查，配合參與中油金馬行銷中心環評現場監督一件次。固定污染源巡查作業，一般例行性巡查2件次，辦理11月份稽查檢測9件次(PSN管道檢測3件、TSP周界測定3件、油品含硫份測定3件次。架設三多路段砂石場出入口(將臺混凝土廠)移動式監視器，進行路面髒污查處監控，以及追蹤輔導三多路揚塵改善情形，輔導對象包含：金門合成、金三榮及三多路各預拌混凝土廠逸散性管辦巡查輔導。

  - 餐飲業輔導改善作業辦理業務，執行基本資料清查及建檔7家次，防制設備運轉操作維護情形巡查9家次，輔導餐飲業裝設防制設備現場輔導2件次。油煙異味陳情案件輔導1件次（泉發炸雞），以及陳情改善複查1件次（新美食早午餐）。

  - 機車稽查作業:機車攔檢已檢測55輛,檢測不合格1輛，柴油車稽查作業:路邊油品檢測已檢測3輛。

  - 辦理公告空氣品質淨區說明會1場次，受理民眾申請淘汰二行程機車補助16件，低汙染車輛補助申請3件。

    - 工作檢討與建議事項：無。

填報人：陳畇蓁                             代理局長：楊建立

聯絡方式：082-336823#107

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣地政局                                    填報日期時間：105年11月15日重大業務執行情形：

(一) 函復縣長親民日李00陳情山西段969、976-1、958-1、955-1地號土地被徵收，協請辦理購回乙案。

(二) 函復縣長親民日王00陳情協助購回后盤村、西山土地乙案。

(三) 函復縣長親民日李00陳情金寧鄉寧字22512地號等土地登記疑義案。

(四) 工務處代辦尚義區段徵收工程，承商於105年10月28日提交細設成果，該處已於105年11月11日邀委員召開審查會議。

(五) 協助需地機關撥用計畫書件之審核及呈報國有財產署計1案，完成土地撥用協助辦理管理機關變更登記計1筆，合計面積2.83平方公尺。

(六) 財政部北區國稅局中和稽徵所為業務需要，協助提供王00君申報實價登錄資訊供參。

(七) 11月15日出席湖埔國小為校園整體規劃校內私有地用地取得土地價購協商會議，提供價購意見。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：董勇威                                           主管：許鴻志

聯絡方式：082-318823#5731      082-321177#201

金門縣文化局業務執行報告表

填報日期： 105年11月14日

- 重大業務執行情形（11月10日至11月16日）：

(一)「2016金門．浯島吉祥物設計大賽」頒獎典禮，於11月14日下午在文化局大廳舉行頒獎；吉祥物作品展於11月14日至11月23日於文化局睿觀聽展出。(藝文科)

(二)『2016金門文化創意產業發展計畫」於11月14日在文化局大廳舉辦開幕儀式，成果展於11月14日至11月23日假文化局睿觀廳展出，共展出9款全新設計、開發的金門特色文創商品。(藝文科)

(三)「2016金門．浯島吉祥物設計企劃案」第2場吉祥物應用成功個案專題，於11月14日上午假文化局3樓會議室舉辦。(藝文科)

(四)「105年兒童繪畫創作比賽暨街頭藝人考照表演」於11月13日假浯江書院舉辦，兒童繪畫創作比賽，各組計100名獲獎學生，得獎作品成果展，於105年11月13日至12月30日在文化局文化藝廊展出。(藝文科)

(五)「105年街頭藝人考照表演」於11月13日假浯江書院舉辦，共有13組58人報名，12組通過。(藝文科)

(六)「金玉良鹽–創意設計競賽頒獎典禮」於11月10日假昇恆昌金湖飯店會議室舉辦；金玉良鹽特展於11月12日至11月20日假浯江書院進行展出，金門良鹽DIY活動每天限額10名。(藝文科)

(七)「霧三千-霧金門攝影比賽」得獎作品展，於105年10月29日至106年4月27日假昇恆昌金湖大飯店3樓藝廊、金門航空站藝文展牆、水頭商港文化藝廊展出。(藝文科)

(八)「玩泥捏陶藝起來陶藝展 」於11月5日至11月17日假文化局第1展場展出。(藝文科)

(九)「金門縣攝影家聯展 」於11月5日至11月17日假文化局第2展場展出。(藝文科)

(十)新莊社區「舞蹈班」於11月10日、13日在縣立體育館舞蹈教室舉辦。(藝文科)

(十一)榮光社區「花式-秧歌 花式-腰鼓舞」於11月12日在複合式運動場舉辦。(藝文科)

(十二)上林社區「雕塑實作–長保斯土護斯民風雞」於11月10日在上林社區活動中心舉辦。(藝文科)

(十三)羅厝社區「雕塑實作–釣魚風獅爺」於11月11日假羅厝43-1藝術工作室舉辦。(藝文科)

(十四)后園社區「可食地景成果分享」於11月12日假后園社區舉辦。(藝文科)

(十五)金門傳統音樂館於11月10日辦理南管班研習，11月11日辦理金門歌謠大家唱，11月13日辦理南管曲《暗想暗猜》。(藝文科)

(十六)西宅社區「柴窯體驗製作」於11月12日在西宅社區活動中心舉辦。(藝文科)

(十七)辦理浯島文學獎徵文活動，首獎獎金50萬，徵件初評中。(圖資科)

(十八)辦理兒童館週末故事屋活動。(圖資科)

(十九)辦理村史出版作業期末審查相關事宜。(圖資科)

(二十)辦理多元閲讀活動相關事宜。(圖資科)

(二十一)辦理借書集集樂及還書摸彩活動。(圖資科)

(二十二)聯絡各鄉鎮圖書館統計"李居明粵劇作品"贈送件數。(圖資科)

(二十三)辦理補助地方文獻出版案出書事宜—陳長慶島嶼青300本乙書。(圖資科)

(二十四)辦理金門季刊129期大標簽定事宜。(圖資科)

(二十五)辦理公共圖書館基礎訓練課程。(圖資科)

(二十六)辦理105年閱讀起步走禮袋採購案驗收書籍及禮袋事宜。(圖資科)

(二十七)辦理"105年閱讀起步走-寶寶趣味賽"活動。(圖資科)

(二十七)辦理多元閱讀巡校園講座-蔡群生導讀瓊林風華。(圖資科)

(二十八)於11月10日召開明代五巡檢司調查研究案期末審查會議，以及古蹟歷史建築專業服務中心計畫案期中審查會議。(文資科)

(二十九)於11月11日召開國定古蹟節孝坊周遭景觀調查研究案期末審查會議。(文資科)

(三十)於11月11日召開春雷堡、塔后十字坑道基地現勘暨基本設計審查會議。(文資科)

(三十一)協助台南文資中心於11月14日-18日在金門國定古蹟設置微型氣象站相關事宜。(文資科)

(三十二)協助國發會委託中華工業設計協會於11月15日在金門舉辦推動《設計翻轉地方》示範計畫案-設計思考分享論壇。(文資科)

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳蓉慧(電話：082-325643#677）        局長：呂坤和

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣稅務局  填報日期時間：105.11.15

  - 重大業務執行情形：

- 公告，如鄉親持有土地符合自用住宅用地稅率課徵地價稅，而未依限與於105年9月22日前申請者，

為減輕鄉親稅賦負擔，只要於9月22日前已符合自用住宅用地要件，自即日起至11月30日止仍可申請，請鄉親把握機會，申請以自用住宅優惠稅率課徵地價稅，可節省4倍稅金。

(二) 105年10月份全功能櫃台提供72項簡捷便民服務，服務內容計：1.提供稅務查詢核發證明778件，2.申辦全國財產總歸戶37件，3.補發稅單及查欠發證642件，4.餘為即時提供便捷稅務諮詢及土增稅、契稅試算644件與銷售印花稅票177件，計全功能櫃台各項申辦服務案件計2,278件。

(三)105年10月份飛躍稅務通經辦案件，計有本轄(金門縣稅務局)受理他轄(他縣市局處)申請及代發案84件(代收代轉有78件，全功能櫃台跨機關作業6件)，他縣市局處受理本轄申請及代發案24件(代收代轉13件，全功能櫃台跨機關作業11件)，合計共108件。

(四)租稅宣導列車11月12日上午在金湖鎮蘭湖「社會福利館」與鄉親朋友見面，稅務局配合金門縣政府「深耕發展、福利金門」活動，設攤辦理105年地價稅開徵宣導，稅務局備有精美宣導小禮品，歡迎鄉親攜伴來參加，把宣導禮品帶回家，請如期完納地價稅，共創美好新社會。

(五)配合第20屆縣運會賽會， 11月18日上午9~12時在縣立體育場室外籃球場(城中正前籃球場)設攤辦理租稅宣導，備有精美宣導品，歡迎大家蒞臨參加，A宣導品回家。

(六)賡續辦理金融機構臨櫃代收稅款金資流電子化作業，105年10月辦理劃解銷帳1,282件，解繳稅款2,458萬8,173元，縮短稅款解繳作業流程，減輕稽徵機關人工登錄繳款書負荷、提早稅款入庫時程，達成金流和資訊流的同步，解決冗長作業及耗費多工與稽徵成本。

(七) 105年10月份受理農業用地移轉申請不課徵土地增值稅案，計金城鎮5件、金寧鄉56件、金湖鎮15

件、金沙鎮16件，烈嶼鄉16件，合計五鄉鎮108件，為有效防止農業用地移轉後閒置或違規使用，

逃漏土地增值稅等事宜，案配合農政單位辦理查核作業。

(八)105年10月份受理土地增值稅申報案件快速查審即時發單，受理申報案件218件，採隨到隨辦，縮短

審核流程，即時完成查徵並核發相關證明，當日辦竣馬上取件者210件，次日取件者6件(含網路申

報4件)，是以99.08％以上的申辦案件均能在二個工作日辦竣取件(216件)，滿足鄉親不動產移轉

台金一日生活圈需求。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳空招               主管：王漢文

聯絡方式：325197#201、0910-326-686