**108年基本設施補助計畫成果**

**標案編號名稱**：c007-1-1太湖劃測段1320-1等地號農路及排水改善工程

**說明**

1. 開工日期：108年3月11日。 (2)完工日期：108年7月16日。
2. 預算：新台幣300萬元。

**效益**

(1)15公分厚RC地坪1912平方公尺。

(2)W50\*H50公分排水暗溝203公尺。

(3)W60\*H60公尺排水明溝123公尺。

**成果照片**

|  |  |
| --- | --- |
| 15cm厚RC地坪  W50\*H50cm排水暗溝 | 15cm厚RC地坪  W40\*H40cm截水溝 |
| W60\*H60cm排水明溝 | 15cm厚RC地坪  W50\*H50cm排水暗溝 |

**備註：一表一案，表請自行複製利用。**