金門縣養護工程所業務執行週報表

填報日期時間： 112.7.18

- 重大業務執行情形: (112.7.10-112.7.16)

- 土石方處理情形:

- 白乳山土資場營建剩餘土石方核定總收容量為244,000立方公尺，核准申報進場數量為247,576.39立方公尺，實際進場數量為197,533.50立方公尺，出售總數量為103,533立方公尺，目前堆置數量為93,980.50立方公尺。

- 洋山測段16地號回填區，核定總收容量為80,000立方公尺，，核准申報進場數量為83,431.65立方公尺，實際進場數量為79,997.49立方公尺，本週未進場。

- 洋山測段17、18、19地號回填區，核定總收容量為355,000立方公尺，，核准申報進場數量為321,786.37立方公尺，實際進場數量為269,305.27立方公尺，本週進場數量658.62立方公尺。

- 中山林段255地號需土區，定總收容量為136,000立方公尺，，核准申報進場數量為124,161.67立方公尺，實際進場數量為111,609.97立方公尺，本週進場數量28立方公尺。

- 道路養護執行情形:

- 行主次要道路坑洞修補（總面積44.95m2）地點：環島南路四段、五段、陽沙路、頂林路。截至今年度已修復面積704.84m2，修補坑洞數183。

- 道路修補熱拌瀝青使用0公噸、常溫瀝青0.58公噸、黏層油5.8公斤。

- 執行水溝清淤（100公尺）：環島北路三段。截至今年度已修復1300公尺。

- 執行道路周邊附屬設施水溝蓋板修復（2處）：沙青路。截至今年度已修復28處。

- 執行道路附屬設施修復（0處）：。截至今年度已修復3處。

- 道路裂縫修補（0處）：。截至今年度已修復5處。

- 熱拌瀝青帶狀大面積刨除重鋪2處（總面積30m2）地點：環島南路五段；截至今年度已修復面積243.5m2，修補5處。

- 路燈養護執行情形:

- 本年度截至112年7月16日止維修盞數約1,328盞次(本周7月10日-7月16日維修50盞次)、實施夜間路燈巡查節點景觀燈巡查3次、路燈會勘3次。

- 夜巡路燈、節點景觀燈巡查：

時間7月11日，地點：金湖鎮及烈嶼地區主、次要道路。

時間7月12日，地點：金寧鄉主、次要道路。

時間7月13日，地點：金城鎮主、次要道路。

3.路燈會勘：

時間7月11日：塔后路燈增設及金湖水庫路燈管線遷移會勘。

時間7月14日：湖信測段282地號路燈遷移會勘。

時間7月15日：金門大橋烈嶼端往后頭周邊路燈改善會勘。

(四)公園養護執行情形：

1.夜巡公園：時間7月12日，地點：石雕、莒光、海濱(雄獅堡)延平等公園。

2.公園委外等案：

時間7月10日：陽山公園步道整建工程開標。(流標)

時間7月13日：「112年度轄管自行車道暨鄰里公園環境委外養護工作案」第6期查驗。

時間7月14日：「金沙親子公園工程」第二次估驗計價查驗。

工作檢討與建議事項:”

填報人：                                 課長：                         主官(管):

聯絡方式:082-332270#629