行政院離島建設指導委員會工作小組第45次會議紀錄

一、開會時間：98年5月19日（星期二）下午2時

二、開會地點：內政部營建署107會議室

三、主持人：林召集人中森

四、出席單位及人員：（如後附）

五、列席單位及人員：（如後附）

六、宣讀前次會議紀錄

修正第44次會議紀錄討論事項「第一案：提請討論99年度離島建設基金補助計畫案」決議三，調整如下，其餘會議紀錄確認：

三、各離島縣政府所提「第三期離島綜合建設實施方案」所需規劃經費，原則同意列為98年度個別計畫，額度比照第二期離島綜合建設實施方案辦理，有關規劃時程、計畫內容請提下次工作小組討論。

七、報告事項

第一案：離島建設條例修正後應配合修正相關辦法之辦理情形，報請公鑒。

決　議：洽悉。（修正條文對照及後續法規修正作業彙整如附件1）

八、討論事項

第一案：

一、經濟部水利署建議以離島建設基金補助連江縣政府所提「馬祖地區北竿至南竿及台灣緊急運水作業」案

決議：馬祖地區北竿至南竿及台灣緊急運水作業案具有執行上之時效性，請經濟部循往例由公務預算或第二預備金支付，如有不足額度部分再以98年離島建設基金個別計畫方式申請補助後，提報離島建設基金管理會核定後據以執行。

二、 臺東縣政府申請98年度離島建設基金個別計畫補助「蘭嶼鄉居民船票計畫」案

決議：

(一)臺東縣政府「蘭嶼鄉居民船票計畫」案確有必要，原則同意於98年離島建設基金個別計畫補助250萬元，其餘年度所需經費，請循年度補助計畫申請程序辦理，本案將提報離島建設基金管理會核定後據以執行。

(二)請交通部研議大眾運輸相關法規，可否針對離島居民辦理船票補貼及進行修正作業。

三、補助各縣市政府辦理「第三期（100~103年）離島綜合建設實施方案」案

決議：

(一)針對各縣政府所提「第三期離島綜合建設實施方案」規劃計畫書，計畫規劃經費請比照第二期離島綜合建設實施方案辦理；金門、連江、澎湖縣之計畫經費為新台幣350萬元，臺東縣為200萬元，屏東縣為100萬元整。相關行政作業費用亦比照第二期計畫規劃案方式辦理，並以計畫總補助經費的十分之ㄧ為上限，即包含於本案計畫補助經費額度內。另屏東縣之計畫經費亦同前述原則辦理，至於連江縣及台東縣政府「推動離島建設業務計畫」乙案，擬依往例另行編列計畫納入99年度離島建設基金。

(二)其餘事項請依本次會議議程擬辦辦理。

第二案：提請討論99年度離島建設基金補助計畫案。

決  議：

一、澎湖縣政府補提之「萬龜祈福」，原則請行政院文化建設委員會擔任中央目的事業主管機關，未獲主管機關審查同意之 4件，請澎湖縣政府補充計畫內容於會後一週內洽中央目的事業主管機關提供審查同意函。

二、有關99年度經審議通過之補助計畫，請提報離島建設基金管理會，並循預算程序辦理。

三、因99年度離島建設基金補助之計畫皆屬延續性計畫，依預算法規定在立法院未完成預算審議前，得於上年度執行數下覈實動支。為有效推動各項計畫之執行，本次通過之計畫（附件2）請各縣市政府依審查意見修正工作計畫書於98年12月底前函請各中央目的事業主管機關核定後執行，並據以辦理後續追蹤管考等事宜，逾期未完成核定作業者，補助計畫將予註銷。

第三案：澎湖縣政府函送「大澎湖國際渡假村」擬申請認定為離島重大建設投資計畫案。

決  議：

- 雖然澎湖縣政府政策上支持本計畫，但本案並非「澎湖縣第二期離島綜合建設實施方案」所列之計畫，故仍請申請單位續洽本案中央目的事業主管機關，以確認本案是否屬於依離島重大建設投資計畫認定標準第3條規定「政策上輔導之建設」。

- 本案擴大計畫部分尚未取得全部土地使用同意書，鑑於本次申請擴大計畫土地皆為國有土地，申請單位應依規定取得國有財產局同意該管土地納入本案開發計畫，並確認本案符合土地法、國有財產法、國有財產法施行細則、國有非公用海岸土地放租辦法等相關法規。

- 另本案擴大計畫土地皆為海岸土地，雖然報告書顯示將規劃作為沙灘活動區，但沙灘是公有財，是否得列入開發計畫範圍土地，請申請單位再查核；亦請再檢核本案是否符合「永續海岸整體發展方案」之精神與執行準則等相關規定，如涉及海埔地開發，請洽各目的事業主管機關查明有無位於前揭方案規定不得開發地區，如有，應取得各該目的事業主管機關之同意。

- 「離島建設條例」第10-2條規定觀光賭場應附設於國際觀光度假區內，但開放離島設置觀光賭場，應依公民投票法先辦理地方性公民投票，且國際觀光度假區及其相關配套法規與規則尚在訂定中，故尚無法可據以核定，本案申請認定重大建設投資計畫乙節，請勿納入博弈部分。

- 綜上，倘本案法定程序之要件皆具備，並興辦事業計畫經中央目的事業主管機關原則認可且獲其認定為政策上輔導之建設，以及徵詢其他權責機關符合其相關法令，沒有法令禁止限制事項的情形下，則同意本案得以附條件認定為離島重大建設投資計畫。但開發計畫仍應依其他法令辦理，如申請開發許可、辦理水土保持、環境影響評估等事項；本案請配合以上決議修正計畫書後，送內政部營建署依規定辦理後續核定程序。

第四案：金門縣政府函送「泰偉金門開發案重大建設投資計畫書」擬申請認定為離島重大建設投資計畫案。

決  議：

- 金門縣政府代表表示係以觀光立縣，故政策上支持本計畫；但本案非「金門縣第二期離島綜合建設實施方案」所列之計畫，故仍應依離島重大建設投資計畫認定標準第3條，請由中央目的事業主管機關確認本案是否屬於「政策上輔導之建設」。另本案現有8公尺聯外道路，原為15公尺都市計畫道路，本案倘經認定為離島重大建設投資計畫，縣政府會中承諾將配合開闢。

- 「離島建設條例」第10-2條規定觀光賭場應附設於國際觀光度假區內，但開放離島設置觀光賭場，應依公民投票法先辦理地方性公民投票，且國際觀光度假區及其相關配套法規與規則尚在訂定中，故尚無法可據以核定，本案申請認定重大建設投資計畫乙節，請先刪除博弈部分。

- 另本案向經濟部申請工商綜合區推薦乙節，因報告書內尚未敘明本案各使用分區之配置，相關申請作業仍請依該管法規辦理，並依經濟部意見再度檢核計畫書之分區與使用項目，俾以確認開發內容符合規定。另相關健檢設施係醫療行為，仍應依相關規定申辦許可，並請申請單位再檢核以確認其是否得設置於工商綜合區內。

- 本案興辦事業計畫應經中央目的事業主管機關原則認可，並獲其同意認定為「政策上輔導之建設」，且申請工商綜合區如獲經濟部推薦，以及徵詢其他權責機關符合其相關法令，沒有法令禁止及限制事項的情形下，則同意本案得以附條件認定為重大建設投資計畫。但開發計畫仍應依其他法令辦理，如申請開發許可、辦理水土保持、環境影響評估等事項，並請依離島建設條例加速辦理；本案請配合以上決議修正計畫書後，送內政部營建署依規定辦理後續核定程序。

九、臨時提案：提請討論離島建設基金98年度個別計畫補助申請案，「澎防部遷移規劃及用地變更作業」計畫書，請補助新台幣1,000萬元整。（澎湖縣政府提案）

決議：

- 行政院公共工程委員會代表既說明98年3月3日工程會第70次委員會結論有關本規劃案之計畫經費向營建署申請「離島建設基金」乙節，僅係規劃協調會議之建議，本案計畫經費之申請，仍應依「離島建設基金」審查程序及「離島建設基金個別計畫補助原則」辦理。

- 本案計畫內容係澎防部新遷基地（軍用）之規劃作業，業函送目的事業主管機關國防部審查；本案應俟國防部審查後再提會討論。

離島建設條例修正後應配合修正相關法規之辦理情形

附件1

| 條次 | 修正條文 | 原條文 | 應配合修正 法律規定 | 辦理進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 本條例適用之地區，於實施戰地政務終止前，因徵收、價購或徵購後登記為公有之土地，土地管理機關已無使用或事實已廢棄使用者，原土地所有 權人或其繼承人得於本條例中華民國九十八年一月十二日修正施行之日起五年內，向該管土地管理機關申請按收件日當年度公告地價計算之地價購 回其土地。但徵收、價購或徵購之價額超出該計算所得之地價時，應照原徵收、價購或徵購之價額購回。 土地管理機關接受申請後，應於三十日內答覆申請人；其經審查合於規定者，應通知該申請人於三十日內繳價，屆期不繳價者，視為放棄；不合規 定者，駁回其申請，申請人如有不服，得向土地所在地縣（市）政府申請調處。 縣（市）政府為前項調處時，得準用土地法第五十九條規定處理。 澎湖地區之土地，凡未經政府法定程序徵收、價購或徵購者，應比照辦理。 | 本條例適用之地區，於實施戰地政務終止前，因徵收、價購或徵購後登記為公有之土地，土地管理機關已無使用或事實已廢棄使用者，原土地所有 權人或其繼承人得於本條例公布之日起三年內向該管土地管理機關申請按收件日當年度公告土地現價計算之地價購回其土地。但徵收、價購或徵購之價額超出該計算所得之地價時，應照原徵收或價購之價額購回，土地管理機關接受申請審查合於規定者，應通知該申請人，於三十日內繳價，逾期不繳價者，視為放棄。土地管理機關於接受申請後，應於三十日內答覆申請人，申請人得向土地所在地縣（市）政府申請調處。 縣（市）政府為前項調處時，得準用土地法第五十九條規定處理。 澎湖地區之土地，凡未經政府法定程序徵價購者，應比照辦理。 | -- | -- |
| 10 | 澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼及琉球地區之營業人，於當地銷售並交付使用之貨物或於當地提供之勞務，免徵營業稅。 澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼及琉球地區之營業人進口並於當地銷售之商品，免徵關稅；其免稅項目及實施辦法，由財政部定之。 | 澎湖、金門及馬祖地區之營業人，於當地銷售並交付使用之貨物或於當地提供之勞務，免徵營業稅。 澎湖、金門及馬祖地區之營業人進口並於當地銷售之商品，免徵關稅，其免稅項目及實施辦法由財政部定之。 | 1.針對本條文內容新增綠島、蘭嶼及琉球地區，免徵營業稅，應由財政部修正「離島免徵營業稅實施注意事項」。 2.針對本條文內容新增綠島、蘭嶼及琉球地區進口商品免徵關稅之免稅項目及實施辦法，應由財政部修正「澎湖金門馬祖地區進口商品免徵關稅實施辦法」及「澎湖金門馬祖地區營業人進口免徵關稅商品項目表」。 | 1.財政部已於98年3月23日發布修正內容。(台財稅第09804510560號令) 2.有關「澎湖金門馬祖地區進口商品免徵關稅實施辦法」及「澎湖金門馬祖地區營業人進口免徵關稅商品項目表」經洽財政部(關稅總局保稅處)辦理修正作業中。 |
| 10 之 1 | 為促進離島之觀光，在澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼及琉球地區設置離島免稅購物商店者，應經當地縣（市）主管機關之同意後，向海關申請登 記，經營銷售貨物予旅客，供攜出離島地區。 離島免稅購物商店進儲供銷售之貨物，應依關稅法規定辦理保稅進儲保稅倉庫。 離島免稅購物商店銷售貨物，營業稅稅率為零。 離島免稅購物商店自國外或保稅區進儲供銷售之貨物，在一定金額或數量範圍內銷售予旅客，並由其隨身攜出離島地區者，免徵關稅、貨物稅、菸 酒稅及菸品健康福利捐。 離島免稅購物商店進儲供銷售國內產製之貨物，在一定金額或數量範圍內銷售予旅客，並由其隨身攜出離島地區者，免徵貨物稅、菸酒稅及菸品健 康福利捐。 離島免稅購物商店設置之資格條件、申請程序、登記與變更、前二項所定之一定金額或數量、銷售對象、通關程序、提貨管理及其他應遵行事項之 辦法，由財政部定之。 離島免稅購物商店違反依前項所定辦法有關登記之申請、變更或換發、銷售金額、數量或對象、通關程序、提貨管理及其他應遵行事項之規定者， 海關得予警告，並限期改正或處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰；並得按次處罰；連續處罰三次仍未完成改正者，得為三個月以上一年以下停業 處分。 離島免稅購物商店銷售予旅客之貨物，其數量或金額超過第四項及第五項之限額者，應依關稅法、貨物稅條例、菸酒稅法、加值型及非加值型營業稅法規定計算稅額，由旅客補繳關稅、貨物稅、菸酒稅、菸品健康福利捐及營業稅後，始得攜出離島地區。 | 為促進離島之觀光，在澎湖、金門及馬祖地區設置離島免稅購物商店者，應經當地縣（市）主管機關之同意後，向海關申請登記，經營銷售貨物予旅客，供攜出離島地區。 離島免稅購物商店進儲供銷售之貨物，應依關稅法規定辦理保稅進儲保稅倉庫。 離島免稅購物商店銷售貨物，營業稅稅率為零。 離島免稅購物商店自國外或保稅區進儲供銷售之貨物，在一定金額或數量範圍內銷售予旅客，並由其隨身攜出離島地區者，免徵關稅、貨物稅、菸 酒稅及菸品健康福利捐。 離島免稅購物商店進儲供銷售國內產製之貨物，在一定金額或數量範圍內銷售予旅客，並由其隨身攜出離島地區者，免徵貨物稅、菸酒稅及菸品健 康福利捐。 離島免稅購物商店設置之資格條件、申請程序、登記與變更、前二項所定之一定金額或數量、銷售對象、通關程序、提貨管理及其他應遵行事項之辦法，由財政部定之。 離島免稅購物商店違反依前項所定辦法有關登記之申請、變更或換發、銷售金額、數量或對象、通關程序、提貨管理及其他應遵行事項之規定者， 海關得予警告，並限期改正或處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰；並得按次處罰；連續處罰三次仍未完成改正者，得為三個月以上一年以下停業 處分。 離島免稅購物商店銷售予旅客之貨物，其數量或金額超過第四項及第五項之限額者，應依關稅法、貨物稅條例、菸酒稅法、加值型及非加值型營業稅法規定計算稅額，由旅客補繳關稅、貨物稅、菸酒稅、菸品健康福利捐及營業稅後，始得攜出離島地區。 | 針對本條文內容新增綠島、蘭嶼及琉球地區，離島免稅購物商店設置之資格條件、申請程序、登記與變更、前二項所定之一定金額或數量、銷售對象、通關程序、提貨管理及其他應遵行事項之辦法，應由財政部修正「離島免稅購物商店設置管理辦法」。 | 有關「離島免稅購物商店設置管理辦法」經洽財政部(關稅總局保稅處)辦理修正作業中。 |
| 10 之 2 | 開放離島設置觀光賭場，應依公民投票法先辦理地方性公民投票，其公民投票案投票結果，應經有效投票數超過二分之一同意，投票人數不受縣（市）投票權人總數二分之一以上之限制。 前項觀光賭場應附設於國際觀光度假區內。國際觀光度假區之設施應另包含國際觀光旅館、觀光旅遊設施、國際會議展覽設施、購物商場及其他發展觀光有關之服務設施。 國際觀光度假區之投資計畫，應向中央觀光主管機關提出申請；其申請時程、審核標準及相關程序等事項，由中央觀光主管機關訂定，報請行政院 同意後公布之。 有關觀光賭場之申請程序、設置標準、執照核發、執照費、博弈特別稅及相關監督管理等事項，另以法律定之。 依前項法律特許經營觀光賭場及從事博弈活動者，不適用刑法賭博罪章之規定。 | -- | 1.本條文為新增條文，有關國際觀光度假區之投資計畫，其申請時程、審核標準及相關程序等事項，由中央觀光主管機關（交通部）訂定並報請行政院同意後公布之。 2.另有關觀光賭場之申請程序、設置標準、執照核發、執照費、博弈特別稅及相關監督管理等事項，亦由中央觀光賭場主管機關（交通部）訂定。 |  |
| 13 | 為維護離島居民之生命安全及身體健康，行政院應編列預算，補助在離島開業之醫療機構、護理機構及其他醫事機構，並訂定特別獎勵及輔導辦法。 對於應由離島緊急送往臺灣本島就醫之急、重症病人，其往返交通費用，由行政院衛生署補助之。 | 為維護離島居民之生命安全及身體健康，行政院應編列預算補助在離島開業之醫療機構，並訂定特別獎勵及輔導辦法。 對於應由離島緊急送往臺灣本島就醫之急、重症病人，其往返交通費用，由行政院衛生署補助之。 | 針對本條文新增護理機構及其他醫事機構，應由行政院衛生署增訂特別獎勵及輔導辦法。 | 有關新增護理機構及其他醫事機構之特別獎勵及輔導辦法經洽行政院衛生署，刻正辦理修正作業中。 |
| 16 | 為加速離島建設，中央主管機關應設置離島建設基金，基金總額不得低於新臺幣三百億元，基金來源如下： 一、中央政府分十年編列預算或指定財源撥入。 二、縣（市）主管機關編列預算撥入。 三、基金孳息。 四、人民或團體之捐助。 五、觀光博弈業特許費。 六、其他收入。 離島建設基金之收支、保管及運用辦法，由行政院定之。 | 為加速離島建設，中央主管機關應設置離島建設基金，基金總額不得低於新臺幣参百億元，基金來源如下： 一、中央政府分十年編列預算或指定財源撥入。 二、縣（市）主管機關編列預算撥入。 三、基金孳息。 四、人民或團體之捐助。 五、其他收入。 離島建設基金之收支、保管及運用辦法，由行政院定之。 | 因應基金來源增列觀光博弈業特許費項目，已於行政院98.3.13院授主孝一字第0980001430A號令修正發布離島建設基金之收支、保管及運用辦法。 | 「離島建設基金之收支、保管及運用辦法」已於98.3.13發布修正。 |
| 17 | 第十二條至第十四條之補助辦法，由離島建設指導委員會會同各目的事業主管機關擬訂，報請行政院核定之。 澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼及琉球地區之教育文化應予保障，對該地區人才之培養，應由教育部會同相關主管機關訂定保送辦法，以扶助並促其發展。 | 第十二條至第十四條之補助辦法，由離島建設指導委員會會同各目的事業主管機關擬訂，報請行政院核定之。 澎湖、金門、馬祖地區之教育文化應予保障，對該地區人才之培養，應由教育部會同相關主管機關訂定保送辦法，以扶助並促其發展。 | 針對本條文內容新增綠島、蘭嶼及琉球地區，應由教育部會同相關主管機關修正「澎湖金門及馬祖地區學生保送高級中等以上學校辦法」或另訂保送辦法。 | 經洽教育部「澎湖金門及馬祖地區學生保送高級中等以上學校辦法」辦理修正作業中。 |

澎湖縣99年度審議通過案件表

附件2

通過金額320,556千元（45件）

| 編號 | 計畫名稱 | 申請 金額 (千元) | 主管 部會 | 審查建議通過金額 (千元) | 中央主管機關審查意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 花嶼公墓納骨堂聯外道路工程及綠美化與祭祀設施增設計畫 | 4,500 | 內政部 民政司 | 4,500 | 本案規劃聯外道路工程應配合當地景觀設計規劃，綠美化工程應規劃符合當地土壤及氣候之植栽，另增設供民眾燃燒銀紙之銀鑪設備，因考量環保及地方風俗習慣等問題，建議規劃時應符合現階段環保排放標準之相關規定，本司原則同意。 |
| 002 | 望安鄉綜合辦公大樓新建工程規劃設計計畫 | 2,000 | 內政部 民政司 | 2,000 | 依據所報計畫書，目前公所建物相當老舊，使用年限已逾30年，加上該鄉四面環海、腐蝕嚴重，又現今民眾對服務品質之要求提升，民眾洽公之動線及服務設施相對也需提升，如身心障礙之友善設施；由於老舊建築物之設計相當簡易，已不符合現今服務之要求，故有重新設計規劃之需要。本案就改善辦公環境、提升為民服務效能上有其助益，至規模須考量實際需求。 |
| 003 | 萬龜祈福 | 16,000 | 文建會 |  | 審查意見俟文建會後補。 |
| 004 | 離島運動會 | 20,000 | 體委會 | 20,000 | 本案計畫內容經審核，符合「促進離島永續發展方針」及本會推展全民運動之目標，同意該府列為99年度離島建設基金補助計畫。 |
| 005 | 澎湖生活博物館經營管理計畫 | 9,500 | 文建會 | 9,500 | - 查93年至98年，離島基金業已補助「澎湖生活博物館」308,500千元。其中「93-設置澎湖生活博物館核心館計畫」核定補助106,500千元、「94-設置澎湖生活博物館核心館計畫」核定補助90,000千元、「96-澎湖縣生活博物館第三期（空調工程）興建工程計畫」核定補助36,000千元、「97-澎湖縣生活博物館第四期（展示工程）興建計畫」核定補助68,500千元，截至97年底尚有85,016千元未執行，另98年補助「澎湖博物館核心館軟體整備計畫」6,500千元、「澎湖生活博物館典藏空間細部設計規劃案」1,000千元。 - 本案99年所需經費9,500千元，辦理「澎湖生活博物館教育推廣及行銷活動，內容為增加博物館人力資源2名、網站及機房維護1座、館刊出版4期、志工招募1次、教育活動4場次、行銷活動2場次」及「澎湖生活博物館館舍經管服務，內容為確保保全、電器及消防設備維護、場地清潔、展場機構維護等場地設備安全正常使用」。 - 本案截至97年度保留經費均能於98年度內完成結案之原則下，同意支持辦理。其辦理內容屬該館營運長期工作項目之部分，請澎湖縣政府於辦理修正工作計畫書作業時修正，並同意將計畫名稱修正為「澎湖生活博物館文化能量提升計畫」。 |
| 006 | 澎湖生活博物館典藏庫房設置案 | 9,000 | 文建會 | 9,000 | - 查93年至98年，離島基金業已補助「澎湖生活博物館」308,500千元。其中「93-設置澎湖生活博物館核心館計畫」核定補助106,500千元、「94-設置澎湖生活博物館核心館計畫」核定補助90,000千元、「96-澎湖縣生活博物館第三期（空調工程）興建工程計畫」核定補助36,000千元、「97-澎湖縣生活博物館第四期（展示工程）興建計畫」核定補助68,500千元，截至97年底尚有85,016千元未執行，另98年補助「澎湖博物館核心館軟體整備計畫」6,500千元、「澎湖生活博物館典藏空間細部設計規劃案」1,000千元。 - 本案99年所需經費9,000千元，賡續98年之「澎湖生活博物館典藏空間細部設計規劃」，辦理該典藏庫房地面濕氣阻絕工程、溫濕度控制系統及典藏品櫃架設置。 - 本案截至97年度保留經費均能於98年度內完成結案之原則下，同意支持辦理。 |
| 007 | 99-澎湖縣七美鄉公共汽車汰舊換新計畫 | 2,800 | 交通部 | 2,800 | 1.澎湖縣政府前於98年1月曾提報「98-中型公車限齡汰舊換新計畫」，擬請補助271.8萬元，採購中型公車一部，經本部轉據經轉據內政部函復︰「已逾98年度補助計畫申請期程，建議貴府納入99年度離島建設基金補助計畫，循程序申請」在案。 2.本案既經澎湖縣政府循程序申請，且購置中型公車確有助於提昇公共運輸品質，故建請優先予以補助。 |
| 008 | 澎湖縣民搭乘海運票價7折補貼計畫 | 20,000 | 交通部 | 20,000 | 1.原則支持，惟建請應於實施方法中明確敘明，申請票價補貼限以經公告之固定航線、固定航班，受補貼之縣民並需經登錄造冊，以利查核。 2.本計畫內容符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則」第3、15條規定，及符合「促進離島永續發展方針」之基本方針中重視居民基本生活照顧與交通需求。 |
| 009 | 99-青灣仙人掌園區第三期設置工程 | 40,000 | 內政部 營建署 都計組 | 40,000 | 續辦計畫，為推展當地特有植物公園，並可成為特殊觀光資源特色，建議核列補助。 |
| 010 | 99-「澎湖休憩園區」開闢計畫第二期 | 20,000 | 農委會 | 20,000 | 1.本案計畫面積達140公頃，概分為6大分區，為健全各分區之遊憩功能，建請應規劃各區發展之優先次序。 2.本休憩園區面積遼闊而經費有限，本（99）年度待執行項目中，屬實質內容的各基礎建設應優先於強化外在意象之投資。 3.園區基本工程係本計畫重點工作，實質工作項目亦未說明，園區綠美化及林相整理工作係屬延續工作，細項說明過於簡單，請再補充詳細工作內容及數量。 4.綠美化及濕地植物應採原生種為宜。 5.園區中心為澎湖國家風景管理處，同屬本地區之觀光事業權責單位，爰園區公共建設之推動應適時與該管理處協調分工，避免重複投資。 |
| 011 | 澎湖縣聚落污水水質改善計畫 | 50,000 | 內政部 營建署 水工處 | 0 | 1.本案係位於都市計畫區外，依本署業務權責為都市計畫區之建設計畫，目前本署已補助澎湖縣政府辦理馬公地區、鎖港及雙湖園等3處污水下水道系統由縣政府推動辦理建設中，其中馬公系統並已將本案西衛里主要人口集中地區之污水納入收集處理。 2.本案原係由行政院環保署於94年度補助澎湖縣政府以人工溼地方式辦理規劃及設計，迄未定案，且澎湖縣政府迄未提供完整之規劃成果及變更設計等資料供本署審查，無從判斷變更之合理性，冒然變更中央主管機關及處理方式，甚為不妥。 3.本署95年度專案補助澎湖縣聚落污水下水道系統規劃，即係於區域排水截流收集後於末段處理，惟經調查結果，5條排水路中有3條排水水質符合放流水標準，不須處理即可排放，另2條之污染濃度亦不高，因此用戶接管仍為澎湖縣應採行之方向。 4.為達成污水下水道用戶接管普及率年提升3％之政策目標，本署目前積極協助縣（市）政府趕辦用戶接管工程，因澎湖縣政府下水道人力一向不足，建請澎湖縣政府全力以目前推動中之3處系統為首要，以早日突破無接管普及率之情形。 5.經上開會議討論後決議請澎湖縣政府提出具體計畫函送本署審議，本署亦以98年3月10日營署水字第0982904401號函請澎湖縣政府依上開決議辦理。 |
| 012 | 99-澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫 | 24,000 | 交通部 | 24,000 | - 原則支持，惟建請應於實施方法中明確敘明，申請補貼之航線、航次及各航線每航次補貼金額等，以利查核。 2.本計畫內容符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則」第3、15條規定，及符合「促進離島永續發展方針」之基本方針中重視居民基本生活照顧與交通需求。 |
| 013 | 澎湖縣政府離島資訊e化計畫 | 5,300 | 研考會 | 5,300 | 1.請列各項設備單價，另個人電腦目前價格已有相當降幅，計畫以每部2.5萬元估列，請依市價適當調整。 2.為利於未來資訊系統整合，建議由縣府統籌規劃建置及維運措施，使同類型機關的系統發展資源可更有效運用。 3.老舊資訊設備汰換有其必要，惟更新設備目的在於加強為民服務，提昇工作效能，建意議增列整合性資訊服務應用，加強便民服務及提昇公務人員工作效能。 |
| 014 | 澎湖縣國民中小學海王子游泳能力提昇實施計畫 | 5,100 | 教育部 | 5,100 | 1.本案符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 39 條，計畫係屬延續性，可培養離島學童海島環境素養及提升游泳能力，建請同意補助。 2.經費編列建議能包括保險費。 |
| 015 | 自來水公司尚未接管之簡易飲水設施及營運改善計畫 | 12,000 | 經濟部 | 12,000 | 1.本件為延續性之計畫，本來為3項子工程，自99年度起餘2項子工程（1.馬公市虎井、桶盤海淡廠營運管理及維修2. 望安鄉花嶼村海淡廠營運管理及維修），故建請將計畫名稱改成簡易飲水設施及營運改善計畫。 2.離島建設基金是否得補助營運管理及維修費，建請考量辦理。 |
| 016 | 臺電公司尚未接管之離島小型供電及營運改善計畫 | 3,300 | 經濟部 | 3,300 | 1.望安鄉西坪及花嶼村，地處偏遠，資源不足，為確保用電需求，保障居民用電質量，建議持續提供離島小型供電正常營運管理，以提升當地之供電品質。 2.現有機組使用年限偏低，請澎湖縣政府確認發電機組使用年限規定，未來如有多餘經費，建議可用於增加保固年限，俾於有限之資源下，確保離島供電穩定。 3.發電機組運轉情形不良，宜由採購及維護兩層面加強改善，可建請台電公司提供必要之審核及技術服務，另外應編列發電機組年度大修之經費，並建立完善之維修制度。 |
| 017 | 澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫 | 5,000 | 農委會 | 5,000 | 導航燈正常運作與否，影響航行安全甚大。為此，本會前曾審查建議計畫執行單位研議如何提升當地導航燈妥善率，降低其壞損頻率之課題，並就使用材質、壞損現象及維修經驗等檢討分析並建立維修機制。惟此部分尚無回應，建議執行單位仍應重視辦理。 |
| 018 | 澎湖縣海洋生態與漁業資源保育與經營管理計畫 | 16,000 | 農委會 | 16,000 | 1.放流之種苗，應與其它放流工作所放流種類有所區別，避免重複。 2.有關澎湖寒災後漁業資源保育復育計畫，應辦理期中期末報告，並邀集相關學者專家進行審查，以確保科學調查符合實際現況，並應避免與本會漁業署99年將辦理相關寒害調查之科技計畫工作內容重複。 3.我國西部漁業作業常有混獲鯨豚情形，本計畫規劃之保育宣導活動，其內容應加強豚類保育宣導。 4.本計畫項下「澎湖自然保育計畫」之「材料費」部分填寫內容過於籠統，請補正。. |
| 019 | 離島居民生活廢棄物後送及資源永續再利用計畫 | 20,000 | 環保署 | 20,000 | - 該縣巨大廢棄物清運比率低，回收再利用率亦偏低，建議該縣整合鄉市收集清運方式，以有效提升巨大廢棄物的清運量及回收再利用量。 - 該縣擴建廚餘堆肥廠醱酵場區部分，建請統籌規劃充分使用既有之新舊廠房設施後，再考量是否擴建。另有關廚餘堆肥成品運送台灣部分，鑒於該縣土壤含鹽分偏高、有機質偏低，相關有機質肥料，建議於當地使用為宜。 - 99年澎湖縣垃圾委外清運至本島之垃圾處理費約850萬元，建請納入本基金（99年度及以後年度）內補助辦理，以解決垃圾處理費用不足的問題。 - 計畫第9頁資源回收廠如未能於99年1月使用，行政監督費用應酌減。 - 計畫第9頁一般事務項下委託資源回收廠經營管理與轉運程之行政監督費用應分開詳列。 6.貴縣所提計畫有垃圾轉運及加強執行海岸地區環境清潔維護經費，與本署補助項目相同，請避免重複補助。 |
| 020 | 澎湖縣地質公園經營管理計畫 | 3,000 | 農委會 | 3,000 | 建議應加入地質公園現況調查，如動植物相、土壤、人文等資料，以製作經營管理計畫書。 |
| 021 | 加強執行海岸地區環境清潔維護計畫 | 11,500 | 環保署 | 11,500 | - 本計畫具有實質需要，建議准予補助。 2.貴縣所提計畫有垃圾轉運及加強執行海岸地區環境清潔維護經費，與本署補助項目相同，請避免重複補助。 |
| 022 | 辦理托兒所幼童托育補助計畫 | 5,000 | 內政部兒童局 | 5,000 | 1.本計畫符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助原則」第3條，且為第二期（96-99年）綜建方案之計畫。 2.為提升離島地區幼童送托率並減輕家長經濟負擔，建請予以補助。 |
| 023 | 強化海水消防栓救災系統功能及既設管線延伸、節約淡水資源計畫 | 6,000 | 內政部消防署 | 6,000 | 為應離島地區救災救護任務實際需要，原則同意由離島建設基金補助辦理。 |
| 024 | 充實本縣緊急醫療救護裝備器材計畫 | 2,500 | 內政部消防署 | 2,500 | 為應離島地區救災救護任務實際需要，原則同意由離島建設基金補助辦理。 |
| 025 | 99年傳統表演藝術文化紮根計畫 | 4,500 | 文建會 | 4,500 | - 查本案前於98年補助2,300千元。 - 本案99年所需經費4,500千元，辦理「布袋戲巡演」、「歌仔戲巡演」及「傳統民俗技藝展演」等工作。 - 本案有助於離島歷史文化保存與推廣，原則予以支持。 |
| 026 | 行政院「發展優質網路社會計畫(2008-2011年)」，營建署 規劃「建築管理資訊深化服務計畫」 | 1,500 | 內政部營建署 資訊室 | 1,500 | 本署為推動建築管理業務電子化，開發相關系統提供各縣市上線使用，惟須請地方政府配合購置相關資訊硬體設備，本項計畫實有辦理之必要，建議考量地區資訊設備之不足，酌以補助。 |
| 027 | 提昇消防教育訓練計畫 | 1,600 | 內政部 消防署 | 1,600 | 為應離島地區救災救護任務實際需要，原則同意由離島建設基金補助辦理。 |
| 028 | 海島特色餐飲及民俗慶典旅遊推廣計畫 | 4,000 | 交通部 | 4,000 | - 七、計畫內容與預訂進度關鍵查核點所列活動內容無法勾稽。 2.請縣府詳加說明。 |
| 029 | 澎湖歷史戰爭導覽園區整體規劃設計 | 4,000 | 交通部 | 4,000 | 擬同意辦理，於計畫執行時與澎管處密切溝通。 |
| 030 | 澎湖觀光產業淡季輔導推廣計畫 | 5,000 | 交通部 | 5,000 | - 七、計畫內容與預訂進度關鍵查核點所列活動內容無法勾稽。 2.請縣府詳加說明。 |
| 031 | 澎湖縣國民中小學第二英語實境體驗教室 | 2,400 | 教育部 | 2,400 | 本案符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 36、37 條，係屬延續性計畫，執行成效良好，為增加離島地區學童學習英語興趣及資源，建請同意補助 |
| 032 | 澎湖水產品認證標章及發展優質休閒漁業計畫 | 5,900 | 農委會 | 5,000 | 1.有關發展優質休閒漁業軟體(講習及體驗)，其體驗主題應明確，擬訂更為詳實之內容及地方特色；另休閒漁業巡迴講習，應先徵詢地方意願，加強社區民眾參與。 2.水產品認證工作最重要為品質確保，相關輔導及檢驗工作應確實辦理。 3.請補充敘明「澎湖優鮮」產品內容及行銷方法。 4.北寮加網魚季暨產業永續發展部分工作與98年度計畫工作內容雷同，建議俟98年度計畫執行成果，再評估有無持續辦理之必要，該項工作預算900千元，建議刪除。 5.本計畫勞務委託、休閒漁業講習及漁村遊學行程體驗營等多項工作內容及實施方法之說明不夠詳盡，請澎湖縣政府補充經費估算方式（如數量、單價等）等詳細資料，再作實質審查。 |
| 033 | 澎湖特作產銷輔導計畫 | 5,000 | 農委會 | 5,000 | 1.本計畫每年辦理菱角絲瓜等農特產品產業文化體驗活動及促銷品嚐活動，參加人數雖係成果之ㄧ，惟能否提高銷售數量、價格及生產面積更形重要，建議應建立成效益評估機制。 2.本計畫農業資材經費需求並未明列具體內容、詳細項目及經費估算方式，請澎湖縣政府補充經費估算方式（如數量、單價等）等詳細資料，俾利實質審查。 |
| 034 | 菜園苗圃綠化育苗計畫 | 3,000 | 農委會 | 3,000 | 1.請補充歷年來綠美化地點及面積資料；並提供分年度樹苗培育及配撥數量，以評估供需是否平衡，對配撥之苗木，有否進行後續追縱查核，建立管考，亦請補充。 2.生態園區可設置簡易相關解說牌，以增加教育功能。 |
| 035 | 澎湖縣各級學校海上蛟龍風帆船技術提昇實施計畫 | 3,000 | 教育部 | 3,000 | 1.本案符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 39 條，計畫可培養離島學童海島環境素養，建請同意補助。 2.經費編列建議能包括保險費。 |
| 036 | 充實緊急醫療救護資通訊設備 | 3,316 | 內政部 消防署 | 3,316 | 為應離島地區救災救護任務實際需要，原則同意由離島建設基金補助辦理。 |
| 037 | 99-澎湖縣歷史建築（傳統古厝）維護及再利用獎助計畫 | 4,000 | 文建會 | 0 | - 查本案前於96年補助2,000千元、97年補助2,000千元，截至97年底尚有3,994千元未執行，另98年補助2,500千元，本案未結案數共計6,494千元（含96-97保留數及98補助數）。 - 本案99年所需經費4,000千元，辦理「澎湖縣歷史建築（傳統古厝）示範修復工程」。 - 本案執行迄今均未完成1棟傳統古厝修復，未見具體成效，經了解申請個案產權係為私人所有，建物所有權人取得共識不易，所有權人亦需自籌配合款，使其申請修復意願不高。 - 本案執行方式宜先辦理歷史建築登錄、協助所有權人申請獎助、提供所有權人建築師名冊及匠師名單、歷史建築測繪，提具補助個案名單及其經費需求，再送計畫申請補助，並建議相關後續計畫，應於97保留數及98補助數全數執行完畢後再予提案。 |
| 038 | 99-菊島閱讀暨文學創作人才培育計畫 | 1,800 | 文建會 | 1,800 | - 查本案前於95年補助1,500千元，96年補助1,500千元，97年補助1,500千元，補助款均已執行完畢，另98年補助1,800千元。 - 本案99年所需經費1,800千元，辦理「天人菊故事劇坊故事媽媽成長營」、出版「澎湖開拓史故事繪本系列6」、辦理「第6屆菊島文藝營」及「第13屆菊島文學獎」。 - 本案有助地方之歷史文化保存、離島藝文人才培育，原則予以支持。 |
| 039 | 澎湖縣生活博物館人才培訓計畫 | 1,000 | 文建會 | 1,000 | - 查本案前於95、97、98年各補助1,000千元，95及97年補助款均已執行完畢。 - 本案99年所需經費1,000千元，辦理人才培訓課程、試辦縣內博物館協力工作坊及輔導成立澎湖博物館協（學）會。 - 本案有助博物館之人才培育，原則予以支持，惟建請補充敘明前案結訓學員參與博物館相關工作之情形，俾憑後續補助參考。 |
| 040 | 99-澎湖縣文化資產故事繪本叢書出版計畫 | 1,500 | 文建會 | 1,500 | - 本案99年所需經費1,500千元，辦理編印出版「澎湖縣文化資產故事繪本叢書」第1輯，故事題材包含西嶼西臺、金龜頭礮台、篤行十村、雙心石滬、吉貝石滬群、菜宅文化等文化資產歷史沿革或特色流傳之民間傳說故事。 - 本案有助離島歷史文化保存與推廣及離島兒童藝文之推展，原則予以支持。 |
| 041 | 99-縮短城鄉差距及發展海洋特色計畫 | 5,240 | 教育部 | 5,240 | 本案符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 27、39 條，計畫可培養離島學童海島環境素養，建請給予部份補助，審查意見詳如下： 1.資訊教育研習營部分建議增加研習內容之規劃說明。 2.本案延續性計畫，但規模與去年(400萬)相仿，僅新增澎湖海洋生態教材40萬，建議依申請經費酌減。 3.海洋生態教材(含潮間帶光碟拍攝)請同步發展數位化教材，並提供光碟(至少50份)，俾利提供各縣市推廣使用。 4.吉貝石滬體驗營有租借機車環島項目，此項恐不適合高中以下學生，建議修改計畫內容。 |
| 042 | 99-澎湖縣國民中小學城鄉交流暨夏令營、冬令營活動實施計畫 | 2,400 | 教育部 | 2,400 | 符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 39 條，本案係屬延續性計畫，計畫內容尚屬妥適，97年度執行成效良好，99年度建請同意補助。 |
| 043 | 澎湖縣生態旅遊創新推廣計畫 | 2,000 | 交通部 | 2,000 | 屬延續性計畫，原則同意。惟下列建議意見請澎湖縣政府修正工作內容： - 有關策展聯盟建議可加入學術研究團體及ＮＧＯ合作辦理，並增加經費。 - 邀請國際或國內專業學者論壇諮詢或學術研討會是否可說明相關辦理方向及方式，以利預算編列及執行。 - 有關建立公私部門跨領域合作機制乙節，應確實辦理補助學校辦理中小學生深度體驗並辦理地質公園區域內村里座談會。 |
| 044 | 澎湖縣旅遊解說及導覽服務提升計畫 | 2,000 | 交通部 | 2,000 | 屬延續性計畫，原則同意。 |
| 045 | 澎湖觀光產業輔導品質提升計畫 | 1,000 | 交通部 | 1,000 | 屬延續性計畫，原則同意。 |
| 046 | 推動澎湖友善環境迎賓及提升觀光產業人員專業計畫 | 2,400 | 交通部 | 2,400 | - 本案建請縣府針對「產業人員訓練規劃」及「辦理澎湖迎賓活動」兩大工作項目應預先規劃年度工作內容，研擬年度執行計畫，並考量以委外辦理方式處理，避免以往切分數個小額採購案件個別發包之情形，致無法看出計畫執行全貌。 - 「產業人員訓練規劃」工作項目包括貴賓參訪接待等工作，與「迎賓接待」工作項目重疊，請整併辦理，並調整經費分配。 - 迎賓接待工作項目之核銷內容多為餐費及交通費，且接待之貴賓包羅萬象，建請縣府研擬年度預計邀請之媒體、業界及貴賓，並嚴謹覈實報銷，倘邀請之貴賓屬公務體系者，應避免重複支領差旅費之情形發生。 |
| 047 | 澎湖國際觀光行銷暨交流計畫 | 10,800 | 交通部 | 10,800 | 為持續性計畫，擬請同意辦理。 |
| 048 | 澎湖灣故事園區管理推廣行銷計畫 | 1,700 | 交通部 | 0 | 因澎湖縣政府執行相關推廣行銷計畫甚多，多數計畫均需保留，爰擬請暫緩新提計畫並積極完成原延續性計畫後再提。 |
| 049 | 推動澎湖地質公園推廣行銷計畫 | 1,600 | 交通部 | 1,600 | 屬延續性計畫，原則同意。 |
| 050 | 99傳統藝術文化薪傳計畫 | 1,600 | 文建會 | 0 | - 本案99年所需經費1,600千元，辦理南管藝術、中國音樂之研習會，並舉辦相關演出活動。 - 本案有助地方之歷史文化保存、離島藝文人才培育，原則予以支持。 |
| 051 | 99年視覺藝術文化紮根計畫 | 2,000 | 文建會 | 0 | - 本案99年所需經費2,000千元，辦理以童心為主題之視覺藝術展演活動。 - 本案有助離島兒童藝文之推展，原則予以支持。 |
| 052 | 澎湖研究第十屆學術研討會計畫及研究特展計畫 | 1,250 | 文建會 | 0 | - 查本案前於98年補助1,250千元。 - 本案99年所需經費1,250千元，辦理「澎湖研究第十屆學術研討會」及「澎湖文化相關議題特展」。 - 本案有助於離島歷史文化保存與推廣，原則予以支持。 |
| 053 | 99-澎湖自行車道路網開發計畫 | 40,000 | 體委會 | 0 | 離島建設基金98年度補助「澎湖自行車道路網開發計畫」新台幣4,000萬元整，本案係屬延續性計畫，建請離島建設基金繼續補助。 |
| 054 | 七美雙心石滬維護可行性評估規劃計畫 | 3,000 | 文建會 | 0 | - 查本案前於95年補助2,000千元，辦理雙心石滬保存計畫修復石滬受損之尾端修復工程，截至97年底尚有1,500千元未執行。 - 本案99年所需經費3,000千元，辦理雙心石滬維護調查工作。 - 本案原則予以同意，惟評估規劃結果請確實提具對石滬外堤之水流、水文分析及其它相關調查、試驗之資料，以便了解如石滬週邊水流狀態以評估石滬維護之可行性。 |
| 055 | 擬訂澎湖縣第3期（100~103年）離島綜合建設實施方案 | 3,500 | 內政部 營建署 | 0 | 1.符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助原則』第4條 2.執行建議： (1)本案計畫總期程僅3~10月，考量計畫工作內容，請加長工作期程。 (2)計畫內容應納入第二期綜合建設實施方案檢討、及(96-99年)補助計畫執行檢討。 (3)工作項目「召開公聽會」應規劃場次，請釐清是否各鄉鎮辦理一場公聽會。 (4)本案委託規劃評選作業經費概估達90萬，似過於龐大，故請敘明工作內容，並適度減列經費。 |

金門縣99年度審議通過案件表

通過金額314,038千元（29件）

| 編號 | 計畫名稱 | 申請 金額 (千元) | 主管 部會 | 審查建議通過金額 (千元) | 中央主管機關審查意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 維護傳統建築風貌獎助計畫 | 40,000 | 內政部 營建署 都計組 | 40,000 | 1.續辦計畫，數年來每年均核補3或4千萬元經費，近年縣府亦有配合款，工作目標似符合離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助原則第13條規定落實島嶼自然資源及文化歷史保存保育之觀光發展。 2.數年來本案執行均無法於年度內完成，為跨年度計畫，請縣政府說明99年度4千萬元是否確能依限完成，另請補敘明98年度（核補4千萬元）內已完成具體成果後，或可考量年度執行完成狀況酌減經費。 |
| 002 | 99-獅山砲陣地暨西洪二營區轉化為軍事旅遊主題區計畫 | 20,000 | 交通部 | 20,000 | 符合離島建設基金計畫補助原則第三條規定，擬請同意辦理。 |
| 003 | 畜牧產銷平台建置計畫（計畫名稱修正） | 4,167 | 農委會 | 4,167 | 1.計畫書八、預期成效之成本分析、評估指標及風險評估三項內容未填列，請補齊。 2.於畜試所成立畜產品平台，並配合金門縣當地發展觀光成為重要景點，藉以推廣該縣畜產品之作法，僅能作為畜產加工成品之銷售通路，對解決當地大宗生鮮禽畜肉品產銷問題並無實質效益。 3.另本計畫內容提及畜產品平台建構於農林畜三所遊客中心一樓，未來規劃銷售產品亦涵蓋農業、畜產業、水產業等，金門縣政府是否已有整體規劃，又，未來經營主體為何?應請一併敘明。 4.本計畫合理經費，請金門縣政府補齊相關資料後再作實質審查。 |
| 004 | 綠色浯島生態家園計畫 | 21,200 | 農委會 | 21,200 | 1.計畫名稱應符合計畫工作內容，本計畫工作項目與往年度離島建設基金補助相關計畫內容雷同，請金門縣政府說明計畫名稱變更之理由，建議加強往年執行成果檢討，並因應環境變遷，檢討調整實質工作內容。 2.委託辦理金門植物園植物資源調查及解說手冊編製計畫出版數量僅400本，經核單價過高(2,300元)，請調整印刷數量，並提供規格說明。 3.委辦金門縣林務所生態池監測及保育課程推廣計畫，應請增加植物、魚類、鳥類、兩生類調查項目。 |
| 005 | 金門漁業資源管理與產銷輔導計畫 | 7,660 | 農委會 | 7,660 | 1.本計畫中「金門漁業資源復育、繁養殖技術建立與養殖產業輔導與產銷-建立魚、介、貝類繁養殖技術部分」所選擇之黑鯛、三疣梭子蟹及鳳螺均屬原生種水產生物，計畫尚屬合理。 2.請補充說明金門「地產地銷」之漁產品品項及行銷推動方式。 3.有關鱟魚資源調查之工作，應加強鱟魚棲地之調查研究，並評估是否有必要劃設保育區。 4.漁業資源及生態環境調查監測計畫，應提出管理規範或機制之建議，以落實調查監測工作之資源保育意義。 |
| 006 | 農田水資源開發計畫 | 17,000 | 經濟部 | 17,000 | 1.本計畫本（99）年度辦理浚深44座，新開挖11座，計55座農塘，所需經費1,700萬元。預定完成後將增加20萬立方公尺蓄水量供灌溉之用，預計99年度可運用水量約390萬立方公尺。 2.本計畫書經審查尚符規定。 |
| 007 | 充實公文電子交換用資訊數位設備 | 12,457 | 研考會 | 11,417 （金門縣政府98.4.9以府研資字第0980022317號函經費由12,457千元調整11,417千元） | 1.該府所提數位設備分配表（P.5/8）中，因98年振興經濟擴大公共建設計畫已涵蓋公所和學校設備，將分別由本會和教育部協助進行汰換，建議刪除。 2.分配表中並未明列各單位人員數量、人機比例和需求電腦數量等資訊，無法確認明確的需求數量，建議補充明列各項資訊。 3.依據「文書及檔案管理電腦化作業規範」及「文書處理手冊」規定，公文文書及附件均採「國家標準總號五號用紙尺度A4」，計畫所提採購A3雙面列印雷射印表機部分，建請換購A4雙面列印雷射印表機，並視實際需求數量採購A3雙面列印雷射印表機。建議考量購置結合掃瞄、列印功能多功能事務機，以節省公帑。 4.目前資訊電腦設備和周邊機器價格已有相當降幅，該府所提設備單價似較高，建議依據市面價格適當調整。 5.資訊設備汰換仍須考慮配合適當軟體開發及應用，方能發揮加乘效益，建議該府可規劃導入整合應用相關軟體，以提升行政效能。 6.該計畫中「八、預期成效」之「（二）評估指標」，有關效益分析內容，宜請該府提供具體量化指標，俾掌握實際年度執行成效，另「（三）風險評估」說明與本項意旨不合，建請該府修正。 |
| 008 | 99-招募約用醫師及支援醫師」 | 31,200 | 衛生署 | 31,200 | 為加強本署金門醫院優質醫師陣容，以提供金門地區軍民全方位之醫療照護，提昇金門地區之醫療品質、改善醫病關係及協助本署金門醫院之順利經營，本項計畫極有辦理之必要，建議考量地區之醫療需求，如數補助。 |
| 009 | 金門縣安全農業發展計畫 | 9,000 | 農委會 | 9,000 | 1.本計畫有關農業經營現況調查與資料建置、土壤調查與基本資料建置，自95年度執行迄今已辦理4年，基本資料年度差異有限，有無必要持續辦理，請金門縣政府審慎評估。 2.本會已於96年6月23日行政院農業委員會農企字第0960010286號令發布訂定「產銷履歷農產品驗證管理辦法」，本計畫推動產銷履歷輔導必須符合相關規定。由於農產品產銷履歷建置成本較高，本會目前僅針對外銷國家有需求者、通路有保障且售價能反應成本者及有食品安全顧慮者，始推動辦理，本計畫金門縣政府持續推動農產品產銷履歷制度之實質效益有待商榷，請金門縣政府審慎考量。 3.本計畫合理經費，請金門縣政府重新檢討工作方向，並請補充經費估算方式（如數量、單價等）等詳細資料，再作實質審查。 |
| 010 | 金門瀕臨絕種原生植物人工栽培計畫 | 1,400 | 農委會 | 1,200 | 本計畫應先行就其功能性及未來發展進行評估，俟其功能及發展潛力確認後，再進行復育工作。 |
| 011 | 99-後浦城樂活行旅夜間遊程推展計畫 | 6,000 | 交通部 | 6,000 | 符合離島建設基金計畫補助原則第三條規定，並為持續性計畫，擬請同意辦理。 |
| 012 | 99-金門日報社舊版報紙數位典藏 | 3,000 | 文建會 | 3,000 | - 查本案前於98年補助6,000千元。 - 本案99年所需經費3,000千元，賡續98年辦理之「正氣中華報（A2第二版55年10月-76年12月）數位化」及「金門日報（A2六版75年1月-79年12月）數位化」，辦理「正氣中華報（A2第二版77年1月-81年10月）數位化」、「金門日報（A2六版80年1月-87年6月；A2八版87年7月-91年12月）數位化」並建置數位典藏資料庫。 - 本案原則予以支持，惟98年經建會綜合審查意見「金門日報自90年11月7日起有網路電子新聞，數位化對保存重要史料有必要，已發行網路電子新聞的部分則不用重複作業，避免資源浪費」，本案辦理之「金門日報（A2八版87年7月-91年12月）數位化」部分，如有該綜合審查意見之情況，其部分應予刪除。 |
| 013 | 99-金門生態及民俗節慶旅遊行銷推廣計畫 | 8,000 | 交通部 | 8,000 | 1.請加強規劃套裝遊程。 2活動訊息及遊程資訊請加強於網路宣傳，以提供遊客規劃遊程參考。 3.本計畫請於該年度結束前完成經費申領程序，相關書件請覈實填具。 |
| 014 | 農特產品開發-高粱酒糟再利用的優質牛肉輔導計畫（計畫名稱簡化為：高粱酒糟再利用的優質牛肉輔導計畫） | 7,802 | 農委會 | 5,800 | 1.本計畫99年計畫目標所列「辦理養牛專區第二區委託規劃設計與監造評選與招標」一項工作，查原定工作期程養牛專區第2區至第5區工程，應俟種牛牧場第1次進口種牛工作執行完成，經績效檢討評估後再議，復查第1次進口種牛預定於98年6月完成，其飼養績效評估工作尚待進行，本項工程建請應確實於評估作業完成後再議，不宜先行編列預算辦理該項工程相關評估與興建工程。 2.前開種牛牧場第1次進口種牛之最適評估檢討作業時機，建議為進口種牛飼養半年後；爰此，原編養牛專區第2區委託規劃設計服務費5,000千元，建請改列為第1次進口種牛飼養成效委託評估檢討服務費，經費修正為3,000千元。 3.至其他工作項目及所列經費合宜合度，同意辦理。 4.本計畫建議補助金額：5,800千元。 5.計畫名稱建議簡化為「高粱酒糟再利用的優質牛肉輔導計畫」。 |
| 015 | 99-公共車船系統改善計畫 | 15,650 | 交通部 | 15,650 | - 本計畫可提昇大眾運具之服務品質，符合政府發展大眾運輸及照顧弱勢基本民行之政策，建議予以補助。 2.金門縣政府所送工作計畫書P.11益本分析表之工作項目欄位所述內容（汰換大型公車3輛、無障礙公車1輛），與99年度計畫內容（汰換大型公車3輛、購置中型公車2輛）有異，是否誤繕，建請金門縣政府查明修正。 |
| 016 | 金門地區外來入侵植物移除計畫 | 1,500 | 農委會 | 2,500 | 1.本計畫可改善浯江溪口生態環境，有益於恢復鱟魚族群及恢復水鳥棲地，對發展生態旅遊有所助益。 2.互花米草之移除應以區域性大面積進行移除，方能發揮成效。 3.浯江溪口區域外來種水筆仔應一併疏伐，防止過度生長導致棲息於泥灘地之生物難以生存。 4.本計畫建議增加成效評估調查工作。5.金門地區豬草、銀膠菊危害嚴重，將影響居民建康，為本會外來種移除優先項目，請增加農地豬草、銀膠菊移除工作。 5.本計畫建議補助金額：2,500千元。 |
| 017 | 99-連續假期往返台金海上運輸計畫 | 5,700 | 交通部 | 5,700 | - 依『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助原則』第3條規範，該基金運用範圍列有離島居民之交通費用，本計畫用途尚符規定。 2.金門現有對台交通運輸尚有空運，旨揭計畫應在空運運能確無法調整及滿足需求下辦理。另海運旅運過程雖較不舒適且耗時，惟基於使用者付費與公平性(目前尚無全額補貼案例)，仍應請金門縣政府研議合理收費標準，收入不足支出部分再於補貼。 |
| 018 | 金門縣辦理台商子女來金就學工作 | 6,000 | 教育部 | 6,000 | 本案符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第37條，計畫實有益於在台商子女教育之照顧，建議同意。 |
| 019 | 金門地區加強離島間學生交流與觀摩活動計畫 | 3,000 | 教育部 | 3,000 | 本案符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 40 條，係屬延續性計畫，計畫內容尚屬妥適，96-97年度執行成效良好，99年度建請同意補助。 |
| 020 | 金門地區鼓勵教師從事教學研究及交流進修計畫 | 1,500 | 教育部 | 1,500 | 符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 33 條，建請補助，審查意見詳如下： 1.本案從內容與經費編列分析其重點為離島教師國外及赴台參訪教學研究與交流進修，惟針對研究交流進修之重點方向及教師國外及赴台參訪後之研究交流進修內容未見整體規劃與脈絡。 2.本計畫年年申請，卻未見對上年度辦理情形之檢核，實施效益難以評估，且對獲公費補助參訪交流、進修之團體或教師應訂有相關辦法與後續成效檢核。 3.惟考量離島地區教師國外及赴台進修交流提升專業知能與宏觀視野之需求，建請同意該案，但計畫需依前開二項說明重新釐清修訂送審。 |
| 021 | 99-輔導金門地區觀光產業提昇接待品質計畫 | 2,200 | 交通部 | 2,200 | 符合離島建設基金計畫補助原則第三條規定，並為持續性計畫，擬請同意辦理。 |
| 022 | 金門縣大同之家興建老人養護中心計畫 | 162,000 | 內政部 社會司 | 70,462 | 1.金門縣政府為配合長期照顧十年計畫之推行，因應未來失能老人之照顧需求，由金門縣立大同之家負責規劃興建老人養護中心，預定設置床位181床（養護床145床、失智床36床），就長期照顧機構資源供需平衡考量，尚屬合理。 2.本案工程於96年度規劃設計，98年2月依政府採購法辦理公開招標，硬體建築及設備工程由「成中恆營造股份有限公司」以新台幣2億3,651萬3,412元得標承造，金門縣政府自96年度至98年度共計編列1億4,400萬元（含規劃設計400萬元）公務預算辦理，99年度申請離島建設基金補助1億6,200萬元，依得標金額扣除該府已編列之公務預算，本案尚不足新台幣9,651萬3,412元建請同意補助。 3.本案機構名稱及設立規模，請金門縣政府依「老人福利法」、「老人福利機構設立標準」等相關規定辦理。養護中心如隸屬金門縣立大同之家，其設立規模（含大同之家現有床數）以200床為限，本案規劃設置181床建議以「新設立」機構方式辦理。另機構及床位類型應依規劃之照顧對象區分為長期照顧、養護及失智照顧等三類型，樓層配置部分：2樓照顧區之日常活動空間不足，建議重新調整1樓及2樓之床位規劃設計。 |
| 023 | 太陽能應用與節約能源改善計畫 | 5,860 | 教育部 | 5,860 | 1.符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 24 條，建請補助。 2.建議修正意見詳如下： (1)規劃設計與軟體部分 目前僅提出設備之費用估算情況，尚缺乏細部規劃及設計圖說，建議應由校方進一步聘請有經驗之人員做進一步之規劃設計，如此計畫較容易具體落實，且規劃之經費將更為精確。 另建議將本工程自規劃、設計、施工、建造到完成運轉之所有流程邀集本校有興趣之老師三至四人或以上實際參與，並將之規劃於永續教育相關課程之中。同時，以淺顯易懂之方式讓同學參與，並培養成為小小解說員，如此可同時發揮良好之教育效果。 太陽能燈設置的位置與角度是否能充分接受到太陽光？建議補充圖說。 (2)維護管理與硬體部分 目前所編列預算過高。其主因為依目前之太陽能發電設備想要真正由節省之電費來回收成本仍相當困難，本案更是如此。建議將3.5kW太陽能風力教學系統之項目(共1,573,000元)刪除，而將此項功併入實際施作本校太陽能工程應用系統時，一併實施。亦即，工程施作本身就是一套現成的教學系統。 260W太陽能照明燈源目前編列16組(共1,872,000元)及1kW太陽能、風力照明塔二組(共1,344,000元)所需經費過高；建議將兩項合併，總經費不超過120萬元為度。如此本案總經費約控制於新台幣220萬元左右為宜。 感控投射燈25組採用250W石英鹵素燈，為低效率之光源，建議檢討改善。 計畫配合自然能源應用採取高效能LED燈源做為校區夜間照明使用，花費大量經費於採用太陽能照明燈源，由配置圖可見，散佈於校園各地點，應說明以下各點以評估其合理性： Ⅰ校園夜間之使用性與開放性，確實有此需求。 Ⅱ校園建築之設備節能現況，例如教室照明是否為高效率燈具？以節約能源而言，應優先改善日間使用時間長之老舊耗能設備。 Ⅲ本校之用電指標(EUI)為何？採用太陽能照明燈源是否有效降低學校之用電指標(EUI)？ Ⅳ8.5W，25W之燈源，地面之照度是否足夠？是否具有效益？ |
| 024 | 雨水回收再利用 | 1,900 | 教育部 | 1,900 | 1.符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第22條，建請補助。 2.建議修正意見詳如下： (1)目前僅提出設備之費用估算情況，尚缺乏細部規劃及設計圖說，建議應由校方進一步聘請有經驗之人員做進一步之規劃設計，如此計畫較容易具體落實，且規劃之經費將更為精確。 (2)另建議將本工程自規劃、設計、施工、建造到完成運轉之所有流程邀集本校有興趣之老師三至四人或以上實際參與，並將之規劃於永續教育相關課程之中。同時，以淺顯易懂之方式讓同學參與，並培養成為小小解說員，如此可同時發揮良好之教育效果。 (3)利用本校現有建築物筏基集水區，雨水回收再利用，儲水槽體積1,463立方公尺，但是利用主教學大樓屋頂作為集水面積，其利用效益為何？是否需要增加集水收集面積，請檢討。 (4)收集雨水經由自動沖水及高溫殺菌等設備，將雨水回收、過濾、殺菌再利用，是否過於偏重設備處理？請檢討簡易過濾處理之方式，減少日後維護與耗能之問題。 (5)計畫配置自動控制灑水系統是否有其必要性？與節省水資源之關連性為何？需經費新台幣100萬元，佔總經費比例過大，而且過於偏重設備設置，缺少永續發展之規劃理念。 (6)對於雨水再利用設置相關設施中管線位置配置圖，自動控制灑水系統規格說明與位置配置圖，自動沖洗及高溫殺菌設備規格說明與位置配置圖等建議補充說明。 |
| 025 | 99-建立研究獎助制度計畫 | 3,500 | 文建會 | 3,500 | - 查本案前於95年補助4,800千元，96年補助3,500千元，97年補助3,500千元，補助款均已執行完畢，另98年補助3,500千元。 - 本案99年所需經費3,500千元，賡續辦理「蒐集編印金門在地文史獎助出版計畫」、「出版金門兒童繪本文化叢書」、「出版金門有聲書」及「文化創意講座活動」。 - 本案有助於離島歷史文化保存與推廣，原則予以支持。 |
| 026 | 「金門聚落的微型文化」調查研究 | 2,822 | 文建會 | 2,822 | - 本案99年所需經費2,822.9千元，辦理「傳統聚落民生汲水使用系統」、「傳統聚落民間契約文書」及「金門現存歷史碑碣」等調查研究計畫。 - 本案有助於離島歷史文化保存與推廣，同意辦理，惟「金門現存歷史碑碣研究」乙案，係針對金門「現存碑碣」進行調查、研究及文化數位典藏，應將碑碣資料之詮釋納入，並依照數位典藏詮釋格式辦理，以利未來資料交換。 |
| 027 | 表演藝術活動計畫 | 4,000 | 文建會 | 4,000 | 本案99年所需經費4,000千元，分別辦理： - 「兒童藝術演出表演活動計畫」： - 查本案前於98年補助2,000千元。 - 99年所需經費2,000千元，賡續辦理兒童藝術演出表演活動計畫及兒童藝術表演人才培訓研習活動，本案有助離島兒童藝文之推展，原則予以支持。 - 「提升大陸觀光之文化議題」： - 查本案前於98年補助1,000千元。 - 99年所需經費1,000千元，辦理交流演出，行銷金門文化；本案有助離島文化行銷與境外交流，原則予以支持。 - 「金門觀光劇場計畫」：99年所需經費1,000千元，培訓當地居民以閩南特色及在地人文與歷史背景辦理劇場課程訓練及成果發表。本案有助於離島歷史文化保存與推廣，原則予以支持。 |
| 028 | 「金門藝術家」影片製作計畫 | 1,000 | 文建會 | 1,000 | - 本案99年所需經費1,000千元，辦理金門在地藝術家採訪及影像紀錄保存。 - 本案有助於離島歷史文化保存與推廣，原則予以支持。 |
| 029 | 金門庶民列傳 | 2,300 | 文建會 | 2,300 | - 本案99年所需經費2,300千元，旨在探討金門人在國共分裂時代的生活際遇，彰顯戰地政務時期生活的獨特性、重要性、歷史性，紀錄庶民的生活歷程，形塑時代的圖像，以作為後代子孫認識的津梁，並建構金門學的史料，提供史家研究的參考。 - 本案有助於離島歷史文化保存與推廣，原則予以支持。 |
| 030 | 擬定金門縣第3期（100~103年）離島綜合建設實施方案 | 3,500 | 內政部 營建署 綜合組 | 0 | 1.符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助原則』第4條 2.執行建議： (1)計畫內容除所提報告書羅列6項外，請考量納入社區風貌與環境品質一項。 (2)計畫內容應納入第二期綜合建設實施方案檢討、及(96-99年)補助計畫執行檢討。 (3)工作項目「舉辦五場以上公聽會或座談會」，建議各鄉鎮各辦理一場公聽會。 (4)為加強資訊流通與溝通，工作項目請規劃網頁製作一項，建議規劃案期初、期中、期末提出之內容皆能掛網公開。 (5)請敘明本案工作成果，例如報告書100本、基礎資料收集（整理分析）電子檔。 3.請修正計畫名稱為「99年度離島建設基金補助規劃『金門縣第三期（100年-103年）綜合建設實施方案』」 |

連江縣99年度審議通過案件表

通過金額228,268千元（47件）

| 編號 | 計畫名稱 |  | 申請 金額 (千元) | 主管 部會 | 審查建議通過金額 (千元) | 中央主管機關審查意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  | 99-臺馬間海運交通基本航次補貼計畫 | 40,000 | 交通部 | 40,000 | - 原則支持。 2.本計畫符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則」第3、15條規定，及符合「促進離島永續發展方針」之基本方針中重視居民基本生活照顧與交通需求。 |
| 002 |  | 99-連江縣消防專管設置工程 | 20,000 | 內政部 消防署 | 20,000 | 為應離島地區救災救護任務實際需要，原則同意由離島建設基金補助辦理。 |
| 003 |  | 99-營造島嶼公園－馬祖珍稀植物保育及優質景觀發展計畫 | 3,000 | 農委會 | 3,000 | 綠美化及濕地植物應採馬祖地區原生植物，以避免形成另一種外來植物危害。 |
| 004 |  | 99-強化醫療服務功能及提昇醫療服務品質,縮短城鄉醫療差距 | 17,000 | 衛生署 | 17,000 | 連江縣分為四鄉五島且無任何開業醫，其醫療保健全靠縣立醫院及衛生所提供，亟有賡續補助經費以辦理該縣專科醫師訓練、醫事人員在職教育及各項醫療相關設施之維護及修繕工作，以強化其醫療服務功能及品質，本計畫申請補助1,700萬元，經核屬必需，建請如數補助。 |
| 005 |  | 99-連江縣垃圾運往台灣處理計畫 | 7,000 | 環保署 | 6,500 | 本案因具有實質需要且符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則」第45.46.條規定，同意辦理。 |
| 006 |  | 99-馬祖地區公共給水改善計畫 | 10,000 | 經濟部 | 10,000 | 尚符規定，請依工作計畫書內容執行。 |
| 007 |  | 99-走出馬祖-推動與台灣離島教學交流計畫 | 3,000 | 教育部 | 3,000 | 本案符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 40 條，計畫內容尚屬妥適，建請同意補助。 |
| 008 |  | 99-馬祖推動負責任旅遊形象宣導暨地方共識凝聚行動計畫 | 3,000 | 交通部 | 3,000 | 符合離島建設基金計畫補助原則第三條規定，並為持續性計畫，擬請同意辦理。 |
| 009 |  | 99-公有船舶維修改善計畫 | 21,000 | 交通部 | 21,000 | - 計畫內提列臺馬輪(船齡24年)、順風號(船齡11年)、莒光號(船齡13年)等3艘公有載客船舶之維修計畫，概為例行之船體、機器及設備檢修，有助於該等船舶之妥善率及適航性。 2.本案所列各項工程旨在加強上開船舶之航安，為確保旅客生命財產安全及離島地區海運交通順暢，故其計畫實屬必要，爰本案原則同意，惟就所陳維修改善計畫內容及預估計畫金額，建議該府宜依該等船舶所需維修項目之優先順序逐條編列，以利審查。 |
| 010 |  | 99-馬祖地區發展安全蔬果推廣計畫 | 2,000 | 農委會 | 2,000 | 1.本計畫有關遴選獎助廠商進行商品研發、添購在地加工場所機械器具及推廣工作之經費需求未列明，無法進行實質審查。建請明列該項輔導工作之具體內容及經費估算。 2.有關預算說明獎補助費-「馬祖風味農產加工品美食競賽」獎金或獎品價金部分，未明列各細項經費需求，無法進行實質審查。 |
| 011 |  | 99-馬祖研究創作紥根計畫 | 5,000 | 文建會 | 5,000 | - 本案99年所需經費5,000千元，辦理「馬祖研究徵選」、「徵求馬祖文化叢書、兒童繪本、有聲書、故事徵集等發行出版」、「舉辦有關馬祖文化創意產業講座活動」、「補助有關馬祖研究出版及創作」等。 - 本案有助離島歷史文化保存與推廣，原則予以支持，惟所完成之成果，其質與量之內涵應合於所列經費之需求。 |
| 012 |  | 99-健康島嶼新馬祖-肺炎鏈球菌及子宮頸癌疫苗接種計畫 | 3,000 | 衛生署 | 3,000 | 1.針對子宮頸癌疫苗接種計畫，本署除樂觀其成之外，並建議加強學生與其家長之衛生教育及將接種資料登錄於資料庫，俾供日後評核之依據及政策推動之參考。 2.針對肺炎鏈球菌接種計畫，經查本署將於98年度起對5歲以下之高危險群辦理結合型疫苗接種，並定於101年起列入幼兒常規性預防接種項目之一；對於多醣體疫苗，亦將於102年起提供65歲以上老人之預防接種。 3.本件預防接種計畫，其方向核與本署政策相符，除樂觀其成外，建請如數補助。 |
| 013 |  | 99-（體貼的關懷網絡）實施「以工代賑」方案 | 2,000 | 內政部 社會司 | 2,000 | 係屬延續性業務，經核尚符合離島建設條列補助宗旨之改善生活品質增進居民福利，初審同意該府所提計畫。 |
| 014 |  | 99-馬祖蝦皮漁產品加工輔導計畫 | 3,000 | 農委會 | 3,000 | 1.計畫內容應補充下列資料： (1)蝦皮年產量或原料來源。 (2)如何管控原料及產品品質。 (3)應補充說明新的蝦皮加工技術為何，與傳統蝦皮加工技術為何，以及兩者間的優缺點比較。 2.為達到生產符合外銷食品安全蝦皮產品之計畫目標，應增列：聘任專家輔導生產廠場規劃，及建立HACCP或相關衛生規範之生產流程及衛生管理措施，俾搭配硬體改善。 |
| 015 |  | 99-馬祖節慶文化行銷計畫 | 5,000 | 文建會 | 5,000 | - 查本案前於98年補助3,000千元。 - 本案99年所需經費5,000千元，延續98年「風燈」之主題，深耕在地文化，期能以經驗的累積，元素的統整，突顯馬祖在地景觀「風燈」之特色。 - 本案有助離島歷史文化保存與推廣，原則予以支持，惟所完成之成果，其質與量之內涵應合於所列經費之需求。 |
| 016 |  | 99-資訊建設計畫 | 2,000 | 研考會 | 2,000 | 1.本計畫之工作項目包含公文、會計、差勤、管考等系統備援計畫，並未考慮其他應用系統之備援，建議應以縣府資訊系統為整體考量，規劃整合備援方案，而非建置個別之備援主機與資料庫。 2.本計畫經費共需310萬元來源除離島建設基金200萬元外，其他配合款請敘明是否由其他機關補助或自行籌措。 |
| 017 |  | 99-來自海上的孩子-海洋學校特色教學推行計畫 | 1,500 | 教育部 | 1,500 | 1.本案符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 39 條，計畫可培養離島學童海島環境素養，建請同意補助。 2.計畫內容中經費來源，經常門和資本門金額有誤，另經費編列建議能包括保險費， |
| 018 |  | 99-連江縣政府成立水質檢驗室計畫 | 700 | 環保署 | 700 | 請確認檢驗室人力之配置至少3人，包含檢驗室主管、品保品管人員及檢測人員，以利完成樣品自主檢驗能力，確保檢驗數據之正確性及公信力。 |
| 019 |  | 99-(全球知青下鄉)馬祖回饋型青年自助旅遊暨教學型淡季促銷補助專案 | 2,000 | 交通部 | 2,000 | - 本計畫應於99年11月底前結案並於該年度結束前完成經費申領程序。 2.支用明細表中有關計畫執行費項目過於籠統，請按預計工作內容予以區分，並註明各工作項目經費額度。 |
| 020 |  | 馬祖島際海運基本航次補貼計畫 | 15,000 | 交通部 | 15,000 | - 原則支持。 2.本計畫符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則」第3、15條規定，及符合「促進離島永續發展方針」之基本方針中重視居民基本生活照顧與交通需求。 |
| 021 |  | 99-推動馬祖全民淨灘日計畫及社區淨灘競賽活動計畫 | 1,000 | 環保署 | 1,000 | - 本計畫具有實質需要，建議准予補助。 2.貴縣獎補助費列有「獎金」，建議以增加補助經費額度方式辦理，不宜直接發給現金。 |
| 022 |  | 99-攜家帶眷重返前線套裝遊程推廣計畫 | 1,000 | 交通部 | 1,000 | - 本計畫應於99年11月底前結案並於該年度結束前完成經費申領程序。 - 宣傳行銷作業應結合本局馬祖國家風景區管理處年度行銷計畫，創造加成效應。 3.計畫書所列預期成效之益本分析項目中，有關增加旅遊人數應屬可量化之效益，請修正。 |
| 023 |  | 99-地方文化藝術扶植計畫 | 3,000 | 文建會 | 3,000 | - 查本案前於98年補助4,000千元。 - 本案99年所需經費3,000千元，持續辦理「馬祖藝文推廣補助」、「馬祖藝文創作發展」、「年度地方表演藝術團隊扶植」及「巡迴表演榮譽之旅」等工作。 - 本案有助離島藝文之推廣與文化交流，原則予以支持。 |
| 024 |  | 馬祖離島對外交通改善計畫 | 10,000 | 交通部 | 10,000 | - 計畫內容(一)1.(4)第1行「東引－南竿間『增』飛」，建議修正為「東引－南竿間飛『航』」以符實際；另同段第5行「『起』動」請修正為「『啟』動」。 2.查97年度核定經費預算為新臺幣800萬元，實際補助經費為690萬元，執行率約86.2%。鑑於本案計畫已由連江縣政府視每日天候情況審核開航直昇機，爰建議99年度預算依以往執行情形及經驗據以檢討下修。 |
| 025 |  | 99-世界公民養成課後輔導學程實驗計畫 | 800 | 教育部 | 800 | 1.本案符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 40 條，建請補助。 2.審查意見(含同意或不同意原因、建議同意或不同意補助項目及其他)： (1)建議修正計畫名稱，以符合實際辦理內容。 (2)所送計畫經費項目，請依教育部補助要點之經費標準編列。 (3)請補充計畫書預期成效部分。 (4)建議安排教師教學觀摩，透過專業互動與對話以達到充分的互動與參與分享。 |
| 026 |  | 99-輔導社區廢油製作肥皂計畫 | 500 | 環保署 | 500 | - 建請依計畫其成修正預定進度（97年改成99年） 2.本計畫具有實質需要，建議准予補助。 |
| 027 |  | 99-(主動出擊)推動渡假型會議套裝遊程專案 | 1,000 | 交通部 | 1,000 | 為持續性計畫，擬請同意辦理。 |
| 028 |  | 99-(長住馬祖)常民文化保存與市民社會營造計畫 | 3,000 | 文建會 | 3,000 | - 查本案前於96年補助5,000千元、97年補助4,500千元，補助款均已執行完畢，另98年補助2,000千元。 - 本案99年所需經費3,000千元，持續辦理「名人講座社區工作坊」、「設置專責營造員」、「輔導社區生產馬祖當地特色之產業」等。 - 本案有助地方特殊產業之輔導、社區文化深耕，原則予以支持。 |
| 029 |  | 99-馬祖特色食品創新與行銷計畫 | 1,000 | 經濟部 | 1,000 | - 本計畫編列年度經費新台幣100萬元，針對特產業者，推動特色食品的來源調查、規劃與認證並輔導優質的生產條件與空間、特色食品的創新、研發與包裝設計及結合觀光活動的舉辦即走入餐飲業成為宴客點心，行銷推廣開拓市場等工作，立意甚佳。 - 計畫工作項目細項標準未予羅列，亦未就績效目標具體呈現，應補充如預計創造就業機會及店家營業額提昇等之量化指標。 - 有關輔導對象評選以及認證相關作業，應訂定明確之機制，避免資源運用不公平或重複之虞。 |
| 030 |  | 99-馬祖地區蔬菜產銷及輔導加工計畫 | 1,200 | 農委會 | 1,200 | 應加強輔導農民自主經營，朝向永續發展，避免習於仰賴政府補助。 |
| 031 |  | 99-加強馬祖地區漁業推廣及產銷發展計畫 | 2,800 | 農委會 | 2,800 | 1.放流之魚苗種類應以本土性、定著性為原則，並應確實追蹤調查魚苗放流對資源保育與經濟方面之效益與成果。 2.放流工作可結合學生戶外教學，使保育觀念能向下扎根。 3.本計畫說明現有電腦12台，請檢討使用人數，再行購置計畫所需電腦及印表機。 |
| 032 |  | 99-文化設施整修及營運管理計畫 | 2,500 | 文建會 | 2,500 | - 本案99年所需經費2,500千元，辦理「民俗文物館增設門禁、購票系統並與悠遊卡結合（2,000千元）」、「介壽堂建立優質多功能展演場所，增購媒體放映設施（500千元）」。 - 本案有關「民俗文物館增設門禁、購票系統並與悠遊卡結合」部分，允宜就該館之整體營運管理先行辦理委託評估規劃，再依規劃後可執行之建議辦理。 |
| 033 |  | 99-The Worst Job in Taiwan(台灣最糟的工作)─島嶼行銷傳播計畫 | 4,000 | 新聞局 | 4,400 | 該計畫承襲澳洲類似案件創意據以辦理，推出後輿情反映殊值關切。 |
| 034 |  | 99-「卡蹓福州後花園」陸客來馬旅遊推廣計畫 | 3,000 | 交通部 | 3,000 | 符合離島建設基金計畫補助原則第十三條規定，擬請同意辦理。 |
| 035 |  | 99-導覽解說員形象提昇與訓練計畫 | 1,000 | 交通部 | 1,000 | 符合離島建設基金計畫補助原則第三條規定，並為持續性計畫，擬請同意辦理。 |
| 036 |  | 99-海峽西岸觀光行銷計畫 | 1,000 | 交通部 | 1,000 | 符合離島建設基金計畫補助原則第十三條規定，擬請同意辦理。 |
| 037 |  | 99-參與國際性旅展活動-交流觀摩計畫 | 1,000 | 交通部 | 1,000 | 為持續性計畫，擬請同意辦理。 |
| 038 |  | 99-全民防災教育訓練、演練及民間救災救護團隊整備能力認證培訓計畫 | 1,000 | 內政部消防署 | 1,000 | 為應離島地區救災救護任務實際需要，原則同意由離島建設基金補助辦理。 |
| 039 |  | 99-離島地區全民緊急救護、救溺等救災技能訓練與人才培育計畫 | 1,000 | 內政部消防署 | 1,000 | 為應離島地區救災救護任務實際需要，原則同意由離島建設基金補助辦理。 |
| 040 |  | 99-連江縣保利龍熱熔縮計畫 | 1,500 | 環保署 | 1,500 | - 補助金額應以實際決標價補助。 2.建請考量修正以保利龍壓縮方式減容，以避免熱熔產生之臭味問題。 |
| 041 |  | 99-珍惜馬祖家燕-族群生態觀察記錄研究計畫(計畫名稱建議修正為「燕鷗保護區自然資源調查計畫」) | 600 | 農委會 | 600 | 1.本計畫已執行多年，應已累積充份資訊。 2.燕鷗保護區為該縣自然保育重點工作，惟區域內各項基礎調查資料尚未完備，應將有限資源投入該區研究，以達設立保護區目的。 3.本計畫建議暫緩，並建議可將經費轉作燕鷗保護區自然資源調查工作，計畫名稱建議修正為「燕鷗保護區自然資源調查計畫」。 |
| 042 |  | 99-錄影監視系統整合暨測速器建置 | 4,000 | 內政部警政署 | 4,000 | 1.建置本系統可迅速掌握各種治安狀況，強化治安管理機制，發揮指揮、調度、協調、管制等功能，有效維護社會治安。 2.本案如獲補助，可全面提升離島地區治安，維護社會安寧秩序，確保人民生命、身體、財產之安全與福祉。 |
| 043 |  | 99-特色商店輔導及教育訓練計劃 | 2,000 | 經濟部 | 1,500 | 本計畫編列年度經費新台幣200萬元，針對店家輔導訓練、店舖改造及網路行銷推廣等工作之推動，經費運用尚屬適當；惟建議就店舖改造一項，應訂定明確之選點機制，避免資源運用不公平之虞。 |
| 044 |  | 99-連江縣廢棄營區清理計畫 | 1,500 | 環保署 | 1,500 | 本計畫具有實質需要，建議准予補助。 |
| 045 |  | 99-連江縣國民中小學教師第二專長學分班暨學習領域專長增能班計劃 | 2,268 | 教育部 | 2,268 | 符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 33 條，建請補助，審查意見如下： 該計畫可增進教師自我效能，提升學校多元專業師資，增進教學效果。 |
| 046 |  | 99-四鄉五島視訊會議系統整合 | 3,500 | 內政部警政署 | 3,000 | 1.整合無線及視訊會議做為勤務執行及決策資源所需資訊管道，可迅速掌握各種治安狀況，強化治安管理機制，發揮指揮、調度、協調、管制等功能，有效維護社會治安。 2.本案如獲補助，可全面提升離島地區治安，維護社會安寧秩序，確保人民生命、身體、財產之安全與福祉。 |
| 047 |  | 99-連江縣傳統建築風貌修繕暨補助計畫 | 11,000 | 文建會 | 9,000 | - 本案99年所需經費11,000千元，辦理「公告受理申請、核定補助戶及施作（經費分配含人事費6,500千元、業務費3,500千元）」。 - 本案請先行調查有意申請之個案數量，遴選其中具有歷史性意義的傳統建築及聚落建築或對目前荒廢、空置之傳統建築進行修繕再利用規劃，提具補助個案名單及其經費需求，再送計畫申請補助。 |
| 048 |  | 99連江縣第三期離島建設綜合實施方案規劃計畫 | 4,500 | 內政部 營建署 綜合組 | 0 | 1.符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助原則』第4條。 2.執行建議： (1)本案「計畫內容」之工作項目與實施方法完全相同，請再檢核並修正計畫書。 (2)計畫內容之「工作項目」請說明本案計畫之規劃範疇，例如包括產業發展、生態的城鄉環境改善等；另請說明工作成果，例如，提出中程發展計畫、年度行動方案等。 (3)計畫內容之「工作項目」應納入第二期綜合建設實施方案檢討、及(96-99年)補助計畫執行檢討。 (4)「工作項目」羅列辦理永續發展研討會，請說明該研討會之辦理對象、主題與規模。 (5)請說明規劃過程是否各島辦理公聽會或專家學者座談會；另為加強資訊流通與溝通，工作項目請規劃網頁製作一項，建議規劃案期初、期中、期末提出之內容皆能掛網公開。 (6)預算說明之支用明細應符合「中華民國98年度縣（市）地方總預算編制要點」規定辦理，請再檢核修正。 3.本案補助經費額度仍請比照91年度執行第二期離島綜合建設實施方案之額度辦理。 |
| 049 |  | 99-開發馬祖原生植物保健功能及商品化試驗評估計畫 | 1,000 | 農委會 | 0 | 建議俟98年度「開發馬祖原生植物保健功能及商品化試驗評估計畫」完成相關試驗並提出產品開發研究評估結果報告後再議。 |
| 050 |  | 99-交換教師-推動與台灣離島教學交流計畫 | 2,200 | 教育部 | 0 | 本案計畫實施方式係依「一般地區公立高級中等以下學校教師商借至偏遠離島地區學校服務實施要點」辦理，經查前述實施要點目的係為鼓勵一般地區公立高級中等以下學校「優良教師單向」偏遠離島地區學校服務，與本計畫「雙向交換」之規定不符，且交換師資、需求提報及公告時間、交換期限亦與上開要點規範不同，建請不予補助。 |
| 051 |  | 99-餐飲業形象改造計畫 | 1,500 | 交通部 | 0 | 本案計畫工作內容為餐飲業外觀環境改善、特色美食模型製作及推廣特色美食，鑑於政府相關經費應用於公共事務，餐飲業外觀環境改善、特色美食模型製作應由餐飲業者本乎市場競爭機制，自行辦理，本案建議不予補助。 |
| 052 |  | 99-連江縣立國民中小學引進外籍英語教師計畫 | 3,703 | 教育部 | 0 | 本部已訂定「教育部補助縣市政府協助公立國民中小學引進外籍英語教師要點」，本案建議不予補助。 |
| 053 |  | 99-永續馬祖-文化傳承兒童營隊實施計畫 | 920 | 教育部 | 0 | 本案雖符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 41 條，但計畫內容缺乏課程規劃，且95年度業已辦理過相關活動，建議不予補助。 |
| 054 |  | 99-在介壽校園彩繪亮麗人生－－聽見一把刀的傳說 | 823 | 教育部 | 0 | 本部已訂定「教育部補助各縣市政府推動國中技藝教育相關經費作業原則」，本案建議不予補助。 |
| 055 |  | 99-興建莒光消防分隊辦公廳舍 | 24,000 | 內政部消防署 | 0 | 為應離島地區救災救護任務實際需要，原則同意由離島建設基金補助辦理。 |
| 056 |  | 99-馬祖閩東話(福州話)辭典的編纂與數位化媒體製作計畫 | 1,250 | 教育部 | 0 | 符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 34 條，建請補助。 |
| 057 |  | 99-坂里沙灘整體規劃再利用計畫 | 3,000 | 交通部 | 0 | 1.坂里沙灘為連江縣北竿鄉特殊的自然資源，本計畫用於環境維護，符合離島建設基金補助原則。 2.本案整體規劃係為加強島嶼特殊文化及歷史保存，有關規劃作業請邀請文化、水利、環保、觀光等專業人員參與，以達成永續發展之目標。 3.本案設計監造費用與工程經費分配比例不合理，請再調整修正。 |
| 058 |  | 99-社區研習活動推展計畫 | 800 | 教育部 | 0 | 同意辦 本部已訂定「教育部補助推動社區要點」，連江縣政府如果有推動社區教育需求可依上述要點提出申請，本案建議不予補助。 請依 |
| 059 |  | 99-打開天空的夢想-馬祖廣播人才培訓計畫 | 2,500 | 新聞局 | 0 | 無。 |
| 060 |  | 99-合法民宿、旅館設備升級計畫 | 1,000 | 交通部 | 0 | - 本案計畫為「合法民宿、旅館設備升級計畫」，是否為民宿、旅館發展之優先計畫，建請再行研議。 2.建議本案提出更具體之執行工作項目、細部內容及支用明細。 |
| 061 |  | 99-獎助旅行社推廣行銷專案計畫 | 1,000 | 交通部 | 0 | - 計畫書「七、計畫內容」之（四）實施方法，僅填列「自辦」，未臻明確，建請詳述。 2.計畫書「八、預期成效」之「（二）評估指標」、「（三）風險評估」、「十、預算說明」之「（二）支用明細」之細項說明，均未填寫，建請補填。 |
| 062 |  | 99-馬祖觀光發展策略研究及知名度調查 | 1,500 | 交通部 | 0 | 本計畫名稱及工作項目有關「知名度調查」之用語建議改為「觀光形象調查」，以切合本計畫對馬祖觀光發展之研究目標。 |
| 063 |  | 99-【馬酒九九展】名酒行銷推廣計畫 | 1,000 | 經濟部 | 0 | - 本案擬以品牌再造策略，對於振興產業發展，應有其正面助益，惟工作項目及實施方法，似不够具體，與計畫無關之辦公器具養護費及設備費請不要編列於計畫內，行銷活動可多搭配各部會現有相關展售會，或貿協相關國內外展售會。 2.建議縣政府修正計畫書後再審。 |
| 064 |  | 99-馬祖地區水再生計畫 | 10,000 | 經濟部 | 0 | - 符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則」第22條:「增加水資源使用效率，推動飲用分離之二元給水系統，鼓勵建置社區型廢污水、雨水之回收再利用機制，推廣水資源節約觀念，研擬節約計畫與執行機制。」，擬同意辦理。 2.本項工程預算數為1,000萬元，惟工程核定經費需視本署本(98)年補助連江縣政府辦理「98年度水資源科技發展計畫－馬祖地區水再生利用規劃及試驗計畫」規劃經費核定。 |
| 065 |  | 99-推動馬祖新建築計畫 | 3,000 | 內政部營建署 都計組 | 0 | 1.98年度開始補助辦理本計畫，為續辦計畫，創造馬祖地區新建築景觀風貌。 2.98年度支用明細內即有委託顧問公司辦理開發新式建築並建立模型、研擬新建築準則、觀念宣導、研擬獎勵辦法、建造示範樣品房屋，99年度應參照98年度辦理情形，除非如有檢討修正之處，否則應隨即受理審查申請補助計畫，是以應刪除99年度支用明細內以上之項目及細項工作內容。另建議99年度工作項目可考量增列研擬對該地區舊建築設計準則及補助機制，以便考量於100年時亦納入本計畫，增加受理補助整建、維護舊建築，以調和景觀風貌，並得以保存、維護該地區獨特建築風貌，創造該縣觀光特色。 3.請量化表示99年度預計補助受理建築戶數，以彰顯效益。 |

屏東縣99年度審議通過案件表

通過金額80,570千元（14件）

| 編號 | 計畫名稱 | 申請 金額 (千元) | 主管 部會 | 審查建議通過金額 (千元) | 中央主管機關審查意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 99-屏東縣建購綠色友善旅遊島計畫-綠色運具規劃與建置 | 41,800 | 環保署 | 5,000 | - 查98年離島建設基金已補助屏東縣辦理「98-琉球鄉生態交通系統規劃」計畫，擬以綠色運輸系統概念規劃琉球鄉之整體運輸，在該計畫未成完前即辦理「99-屏東縣琉球鄉建構綠色友善旅遊島計畫-綠色運具規劃與建置」，擬建置充電設施及採購電動自行車、電動機車及輕型電動車，是否與「98-琉球鄉生態交通系統規劃」計畫規劃方向相符，請再考量。 - 該計畫工作內容包含新興觀光綠色節能運輸服務規劃、居民運輸需求分析與載具導入規劃、綠色交通的基礎建設與環境規劃、綠色運輸服務市場可行性評估、小型示範運行計畫。觀光用車汰換計畫、系統建置及硬體設備採購計畫7大項，惟僅編列系統建置及硬體設備採購所需經費，其他工作如何進行，請再補充。 3.經費估算表過於簡略，僅各大項目之金額，請補充各細項之經費估算基準，俾憑審查。 |
| 002 | 99-小琉球觀光旅遊網路行銷推廣計畫 | 1,000 | 交通部 | 1,000 | - 本案建議結合本局大鵬灣國家風景區管理處小琉球風景區網站資源，共同宣傳行銷。 2.本計畫應於99年11月底前結案並於該年度結束前完成經費申領程序。 |
| 003 | 99-提升離島醫療資源服務計畫 | 1,932 | 衛生署 | 1,932 | 1.屏東縣琉球鄉醫療建設之重點仍在發展緊急醫療救護系統，目前該鄉衛生所已設有洗腎設備，惟就急重症病患之處理能力，實有不足，仍需補助經費賡續建設。 2.案內所提申請購置之醫療設備及洗腎、復健、急救等設備之維修維護等，經核確屬該鄉衛生所目前所迫切需要。 3.該計畫經研析結果，尚符合琉球鄉現階段醫療保健之需，並與本署之離島衛生保健政策方向相符。 4.惟本署99年度概算總核度均已納入醫療網計畫－新世代健康領航計畫中核定及分配，尚無餘額可資分配於該項計畫，建請離島建設基金優予全額補助。 |
| 004 | 99-屏東縣琉球鄉弱勢兒童少年社區關懷福利服務計畫 | 1,280 | 內政部 兒童局 | 1,280 | 1.本計畫符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助原則」第36條，且為第二期（96-99年）綜建方案之計畫。 2.為照顧離島弱勢家庭之兒童少年，建請予以補助。 |
| 005 | 99-琉球鄉在籍居民票價補貼計劃 | 10,000 | 交通部 | 10,000 | - 原則支持。 - 本計畫內容符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則」第3、15條規定，及符合「促進離島永續發展方針」之基本方針中重視居民基本生活照顧與交通需求。 |
| 006 | 99-琉球鄉垃圾全分類零廢棄資源回收處理暨海岸清潔計畫 | 11,100 | 環保署 | 11,100 | - 本案因具有實質需要且符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則」第45條及第46條規定，同意辦理。 - 本案計畫既已執行數年，則其預期成效上應可說明清運量是否降低，回收成本之運用等；否則年年皆用相同計畫書申請編列同筆經費，反顯無意義。 3.本案請加強推動源頭減量工作。 |
| 007 | 99-屏東縣琉球鄉行政中心周邊景觀綠美化計晝 | 8,000 | 內政部 民政司（中） | 8,000 | 本基金96年度已補助琉球鄉旅遊中心地標計畫2000萬元，另97年度補助琉球鄉行政大樓內部設備暨周邊景觀綠美化計畫2500萬元，本案係延續97年度計畫，完成後將有助增加觀光經濟效益及提升行政效率，達到離島永續經營之目標。 |
| 008 | 99-屏東縣琉球鄉代表會內部設施建構計畫 | 13,000 | 內政部 民政司（中） | 13,000 | 具離島特殊性，符合補助準則及業務推動方向，本計畫完成後，將可提昇行政效率及代表會的服務效能。 |
| 009 | 99-琉球鄉生物多樣性復育園區發展計畫 | 22,000 | 農委會 | 22,000 | 1.本計畫目標為恢復濕地景觀，惟濕地公園之日常養護工作為本計畫是否能發揮預期效益決定因子，琉球鄉公所應提出園區未來養護之整體規劃。 2.本計畫說明過於簡略，應請補充下列背景資料說明，俾利審查。 （1）生物多樣性園區之基地面積？ （2）現有生態調查資料及是否有動物利用此區作為遷移廊道？ （3）現有護岸擋土牆如何處理？ （4）水生植物是否皆為琉球原生種？ 3.依據97年度「琉球鄉生物多樣性復育園區發展計畫」之園區規劃案期末報告內容，應請計畫執行單位針對下列問題審慎檢討。 （1）規劃建築量體是否過大？ （2）管制亭、自然中心設置之必要性。 （3）基地緊臨道路旁，停車場設置之必要性？ （4）公廁可否以流動廁所取代？ 4.工程設計及施工建議事項： （1）濕地推移帶不應皆設計為砌石。 （2）應以工程減量之概念思考本案規劃。 5.建議將「小琉球生物資源調查與解說教育計畫」項下之解說教育，及「小琉球海龜生物資源及生態旅遊規劃」項下之生態旅遊規劃等2項工作併入本計畫辦理。 6.本計畫經費預算，請計畫執行單位檢討修正工作項目及內容後，再作實質審查。 |
| 010 | 99屏東縣琉球國中英文實驗班暨英文學習環境塑造計畫 | 1,158 | 教育部 | 1,158 | 符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 36 條，建請補助，審查意見詳如下： (1)活動符合照顧離島弱勢學生基本課業與生活教育，建議同意補助，惟活動目標、內容、預期成效僅針對英語實驗班學生，應更詳列對於弱勢、低收入參與學生之教學、生活營之目標、內容與成效，並結合社區讓更多離島學生參與，以提昇離島學生英語之學習。 (2)所送計畫經費項目，請依教育部補助要點之經費標準編列。 (3)另建請建置活動評鑑機制，以評估活動成效。 |
| 011 | 99-琉球嶼尋根之路-先民移墾探究計劃 | 1,000 | 文建會 | 1,000 | - 查本案前於96年補助1,000千元，補助款已執行完畢，另98年補助1,000千元。 - 本案99年所需經費1,000千元，將就96及98年計畫成果，對先民移墾開拓史作一深入總結，建立一完整的地方史料，作為琉球鄉往後鄉誌重修之重要資源，以提供相關研究學者之研究參考，並培育地方文史工作人才。 - 本案有助離島歷史文化保存推廣，原則予以支持。 |
| 012 | 99-琉球鄉討海子民信仰暨王船祭探究計畫 | 1,000 | 文建會 | 1,000 | - 查本案前於96年補助1,000千元，補助款已執行完畢，另98年補助1,000千元。 - 本案99年所需經費1,000千元，辦理「私廟信仰文化之探究，並建立有系統的檔案」等。 - 本案有助離島歷史文化保存推廣，原則予以支持。 |
| 013 | 99-屏東縣琉球鄉圖書館更新改造計畫 | 10,000 | 教育部 | 2,600 | 1.符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 31 條，建請補助。 2.本案經費估算偏高，建議能再覈實評估。 |
| 014 | 99年度推廣觀光商品計畫 | 3,000 | 經濟部 | 1,500 | - 本計畫編列年度經費新台幣300萬元，希推出相關系列產品帶動就業機會，立意甚佳；惟未就績效目標未具體呈現，應補充預計創造就業機會及店家營業額提昇之量化指標。 - 計畫工作項目僅列特色商品規劃（包含商標註冊）及小琉球相關特色公仔，且經費各為150萬元；編列細項標準未予羅列，應再補充。 3.計畫預定進度僅包含規劃設計及結案報告；計畫完成後相關產品之運用機制及計畫是否有產品量化產出均需予以詳細說明之。 |
| 015 | 99-屏東縣第三期離島綜合建設實施方案 | 990 | 內政部 營建署 綜合組 | 0 | 1.符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助原則』第4條 2.執行建議： (1)本案計畫內容除所提報告書羅列1項外，請考量納入生態的社區環境與景觀一項。 (2)計畫內容應納入第二期綜合建設實施方案檢討、及(96-99年)補助計畫執行檢討。 (3)「工作項目」應請詳細界定本案規劃範圍與內容。 (4)「工作項目」中請敘明是否辦理公聽會或專家學者座談會；另為加強資訊流通與溝通，工作項目請規劃網頁製作一項，建議規劃案期初、期中、期末提出之內容皆能掛網公開。 (5)請敘明本案工作成果，例如報告書100本、基礎資料收集（整理分析）電子檔。 |
| 016 | 99-屏東縣琉球鄉公民營交通船電子票證系統相關設施擴充計畫 | 6,000 | 交通部 | 0 | - 原則支持。 2.本計畫係為建立票價補貼稽核及建構離島交通電子數位資訊，內容符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則」第3、15條規定，及符合「促進離島永續發展方針」之基本方針中重視居民基本生活照顧與交通需求。 |
| 017 | 99-小琉球海龜生物資源及生態旅遊規劃 | 1,500 | 農委會 | 0 | 1.計畫調查項目與98年計畫雷同，不宜再投入經費重複調查，建議緩議。 2.計畫原列生態旅遊規劃工作項目建議併入「琉球鄉生物多樣性復育園區發展計畫」項下辦理。 |
| 018 | 99-小琉球生物資源調查與解說教育計畫 | 3,000 | 農委會 | 0 | 1.本計畫調查項目與98年計畫雷同，不宜再投入經費重複調查，建議緩議。 2.計畫原列解說教育工作項目建議併入「琉球鄉生物多樣性復育園區發展計畫」項下辦理。 |
| 019 | 99-琉球鄉海岸整體規劃─星沙灣復育計畫 | 8,000 | 經濟部 | 0 | 同意辦理，並請依整體規劃成果執行。 |
| 020 | 99-2010小琉球海洋牧民產業系列活動計畫 | 7,000 | 交通部 | 0 | 1.原則符合離島建設基金補助相關規定。 2.木雕創作藝術建議多闢空間佈置並由商店或社區認養，以促進商街及社區美化。 3.各項運動競賽建議提前揭露訊息並廣邀遊客參加。 |
| 021 | 99-2010小琉球島嶼結緍行銷活動計畫 | 1,000 | 交通部 | 0 | 原則符合離島建設基金補助相關規定。 |
| 022 | 99-琉球鄉原生藥用植物水芫花的繁殖、其相關之活性研究及未來實用性發展計畫(計畫名稱修正為「琉球鄉原生植物水芫花研究評估及實用性發展計畫」) | 1,500 | 農委會 | 0 | 1.建議計畫名稱修正為「琉球鄉原生植物水芫花研究評估及實用性發展計畫」。 2.建請審慎評估水芫花商品化之可行性與實質經濟效益。 |
| 023 | 99-琉球鄉休閒漁業發展與生態資源保育經營管理計畫 | 3,000 | 農委會 | 0 | 1.計畫有關協助漁村發展休閒漁業，發展生態觀光旅遊部分，應加強社區民眾參與，共同維護生態環境，落實島嶼目然資源保育之觀光發展。建議增加在地解說員課程，提昇在地就業機會，提升競爭力，以符合離島基金施政原則。 2.計畫持續辦理覆網清除及巡護工作，惟覆網情形仍然嚴重，應加強漁民宣導工作，並建立網具類禁漁區之巡護管理機制。 3.建議建立義務巡守隊巡護琉球鄉海域，計畫僅需補助油料、誤餐費、保險等相關費用，方能永續保育生態環境，而非以雇工方式辦理。 4.本計畫經費預算，請計畫執行單位檢討修正工作項目及內容後，再作實質審查。 |
| 024 | 99-琉球鄉立托兒所幼童托育補助 | 2,000 | 內政部兒童局 | 0 | - 本計畫符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助原則」第3條，且為第二期（96-99年）綜建方案之計畫。 - 為提升離島地區幼童送托率並減輕家長經濟負擔，建請予以補助。 |
| 025 | 99-琉球鄉資安防禦及電腦機房精密異動環境監控建置計畫 | 9,500 | 研考會 | 0 | 1.以琉球鄉行政規模建置950萬元資安防禦及電腦機房精密異動環境監控，不符比例原則。請屏東縣政府針對該計畫所列各項設施及設備提供細項成本估算。 2.網路安全屬資訊專業領域，琉球鄉並無資訊人員編制，考量日後維運，相關網路管理措施，均宜由屏東縣政府通盤考量、統籌辦理，以符本會協助地方發展電子化政府之整合、集中原則與發展策略。 |
| 026 | 99-琉球鄉閒置軍事設施再利用計劃 | 5,000 | 交通部 | 0 | 本案後續應由本局大鵬灣國家風景區管理處整體開發建設，建議不予核列。 |
| 027 | 99-琉球鄉史蹟館永續經營計畫 | 2,000 | 文建會 | 0 | - 經查本案前於95年補助3,000千元辦理「史蹟館內部設備購置與維護計畫」，其計畫緣起係因史蹟館硬體工程（第一、二層各476平方公尺、第三層80平方公尺）於85年已完成，因無經費編列後續各項展覽軟體之購置及硬體設備之維護，致無法開館，爰補助經費辦理「屋瓦整修、門鎖汰舊」、「內部營運相關設備購置（營運電腦、導覽解說單槍及移動布幕）」、「文史人才培育研討會」及「文史人才參訪」等，並核定為96年保留案，於97年度辦理完成。 - 本案98年核定計畫名稱為「琉球鄉漁村文物館活化再利用計劃」，核定補助800千元，辦理營運評估規劃。 - 本案99年所需經費2,000千元，辦理「文史及王船信仰史料展示系統」、「購置播放系統設備」等。 - 經查「漁村文物館」與「史蹟館」為同一硬體館舍，本案不宜於不同年度以不同名稱申請補助，請釐清其定位是以「漁村文物館」或「史蹟館」為永續經營方向後，再提後續相關補助計畫。 |
| 028 | 99-琉球鄉星空饗宴天文科學教育園區 | 6,000 | 教育部 | 0 | 1.符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 31 條，建請補助。 2.本案內容有關售票亭設置部分建議降低經費。 |
| 029 | 99屏東縣琉球鄉國民中小學城鄉交流實施計畫 | 2,927 | 教育部 | 0 | 本案符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 40 條，計畫內容規劃詳實，能提供學生城鄉交流經驗，建請同意補助。 |
| 030 | 99屏東縣琉球國中培養壘球運動人才培育計畫 | 314 | 教育部 | 0 | 本案符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 3 條，本案透過壘球培訓，達到學生身心健全，發展人才培育及補助學童教育，建請同意補助。 |
| 031 | 99屏東縣琉球國小培養扁鼓音樂人才發展計畫 | 84 | 教育部 | 0 | 符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 41 條，本案延續性計畫，建請同意補助。 |
| 032 | 99屏東縣全德國小新移民家庭或弱勢兒童之教育計畫 | 275 | 教育部 | 0 | 離島琉球鄉外籍配偶人數偏多，本計畫內容規劃外配家庭親職講座及親子活動，可提升外配家庭互動機會及親子關係，本計畫相當有意義，建請同意補助。 |
| 033 | 99屏東縣全德國小推廣桌球運動實施計畫 | 562 | 教育部 | 0 | 本案符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 3 條，本案推廣桌球運動，培養優秀人才屬發展人才培育，建請同意補助。 |
| 034 | 99屏東縣全德國小推展十鼓隊實施計畫 | 221 | 教育部 | 0 | 符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 41 條，本案係屬延續性計畫，建請補助。 |
| 035 | 99屏東縣全德國小家鄉數位多媒體學習教材的發展與建置 | 180 | 教育部 | 0 | 1.符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 29 條，建請補助。 2.建議本計畫完成的教材能上傳至教育部教學資源相關網站，提供全國各級學校師生使用。 |
| 036 | 99屏東縣全德國小節省能源計畫 | 360 | 教育部 | 0 | 1.符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第22、24條，建請補助。 2.建議修正意見詳如下： (1)總體部分 A.是否有配套推動省水、省電觀念之教學規劃。 B.請附上工作項目的施作地點圖說，及相關設備材料規格與效益分析。 (2)省電部分 A.雖然節能燈具可以節省能源，不過如果在燈具的使用時間以及數量能夠依照實際需求，提出有系統的規劃（例：可以不必一次全更換，以使用時間較長者優先，請先確認燈使用時間之長短。），節省的電力應可再增加。 B.建議本計畫執行單位除了燈具改善工程之外，應該於本計畫中，提出最有效率使用計畫，包括時間、迴路等的控制方式，且T8改T5數量應可再減少。如此符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第34條，教育單位提供示範的效益。 C.節能燈具的控制分區建議考慮使用時的需求，並請確認其照度均勻，尤其白天之晝光運用，燈具之控制妥為規劃。 (3)省水部分 A.建議納入「99屏東縣全德國小活動中心社區化暨水資源再利用計畫」水資源施作中，不必提及龍頭的使用。 B.省水龍頭的更換，建議除老舊使用橡皮墊的出水口需整體更換外，若已經使用精密陶瓷的水龍頭，請考慮採用加裝省水裝置之方式省水。 |
| 037 | 99屏東縣全德國小親近海洋夏令營實施計畫 | 99 | 教育部 | 0 | 1.本部訂有「教育部補助國民中小學校外教學資源整合及獎勵支持系統作業要點」，建議不要重複補助。 2.本案計畫內容夏令營活動未與相關課程結合，且對於生態解說員培訓及遊學規劃均未酌墨，本案建議不同意補助。 |
| 038 | 99屏東縣全德國小活動中心社區化暨水資源再利用計畫 | 950 | 教育部 | 0 | 1.符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第24條，建請補助。 2.建議修正意見詳如下： (1)從提供之區域基本氣候資料，無法看出其效益；請進行本地區雨水降雨量及降雨日數等相關資料的收集與分析，以具體評估設置雨水儲水設備的效益。 (2)節能高效率及壽命規範為何？ (3)空調部份請提供替選方案的評估分析（VRV空調設備之規範、容量預計），並請考慮後續管理維護的可行性。 (4)建議評估結合盥洗及衛生設備部份的中水回收過濾使用進行整體規劃，以擴大效益。 (5)根據計畫初步所提之通風設施，在材料以及作法上應該有很大的改善空間，建議施作前之設計階段，尋求相關專業的協助，達到更高省能以及節省材料的效益。如此符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第34條，教育單位提供示範的效益。 (6)回收雨水的範圍以及儲存設施雖符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第22條的原則，但是作法以及回收量也有很大的改善空間（例：是否有雨水回收效益展示？），建議施作前之設計階段，尋求相關專業的協助，達到更高效率與節能的效益。 |
| 039 | 99屏東縣琉球國中節能暨照明改善實施計畫 | 1,630 | 教育部 | 0 | 1.符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第24條，建請補助。 2.建議修正意見詳如下： (1)本案有關照明節能改善符合補助項目，惟須修正工作計畫並經確認後方可施作。 (2)請確認其照度均勻，尤其白天之晝光運用，燈具之控制。 (3)可以不必一次全更換，以使用時間較長者優先，請先確認燈使用時間之長短。 (4)雖然節能燈具可以節省能源，不過如果在燈具的使用時間以及數量能夠依照實際需求，提出有系統的規劃，節省的電力應可再增加。因此，建議本計畫執行單位除了燈具改善工程之外，應該於本計畫中，提出最有效率使用計畫，包括時間、迴路等的控制方式。如此符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第34條，教育單位提供示範的效益。 (5)請深入評估現有傳統日光燈改換為T5後的照度是否符合需求，同時考量T8改T5數量應可再減少，另外T5單價應可再壓低。 (6)有關電子安定器部分的選擇影響節能至鉅，請明確評估預計使用的型式及整體節能效益。 (7)教室開關控制分區，請考慮多媒體教學時使用投影機的需求，改換以橫向的分區方式。 |

台東縣99年度審議通過案件表

通過金額115,605千元（26件）

| 編號 | 計畫名稱 | 申請 金額 (千元) | 主管 部會 | 審查建議通過金額 (千元) | 中央主管機關審查意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 蘭嶼雅美特色辦公廳舍 | 40,000 | 內政部 民政司（中） | 40,000 | 據臺東縣政府函報99年度蘭嶼鄉公所（含鄉公所、代表會、戶政事務所、員工宿舍）環境景觀新建後續計畫，具有四項目標： 1.有效改善蘭嶼鄉公所員工職場，並活絡地區發展。 2.結合蘭嶼鄉公所迫切的興建需求與當代文化保存的發展契機。 3.打造結合傳統文化生態與當代綠建築功能之雅美特色綠建築群。 4.建立蘭嶼、南島文化建築新典範。 本案對於改善辦公環境，活絡地區發展及維繫傳統文化生態價值，具有實益。本計畫建議予以補助。 本案98年度業經審議通過核定補助1,500萬元，為確保工程之延續性，建請同意99年度列入後續工程補助款4,000萬元，俾利完整執行全案。 |
| 002 | 綠島鄉鄉民代表會辦公廳舍興建工程 | 11,150 | 內政部 民政司（中） | 11,150 | 具離島特殊性，符合補助準則及業務推動方向，本計畫完成後，將可提昇行政效率及代表會的服務效能。 |
| 003 | 綠島鄉衛生所提升醫療品質計畫 | 3,470 | 衛生署 | 3,470 | 1. 計畫內容包括： 醫療大樓整修、門診PHIS系統更新、巡迴醫療用機車汰換、緊急救護及進修訓練、整合式篩檢及公共衛生宣導、醫療設施及資訊設備等之保固及定期維護。 2.該計畫經研析結果，尚符合綠島鄉現階段醫療保健之需，並與本署積極發展離島醫療資源之政策方向相符。 3.惟本署99年度概算總額度已按陳報行政院核定之醫療網計畫－新世代健康領航計畫核定，尚無餘額可資分配於該項計畫，建請離島建設基金優予全額補助。 |
| 004 | 蘭嶼鄉醫療保健及辦公設施維護計畫 | 3,700 | 衛生署 | 3,700 | 1. 辦公及資訊設備之維護，應確實辦理。 2.衛生所室醫療設備之充實及維護，為免閒置，其使用率應確實達到90％以上。 3.醫療大樓空間規劃，應將門診、急診及緊急醫療救護等之作業動線考量清楚後再予以規劃。 4.該項計畫經研析結果，尚符合蘭嶼鄉現階段醫療保健之需，並與本署積極發展離島醫療資源之政策方向相符。 5.惟本署99年度概算總額度已按陳報行政院核定之醫療網計畫－新世代健康領航計畫核定，尚無餘額可資分配於該項計畫，建請離島建設基金優予全額補助。 |
| 005 | 台東縣離島預防、搶救人才培育及緊急救護系統計畫 | 6,950 | 內政部 消防署 | 4,500 | 為應離島地區救災救護任務實際需要，原則同意由離島建設基金補助辦理。 |
| 006 | 綠島鄉公立托兒所補助計畫 | 735 | 內政部 兒童局 | 700 | 1.本計畫符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助原則」第3條，且為第二期（96-99年）綜建方案之計畫。 2.為提升離島地區幼童送托率並減輕家長經濟負擔，建請予以補助。 |
| 007 | 綠島鄉及蘭嶼鄉飲用水品質監測計畫 | 1,750 | 環保署 | 1,750 | - 本計畫已實施多年，宜將歷年執行成果量化敘明，以顯現本計畫之重要性。 2.貴縣市所提計畫書敘明「得視實際情況調整各項下之經費」，建請地方依「縣（市）各機關單位預算執行要點」相關規定辦理。 |
| 008 | 綠島鄉及蘭嶼鄉資源回收處理計畫 | 1,700 | 環保署 | 1,700 | - 本案因具有實質需要且符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則」第45條及第46條規定，同意辦理。 2.本案請加強推動源頭減量工作。 |
| 009 | 綠島鄉及蘭嶼鄉環境衛生計畫 | 4,000 | 環保署 | 4,000 | 本案因具有實質需要且符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則」第45條及第46條規定，同意辦理。 |
| 010 | 蘭嶼鄉冬季海運基本航次運費補助計畫 | 4,266 | 交通部 | 4,266 | 1.原則支持。 2.本計畫內容符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則」第3、15條規定，及符合「促進離島永續發展方針」之基本方針中重視居民基本生活照顧與交通需求。 |
| 011 | 綠島鄉誌增修訂計畫 | 1,500 | 文建會 | 1,500 | - 查本案前於97年補助300千元，補助款已執行完畢，另98年補助1,500千元。 - 本案99年所需經費1,500千元，賡續98年完成之《綠島鄉誌》各篇章實際編撰作業之50％之剩餘之50％。 - 本案有助離島歷史文化保存推廣並為持續計畫，同意辦理。 |
| 012 | 綠島鄉物資平價供應中心營運計畫 | 1,450 | 內政部 社會司 | 1,450 | 本案為延續性計畫，旨在經由設置物資平價供應中心，供應居民平價生活用品，達到照顧離島居民生活目標，所送計畫經核尚符。有關運費請提估價單供參。 |
| 013 | 蘭嶼鄉民生物資平價供應中心營運計畫 | 2,480 | 內政部 社會司 | 2,480 | 本案為延續性計畫，旨在經由設置物資平價供應中心，供應居民平價生活用品，達到照顧離島居民生活目標，所送計畫經核尚符。有關運費、修繕費請提估價單供參。 |
| 014 | 綠島鄉垃圾外運處理計畫 | 8,700 | 環保署 | 4,000 | - 本計畫具有實質需要，建議准予補助。 2.所提計畫書敘明「得視實際情況調整各項下之經費」，建請地方依「縣（市）各機關單位預算執行要點」相關規定辦理。 |
| 015 | 蘭嶼鄉垃圾外運處理計畫 | 6,500 | 環保署 | 6,500 | 本計畫具有實質需要，建議准予補助。 |
| 016 | 離島公教設施修繕及設備補助計畫-蘭嶼高中維護站 | 1,260 | 教育部 | 710 | 符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 26條，建請補助;惟需整合相關補助計畫內容，避免重複補助項目。 |
| 017 | 綠島觀光新元素再造暨旅遊推廣計畫-在地資源活化再利用 | 4,725 | 交通部 | 4,500 | 本案為持續性計畫，符合離島基金補助項目，建請同意辦理。 |
| 018 | 蘭嶼鄉補助居民船票計畫 | 3,125 | 交通部 | 3,125 | - 原則支持，惟設籍居民船票補助應請造冊覈實請領。 2.本計畫內容符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則」第3、15條規定，及符合「促進離島永續發展方針」之基本方針中重視居民基本生活照顧與交通需求。 |
| 019 | 蘭嶼海岸、森林保育巡護雇工計畫(計畫名稱修正為「蘭嶼海岸、森林保育巡護及宣導計畫」) | 3,200 | 農委會 | 3,200 | 1.本計畫看不出實際內容與效果，較明顯效果為降低失業率，雇工保育巡護之作法有待商榷。 2.有鑑於推動封溪護漁成功案例大部份為採用成立義務巡守隊巡守。為建立居民自主意識，本案建議採綠島鄉模式，以建立義務巡守隊來巡護蘭嶼珍貴自然資源，而非以僱工方式，使巡守人員、時間、區域加倍。 3.建議將「蘭嶼瀕臨絕種保育類野生動物保育暨推廣計畫」項下有關保育宣導工作併入本計畫辦理，以節省行政資源，計畫名稱修正為「蘭嶼海岸、森林保育巡護及宣導計畫」。 4.本計畫經費預算，請計畫執行單位檢討修正工作項目及內容後，再作實質審查。 |
| 020 | 綠島生態資源維護計畫 | 883 | 農委會 | 841 | 1.計畫內巡守員或其他於綠島施行之其他保計畫應一併拆除陷阱，且又有辦理淨山、靜海活動，不宜再編列專款專人清除陷阱。 2.綠島原生植物一書，內容豐富，有助於推動綠島生態旅遊，可考慮改版加印，於特定地點依相關販賣。 3.建議維持原預算下，加入加印綠島原生植物一書經費。 |
| 021 | 復育蘭嶼蝴蝶蘭及回歸山林資源永續利用計畫 | 1,621 | 農委會 | 2,863 | 1.有關紀錄片拍攝應採高畫質HD格式，且應強調係農委會補助計畫辦理。 2.建議將「營造蘭嶼原生植物資源-種子小盆栽利用計畫」併入本計畫辦理，經費1,242千元一併移入。 |
| 022 | 綠島鐵炮百合復育計畫 | 1,575 | 農委會 | 1,500 | 應增加復育過程影相紀錄之工作項目，且應強調係農委會補助計畫辦理。 |
| 023 | 綠島休閒渡假觀光巴士發展計畫 | 2,100 | 交通部 | 2,000 | - 本案『綠島休閒度假觀光巴士』為綠島地區之主要旅遊大眾交通運具，應具必要性。 - 鑑於綠島地區屬海島型氣候，濕度及鹽份均高，對於車輛汰舊與保養均具挑戰性，以公部門購買、營運與保養應較不具效率，建議可改採車輛租用方式辦理。 3.本案既以『觀光公車』為計畫主體，則建議應針對車輛營運乘載率不高之現況提出改善配套方案（如路線之規劃、服務之提升、異業間之整合等），以吸引民眾使用並臻本案預算支用之有效性。 |
| 024 | 資訊研習及人力組織辦理離島建設規劃計畫 | 1,800 | 原民會 | 1,000 | - 本計畫考量蘭嶼鄉執行人力、能力之不足，本計畫自95年度起離島建設基金計畫每年均有補助蘭嶼鄉公辦理，係屬延續性計畫，應賡續執行協助辦理相關業務。 - 本計畫已連續執行4年，已有基本規模辦理離島建設基金業務，建議依97年度行政院離島建設指導委員會工作小組第42次會議同意本計畫專職人力1名。 - 另工作項目包含資訊訓練課程，所編預算過高，應核實編列。 4.建議本計畫應朝委託方向辦理，由專業團隊綜整所有離島建設基金計畫之業務，包含規劃、撰擬計畫書、提報計畫、計畫執行、管考計畫等，以輔導及協助計畫之執行。 |
| 025 | 綠島鄉立圖書館空間及營運改善計畫 | 4,000 | 教育部 | 1,900 | 1.符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 31 條，建請補助。 2.案內有關「營運管理」乙項經費(40萬元)應屬地方權責事務，建請不予補助。 |
| 026 | 綠島休閒渡假觀光巴士汰舊換新計畫 | 5,800 | 交通部 | 2,800 | 本案『綠島休閒度假觀光巴士』為綠島地區之主要旅遊大眾交通運具，應具必要性，原則同意，惟請依下列意見修正： - 鑑於綠島地區屬海島型氣候，濕度及鹽份均高，對於車輛汰舊與保養均具挑戰性，以公部門購買、營運與保養應較不具效率，建議改採車輛租用方式辦理。 2.本案既以『觀光公車』為計畫主體，則建議應針對車輛營運乘載率不高之現況提出改善配套方案（如路線之規劃、服務之提升、異業間之整合等），以吸引民眾使用並臻本案預算支用之有效性。 |
| 027 | 『臺東縣第三期（100-103年度）離島綜合建設實施方案』規劃 | 3,000 | 內政部 營建署 綜合組 | 0 | 1.符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助原則』第4條 2.執行建議： (1)計畫工作項目，請考量納入社區風貌與環境品質一項。 (2)計畫內容應納入第二期綜合建設實施方案檢討、及(96-99年)補助計畫執行檢討。 (3)為加強資訊流通與溝通，工作項目請規劃網頁製作一項，建議規劃案期初、期中、期末提出之內容皆能掛網公開。 (4)「業務推動執行」究竟為何工作內容，請詳細敘明；並請說明是否與前開規劃計畫同案辦理公開招標作業、或另行招標。 |
| 028 | 綠島外來種動物危害調查暨移除計畫(計畫名稱修正為「綠島外來種動物移除計畫」) | 3,500 | 農委會 | 0 | 1.赤腹松鼠之調查已於98年完成，計畫成果應涵蓋移除策略，故99年度無須再執行此二項工作。 2.有關外來種移除工作應持續進行，且於本計畫所佔比率應最高。 3.梅花鹿族群應不會隨年度會有激烈變化，建議99年度調查工作暫緩，且99年度另已提案辦理「綠島鄉梅花鹿生態園區」內部區段圍籬架設計畫，應將工作重點放在如何將逸出的鹿捉回，而非僅執行調查工作，或評估最大容許量，對於外來種，容許量為零，因此此項無須調查，應加強實際行動，故相關工作項目暫緩施行。 4.外來種移除應加強當地居民共識，保育宣導活動（經費200千元）同意列入計畫。 5.有關研擬並協助提振「梅花鹿生態園區」學術導覽功能之工作項目（經費200千元），同意列入計畫。 6.本計畫經費預算，請計畫執行單位檢討修正工作項目及內容後，再作實質審查。 7.計畫名稱修正為「綠島外來種動物移除計畫」。 |
| 029 | 綠島鄉文化保存與傳承整體計畫 | 2,000 | 文建會 | 0 | - 查本案前於96年補助3,000千元，97年補助2,500千元，補助款均已執行完畢，另98年補助1,000千元。 - 本案99年所需經費2,000千元，辦理「『綠島老照片說故事』雙語出版計畫」、「綠島兒童繪本雙語出版計畫」及「綠島民俗用語出版計畫」等。 - 本案有助離島歷史文化保存推廣，原則予以支持。 |
| 030 | 綠島海洋暨鄉土文化教育推廣計畫 | 4,000 | 教育部 | 0 | 符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 34 條，建請補助。 |
| 031 | 族群文化、歷史記錄與文史人才培育計畫 | 1,100 | 文建會 | 0 | - 查本案前於96年補助1,500千元，97年補助1,500千元，補助款均已執行完畢，另98年補助1,100千元。 - 本案99年所需經費1,100千元，辦理內容「部落家族史、耆老生命史計畫：紀錄東清、野銀、紅頭、朗島、椰油、漁人部落各10個家族譜系、重大歷史人物事跡」、「族語學習補助計畫：9小時族語研習課程、編寫兒童學習族語繪本及教案設計及互動學習影音CD製作」等。 - 本案有助離島歷史文化保存與推廣，原則予以支持。 |
| 032 | 蘭嶼鄉鄉土文化E教材.net | 1,247 | 教育部 | 0 | 1.符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 29條，建請補助。 2.建議本計畫完成的教材能上傳至教育部教學資源相關網站，提供全國各級學校師生使用。 |
| 033 | 台東縣蘭嶼鄉各級學校校園學習E化環境暨全島無線網路建置計畫 | 4,316 | 教育部 | 0 | 本部已訂定縮短城鄉數位落差計畫(補助國中小學校資訊教學設備)相關經費補助，本案建議不予補助。 |
| 034 | 綠島、蘭嶼旅遊整合行銷規劃暨入口網站建置計畫 | 8,925 | 交通部 | 0 | - 請確認計畫名稱是否包含「蘭嶼」。 - 網站內容應與本局東部海岸國家風景區管理處既有網站資源交流共享。 - 網站行銷及營運長達2年，恐無法於該年度完成結案作業，請修正計畫內容，務必於99年11月底前結案並於該年度結束前完成經費申領程序。 - 網站語言建議以中、英、日、韓為主。 5.所編行政作業費高達45萬元，建請改以計畫總經費3％調整。 |
| 035 | 「讓世界看見蘭嶼」旅遊資訊服務網絡建置計畫 | 4,410 | 交通部 | 0 | - 本局前業已輔導台東縣政府於台東火車站及、機場建置完成旅遊服務中心，且已有專人進駐服務，本計畫工作項目毋須於前述2處交通場站重複建置，請修正。 - 蘭嶼2處服務台建置應永續經營，倘透過本計畫支應服務人員費用，恐非長久之計，建議該部分經費由縣府自籌支應。 - 有關蘭嶼新設之服務台設計規範，請參考本局研擬之「旅遊服務中心形象識別系統（CIS）設計規範」辦理。 - 預計於各服務台辦理「蘭嶼之美」展覽活動乙節，建議於台東或外縣市適當展覽地點統籌辦理，始能達到宣傳行銷吸引旅客前往之目的。 5.所編行政作業費高達61萬元，建請改以計畫總經費3％調整。 |
| 036 | 蘭嶼高中『雅美族傳統大船拼板舟划船隊』續辦方案計畫 | 666 | 教育部 | 0 | 1.本案符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第41條，計畫係屬延續性計畫，內容符合地方特殊文化之保存與教育，建請同意補助。 2.經費編列建議能包括保險費。 |
| 037 | 蘭嶼鄉東方輪委外經營管理計畫 | 10,000 | 交通部 | 0 | - 本計畫是否為舊案重提，年度及執行期程不符。查94年度「蘭嶼東方輪經營管理計畫」，因遲未發包，行政院經濟建設委員會95年11月22日管字第0950004792號函示立即註銷，並檢討執行延宕之責任在案。 2.本計畫內容簡略，對於相關實施方法及預算估算未能明確陳述，致無從瞭解實質計畫效益及建立查核機制以控管進度及督辦。 |
| 038 | 推動台東縣離島建設業務計畫 | 2,000 | 內政部營建署綜合組 | 0 | 1.99年度台東縣政府同時申請離島建設基金補助計畫「台東縣第三期離島綜合建設實施方案規劃」，請考量本案與其整合為一計畫，於業務執行上較無混淆之情形。 2.執行建議： (1)計畫內容簡介羅列7項，請確實釐清並劃分與「台東縣第三期離島綜合建設實施方案規劃」之工作內容。 (2)計畫內容有關作業設備費，因前已於97、98年度編列，99年度倘有需要，請確實說明所需設備項目。 (3)計畫內容有關「聘僱學者專家出席審議等費用」，請說明出席何審查會議。 (4)工作項目「檢討96-99年度計畫執行成效與資源分配」、「未來離島目標遠景的提出…」，應屬於「台東縣第三期離島綜合建設實施方案規劃」之工作內容，請刪除。 (5)為加強資訊流通與溝通，工作項目請規劃網頁製作一項。 |
| 039 | 傳統港澳生態修建、船屋整建與祭儀場地復育計畫 | 1,000 | 文建會 | 0 | - 查本案前於96年補助1,000千元，97年補助1,000千元，補助款均已執行完畢，另98年補助1,000千元。 - 本案99年所需經費1,000千元，辦理蘭嶼野銀部落船屋整建、傳統港澳生態修建、祭儀場地復育等。 - 本案有助離島歷史文化保存、生態保育觀念之推廣，原則予以支持，惟本項計畫之執行請循輔導登錄或指定文化資產，進行專業調查研究與修復，並落實淨灘垃圾處理工作。 |
| 040 | 蘭嶼可持續發展之部落地景數位典藏上網計畫 | 1,000 | 文建會 | 0 | - 查本案前於97年補助1,000千元，補助款已執行完畢。 - 本案99年所需經費1,000千元，賡續97年度之「蘭嶼部落傳統文化地景、地名與歷史遺跡調查計畫」，辦理「蘭嶼可持續發展之公民生態學部落地圖上網與深度地景旅遊出版計畫」等。 - 本案有助離島歷史文化保存與推廣，原則予以支持。 |
| 041 | 蘭嶼瀕臨絕種保育類野生動物保育暨推廣計畫 | 4,200 | 農委會 | 0 | 1.有關馬兜鈴復育工作，本會特有生物保育研究中心與台東縣政府農業處林務課於97、98年度離島基金計畫亦有執行相同工作，應就成效予已評估，本年度建議暫緩實施。 2.本計畫珠光鳳蝶調查部分已施行多年，且特有生物保育研究中心生亦有進行類似計畫，似無施行必要，建議暫緩實施。 3.蘭嶼海龜調查工作，本會歷年均有補助辦理，建議暫緩實施。 4.居民自主參與保育工作，才能使自然生態保育工作持續進行，本計畫內有關保育宣導工作同意執行，惟宣導對象應以當地居民為主，而非讓其它區域人員免費參加，對當地的保育並無貢獻。有關保育宣導工作建議併入「蘭嶼海岸、森林保育巡護及宣導計畫」項下辦理。 |
| 042 | 蘭嶼工藝創作研習與行銷計畫 | 1,900 | 原民會 | 0 | - 符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助原則」第12、41條。 - 本案係延續性計畫，97及98年度均有補助在案，99年為第三年計畫。 - 計畫審查研提意見如下： - 支用明細計算加減有誤(例如住宿費15人*1,200*2天=36,000元) - 島外展覽與座談會費用，其中第6點座談會費用100,000元支出項目不明確。 （3）支用明細「工藝競賽」、「業務費」及「島外展覽與座談會」編列過高。 |
| 043 | 「雅美（達悟）族的海洋生物」圖鑑2（續版）出版計畫 | 1,000 | 文建會 | 0 | - 查本案前於98年補助800千元。 - 本案99年所需經費1,000千元，賡續98年完成之田野實察後再依紀錄到的海水魚類圖像做進一步的口述訪談與紀錄，於當地生態使用及保育觀念等委託規劃計畫等工作完成後，99年辦理彙整編輯，實查考證，文獻搜證，學者專家研討，審核校編及正式發行出版等。 - 本案有助離島歷史文化保存、生態保育觀念之推廣並為持續計畫，同意辦理。 |
| 044 | 綠島傳統舢舨船製作與文化傳承推廣計畫 | 1,500 | 文建會 | 0 | - 本案99年所需經費1,500千元，辦理「傳統舢舨船製作」、「傳統舢舨船製作之影像紀錄」、「辦理傳統舢舨船文化座談」、「製作傳統舢舨船介紹摺頁」及「辦理傳統舢舨船下水試乘推廣活動」等。 - 本案鑒於製作材質、工序、工法及原料取得方式影響製作價金差異甚大，建議明確規範並詳細製作相關技術保存影音資料。 - 請評估傳統舢舨船製作技術，列冊或登錄文化資產保存法之保存技術及其保存者之可行性。 - 本案有助離島歷史文化保存推廣，原則予以支持。 |
| 045 | 蘭嶼永續觀光推動計畫 | 5,250 | 交通部 | 0 | 蘭嶼地區應屬原委會業務，建議由該會審查。 |
| 046 | 文化密碼－綠島地名調查出版計畫 | 1,200 | 文建會 | 0 | - 本案99年所需經費1,200千元，以97年『綠島鄉文化保存與傳承整體計畫』己完成之「公館聚落傳統地名調查與聚落地圖繪製計畫」之系統，採用社區營造及地方人才培育的方式進行『南寮』、『中寮』與『溫泉』三聚落地圖繪製，及地名相關的訪談與調查工作，並將調查成果編撰成冊。 - 本案有助離島歷史文化保存與推廣，原則予以支持。 |
| 047 | 推展蘭嶼環保生活島嶼 | 1,100 | 原民會 | 0 | 本計畫原民會退請台東縣政府釐清主管部會， 98.4.9業洽環保署審核。 |
| 048 | 綠島鄉公所新購垃圾車 | 2,500 | 環保署 | 0 | 本計畫具有實質需要，建議准予補助。 |
| 049 | 東方輪經營管理暨船體改造評估計畫 | 3,000 | 交通部 | 0 | - 東方輪總噸位199，核定載客67人，91年1月建造完成，建造經費約7300萬元，臺東縣政府於92年10月7日撥用給蘭嶼鄉公所經營管理，並自94年3月起辦理委託營運，至97年3月契約屆滿，惟95年4月起迄今未有營運行為，經營績效甚不理想，目前該輪係由蘭嶼鄉公所接管，並委託專人看護、試機。 2.經檢討本計畫應有活化現有資產之效益，為減少該船舶呆置及空耗，確有評估需要，爰本計畫原則同意，至經費額度部分，建議臺東縣政府再予檢討其合理性。 |
| 050 | 東方輪經營管理－船體設備改善工程計畫 | 13,500 | 交通會 | 0 | 由於東方輪之經營管理面尚未有具體方案，故本計畫宜俟前開「東方輪經營管理暨船體改造評估計畫」辦理完成後，依其研究結論及建議，再據以執行本項計畫，爰本計畫原則不予同意，建議臺東縣政府於下年度再申請辦理。 |
| 051 | 營造蘭嶼原生植物資源-種子小盆栽利用計畫 | 1,242 | 農委會 | 0 | 1.本計畫工資編列天數過高，僅培育300盆，花費384工，計33萬，平均每盆1,100元，請修正預期成果。 2.應增加復育過程影相紀錄之工作項目，且應強調係農委會補助計畫。 3.建議本計畫併入「復育蘭嶼蝴蝶蘭及回歸山林資源永續利用計畫」項下辦理，以節省行政資源，計畫經費1,242千元一併移入該畫。 |
| 052 | 綠島鄉「全面推動四年城鄉教育資源交流與學習觀摩計畫」 | 340 | 教育部 | 0 | 本案符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 39、40 條，計畫內容規劃詳實，能提供學生城鄉交流經驗及增加環境教育素養，建請同意補助。 |
| 053 | 海邊潮間帶生態觀察步道工程 | 1,943 | 教育部 | 0 | 本案雖符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 41 條，經費建議酌予補助，審查意見詳如下： 1本案計畫與該府排序第11案「校內雅美族傳統涼亭建築及棧道修建工程」係屬工程修繕及新建計畫，2案計畫建請整合。 2..關於生態解說平台、步道即便道門等新建工程，因當地係屬颱風容易登陸侵襲之處，風浪強勁，本案擬建置設施鄰近海邊，被毀損機率偏高，建請考量是否有施作之必要性，可考慮以其他替代方式來進行生態教學。 3.另在教學計畫部分，缺乏小小解說員培訓後之未來規劃，並請補充課程融入教學課程架構及實施時間規劃、預定進度也請將教學計畫辦理時程納入。 |
| 054 | 綠島鄉綠色特色校園與生態教育推動計畫 | 976 | 教育部 | 0 | 符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 39 條，建請給予部份補助，審查意見詳如下： (1)計畫內容建議補充說明「公館國小綠色特色校園之營造」計畫內容與預期效益間之關連性；另請詳列研發費用70千元經費支用細項及計算方式。 (2)「建置生態教育專屬網頁」請以學校現有設備執行，購置桌上型電腦之經費予以刪除。 (3)第10點預算說明部分，請釐清經常門與資本門之經費需求。 |
| 055 | 東清國小-營造優質數位學習環境 | 2,550 | 教育部 | 0 | 在行政院一般性教育補助款國中小電腦教室資訊設備指定項目及振興經濟方案多功能E化專科教室及數位教室計畫(研議中)辦理補助，建議不要重複補助。 |
| 056 | 東清國小-從書本走進大自然-芋頭田裡的智慧 | 4,000 | 教育部 | 0 | 符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 41 條，建請酌予補助，審查意見如下： (1)本案計畫內容既為發展學校本位課程，水芋田之維護應妥善運用學生、工友及社區資源，不宜額外編列人事經費。 (2)教學手冊編寫極有意義，建議編寫成數位化教材，俾利推廣，惟編寫時間過長建請調整為1年，併請詳列經費項目概算。 (3)全計畫所需經費建請修改為1年。 |
| 057 | 校內雅美族傳統涼亭建築及棧道修建工程 | 1,300 | 教育部 | 0 | 本案雖符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第 13及41 條，經費建議酌予補助，審查意見詳如下： 1.本案計畫與該府排序第7案「海邊潮間帶生態觀察步道工程」係屬工程修繕及新建計畫，計畫建請整合。 2.本案新建工程，因當地係屬颱風容易登陸侵襲之處，風浪強勁，本案擬建置設施毀損機率高，建請考量是否有施作之必要性。 |
| 058 | 蘭嶼高中『雅美族大船拼板舟造舟』計畫 | 1,350 | 教育部 | 0 | 1.本案符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第41條，計畫內容符合地方特殊文化之保存與教育，建請同意補助。 2.經費編列建議能包括保險費。 |
| 059 | 「綠島鄉梅花鹿生態園區」內部區段圍籬架設計畫 | 3,675 | 農委會 | 0 | 本計畫未來仍須注意梅花鹿族群增加可能對當地生態環境之負面影響，故宜管控其族群數量。 |
| 060 | 蘭嶼鄉開元港改善計畫 | 11,000 | 交通部 | 0 | - 開元港兼負客貨運輸及颱風期間船舶停靠之需求，為提供旅客及船舶安全之進出，實有改善之必要，惟因該改善工程需有完善之整體規劃配置，方能發揮功用，本計畫係為辦理「開元漁港港口改善及港區擴建整體規劃（含水工模型遮蔽試驗）」，原則支持。惟請建議計畫名稱應修正明確，儘量與補助原則一致。 2.本計畫內容符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則」第7條規定，及符合「促進離島永續發展方針」之檢討海岸設施之必要性與妥適性。 |
| 061 | 蘭嶼高中原住民海洋文化館新建工程規劃設計 | 3,150 | 教育部 | 0 | 符合『離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助準則』第26、39、41條，建請補助。 |
| 062 | 綠島鄉「水資源回收中心」建置計畫 | 113,000 | 環保署 | 0 | - 欲以MBR方法建設水資源中心、截流站1座，並設置回收水管線工程，以解決綠島地區污水及環境衛生問題，本署樂觀其成。惟需考慮後續操作維護問題。 - 計畫書內容並未說明水資源回收中心預定處理水量、回收管線長度等基本資料，故無法評估經費的合理性。 - 本案係資源回收中心的設置，建議宜由內政部營建署審核，請考量。 - 本計畫將建置全島中水（雨污水）資源回收中心，其污水來源與「98-綠島鄉中南寮聚落污水自然淨化工程」等計畫所收集處理之廢污水來源，請考量是否會有重複收集之虞，造成98年計畫完工後無法收集到原規劃之廢（污）水量。 |
| 063 | 山海蘭嶼．美麗印象計畫 | 1,000 | 原民會 | 0 | - 符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助原則」第41條。 - 本案係延續性計畫，97及98年度均有補助在案，99年為第三年計畫。 - 計畫審查研提意見如下： - 本計畫總期程為97年至99年，99年工作項目為「全國巡迴展覽計畫」及「出版專輯計畫」等2項，與計畫益本分析、支用明細無法相對應。 （2）支出明細估算太過簡略，應詳列計算，以達經費之準確性。 |
| 064 | 蘭嶼．部落工藝地圖計畫 | 850 | 原民會 | 0 | - 符合「離島永續發展規劃暨離島建設基金計畫補助原則」第41條。 - 本案係延續性計畫，97及98年度均有補助在案，99年為第三年計畫。 - 計畫審查研提意見如下： - 本計畫總期程為97年至99年，計畫實施方法說明第三年（99年）著重在全國性的藝術家交流與展覽，與工作項目、支出明細無法相對應。 （2）支出明細估算太過簡略，應詳列計算，以達經費之準確性。 |
| 065 | 綠島鄉自行車道系統建置規劃設計 | 2,000 | 環保署 | 0 | - 本署以往無補助台東縣綠島鄉自行車道系統規劃設計。 2.建議規劃設計時路線選擇應避開環境敏感地區，以免破壞環境生態，並建議植樹綠化。 |
| 066 | 綠島鄉旅遊淡季租船營運計畫 | 3,600 | 交通部 | 0 | 有關租船之營運屬航政業務，建議由花連港務局審查。 |
| 067 | 綠島鄉觀音洞旁四周環境綠美化工程計畫 | 2,600 | 交通部 | 0 | 查本案位於本局東部海岸國家風景區轄管範圍，該景點周邊環境綠美化工作，建議由東部海岸國家風景區管理處辦理；原則不同意補助。 |