**金門縣政府 會勘紀錄**

1. 會勘名稱：「金門縣新湖及復國墩漁港水環境改善景觀工程」

 施工前會勘(第二次現勘)

1. 時間： 108年1月29日(星期二)上午9點0分
2. 地 點：復國墩漁港
3. 主持人： 記錄：陳全發
4. 出席單位及人員：詳如簽到表
5. 會勘討論內容：

**(一) 復國墩入口棧道路線，暫依承商目前建議位置辦理變更；高程依現地位置調整。**

**(二) 棧道基礎墩柱之間距為結構計算成果；如果承商有其他建議方式，請檢送結構計算書及單價分析加減帳資料等，俾併辦理變更設計。**

**(三) 復國墩北堤廊道之現有路燈，因管線外露影響施工，必須一併處理；請監造單位提出建議方案及圖說。**

**(四) 復國墩臨水之水泥墩座，是否改為二型水泥施作，請監造單位提出說明或檢討。**

**(五) 復國墩原有木作涼亭及觀景平台處，因局部燈具損壞，請監造單位評估是否併同本案工程修繕或更換。**

**(六) 復國墩原設計引導牌，因應當地居民意見，建議改為地圖型指示牌。請監造單位提出圖樣。**