工程基本資料
【基本資料表】
計畫名稱	金門縣新湖漁港水環境改善計畫-親水海岸及步道整建 金門縣新湖漁港水環境改善計畫-擴大景區及連外道路周邊環境改善 金門縣復國墩漁港水環境改善計畫-營造港區親水環境營造(含步道、休憩設施劃設整建)
工程名稱	金門縣新湖及復國墩漁港水環境改善景觀工程
工程座標(TWD97)	地點：金門縣金湖鎮新湖漁港 / TWD97 座標 X：-13404.9024052 / Y： 2705414.83788
主要工項	1.新湖漁港，聯外道路美化，小艇坑道觀景步道整建，東西堤車道美化，增設觀景平台，以達擴大景區增加觀光資源。 / 2復國墩漁港，北堤觀景步道整建，岸際涼亭美化，增設觀景平台，休憩步道及親水步道，聯結延伸景區，豐富觀光資源。
核定金額(新台幣)	1億2,400萬
預算金額(新台幣)	1億1,376萬6765元
決標金額(新台幣)	9,423萬元(原契約)107.12.20 / 9,775萬7,820元(第一次變更)108.9.24
設計監造金額(新台幣)	850萬5,818元
施工廠商	泉昇營造有限公司
設計監造廠商	禾曜建築師事務所
開工日期	108年4月1日
完工日期	預計109年3月25日(原契約) / 預計109年6月13日(第1次變更)
按月施工進度	進度正常
異常事件處置概況	無
生態保育措施執行情形	辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠 / 商清楚瞭解生態保全對象位置
施工照片(復國墩工區)
施工照片(新湖工區)
竣工照片	無