工程基本資料【基本資料表】

|  |  |
| --- | --- |
| 計畫名稱 | 金門縣新湖漁港水環境改善計畫-觀光展銷及漁業文化環境改善 |
| 工程名稱 | 新湖漁港觀光展銷及漁業文化環境營造工程 |
| 工程座標(TWD97) | 新湖漁港 | X：118.409778Y：24.431878 |
| 整體改善面積 | 1487.92m2 |
| 主要工項 | 1. 假設工程 1式
2. 拆除清運工程 1式
3. 風華金現漁業文化館裝修工程 1式
4. 生鮮料理體驗場整建工程 1式
5. 文化館建築風貌改造工程 1式

6.金鱻水產直銷市場整建工程 1式 |
| 核定金額(新台幣) | 3,100萬 |
| 預算金額(新台幣) | 3,100萬 |
| 決標金額(新台幣) (統包) | 2,979萬9,037元(原契約)108.2,979萬9,037元(第一次變更)108.6.252,975萬2,967元(第二次變更)108.11.12 |
| 監造金額(新台幣) | 72萬8,000元 |
| 施工廠商 | 環宇事業有限公司 |
| 開工日期 | 108年6月1日 |
| 完工日期 | 108年11月22日 |
| 按月施工進度 | 進度正常(已完工) |
| 異常事件處置概況 | 無 |
| 生態保育措施執行情形 | 本案僅既有建築物活化再利用作業，無對原有自然生態辦理開發或施作工程 |
| 施工照片 | 附件4-1(12) |
| 竣工照片 | 附件4-2(12) |

【願景圖】

