工程基本資料
【基本資料表】
計畫名稱	金門縣新湖漁港水環境改善計畫-觀光展銷及漁業文化環境改善
工程名稱	新湖漁港觀光展銷及漁業文化環境營造工程
工程座標(TWD97)	新湖漁港	X：118.409778 / Y：24.431878
整體改善面積	1487.92m2
主要工項	假設工程 1式 / 拆除清運工程 1式 / 風華金現漁業文化館裝修工程 1式 / 生鮮料理體驗場整建工程 1式 / 文化館建築風貌改造工程 1式 / 6.金鱻水產直銷市場整建工程 1式
核定金額(新台幣)	3,100萬
預算金額(新台幣)	3,100萬
決標金額(新台幣) (統包)	2,979萬9,037元(原契約)108. / 2,979萬9,037元(第一次變更)108.6.25 / 2,975萬2,967元(第二次變更)108.11.12
監造金額(新台幣)	72萬8,000元
施工廠商	環宇事業有限公司
開工日期	108年6月1日
完工日期	108年11月22日
按月施工進度	進度正常(已完工)
異常事件處置概況	無
生態保育措施執行情形	本案僅既有建築物活化再利用作業，無對原有自然生態辦理開發或施作工程
施工照片	附件4-1(12)
竣工照片	附件4-2(12)

【願景圖】