**【工程執行概要表】**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **整體計畫名稱：** | **全國水環境改善計畫** | | | * **核定批次：** |
| * **核定分項案件 名稱：** | **烈嶼鄉清遠湖水環境(第一期)** | | | **第一批次** |
| * **核定經費： (千元)** | **中央補助經費 (水利署)** | **地方自籌經費** | **合計** | |
| **27,300** | **7,700** | **35,000** | |
| * **預算金額 :** | **34,430,617** | | | |
| * **決標金額 :** | **31,560,000** | | | |
| * **工作項目：** | **淤泥清除、花崗石護坡、階梯護坡、RC護坡、陶磚步道、枕木步道、景觀橋、花架、植栽工程、電氣設備工程及照明設備工程等。** | | | |
| * **施工期程：** | **開工：107年2月9日**  **完工：108年3月22日** | | | |
| * **計畫效益：** | **親水遊憩效益受益人數：約2,000人** | **營造親水空間：約4.4公頃** | **其他：湖區浚深後可增加約20,000m3蓄水量** | |

**【願景圖】(2幅)**



圖2

圖1

**【施工前】(4幅)**





圖3

**【施工中】(4幅)**

圖3

圖4

圖2

圖1



圖1

圖2

**【施工後】(4幅)**

圖4

圖3



圖1

圖2





圖4

圖3