金門縣政府107年度11月15(星期四)第30次主管會報會議資料

各單位業務報告:

金門縣政府業務執行報告彙整統計表

1071114

| 項次 | 單位名稱 | 附屬單位 | 填 送 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民政處 | 殯葬所、各戶政事務所 | ˇ |  |
| 2 | 財政處 | 金酒公司 | ˇ |  |
| 3 | 建設處 | 農試所、林務所、水試所 畜試所、動防所、陶瓷廠 | ˇ |  |
| 4 | 教育處 | 體育場、家庭教育中心 | ˇ |  |
| 5 | 工務處 | 養工所、自來水廠 | ˇ |  |
| 6 | 觀光處 | 港務處、金門日報、車船處 | ˇ |  |
| 7 | 社會處 | 大同之家 | ˇ |  |
| 8 | 行政處 | 採購招標所 | ˇ |  |
| 9 | 主計處 |  | ˇ |  |
| 10 | 人事處 |  | ˇ |  |
| 11 | 政風處 |  | ˇ |  |
| 12 | 警察局 |  | ˇ |  |
| 13 | 消防局 |  | ˇ |  |
| 14 | 衛生局 |  | ˇ |  |
| 15 | 環保局 |  | ˇ |  |
| 16 | 地政局 |  | ˇ |  |
| 17 | 文化局 | 文化園區管理所 | ˇ | 文化園管理所無 |
| 18 | 稅務局 |  | ˇ |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：民政處       　　　　　　　　　　　　　　　              填報日期：107.11.12

- 重大業務執行情形：

- 配合金門縣議會第6屆第8次定期會各局處業務報告，辦理相關聯繫等工作。

- 配合金湖鎮公所辦理107年度鄰里長座談會，由本處副處長率相關人員列席本週新市里及山外里、正義里、瓊林里等場次座談會，聽取建言以為施政參考。

- 11月7日金防部假昇恆昌金湖大飯店召開「107年金門地區全民戰力綜合協調會報、地區安全協調會報暨情報工作會報第二次定期會議」，由姜振中指揮官主持，會中進行工作報告及宣達上級重要指示，並進行狀況推演，期預做準備，有備無患。

- 行政院全民防衛動員準備業務會報訂於12月5日召開107年度會議，本縣獲評民安四號演習綜合實作特優單位、萬安41號演習特優單位、動員業務訪評丁組優等單位等3項殊榮，屆時將於會中由召集人賴清德院長頒獎表揚。

- 持續受理申請「金門縣民國六十四及六十五年次已服義務役役男慰助金」，截至11月12日止，本縣總計有515位已服義務役役男提出申請。

- 11月6日林希元聖賢祖聖誕千秋、11月11日東林忠孝堂林氏家廟奠安慶典、11月12日后浦頭汶鳳殿醮慶活動，是日縣長前往上香祈禱、敬獻爐敬金，祈求護佑縣民平安、健康、萬事順遂。

- 受理民眾申請公祭及前往公祭儀典，總計3場次（殯葬所治喪3場次；村里治喪0場次）。

- 11月5日完成網際網路發布本縣10月份人口月統計報表作業，本縣10月份人口數138,845人，較上個月增加121人。

二、跨處局之業務協調事項：無

填報人：呂世義、陳瓊娥、蔡建鑄、蔡美玉　　　　                               　　處長：陳永明

聯絡電話：082-318823#62121

金門縣政府業務執行報告表

- 填報單位：殯葬殯葬所、各戶政事務所     　　            　                      填報日期：107.11.12

殯葬管理所

本周民眾申請使用本縣各殯儀設施共計12件；其中公墓安葬3件，遺體火化1件，納骨堂骨灰(骸)進塔8件，神主牌位進奉(遷出)0件。

金城鎮戶政事務所

- 辦理受理案件證明核發合計409件，包含戶籍謄本274件、印鑑證明36件、印鑑登記18件、身分證43件、戶口名簿35件、門牌證明1件、結婚證明書1件、英文結婚證明書1件等。

- 辦理受理案件戶籍登記合計32件，包含遷入18件、初設戶籍2件、住變2件、出生4件、死亡(宣告)2件、結婚2件、變更1件、分(合)戶1件等。

金湖鎮戶政事務所

- 受理申辦縣民卡46件。

- 為提升為民服務品質，擴大辦理各項便民服務總計48件，包含自然人憑證17件、跨縣市行政協助服務2件、派員辦理到府〈戶政行動化服務〉1件、國民身分證掛失〈含撤銷〉9件、護照親辦人別確認7件、健保署跨機關服務6件、亡故者人身保單清查與通知服務2件、勞保局生育給付4件等。

- 核發證明文件合計307件，包含戶籍謄本146件、印鑑證明31件、印鑑登記14件、身分證59件、戶口名簿56件、門牌證明1件等。

- 辦理各種戶籍登記(註記)案件合計55件，包含遷入26件、初設戶籍1件、住變11件、出生7件、死亡〈宣告〉3件、結婚2件、離婚1件、變更1件、分合戶3件等。

金寧鄉戶政事務所

- 辦理各種戶籍登記(註記)案件合計37件，包含遷入16件、住變7件、出生4件、出生地1件、死亡1件、結婚2件、變更1件、未成年權利行使負擔1件、分合戶1件、其他4件等。

- 核發證明文件合計282件，包含戶籍謄本121件、印鑑證明55件、印鑑登記24件、身分證46件、戶口名簿32件、門牌證明4件等。

- 為提升為民服務品質，擴大辦理各項便民服務總計29 件，包含自然人憑證7件、跨機關通報服務1件、國民身分證掛失〈含撤銷〉11件、壽險通報服務1件、健保通報2件、行政協助1件、戶所機關查詢1件、預約結婚1件、一次告知單2件、護照親辦人別確認3件等。

- 門牌初編2件。

- 受理申辦縣民卡34 件。

- 實地查訪2件。

金沙鎮戶政事務所

- 核發證明文件計191件，包括印鑑登記7件、戶籍謄本91件、印鑑證明51件，初換領國民身分證18件、補領國民身分證1件、門牌工本費1件、戶口名簿22件。

- 辦理各種戶籍登記(註記)案件合計17件，包含出生登記1件、分合戶登記申請1件、住址變更登記1件、母姓名變更登記3件、遷入戶籍登記11件。

- 擴大各項便民服務，提升為民服務計10件，包括到府服務〈戶政行動化服務〉3件、國民身分證掛失(含撤銷)2件、機關團體來函戶籍資料查詢2件、護照親辦人別確認3件。

烈嶼鄉戶政事務所

- 辦理證明核發含戶籍謄本45件、印鑑證明12件、印鑑登記13件、身分證19件、戶口名簿22件、戶籍登記含遷入13件、住變2件、遷出1件、出生2件、護照親辦1件。

- 跨機關服務案5件。

- 辦理到府(戶政行動化服務)案件計2件。

- 縣民卡申請及製發35張。

- 受理自然人憑證製發、廢止、停用、展期及用戶代碼變更共2筆。

二、跨處局之業務協調事項：無

填報人：     陳佩玲        李松家、李慧娟、吳淑賢、陳為庸、洪春暉

主  管：所長:張峰杞  主任：許丕祥、陳用國、周清國、陳松堅、林長禮

聯絡電話：   322379        324283、330790、324281、351924、363079

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 財政處                                                          填報日期時間：107.11.13

- 重大業務執行情形：

(一)	檢送本府暨各鄉鎮107年10月份公債餘額報表予財政部。

(二)檢送本府107年10月份公庫收支表予財政部。

(三)107年10月收取依離島建設條例設置之免稅店權利金為新臺幣715萬5,000元(含承諾最低應繳規費分期繳納金額)。

(四)11月9日召開金門縣地方建設開發基金107年度第四次管理委員會會議，會中除審議兩件貸款案(青創貸款案及一般貸款案各一件)外，同時亦配合金融法規及作業實務規定，修正通過「本縣中小企業及青年創業信用保證融資貸款實施要點」第20點第1項第4款規定為「本金未依約定按期償還達6個月，本府即停止補貼申貸利息」。

(五)11月6日金○來大飯店股份有限公司提前中止租用本縣金城鎮前山前段1建號縣有房地C2區現況點交會勘。

(六)11月9日陳○君續租本縣金沙鎮沙東劃段219地號縣有地會勘。

(七)民眾依離島建設條例第9條規定申請讓售縣有地實勘共2件。

(八)11月7日發函各機關單位辦理9-10月「臺北惜物網」網路拍賣案。

(九)107年度截至11月12日，庫款支付共收辦付款及轉帳等憑單15,675件，付款憑單退4件，簽發縣庫支票800張，連線委託付款(電匯)28,870筆，存帳比率為97.3%，支付淨額共81億7,415萬餘元。

(十)至金城、金寧、金湖地區(金城8家、金寧2家、金湖1家)菸酒販賣業者辦理菸酒管理法規宣導，計11家；社區宣導場次3場 (烈嶼鄉湖下社區、金湖鎮料羅社區、金城鎮南門社區)。

填報人：黃惠美					               主管：處長  王漢文

金門縣政府業務週報

填報機關：金門酒廠實業股份有限公司

資料時間：107年11月4日至107年11月10日止

| 本週重〈主〉要業務辦理紀要 | 承辦局室 |
| --- | --- |
| 營業額： 母公司: (詳如附件一) 107年全年度預算營業額116億7,905萬6,702元。 1-10月份預算營業額100億8,971萬2元，累積至10月31日營業額101億7,271萬4,548元， 達成率100.82%。 11月份預算營業額7億7,892萬4,401元，累積至11月10日營業額2億1,957萬5,819元，達成率28.19%。 廈門公司：(詳如附件二) 107年全年度預估營業額人民幣1億5,120萬7,000元。 1-10月份預算營業額人民幣1億2,969萬0,000元，累積至10月31日營業額1億743萬6,609.51元，達成率82.84%。 11月份預算營業額683萬8,000元，累積至11月10日營業額11萬4,185.34元， 達成率1.67%。 生產量：(詳如附件三) 107年全年度預算產量2,112萬4,833公升。 1-10月份預算產量1,732萬2,063公升，累積至10月31日實際產量1,778萬3,585公升，達成率102.66%。 11月份預算產量197萬1,450公升，累積至11月10日實際產量76萬2,109公升，達成率38.66%。 本公司招標採購案： 1、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220374－「108年穀殼(單價複數決標)」公開招標乙案，11月06日0930開標結果：由廠商紀氏源豐企業股份有限公司新台幣17,866,700元整(單價新台幣7.46元）及豐盈碾米工廠新台幣16,453,650元整(單價新台幣6.87元）(底價單價新台幣7.7元）得標。 2、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220369-「108年0.5L-53度百龍金門高粱酒(廈門)酒瓶(單價決標)」公開招標乙案，11月06日1030開標結果：流標。 3、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220365─「0.5L-58度原釀21封套等8項」公開招標乙案，11月06日1400開標結果：流標。 4、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220373─「0.5L-53度金門喜宴酒(廈門)外箱」公開招標乙案，11月06日1500開標結果：流標。 5、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220366─「108年度1L-53度鴻龍佳釀金門高粱酒(廈門)-瓷瓶（單價決標）」公開招標乙案，11月06日1530開標結果：流標。 6、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220361─「107年度0.5L-53度原釀金門高粱酒(廈門)酒瓶(單價決標)」公開招標乙案，11月06日1600開標結果：流標。 7、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220342-「107年度12年陳年金門高粱酒外盒等兩項」公開招標乙案，11月07日1000開標結果：決標保留。 8、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220345─「107年塑膠棧板」公開招標乙案，11月07日1030開標結果：由新台塑膠工業股份有限公司得標，決標金額新台9,690,000幣元整。 9、本公司總務處辦理「玉璽酒-鼠年生肖金門高粱酒瓷瓶等包裝設計暨製作案」資格審查，11月07日1100審查結果：流標。 10、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220372─「107年度0.6L-46度寶月泉金門高粱酒(廈門)外盒(單價決標)」公開招標乙案，11月07日1400開標結果：流標。 11、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220354─「107年度二鍋頭單瓶禮盒等兩項」公開招標乙案，11月07日1600開標結果：流標。 12、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220358-「0.2L-43度小金金門高粱酒(行軍酒瓶/廈門)-標籤等4項」公開招標乙案，11月07日1630開標結果：廢標。 13、本公司委託金門縣採購招標所辦理勞務採購案號：N107230230199─「107年金酒公司技術部門教育訓練計畫案」公開招標乙案，11月08日1000開標結果：流標。 14、本公司委託金門縣採購招標所辦理勞務採購案號：N107230230182-「108年金酒公司信用卡片收單手續費招標(百分比決標)」(第2次)公開招標乙案，11月08日1030開標結果：保留。 15、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220352-「0.6L-56度陳高(燙金版)外箱等三項」公開招標乙案，11月08日1400開標結果：廢標。 16、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220341─「107年度8及12年陳年金門高粱酒-酒瓶(單價決標)」公開招標乙案，11月08日1530開標結果：廢標。 17、本公司委託金門縣採購招標所辦理財物採購案號：N107230220360-「107年度二鍋頭秀士布等兩項」公開招標乙案，11月09日1000開標結果：流標。 18、本公司委託金門縣採購招標所辦理勞務採購案號：N107230230191─「徵求國內超級籃球聯賽(SBL)第16賽季籃球隊冠名金門酒廠投入運動行銷案」公開招標(巨額採購)乙案，11月09日1430開標結果：流標。 19、本公司委託金門縣採購招標所辦理勞務採購案號：N107230230201─「108年-109年金寧廠地下儲槽系統土壤氣體監測委外檢測」公開招標乙案，11月09日1500開標結果：日揚環境工程有限公司，金額新台幣237,510元整。(108年預算保留決標）。 重要工程執行進度： (一) 金城廠第三條生產線設備新建工程： 竣工結算書（第二版）經審查仍有部分資料錯誤及未完備，已退回監造單位修正，俟修正完成後辦理後續事宜。 (二)金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程： 1.土建標： (1)決標日期：106.06.22日，決標金額：新台幣567,600,000元整，得標廠商為鴻欣營造股份有限公司，開工日期：106.08.16日，契約工期：700日曆天，預計完工日期：108.12.18日(含變更設計增給14天工期)，截至107. 11.11日止，工程預定進度：35.632%、實際進度：22.986%、落後-12.646%、工期累計383天。 (2)目前執行重點事項如下： A.基樁區(X1-X3/Y1-Y6)一樓柱牆拆模、模板物料整理。 B.基樁區(X1-X3/Y1-Y6)一樓頂版支撐排架搭設。 C.地下室區(X5-X10/Y1-Y6)一樓樑版鋼筋綁紮及一樓牆預留筋綁紮、醱酵池鋼筋預留綁紮。D.(X4-X5/Y1-Y6)地樑鋼筋綁紮。 E.地下室區(X5-X10/Y1-Y6)地下室柱牆模板加強固定、一樓樑版支撐固定、灌漿顧模。 F.地下室區(X5-X10/Y1-Y6)一樓樑版地下室柱牆混凝土澆置、標高器安裝。 G.107.11.07日會同金門縣政府建管科、金酒公司、監造單位及承包商辦理地下室頂版(一樓底版)勘驗。 H.安全監測系統-沉陷點、傾斜儀檢測。 (3)落後原因： A.材料進場期程延宕(如:鋼筋材料)。 B.施工作業人員出工數不足(如:鋼筋工、模板工)。 C.承商總公司內部未充分授權工地主任執行權利。 D.工務所內業人員不足，文書資料提送延宕。 E.模板工及鋼筋工出工數不足，無法達成每日趕工成效(近因)。 (4)改善對策： A.請承商做好「人、機、料控管」、增派所需人員，並有效率管理鋼筋施作工班。 B.每日檢討施作工率，就未達標工項，增派所需人員進場趕辦。 C.請監造單位督促承商依核定趕工計畫書第2版全面趲趕工進。 D.定期召開進度落後檢討會，了解承商趕工成效及所遇問題。 E.要求承商儘速增加模板工及鋼筋工，延長工時積極趕辦。 2.機電標： (1)機電標已於106.07.04日決標，由中柱營造有限公司以新台幣385,926,890元整得標承攬，本工程於106.10.11日申報開工，契約工期為建築工程完工報竣後60日曆天內竣工(建築工程預定竣工日期108.12.18)，契約完工期限預計109.03.05日完工，截至107.11.10日止，工程預定進度：4.929%，實際進度：3.979%。 (2)目前執行重點事項如下： A. 設備材料、施工圖、分項計畫書送審。 B. 1F版(X5-10,Y1-6)電氣管路消防配管施作。 C. 1F(X5-7,Y1-6)給水管施作。 D. 1F(X3-5,Y1-6)黃湯管線施作。 (三)金寧廠二期筒倉興建工程： 1.本工程於104.10.13日決標，決標金額為新台幣181,825,000元整，並於104.12.16日申報開工，契約工期為701日曆天，契約完工期限預計106.12.09日完工(含已核定展延工期133.5天)，本案已於106.12.08日全案完工報竣。 2.目前執行情形： 目前廠商已申辦綠建築標章事宜，待綠建築標章核發。 3.本案已於107.10.17日取得使用執照，預定107.11.22日辦理結案驗收。 (四)金城廠現代化油庫興建案： 1.本工程於105.11.24日決標，已於105.12.30日簽訂合約，施工品質管制計畫書業於106.01.05日核定在案，現因環保局尚未解除土壤污染控制廠址，致本案無法申請雜照及申報開工，為利計畫期程與實際相符，已於106.11.22日函報縣府申請計畫期程調整，縣府於106.12.01日函覆同意辦理。 2.「金城廠油庫土壤污染接續工程」目前工程進度已開挖至128%，仍未開挖至岩盤，但已逾工程合約上限百分之50限制之問題，故不再開挖，已完成回填作業。 3.另遇1號油庫滲油問題，經與環保局協商，同意本公司針對金城廠廠區廠址另案辦理「土壤污染控制計畫書變更」，並將「金城廠現代化油庫興建案」併入同時進行。 (五) 金門縣酒品倉儲開發計畫 1.本案依據107.03.19日縣府委由本公司協助，前於107.03.30日完成土地使用分區變更委託都市技師案簽約，廠商依約提供都市計畫變更草案書圖審查，本公司財務處並依規定函文移請縣府辦理，現縣府主管單位業餘107年11月01日以府建都字第1070087302號公告實施「 變更金門特定區計畫（部分保護區為乙種工業區）（配合金門縣酒品倉儲開發計畫）案 」。 2.本案需求單位需求檢討後分別於107.02.05日及107.02.13日提供本處，惟本案為跨部門之大型專案，需求單位所提需求資料兩者有所差異，且涉及跨部門作業分工，故本處旋即於107.03.02日辦理「寧山段63-13及63-16等兩筆土地開發利用需求確認及分工會議」，複於107.03.19日由本公司邀請本縣財政處召開協調會議討論，將朝土地面積使用最大化及符合本公司倉儲整合運用辦理，惟案經107.05.17日由縣府召開「研商金酒公司108年度施政計畫先期作業會議」決議:「請依行政院106.08.17日院臺財字第1060023231號函…請金酒公司儘速推動」，故本案經需求單位(流通管理處)檢討後於107.06.07日簽會本處依其107.02.05日簽呈暨原需求規劃書辦理，案經107.06.19日辦理寧山段63-13及63-16等兩筆土地開發利用之「金門縣酒品倉儲開發計畫」需求再確認會議紀錄決議「…考量其不確定因素頗多，為免造成採購上執行困擾，經與會討論本案將俟都市計畫變更核定後，始辦理本專案啟動暨委託技術服務等事宜」、107.08.08日總經理室會議紀錄「1. 寧山段63-13及63-16地號土地撥用…故決議第一棟倉庫先蓋，蓋好後再把儲酒桶移入裝置。」、107.08.09採購審查小組之委託技術服務採購策略會議紀錄決議「…一致通過採傳統採購設計暨監造委託技術服務方式辦理」、107.07.04日金門縣都市計畫委員會專案小組審會議及107.09.06日金門縣都市計畫委員會第86次會議要求「考量寧山段63-1 地號保護區為私有土地，本案於變更附帶條件應加註未來開發需留設通路供其進出。」，故依據上述決議辦理招標文件製作及107.09.10日簽呈啟動專案及聘請委員，並請評選委員及縣府審查等事宜【簽呈陳核總經理中，簽呈中配合縣府107.09.17日指示函文(當日即函文)縣府提供專家學者名單，以利本公司組成採購評選委員會，縣府於107.10.08日回覆自行至採購網查詢，經自公共工程委員會專家學者資料庫以電腦遴選方式遴選評選委員，並徵得專家學者同意列入為本案評選委員會建議名單中，於107.10.17日簽奉核准成立評選委員會，故於107.10.18日將招標文件函送縣府及評選委員協助審查。】，評選委員及縣府工務處均已提供意見或表示無意見(107.10.25止)，…，故本處於107.11.01日以E-mail方式檢送修正後招標文件供審，複經確定各委員均無意見，故於107.11.08 日簽辦限制性招標上網公告等事宜(簽呈陳核中)。 其他重要業務辦理紀要 107年地區高粱11/4-11/10計 630,580公斤 |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：建設處                                                        填報日期時間： 107.11.12

- 重大業務執行情形：

  - 召開水獺保育中心第二次專家會議，針對水獺中心建築初步設計概念與功能區劃進行研商，經邀請地區及台灣水獺專家討論，初步決議應保留野放及教育展示空間，惟目前初估預算約新台幣3億元，已排擠相關保育經費，農委會林務局建議應就畜試所既有閒置空間評估整合利用可行性。

  - 地區農試所預定建置有機農業集團栽培區，農委會水保局臺南分局蒞金至該所現勘，研商明(108)年金門縣農村總合發展計畫執行項目，為訓練青農從事有機農業及建立地方特色農作物，將利用農試所現有溫網室進行評估與規劃，待後續全區5公頃有機農業設施建置後青農可立即生產。

  - 11月5日由本府委託金門大學舉辦「金廈電網互連學術研討會」，本府長官、台電金門區處楊崇和處長、台灣及金門的學者專家、民意代表及台電公司、金大師生共計200多人出席與會。

  - 11月5-6日假烈嶼國中、7-8日假本府新聞發佈室辦理第五、第六場次之「節電志工培訓課程」，計約40人參訓。

  - 11月5日取得產業園區預定地(金寧鄉中山林段99-2地號)私有土地所有權並完成移轉登記，於11月9日完成鑑界作業。

  - 11月6日辦理「金門縣青年餐飲業輔導及品質提升計畫」委託專業服務案-議價會議，優勝廠商財團法人中衛發展中心以平底價承攬，決標金額為新台幣778萬8,000元整。

  - 金門青年三創服務平台計畫

    - 11月9日於「後浦給問樓」一對一諮詢輔導主題「商標法律」，邀請到眾勤法律事務所副所長陳全正，讓青年業者預約諮詢。

    - 11月10日於「瓊林青創吧」舉辦創業課程「商標法律/創業相關法律」，邀請到眾勤法律事務所副所長陳全正，分享新創事業知道的創業思維和商業型態的選擇及商標的重要概念。

  - 11月9日假金城鎮公所召開「變更金門特定區計畫（金城地區）細部計畫（修正金城細計第一次通盤檢討變五八案變更附帶條件）（依金門縣都市計畫委員會第86次會議再行辦理公開展覽）案」公開展覽說明會。

  - 金寧鄉南山39號傳統建築物修復活化再利用工程，於11月8日舉行動工典禮（金額980萬元整、閎昌營造股份有限公司承攬）。

  - 本縣維護傳統建築風貌獎助案，截至本週累計核定獎助663棟，業已修復完工597棟、撥付獎助金額累計新台幣7億4,893萬餘元。

  - 辦理申請維護傳統建築風貌獎助案－現場會勘2件（1.莊守紀古厝修復工程-金寧鄉西浦頭31號雙落大厝、金額261萬餘元；2.社團法人金門縣頂堡東翁氏宗親會古厝修復工程-金寧鄉頂堡73號單進宗祠、金額196.6萬餘元）。

  - 辦理「金門縣建築管理資訊應用發展計畫-104年度住宅與不動產資訊系統擴充計畫(第二期)委託資訊服務案」第六次工作會議。

  - 核定「金沙鎮新前墩及東沙尾聚落環境改善工程」配合管線地下化案新台幣390萬2,778元整。

  - 核定「金沙鎮洋山聚落生活環境改善工程」案新台幣800萬元整。

  - 核定「金東戲院周邊改善工程」案新台幣120萬元整。

- 工作檢討與建議事項：無

填報人：鐘立偉、樊德正、陳彥志、陳明伶、商中治、李程遠              處長:張忠民

聯絡方式：082-318823#62341

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 農、林、水、畜、防、陶五所1廠   填報日期時間： 107.11.12

- 重大業務執行情形：

農試所2項

- 辦理秋季高粱監割作業，本年度核定戶數323戶、17,559筆、面積1329.3982公頃，於10月5日開始監割，截至本週已監割面積789.3574公頃，監割進度59%，產量1,806,308.574公斤，陸續辦理高粱採樣、農藥檢測及監割事宜。

- 辦理「金門縣有機農業集團栽培區基礎環境改善工程案」招標，於10月8日辦理第一次上網公告，於10月23日下午開標，因投標家數不足流標，第二次開標為11月8日，開標結果由高邦營造有限公司得標，得標金額新台幣4仟240萬元。

林務所2項

- 原生苗木及綠化植栽，培育風信子等13種花木計59,206株，維管日日春等季節性花卉及郁李等原生苗木100萬餘株，提供環境美化資材，厚植苗木資源。

- 推動雷區及國(公)有地復育造林，營造優質複層環境林，持續辦理「鵲山段(環島東路鵲山圓環)」、「鵲山段(田埔受水調節池)」與「料羅段(料羅植樹區)」，刈草澆灌等撫育維管作業。

水試所5項

- 11月5-6日所長率海洋課相關人員赴台進行108年度預備籌建「漁業多功能艇」之訪察與規劃建購需求之洽談。

- 11月7日下午召開本所第6次所務會議及108年迎新春農業展第一次籌備會議。

- 11月8日海洋課同仁執行金城南門海濱潮間帶紫菜養殖深度調整作業。

- 11月9-11日海洋課李課長率員赴廈門會展中心參加2018年「第十一屆中國（廈門）休閒漁業博覽會」參展。

- 11月10日浚仔溝流域水環境營造水試所工區中央渠道工程開始施工，本所進行c7池海水管線遷移及配合潮汐進行三孔閘門開閉。

畜試所4項

- 1月5日派員參加金門縣養豬協會會員大會及辦理紙盒包裝機廠商科瑞公司進行設備維修。

- 11月6日生產鮮乳紙盒包裝1040盒銷售地區。

- 11月8日「原有動物園區整建工程」工程開標，由雲峰營造有限公司以新臺幣7,705,759元得標。

- 11月9日辦理108年度飼料採購案開標，有3家廠商投標，但開標後因高於底價、高於公告預算或未附繳稅證明及公司設立登記文件等原因廢標及現有214位領取1070公斤燕麥種子。

防疫所13項

- 生鮮牛肉銷台7頭，標章黏貼59張，計920公斤。

- 牛隻口蹄疫預防注射1場計19頭。

- 牛隻耳標釘掛3頭

- 牛隻採血4場計69頭。

- 牛隻診療14頭、羊隻診療6隻及豬隻診療4隻。

- 病死畜收處45隻及焚化50隻。

- 執行狂犬病預防注射21隻。

- 寵物登記10隻、寵物認養7隻。

- 流浪動物實施絕育手術13隻。

- 流浪犬貓捕捉收容17隻。

- 辦理地區紅火蟻防治工作計42公頃、處理通報案件15件。

- 協請林務所配合辦理金寧地區紅火蟻緊急防治工作計339.13公頃。

- 辦理高粱及蔬菜農藥殘留快速檢測計23件。

陶瓷廠13項

- 11月5日辦理「承製縣府108年退休人員座談會紀念酒（精裝版）1,540套」第一次議價，預定11月12日上午九時三十分辦理第二次議價。

- 11月5日產交金酒公司一公升金門特級罈裝酒瓷瓶40,000瓶。

- 11月6日、9日完成研發送灌客製化文創主題酒瓶5款計419套。

- 11月7日完成驗收「採購金酒公司蔣公紀念酒瓶用花紙4375張」。

- 11月7日完成驗收「採購主題酒用四方型紙盒3萬個」第一批1萬個交貨。

- 11月7日辦理「採購員旺建設公司主題酒紙盒（含手提袋）450套」案。

- 11月8日辦理「107年員工環境教育訓練」、「消防安全講習」、「生產製程技術實務改善座談會」活動，俾再提升安衛及技藝教育共識，做好公安，精進品質。

- 11月8日完成驗收「採購主題酒用扁型小外箱2萬個」第一批2,000個案。

- 11月8日辦理「採購注漿用石膏5,600包」招標案開標作業。

- 11月8日辦理「採購主題酒用扁小紙盒5萬個」招標案開標作業。

- 11月9日完成「承製108年縣府員工慶生主題酒（精裝版）800套」議價作業；預計分三批交貨，第一批300套於108年1月初交貨。

- 11月9日辦理「採購本廠門市大樓建築公共安全改善工程」招標案開標，因流標續行第二次招標公告。

- 調整周六輪班趕製金酒公司酒瓶暨各案客訂主題酒瓶。

二、工作檢討與建議事項：  無

填 報 人：劉淑如、張金為、柯逢章、呂建華、李有世、鄭啟煌

主    管：李廣榮、楊慧明、楊文璽、莊謙恭、文水成、許績鑫

聯絡方式: 333381、352846、326408、332621、336626、332856

金門縣陶瓷廠107.11.05-09週業務執行工作報告

※工作項目暨預期目標：

一、11月5日辦理「承製縣府108年退休人員座談會紀念酒（精裝版）1,540套」第一次議價，預定11月12日上午九時三十分辦理第二次議價。

二、11月5日產交金酒公司一公升金門特級罈裝酒瓷瓶40,000瓶。

三、11月6日、9日完成研發送灌客製化文創主題酒瓶5款計419套。

四、11月7日完成驗收「採購金酒公司蔣公紀念酒瓶用花紙4375張」

五、11月7日完成驗收「採購主題酒用四方型紙盒3萬個」第一批1萬個交貨。

六、11月7日辦理「採購員旺建設公司主題酒紙盒（含手提袋）450套」案。

七、11月8日辦理「107年員工環境教育訓練」、「消防安全講習」、「生產製程技術實務改善座談會」活動，俾再提升安衛及技藝教育共識，做好公安，精進品質。

八、11月8日完成驗收「採購主題酒用扁型小外箱2萬個」第一批2,000個案。

九、11月8日辦理「採購注漿用石膏5,600包」招標案開標作業。

十、11月8日辦理「採購主題酒用扁小紙盒5萬個」招標案開標作業。

十一、11月9日完成「承製108年縣府員工慶生主題酒（精裝版）800套」議價作業；預計分三批交貨，第一批300套於108年1月初交貨。

十二、11月9日辦理「採購本廠門市大樓建築公共安全改善工程」招標案開標，因流標續行第二次招標公告。

十三、調整周六輪班趕製金酒公司酒瓶暨各案客訂主題酒瓶。

業務填報：               副廠長：                廠長：

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：教育處　　　　　　　　                                       　  填報日期時間：107.11.12

一、重大業務執行情形：

  - 「金門縣一○七學年度中小學羽球錦標賽」於10/10至10/11日，由教育處主辦，委由金門體育會羽球運動委員會協辦，本處處長李文良、體健科長王麗娟、城中校長許維民、寧中小校長陳雅蘭、金湖國中校長謝志偉、金沙國小校長李盈潔、金鼎國小校長曾秀玲等也到場，向獲獎的學子恭賀。兩天的賽程共分為高中職男（女）團體組、國中男（女）團體組、國小男（女）團體組、教師雙打等團體賽；及高中職男（女）生單打組、高中職男（女）生雙打組、國中男（女）生單打組、國中男（女）生雙打組、國小五年級、六年級男（女）生組、國小三年級、四年級男（女）生組等多項個人賽組別。

  - 為強化本縣特殊教育教師與體育教師適應體育知能，提升專業知能建立區域學校發展體系，以及落實適應體育納入特殊學生IEP與完善正常化體育教學，於107年11月10日(六)假中正國小視聽教室辦理「身心障礙學生適應體育理論與應用初階研習」，開放60人參加。

  - 金門高中學承辦107學年度臺商子女招生說明會與家長座談會，11月9日進行東莞臺商子弟學校姊妹校交流，11月10日進行深圳外語學校、大學交流參訪，促進兩岸教育文化交流，11月11日假廈門辦理臺商子女來金就學招生說明會與家長座談會，提供臺商子女若有需求可選擇赴金門就讀升學之管道。

填報人：許秀娟                       　　　 主管：李文良

- 金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣立體育場　　　　　　　　　填報日期時間：107.11.13

重大業務執行情形：

一、02/26~12/31協同金湖鎮公所共同辦理「休閒運動舞蹈表演研習營」。

二、03/16~11/15辦理「2018年女性健身舞蹈研習活動」、「2018年銀髮族群養生氣功研習活動」。

三、04/01~11/30辦理「金門縣游泳運動選手基層訓練站短、中、長期培訓計畫」。

四、11/10協助金門國家公園管理處辦理「2018單車的香格里拉-金門國家公園自行車生態樂騎活動」。

五、11/13召開「金門縣第二十一屆運動會」檢討會。

六、「金門縣立體育館再造及設施整修工程」已於107年3月21日完成決標，107年4月3日完成簽約，本案工期240日曆天，依107.4.25第4次縣務會議指(裁)示事項，因工程開工牽涉到調整辦公空間，縣運動會舉辦亦會受影響，復於107.5.30召開施工會議，決議延後開工至108年農曆年後。

建議事項：無。

填報人：王賢德                        主管：黃克標

聯絡方式：372361#66511

金門縣家庭教育中心11月份第2週工作報告

- 於11月9日假民生社區辦理本縣親職教育推廣--「親子結伴行～親職教育讀書會」活動，透過活動之學習，增進對子女不同年齡之發展特徵與教養需求之瞭解，培養父母情緒管理，改善管教子女態度方式與技巧，建立正確親職觀，提升爸爸參與家庭照顧及家務分工，打破性別框架的教養觀，參與人數計75人次。

- 為推展志願服務工作，培養在地化基層樂齡志工人員積極參與樂齡中心經營，於11月10.11日假金城鎮公所辦理金門縣樂齡經營團隊暨志工人力培訓─當樂齡遇到正念，參與人數70人次。

- 辦理106學年度第2學期夜光天使結報案，共4所學校辦理(湖埔、多年、西口、垵湖分校)54人次，核銷金額64萬1,978元。

- 於11月5、8日辦理個別化親職教育輔導，電話諮詢聯繫面談業務，共計5次

- 於11月10日假自假自然學友之家辦理志工在職訓練，課程規劃「電話諮詢技巧」，協助助人者認識現代人各種身心困擾、情緒穩定的重要性並了解問題及確認目標等學習導向，受益人數計72人次。

- 辦理全國家庭教育諮詢專線412-8185服務，協助民眾解決家庭問題、婚姻溝通、親子關係、兩性交往、自我調適、人際關係..等，由志工老師分上午及下午場提供線上諮詢服務。

。

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處                                                        填報日期時間： 107.11.13

一、重大業務執行情形：

  - 「金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」-金湖鎮第五標本案設計成果於107.09.21.函報營建署審查，其經該署審查後，於107.10.25.復函表示，部份預算單價相差甚大，請本府再檢討並檢附相關訪價資料重新送署審查。本案經107.10.31函請設計單位據以檢討後，廠商依規定於107.11.09提送修正成果予府憑辦在案，將俟確認其修正內容無誤後，即接續辦理相關報署事宜。

  - 「金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」-金城鎮第六、七標案因湖五報署後，營建署來電說明短管推進應修改為最低訪價之單價，現正依營建署函文簽函請設計單位檢討乙事。

  - 「金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」-金沙鎮第五標本案已上網公告，公告日107.10.22~107.11.05，預定於107.11.06下午14時30分開標(含投標截止日)。本案已於107.11.06無人投標，流標，將由採購招標所排定於107.11.15辦理第二次招標。

  - 「金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」-金沙鎮第六標本案已上網公告，公告日107.11.05~107.11.19，預定於107.11.20下午15時開標(含投標截止日)。

  - 「金門縣1-1計畫道路(水頭商港至西海路)新闢工程」本案於107.09.03上網公開招標，並於107.09.18由岩輝營造有限公司以新台幣1億345萬得標，刻正辦理簽約事宜，因廠商對於契約單價提出異議，目前已簽核暫緩辦理訂約，於107.10.26邀集廠商及設計單位進行討論，已與廠商達成共識，並將調整後之契約單價檢送廠商，並預定於月底前完成訂約。

  - 「金門縣金湖鎮鎮民綜合服務大樓新建工程」委託規劃設計監造案本案基本設計業於107.06.19.簽奉核可同意審查通過，依107.08.08.重大施政簡報會議，縣長指示，考量本大樓整體定位尚未能符合地區所需，各使用單位之內部空間規劃尚未明確，故本案暫解除列管，並請翁參議成立五鄉鎮鎮民大樓推動小組，以梳理各鄉鎮綜合大樓之發展定位，故案將俟後續確認定位後，再續行辦理細部設計作業。

  - 「鵲山營區新建工程」本案於107.10.09由岩輝營造有限公司得標並以145,890,000決標，預計107.11.13簽約。

  - 「金門縣環島北路三段(瓊林至高陽路口)道路拓寬工程」本案將俟確認說明會可召開期程後，於中蘭聚落召開，並俟確認方案後，再函請設計單位據以辦理後續規劃設計事宜。

  - 「金門縣環島北路一段(金門大學路口至頂林路口)道路拓寬工程」本案於107.09.03簽辦公開招標作業，惟於107.09.18.奉鈞長批示「緩議」，故先行暫緩公開招標相關作業，俟後配合政策方向再賡續辦理，考量設計單位依契約相關規定完成細部設計成果報告並已簽奉核准審查同意通過及依契約相關規定撥付廠商第二期規劃設計服務費。

  - 「金門縣環島西路二段（埔後至東坑路口）道路拓寬工程」於107.06.22向縣長簡報評估方案，本案通過基本設計，惟因公私有地交換之各種方案評估尚需各單位梳理，後續配合用地取得方案確定後，再辦理細部設計；後經簽奉核准先寄發調查表徵詢民眾對於路寬方案，土地以價購、容積率轉移、專案土地交換等意願，並彙整民意歸納後，再予決定方案。

  - 「金沙水庫增設水閘門工程」本案業於107.10.24送招標所，於107.11.01上網公告，訂於107.11.14開標。

  - 「金門縣金沙鎮衛生所新建工程」本案業於107.11.12送招標所，辦理公開招標事宜。

  - 「金寧鄉安岐排水分洪截流工程」基本設計審查會議於107.06.27修正後通過，進入細部設計階段，廠商於107.10.04提送細設修正報告，經於107.10.09召開細部設計修正檢討會議後，已簽核辦理發包，目前於公開招標階段，於107.11.26下午5:30截止投標，預定107.11.27開標。

  - 「湖埔國小新建幼兒園教學大樓」本案於107.10.23召開規劃及基本設計審查會議，依會議結論設計單位於107.10.31提送修正後配置圖供委員及需求單位確認，預定於107.11.14提送規劃及基本設計成果報告書，俟確認修正無誤後通過，進行細部設計。

  - 「金門地區湖下區排工程」本案業於107.10.25送招標所，於107.10.31上網公告，訂於107.11.13開標。

  - 「烈嶼鄉中墩排水工程」本案已簽准發包，現正上網公告期間，公告日107.10.30~107.11.12，預定於107.11.13上午10時開標(含投標截止日)。

  - 「經武路(開瑄國小至瓊徑路口)暨環島南路三段(經武路至尚義三角圓環）等道路改善工程」業於107.10.09召開基本及規劃設計審查會，請設計單位依委員及各相關單位意見及建議事項檢討修正，另並俟方案向縣長簡報。定案後，基本設計內容再予核定通過暨提送細部設計報告。。

  - 「金門縣產遊博覽園區計畫道路暨公共設施工程」本案已於107.09.03先行召開工作會議討論相關界面問題，另基本設計成果於107.09.13提送，案於107.10.31審核通過，預定於107.12.26提送細部設計成果。

  - 「金門縣金鑽進士路網」委託整體規劃及設計監造案已於107.09.19完成議價決標，由誠蓄工程顧問股份有限公司得標並於107.10.08完成訂約及依契約規定應於107.11.30.提送整體規劃報告書，為利工進訂於107.11.13.召開工作協調會議說明執行進度及方針。

  - 「安岐新村道路及公共設施開闢工程」本案於107.09.07函發廠商工程執行需求計畫書，廠商於107.10.04提送規劃及基本設計成果，於107.10.25召開規劃及基本審查會議，目前廠商修正當中，並訂於107.11.13號前提送修正版。

  - 「1-1計畫道路」興建方案，目前細部設計成果已於106.11.10核定，並配合政策指示工程預定於108年初進行招標;計畫道路用地範圍內計使用56筆私地(51位私有地主)，其中46筆同意辦理土地專案交換，已由本縣縣產審議委員會及縣議會審議通過，行政院於107.11.5同意處分，另7筆已完成協議價購，餘1筆不同意及2筆所有權人無法聯繫者，徵收計畫書(3筆土地)地政司已於107.07.11審議通過，已由地政局先辦理2筆土地(無法連續者)徵收公告，餘1筆目前辦理土地交換作業中，後續再依實需辦理徵收公告。

  - 金門縣環島北路四段(洋山路口至成功路口)道路拓寬暨自來水、污水管埋設工程:

本案於105.08.31開標由泉昇營造得標，承商於105.11.09開工，調整後工期為441日曆天，完工日修正為107.01.29，已於107.02.13申報竣工並完成竣工查驗，有關第二次變更已於107.08.31完成議價程序，另於107.08.03辦理初驗，待缺失改善完成後續辦後續相關事宜。

  - 金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(烈嶼基地)：

本案於105.03.01開工，107.01.23完工，107.03.08辦理初驗，107.04.30初驗缺失改善完成，已於107.09.17辦理驗收，目前辦理工程結算作業中。

  - 金門縣伯玉路一段道路整建暨排水改善工程：

本案於106.01.05開標由亞郁營造得標，承商於106.03.01開工，工期為294日曆天，預定完工日修正為106.12.28上午。承商於106.12.28申報部分竣工，並於107.01.09辦理部分竣工查驗事宜，同意該部分竣工申請，預計於107.04.25辦理部分驗收初驗複驗。另因里程1K+000箱涵頂版及周邊設施業經奉核納入本案辦理變更設計檢討，承商於106.12.28申報停工在案。後於107.04.10同意本案復工申請及107.05.07豪雨展延1日，修正後工期調整至107.05.25完工。承商已於107.05.25申報竣工，並於107.07.12進行工程驗收。

  - 金門縣環島北路一段(救國團至金門大學路口)道路拓寬暨排水改善工程：

本案於106.07.11開標由泉昇營造得標，承商於106.07.31開工，第一里程碑（道路完工通車)，因新增工項、馬拉松路跑、春節禁挖等因素，展延至107.04.03前完成，第二里程碑（道路外側)，需於107.06.05前完成。承商於107.04.03申報第一階段竣工，本府於107.04.16辦理竣工查驗，並於107.06.01辦理初驗，另第二階段承商於107.06.01申報竣工，已於107.06.14辦理竣工查驗，並於107.07.03辦理初驗，本府已於107.08.22合併辦理第一、二階段初驗複驗，於107.09.25辦理驗收，另第一次變更設計本府於107.11.02簽核准同意辦理，待變更議價及訂約後，再依約規定辦理結算事宜。

  - 後豐新村公共設施開發工程

本案於106.09.19開標由亞郁營造有限公司得標，承商於106.11.24開工，工期為228個工作天，預定完工日為107.10.23。後經變更新增工項同意展延工期28工作天，調整至107.12.04完工，施作項目漿砌塊石溝D道路至E道路開挖及施工，A0K+220~140級配料鋪設夯實，截至107.11.09止，預定進度：83.074%，實際進度：83.603%，進度超前0.529%。

  - 金門大橋工程施工現況：

金門大橋CJ02-2C標接續工程於105.11.28日由東丕營造以59億5,385萬元得標，及依案進於105.12.28開工起計工期，於106.07.03繳交履約保證金2億9,769萬2,500元，預定完工日期110.01.02，刻由東丕營造進行申請引進外勞、混凝土拌合場設備申請操作許可、購置預拌船及測試、深槽區構台拔除重作、大金端引橋上構箱型梁推進、第三階段危評送審、施工棧橋安全補強、租賃興達港區籌設預鑄廠、深槽區上構替代方案細設等作業中；截至107.11.09止，預定進度:29.90%(已配合一例一休影響下修預定進度)，實際進度29.35%，進度落後:-0.55%，本工程仍持續請東丕營造投入必要之資源，緊盯預定時間及案進。

  - 「金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程」(含三年試運轉)，於106.02.07決標，由台灣鼎磊企業股份有限公司以新台幣54,988,000元承包，工期計415日歷天，106.04.25開工，預定完工日期為107.06.19(工期展延中)，目前工程進度：實際進度為86.7%。

  - 「金沙溪流域水環境改善(第一期)」，於106.12.29決標，由岩輝營造有限公司以新台幣34,100,000元承包，工期計260日曆天，107.02.23開工，預定完工日期為108.02.12，目前工程進度：預定進度為24.41%，實際進度為25.66%。

  - 「金湖鎮第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」於107.02.08決標，由展慶營造股份有限公司以新台幣118,990,000元承包，工期計400日曆天，107.05.18開工，預定完工日期為108.12.18，目前工程進度：預定進度11.54%，實際進度16.87%。

  - 「金門慈湖渠道應急工程」於107.04.03決標，由俐源營造有限公司以新台幣10,500,000元承包，工期計140日曆天，目前工程進度：預定進度66.83%，實際進度91.79%。

  - 107.11.05~08經濟部水利署第八河川局辦理生態檢核制度推廣計畫-生態檢核教育訓練，共二梯次。

  - 107.11.06召開「金門地區水環境建設計畫輔導顧問團」委託專業服務案期中報告審查會議。

  - 107.11.08參加水利署107年度「提升科技防災與避災措施計畫」第九次溝通平台會議。

  - 107.11.08水利署107年水患自主防災社區檢討與策進座談會。

  - 「金湖鎮金湖國民小學第一期校舍改建工程」(金湖國小委託代辦)，工程為地下一樓，地上三樓建築物，共五棟建物，總樓地板面積為8,268平方公尺，提供24間普通教室，地下停車場及圖書室等活動空間。工期為900日曆天，於105.03.30決標，由和勤營造工程股份有限公司以2億3,558萬元得標，105.05.07動土典禮，因配合學校上課時間指定105.07.01開工，預定108.04.07完工，五棟結構體均已完成，並已召開6次專案會議，ACDE棟外部裝修已全部完成，內部裝修大約已完成9成，B棟外部裝修作業已完成9成，內部裝修施作打底粉光及批土，3座空橋結構已完成組立及澆置，因107.06.25土建廠商跳票致資金調度困難，工區現場土建工項已未出工，已於107.07.16完成第二成員(水電廠商)繼受本工程等相關作業，目前下包廠商已陸續進場施作，於107.08.06召開第6次專案會議，釐定各工項進場時間據以控管，目前辦理A～E棟內部裝修，空橋地坪抿石子及欄杆鐵件組立、衛浴、照明設備安裝及水電配管配線等工程。（截至107.11.04，預定進度91%，實際進度為91%）

  - 「金門縣動物收容中心新建工程（第二期）」工程為共四棟建物(地上1樓及2樓建築物)，提供貓舍及狗舍欄位，總樓地板面積為937平方公尺，工期為350工作天(預定108.04.09完工)，於106.07.19決標，由恒富營造有限公司以4,238萬元得標，廠商施工及品質計畫書於106.09.14核定，106.08.25取得建照，並配合四大管線取得時程於106.11.07申報開工，預定108.04.09完工，106.11.15建管勘驗，106.12.03完成土方開挖，106.12.21完成基礎工程，107.01.19完成地樑工程，107.03.28完成1F地坪，107.04.29完成BCD棟1樓柱牆樑澆置，6/9進行A棟1樓及BCD棟1樓斜屋頂澆置，目前進行1F窗框安裝，以及A棟2樓牆柱樑鋼筋綁紮，於107.07.20澆置，已完成所有結構體工程，目前辦理抿石子、屋頂浪板及水電配管配線等施工。（截至107.11.04，預定進度48.4%，實際進度為60.9%）

  - 「金門縣金湖鎮衛生所新建工程」(衛生局委託代辦)工程為一棟建築物(地下一樓，地上四層樓)，總樓地板面積為1,562平方公尺，工期為525工作日，於106.10.31決標，由阿里山營造有限公司以4,926萬7,820元得標，106.10.30核定監造計畫書，五大管線於106.12.21取得，於106.12.28開工，預定109.02.11完工，已於107.03.05進場土方開挖，因地下室開挖遭遇岩盤，致無可施作工項，業於107.03.14停工，107.03.31確認地下室支撐擋土變更方向，於107.04.10提出變更書圖，於107.04.24復工，目前已完成地下室結構工程，辦理地下室防水工程施作，接續辦理土方回填工程。（截至107.11.04，預定進度為13.53%，實際進度為6.59%）

  - 「金門縣金城綜合社會福利館新建工程」(社會處委託代辦)工程為一棟建築物(地上2層樓)，總樓地板面積為2,795平方公尺，工期為350工作日，106.12.19核定監造計劃書，由熊敏營造有限公司以8,450萬元得標，於107.01.26辦理施工前會勘，107.02.23申報開工，預定108.08.06完工，107.05.16放樣勘驗，已完成施工圍籬，107.06.07進行基礎開挖及107.06.09鋼筋進場與綁紮。107.06.12召開進度檢討會議，於107.07.13完成基礎版澆置作業，已完成土方回填及1F版施作，目前辦理2F梁版組模及水電配管施作。（截至107.11.04，預定進度為41.95%，實際進度為19.60%）

  - 「古城國民小學新建幼兒園教學大樓工程」(古城國小委託代辦)工程為一棟建築物(地上二層樓)，總樓地板面積為2,005平方公尺，提供五間幼兒教室，餐廳及活動室空間。工期為315工作日，106.12.25核定監造計劃書，由熊敏營造有限公司以6,611萬元得標，於107.01.26辦理施工前會勘，107.03.05申報開工，預定108.06.11完工，已完成施工圍籬，107.05.23放樣勘驗，107.06.07進行基礎開挖及107.06.09鋼筋進場與綁紮。107.06.12召開進度檢討會議，107.07.16完成基礎版澆置作業，已完成土方回填、地梁及1F版、柱牆及2FL版施作，接續將辦理2F柱牆施作。（截至107.11.04，預定進度為38.9%，實際進度為16.3%）

  - 「金門縣議會生活館暨警衛室新建工程」(縣議會委託代辦)工程為一棟建築物(地下一層，地上7層)，總樓地板面積為2,154平方公尺，工期為630工作日，由弘邦技術股份有限公司以9,580萬元得標，施工及品質計畫書107.03.09核定，因五大管線取得時程，於107.04.10申報開工，預定109.10.15完工，107.05.21放樣勘驗，已完成工區施工圍籬及既有管線遷移，至107.08.13已完成所有混凝樁打設作業（126支）及擋土支撐作業，目前辦理地下室防水工程、鋼筋加工及基地放樣。（截至107.11.04，預定進度為11.331%，實際進度為14.7%）

  - 「鵲山營區新建工程」(陸軍金門防衛指揮部代辦)工程為A、B棟營舍、C中山室及崗哨等建築物(地上1至3層)，總樓地板面積為5,170.27平方公尺，工期為480工作日，由岩輝營造有限公司以1億4,589萬元得標，目前廠商撰寫施工及品質計畫書，另五大管線之電部部分尚審查中，另於107.11.06召開施工前會勘，本工程尚未開工。

  - 工程技術文件審查：

- 本週(107.11.05~107.11.09)審查工程技術文件(包括規劃設計成果報告、發包與預算書圖等)11件。

- 另審查監造計畫書3件、整體施工計畫書1件、整體施工計畫書及整體品質計畫書1件、材料送審2件、土石方計畫書2件。

  - 工程督導：

- 107.11.07督導建築工程科「金門縣金城綜合社會福利館新建工程」，就1樓樓板預留PVC管轉折處施作不良等項目開立督導缺失，並限廠商於107.11.16前改善完成。

- 107.11.08督導水利及下水道科「金沙溪流域水環境改善(第一期) 」，就新設漿砌塊石護坡完成面有裂紋及蜂窩情形等項目開立督導缺失，並限廠商於107.11.16前改善完成。

  - 工程查核：

- 107.11.05辦理施工查核案件計「後豐新村公共設施開發工程」、「金寧鄉湖埔國小至環島西路聯外道路改善工程」，107.11.06辦理施工查核案件計「中蘭劃測段66-28、66-21等地號產業道路及排水改善工程」、「金門縣金城鎮天后宮廣場與周邊景觀改善工程」等4件。分別就後豐新村回填土未分層夯實、湖埔國小至環島西路聯外道路線形不平順、中蘭產業道路混凝土部分有蜂窩、金城鎮天后宮擋土牆有冷縫產生等重點提供查核意見。

- 查核成績未達80分之工程辦理現地抽查：本週審查施工查核案件其中查核成績未達80分工程，除透過書面審查外，再由查核小組實地確認施工缺失之改善情形，以確保施工品質，於107.11.08實地抽查「浚仔溝流域水環境營造」。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：王毓敏                                                     處長:張瑞心

聯絡方式：082-318823#62665

金門縣養護工程所業務執行週報表

填報日期時間： 107.11.12

- 重大業務執行情形：(107.11.5-107.11.11)

  - 土石方管理情形:

- 白乳山土資場營建剩餘土石方核定總收容量為145,000立方公尺，核准申報進場數量為147,180.28立方公尺，實際進場數量為126,303.2立方公尺，土方出售數量為308立方公尺， 本周未進場。

- 洋山測段12-2地號等5筆地號回填案，核准申報進場數量為231,980立方公尺，實際進場數量為230,294立方公尺，本周未進場。

- 洋山測段16地號回填區，核定總需土量為80,000立方公尺，核准申報進場數量為9,615.71立方公尺，實際進場數量為8,718.3立方公尺，本周未進場。

- 洋山測段17、18、19地號回填區，核定總需土量為220,000立方公尺，核准申報進場數量為200,458.531立方公尺，實際進場數量為135,153.681立方公尺，本周進場為601立方公尺。

- 本年度營建剩餘土石方處理費截至11月11日止總收入5,917,709元整，本周收入59400元整。

  - 道路養護執行情形:

- 執行主次要道路坑洞修補41處(總面積212.16m2)，其中本所自行巡查40處，其他通報1處，自巡發現比率97.56%。

- 道路修補熱拌瀝青使用2480公斤、常溫瀝青使用10130公斤、黏層油153公斤。

- 執行水溝清淤2處（總面積1.7m2）：夏興、西海路一段。

3.執行過路水溝蓋加固施工：桃園路地下道進出口。

  - 公園路燈養護執行情形:

- 107年11月5日至11月11日止路燈維修60盞次、實施夜間巡查2次、路燈會勘4次。

- 夜巡(11月6日-地點：金湖、金沙； 11月8日-地點：金城、金寧)。

- 路燈會勘(11月6日，地點：鵲山營區、瓊林、浯坑等處會勘。11月07日，地點：金寧、金湖新設路燈位置會勘。11月08日，地點：金沙衛生所新建工程施工前會勘。11月09日，地點：東店22號路燈會勘。)

- 巡查各節點雙十國慶佈置之國旗撤收情形。

- 路燈設備除銹塗裝保養工程施工督導，公園巡查。

- 管線班查修夏墅村落內路燈線路，輔導穿戴反光背心/工作帽保障工安。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：                                      課長:                                主官(管)：

聯絡方式：082-332270#22

金門縣自來水廠業務執行報告表

填報單位：  工務課  填報日期時間： 107/11/12

- 本周重大業務執行紀要

- 辦理水費用戶線上服務系統紀者會、發表會。

- 1108辦理「107年度金門縣自來水廠污水抽水站美化設計與施作案」委託專業服務資格審查案開標事宜。

- 1109辦理「蓮湖溢流堰改善工程」竣工查驗。

填報人：何麗芬               					主管：廠長許正芳

聯絡方式:082-327021

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：觀光處                                        填報日期時間：107.11.14

一、重大業務執行情形：

  - 「金門縣西洪、柳營營區營運移轉先期作業委託技術服務勞務採購案」於107年8月31日召開先期規劃報告書審查會議，會議決議請廠商依委員意見修正後提送修正報告書，修正內容經主辦機關檢視無誤後通過。若有需求將另行安排會議邀集委員進行審查。

  - 旅客到本縣旅服中心詢問之人數統計：金門尚義機場計16,364人次、水頭碼頭計9,456人次、九宮碼頭計15,652人次、金城車站計34,746人次、金沙車站計5,006人次、山外車站計23,005人次、總計104,229人次 )。

  - 各景點本年累計參訪服務人次：「夜訪後浦美麗小鎮遊程」計14,509人次、總兵署計236,162人次、烈嶼吳秀才厝計24,134人次、金城民防坑道計43,752人次、莒光樓計425,228人次、柳營步兵軍事體驗園區計10,023人次、獅山砲陣地計225,544人次。較去年同期增加78,795人次。

  - 本縣申請設立民宿共有316家，客房數計1,521間、可提供住宿人數4,187人。「好客民宿」認證有52家，占民宿比率為16.6%。

  - 本縣旅館共21家、觀光旅館1家，房間數1,381間，可提供住宿人數3,086人，106年度平均住房率約40.73%。

  - 107年7月12日執行非法民宿稽查，稽查家數為6家，經現場輔導，有2家業者已提出辦理民宿設立申請。

  - 大膽島開放觀光試營運計畫自107年7月26日起試行，截至107年10月31日計3145人登島，營運收入約490餘萬元，遊客各項滿意度多達80%以上，並於107年11月8日與協同單位召開試營運檢討會議，將納入明年正式營運之參據修正營運計畫。

  - 大膽島閒置營房改造計畫(第三期)已於6月12日開標，由尚慶營造有限公司以新台幣2492萬元整得標，並已於107年6月27日辦理開工，預定於107年11月23日竣工(工期150日曆天)，另大膽開放遊程之範圍(如南13、播音站、沿途砲桶阻絕設施、北山浴室整修為廚房等區域)，配合726大膽試營運已完工，餘部份依契約執行中，並同步配合現況辦理第一次變更設計程序(截至107年11月11日止預定進度77.739%、實際進度65.760%、落後11.979%)。

  - 大膽島生明廳修繕為遊客服務中心統包工程於107年5月21日開工，工期75日曆天，由統包廠商配合726大膽試營運已完工，8月13日辦理竣工查驗作業，設計變更業於107年10月5日簽奉核定，於107年11月6日辦理新增項目議價作業，續依程序辦理相關事宜。

  - 金門縣后湖濱海遊憩服務設施改善工程於107年6月26日開標由明垚營造有限公司以新臺幣581萬元整得標，廠商於107年7月10日申報開工，后湖戶外淋浴區配合夏季水域活動需求暫緩施工，該區已通知廠商於10月1日起進場施工，影響期間約44日曆天，預計107年12月20日完工(截至107年11月11日止預定進度74.51%、實際進度68.12%)。

  - 金門縣政府觀光處辦公室整修工程已於107年7月24日開標由昶旭營造有限公司以總價新臺幣498萬元整得標，因室內裝修許可申請已核定廠商自10月1日開工，預定107年12月29日完工(截至107年11月5日止預定進度26.99%、實際進度36.89%)。

  - 金門縣金城、山外及沙美車站旅遊服務中心裝修工程委託規劃設計委由潘天壹建築師事務所辦理，計畫經費500萬元，於107年10月5日召開規劃及基本設計修正報告會議審查通過，由廠商依委員意見及契約進行細部設計作業中,廠商已提送細部設計報告書，擇日排定會議辦理審查。

  - 辦理各項道路交通工程，提升道路交通安全，降低肇事風險：

持續檢討改善道路交通工程設施設備，為民眾提供安全的用路環境，辦理「107年度路名牌、道路指示標誌、交通標誌、標線、號誌新設工程(開口契約)」，本週交辦案件1件（瓊安路(金寧中小學後門產業道路)停止線與停字各1組），107年度總計辦理87件；縣長信箱、縣政顧問及里鄰座談民眾陳情案件2件。

  - 「金門地區停車場整體規劃」委託技術服務案訂於107年11月15日辦理期末報告審查會。

  - 「金門縣停車資訊導引系統建置案」中華電信及台電均已完成網路安裝及送電，爰訂於107年11月16日辦理驗收。

  - 「金門航空站公共平面停車場新建工程」廠商於107年10月9日申報開工，刻進行備料、整地；並於107年11月6日辦理「廢棄物清除、交通動線及管線銜接位置」會勘。

  - 「金門縣金寧鄉公車轉運停車場興建工程」已於107年8月21日決標，由駿益營造有限公司以新臺幣2,348萬元得標，刻正辦理訂約事宜，於107年10月15日開工，刻正辦理整地、土方工程、五大管線送審事宜。

  - 「山外公車站停車場改建平面式公眾停車場案」於107年6月27日由「道豐營造有限公司」以新臺幣1,332萬元得標；車船處土地已於107年9月17日至現場與車船處及施作廠商點交，並訂於107年9月25日召開施工前協調會議，已於107年9月28日開工，另保養廠部分於107年11月30日移交本府，以利後續施工事宜，已於107年11月7日辦理動土事宜。

  - 「東半島多功能碼頭及烈嶼青岐大二膽對接多功能碼頭可行性評估案」已於107年9月10日辦理期中報告審查，因尚有多處應辦理修正，故不通過，已於107年10月11日提送，經107年11月6日審查後，請顧問公司於107年11月21日提送修正後成果予本府審查，於審查後通過期中報告，接續辦理地方說明會議，並依契約規定於通過後90日內提送期末報告。

  - 小三通人數統計：107年01月01日至11月11日止：

  - 小三通入出境人數：累計1,625,797人次，較106年同期1,486,262人次，增加139,535人次，成長9.39%；其中陸客入境計336,238人次，較106年同期291,910人次，增加44,328人次，成長15.19%，其中落地簽累計49,076人次，較106年同期36,172人次，增加12,904人次，成長35.67%。

  - 旅行社接待來金旅遊人數：累計3,247團，80,532人次，較106年同期4,045團，98,663人次，團數衰退19.73%，人數衰退18.38%，顯見團體明顯減少，自由行逐漸增加(約佔70%)。

  - 接待大陸各地交流參訪團：107年1月1日至11月11日累計82件，共接待3,021人次。

  - 「2018年大陸地區觀光旅遊專場推介會」委託案：本年度規劃赴福建、山東、廣東與四川省辦理，由「廈門廈旅國際旅行社有限公司」以新台幣2,760,000元整承攬，預計於十二月上旬赴重慶、成都辦理第四期推介會。

  - 「2018戰地主題推廣活動」執行老兵召集令獎勵計畫截至11月11日止，目前實際已發出9129瓶酒，頗受好評，有效吸引老兵重返金門觀光。

  - 於11月5日召開「106年金門觀光文宣品設計製作委託案」五款摺頁設計（中文版）第二次審查會議，廠商依委員意見修改，俾利後續相關行銷事宜。

  - 辦理「107年度金門觀光縣政宣導案」業於107年10月25日與中天電視股份有限公司完成議價程序，以新台幣   92萬元整承攬，俾利觀光縣政宣導。

  - 「107年金門縣政府雜誌廣宣行銷案」執行情形說明如下:

# 簽辦今周刊於11月8日刊登工務處、建設處及自來水廠『看見不一樣的金門! 兩岸通水 福利跟著通』議題等相關報導。

# 簽辦遠見刊登報導三期議題(10月1日、11月1日遠見雜誌及10月24日特刊)辦理部份驗收等相關事宜。

  - 「107年金門觀光旅遊網智慧化服務擴充暨維運及社群行銷案」執行情形說明如下:

# 1. 11月4日至10日發布FB貼文11則、LINE@訊息2則、微信貼文2篇、IG貼文10篇。各平臺推播內容含2019金門跨年晚會、金門本地藝文活動(鴉哥民歌同學會、徐元婕徐元妤鋼琴演奏會、金囍假期I LOVE YOU主題行銷遊程、2019台灣小鎮漫遊年等資訊。

# 2.簽辦第8檔FB網路活動企劃，為加強行銷旨案今年完成之360 Video，擬於11月19日至25日辦理1場「翻轉視野！360°看金門！」網路活動，活動將提供無景點及內容字卡之影片，讓粉絲於觀看完畢後留言回覆3處影片出現之景點名稱，增加與粉絲之互動，期間將購買1檔FB網路廣告，以加強活動曝光度。

填報人: 黃素寶、蔡水進、顧克亞、蔡百里、王志仁               主管：陳美齡                聯絡方式:322879

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：港務處                                填報日期：107.11.13

一、重大業務執行情形：

  - 料羅港區港務消防分隊暨岸巡辦公廳舍工程：建築工程上週進行外部粉刷、各樓層鋪設磁磚、外牆油漆、防水及安裝電梯等；截至107.11.11止，預定進度100%，實際進度88.52%，趕工預定進度91.33%。機電工程上週配合建築工程施作各樓層配管等工項。落後原因為建築工程承商施作功率較低等因素，致工程無法按預定進度推展；已核定承商趕工計畫，並要求加派人力、機具進場趲趕工進。

  - 「水頭港大型旅客服務中心新建工程」計畫：107.11.2決標，由「啟赫營造股份有限公司」以21億2,888萬元整得標承攬，刻正辦理訂約事宜。

  - 料羅港外港區增設碼頭及外廓設施改善工程：截至107.11.11止，預定進度98.78%，實際進度86.76%，落後12.02% 。落後原因係因S7碼頭後線回填土方無法固化致後續相關工項辦理停工所致，目前廠商已於107.10.03依所核因應方案之圖說先行復工趕工施作，後續將依規定完成變更設計作業程序及展延工期後，應可追趕核定之預定進度。

  - 「水頭港區S2及S3浮動碼頭增建工程」：106.11.16辦理開標，由鴻欣營造股份有限公司以新台幣4.16億得標承攬，於107.1.8開工，預定108.6.19完工。截至107.11.11止，預定進度76.54%，實際進度43.98%，進度落後32.57%，趕工預定進度44.70%，趕工進度落後0.72%，上周主要工作為：1.鋼管樁連接鋼材加工。2.造船廠浮箱鋼板加工。3.施工構台打設。落後原因:承商於預估進度網圖過於樂觀，前期進度分配過多，惟因浮箱製作廠商簽約及鋼管樁打設工法延誤，導致目前進度嚴重落後。處理辦法:1.目標管控:預計107.11.8召開進度會議檢討目前進度執行狀況。2.相關協力廠商已確認並穩定生產中，將持續督促承包商趲趕工進，於契約時程內竣工。

  - 「水頭港南碼頭區公共設施工程」：由展慶營造股份有限公司以新台幣2億2,449萬7,177元得標承攬，於106年9月11日完成簽約事宜，廠商於106年10月17日申報開工，截至107.11.11止，預定進度71.555%，實際進度70.571%，落後0.984%，主要工作：1.預鑄溝蓋板鋪設。2.給水消防管路施工。3.景觀路緣石施作。4.路燈照明管路施工預鑄溝蓋板鋪設。

  - 「料羅港區圍堤造地工程規劃及環境影響評估暨金門港浚挖土方收容規劃」委託技術服務案：本案刻由顧問公司依專案小組審查意見補充彙整生態調查及環境影響等相關資料，並由本處依該意見補充辦理水工模型試驗分析等相關工作中，俟彙整相關資料及完成應辦工作事項，再納入環說書辦理修正後提報環保署召開環境影響評估委員會審查會議；另關於水工模型試驗分析作業已納入「料羅港區北碼頭區圍堤造地工程」委託設計監造服務案中併案採購，該案經107.06.11上網招標公告，107.7.16辦理廠商評選作業，107.7.23與遴選廠商辦理議價，於107.8.6簽約，因辦理該作業所需時間約9個月，預訂108年4月完成後再將修正後環說書提送環保署審查。

  - 107年11月5日至107年11月11日小三通旅客人數統計：實際入境19,661人次，出境19,578人次，入出境共計39,239人次。

  - 107年11月1日至107年11月7日貨物裝卸量統計：

1. 台金航線貨物裝卸：進口貨物28,419.42公噸，出口貨物4,132公噸，進出口合計32,551.42公噸。
2. 小三通航線貨物裝卸：進口貨物1,351.86公噸，出口貨物6,278公噸，進出口合計13,445.86公噸。

填報人:王彥筑       主管：處長 王登緯

聯絡方式:332268

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：車船處                                   填報日期時間：107.11.12

一、重大業務執行情形：

- 沙美車站候車座椅繡蝕部分磨平及油漆作業:

沙美車站候車座椅因年久部分繡蝕，本案已洽請廠商協助施作，並完成座椅繡蝕部分磨平及整體油漆作業。

- 辦理烈嶼鄉RC候車亭老舊重新粉刷：

- 本案為烈嶼鄉民代表會第11屆第18次臨時會提案，經於107年10月11日邀相關單位現勘，將烈嶼境內RC型候車亭油漆斑駁且脫落情形全面性清查，並進行油漆粉刷及修繕。

- 本週完成雙口站及湖井頭站等2座RC候車亭修繕及油漆美化，接續施作其它座舊漆清除、破損修補、重刷油漆等工進事項。

- 汰換營運大客車案：

現有營運公車78輛，平均車齡為8.7年，向中央爭取補助經費3,300萬元，持續辦理汰換車齡超過10年以上的公車，並採購低地板車型公車，使年長者及行動不便之乘客方便搭乘，以營造友善的大眾運輸工具，並提供縣民便利及舒適的乘車空間，本年度共採購6輛公車，執行現況如下：

- 本案採最有利標辦理採購，經兩次招標辦理評選於8月7日決標，由「健誠國際汽車實業股份有限公司」以新台幣3,245萬5,000得標，履約期限為決標次日起180天，預訂於108年1月30日完工交車。

- 廠商已完成車輛打造，於107年11月6日派員赴台進行車輛初驗作業，車輛已於107年11月10日運抵金門，課正進行驗收中。

- 新建保養場工程案：

因應山外都市計畫政策，繁榮新里經濟商圈，規劃將本處保養場及停車場遷移至建華營區，並徹底解決本處公車停車空間不足與保養場不敷使用之問題，本工程案於106年8月16日開標，由「金日新營造有限公司」以新台幣4,398萬8仟元整得標，執行現況如下：

- 建築工程廠商(金日新營造有限公司)106年10月3日開工，契約預訂完工日期107年9月30日。

- 廠商函報竣工，已於107年11月1日完成竣工查驗，刻正辦理初驗作業中。

(五)金城車站地下室頂版修復補強工程案：

- 金城車站民生大樓地下室及三樓局部頂版因年久混凝土部分剝落辦理修繕補強。

- 本案工程於107年10月15日簽奉核准辦理採購，於107年10月30日上網公告，等標期14日，預定於107年11月13日開標。

(六)規劃更新本處各公車站牌班車資內容：

為改善各公車站牌老舊，辦理90組站牌汰換，委請專業廠商辦理牌面內容行車資訊設計規劃事宜，編排並參考台北市公車站牌，廠商已於107年11月5日完成修正圖稿，刻正請廠商積極辦理編排作業，俟廠商將各路線編排後，提交本處核對內容正確性事宜。

- 107年度營運服務評鑑：

為提供更舒適、便捷、安全的乘車環境，使民眾樂於使用大眾運輸工具，促進並提升大眾運輸系統經營效能，藉由服務評鑑計畫強化服務品質。

      - 本案由廠商「逢甲大學」以新台幣90萬2,500元整得標，已於7月16日完成簽約。

      - 承商逢甲大學預訂於107年11月13日進行期末報告審查作業。

- 金城車站民生大樓增建電梯工程委託規劃設計監造技術服務：

金城車站位於地區樞紐，為方便孩童或年長者及身心障礙者就醫及洽公，改善金城車站無障礙設施，並施作景觀電梯乙座，本案總預算650萬。

- 本案主體工程由「陞驊營造有限公司」以新台幣5,647,218元整得標承作，並於106年12月19日簽約。

- 本案於107年3月9日核定開工，歷經二次契約變更，契約金額調整至新台幣5,940,272元，工期調整至107年12月27日止。

- 目前已完成3樓鋼筋綁紮及模板組立，預計本週進行混凝土澆置。

- 本工程截至107年11月4日止，預定進度為42.97%，實際進度為34.23%，落後8.74%，主要因工班調配不佳所致，本處於107年11月2日會議請廠商調整工班上工時間，將持續督導。

(八)11月5日至11月9日金烈航線載運統計：

- 載客人數共18,031人次

- 載運機車數量共13,657輛

- 乘載轎車數量，小車(3.5噸以下)共48輛

填報人:陳進祥                       主管：許一傑                      聯絡方式:332721

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門日報社                                  填報日期時間：107.11.06

一、重大業務執行情形：

- 本社近期辦理之採購案件：

- 本社經理部「新式摺紙機及相關套件一套」採購案，預算金額新台幣250萬元整，因本案屬公告金額以上採購案，依政府採購法辦理最有利標，已於10月31日辦理第四次招標，預定11月15日下午5時截止投標，11月16日上午9時辦理資格標開標。

- 本社經理部「正氣中華報及金門日報影像調閱系統建置暨影像數位化專案」採購案，預算金額新台幣325萬元整，本案為公告以上金額採購案，依政府採購法第22條第1項第9款，以準用最有標辦理，經評選由宜誠資訊股份有限公司得標，預計108年1月中旬完成。

- 本社經理部「廣告收費數位電子化系統」採購案，預算金額新台幣40萬元整，本案為取最有利標精神，採公開取得報價或企畫書之限制性招標，已於107年7月9日公告，於107年7月17日開標，由比特科技有限公司得標，並於107年7月30日與得標廠商辦理議價，以新台幣39萬元決標， 10月中旬完成規劃，現正進行試用並因應實際作業狀況調整軟體功能中。

- 本社經理部「辦公室OA更新」採購案，預算80萬元，本案為共同供應契約採購，6月27日廠商已至本社丈量規劃，俟本社確認後將辦理後續事宜，預定將於10月底11月下旬完成。

- 本社配合金門縣選舉委員會印製107年地方公職人員選舉及公民投票選舉公報與選票印製，選舉公報業已完成印製，並於11月6日完成運送作業，選票已於11月10日開始印製，預計11月16日完成。

填報人:劉師政          單位主管：陳雲龍          機關首長：傅仰土         聯絡方式:332374

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會處 填報日期107年11月08日至107年11月14日

一、重大業務執行情形：相關圖片：    相關檔案：

社會行政科

1. 辦理本縣社區發展中心工程案：

辦理烈嶼鄉公所檢送「烈嶼鄉后頭社區活動中心暨周邊環境整建工程」使用執照-經會辦主計處，完成結案(105年保留款)。

2. 各公所回報「金門縣政府補助社區活動中心興建工程進度表」，截至目前，僅餘金沙鎮公所尚未回報進度表。

3. 辦理社區發展中心零星公共工程議員建議案計1案。社區發展中心議員配合款經費申請及結報案計10案，共補助新台幣162,991元整。

4. 辦理人民團體活動經費申請及結報案計8案，補助新台幣75,000元整。人民團體活動贈酒案計2案。

婦幼社工科

1. 11月9日於財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會金門分事務所辦理107金門縣兒童及少年保護個案追蹤輔導與家庭處遇服務方案107年第2次聯繫會報及金門縣107年度兒童及少年保護個案追蹤輔導與家庭處遇服務方案評鑑。

2. 11月12日於金門縣兒童及少年福利服務中心辦理金門縣107年度兒童及少年福利服務中心委託專業服務評鑑，了解於107年推動本縣兒童及少年福利服務中心執行情形，聘請專家學者蒞臨指導。

3. 11月13日假金門縣兒童及少年福利服務中心辦理金門縣兒童及少年高風險家庭服務業務107年度第2次聯繫會報及金門縣107年度六歲以下弱勢兒童主動關懷暨兒童及少年高風險家庭關懷服務委託專業服務評鑑。

4. 11月14日假金門縣兒童及少年福利服務中心辦理金門縣兒童及少年結束家外安置後續追蹤輔導暨少年自立生活服務工作107年第2次聯繫會報及金門縣兒童及少年施用三、四級毒品之輔導機制107年第2次聯繫會報。

5. 11月9日於本府新聞發佈室辦理107年度金門縣兒童遊戲場管理人安全培訓研習計74參加，51人筆試及格領有結訓證書。

6. 11月8日本縣家防中心配合本府教育處進行補教業性騷擾防治措施實地稽查3家，及於11月9日配合本府觀光處進行觀光旅宿業(民宿)性騷擾防治措施實地稽查8家。

勞工行政科

本府辦理107年度縣府短期臨時工計畫，目前進用人數377名，其中男性127名(一般身份80名，特定身份47名)；女性250名(一般身份205名，特定身份45名)。

鄉親暨外配服務科

1. 11月11日南投縣金門同鄉會召開第二屆第四次會員大會，為盡公誼，本府由張科長至文代表出席。

2. 11月13日汶萊及新加坡僑親返金團林長鏢等70人返金省親，為盡公誼，本府由林秘書長德恭代表接待。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：董燕輝、李文堆、張至文、李品萱、王茲繐               主管：陳世保

金門縣大同之家週報

(107年11月08日-107年11月14日重要業務工作報告)

填報日期：107年11月12日

- 工作項目暨預期目標

一、本家於11月7日至9日辦理員工健康檢查。

二、108年度勞務委外招標案，於11月9日下午於採購招標所開標，由葉青企業社得標。

三、11月12日金門慈悲精舍蒞家關懷慰問。

四、11月13日協助金寧鄉樂齡中心辦理講座。

五、金門大學社工系同學計6人持續在本家見習。

貳、遭遇困難問題或需協助事項

無。

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：行政處                          填報日期時間： 107.11.13

一、重大業務執行情形：

（一）國發會於11月7日邀集中央部會初審本縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案，本府於11月2日先行邀請各提案單位研商初審意見，並研擬書面說明資料。是日會議由翁參議率隊出席說明。本府計研提61項計畫，會前初核C類(離島建設基金補助計畫)7案、A2類(中央補助計畫)26案、A3類(地方主辦計畫)10案、E類(待評估計畫)18案。經會議研討後，決議核定C類(含A2+C及A3+C)18案(+11案)、A2類19案(-7案)、A3類5案(-5案)、E類11案(-7案)、A1(中央主辦計畫)1案(+1案)、撤案7案。另經費因尚有部份計畫需調整及整併，需再洽中央部會協調研商，故暫未能予以統計。另本府行政處亦函請各單位就會議結果修正計畫書，與中央主管部會協調確認後，再函送計畫書予中央主管部會。

（二）彙整各單位縣長政見CP005等18案最新執行情形，並擬具研考意見繼續列管計畫執行。

（三）本處副處長出席國家發展委員會召開之 我國推動雙語政策研商會議（地方政府場次），行政院預定於107年底前公布說明整體政策方案，未來仍將視需要召集相關機關討論後續推動事宜。

（四）彙整本府網站「縣長信箱」107年10月1日至10月31日分辦情形，10月份投書案件計75件，截至107年11月8日止(應辦日期)已結案案件：共64件；依規定不予處理案件(因同一事由反覆投書或無具體之內容等，依行政程序法第173條規定不予處理)：共11件；107年9月30日以前未結案之投書案件計1件，現已結案案件：共1件；逾期1-3天計11件：分別為民政處1件、建設處6件、觀光處3件、文化局1件。逾期4-6天計1件：分別為觀光處1件。逾期7-15天計2件：分別為教育處1件、觀光處1件。「縣長信箱」投書案件處理天數平均為5.8天。本處賡續辦理縣長信箱列管事宜並函文各單位知照。

（五）有關「前瞻基礎建設-強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」相關計畫執行情形如下：

(1)個人電腦汰換：承商來函所有裝置皆已安裝完成並申請報驗。

(2)資訊安全軟體佈建：配合旨案計畫，已佈建資安軟體至縣府使用者電腦約600台。

(3)教育訓練：配合台北市政府於本府電腦教室辦理資安研討會，共計61人參訓並圓滿落幕。

（六）有關本府資訊安全相關業務執行情下如下：

(1)防毒軟體安裝：持續落實安裝本府防毒軟體，本府防毒軟體總計安裝577台。

(2)橫向防禦：為避免單一系統弱點遭駭客攻陷，持續橫向擴散至內部其他系統，重新調整本府網路架構，目前已有64台伺服器已完成搬動獨立C網段。

二、工作檢討與建議事項：無。

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣採購招標所                                                       填報日期時間： 107.11.14

- 重大業務執行情形：

  - 107年11/07~11/13總共受理機關委辦招標新收案件計18件（包括：工程5件、財物5件、勞務8件），決標案22件，取消招標案件計1件，流廢標待辦案件計30件，保留案件計1件，尚在等標期間，未辦理開標、決標之案件計27件，總計辦理開標次數計36次。

  - 107年11/07~11/13人工發售招標文件共份15份、圖說共0份，收入計新臺幣4,500元。

  - 107年11/07~11/13總共受理廠商退還押標金申請案件計33件。

  - 為符合國家檔案局檔案管理業務規定，本所自107年11月1日起請檔管人員，將歷年檔案做目錄回朔並將超過保存年限多年之檔案做掃描轉存電子檔，且整理紙本預備銷毀之檔案目錄後再報送國家檔案局核備。

  - 為使辦公事務順暢運作，辦理各項辦公事務機年度檢測維修，總計維修辦公室及開標室二台影印機；並將等標室之飲水機完成水質檢測及更換濾芯。

  - 為營造本所舒適辦公環境，律定每週一為本所清潔日，於11月12日下午4點起全體同仁一起清理自身辦公周圍及公共空間範圍環境。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：吳東強                                       主官: 蔡輝詩

連絡電話：325443#321

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：主計處	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填報日期時間：107.11.12

ㄧ、重大業務執行情形：

- 審計室預計於13日、15日、20日、22日至本府進行審計財務收支調查，屆時依審計要求請各單位提供相關資料，並配合辦理。

- 本處已於11月5日下午2點與審計室召開處、室會議，會議相關資料刻正彙整中，會議內容如有涉各單位事項，將知會各單位，請配合辦理。

- 全縣107年9月底資本門實支執行率(含以前年度)為28.16%，其中執行率較低前五名為體育場1.94%、文化園區2.43%、畜試所2.72%、農試所7.05%、社會處8.53%，總執行率達90%者有水試所、採購招標所。107年6月底歲出執行數占分配數達75.17%，歲入執行數占分配數達71.32%。

- 108年公務預算案經彙整歲入為125億4,420萬元、歲出為136億247萬元，短絀為10億5,926萬元，已於10月15日送至議會審議。

- 107年第二次追加經彙整歲入為1億310萬元、歲出為6億4,870萬元，短絀為5億4,560萬元已於10月22日送至議會審議。

- 一般性補助款考核，本縣107年超過中央標準社福項目，計有8項金額13億9,566萬元(老人慰助金6億8,915萬元、歷經戰地政務55-64歲3節慰問5億2,200萬元、身障居家生活補助8,200萬元、免費營養午餐4,191萬元、健康檢查補助3,500萬元、縣籍居民及老人免費乘車2,060萬元老人假牙補助490萬元、、遲緩兒早療11萬元)，較106年13億4,238萬元，增加3.97%，將對本縣一般性補助款扣分、扣款。

- 填列主計總處地方補助科所需資料，本縣107年公務及教育人員退撫經費，不含約聘僱人員及優惠存款差額利息補貼5億400萬元，優惠存款差額利息補貼1億9,000萬元。

- 採購稽核報告截至11月12日，6月份尚B組3案(稽查員：李菘蔚、稽查委員：黃儒新)、C組1案(稽查員：高菊禎、稽查委員：顏水坤)，7月份尚有A組3案(稽查員：莊永明、稽查委員：許寬)、C組4案(稽查員：黃佳穎、稽查委員：蔡炳火)，刻正積催稽查員上繳稽查報告。

- 金門縣審計室107年9月26日函發本府提出審核意見，指明未覈實籌編預算，請檢討改善，並注意依計畫進度切實執行，避免年度結束因執行進度嚴重落後，而須鉅額保留預算，查本府單位預算執行上半年結算，累計分配數38億6,657萬元，執行數29億2,957萬元，執行率約75%，未達8成，其中本府有四項工作計畫尚未執行(金門大橋建橋基金、營建工程、公園整建工程、賠償準備金)，執行率未達8成原因多為工程辦理招標中或規劃設計中或施工中、按實際需要減支等，綜上所述，請各處檢討改善並加強控管預算，以利預算執行。

- 編製107年11月統計通報「金門縣106年再生能源概況」1則。

- 11月6日辦理鄉鎮預算會計系統-出納作業教育訓練。

二、常態性業務執行情形：

1. 辦理公務統計報表之審核及管理。

2. 檢核預告統計資料發布時間表。

3. 金門地區統計月報及手冊之編撰。

4. 彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。

5. 本縣消費者物價指數統計資料彙編。

6. 辦理本處暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等院處授權事宜;以及未設立專任主計人機關之派兼、核定案作業等。

7. 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導、兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。

8. 辦理金門縣各戶政事務所、金門縣殯葬管理所、金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業務。

9. 辦理各機關接受中央補助之納入預算證明書會辦作業事項、核定各單位動支預備金。

10.辦理主計處網站內容維護暨更新、主計處內部資安相關宣導、稽核工作及惡意電子郵件社交工程演練。

11.管理主計處CEDAW填報系統、主計處政府資料開放資料集（OPENDATA）管理相關作業。

12.辦理資訊安全管理內部稽核相關作業。

13.辦理機關預算會計資料傳送審計部相關作業。

14.辦理本府單位會計歲入、歲出等之會計報告及記帳憑證之編製。

15.派員辦理現場監標、監驗事宜。

16.辦理農委會補助計畫之審核、記帳憑證及會計報告等事項。

17.辦理各項代收款、保管款之會計事項。

18.辦理金門縣選舉委員會各項主計業務。

19.彙整本年度本縣各機關單位資本門執行情形表。

20.辦理金門縣家庭教育中心會計業務。

21.辦理、推動各普通公務機關新會計制度相關事宜。

22.辦理地方教育發展基金、奬助大專院校建校基金、住宅基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金、大橋基金、公益彩卷盈餘分配基

金、歷經戰地政務時期補償基金、城鄉發展基金及觀光發展基金等各項基金之審核業務、會計報告、記帳憑證等會計事項。

23.107年度內部控制業務推動情形。

三、工作檢討與建議事項：無。

填報人：楊執中	                        主管：王崑龍

聯絡方式：TEL-325544#65017

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:人事處                          填報日期:107.11.13

◎本周重大業務執行情形：

(一)EAP、學校人事

1.辦理107年度本府所屬機關學校人事業務績效考核成績優良人員敘獎案。

2.簽辦本府107年度第12次縣務會議紀錄列管事項。

3.辦理本縣各校初任、改敘、縣內(外)教師介聘敘薪案及代理教師到職核敘案。

4.函發本縣立烈嶼國民中學為應業務需要，擬請本府協助商調法務部矯正署金門監獄管理員李定霖擔任該校委任第5職等或薦任第6職等至薦任第7職員一般行政職系幹事職務案。

(二)考試用人及職務歸系

1.函轉本府暨所屬機關填報「108年公務人員高等考試三級考試暨普通考試」職缺需求案。

2.回覆考選部「108年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試」金門考區各組組長以上人員名單。

3.函轉提報107年特種考試地方政府公務人員考試增列職缺機關任用計畫彙總表。

4.銓敘部核備本縣金寧鄉公所辦事員調整職系之職務歸系案(註銷A610030，新增A620030)。

5.辦理本處暨所屬專任人事人員配合考選部辦理各項國家考試獎勵案。

6.辦理本年公務人員高等考試三級考試暨普通考試增額錄取人員職務線上核缺作業。

7.辦理「107年特種考試地方政府公務人員考試」金門考區相關試務工作。

(三) 退撫

1.簽辦教育部審定訴願人許瓊輝等81人重新審定退休所得訴願決定書案。

2.審查並函報本縣衛生局科長陳世和屆齡退休案至銓敘部審定。

(四)考核獎懲

1 .107年11月13日召開107年第8次考績委員會，共審議21件獎勵案。

2.辦理本府各處推薦108年考績委員會票選委員案。

(五) 待遇保險

1.審核本府各處因業務活動申請專案（免刷卡）加班或適用勞基法人員申請於休息日出勤、調整例假日等案件。

2.辦理11月份公保、退輔、離職儲金、健保、二代健保等。

3.函轉銓敘部有關職務代理人於例假日奉派加班併計工作日之認定標準。

4.核定約用人員薛毓琪、駱奕宏申領證照加給一案，並自107年10月1日生效。

5.函復養護工程所、金沙鎮公所等「公務人員支領專業加給表（七）資格檢核表」。

6.退還行政處科員李愛瓊107年7月至11月眷屬1口健保自付保費案。

(六) 教育訓練

1.辦理107年11月份人力學院研習班別-情緒管理研習、法規草擬實務研習等課程換員參訓事宜。

2.辦理107年全民國防教育第3、4場經費核銷及學習時數登錄事宜。

3.簽辦107年全民國防教育第5、6場經費及發函派訓事宜。

4.函轉輔仁大學非營利組織管理碩士學位學程在職專班108學年度招生資訊案。

(七)差勤

1.函轉行政院有關107年地方公職人員選舉及全國性公民投票投開票所工作人員補假2日並調整工作費案。

2.函轉中央選舉委員會有關本年11月24日地方公職人員選舉及全國性公民投票之投票日，依規定是日非屬星期日或休息日者，為便利前往投票，選舉區（公民投票案投票區）內各機關、學校、團體、事業機構員工放假ㄧ案。

3.辦理金城國中工友黃玉芬、周振三申請金門縣戰地政務時期臨時人員年節慰助金案。

(八)其他

1.辦理本府107年度員工(含眷屬)生育及住院關懷通報，總計453件。

聯絡人:李嘉琪                             處長:蔡流冰

聯絡方式:082-318823*65115

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 政風處        填報日期時間： 107.11.12

一、重大業務執行情形：

  - 11月6日本處派員參加「金門縣第7屆縣長宣誓就職典禮籌備工作協調會」。

  - 為落實資通安全責任等級分級辦法，於11月12日由本處吳俊揚科長參加組態基準(GCB)導入教育訓練，以強化資通訊設備安全設定。

  - 11月12日本處舉辦本府11月份壽星慶生會。

  - 派員會同辦理「金門縣青年飲業輔導及品質提升計劃」等案監辦開標、議價、驗收等作業，共計2案。

  - 本週查處結果方面，查處中7案。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：林冠岑                      主管：陳治平

聯絡方式：082-324589

金門縣警察局業務執行報告表

填報單位：金門縣警察局          填報日期時間：107.11.12

一、重大業務執行情形（含刑案發破情形）：

（一）107年11月5至11日刑事案件─發生16件(詐欺案5件、公職人員選罷法案1件、竊盜案2件、一般傷害案1件、妨害電腦使用案1件、公共危險案4件、毒品案2件）；破獲17件(駕駛過失傷害案2件、公共危險案4件、毒品案2件、一般傷害案1件、詐欺案8件)，其他3件(查獲通緝犯3名)；交通事故─發生17件(A2：11件、受傷13人；A3：6件）。

（二）為民服務案件─經民眾撥打110專線電話報案前往處理共123件（受理妨害安寧案13件、違停案19件、交通障礙案12件、號誌故障案1件、交通事故案30件、糾紛案9件、家庭糾紛案1件、疾病救護案1件、迷途老人案2件、酒醉路倒案1件、路倒案3件、意外死亡案2件、遺失物品案2件、自殺案件1件、火災案4件、其他15件）。

二、重要勤務執行：

（一）11月10日6至15時「金門國家公園自行車生態樂騎活動」，執行交通疏導暨安全維護工作，圓滿達成任務；11月10日8至12時陳福海舉行競選服務處感恩茶會活動，執行交通疏導暨安全維護工作，圓滿達成任務；11月10日14至17時倪于媃舉行連任感恩茶會活動，執行安全維護工作，圓滿達成任務；11月10日18至22時楊鎮浯集會活動，執行交通疏導暨安全維護工作，圓滿達成任務；11月11日10至12時徐銀磯舉行前進議會誓師大會遊行活動，執行交通疏導暨安全維護工作，圓滿達成任務。

（二）本週無重大案件未結未辦。

三、工作檢討與建議事項：無。

四、單位間應連繫協調事項：無。

填報人：科長 李華欣                                主官：局長 劉耀欽

聯絡方式：082-324372、0963-427987

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 金門縣消防局                填報日期： 107.11.13

- 重大業務執行情形：

- 107.11.05執行金湖鎮料羅0號創傷救護勤務，求救原因為肢體外傷，現場男性傷患82歲，主訴不慎跌倒，遭酒瓶割傷，造成右手肘及右臀部疼痛；救護人員現場初評意識清楚，生命徵象穩定，右手肘有1×0.1cm割傷、右臀部約20×8cm撕裂傷，立即為傷者清洗傷口、止血包紮及心理支持等多項救護處置，並迅速送往金門醫院醫治，專業積極作為獲家屬感謝。

- 107.11.05執行金城鎮民生路與民權路叉路口救護勤務，現場為1名62歲女性車禍患者，病患主訴肢體疼痛、全身無力、冒冷汗；救護人員到達現場協助評估患者生命徵象，患者意識清楚、生命徵象穩定，排除神經學異常情形；救護人員為傷者清洗傷口、包紮止血、心理支持等多項救護處置，並迅速送往金門醫院醫治，專業積極作為獲患者感謝。

- 107.11.06執行金寧鄉后盤山0號前路段救護勤務，現場因發生交通意外事故，傷患為男性55歲，傷患主訴頭部流血疼痛，傷患無過去病史，救護人員立即予以清洗傷口、止血包紮等處置作為，採半坐臥姿勢送往金門醫院醫治，專業積極作為獲傷者感謝。

- 107.11.06執行金湖鎮小徑0號非創傷救護勤務，求救原因為咳嗽、喉痛，現場女性患者年30歲，主訴晚上開始咳嗽、喉嚨痛，有肺結核、精神疾病病史，救護人員為患者評估生命徵象監測、患者自行上救護車採半坐臥及心理支持等多項救護處置，並迅速送往金門醫院醫治，專業積極作為獲患者家屬感謝。

- 107年11月06日執行金湖鎮太湖路2段0號創傷救護勤務，求救原因為肢體外傷，現場女性傷患62歲，主訴左腳踝扭傷疼痛，有糖尿病病史，救護人員為患者評估生命徵象意識清楚，將患者採半坐臥及心理支持等多項救護處置，並迅速送往金門醫院醫治，專業積極作為獲患者及家屬感謝。

- 107.11.06由第一大隊烈嶼分隊結合防火宣導隊至烈嶼鄉后頭社區進行社區治安會議暨宣導勤務，宣導項目包含家庭逃生計畫、1991報平安專線、居家用火用電安全等內容，現場宣導人數為50人次，宣導內容豐富實用，與宣導民眾互動熱絡，獲社區住戶感謝。

- 107.11.07執行金城鎮民族路0號救護勤務，現場為1名52歲男性患者，求救原因患者意識不清，救護人員到場協助評估患者生命徵象，患者恢復意識、呼吸18次/分、脈搏106次/分、血壓橈動脈、GCS/446、血氧值98%，量測血糖值為212mg/dl；救護人員立即給予鼻管給氧5L/Min、心理支持等多項救護處置，並迅速送往金門醫院醫治，專業積極作為獲家屬感謝。

- 107.11.07執行金城鎮民族路115巷0號救護勤務，現場為1名46歲男性創傷患者，患者主訴右前額有1處撕裂傷；救護人員到達現場評估患者生命徵象，患者意識對痛有反應、呼吸18次/分、脈搏96次/分、血壓橈動脈、GCS/234、SPO294%；檢視患者受傷情形，患者右前額有1處4*2*0.2cm的撕裂傷，救護人員立即為患者清洗傷口、包紮止血、面罩給氧10L/Min、頸圈固定、長背板固定、心理支持等多項救護處置，將患者送往金門醫院，期間將血氧值由94%提升至98%，專業處置作為獲傷者感謝。

- 107.11.07執行金城鎮富康一村3弄0號救護勤務，現場為1名68歲女性創傷患者，下半身無法移動，患者倒臥在浴室內不停哀嚎，救護人員到達現場立即評估患者生命徵象，患者意識清楚、生命徵象穩定；檢視受傷情形，右側骨盤疑似骨折；患者倒臥於浴室內，救護人員先使用抽吸式護木固定患者骨盤，再慢慢將患者拉出浴室上擔架，立即將患者送往金門醫院救治，搬運過程中救護人員持續安撫患者，讓患者獲得安全感，專業處置作為獲患者感謝。

- 107.11.07執行烈嶼鄉湖下往后頭路段急病救護勤務，現場為一男性患者，主訴肢體無力，救護人員立即為患者評估生命徵象穩定，意識清醒，隨即將患者送上救護車，送醫途中救護人員持續為患者實施生命徵象監測等多項救護處置，送往金門醫院烈嶼分院轉交醫護人員醫治。

- 107.11.08執行金寧鄉下埔下路段緊急救護勤務，現場因發生交通意外事故，傷患為男性21歲，傷患主訴左小腿流血疼痛，傷患無過去病史，救護人員立即為傷者清洗傷口、止血包紮等救護處置，採半坐臥姿勢送往金門醫院醫治，專業積極作為獲傷者感謝。

- 107.11.08執行金沙鎮屏東中心前路段車禍救護，傷患男性22歲，主要問題肢體疼痛，救護人員為傷者清洗傷口、包紮止血，心理支持等救護處置，並持續生命徵象監測後送往金門醫院醫治，專業處置作為獲傷者感謝。

- 107.11.09執行金湖鎮中正路0號0樓執行非創救護勤務，求救原因為意識模糊，現場女性患者89歲，患者無法主訴，由家屬代為轉述，患者有高血壓病史，救護人員初評對痛有反應，給予鼻管4L/Min、血糖值134mg/d1、採半坐臥姿勢及心理支持等多項救護處置，並迅速送往金門醫院醫治，專業積極作為獲家屬感謝。

- 107.11.09執行烈嶼鄉上庫0-0號急病救護勤務勤務，現場為一女性患者，主訴肢體無力，救護人員為患者評估生命徵象穩定，意識清醒，隨即將患者送上救護車，送醫途中救護人員持續為患者生命徵象監測等多項救護處置，並迅速送往金門醫院烈嶼分院醫治，專業積極作為獲患者及家屬感謝。

- 107.11.09執行金沙鎮陽翟0號救護勤務，傷患男性82歲，主要問題非頭暈肢體無力，主訴冒冷汗，救護人員為患者評估生命徵象及心理支持等救護處置，送往金門醫院醫治，專業積極作為獲家屬感謝。

- 107.11.10執行金城鎮中興路146巷0號0樓救護勤務，現場為1名68歲女性患者，患者長期臥床本身有氣切症狀，報案當日出現呼吸喘的情形，救護人員到達現場立即評估患者生命徵象，患者對聲音有反應、呼吸30次/分、脈搏129次/分、血壓橈動脈、SPO2 100％，為患者實施BVM正壓給氧、保暖、心理支持等多項救護處置，因患者本身無行動能力，救護人員使用搬運椅，並迅速送往金門醫院醫治，專業積極作為獲家屬感謝。

- 107.11.10執行金寧鄉環島西路頂埔下候車亭路段緊急救護勤務，現場因發生交通意外事故，傷患為女性40歲，傷患無法主訴，過去病史不清楚，救護人員抵達現場後，立即為傷者上頸圈、長背板固定等救護處置，採半坐臥姿勢送往金門醫院，轉交由醫院急診室醫護人員救治。

- 107.11.10執行金湖鎮黃海路0號前路段創傷救護勤務，求救原因為車禍，現場男性傷患8歲，主訴頭、腳疼痛；救護人員現場初評生命徵象穩定，神經學檢查正常，右膝有1×1cm擦傷，救護人員為傷者清洗傷口、止血包紮及心理支持等多項救護處置，並迅速送往金門醫院醫治，專業積極作為獲家屬感謝。

- 107.11.10執行金湖鎮料羅0號非創救護勤務，求救原因為呼吸喘、肢體無力，現場男性患者81歲，無法主訴，有心臟疾病病史，救護人員立即給予面罩8L/Min給氧、生命徵象監測、採半坐臥姿勢、保暖及心理支持等多項救護處置，並迅速送往金門醫院急診室轉交急診室醫護人員醫治。

- 107.11.10由第二大隊金湖消防分隊結合轄區防火宣導隊前往西埔、西村社區進行家戶訪視勤務，宣導內容計有CO防範、住警器安裝、爆竹安全宣導、1991報平安、居家用火用電安全等，宣導過程與民眾互動熱絡，共計執行訪視25戶，講授實用消防新知獲社區住戶感謝。

- 107.11.11執行金寧鄉南山0號民宅緊急救護勤務，現場因發生意外事故，傷患為男性85歲，傷患主訴雙手手背疼痛，無過去病史，救護人員抵達現場後，立即為傷者清洗傷口、包紮止血等處置作為，採半座臥姿勢送往金門醫院醫治，專業積極作為獲傷者感謝。

- 107.11.11執行金城鎮賢聚0號泰安宮發生火警勤務，金城消防分隊出動水箱消防車2車人員7名前往搶救，現場為宮廟倉庫內貨架雜物起火燃燒，消防車到達現場立即佈署2線水線進行搶救，現場燃燒面積約3平方公尺，出水1/2車次快速將火勢壓制並撲滅，未讓火勢擴大延燒，專業積極處置獲宮廟負責人感謝。

- 107.11.11執行金城鎮浯江北堤路0號前路段救護勤務，現場為1名79歲男性車禍患者，病患本身有糖尿病、心臟病病史，病患主訴胸口及右手疼痛，救護人員到場立即評估患者生命徵象，患者意識清楚、生命徵象穩定、神經學檢查排除異常、患者肢體多處擦傷，救護人員立即為傷者清洗傷口、包紮止血、心理支持等多項救護處置，並迅速送往金門醫院醫治，專業積極作為獲傷者感謝。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：書記陳崇榮                    報告人：局長楊肅凱

聯絡方式：324021轉6512

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:   金門縣衛生局        填報日期:  107年11月13日

壹、重大業務執行情形：

- 11月5日至9日檢驗游泳池水質計14件，檢體之生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌檢驗結果均符合衛生標準；另執行全國聯合分工檢驗，協助新北市、桃園市及嘉義縣檢驗食品之黃麴毒素計33件，結果均符合規定。

- 11月6日執行「107年度安眠類管制藥品稽查專案計畫」，計稽查2家醫療院所，查無違規情事。

- 為了解各延緩失能據點之運作情形，於11月6日至11日偕同金門大學胡巧欣及吳一德教授前往金沙鎮碧山、忠孝社區、烈嶼鄉青岐、埔頭社區、金寧鄉盤山社區及金城鎮前水頭、和平、向陽吉第社區等8個據點進行業務輔導訪視，就相關計畫之執行情形等提出建議。

- 11月8日至矯正署金門監獄進行性傳染病血液篩檢計23人，檢驗項目為愛滋病及梅毒，另進行愛滋病與性病防治衛教，期以主動發現之方式提升防治能力。

- 為了解本縣延緩失能據點之運作情形，衛生福利部於11月10日派員至金沙鎮西園據點進行資料審查與輔導訪視，針對各項計畫之執行情形提出建議並與相關單位人員意見交流。

- 11月10日偕同消防局、金門醫院及醫療連，配合台灣大型活動緊急救護協會辦理「2018單車的香格里拉-金門國家公園自行車生態樂騎活動」救護事宜。

- 11月11日配合文化局寳寳爬行及搬搬樂活動設置臨時哺集乳室。

- 為維護學子健康，於11月12日上午結合金鼎國小105週年校慶活動設攤宣導菸害防制、視力保健及減糖宣導，計有281人參加。

貳、跨局處之業務協調事項：無。

報告人：王漢志　　  　填報連絡人：鄭厚農  連絡電話：330697轉506

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 環境保護局                                                  填報日期時間： 107.11.13

一、重大業務執行情形：

  - 廢棄物管理執行重點：

    - 事廢工地巡查計3件、新設工地巡查計5件、工地解除列管巡查計4件、棄置點巡查計4件、縣市自主性專案性勾稽查核計4件、畜牧業(豬)巡查計10件。

    - 清淨家園巡查觀光景點環境稽查計10處、巡查經常性棄置垃圾包髒亂點及路邊堆置廢棄物稽查計14處、海岸巡查計27處、陳情案件計1件。

    - 本週垃圾轉運量131.60公噸，轉運監督跟車次數計11車次。

    - 辦理四家已登記應回收廢棄物回收業之輔導巡查各1次、販賣業者回收設施查核3件、責任業者查核4件、屢遭陳情堆置資源回收物造成髒亂查核2處。

    - 辦理民眾主動報繳(含拖吊)廢機車35件，占用道路查報張貼限期清理通知單3件。

  - 空氣保護執行重點：

    - 107年統計至11月11日止，空品不良(AQI>100)日數為82天(空品不良比例22.5%，指標污染物：PM2.5 37天，PM10 2天，O3 8hr 43天)，其中達「對敏感族群不健康」63天，達「對所有族群不健康」19天。

    - 107年統計至11月11日止，PM2.5超過紅色警戒站日數為6日(107年目標20站日)。

    - 本週執行空氣品質惡化通報及應變0日，107年累計執行通報應變77日；依據本縣「區域空氣品質惡化防制措施」，於空品不良期間，通報各局處，提醒民眾做好及時防護，通知工廠及營建工地實施空品不良應變措施並加強巡查督導，加強露天燃燒巡查、高污染車輛稽巡查及重要道路洗掃等應變作業。

    - 機車稽查作業：寄發機車車牌辨識未檢通知單9張，機車攔檢15輛。

    - 柴油車稽查作業：路邊排煙檢測2輛，柴油車目視判煙判定合格66輛，空品淨區巡查5次。

    - 移污計畫其他交辦事項：受理汰舊二行程機車補助2件，低污染車輛補助14件。

    - 固定污染源巡查作業：107年10月空污費申報資料審查及現場查核比對3家次，操作許可證查核1件次，逸散管辦複查1件次，砂石車攔查2輛次。

    - 加油站監督檢測查核1件次，另外針對新塘垃圾場垃圾燃燒空污事件緊急應變巡查，以及固定污染源系統資料修正作業。

    - 餐飲業基本資料清查及建檔10家次，防制設備運轉操作維護情形巡查2家次，以及受理施肥異味陳情案件輔導1件次(沙崗農民土壤施肥)。

    - 逸散性相關管制完成營建工地108件次巡查，其中輕微缺失36件，有6件嚴重缺失，已將缺失部分告知承包商後續會持續追蹤。

  - 水質保護執行重點：

    - 辦理土壤及地下水污染場址巡查1口次。

    - 辦理水污染防治事業稽查8件次、畜牧業稽查4件次。

    - 辦理稽查毒化物及飲用水作業:環境用藥賣場稽查41件次、飲用水採樣62點次、飲水機設備稽查2件次、毒化物稽查1件次。

    - 輔導業者申報營建工地逕流廢水污染削減計畫2件次，現場稽查8件次。

    - 11/4泉州市泉港區碼頭一石化公司船隻於進行裝卸操作時發生意外，近7噸的化工原料「碳九」洩漏，本局於11月4日至11月9日期間，在海域方面，第九(金門)海巡隊、烏坵鄉公所也未發現海面異常情況。在空氣品質監測方面，經由環保署金門測站資料顯示，金門空氣品質AQI指數均小於100，未發現異常情況。故經本局監測評估後，對本縣環境不會造成影響。

  - 陳情案件統計情形：

「0800報案專線」、局內報案中心、1999及書面陳情本週計受理6件，陳情項目空氣污染1件、環境衛生3件、廢棄物1件、噪音1件，目前除環境衛生2件需要再覆查外，餘皆己處理完成。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：陳畇蓁                             代理局長：葉媚媚

聯絡方式：082-336823#107

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣地政局                         填報日期時間：107年11月13日

一、重大業務執行情形：

(一)107年11月7日出席107年第4次訴願審議委員會，涉及本局審議案件為張○榮有關土地事務及蔡○甫有關

土地登記罰鍰事件。

(二)107年11月14日至台北高等地方法院出席有關王○武申請閱覽卷宗案之行政訴訟。

(三)為洪○換君於107年10月8日縣長與鄉親有約陳情其所有后豐港段430地號等土地重測後面積減少案，經

查其土地重測後面積各有增減，並製作面積清冊敘明原因，以107年11月9日地測字第1070008536函

復陳情人。

(四)採用e-GNSS系統補建圖根點30點，提供複丈作業使用，加速複丈速度，提昇測繪精度。

(五)辦理法院囑託鑑測、查封指界案件計1案，複丈成果圖提供法院審理。

(六)烈嶼國中市地重劃案重劃工程自106年7月24日開工，預定於107年12月3日完工，截至107年11月11

日止，預定進度94.9%，實際進度77.35%，因雨天及變更設計影響約可展延工期60天（佔進度約

18.75%）。

(七)協助需地機關撥用計畫書件之審核及呈報國有財產署計1案，合計2筆土地；完成土地撥用協助辦理管理機

關變更登記計10筆，合計面積235016.75平方公尺；配合需地機關辦理撥用會勘計2案。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：莊羽涵                                    主管：許鴻志

聯絡方式：網路電話-63314    	082-326663#63314

金門縣文化局業務執行報告表

填報日期：107年11月12日

- 重大業務執行情形（11月08日至11月14日）：

- 於11/9辦理「瓊林街屋整治工務會議」，俾利進行整治工程階段成果現場會勘檢討。(文資科)

- 於11/9舉辦「小分區第四次工作會議」，進行討論年度古蹟、歷建訪視結果及後續修復規劃，管理維護計畫協助編撰、分年專業服務中心工作項目、逾50年多處軍營評估等工作研商。(文資科)

- 於11/9召開「107年度金門縣文資防護專業服務中心」案期末審查會，俾利進行委辦工作成果審查補充修訂。(文資科)

- 於11/11舉辦「燕南書院講座系列活動」，俾利持續活化文化景觀空間場域，以及創意藉由媒體、藝術推廣朱熹儒學文教風氣。(文資科)

- 於11/11參與「國定古蹟第四分區第2場管理維護工作輔導會議」，俾利協助中央於本縣東半島進行文化資產管理維護策略宣導、討論。(文資科)

- 於11/12辦理「西山前李氏家廟鳥害防治網設置作業」，俾利妥善保存維護文資建築，減少生物排遺相關損壞。(文資科)

- 於11/12召開「107年度瓊林聚落傳統建築微生物及生物防治處理計畫」案期中審查會議，進行委辦工作簡報說明與審查修訂等事宜。(文資科)

- 於11/13辦理「金門城北門外明遺古街3棟示範建築展示工程」保固查驗及展板展品移交所有權人現勘，俾利完成分年保固工作，與回歸所有權人執行永續經營發展再利用事宜。(文資科)

- 於11/13、11/14日於開瑄國小舉辦「107年度金門縣木構傳統建築保存紮根教育講座」兩場活動，俾利提升聚落鄰近小學參與認識傳統木構文資建築，與學習基礎維護保存知識技能。(文資科)

- 10/27~11/08  08:00~17:30，「金門飛羽攝影聯展」，假金門縣文化局第一展場展出。(藝文科)

- 11/02~11/08  10:00~17:00，「藝鳴金揚金門設計問鼎計畫-台北場」，假松山文創園區133號共創合作社交誼廳(臺北市信義區光復南路133號)展出。(藝文科)

- 11/03~12/31  08:00~17:30，「仙洲銀影 吉慶生輝～王水衷先生捐贈銀飾等文物特展」，假金門縣文化局特藏室展出。(藝文科)

- 11/06~11/10  08:00-17:30，「畫湖點金文化產業計畫成果展」，假金門縣文化局睿觀廳展出。(藝文科)

- 11/09~11/22  08:00-17:30，「張國英書藝特展」，假金門縣文化局第二展場展出。(藝文科)

- 11/10~11/22  08:00-17:30，「陳玉珍教師師生聯展」，假金門縣文化局第一展場展出。(藝文科)

- 11/10  10:00~12:00，「張國英書藝暨陳玉珍師生水墨展聯合開幕」，假金門縣文化局演藝廳大廳開幕。(藝文科)

- 11/12  13:30~15:30，金門縣文化局全球資訊網委外建置案工作進度報告，假金門縣文化局演藝廳3F會議室召開。(藝文科)

- 11/12  10:30~11:00，「畫湖點金文化產業發展計畫」驗收案，假金門縣文化局睿觀廳舉行。(藝文科)

- 11/14  19:30~21:30，「民謠風鴉哥民歌同學會金門6班愛之旅演唱會」，假金門縣文化局演藝廳演出。(藝文科)

- 借場地：「徐元婕、 徐元妤鋼琴音樂會」

      - 彩排時間：10/30~31,06~08 15:00~17:30；11/07 16:00~20:30；11/09 16:00~20:30。

      - 演出時間：11/10 08:00~21:30。(藝文科)

- 藝文活動展覽包括：

11/01~11/30，「陳自強攝影展」，假湶民水果餐(每周一休息）展出。

11/01~11/30，「唐敏達收藏展」，假好口味餐廳展出。

11/01~11/30，「李苡甄畫展」，假信源餐廳展出。

11/01~11/30，「金門縣書法家聯展」，假衛生福利部金門醫院一樓大廳展出。(藝文科)

- 同的國家，有著不同的文化及生活方式，透過活動打開世界的窗口，建立與世界接軌的觀念邁向國際化，使兒童自然習慣開口說英文。(圖資科)

- 11/11假日故事屋；講師:林玉潔，故事主題: 「花婆婆」、「拼被人的禮」，參加人數:46人，為使兒童有一個充實有趣的童年，金門縣文化局辦理「兒童週日故事屋」，以多元多樣化的講演方式，呈現給兒童不一樣的主題內容，激發兒11/10兒童美語時間；講師: 白博文、白蕾娜，故事主題:自由發揮的主題英文，參加人數: 60人，為讓兒童從小接觸外語，培養兒童對英文的興趣，開拓視野，金門縣文化局辦理週六「兒童美語故事」，從故事裡認識地球上有很多不童的創意，讓兒童的萝想起飛，滿足兒童對世界多彩樣態的求知慾，並在故事裡探索、織夢、成長…讓孩童於快樂的情景中愛上閱讀。(圖資科)

- 閱讀高手奬好禮: 為配合金門閱讀節活動，推廣圖書館藏，及培養縣民閱讀的習慣，特舉辦「閱讀高手獎好禮」活動，並希望透過獎勵活動，吸引讀者走進圖書館，不只閱讀「量」的提升，更要讓閱讀「質」昇華，以提昇金門閱讀島閱讀風氣持續的培養。(圖資科)

- 推薦新書書單達人活動:文化局為了讓金門縣民有感熱情參與閱讀金門島館藏充實選書的活動，所以今年金門縣文化局圖書館配合閱讀金門島行動年的發想，特舉辦好書推薦摸彩活動，本局自107年4月1日至107年7月份，已收到推薦560冊書之書單。(圖資科)

- 建構「文化局北棟國學圖書及罕見書密集書庫地下1樓活動櫃」:辦理北棟地下室庫藏書移置及整理，並協調清理和密集書庫工程材料進場工作。(圖資科)

- 107年度金門季刊第一季134期業已於5月出版，第二季135期徵集文圖稿作已完成，目前進行美編及排版校對事宜，待後續定稿等印製出刊，另第三季136期徵集文圖稿作業已開始執行，截稿日為9/3日，徵集完成後檢送廠商美編排版及後續校對編輯等印刷。金門位於台灣西側，正處台灣海峽緊鄰中國大陸的島嶼，大多數人對金門的印象可能僅止於古戰場及軍事要塞之地，其實當年無情戰火卸下後，卻豐富了金門地區的文化背景，而今我們所見的金門，充滿獨特的人文風采、樸質的風土民情，以及被歷史刻畫過的史蹟。本出版品以季刊形式發行，一年4期內容分別有:金門的歷史風華、民俗人文事跡、傳統建築風格、年度節慶盛事、藝術創作與表演等詳細介紹，帶領讀者透過季刊引人入勝的編排方式，提高民眾想更深入了解關於金門的歷史、自然、文化、藝術、旅遊等資訊的意願，無形中將金門觀光資產傳播行銷出去，同時增加觀光領域的效益，更讓金門文化跨向新未來。(圖資科)

- 採編及編輯:

1.「823史記(參)烽火漫天遷徙潮」已驗收完成，後續撥付第二期款後結案。

2.「823史記(肆)驀然回首看和戰」已驗收完成，後續撥付第二期款後結案。

3.「最前線-大二膽軍事遺跡及口述歷史」，依約進行後續文字稿撰寫中。

4.「金門飲食文化系列002」-《金域良食》，依約進行印製作業中。(圖資科)

- 外點補書計25處，巡迴補書，以保持書架盈滿足夠。(圖資科)

- 11/6廠商（萬隆營造有限公司）完成建構「文化局北棟國學圖書及罕用書密集書庫地下1樓活動櫃」並報驗收，本案總經費為新台幣263萬9,985元+92萬，廠商於7/31得標，並於8/9簽約，8/10開始施作，依合約書規定履約期限為90天，廠商須於107年11/7完工，符合合約書規定。於11/9假本局北棟地下一樓辦理驗收，驗收結果予以廠商1個禮拜改善期。(圖資科)

- 11/9辦理第十五屆浯島文學獎徵文活動決審會議。(圖資科)

- 11/10-11/11 09:00-16:30文化局演藝廳3樓會議室辦理親子在地故事繪本創作工作坊，講師:林美琴，參加人數80人。(圖資科)

- 11/11辦理滿六個月~未滿三歲寶寶爬行暨搬搬樂活動，上午參與寶寶爬行比賽共計172組，下午參與球球搬搬樂及尿布搬搬樂寶寶分別有193組及174組，共計有539組寶寶參加，估計當天活動現場人次有2,156人與會參加。(圖資科)

- 11/11 09:00-16:30於文化局演藝廳2樓視聽室辦理牙醫保健室，講師:洪長享，參加人數81人。(圖資科)

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳蓉慧(電話：082-323169#608）        局長：呂坤和

金門縣文化園區管理所業務執行報告表

填報日期： 107年11月6日

- 重大業務執行情形（11月1日至11月7日）：

- 「閩風藝響-2018兩岸文創藝術特展」展出中，強化博館文化教育深義，豐富金門文創藝術環境，落實閩南文化創意島。

- 辦理本所志工參與授旗典禮，肯定文化志工對園區貢獻心力。

- 出席國發會「金門縣第五期（108-111年）離島綜合建設實施方案（草案）」報告書審查研商會議，積極爭取中央補助支持，以利園區永續發展。

- 籌辦「2018兩岸宗教文化藝術展」，增進兩岸友善文化交流，形塑博物館《文化入口‧觀光起點》。

- 辦理「閩南文化·島·博物館」研討會，進行專題討論，促進博物館文化學術交流。

- 辦理「綠化．友善．一家人」植樹活動，俾利友善平權及園區景觀綠美化。

- 前瞻基礎建設「文化園區整體發展─委託辦理經營模式及細部規劃案」修正計畫中，以利園區永續發展。

- 「A棟空間活化三合一改善工程案」執行中，分別為閱讀區、傳藝區和影視區，提升園區親子樂齡友善教育場域。

- 辦理「博物館中庭工程」「園區內外景觀藝術美化工程」上網招標中，掌握工程管理，改善美化園區環境。

- 「觀星樓改善工程」 「博物館大廳服務台友善平權設置工程」二案執行中，改善入口旅客鄉親服務平台，提升博物館友善設施。

- 工作檢討與建議事項：無

填報人：李孟涵(電話：082-351030#138）        所長：盧根陣

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣稅務局  填報日期時間：107.11.13

- 重大業務執行情形：

(一)	配合107年牌照稅、房屋稅及地價稅開徵，提供臨櫃行動支付繳納地方稅，截至10月31日止，徵期內遠端以行動支付繳納牌照稅及房屋稅者有1,215份， 近端臨櫃行動支付繳納地方稅者960份，合計以行動支付繳稅者共2,175份。

(二)積極輔導納稅義務人辦理轉帳納稅，宣導免支付任何費用，應納稅款在繳納期限最後一日才由帳戶扣款，只要帳戶存款足夠，不必擔心事先被扣款吃虧及過期繳納而加徵滯納金及免除排隊繳稅之苦，至107年10月份止輔導辦理房屋稅、地價稅申辦轉帳納稅戶計210件，牌照稅38件，合計輔導納稅義務人辦理轉帳納稅248件，方便鄉親辦理稅款繳納。

(三) 107年度金門縣地方稅總預算數為5億2,930萬元，至10月底止分配數為4億5,320萬餘元，實徵數為4億7,066萬3仟餘元，較分配數超徵1,746萬3仟餘元，其中牌照稅超徵694萬1仟餘元，契稅超徵529萬2仟餘元及房屋稅超徵402萬1仟餘元，/分配預算達成率為103.85%。

(四)107年10月各項稅捐實徵數(含補收以前年度) 為2,077萬4仟餘元，屬本年度稅捐2,049萬5千餘元，徵起以前年度稅捐27萬9千餘元，退還以前年度歲入款31萬2千餘元，本月份實徵淨額為2,046萬2千餘元。

(五) 107年10月份核定各項稅目減免稅賦(退稅)及適用離島車輛免稅等案計197件(牌照稅158件、地價稅30件、土增稅3件、房屋稅3件、契稅1件、印花稅1件及娛樂稅1件)，金額計新台幣39萬2,094元整，以直撥退稅或支票雙掛號寄交受退人，落實主動退稅是稽徵機關的責任。

(六) 107年10月份受理農業用地移轉申請不課徵土地增值稅案，計金城鎮8件、金寧鄉41件、金湖鎮11件、金沙鎮24件，烈嶼鄉4件，合計五鄉鎮88件，為有效防止農業用地移轉後閒置或違規使用，逃漏土地增值稅等事宜，案配合農政單位辦理查核作業。

(七) 107年10月份受理土地增值稅申報案件快速查審即時發單，受理申報案件259件，採隨到隨辦，縮短審核流程，即時完成查徵並核發相關證明，當日辦竣馬上取件者243件，次日取件者13件(含網路申報10件)，是以98.84％以上的申辦案件均能在二個工作日辦竣取件(256件)，滿足鄉親不動產移轉台金一日生活圈需求。

(八)積極宣導政府提供多元化繳納稅款方式，並輔導納稅義務人善用非臨櫃方式繳納稅款，以加速稅款劃解，截至107年10月利用約定轉帳納稅、自動櫃員機、信用卡、電話語音轉帳、晶片金融卡、網際網路及便利商店繳稅等非臨櫃方式繳納稅款者2萬4,596件，金額為1億2,345萬6仟餘元；餘臨櫃繳納稅款者1萬9,952件，金額為3億4,512萬1仟餘元；非臨櫃及臨櫃方式繳納稅款合計4萬4,548件，金額為4億6,857萬8仟餘元。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳空招               主管：王漢文

聯絡方式：325197#201、0910-326-686