| 金門縣政府107年8月16日(星期四)第21次主管會報程序表 |
| --- |
| 項次 | 內容 | 使用時間 | 備考 |
|  |  | 時間 | 合計 |  |
| 一 | 主席致詞 | 09:30~09:35 | 60 |  |
| 二 | 上次會議決議事項執行情形報告 | 09:35~09:50 |  | 各單位 報告 |
| 三 | 業務協調事項 | 09:50~10:05 |  | 各單位 報告 |
| 四 | 副縣長、秘書長、參議指示 | 10:05~10:15 |  |  |
| 五 | 主席裁指示及結論 | 10:15~10:30 |  |  |

金門縣政府主管會報會議紀錄

時間：107年8月9日上午9時30至11時

地點：本府第一會議室                    		      會議次數：第20次

主席：副縣長                                       記錄：王秀蘭

出席：秘書長、參議、本府所屬各處主管、一、二級機關首長及金酒公司董事長、工策會總幹事(詳如簽到表)

壹、宣讀上次會議紀錄(略)：

貳、各單位工作報告(略)：

參、主席指(裁)示事項：

一、有關簡化公文副本的處理程序，請行政處研議可否修正並從公文管理系統著手，必要時請秘書長召開會議研討。(行政處)

二、水頭旅運大樓工程招標案因潛在廠商觀望，如等標期截止無人投標，請港務處仍續辦招標，如再無人投標請翁參議協助港務處研議因應方案，以期儘速完成招標。(港務處)

三、針對K-bike的租用管理系統不能使用，除協請原承包廠商進行維修外，並評估後續的處理對策，如更換系統。或請臺北市政府協助；另本案招標過程應深切檢討。(觀光處)

四、目前衛生福利部金門醫院並無固定耳鼻喉科醫師，請衛生局協調耳鼻喉科專科醫師長駐金門醫院，以服務地區患者。(衛生局)

五、各單位使用各會議室後，茶水杯具、容器等應確實清洗乾淨，並請行政處派專人加強管理維護。(各單位、行政處)

六、小三通自由行旅客增多，租用電動自行車的比率相對提高，請警察局多加宣導交通安全，避免交通事故發生。(警察局)

七、為使海漂物-保麗龍能於第二梯次儘速運回大陸，請環保局加速執行保麗龍熱熔處理。(環保局)

八、礦物細料(脫硫渣)已處理完成，請相關單位將處理的數量、車次、船次等進行統計，以備後續使用。(建設處、工務處、環保局)

九、為迅速回應外界的意見，請各單位應就其職責、工作事項內容備妥新聞稿，並與觀光處建立聯繫的窗口，俾利隨時發布新聞。(各單位、觀光處)

肆、散會。

指示內容:

一、有關簡化公文副本的處理程序，請行政處研議可否修正並從公文管理系統著手，必要時請秘書長召開會議研討。(行政處)

執行情形:

- 依行政院訂頒「文書處理手冊」第二十四條「總收文人員收到來文……如係電子交換……，應按程序收文分辦」；另依本府「分層負責」規定，本府公文書採三層決行，承辦人沒有決行權。

- 本府開發公文系統時，即承上原則進行開發，不宜有例外處理之情事；若承辦人得將公文書自行決行存查，即有相當於四層決行之權限，宜請權責單位人事處制定後，本處定當配合辦理。

- 若確為簡化電子收文副本免簽核，登記桌電子收文不登錄(即不分文)，改列印紙本交給承辦人，然後刪除電子來文(若要留存記錄則請勿刪除)，即可達成本項任務；唯此亦屬「文書處理手冊」收文分辦之變通方式，亦即為紙本公文時代的副本不簽核之舊習。

指示內容:

二、水頭旅運大樓工程招標案因潛在廠商觀望，如等標期截止無人投標，請港務處仍續辦招標，如再無人投標請翁參議協助港務處研議因應方案，以期儘速完成招標。(港務處)

執行情形:

已於107.08.13第二次上網公告，等標期至107.08.20。

指示內容:

三、針對K-bike的租用管理系統不能使用，除協請原承包廠商進行維修外，並評估後續的處理對策，如更換系統。或請臺北市政府協助；另本案招標過程應深切檢討。(觀光處)

執行情形:

有關K-bike租用管理系統無法使用部分，已有協請原系統資訊廠商儘速安排時間修復外；至於系統後續處理對策與招標過程等，則擬以另案簽辦呈核。

指示內容:

四、目前衛生福利部金門醫院並無固定耳鼻喉科醫師，請衛生局協調耳鼻喉科專科醫師長駐金門醫院，以服務地區患者。(衛生局)

執行情形:

目前是由台北榮總IDS計畫支援耳鼻喉科門診，另部立金門醫院已向衛生福利部申請耳鼻喉科專科科別之一般公費醫師來金服務，預計於108年本縣將有1名耳鼻喉科醫師返金服務。

指示內容:

五、各單位使用各會議室後，茶水杯具、容器等應確實清洗乾淨，並請行政處派專人加強管理維護。(各單位、行政處)

執行情形:

行政處：

已於各會議室茶水間張貼公告，請各使用單位於召開會議前後應確實將杯具用品清潔；另本處為營造優質會場環境，已指派專人每日加強檢查及管理維護工作。

指示內容:

六、小三通自由行旅客增多，租用電動自行車的比率相對提高，請警察局多加宣導交通安全，避免交通事故發生。(警察局)

執行情形:

- 為減少小三通自由行旅客租用電動自行車之交通事故，本局已責由所屬各分局及交通警察隊、保安警察隊不定期規劃勤務加強執法，以遏制租用電動自行車者之違規行為，維護其行車安全。

- 本局已利用各種機會加強宣導小三通自由行旅客租用電動自行車之交通安全觀念，提醒租用電動自行車使用者應注意速度限制，教導安全駕駛之觀念，以維護用路人之安全。

- 截至八月上旬，已勘（宣）導租賃業者15家、旅行社8家、電動輔助自行車及電動自行車5家，另勸導違規騎士15件。

指示內容:

七、為使海漂物-保麗龍能於第二梯次儘速運回大陸，請環保局加速執行保麗龍熱熔處理。(環保局)

執行情形:

有關海漂物-保麗龍經熱熔處理截至目前約計有30.14公噸及海漂保麗龍打包作業約計有1,370袋，本局將持續加強熱熔工作，以配合後續返運大陸事宜。

指示內容:

八、礦物細料(脫硫渣)已處理完成，請相關單位將處理的數量、車次、船次等進行統計，以備後續使用。(建設處、工務處、環保局)

執行情形:

建設處：

已依中華民國國內線貨運艙單及環保局監控運出數據，統計脫硫渣案輸出入相關數據以備查核。

工務處：

- 目前工程會之材料規範及本府契約規定均未同意脫硫渣及其再生產品礦物細料可使用於公共工程(如預拌混凝土及CLSM)，故本府前於107年1月3日通令重申地區各機關嚴禁使用，並於107年1月4日全面清查地區公共工程是否有違約使用脫硫渣及其加工產品礦物細料。

- 案經本府清查106年11月19日之後使用石在預拌混凝土廠混凝土或CLSM之地區公共工程，計有金沙鎮公所「中蘭區排攔蓄水等排水改善工程」及本縣自來水廠「導水管工程」、「太湖污水系統新增污水抽水總站及壓力管線含改善等工程」及民航局金門航空站「N滑行道道面整建工程」等四案。本府工務處分別於107年1月5日、8日及22日會同金沙鎮公所、自來水廠施工團隊就「中蘭區排攔蓄水等排水改善工程」、「導水管工程」及「太湖污水系統新增污水抽水總站及壓力管線含改善等工程」等三案之混凝土及CLSM材料取樣送驗，辦理TCLP、PH值、游離氧化鈣、氧化鎂及總鐵等試驗，另為比對及分析亦辦理礦物細料及「導水管工程」其他廠商CLSM材料取樣(對照組)，以做為研判及對照之依據。

- 案經相關試驗數據交叉比對分析試驗數據後，本縣自來水廠「導水管工程」及「太湖污水系統新增污水抽水總站及壓力管線含改善等工程」之相關CLSM，其含鐵量異常偏高及游離氧化鈣含量亦有偏高情形，核與中華民國國家標準CNS1240混凝土粒料等規定不符；另「中蘭區排攔蓄水等排水改善工程」及上開二件工程之混凝土試驗結果，研判相關使用之混凝土尚難謂有異常情形。據此，本處前已就上開試驗報告之研判結果，函請本縣自來水廠及金沙鎮公所依據契約規定辦理，同時加強控管所屬公共工程施工品質，責成監造單位確實要求廠商嚴禁使用脫硫渣及其再生加工產品，並就所屬工程CLSM不符中華民國國家標準CNS1240混凝土粒料規定部分，依契約規定檢討及究責。

- 另民航局金門航空站「N滑行道道面整建工程」雖非本府所屬工程，惟本處仍建議其辦理相關試驗，以取得客觀之試驗報告，做為研判之依據，據該站表示：「本站已會同監造單位及廠商辦理本工程CLSM材料取樣及送驗事宜，其試驗結果經判讀後符合契約規定。」

環保局：

環保局全程派員監督業者回運礦物細料，至107年7月13日所堆置之礦物細料全數回運完畢，計回運7船次，391車次，8,634公噸，亦於附近周遭巡查尚無發現有其他堆置之礦物細料。

指示內容:

九、為迅速回應外界的意見，請各單位應就其職責、工作事項內容備妥新聞稿，並與觀光處建立聯繫的窗口，俾利隨時發布新聞。(各單位、觀光處)

執行情形:

觀光處：

- 本處新聞稿專用mail信箱(kmcitymarketing@gmail.com)已成立多時，各單位如有新聞稿須請承辦電郵至指定信箱後，本處在收到信件的第一時間即轉發各媒體朋友們協助新聞刊登事宜，先予敘明。

- 另各單位新聞聯繫窗口，原則由副主管（副首長）或主管（首長）指定之人員擔任發言人，並指定一人為聯絡人，負責對外發言及新聞發布、輿情回應與聯繫工作，本處將積極與各單位聯絡人保持聯繫。