**108年基本設施補助計畫成果**

**標案編號名稱**：c007-1-2烈嶼鄉108年度產業道路暨改善工程

**說明**

1. 開工日期：108年3月29日。 (2)完工日期：108年11月20日。
2. 預算：新台幣300萬元。

**效益**

(1)15公分厚RC地坪2126平方公尺。

(2)景觀生態護岸136.3公尺。

(3)農塘淤泥清除及近運(含運棄)748.8立方公尺。

**成果照片**

|  |  |
| --- | --- |
| 15cm厚RC地坪 | 景觀生態護岸 |
| 景觀生態護岸 | 景觀生態護岸 |

**備註：一表一案，表請自行複製利用。**