金門縣議會第七屆第五次定期大會

金門縣政府行政處

業務報告

報 告 人：陳 處 長 朝 金

中華民國110年4月

目錄

◎行政處業務報告參加人員簡介 ……………………… 4

◎行政處業務報告

壹、重大施政工作執行成效： ………………………… 5

一、依據綜建方案，彙編施政計畫………………… 5

二、加強協調整合，推動地區發展………………… 6

三、落實施政管考，精進執行成效………………… 7

四、修訂法令規章，俾利業務執行………………… 9

五、審理訴願國賠，保障人民權益………………… 9

六、推動法律扶助，提供民眾諮詢…………………10

七、召開縣政會議，凝聚政策共識…………………10

八、推動服務工作，提昇服務品質…………………10

九、集中辦理採購，提升招標效率…………………11

十、辦理電子採購，網路公開閱覽…………………11

十一、首頁資訊公開，便利公眾共享………………12

十二、推動電子公文，縮短傳遞時效………………12

十三、導入智慧科技，建大數據平台………………13

十四、推動資料開放，創新便民服務………………15

十五、辦公室資訊化，提昇行政效能………………16

十六、構建雲端主機，強化資安防護………………16

貳、未來施政目標與展望： ……………………………17

參、結　語： ……………………………………………19

金門縣政府行政處業務報告參加人員簡介

| 單位 | 職稱 | 姓名 | 工作項目 | 聯絡電話 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政處 | 處長 | 陳朝金 | 綜理行政處全盤工作事宜 | 318823#62901 |  |
| 行政處 | 副處長 | 許慧婷 | 襄助處長處理全盤處務 | 318823#62902 |  |
| 行政處 | 法制科 科長 | 蔡明輝 | 訴願案件審議、國家賠償事件處理、消費爭議調解、法規審查、文書管理、印信典守等 | 318823#62961 0953803516 |  |
| 行政處 | 綜計科 科長 | 蔡湛成 | 縣綜合發展計畫及離島綜合建設實施方案之策劃與推動、年度施政之規劃與推動、離島建設基金計畫及中程施政計畫彙整與推動、業務視察業務 | 318823#62921 0920631271 |  |
| 行政處 | 研考科 科長 | 陳天平 | 施政計畫管制、重要專案管制、研究發展計畫管理、民意信箱管理、縣務會議、公文稽催管制、檔案規劃與管理等 | 318823#62911 0912980876 |  |
| 行政處 | 總務科 科長 | 王智育 | 辦理本府庶務業務（包括環境清潔綠美化、廳舍修繕、車輛維護、公關業務、各項一般事務等）、及出納業務、督導採購招標所業務推展 | 318823#62871 0911738829 |  |
| 行政處 | 資管科 科長 | 林松柏 | 縣政管理資訊系統之規劃、縣府資訊網之管理維護、資訊電腦設備之管理、資訊宣導推動協調與執行、縣府資訊政策之研擬、資通安全政策之擬定與維護 | 318823#62951 0966578890 |  |

| 採購招標所 | 所長 | 翁秝蓁 | 綜理採購招標所全盤工作事宜 | 325442 0972312779 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 採購招標所 | 第一課課長 | 余嫈嬪 | 督導所屬辦理縣政府暨所屬機關、學校及公營事業機構公告金額十分之一以上之工程、財物、勞務採購招標案 | 325443#311 |  |
| 採購招標所 | 第二課課長 | 吳東強 | 督導所屬辦理印信、文書、檔案、庶務、財產、出納及其他綜合研考業務等事項 | 325443#331 0937143700 |  |
| 採購招標所 | 會計主任 | 吳定宏 | 依法掌理歲計、會計及兼辦統計事項 | 325443#351 0910327666 |  |

金門縣政府行政處業務報告

─資料時間：109年10月至110年3月─

議長、副議長、各位議員女士、先生大家好：

欣逢 貴會召開第七屆第五次定期大會，朝金非常榮幸偕同本處業管機關及各科向 貴會提出業務報告。首先對各位議員女士、先生過去對本處業務的支持及指導，致上誠摯謝意。行政處為幕僚單位，其業務範圍包含縣綜合發展計畫的策訂與推動、施政計畫擬訂彙整與管考、縣政資訊的規劃與管理、各項法律業務的推動與協助、文書業務的管理、總務庶務的管理等業務。本處就主管業務除積極制定完善、簡便之工作流程外，並秉持主動積極態度，精益求精精神，周延完善規章，提供業務單位最佳後勤服務。同時肩負行政效能提升、治理量能精進之責。讓本府團隊全力衝刺縣政，藉縣政建設升級，完善縣民生活環境，茲就本處所屬計畫、研考、法制、總務與資訊管理等業務半年來工作概況及今後努力方向，擇要報告如下：

壹、重大施政工作執行成效：

一、依據綜建方案，彙編施政計畫

(一)本縣第五期(108-111年) 離島綜合建設實施方案經行政院於 108年3月25日核定，其中離島建設基金補助計畫計11案，計畫經費計新台幣11億5,070萬餘元。108年及109年各辦理1次滾動檢討，計通過「入侵紅火蟻防治」等4項修正計畫及「新湖漁港改善工程」等15項新興計畫，離島建設基金補助經費新增1億9仟萬餘元。

(二)依循離島建設條例第5條規定及國家發展委員會作業程序，啟動本縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案規劃前置作業。業洽請各單位先行研擬該4年期間之施政方向及計畫，作為後續規劃綜建方案之參據。

(三)辦理本府109年度施政績效報告評核作業，經評核小組書面審查、會議評核及實地複評等作業，完成評核程序，並將相關書面文件公開於本府全球資訊網。

(四)於110年3月分別召開2場次「推動110年度有感施政初步研商會議」，各單位依「創新項目、服務及業務」、「既有項目改善及精進」、「既有有感施政的行銷宣傳」等3大方向研提有感施政項目，經彙整計73項。後續將請各單位積極辦理，並適時發佈訊息，讓民眾了解各項計畫執行情形。

二、加強協調整合，推動地區發展

(一)於109年10月31日辦理「金門縣政發展論壇(教育主題)」，由本府教育處邀請林次長騰蛟等20位專家、學者與會，針對「因應12年國教新課綱，研商金門學力提升策略」等5項主題諮詢專家意見，作為本縣推動教育施政之參考。

(二)109年11月1日邀請本縣旅臺擔任公職之鄉賢出席縣政請益座談，計約50餘位鄉賢出席。除於會中請益縣政發展相關議題外，亦商請鄉賢擔任本府與中央部會之橋梁，以爭取更多政策及資源。

(三)109年12月19日辦理縣政顧問請益座談(台灣區)，計有張前縣長人俊等90餘位顧問出席。為利聚焦，本次會議採分組方式辦理，分由觀光、產業、教育文化及衛環社福等4組充分討論形成共識。各項建言已分送各業管單位作為施政參採。

(四)於109年10月至12月分別與花蓮縣政府及桃園市政府召開3場次交流座談，洽談兩縣(市)間之文化、觀光、產業、環保及鄉親服務等14項合作議案，針對共識項目適時追蹤執行情形，以落實交流合作目的。

三、落實施政管考，精進執行成效

(一)第7屆縣長政見計分「廉能政府篇-施政透明‧提升效率」、「教育文化篇-傳統現代‧共生發展」、「幸福照護篇-長幼關懷‧幸福照護」、「衛生醫療篇-在地就醫‧彈性分級」、「環保永續篇-永續金門‧世代正義」、「土地安居篇-住得開心‧居得安心」、「觀光啟航篇-深度觀光‧揚帆啟航」、「交通建設篇-港建升級‧繁榮經建」、「產經勞動篇-產業發展‧勞資雙贏」、「金酒行銷篇-行銷金酒‧金門更好」、「警政消防篇-犯罪防治‧改善交通」等11項施政願景及34項重點施政指標項目，納入年度施政計畫，並定期召會滾動檢討，相關執行成果業已公開於本府全球資訊網/機關介紹/縣長專區/縣長政見(https://www.kinmen.gov.tw/cp.aspx?n=2ACC722DE07783D9)。

(二)為加強計畫執行，避免延宕，每月彙整5,000萬元以上重大施政計畫列管案件執行情形，督促主辦單位加強管控及積極執行，冀達成施政既定目標。110年施政計畫選項列管共38件(均屬以前年度未結繼續列管項目)，總預算數約77億8,948萬餘元。截至110年3月止辦理情形如下：

1. 列管計畫38件中，進度嚴重落後(落後進度達6.5%以上)，計10件，落後比率為26.31%，計「金門縣水資源回收中心廠站設備延壽及節能工程」、「金門縣環島北路一段(金門大學路口至頂林路口)道路拓寬暨排水改善工程」、「金門縣金鑽進士路網」、「金城鎮金水里(水頭、謝厝)污水下水道及用戶接管工程」、「烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程」、「金門縣衛生局辦公行政大樓新建工程」、「金城廠小麥及高粱筒倉新建工程」、「開瑄國小校舍及戶外運動場新建工程」、「水頭港區S2及S3浮動碼頭增建工程」及「金寧廠紅磚窖池發酵大樓工程–機電標」等10件；按單位別，分別為教育處1件、工務處4件、衛生局1件、港務處1件、自來水廠1件及金酒公司2件。

2. 落後計畫除每月彙整列管案件執行情形，督促主辦單位加強管控及積極執行外，並按季定期召開檢討會議，計召開3次檢討會，以加速計畫期程，達成施政既定目標。

(三) 110年度基本設施補助計畫列管48案，核定經費6億1,708萬餘元，除依國家發展委員會相關管考規定辦理外，每季並配合施政計畫列管案件召開執行檢討會。

(四)定期召開「重大政策暨計畫列管會議」，計列管「共融式公園專案」等9項專案，包含「金門大橋建設計畫」等21項計畫。108年至110年第1季，已召開12場次列管會議，協助本府重大政策及計畫如期如質推動。

(五)定期召開「重大專案列管會議」，計列管「老幼公托」等17項專案，包含「烈嶼托育資源中心新建工程」等38項計畫。由副縣長及秘書長分案督管，按月召開執行情形檢討會議。截至110年第1季，已召開25場次會議，協助各項計畫順利推動。

四、修訂法令規章，俾利業務執行

(一)為應地區實際狀況需要，制（訂）定自治法規，109年10月至110年3月計訂定「金門縣舉發違反消防法案件獎勵辦法」2種、修正「金門縣醫療照護發展基金收支保管及運用辦法」等4種自治法規。(另制定金門縣食品衛生安全管理自治條例草案經議會議決通過，函報衛生福利部不予核定，目前提起訴願)，另訂定「金門縣政府暨所屬機關學校辦理公共工程涉及軍事設施處理原則」，修正「金門縣工業區縣有地租賃作業規定」等45種行政規則。

(二)本府法規審查小組自109年10月至110年3月計召開會議3次，審查各單位擬訂（修）「金門縣土地地籍整理自治條例」等各項自治法規計14案次，除提案內容未盡週延，退回提案單位再研議外，均依規定程序公（發）布或進行法制作業程序中。

五、審理訴願國賠，保障人民權益

(一) 109年10月至110年3月，因不服本府所屬各機關、鄉（鎮）公所之行政處分或怠為處分，向本府提起訴願者計10件，均依法審議中；另經審議決定者計6件，不受理1件，駁回5件。

(二)109年年10月至110年3月，受理國家賠償請求案件計1件，刻正辦理本府國家賠償審議委員會審議；另收受法院有關國家賠償請求權行使案件1件，求償金額新臺幣13萬元及利息。

(三)109年10月至110年3月，辦理消費爭議調解事件共1件，調解成立，並經法院核定。

六、推動法律扶助，提供民眾諮詢

(一)延聘執業律師提供縣民法律免費諮詢服務，自109年10月至110年3月已辦理12場次、提供109人次之服務，平均每次提供8-10人次之諮詢服務。諮詢案件類型以一般常見之繼承、傷害及婚姻居多。

(二)積極協調法律扶助基金會安排具大陸法律知識之律師另辦理大陸法律諮詢，如民眾於預約時註明相關涉陸案件時，均安排具是類專長之律師為民眾解決問題疑難。

七、召開縣政會議，凝聚政策共識

(一) 109年10月至110年3月計召開6次縣務會議，計審議制定(修正)「金門縣食品安全衛生管理自治條例」草案等60案，會議除工作報告及檢討外，對案件送審前請提案單位邀請相關單位及專業人士召開專案詳加審查討論，再依法定程序辦理送審，對決議事項及指裁示加強管控。法規決議案均依地方制度法規定，函請貴會審議或由本府辦理發布。

(二)為有效達成溝通與協調及推動縣政，召開擴大暨鄉鎮業務協調會報、主管會報及縣政裁示管考會議，109年10月至110年3月止共召開15次，指裁示事項共計71案，完成並解除列管50案，佔70.42%，需以較長時間規劃賡續辦理列管計21案。

八、推動服務工作，提昇服務品質

落實追蹤人民陳情案件之管制，設置專人管理「縣長電子信箱」、行政院「院長電子信箱」、「總統信箱」，並依投書內容分發業務權責單位研處，上網填報回覆陳情人；109年10月至110年4月計255件，已結案249件，佔97.65%，未結案6件。

九、集中辦理採購，提升招標效率

辦理縣政府暨所屬各機關、學校及公營事業機構公告金額十分之一（即新臺幣十萬元）以上之工程、財物、勞務採購招標案件，執行成效自109年10月1日起至110年3月31止，總共受理機關委辦招標案件計397件(工程76件、財物160件、勞務161件)：

(一)開標案件計368件，其中決標案計282件，取消招標計17件，流廢標待辦案件計25件，保留計44件。

(二)尚在等標期間，未辦理開標、決標之案件計29件，總計辦理招標次數計835次。

(三)已決標案件之預算總額新臺幣14億9,004萬0,907元，決標總額新臺幣12億9,372萬2,104元，撙節預算新臺幣1億9,631萬8,803元，平均標比（決標價／底價）分別為工程92％、財物96％、勞務93％。

(四)人工發售招標文件共144份，收入計新臺幣4萬4,400元；電子領標數共1,717份，收入計新臺幣17萬1,700元，總收入計新臺幣21萬6,100元。

十、辦理電子採購，網路公開閱覽

為使招標作業程序更快速簡便，爰配合主管機關推行政府採購電子化作業政策，提供廠商電子領投標，109年10月1日至110年3月31日止，電子領標執行率為100％；電子投標執行率為77％；網路公開閱覽執行率為100％，期達成簡化作業流程，提高作業效率。

十一、首頁資訊公開，便利公眾共享

為落實本府政府各項資訊公開，於本府網站首頁建立「政府資訊公開」節點，增設至今項目包含各單位政府資訊公開、重大施政藍圖、主管法規系統查詢、施政計畫、施政報告、各局處業務報告、議會專案報告、業務統計、對民間補(捐)助經費明細表、對議員所提地方建設建議事項處理明細表、委託研究報告、預算及決算書、訴願決定及請願處理結果、工程與採購、公職人員利益衝突迴避法專區、公報、各單位施政報告、大事紀專區、大數據平台、光榮城市等19項，給予民眾「知」的權利保障，提供民眾友善查找介面，並要求各業管機關應依「政府資訊公開法」主動公開資訊上網供民眾線上查詢。

十二、推動電子公文，縮短傳遞時效

(一)配合全國政府機關進行公文電子交換作業，提高公文電子化交換比例，並完成本府公文線上簽核系統之上線應用及會議無紙化的積極推展，大幅減少紙張用量，並能有效縮短公文傳遞時效，達到資料共享及效率提高之目的。

(二)提昇公文處理效率，本府公文管理系統自109年10月起至110年3月止，收文件數計8萬1,452件(其中紙本1萬8,907件；電子公文6萬2,545件)，公文發文件數計3萬327件，公文書案件歸檔5萬6,237件。

(三)為提升行政效率，進行本府紙本檔案影像數位化第三期(109-110年度)勞務委託服務作業，已完成第1階段計90萬頁數位化掃描作業。

十三、導入智慧科技，建大數據平台

  - 持續協助各局處施政計畫導入智慧應用

- 本縣養護工程所於109年8月以「縣政的服務我來牽成，城里的夜光我來照亮」之主題，提案參加「2021智慧城市創新應用獎」活動，並為離島唯一獲得智慧政府優勝獎項之單位；本縣於110年3月23日由陳秘書長朝金率領行政處與養工所吳所長志偉等相關人員，代表本府接受總統頒獎及參展，藉此展覽增廣視野，也讓民眾了解如何更有效率的管理道路，以及提供更多的路燈串聯服務。

- 協助社會處依楊縣長之「實現幸福照護，完善社福體系」的施政願景，刻正籌劃向經濟部工業局提案爭取智慧城鄉生活應用補助計畫，推動防走失協尋專案；透過科技輔助服務應用在高風險族群，降低走失風險，規劃建置妥善的智慧社會照護網，以有效掌握高風險族群的安全，並減少走失事件，提供友善的生活環境。

- 辦理縣民卡卡片管理系統維運及受理申請發卡作業，並就三大面向應用持續推動：

- 卡片發放：統計自106年9月15日起至110年3月31日止，合計發卡12萬896張，其中一般卡7萬9,090張、敬老愛心卡2萬2,787張、學生卡1萬8,380張、行動一般卡639張。

2.電子錢包：本縣車船交通、商家小額消費、本府暨所屬及中央駐金機關等公部門規費繳納。

3.身分辨識：本縣文化局圖書館、各鄉鎮圖書館、金門大學圖書館等圖書借閱；各類活動及會議簽到應用結合推動。

4.跨局處橫向協作：

(1)協助教育處優化新生學生卡製發流程，依據過往各年度新生縣民卡學生證製發情形，與教育處、車船處及各級學校跨局處合作，共同檢討改善製發流程，並於109年度試辦由金門高中自行印製。

(2)因應新冠肺炎疫情，推動縣民卡應用結合本府訪客實名制登記作業，當民眾洽公時可透過縣民卡進行刷卡識別，取代傳統紙筆紀錄，加快作業流程。

(三) 推動「金門縣大數據平台」

1.以跨局處資料「橫向整合」與「決策輔助」為推動目標，分析各單位不同時間、來源與性質等業務推動累積的資料，運用系統化及視覺化形式將資料關聯、運算與呈現，提供各局處施政或決策所需相關資訊。

2.因應同仁對於大數據推動所需之資料蒐集、整備、分析與應用等相關概念的建立，特規劃二階段推動方針，第一期以輔導業務局處了解平台運作及大數據整體概念為目標，透過7個已完成整備的局處先行導入，提供內部先行閱覽，逐步深化與建立同仁大數據的應用概念；並已於108年完成3大主題、7個局處及13項業務分析。

3.第二期專案則進行更緊密合作，廣納各類業務資料擴充平台資料多元性，並依據各局處需求進行分析，提供更豐富與透明的資訊，並建立對外網站提供民眾閱覽；全案業於109年度完成，共計新增與擴充10項分析應用，內容如下：

(1)民政處：金門縣人口分析擴充。

(2)社會處：新住民人口趨勢及現況分析。

(3)教育處：中小學教師結構分析。

(4)警察局：刑案與交通事故分析擴充。

(5)衛生局：補助自費健檢分析、醫療轉診後送分析及縣民十大死因分析。

(6)港務處：小三通旅客分析、料羅港貨船進出港分析、金門港貨物噸位分析。

十四、推動資料開放，創新便民服務

- 建立便民服務整合系統，規劃本府24小時服務不中斷創新為民服務網路Ｅ櫃檯整合平台。計本府18個局處暨所屬機關，及五個鄉鎮公所等單位，提供表單集中、線上申請、多元通知查詢等服務，共提供84項線上申請項目及492項表單供下載，截至110年3月止，表單下載總累計34萬多次，會員人數為1,361人。

- 配合國家發展委員會持續推動開放資料（Open Data）政策，整合各機關開放資料於同一平台系統，截至110年3月止，共計提供223項資料集，並提供便於利用之結構化開放格式(csv、xml、json)及開放程式介面(Open API)，供企業或民眾應用整合。

- 依貴會決議，辦理本府及所屬機關常設性委員會(含小組、管理會、諮詢會、審議會等類似名稱)會議紀錄資訊公開，應公開之會議紀錄請各主管機關(單位)應於作成後1個月內上傳至各機關(單位)之政府資訊公開專區；108年1月1日起迄109年12月之各項應公開會議紀錄，由各機關於110年2月底前逐次公開。

十五、辦公室資訊化，提昇行政效能

- 配合全國政府機關學校推動「公文線上簽核系統」，全縣計有74機關學校使用，有效提昇公文決策速度，為維持各機關學校正常運作，109年10月起至110年3月止，協助各機關同仁排除操作性問題計3,524件。

- 配合行政院節能減紙政策，使用「跨平台無紙化會議管理系統」，本系統以電子會議文件線上瀏覽取代傳統紙本人工傳遞，減少人工作業時間，提高資訊傳達即時性。加速會議進行，在時間成本上做更有效率的掌控。自109年10月至110年3月，計召開63場次無紙化會議，透過系統轉製頁面達34萬4,065頁，大幅降低紙張影印及使用量，以及資料裝訂費用、影印機用電量，落實環保減碳政策。本系統以行動會議結合即時交辦，有效提升會議決議執行力，縮減會議資料處理時間、提昇行政效率。

十六、構建雲端主機，強化資安防護

(一)強化虛擬化雲端公文線上簽核系統，整合管理現有儲存設備以及新購儲存設備，建構具有即時資料鏡射備援功能的高可用性資料儲存系統，使不同儲存設備的效能容量與成本達到合理化的效果，提供公文電子交換主機3台，資料庫、檔案上傳、公文文書編輯、測試主機等共計11台虛擬伺服主機。

(二)加強機房設施，以6台實體機器建構「虛擬化雲端資料中心」，提供共構環境供本府暨所屬機關申請使用，至110年3月止，共運行231台虛擬機器及範本，包括本府全球資訊網、行政網、觀光網、財管系統、縣民卡主機等、對於節能減碳、降低空間使用量、減少成本與強化管理維護上，都有相當大的成效。

(三)為配合行政院自108年1月1日起開始施行之資通安全管理法及其六大子法，本府持續推動辦理ISO27001資安認證，為維持ISO/IEC27001:2013證書之有效性，109年12月辦理ISO27001證書之複審驗證，並順利通過SGS驗證，持續維持本府資安制度認證的有效性，強化本府更完善的資安制度及提高整體防護能量。另為配合資安法規定，本府預定於今(110)年4月持續辦理惡意電子郵件社交工程演練及通報演練，以提升同仁資安意識及降低電子郵件社交工程攻擊風險，並強化同仁通報應變能力。

(四)持續維運網路LOG管理分析系統，以圖表方式呈現協助網管人員加速查找網路問題癥結點及異常情形之事前告警通報，並且記錄事件軌跡以利日後查證。

貳、未來施政目標與展望：

一、辦理施政計畫先期作業審查、施政計畫編撰、施政計畫績效報告及離島建設基金補助計畫作業，落實年度施政計畫推動。

二、依循本縣第五期離島綜合建設實施方案，引領本縣施政發展方向，並因應時空環境變遷，適時辦理滾動檢討。

三、賡續辦理紙本公文檔案數位化作業，提升政府知識管理效能，便捷檔案資訊開放應用，推動文書檔案管理革新，簡化標準作業。

四、辦理各項會議決議案件及民意信箱案件追蹤管制事宜，強化機關協調，提升施政績效。

五、彙整重大施政成果，透過各式管道向鄉親說明，讓鄉親了解縣府施政成效。

六、加強施政計畫選項列管暨特定案件之執行進度管制，落實工作執行進度管理，逐步達成施政績效，促進地區整體建設發展，強化管制案件考核機制，落實施政計畫執行成果管制與考核作業，發揮預警稽催功能，有效提升施政效能。

七、加強法規審查功能，研訂（修）合法妥適之各項自治法規，依法審理訴願、國家賠償及消費爭議調解案件，以維縣民權益。

八、辦理免費法律諮詢，提供縣民法律扶助；另為擴大服務範圍，開辦縣民涉陸法律諮詢之服務。

九、拜會中央及立委協助事項之提案蒐集及列管，協調爭取中央政策支持。

十、召開縣務會議、縣政顧問座談會等會議，建置溝通平台，謀劃建設發展願景。

十一、持續推動縣民卡，秉持讓民眾「方便使用、樂於使用、有尊榮感」的理念，發行「金門縣民卡」，並推動多項公共服務的應用，藉以增進生活的便利性，及招攬優惠商家提供優惠方案，促進民間產業、商業活動發展；並搭配縣民卡活動管理系統進行活動參與數據蒐集與分析，有效掌握活動辦理情形，作為未來施政參考。

十二、持續協助各局處推動業務智慧運用，輔導各局處施政計畫導入智慧應用溝通平台，建構聰明智慧的島嶼。

十三、運用主機虛擬化技術，提供本府暨所屬機關更大主機服務空間，減少主機房電力負載，落實節能減碳政策，並建立互為備份及異地備援架構，達成政府快速災後回復與持續營運目標。

十四、持續推動開放政府（Open Government）之資料公開政策，建立各機關資源整合平台系統，供機關或民眾運用整合並可進一步發展APP便民服務。

十五、維持本府暨所屬行政機關VPN網路正常運作，建立防毒、防駭、入侵偵測防禦、網站過濾、垃圾及病毒郵件過濾機制，提供員工安全的資訊網路環境。

十六、持續維持ISO 27001資安驗證有效性，另除定期辦理資訊安全講習，配合108年1月1日「資通安全管理法」實施，執行防範惡意電子郵件社交工程演練及應變通報演練，並定期辦理資安所屬機關之資安維護計畫實施情形稽核作業，以有效落實資訊安全，建立完善之辦公安全環境，俾符合資安法令相關規範。

參、結　語：

縣政建設係以民眾需求為目標，本處雖為各處局之輔助單位，但身為縣政團隊的成員，我們將善盡幕僚單位的職責，全力協助業務單位落實縣政建設，滿足縣民的期待與需求，贏得縣民的信賴與支持，共同開創縣政建設、縣民福祉的新高峰，讓金門縣成為優質、永續、有活力的宜居幸福城市。至祈 貴會時賜教言，以匡不逮。並祝

議員女士、先生

健康愉快 萬事如意

附件一、本府重大政策暨計畫列管彙整表(資料更新時間：110年3月10日)

| 項次 | 政策/專案 | 案號 | 工作項目 | 辦理情形 | 預計進度% | 總預算 (億元) | 業管單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 實際進度% |  |  |  |
| 一 | 金門大橋 | 1 | 金門大橋建設計畫 | 工程辦理中 | 94.60% | 91.66 | 工務處 |  |
|  |  |  |  |  | 96.52% |  |  |  |
| 二 | 停車場專案 | 2 | 金城國中停車場 | 規劃設計 | 60% | 6.9 | 觀光處 |  |
|  |  |  |  |  | 60% |  |  |  |
|  |  | 3 | 中正國小停車場 | 規劃設計 | 20% | 6.3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |
|  |  | 4 | 金沙國小停車場 | 規劃設計 | 50% | 6.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |
|  |  | 5 | 金湖立體停車場 | 先期規劃招標 | 90% | 3.3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |
| 三 | 城鎮之心 | 6 | 金門後浦魅力營造計畫 | 工程辦理中 | 72.69% | 3.75 | 建設處 |  |
|  |  |  |  |  | 72.717% |  |  |  |
| 四 | 港埠建設 | 7 | 水頭港大型旅客服務中心工程 | 重新發包 | 0.0054% | 28.08 | 港務處 |  |
|  |  |  |  |  | 0.0488% |  |  |  |
|  |  | 8 | S2、S3碼頭 | 工程辦理中 | 100% | 4.16 |  |  |
|  |  |  |  |  | 93.69% |  |  |  |
|  |  | 9 | 1-1號計畫道路建設計畫 | 工程辦理中 | 77.77% | 1.13 | 工務處 |  |
|  |  |  |  |  | 71.15% |  |  |  |
| 五 | 產業發展 | 10 | 金門縣產遊博覽園區計畫 | 工程辦理中 | 17.49% | 2.92 | 建設處 |  |
|  |  |  |  |  | 36.30% |  |  |  |
| 六 | 教育提升 | 11 | 開瑄國小校舍及運動場新建工程 | 工程辦理中 | 48.72% | 3.10 | 教育處 |  |
|  |  |  |  |  | 33.73% |  |  |  |
|  |  | 12 | 古寧國小活動中心拆除重建工程 | 規劃設計 | 20% | 0.95 |  |  |
|  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |
|  |  | 13 | 金沙國中東棟大樓拆除重建工程 | 簽辦工程執行需求計畫書 | 0% | 1.02 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |
|  |  | 14 | 湖埔國小新建幼兒園教學大樓 | 工程辦理中 | 77.01% | 0.76 |  |  |
|  |  |  |  |  | 61.12% |  |  |  |
|  |  | 15 | 烈嶼國民中學標準運動場新建工程 | 工程辦理中 | 100% | 1.70 |  |  |
|  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 七 | 親子專案 | 16 | 建置鄉鎮親子館 | 金湖、烈嶼托育中心-工程辦理中；金城、金湖社福館-空間規劃 | 34% | 0.32 | 社會處 |  |
|  |  |  |  |  | 28% |  |  |  |
|  |  | 17 | 中心圖書館及美術館先期規劃案 | 先期規劃 | 6% | 5.8 | 教育處 文化局 |  |
|  |  |  |  |  | 1% |  |  |  |
| 八 | 共融式公園 | 18 | 莒光湖共融式公園 | 工程辦理中 | 98% | 0.19 | 養工所 |  |
|  |  |  |  |  | 98% |  |  |  |
|  |  | 19 | 金沙國小共融式公園 | 前置作業 | 0% | - | 養工所 |  |
|  |  | 20 | 習山湖共融式公園 | 前置作業 | 0% | - | 工務處 |  |
| 九 | 山外溪整治 | 21 | 山外溪整治工程 | 先期規劃 | 0% | 0.019 | 工務處 建設處 |  |