○○市政府

自償性債務舉借及償還計畫案

--體育館及附屬商業設施興建計畫

中華民國103年3月

一、計畫內容

(本範例係○○市政府興建體育館及附屬商業設施興建案，3成為自有資金，7成以發行公債及銀行借款支應)

(一)計畫名稱：○○市政府體育館及附屬商業設施興建案

(二)計畫總經費：7,650,668千元

(三)舉債總金額 自償性：1,055,486千元 非自償性：0元

(四)計畫摘要 目的：興建○○市第一座符合國際標準之綜合性運動場館-「體育主場館」。另為帶動當地民眾運動風氣及商業活動另設置「運動休閒館」以及增設附屬商業設施，期能同時達到運動、休閒娛樂一次購足並活絡當地商業活動之效果。 簡述內容： 體育場之興建，為貫徹推行全民運動最直接之方式。本案「體育主場館」，提供一處可供武術、舞蹈等競技表演及籃球、排球、羽球等運動比賽，及各類工商展售及藝文活動之場館。有助於提昇相關運動之技術水準，進而獲得舉辦國際賽事的契機。 「運動休閒館」提供居民一處可從事運動健身的休閒去處。預期可提升鄰近地區民眾運動風氣，增加運動頻率、意願，另增設「附屬商業設施」，一方面能增加營業收益，期能順利回收投資，另一方面期能發揮帶動鄰近地區運動休閒產業發展等效益。

(五)預期效益 經濟效益 體育場館主場館提供大型演唱會、園遊會、商業展覽、招商場所。體育場館主場館使用期間20年，場地租金收入、民眾使用收益、會議展覽活動收入、廣告收入，預期可帶來營收785,498千元。第1年營收30,750千元，之後每年以2.5%之成長率(預估通膨率)估算。 運動休閒館可提供市民休閒運動場所，提升運動風氣，提高運動人口比例。運動休閒館使用期間20年，販賣部租金、運動休閒館會員及各項運動場地，預期可帶來營收972,485千元。第1年營收38,070千元，之後每年以2.5%之成長率(預估通膨率)估算。 附屬商業設施帶動鄰近地區運動休閒產業發展及其他商業活動發展。商業空間租金收入4,138,337千元，第1年預估商業空間租金收入為162,004千元。之後每年以2.5%之成長率估算。 停車空間收入384,028千元，第1年預估停車空間收入為162,004千元。停車空間收入之後每年以2.5%之成長率估算。 非經濟效益 累積國際賽會經驗，增加爭辦國際運動賽事，甚至奧運籌碼，俾利臺灣參與國際事務，增加臺灣的國際能見度。 其他衍生效益：減少健保費用、降低青少年犯罪率等。

| (六)執行進度 |
| --- |
| 執行階段 | 開始日期 | 完成日期 | 執行單位 |
| (一)規劃、設計 | 105.01.01 | 105.6.30 | ○○市政府 |
| (二)設計 | 105.01.01 | 105.6.30 | ○○市政府 |
| (三)實施 | 105.07.01 | 107.12.31 | ○○市政府 |

(七)財源籌措

1.資金來源：○○市政府30%自有資金，70%以發行公債及銀行借款的方式籌措。105年依工程進度所需款項，舉借公債，到期後。於115年借款舉新還舊。106年、107年分別依工程進度所需款項，向銀行借款。108年營運第一年，向銀行借款以支應營運所需費用。

單位：千元

|  | 自有資金 | 營業收入 | 中央公務預算/特別預算 | 地方公務預算/特別預算 | 銀行借款 | 發行乙類公債 | 其他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105年度 | 132,263 |  |  |  |  | 308,615 |  | 440,878 |
| 106年度 | 176,351 |  |  |  | 411,486 |  |  | 587,837 |
| 107年度 | 132,263 |  |  |  | 308,615 |  |  | 440,878 |
| 108年度 |  | 196,686 |  |  | 26,770 |  |  | 223,456 |
| 109年度 |  | 214,203 |  |  |  |  |  | 214,203 |
| 110年度 |  | 232,474 |  |  |  |  |  | 232,474 |
| 111年度 |  | 251,524 |  |  |  |  |  | 251,524 |
| 112年度 |  | 271,381 |  |  |  |  |  | 271,381 |
| 113年度 |  | 278,165 |  |  |  |  |  | 278,165 |
| 114年度 |  | 285,119 |  |  |  |  |  | 285,119 |
| 115年度 |  | 292,247 |  |  |  |  |  | 292,247 |
| 116年度 |  | 299,554 |  |  |  |  |  | 299,554 |
| 117年度 |  | 307,042 |  |  |  |  |  | 307,042 |
| 118年度 |  | 314,719 |  |  |  |  |  | 314,719 |
| 119年度 |  | 322,586 |  |  |  |  |  | 322,586 |
| 120年度 |  | 330,651 |  |  |  |  |  | 330,651 |
| 121年度 |  | 338,917 |  |  |  |  |  | 338,917 |
| 122年度 |  | 347,390 |  |  |  |  |  | 347,390 |
| 123年度 |  | 356,075 |  |  |  |  |  | 356,075 |
| 124年度 |  | 364,977 |  |  |  |  |  | 364,977 |
| 125年度 |  | 374,101 |  |  |  |  |  | 374,101 |
| 126年度 |  | 383,454 |  |  |  |  |  | 383,454 |
| 127年度 |  | 393,040 |  |  |  |  |  | 393,040 |

2.經費使用：105、106、107年為建造費用，108年以後為營運支出。

單位：千元

|  | 營運支出 | 體育館-工程及內部設備 | 運動休閒館 | 附屬商業設施 | 公共設施 -環境工程 | 公共設施 -道路工程 | 停車場 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105年度 |  | 69,300 | 40,080 | 162,288 | 11,697 | 913 | 156,600 | 440,878 |
| 106年度 |  | 92,400 | 53,440 | 216,384 | 15,596 | 1,217 | 208,800 | 587,837 |
| 107年度 |  | 69,300 | 40,080 | 162,288 | 11,697 | 913 | 156,600 | 440,878 |
| 108年度 | 53,540 |  |  |  |  |  |  | 53,540 |
| 109年度 | 65,060 |  |  |  |  |  |  | 65,060 |
| 110年度 | 90,198 |  |  |  |  |  |  | 90,198 |
| 111年度 | 94,013 |  |  |  |  |  |  | 94,013 |
| 112年度 | 98,002 |  |  |  |  |  |  | 98,002 |
| 113年度 | 118,694 |  |  |  |  |  |  | 118,694 |
| 114年度 | 119,595 |  |  |  |  |  |  | 119,595 |
| 115年度 | 120,545 |  |  |  |  |  |  | 120,545 |
| 116年度 | 121,548 |  |  |  |  |  |  | 121,548 |
| 117年度 | 122,602 |  |  |  |  |  |  | 122,602 |
| 118年度 | 123,711 |  |  |  |  |  |  | 123,711 |
| 119年度 | 124,875 |  |  |  |  |  |  | 124,875 |
| 120年度 | 126,095 |  |  |  |  |  |  | 126,095 |
| 121年度 | 127,374 |  |  |  |  |  |  | 127,374 |
| 122年度 | 128,712 |  |  |  |  |  |  | 128,712 |
| 123年度 | 130,111 |  |  |  |  |  |  | 130,111 |
| 124年度 | 131,573 |  |  |  |  |  |  | 131,573 |
| 125年度 | 133,099 |  |  |  |  |  |  | 133,099 |
| 126年度 | 134,690 |  |  |  |  |  |  | 134,690 |
| 127年度 | 136,349 |  |  |  |  |  |  | 136,349 |

(八)計畫自償率說明：

1.基本假設及參數

(1)基期：期數0

(2)折現率=融資比例*融資利率+自有資金比例*自有資金報酬率

(3)折現率=1.3880%(70.54%*1.6335%+29.46%*0.8%)

(4)現值因子=    1

(1+1.3880%)期數

2.現金流量分析                              單位：千元

| 期數 | 建造成本(A) | 淨現金流量【息前及折舊攤提前】(B) | 現值因子(C) | 現值(1) (A)*(C) | 現值(2) (B)*(C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | -440,878 -587,837 -440,878 | 0 0 0 143,146 149,144 142,276 157,511 173,378 159,491 165,525 171,702 178,006 184,440 191,008 197,712 204,556 211,543 218,678 225,964 223,404 241,002 248,763 256,691 | 1 0.9863 0.9728 0.9595 0.9464 0.9334 0.9206 0.9080 0.8956 0.8833 0.8712 0.8593 0.8475 0.8359 0.8245 0.8132 0.8021 0.7911 0.7803 0.7696 0.7590 0.7487 0.7384 | 440,878 579,784 428,886 1,449,548 | 0 0 0 137,349 141,150 132,800 145,005 157,427 142,840 146,208 149,587 152,961 156,313 159,664 163,014 166,345 169,679 172,996 176,320 171,932 182,921 186,249 189,541 3,200,301 |

(三)計算公式

自償率= 淨現金流量現值（息前及折舊攤提前）

興建成本現值

= 3,200,301

1,449,548

=220.78%

○○市政府之自償率為220.78%，其自償能力大於100%，表示該基金具備完全自償能力。

二、償債規劃

(一)自償性債務償債財源規劃表                    單位：千元

| 償債財源項目 | 收入期程 | 金額 | 償債財源可行性評估說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 體育主場館收入小計 | 108.1.1~127.12.31 | 785,498 |  |
| 場地租金收入 | 108.1.1~127.12.31 | 172,426 | 大型比賽表演之場地租金收入每的租用價格150千元，預計出租45日。第1年預估場地租金收入為6,750千元。之後每年以2.5%之成長率估算。 |
| 民眾使用收益 | 108.1.1~127.12.31 | 45,980 | 場地使用費，每日出租以12千元計，預計出租150日。第1年預估民眾使用收益為1,800千元。之後每年以2.5%之成長率估算。 |
| 會議展覽活動收入 | 108.1.1~127.12.31 | 429,150 | 每次出租價格1,400千元，預計出租12次。第1年預估會議展覽活動收入為16,800千元。之後每年以2.5%之成長率估算。 |
| 廣告收入 | 108.1.1~127.12.31 | 137,941 | 廣告板出租價格每月450千元，1年12個月,第1年預估廣告收入為5,400千元。之後每年以2.5%之成長率估算。 |
| 商業空間租金收入 | 108.1.1~127.12.31 | 4,138,337 | 第1年預估商業空間租金收入為162,004千元。之後每年以2.5%之成長率估算。1,690元/坪*8,182坪*12月=162,004。 |
| 運動休閒館收入小計 | 108.1.1~127.12.31 | 972,485 |  |
| 販賣部租金收入 | 108.1.1~127.12.31 | 73,569 | 販賣部面租200坪，每坪月租金1,200元，1年12個月,第1年預估販賣部租金收為2,880千元。之後每年以2.5%之成長率估算。 |
| 運動休閒館會員收入 | 108.1.1~127.12.31 | 275,882 | 販賣部面租200坪，每坪月租金1,200元，1年12個月,第1年預估販賣部租金收為2,880千元。之後每年以2.5%之成長率估算。 |
| 體適能中心 | 108.1.1~127.12.31 | 32,186 | 第1年預估體適能中心收入為1,260千元。之後每年以2.5%之成長率估算。70元/人次*1,500人次/月*12月=1,260,000 |
| 有氧運動中心 | 108.1.1~127.12.31 | 28,968 | 第1年預估有氧運動中心收入為1,134千元。之後每年以2.5%之成長率估算。70元/人次*1,350人次/月*12月=1,134,000 |
| 桌球室 | 108.1.1~127.12.31 | 99,318 | 第1年預估桌球室收入為3,888千元。之後每年以2.5%之成長率估算。100元/小時*6小時/日*18個桌面*360日=3,888,000 |
| 壁球室 | 108.1.1~127.12.31 | 88,282 | 第1年預估壁球室收入為3,456千元。之後每年以2.5%之成長率估算。200元/小時*8小時/日*6個球場*360日=3,456,000 |
| 羽球場 | 108.1.1~127.12.31 | 176,565 | 第1年預估羽球場收入為6,912千元。之後每年以2.5%之成長率估算。200元/小時*8小時/日*12個球場*360日=6,912,000 |
| 游泳池 | 108.1.1~127.12.31 | 183,922 | 第1年預估游泳池為7,200千元。之後每年以2.5%之成長率估算。200元/人次*100人次*360日=7,200,000 |
| 攀岩場 | 108.1.1~127.12.31 | 13,794 | 第1年預估攀岩場收入為540千元。之後每年以2.5%之成長率估算。50元/人次*30人次*360日=540,000 |
| 停車空間租金收入 | 108.1.1~127.12.31 | 384,028 | 261個停車位，每小時收費20元，每日預計使用8小時，1年以360日計算。第1年預估停車空間租金收入為15,034千元。之後每年以2.5%之成長率估算。 |
| 合計 |  | 6,280,348 |  |

(二)自償性債務舉借估計表：                 單位：千元

| 年度 | 融資方式 | 舉借期程 | 年期 (年/月) | 利率 | 金額 | 累計未償餘額 | 資金用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 債務舉借(年/月) | 債務到期(年/月) |  |  |  |  |  |
| 105 | 發行公債 | 105/01 | 115/01 | 10年 | 2.00% | 308,615 | 308,615 | 第1年興建費用 |
| 106 | 銀行借款-A | 106/01 | 113/01 | 7年 | 1.50% | 411,486 | 720,101 | 第2年興建費用 |
| 107 | 銀行借款-B | 107/01 | 114/01 | 7年 | 1.50% | 308,615 | 976,617 | 第3年興建費用 |
| 108 | 銀行借款-C | 108/01 | 112/01 | 5年 | 1.00% | 26,770 | 910,720 | 第一年營運費用 |
| 109 | - | - | - | - | - | - | 809,162 | - |
| 110 | - | - | - | - | - | - | 703,365 | - |
| 111 | - | - | - | - | - | - | 593,152 | - |
| 112 | - | - | - | - | - | - | 478,338 | - |
| 113 | - | - | - | - | - | - | 358,730 | - |
| 114 | - | - | - | - | - | - | 308,613 | - |
| 115 | 銀行借款-D | 115/01 | 119/01 | 4年 | 1.00% | 308,615 | 308,613 | 第1年興建費用，借新還舊 |
| 116 | - | - | - | - | - | - | 235,938 | - |
| 117 | - | - | - | - | - | - | 160,356 | - |
| 118 | - | - | - | - | - | - | 81,750 | - |
| 119 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  | 自償性債務舉借評估說明： 105年舉借10年期公債308,615千元，固定利率2%，每年付息，到期還本。 106年銀行借款A的部分利率1.5%按舉借年期7年「本息平均攤還」。 107年銀行借款B的部分利率1.5%，按舉借年期7年「本息平均攤還」。 108年銀行借款C的部分利率1%按舉借年期5年「本息平均攤還」。 115年銀行借款D的部分利率1%按舉借年期4年「本息平均攤還」。 |

(三)自償性債務償還期程規劃表                  單位：千元

| 償債項目 | 償債期程 | 本金 | 利息估算 | 還本付息金額 | 償債財源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 舉借 (年/月) | 償還 (年/月) |  | 年期 | 利率 | 利息 |  |  |
| 公債 | 105/1 | 106/1 | - | 10 | 2 % | 6,172 | 6,172 | 營運收益 |
| 公債 | 105/1 | 107/1 | - | 10 | 2 % | 6,172 | 6,172 | 營運收益 |
| 公債 | 105/1 | 108/1 | - | 10 | 2 % | 6,172 | 6,172 | 營運收益 |
| 公債 | 105/1 | 109/1 | - | 10 | 2 % | 6,172 | 6,172 | 營運收益 |
| 公債 | 105/1 | 110/1 | - | 10 | 2 % | 6,172 | 6,172 | 營運收益 |
| 公債 | 105/1 | 111/1 | - | 10 | 2 % | 6,172 | 6,172 | 營運收益 |
| 公債 | 105/1 | 112/1 | - | 10 | 2 % | 6,172 | 6,172 | 營運收益 |
| 公債 | 105/1 | 113/1 | - | 10 | 2 % | 6,172 | 6,172 | 營運收益 |
| 公債 | 105/1 | 114/1 | - | 10 | 2 % | 6,172 | 6,172 | 營運收益 |
| 公債 | 105/1 | 115/1 | 308,615 | 10 | 2 % | 6,172 | 314,787 | 營運收益 |
| 銀行借款-A | 106/1 | 107/1 | 56,191 | 7 | 1.5% | 6,172 | 62,363 | 營運收益 |
| 銀行借款-A | 106/1 | 108/1 | 57,034 | 7 | 1.5% | 5,329 | 62,363 | 營運收益 |
| 銀行借款-A | 106/1 | 109/1 | 57,889 | 7 | 1.5% | 4,474 | 62,363 | 營運收益 |
| 銀行借款-A | 106/1 | 110/1 | 58,758 | 7 | 1.5% | 3,606 | 62,363 | 營運收益 |
| 銀行借款-A | 106/1 | 111/1 | 59,639 | 7 | 1.5% | 2,724 | 62,363 | 營運收益 |
| 銀行借款-A | 106/1 | 112/1 | 60,534 | 7 | 1.5% | 1,830 | 62,363 | 營運收益 |
| 銀行借款-A | 106/1 | 113/1 | 60,520 | 7 | 1.5% | 922 | 61,442 | 營運收益 |
| 銀行借款-B | 107/1 | 108/1 | 42,143 | 7 | 1.5% | 4,629 | 46,773 | 營運收益 |
| 銀行借款-B | 107/1 | 109/1 | 42,775 | 7 | 1.5% | 3,997 | 46,773 | 營運收益 |
| 銀行借款-B | 107/1 | 110/1 | 43,417 | 7 | 1.5% | 3,355 | 46,773 | 營運收益 |
| 銀行借款-B | 107/1 | 111/1 | 44,068 | 7 | 1.5% | 2,704 | 46,773 | 營運收益 |
| 銀行借款-B | 107/1 | 112/1 | 44,729 | 7 | 1.5% | 2,043 | 46,773 | 營運收益 |
| 銀行借款-B | 107/1 | 113/1 | 45,400 | 7 | 1.5% | 1,372 | 46,773 | 營運收益 |
| 銀行借款-B | 107/1 | 114/1 | 45,390 | 7 | 1.5% | 691 | 46,081 | 營運收益 |
| 銀行借款-C | 108/1 | 109/1 | 5,248 | 5 | 1% | 268 | 5,516 | 營運收益 |
| 銀行借款-C | 108/1 | 110/1 | 5,300 | 5 | 1% | 215 | 5,516 | 營運收益 |
| 銀行借款-C | 108/1 | 111/1 | 5,353 | 5 | 1% | 162 | 5,516 | 營運收益 |
| 銀行借款-C | 108/1 | 112/1 | 5,407 | 5 | 1% | 109 | 5,516 | 營運收益 |
| 銀行借款-C | 108/1 | 113/1 | 5,406 | 5 | 1% | 55 | 5,461 | 營運收益 |
| 銀行借款-D | 115/1 | 116/1 | 76,006 | 4 | 1% | 3,086 | 79,092 | 營運收益 |
| 銀行借款-D | 115/1 | 117/1 | 76,766 | 4 | 1% | 2,326 | 79,092 | 營運收益 |
| 銀行借款-D | 115/1 | 118/1 | 77,534 | 4 | 1% | 1,558 | 79,092 | 營運收益 |
| 銀行借款-D | 115/1 | 119/1 | 77,526 | 4 | 1% | 783 | 79,092 | 營運收益 |
| 合 計 |  |  | 1,361,648 |  |  | 114,130 | 1,476,567 |  |
| 自償性債務償還規劃說明： 1.本案資金來源為發行公債一筆及銀行借款4筆(A-D)。 2.105年公債舉債308,615千元部份固定利率2%，每年付息，到期還本，到期時向銀行貸款D利率1%，分4年「本息平均攤還」。106年銀行借款A的部分利率1.5%皆按舉借年期7年「本息平均攤還」。107年銀行借款B的部分利率1.5%，按舉借年期7年「本息平均攤還」。108年銀行借款C的部分利率1%按舉借年期5年「本息平均攤還」。 |  |  |  |  |  | 581 |

(四)資金調度現金流量分析表

詳附表

(五)分年償債比率分析表                         單位：千元

| 項 年 目 度 | 當年淨現金流量(息前及折舊攤提前) | 整年度負債之攤還本金及利息 | 分年償債比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 108年度 | 143,146 | 108,797 | 1.32 |
| 109年度 | 149,144 | 116,469 | 1.28 |
| 110年度 | 142,276 | 119,145 | 1.19 |
| 111年度 | 157,511 | 121,975 | 1.29 |
| 112年度 | 173,378 | 124,968 | 1.39 |
| 113年度 | 159,471 | 128,129 | 1.24 |
| 114年度 | 165,525 | 56,980 | 2.90 |
| 115年度 | 171,702 | 6,172 | 27.82 |
| 116年度 | 178,006 | 75,761 | 2.35 |
| 117年度 | 184,440 | 77,908 | 2.37 |
| 118年度 | 191,008 | 80,164 | 2.38 |
| 119年度 | 197,712 | 82,533 | 2.40 |
| 分年償債比率係衡量計畫案於營運期間各年產生之現金流量能否償付當期到期之債務本息之指標，營運開始後(108年)分年償債比率(DSCR)均大於1。這樣的償債比率尚稱健康，可知此案應具備融資之可行性。 |

(六)分年利息保障倍數分析表                     單位：千元

|  | 當年淨現金流量(息前及折舊攤提後) | 本期利息支出 | 利息保障倍數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 108年度 | 69,666 | 16,130 | 4.32 |
| 109年度 | 75,664 | 14,911 | 5.07 |
| 110年度 | 68,796 | 13,348 | 5.15 |
| 111年度 | 84,031 | 11,762 | 7.14 |
| 112年度 | 99,898 | 10,154 | 9.84 |
| 113年度 | 85,992 | 8,521 | 10.09 |
| 114年度 | 92,045 | 6,863 | 13.41 |
| 115年度 | 98,222 | 6,172 | 15.91 |
| 116年度 | 104,526 | 3,086 | 33.87 |
| 117年度 | 110,961 | 2,326 | 47.70 |
| 118年度 | 117,528 | 1,558 | 75.43 |
| 119年度 | 124,232 | 783 | 158.66 |
| 此指標在衡量計畫的償債能力，利息保障倍數越高，表示負債越有保障，○○市政府各年度利息保障倍數均大於4，其還款能力佳。 |

# Text boxes

參考範例1

度

年

目

項

度

年

目

項

度

年

目

項

*100%