○○縣殯葬管理基金

自償性債務舉借及償還計畫案

--營運管理計畫

中華民國103年3月

一、計畫內容

(本範例係○○縣殯葬業務於102年成立殯葬管理基金，因該基金已營運收費具自償性，承接原屬公務預算8億元債務)

| (一)計畫名稱：○○縣殯葬管理基金營運管理計畫 |
| --- |
| (二)計畫總經費：9億3,587萬2,000元 |
| (三)舉債總金額 1.自償性：8億元 2.非自償性：- |
| (四)計畫摘要 1.目的：為滿足地方需求，提供必要殯葬管理設施外，善用土地資源，促進公墓更新與倡導火葬，解決納骨存放飽和問題，創造殯葬公園化新境界，並融合納骨、觀光、休閒、遊憩等功能，提供一處高品質存放環境。 2.簡述內容： ○○縣92至95年間，為興建A園區工程、聯外道路及B園區納骨塔設施暨禮堂工程，歷年由公務預算舉借8億元債務。該縣於102年成立○○縣殯葬管理基金，鑑於該等工程已營運收費，具有自償性，本財政自我負責精神，爰由該基金102年承接8億元債務，並依基金營運情形，逐年編列預算償還貸款。 該基金致力於殯葬設施、禮儀商品的改革與研發，不斷地創新，除強化現有墓基及塔位之銷售外，為符合民眾需求，規劃A園區E區景觀工程及新納骨設施之建置，開闢新財源，以維持高品質的永續經營管理。 |
| (五)預期效益 1.103年A園區E區景觀工程完工後，預計可增加銷售200個納骨位，年平均收入可增加800萬元。依市場需求逐步開發其他區域，C區或F區並於110年左右完工，預估112年以後每年可再增加500萬元收入。 2.107年以後B園區新建納骨設施及神主牌位區完成後，每年可再增加500萬元收入。 |
| (六)執行進度 |
| 執行階段 | 開始日期 | 完成日期 | 執行單位 |
| 1.規劃 | 102年1月 106年1月 | 102年2月 106年2月 | ○○縣殯葬管理所 |
| 2.設計 | 102年3月 106年3月 | 102年5月 106年5月 | ○○縣殯葬管理所 |
| 3.實施 | 103年1月 | 103年12月 107年12月 110年12月 | ○○縣殯葬管理所 |

(七)財源籌措

1.資金來源：○○縣殯葬管理基金於102年1月承接興建園區債務8億元後，即向銀行舉借5年期借款8億元償還承接債務，102年、107年、112年及117年以每5年向銀行借款舉新還舊方式償還，至122年再舉借1年期借款償還完畢。

單位：千元

|  | 自有資金 | 中央公務預算/特別預算 | 地方公務預算/特別預算 | 銀行借款 (舉新還舊) | 發行乙類公債 | 其他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102年度 | 92,280 |  |  | 800,000 |  |  | 892,280 |
| 103年度 | 92,280 |  |  |  |  |  | 92,280 |
| 104年度 | 92,280 |  |  |  |  |  | 92,280 |
| 105年度 | 92,280 |  |  |  |  |  | 92,280 |
| 106年度 | 97,280 |  |  |  |  |  | 97,280 |
| 107年度 | 97,280 |  |  | 663,484 |  |  | 760,764 |
| 108年度 | 97,280 |  |  |  |  |  | 97,280 |
| 109年度 | 97,280 |  |  |  |  |  | 97,280 |
| 110年度 | 97,280 |  |  |  |  |  | 97,280 |
| 111年度 | 102,896 |  |  |  |  |  | 102,896 |
| 112年度 | 102,896 |  |  | 461,241 |  |  | 564,137 |
| 113年度 | 102,896 |  |  |  |  |  | 102,896 |
| 114年度 | 102,896 |  |  |  |  |  | 102,896 |
| 115年度 | 102,896 |  |  |  |  |  | 102,896 |
| 116年度 | 102,896 |  |  |  |  |  | 102,896 |
| 117年度 | 94,896 |  |  | 233,758 |  |  | 328,654 |
| 118年度 | 94,896 |  |  |  |  |  | 94,896 |
| 119年度 | 94,896 |  |  |  |  |  | 94,896 |
| 120年度 | 94,896 |  |  |  |  |  | 94,896 |
| 121年度 | 95,543 |  |  |  |  |  | 95,543 |
| 122年度 | 95,543 |  |  | 27,342 |  |  | 122,885 |

2.經費使用：○○縣殯葬管理基金於102年興建A園區E區景觀工程及A園區C區、F區，106年興建B園區新建納骨設施及神主牌位區。

單位：千元

|  | 工務行政費用 | 規劃設計監造費 | 土地價款及補償費 | 機械及設備費 | 工程經費 | 其他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102年度 | 45,000 | 2,000 |  |  | 20,000 |  | 67,000 |
| 103年度 | 45,000 |  |  |  | 3,000 |  | 48,000 |
| 104年度 | 40,000 |  |  |  | 7,000 | 1,000 | 48,000 |
| 105年度 | 40,000 |  |  |  |  |  | 40,000 |
| 106年度 | 40,000 | 1,000 |  |  | 7,000 |  | 48,000 |
| 107年度 | 40,000 |  |  |  | 7,000 |  | 47,000 |
| 108年度 | 40,000 |  |  |  | 3,000 |  | 43,000 |
| 109年度 | 40,000 |  |  |  | 9,000 |  | 49,000 |
| 110年度 | 40,000 |  |  |  | 7,000 | 2,000 | 49,000 |
| 111年度 | 41,200 |  |  |  |  |  | 41,200 |
| 112年度 | 41,200 |  |  |  |  |  | 41,200 |
| 113年度 | 41,200 |  |  |  |  |  | 41,200 |
| 114年度 | 41,200 |  |  |  |  |  | 41,200 |
| 115年度 | 41,200 |  |  |  |  |  | 41,200 |
| 116年度 | 41,200 |  |  |  |  |  | 41,200 |
| 117年度 | 41,200 |  |  |  |  |  | 41,200 |
| 118年度 | 41,200 |  |  |  |  |  | 41,200 |
| 119年度 | 41,200 |  |  |  |  |  | 41,200 |
| 120年度 | 41,200 |  |  |  |  |  | 41,200 |
| 121年度 | 42,436 |  |  |  |  |  | 42,436 |
| 122年度 | 42,436 |  |  |  |  |  | 42,436 |
| 合計 | 866,872 | 3,000 |  |  | 63,000 | 3,000 | 935,872 |

(八)計畫自償率說明：

1.基本假設及參數

(1)基期：期數0

(2)折現率=融資比例*融資利率+自有資金比例*自有資金報酬率

(3)折現率=0.94%(28%*1.3%+72%*0.8%)

(4)現值因子=    1

(1+0.94%)期數

2.現金流量分析

| 期數 | 建造成本(A) | 淨現金流量【息前及折舊攤提前】(B) | 現值因子(C) | 現值(1) (A)*(C) | 現值(2) (B)*(C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | -67,000 -48,000 -48,000 -40,000 -48,000 -47,000 -43,000 -49,000 -49,000 -41,200 -41,200 -41,200 -41,200 -41,200 -41,200 -41,200 -41,200 -41,200 -41,200 -42,436 -42,436 | 25,280 44,280 44,280 52,280 49,280 50,280 54,280 48,280 48,280 61,696 61,696 61,696 61,696 61,696 61,696 53,696 53,696 53,696 53,696 53,107 53,107 | 1 0.9907 0.9815 0.9723 0.9633 0.9543 0.9454 0.9366 0.9279 0.9192 0.9107 0.9022 0.8938 0.8855 0.8772 0.8691 0.8610 0.8530 0.8450 0.8371 0.8293 | -67,000 -47,554 -47,112 -38,892 -46,238 -44,852 -40,652 -45,893 -45,467 -37,871 -37,521 -37,171 -36,825 -36,483 -36,141 -35,807 -35,473 -35,144 -34,814 -35,523 -35,192小計 -857,624 | 25,280 43,868 43,461 50,832 47,471 47,982 51,316 45,219 44,799 56,711 56,187 55,662 55,144 54,632 54,120 46,667 46,232 45,803 45,373 44,456 44,042 小計 1,005,257 |

3.計算公式

自償率= 淨現金流量現值（息前及折舊攤提前）

興建成本現值

= 1,005,257

857,624

=117.21%

○○縣殯葬管理基金評估於營運期間之自償率為117.21%，     其自償能力大於100%，表示該基金具備完全自償能力。

二、償債規劃

(一)自償性債務償債財源規劃表                    單位：千元

| 償債財源項目 | 收入期程 | 金額 | 償債財源可行性評估說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A園區 | 102年1月至122年12月 | 861,600 | 1.A園區納骨設施及管理費收入,每年約3,800萬元。 2.預估112年~122年每年可再增加500萬元收入。 3.因應營運成本增加，每10年按5%，調整管理費收入。 |
| A園區E區 | 103年1月至122年12月 | 126,708 | 1.A園區E區於103年完工後，納骨設施預估103年~117年之年平均收入為828萬元。 2.因應營運成本增加，每10年按5%，調整管理費收入。 |
| B園區 | 102年1月至122年12月 | 1,055,258 | 1.B園區(禮廳、火化等使用費)收入,每年約4,600萬元。 2.預估107年~122年每年可再增加500萬元收入。 3.因應營運成本增加，每10年按5%，調整管理費收入。 |
| 合計 |  | 2,043,566 |  |

(二)自償性債務舉借估計表：                     單位：千元

| 年度 | 融資方式 | 舉借期程 | 年期 (年/月) | 利率 | 舉新還舊金額 | 累計未償餘額 | 資金用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 債務舉借(年/月) | 債務到期(年/月) |  |  |  |  |  |
| 102 | 銀行借款 | 102/1 | 102/12 | 5 | 1.3% | 800,000 | 799,500 | 承接興建園區債務 |
| 103 | 銀行借款 | 102/1 | 103/12 |  |  |  | 769,991 |  |
| 104 | 銀行借款 | 102/1 | 104/12 |  |  |  | 736,175 |  |
| 105 | 銀行借款 | 102/1 | 105/12 |  |  |  | 702,007 |  |
| 106 | 銀行借款 | 102/1 | 106/12 |  |  |  | 663,484 |  |
| 107 | 銀行借款 | 107/1 | 107/12 | 5 | 1.3% | 663,484 | 624,560 | 舉新還舊償還借款 |
| 108 | 銀行借款 | 107/1 | 108/12 |  |  |  | 585,231 |  |
| 109 | 銀行借款 | 107/1 | 109/12 |  |  |  | 545,493 |  |
| 110 | 銀行借款 |  | 110/12 |  |  |  | 505,342 |  |
| 111 | 銀行借款 | 107/1 | 111/12 |  |  |  | 461,241 |  |
| 112 | 銀行借款 | 112/1 | 112/12 | 5 | 1.3% | 461,241 | 416,681 | 舉新還舊償還借款 |
| 113 | 銀行借款 | 112/1 | 113/12 |  |  |  | 371,658 |  |
| 114 | 銀行借款 | 112/1 | 114/12 |  |  |  | 326,166 |  |
| 115 | 銀行借款 | 112/1 | 115/12 |  |  |  | 280,201 |  |
| 116 | 銀行借款 | 112/1 | 116/12 |  |  |  | 233,758 |  |
| 117 | 銀行借款 | 117/1 | 117/12 | 5 | 1.3% | 233,758 | 193,232 | 舉新還舊償還借款 |
| 118 | 銀行借款 | 117/1 | 118/12 |  |  |  | 152,285 |  |
| 119 | 銀行借款 | 117/1 | 119/12 |  |  |  | 110,912 |  |
| 120 | 銀行借款 | 117/1 | 120/12 |  |  |  | 69,109 |  |
| 121 | 銀行借款 | 117/1 | 121/12 |  |  |  | 27,342 |  |
| 122 | 銀行借款 | 122/1 | 122/12 | 1 | 1.0% | 27,342 | 0 | 舉新還舊償還借款 |
| ○○縣殯葬管理基金102年1月起向銀行借款8億元償還承接之債務，分別於102年、107年、112年及117年以每5年向銀行借款舉新還舊方式償還(年利率1.3%)，至122年再舉借1年期借款(年利率1.0%)，102年1月至122年12月以基金營運收入扣除營運成本後之收益，逐年攤還本金及付息，並於122年12月償還完畢。 依公共債務管理委員會審議規則第4條規定，中央及各地方政府自償性債務舉借及償還計畫案經公共債務管理委員會審議通過後，其自償性債務分年舉借者，各年度編列之自償性債務舉借累計數與公共債務管理委員會審議通過計畫相符或低於原計畫者，計畫主辦機關或基金管理機關免再編製自償性債務舉借及償還計畫案送公共債務管理委員會審議。 |

(三)自償性債務償還期程規劃表                    單位：千元

| 償債項目 | 償債期程 | 本金 | 利息估算 | 還本付息金額 | 償債財源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 舉借 (年/月) | 償還 (年/月) |  | 年期 | 利率 | 利息 |  |  |
| 銀行借款 | 102/1 | 102/12 | 500 | 5 | 1.3% | 10,400 | 10,900 | 營運收益 |
| 銀行借款 | 102/1 | 103/12 | 29,509 | 5 | 1.3% | 10,394 | 39,903 | 營運收益 |
| 銀行借款 | 102/1 | 104/12 | 33,816 | 5 | 1.3% | 10,010 | 43,826 | 營運收益 |
| 銀行借款 | 102/1 | 105/12 | 34,168 | 5 | 1.3% | 9,570 | 43,738 | 營運收益 |
| 銀行借款 | 102/1 | 106/12 | 38,523 | 5 | 1.3% | 9,126 | 47,649 | 營運收益 |
| 銀行借款 | 107/1 | 107/12 | 38,924 | 5 | 1.3% | 8,625 | 47,549 | 營運收益 |
| 銀行借款 | 107/1 | 108/12 | 39,329 | 5 | 1.3% | 8,119 | 47,448 | 營運收益 |
| 銀行借款 | 107/1 | 109/12 | 39,738 | 5 | 1.3% | 7,608 | 47,346 | 營運收益 |
| 銀行借款 | 107/1 | 110/12 | 40,151 | 5 | 1.3% | 7,091 | 47,242 | 營運收益 |
| 銀行借款 | 107/1 | 111/12 | 44,101 | 5 | 1.3% | 6,569 | 50,670 | 營運收益 |
| 銀行借款 | 112/1 | 112/12 | 44,560 | 5 | 1.3% | 5,996 | 50,556 | 營運收益 |
| 銀行借款 | 112/1 | 113/12 | 45,023 | 5 | 1.3% | 5,417 | 50,440 | 營運收益 |
| 銀行借款 | 112/1 | 114/12 | 45,492 | 5 | 1.3% | 4,832 | 50,324 | 營運收益 |
| 銀行借款 | 112/1 | 115/12 | 45,965 | 5 | 1.3% | 4,240 | 50,205 | 營運收益 |
| 銀行借款 | 112/1 | 116/12 | 46,443 | 5 | 1.3% | 3,643 | 50,086 | 營運收益 |
| 銀行借款 | 117/1 | 117/12 | 40,526 | 5 | 1.3% | 3,039 | 43,565 | 營運收益 |
| 銀行借款 | 117/1 | 118/12 | 40,947 | 5 | 1.3% | 2,512 | 43,459 | 營運收益 |
| 銀行借款 | 117/1 | 119/12 | 41,373 | 5 | 1.3% | 1,980 | 43,353 | 營運收益 |
| 銀行借款 | 117/1 | 120/12 | 41,803 | 5 | 1.3% | 1,442 | 43,245 | 營運收益 |
| 銀行借款 | 117/1 | 121/12 | 41,767 | 5 | 1.3% | 898 | 42,665 | 營運收益 |
| 銀行借款 | 122/1 | 122/12 | 27,342 | 1 | 1.0% | 273 | 27,615 | 營運收益 |
| 合 計 |  |  | 800,000 |  |  | 121,784 | 921,784 |  |
| 自償性債務償還規劃說明： ○○縣殯葬管理基金102年1月起至122年12月，每年以基金營運收益攤還債務本金50萬元至4,644萬元，並償付利息27萬元至1,040萬元，於122年12月償付本息完畢。 |

(四)資金調度現金流量分析表

詳附表

(五)分年償債比率分析表                         單位：千元

| 項 年 目 度 | 當年淨現金流量(息前及折舊攤提前) | 整年度負債之攤還本金及利息 | 分年償債比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 102年度 | 25,280 | 10,900 | 2.32 |
| 103年度 | 44,280 | 39,903 | 1.11 |
| 104年度 | 44,280 | 43,826 | 1.01 |
| 105年度 | 52,280 | 43,738 | 1.20 |
| 106年度 | 49,280 | 47,649 | 1.03 |
| 107年度 | 50,280 | 47,549 | 1.06 |
| 108年度 | 54,280 | 47,448 | 1.14 |
| 109年度 | 48,280 | 47,346 | 1.02 |
| 110年度 | 48,280 | 47,242 | 1.02 |
| 111年度 | 61,696 | 50,670 | 1.22 |
| 112年度 | 61,696 | 50,556 | 1.22 |
| 113年度 | 61,696 | 50,440 | 1.22 |
| 114年度 | 61,696 | 50,324 | 1.23 |
| 115年度 | 61,696 | 50,205 | 1.23 |
| 116年度 | 61,696 | 50,086 | 1.23 |
| 117年度 | 53,696 | 43,565 | 1.23 |
| 118年度 | 53,696 | 43,459 | 1.24 |
| 119年度 | 53,696 | 43,353 | 1.24 |
| 120年度 | 53,696 | 43,245 | 1.24 |
| 121年度 | 53,107 | 42,665 | 1.24 |
| 122年度 | 53,107 | 27,615 | 1.92 |
| 分年償債比率係衡量計畫案於營運期間各年產生之現金流量能否償付當期到期債務本息之指標，○○縣殯葬管理基金各年度償債比率介於1.01至2.32之間，該比率均大於1，顯見營運期間每年度之淨現金流量足供支應攤還本金及付息數，其償債計畫應屬可行。 |

(六)分年利息保障倍數分析表                     單位：千元

|  | 當年淨現金流量(息前及折舊攤提後) | 本期利息支出 | 利息保障倍數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 102年度 | 24,797 | 10,400 | 2.38 |
| 103年度 | 43,737 | 10,394 | 4.21 |
| 104年度 | 43,597 | 10,010 | 4.36 |
| 105年度 | 51,597 | 9,570 | 5.39 |
| 106年度 | 48,457 | 9,126 | 5.31 |
| 107年度 | 49,317 | 8,625 | 5.72 |
| 108年度 | 53,257 | 8,119 | 6.56 |
| 109年度 | 47,077 | 7,608 | 6.19 |
| 110年度 | 46,937 | 7,091 | 6.62 |
| 111年度 | 60,353 | 6,569 | 9.19 |
| 112年度 | 60,353 | 5,996 | 10.07 |
| 113年度 | 60,353 | 5,417 | 11.14 |
| 114年度 | 60,353 | 4,832 | 12.49 |
| 115年度 | 60,353 | 4,240 | 14.23 |
| 116年度 | 60,353 | 3,643 | 16.57 |
| 117年度 | 52,353 | 3,039 | 17.23 |
| 118年度 | 52,353 | 2,512 | 20.84 |
| 119年度 | 52,353 | 1,980 | 26.44 |
| 120年度 | 52,353 | 1,442 | 36.31 |
| 121年度 | 51,764 | 898 | 57.64 |
| 122年度 | 51,764 | 273 | 189.61 |
| 此指標在衡量計畫之償債能力，利息保障倍數越高，表示負債越有保障，○○縣殯葬管理基金各年度利息保障倍數均大於2，其還款能力佳。 |

# Text boxes

參考範例2

度

年

目

項

度

年

目

項

項

目

年

度

*100%