自償性公共債務之編列及審議

壹、自償性公共債務說明

- 自償性公共債務(簡稱自償性債務)定義

  - 依「公共債務法」第5條第6項規定，所稱自償性公共債務，指以未來營運所得資金或經指撥特定財源作為償債財源之債務。

  - 以未來營運所得資金償付者：係為籌措公共建設計畫自籌部分財源所舉借，並以所收取相當代價償付之債務。

  - 經指撥特定財源償付者：指依法律規定其財源係以舉借長期債務方式支應，且有指定償債財源者，如行政院金融重建基金，以金融營業稅為特定財源，其債務仍具自償性。

- 建設計畫自償率與自償性債務之關聯性

  - 公共建設計畫經核定自償率後，各年度自償性債務舉借累計數，不應超過按該自償率計算應自行負擔經費及特定償債財源之總和。

  - 自償性債務舉借預算以支應自償性經費為限，屬政府負擔非自償部分經費，在未撥付前舉借長期債務，應計入公共債務未償餘額。

- 自償性債務舉借及償還計畫案審議

  - 依財政部103年4月15日台財庫字第10303649360號令發布訂定「公共債務管理委員會組織規程」及「公共債務管理委員會審議規則」辦理。

  - 中央、直轄市及縣(市)公共債務主管機關應分別設立公共債務管理委員會。鄉(鎮、市)公共債務審議事項，由其自治監督之縣公共債務管理委員會辦理。

  - 中央及各地方政府之計畫主辦機關或基金管理機關，每年於總預算案或營業基金及信託基金以外之特種基金附屬單位預算案編列自償性債務之舉借，應由計畫主辦機關或基金管理機關編製自償性債務舉借及償還計畫案提報公共債務管理委員會審議。

  - 公共債務管理委員會審議時程

    - 103年1月1日起非屬需報行政院或機關首長核定之新興計畫、修正延續性之中長程個案計畫或公共工程計畫者，計畫主辦機關或基金管理機關編製自償性債務舉借及償還計畫案於4月30日前提報公共債務管理委員會審議。(流程圖1)

    - 103年1月1日起新興計畫、修正延續性之中長程個案計畫或公共工程計畫，需報行政院或機關首長核定者，於行政院或機關首長核定後2周內，將核定函影本、計畫書與自償性債務舉借及償還計畫案提報公共債務管理委員會審議。(流程圖2)

    - 103年1月1日起新興計畫、修正延續性之中長程個案計畫或公共工程計畫尚未經行政院核定需先行編列自償性債務舉借預算者，計畫主辦機關或基金管理機關應檢附計畫書與自償性債務舉借及償還計畫案於4月30日前提報公共債務管理委員會審議。(流程圖3)

    - 追加(減)預算案及特別預算案編列自償性債務之舉借，計畫主辦機關或基金管理機關應配合預算案籌編時程，編製自償性債務舉借及償還計畫案提報公共債務管理委員會審議。

貳、自償性債務舉借及償還計畫案編製說明

- 建設計畫內容：概述經核定計畫之內容，包含計畫名稱、總經費、舉債總金額、計畫摘要、預期效益、執行進度、財源籌措、及自償率計算說明等。

  - 「計畫名稱」欄，請填列新興計畫、修正延續性之中長程個案計畫或公共工程計畫等計畫名稱。

  - 「計畫總經費」欄，請填列新興計畫、修正延續性之中長程個案計畫或公共工程計畫總經費。

  - 「舉債總金額」欄，請分別列示自償性公共債務及非自償性公共債務。

  - 「計畫摘要」欄，請將計畫目的及內容摘要填列。

  - 「預期效益」欄，請儘量具體或量化說明，計畫預期效益。

  - 「執行進度」欄，請依規劃、設計及實施階段填列。

  - 財源籌措

- 「資金來源」欄，依資金來源項目以自有資金、政府預算、舉債融通、民間資金等逐一列示。

- 「經費使用」欄，所列項目僅供參考，如無是項內容請從略，如有不足，請自行加列。

  - 計畫自償率說明：

- 依據「自償性公共建設預算制度實施方案」第12點規定，自償性公共建設計畫及其財務方案，應依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點及年度預算程序經核定後辦理，其自償率之計算，以參照促進民間參與公共建設法施行細則(以下簡稱促參法施行細則)第32條之規定為原則。

- 參酌國家發展委員會「公共建設計畫經濟效益評估及財務計畫作業手冊」，自償率分析如下：

- 定義：

依據促參法施行細則第32條第1項，自償率係指「營運評估年期內各年現金淨流入現值總額，占公共建設計畫工程興建評估年期內所有工程建設經費各年現金流出現值總額之比值」。

計畫之興建成本可由營運期間內之所有淨營運收入回收的部分；反之，（1－自償率）即代表計畫的非自償部分，係興建成本無法由淨營運收入回收的部分。

- 基本公式

營運評估期間之淨現金流入現值總和

自償率＝

興建期間工程建設經費現金流出現值總和

依據促參法施行細則第32條第2項的定義，營運評估年期係指公共建設計畫之財務計畫中，可產生營運收入及附屬事業收入之設算年期。

依據促參法施行細則第32條第3項的定義：

營運評估期間之淨現金流入

＝公共建設計畫營運收入

＋附屬事業收入

＋資產設備處分收入

－不含折舊與利息之公共建設營運成本及費用

－不含折舊與利息之附屬事業成本及費用

－資產設備增置與更新之支出

而工程建設經費為建設期間內之一切相關成本，包括設計作業成本、土地及建物取得成本、工程成本等。

- 評估準則

自償率大（等）於１：即代表該計畫具完全自償能力，亦即計畫所投入的建設成本可完全由淨營運收入回收之。

自償率小於１而大於０：表示計畫為未具完全自償。

自償率小（等）於０：計畫完全不具自償能力，亦即計畫之營運淨收益為負，是否仍執行該計畫則需視政策需要而定。

- 償債規劃：

  - 自償性債務償債財源規劃表：說明營運所得資金或指撥特定償債財源之項目、收入期程及金額等。

  - 自償性債務舉借估計表：包含融資方式、舉借期程、年期、金額、利率及資金用途等。

  - 自償性債務償還期程規劃表：包含各年度償債項目、償債期程、還本付息金額及償債財源等。

  - 資金調度現金流量分析表：依據上述資料編製各年度現金流入及流出，營運期開始每年度之現金流入須大於現金流出。

  - 分年償債比率分析表：於營運期間各年產生之現金流量能否償付當期到期債務本息，分年償債比率應大於1，其計算公式如下：

當年淨現金流量(息前及折舊攤提前)

分年償債比率=

整年度負債之攤還本金及利息

  - 分年利息保障倍數分析表：衡量計畫的償債能力，利息保障倍數大於2以上較佳，其計算公式如下：

當年淨現金流量(息前及折舊攤提後)

利息保障倍數=

本期利息支出

- 自償性債務舉借及償還計畫案編製相關表件，如附件。

- 鑑於中央及各地方政府計畫主辦機關或基金管理機關編製之自償性債務舉借及償還計畫案，應檢具之文件，因新興計畫、修正延續性之中長程個案計畫或公共工程計畫之規模不同、性質迴異，檢附「○○市政府自償性債務舉借及償還計畫案—體育館及附屬商業設施興建計畫」及「○○縣殯葬管理基金自償性債務舉借及償還計畫案—營運管理計畫」2範例僅供參考。