軍事設施活化再利用執行情形第二次檢討會議管制表

| 案次 | 列管事項 | 主辦單位 | 第一次檢討會 決議內容 | 執行情形 | 管考 建議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 第一次會議決議事項： 請交旅局協調國防部認定本府整建之軍事營區為合法建築物，必要時可邀請其來金門現勘。 | 交通 旅遊 局 | 俟「已移交」及「未移交」均至少完成一處免建照補辦程序，建立標準作業流程後解除列管，請交旅局積極與軍方聯繫。 |  | 繼續列管 解除列管 |
| 1-2 | 請建設局統籌辦理地區（含國家公園範圍）之紀念性建築物認定作業。 | 建設 局 | 俟修正通過後解除列管。 |  | 繼續列管 解除列管 |
| 1-3 | 「金門特定區計畫土地使用分區管制」修正草案目前送內政部審議中，若通過後，既 有營區活化再利用得依該管制規定辦理；另營區內若需新設設施，得循離島重大建設投資計畫辦理使用分區變更。 | 建設局 | 俟內政部都委會大會審決後解除列管。 |  | 繼續列管 解除列管 |
| 1-4 | 請交旅局、財政局選擇一處營區與國有財產局合作，申請核定為離島重大建設投資計畫後，朝BOT方向進行。 | 交旅 局 | 由交旅局簽請縣長擇定一處營區，敘明營區內保留建物及擬清除整理之空間，先行試辦招商。 |  | 繼續列管 解除列管 |
| 2-1 | 先以陽明二營區作為推動商轉之標的，請各局室辦理事項如次： 教育局完成驗收後，儘速將營區移由交旅局作後續運用、管護及規劃。 | 教育 局 | 一、該營區俟驗收完成後，移請交旅局進行後續運用規劃。 二、基於該營區使用之急迫性，建議協調金防部優先推動本案之補辦免建照程序，並由金管處協助；另後續之再利用應委託建築師辦理建築物使用執照變更，使該建築物之運用符合規定。 |  | 繼續列管 解除列管 |
| 2-2 | 請交旅局即行辦理取得合法建築物證明或補照程序及消防設施改善作業，並請教育局、建設局及消防局協助。 | 交旅 局 | 俟簽核後於下次會議報告。 |  | 繼續列管 解除列管 |
| 2-3 | 請交旅局發文調查各單位就本營區之使用需求，按性質、用途再加強營區現有設施不足之處。 | 交旅 局 | 俟簽核後解除列管。 |  | 繼續列管 解除列管 |