軍事設施活化再利用執行情形管制表

| 案次 | 列管事項 | 主辦單位 | 第二次檢討會 決議內容 | 執行情形 | 管考 建議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 第一次會議決議事項： 請交旅局協調國防部認定本府整建之軍事營區為合法建築物，必要時可邀請其來金門現勘。 | 交旅 局 財政局 | 一、交旅局業管之獅山等8處營區，由交旅局繼續辦理免建照補辦作業。 二、請財政局統籌辦理鄉鎮撥用營區及前揭8處營區以外之營區免建照補辦作業。 三、各鄉鎮已完成撥用程序營區，由財政局負責輔導開發利用，並擇期邀集相關單位前往現勘。 |  | 繼續列管 解除列管 |
| 1-2 | 請交旅局、財政局選擇一處營區與國有財產局合作，申請核定為離島重大建設投資計畫後，朝BOT方向進行。 | 交旅 局 | 一、西洪二營區腹地廣，具商轉潛力，可循ROT模式開發，以達該營區永續利用之目的。 二、溪邊二營區由交旅局辦理規劃，財政局辦理與國產局之合作及開發作業。 三、請財政局蒐集與國產局合作開發案例，於下次會議報告。 |  | 繼續列管 解除列管 |
| 2-1 | 先以陽明二營區作為推動商轉之標的，請各局室辦理事項如次： 教育局完成驗收後，儘速將營區移由交旅局作後續運用、管護及規劃。 | 教育局 交旅局 | 營區後續設備採購請交旅局積極辦理。 |  | 繼續列管 解除列管 |
| 2-2 | 請交旅局即行辦理取得合法建築物證明或補照程序及消防設施改善作業，並請教育局、建設局及消防局協助。 | 交旅 局 |  |  | 繼續列管 解除列管 |
| 2-3 | 請交旅局發文調查各單位就本營區之使用需求，按性質、用途再加強營區現有設施不足之處。 | 交旅 局 |  |  | 繼續列管 解除列管 |
| 3-1 | 101.8.28新增列管案： 烈嶼西湖旁之L26營區預計今年可對外開放，其建築物為國家公園撥用，但土地為縣有地，其免辦建築執照之土地同意書請自來水廠協助辦理。 | 工務 局 |  |  | 繼續列管 □ 解除列管 |
| 3-2 | 山外營站破損有礙觀瞻，請衛生局加速協調軍方，俾利辦理拆除作業。 | 衛生 局 |  |  | 繼續列管 □ 解除列管 |