金門縣政府主管會報會議紀錄

時間：103年10月30日上午8時30分至8時50分

地點：本府第一會議室                                                         會議次數：103年第27次

出席：參議、消保官、本府所屬各處主管暨一、二級機關首長及金酒公司董事長、總經理(詳如簽到表)

主席：秘書長                                                  記錄：李雅晴

壹、宣讀上次會議紀錄(略)：

貳、各單位工作報告(略)：

参、主席指(裁)示事項：

- 公文附件應隨文歸檔，是公文管理重要一環，請各單位同仁依規定辦理；公文屆期辦理展期，亦應確實辦理，凡屬文存續辦案件係屬未辦畢，概不得歸檔；各單位公文登記桌應將公文進出刷公文條碼，請各單位落實處理；行政處將擇期辦理公文管理講習並進行查核，請各主官要求同仁落實公文管理流程，俾利增進公文時效，避免遭致議處。(各單位、行政處)

- 基本設施補助款之執行績效，牽涉明年度中央補助款額度增減，請各單位正視此項課題，俾利施政成效提升及助益中央未來補助額度之核撥。(各單位)

- 施政計畫因時空環境及外在因素不可抗力而造成延宕，相關單位應進行檢討及修正；若因人為因素不能勝任，應進行明快處置或調整職務及研議辦理行政處分，俾利提升施政績效，落實計畫達成。(各單位)

肆、散會。

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年11月5日

| 項次 | 1032701 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1031030 |
| 指示內容 | 公文附件應隨文歸檔，是公文管理重要一環，請各單位同仁依規定辦理；公文屆期辦理展期，亦應確實辦理，凡屬文存續辦案件係屬未辦畢，概不得歸檔；各單位公文登記桌應將公文進出刷公文條碼，請各單位落實處理；行政處將擇期辦理公文管理講習並進行查核，請各主官要求同仁落實公文管理流程，俾利增進公文時效，避免遭致議處。(各單位、行政處) |
| 執行情形 | 行政處: 查本府為強化機關公文流程管制，落實自我管理，以提升行政效能與服務品質，特以103年10月27日府行研字第1030089251號函，重申各機關（單位）應落實文書流程管理，建立完整登錄系統，全程納入管制，並強化機關（單位）內部稽核機制。另各類公文之處理時限，除依法不得申請展期者外，應於處理時限內，敘明具體事由，報請權責主管核准後辦理展期，如涉及政策、法令或需多方會辦、分辦，且需30日以上方可辦結之複雜案件，得申請列為專案管制案件。 又為加強對歸檔公文之管理，對於送歸檔之公文，如其附件或參考資料有欠缺或不全者，將依規定退還補正後再行辦理歸檔作業，並對已完成歸檔程序之公文進行全面清查。另對於未辦畢而送歸檔（如文存續辦）者，亦將檢還該公文，並加強對該類公文之稽核作業，如經查獲有人為疏失致公文處理延誤，將對有關人員進行議處，其涉及刑事責任者，當依法訴究。 另為增進各機關（單位）同仁公文流程管制、檔案管理與公文處理之知能，本府近期內將邀請國家發展委員會檔案管理局與相關機關擔任講座，除各機關（單位）負責公文流程管制之人員與主管、檔案管理人員與主管外，亦規劃辦理文書管理教育訓練，俾提升公文處理效能及服務品質。 人事處: 配合本府行政處強化公文流程管制之來函規定傳閱本處同仁據以辦理，並請同仁注意公文之處理時限，指定專人辦理公文稽核作業，另相關公文歸檔處理事宜，亦遵照相關規定辦理，以提升公文處理效能。 警察局: 遵照辦理，本局除加強教育所屬與定期實施公文稽核作業外，另亦強化公文檔管工作，避免疏失發生。 各單位: 遵照辦理。 |
| 主辦單位 | 各單位、行政處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年11月5日

| 項次 | 1032702 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1031030 |
| 指示內容 | 基本設施補助款之執行績效，牽涉明年度中央補助款額度增減，請各單位正視此項課題，俾利施政成效提升及助益中央未來補助額度之核撥。(各單位) |
| 執行情形 | 行政處: 本處每月2次提醒各單位積極辦理。 各單位: 遵照辦理。 |
| 主辦單位 | 各單位 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府103年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：103年11月5日

| 項次 | 1032703 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1031030 |
| 指示內容 | 施政計畫因時空環境及外在因素不可抗力而造成延宕，相關單位應進行檢討及修正；若因人為因素不能勝任，應進行明快處置或調整職務及研議辦理行政處分，俾利提升施政績效，落實計畫達成。(各單位) |
| 執行情形 | 行政處: 本處日前遵照103年10月2日主管會報決議，於103年10月3日府行研字第1030083114號函各單位：「本府103年選項列管計畫及基本設施補助計畫執行情形欠佳，請積極加強辦理；對於進度嚴重落後計畫，各單位應確實檢討原因，如因不抗力因素，請儘速依行政程序調整計畫期程進度，至涉及人為因素，應檢討相關人員責任。」 人事處: 遵照適時辦理相關施政計畫檢討及修正，以利計畫之達成。 警察局: 遵照辦理並適時修正及檢討相關施政計畫，以利目標達成;如有人為因素存在時，本局亦將隨時檢討調整。 各單位: 遵照辦理。 |
| 主辦單位 | 各單位 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府業務執行報告彙整統計表

1031105

| 項次 | 單位名稱 | 填 送 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民政處 | V |  |
| 2 | 財政處 | V |  |
| 3 | 建設處 | V |  |
| 4 | 教育處 | V |  |
| 5 | 工務處 | V |  |
| 6 | 觀光處 | V |  |
| 7 | 社會處 | V |  |
| 8 | 行政處 | V |  |
| 9 | 主計處 | V |  |
| 10 | 人事處 | V |  |
| 11 | 政風處 | V |  |
| 12 | 警察局 | V |  |
| 13 | 消防局 | V |  |
| 14 | 衛生局 | V |  |
| 15 | 環保局 | V |  |
| 16 | 地政局 | V |  |
| 17 | 文化局 | V |  |
| 18 | 稅務局 | V |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：民政處       　　　　　　　　　　　　　　　                                  填報日期：103.11.5

- 重大業務執行情形：

  - 10月30日晚上7時假金門縣社會福利館辦理「原住民族衛生保健暨就業服務」宣導活動，進行兩場講座，內容為彩虹下的幸福-自殺防治講座及就業服務宣導講座－職場上的人際關係，讓原住民族朋友能在職場上有良好的人際互動關係及溝通模式，提昇族人職場競爭力及生活水平，健全生涯發展，創造美好人生。

  - 10月31日上午8時10分在本府民政處會議室辦理103年第2次為民服務電話禮貌測試結果評議會議。

  - 10月31日下午1時30分於前埔二營區辦理擬設「金門縣臺灣原住民族研習展示中心」現地會勘。

  - 審查金門縣金城鎮宏德宮金沙鎮東埔海印宮申請換領寺廟登記證等2件。

  - 受理民眾申請公祭及前往公祭儀典，總計有12場次。

  - 依據「金門縣政府辦理103年度替代役役男法紀教育暨定期在職訓練實施計畫」，規劃辦理11月份替代役役男定期在職訓練，擬訂於103年11月8日（星期六）上午8時，假國立金門高級中學體育館前實施，對象為本縣中央駐金單位暨本府所屬各單位之替代役役男；本次定期在職訓練主要實施基本訓練及服裝儀容檢查，訓練時間預計2小時，並適時宣導役男服勤應注意事項及上下班注意交通安全。

  - 10月份辦理各大專院校在學役男緩徵591人、因故取消緩徵49人；另辦理各軍種常備兵輸送入營，計陸軍75人、空軍5人、海軍艦艇4人、海軍陸戰隊3人、軍事訓練7人、補充兵6人及替代役62人。本縣103年一般替代役男可徵人數：一般資格91人，家庭因素3人，體位因素7人，研發替代役2人，依內政部計畫業函各需用機關增加用人及增加徵集1梯次，預定於104年1月底前本縣可全數徵集入營。

  - 陳轉越南國人阮錦莉女士申請準歸化、菲律賓國人芳婉齡女士申請歸化我國國籍表件各乙冊，函送內政部核處。

  - 11月1日(星期六)下午執行「103年地方公職人員選舉」選舉人名冊造冊第四次(最後一次)「初步暨確定人數統計」測試，經各鄉鎮戶政事務所暨本處主機點同步作業，執行通報後，圓滿完成任務。

  - 10月31日於下午6時30分起執行10月份人口數月統計報表作業，本縣十月份人口數計126,526人。

- 工作檢討與建議事項：無

填報人：盧美紅、呂國書、蔡建鑄、許慧婷　　　　　　　處長：翁伸金

聯絡電話：082-318823#62121

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：財政處                                                                      填報日期時間：103.11.5

一、重大業務執行情形：

(一)11月6日財政部召開離島免稅購物商店購買額度調高會議。

(二)11月4日赴金防部兵工組協助海關協調房舍事宜

(三)本處及工務處自10月10日起派員進駐金門新村（現名：擎天華城）受理住戶交屋後如有房屋缺失待修情況，請住戶填具保固修繕單後，由工務處及榮民工程公司雙方確實控管進度。

(四)中和復興新村改建原眷戶128戶暨違佔建戶1戶合計129戶，已完成交屋計119戶，尚有9戶正賡續辦理繳交自備款及簽約、產權移轉中，近期內將辦竣原眷戶交屋作業。

(五)金酒公司承租經武坑道縣有房地、坑道租金完成議價暨整修莒光山莊放租教師協會辦公室天花板修繕工程完成議價程序。

(六)103年10月30日前往金城聯執行提高市售酒品稽查取樣頻率專案，計抽樣潘朵拉冰鎮紅酒（600ML）等11款酒品，並依酒類衛生標準之規定送驗，以維護消費安全及避免發生食安問題。

(七)有關金門浯江酒廠實業股份有限公司「正新典藏500ML高粱酒」酒品登記乙案，查該公司登記酒品名稱與所附酒瓶相片上酒品名稱標示之「正新典藏」不盡相符，經以本府府財酒字第1030089327號函請該公司確認酒品名稱，該公司於103年10月30日向財政部北區國稅局申請註銷登記，並經財政部北區國稅局以103年10月31日北區國稅金門營字第1033846061號函准予註銷在案。

(八)有關李志鴻君遭檢舉違反菸酒管理法乙案，檢舉人來函詢問檢舉案辦理情形，業已函告檢舉人本案無核發獎勵金之適用，至於處理結果俟作業程序完成後將另函通知。

(九)實地查訪金湖地區部分菸酒販賣業者及餐廳，稽查有無違法情事，並宣導販售及使用合法酒品。

(十)103年度截至11月4日止，共收辦付款及轉帳等憑單1萬3,874件，付款憑單退17件，簽發縣庫支票1,384張，電匯2萬2,623筆，電匯比率為94.24%，支付淨額共80億1,054萬餘元，占年度預算數130億769萬5,000元(含追加減)之61.58%。

填報人：葉于綺					主管：處長  黃景舜

聯絡方式:62261

金門縣政府業務週報

填報機關：金門酒廠實業股份有限公司

資料時間：103年10月26日至103年11月1日止

| 本週重〈主〉要業務辦理紀要 | 承辦局室 |
| --- | --- |
| 營業額： 母公司: (詳如附件一) 103年全年度預算營業額145億9,464萬8,000元。 1-10月份預算營業額122億1,298萬9,981元，實際營業額106億6,857萬2,571元，目標達成率87.35%。 11月份預算營業額11億571萬3,321元，累積至11月1日實際營業額33萬4,628元，達成率0.03%。 廈門公司：(詳如附件二) 103年全年度預估額人民幣2億3,388萬6,098元。 1-10月份預估營業額人民幣1億8,844萬661元，實際營業額8,429萬5,067元，目標達成率44.73%。 11月份預估營業額人民幣2,184萬3,161元，累積至11月1日實際營業額6,284元，達成率0.03%。 生產量：(詳如附件三) 103年全年度預算產量2,712萬公升。 1-10月份預算產量2,224萬公升，實際產量2,350萬8,935公升，目標達成率105.71%。 11月份預算產量243萬3,000公升，累積至11月1日實際產量8萬2,387公升。達成率3.39%。 本公司招標採購案： 金醇珍釀(紅款)禮盒等三項，國軒製版印刷有限公司得標，決標金額新台幣665萬6,500元整(底價99.83％)。 103年0.75L金酒典藏珍品玻璃瓶（單價決標），103年10月28日第1次開標，開標結果：流標。 金城廠品保實驗室實驗桌設備採購案，103年10月29日第1次開標，開標結果：廢標。 103年蔣公紀念酒瓷瓶等二項，103年10月29日第1次開標，開標結果：廢標。 金酒典藏珍品外箱等四項，103年10月30日第3次開標，開標結果：廢標。 金酒典藏珍品(紅款)瓶塞等二項，103年10月30日第2次開標，開標結果：廢標。 金醇珍釀（藍款）禮盒（單價決標），103年10月31日第6次開標，開標結果：廢標。 重要工程執行進度： 金城廠第三條生產線設備新建工程： 土建標：工程預定進度43.56%、實際進度42.57%；施工中： (1)四樓樑板模板組立。 (2)擋土牆柱模板組立，鋼筋綁紮及混凝土澆置。 機電標：本案於103年9月22日函文儘速提送招標文件，另已計算設計單位逾期時間，將委託律師提供法律意見。 工甲-4工業區廠房及聯外道路採購案： 已於103年10月9日由華成營造有限公司得標，得標金額新台幣147,430,000元整，目前準備簽約中。 新包裝工廠與包裝材料庫： 已於103年10月30日召開先期規劃及可行性評估報告(第三版)審查會議，刻依審查意見修正中。 成品庫自動倉儲： 於103年9月30日召開統包工程招標方式及補辦預算方案研討會議。 金寧廠廢水三場新建工程： 本案設計單位已於103年10月1日召開基本設計第7版審查會議(基本設計有條件審查通過)，預計103年11月中旬提送細部設計預算書、圖等資料供審。 金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程： (1)已於103年10月28日召開建築結構(第二版)細部設計圖說審查會議，建築結構圖說部份依審查意見修正完成後本公司即予備查，另請設計單位於會後20天內提送建築結構預算及施工規範供審。 (2)空調部份，設計單位於103年10月31日提送細部設計(第二版)成果供審，目前審查核對中，預定103年11月13日召開審查會議。 製麴三廠新建工程： 本案已於103年10月23日函送採購招標所辦理公開招標，並於103年10月29日公告上網，預計103年11月12日上午10時假採購招標所辦理第二次開標事宜。 1000噸厭氧處理槽： (1)施工中，工程預定進度100%、工程實際進度99.11%。 (2)目前硬體工程已完工，刻正進行試車中。 金城廠原物料倉儲大樓整修工程： 變更設計議價時間(第二次)排定於103年11月3日下午三時三十分。 金寧廠二期筒倉興建工程： 預定於103年11月4日召開細部設計(1.4版)簡報會議。 拆除金城廠舊油庫暨興建金城廠現代化油庫工程： 基本設計(第四版)排定於103年11月4日上午十時召開審查會議。 其他重要業務辦理紀要 10月31日下午：1400假中正紀念堂辦理『中正紀念酒 金門 高粱酒』精裝版上市發表會，由本公司吳總經理代表出席及接受媒體專訪，圓滿完成記者會上市活動。 10月31日晚上：1800與品酒網共同舉辦『金門高粱酒勾兌品酒會』活動，由物料處勾兌課課長李清龍與網友進行勾兌的知識傳播及交流；並請總經理現場蒞臨致詞，了解消費者的意見與想法，互動非常良好，順利圓滿完成本次活動。 廈門公司： 10月24日至10月27日: 參加在廈門舉辦之第七屆文博會。 10月27日：在廈門公司召開第六屆董事會第五次會議。 |  |
| 重大建議或需縣府各處室協助事項 | 協助單位 |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：_ 建設處___填報日期時間：  103.11.5

- 重大業務執行情形：

- 邀請台灣特有生物研究保育中心林德恩博士等人蒞金，針對年度路殺水獺死亡個體及地點進行調查，10月17日死亡水獺已完成死因報告鑑定，另其他水獺主因水域乾涸及雄性物種遷移交配等原因造成路殺，林博士建議後續可採用西表島山貓減緩路殺機率，相關資料業已陸續進行彙整。

- 辦理中蘭海濱潮間帶年度互花米草怪手移除作業，第一階段預估移除面積約8公頃，目前工作順利預定於11月下旬完工，相關工作成果將配合新聞稿進行發佈。

- 辦理漁船船員手冊7件、漁業執照3件。

- 103.11.4 參加經濟部中部辦公室舉辦「103年度商品標示業務檢討會議」，本縣榮獲甲等績優單位，未來將依「經濟部頒訂督導地方政府辦理商品標示業務考核要點」確實執行辦理。

- 「103年度金門縣住宅年度及中程計畫規劃案」於103年9月5日至9月18日上網公開招標，等標期間共有1家投標為瑞益工程技術顧問有現公司，並於103年10月27日召開技術標評選會議，取得予本府優先議價權，於103年10月31日進行議價，以新台幣320萬元決標，將於近期完成簽約程序。

- 核定金城、金沙、金寧及金湖9件鄉村整建提案：金城鎮公所「古城里環境改善」；金沙鎮公所「碧山聚落修景第三期工程」（前、後期）工程變更設計案、「東埔聚落生活空間及周邊環境改善工程」（104年度預算）；金寧鄉公所「103年全鄉頹屋拆除及環境美化工程」變更設計、「盤山村環境改善工程」、「金寧鄉零星五期整建工程」、「金寧鄉寧湖一劃段503-1周邊排水改善工程」；金湖鎮公所「西埔村湖東劃段132地號灌溉水池周邊美化工程」。

- 「103年賢庵及珠沙里等環境改善工程」、「103年度金寧鄉零星四期整建工程」、「金沙各鄰里小型改善工程」及「烈嶼鄉上岐村暨青歧社區活動中心周邊環境美化工程」等四案提報補助。

- 違章建築查報6件、核發建造執照18件、核發雜項執照3件、核發變更使用執照7件、施工勘驗申報4件、建築工程申報開工9件、建築工程申報展期7件、公安申報11件、傳統建築會勘5件、傳統建築驗收3件、技師逐案註記4件、工程竣工註記14件、營造業登記6件、執照地籍圖套繪作業18件。。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：鐘立偉、樊德正、呂基鴻、王垣坤、陳彥志、商中治    主管：翁自保

聯絡方式:（082）326204

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 農、林、水、畜、防五所        填報日期時間： 103.11.5

- 重大業務執行情形：

農試所8項

    - 10月26日下午3時舉辦金寧鄉金樂活開心農場回娘家活動，參與認養人共計50餘人，除現場發放冬季蔬菜苗，並贈送複合肥料予耕作戶每戶1.5公斤，現場活動氣氛熱絡。

    - 10月30日上午10時辦理「芝麻花生糖製作」研習，利用本所自行試種之胡麻（黑芝麻）原料，邀請台南食品加工專長教師郭明達先生蒞所教授所內同仁加工製作技巧。

    - 利用溫網室設施養液栽培彩色甜椒三品系（紅、黃、綠）及大蕃茄二品系（可果美、農友301）、小蕃茄四品系（小姑娘、聖女、秀女、蜜橙香），完成種植於三棟網室內，並設置單株誘引枝條組合1500餘組，以利作物生長。

    - 採收小白菜、青江菜、小芥菜、空心菜及油菜等共731公斤，供縣農會、漁會、福田家園推廣及銷售。

    - 進行瓜葉菊（700株）、四季海棠（1,00株）播種工作，共計1,000株，供本所104年春節活動佈置環境使用。

    - 辦理金門安全蔬菜禮盒套餐訂購服務，本週(10月29日)接受民眾訂購50份，得款10,000元並繳入縣庫。

    - 辦理契作秋季高粱保價收購作業，本年度五鄉鎮總核定面積2,001.33公頃，於10月2日開始監割採收，本週累計收穫面積368.17公頃、產量676,407.981公斤及續辦理田間農藥殘留採樣送防疫所檢驗。

    - 辦理本所良種繁殖田金門九號雜交高粱噴灑灌溉及週邊雜草清除作業，高粱繁殖面積0.7公頃。

林務所12項

- 執行大地田埔自行車道周邊植栽綠美化案，整地、客土並種植茄冬25株，配合適地適種原則種植兼顧視覺景觀效果，塑造居民良好居住環境。

- 辦理瓊林圓環、環北林湖路口鬆土及瓊義路口種植一串紅700株並於縣議會進行擺盆鵝掌藤、金露花、變葉木等四季草花計40株；另協助珠山社區設計梅園植栽配置並載運種植日日春、變葉木、紅花風鈴木、桃金孃、宮粉仙丹等苗木計1140株。

- 為推展環境綠美化，強化公務及住家環境品質，提供金門高農、珠山社區發展協會等3個機關單位與一般居家申請21案，提供日日春、五彩石竹、樟樹、七里香等美化花卉與綠化苗木計2,147株，營造自然綠意優質環境。

- 配合年度苗木培育計畫辦理移植培育矮牽牛、一串紅等花木計34,336株，持續加強在床苗撫育管理，供應綠美化之需。

- 於10月31日前往官路邊針對4株列管老榕樹(列管編號FM23、FM24、FM25及FM26)進行褐根病預防性用藥。

- 辦理紅樹林試驗計畫執行進度履勘及現況調查，預定於11月下旬召開期末審查會議。

- 會同軍備局、縣府、鄉鎮公所辦理泗湖、后湖、多年段等既成道路會勘，道路附屬設施依法應包含道路旁之植栽、路樹等設施，其範圍外者方可供民眾依照離島建設條例申請購回。

- 辦理金門就業中心、金門高中、金城國中申請2014台灣野望國際自然影展活動，推展地區環境保育議題，計參加1,550人次。

- 本所「東池優養化暨周邊服務設施改善」工程加緊趕工中，預計完工日期為11月27。

- 辦理總兵署列管木棉及榕樹攀樹修剪作業，移除鄰近建物側枝、乾枯枝及徒長枝，提昇整體樹勢健康。

- 執行1999危木處理案4件及縣內主要道路枯危木伐除工作：計修剪金山路20株；泗湖、金城、漁村15株；珠山1株；官路邊3株；復國墩110株；金城鎮公所10株；山后、陽明8株；伐除桃園路、瓊義路2株；士校路、南機路2株；山西、陽明修剪2株伐除1株；文台寶塔伐除10株修剪1株；金城、東坑修剪21株伐除3株，以維交通順暢及民眾生活安全。

- 執行民眾及其他單位樹木修剪及危木處理案6件，以維地區景觀及安全。

水試所5項

- 103年10月27日上午進行b2-1及d4-3池之3-4年齡孕卵烏魚孕卵成熟度採樣測定，藉以推斷烏魚採收時機，目前測出之平均成熟度約在10.36%左右，預計烏魚卵巢成熟度達14-15%時即可進行收成。

- 103年10月27日下午2時假本所會議室辦理「103年度烏魚卵巢及烏魚殼乙批標售」開標作業，決標方式採分項決標，由投標價格高於各等級標的物底價且最高者為得標人，烏魚卵巢標售分別由「蔡進治」及「鴻龍商行」等2家得標；另烏魚殼乙批標售，因投標廠標價低於底價且不再加價致流標，鑑於水產品不易保存且為利產出之大量烏魚殼能及時處理，簽奉核准依照往例採單尾計價方式辦理零售作業。

- 103年10月28及30日本所進行翟山、青嶼等處潮間帶低潮線設置浮棚式紫菜養殖框架(翟山2組、青嶼3組)及置放紫菜貝殼絲狀體養殖試驗。

- 103年10月30日金門日報社慶祝創刊四十九週年社慶，前抵古寧頭和平紀念公園辦理慶祝大會，頒獎表揚資深績優員工暨生態環境教育之旅，至本所石蚵產業文化館參訪，中午於石蚵之家品嚐蚵仔麵線、蚵嗲、蚵煎等石蚵美食，本所配合推出石蚵套餐，共計65人參加，以推廣行銷石蚵產業。

- 103年10月27-31日本所進行海參養殖池整備及污泥清除作業。

畜試所5項

- 10月27日：(1)完成種牛牧場產銷履歷年度第三次稽核。

(2) 衛生局進行年度加工廠檢查，經複檢本所符合HACCP精神。

- 10月28日：(1)以預備種公牛進行本場第九梯次配種，本次配種總計76頭(其

中更新女牛39頭，黃雜女牛5頭，進口種母牛32頭)。

(2) 103年離島建設基金結餘款採購切肉機。

- 10月29日：(1) 30%與70%酒糟試驗牛進行第二批次屠宰篩選，分欄後當日

開始轉換成肥育飼料。

(2) 本所建置之自動化肉牛畜牧飼養系統擴充案完成初驗，預

計10月30日上線，並測試20日曆天，預計12月20日完

成全案。並預計提請農委會審核本系統成為產銷履歷認證

系統之一。

(3) 「仔牛保育舍地坪改善及擴建運動場工程」上網公告(工程

招標)。

(4) 「種公牛採精設施新建工程」辦理鋼筋取樣。

- 10月30日：協助農業委員會畜產試驗所-恆春分所辦理黃牛基因保源計畫，

初步採檢本所所有黃雜牛血液做基因檢測，共計36頭。

- 10月31日：(1) 委託農委會畜產試驗所恆春分所-黃分所長率領研究員前來本所進行預備種公牛第二次精液性狀檢測，檢測後確定留種4頭更新種公牛(79頭仔公牛經過多次篩選後僅4頭夠資格留種)。

(2) 預備種公牛施打第二劑口蹄疫及流行熱疫苗，計8頭。

(3) 發送燕麥203位合計1,015公斤。

(4) 10月27-30日收割契作狼尾草4,120公斤，本所狼尾草

16,830公斤。

防疫所11項

- 牛隻診療15頭及羊隻診療1隻。

- 口蹄疫預防注射牛隻502頭。

- 牛隻耳標釘掛15頭。

- 進口肉豬消毒4次與採血60頭。

- 家禽場訪視17場。

- 病死畜收容37隻及焚化97隻。

- 狂犬病預防注射29隻。

- 寵物登記15隻及認養10隻。

- 協助民眾尋回愛犬1隻實施絕育手術21隻。

- 流浪動物收容17隻。

- 蔬菜農藥殘留檢測110件。

二、工作檢討與建議事項：  無

填 報 人：劉淑如、張金為、柯逢章、呂建華、李有世

主    管：李廣榮、楊慧明、蔡輝詩、文水成、莊謙恭

聯絡方式: 333381、352846、326408、332621、336626

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：教育處                                                                       填報日期時間：103.11.5

- 重大業務執行情形：

  - 「103年全民運動會」木球賽金門木球代表隊榮獲1金1銀2銅，成績亮麗。彭映綺榮獲球道賽冠軍，男雙選手古文秀、蕭家宏贏得桿數賽亞軍，混雙桿數賽王文進、李素滿拿下銅牌，江俊德奪得球道賽銅牌，藍金香拚上球道賽第七名，再度為金門爭光。本屆全民運動會木球賽自本月25日至29日在嘉義市立體育場舉行，計有21縣市報名參賽，是所有比賽項目參賽縣市最多的比賽，競爭激烈。

  - 為鼓勵金門籍子弟出國留學，培養國際視野，增加競爭力，培植本縣人才，特訂定「金門縣政府獎勵學生出國留學補助要點」，獎助金於11月1日起至11月15日止受理申請。經費來源，由縣府逐年編列預算，並設置留學獎助金審查委員會，由本處處長擔任召集人，國立金門高中（職）校長及五所國中校長擔任委員共同組成，負責審查。獎助金之申請，經審查完畢，由縣府公告合格名單，其應領之獎助金，由申請人或委託人領取。

  - 「金門縣103年度區域性羽球對抗賽」，於11月1日、2日舉行，團體賽共計有24隊195人參加，個人賽部份共計有253人參賽。並於2日下午舉行閉幕頒獎，盧秘書長志輝、本處體健科科王科長麗娟等出席，由盧秘書長頒獎表揚績優選手及團隊，團體賽各組第一名：金門高中男生組、金門高中女生組、金城國中男生組、金沙國中女生組、金沙國小男生組、述美國小女生組；個人賽由金門高中張立杰等56人獲獎。

填報人：歐陽璿                      主管：李再杭

聯絡方式：325630#62417

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處                                                                  填報日期時間： 103.11.05.

- 重大業務執行情形：

  - 103.10.29「大型旅客服務中心新建工程專案管理(PCM)服務案」動線研商會議。

  - 103.10.07召開金門縣住宅開發專案第103年第4次會議討論「金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程」，會議結論請地政局針對反對重劃區域之所有權人全面清查，並通知相關權益人再召開說明會溝通協調。另請顧問公司就目前現有地籍相關資料研商是否先行辦理設計，待都市細部計畫圖公告後再做微調，縮短行政程序。

  - 「金門縣日間照顧中心新建工程」，預計於103.11.10提送設計成果預算書圖資料。

  - 103.10.02「慈湖農莊及沙崗地區排水工程」召開基本設計成果審查，會中結論仍對於本排水整治方案仍存有疑慮，應針對慈湖農莊周遭排水系統做整體規劃後，再辦理本工程，以有效改善該區域溢淹問題，案已簽奉核准暫緩，並由水利科啟案辦理整體規劃。

  - 103.11.04.辦理「金門縣政府檔案室整建工程」開標，惟因投標廠商未達法定家數而流標。

  - 103.11.13.辦理「金門縣政府會議室暨儲藏室設置工程」開標。

  - 103.11.04「金沙國小及開瑄國小附設幼兒園新建工程」資格標審查通過，刻正辦理評選會議作業。

  - 103.12.01提送「西海路(賢厝三角圓環至水頭碼頭路段)路平專案道路改善工程」細部設計成果。

  - 103.10.02~103.10.29「金湖鎮市港段土地興建住宅統包工程」公告招標。業於103.10.27辦理撤標作業，將重新檢討。

  - 103.10.30提送「金門縣社會褔利綜合據點修繕工程」規劃及基本設計，刻正辦理核對。

  - 103.09.12「金湖鎮新市特產中心新建工程」辦理委託技術服務廠商已議價決標完成，因受政策變更，故暫緩通知廠商訂約及後續契約執行。

  - 西湖及中墩排水改善工程，業已招開第二次基本設計審查，依決議事項已於103.09.18下午6:30召開地方說明會，已於會後請設計單位依說明會事項納入評估辦理。

  - 103.10.13「南北山濱海步道新建工程」基本設計成果修正提送，並刻正簽辦基本設計審查同意事宜。

  - 103.09.22「金湖鎮尚義住宅區興建住宅工程」委託技術服務案簽辦成立採購評選委員會及辦理委託廠商徵選事宜，因預算尚有疑義，刻正辦理，於程序完成即辦理招標公告事宜。

  - 「金門縣水頭港區-臨時工作船碼頭浮動碼頭新建工程」103.09.26召開細部設計審查會，限期於103.10.27提送，設計單位尚未提送，本府已依契約規定起算逾期，並已電話催促提送，設計單位於103.11.03到府討論，預定於103.11.10簽上網發包。

  - 103.10.15「金門建縣一百年地標新建工程公共藝術設置」委託專業服務案辦理招標公告，預訂103.11.18辦理資格標審查會議。

  - 103.10.21提送「環島濱海路網-安歧地區北側新建道路工程」規劃及基本設計成果，已於103.10.28前招開工作會議討論，刻正已請顧問公司案會議結果修正設計，待修正完成後續辦。

  - 103.10.28召開「金門大橋區段徵收公共設施開發工程(烈嶼基地)」規劃及基本設計成果審查會議。

  - 金門大橋CJ02-C標主體工程施工現況：

- 金門大橋CJ02-C標主體工程業於102.04.02日由國登公司以新台幣66億7,836萬元得標，並以102年05               月21日為契約開工日及起計工期，目前由廠商進行施工動員、基樁工程:已完成53支，A2橋台基礎(16支)、               P73基樁(6支)、P72基樁(6支)、A1橋台基樁(6支)、P1橋墩基樁(4支)、P2橋墩基樁(6支)；P3橋墩基樁完                             成6支(共6支) 、P71橋梁基樁目前完成3支(共4支)；目前進行P72基樁樁頭處理、P4基樁鑽掘。

- 地質補調查鑽探:已完成76孔(共152孔)。

- 基礎工程: 基礎工程: 目前大金端進行 P72基礎鋼筋綁紮、A2橋台準備作上部結構；小金端已完成P1基礎混凝土澆置；目前進行P72基礎紮筋、P2基礎紮筋。

- 施工棧橋:小金端施工棧橋鋼管樁完成270支(總共291支監造更改表示方式)；臨時碼頭完成63支(總共63               支)、棧橋完成207支(總共228支)；上部結構架設部分，目前已完成75跨覆工板鋪設作業(總共111跨)，臨時碼頭上部結構已完成2跨(總共8跨)。

- 施工棧橋: 目前小金端施工棧橋鋼管樁已全數完成291支(含臨時碼頭63支跟棧橋228支)；上部結構架設部分，               目前已完成76跨覆工板鋪設作業(總共111跨)，臨時碼頭上部結構已完成2跨(總共8跨)。

- 臨時碼頭: 大金端臨時碼頭已設置完成並已啟用；小金端臨時碼頭預計於11月底完成。

  - 103.10.30經濟部水利署蒞金督導「103年度離島建設基金補助計畫--金門區域排水增設小型攔、蓄水設施工程」執行情形。

  - 103.11.03經濟部水利署與美國墾務局蒞金參訪水資源建設。

  - 「金沙鎮第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」，102年07月01日開工，已完成后宅、洋山、沙美博愛街、東溪、東沙尾及忠孝二村等工區，目前已於103.07.30完成浯坑工區之AC刨除鋪設工項，103.07.31申報全面停工，目前忠孝新村工區變更設計案已報營建署審核中。

  - 「金寧鄉第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」，103年01月09日開工，目前施作下埔下、頂埔下及安岐地區之污水主幹管，截止103.9.22，實際進度：51.11%，預定進度：53.08%， 落後1.97%，本案因下埔下、頂埔下及安岐因未工作面未全面展開、西浦頭因套裝設施用地問題，暫緩施作，致進度落後；業已督促設計單位儘快完成變更之方案，並請承商加派工班，以展開工作面，避免後續用戶接管施作工期落後影響完工日期。

  - 「金湖鎮第三標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」於102.2.19開工，截至103.9.28止，工程實際進度99.05%，預定進度97.61%，超前1.44%，漁村、塔后、后園及夏興地區大部分均已完成接管及環島南路塔后至夏興段AC鋪設完成，目前辦理成功地區污水(自來水)管線埋設及用戶接管施作。

  - 「後豐港及西海路區排改善工程」於103.7.8決標，由岩輝營造有限公司得標承攬，工期為150日曆天，業於103.09.20申報開工。至103 年11月02日止,工程實際進度8.30%,預定進度9.73 %,落後-1.43%。刻正進行:重力式護岸基礎施作(后豐港區排)、土方開挖(西海路區排)。

  - 「金門縣衛生局烈嶼衛生所新建工程」(3樓建築)工程期限為103.10.02，三樓結構體於103.03.27完成澆置，已於103年08月04日完成室內地磚鋪貼及拆架完成及周邊公共設施， 103.09.22使用執照會勘，於11/03申報竣工。建照變更中(建照審查#2)。

  - 「金門縣環保公園民眾活動中心新建工程」(2樓建築)工程期限為103.12.07，一樓遊客中心已於7/16進行1F頂版澆置，8/10進行1F圓形劇場頂版澆置，09/05二樓遊客中心頂版澆置完成，09/07女兒牆欄杆等灌漿(結構體完成)，外牆及室內粉刷施作，排訂11/04完成外牆裝修及下架。

  - 「金門縣金城鎮中正國民小學東棟教室拆除重建工程」(4樓建築)工程期限為104.04.13，1F 4/13澆置、2F澆置6/13，3F已於08/15澆置，4F於10/10澆置，目前進行2F室內泥作(已完成1F)。

  - 「金門縣古寧國小附設幼兒園整建工程(二)」(2樓建築)工程期限為103.11.03，1F於5/12澆置，2F於6/21澆置，8/22結構體完成，現正進行內外裝修工項。

  - 「金門縣民生、民權路及其周邊整體發展工程」5/14開工，已完成黨部前、法院前、教育處後方牆面、退除役官兵停車空間，目前進行縣府前方景觀改善及中正國小人行廊道美化施工，排訂11/05廣告燈箱進場安裝。

  - 「田浦、大地歷史重現及文化修景工程」(自辦監造案)，於7月27日開工，預訂於103.12.23前完工，已完成田浦花崗岩地質景觀平台，石材於10/30進場，目前進行聚落內地坪鋪設。

  - 「金門縣警察局交通警察隊、少年警察隊綜合勤務大樓新建工程」於103.07.09開工，預訂於104.11.06前完工，7/14現地放樣勘驗，8/03完成施工圍籬及告示牌安裝，09/22完成地梁灌漿作業，10/12進行1樓地坪澆置，目前進行一樓頂板模板組立及鋼筋綁紮。

  - 工程技術審查：上週(103.10.27~103.10.31)審查工程技術檔(包括規劃設計成果報告、預算書圖、發包    檔等)23件、材料設備協審1件、整體施工及品質計畫書1件、土石方計畫書5件。

  - 工程查核:

- 10月27日查核「湖下聯外道路改善工程」、「三獅山周邊生態保護區海岸復育及景觀改善工程」。

- 10月28日查核「金門縣103年度路燈老舊管線汰換工程」、「103年度金湖鎮疏濬清淤改善工程」。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：王毓敏                                        處長:許鴻志

聯絡方式：082-318823#62665

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：觀光處                                                                      填報日期時間：103.11.5

一、重大業務執行情形：

  - 辦理2014金門戰地觀光藝術季活動等觀光活動事宜。

  - 辦理電視媒體採購案、平面媒體採購案以及日常性媒體接待等事宜。

  - 持續製作、摺頁、海報等觀光文宣品編印。

  - 持續辦理民宿及旅館業之管理、稽查等事宜。

  - 協助民眾申請參訪擎天廳(每周二(上午)、四(上午)、六(上、下午))事宜。

  - 辦理金門尚義機場、莒光樓、總兵署、金城民防坑道、同安渡頭、水頭碼頭、九宮碼頭、金城車站、沙美車站、山外車站

等旅遊服務中心之旅客服務事宜及解說員調派。

  - 持續辦理102-西洪二營區活化再利用工程、101、102-柳營一轉化為戰鬥文化體驗園區計畫、102-獅山砲陣地周邊旅遊資

源整合工程（第二期）、101-戰地政務時期太武山區太武發電廠暨其周邊之民生基礎建設（水電）設施資源保存與再利用工程、102年-老兵故事主題園區活化再利用計畫、101、102-翠谷地區發展為軍事史蹟觀光主題園區整體規劃、102、103-金門縣文教會館先期整體規劃工作委託技術服務、102-后湖濱海遊憩區岸際公共服務設施整建第二期工程、102-金門旅遊景點門票收費策略及發展計畫委託技術服務、等規劃設計及工程案。

  - 「持續辦理103-金門觀光旅客消費及動向調查分析等勞務委託案。

  - 持續辦理景點(莒光樓、同安渡頭、總兵署、溪邊海水浴場、誠實堡、建功嶼)維護管理事宜，包括公廁清潔、環境整理、

除草工作、景點設施修繕等。

填報人：陳明伶、洪瑞鴻    主管：張瑞心代     聯絡方式:322879

何佩舉、何桂泉

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會處                 填報日期103年10月30日至103年11月5日

一、重大業務執行情形：

- 10月30日參加103年141梯次社會役男分發撥交，獲分配3人。

- 10月30日至11月3日本府勞動檢查員前往全聯、萊爾富及金城各家7-11便利商店及旅行社、飯店進行勞動檢查，以保障勞工權益、加強勞雇關係，促進社會與經濟發展。

- 10月30日參加勞動部勞動力發展署辦理「1955外籍勞工24小時諮詢保護專線系統教育訓練暨業務檢討會議」。教育訓練課程除了讓各縣市政府同仁熟悉專線系統的操作方式，更針對明年度系統即將改版之新增功能作講解及操作流程之步驟；業務檢討會議目的則在加強各單位間之聯繫網絡，並藉由研討案件處理方式，以增進專線服務品質。

- 10月31日辦理「103年度金門縣政府職業重建服務業務訪視」會議，下午1時30分於金門縣政府第二會議室辦理；依103年度職業輔導評量、職業訓練、支持性就業服務、庇護性就業服務、職務在設計及創業輔導等各項服務於1至10月之執行成果進行說明。

- 11月1日桃園縣金門同鄉會舉辦第12屆第3次會員大會。

- 11月1日本府外籍配偶家庭服務中心辦理社區環境認識及親子成長教育訓練。

- 11月2日屏東縣屏東市金門同鄉會舉辦第三屆第一次會員大會，由陳科長松堅代表參加是項會議。

- 11月2日中華民國金門西園旅台公共事務協會舉辦第一屆第三次會員大會。

- 11月1日、2日假金門縣社會福利館辦理103年度金門縣托育人員術科考照訓練班，參訓人員17人。

- 11月2日金門社區大學辦理金融防詐騙講座，本府配合辦理性別平等宣導講座一場次，受益46人。

- 11月3日上午10時假本府第二會議室召開金門縣103年度第2次家庭暴力高危機個案網絡人員會議。

- 11月3日上午9時至12時假金門縣社會福利館辦理本府家庭福利服務中心外聘督導會議。

- 11月3日下午13時30分至17時30分假金門縣社會福利館辦理本府家庭福利服務中心社工人員專業教育訓練。

- 11月5日下午14時30分假本府家庭暴力暨性侵害防治中心召開103年度性騷擾事件再申訴案調查會議。

- 11月5日中央輔具中心評鑑小組蒞金評鑑本縣輔具資源中心。

- 為使急難事件的民眾，能很快獲得協助，避免其家庭生活陷入困境，提供及時經濟紓困，慰問3位急難救助及4位馬上關懷、1位非因意外救助案。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：蔡麗真、李文堆、陳松堅、 莊彩鴦、(社會行政科)      主管：許美鳳

聯絡方式:320755

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 行政處                                                                    填報日期時間： 103.11.04

- 重大業務執行情形：

  - 國發會於103年10月30日上午9時假該會召開 地方氣候變遷調適計畫期末聯合審查會議，由專家學者協助檢視氣候變遷調適計畫期末規劃成果，針對計畫內容及辦理情形提供建議。會中委員就本府的報告，建議資料蒐集部份應納入金管處、金防部及國家實驗中心海研5號的相關調查資料、脆弱度的權重意涵要寫清楚、海平面上升的衝擊影響只需作到1公尺其餘可多著墨於極端氣候跟暴雨方面、行動方案應納入中央部會並加強與部會之聯繫訪談等，已請規劃單位納入修正期末報告書。

  - 國發會定於104年2月27日展開為期6週之國土空間發展特展，地點位於台北市之舊空軍總部，主要是讓全國民眾瞭解我國長期在國土規劃與永續發展之努力成果，並宣傳政府推動重大公共建設計畫之成效。本府負責本縣之縣市展、離島區域合作平台展及離島主題週活動，另為求佈展之一致性，澎湖縣市展及連江縣市展亦委託本府代辦。其中，主題週活動預定提供14個攤位交由離島展售，本府於10月29日召集相關單位研商，初步決議以離島聯合旅展(離島三縣合計4個攤位)、本縣文創商品(1個攤位)、農漁畜產(2個攤位)及金酒(1個攤位)為展售項目，業協調各業管單位研提計畫書。

  - 於10月28日召開金門建構精緻購物免稅島簡報會議，針對會議主題研提短中長期發展策略。決議：

    - 短期推動工作：

      - 放寬離島免稅購物商店相關限制。

      - 擴大免徵關稅品項。

      - 協助金門海關取得房舍。

    - 中長期推動工作：

      - 改善港埠設施及倉儲連線。

      - 推動離島建設條例修法。

      - 持續協調財政部研訂配套作業。

  - 辦理103年選項列管計畫第3季執行情形及103年基本設施9月份執行情形檢討會。

  - 10月28日至11月4日「縣長信箱」受理件數計8件、未回覆計7件及賡續列管1件。

  - 辦理本府「103年金門縣政府網路E櫃台擴充案」，網站改版為行動化版，於iPAD與iPhone上可自行調整版面大小的「自適應性網站」。

  - 為逐步邁向行動化、雲端化、智慧化等近年開始成班的全球資訊界趨勢，日前國發會也將「政府e公務服務團隊」改成「智慧網路辦公室團隊」，是以本府已編列概算250萬元整，將在年度內以現有員工資訊網為基礎，委外開發具智慧化的辦公室資訊系統，系統功能包括雲端硬碟、共用行事曆、專案管理、IM訊息通知等功能，經上網招標程序，於103年9月19日由桓基科技股份有限公司以新台幣215萬得標，並已完成契約簽訂，刻正依專案進程進行中，依進程已於10月8日進行需求訪談作業，從需求訪談後，廠商每周(周二或周三)到府並列各項主題討論開發，以及後續雙方配合事宜。

  - 103年度資訊安全管理內部稽核案，自103年11月10日起至12月15日止，分A、B、C三組，對本府所轄之政府GSN骨幹網路之使用單位進行稽核。

  - 為確保本府資訊安全管理（ISMS）系統，今年維護案訂於12月23-24日辦理本府ISO/27001:2005轉版ISO/27001:2013，委由SGS公司蒞金辦理外部稽核認證等工作。

  - 審查各業務單位擬訂（修正）法規命令2案、行政規則2案，簽擬各單位法制意見13件。

  - 法制科參加府內各單位會議3案次、更新法規查詢系統5筆法規資料；另辦理法律扶助，受理民眾法律諮詢6人次。

  - 陽山改善站改善收視情況辦理如下:

    - 依國家通訊傳播委員會建議委請電信技術中心辦理評估計畫，於10月28日至11月27日進行訊號監測及改善評估測試。

    - 國家通訊傳播委員會南區監理處劉處長豐章一行於10月28日蒞金視導陽山改善站並訪視烈嶼鄉民眾收訊情形。

  - 執行交通部院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案103年度工作執行計畫－運用大眾傳播媒體宣導計畫」，業已完成，向交通部道安委員會申撥補助經費新台幣57萬6千元。

  - 協助外交部接待2014年新美國安全中心（CNAS）訪華團於10月30日蒞金參訪行程。

  - 低碳車輛辦理情形：本103年度公務指標電動車2輛（9人座），業經公告招標2次，因無廠商投標，已簽奉核定取消招標，並計畫納入104年整體計畫（原行政院核定之20輛計畫內），目前計畫書已函報經濟部工業局審議。

  - 高賓車輛調派作業：車輛管理承辦人楊順安業研擬腹案，待其參加觀光處舉辦之低碳島觀摩活動公假返回後於下週簽報。

  - 組編營舍修繕辦理進度：

    - 地下室之整修工程由工務處辦裡招標公告中。

    - 綜合大樓5樓法治科辦公室已整修完成。

- 工作檢討與建議事項：無。

填報人：李雅晴                    主管:  處長 陳朝金

聯絡方式：082-318823#62916

金門縣政府業務執行報告表

填報日期時間：103.11.04

填報單位：主計處

(一）歲計科業務：

- 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導

- 兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。

- 辦理金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業務。

- 辦理金門縣各戶政事務所各項主計業務。

- 辦理金門縣殯葬管理所各項主計業務。

- 核定各單位動支預備金。

- 辦理各機關接受中央補助之納入預算證明書開立作業事項。

- 辦理地方教育發展基金會計資訊系統相關資訊業務。

- 辦理本縣非營業基金會計資訊系統相關資訊業務。

- 辦理本縣公務預算會計暨財政資訊系統相關資訊業務（含99年度以前舊系統維護及100年以後新系統建置、維護）。

- 依據金門縣政府網際網路網站管理要點及政府資訊公開法規範，定期維護暨更新本處網站內容。

- 依本縣「資訊安全管理內部稽核實施計畫」，定期實施單位內部資安相關宣導、稽核工作。

- 依本府「防範惡意電子郵件社交工程演練實施計畫」定期辦理相關防範宣導。

- 管理主計處CEDAW填報系統（管理主計處各法規或行政措施主辦人員之操作權限）。

- 辦理主計處政府資料開放資料集管理相關作業。

- 辦理103年度資訊安全管理內部稽核相關作業。

- 彙整103年度水利經費辦理情形表（截至103年10月底執行情形）。

(二）會計科業務：

- 辦理本府單位會計概算編製事項。

- 審核本府單位會計各處室經費動支會核處理事項。

- 辦理本府單位會計歲入、歲出等之會計報告及記帳憑證之編製。

- 執行各項工程、財物及勞務之採購案件的開標、比價、議價、決標及驗收等監辦工作。

- 辦理本府採購稽核小組之各項業務。

- 審計機關審核本府單位會計之審核案件申復。

- 辦理農委會補助計畫之審核、記帳憑證及會計報告等事項。

- 辦理各項代收款、保管款之會計事項。

- 辦理本縣各級民意代表及村里長福利互助會會計業務。

- 辦理金門縣選舉委員會各項主計業務。

- 辦理本府各處室接受補助、委辦經費支用情形調查表(季報表)之彙整。

（三）審核科業務：

- 縣總會計帳務之處理及會計報告之編送。

- 辦理金門縣家庭教育中心會計業務。

- 核定各附屬單位預算之超支併決算、補辦預算案件。

- 辦理、推動新會計制度（含普通基金、作業基金及政事型特種基金）相關事宜。

- 辦理地方教育發展基金、奬助大專院校建校基金、國宅貸款基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金、大橋基金、社會福利基金、無障礙設施基金等各項基金之審核業務、會計報告、記帳憑證等會計事項。

（四）統計科業務：

- 103年9月份金門地區統計月報之編撰。

- 103年9月份金門地區統計手冊之製作。

- 縣統計年報資料之搜集與編算。

- 本縣社會指標統計資料之搜集與編算。

- 彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。

- 本縣消費者物價指數統計資料彙編。

- 本縣農業生產統計資料彙編。

- 辦理本處暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等院處授權事宜; 以及未設立專任主計人員機關之派兼、核定案作業等。

- 辦理綜合業務彙整。

二、工作檢討與建議事項：

無。

填報人：陳雙梅        							主管：李秀荷

聯絡方式：TEL-325544     #65062

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：人事處                                                                          填報日期：103.11.4

- 重大業務執行情形：

  - 任免送審

- 職員

    - 敦聘本府盧秘書長志輝、民政處翁處長伸金、財政處黃處長景舜、主計處李處長秀荷、本處蔡處長流冰、建設處王科長垣坤、行政處蔡科長明輝、工務處黃科長儒新及財政處洪科長銘澍，共計9人為本府104年甄審委員會委員。

    - 核定國軍退除役官兵輔導委員會會計處所屬臺南榮譽國民之家主計機構佐理員王家佑，調任本府觀光處大陸事務科科員職務。

    - 核定本縣自來水廠技士許湞陽調任該廠安全衛生管理員職務。

    - 核定本府觀光處交通行政科科員王建貿，因應103年度委任公務人員晉升薦任官等訓練合格，現職改派薦任派令。

    - 核定本縣烈嶼國民中學幹事吳珠英，因應103年度委任公務人員晉升薦任官等訓練合格，現職改派薦任派令。

    - 辦理本處第一科辦事員職缺甄補案應徵者資格初審。

    - 辦理本縣金寧鄉戶政事務所戶籍員職缺甄補公告徵才案。

    - 商調本縣金湖鎮公所辦事員吳金浦擔任本縣金湖國民中學幹事職務。

    - 辦理本府觀光處技佐謝坤霖申請採計其曾任約僱人員及聘用人員期間服務優良年資之提敘俸給案。

    - 辦理本府社會處婦幼社工科科員呂采徽因考試錄取分配他機關訓練學習，且未依規定服務滿六年之卸職動態及業經銓敘部登記審定函之轉發。

    - 辦理本府機要祕書方天吉申請採計其曾任本府政務職期間服務優良年資之提敘俸給案。

    - 辦理本縣家庭教育中心主任王任益動態送審案。

- 約聘僱、約用人員

    - 核定本府社會處職代約僱人員林愛純於11月1日解僱。

    - 原工務處約僱人員洪輝忠於10月28日至觀光處完成報到。

    - 工務處新進約用人員蔡麗麗、黃正元、曾阡影、董月婷分別於10月16日、17日及21日完成報到手續。

  - 教師敘薪

    - 辦理柏村校長陳為學、述美校長劉界宏敘薪案。

    - 辦理湖埔國民小學教師楊恭墉、李曉嵐敘薪案。

    - 賢庵國民小學代理老師王正宜不服本府103年10月8日府人一字第1030083313號行政處分書，認有損其教師權益提起訴願，經本處繕具訴願答辯書並請行政處層轉教育部辦理中。

  - 考核獎懲

    - 本處科員溫欣瑜退休生效，辦理溫員103年另予考績案。

    - 辦理本府民政處辦事員莊凱倫，代理科員職務敘獎案。

  - 訓練進修

    - 爲促進本府暨所屬同仁對歐洲文化之認識及國際視野之開拓，本府訂於10月31日至11月14日期間，每週星期三、星期五下午假本府多媒體簡報室辦理「2014歐洲魅影影展」，預計播放「爸爸去哪裡」、「謊言的烙印」及「遊樂場的那些年」等十部歐洲影片，希望藉由欣賞電影的過程中，認識歐盟國家的文化、藝術和語言的多樣性，提供多元學習之途徑落實終身學習，歡迎同仁踴躍利用公餘時間自由入場觀看，參加者核予二小時公假，並核給人文素養類別終身學習時數。

    - 本處與國立金門大學合辦2014昇恆昌講座-典範人物專題演講，10月31日上午由李縣長以「百年榮耀·幸福金門」為題演講，另11月7日上午由開發國際投資股份有限公司吳董事長秀光演講「博奕理論與管理決策」專題，分別調訓本府暨所屬機關人員參加。

    - 有關完成本府暨所屬機關學校102年數位學習成果「e學卓越獎-團體獎」及「e學卓越獎-個人獎(完成55小時套裝課程)」人員，依規定簽陳敘獎事宜。

    - 「103年度公務人員英語研習班」假國立金門大學陳篤漢教室辦理第11、12次上課。

  - 勤惰管理

    - 爲簡化本府未休假加班費申請流程，本年度不再援例填具「差假報告表」，改以填寫「年度未休假改發加班費申請表」，連同「未休假加班費報告表」經單位主管核章後送本處彙辦，請同仁於年度結束前，審慎預估須休假日數並於12月20日前詳實填列申請表彙送本處，另請各處辦理綜合業務同仁協助催辦，俾利完成年度未休假加班費發放事宜。

    - 有關擔任103年地方公職人員選舉投開票所選務工作人員，得以公假登記參加講習，主任管理員及主任監察員投票日前一日之點算選舉票作業亦以公假登記，請參加人員自行辦妥請假手續，另投票日當日（11月29日）亦請同意公假登記，並得於6個月內補休1日。

  - 員工福利及文康活動

    - 辦理104年度員工壽星禮品（品名為文創主題600.CC 53度金門高梁酒）採購招標案，以因應104年本府員工慶生會禮品之需。

    - 本府暨所屬各機關學校員工關懷通報本週案件共計3件， 安排由各單位主管訪視慰問，經統計截至10月31日止累積件數104件。

  - 其他

    - 核發員工離職、服務證明書共3件。

    - 本縣烈嶼國民中學卸新任校長移交清冊及宣誓誓詞同意備查。

    - 103年特種考試地方政府公務人員考試訂於12月13日至15日舉行，本考試報名人數約1,288人，考選部暫排定試場數：三等考試：21間試場、四等考試：11間試場、五等考試第一梯：9間試場、第二梯4間試場，所需遴選監場人員共計82人，其中三等考試42位監場人員需於12月15日（星期一）辦公時間執行監場工作，惠請本府各處鼎力協助，於不妨礙公務執行之餘同意報名監場人員公假登記，以利試務工作推展，敬申謝忱。

二、工作檢討與建議事項：無。

聯絡人：蔡華媛                 處長：蔡流冰

聯絡方式：082-318823#65116

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 政風處                              填報日期時間： 103.11.5

- 重大業務執行情形：

- 辦理103年度廉政週系列活動-公職人員財產申報暨利益衝突迴避法宣導說明會，效益良好。

- 辦理103年度廉政週系列活動-政風及協辦政風業務人員研習暨廉政工作焦點座談，效益良好。

- 派員會同辦理「擬訂金門特定區﹝金寧地區安美村自然村專用區﹞細部計畫案」等案開標（議價、驗收）作業，共計5案。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：邱任翔                      主管：陳英斌

聯絡方式：082-324589

金門縣警察局業務執行報告表

填報單位：金門縣警察局                                                                填報日期時間：103.11.4

一、重大業務執行情形：

（一）103年10月27日至103年11月2日刑事案件─發生5件（駕駛過失傷害4件、妨害電腦使用1件）；破獲40件（竊盜2件、入出國移民法1件、恐嚇取財1件、酒駕公共危險6件、公職人員選舉罷免法28件、一般傷害1件、過失傷害1件）；其他2件(查捕逃犯2件2人)；交通事故─發生23件（A1：0件、死亡0人、重傷0人；A2：22件、受傷28人；A3：1件）。

（二）為民服務案件─經民眾撥打110專線電話報案前往處理共88件（受理侵入住宅1件、侵佔1件、毀損4件、、妨害安寧8件、違停9件、交通障礙1件、交通事故29件、檢舉計程車1件、糾紛11件、路倒2件、疾病救護1件、酒醉路倒2件、火災4件、其他14件）。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：警員 戴德更                                主官：局長 謝榮隆

聯絡方式：082-325341

金門縣消防局業務執行報告表

填報單位： 金門縣消防局                                                                 填報日期： 103.11.5

重大業務執行情形：（103年10月29日至11月4日）

本局103年10月29日至11月4日共計執行災害搶救1件（烈嶼鄉湖下40號住宅火警）、緊急救護64件（急救人數67人）及為民服務44件。

報告人：局長 楊肅凱

聯絡人：鄭志偉                    聯絡電話：324021轉6400

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:   金門縣衛生局                                                          填報日期:  103年11月04日

本周重大業務執行情形與檢討:

- 10月27日~10月31日辦理「金門地區初級救護技術員」初訓教育訓練課程，共為期5天，參與人數為58人，內容包含各項急重症發生緊急狀況之學科理論授課及術科實地操作，考試成績通過者授予初級救護技術員證書。

- 本縣自101年推動健康城巿計畫，於102年5月成立推動委員會，於103年6月加入世界衛生組織（WHO）西太平洋區健康城市聯盟(AFHC)，成為副會員， 103年10月28日至11月1日受邀參加於香港舉辦之「西太平洋區第六屆健康城市國際研討會暨會員大會」暨授頒副會員證書。本縣由吳副縣長友欽率各局處長一行共9人參加，代表金門縣於會員大會受頒會員證書，宣布金門縣正式成為全球健康城市一員。同時參與「西太平洋區第六屆健康城市國際研討會」獎項評選與海報展示評選，行銷本縣「健康城市-幸福金門」之願景。

- 10月30日辦理管制藥品管理、醫療器材管理規範及藥物回收作業講習，邀請台南市衛生局王技正基山蒞金授課，參加對象為本縣各醫療機關院所及相關業者。

報告人：陳天順　　  　填報連絡人: 洪韻筑  連絡電話:330697轉203(局長室)

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 環保局                                                                     填報日期時間： 103.11.4

- 重大業務執行情形：

  - 11月3日下午假本局會議室舉辦「103年「固定污染源專責人員宣導說明會」，請所轄列管之事業進行相關法令及申報操作流程說明，以提升事業未來申報之正確性。

  - 為提昇清掃學習成效並將正確清掃精神落實在全縣列管公廁，於11月3日下午假本局會議室辦理103年度「第三場次清掃學習活動」邀請轄區所有列管公廁的清潔人員、清潔人員主管及公廁管理單位主管參加清掃學習活動，並將所學應用於負責清潔之公廁，以確實改善公廁整體環境。

  - 11月4日辦理「金門環保公園環型道路暨附屬停車場新建工程複驗」1場次。

  - 11月5日辦理「金門縣環保公園環形道路暨附屬停車場後續管理協商會議」，以確認後續執行成效。

  - 11月5日辦理「金門縣環保公園環形劇場系統建置第三次審查會」，報告目前執行進度及預計辦理事項。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：陳畇蓁                           代理局長：楊建立

聯絡方式：082-336823#107

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣地政局                                                          填報日期時間：103年11月04日

- 重大業務執行情形：

- 為鄉親翁○謀及李○義君依離島建設條例第9條第5項申請讓售祖墓所在之國有土地，出席10月23日陳滄江議員之協調會，併同說明協助解決問題。

- 為大陸人士李○英君向陳亭妃立法委員陳情繼承前山前段45地號土地案，經查上開土地屬姓名住址不符不全之地籍清理公告之土地，另受限兩岸人民關係條例規定，大陸人士不得繼承土地，依規定向陳情人說明同時副知立法委員陳亭妃國會辦公室。

- 依「金門縣政府控制測量業務管理實施計畫」辦理烈嶼國中市地重劃區圖根測量作業，自已知加密控制點引測，釘設測量標66點,測設單導線22條，計算網狀平差，其成果符合規範，本案圖根測設成果提供地籍及工程測量使用。

- 國土測繪中心訂於11月20日辦理103年度圖解數化管考作業，本局已積極準備管考項目，整理裝訂各項作業資料。本年度辦理12段土地3536筆，經面積分析大於3倍公差為203筆（5.74％），擬依規定辦理面積更正或註記於登簿。

- 受理民眾及地政士10月份辦理不動產買賣成交案件實際資訊申報登錄計162件，為避免逾期申報而受罰，本局主動以電話通知當事人並協助申報，截至目前尚無逾期裁罰之案件。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：陳忠壽                 主管：  林德恭

聯絡方式：082-318823#5731      082-321177#200

金門縣文化局業務執行報告表

填報日期： 103年11月04日

一、重大業務執行情形（10月30日至11月05日）：

（一）辦理「烈嶼中華民國萬歲碑」登錄本縣歷史建築縣長會見地主事宜。

（二）辦理金門申遺有獎活動抽獎事宜。

（三）辦理金龜山貝塚遺址會勘事宜。

（四）辦理「金門環保公園民眾活動中心」、「古寧國小附設幼兒園」公共藝術設置審查會議。

（五）辦理「縣定古蹟邱良功古厝」竣工查驗事宜。

（六）辦理「金門推動世界遺產潛力點」協調事宜。

（七）辦理「日據時期金門重植鴉片相關史料」期末審查事宜。

（八）辦理「103年整合研究金門申遺」、「金門世遺潛力點推動計畫」期末審查事宜。

（九）辦理103年全國古蹟日結案相關事宜。

（十）10月29日至10月31日邀請「海外華文女作家協會」蒞金交流，並由張純瑛會長偕同作家群與地區「寫作協會」成員、金大學子，假「金門大學陳開容演講廳」進行文學座談及經驗分享。

（十一）11月1日邀請知名作家吳玲瑤假文化局3F辦理「幽默處處有」藝文講座，機智幽默演說風格，吸引滿場鄉親到場聆聽。

（十二）11月2日辦理「以愛說故事‧以故事說愛~小小寶貝與老靈魂的心靈對『畫』」活動，透過故事、故事玩遊戲等方式，說明閱讀的重要，並引導親子透過親子共讀，以書為友，溝通沒煩惱。

（十三）為加強藝術團隊文化交流，提昇縣民參加藝術表演活動，文化局訂有表演藝術活動徵件計畫，一○四年上半年度表演活動，於即日起至一○三年十月三十一日止收件，類別包括音樂、舞蹈、戲劇、民俗技藝等，文化局歡迎各符合資格之藝文團隊踴躍送件，讓金門鄉親能欣賞更多精彩的藝術演出。

（十四）以雕塑展現中國文字的藝術之美，藝術家暨書法大師董陽孜耗時三年所完成的書法雕塑作品「誠」字，於全國巡迴九站後，第十站於昨移師金門航空站展出，展期則是自八月二十九日起至十月三十日，優美的「誠」字矗立在金門航空站的旅客大廳內，值得往來旅客細細鑑賞。

（十五）由文化局主辦的「百年榮耀·幸福金門」建縣100年史蹟特展，十月一日起假浯江書院展出，為期至十一月三十日止。展覽內容包括百年金軌跡、金人物、金食力、古戰場、金工藝等內容，透過今、昔對比的照片，百年軌跡，時光迴廊，電子相框，馬背、燕尾脊造型牆板，紀錄島上光榮記憶和烽火記事，吸引民眾綜覽百年大事紀。

（十六）二○一四金門縣鋼琴比賽初賽十一月二日登場，假金門縣文化局演藝廳舉行，共計有一百二十九人參加。決賽於十二月七日舉行。

（十七）由文化局主辦的社區低碳生活技藝工坊，十月二十一日起開跑，為期至十一月十三日止，吸引社區民眾熱情參與。

（十八）翁清土油畫個展於十月二十五日至十一月十二日在文化局第二展場展出，吸引民眾前往欣賞。

（十九）中華梨韻創作學會會員展於十月二十五日至十一月十二日在文化局第一展場展出，吸引民眾前往欣賞。

（二十）第八屆「四海同歌」海峽兩岸YMCA聯合音樂會昨晚登場，來自兩岸三地的合唱團體，十月二十五日一同在文化局演藝廳，演唱西川民歌、閩南歌曲、台灣民謠等多元歌曲，並且透過小組演唱及樂器演奏等，用嘹亮的歌聲、優美的旋律，帶給民眾一個不同的音樂之夜。

（二十一）金門縣文化局於十一月九日、十一月十六日、十一月二十三日辦理三場次「浯洲仙山傳奇－挑戰豆腐古道」活動，吸引民眾熱情參與。

（二十二）音樂才女徐元婕、徐元妤兩姊妹花鋼琴演奏會，總是讓樂迷在鋼琴聲中，聽見最動人的旋律。兩姊妹花於十一月一日假文化局演藝廳獻上一場別開生面的鋼琴音樂會，以不同的演奏形式，雙鋼琴演出、再到四手、八手聯彈方式，詮釋羅西尼、凱泰比、比才卡門等膾炙人口的知名曲目，吸引民眾踴躍前往欣賞這一場音樂饗宴。

（二十三）二○一四舞動金門社區博覽會，十一月二日假浯江書院舉行，榮光社區、庵前社區、富康一村分別以腰鼓陣、創意劇場及傳統舞蹈分享社區營造成果，東沙社區用繪畫喚醒也傳承早期農村記憶；而烈嶼東林社區則由學生彩繪烈嶼意象活化閒置空間，相當精彩。

（二十四）「台灣民謠爵士樂團」於十一月六日於文化局演藝廳舉辦「藝饗大金門！浪漫爵士樂」音樂會，團長陳深景率領近二十人團隊，帶領民眾回味50年代的經典歌謠，再次品味欣賞永遠懷念的歌廳秀及體會爵士樂之美，吸引民眾踴躍共襄盛舉。

（二十五）「金聲樂耳、大地知音」，國立金門大學18週年校慶音樂會，十一月四日於文化局演藝廳演出，世界著名女高音聲樂家范宇文教授、名聲樂家呂麗莉教授，將首次抵金美聲獻唱。「台北市蘭心合唱團」、「台北市師韻合唱團」、「金門縣合唱團」、縣籍鋼琴家許征仁、「國立金門大學管樂社」聯袂演出，吸引鄉親前往感受醉人的樂音。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：白如婷(電話：082-325643#677）        局長：李錫隆

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣稅務局                                                              填報日期時間：103.11.04

- 重大業務執行情形：

  - 配合財政部推動金門地區廠商導入電子發票及擴大電子發票使用據點，宣導地區民眾使用電子發票，推動金門低碳島，達節能減碳目標，11月1日下午在昇恆昌金湖廣場辦理導入電子發票發表會，大會同時致贈感謝狀予金門縣農會超市等7家廠商。11月2日上午在金門酒廠金寧廠區舉辦金門酒廠導入電子發票記者會，讓各界佳賓與媒體記者共同見證體驗金門電子發票智慧生活圈。

  - 開徵103年地價稅，積極辦理宣導：

    - 在本府全球資訊網、稅務局網頁及新聞報紙刊登開徵本縣103年地價稅公告，繳納期限自103年11月1日起至103年11月30日止，徵期一個月，繳納期限至12月1日(星期一)截止，籲請納稅義務人在期限內繳納，以免逾期受罰。

    - 在名城有縣電視台衛星頻道、金馬之聲及太武之春廣播電台放送30秒103年地價稅開徵電視及廣播廣告各一個月。

    - 製作「開徵本縣103年地價稅」巨型廣告看板乙幅，掛載於稅務局大樓正面，請鄉親如期完納103年地價稅。

    - 製作開徵本縣103年地價稅及繳納期限紅布條30面，懸掛於各鄉鎮村里及交通要衢，適時提醒納稅義務人依限完納地價稅。

    - 洽請金馬之聲廣播電台提供公益時段1小時，本局提供宣導品，共同辦理103年地價稅開徵叩應宣導。

    - 稅務局便民服務台放置地價稅節稅宣導手冊、申辦以自用住宅優惠稅率課徵地價稅DM及書表，供民眾取用，並責由專人協助填寫申辦。

    - 地價稅繳納管道已多元化，納稅義務人可持繳款書至代收稅款金融機構(郵局除外)以現金或票據繳納，稅額在新臺幣2萬元以下者，可到統一、全家、萊爾富、來來（OK）等4家便利商店以現金繳納；也可以透過自動櫃員機（ATM）、晶片金融卡網際網路轉帳、信用卡、電話語音轉帳、活期（儲蓄）存款帳戶網際網路轉帳等方式進行繳稅。但利用信用卡繳稅，各發卡機構是否收取服務費及其收取標準，請洽各發卡機構。各項繳稅作業細節可參閱繳款書上之繳稅說明。

    - 稅務局提醒已辦理長期委託轉帳代繳稅款約定者，請於繳納期間截止日(103年12月1日)前在約定轉帳帳戶內預留足額之存款，以備提兌。

    - 103年地價稅課稅所屬期間自本（103）年1月1日至12月31日止，並以地政機關8月31日土地登記簿所載之所有權人或典權人為納稅義務人，其於103年9月1日以後始辦竣所有權移轉登記之土地，本年地價稅納稅義務人仍為原土地所有權人或典權人。

    - 地價稅係按土地所有權人在每一直轄市或縣(市)轄區內之所有土地歸戶計徵，因此納稅義務人在本縣持有多筆土地，只會收到一張地價稅繳款書；如所有土地分別坐落於兩個縣、市以上，則將分別收到土地所在地之地方稅稽徵機關所填發的地價稅繳款書。

    - 103年地價稅徵期內，為加強便民服務，自即日起至103年12月1日止，各縣市地方稅稽徵機關多功能櫃台可受理民眾跨縣市補發103年地價稅繳款書，民眾如因遷址未收到繳款書或收到遺失繳款書，可就近至各縣市地方稅務局(稅捐處)辦理補發，請各納稅義務人多加利用。

    - 當您收到稅單時，請檢視稅單記載之納稅義務人姓名、地址、課稅土地、面積及稅地種類等是否正確，若您土地符合自用住宅用地、工業用地等或公共設施保留地規定，而稅單上「稅地種類」只有「一般土地」欄位有登載面積、地價及稅額，表示您尚未申請特別稅率課徵地價稅，可透過書面或網站提出申請，104起您就可享有以優惠稅率來課徵地價稅。

- 工作檢討與建議事項：無

填報人：陳空招               主管：王漢文

聯絡方式：325197#201、0910-326-686