金門縣政府主管會報會議紀錄

時間：104年1月22日上午11時至13時

地點：本府第一會議室                                                                   會議次數：104年第3次

出席：副縣長、秘書長、參議、消保官、本府所屬各處主管暨一、二級機關首長、各鄉鎮長及金酒公司總經理(詳如簽到表)

主席：縣長                                                    記錄：李雅晴

壹、宣讀上次會議紀錄(略)：

貳、各單位工作報告(略)：

参、主席指(裁)示事項：

- 請車船處精算公車每班次出車之里程數及油耗，並研議在尖離峰時間及不同路線適度調整車型，俾利在營運需求及使用者付費概念之延伸進行政策調整；另身心障礙巴士採巡迴預約制，應在人性考量、資源運用及載客量數據釐清下，做整體性考量，俾利後續制度運行。(觀光處、社會處)

- 未來企業投資開發、目前進行之BOT案及地區指標型企業，應對其飲用水系統、生活用水及雨水回收等進行規範及審查，或請專家提供意見，協助其建置相關節能(節水、節電)系統，並建置管控機制；另招商應有配套，需有不同之補貼政策規劃與管控。(建設處、財政處)

- 關於經濟住宅及集合住宅等新社區之開發，應納入飲用水、生活用水、雨水回收等三套系統設計規劃，並與自來水廠作法串連起，俾利未來建置二元供水系統；另尚義住宅應進行噪音監測，俾利後續措施改善及防治。(工務處、建設處、環保局)

- 有關環保公園水源問題，請工務處現場查勘及改善。(工務處)

- 請社會處研擬社區關懷照顧計畫，由社區婦女照顧住居附近老人，並給予津貼、受訓及證照，或由專人於社區關懷據點巡視照護長者，亦可設置復健設備由專人操作，俾利活化社區活動中心；就長者照護應對於現況方向、效益分析及金門特性多面向研究，請併為研擬，俾利制定未來推動計畫；社區關懷據點設置之相關計畫及內容項目，應做效益分析，並複製成功案例擴大推廣至其他據點；另關於社會處及衛生局之社區照顧及照護政策應整合、同時並進及進行對接。(社會處、衛生局)

- 松柏園後續應委辦民營或收回自辦，請社會處審慎評估研究，俾利研議未來政策之推動方向。(社會處)

- 樹德大學原計畫撥用開瑄國小附近用地，請查清目前進度，俾利後續另案規劃；請教育處研議先撥用開瑄國小文教用地，亦請建設處將都市計畫同時進行規劃，俾利掌握時效。(財政處、教育處、建設處)

- 殯葬所火化場因燃點不足產生異味，請相關單位研議改善對策，並請環保局實地瞭解，俾利提供協助方式。(民政處、環保局)

- 請觀光處就春節疏運及重要節日鄉親返鄉等議題，拜會松山、台中及高雄等航站，以利溝通未來疏運規劃，並成立單一窗口協助鄉親返鄉等重要事宜。(觀光處)

- 針對本島養牛、養豬大戶周邊環境之使用狀況及情形，進行瞭解並提列改善計畫；另請環保局進行環保監測，先教育宣導，俾利業者朝向正軌運作。(建設處、環保局)

- 各單位辦理之相關工程及地區公園環境，應提列維護需求計畫，請張參議主導整合；另路燈之管理維護及設立，後續應由養工所總彙整或是回歸鄉公所負責，請主管單位協調一致共識，並整合鄉鎮公所意見，俾利後續制度面執行。(工務處、各單位)

- 禽流感疫情，仍應密切監控，並與廈門建立溝通管道及定期進行聯繫會報。(建設處、觀光處、衛生局)

- 55歲發給年金案應朝感念早期自衛隊精神方向研議，另可採申請制、不排富及轉成公益程序，俾利教育及價值提升。(民政處)

- 請府會總連絡人財政處黃處長，協助追蹤本府與縣議會之所有活動聯繫及互動事宜。(財政處)

- 本府單位及府外一級、二級單位主官及科長應印製名片並附上手機聯絡號碼，俾利業務協調溝通。(各單位)

- 盤山楊榮祥競選廣告，請協調其拆除，並告知其相關廣告物處理之法規規定；另機場之倒塌鐵架，應研議協調後續拆除處理事宜。(建設處、環保局)

- 104年度尾牙活動，未編列之人員如約用人員、按日計酬及替代役等，請各單位由業務費以每人500元文康活動費支應。(各單位、人事處)

- 關於金酒公司之鹿茸酒產品，請研議儘快推出該項商品。(金酒公司)

- 關於公祭行程，請民政處研議分為東半島(農試所、林務所、畜試所、環保局、衛生局、養工所、動防所、文化園區、金門日報、車船處等)及西半島(水試所、體育場、地政局、稅務局、港務處、大同之家、採購招標所、家庭教育中心、殯葬所、自來水廠等)地區，分別安排府外二級主官前往參與，並應事先簡訊通知行程等事宜，俾利主官預作準備。(民政處)

- 溪邊海水浴場於相關季節由觀光處僱人管理環境，其他月份之管理事宜，請觀光處前往查勘後續管理作為。(觀光處)

- 鄉鎮界劃分涉及民政、地政問題，應作合理規劃調整，俾利鄉親辦理相關事宜，能依地緣關係就附近機關進行處理；另地界及地籍不符合議題，請一併作考量。(民政處、地政局)

- 土地撥用程序因離島建設條例第九條第五項修正後，成功及信義新村活動中心因而無法辦理有償撥用問題，請協助後續處理事宜。(地政局、財政處)

- 關於車船處保養廠移地設置、金湖分局、市場、舊公所及里公所應研究進行整體規劃、整理及活化。(觀光處、警察局、建設處)

- 夏興至漁村等區域應研究截彎取直及道路拓寬，俾利後續辦理土地重劃等事宜；另相關土地徵收、以地易地及容積轉移等議題應研議併案思考及規劃。(建設處、工務處、地政局、財政處)

- 料羅白土礦區，應研究辦理鑑界及土地重劃等事宜，亦請主動瞭解地方需求及整合相關意見，俾利後續政策規劃。(地政局、建設處)

- 山外特產部附近區域，應研究辦理都市更新規劃。(建設處、財政處)

- 相關健康體檢及知識訊息，衛生局應主動宣導讓鄉親瞭解，俾利守護地區民眾健康。(衛生局)

- 金湖公墓空間不足，請研究土地撥用之可行性，俾利擴大使用；另近期之水溝工程，相關之設計應妥善規劃，俾利朝向公墓公園化之方向推動。(民政處)

- 金湖國小附近之林森路及郵局前面圍牆，金湖鎮公所建議改置人行道，俾利人車分離，維護學童安全請研議。(教育處)

- 市港路停車場設計規劃及後續執行，請研究辦理。(觀光處)

- 金寧地區之疏濬工程及排水溝清淤後續維護不易，可研究給予鄉公所人力經費，俾利清潔管理。(工務處)

- 今年鄉村整建預算，請研議辦理整頓西浦頭及安美村污水工程。(建設處)

- 研議補助烈嶼鄉辦理民眾公墓納骨堂骨骸(灰)櫃及內部空調等設施設備建置，以因應未來需求。(民政處)

- 興建經濟住宅，請研究通案規畫五鄉鎮合宜地點，並以尚義經濟住宅首先推動。(建設處)

- 請加速施建已完成規劃設計之烈嶼鄉東坑、湖井頭、雙口、下田、后宅西吳等聚落家戶污水管線工程。(工務處)

- 請研議補助辦理「烈嶼鄉上岐村暨青岐社區活動中心周邊環境美化工程」案之經費需求。(建設處)

- 金門醫院烈嶼分院，自103年中起因醫護人力不足，無法提供住院服務，鄉親不論大小病皆需後送至山外總院區，路途遙遠照顧不易，請儘速協調補足醫護人力，俾提供病患住院服務。(衛生局)

- 各鄉鎮周圍相關帶狀景點應規劃建置，如環境改善及觀光效益分析應確實辦理，而迫切需要之地點應即刻規劃進行。(觀光處、建設處、工務處)

- 金城幼兒園地下室得否設置餐廳空間，如變更用途使用別是否可行，及後續逃生與消防系統建置，應審慎研議，俾利政策方向研擬及執行；另幼兒園提列之預算計畫，請相關單位全力支持。(教育處、消防局、建設處)

- 本府編制外之人員，應給予嚴謹考核，俾利適才適所。(人事處、各單位)

肆、散會。

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040301 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 請車船處精算公車每班次出車之里程數及油耗，並研議在尖離峰時間及不同路線適度調整車型，俾利在營運需求及使用者付費概念之延伸進行政策調整；另身心障礙巴士採巡迴預約制，應在人性考量、資源運用及載客量數據釐清下，做整體性考量，俾利後續制度運行。(觀光處、社會處) |
| 執行情形 | 觀光處: 已請車船處自即日起精算里程數及油耗，待精算後併研議在尖離峰時間及不同路線適度調整車型一案，將結果報府供參。復康巴士屬社會福利一環，透過社會處定期舉辦的檢討會及車船處日常執行，聽取身心障礙者心聲及第一線執行人員經驗，俾利在人性考量、資源運用及載客量數據釐清下，做整體性考量。 社會處: 本府補助車船處辦理身心障礙者復康巴士交通接送協助身心障礙就醫及復健，業已請車船處做營運成本分析，將擇期召開研商會議，朝向行政委託方向並請車船處採專款專用，聘請專責司機及預約人員，讓資源有效運用，並發揮效益。 |
| 主辦單位 | 觀光處、社會處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040302 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 未來企業投資開發、目前進行之BOT案及地區指標型企業，應對其飲用水系統、生活用水及雨水回收等進行規範及審查，或請專家提供意見，協助其建置相關節能(節水、節電)系統，並建置管控機制；另招商應有配套，需有不同之補貼政策規劃與管控。(建設處、財政處) |
| 執行情形 | 建設處: 本處依據招商引資主管單位與投資開發商或企業所擬訂投資計劃及契約，有關綠建築（節能、生活用水及雨水回收等）規範，於建築執照申請階段加強審查。 本縣相關開發案件涉及分區變更須提送本縣都市計畫委員會審議案件，業將對其相關雨資源及節能系統進行審查及規範。 財政處: 考量本縣對於水、電資源之重視，將建請啟案單位與開發廠商於先期規劃與後續執行中，能邀集專家學者提供意見，俾利建置節能功能規劃(含節水、節電)，以配合縣府推動節能政策。 依本縣促進投資獎勵自治條例規定，招商補助產業類別包含：觀光產業、農工商水產品加工業、金門地區傳統產業、高科技產業、其他符合金門縣需求之產業等，將依裁示研商各招商配套措施，俾利管控。 |
| 主辦單位 | 建設處、財政處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040303 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 關於經濟住宅及集合住宅等新社區之開發，應納入飲用水、生活用水、雨水回收等三套系統設計規劃，並與自來水廠作法串連起，俾利未來建置二元供水系統；另尚義住宅應進行噪音監測，俾利後續措施改善及防治。(工務處、建設處、環保局) |
| 執行情形 | 工務處: 本處將依據建設處提列之委辦工作需求計畫書，在符合經濟住宅預算規模下，將生活、飲用及雨水等三套系統納入招標需求規劃，並與自來水廠協調配合，俾利未來建置二元供水系統。 建設處: 有關飲用水、生活用水、雨水回收利用系統規劃及提高門窗氣密等級等，已納入尚義經濟住宅工程執行需求，併請工務處委託專業廠商納入檢討、設計。 環保局: 航空噪音臨時測站於1月28日下午架設，架設及監測約15日曆天。 |
| 主辦單位 | 工務處、建設處、環保局 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040304 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 有關環保公園水源問題，請工務處現場查勘及改善。(工務處) |
| 執行情形 | 有關環保局水源問題本處已委請顧問公司研擬方案協助改善，並已於103年11月18日完成工程招標，預定104年5月30日完工，主要將環保局對面之既有窪地填高，並改善相關排水渠道，以利將雨水導入環保公園內做為景觀用水。 |
| 主辦單位 | 工務處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040305 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 請社會處研擬社區關懷照顧計畫，由社區婦女照顧住居附近老人，並給予津貼、受訓及證照，或由專人於社區關懷據點巡視照護長者，亦可設置復健設備由專人操作，俾利活化社區活動中心；就長者照護應對於現況方向、效益分析及金門特性多面向研究，請併為研擬，俾利制定未來推動計畫；社區關懷據點設置之相關計畫及內容項目，應做效益分析，並複製成功案例擴大推廣至其他據點；另關於社會處及衛生局之社區照顧及照護政策應整合、同時並進及進行對接。(社會處、衛生局) |
| 執行情形 | 社會處: 104年度將持續輔導成立社區關懷據點，辦理照顧服務員培訓，建構長期照顧人力資源。 正研擬本縣老人特別照顧津貼法案。 已研擬有關本縣長者朝向居家式、社區式及機構式多元照顧方案(簽核中)。 有關老人長期照顧依中央政策、社政、衛政已建構資源整合，續就社區照顧、健康監測層面研擬合作機制。 衛生局: 本局執行社區健康營造計畫，分別於五鄉鎮衛生所、衛生福利部金門醫院、富康一村社區發展協會及古寧頭社區發展協會成立八個社區健康營造中心，不定期下鄉設健康小站，提供測量血壓、腰圍及體重等服務與社會處研擬社區關懷照顧計畫進行整合。此外擬於105年增加社區健康營造據點，由縣款補助地方業務專案計畫2至4個。 本縣設有金門縣長期照顧管理中心及長照推動小組，由衛生局業管，設立單一服務窗口，提供跨社、衛政八大項服務(含居家服務、輔具購買、租借及住宅無障礙環境改善服務、中低收老人餐飲服務、長期照顧機構服務、交通接送、居家護理、居家復健及喘息服務)之評估與執行。 |
| 主辦單位 | 社會處、衛生局 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040306 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 松柏園後續應委辦民營或收回自辦，請社會處審慎評估研究，俾利研議未來政策之推動方向。(社會處) |
| 執行情形 | 松柏園委託經營契約104年4月25日屆滿，本處於12月29日完成松柏園機構續約評鑑，評鑑成績為甲等，依合約規定可與財團法人會成社會福利基金會辦理續約三年。 將於續約前擬就該園公辦民營或自辦效益進行評估分析，俾憑以辦理後續是否簽約研擬事宜。 |
| 主辦單位 | 社會處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040307 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 樹德大學原計畫撥用開瑄國小附近用地，請查清目前進度，俾利後續另案規劃；請教育處研議先撥用開瑄國小文教用地，亦請建設處將都市計畫同時進行規劃，俾利掌握時效。(財政處、教育處、建設處) |
| 執行情形 | 財政處: 有關樹德大學原計畫撥用開瑄國小後側(金湖鎮尚義段760─4地號)國有地，使用分區編定為「學校用地」，本處先前已分函教育主管單位(教育處)府依國有財產法第38條規定辦理有償撥用，取得所有權並予使用，另移請都市計畫辦理後續規劃工作。 教育處: 樹德大學原計畫撥用開瑄國小附近用地，經本處電詢國有財產局北區辦公室金門分處周專員表示，該校二年前曾表示要辦理撥用土地，但後續並無進一步動作，且土地撥用須俟教育部核准設校才能專案讓售或租用，已請周專員如獲知該校有進一步動作即請告知本處。 辦理撥用土地部分，經先行洽詢地政局表示，因受103年1月8日修正離島建設條例第9條第5項之適用（金門地區土地，非經有償徵收或價購等程序登記為公有，於實施戰地政務終止前，其地上已有建物或墳墓等足資證明其所有者，原土地所有人或其繼承人或占有人得於本條例中華民國一百零二年十二月二十日修正施行之日起五年內檢附相關證明文件申請土地管理機關會同地政機關勘查，經確認屬實且無公用之情形者，得就其建物、墳墓所在位置核算面積，並按申請收件日當年度公告地價計價讓售其土地），目前均無法辦理撥用土地，惟地政局刻正辦理修法，俟修法通過後即辦理撥用事宜。 建設處: 有關開瑄國小緊鄰伯玉路4公頃土地，研究透過都市計畫變更為住宅用地，擬委託專業顧問公司辦理都市計畫變更事宜，俟完成後移請相關單位協調以地易地事宜。 |
| 主辦單位 | 財政處、教育處、建設處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040308 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 殯葬所火化場因燃點不足產生異味，請相關單位研議改善對策，並請環保局實地瞭解，俾利提供協助方式。(民政處、環保局) |
| 執行情形 | 民政處: 本縣殯葬管理所火化爐執行火化處理設備，係符合環保及電腦化之瑞典進口設施，在台灣各縣市普遍採用，市佔率達60%，查近期冬季，地區風向為東北季風，依理風向，非會反方向吹拂，且火化爐門為電腦自動控制操作，爐體設計溫度需達650至750度C以上方得開啟，火化中燃點最高至1000度C以上，應無燃點不足現象。 次查自90年起至今10餘年來，執行火化任務計640餘次，從未接獲反應有異味，並自102年起建置廢氣排放處理設備並加裝觸媒反應塔，分解去除殘餘廢氣及脫硝，更符合環保要求，且經本縣環保局派員會同檢測機構抽樣檢驗合格，並依規定函報備查在案，若尚有疑慮惠請環保局或檢測機構定期抽查，以為因應。 環保局: 殯葬管理所臭異味來源可能來自3處，如下說明； 本局人員於1月15日經至殯葬管理所現勘，發現有2處露天燃燒點，請殯葬管理所告知同仁切勿露天燃燒，否則恐違反空氣污染防制法規定。 經現勘焚化爐內進行撿骨火化後骨灰裝罈動作，旋風集塵器正常開啟，現場無明顯異味產生。 現場設置2座環保金爐已開放民眾使用，但尚未驗收完成。 請殯葬管理所先釐清臭異味來源為何? 若因焚化爐燃點不足，建議加入燃料，使燃燒溫度增高，臭異味自然會消除，另外空氣污染防制設備一定要開啟。 |
| 主辦單位 | 民政處、環保局 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040309 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 請觀光處就春節疏運及重要節日鄉親返鄉等議題，拜會松山、台中及高雄等航站，以利溝通未來疏運規劃，並成立單一窗口協助鄉親返鄉等重要事宜。(觀光處) |
| 執行情形 | 本處擇期於農曆春節前拜會松山、台中及高雄等航站，協商長期租借場地，研議成立單一窗口服務鄉親之可行性。 |
| 主辦單位 | 觀光處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040310 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 針對本島養牛、養豬大戶周邊環境之使用狀況及情形，進行瞭解並提列改善計畫；另請環保局進行環保監測，先教育宣導，俾利業者朝向正軌運作。(建設處、環保局) |
| 執行情形 | 建設處: 本處已於本(104)年1月22日函請畜試所，就「地區養牛環境之承載力、對環境之衝擊及養牛戶環境髒亂相關之數據及改善方式等」，提出檢討及調整，並於1個月內提出檢討報告，俾供未來後續政策方向釐訂及執行。 環保局: 本縣事業廢棄物列管畜牧場1家即畜產試驗所種牛牧場(達指定公告列管門檻），已檢具事業廢棄物清理計畫書送本府核備在案，不定期派員巡查及勾稽上網申報紀錄。 配合環保署「斃死豬非法流供食用具體防範措施」、「家禽飼養場死廢禽管理措施工作表」不定期巡查本縣各畜牧場，避免斃死禽畜於場外任意棄置及輔導農民將斃死禽畜送往本縣動植物防疫所處理。 轄內列管200頭以上豬隻畜牧業共計14家次，牛隻畜牧業共計1家次，針對其放流水每半年進行水質檢驗事宜，並每月進行例行性稽查及不定期巡查，以確保畜牧業操作廢(污)水處理設施操作之正常性。 除例行性檢驗及巡檢工作外，每年辦理法令宣導(或含操作觀摩)及進行廢(污)水處理設施功能性查核暨輔導作業，強化縣內畜牧業對法規之認知及處理設施操作之能力，減少對環境之衝擊。 |
| 主辦單位 | 建設處、環保局 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040311 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 各單位辦理之相關工程及地區公園環境，應提列維護需求計畫，請張參議主導整合；另路燈之管理維護及設立，後續應由養工所總彙整或是回歸鄉公所負責，請主管單位協調一致共識，並整合鄉鎮公所意見，俾利後續制度面執行。(工務處、各單位) |
| 執行情形 | 工務處: 遵照辦理。 人事處: 遵照於執行各業務時加強與各單位橫向溝通協調暨整合，俾利業務推展。 各單位: 遵照辦理。 |
| 主辦單位 | 工務處、各單位 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040312 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 禽流感疫情，仍應密切監控，並與廈門建立溝通管道及定期進行聯繫會報。(建設處、觀光處、衛生局) |
| 執行情形 | 建設處: 本處為因應禽流感疫情，已於本年1月14日於本府成立跨處室之「本縣因應禽流感防治疫情指揮中心」，並分別於1月6日及1月20日假防疫所召開2次「104年度禽流感防治工作小組」工作會議，另亦由防疫所同仁參加歷次「行政院農業委員會動物疫災災害緊急應變小組會議」，以密切監控禽流感疫情。未來，仍將持續定期召開禽流感防治工作小組工作會議，以為因應。 觀光處: 本處責成港務處(兼金門港口CIQS協調中心) 密切監控禽流感疫情，與行政院衛生署疾管局(金門)王主任隨時保持聯繫，目前已與廈門五通檢疫建立聯絡管道。 衛生局: 有關H7N9流感疫情，國內104年截至1月28日止尚無個案；廈門市則有6例，其中1人死亡，1人康復，4人住院療養中。 此外，國內H5N2及H5N8禽流感，至今仍侷限於禽類間之傳播，並無人類被感染的案例，經疾管署比對病毒基因序列，在哺乳類動物細胞內複製力不佳，與可感染人類且致死率相當高的H7N9病毒相比，風險性相對低很多。 本局每週與廈門市衛生局疾控處及應急辦聯絡窗口進行電話聯繫，以取得該市最新疫情狀況，加強兩岸傳染病聯控機制。此外，加強監測港口邊境檢疫作業，嚴密監控小三通入境發燒旅客，進行後續電訪追蹤與健康監測事宜，並籲請疫區禽場相關工作人員仍應持續加強自我防護，及加強各項防疫整備工作。 |
| 主辦單位 | 建設處、觀光處、衛生局 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040313 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 55歲發給年金案應朝感念早期自衛隊精神方向研議，另可採申請制、不排富及轉成公益程序，俾利教育及價值提升。(民政處) |
| 執行情形 | 本案自治條例，業已擬訂草案，並簽奉核准，送本府法規審查小組審議。 慰助金發放所需經費，業已納入本府第一次追加預算，俟後彙送議會審議。 |
| 主辦單位 | 民政處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040314 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 請府會總連絡人財政處黃處長，協助追蹤本府與縣議會之所有活動聯繫及互動事宜。(財政處) |
| 執行情形 | 遵照辦理。 |
| 主辦單位 | 財政處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040315 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 本府單位及府外一級、二級單位主官及科長應印製名片並附上手機聯絡號碼，俾利業務協調溝通。(各單位) |
| 執行情形 | 各單位: 遵照辦理。 |
| 主辦單位 | 各單位 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040316 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 盤山楊榮祥競選廣告，請協調其拆除，並告知其相關廣告物處理之法規規定；另機場之倒塌鐵架，應研議協調後續拆除處理事宜。(建設處、環保局) |
| 執行情形 | 建設處: 建築法第八十一條第一項規定：「直轄市、縣 (市) (局) 主管建築機關對傾頹或朽壞而有危害公共安全之建築物，應通知所有人或占有人停止使用，並限期命所有人拆除；逾期未拆者，得強制拆除之。」 有關楊榮祥位於新市圓環之競選廣告，經1999縣民服務熱線通報，已通知該君處理，並洽金湖鎮公所確認，該案確實已拆除完畢。 另於104年01月27日電話通知楊榮祥，限期於104年02月03日前將該君尚未拆除之競選廣告自行拆除完畢，屆時仍未拆除，本府依建築法第八十一條規定，請由本縣養護工程所強制拆除。 環保局: 查該競選廣告物為樹立廣告，建由建設處依權責卓處。 |
| 主辦單位 | 建設處、環保局 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040317 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 104年度尾牙活動，未編列之人員如約用人員、按日計酬及替代役等，請各單位由業務費以每人500元文康活動費支應。(各單位、人事處) |
| 執行情形 | 人事處: 相關應分攤經費由本處簽會相關單位，奉核後另行知會各處配合辦理。 主計處: 查104年預算共同性費用編列基準及中央各機關學校員工文康活動實施要點第7點規定「在不超過中央編列標準，每人每年2,000元範圍內，衡酌財政狀況及實際需要，本撙節開支原則核實編列，並按預算內員工（含約聘僱人員）人數計列。」本府文康經費編列722,000元、教育基金72,000元、住宅基金 4,000元、地方建設開發基金6,000元、中和五眷村改建基金6,000元，共810,000元。 次查行政院主計處93年5月31日處實一字第0930003416號函「文康活動費之編列並不包含約聘僱人員以外之臨時人員，至實際執行時，可在各機關已編列文康活動費預算額度內統籌運用辦理。」本案所需經費建請於預算額度內統籌運用辦理。 各單位: 遵照辦理。 |
| 主辦單位 | 各單位、人事處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040318 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 關於金酒公司之鹿茸酒產品，請研議儘快推出該項商品。(金酒公司) |
| 執行情形 | 1.0.3L-30度金門鹿茸酒10,000瓶與0.5L-40度金門鹿茸酒2,000盒排定於1月30日灌裝，預計2月3日完成灌裝入庫。 已通知畜試所協助告知申購之養鹿業者，2月4日起可至金酒公司寧山庫辦理繳款、提貨。 金酒公司預計於2月6日在福委會門市開始上市銷售。 |
| 主辦單位 | 金酒公司 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040319 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 關於公祭行程，請民政處研議分為東半島(農試所、林務所、畜試所、環保局、衛生局、養工所、動防所、文化園區、金門日報、車船處等)及西半島(水試所、體育場、地政局、稅務局、港務處、大同之家、採購招標所、家庭教育中心、殯葬所、自來水廠等)地區，分別安排府外二級主官前往參與，並應事先簡訊通知行程等事宜，俾利主官預作準備。(民政處) |
| 執行情形 | 本案擬訂「金門縣政府參加民眾公祭實施計畫」，簽奉核准中。 |
| 主辦單位 | 民政處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040320 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 溪邊海水浴場於相關季節由觀光處僱人管理環境，其他月份之管理事宜，請觀光處前往查勘後續管理作為。(觀光處) |
| 執行情形 | 溪邊海水浴場原為金湖鎮公所管理維護，因本府辦理溪邊風景區委外營運招商作業計畫-溪邊濱海渡假村推動開發計畫與其周遭整體規劃案，於民國100年11月底奉 盧秘書長指示移交本府觀光處維護管理，該招商案迄今尚未有進展，本府觀光處派駐該處維護管理之清潔人員頗為不便，除了夏季5月1日起至9月30日委請金湖鎮公所執行「夏季期間灘際設置水域遊憩活動安全勸導員計畫」案設置灘際安全勸導員3名駐點值勤及巡查外，本府觀光處實難調度有限之清潔人力常年駐點維管，僅能不定期調度人力前往作環境清潔維護。 後續維管計畫擬定於1月29日下午由本府觀光處王處長主持，邀請金湖鎮公所蔡鎮長西湖共同參與會勘，研商後續維管事宜。 |
| 主辦單位 | 觀光處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040321 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 鄉鎮界劃分涉及民政、地政問題，應作合理規劃調整，俾利鄉親辦理相關事宜，能依地緣關係就附近機關進行處理；另地界及地籍不符合議題，請一併作考量。(民政處、地政局) |
| 執行情形 | 民政處: 憲法第108條第1項第2款明定，行政區劃，由中央立法並執行，或交由省縣執行。地方制度法第7條明定，鄉（鎮、市）調整，依法律定之。查現階段行政區劃法中央尚未完成立法程序，合先敘明。 茲因行政區劃法尚未完成立法程序，是無論由相鄰之鄉鎮或縣政府主導調整現有鄉鎮界，均無法源依據。 查現有鄉鎮界於本府地理資訊系統同步明確公告週知在案，有關地籍資料之段名等未按鄉鎮界線歸屬劃定或命名尚非屬民政（方域行政）職掌範疇。 地政局: 本案擬配合民政處協調鄉鎮界劃分調整，有關涉及地籍段界問題一併研討。 |
| 主辦單位 | 民政處、地政局 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040322 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 土地撥用程序因離島建設條例第九條第五項修正後，成功及信義新村活動中心因而無法辦理有償撥用問題，請協助後續處理事宜。(地政局、財政處) |
| 執行情形 | 地政局: 本局為內政部103年12月12日研商離島建設條例第9條修正案會議紀錄，已於104年1月21日府地籍字第1030106837號函請內政部、國發會釋示中，以資解決未有民眾申請讓售前他機關撥用疑義。 財政處: 有關金湖鎮公所撥用成功社區活動中心處所在金湖鎮陳坑段768地號縣有地，本府前於103年9月5日府財產字第1030074683號出具同意函同意該所依土地法第26條規定辦理撥用中。 正義新村社區活動中心申撥湖前段994地號縣有地，係由金湖鎮公所擇定，尚未報府徵得同意。 有關各機關學校申撥案，刻正由地政局撥用主管單位函請行政院、國家發展委員會、內政部及立法委員楊應雄國會辦公室積極辦理修正離島建設條例第9條相關法令，方能依法辦理有償撥用。 |
| 主辦單位 | 地政局、財政處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040323 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 關於車船處保養廠移地設置、金湖分局、市場、舊公所及里公所應研究進行整體規劃、整理及活化。 (觀光處、警察局、建設處) |
| 執行情形 | 觀光處: 本府已於103年12月12日發函國防部軍備局惠請同意建華營區3筆土地撥予車船處作為停車使用，經電詢軍備局表示，該案仍在其內部作業檢討中，俟檢討完成後函復本府。 警察局: 配合縣府整體規劃。 建設處: 有關車船處保養廠移地設置、金湖分局、市場、舊公所及里公所應研究進行整體規劃、整理及活化1節，屆時配合將規劃成果納都市計畫通盤檢討辦理。 |
| 主辦單位 | 觀光處、警察局、建設處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040324 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 夏興至漁村等區域應研究截彎取直及道路拓寬，俾利後續辦理土地重劃等事宜；另相關土地徵收、以地易地及容積轉移等議題應研議併案思考及規劃。(建設處、工務處、地政局、財政處) |
| 執行情形 | 建設處: 有關車興至漁村等區域應研究截彎取直及道路拓寬1節，案將併都市計畫道路專案通盤檢討研處，另道路取得方案之事業財務計畫於規劃時將予以檢討。 工務處: 關於夏興至漁村等區域之原計畫道路範圍內之土地所有權人資料，本處已進行整理暨更新，另相關道路設計斷面型式及實際可拓寬範圍暨影響設施，後續亦將委託設計單位辦理現場測量之模擬評估，而後續土地取得之相關作業，將研議透過成立推動小組督促案進，協調各業管單位辦理情形及排除執行障礙；另因範圍內部分路段道路線型係順應現有地形地勢辦理，如於夏興路段及加油站路段之道路邊緣仍存在甚大高差，向外調整道路線型亦應克服地勢高差、施作工法、視覺景觀及都市計畫變更等層面之議題應予整體考量，此部分適逢目前正在辦理之變更金門特定區計畫(道路用地專案通盤檢討)整體規劃暨都市計畫變更案，亦已將相關建議請規劃團隊就線型可調整空間作通盤評估考量，另本處仍持續就相關空間之土地權屬作調查及可行方案提供規劃團隊作參考。 地政局: 配合都市計畫辦理土地重劃、土地徵收事宜。 財政處: (承辦單位未依限上km系統回報執行情形) |
| 主辦單位 | 建設處、工務處、地政局、財政處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040325 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 料羅白土礦區，應研究辦理鑑界及土地重劃等事宜，亦請主動瞭解地方需求及整合相關意見，俾利後續政策規劃。(地政局、建設處) |
| 執行情形 | 地政局: 本案經本局鄭代理局長於104年1月27日至金湖鎮公所與蔡鎮長及料羅里謝里長研商交換意見後，蔡鎮長請料羅里長於春節後擇期召集土地所有權人舉辦說明會，屆時請建設處及本局派員出席，依民眾對該區土地需求，彙整相關意見，研擬處理方案。本案礦區土地業經清查造冊完竣，屆時提供研商參據。 建設處: 有關料羅白土礦區規劃1節，案將併都市計畫通盤檢討予以研處。 |
| 主辦單位 | 地政局、建設處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040326 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 山外特產部附近區域，應研究辦理都市更新規劃。(建設處、財政處) |
| 執行情形 | 建設處: 有關山外特產部附近區域，應研究辦理都市更新規劃1節，查本府業委託永奕不動產顧問有限公司辦理三城區都市更新規劃案，業將山外特產部納入都市更新劃定地區，另依都市更新條例第11條規定，未經劃定應實施更新之地區，土地及合法建築物所有權人為促進其土地再開發利用或改善居住環境，得依主管機關所定更新單元劃定基準，自行劃定更新單元，申請實施該地區之都市更新事業。故山外特產部欲辦理都市更新，請整合更新單元區內所有權人並提送相關都市更新事業計畫至本處辦理審查。 財政處: 本府前於103年10月07日召開山外特產中心會議，其結論第1點「為作為本縣民間或公辦都市更新之依據，請建設處都計單位參依行政處(法制科)意見研訂本縣都市更新更新單元劃定基準(依在地現況特性)」辦理。 有關新市里分別在44年及60年間興建，建築景觀及商業環境差，有待更新活化建築物，本府建設處正積極辦理都更及輔導民間自辦都更，俟都市主管單位儘速完成都市更新更新單元劃定，俾利本區域都市更新落實。 |
| 主辦單位 | 建設處、財政處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040327 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 相關健康體檢及知識訊息，衛生局應主動宣導讓鄉親瞭解，俾利守護地區民眾健康。(衛生局) |
| 執行情形 | 本縣縣民目前享有的健康檢查有成人健康檢查、金好康健康檢查、職場健康檢查，自費健康檢查等，而自費健康檢查符合補助要項者，每兩年可向本局申請補助五千元，中低收入戶則為一萬元。 針對多元的體檢項目，本局積極於社區、媒體及醫療院所加強宣導，並教導民眾多元搭配組合，以尋求最適合的檢查套餐，維護個人健康。 |
| 主辦單位 | 衛生局 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040328 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 金湖公墓空間不足，請研究土地撥用之可行性，俾利擴大使用；另近期之水溝工程，相關之設計應妥善規劃，俾利朝向公墓公園化之方向推動。(民政處) |
| 執行情形 | 金湖公墓後方之國有土地士校段486-4地號乙筆面積34,590平方公尺，本縣殯葬管理所已於102年8月辦理撥用完成，又近期施作排水溝及墓道，係依殯葬管理條例之規定施作墓區必要之設施，至若公墓公園化之推動，該所業已於102年辦理金湖及金山等民眾公墓綠美化工程完成並持續維護中。 |
| 主辦單位 | 民政處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040329 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 金湖國小附近之林森路及郵局前面圍牆，金湖鎮公所建議改置人行道，俾利人車分離，維護學童安全請研議。(教育處) |
| 執行情形 | 金湖國小校園整體規劃案第二期工程已將林森路及郵局前面圍牆納入規劃拆除，及增設人行步道，俾能人車分離，維護學童安全。本案分兩期施建，第一期工程主要為辦公及教學校舍之整合重建，第二期工程為舊有校舍拆除及周邊環境之美化。 |
| 主辦單位 | 教育處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040330 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 市港路停車場設計規劃及後續執行，請研究辦理。(觀光處) |
| 執行情形 | 市港路停車場設計規劃及後續執行，建議執行方向: 建管:「建築技術規則」，增修第59條之1及之2，冀透過使用容積獎勵方式，鼓勵建築物起造人增設停車空間，以增加都市停車空間，紓解都市區之停車位不足問題。倘若建築物所有權人未確實使用或提供停車使用，即屬建築法第73條第2項規定之違規使用，為求導正及杜絕停車空間遭違規使用，期以恢復建築物附設停車空間之正常使用。 都計:建議重新研商新市里周邊都市計畫，劃定大型停車區域，俾利據以興建大型停車場。 本處:就現有公有地(如湖小或公車站維修廠等等)，再行研議興建平面或立體停車場，以因應未來之停車需求。 |
| 主辦單位 | 觀光處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040331 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 金寧地區之疏濬工程及排水溝清淤後續維護不易，可研究給予鄉公所人力經費，俾利清潔管理。(工務處) |
| 執行情形 | 有關清淤疏濬等區域排水維護事宜，本府每年度皆核給各公所2～300萬元辦理清淤工作，考量本縣各區域排水多為無封底之渠道，易生長雜草影響排水，且各區排需清淤疏濬之時間點不一，後續將請各公所以開口契約方式辦理清淤工程，並避免併案辦理相關改善工程，俾利迅速發揮疏濬成效。 |
| 主辦單位 | 工務處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040332 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 今年鄉村整建預算，請研議辦理整頓西浦頭及安美村污水工程。(建設處) |
| 執行情形 | 經與工務處確認，104年度已有編列經費辦理西浦頭及安美村污水工程（金寧四期），已發包，刻正施工中。 有關年度鄉村整建計畫，前已協調各鄉鎮公所配合管線工程辦理施作，或優先提報、辦理已污水接管之聚落整建工程。有關金寧鄉西浦頭及安美村鄉村整建工程，已請金寧鄉公所列為優先執行計畫（104年設計、105年發包施工）。 |
| 主辦單位 | 建設處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040333 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 研議補助烈嶼鄉辦理民眾公墓納骨堂骨骸(灰)櫃及內部空調等設施設備建置，以因應未來需求。(民政處) |
| 執行情形 | 查於100年7月19日召開「烈嶼鄉殯葬業務」權屬運作協調會議，會議結論不再就是項業務編列預算予以補助。 復於102年11月5日請求補助新台幣986萬餘元建置骨灰(骸)櫃等設施，本府於102年11月11日函請烈嶼鄉公所提供詳細計畫書報府審查，該所迄今未提報。 殯葬設施之使用應秉持使用者付費及永續經營之原則，適當反映設施成本及收取合理費用，以應日常管理所需，經查烈嶼鄉殯葬設施管理自治條例所訂定之收費標準及使用年限，均不利上述原則所需(規費訂定徧低、未定有使用年限)，本府104年1月7日函請烈嶼鄉公所適時調整收費標準，俾利收支平衡。 |
| 主辦單位 | 民政處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040334 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 興建經濟住宅，請研究通案規畫五鄉鎮合宜地點，並以尚義經濟住宅首先推動。(建設處) |
| 執行情形 | 有關金湖鎮尚義住宅區經濟住宅，已於調整計畫內容（坪數、戶數）後，委託工務處代辦工程設計及發包。 金寧鄉慈湖段住宅開發案，將於釐清生態影響，並確認鄉親及國家公園意向後，檢討調整計畫內容或重新啟動。 其他地區將請鄉鎮公所協助提報合適地點，再由本府各相關局處進一步檢討、確認。 考量金門地區之前並未有興建經濟住宅之經驗，市場接受度尚未可知，故目前本府執行計畫重點暫以完成尚義住宅區第一階段（B區）經濟住宅為先。 |
| 主辦單位 | 建設處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040335 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 請加速施建已完成規劃設計之烈嶼鄉東坑、湖井頭、雙口、下田、后宅西吳等聚落家戶污水管線工程。 (工務處) |
| 執行情形 | 本案本府於101.11.30.函送設計成果予營建署備查，該署於102.1.30覆函表示尚有部分疑義需待釐清，本府亦於102.3.6函送檢討報告報署備查(附寄於102.3.11寄達)，該署已於102.4.9函請本府再修正，本府於102.12.25函送修正之設計成果報署審查中；因103年污水下水道建設計畫預算下修，本案設計完成後，需俟經費來源確定，再辦理發包。本案俟營建署核定後，即可辦理後續發包事宜，本府將積極與營建署協調。 |
| 主辦單位 | 工務處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040336 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 請研議補助辦理「烈嶼鄉上岐村暨青岐社區活動中心周邊環境美化工程」案之經費需求。(建設處) |
| 執行情形 | 本府鄉村整建預算已訂有「委辦作業原則」，本案將請公所依作業規定進行提報，並視提案內容及整體預算執行情形研議是否納為年度補助案件。 |
| 主辦單位 | 建設處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040337 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 金門醫院烈嶼分院，自103年中起因醫護人力不足，無法提供住院服務，鄉親不論大小病皆需後送至山外總院區，路途遙遠照顧不易，請儘速協調補足醫護人力，俾提供病患住院服務。(衛生局) |
| 執行情形 | 有關烈嶼院區住院，金門醫院考量病人安全及維護民眾就醫品質，大部份的急重症仍以至院本部住院為宜，若病患為輕微或為中長期照護或安寧照護，才於烈嶼院區住院。 本縣自96年起，每年補助該院執行「金門醫院烈嶼院區醫療品質提昇計畫」，案內101-103年分別補助聘請護理人力9-12人，本年度烈嶼院區亦核給補助1200萬元，其中補助護理人力9名，期能具體改善烈嶼鄉之醫療品質。金門醫院目前正上網召募人力中。待人員補齊應可提供更完善的住院服務。 |
| 主辦單位 | 衛生局 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040338 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 各鄉鎮周圍相關帶狀景點應規劃建置，如環境改善及觀光效益分析應確實辦理，而迫切需要之地點應即刻規劃進行。(觀光處、建設處、工務處) |
| 執行情形 | 觀光處: 遵示辦理，本處將委託顧問公司辦理規劃，現正研擬招標文件中。 建設處: 本處已依縣長裁示方向，完成訂定鄉村整建委辦作業原則。以觀光發展實質計畫為基礎之整合性、修補性及串連性提案，符合「鄉村整建」及「城鄉美化工程」計畫經費運用之宗旨。 未來本府各局處或鄉鎮公所，若有類似軍艦博物館串連新湖漁港與料羅港之海灣整體發展、烈嶼鄉之大二膽觀光延伸、金沙鶯山廟北海岸開發、金城鎮自莒光樓至夏墅及同安渡頭之運動公園串連、金寧鄉古寧頭遊程開發等性質提案，將檢討優先納入補助或委辦計畫。 工務處: 本處目前辦理之相關規劃將重點著重於區域性整合，確實調查各斷面之高程、設施、管線及週遭環境之串接美化，以帶狀景點進行規劃，並與當地仕紳耆老面對面討論溝通，使工程讓民眾有感，更貼切實際之使用。 |
| 主辦單位 | 觀光處、建設處、工務處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040339 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 金城幼兒園地下室得否設置餐廳空間，如變更用途使用別是否可行，及後續逃生與消防系統建置，應審慎研議，俾利政策方向研擬及執行；另幼兒園提列之預算計畫，請相關單位全力支持。(教育處、消防局、建設處) |
| 執行情形 | 教育處: 經查，幼兒園除位於山坡地或因基地整地形成地面高低不一，得以非作防空避難設備使用之地下一層作為室內遊戲空間使用外，其餘空間均應設置於地面層1樓至3樓，不得使用地下一層，准此，金城幼兒園地下室應不得設置為餐廳空間。 已告知金城幼兒園地下室應不得設置為餐廳空間，經該園規劃地下餐廳將於第二學期起不再使用，幼生回各班級或另擇場地用餐，而原地下餐廳消防問題也將進行改善，以達到符合消防法規之規定。 另，有關金城幼兒園提列之預算計畫項，將俟城幼提列計畫後，全力支持，配合辦理。 消防局: 金城幼兒園地下室是否得變更用途部分，非屬本局業務範疇，合先敘明。 本局於104年1月21日公安會報後立即會同建設處及教育處人員前往會勘，地下室餐廳空間已增設滅火器、室內消防栓、火警自動警報設備及廣播設備等，尚符現行法令規範。 本局業於104年1月26日結合金城幼稚園辦理地下餐廳火災模擬演練，由幼兒園師生模擬地下餐廳火災應變處置，以熟稔避難逃生原則。 建設處: 建築法第七十三條第二項規定：「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第九條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照」。 違反上開規定即未經核准變更使用擅自使用建築物者，處建築物所有權人、使用人、機械遊樂設施之經營者新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。必要時，並停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除。建築法第九十七條第一項定有明文。 查金城幼兒園地下室原領之使用執照核定用途為「防空避難室、儲藏室」使用，現違規作為「餐廳」使用，核有違反上開法令之規定，本府將函請該幼兒園應於文到一個月內恢復原使用用途或辦理變更使用，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，本府將依建築法規定予以裁處（公文簽核中）。 有關本案本府已洽請該棟建築物原設計師（陳木壽建築師），評估地下室使用用途變更之可行性，並積極協助該幼兒園辦理，以解決當前地下室違規使用之問題。 鑑於本案且避免本府所屬機關單位之建築物未經核准變更使用擅自使用，抑或未維護建築物合法使用與其構造及設備安全，造成公共安全及社會觀感不佳，本府已通案性函請各單位（甲種發行）確實遵守規定，切勿有違規情事之發生。 |
| 主辦單位 | 教育處、消防局、建設處 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |

金門縣政府104年度主管會報指（裁）示事項執行情形管制表

製表日期：104年1月28日

| 項次 | 1040340 |
| --- | --- |
| 指示日期 | 1040122 |
| 指示內容 | 本府編制外之人員，應給予嚴謹考核，俾利適才適所。(人事處、各單位) |
| 執行情形 | 人事處: 遵照配合修正相關人員進用管理考核要點並另案簽核後函各機關學校單位實施。 各單位: 遵奉規定，辦理人員考核。 |
| 主辦單位 | 人事處、各單位 | 協辦單位 |  |
| 備考 |  |