金門縣政府104年度1月29日(星期四)第4次主管會報會議資料

各單位業務報告:

金門縣政府業務執行報告彙整統計表

1040128

| 項次 | 單位名稱 | 填 送 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民政處 | V |  |
| 2 | 財政處 | V |  |
| 3 | 建設處 | V |  |
| 4 | 教育處 | V |  |
| 5 | 工務處 | V |  |
| 6 | 觀光處 | V |  |
| 7 | 社會處 | V |  |
| 8 | 行政處 | V |  |
| 9 | 主計處 | V |  |
| 10 | 人事處 | V |  |
| 11 | 政風處 | V |  |
| 12 | 警察局 | V |  |
| 13 | 消防局 | V |  |
| 14 | 衛生局 | V |  |
| 15 | 環保局 | V |  |
| 16 | 地政局 | V |  |
| 17 | 文化局 | V |  |
| 18 | 稅務局 | V |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：民政處       　　　　　　　　　　　　　　　                                  填報日期：104.1.28

- 重大業務執行情形：

  - 辦理本縣金城鎮公所函報增聘調解委員會李委員錫忠乙名核予備查案。

  - 元月23日協助本縣鄉鎮民代表聯合會舉行金門區總會長改選事宜，票選結果由金寧鄉民代表會陳主席成泉高票當選總會長，本府並協助聯合會於會後舉辦聯誼餐會活動。

  - 辦理本縣李前縣長沃士申請退職酬勞金及公教人員退休金其他現金給與補償金案，業經福建省政府以104年1月20日閩一字第1040000116號函核定，款匯當事人指定帳戶作業完竣。

  - 審查金城鎮北門北鎮廟及古區天官府申請換領寺廟登記證等2件。

  - 1月22日佛光山金蓮淨苑為慶祝佛寶節，提供「臘八粥結緣」活動，由副縣長代表接收，祈求縣民福慧成長，平安喜樂。

  - 受理民眾申請公祭及前往公祭儀典，總計有10場次。

  - 1月23日上午於多媒體簡報室辦理「104年（第1次）役男以一般資格申請服一般替代役資格抽籤作業，本縣共計有39名役男須參加抽籤，錄取率依內政部役政署規定，全國統一為「15.76%」（即錄取7名）。經公開抽籤程序後，順利完成抽籤作業，抽籤取得服一般替代役資格之7名役男（金城、金湖各2人，金沙、金寧、烈嶼各1人）將自104年3月起至7月止，依其向鄉（鎮）公所申請之先後順序依序入營。

  - 本縣104年役男徵兵檢查作業，於1月22-24日、29-31日計6日依鄉（鎮）別分梯次辦理，至1月24日止計有金寧鄉、烈嶼鄉、金沙鎮3鄉（鎮）之役男285人完成受檢。本處將俟體檢作業完成後，彙齊體檢表辦理體位判定作業，以達為國家篩選合格役男、徵集入營服役之重任。

  - 1月27日上午9時假本府四樓會議室舉行「本府與各鄉鎮戶政事務所104年第1次業務協調暨案例研討會」，本府民政處暨所屬戶政事務所均派員與會，會中就年度評鑑考核新增項目、新增人員運用、檔案掃描、屆期銷燬及自衛隊員慰助金人數統計等議題，協調作業規範，並修正門牌編釘作業要點草案，案經討論，修正門牌編釘作業要點草案，刻依程序辦理簽處。

- 跨處局之業務協調事項：無

填報人：盧美紅、呂國書、蔡建鑄、許慧婷　　　　         　　處長：李錫回

聯絡電話：082-318823#62121

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：財政處                                                                    填報日期時間：104.1.28

一、重大業務執行情形：

(一)地方建設開發基金104年度第一次管理委員會決議：

1.人民幣5,172萬3,611.11元（本金+到期利息）續辦理一年期定期存款。

2.存款銀行：依各金融機構函報利率所示：最優利率為臺灣中小企業銀行（3.6%）；目前存款銀行-永豐商業銀行提報利率為次優（3.55%），列於前三名內，將優先詢問目前存款銀行是否有意願比照最優利率（3.6%）承做，如不同意即按前三名次序洽辦。

3.有關地區各金融機構不樂意承做新台幣定存，對承做人民幣定期存款之意願較高昂，本年度再向金融監督管理委員會行文申請結匯人民幣一億元額度，俟匯率適當時，辦理人民幣定期存款。

(二)本處會同消防局、衛生局及本府建設處等單位於1月27日下午分赴金湖廣場及台開風獅爺廣場，作不定期安檢並實地瞭解污排放水運作流程。

(三)「金門縣中和五眷村改建基金」於元大商業銀行金門分行辦理六個月定期存款新台幣10億元暨活期存款新台幣2億元整乙案，本府業於104年1月20日匯款12億元整至元大銀行，並於匯款當日辦竣定期存款相關事宜。

(四)辦理縣有基地放租王是等4案承租人議價會議，依決價賡續辦理簽訂租賃契約。

(五)配合財政部辦理本(104)年度酒品複核抽檢業務需要，檢送本府103年度辦理酒品檢驗情形表供財政部國庫署彙整。

(六)104年1月22日、27日配合建設處公共安全查報就本縣轄內視廳歌唱業及大型賣場執行菸酒稽查，共計查核全家卡拉OK等11家業者，查核結果業者陳列及販賣之菸酒品均符合菸酒管理法規定。

(七)103年11月20日於「時代」營業場所查獲販售逾期菸品及意圖販售而陳列私製「山苦瓜酒」乙案，案扣私酒經送臺灣菸酒公司檢驗，檢驗結果「甲醇」、「二氧化硫」及「鉛」之含量均未逾「酒類衛生標準」規定限量，非屬菸酒管理法所稱劣酒，爰依涉嫌觸犯行為時菸酒管理法第6條、第31條第2項（販賣逾期菸品）及第47條（販賣私酒）規定，並依行政程序法通知「時代（負責人：莊炳盛）陳述意見。

(八)莊忠宜運輸未經開放進口大陸酒類「百年瀘州老窖」乙案，經依行政程序法通知莊君陳述意見，因莊君未於時限內陳述，為查證莊君筆錄內容，爰函向內政部移民署查調莊君入境資料。

(九)有關陳嘉祥逾期未繳納菸酒管理法罰鍰而移送行政執行案，業已收取案款支票，並依規辦理繳入縣款程序。

有關李志鴻遭檢舉違反菸酒管理法乙案，已於104年1月21日發文函告李君限期改善。

(十)104年度截至1月27日止，共收辦付款及轉帳等憑單518件，付款憑單退1件，簽發縣庫支票65張，連線委託付款779筆，存帳比率為92.3%，支付淨額共7億4,768萬餘元。

填報人：葉于綺					主管：處長  黃景舜

聯絡方式:62261

金門縣政府業務週報

填報機關：金門酒廠實業股份有限公司

資料時間：104年1月18日至104年1月24日止

| 本週重〈主〉要業務辦理紀要 | 承辦局室 |
| --- | --- |
| 營業額： 母公司: (詳如附件一) 104年全年度預算營業額141億1,506萬4,000元。 1月份預算營業額14億7,424萬433元，累積至1月24日實際營業額6億5,431萬3,071元，達成率44.38%。 廈門公司：(詳如附件二) 104年全年度預估額人民幣1億6,042萬2,315元。 1月份預估營業額人民幣592萬891元，累積至1月24日實際營業額153萬7,938元，達成率25.97%。 生產量：(詳如附件三) 104年全年度預算產量2,712萬4,000公升。 1月份預算產量241萬4,000公升，累積至1月24日實際產量198萬596公升。達成率82.05%。 本公司招標採購案： 104年塑膠棧板租賃及回收委外案，由中華通路租賃股份有限公司得標，決標金額新台幣2,484萬元整（底價100％）。 產業工會觀摩學習活動(單價決標)案，由巨祥旅行社得標，決標金額新台幣57萬6,000元整（底價100％）。 104年至105年金門至廈門碼頭貨物往返運輸，104年01月23日辦理第5次開標，開標結果：廢標。 重要工程執行進度： 金城廠第三條生產線設備新建工程： 土建標：工程預定進度64.39%、實際進度51.63%；施工中： (1)RF柱牆放樣及立柱筋。 (2)一樓內部水泥粉刷。 機電標：檢送招標文件及廠商釋疑回復表函請設計單位盡速修正完成，並不定期函文稽催設計單位提送招標文件。 工甲-4工業區廠房及聯外道路採購案： 已簽約，目前現地施工及方樣作業中。 新包裝工廠與包裝材料庫： PCM廠商已於104年1越19日提送先期規劃及可行性評估報告(修正四版)，刻正辦理審查中。 成品庫自動倉儲： (1)預定於104年1月30日上午辦理統包工程委託監造技術服務案評選會議。 (2)另於103年12月25日函檢送修正後統包工程惠請評選委員書面審查，俟審查情形，另案簽核辦理。 金寧廠廢水三場新建工程： 已於103年12月19日召開細部設計(第一版)審查會議，並請設計單位依審查意見於會後20個日曆天修正完成，重新提送本公司審核。 金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程： (1)設計單位已於104年1月23日提送建築結構(第3.1版)細部設計預算書、圖供審查，預計於104年2月中旬召開細設審查會議。 (2)醱酵大樓空調部份，已於104年1月8日函召開審查會，會議記錄彙整處理中，屆時請設計單位依審查意見辦理修正。 製麴三廠新建工程： (1)承商施工及品質管制計劃書(第四版)已於104年1月16日重新提送審核，審查中。 (2)本案假設工程已於104年1月19日派員進場施作。 (3)獨立工區活動式棚架部份已於104年1月21日進場施作，包材庫外牆旁地坪已於104年1月16日辦理澆置完成。 (4)本案工程保險部份成商已於104年1月16日提送監造單位審查中。 (5)分項送審計畫書及材料送審部份，已請監造單位督促承商積極辦理，俾利工進。 金寧廠二期筒倉興建工程： 已於104年1月22日召開細部設計(3.0版)及(2.0版)審查意見簡報會議。 拆除金城廠舊油庫暨興建金城廠現代化油庫工程： 已於104年1月13日召開細部設計(第一版)審查會。 10. 金城廠廠區外員工停車場空間動線整體規劃改善工程： 已召開細部設計預算書圖(第一版)審查會議，並函送會議紀錄請設計單位依審查意見辦理修正，設計單位辦理修正中。 其他重要業務辦理紀要 秋季高粱本週進場數量：8萬1,730公斤；累計交貨數量：220萬8,640公斤（全數交貨完成，其中含豐糯二號、三號計5,470公斤）。 金門縣政府於104.01.21下午二時假縣府大禮堂會議室召開「獎勵縣民結婚宴客準時開席暨方便縣民申購囍宴酒實施計畫研商會議」，會議決議: 準時開席囍宴酒:今年持續依照去年模式辦理由金酒公司提供，明年再由各鄉鎮公所編列預算向金酒公司購置。 縣民申購囍宴酒:維持可購買15打。 廈門公司：1月21日在總公司召開第六屆董事會第七次會議。 |  |
| 重大建議或需縣府各處室協助事項 | 協助單位 |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：   建設處  填報日期時間：  104.1.28

- 重大業務執行情形：

  - 赴台參加「103年蔬菜及果樹現代化生產設施計畫執行檢討暨104年度計畫研提會議」及「103年度吉園圃蔬果標章推廣與輔導檢討會議」，兩項補助計畫本府執行率均達預定目標，104年度預算將配合103年度額度爭取，另吉園圃標章部份除延續使用外，後續將與履歷制度並軌執行。

  - 參加104年度農業發展基金第一次委員會議，除針對紅蘿蔔等獎補助計畫進行追認外，另亦針對高粱小麥保價收購政策調整方案進行討論，對於高粱品系的選擇仍以糯性高粱為主，另小麥部份則以對地補貼及換植替代作物選擇為推動方向。

  - 辦理漁業行政工作，核發船員手冊4件。

  - 104.1.21召開小型風機結合低碳運輸系統能源與經濟評估會議，由張參議忠民主持，討論佈建置場址及設置機型規劃事宜。

  - 104.1.26經濟部工業局蒞臨本府辦理「102年經濟部工業局補助地方政府及民間開發工業區更新示範計畫」金門縣工甲-三工業區計畫道路工程查核。

  - 變更金門特定區計畫(道路用地專案通盤檢討)整體規劃暨都市計畫變更案期末時程啟動工作會議於104年1月19日招開，會議決議：

    - 有關道路寬度增縮調整路段，應重新檢討其變更理由正當性及必要性，乃非單純由交通流量考量。

    - 有關道路線性調整路段，應考量地形及地籍等因素，避免後續施工維護困難。

    - 有關新增道路路段，應考量地籍、現況發展及居民需求等因素，進行劃設。

    - 本案請廠商修正補充，後續安排與縣長簡報，協請縣長進行裁示，再辦理本案後續作業。請廠商於文到2週內提簡報資料予本府；與縣長簡報前，請承辦單位先召開工作小組會議討論。

  - 變更金門特定區計畫(第二次通盤檢討)期末時程啟動確認會議於104年1月19日招開，會議決議：為利於本案推動，請廠商於文到2週內提簡報資料予本府，並先行向縣長報告有關二通落實「金門縣概念性總體規劃」之方向及自然村邊界調整等議題，待政策性之結論後，始啟動整體規劃期末報告時程。

  - 104年01月21日召開「尚義住宅及周邊開發案整合協調會議」，重要結論如下：

    - 金門工商休閒園區第一期工程之污水廠設置，因涉及環評承諾，故仍應依環評承諾完成相關設施建置；第二、三期及尚義住宅區周邊開發案污水，納入環保公園規劃新設污水處理廠統一處理，分階段彈性建置與擴充。

    - 請環保局確實辦理航空噪音監測；若尚義住宅區未達航空噪音防制區日夜音量標準，則應予以檢討劃出。

    - 為利「經濟住宅」開發進度，尚義住宅開發案應以B區（中央區，經濟住宅區）先行開發，並與區段徵收公共設施工程開發作業，一併委由工務處同步進行，並以每戶售價新台幣450萬元為計畫目標。

    - 有關申請資格及轉售限制，應先行擬定，並使符合國宅精神與鄉親期待；其中申請資格部分，應與社會處及民政處（戶政單位）研商，確認未來如何進行相關身份認定。

  - 104年01月24日辦理「金湖鎮尚義住宅區住宅開發案(B區經濟住宅)」工程執行需求計畫書調整簡報，確定重要調整方向如下：

    - 有關綠建築相關標章，應回歸「經濟」與「法令」規定；門窗氣密等級，併入設計考量，一切以務實為主。

    - 室內空間調整為30坪左右之三房兩廳格局，增加戶數，減少持份。

    - 非必要之公共室內空間取消，必要之公共空間統一、集中設置，停車位與住宅單元分開處分（出售）。

    - 建築以外之管線，由土地開發成本吸收；尚義住宅區以外之管線及污水處理廠，比照目前金門各鄉鎮、聚落辦理之污水接管，由縣府另行挹注經費投資、建置，不計入住宅基金及民眾購屋成本。

    - 最終調整目標：單一住戶單元（含公設，不含車位）售價控制在新台幣450萬元以內，配合低利貸款，有效降低青年及弱勢家庭負擔。

  - 104年01月22日「金門特定區計畫(配合金門大橋路網規劃整體開發-金寧端)先期評估與規劃案」與城都國際開發規劃管理顧問有限公司簽約，契約價金新台幣533萬元，工期300日曆天（不含機關審查及都市計畫報核、審議時間）。

  - 104年01月24日辦理「自然村斜屋頂之方案研擬及相關法規檢討」簡報，重要結論如下：

    - 未來斜屋頂管制範圍原則上以鄰近傳統建築物外牆10公尺範圍以內為主，但經委員會審查通過者不在此限。

    - 鄰近傳統建築物外牆10公尺以外之區域，未來得不需設置斜屋頂，雖不強制，但將提高獎勵之措施，使有意願設置斜屋頂之民眾可獲得獎勵。

    - 在自然村細部計畫尚未完成之前，仍依照「金門特定區計畫土地使用許可審查辦法及審議規範」申請建築開發，以有效留設必要通路及公共空間及停車空間。

  - 違章建築查報2件、核發建造執照15件、核發雜項執照1件、核發使用執照13件、變更使用執照2件、施工勘驗申報11件、公安申報5件、傳統建築會勘4件、技師逐案註記4件、工程竣工註記8件、營造業登記3件、執照地籍圖套繪作業8件、建築物室內裝修圖說許可1件。

- 工作檢討與建議事項： 無。

填報人：鐘立偉、樊德正、呂基鴻、王垣坤、商中治、陳彥志

主管：翁自保

聯絡方式:（082）325099

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 農、林、水、畜、防五所   填報日期時間： 104.1.27

- 重大業務執行情形：

農試所10項

- 於01月19日及21日下午14時30分，浯記一條根向農民陳再德收購47公斤、及向農民李明利收購153公斤；王大夫一條根向農民鄭振勝收購30.5公斤，共計收購一條根230.5公斤，本所派員進行簽證。

- 辦理山藥採收工作6公畝，供春季輔導推廣農友種植使用。

- 辦理溫網室設施栽培第三期小姑娘蕃茄2公畝、並設置直立式棚架6×33公尺兩組，進行產期栽培試驗；另春作剝皮辣椒1品系、利用宿根栽培方式，進行整枝修剪等作業2公畝，探討延長結果產期調節之效益。

- 採收小白菜、青江菜、小芥菜、青梗白菜及油菜等共720公斤，供縣農會、漁會、福田家園及林務所推廣及銷售。

- 網室種植菠菜、茼蒿、小白菜、青江菜、小芥菜等短期葉菜0.4公畝，以分期供應縣農會、漁會、福田家園及林務所等需求。

- 辦理金門安全蔬菜禮盒套餐訂購服務，本週(01月21日)接受民眾訂購45份，得款9,000元並繳入縣庫。

- 辦理104年契作小麥保價收購申報查核作業，本週各鄉鎮累計申報筆數6,824筆、面積500.88公頃，契作人員作電腦線上地政閘門核對土地所有權人、面積、地號是否符實及剔除重複申報等前置查核作業。

- 辦理良種繁田繁殖台中選二號小麥繁殖作業，繁殖面積3公頃，本週進行2,4-D藥劑噴灑作業，以防治黎草滋生，小麥將於今年度作為本所繁殖種源及價售農會推廣地區農民栽培使用。

- 辦理馬鈴薯（台農一號）良種繁殖作業，本年度繁殖原原種面積0.1分地，原種繁殖面積4分地，本週進行田間生育檢查及噴灑藥劑防治蚜蟲毒素病，今年預計可生產種薯5,000公斤作為秋冬季價售推廣地區農民栽培。

- 辦理后山園區低漥處填土作業及請廠商辦理烤肉焢窯區圓窯養護維修作業。

林務所 10 項

- 有關縣長指示航空站綠美化佈置案本週執行情形：現階段已著手進行新春佈景設計部分，後續將以輸出看板及創意裝置營造年節氛圍並配合本所既有灌木及草花進行綠美化。

- 巡視各道路節點並於823圓環運用自然資材執行美化布置，提供民眾綠意盎然的優美景致。

- 辦理金門縣樹木保護自治條例修正作業。

- 為推展環境綠美化，強化公務及住家環境品質，提供烈嶼鄉公所、警察局金沙分駐所等8個機關單位，及一般居家申請46案，提供非洲鳳仙、茄苳、金露花等美化花卉與綠化苗木計7,303株，營造自然綠意優質環境。另為協助金防部混合砲兵營、山前李氏家廟等2處活動會場佈置所需，出借花木盆栽470盆以增添氣氛。

- 配合年度苗木培育計畫辦理移植培育一串紅、銀葉菊等花木計29,258株，持續加強在床苗撫育管理，供應綠美化之需。

- 會同國有財產署、縣府及鄉鎮公所辦理金城鎮后湖段、歐厝段等4筆國有土地既成道路範圍會勘。

- 會同地政局辦理「地政資訊網際網路服務作業系統」稽核作業。

- 執行1999危木處理案2件及縣內主要道路枯危木伐除工作：計修剪開瑄國小10株；中蘭、忠孝新村14株；金城幼兒園9株；伐除迎春閣、洪師傅3株；桃源路、北堤路3株；陽翟伐除1株修剪2株；環島北路伐除1株移植15株；料羅、環島北路、本所伐除5株修剪21株；忠孝新村、盤果路伐除3株修剪2株，以維交通順暢及民眾生活安全。

- 執行民眾及其他單位樹木修剪及危木處理案3件，以維地區景觀及安全。

- 辦理何柏究案申請私有土地林木移除會勘，以利後續建築需求。

水試所4項

- 104年1月19-21日邀請日本藻類專家小河久朗(現為日本北里大學名譽教授及台灣海洋大學客座教授)蒞所指導裙帶菜養殖及微細藻類培養研究。

- 104年1月20日下午據慈湖烏魚養殖業者(郭先生)告知所養烏魚大量死亡情形，次日即由蔡所長輝詩率領張課長、鄭技士、棃技士前往慈湖郭先生養殖魚塭實地堪察烏魚死亡情形及推斷造成死亡可能原因。

- 104年1月22日1400金門縣衛生局假該局召開本縣轄內公有實驗室及檢驗設備整合籌備會議，由李參議增財主持，由張課長與柯課長前往與會。

- 104年1月23日於古寧頭和平公園內設立之「石蚵之家」美食館，為了回饋鄉親，即日起盛情推出─「超澎派石蚵套餐」，每份套餐組合有蚵仔麵線＋蚵仔煎＋蚵嗲＋蚵仔炸，優惠價120元，讓鄉親用最經濟實惠的價格，一次品嚐4種美味道地的石蚵料理，套餐推出後深受鄉親喜愛並造成熱賣，星期假日二日營業額高達22,575元，業績成長數倍，仍持續加強推廣行銷。

畜試所6項

- 1月19日：

  - 種牛牧場牧草倉庫及青貯槽工程規劃設計暨監造服務案，由採購招標所公告，預計2月3日開標。

  - 採購布拉安格斯種公牛案，供選種公牛第一批選牛結果完成。

- 1月20日：與防疫所協力全數清點本所牛隻。

- 1月21日：公開標售本所104年度第一批淘汰牛隻，屠體可銷台淘汰黃雜母牛以每公斤83元決標，屠體可銷台淘汰布拉安格斯種母牛以每公斤110元決標，不可銷台淘汰乳種公牛以每公斤81元決標。

- 1月22日：

  - 辦理牛隻年度第二次公開標售作業，完成18頭淘汰黃雜母牛耳標確認及分欄作業。

  - 召開104年春節A+認證飲食討論會議。

  - 參加衛生局辦理的整合實驗儀器會議。

- 1月23日：

  - 辦理「布拉安格斯牛肉委外分析及價格評估」評選會議。評選結果由東海大學得標。

  - 第六梯離乳仔牛進行基礎免疫，母牛全數完成口蹄疫及流行熱基礎免疫，公牛完成二劑口蹄疫及一劑流行熱。

- 1月25日：第7梯次布拉安格斯仔牛於11月19日開始分娩，截至本週共計出生59頭。

防疫所12項

- 牛隻診療33頭及羊隻診療2隻。

- 新生仔牛耳標釘掛15頭。

- 進口肉豬採血15頭與消毒1次。

- 牛隻採血15頭。

- 肉品市場豬隻採血5場計5頭，監測口蹄疫。

- 養禽場訪視47場次。

- 狂犬病預防注射61隻。

- 寵物登記19隻。

- 流浪動物認養3隻。

- 流浪動物實施絕育手術22隻。

- 流浪犬貓收容43隻。

- 入侵紅火蟻監測調查249點次，發現火蟻15處。

二、工作檢討與建議事項：  無

填 報 人：劉淑如、張金為、柯逢章、呂建華、李有世

主    管：李廣榮、楊慧明、蔡輝詩、文水成、莊謙恭

聯絡方式: 333381、352846、326408、332621、336626

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：教育處                                                                     填報日期時間：104.1.28

- 重大業務執行情形：

  - 「2015金門馬拉松賽」業已圓滿落幕，於1月26日召開檢討會議，針對各項缺失提出改善建議，期透過檢討及集思廣益，讓下一次賽事更為完善週全，成功的把金門行銷出去，站上國際舞台。2015金門馬拉松賽全程馬拉松1,800人、半程馬拉松2,500人、11.2公里700人，共計5,000人，比去年增加1,800人；今年增加競賽組特別獎，摸彩出一位選手可獲得與體重等重的金酒。另休閒組有1萬人現場報名，並有5,869名啦啦隊沿路為選手加油。整個馬拉松賽事總共2萬多位民眾和選手參與體育盛會。

  - 「金門縣104年度國民中小學現任主任儲訓及金門縣104年度國民中小學候用主任甄選儲訓」，業已公告。報名時間為104年1月30日。現任主任預定錄取名額：國中3名、國小6名。候用主任預定錄取名額：國中2名、國小6名。錄取人員須接受6週儲訓。儲訓時間：國中104年3月9日至4月17日、國小104年6月15日至7月24日。未參加儲訓或儲訓成績不合格者取消錄取資格。錄取人員經儲訓成績合格者，即完成主任儲訓資格，並得以參加金門縣儲備候用校長甄選之依據。

- 工作檢討與建議事項：無。

填報人：歐陽璿                      主管：李文良

聯絡方式：325630#62417

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處                                                                        填報日期時間： 104.01.28.

- 重大業務執行情形：

  - 「金門縣動物收容中心新建工程」於103.10.27通過基本設計，於103.12.30召開細部設計成果審查會，104.1.21提送修正報告，刻正辦理內部審查中。

  - 104.01.10「大型旅客服務中心新建工程」提送修正規劃報告，刻由PCM辦理審查。

  - 104.01.20「金門縣金龜山風景區自行車步道新建工程」第二次開標。

  - 104.01.20「金門縣金沙鎮金沙國民小學新建幼兒園教學大樓工程」提送基本設計成果，排定於104.01.28下午2:00召開工作檢討會議。

  - 104.01.12「金門縣金湖鎮開瑄國小附設幼兒園新建工程」提送基本設計成果，於104.01.22召開工作會議，另於104.01.29依工作會議意見提送修正基本設計報告書。

  - 103.12.19「金門縣西海路(賢厝三角圓環至石雕公園路段)道路路平專案工程」提送細部設計修正成果，經查修正成果不足，已請廠商補齊，103.12.27簽辦公開招標，經會辦土木科於103.12.30提出修正意見，故已請設計單位修正，經廠商補齊修正文件，於104.01.22簽辦公開招標。

  - 103.12.23「南北山濱海步道新建工程」細部設計提送，依據鈞長提示，廣邀公民團體擇期召開審查會議。

  - 103.12.23「金門縣水頭港區-臨時工作船碼頭浮動碼頭新建工程」假採購招標所開標，目前已招標二次流標，刻正辦理標案檢討中。

  - 104.01.23「金門大橋區段徵收公共設施開發工程(金寧基地)」完成決標作業，刻正訂定契約。

  - 104.01.20.「金門縣日間照顧中心新建工程」公開招標乙案，因眾多考量暫緩辦理，故函請採購招標所辦理取消招標相關作業。

  - 104.01.16檢送「金門縣金沙鎮官澳圓環道路交通改善暨景觀美化工程」民眾說明會會議紀錄予各相關單位，請設計單位依照與會單位意見修正辦理。

  - 金門大橋CJ02-C標主體工程主體工程1月下旬施工現況：

- 金門大橋CJ02-C標主體工程業於102.04.02日由國登公司以新幣       66億7,836萬元得標，並以102年05月21日為契約開工日及起計工期，目前由廠商進行施工動員、基樁工程:目前進行P5基樁鑽掘、基樁P68已完成1支(共4支)，累積完成71支，A2橋台基礎(16支)、P73基樁(6支)、P72基樁(6支)、P71基樁(4支)、P70基樁(6支)、P69基樁(6支)、A1橋台基樁(6支)、P1橋墩基樁(4支)、P2橋墩基樁(6支)、P3橋墩基樁(6支)、P4橋墩基樁(4支)。

- 地質補調查鑽探: 已完成82孔(共152孔)。

- 基礎工程: 累計完成小金端A1橋台、P1~P3橋墩基礎共計4座；大金端A2橋台、P72~P73橋墩基礎共計3座。

- 施工棧橋: 目前小金端施工棧橋鋼管樁已全數完成291支(含臨時碼頭63支跟棧橋228支)；上部結構架設部分，目前已完成110跨覆工板鋪設作業(總共111跨)。

- 墩柱工程: 累計完成小金端P1~P3 橋墩墩柱共計3座；大金端P72~P73橋墩墩柱共計2座。

- 上部結構：大金端第1跨(A2~P73)場撐工作面進行支撐架搭設作業，第2跨(P73~P72)進行支撐先進工作車拖架組裝作業；小金端(A1~P1)場撐工法底模搭設，支撐先進工作車設備整備中，預定104年元月下旬進場。

- 臨時碼頭: 大金端臨時碼頭已設置完成並已啟用；小金端臨時碼頭已於1月7日完成。

  - 「金沙鎮第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」，102年07月01日開工，已完成后宅、洋山、沙美博愛街、東溪、東沙尾及忠孝二村等工區，目前已於103.07.30完成浯坑工區之AC刨除鋪設工項，103.07.31申報全面停工，目前忠孝新村工區變更設計案已報營建署審核中。

  - 「金寧鄉第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」，103年01月09日開工，目前施作下埔下、頂埔下及安岐地區之污水主幹管，截止103.9.22，實際進度：54.220%，預定進度：52.090%， 超前2.12%，本案因下埔下及西浦頭有設施用地問題及安岐遭遇地下坑道、業經多次討論及現勘，已請設計單位提報變更方案，並簽奉核准在案，目前俟設計單位提報詳細施工圖說及工期後，再頒圖予廠商據以施作。

  - 「金湖鎮第三標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」於102.2.19開工，工程實際進度99.9256%，預定進度97.1925%，超前2.7331%，漁村、塔后、后園及夏興地區大部分均已完成接管及環島南路塔后至夏興段AC鋪設完成，目前辦理成功地區污水(自來水)管線埋設及用戶接管施作。

  - 「後豐港及西海路區排改善工程」於103.7.8決標，由岩輝營造有限公司得標承攬，工期為150日曆天，業於103.09.20申報開工。工程實際進度36.91%,預定進度39.59%,落後2.68%，刻正進行西海路段基礎保護工施作。

  - 「金門縣衛生局烈嶼衛生所新建工程」(3樓建築)工程期限為103.10.02，三樓結構體於103.03.27完成澆置，103.09.22使用執照會勘，於11/03申報竣工。11/26驗收，12/04消防檢查完成。建照變更12/09，使照會勘12/17、驗收複驗01/06驗收完成，建物點交01/15，結案中。

  - 「金門縣古寧國小附設幼兒園整建工程(二)」(2樓建築)工程期限為103.11.03，1F於5/12澆置，2F於6/21澆置，8/22結構體完成，已逾完工期限，於12/15竣工，12/22竣工確認，排定01/21驗收，缺失改善3/20前完成。

  - 「金門縣環保公園民眾活動中心新建工程」(2樓建築)工程期限為104.01.02，一樓遊客中心已於7/16進行1F頂版澆置，8/10進行1F圓形劇場頂版澆置，09/05二樓遊客中心頂版澆置完成，09/07女兒牆欄杆等灌漿(結構體完成)， 11/04完成外牆裝修及下架，1/21申報停工(除天花板工項外)。天花板空調會議12/17開會討論，環保局對於空調設備仍有疑義，排定1/28召開定二次會議，全案俟天花板工項完成後報竣工。

  - 「金門縣金城鎮中正國民小學東棟教室拆除重建工程」(4樓建築)工程期限為104.04.13，1F澆置4/13、2F澆置6/13，3F已於08/15澆置，4F於10/10澆置，內側屋突於11/27澆置，外側屋突12/09澆置，4F室內泥作(1-3F已完成)，目前進行室內地坪磁磚鋪設。

  - 「金門縣警察局交通警察隊、少年警察隊綜合勤務大樓新建工程」於103.07.09開工，預訂於104.11.06前完工，7/14現地放樣勘驗，8/03完成施工圍籬及告示牌安裝，09/22完成地梁灌漿作業，10/12進行1樓地坪澆置，11/19建管勘驗一樓頂板模板組立及鋼筋綁紮，11/20澆置1樓頂版，12/22澆置2樓結構體，目前進行3F結構體施作，目前廠商報停工中，近期內完成變更後復工。

  - 「金門縣政府會議暨儲藏室設置工程」於103.11.03決標，由松聖營造工程有限公司以11,953,530元得標，排訂103.12.04施工前會勘。已於104.01.12開工，預訂於104.06.11前完工，目前進行隔間牆敲除作業。

  - 「金門縣政府檔案室整建工程」於103.12.16決標，由聖林營造工程股份有限公司以643萬元得標。尚未開工，於103.12.19施工前會勘，目前計畫書送審。

  - 「金門縣述美國小餐廳廚房暨專科教室新建工程」於103.12.25決標，由聖林營造工程股份有限公司，以3,314萬元得標，因委外監造案招標中，故俟監造單位計畫書審核過再辦理計畫書提送。另建築執照亦未完成申請。

  - 工程技術審查：上週(104.01.19~104.01.23)審查工程技術資料(包括規劃設計成果報告、發包與預算書圖等)21件、材料設備協審4件、監造計畫書2件、整體施工及品質計畫書1 件、土石方計畫書3件。

  - 1月23日於工務處召開「制定公共工程管理標準等作業程序、表單及資訊服務平台」期末成果報告工作會議。

  - 本週預定查核:本週(1月26日、27日)辦理104年度「第1季(第1梯次)公共工程施工查核」，預計查核四件工程。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：王毓敏                                                     處長:許鴻志

聯絡方式：082-318823#62665

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：觀光處                                                                     填報日期時間：104.1.28

一、重大業務執行情形：

  - 辦理電視媒體採購案、平面媒體採購案以及日常性媒體接待等事宜。

  - 持續製作、摺頁、海報等觀光文宣品編印。

  - 持續辦理民宿及旅館業之管理、稽查等事宜。

  - 協助民眾申請參訪擎天廳(每周二(上午)、四(上午)、六(上、下午))事宜。

  - 辦理金門尚義機場、莒光樓、總兵署、金城民防坑道、同安渡頭、水頭碼頭、九宮碼頭、金城車站、沙美車站、山外車站

等旅遊服務中心之旅客服務事宜及解說員調派。

  - 持續辦理102-西洪二營區活化再利用工程、101、102-柳營一轉化為戰鬥文化體驗園區計畫、102-獅山砲陣地周邊旅遊資

源整合工程（第二期）、101-戰地政務時期太武山區太武發電廠暨其周邊之民生基礎建設（水電）設施資源保存與再利用工程、102年-老兵故事主題園區活化再利用計畫、101、102-翠谷地區發展為軍事史蹟觀光主題園區整體規劃、102、103-金門縣文教會館先期整體規劃工作委託技術服務、102-后湖濱海遊憩區岸際公共服務設施整建第二期工程、102-金門旅遊景點門票收費策略及發展計畫委託技術服務、等規劃設計及工程案。

  - 持續辦理104-金門觀光旅客消費及動向調查分析等勞務委託案。

  - 持續辦理景點(莒光樓、同安渡頭、總兵署、溪邊海水浴場、誠實堡、建功嶼)維護管理事宜，包括公廁清潔、環境整理、

除草工作、景點設施修繕等。

填報人：陳明伶、洪瑞鴻、傅仰土    主管：王中聖     聯絡方式:322879

何佩舉、何桂泉

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會處                                                      填報日期103年1月22日至103年1月29日

一、重大業務執行情形：

- 社會行政

  - 1月24日金門縣風火輪單車協會舉辦「年終會員大會暨聯誼餐會」，為全公誼，以縣府名義，致贈金門高粱酒乙打。

  - 1月26日金門縣民宿旅遊發展協會舉辦「104年會員大會尾牙聯誼餐會」，為全公誼，以縣府名義，致贈金門高粱酒乙打。

  - 1月28日領團解說協會舉辦「領團解說協會第十二屆會員大會」，為全公誼，以縣府名義，致贈金門高粱酒乙打。

  - 辦理金門縣臺灣原住民協進會第一屆第四次會員大會會議紀錄、金門縣金湖鎮尚卿長青協會第三屆第五次會員大會會議紀錄、金門縣藏密佛學會第七屆第五次理監事聯席會會議紀錄核備事宜，及核發金門縣青年志工服務協會核發第二屆理事長當選證書事宜。

  - 辦理金門縣退休教師協會2015年第四屆「海峽團結杯」老人桌球比賽活動經費補助事宜。

  - 辦理金門縣肉類商業同業公會、電器商業同業公會理監事改選資料審核事宜及不動產商業同業公會理監事會議紀錄核備事宜。

  - 辦理審核金門城社區發展協會第五屆第一次會員大會暨理監事聯席會會議紀錄，核發理事長當選證書。

  - 辦理有關縣民反應全面成立社區發展委員會陳情案。

  - 辦理協助調查有關金門縣環保局太陽能及低碳計畫示範點各社區之配合意願案。

  - 辦理本縣烈嶼鄉南塘社區發展協會申請衛生福利部104年度凝聚社區意識之補助款案。

  - 完成辦理金寧鄉湖峰社區活動中心補助經費保留案。

  - 辦理金門縣頂堡西翁氏宗親會等11會會議紀錄資料審核、備查及核發當選證書案。

  - 辦理金門縣湖前陳氏宗親會等7會會議紀錄審核及備查案。

  - 辦理金門縣烈嶼鄉青岐老人會等2會成立大會資料審核、備查及核發立案證書、當選證書及團體圖記等。

  - 辦理金門縣休閒潛水協會等5會申請、設立、審核、諮詢及送法院與地檢署查核案。

- 勞工行政

- 1月22日至28日，本府身障就服員密集輔導個案莊○琪、楊○福、楊○伃，強化工作技能與持續工作專注力，並灌輸正確之工作態度與認知；追蹤輔導個案王○隆、林○葵，監督工作表現並持續調整輔導以求達獨立就業能力；媒合前晤談個案歐陽○，並進行個別化面試前訓練，增加就業錄取機率。另與殯葬所李組長協助輔導個案林○葵做上班途中小車禍之傷後處置並做後續追蹤。

- 1月23日本府外勞查察員前往地檢署參加104年第1季「兒童及少年性交易防制執行小組」暨「防制人口販運督導小組」會議， 103年度末季10-12月份查察訪視案共計44件；受理1955外勞申訴專線共計15件；受理外勞終止聘雇驗證案共計33件，103年度尚無人口販運案件發生；並提報104年度兒童及少年性交易防制及人口販運防制之年度工作計畫及工作重點。

- 鑒於寒假假期將至，本處於1月27日之金門日報上登載「學子打工權益相關須知」，為保障本縣學生於假期求職打工的安全及確保自身勞動權利，除將相關資訊已於日前函送高中職以上學校刊載於校內佈告欄中讓學生了解外，另為因應電子化時代及提供便民服務，相關資訊亦於縣府社會處網頁公告。。

- 社會福利：

  - 為使急難事件的民眾，能很快獲得協助，避免其家庭生活陷入困境，提供及時經濟紓困，慰問3位非因意外死亡救濟金及1位意外死亡濟助金。

  - 辦理低收入戶及中低收入戶新申請低收入戶3戶7人案件審查：落實弱勢者照顧扶助，協助脫困，申複3戶8人。

  - 為推展本縣長期照顧服務計畫，日間照顧服務在案25人、交通接送服務在案99人，居家服務在案214人。

  - 為關懷本縣身心障礙者，停車證核發7人、證明核(補)換發5人、伙食費補助12人、赴台探視費用1人。

  - 持續辦理安置台省社福機構縣民慰問，計慰問16個機構、51人。

- 鄉親暨外配服務：

- 桃園市浯江金門同鄉會理事長李寧源率領幹部一行人於104年1月26日返金展開「關懷基層弱勢寒冬送暖活動」，蒞府拜會縣長由本處處長甯國平及科長陳松堅在場陪同，1月27日並跨海到烈嶼鄉由鄉長洪成發陪同慰問弱勢家庭，每戶發給慰問金新台幣五千元，共計二十戶，表示關懷鄉親之意，送暖行程由本處科長陳松堅及姜慧人協助活動相關事宜。

- 婦幼社工科

- 1月24日本縣婦女福利服務中心辦理親職成長系列講座-兩性教育活動，受益74人。

- 1月24日本縣婦女福利服務中心辦理藝術創作工坊-創意美學DIY活動，受益45人。

- 受理父母照顧子女津貼申請7案，審查核准。

- 特殊境遇家庭緊急生活扶助審核1案，補助新台幣29,307元。

- 辦理兒少生活自立方案，計家庭訪視 1人次、電話訪視1人次，針對個別需求提供相關服務（情緒支持、租屋補助、經濟扶助）1人次。

- 辦理兒童及少年生活扶助訪視1案。

- 訪視特殊境遇家庭子女生活津貼申請5案。

- 受理0-2歲托育費用補助申請3案，2-3歲托育費用補助申請2案。

- 核發居家式托育服務登記證4張，審查核准加入社區保母系統申請2案。

- 受理家庭暴力案件新增通報共3件（扣重複通報數），提供家庭暴力及性侵害處遇服務中個案諮商協談6人次。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：蔡麗真、李文堆、陳松堅、 莊彩鴦、(社會行政科)      主管：甯國平

聯絡方式:320755

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 行政處                                                                    填報日期時間： 104.1.27

- 重大業務執行情形：

  - 1月19日至1月26日「縣長信箱」受理件數計24件、未回覆計16件及目前已結案8件。

  - 訂於104年1月28日召開103年選項列管項目第4季及103年度12月基本設施執行情形檢討會。

  - 審查各業務單位擬訂（修正）自治條例2案、行政規則4案，簽擬各單位法制意見15件。

  - 金門縣全球資訊網平台更新建置案」採購金額為新台幣950萬元(104年預算金額350萬元整，本府保留未來後續擴充600萬元整)，於103年12月26日起至104年1月8日止刊登政府採購公報，業於104年1月9日10時30分辦理資格標審查，領標廠商計9家，至投標截止日前投標廠商計2家，依投標時間順序為「哈瑪星科技股份有限公司」、「凌網科技股份有限公司」等2家，資格審查結果2家均符合招標文件規定。本府於104年1月20日召開評選委員會，評選會議結果由凌網科技股份有限公司取得優先議價權。另於104年1月27日辦理議價事宜，決標金額為新台幣315萬元整。

  - 「104年網路E櫃台系統維護案」擬依政府採購法第22條規第一項第7款與原案投標須知第59條逕與得標廠商「凌網科技股份有限公司」辦理議價，刻正準備相關招標文件中。

  - 104年度資訊安全系統（ISMS）重審暨維護案，本年度預算30萬元，為達證書持續有效證明及延續本府資訊安全（ISMS）系統管理，依政府採購法第22條第1項第7款「原有採購之後續擴充…未來二年內預算新台幣60萬元辦理後續擴充」，於1月22日簽奉核准函請採購招標所與得標廠商辦理議價程序。

  - 為使本府及所屬機關英文網站適時更新，本年度雙語網站、新聞翻譯案，編列預算23萬9,000元，於1月20日簽辦，依政府採購法第22條第1項第7款「原有採購之後續擴充…未來二年內預算新台幣50萬元辦理後續擴充，於1月19日簽奉核准與得標廠商辦理議價程序。

  - 本府備份備援虛擬化主機系統於97年開始建置，並於98、99、100、101進行擴充，102、103年度維持維運，目前揭系統所備份、備援之主機系統為141台，線上服務系統共103台，目前有多項軟、硬體設備保固即將到期。考量主機虛擬化硬體安全性與軟硬體運作正常，並為免服務中斷，104年編列預算160萬元整辦理「金門縣政府104年度備份備援虛擬化主機系統設備維護案」，本案訂於12月24日假採購招標所辦理採購招標，由麟銳股份有限公司以新台幣152萬3仟元整得標，已完成簽約，並訂於2月5、6日進行第一次季保養。

- 工作檢討與建議事項：無。

填報人：李雅晴                  主管:  處長  陳朝金

聯絡方式：082-318823#62916

金門縣政府業務執行報告表

填報日期時間：104.1.27

填報單位：主計處

(一）歲計科業務：

- 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導

- 兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。

- 辦理金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業務。

- 辦理金門縣各戶政事務所各項主計業務。

- 辦理金門縣殯葬管理所各項主計業務。

- 核定各單位動支預備金。

- 辦理各機關接受中央補助之納入預算證明書開立作業事項。

- 辦理地方教育發展基金會計資訊系統相關資訊業務。

- 辦理本縣非營業基金會計資訊系統相關資訊業務。

- 辦理本縣公務預算會計暨財政資訊系統相關資訊業務（含99年度以前舊系統維護及100年以後新系統建置、維護）。

- 依據金門縣政府網際網路網站管理要點及政府資訊公開法規範，定期維護暨更新本處網站內容。

- 依本縣「資訊安全管理內部稽核實施計畫」，定期實施單位內部資安相關宣導、稽核工作。

- 依本府「防範惡意電子郵件社交工程演練實施計畫」定期辦理相關防範宣導。

- 管理主計處CEDAW填報系統（管理主計處各法規或行政措施主辦人員之操作權限）。

- 辦理主計處政府資料開放資料集管理相關作業。

- 辦理103年度一般性補助款第4季計畫與預算考核項目相關作業。

- 辦理104年度第一次追加減預算。

- 辦理各戶政所、殯葬管理所103年度預算保留相關事宜。

- 辦理本縣非營業基金會計資訊系統升級IPv6相關作業。

(二）會計科業務：

- 辦理本府單位會計概算編製事項。

- 審核本府單位會計各處室經費動支會核處理事項。

- 辦理本府單位會計歲入、歲出等之會計報告及記帳憑證之編製。

- 執行各項工程、財物及勞務之採購案件的開標、比價、議價、決標及驗收等監辦工作。

- 辦理本府採購稽核小組之各項業務。

- 審計機關審核本府單位會計之審核案件申復。

- 辦理農委會補助計畫之審核、記帳憑證及會計報告等事項。

- 辦理各項代收款、保管款之會計事項。

- 辦理本縣各級民意代表及村里長福利互助會會計業務。

- 辦理金門縣選舉委員會各項主計業務。

- 辦理本府各處室接受補助、委辦經費支用情形調查表(季報表)之彙整。

（三）審核科業務：

- 縣總會計帳務之處理及會計報告之編送。

- 辦理金門縣家庭教育中心會計業務。

- 核定各附屬單位預算之超支併決算、補辦預算案件。

- 辦理、推動新會計制度（含普通基金、作業基金及政事型特種基金）相關事宜。

- 辦理地方教育發展基金、奬助大專院校建校基金、國宅貸款基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金、大橋基金、社會福利基金、無障礙設施基金等各項基金之審核業務、會計報告、記帳憑證等會計事項。

- 辦理內部控制推動業務。

- 審核103年各單位經費保留案件。

- 辦理103年度附屬單位決算相關作業。

（四）統計科業務：

- 103年12月份金門地區統計月報之編撰。

- 103年12月份金門地區統計手冊之製作。

- 縣統計年報資料之搜集與編算。

- 本縣社會指標統計資料之搜集與編算。

- 彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。

- 本縣消費者物價指數統計資料彙編。

- 本縣農業生產統計資料彙編。

- 辦理本處暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等院處授權事宜; 以及未設立專任主計人員機關之派兼、核定案作業等。

- 辦理綜合業務彙整。

- 辦理103年家庭收支調查、審核登打作業。

二、工作檢討與建議事項：

無。

填報人：陳雙梅        							主管：李秀荷

聯絡方式：TEL-325544     #65062

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：人事處                                                                          填報日期：104.1.27

- 重大業務執行情形：

  - 任免送審

- 職員

    - 核定副縣長林德恭自103年12月25日起擔任本府訴願審議委員會主任委員一職派兼令。

    - 轉發本府社會處處長甯國平、民政處處長李錫回及參議李錫隆等三人簡任公務人員任命令。

    - 轉發本府機要科員張朝凱及李文俊二人銓審函。

    - 辦理本府社會處婦幼社工科科員職缺1名內陞徵才公告案。

    - 商調經濟部水利署臺北水源特定區管理局所屬工程員葉晉良擔任本縣自來水廠土木工程職系技士職務。

    - 核定本縣烈嶼鄉衛生所護理師孔采薇回職復薪派令，並自104年3月1日起生效。

    - 本縣烈嶼鄉公所兼任人事管理員及本縣烈嶼鄉戶政事務所人事業務自104年2月1日起由烈嶼鄉公所課員黃雨舜分別兼任及兼辦一案。

    - 本府編制表修正業經考試院同意備查，配合辦理本府建設處A620090技正、觀光處A650200技士職務歸系註銷表及本府A010051、A010052參議、建設處A620201技士職務歸系，並核定職務說明書。

- 約聘僱、約用人員

於1月23日下午召開104年約用人員核編檢討會，會中決議:各機關應遵守約聘僱員額以不超出職員預算員額數5％之比例限制，爾後約僱人員除特殊用人計畫外，一律出缺不補，如因業務需要調整為約用人員。另104年度經本次追加核編檢討會研商決議核編之人數共計995人（其中約聘人員為25人、約僱人員為290人、約用人員為680人），與104年度核編人數相較共計增加223人（其中約僱人員1人、約用人員222人）。

  - 考核獎懲

    - 函轉公務人員保障暨培訓委員會「103年7月至12月審理保障事件常見撤銷原因分析參考資料」供參，協助各機關正確辦理保障業務，避免作業疏失。

    - 核定專任人事人員科長許玉韻等11員獎勵案。

  - 訓練進修

    - 於1月21日上午假本府多媒體簡報室辦理「104年度性別主流化主管研習班」，敬邀台北地方法院鄭麗燕法官講授，核派本府暨所屬機關學校計112人參訓。

    - 請各單提送104年度委任公務人員晉升薦任官等訓練參訓人員名冊，俾憑彙報公務人員保障暨培訓委員會。

    - 薦送本縣稅務局長王漢文參加公務人員保障暨培訓委員會辦理之「104年高階文官培訓飛躍方案」，通知王局長備妥受訓人員推薦表函送行政院人事行政總辦理複審事宜。

    - 配合地方行政研習中心請各單位提送104年度「地方治理標竿論壇」案例，本案列為年度人事績效考核項目之一，請各單位重視並積極辦理。

  - 退撫暨退休

    - 於1月22日召開本縣戰地政務時期臨時人員慰助金申請案審查會議，通過陳珠好等55件申請案。

    - 為慰勞退休公教員工對地區之貢獻與辛勞，預訂於2月3、4日中午舉辦本府暨所屬機關編制內退休員工春節聯誼餐會，迎接新的一年來臨。

  - 差勤管理

    - 核定　鈞長、副縣長、秘書長、參議、消費者保護官、秘書等104年度休假日數，提供據以規劃年度休假暨申領國民旅遊卡休假補助事宜。

    - 農曆春節將至，提醒各機關於本（104）年農曆春節連續假期前、後1日上班日，請確實控留人力，以維持政府服務品質。

  - 員工福利及文康活動

    - 為慰勞本府員工平日工作辛勞，規劃辦理「年終尾牙-員工春節聯誼餐會」，請各處協助調查員工人數，倘於活動當日無法出席同仁，請通報人事處先行註記，以利人數管控。

    - 本府暨所屬各機關學校員工關懷通報本週通報案件共計5件，安排由各單位主管訪視慰問，經統計截至1月23日止累計件數20件。

  - 其他

    - 核定本府秘書以上職務三級代理人名冊，俾利業務推動順遂。

    - 辦理本府103年12月至104年1月政務人員離職儲金網路報送作業，此次報送人員有：副縣長林德恭、教育處處長李文良、及卸任教育處處長李再杭等三人。

    - 於行政院環境保護署環境教育終身學習網申報本處人員103年度環境教育講習時數，本處人員皆已完成規定4小時以上之學習時數。

二、工作檢討與建議事項：無。

聯絡人：蔡華媛                 處長：蔡流冰

聯絡方式：082-318823#65116

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 政風處                                                       填報日期時間： 104.1.28

- 重大業務執行情形：

- 辦理本府104年第1次廉政會報，通過5項提案，成效良好。

- 協助監察院辦理104年公職人員財產申報法、利益衝突迴避法暨遊說法宣導說明會，成效良好。

- 派員會同辦理「溪邊海水浴場建築物辦理安全結構鑑定」等案開標（議價、驗收）作業，共計5案。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：邱任翔                      主管：柯偉宏

聯絡方式：082-324589

金門縣警察局業務執行報告表

填報單位：金門縣警察局                                                                填報日期時間：104.1.27

一、重大業務執行情形：

（一）104年1月19日至104年1月25日刑事案件─發生3件（竊盜1件、妨害名譽1件、恐嚇案1件）；破獲40件（酒駕公共危險4件、妨害投票32件、家庭暴力防治法1件、詐欺1件、過失傷害1件、公職人員選舉罷免法案1件）；其他2件(詐欺案移轉他轄1件、查獲通緝犯1件)；交通事故─發生11件（A1：0件、死亡0人、重傷0人；A2：6件、受傷9人；A3：5件）。

（二）為民服務案件─經民眾撥打110專線電話報案前往處理共92件（受理住宅竊盜1件、一般竊盜4件、走私1件、詐騙1件、妨害安寧3件、打架1件、違停5件、交通障礙6件、車輛違規1件、滲漏砂石或汙染1件、交通事故23件、糾紛18件、酒醉路倒1件、路倒1件、家庭糾紛3件、疾病救護3件、家庭暴力4件、遺失物品3件、自殺案件1件、其他11件）。

二、工作檢討與建議事項：無。

三、無單位間應連繫協調事項。

填報人：警員 戴德更                                主官：局長 謝榮隆

聯絡方式：082-325341

金門縣消防局業務執行報告表

填報單位： 金門縣消防局                                                                填報日期： 104.1.28

重大業務執行情形：（104年1月21日至27日）

本局104年1月21日至27日共計執行緊急救護51件（急救人數50人）及為民服務14件。

報告人：局長 楊肅凱

聯絡人：鄭志偉                    聯絡電話：324021轉6400

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:   金門縣衛生局                                                            填報日期:  104年1月27日

本周重大業務執行情形與檢討:

- 為防範禽流感，有效提升高危險群對流感防治之保護力，降低並減少流感疫病感染風險及危害，函請地區各合約醫療院所依建設處提供本局之禽畜養殖業者季節性流感接種名冊，進行電訪、家訪、郵寄通知單或社區服務等方式，配合協助疫苗接種宣導及催種工作。另將於本局月刊刊登有關流感防治相關訊息，供民眾參閱。

- 為確保地區幼兒常規疫苗品質及效價，強化各合約醫療院所冷運冷藏之效能，保護兒童健康安全，疾病管制署於元月22日蒞金進行本局及各合約院所預防接種考評。

- 金門縣國際馬拉松於元月18日舉行，各組選手參與人數共計5,000餘人，本次醫療救護共設置總站等6個醫療救護站，總醫療服務人數創歷年最高為1,145人。

- 為提升本縣醫療品質，金門縣醫療照護發展基金審查會議於元月21日召開，本次通過衛生福利部金門醫院所提報補助金門醫院改善硬體設施、改善醫療人力資源、醫療服務品質提升、金門地區醫療給付效益提昇(IDS)及浯江輪渡公司申請改善烈嶼夜間轉診品質等多項計畫。

- 年節食品檢驗：共計採樣38件年節食品，檢驗防腐劑、殺菌劑、甜味劑、保色劑及螢光增白劑等。

- 元月22日召開104年度金門縣健康城市與高齡友善城市-送藥到府協調會議，決議以多重就醫、多重用藥及高診次就診個案為對象，並以用藥安全及用藥諮詢為服務重心，並定期召開會議，分享執行成果。

- 元月23日召開103年度金門縣毒品危害防制中心年終檢討會，毒品危害防制中心進行103年度各組業務進度報告；轉知法務部無毒有我有我無毒師資進階培訓報名、參加相關資訊。

報告人：陳天順　　  　填報連絡人: 洪韻筑  連絡電話:330697轉203(局長室)

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 環保局                                                                    填報日期時間： 104.1.28

- 重大業務執行情形：

  - 1月27日辦理「綠能與低碳運輸系統執行規劃計畫」電動車輛推廣小組暨「低碳島旗艦計畫」工作小組第五次研商會議1場次。

  - 1月27日研商本縣觀光景點垃圾/資源回收設施改善會議1場次。

  - 1月29日辦理烈嶼鄉東坑社區微電網及大二膽綠能規劃研商會1場次。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：陳畇蓁                             局長：傅豫東

聯絡方式：082-336823#107

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣地政局                                                          填報日期時間：104年01月28日

- 重大業務執行情形：

- 為洪○金君1月16日陳述張洪○綠君申辦繼承洪○月君所遺本縣烈嶼鄉楊厝測段775地號等3筆土地，依規定函復當事人，建請會同全部合法繼承人併案辦理更正及繼承登記，若涉及私權爭執應向訴請法院判決。

- 查本縣金沙鎮蔡厝劃測段565地號土地43年總登記權利人為陳○添，53年於登記簿逕更正為「陳奕弁」，案經合法繼承人檢附實地耕作代管楊○君之保證書申請更正登記，本局除查證戶役政系統同時辦理實地勘查確認，研擬依土地法第69條規定辦理更正登記。

- 查張○侯君陳請塗銷張○和所有之金沙鎮山西段1424地號土地所有權、並申請以典權期滿登記所有權訴訟案，經最高行政法院裁定駁回。

- 為尚義住宅區用地取得，研擬區段徵收計畫書報內政部審核。

- 有關料羅白土礦區民地問題，經本局鄭代理局長於104年1月27日至金湖鎮公所與蔡鎮長及料羅里謝里長研商交換意見後，蔡鎮長請料羅里長於春節後擇期召集土地所有權人舉辦說明會，屆時請建設處及本局派員出席，依民眾對該區土地需求，彙整相關意見，研擬處理方案。本案礦區土地業經清查造冊完竣，屆時提供研商參據。

- 工作檢討與建議事項：

填報人： 陳忠壽                 主管：鄭傑民

聯絡方式：082-318823#5731      082-321177#200

金門縣文化局業務執行報告表

填報日期： 104年01月27日

一、重大業務執行情形（01月22日至01月28日）：

（一）辦理「縣定古蹟陳顯墓修復工程施工前說明會」相關事宜。

（二）辦理「文化局碑林解說牌修復」相關事宜。

（三）辦理「金門縣定古蹟大地吳心泉宅調查研究與修復計畫」期末審查相關事宜。

（四）辦理「金門城明遺古街3棟建築展示館經營管理案」相關事宜。

（五）辦理「陳景蘭洋樓『出洋故事展』」延展相關事宜。

（六）辦理「燕南書院新建工程保固期滿查驗」相關事宜。

（七）辦理「本局承租古蹟與歷史建築廣場案」相關事宜。

（八）督導文化園區「金門縣政府業務簡報」報核相關事宜。

（九）辦理「122-125期金門季刊」招標作業。

（十）辦理104年度文化部「國民記憶庫」計劃書修正暨協議書簽訂作業。

（十一）「洪清漳-與海有約」攝影展，元旦於烈嶼鄉文化館二樓登場，展至二月底，展出近六十餘幅珍貴的攝影作品，包括珍稀的潮間帶生物、戰地史蹟、人文活動。縣長陳福海稱讚洪清漳用影像來寫歷史紀錄，為地方留下很多珍貴自然和人文資產。鄉長洪成發推許洪清漳用心紀錄烈嶼美麗的海岸和自然生態景觀，讓各地更多好朋友到烈嶼感受島嶼之美。

（十二）金門縣文化局局長呂坤和，一月二十日率隊走訪西園地方文化館，實履鹽池了解鹽埕復育過程及金門鹽業發展，構想活化鹽場，將代表金門歷史一脈相傳的鹽轉型成另一型式金門精神象徵物。

（十三）金門縣文化志工隊，一月二十二日召開第一次月例會，局長呂坤和上任後首次參與志工隊的會議，感謝志工伙伴犧牲時間到場協助各項藝文活動，藉由高水準的展覽，導引志工們從參與中學習，讓文化素養更向上提昇。

（十四）「精彩3D  藝起金門」立體畫展已於一月十九日落幕，由於鄉親熱烈迴響，五幅作品持續公開展出，其中，位於金城鎮總兵署、金門大學綜合大樓的兩幅作品，已移展至文化局南棟辦公室前廣場展出，位於兒童圖書室出口，儼然成為孩子課後的大畫布，十分受歡迎。

（十五）參與志願服務工作，成為廿一世紀全球最流行的新風潮。金門文化局舉辦「一○四年文化志工基礎訓練」活動，並於一月二十四日開始上課，邀請胡巧欣、陳永棋和野鶴三位講師開講，講述自我了解和自我肯定，以及志工發展趨勢及經驗分享，也歡迎有志者加入文化志工行列，成就「一種工作，而非玩樂」的志業。

（十六）由金門文化局主辦、金門縣書法學會承辦的「孔孟經書巡禮」展一月二十四日開展至二月十五日止。金門縣書法學會理事長吳宗陵表示，愛地球和關心地球環保，是每一個人的責任。而，書法藝術的紙、墨，也與環保有那麼一點關係，可透過書藝來倡導地球環保的觀念，讓物質和精神作個修正，達到心靈環保的作用和目標。

（十七）由行政院科技部補助的科普活動計畫「看見地球的吶喊」科學主題展，一月二十四日起至二月十五日止在金門縣文化局開展，並與「孔孟經書巡禮」聯合舉行開幕典禮，讓地球科學與書藝美學激盪出另一類的新舊文化火花，新任文化局長呂坤和歡迎鄉親一起來到文化局參觀，共同關心金門環保和藝文發展的議題。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：白如婷(電話：082-325643#677）        局長：呂坤和

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣稅務局                                                                填報日期時間：104.01.28

一、重大業務執行情形：

(一)、積極宣導政府提供多元化繳納稅款方式，並輔導納稅義務人善用非臨櫃方式繳納稅款，以加速稅款劃解，103年截至12月份止，利用約定轉帳納稅、自動櫃員機、信用卡、電話語音轉帳、晶片金融卡、網際網路及便利商店繳稅等非臨櫃方式繳納稅款者2萬2,297件，金額為7,486萬2,077元；餘臨櫃繳納稅款者2萬8,036件，金額為 4億7,567萬5,309元；合計非臨櫃及臨櫃方式繳納稅款者5萬333件，金額為5億5,053萬7,386元。

(二)、稅務局1月26日辦理喜羊羊揮毫送春聯活動，750副春聯全數一索而空，各界反應相當熱烈，活動除了致贈春聯外，更重要的是宣導「飛躍稅務通」跨縣市服務，告訴旅台鄉親，申辦稅務、繳納稅捐是可以跨縣市在居住地辦理。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳空招               主管：王漢文

聯絡方式：325197#201、0910-326-686