金門縣政府104年度2月12日(星期四)第6次主管會報會議資料

各單位業務報告:

金門縣政府業務執行報告彙整統計表

1040211

| 項次 | 單位名稱 | 填 送 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民政處 | V |  |
| 2 | 財政處 | V |  |
| 3 | 建設處 | V |  |
| 4 | 教育處 | V |  |
| 5 | 工務處 | V |  |
| 6 | 觀光處 | V |  |
| 7 | 社會處 | V |  |
| 8 | 行政處 | V |  |
| 9 | 主計處 | V |  |
| 10 | 人事處 | V |  |
| 11 | 政風處 | V |  |
| 12 | 警察局 | V |  |
| 13 | 消防局 | V |  |
| 14 | 衛生局 | V |  |
| 15 | 環保局 | V |  |
| 16 | 地政局 | V |  |
| 17 | 文化局 | V |  |
| 18 | 稅務局 |  | 本週無報告 |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：民政處       　　　　　　　　　　　　　　　                                填報日期：104.2.10

- 重大業務執行情形：

  - 審查財團法人金門忠義廟基金會會及金沙鎮西園樓山寺、聖義宮及棲隱堂申請換領寺廟登記證等4件。

  - 審查金城鎮宏德宮第四屆第三次委員及監查人聯席會會議紀錄及金城鎮珠山大道公103年7~12月份收支管理報表。

  - 核發金湖鎮庵邊護安宮土地更名證書1份。

  - 受理民眾申請公祭及前往公祭儀典，總計有4場次。

  - 辦理104年度鄉鎮基層民政幹部座談會，分別於2月5日、6日、9日、10日、12日假各鄉鎮公所舉辦，由縣長及鄉鎮長共同主持，與會包括議長、議員、代表會主席暨各代表、調解會主席暨委員、村里長、鄰長、縣府各處局主管、地區機關首長等人員出席，並對縣政、鄉（鎮）政等各項建設與政務提出建議與意見交流回復，會後並舉行表揚績優村里長、鄰長、調解委員暨感恩聯誼餐會活動，慰勉各鄉鎮基層民政幹部協助推行政令工作之辛勞。

  - 辦理本縣議會召開第6屆第1次臨時會會議之府會聯繫事宜。

  - 辦理104年春節慰勞本縣議會議員、鄉鎮長、代表會主席，感謝其平日對於縣政建設之支持與協助。

  - 2月4日於陸軍金門防衛指揮部鑑潭山莊舉行「歲末年終軍民聯誼感恩餐會」，藉以感謝地區駐軍過去一年保家衛國之辛勞，縣長及議長代表致贈加菜金86,000元及慰問品，指揮官回贈感謝牌，期軍、民賡續齊心協力，建構金門幸福願景。

  - 分發於本府觀光處服役之替代役第140梯次役男洪鼎鈞因復興空難不幸罹難，本處業於第一時間回報內政部役政署，並協助辦理相關撫恤作業。目前計發放「本府役男因意外傷亡慰問金」新臺幣5萬元、「本縣役男意外險」死亡理賠新臺幣100萬元、「內政部役政署替代役役男服役期間傷亡撫恤金（意外死亡：50萬元、因公死亡：150萬元）」等。

  - 為強化本縣門牌位置資料管理，派員參加內政部舉辦之「門牌位置資料管理維護系統暨便民查詢系統」，俾提昇工作知能，優化便民服務。

- 跨處局之業務協調事項：無

填報人：盧美紅、呂國書、蔡建鑄、許慧婷　　　　         　　處長：李錫回

聯絡電話：082-318823#62121

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：財政處                                                                     填報日期時間：104.02.10

- 重大業務執行情形：

(一) 104年2月3日起至104年2月6日止執行104年春節前私劣菸酒專案查緝工作，計稽查2家酒製造業者及52家菸酒販賣業者，共計54家次，本次專案查獲欣富精品有限公司陳列未經許可產製且逾有效期限之「東都酒桶王黑后紅酒」10瓶及裕凱特產陳列私製「山苦瓜酒」1瓶，共計11瓶6.6公升。案扣紅酒經取樣送南投縣政府協助鑑定真偽及臺灣菸酒股份有限公司綜合研究所化驗，山苦瓜酒則送臺灣菸酒股份有限公司綜合研究所化驗。

(二)林洋鑫及吳慶章等2人販賣仿冒高粱酒乙案，經福建地方法院檢察署檢察官以103年度調偵字第61號不起訴處分書處分在案，為利後續行政裁處作業，以本府104年2月4日1040009898號函請金門縣警察局將全案相關案卷移送本府參辦，並以104年2月5日府財酒字第1040010144號函向福建地方法院檢察署洽詢103年度調偵字第61號不起訴處分書之處分確定日期。

(三)配合建設處公共安全聯合稽查，對酒店及網咖業者執行稽查，無發現違規情事。

(四)有關蔡天君租用金沙鎮斗門劃測段336地號縣有地租賃契約書提請申請建築之樓地板面積納入租賃契約書  乙案，符合建築法令之規定，本府同意。

(五)有關中和金門新村案：

1.繳交104年1月份金門新村水費(未售出30戶、縣府保留5戶、公設水費7筆，共計新台幣11,644元整)。

2.召開金門新村(擎天華城)住戶陳情與統包廠商施工修繕問題研商協調會議。

(六)有關中和四眷村(太湖山莊、太武山莊、浯江新村、九如新村)案：

1.辦理「中和四眷村太湖山莊、太武山莊、浯江新村、九如新村之保全綜合管理暨維護服務案」勞務採購案。

(1)履約期限：自104年3月起至12月，計10個月，另預留後續擴充之彈性期間至多6個月。

(2)採購金額：新台幣5,806,080元整；今(104)年度所需金額為新台幣3,628,800元整，105年度後續擴充6個月所需金額為新台幣2,177,280元整。

(3)保全執勤方式：每日24小時執勤駐哨(3哨9班，哨亭由廠商自備)、巡邏管理、安全與環境維護；第1哨：太湖山莊，第2哨：浯江新村、九如新村，第3哨：太武山莊。

(4)招標公告期間：104年2月11日至2月25日止。

(5)開標時間：104年2月26日 14:00

(七)函請國防部儘速辦理中和四眷村眷舍點還事宜及釐清太武山莊違占戶李壽山資格疑義。

(八)函請新北市政府警察局協助於中和區太湖山莊、太武山莊、浯江新村、九如新村等四眷村房舍增設巡邏點。

(九)財政部提出所得稅法修正案，本府提出意見書，請福建省政府、楊立委協助爭取。

(十)有關考量物價大幅上漲，廈門公司薪資待遇實際處於減薪狀態，實難比照金酒公司規定，函請楊立委協助協調。

(十一)本週共收辦付款及轉帳等憑單391件，簽發縣庫支票29張，連線委託付款609筆，支付金額共6億2,338萬餘元，截至本週止存帳比率為93.10％。

(十二)103年縣庫集中支付各機關年終工作獎金(慰問金)、考績獎金等如期發放。

填報人：盧璧玲					主管：處長  黃景舜

聯絡方式:62262

金門縣政府業務週報

填報機關：金門酒廠實業股份有限公司

資料時間：104年2月1日至104年2月7日止

| 本週重〈主〉要業務辦理紀要 | 承辦局室 |
| --- | --- |
| 營業額： 母公司: (詳如附件一) 104年全年度預算營業額141億1,506萬4,000元。 1月份預算營業額14億7,424萬433元，實際營業額15億8,866萬2,474元，達成率107.76%。 2月份預算營業額9億3,220萬8,654元，累積至2月7日實際營業額1億4,916萬2,668元，達成率16%。 廈門公司：(詳如附件二) 104年全年度預估額人民幣1億6,042萬2,315元。 1月份預算營業額人民幣592萬891元，實際營業額275萬360元，達成率46.45%。 2月份預估營業額人民幣2,528萬4,900元，累積至2月7日實際營業額114萬9,292元，達成率4.55%。 生產量：(詳如附件三) 104年全年度預算產量2,712萬4,000公升。 1月份預算產量241萬4,000公升，實際產量256萬5,622公升。達成率106.28% 2月份預算產量172萬6,000公升，累積至2月7日實際產量49萬4,382公升。達成率28.64%。 本公司招標採購案： 104年感恩惜福餐會(單價決標)，由盈春閣餐廳股份有限公司得標，決標金額新台幣70萬1,250元整（底價98.84％）。 104年酒糟清運標售案（第2次），由佶鈿股份有限公司得標，決標金額新台幣180元整/噸（底價12.5％）。 103年金門高粱酒標籤等九項，104年02月05日辦理第1次開標，開標結果：廢標。 重要工程執行進度： 金城廠第三條生產線設備新建工程： 土建標：工程預定進度70.34%、實際進度52.14%；施工中： (1)RF柱牆組模。 (2)三樓發酵池牆組模紮筋及混凝土澆置。 機電標：檢送招標文件及廠商釋疑回復表函請設計單位盡速修正完成，並不定期函文稽催設計單位提送招標文件。 工甲-4工業區廠房及聯外道路採購案： 已簽約，目前現地施工及方樣作業中。 新包裝工廠與包裝材料庫： PCM廠商提送先期規劃及可行性評估報告(修正四版)，已分送委員辦理書面審查中。 成品庫自動倉儲： 已於104年1月30日辦理統包工程委託監造技術服務案評選會議，已擇出優勝廠商，刻正簽准辦理評選會議結果及議價事宜。 金寧廠廢水三場新建工程： 已於103年12月19日召開細部設計(第一版)審查會議，並請設計單位依審查意見於會後20個日曆天修正完成，重新提送本公司審核。 金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程： (1)設計單位已於104年1月23日提送建築結構(第3.1版)細部設計預算書、圖供審查，預計於104年2月10日審查完成，辦理各審查委員之意見彙整處理。 (2)醱酵大樓空調部份，已於104年1月8日函召開審查會，並函送會議紀錄請設計單位依審查意見辦理修正，預計104年3月初提送本公司審查。 (3)機電細設圖說(第2.3版)預計於104年3月初提送本公司審核。 製麴三廠新建工程： 預定於104年2月12日上午辦理動土典禮。 金寧廠二期筒倉興建工程： 已於104年1月22日召開細部設計(3.0版)及(2.0版)審查意見簡報會議。 拆除金城廠舊油庫暨興建金城廠現代化油庫工程： 已於104年1月13日召開細部設計(第一版)審查會。 10. 金城廠廠區外員工停車場空間動線整體規劃改善工程： 本案設計單位已於104年1月22日提送細部設計(第二版)成果供審，並預定於104年2月11日召開審查會議。 其他重要業務辦理紀要 本公司於2月6日中午假盈春閣辦理感恩惜福尾牙餐會。 廈門公司：1月22日至2月28日（專賣店、經銷點至03月12日止）：執行春節優惠方案。 |  |
| 重大建議或需縣府各處室協助事項 | 協助單位 |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：   建設處  填報日期時間：  104.2.10

- 重大業務執行情形：

  - 參加「金門縣綠色休閒渡假園區BOT案104年度第一次履約管理會議」，本次會議針對融資契約不足及履約進度等問題進行討論，有關融資樂活公司須提出具體事證後，再行評估是否延期，另進度部份雖目前尚符合進度目標，但依履約進度尚有87%的工程進度須於14個月完工，已請廠商預擬趕工計畫，以利工進。

  - 赴台參加104年度農情調查相關計畫執行檢討會議，本縣103年度計劃執行率為94%，因加班費列入會計科目不符問題無法支用，餘均符計畫目標；另農糧署104年度將增辦特定作物調查，均評估地區種植面積未達調查基礎，故工作重點將延續103年度計劃賡續進行。

  - 辦理漁業行政工作，漁業執照1件、核發船員手冊6件。

  - 104年2月2日，召開「均衡城鄉發展推動方案—富麗農村‧風情小鎮」提案構想整合會議，決議以「金門縣烈嶼鄉經濟振興計畫」為基礎，研提「烈嶼：邊境小鎮的再生」乙案爭取中央經費挹注，刻正彙整各相關單位100～107執行計畫，預計104年02月13日召開第二次跨局處整合會議再次研討。本方案提案目標主要為創造就業機會，煩請各相關單位能集思廣益，積極爭取提案。

  - 104年02月05日赴營建署參加104年度「城鎮風貌型塑整體計畫-已完成規劃設計賡續辦理後續工程計畫」之輔導及審查會議；審查結果如下：

    - 「金門縣環境景觀總顧問」及「金門社區規劃師培訓暨微型設計示範計畫」，核定總經費650萬元整（中央補助77％、地方配合款23％），其中3成經費用於行政作業費，7成用於社區實作示範點。

    - 金湖鎮「搶灘料羅灣-八二三戰役運補展示第二期工程，審查決議請金湖鎮公所依照委員意見以綠美化植栽為主調整設計方案，補助200萬元整（中央補助77％、地方配合款23％）。

  - 金門縣土地使用許可審議委員會第175次業於104.2.2召開，審議案件計12件（修正後由行正單位核定8件、修正後再提會審查3件、通過1件），案將依規定辦理許可證明文件核發事宜。

  - 違章建築查報2件、核發建造執照13件、核發雜項執照1件、核發使用執照5件、施工勘驗申報3件、建築工程申報開工5件、建築工程申報展期3件、公安申報16件、傳統建築會勘1件、技師逐案註記6件 、工程竣工註記2件、營造業登記1件 執照地籍圖套繪作業7件。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：鐘立偉、樊德正、王垣坤、商中治、陳彥志    主管：翁自保

聯絡方式:（082）325099

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 農、林、水、畜、防五所                                           填報日期時間： 104.2.10

- 重大業務執行情形：

農試所9項

- 辦理山藥種薯採收工作10公畝，供春季輔導推廣農友種植使用。

- 辦理本所及盤山兩處開心農場，實施不定期評選認養人經營管理較佳者，以本所「金幸福開心農場」林華螢及盤山「金樂活開心農場」王素玉等各10位認養人管理較佳，將適時辦理表揚。

- 採收小白菜、青江菜、小芥菜、青梗白菜及油菜等共645公斤，供縣農會、漁會、福田家園及林務所推廣及銷售。

- 網室種植菠菜、茼蒿、小白菜、青江菜、小芥菜等短期葉菜4公畝；以分期供應縣農會、漁會、福田家園及林務所等需求。

- 辦理金門安全蔬菜禮盒套餐訂購服務，本週(02月06日)接受民眾訂購31份，得款6,200元並繳入縣庫。

- 辦理104年契作小麥保價收購申報查核作業，本週各鄉鎮累計申報筆數14,476筆、面積1,103.95公頃，契作人員作電腦線上地政閘門核對土地所有權人、面積、地號是否符實及剔除重複申報等前置查核作業。

- 辦理良種繁田繁殖台中選二號小麥繁殖作業，繁殖面積3公頃，本週進行週邊田埂雜草清理作業，以防治雜草滋生，小麥將於今年度作為本所繁殖種源及價售農會推廣地區農民栽培使用。

- 辦理馬鈴薯（台農一號）良種繁殖作業，本年度繁殖原原種面積0.1分地，原種繁殖面積4分地，本週進行灌溉及雜草清除作業，預計可生產種薯5,000公斤作今年秋冬季價售推廣地區農民栽培。

- 為發展精緻農業，充分活化舊有溫室設備，配合本所自行催花培育之蝴蝶蘭盛開期於2月7日上午9時，舉辦「千載蘭逢蝴蝶蘭回娘家彩妝DIY特惠活動」計有70餘位鄉親一起參與，因應縣民年節佈置美化所需。

林務所12項

- 配合迎新春活動於823圓環運用自然資材執行綠美化布置共計使用石竹、葉牡丹750盆，提供民眾綠意盎然的優美景致。

- 協助縣議會綠美化佈置及金城警察局旁停車場及機場中央分隔島種植金露花、扶桑、牽牛花、瓜葉菊、鳳仙、一串紅等植栽共計760株，營造縣民綠意盎然的生活環境，並將綠美化概念向下扎根。

- 縣長指示航空站綠美化佈置案本週執行情形：現階段已完成佈景施作部分，後續將配合本所既有灌木及草花進行綠美化。

- 辦理新春活動-敲敲打打樂趣多，DIY木椅活動報名工作，受理240組名額，並每組酌收材料費250元，共收入6萬元。

- 為推展環境綠美化，強化公務及住家環境品質，提供文化局、觀光處、農試所等9個機關單位，及一般居家申請17案，供應一串紅、五彩石竹、金露花等美化花卉與綠化苗木計4,234株，營造自然綠意優質環境。另為協助王張會會場、後備服務中心等4處活動會場佈置所需，出借花木盆栽251盆以增添氣氛。

- 配合年度苗木培育計畫辦理移植培育矮牽牛、四季海棠等花木計30,565株，持續加強在床苗撫育管理，供應綠美化之需。

- 辦理家扶中心參訪園區活動，提供場地使用服務，計參訪160人次。

- 執行1999危木處理案1件及縣內主要道路枯危木伐除工作：計黃海路伐除1株修剪15株；浯坑、西園、后盤山移植11株修剪14株伐除3株；頂堡伐除2株修剪2株；寧湖路、本所伐除3株修剪9株；安蘭國小伐除2株修剪12株；本所伐除31株修剪1株；后園、植物園伐除3株修剪2株，溪邊伐除4株；以維交通順暢及民眾生活安全。

- 執行民眾及其他單位樹木修剪及危木處理案3件，以維地區景觀及安全。

- 辦理吳侯偃、周振曦、陳查某等3案申請私有土地林木移除會勘，以利後續建築需求。

- 辦理金門植物園解說員招募工作。

- 辦理金門縣樹木保護自治條例修正作業。

水試所6項

- 104年2月2日至3日辦理春節活動「蠔運一剝剝~剝蚵體驗」活動受理報名，採預先報名登記、活動當日現場繳費，報名參加者每人需收費新台幣100元，體驗內容為每組20斤帶殼牡蠣，體驗者可就其剝取之蚵肉，各自攜回品嚐，本活動每日2梯次，每梯次12組計48人，全部名額開放預先報名，讓鄉親體驗剝蚵的樂趣。

- 104年2月2日辦理104年春節活動『幸福羊溢炭烤總匯』登記後公開抽籤作業，本次抽籤合計有863人參加登記抽籤，分別為初一195人、初二297人、初三371人，各抽取正取20名及備取10名，隨即將抽籤結果名單於網站公告，並通知各中籤者需於三日內繳交活動費用新台幣800元，如逾期未繳交者其缺額按抽籤候補順序遞補。

- 104年2月4日至5日本所執行D5-1池紅鼓魚撈捕出售，本池養殖之紅鼓魚已達3-4年，已達上市體型，每尾達2公斤重，約計撈捕之紅鼓魚約2,796尾，5,592公斤，並以每公斤120元零售方式公開銷售給地區鄉親，總計售得新台幣67萬1,000元整繳入公庫。

- 104年2月5日辦理「103金門縣石蚵文化生態產業暨休憩影片拍攝暨製作」委託技術服務案期末審查，聘請林金榮、洪清漳、莊西進及黎錦超等4位委員，審查結果未通過，函請承商修訂後複審再進行後續影片製作。

- 104年2月5日辦理「採購OPH100自吸式泵連馬達乙台」案，由雅鑫商業行以新台幣132,600元整低於底價得標。

- 104年2月6日由黎技士率員辦理平掛式牡蠣苗分發作業，本批牡蠣苗由嘉義縣購入，分裝4個貨櫃，船運至料羅碼頭，由17位同仁協助分發至大小金門各個牡蠣養殖戶，本年度登記數量達計21,600條，登記戶數計66戶，是歷年來最多的登記分發數量，歷時1天完成分發事宜。。

畜試所4項

- 2月3日：

  - 104年度第一批淘汰牛隻乙標-9頭屠體可銷台布拉安格斯母牛，過磅及提領完畢，總價款640,585元。

  - 第七梯總計孕牛68頭，總計分娩66頭，一頭晚產(疑胎死腹中，胎兒吸收中)，1頭分娩前死亡。總計產下61頭仔牛(27母34公)。繁殖障礙統計：窒脫2起，子宮脫2起(其中一頭母牛)，難產1起，母牛產後死亡1起，仔牛產後死亡2起，死產1起。另有雙胞胎4起，其中2起胎兒已先流產一隻後，又正常分娩一隻。總計淘汰4頭母牛，3頭凶悍母牛及1頭乳房問題母牛。

- 2月4日：

  - 104年度第一批淘汰牛隻丙標-淘汰乳公牛1頭，過磅及提領完畢，總價款64,800元。第一批淘汰牛隻標售結案。

  - 完成第10梯布拉安格斯母牛分欄，總計99頭，預計於2月11日置入公牛配種。

  - 協調承辦104年春節活動品嚐活動農戶需求。

- 2月5日：協助養鹿戶領取金酒公司產製之鹿茸酒。

- 2月6日：加工廠進行環境整理，準備104年春節活動。

防疫所12項

- 牛隻診療28頭、豬隻診療1頭及羊隻診療7隻。

- 牛隻口蹄疫預防注射21頭。

- 新生仔牛耳標釘掛24頭。

- 進口肉豬採血57頭與消毒4次。

- 肉品市場豬隻採血8場計8隻。

- 病死畜收受119隻，焚化6隻。

- 狂犬病預防注射42隻。

- 寵物登記21隻。

- 流浪動物認養4隻。

- 流浪動物實施絕育手術19隻。

- 流浪犬貓收容32隻。

- 入侵紅火蟻監測調查388點次，發現火蟻1處，已施灑防治餌劑。

二、工作檢討與建議事項：  無

填 報 人：劉淑如、張金為、柯逢章、呂建華、李有世

主    管：李廣榮、楊慧明、蔡輝詩、文水成、莊謙恭

聯絡方式: 333381、352846、326408、332621、336626

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：教育處                                                                  填報日期時間：104.2.3

- 重大業務執行情形：

  - 「金門縣104年度自學進修國民中、小學級畢業程度（含身心障礙國民）學力鑑定考試」，報名日期：104年2月6日起至2月9日止，報名地點：金門縣立金城國民中學。學力鑑定考試日期訂於3月22日假金城國中舉行。考試範圍：1.現行國民中學103學年度畢業班3個學年所使用之課程綱要為範圍。2.現行國民小學103學年度畢業班6個學年所使用之課程綱要為範圍。辦理目的是為鼓勵失學國民自學進修。

  - 為鼓勵縣外學校組團來金門從事學校教學交流，「104年度獎助縣外學校來金門教學交流作業要點」經修正公布，獎助期間自104年2月4日起至104年12月31日止。獎助對象：1.臺灣地區學校：由大專校院、高中(職)、國中或國小學校，以單一學校或多所學校組團來金門從事校外教學交流。2.大陸地區學校：由高等院校、高中、中學或小學，以單一學校或多所學校組團來金門從事校外教學交流。獎助條件：1.在金門停留期間住宿一夜以上者。2.教師及學生人數合計達20人，學生人數達團體總人數2分之1以上。

- 工作檢討與建議事項：無。

填報人：歐陽璿                      主管：李文良

聯絡方式：325630#62417

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處                                                                        填報日期時間： 104.02.10.

- 重大業務執行情形：

  - 「金門縣動物收容中心新建工程」於103.10.27通過基本設計，於103.12.30召開細部設計成果審查會，104.1.21提送修正報告，104.2.5審畢，並將審查意見email給規劃設計單位，現已修正再次會審中。

  - 104.01.10「大型旅客服務中心新建工程」提送修正規劃報告，預定104年2月10召開審查會議。

  - 104.01.20「金門縣金龜山風景區自行車步道新建工程」第二次開標，由鴻偉營造有限公司以2,428萬8,888元得標，刻辦理訂約事宜。

  - 104.01.20「金門縣金沙鎮金沙國民小學新建幼兒園教學大樓工程」提送基本設計成果，於104.01.28下午2:00召開工作檢討會議，另於104.02.09依工作會議意見提送修正基本設計報告書，104.03.03召開基本設計審查會議。

  - 104.01.12「金門縣金湖鎮開瑄國小附設幼兒園新建工程」提送基本設計成果，於104.01.22召開工作會議，另於104.01.29依工作會議意見提送修正基本設計報告書，104.03.03召開基本設計審查會議。

  - 104.01.15「金門縣104年度小型道路工程」召開評選會議，於104.01.20召開議價會議，已於104.01.22簽辦簽約事宜，已發函通知廠商於104.02.04至本府訂約，刻正辦理簽核契約書用印。

  - 103.12.31「金門縣金沙鎮環島北路、沙青路、成功路及環島東路等部分鋪面改善工程」第2次公開招標開標，由亞郁營造有限公司得標，104年1月14日訂約。

  - 103.12.19「金門縣西海路(賢厝三角圓環至石雕公園路段)道路路平專案工程」提送細部設計修正成果，經查修正成果不足，已請廠商補齊，103.12.27簽辦公開招標，經會辦土木科於103.12.30提出修正意見，故已請設計單位修正，經廠商補齊修正文件，於104.01.22簽辦公開招標(簽核中)。

  - 104.02.02「金門縣社會褔利綜合據點修繕工程」社會處提送調整需求內容，刻正簽辦需求內容調整，並請設計單位於文到10內重新提送基設成果報告。

  - 104.02.17「金門大橋區段徵收公共設施開發工程(金寧基地)」完成訂約事宜。

  - 104.02.09檢送「金門縣金沙鎮官澳圓環道路交通改善暨景觀美化工程」設計構想調查問卷50份予官嶼里里長，由里長協助發給地方民眾填寫，待回收後交由設計單位檢討。

  - 104.02.06.鈞長栽示「金門縣官邸整修工程」委託設計暨施工監造案工程規模縮小，將另案辦理(公告金額十分之一以下採購)。

  - 金門大橋CJ02-C標主體工程主體工程2月上旬施工現況：

- 金門大橋CJ02-C標主體工程業於102.04.02日由國登公司以新幣66億7,836萬元得標，並以102年05月21日為契約開工日及起計工期，目前由廠商進行施工動員、基樁工程: ；目前基樁P5已完成1支(共4支) 、基樁P67已完成1支(共4支)，累積完成76支，A2橋台基礎(16支)、P73基樁(6支)、P72基樁(6支)、P71基樁(4支)、P70基樁(6支)、P69基樁(6支)、P68基樁(4支)、A1橋台基樁(6支)、P1橋墩基樁(4支)、P2橋墩基樁(6支)、P3橋墩基樁(6支)、P4橋墩基樁(4支)。

- 地質補調查鑽探:已完成83孔(共152孔)。

- 基礎工程:累計完成小金端A1橋台、P1~P3橋墩基礎共計4座；大金端A2橋台、P70~P73橋墩基礎共計5座。

- 施工棧橋: 目前小金端施工棧橋鋼管樁已全數完成291支(含臨時碼頭63支跟棧橋228支)；上部結構架設部分，已全數完成111跨覆工板。

- 墩柱工程:累計完成小金端P1~P3 橋墩墩柱共計3座；大金端P72~P73橋墩墩柱共計2座。

- 上部結構：上部結構：大金端第1跨(U16S73)場撐工作面進行支撐架搭設作業，第2跨(U16S72)進行支撐先進工作車底腹模組立作業；小金端(U1S1)場撐段底板已完成混凝土澆置，接續進行箱型梁腹板及中隔梁模板組立，第2跨(U1S2)支撐先進工作車1月30日起運抵工區，接續進行組裝作業。

- 外套管打設：目前進行P18基樁施工構台外套管打設，累積完成P15~P16共計2跨。

  - 104.02.04經濟部楊次長偉甫蒞金視查本縣水庫設施，瞭解供水水情狀況。

  - 「金沙鎮第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」，102年07月01日開工，已完成后宅、洋山、沙美博愛街、東溪、東沙尾及忠孝二村等工區，目前已於103.07.30完成浯坑工區之AC刨除鋪設工項，103.07.31申報全面停工，目前忠孝新村工區變更設計案已報營建署審核中。

  - 「金寧鄉第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」，103年01月09日開工，目前施作下埔下、頂埔下及安岐地區之污水主幹管，實際進度：54.271%，預定進度：58.875%， 落後4.6%，落後原因：有關本工程進度落後乙案，其中部份因素係下埔下、安岐及西埔頭變更方案未檢討工期所致。改善對策：目前已針對施工圖說頒圖予廠商據以施作，以避免施工停滯，另變更方案所衍生之工期因尚有疑慮，本府業於104年1月23日(府工水字第1040005174號)函請設計單位將調整後之工期，依審查意見補正後報府。

  - 「金湖鎮第三標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」於102.2.19開工，工程實際進度99..9987%，預定進度98.9500%，超前1%，依進度施工中。

  - 「後豐港及西海路區排改善工程」於103.7.8決標，由岩輝營造有限公司得標承攬，工期為150日曆天，業於103.09.20申報開工。工程實際進度45.19%,預定進度45.94%,落後0.75%，刻正進行西海路段牆身混凝土澆置。

  - 「103-104年度災害搶險搶修開口合約」於103.11.21完成簽約事宜，於103.12.4至103.12.10辦理金沙二號橋旁路基護岸掏空沉陷應急修補工程(第1次)，經費執行進度5.15%。

  - 「金門縣衛生局烈嶼衛生所新建工程」(3樓建築)工程期限為103.10.02，三樓結構體於103.03.27完成澆置，103.09.22使用執照會勘，於11/03申報竣工。11/26驗收，12/04消防檢查完成。建照變更12/09，使照會勘12/17、驗收複驗01/06驗收完成，建物點交01/15，結案中。

  - 「金門縣古寧國小附設幼兒園整建工程(二)」(2樓建築)工程期限為103.11.03，1F於5/12澆置，2F於6/21澆置，8/22結構體完成，已逾完工期限，於12/15竣工，12/22竣工確認，排定01/21驗收，缺失改善3/20前完成。

  - 「金門縣環保公園民眾活動中心新建工程」(2樓建築)工程期限為104.01.02，一樓遊客中心已於7/16進行1F頂版澆置，8/10進行1F圓形劇場頂版澆置，09/05二樓遊客中心頂版澆置完成，09/07女兒牆欄杆等灌漿(結構體完成)， 11/04完成外牆裝修及下架，1/21申報停工(除天花板工項外)。天花板空調會議12/17開會討論，環保局對於空調設備仍有疑義； 1/28開第二次會議，空調部分以210萬為度進行調整可安裝區域後辦理變更設計及復工，全案俟天花板工項完成後報竣工。

  - 「金門縣金城鎮中正國民小學東棟教室拆除重建工程」(4樓建築)工程期限為104.04.13，1F澆置4/13、2F澆置6/13，3F已於08/15澆置，4F於10/10澆置，內側屋突於11/27澆置，外側屋突12/09澆置，4F室內泥作(1-3F已完成)，目前進行外牆塗料打底及後陽台粉刷。

  - 「金門縣警察局交通警察隊、少年警察隊綜合勤務大樓新建工程」於103.07.09開工，預訂於104.11.06前完工，7/14現地放樣勘驗，8/03完成施工圍籬及告示牌安裝，09/22完成地梁灌漿作業，10/12進行1樓地坪澆置，11/19建管勘驗一樓頂板模板組立及鋼筋綁紮，11/20澆置1樓頂版，12/22澆置2樓結構體，目前進行3F結構體施作，目前工程變更設計尚未核定頒圖，確有影響承商後續工項施作，故本府同意核定自104年01月15日起停工，近期內完成變更後復工。

  - 「金門縣政府會議暨儲藏室設置工程」於103.11.03決標，由松聖營造工程有限公司以1,195萬3,530元得標，排訂103.12.04施工前會勘(縣府中棟地下室)。已於104.01.12開工，預訂於104.06.11前完工，目前進行隔間牆敲除作業。

  - 「金門縣政府檔案室整建工程」(自辦監造案)於103.12.16決標，由聖林營造工程股份有限公司以643萬元得標。於103.12.19施工前會勘(山前庫及工務處2F)，已於104.01.31開工，預訂於104.06.05前完工，目前進行隔間牆敲除作業。

  - 「金門縣述美國小餐廳廚房暨專科教室新建工程」於103.12.25決標，由聖林營造工程股份有限公司，以3,314萬元得標，因委外監造案招標中，故俟監造單位計畫書審核過再辦理計畫書提送。另建築執照亦未完成申請。

  - 工程技術審查：上週(104.02.02~104.02.06)審查工程技術資料(包括規劃設計成果報告、發包與預算書圖等)17件、材料設備協審3件、監造計畫書1件、土石方計畫書4件。

  - 本週預定查核:

1. 2月5日查核「金湖鎮三多路等路段道路工程」、「金門縣烈嶼鄉上林村至消防分隊道路改善工程」。

2. 2月6日查核「金沙鎮陽翟、洋山、劉澳、後水頭、山后及西園生活空間改善工程」、「呂厝朝山寺前池塘改善工程」。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：王毓敏                                                     處長:許鴻志

聯絡方式：082-318823#62665

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：觀光處                                                                       填報日期時間：104.2.10

一、重大業務執行情形：

  - 辦理電視媒體採購案、平面媒體採購案以及日常性媒體接待等事宜。

  - 持續製作、摺頁、海報等觀光文宣品編印。

  - 持續辦理民宿及旅館業之管理、稽查等事宜。

  - 協助民眾申請參訪擎天廳(每周二(上午)、四(上午)、六(上、下午))事宜。

  - 辦理金門尚義機場、莒光樓、總兵署、金城民防坑道、同安渡頭、水頭碼頭、九宮碼頭、金城車站、沙美車站、山外車站

等旅遊服務中心之旅客服務事宜及解說員調派。

  - 持續辦理102-西洪二營區活化再利用工程、101、102-柳營一轉化為戰鬥文化體驗園區計畫、102-獅山砲陣地周邊旅遊資

源整合工程（第二期）、101-戰地政務時期太武山區太武發電廠暨其周邊之民生基礎建設（水電）設施資源保存與再利用工程、102年-老兵故事主題園區活化再利用計畫、101、102-翠谷地區發展為軍事史蹟觀光主題園區整體規劃、102、103-金門縣文教會館先期整體規劃工作委託技術服務、102-后湖濱海遊憩區岸際公共服務設施整建第二期工程、102-金門旅遊景點門票收費策略及發展計畫委託技術服務、等規劃設計及工程案。

  - 持續辦理104-金門觀光旅客消費及動向調查分析等勞務委託案。

  - 持續辦理景點(莒光樓、同安渡頭、總兵署、溪邊海水浴場、誠實堡、建功嶼)維護管理事宜，包括公廁清潔、環境整理、

除草工作、景點設施修繕等。

填報人：陳明伶、洪瑞鴻、傅仰土    主管：王中聖     聯絡方式:322879

何佩舉、何桂泉

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會處                                                       填報日期103年2月5日至103年2月11日

一、重大業務執行情形：

- 社會行政

  - 辦理金門縣金沙鎮官澳長青會第四屆第二次理監事聯席會會議紀錄核備事宜。

  - 辦理金門縣民俗技藝推廣協會核發第二屆理事長當選證書事宜。

  - 2月11日金門縣康復之友協會舉辦尾牙宴餐會活動，為銓公誼，以縣府名義致贈金門高粱酒乙打。

  - 辦理金門縣料羅謝氏宗親會等12會之會議紀錄資料審核、存查、備查及核發當選證書案。

  - 辦理金門縣成功休閒漁業發展協會等2會成立大會資料審核、備查及核發立案證書、當選證書及團體圖記等。

  - 辦理金門縣官澳李氏宗親會等2會申請、設立、審核、諮詢及送法院與地檢署查核案。

  - 辦理金城鎮燕南山社區發展協會元宵節活動、金湖鎮新市社區發展協會尾牙風味餐品嚐活動、金湖鎮山外社區發展協會元月25日進香祈福活動、金湖鎮新頭社區發展協會春節聯誼餐會及老人餐會元宵節慶祝活動、金湖鎮夏興社區發展協會辦理春節活動、浯坑田墩社區發展協會104年元宵聯誼活動、信義新村社區發展協會舉辦除夕蒸年糕慶有餘活動、金沙鎮陽翟社區發展協會尾牙餐聚聯歡晚會活動等申請補助案。

  - 辦理金湖鎮夏興社區發展協會、金城鎮金門城社區發展協會申請補助退件及輔導案。

  - 辦理金寧鄉安岐社區發展協會、金湖鎮瓊林村社區發展協會申請衛生福利部補助經費案。

  - 辦理審核金湖鎮瓊林村社區發展協會、烈嶼鄉后井社區發展協會會員大會會議紀錄及核發理事長當選證書事宜。

  - 辦理金沙鎮西園後洐社區發展協會第2屆第4次會員大會、金湖鎮浯坑田墩社區發展協會第1屆第3次會員大、金湖鎮下莊社區發展協會第3屆第2次會員大會、金寧鄉榜林社區發展協會第6屆第2次會員大會會議、金城鎮和平社區發展協會第4屆第1次會員大會會議等會議紀錄審核。

  - 2月7日辦理104年社政志工春節同歩慰問活動，本縣五鄉鎮公所志工隊前往轄區獨居長者家中慰問並作環境整潔，社會處志工隊前往晨光教養家園、福田家園、松柏園老人長照中心慰問，處長並親至金城鎮許根榜、金寧鄉李水生、金湖鎮蔡福來、金沙鎮陳翠霞等4位長者家中慰問，同時贈送營養品，祝福老人家身體康健，新年快樂。

  - 2月7日召開本處綜合福利服務志工隊104年第一次志願服務聯繫會議。

  - 辦理籌備召募社會處新志工，加入志願服務行列。

  - 辦理金湖鎮綜合福利服務隊104年第一季志工聯繫會報會議紀錄備查。

- 勞工行政

  - 2月4日至6日派員前往烈嶼鄉及地政局訪視縣府短期臨時工上工情徵形。

  - 2月4日至5日外勞查察員前往烈嶼鄉及金城鎮辦理外勞訪視檢查，查察結果外勞與雇主互動良好，無違法案件發生。

  - 籌辦104年身心障礙者職業輔導評量服務委託招標事宜。

  - 2月6日派員前往臺北大學參加勞動部辦理之「勞工福利資訊服務網暨管理系統」教育訓練課程，期使業務承辦人熟悉該系統之操作，以提升行政效能。

  - 2月5日至11日，密集輔導個案莊○琪；協助個案吳○潁推介就業並輔導擬履歷表與訓練面試技巧；個案歐○甄於5日下線，離職原因為無法承受職場壓力，另家長亦有進行干預致離職，後續提供相關就業輔導與協助。另於10日召開第一次外聘督導會議，以提升專業人員知能與技巧，改善本縣身心障礙者支持性就業拓展與服務深度。

- 社會福利：

  - 為使急難事件的民眾，能很快獲得協助，避免其家庭生活陷入困境，提供及時經濟紓困，慰問4位馬上關懷救助民眾，1位非因意外死亡救濟金急難救助4人、低收入戶安裝有線電視27人。

  - 為推展本縣長期照顧服務計畫，日間照顧服務在案25人、交通接送服務在案99人，居家服務在案212人，新增1人。

  - 為關懷本縣身心障礙者，停車證核發10人、證明核(補)換發18人、伙食費補助8人、送餐服務11人、赴台探視費用補助1人、紙尿褲申請7人。

  - 為落實地區老人照顧服務，受理假牙補助15人、緊急救援鈴服務0人、歷經戰地軍管時期老人慰助金23人、地區老人團體收視安裝費用5戶。

  - 為關懷低收入戶及老人團體及機構，本處長於2月4日至2月9日代表縣長至金城鎮、金寧鄉、金湖鎮慰問老人團體及低收入戶、身障臥床者致贈年節慰問金，以表達縣府關懷心意，並祝他們佳節愉快。

  - 為關懷老人、身障機構、住院病人及監獄受刑人，縣長在本處陪同下於2月6日至松柏園、福田及晨光教養等機構及監獄、醫院致贈年節慰問金及加菜金，以表 達縣府關懷心意並祝他們健康，佳節愉快。

  - 復興航空2月4日由台北飛金門班機發生空難，經查機上有本縣縣民10人，於2月5日縣長親自赴台慰問傷者及罹難者家屬，發給慰問金傷者各新台幣2萬元，亡者及失踨者家屬各新台幣3萬元。

- 鄉親暨外配服務：

- 2月4日上午復興航空失事當日下午即派遣，由黃祕書秀珍、許參議寬及陳科長松堅赴台、張朝凱（在台）關懷慰問鄉親並協助各項善後事宜。

- 婦幼社工

- 2月7日本縣婦女福利服務中心辦理婦女權益講座-合作社企業發展，受益71人。

- 特殊境遇家庭子女生活津貼審核7案，補助每名子女每月新台幣1,927元整。

- 受理父母照顧子女津貼申請9案。

- 受理0-2歲托育費用補助申請1案，受理2-3歲托育費用補助申請2案，申請加入社區保母系統2筆。

- 2月5日召開「金門縣104-105年兒童及少年福利服務中心委託專業服務勞務委託」評選會議。

- 104年2月10日召開「金門縣政府104年度高風險家庭關懷輔導處遇服務委託專業服務」資格審查會議，投標廠商1家符合投標資格。

- 依法對監護權案件進行家庭訪視以提供法院裁判參考，計辦理監護權訪視1案。

- 辦理兒少生活自立方案，計電話訪視8人次，針對個別需求提供相關服務（情緒支持、租屋補助、經濟扶助）2人次。

- 受理兒少保護個案通報1人次，進行家庭訪視 3人次，其餘服務人次為 6人次（電訪、安置、陪同出庭及偵訊服務與連結轉介相關適切資源）。

- 受理家庭暴力案件新增通報共3件（扣重複通報數），提供家庭暴力及性侵害處遇服務中個案諮商協談8人次、安置1人次。

- 受理性侵害案件新增通報1件，提供陪同診療、陪同偵訊、醫療補助即進行減述程序。

- 辦理兒童及少年生活扶助訪視1案。

- 訪視特殊境遇家庭子女生活津貼申請18案。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：蔡麗真、李文堆、陳松堅、 莊彩鴦、(社會行政科)      主管：甯國平

聯絡方式:320755

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 行政處                                                                   填報日期時間： 104.2.9

- 重大業務執行情形：

  - 審查各業務單位擬訂（修正）行政規則4案，簽擬各單位法制意見13件。

  - 法制科發布各項法規計14案、出席各單位有關法制會議1案及受理法律諮詢服務5件。

  - 「104年網路E櫃台系統維護案」依政府採購法第22條規第一項第7款與原案投標須知第59條逕與原廠商「凌網科技股份有限公司」辦理議價，已發函採購招標所，待安排議價時間。

  - 「104年Open Data網站維護案」依政府採購法「中央機關未達公告金額採購招標辦法」第五條規定：「公告金額十分之一以下採購之招標，得不經公告程序，逕洽廠商採購免提供報價或企畫書」辦理，待廠商提供報價後簽辦。

  - 本週(104年2月3日起至2月9日)，安全監控中心(Security Operation Center，SOC) 資安事件通報統計如下：

    - 高風險：4件，以內部主機持續連線惡意網域為多數。

    - 中風險：7件，以內部主機單次連線至惡意IP為多數。

    - 低風險：0件。

    - 上述資安事件，已依其建議措施妥善處理。

- 工作檢討與建議事項：無。

填報人：李雅晴                       主管: 處長  陳朝金

聯絡方式：082-318823#62916

金門縣政府業務執行報告表

填報日期時間：104.2.10

填報單位：主計處

(一）歲計科業務：

- 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導

- 兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。

- 辦理金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業務。

- 辦理金門縣各戶政事務所各項主計業務。

- 辦理金門縣殯葬管理所各項主計業務。

- 核定各單位動支預備金。

- 辦理各機關接受中央補助之納入預算證明書開立作業事項。

- 辦理地方教育發展基金會計資訊系統相關資訊業務。

- 辦理本縣非營業基金會計資訊系統相關資訊業務。

- 辦理本縣公務預算會計暨財政資訊系統相關資訊業務（含99年度以前舊系統維護及100年以後新系統建置、維護）。

- 依據金門縣政府網際網路網站管理要點及政府資訊公開法規範，定期維護暨更新本處網站內容。

- 依本縣「資訊安全管理內部稽核實施計畫」，定期實施單位內部資安相關宣導、稽核工作。

- 依本府「防範惡意電子郵件社交工程演練實施計畫」定期辦理相關防範宣導。

- 管理主計處CEDAW填報系統（管理主計處各法規或行政措施主辦人員之操作權限）。

- 辦理主計處政府資料開放資料集管理相關作業。

- 辦理104年度一般性補助款計畫與預算考核項目期初分配相關作業。

- 辦理本縣非營業基金會計資訊系統升級IPv6相關作業。

- 召開「104年度中央對本縣施政計畫與預算考核項目暨檢討103年度考核結果缺失等相關事宜」會議。

(二）會計科業務：

- 辦理本府單位會計概算編製事項。

- 審核本府單位會計各處室經費動支會核處理事項。

- 辦理本府單位會計歲入、歲出等之會計報告及記帳憑證之編製。

- 執行各項工程、財物及勞務之採購案件的開標、比價、議價、決標及驗收等監辦工作。

- 辦理本府採購稽核小組之各項業務。

- 審計機關審核本府單位會計之審核案件申復。

- 辦理農委會補助計畫之審核、記帳憑證及會計報告等事項。

- 辦理各項代收款、保管款之會計事項。

- 辦理本縣各級民意代表及村里長福利互助會會計業務。

- 辦理金門縣選舉委員會各項主計業務。

- 辦理本府各處室接受補助、委辦經費支用情形調查表(季報表)之彙整。

（三）審核科業務：

- 縣總會計帳務之處理及會計報告之編送。

- 辦理金門縣家庭教育中心會計業務。

- 核定各附屬單位預算之超支併決算、補辦預算案件。

- 辦理、推動新會計制度（含普通基金、作業基金及政事型特種基金）相關事宜。

- 辦理地方教育發展基金、奬助大專院校建校基金、國宅貸款基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金、大橋基金、社會福利基金、無障礙設施基金等各項基金之審核業務、會計報告、記帳憑證等會計事項。

- 辦理內部控制推動業務。

- 審核103年各單位經費保留案件。

- 辦理103年度附屬單位決算相關作業。

（四）統計科業務：

- 103年12月份金門地區統計月報之編撰。

- 103年12月份金門地區統計手冊之製作。

- 縣統計年報資料之搜集與編算。

- 本縣社會指標統計資料之搜集與編算。

- 彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。

- 本縣消費者物價指數統計資料彙編。

- 本縣農業生產統計資料彙編。

- 辦理本處暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等院處授權事宜; 以及未設立專任主計人員機關之派兼、核定案作業等。

- 辦理綜合業務彙整。

- 辦理103年家庭收支調查、審核登打作業。

二、工作檢討與建議事項：

無。

填報人：陳雙梅        							主管：李秀荷

聯絡方式：TEL-325544     #65062

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：人事處                                                                         填報日期：103.2.10

- 重大業務執行情形：

  - 任免送審

- 職員

    - 核定本縣港務處棧埠課課長李家駒擔任該處秘書室課員職務。

    - 核定本縣港務處秘書室室主任蔡水進擔任該處棧埠課課長職務。

    - 核定本縣港務處秘書室課員陳定傑擔任該處秘書室室主任職務。

    - 核定國立金門大學人事室專員洪蘋萱擔任本府人事處第一科科長職務。

    - 辦理本縣環境保護局人事室主任呂月鳳及本縣陶瓷廠人事管理員蔡美玉任用案審定函轉發。

    - 核派本府人事處辦事員許績偉兼任本縣金城鎮戶政事務所人事管理員職務，並自104年3月1日起生效。

  - 訓練進修

    - 函知本府暨所屬機關學校有關原定本（104）年2月4日上午舉行「性別主流化推動人員研習班（基礎班）」因故取消一案，並請轉知所屬參訓人員知悉。

    - 函轉保訓會有關辦理「104年度薦任公務人員晉升簡任官等訓練」一案，請金城鎮公所等四個單位依限將受訓人員名冊函報本府，俾憑辦理薦送報名作業。

    - 辦理金門縣動植物防疫所及養工所報送「104年度委任公務人員晉升薦任官等選訓人員評分表、試算表、受訓人員名冊、同意書、檢核表及相關證明文件」一案，併案召開考績甄審委員會辦理成績排序等人事行政作業。

    - 函轉行政院人事行政總處地方研習中心有關「104年度線上英語營活動實施要項」一案，請本府暨所屬機關學校人員踴躍報名參加。

    - 辦理104年度「多元族群文化研習班」一案，預定於本(104)年3月18日舉辦，屆時擬調訓本府暨所屬機關同仁計110人次參加。

    - 函轉地方研習中心辦理104年度地方機關公務人員短期密集英語訓練班一案，請本府暨所屬機關薦送薦任第六職等以上人員參加。(本案為本年度人事績效考核項目)

    - 核派本縣自來水廠人事管理員梁月珠參加人力中心104年4月16日至104年4月17日績效管理(含目標管理) 專班（主管班）第1期。

    - 函復行政院人事行政總處辦理104年天然災害停止上班及上課通報作業講習參訓需求人數調查表。

  - 退撫暨退休

2月5日於第一會議室召開臨時人員慰助金申請案審查會議，通過王蓮治等50人申請案，並預定於農曆年節前完成該批人員慰助金發放作業。

  - 員工福利及文康活動

    - 2月10日上午9時至10時假本府一樓新聞發佈室辦理104年2月本府員工慶生會及座談會，本府2月壽星同仁共計30位，其中14位因公務或私人因素不克參加；另員工建議二案轉相關單位參處。

    - 本府暨所屬各機關學校員工關懷通報本週通報案件共計3件，安排由各單位主管訪視慰問，經統計截至2月10日止累計件數26件。

  - 其他

    - 辦理本府聘用人員何銘輝、科員張淑賢、技正蔡怡豪、技士林信穎及本縣衛生局局長陳天順等5人申請103學年度第2學期於國立金門大學擔任兼任教師一案。

    - 函轉銓敘部有關考試院會同行政院民國104年1月22日修正發布之公務人員請假規則部分條文修正條文、總說明及條文對照表一案。

二、工作檢討與建議事項：無。

聯絡人：許績偉                 處長：蔡流冰

聯絡方式：082-318823#65116

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 政風處                                                       填報日期時間： 104.2.10

- 重大業務執行情形：

- 派員會同辦理「印製金門縣政府104年春聯」等案開標（議價、驗收）作業，共計5案。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：邱任翔                      主管：柯偉宏

聯絡方式：082-324589

金門縣警察局業務執行報告表

填報單位：金門縣警察局                                                                填報日期時間：104.2.10

一、重大業務執行情形：

（一）104年2月2日至104年2月8日刑事案件─發生6件（竊盜2件、妨害性自主1件、駕傷害1件、毀損1件、詐欺1件）；破獲18件（酒駕公共危險4件、毒品危害防制條例3件、家庭暴力防治法1件、竊盜3件、詐欺5件、竊佔1件、偽告貨幣1件）；其他0件；交通事故─發生16件（A1：0件、死亡0人、重傷0人；A2：10件、受傷11人；A3：6件）。

（二）為民服務案件─經民眾撥打110專線電話報案前往處理共81件（受理住宅竊盜1件、普通搶奪1件、妨害安寧8件、火災2件、違停11件、交通障礙3件、交通事故29件、糾紛12件、家庭暴力1件、其他13件）。

二、工作檢討與建議事項：無。

三、無單位間應連繫協調事項。

填報人：警員 戴德更                                主官：局長 謝榮隆

聯絡方式：082-325341

金門縣消防局業務執行報告表

填報單位： 金門縣消防局                                                                 填報日期： 104.2.10

重大業務執行情形：（104年2月3日至9日）

本局104年2月3日至9日共計執行緊急救護51件（急救人數50人）及為民服務11件。

報告人：局長 楊肅凱

聯絡人：鄭志偉                    聯絡電話：324021轉6400

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:   金門縣衛生局                                                          填報日期:  104年2月10日

壹、重大業務執行情形:

- 為提升本縣長期照顧各項服務之品質，了解各單位提供服務之執行面，本局於2月4日辦理「103年度長期照顧服務品質年終檢討會」，計有金門醫院、各衛生所、松柏園老人長期照顧中心等單位與會。

- 2月6日召開金門縣政府食品暨農產品安全會報，食品藥物管理署北區管理中心馮主任潤蘭蒞金與會，衛生局、建設處、環保局、教育處、行政處、觀光處進行業務報告。

- 金酒公司2月6日中午在「迎春閣」「金麒麟」二家餐廳辦理尾牙1400多人參加，於2月7日下午陸續有金酒員工出現頭暈、想吐、腹痛等症狀，截至2月8日中午已有約350人次前往金門醫院、診所就醫，就醫人數持續增加中。本局2月8日上午派員前往餐廳採樣食餘檢體，當天已寄送食品藥物管理署北區管理中心進行檢驗。另針對食物中毒之個案檢體，分別於2月8日及9日已依規定寄送疾病管制署檢驗。2月8日稽查「迎春閣」「金麒麟」二家餐廳，檢驗結果未符合食品良好衛生規範項目限期1週內(2月13日前)改正完畢。

- 抽樣潤餅皮10件，檢驗吊白塊及順丁烯二酸，抽樣地區品牌牛肉乾14件，檢驗防腐劑及保色劑，檢驗結果均合格。

- 為因應流感疫情高峰期之防治需求，儲備本縣流感抗病毒藥劑，於2/2日向疾管署調撥克流感膠囊50盒(500顆)及瑞樂沙50盒，目前本縣共計儲備克流感膠囊3,154顆及瑞樂沙498盒；本縣藥劑配置地點包含有衛生福利部金門醫院、金城鎮衛生所、金沙鎮衛生所、金寧鄉衛生所及本局。

貳、跨局處之業務協調事項：無

報告人：陳天順　　  　填報連絡人: 陳美鸞  連絡電話:330697轉508

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 環保局                                                                     填報日期時間： 104.2.10

- 重大業務執行情形：

  - 2月9日日辦理「104年毒化物及飲用水管理評選會」及「104年金門縣環境教育暨綠色生活推動計畫評選會」等2場次。

  - 2月10日辦理公視專訪「高雄調漲垃圾代清費」＆「中國海漂垃圾」。

  - 2月11日辦理各鄉鎮「104年國家清潔週誓師活動」。

  - 2月11日辦理「金門縣尚義環保公園」環境教育設施場所認證初審會議1場次。

  - 2月13日赴高雄市政府環保局協調垃圾轉運處理費事宜。

- 工作檢討與建議事項：無。

填報人：陳畇蓁                             局長：傅豫東

聯絡方式：082-336823#107

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣地政局                                                         填報日期時間：104年02月10日

- 重大業務執行情形：

- 2月10日辦理陳○白及陳○根君依離島建設條例第9條第1項申請購回陳坑段702-4地號土地遭本府財政處駁回、呂陳○雪及呂陳○戀君申請購回料羅段1517地號土地遭國有財產署金馬辦事處駁回等二案之不動產糾紛調處案，解決爭端，減少訟累，保障民眾土地權益。

- 為張洪○綠君於102年辦理繼承洪○月君所遺本縣烈嶼鄉楊厝測段775地號等三筆土地，後洪○金於1月16日陳情上開繼承登記遺漏其他合法繼承人，又張洪○綠君於1月26日申請買賣移轉予第三人，案涉私權爭執，爰依法駁回申請。

- 本局派員出席陸軍金門防衛指揮部召開「大、二膽要塞管制限縮及開放觀光範圍」地籍鑑界專案管制協調會，金防部為因應大、二膽開放觀光，避免民眾誤闖要塞管制區，經國防部要求設立隔離設施。經會議決議由軍備局申請鑑界，本府觀光處提供船隻運送，以當日往返為原則，屆時請相關單位協助辦理鑑界作業。

- 本局測量科於104年2月6日舉辦「外業自動化系統、電子測距經緯儀校正系統」研習，計有34名同仁參加研習，藉以維護經緯儀精度，提升測量成果品質。

- 辦理103年度圖解數化整合作業,經主管機關國土測繪中心年度管考評定，本局成績優等榮獲全國第二名。

- 工作檢討與建議事項：

填報人： 陳忠壽                 主管：鄭傑民

聯絡方式：082-318823#5731      082-321177#200

金門縣文化局業務執行報告表

填報日期： 104年02月10日

一、重大業務執行情形（02月06日至02月12日）：

- 頒布訂定「金門縣公共藝術專戶收支保管及運用要點」。

- 辦理「金門縣古蹟、歷史建築、聚落與文化景觀類文化資產審議委員會」聘任相關事宜。

- 辦理「金門縣私有歷史建築修復獎助辦法」公告相關事宜。

- 辦理「縣定古蹟陳期宰洋樓雜樹清除」相關事宜。

- 辦理「104年日據時期金門史料調查研究」議價相關事宜。

- 辦理「古蹟陳顯墓修復開工報告書審核」相關事宜。

- 辦理「縣定古蹟小西門模範廁土地購置協調會」前置作業事宜。

- 2月7日上午09:00~12:00假文化局3樓會議室辦理「建築影像VS影像建築」攝影講座，邀請知名攝影師陳漢元抵金，藉由其個人豐富的商業建築攝影、城市景觀攝影作品進行經驗分享。

- 辦理「104年度贊助地方文獻出版計畫」。

- 辦理「圖書館數位典藏系統」維護委託案。

- 「洪清漳-與海有約」攝影展，元旦於烈嶼鄉文化館二樓登場，展至二月底，展出近六十餘幅珍貴的攝影作品，包括珍稀的潮間帶生物、戰地史蹟、人文活動。縣長陳福海稱讚洪清漳用影像來寫歷史紀錄，為地方留下很多珍貴自然和人文資產。鄉長洪成發推許洪清漳用心紀錄烈嶼美麗的海岸和自然生態景觀，讓各地更多好朋友到烈嶼感受島嶼之美。

- 由金門文化局主辦、金門縣書法學會承辦的「孔孟經書巡禮」展一月二十四日開展至二月十五日止。金門縣書法學會理事長吳宗陵表示，愛地球和關心地球環保，是每一個人的責任。而，書法藝術的紙、墨，也與環保有那麼一點關係，可透過書藝來倡導地球環保的觀念，讓物質和精神作個修正，達到心靈環保的作用和目標。

- 由行政院科技部補助的科普活動計畫「看見地球的吶喊」科學主題展，一月二十四日起至二月十五日止在金門縣文化局開展，並與「孔孟經書巡禮」聯合舉行開幕典禮，讓地球科學與書藝美學激盪出另一類的新舊文化火花，新任文化局長呂坤和歡迎鄉親一起來到文化局參觀，共同關心金門環保和藝文發展的議題。

- 元宵小過年，配合年節元宵傳統節慶、推廣固有文化及傳統技藝教育，文化局配合元宵節活動將於金城鎮總兵署舉辦花燈展覽，並訂有花燈作品競賽辦法，一○四年三月四日止收件，分機關社會、大專高中職及國中小等組別，吸引各界踴躍參與，藉作品交流增添年節熱鬧氣氛。

- 金門縣文化局二月三日辦理藝文座談會，邀請視覺藝術家、表演藝術團隊與會就地區藝術文化工作推動提出建言。除了經費補助外，與會各界提出活動宣傳、無練習場館，參與觀眾養成、傳統技藝人才斷層等問題。文化局局長呂坤和表示，將協助各劇團尋覓舞台，重視傳統戲劇人才斷層問題，並且將推動藝文護照，從公部門開始，鼓勵大家接觸藝術人文，豐富精神糧食。

- 文化局於二月七日，假文化局一樓大廳，辦理二○一五乙未羊年躍新春，春聯大放送活動，邀請金門縣書法學會二十餘人到場揮毫，贈送給有需要的民眾，吸引踴躍前往索取。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：白如婷(電話：082-325643#677）        局長：呂坤和