主計處意見：

本案經審視地政局、文化局、衛生局、環保局、警察局、消防局、港務處等單位，依計畫書提報經費需求有關意見如下：

一、建議貴處請各機關(單位)提報施政計畫時，能要求：

- 如屬於多年期計畫，內容應詳述表達以能顯示施政重點，經費應詳列總經費之需求與各年度已編列、本年度及未來年度將預定需求數。

- 計畫書各相關資料正確性之提昇，要能表達工作之目標、能計算之數量、易瞭解之事實、預期效益等，且計畫內容附表要一致性。

- 延續性計畫提供請提供最近3年編列預算及執行成果數據供參，以落實零基預算精神。

- 各項工程及建築計畫，所需土地之取得，如仍有困難者，其工程費用應暫緩編列，如須以徵購方式取得土地時，應按徵購進度編列土地購置經費。

二、各局處初步檢視情形如下：

(一)地政局：兩案施政計畫以附屬單位預算型態編列，其預算之編製，應妥作先期規劃，核實成本效益分析，擬具計畫依規定程序報核，並依核定計畫，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力，據以核實編列年度預算。

(二)文化局：所提報縣立美術館一案，於101年編列7千萬元及102年編列1億3千萬元，共計編列2億元，且工程因終止未執行數1億9591萬餘元辦理註銷。惟卻列為新興計畫，應評估起案總經費之需求與各年度需求數。

(三)衛生局：1.籌建金城鎮綜合醫療大樓，建議完成土地取得，依工作計畫進度編列相關經費。

2.衛生局辦公行政大樓新建工程、金湖鎮衛生所辦公廳興建計畫，所需經費建請積極爭取中央補助，並應詳列總經費之需求與各年度已編列、本年度及未來年度將預定需求數。

3.持續性業務計畫應落實零基預算精神，評估最近3年編列預算及執行成效數據檢討納編。

(四)環保局：1.中央補助計畫，依核定額度及縣自籌配合款比例部分，同意編列。

2.爭取一般性補助款指定辦理施政項目，惟計畫內容優先施政項目及概估經費需求依研商會議決議再行納編。

3.持續性業務計畫應落實零基預算精神，評估最近3年編列預算及執行成效數據檢討納編。

(五)警察局：兩案施政計畫為爭取一般性補助款指定辦理施政項目，優先施政項目及概估經費需求依研商會議決議再行納編。

(六)消防局：金門縣第二災害應變中心新建工程計畫，建議應提出先期規劃構想(或可行性評估)及總工程建造經費概估，所需土地應完成撥用手續或徵購完成，並以跨年期計畫編列所需經費。本計畫未完成細部設計，105年度不宜納入一般性補助款指定施政項目。

(七)港務處：1.料羅港消辦公廳舍工程計畫於102年提報計畫總經費3,900萬元。分別於103年度編列400萬元、104年度編列3,900萬元，103年度執行結果保留3,961,934元。原因：細部設計執行中；請依執行進度檢討可達成需求量納編預算。

2.料羅港區增設砂石碼頭及外廓設施改善工程104年度已編列2億元，應審慎評估預算需求之計算標準及執行力。

3.水頭港區S2~S3浮動碼頭增設暨南碼頭區公共設施工程104年度編列5,400萬元。俟中央核定補助計畫額度同意編列。

…………………………………………………………………………………………………

(八)林務所：1.鵲山苗圃遷移至東店營區整建工程，依提報計畫書內容，無法區分經資門性質，請提供具體內容且請能顯示施政重點，及按經資門性質提會討論。

2.汰換公務用水車2台(051-VU、052-VU)，為未逾15年車輛，除須達汰換年限外，且行駛里程數須逾12萬5,000公里，始可汰換。

(九)建設處：1.金湖鎮尚義住宅區興建住宅案、金寧慈湖段興建住宅計畫，兩案應是以附屬單位預算型態編列，其預算之編製，應妥作先期規劃，核實成本效益分析，擬具計畫依規定程序報核，並依核定計畫，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力，據以核實編列年度預算。

2.中央補助計畫，依核定額度及縣自籌配合款比例部分，同意編列，惟工作計畫內容要明確且能顯示施政重點及應詳列工作計畫細項內容及預算需求之計算標準。高粱及小麥保價收購計畫應評估最近3年編列預算及執行成果，覈實編列需求經費。

3.興建土石方資源堆置處理場依計畫書內容用地尚未取得，為工程專案管理及招標需求35,000千元，應考量預算年度執行率。

(十)社會處：1.社會福利措施，除應依法律規定、行政院核定之一致標準及政事別科目歸類原則與範圍編列預算，應考量人口年齡結構變動對社會福利等政策之影響，且宜有因應之中長程財務計畫，以減緩高齡化對財政之衝擊。

2.中央補助計畫，依核定額度及縣自籌配合款比例部分，同意編列，惟工作計畫內容要明確且能顯示施政重點及應詳列工作計畫細項內容及預算需求之計算標準。

3.縣自籌各項福利措施經費需求數，應以最近3年編列預算及執行數據，審慎評估效益。

4.短期臨時工實施計畫需求經費134,400千元，辦理以工代賑計畫需求經費33,000千元，約僱用751人，應考量對地區就業市場之衝擊。

(十一)觀光處：1.如屬於多年期計畫，內容應詳述表達以能顯示施政重點，經費應於預算書中列明總經費與已編列、本年度及未來年度將編列數。

2.跨年期計畫已過年度執行落後者，應評估調整計畫期程與年度預算編列，如大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫、大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫。

3.新建金門高中籃球場地下停車場工程依計畫書內容用地尚未取得，且105年度啟案辦理可行性評估暨先期規劃，預算需求之計算標準應覈實。

4.活動計畫經費需求，除爭取中央補助外，應本零基預算精神，各項消費支出應力求節約，本緊縮及節能原則確實檢討，新興項目支出，須同時籌有確切之財源後始可辦理，

(十二)民政處：

殯葬管理所：重(增)建火化爐及火化場、入殮、助念、祭拜室等相關殯儀設施工程計畫。內容要明確且能顯示施政重點，並依經資門劃分標準及配合財產分類編列預算，且看應詳列工作計畫細項內容及預算需求之計算標準。

…………………………………………………………………………………………………