金門縣政府104年度5月7日(星期四)第14次主管會報會議資料

各單位業務報告:

金門縣政府業務執行報告彙整統計表

1040520

| 項次 | 單位名稱 | 填 送 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民政處 | V |  |
| 2 | 財政處 | V |  |
| 3 | 建設處 | V |  |
| 4 | 教育處 | V |  |
| 5 | 工務處 | V |  |
| 6 | 觀光處 | V |  |
| 7 | 社會處 | V |  |
| 8 | 行政處 | V |  |
| 9 | 主計處 | V |  |
| 10 | 人事處 | V |  |
| 11 | 政風處 | V |  |
| 12 | 警察局 | V |  |
| 13 | 消防局 | V |  |
| 14 | 衛生局 | V |  |
| 15 | 環保局 | V |  |
| 16 | 地政局 | V |  |
| 17 | 文化局 | V |  |
| 18 | 稅務局 | V |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：民政處       　　　　　　　　　　　　　　　                                   填報日期：104.5.19

一、重大業務執行情形：

（一）5月13日中午於烈嶼鄉海園餐廳舉辦府會聯誼餐會活動。

（二）辦理函轉行政院核定內政部修正「健全地方發展均衡基礎建設計畫」相關資訊，計畫期程由102年至105年調整至107年，按內政部協助地方政府改善相關基礎建設及公共服務設施，包括鄉鎮公所辦公廳舍之興(增)建、村里集會所活動中心興建或修繕及地方基礎建設相關計畫，除以104年5月18日府民自字第1040037049號函轉知各鄉鎮公所，亦積極輔導本縣各鄉鎮公所依需盡速提報計畫，申請爭取內政部專案經費補助等事宜。

(三)5月12日辦理本縣104年5月份役男體位判定審查會，總計完成109名役男體位判等作業。

（四）5月16日假衛生福利部金門醫院辦理本縣104年5月份徵兵檢查（補檢）作業，總計16名役男完成檢查。

（五）5月16日假歐厝辦理「金門縣104年5月份替代役役男定期在職訓練」，總計有本府暨所屬機關、中央駐金單位230名役男參訓，盧秘書長及議員歐陽儀雄亦到場致詞及勉勵。本次訓練除進行例行服裝儀容檢查及基本教練外，另安排役男於歐厝海灘進行公益淨灘活動，落實替代役「愛心、服務、責任、紀律」精神，讓本縣環境變得更美好。

（六）賡續辦理104年度「金門縣民國四十七年以前參戰自衛隊員三節慰助金」端午節慰助金發放作業，並請金門日報社協助發佈訊息，提醒符合申領資格但尚未申請之鄉親儘速洽本縣各鄉（鎮）公所提出申請。

(七)5月15日晚上六時，配合內政部期程，執行戶役政資訊系統系統測試作業，由承商大同公司負責線路裝設，本府主機點以及金城戶政事務所均派員操作，是項業務於晚上8時許完成任務。

（八）派員參加內政部辦理之「戶役政資訊系統集中化建置委託規劃研究專案」會議，就目前之中央、縣市政府及鄉鎮戶政事務所三層級之系統架構，研議集中化建置系統，以提昇資訊化應用效率及政府資源。

（九）辦理縣長及主管以上人員參加安歧保安殿保生大帝聖誕醮慶祭典事宜。

（十）辦理縣長及主管以上人員參加料羅天后宮舉行天上聖母聖誕千秋建醮祈福祭典事宜。

（十一）辦理縣長及主管以上人員參加成功村仙鶴廟玉女娘娘聖誕醮慶祭典事宜。

（十二）受理民眾申請公祭及前往公祭儀典，總計10場次。

二、跨處局之業務協調事項：無

填報人：盧美紅、呂國書、楊火權、許慧婷　　　　         　　處長：李錫回

聯絡電話：082-318823#62121

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：財政處                                                                      填報日期時間：104.5.20

一、重大業務執行情形：

(一)辦理本府辦理中和金門新村（現擎天華城）之消防及機電設備保養暨管理維護工作估價乙案，簽訂底價並

於104年5月20日與興福機電有限公司辦理議價。

(二)函覆季信，同意備查其提報之104年4月份工作月報，另發函通知各單位104年第二季教育訓練課程將於

6月25日舉辦。

(三)有關新北市中和區太武山莊眷村土地，其地上眷舍中之民有街55、57、59號等三棟建築物列冊追蹤為文化

資產乙案，訂於104年5月21日召開討論會，由秘書長主持，並邀集本縣文化局、本府建設處、行政處(法

制科)共同研商討論。

(四)辦理「中和四眷村太湖山莊、太武山莊、浯江新村、九如新村之簡易圍籬工程案」履約管理相關事宜，並

督促委辦廠商-銘瀛鋼鋁工程行儘速函報竣工相關圖說，並完成太湖山莊圍籬工程，俾利本府擇期辦理後續

驗收作業。

(五)104年度截至5月18日止，庫款支付共收辦付款及轉帳等憑單5,453件，付款憑單退11件，簽發縣庫支票498張，連線委託付款(電匯)8,883筆，存帳比率為94.7%，支付淨額共45億2295萬餘元。

(六)岸巡總隊前於104年3月18日查獲所有人不明寄運免稅菸品計6850包乙案，依菸酒管理法第57條及行政

程序法第75條規定，以104年5月14日府財酒字第1040032783號公告，並貼於本府門首公告欄，並刊登

於金門日報三天（104年5月16日起至104年5月18日止）。

(七)岸巡總隊前於104年4月10日查獲所有人不明寄運免稅菸品計1050包乙案，以104年5月13日府財酒字

第1040034220、1040036472號函分別送請傑太日煙國際股份有限公司及帝國菸草股份有限公司鑑定菸品真

偽及是否為免稅菸品，另依菸酒管理法第57條及行政程序法第75條規定，以104年5月18日府財酒字第

1040036493號公告，並貼於本府門首公告欄，另將刊登於金門日報三天。

(八)民眾於縣長信箱檢舉新合裕特產行架設網站以無法辨識購買者年齡方式販賣酒品，疑有違反菸酒管理法乙

案，業者於104年5月13日委託洪榮華到府陳述意見。

(九)有關王冠懿君運輸私菸乙案，王君之配偶唐韶謙君不服本府裁處，提起訴願，本府訴願答辯書業於104年5

月18日函呈財政部審查，副本寄送王冠懿。

(十)辦理酒製造業者稽查：本次查核金門大順酒廠股份有限公司，現場有發酵等製酒作業，而「酒製造業良好

衛生標準查核」尚有部分項目不合格，因未達裁罰標準，已限期改善，並擇期複查。

(十一)協助辦理菸酒管理法規及金門高粱酒辨識宣導活動：赴料羅港區辦理宣導活動，本次宣導對象為海巡署

執行安檢及查緝之同仁。

(十二)配合建設處辦理104年度「都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換辦法」審查11筆縣有

土地提供交換。

(十三)有關車船處召開保養場遷移計畫（草案）會議，除使用建華營區國有土地（士校段374-1等3筆面積

28﹐435.14㎡ ）撥用正由本府觀光處辦理中，為推展遷場時效考量，在年度經費可納入規劃設計費用，

以利加速進行。

(十四)為推動環島北路四段擴寬工程，本處配合提供斗門劃測段278筆、沙港劃段233筆、北八劃段145筆縣有土地供工務處參酌作為交換標的。

填報人：黃惠美					主管：處長  黃景舜

聯絡方式:62269

金門縣政府業務週報

填報機關：金門酒廠實業股份有限公司

資料時間：104年5月10日至104年5月16日止

| 本週重〈主〉要業務辦理紀要 | 承辦局室 |
| --- | --- |
| 營業額： 母公司: (詳如附件一) 104年全年度預算營業額141億1,506萬4,000元。 1-4月份預算營業額40億6,243萬6,500元，實際營業額37億9,379萬7,333元，達成率93.39%。 5月份預算營業額18億7,720萬7,804元，累積至5月16日實際營業額3億7,003萬9,797元，達成率19.71%。 廈門公司：(詳如附件二) 104年全年度預估營業額人民幣1億6,042萬2,315元。 1-4月份預算營業額人民幣4,621萬2,753元，實際營業額1,713萬9,455元，達成率37.09%。 5月份預估營業額人民幣402萬9,915元，累積至5月16日實際營業額19萬6,939元，達成率4.89%。 生產量：(詳如附件三) 104年全年度預算產量2,712萬4,000公升。 1-4月份預算產量880萬7,000公升，實際產量894萬7,434公升。達成率101.59%。 5月份預算產量231萬1,000公升，累積至5月16日實際產量122萬4,535公升。達成率52.99%。 本公司招標採購案： 金酒公司企業形象及年輕族群代言人電視廣告拍攝執行監督費採購案，台灣電通股份有限公司得標，決標金額新台幣201萬元整（底價100％）。 0.5μm聚丙烯捲膜式精密過濾濾芯(30〞)(單價決標)，秦宏實業有限公司得標，決標金額新台幣472萬元整（底價100％）。 三噸柴油叉舉型二節式堆高機2台，台品工業股份有限公司得標，決標金額新台幣111萬3,000元整（底價67.45％）。 戰酒外箱，104年05月12日辦理第2次開標，開標結果：廢標。 104年至106年金門縣家戶購酒吊運堆高機(單價決標)，104年05月15日辦理第2次開標，開標結果：廢標。 58度600毫升金門精選高粱酒外箱等8項，104年05月15日辦理第2次開標，開標結果：廢標。 重要工程執行進度： 金城廠第三條生產線設備新建工程： 土建標：工程施工預定進度：90.25%%，實際進度57.1%% ，落後33.15%；刻正辦理第二次變更設計中。 本週施工項目：外牆南北向打底；2F挑空區環氧樹脂施作；1F~2F不銹鋼安裝；屋突3F牆面模板組立。。 機電標：本案已完成公開閱覽作業，並於104.05.04公告公開招標，訂於104.06.02上午11:00辦理第一次開標作業。 工甲-4工業區廠房及聯外道路採購案： 工程施工：預定進度55.98%%，實際進度23.57%%，落後32.41%。 本週施工項目：A棟廠房地樑、柱模板施工；台灣鋼構材料B棟、C棟焊接加工中；台灣鋼構材料B棟、C棟焊接檢驗。 新包裝工廠與包裝材料庫： 先期規劃及可行性評估報告(修正五版)於104.03.11函送縣府審查，縣府審查意見於104.03.30函覆，經PCM廠商修正完成後於104.05.06函送縣府複審中。 成品庫自動倉儲： 監造標：於104.02.13日議價，決標比率80.2%，決標金額新台幣12,755,964元，並於104.02.25日簽約。 統包標：統包工程刻正於104.05.11日已先行撤標，目前簽辦檢送修正後招標文件函請評選委員書面審視及函復廠商疑義回覆說明。 金寧廠廢水三場新建工程： 設計單位已於104.05.06日提送廢水三場細部設計預算書圖等成果供審，準備召開細設第3版審查會。 金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程： 醱酵大樓建築結構、空調、機電部份設計單位已於104.05.13日整合完成，並提送本公司審查，預計104.05月底召開細部設計審查。。 製麴三廠新建工程： 本工程案依約執行中，截至目前為止工程預定進度13.7%、實際進度9.502%，進度落後4.2%，預定105.03月底完工報驗。 金寧廠二期筒倉興建工程： 簽辦同意核備廠商提送細部設計(5.0版)資料函，並依契約規定提送招標文件送交本公司認可。 金城廠現代化油庫興建案： 已於104.05.13日召開修正後第2版細部設計審查會。。 金城廠廠區外員工停車場空間動線整體規劃改善工程： 本案原預定於104.02.11日召開細設(第2版)審查會，因土地承租問題財務處尚未處理完妥，全案暫緩執行處理，俟土地處理完妥後，再接續辦理委託規劃設計相關審查會議。 金寧廠、金城廠及光華園再生能源建置案： 期末報告書(定稿版)已於104.05.15日函文同意備查，廠商刻正辦理成果報告書作業。 其他重要業務辦理紀要 為積極拓展金門高粱酒國際免稅市場，於5月11-14日參加亞太區國際免稅品展，金酒展位以特殊裝潢執行，有效提昇金酒品牌形象。 地區小麥本週進場數量：0公斤；累計交貨數量：353萬7,480公斤。 廈門公司：5月16日參加在廈門海滄舉辦之第二屆【大手牽小手 祖孫三代快樂行】活動。 |  |
| 重大建議或需縣府各處室協助事項 | 協助單位 |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：_ 建設處___填報日期時間：__104.5.20

- 重大業務執行情形：

- 辦理104年度小麥收兌作業，年度總種植面積共計1,930.83公頃，截至5月16日止，共計監割1929.13公頃，收兌4,088,321.437公斤，收兌總進度約99.13%，目前仍穩定收兌中。

- 舉辦2015金門生物多樣性保育季系列活動，分別於植物園及縣府舉辦「森林綠寶—森林療癒機」與「戰地警報—互花米草」，邀請台灣大學袁孝維教授等專家學長，講述森林療癒的預防醫學、金門植物之美、互花米草入侵與防堵政策等，以環境教育方式推動生態保護理念。

- 口蹄疫防治完成279頭預防性撲殺注射及評估製成無汙染之肉製品開放銷台。

- 漁船檢丈1件、船員手冊7件、漁業執照2件。

- 104年5月13日召開辦理104年度都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地作業之公有土地審查會-本年度經公有土地管理機關提供交換之公有非公用土地共11筆，初步可提供交換之土地計11筆土地，請建設處另行會辦地政局查處審視是否有涉及離島建設條例地9條民眾購回要件及是否屬重劃範圍之可分配地，再行簽辦公告。

- 104年5月12日召開道路用地專案通檢案1-1計畫道路調整與評估報告工作會議，會議決議：

  - 關於1-1計畫道路調整與延伸評估路段，採用方案1與方案2作為規劃基準，並請規劃單位，針對方案1與方案2進行後續修正，納入路網整體規劃。

  - 1-1計畫道路調整與延伸評估路段，納入本次整體路網規劃，先不納入都市計畫變更範圍。

- 104年5月15日本周金門縣建築物融合傳統聚落風貌獎助案件審查申請驗收共計4案。

- 104年5月11日辦理「104年度金門縣環境景觀總顧問」評選、翌日完成議價，由國立台灣師範大學得標承攬。

- 104年5月11日辦理「漫步歷史名城：金門城及其周邊環境營造規劃設計案」評選、翌日完成議價，由陳永興建築師事務所得標承攬。

- 104年5月11日辦理鄉村整建鄉鎮提案初審，初審階段依據鄉村整建委辦作業要點，建立共識原則如下：

  - 應配合污水及管線下地下化期程。

  - 工程規劃設計應朝減量、綠化、保水、永續方向辦理。

  - 應配合亮點計畫、烈嶼邊境小鎮再生計畫或區域整體計畫，辦理有系統規劃；有關整體性之規劃案，原則同意予以補助辦理規劃設計，工程經費則將於規劃方向、內容確認後，另行審議決定。

  - 零星整建工程，另行現勘確認其必要性；104年5月11日先行現勘金沙與金湖，依會勘結果，大部分案件仍有私有地未整合或公益性不足之問題，將請公所檢討修正。

  - 依據工程執行能力，分階分年匡列補助預算。

- 104年5月14日辦理「金門地區農業土地分級治理整體規劃案」期初成果報告審查會議，會議結論如下：

  - 基礎資料分析除原分區內容也應考量現況。

  - 未來研擬內容除了限制也要有相關配套措施。

  - 分級概念及內容可再深入思考。

- 104年5月15日邀集地政局，辦理「金寧鄉盤山村自然村專用區細部計畫」期末工作會議，研商有關自專三重劃範圍之規劃內容，討論結果如下：

  - 對於「簡易重劃」仍存有部分疑義，請廠商釐清簡易重劃之手段對於民眾權益之影響，並建議是否採用「自辦市地重劃較為可行」。

  - 對於早期農地重劃經劃設為自然村是否仍以重劃方式進行開發或改採以審議方式，請廠商再作研議，預計於6月5日前再會同地政局召開工作會議作進一步討論。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：鐘立偉、樊德正、王垣坤、陳彥志    主管：翁自保

聯絡方式:（082）326204

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 農、林、水、畜、防五所   填報日期時間： 104.5.19

    - 重大業務執行情形：

農試所12項

- 山藥種植前施基肥，共計施用有機質肥料200包。5月13日種植保留品種及推廣品種（計有四品、埔里、台農2號等）共計20公畝。

- 辦理西瓜新品種引種栽培試驗，進行理蔓、中耕、施肥及病蟲害防治25公畝。設施網室小蕃茄6品種進行整枝、修剪及採收作業12公畝。

- 於5月13日辦理瓜果及葉菜類作物病蟲害防治及安全用藥技術研習，邀請農委會藥物毒物試驗所楊秀珠博士，對本所人員講授各作物常發生之病蟲害特徵及防治技術，以提昇本所人員之本職學能。

- 於5月13.14日本所輔導人員陪同農委會藥物毒物試驗所楊秀珠博士訪察安全農業示範戶，以瞭解目前示範戶種植栽培情形與病蟲害防治，查訪李岩兮、李錫明、李水晶、李火福、黃順達、王秀英、張斯翔、翁耀揚、陳水員、顏潤植、盧水源、陳世良、吳天財、吳駿鑫等安全農業示範戶種植情形。

- 於5月14日協助李火福安全農業示範戶辦理高麗菜等蔬菜採樣，並送防疫所進行農藥殘留檢測；並發放斜紋誘殺器芋頭防治給李錫明、李岩兮、李水晶、王秀英各2個。防治小菜葉蛾（蘇力菌）給農戶李岩兮各2包（瓶）資材由防疫所領取提供。

- 辦理104年契作小麥保價收購作業，於4月10日開始監割採收，本週截至5月13日止，累計收穫1,920.81公頃佔總面積99.48%，收穫量4,085,984.067公斤，平均產量2,127.21公斤。

- 辦理燕麥繁殖作業，本週進行燕麥收穫，收穫面積1.2公頃，現置於曬榖場陰乾，將於今年度價售畜試所，推廣地區農民繁殖芻料用之青割飼料。

- 辦理春季蔬菜穴盤苗培育作業，陸續電話通知登記民眾至本所領苗，以及訂購500株種苗之大戶業已陸續運送，以推廣地區民眾栽培使用，目前累計已價售81,272株，尚有21,139株待領取。

- 辦理落花生機械播種作業，於5月13日播種，種植面積3分地，並持續試驗，以利機械作業。

- 5月13日辦理「農情愛鄉－DIY桑椹醋體驗」，受理報名60人，當日共有22人響應參加，活動後每人自製一瓶300cc桑椹醋攜回。

- 5月14日何浦國小全校師生238人抵本所參訪及舉辦烤肉活動，由本所安排導覽2位解說員，並提供滑草車供孩童遊憩使用。

- 辦理金城鎮夏墅社區太陽麻撒播作業，撒播面積5.7公頃，以作為景觀及綠肥改良土壤地力。

林務所 17項

- 為迎接農曆4月12日迎城隍慶典，於東門圓環及金城車站圓環執行相關節慶布置，並在東門圓環進行植栽造景，共使用香冠柏、黃金側柏、鳳仙花及金露花等花卉植栽共計1,191株；另於榜林圓環進行整地、客土並種植紫色及粉色牽牛花共3,000株，增添本縣傳統慶典熱鬧氣氛。

- 為提供來往縣議會民眾舒適優美之環境，於縣議會入口協助執行植栽綠美化，共使用法國海棠、鳳仙花、天竺葵等花卉計210株；另協助工務處於西園湖周邊種植黃槿、相思樹、潺槁樹、白千層等耐鹽樹種71株，提升及美化環境品質。

- 因近期黑角舞蛾幼蟲出沒，為避免影響林木生長及減低民眾恐慌，針對民眾及各機關通報路段及地點(伯玉路、西海路、和平新村、安瀾國小、慈湖路三段、大同之家、柏村國小、金門大學、北山古洋樓、古寧頭、小西門及森林公園)，進行4天病蟲害防治作業。

- 前埔苗圃擴建區(樹木銀行預定地)上週計收容地區工程移植苗如柳樹、金露花等125株，將妥善維管，以利移植苗能永續利用。另原擴建區假植處已不敷使用，正進行苗床清理，將擴增可供假植範圍並研議轉正為樹木銀行。

- 已完成點收，後續將投入排雷區復育造林工作。本批苗木計節省新台幣464,000元。另為推廣環境綠美化與環境教育所需，本所向林務局申請銀杏100株已獲同意，現正辦理苗木運送相關事項中。

- 為提供用路人優美景致，於機場中央分隔島執行場域整理並預計下周執行施肥及種植作業；另於中山路移除生長不良植栽並執行場地整理與綠美化作業，共使用桃金孃計200株。

- 支援本縣動物防疫，自5月9日至5月12日載運廢棄木材計20車次至湖南高地，以利現地焚燒作業進行，避免疫情擴散。

- 協助金門地檢署查明金沙鎮大山段370地號是否為林地（蔡厝七里香盜採案），案地係屬國家公園區，管理機關為金門國家公園，依據森林法及森林法施行細則，本案須由金門國家公園、縣府共同現勘認定，經相關單位至現場與會，確認該地為森林法定義之「林地」。

- 為打造金門優質林相及行道樹良好之生長環境，業已完成寧湖路、環島南路四段、夏興三角公園往夏興、鵲山圓環至沙美及勇士堡至青嶼除去樹上之爬藤及牽牛花作業，計8.9公里。

- 為防止全縣褐根病情形蔓延，於5月11日起針對嚴重病株、樹頭及殘株之部分陸續進行移除作業，業已完成榕園11株及金沙國中1株，共計12株，並於施作地點進行施灑尿素及石灰進行病土之消毒程序，避免病害傳染。

- 針對本縣排雷區復育造林計畫，於5月11日至15日於103年寒舍花、后扁排雷造林區補植黃槿3,400株。

- 配合季節辦理播種培育百日草、雞冠花與郁李等花木計64,537株，持續加強在床苗撫育管理，供應綠美化之需。

- 為推展環境綠美化，提供金寧鄉公所、烈嶼鄉公所、湖埔國小等5個機關學校等單位，及一般民眾居家申請50案，提供矮牽牛、四季海棠、七里香與光臘樹等美化花卉與綠化苗木計2,490株，營造自然綠意優質環境。另為協助協助野戰混合砲兵營第2連活動美化佈置所需，出借花木盆栽80盆以增添氣氛。

- 配合縣府辦理104年金門保育活動-金門植物園場次，提供生態教室與硬體設備，落實地區環境保育教育基礎。

- 為碧山民眾陳君依離島建設條例第9條第5項規定申請讓售墳墓2座案，相關資料經本所初審尚符，已函請縣府排入104年度5月份縣產審議委員會辦理審議。

- 辦理何浦國小、金門大學、榮民服務處申請環境教育及彩繪鳥偶DIY活動課程，推動環境保護概念，計服務190人次。

- 執行縣內主要道路枯危木伐除工作：於頂埔下修剪果樹3株；農試所清除倒樹2株修剪菩提樹1株；東堡溝修剪木麻黃15株；庵前修剪榕樹5株；莒光樓修剪木麻黃7株；浦邊修剪雜木、木棉、南洋杉21株；太武營區清運相思樹風倒木1株；南雄修剪大葉桉1株清除木麻黃倒木1株；后水頭清除枯木2株；中蘭汙水廠修剪艷紫荊14株伐除枯木3株；安岐修剪木麻黃1株；微風海戀移植榕樹5株。

水試所10項

- 104年5月11及14日試驗船人員前往新湖漁港西側海域進行海帶採收作業共2航次。

- 104年5月12日金門號試驗船進行南海域文昌魚調查，共進行6採樣點採集作業，撈獲文昌魚27尾。

- 104年5月13-15日辦理「金門縣北山等9處潮間帶稚鱟與生物多樣性資源調查」、「烈嶼鄉潮間帶東岡等七處生物相暨螻蛄蝦資源調查」、「金門縣水產試驗所低碳綠能繁養殖蓄電系統設置可行性評估與規劃暨建置」及「金門縣浯江溪口與金湖下周邊海域環境調查」等4案投標廠商資格文件審查，審查結果資格符合，擇期召開評審會議。

- 104年5月13日金門號試驗船進行南海域拖網試驗，帶回抱卵三疣梭子蟹2尾，移請養殖課繁殖之用。

- 104年5月13日海洋課於金門日報第5版刊登本所4月份南海域漁況調查新聞。

- 104年5月14日召開「金門縣后湖至水頭海域環境測定調查」案評審及議價會議，評審結果由自強工程顧問有限公司取得優先議價權，以低於底價決標。

- 104年5月14日環境教育設施場所認證輔導單位蒞臨本所指導有關初審會議注意事項。

- 104年5月15日上午金寧國民中小學師生合計31人蒞所進行校外教學，由本所解說人員導覽首先欣賞鱟的保育影片後參觀鱟生態文化館及珍奇異色海洋教育館，過程中小朋友們除了對鱟有更深的瞭解，也認識許多海洋生物，奠定了愛護海洋須從小紮根的觀念，讓我們的生態環境生生不息、永續發展。

- 104年5月15日引進非洲虎蝦20萬尾放養於B2-1池與烏魚混養、引進黃錫鯛1萬尾放養於B2-3池、移出三疣梭子蟹苗（半指甲大小）4萬尾放養於D6-1池進行中間育成及引進2寸草魚苗5000尾，由申請之公有塘庫（含小金）代表領回放養改善塘庫雜草環境；另保留部分草魚苗擇期會同溪湖里里長辦理實勘放養。

- 104年5月16日上午環保局於本所辦理「世界地球日環境教育系列活動-海洋生態體驗之旅活動」，本所由張課長、謝蕙卉及成勇生負責講授海洋生態及潮間帶生物課程，參加人員共計36名，藉由實地參觀鱟的生態館，讓學員認識鱟、文昌魚及瞭解金門潮間帶生態，並體認解海洋環境資源保育的重要性。

畜試所5項

- 2015/5/12：參加102年補貼牛隻凍存屠宰協調會。

- 2015/5/13：配合養豬協會進口豬隻人工精液(呂國泉)。乳品加工廠業務檢查。

- 2015/5/14：加工廠整理環境。

- 2015/5/14：完成布拉安格斯第七批仔牛離乳作業，計61頭及完成全場泌乳牛乳房炎TMC檢測。

- 2015/5/17：第八梯次分娩截至本週已出生30頭(17♂13♀)。(上週所交資料有誤植) 辦理103-布拉安格斯牛肉委外分析及價格評估案第二次公告截標。

防疫所12項

- 辦理許姓牛場周邊1公里豬隻、牛隻及羊隻之採血監測524頭。

- 辦理許姓牛場周邊1公里豬隻、牛隻及羊隻之訪視1,732頭。

- 辦理許姓牛場周邊2-3公里豬隻、牛隻及羊隻之訪視6,024頭。

- 進口肉豬採血21頭，消毒3次。

- 養禽場訪視4場，赴料羅碼頭消毒自台輸入雞隻2場。

- 病死畜收容148隻，焚化265隻。

- 狂犬病預防注射29隻。

- 寵物登記10隻，協助民眾尋回走失犬隻1隻。

- 流浪動物認養2隻。

- 流浪犬貓收容26隻。

- 入侵紅火蟻監測調查99點次，金沙及金寧地區以動力灑佈機施灑紅火蟻餌劑。

- 蔬菜農藥殘留檢測3件。

二、工作檢討與建議事項：  無

填 報 人：劉淑如、張金為、柯逢章、呂建華、李有世

主    管：楊慧明、許寬(代)、楊文璽、莊謙恭、文水成

聯絡方式: 333381、352846、326408、332621、336626

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：教育處                                                                 填報日期時間：104.5.19

- 重大業務執行情形：

  - 「2015搶灘料羅灣海上長泳暨金廈海域泳渡全球華人接力公開賽」將於今夏8月1日及2日兩天舉辦，首次協調會於5月12日下午假縣府第一會議室舉行，由盧秘書長志輝主持。會中，各與會單位就搶灘料羅灣暨金廈海域泳渡的工作分工進行逐項討論和確認，期使整個活動順利圓滿成功。

  - 「開瑄國小附設幼兒園新建工程規劃設計簡報會議」於5月14日下午假本府縣長室舉行。開瑄國小孫校長麗琪提出「森林、城堡、歡樂園」，「資源共享、獨一無二的聚落校園」永續發展願景，並提出校園分期規畫。陳縣長表示，開瑄國小位處金門島中心，具有發展潛力，要有整體校園規劃概念，更能符合未來發展的需求和具有前瞻性的高度。

  - 「104年國中教育會考」於5月16日、17日假金門高中舉行，金門考區共計740人報名，過程順利。陳縣長特別前往考場關心試務情形，分別致贈慰問金給各校及試務中心，為考生加油，也慰勉試務人員辛勞。而有兩名林姓考生，分別於上、下午因突發傷病，委員會緊急於金門醫院另置新考場，並啟用預備試場因應，考生權益不受影響。本處李處長代表陳縣長前往金門醫院致意，考生家屬相當感謝試務中心的緊急因應。

  - 本縣西口國小孫子涵榮獲「總統教育獎」，教育部業經公布2015總統教育獎獲獎名單，全國共有56位學生(大專組8名、高中職組12名、國中組18名及國小組18名)獲此殊榮。本獎項預定於104年7月10日舉行頒獎典禮，每位得獎學生將由總統親自接見並頒發獎狀1幀、獎座1座及獎助學金（國小組每名新臺幣15萬元），以資鼓勵

- 工作檢討與建議事項：無。

填報人：歐陽璿                      主管：李文良

聯絡方式：325630#62417

金門縣政府業務執行報告表

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處                                                                        填報日期時間： 104.5.19

    - 重大業務執行情形：

  - 「金門縣動物收容中心新建工程」已於104.5.5上網公告，訂於104.5.19開標。

  - 104.02.10召開「大型旅客服務中心新建工程」規劃報告審查會議，104.04.16提送修正報告，經PCM審查已修正完成，預計104.5.15向縣長簡報後續執行情形。

  - 104.03.30「金門縣金沙鎮金沙國民小學新建幼兒園教學大樓工程」提送修正基本設計成果，於104.4.15召開工作檢討會，依會議結論請設計單位於104.04.22前提送修正基本設計成果，經核閱後尚有意見未確實檢討修正，請設計單位依核閱意見修正並於104.05.01前提送修正基設成果，刻正審查中。

  - 「金門縣金湖鎮開瑄國民小學附設幼兒園新建工程」，104.03.30提送修正基本設計成果，於104.04.15召開工作檢討會議，設計單位於104.04.22提送修正基本設計成果，經核閱後已依審查意見逐條修正，因需求單位增加樓地板面積預算調整，於104.04.30簽辦俟預算核定後另案辦理核定基設報告。教育處並於104.05.14向縣長簡報整體校園未來願景，經縣長裁示，本設計案暫緩俟學校先完成校園整體規劃再議。

  - 「金門縣西海路(賢厝三角圓環至石雕公園路段)道路路平專案工程」依縣長裁示訂定完善施工規範及考量夜間施工可行性，經邀集土木科研商獲具共識並退請設計單位再補充具體方案，業於104.05.11.簽辦呈核，俟奉核後續辦上網招標作業。

  - 「金門縣伯玉路榜林圓環及小徑圓環公共空間景觀美化工程」104.04.27函發設計單位啟動基本設計，並預計於104.05.14提送基本刻正安排縣長簡報。

  - 「金門縣Ⅱ-6計畫道路(國順街至金湖國中段)道路新建工程」104.04.30函發設計單位啟動基本設計，並預計於104.05.28提送基本設計成果。

  - 「金湖鎮尚義住宅區興建住宅工程」委託技術服務案, 依104.01.26建設處修正後工程執行需求計畫書簽奉核准函，因需求內容調整，擬不予開標決標，於104.03.05上網公告辦理第二次招標公告，於104.04.02開資格標，於104.04.20召開評選會議，業於104.04.28完成議價，104.05.13訂約完成，預計於104.06.07.提送規劃及基本設計成果報告。

  - 「南北山濱海步道新建工程」業於104.04.24.召開民眾說明會，設計單位於104.05.08.提送意見回覆，尚有部份內容需修正，請設計單位於文到十五日修正完成並提送審查(簽核中)。

  - 103.12.23「金門縣水頭港區-臨時工作船碼頭浮動碼頭新建工程」假採購招標所開標，目前已招標二次流標，於104.04.23完成標案檢討，並104.05.12三次開標流標，刻正辦理第四次招標，預定於104.05.21開標。

  - 104.05.20「金門大橋區段徵收公共設施開發工程(烈嶼基地)」提送修正細部設計成果預算書圖。

  - 104.04.15「金門縣金沙鎮官澳圓環道路交通改善暨景觀美化工程」設計單位依據104.03.13回收調查問卷(48份)，提送修正後基本設計成果及圓環設計規範與調查統計表，並訂於104.4.24召開工作檢討會，依會議結論請設計單位於104.05.01前提送修正基本設計成果，現廠商於104.05.04提送修正基本設計成果，並訂於104.05.25召開基設審查會議。

  - 金門縣立體育場田徑場PU跑道面層整修工程案已於104.5.11提送修正預算書圖及相關資料，刻正內部會審中。另因設計單位所提供之資料仍欠缺，故本處目前針對自行收集之資料已大致彙整完，將另行簽核。

  - 鶯山廟周邊美化工程於104.5.14提送基本設計成果，訂於104.5.22召開基本設計成果審查會。

  - 104.05.18「堤北分區淹水改善工程」提送基設及細設成果報告。

  - 104.05.25「金門縣金沙鎮環島北路四段道路拓寬工程」提送基本設計成果。

  - 104.5.18「金門縣警察局交通警察隊拖吊場新建工程」提送修正後細部設計成果，刻正辦理內部會審中。

  - 金門大橋CJ02-C標主體工程5月下旬施工現況：

- 金門大橋CJ02-C標主體工程業於102.04.02日由國登公司以新幣66億7,836萬元得標，並以102年05月21日為契約開工日及起計工期，目前由廠商進行施工動員、基樁工程: 目前進行P8、P9、P15、P59基樁施工。累計完成小金端A1、P1～P7、P15~P16橋墩基樁共計54支;大金端A2、P58～P73橋墩基樁共計94支，合計完成148支。

- 地質補調查鑽探:目前進行P47-5鑽探，已完成92孔(共152孔)。

- 基礎工程:累計完成小金端A1橋台、P1~P4橋墩基礎共計5座；大金端A2橋台、P66~P73橋墩基礎共計9座，合計14座。

- 墩柱工程:累計完成小金端P1~P4 橋墩墩柱共計4座；大金端P67~P73橋墩墩柱共計7座，合計11座。

- 上部結構：小金端S2(第2跨)目前進行底腹板鋼筋綁紮作業；大金端S74(第一跨)目前進行腹膜拆除作業。

- 外套管打設：已完成P15~19、P25、P26、P27、P30、P50、P51共計66支。

- 防淘刷工程：目前進行P42~P45、P47~P50防淘刷地工織物袋裝e卵石拋放作業。

  - 104.5.11參加水利署召開「研商改善或增設消防栓經費分攤事宜會議」。

  - 104.5.12營建署下工處蒞金現勘太湖水資源回收中心103年度評鑑後續改善情形及參加污水技服工作會議。

  - 104.5.14參加大陸引水計畫第7次技術商談。

  - 104.5.14參加第八河川局召開第2次「流域綜合治理計畫在地諮詢小組」會議。

  - 104.5.15參加營建署南分處召開104年4、5月份地方自辦下水道工程進度檢討會。

  - 「金沙鎮第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」，102年07月01日開工，已完成后宅、洋山、沙美博愛街、東溪、東沙尾及忠孝二村等工區，目前已於103.07.30完成浯坑工區之AC刨除鋪設工項，103.07.31申報全面停工，目前忠孝新村工區變更設計案已報營建署備查，目前由設計單位準備議價書件，俾利辦理後續議價事宜。

  - 「金寧鄉第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」，103年01月09日開工，目前施作下埔下、頂埔下、西浦頭及安岐地區之污水主幹管，實際進度：61.420%，預定進度：62.356%， 落後0.936%，有關變更方案業已簽奉核准，並頒圖予廠商據以施作，變更方案衍生之工期調整完成，已請廠商依調整後進度表施作各工項。

  - 「金湖鎮第三標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」於102.2.19開工，工程實際進度99.72%，預定進度99.25%，超前0.47%，近期將進場鋪設AC。

  - 「後豐港及西海路區排改善工程」於103.7.8決標，由岩輝營造有限公司得標承攬，工期為150日曆天，103.09.20申報開工。工程實際進度100%,預定進度100%，已辦理竣工查驗，刻正變更設計中。

  - 「金門區域排水增設小型攔蓄水設施工程(101~103年度第三期區域)」於103.12.3辦理第7次開標，由華成營造有限公司以新台幣2338萬元整承攬，於104年1月26日開工，目前工程實際進度0.31%，預定進度8.17%，落後7.85%，工區放樣，盤山工區施作開挖。

  - 「金門縣環保公園民眾活動中心新建工程」(2樓建築)工程期限為104.01.02，一樓遊客中心已於7/16進行1F頂版澆置，8/10進行1F圓形劇場頂版澆置，09/05二樓遊客中心頂版澆置完成，09/07女兒牆欄杆等灌漿(結構體完成)， 11/04完成外牆裝修及下架，1/21申報停工(除天花板工項外)。天花板空調會議12/17開會討論、 1/28開第二次會議、 3/6頒圖廠商施作，03/13辦理使用執照會勘，03/30復工，5/13竣工、5/15竣工查驗。

  - 「金門縣金城鎮中正國民小學東棟教室拆除重建工程」(4樓建築)工程期限為104.04.13，1F澆置4/13、2F澆置6/13，3F已於08/15澆置，4F於10/10澆置，內側屋突於11/27澆置，外側屋突12/09澆置，4F室內泥作(1-3F已完成)，本周機電設備安裝、格柵及座椅置物架木作施工，一樓外牆抿石子。

  - 「金門縣警察局交通警察隊、少年警察隊綜合勤務大樓新建工程」於103.07.09開工，預訂於104.11.06前完工，7/14現地放樣勘驗，8/03完成施工圍籬及告示牌安裝，09/22完成地梁灌漿作業，10/12進行1樓地坪澆置，11/19建管勘驗一樓頂板模板組立及鋼筋綁紮，11/20澆置1樓頂版，12/22澆置2樓結構體，其中 104年01/15-3/12因建照變更停工，2/6建照變更完成，3/20澆置三樓結構，4/1屋突1層澆置，5/9屋突2層結構體，室內1-2樓砌牆泥作及水電配管。

  - 「金門縣政府會議暨儲藏室設置工程」於103.11.03決標，由松聖營造工程有限公司以1,195萬3,530元得標，排訂103.12.04施工前會勘(縣府中棟地下室)。已於104.01.12開工，預訂於104.06.11前完工，目前進行機電、消防輕隔間、地板花崗石鋪設施作。

  - 「金門縣政府檔案室整建工程」(自辦監造案)於103.12.16決標，由聖林營造工程股份有限公司以643萬元得標。於103.12.19施工前會勘(山前庫及工務處2F)，已於104.01.31開工，預訂於104.06.05前完工，目前進行山前庫廁所施工，另因檔案文件堆置，檔案區於3/31申報部分停工，行政處已於05/06開始搬遷，承商05/13申報復工，目前施作天花板及地坪工項。

  - 「金門縣述美國小餐廳廚房暨專科教室新建工程」於103.12.25決標，由聖林營造工程股份有限公司，以3,314萬元得標，03/17辦理施工前會勘，委外監造案2/16簽約，監造計畫書目前審核中。施工廠商依監造計畫書內容提送計畫書。另建築執照於3/20取得，五大管線已取得，05/06開工，工程完工日期為105.11.04完工。

  - 工程技術審查：上週(104.05.11~104.05.15)審查工程技術資料(包括規劃設計成果報告、發包與預     算書圖等)24件、材料設備協審6件、監造計畫書1件、土石方計畫書1件。

  - 工程查核:

- 5月11日查核「金城廠235萬公升廠房土建新建工程」、「碧山聚落修景第三期工程(前期)」。

- 5月12日查核「青嶼社區活動中心興建工程」、「浦山里民活動中心興建工程」。

  - 5月15日於本處3樓會議室召開「公共工程管理標準等作業程序與表單(第3次工作會議)」

    - 工作檢討與建議事項：

無

填報人：王毓敏                                                     處長:許鴻志

聯絡方式：082-318823#62665

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：觀光處                                                                      填報日期時間：104.5.19

一、重大業務執行情形：

  - 旅宿業管理業務：本年受理申請設立計有18案，己核准9案，駁回2案，限期改善1案（改善原因：屋頂設置2層違章建物），1案特色民宿評審分數不合格，1案特色民宿將核准設立，1案各單位審查中，3案將依程序現勘。申請房價變更計有7案，申請停業計有1案，申請歇業計有2案，均已函復。(統計至104.5.18)

  - 受理民眾申請參訪擎天廳：參訪時間每周二(上午)、四(上午)、六(上、下午)，本年度累計參訪11,382人次。(統計至104.05.18)

  - 辦理6處旅遊服務中心之旅客服務事宜，本年累計服務人次如下：金門尚義機場計5,588人次(本國人士3,960人次、外國人士1,628人次)、水頭碼頭計7,089人次(本國人士2,683人次、外國人士4,406人次)、九宮碼頭計3,289人次(本國人士2,665人次、外國人士624人次)、金城車站計5,950人次(本國人士2,338人次、外國人士3,612人次)、沙美車站計2,073人次(本國人士1,956人次、外國人士117人次)、山外車站計3,049人次(本國人士2,255人次、外國人士794人次)，總計27,038人次(本國人士15,857人次、外國人士11,181人次)。(統計至104.5.18)

  - 各景點本年累計參訪服務人次如下：「夜訪後浦美麗小鎮」計3,921人次、總兵署計67,661人次、烈嶼吳秀才厝計10,138人次金城民防坑道計21,686人次、莒光樓計125,949人次。(統計至104.5.18)

  - 古寧頭電瓶車回報：本年搭乘人數7,975人，搭載率50%。5月(5/1-5/18)搭乘人數：搭乘人數1076人，搭載率50%。本周(5/12-5/18)搭乘人數：搭乘人數342人，搭載率50%。每一班次最多可出6輛車，每日共有兩班次，每日總共最多可載人數156人。

  - 觀光特約解說員解說服務：本年度各單位申請計40人次，已執行完成33人次。(統計至104.5.18)

  - 受理「104年補助協同推展金門觀光發展」補助案：本年受理4案(統計至104.5.18)，2案已開會審查，補助經費總計117萬6,700元，2案業於104年5月18日召開。

  - 簽辦「104年度金門縣觀光解說人員委辦案」：將莒光樓、總兵署、金城民防坑道等觀光景點解說服務及觀光特約解說員解說服務派遣等二項，委外辦理，於104年4月25簽准，案於104年5月11日上網公告，等標期11天，104年5月22日截止投標。

  - 2015台灣三場旅展-金門館委託規劃執行案：案104.02.06簽准參加2015高雄國際旅展(5/15-18)、2015台北國際觀光博覽會(5/22-25)、2015台北國際旅展等三場展次(11/6-9)。104.05.18高雄國際旅展業經順利執行完畢。

  - 辦理「103年承租『軍中樂園』電影片場陽翟老街場景建物」委辦案驗收事宜，訂於104年5月19日辦理驗收。

  - 104年金門觀光文宣品(開口合約)案：業於5月20日驗收完成金門旅遊地圖,莒光樓和總兵署摺頁，並發送至尚義機場及水頭碼頭旅遊服務中心供遊客索取。刻正簽辦函請廠商提送金門旅遊簡介(繁/英、繁/日、簡/英、繁/地圖全英)共5萬份和金門觀光手提袋5000個。

  - 「金門體能訓練場建置─西洪二營區活化再利用工程」:

本案廠商已於103年9月中旬申報竣工，經本府辦理驗收後，因尚有部分小缺失尚須調整，另因申請用電作業及台灣電力公司開挖管線作業之延宕，致使園區內尚無法完成高低壓電送電作業，機電部分亦無法辦理驗收，故經主持人裁示，俟台灣電力公司完成送電作業後，再行辦理後續總驗收作業，案經多次催促台灣電力公司後，電力公司已於104年2月中旬完成送電作業，本府亦於104年03月30日辦理驗收均無誤，刻正已依契約規定辦理竣工結算書製作程序及後續尾款撥付作業。

  - 南海岸(后湖)水域遊憩活動基地環境改善工程:

本案原定應於103年9月22日完工，惟因廠商工班調度等問題致使工期尚未完工，案經本府多次召開會議後，廠商亦無任何動工跡象，故本府亦於104年1月下旬再行召開一次研討會議，期間廠商部分工班已入場施工，唯至今仍尚未完工，經再次督促廠商後，預定於104年04月30日前即可完工。

  - 南海岸(后湖)入口意象工程:

本案經后湖昭應廟主委來電表示媽祖像設置之位置已經王爺起駕指示完成，本府於104年03月31日邀集相關單位現地會勘後，均已確認媽祖像設置之位置，故已請廠商盡速辦理變更設計，廠商亦依規定於10.04.15.提送，經審查後因尚有部分疑義需待結構計算及修正，以於104年04月28日函送審查意見予設計單位修正，並預定於104年05月06日函送修正後變更設計預算書圖予本府。

  - 西洪二營區體能訓練場-高低壓電器設備定期檢驗維護服務案契約書:

因西洪二營區已於103年9月竣工，故為利後續高低壓電維護管理作業，於103年12月15日奉准委請隆易水電工程有限公司辦理104年度高低壓電氣設備定期維護作業。

  - 「金門老兵故事主題園區」先期規劃工作委託技術服務案:

本案經設計單位於104年03月10日函送修正後之期末報告書圖且經本府初步審核後無誤，並已於104年03月27日召開期末審查會議，經審查會因尚有部分內容未修正完妥，故以請設計單位依委員意見辦理修正，並俟修正後辦理後續相關作業。。

  - 「光華園:心戰體驗園區建築及環境修復再利用工程」委託規劃設計暨監造服務案:

本案因光華園心戰總隊(於初隸屬於金防部政二組心戰大隊)歷史悠久，且光華園心戰總隊撤對後之相關歷史資料或文物亦無移交或保留，至今已無法找尋可供展示之歷史文物，案經本府多次討論後，考量旨案若完成建築及環境修復再利用工程，其修復後之展示空間將恐無法完整呈現光華園心戰園區之原有風貌與歷史文物之展示，且若僅展示靜態之資料，其性質與本縣「八二三戰史館」、「古寧頭戰史館」等展示館過於雷同，較無法吸引觀光客來金觀光旅遊之亮點，故案經旨案歷次會議之主持人指示先行暫緩辦理後續規劃設計作業，並後續若針對光華園區另有再利用計畫之可行性時，再行另案辦理啟動規劃設計作業，並於103年12月31日奉准辦理暫緩作業。

  - 柳營營區常態開放迷彩服清洗工作委託案:

本府柳營營區於103年6月01日正式常態營運，因考量其高空區域所租借之迷彩服本府無法自行辦理清洗作業，故104年度之迷彩服清洗，精本府核算後約為4萬8000元整，故本府於103.12.29.與尖兵完成訂約作業，並以柳營營區送洗之實際數量撥款。

  - 柳營步兵軍事體驗園區常態營運工讀人力專案管理案:

柳營營區原預訂於103年6月正式常態開放，故因考量本園區各體驗館(體驗設施)分布廣泛，且園區內之前僅有6名管理人員駐園負責園區清潔美化及設施管理維護作業，考量常態營運後體驗遊客眾多，園區內恐有人力不敷使用之情況，故104年度之常態營運部分，經 鈞長於103年12月31日奉准辦理工讀人力需求作業。本園區經依照各區考量後，總計所需工讀生人力約為30人(不含本府所駐園之工作人員，其實際需求人數則以實際所需狀況調整)，並依勞基法規定以每小時薪資115元整支付。柳營管理人員則於每月1日上班時均會將該月份所有工讀人力之出勤卡交由本府據以核算薪資。

  - 柳營步兵軍事體驗園區常態營運管理:

柳營104年度奉准營運日前為104年01月01日起至104年12月31日止，本案尚在研擬OT作業。

  - 金門縣公共自行車租賃系統委外建置與試營運服務計畫

104年2月16日檢送建置地點及建置計畫到府審查，並於104年3月17日邀集委員及相關單位召開審查會議，已依會議結論辦理現場會勘，現正請承商繪製圖說中。

  - 金龜山遊憩公園景觀改善工程

委由金沙鎮公所執行，現正辦理驗收作業中。

  - 金沙鎮環島北路迎賓意象改善工程

委由金沙鎮公所執行，現正辦理驗收作業中。

  - 金門縣烈嶼沙溪堡軍事據點活化工程

委由烈嶼鄉工程執行，現正辦理規劃設計作業中。

  - 金東戲院周邊環境改善工程

委由金沙鎮公所執行，現正辦理規劃設計作業中。

  - 金湖鎮新市公園周邊美化工程

委由金湖鎮公所執行，現正辦理規劃設計作業中。

  - 金湖鎮觀光發展建設行動計畫

為辦理金湖鎮觀光遊憩據點之發展，形塑觀光遊憩區群聚效應之遊憩帶，帶動地區觀光遊憩產業發展，特辦理本案，本案現正辦理公告招標中。

  - 金門縣政府觀光處辦公處所室內裝修統包工程：

預定竣工日為104年2月9日，承商業於104年3月12日報竣，並於104年3月30日完成全處搬遷作業，後續驗收作業將俟承商提送結算書及竣工圖後賡續辦理。

  - 金門地區道路指示標誌系統改善工程：

大金地區業已施做完成，刻正於小金地區施做牌面，因累計逾期違約金業已逾20%，將於報竣後依契約約定自末次計價扣罰契約價金20%，並依政府採購法第101條規定辦理後續。另因承商表示原設計LED模組規範市面已無廠商生產，刻正提送同等品報核中。

  - 柳營步兵軍事體驗園區-步槍射擊模擬設備建置工程(ㄧ)：

修正預算書圖設計單業於104年3月6日修正完妥報後報本府辦理後續，經會辦工務處及建築師公會審查後計100餘條缺失，已函請設計單位據以改正；另監造單位已來函索取相關辦理建照展延文件。

  - 太武發電廠暨其周邊設施資源保存與再利用工程：

目前進度93%，刻正辦理第二次變更設計契約書用印、臨時用水電申請。

  - 獅山砲陣周邊旅遊資源整合工程：

現正修正登山路線，併入第一次變更設計修正後，將請承商儘速辦理復工施作。

  - 102-太武山翠谷地區轉化為軍事觀光資源建置計畫:

於104年4月7日完成第一次變更設計預算書圖審核通過，刻辦理復工事宜。

  - 103-太武山翠谷地區轉化為軍事觀光資源建置計畫:

於103年12月23日獲得交通部核准展延工程期程至104年12月31日完工，並於104年2月10日假本府第一會議

室辦理細部設計審查會議及104年3月25日發函細部設計審查會議會議記錄至設計單位做修改。

  - 軍艦博物館建置計畫：定於104年6月5日由李參議增財邀集推動小組成員及本府相關人員召開第三次工作管制會

議並審查委託研議陳展船艦期末報告資料。

  - 大二膽島與烈嶼鄉整體觀光發展規劃：本案已於104年5月5日召開104年3、4月份工作管制會議，已依會議結

論管辦各項工作，另規劃於104年5月下旬召開第一次推動小組會議。

  - 媒體行銷面(電視、平面、網路、雜誌等)

1.簽辦「104年度金門縣政府平面、廣播及網路媒體宣傳委託案」執行項目－部落客踩線團(第一次)行程及名單，訂於104年6月5日至6月7日來金踩線並做深度報導。

2.簽辦「獅山砲陣地」景點宣傳之廣播廣告及網路banner案。

3.協助104年5月15日高雄市2015旅行公會國際旅展之新聞媒體露出。

4.協助104年5月16日金門迎城隍系列活動-2015獅王爭霸賽之新聞媒體採訪露出

5.簽辦「全球防衛雜誌」六月號內文頁之廣告出刊及回饋加值報導本處軍事營區據點之建功嶼廣編特輯。

6.中央社官網刊登「金門迎城隍」活動Banner廣告，刊登期程:5月16日至5月29日。

  - 媒體行銷及貴賓接待

1.104年5月18日「經濟學人」雜誌記者李可珍蒞府拜會、專訪縣長案，內容為金門水資源短缺及地下管線供水的深度報導。

2.協助以色列著名美食旅遊節目 (Aharoni & Gidi's Wonderful Journey)蒞金拍攝節目，案簽核中。

  - 辦理行銷相關單位申請補助案

1.簽辦「2015年全國青商大露營暨漆彈對抗活動」補助案，業發函同意補助。

2.金門縣演藝團體暨街頭藝人發展協會「金門觀光發展導入藝文表演團隊新亮點計畫」申請補助案:排入「本府補助協同推展金門觀光發展審議委員會」議程，於5月18日(一)進行審議

  - 其他

1.簽辦「104年度道安宣導短片案」業經簽准採限制性招標，並移請採購招標所辦理後續議價程序。

2.簽辦「104年交通安全媒體案」業經簽准採限制性招標，並移請採購招標所辦理後續議價程序。

3.更換中正國小側風雨走廊燈廂及畫板損壞部分，共4版，案簽核中。

4.規劃年度觀光推廣主題性遊程計畫(草案)。

5.配合芋頭季及博餅活動，規劃推廣活動遊程（草案）。

6.金寧鄉公所函請本府補助2015年金門迎城隍擴大遶境活動經費案:擬循往例補助餐費、茶水費等共15萬元，案簽核中。

填報人：陳明伶、洪瑞鴻、傅仰土   主管：王中聖     聯絡方式:322879

李銘培、何桂泉

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會處                                         填報日期104年5月14日至104年5月20日

一、重大業務執行情形：相關圖片：  相關檔案：

- 社會行政

  - 辦理本縣人民團體金門縣舞蹈協會等理監事會議紀錄備查計9案、補正3案。

  - 辦理本縣人民團體金門縣金湖鎮夏興村陳氏宗親會等會員大會紀錄備查計5案。

  - 核發金門縣陶藝學會等理事長當選證書計3案。

  - 辦理本縣人民團體金門縣元極舞及功法研究會活動補助結報3案。

  - 協助本縣人民團體金門縣低碳島綠能協會籌備會等召開籌備會議計2案。

  - 辦理本縣人民團體金門縣國際傑人會籌備會等許可設立計2案。

  - 辦理新頭社區發展協會等活動補助申請2件、結報案2件。

  - 辦理審核社區發展協會會員大會會議紀錄案4件。

  - 辦理各社區發展協會理監事會紀錄案備查3件(泗湖社區發展協會等)。

  - 辦理各社區發展協會理事長證書核發案3件(賢聚社區發展協會等)。

- 勞工行政

  - 辦理104年度身心障礙者庇護性就業服務計畫專業及營運人員培訓課程，乙期提升庇護工場專業人員及本縣身心障礙者職業重建相關服務人員之專業知能。

  - 辦理本季第一次庇護工場訪查，訪查單位計有社團法人金門縣康復之友協會附設美心工作坊及財團法人全成社會福利基金會附設妙妙屋庇護工場，邀請陳委員淑芳及簡委員宏生擔任本次訪查委員。

  - 5月14日至5月20日本府身障就服員密集輔導個案呂○妮；晤談個案吳國忠並適切轉介至支持性就服；追蹤輔導楊秀芬與諮商、辦理視障值機訪視業務前置作業、輔導個案呂○尼車禍緊急處置。

  - 5月14日本府派員前往金門水產試驗所及金門縣立體育館，以查雇主是否有遵守勞動基準法相關法令之規定，檢查之事項包括雇主是否有依規定置備勞工名卡、勞工之薪資是否有達基本工資、雇主是否有依規定將工資全額給付給予勞工、勞工工作時間是否有超過法令所規定之正常工作時間、延長工作時間是否有超過法令之規定及雇主是否有給予加班費、每七日中雇主是否有給予一日之休息時間、年資達法令之規定雇主是否有給予勞工特別休假等勞動基準法之規定。

- 社會福利

  - 為使急難事件的民眾能很快獲得協助，避免其家庭生活陷入困境，提供及時經濟紓困，慰問馬上關懷1人、急難救助2人、意外致死濟助1人，低收入戶裝設有線電視補助4戶。

  - 辦理低收入戶及中低收入戶新申請案件審查：落實弱勢者照顧扶助，協助脫困，計重新審查3戶，審核中3戶。

  - 為推展本縣長期照顧服務計畫，日間照顧服務27人、交通接送服務125人、居家服務204人，新增1人。

  - 為落實地區老人照顧服務，受理假牙補助申請23人核銷37人，本縣獨居老人4月份接受送餐共計51人，費用104,870元；本縣縣民搭乘公車補助共計175,611人，費用2,107,332元；本縣縣民搭乘交通船補助共計44,314人搭乘，費用2,581,854元。

  - 為關懷本縣身心障礙者，核發停車證7人、證明核(補)換發43人、伙食費補助4人、赴台探視費用1人。

  - 5月18日本處派員會同視覺障礙外聘督導至視障個案5人居住處所執行個案評估，評估結果作為開（結）案參考，並對有工作能力者進行行動定向訓練，提昇其自我行動能力。

  - 5月20日辦理老人在宅緊急救援系統開標，使系統能銜接服務，維護長者居家安全。

- 婦幼社工

  - 辦理104年約用社工人員甄試計畫預計招募家庭福利服務中心約用社工員4名、身心障礙者個案管理相關業務約用社會工作員1名。

  - 因故無法生活於其原生家庭之兒童及少年，經評估家庭寄養對其處置較佳者辦理家庭寄養，統計至5月20日止，寄養兒童及少年3人。

  - 受理兒少保護個案通報2人次，進行家庭功能及安全評估2人次、家庭訪視5人次，其餘服務人次為10人次（電訪、安置、陪同出庭及偵訊服務與連結轉介相關適切資源）。

  - 5月18日假金城分局會議室召開104年度第5次高危機網絡會議。

  - 受理家庭暴力案件通報共3件（扣除重複通報數），並提供家庭暴力被害人諮商協談8人次、 緊急安置1人次、陪同出庭1人次、驗傷診療1人次、轉心理諮商3人次。

  - 依法對收養及監護權案件進行家庭訪視以提供法院裁判參考，計辦理監護權訪視 2案。

  - 辦理毒品家庭支持服務，計電話訪視 2人次。

  - 辦理兒少生活自立方案，計電話訪視2人次。

  - 受理發展遲緩兒童早期療育費用補助案件10案，目前仍審核中。

  - 受理父母未就業家庭育兒津貼41案，目前仍審核中。

  - 核撥婦女生產補助費用103案，共計新臺幣222萬元整。

- 鄉親暨外配服務

  - 5月16日烈嶼公共事務協會第十二屆理事長交接，由北區服務處孫允理主任代表與會。

  - 5月17日高雄市金門同鄉會第十三屆第一次會員大會暨理監事選舉。

  - 5月17日彰化縣金門同鄉會第一屆第四次會員大會，由中區服務處陳家財主任代表與會。

  - 配合金門縣榮民服務處辦理104年外籍配偶生活適應輔導及幸福家庭表揚活動。

  - 協助金湖國小新住民家庭親子教育活動招生。

  - 協助湖埔國小新住民家庭生活適應輔導多元文化活動辦理計畫討論。

  - 大陸籍人士蘇○鳳觀光旅遊期間，在金門不幸跌倒致生產，求助中心協助相關證件辦理與文件認證。

  - 越南籍鄧彩鳳因淋巴癌第四期，需定期往返台灣化療，胞妹自越南前來照顧，協助簽證轉介移民署由30天延長辦理為90天效期。

  - 104年端節家戶購酒外籍與大陸配偶申請複查認證。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：許美鳳、李文堆、陳松堅、 莊彩鴦、傅仰添      主管：甯國平

聯絡方式:320755

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 行政處                                                                     填報日期時間： 104.5.19

- 重大業務執行情形：

  - 縣長信箱(5/12-5/18)投書件數15件，已分發13件、結案2件。

  - 審查各業務單位擬訂（修正）自治規則6案及簽擬各單位法制意見19件。

  - 參加府內各業務單位召開之會議3案次。

  - 受理法律諮詢服務3人次。

  - 「金門縣智慧城市推動計畫委託規畫案」於104年5月13日完成評選後議價程序，由「台北市電腦商業同業公會」以269萬承攬，現正辦理簽約程序中。

  - 為因應本府各處新增用人案，經縣議會通過追加預算新台幣300萬元整採購公務電腦120套，又因考量人員到位的時間點，奉准分兩批採購；第一批3月4日下單，4月30驗收，並已依各處原會辦需求積極撥交中，刻正辦理列產及付款事宜。另依原簽進行第二批下單作業。

  - 本府資訊安全系統（ISMS）重審暨維護案，依照合約已繳交本年度第一次弱點掃描報告、資訊資產清冊、威脅弱點評估表、風險評估彚整表等；弱點掃描報告已交由各承辦人員進行修補漏洞等相關事宜。

二、工作檢討與建議事項：

無。

填報人：王秀蘭											主管：陳朝金

聯絡方式：318826    #62915

金門縣政府業務執行報告表

填報日期時間：104.5.19

填報單位：主計處

一、重大業務執行情形：

(一）歲計科業務：

- 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導

- 兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。

- 辦理金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業務。

- 辦理金門縣各戶政事務所各項主計業務。

- 辦理金門縣殯葬管理所各項主計業務。

- 核定各單位動支預備金。

- 辦理各機關接受中央補助之納入預算證明書開立作業事項。

- 辦理地方教育發展基金會計資訊系統相關資訊業務。

- 辦理本縣非營業基金會計資訊系統相關資訊業務。

- 辦理本縣公務預算會計資訊系統縣市版相關資訊業務。

- 依據金門縣政府網際網路網站管理要點及政府資訊公開法規範，定期維護暨更新本處網站內容。

- 依本縣「資訊安全管理內部稽核實施計畫」，定期實施單位內部資安相關宣導、稽核工作。

- 依本府「防範惡意電子郵件社交工程演練實施計畫」定期辦理相關防範宣導。

- 管理主計處CEDAW填報系統。

- 辦理主計處政府資料開放資料集（OPEN DATA）管理相關作業。

- 辦理本縣104年度第1梯次主計業務檢核工作。

- 彙辦104年5月份人事費調查表。

- 辦理本縣概預算編製系統教育訓練相關作業。

- 辦理105年度施政計畫先期審查相關作業。。

- 彙辦審計室「地方政府103年度補助民間團體款項情形調查表」。

- 彙辦中央對金門縣政府及所屬機關單位民國103年度辦理各項業務、施政或補助計畫績效評核情形調查表。

- 彙辦行政院主計總處「105年度公保費率調整所增經費調查表」。

- 彙辦行政院主計總處「縣市預算會計暨財政資訊系統集中維運前各伺服器作業系統使用狀況調查表」。

(二）會計科業務：

- 審核本府單位會計各處室經費動支會核處理事項。

- 辦理本府單位會計歲入、歲出等記帳憑證之編製。

- 執行各項工程、財物及勞務之採購案件的開標、比價、議價、決標及驗收等監辦工作。

- 辦理本府採購稽核小組之業務。

- 審計機關審核本府單位會計之審核案件申復。

- 辦理農委會補助計畫之審核及記帳憑證等事項。

- 辦理各項代收款、保管款之會計事項。

- 辦理本縣各級民意代表及村里長福利互助會會計業務。

- 辦理金門縣選舉委員會各項主計業務。

（三）審核科業務：

- 縣總會計帳務之處理及會計報告之編送。

- 辦理金門縣家庭教育中心會計業務。

- 核定各附屬單位預算之超支併決算、補辦預算案件。

- 辦理、推動新會計制度（含普通基金、作業基金及政事型特種基金）相關事宜。

- 辦理地方教育發展基金、奬助大專院校建校基金、國宅貸款基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金、大橋基金、社會福利基金、無障礙設施基金等各項基金之審核業務、會計報告、記帳憑證等會計事項。

- 辦理內部控制推動業務。

- 彙整審計室查調103年度內部控制制度推行情形報表。

（四）統計科業務：

- 104年4月份金門地區統計月報之編撰。

- 104年4月份金門地區統計手冊之製作。

- 縣統計年報資料之搜集與編算。

- 本縣社會指標統計資料之搜集與編算。

- 彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。

- 本縣消費者物價指數統計資料彙編。

- 本縣農業生產統計資料彙編。

- 辦理本處暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等院處授權事宜; 以及未設立專任主計人員機關之派兼、核定案作業等。

- 辦理103年營造業調查講習會。

- 辦理綜合業務彙整。

二、工作檢討與建議事項：

無。

填報人：陳雙梅        							主管：李秀荷

聯絡方式：TEL-325544     #65062

擬：呈閱奉 核可後傳送行政處研考科彙辦。

敬會

審核科

會計科

歲計科

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:人事處                                                                  填報日期:104.5.19

- 重大業務執行情形：

(一)任免送審

■職員

- 本府社會處婦幼社工科辦事員截至公告日止(104年4月28日)，皆無人應徵(已公告5次)，奉核改列104地方特考。

- 本縣衛生局商調國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院藥師蔡玉玲擔任金湖鎮衛生所藥師職務案，該局同意蔡員於104年7月1日起過調。

- 函轉消防局有關金湖鎮公所商調該局科員黃景俊擔任該所一般民政職系課長案，同意自104年7月1日過調。

- 辦理社會處婦幼社工科科員黃小芸面試案。

- 辦理本府建設處建管科技士1名外補案公告。

- 辦理本縣陶瓷廠商調法務部矯正署東成技能訓練所技藝職系作業導師鄭名傑擔任該廠技正案。

- 核派本縣畜試所畜牧課技佐楊恩承申請育嬰留職停薪案。(104年5月18日至105年10月31日止)

- 函轉港務處有關金門高級中學因業務需要，擬商調該屬港務處課員李家駒擔任委任第3職等至第5職等一般行政管理職系管理員職務。

- 層轉銓敘部有關金寧鄉公所李志傑動態送審案。

■約聘僱、約用人員

- 函復本縣環保局約用人員職缺8名甄補、文化局約僱人員職缺1名及約用人員職缺6名甄補一案，本於職權依相關函釋辦理。

- 函復採購招標所進用約用人員陳尉寧及陳冠潁2員一案，本於職權依相關函釋辦理。

- 函請本府暨所屬各機關學校於5月11日前將考核紀錄表免備文密送本府人事處辦理「約聘、僱及約用人員平時成績考核紀錄表」104年1月至4月平時成績執行考評。

(二) 考試用人與職務歸系

- 本府行政處資訊處理技佐（A150210）職缺，業經行政院人事行政總處同意列入104年特種考試地方政府公務人員考試四等考試資訊處理科任用計畫，在未分配考試錄取人員遞補前，得約僱職務代理人員辦理所遺職缺業務。

- 本府教育處教育行政科員（A630140）職缺，業經行政院人事行政總處同意列入104年特種考試地方政府公務人員考試三等考試教育行政科任用計畫，在未分配考試錄取人員遞補前，得約僱職務代理人員辦理所遺職缺業務。

- 本府工務處土木工程技佐(A640180及A640190)2職缺，業經行政院人事行政總處同意列入104年特種考試地方政府公務人員考試四等考試土木工程科任用計畫，在未分配考試錄取人員遞補前，得約僱職務代理人員辦理所遺職缺業務。

- 函報本府103年特種考試地方政府公務人員考試錄取人員李曜任申請縮短實務訓練期間為2個月一案，業經公務人員保障暨培訓委員會同意辦理。

(三)考核獎懲

- 辦理本府所屬各級學校103學年度第2次校（園）長成績考核委員會議，共審議獎勵24案。

- 函文各機關辦理104年1至4月份公務人員平時考核。

(四)訓練進修

- 104年4月30日核派金門縣環保局人事處主任參加行政院人事行政總處公務人力發展中心初任薦任官等主管職務人員研究班第3期。

- 104年5月06日辦理104年公務倫理講習，邀請前考試院委員歐育誠擔任講座，約100人府內外員工參訓，並邀請副縣長引言致詞及致贈紀念品乙份，以表公誼。

- 為提升本府約聘僱及約用人員公文及法學知能，預計於104年05月14日起辦理研習班，並於104年04月30日函文請本府約聘僱及約用人員踴躍報名。

- 104年04月30日函送104、105年警佐警察人員晉升警正官等參訓人數統計表至公務人員保障暨培訓委員會。

(五)退撫暨退休

核定金門縣金湖鎮金湖國民小學亡故退休教師遺族申請月撫慰金案,並自104年7月1日起發給。

(六)戰地政務時期臨時人員慰助金

訂於104年5月8日上午召開戰地政務時期臨時人員慰助金申請案審查會議，本次會議擬就十年以上人員及車船處申請案進行審議，審核通過者擬於端午節前辦理撥款作業。

(七)差勤暨國民旅遊卡

104年4月27日11時抽查財政處人員出勤狀況，公出人員計2名，分別為財務管理科科員鄭綺菱及財務支付科約用人員張琴珠（皆至金湖國中查帳），經查上開二員未於差勤系統申請公出，爰建請爾後類此情形仍宜於本府差勤系統登錄，或於單位公出登記簿記載。

(八)員工福利及文康活動

- 本府104年5月員工座談會暨慶生會訂於5月8日上午假新聞發佈室舉辦，本月壽星同仁計有34位，刻正辦理會議餐點訂購等相關事宜。

- 由各單位主管及在台服務中心安排本府各機關學校員工及眷屬住院及生育訪視慰問(本年度累積共95件)。

(九)待遇

- 會辦本府各處有關行政院人事總處人事績效考核作業之103年度各月份加班費數額實支金額，並請於1040504送回人事處彙辦。

- 校對本府暨所屬待遇管理系統3月份地域加給及職務加給之資料正確性，並校對本府加給支給數額正確性。

(十)其他:無

- 工作檢討與建議事項:無

聯絡人:陳姿宏                              處長:蔡流冰

聯絡方式:082-318823*65115

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 政風處        填報日期時間： 104.5.19

一、重大業務執行情形：

（一）辦理104年第一次地區政風人員研習會，邀請廉政署高伯陽組長及前匈牙利監察使Szabo Mate教授及金門大學周陽山教授講授「我國當前廉政政策與國際合作」及「中華民國與匈牙利監察廉政職能的比較」課程。

（二）參與社會處舉辦之「本府104年志工評鑑」業務。

（三）辦理「金門縣政府『重誠信、反貪腐』繪畫創作比賽」評審委員遴聘事宜。

（四）派員會同辦理「2015-金門餐飲業輔導及品質提升計畫委託專業機構服務案」等案開標（議價、驗收）作業，共計6案

（五）本處議會業務報告，議員質詢「昇恆昌繳交權利金」等6案，刻正積極簽處及拜會議員當面回復說明。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：劉海勇                      主管：柯偉宏

聯絡方式：082-324589

金門縣警察局業務執行報告表

填報單位：金門縣警察局                                                                填報日期時間：104.5.19

一、重大業務執行情形：

（一）104年5月11日至104年5月17日刑事案件─發生6件（傷害罪2件、竊盜3件、詐欺1件）；破獲11件（妨害性自主1件、傷害罪2件、毀棄損壞1件、過失傷害2件、酒駕公共危險1件、妨害自由1件、詐欺2件、妨害名譽1件）；其他2件(查獲通緝犯2人)；交通事故─發生14件（A1：0件、死亡0人、重傷0人；A2：13件、受傷18人；A3：1件）。

（二）為民服務案件─經民眾撥打110專線電話報案前往處理共100件（受理一般竊盜2件、妨害安寧7件、違停12件、交通障礙3件、車輛違規2件、交通事故26件、號誌故障1件、檢舉飆車1件、糾紛11件、家庭糾紛3件、家庭暴力2件、疾病救護3件、路倒4件、酒醉路倒3件、自殺案件1件、遺失物品1件、其他18件）。

二、工作檢討與建議事項：無。

三、無單位間應連繫協調事項。

填報人：警員 戴德更                                主官：局長 謝榮隆

聯絡方式：082-325341

填報單位： 金門縣消防局             填報日期： 104.5.19

重大業務執行情形：（104年5月12日至5月18日）

本局104年5月12日至18日共計執行災害搶救2件（雜草火警）、緊急救護59件（急救人數58人）及為民服務17件。

報告人：局長 楊肅凱

聯絡人：鄭志偉                    聯絡電話：324021轉6400

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:   金門縣衛生局                                                           填報日期:  104年5月19日

壹、重大業務執行情形:

- 金門縣金城鎮綜合醫療大樓可行性評估計畫勞務採購案，經委請薛惠兒建築師事務所進行，工作計畫書5月11日經本局審定通過，目前正進行可行性評估階段。

- 為加強地區醫事人員及防疫人員對蟲媒傳染病防治之認知，於5月15日辦理登革熱防治、恙蟲病防治及噴藥機具操作與噴灑技術等在職教育。

- 為強化食品業者之管理，於5月15日辦理食品安全衛生法規及食品業者登錄辦法說明、食品登錄平台操作說明及衛生局實機登錄操作教育訓練與稽核實務討論等課程。

貳、跨局處之業務協調事項：無

報告人：陳天順　　  　填報連絡人: 陳美鸞  連絡電話:330697轉508

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 環保局                                                          填報日期時間： 104.5.18

  - 重大業務執行情形：

  - 5月17日環境教育學會成立大會。

  - 5月23日金門縣節能診斷輔導辦法專家學者諮詢會議。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：洪曉欣                             局長：傅豫東

聯絡方式：082-336823#600

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣地政局                                                         填報日期時間：104年5月19日

一、重大業務執行情形：

- 為吳○原、洪○雄君向金門縣議會第六屆第1次定期會陳情本縣旅居泰國僑民依「金門縣土地地籍整理自治條例」第3之1條規定、辦理繼承系統表認證困難乙節，函請外交部協助解決。

- 為落實還地於民，函請地區各公產管理單位研提窒礙難行之具體案例及修法建議，以利研析離島建設條例第9條修法之可行性。

- 查本縣金寧鄉煙墩段1099地號土地依43年直式登記簿係王○鑽君總登記取得，唯依上開總登記申請書所載標示為西山段84地號土地，爰依行政程序法第102條規定請合法繼承人表示意見後，依土地登記規則第144條規定辦理塗銷煙墩段1099地號土地所有權。

- 為因應工務處辦理金門大橋金寧端區段徵收範圍內整地工程之需，請本局提供都市計畫樁測定相關坐標資料，以確保區內公設施工正確性，經於5月11日召開工作協調會議，請承商協助埋設樁標，配合本局辦理控制測量。案經本局於5月18日派員會同承商實地勘選完成圖根16點，由承商辦理埋樁，本局調派人員依規定程序辦理控制測量作業。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：邱秀蓮                主管：鄭傑民

聯絡方式：082-318823#5731      082-321177#200

金門縣文化局業務執行報告表

填報日期：104年05月18日

一、重大業務執行情形（05月14日至05月20日）：

（一）辦理「縣定古蹟小西門模範廁」土地價購會議相關事宜。

（二）辦理「縣定古蹟陳顯墓」修復工程工務會議暨石獅構件審查會議相關事宜。

（三）辦理後浦網寮古砲群展示工程施工前協調會議相關事宜。

（四）辦理104年「金門縣世界遺產推動委員會與工作小組」第1次聯席會議相關事宜。

（五）辦理碧山聚落登錄說明會相關事宜。

（六）辦理「歷史建築前水頭黃氏家廟修繕」會勘相關事宜。

（七）辦理「后宅王金城洋樓及陽翟永昌堂暨浯陽小學校」審查與議價相關事宜。

（八）辦理「古崗董允耀、山外陳期宰洋樓」審查與議價相關事宜。

（九）辦理「金門縣大、二膽（大擔、小擔）戰地文化景觀保存維護計畫」期末報告審查相關事宜。

（十）「金門傀儡戲劇團」於4月7日至10日以及6月26日分別受邀前往台北市八所學校進行「指掌春秋」傀儡藝術校園巡迴演出。

（十一）沙、飛、堡攝影展四月二十五日起假文化局展出，為期至五月二十一日止，藉六十張作品呈現沙灘、飛羽、碉堡三個主題內容，經影像傳達及反思對島嶼的關懷。

（十二）一○四年金門陶藝陶品聯展四月二十五日起假文化局展出，為期至五月二十一日止。

（十三）文化局於五月十六日辦理104年度新進志工面試事宜。

（十四）辦理「金門縣文化局圖書巡迴車購置採購案」招標前置作業事宜。

（十五）辦理金門季刊122期校對事宜。

（十六）辦理浯島文學獎徵文收文事宜。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：李宗原(電話：082-325643#677）        局長：呂坤和

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣稅務局                                                               填報日期時間：104.05.19

一、重大業務執行情形：

(一)稅務局配合徵期輔導納稅義務人辦理轉帳納稅，宣導免支付任何費用，應納稅款在繳納期限最後一日才由帳戶扣款，若繳納末日適逢假日，則改在次日扣款，只要帳戶存款足夠，不必擔心事先被扣款吃虧及過期繳納而加徵滯納金及免除排隊繳稅之苦，104年4月份，房屋稅、地價稅申辦轉帳納稅戶計7件，牌照稅19件，合計輔導納稅義務人辦理轉帳納稅26件，方便鄉親辦理稅款繳納。

(二)104年04月份受理契稅申報35件，採即時收件馬上辦，97.14	％以上的申報案件(34件)均能在當日辦竣取件，落實一次收件全程服務。

(三)104年4月份賡續受理土地增值稅申報案件快速查審即時發單，受理申報案件426件，隨到隨辦，縮短審核流程，即時完成查徵並核發相關證明，當日辦竣馬上取件者395件，次日取件者25件(含網路申報8件)，是以98.59	％以上的申辦案件均能在二個工作日辦竣取件(420件)，滿足鄉親不動產移轉台金一日生活圈需求。

(四)積極宣導政府提供多元化繳納稅款方式，並輔導納稅義務人善用非臨櫃方式繳納稅款，以加速稅款劃解，104年4月份止，利用約定轉帳納稅、自動櫃員機、信用卡、電話語音轉帳、晶 片金融卡、網際網路及便利商店繳稅等非臨櫃方式繳納稅款者5,595件，金額為4,067萬7,823元；餘臨櫃繳納稅款者4,670件，金額為1億3,553萬167元；合計非臨櫃及臨櫃方式繳納稅  款者1萬265件，金額為1億7,620萬7,990元。

(五)稅務局104年資訊安全管理系統(ISMS)換證重審及維護委外服務案，於104年5月18日決標，由漢昕科技股份有限公司得標，將由該公司協助本局維運資訊安全管理系統，並實施第3方驗證機構之重審驗證，期透過有效的資訊管理機制與流程，來降低資安威脅與風險，確保稅課資料的機密性、完整性與可用性，提昇優質稅務便民服務。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳空招               主管：王漢文

聯絡方式：325197#201、0910-326-686