# 金門縣第四期(104-107年)離島綜合建設實施方案

# 分年經費編列兌現檢討表

# 第六章 分年實施計畫及執行分工

各部門實施方案多為四年期的延續性計畫，部門方案之主辦單位與各年度所需經費彙整如表6-1至6-11。

表6-1 基礎建設部門實施方案彙整表

| **編號** | **行動計畫名稱** | **計畫時程** | **中央主管機關** | **主(協)辦機關** | **經費來源** | | | **各年度經費需求（千元）** | | | | | **104-107合計** | **總計** | **土地款** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **104年** | **105年** | **106年** | **107年** | **108年以後** |
| 1.1 | 金門縣金城水資源回收中心再生水利用 | 104-105 | 營建署下水道工程處 | 金門縣政府工務處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **3,000** | **3,000** |  |  |  | **6,000** | **6,000** |  | 工務處於102.11.5經與營建署研商，營建署原則支持本項計畫。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **2,000** | **2,000** |  |  |  | **4,000** | **4,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | | **15,000** | **15,000** |  |  |  | **30,000** | **30,000** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **20,000** | **20,000** |  |  |  | **40,000** | **40,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 離島地區供水改善計畫 | 96-105 | 經濟部水利署 | 金門縣政府工務處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **193,747** | **182,015** |  |  |  | **375,762** | **375,762** |  | 工務處於102.11.5經與水利署研商，本計畫經水利署依程序報院，業奉 核定由經濟部水利署公務預算全額補助辦理。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **193,747** | **182,015** |  |  |  | **375,762** | **375,762** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 金門自來水擴建計畫（第一期） | 104-107 | 經濟部水利署 | 金門縣自來水廠 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  | 。 |
| 地方 | **328,974** | **404,834** | **437,034** | **79,710** |  | **1,250,552** | **1,250,552** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **328,974** | **404,834** | **437,034** | **79,710** |  | **1,250,552** | **1,250,552** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 金門特定區污水下水道系統建設計畫 | 104-108 | 內政部營建署 | 金門縣政府工務處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **352,635** | **342,560** | **231,100** | **203,980** | **213,160** | **1,130,275** | **1,343,435** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **28,376** | **12,440** | **15,400** | **1,520** | **3,840** | **57,736** | **61,576** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **381,011** | **355,000** | **246,500** | **205,500** | **217,000** | **1,188,011** | **1,405,011** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 金門自大陸引水工程計畫 | 103-105 | 經濟部水利署 | 金門縣政府工務處/自來水廠 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **813,000** | **266,000** |  |  |  | **1,147,000** | **1,147,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **167,000** |  |  |  |  | **167,000** | **167,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **1,048,000** | **266,000** |  |  |  | **1,314,000** | **1,314,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 金門大學城發展計畫-土地徵收 | 104-107 | - | 金門縣政府建設處/地政局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用平均地權基金辦理 |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | | **1,000** | **5,000** | **452,850** | **452,850** |  | **911,700** | **911,700** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **1,000** | **5,000** | **452,850** | **452,850** |  | **911,700** | **911,700** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 金門特定區三城區（金城地區、金湖地區及金沙地區）都市更新先期規劃 | 104 | - | 金門縣政府建設處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **4,500** |  |  |  |  | **4,500** | **4,500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **4,500** |  |  |  |  | **4,500** | **4,500** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 金城鎮周邊地區區段徵收計畫 | 104-107 | - | 金門縣政府建設處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用平均地權基金辦理 |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | | **1,000** | **9,000** | **120,000** | **120,000** |  | **250,000** | **250,000** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **1,000** | **9,000** | **120,000** | **120,000** |  | **250,000** | **250,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 辦理「金門特定區計畫（金寧鄉安歧閩南建築專用區）先期評估與規劃暨變更都市計畫」委託技術服務案 | 104 | - | 金門縣政府建設處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **4,500** |  |  |  |  | **4,500** | **4,500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **4,500** |  |  |  |  | **4,500** | **4,500** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 自然村專用區分類分級及治理整體規劃 | 104 | - | 金門縣政府建設處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **4,200** |  |  |  |  | **4,200** | **4,200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **4,200** |  |  |  |  | **4,200** | **4,200** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 金城鎮舊市區都市風貌與建築量體管制推動計畫 | 104-107 | - | 金門縣政府建設處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **2,400** | **1,200** | **1,200** | **1,200** |  | **6,000** | **6,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **2,400** | **1,200** | **1,200** | **1,200** |  | **6,000** | **6,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 物資處辦公處及西南門里辦公處縣有房地等委外開發可行性評估及先期規劃案 | 104-107 | - | 金門縣政府財政處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用金門縣地方建設開發基金辦理 |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | | **5,710** | **37,154** | **37,154** | **37,154** |  | **117,172** | **117,172** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **5,710** | **37,154** | **37,154** | **37,154** |  | **117,172** | **117,172** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 金門地區軍事資源釋出評估暨規劃運用計畫 | 104-107 | 國家發展委員會 | 金門縣政府財政處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **180** | **120** | **120** | **120** |  | **540** | **540** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | | **1,620** | **1,080** | **1,080** | **1,080** |  | **4,860** | **4,860** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **1,800** | **1,200** | **1,200** | **1,200** |  | **5,400** | **5,400** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 城鎮風貌型塑整體計畫 | 104-107 | 內政部營建署 | 金門縣政府工務處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **25,000** | **25,000** | **25,000** | **25,000** |  | **100,000** | **100,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **80,000** | **80,000** | **80,000** | **80,000** |  | **320,000** | **320,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **105,000** | **105,000** | **105,000** | **105,000** |  | **420,000** | **420,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 成功聚落街景改善計畫 | 104-106 | 內政部 | 金門縣政府工務處/金湖鎮公所 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **1,540** | **7,700** | **7,500** |  |  | **16,740** | **16,740** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **460** | **4,800** | **5,000** |  |  | **10,260** | **10,260** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **2,000** | **12,500** | **12,500** |  |  | **27,000** | **27,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 四埔社區生活環境景觀改善規劃設計暨工程案 | 104-106 | 內政部 | 金門縣政府工務處/金寧鄉公所 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **1,540** | **7,700** | **7,500** |  |  | **16,740** | **16,740** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **460** | **4,800** | **5,000** |  |  | **10,260** | **10,260** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **2,000** | **12,500** | **12,500** |  |  | **27,000** | **27,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | 后浦歷史街區整體風貌改善規劃設計 | 104-105 | 內政部 | 金門縣政府工務處/金城鎮公所 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **11,550** | **11,400** |  |  |  | **22,950** | **22,950** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **3,450** | **3,600** |  |  |  | **7,050** | **7,050** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **15,000** | **15,000** |  |  |  | **30,000** | **30,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | 烈嶼鄉清遠湖至貴山岸際濱海遊憩區整建計畫 | 104-106 | 內政部 | 金門縣政府工務處/烈嶼鄉公所 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **3,850** | **7,700** | **7,500** |  |  | **19,050** | **19,050** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **1,150** | **4,800** | **5,000** |  |  | **10,950** | **10,950** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **5,000** | **12,500** | **12,500** |  |  | **30,000** | **30,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | 金門縣東北角海岸景觀維護營造計畫 | 104-107 | 內政部、經濟部 | 金門縣政府工務處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **2,310** | **15,200** | **15,000** | **11,100** |  | **43,610** | **43,610** |  | 左 列 經 費係經濟部水利署部份，不含內政部經費。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **690** | **4,800** | **5,000** | **3,900** |  | **14,390** | **14,390** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **3,000** | **20,000** | **20,000** | **15,000** |  | **58,000** | **58,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | 金門縣南海岸景觀維護營造計畫 | 104-107 | 內政部、經濟部 | 金門縣政府工務處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **1,540** | **15,200** | **15,000** | **11,100** |  | **42,840** | **42,840** |  | 左 列 經 費係經濟部水利署部份，不含內政部經費。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **460** | **4,800** | **5,000** | **3,900** |  | **14,160** | **14,160** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **2,000** | **20,000** | **20,000** | **15,000** |  | **57,000** | **57,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | 建置金門低碳島計畫-汰換路燈 | 100-107 |  | 金門縣政府工務處/金門縣養護工程所 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **11,000** | **11,000** | **11,000** | **11,000** |  | **44,000** | **44,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **11,000** | **11,000** | **11,000** | **11,000** |  | **44,000** | **44,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | 金門縣尚義住宅區區段徵收 | 104-105 | 內政部 | 金門縣地政局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用平均地權基金辦理 |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | | **557,700** | **69,500** |  |  |  | **627,200** | **627,200** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **557,700** | **69,500** |  |  |  | **627,200** | **627,200** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | 離島區域合作平臺年度策略規劃暨輔導執行計畫 | 104-107 | 國家發展委員會 | 金門縣行政處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **1,000** |  |  | **1,000** |  | **2,000** | **2,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **1,000** |  |  | **1,000** |  | **2,000** | **2,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **2,000** |  |  | **2,000** |  | **4,000** | **4,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | 金門縣金沙鎮浦邊聚落生活環境改善工程計畫 | 104-107 | 內政部 | 金門縣工務處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  | **1,350** | **1,350** |  |  | **2,700** | **2,700** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 |  | **900** | **900** |  |  | **1,800** | **1,800** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  | **6,750** | **6,750** |  |  | **13,500** | **13,500** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | |  | **9,000** | **9,000** |  |  | **18,000** | **18,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | | | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **1,408,787** | **937,625** | **294,950** | **241,080** | **213,160** | **2,882,442** | **3,095,602** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **675,650** | **530,494** | **560,654** | **174,550** | **3,840** | **1,941,348** | **1,945,188** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | | **16,620** | **22,830** | **7,830** | **1,080** | **0** | **48,360** | **48,360** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | | **565,410** | **120,654** | **610,004** | **610,004** | **0** | **1,906,072** | **1,906,072** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **2,666,467** | **1,611,603** | **1,473,438** | **1,026,714** | **217,000** | **6,778,222** | **6,995,222** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

表6-2 產業建設部門實施方案彙整表

| **編號** | **行動計畫名稱** | **計畫時程** | **中央主管機關** | **主(協)辦機關** | **經費來源** | | | **各年度經費需求（千元）** | | | | | **104-107合計** | **總計** | **土地款** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **104年** | **105年** | **106年** | **107年** | **108年以後** |
| 2.1 | 幸福島嶼永續農業發展計畫－樂活農業推廣計畫 | 104-107 | 行政院農委會 | 金門縣政府建設處/農試所 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **690** | **690** | **660** | **660** |  | **2,700** | **2,700** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **460** | **460** | **440** | **440** |  | **1,800** | **1,800** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | | **3,450** | **3,450** | **3,300** | **3,300** |  | **13,500** | **13,500** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **4,600** | **4,600** | **4,400** | **4,400** |  | **18,000** | **18,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 幸福島嶼永續農業發展計畫－精緻農業計畫 | 104-107 | 行政院農委會 | 金門縣政府建設處/農試所 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **1,180** | **1,180** | **1,180** | **1,180** |  | **4,720** | **4,720** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **1,770** | **1,770** | **1,770** | **1,770** |  | **7,080** | **7,080** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **2,950** | **2,950** | **2,950** | **2,950** |  | **11,800** | **11,800** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 金門特色畜產業輔導品質提昇計畫 | 104-107 | 行政院農委會 | 金門縣政府建設處/畜試所 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **1,050** | **750** | **600** | **1,800** |  | **4,200** | **4,200** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **20,000** | **22,000** | **24,000** | **27,200** |  | **93,200** | **93,200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | | **5,250** | **3,750** | **3,000** | **9,000** |  | **21,000** | **21,000** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** |  | **20,000** | **20,000** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **31,300** | **31,500** | **32,600** | **43,000** |  | **138,400** | **138,400** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 金門縣漁業發展與漁港多功能改善計畫 | 104-107 | 行政院農委會 | 金門縣政府建設處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **11,500** | **3,000** | **2,500** | **12,500** |  | **29,500** | **29,500** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **62,100** | **47,000** | **36,800** | **42,500** |  | **188,400** | **188,400** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **73,600** | **50,000** | **39,300** | **55,000** |  | **217,900** | **217,900** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 金門富麗漁村設施計畫 | 104-107 | 行政院農委會 | 金門縣政府建設處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **3,380** | **3,380** | **3,380** | **3,380** |  | **13,520** | **13,520** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **3,380** | **3,380** | **3,380** | **3,380** |  | **13,520** | **13,520** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **6,760** | **6,760** | **6,760** | **6,760** |  | **27,040** | **27,040** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 永續農業產銷輔導計畫 | 104-107 | 行政院農委會 | 金門縣政府建設處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **600** | **600** | **600** | **600** |  | **2,400** | **2,400** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **3,500** | **3,500** | **3,500** | **3,500** |  | **14,000** | **14,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** |  | **4,000** | **4,000** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **5,100** | **5,100** | **5,100** | **5,100** |  | **20,400** | **20,400** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 推動金門大學島計畫 | 104-107 | - | 金門縣政府教育處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** |  | **4,000** | **4,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** |  | **4,000** | **4,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 金門縣文化創意產業發展輔導計畫 | 104-107 | - | 金門縣政府建設處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **4,000** | **4,000** | **4,000** | **4,000** |  | **16,000** | **16,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **4,000** | **4,000** | **4,000** | **4,000** |  | **16,000** | **16,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 加強長期照護，籌建護理機構及健康養生社區 | 104 | - | 金門縣衛生局 | 非自償 | 公務  預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **3,000** |  |  |  |  | **3,000** | **3,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **3,000** |  |  |  |  | **3,000** | **3,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 金門縣漁業發展計畫 | 104-107 | 行政院農委會 | 金門縣水產試驗所 | 非自償 | 公務  預算 | 中央 | **2,025** | **1,200** | **1,425** | **1,200** | **7,500** | **5,850** | **13,350** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **1,350** | **800** | **950** | **800** | **5,000** | **3,900** | **8,900** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | | **10,125** | **6,000** | **7,125** | **6,000** | **37,500** | **29,250** | **66,750** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **13,500** | **8,000** | **9,500** | **8,000** | **50,000** | **39,000** | **89,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | | | 非自償 | 公務  預算 | 中央 | **20,425** | **10,800** | **10,345** | **21,320** | **7,500** | **62,890** | **70,390** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **100,560** | **83,910** | **75,840** | **84,590** | **5,000** | **344,900** | **349,900** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | | **18,825** | **13,200** | **13,425** | **18,300** | **37,500** | **63,750** | **101,250** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | | **6,000** | **6,000** | **6,000** | **6,000** | **0** | **24,000** | **24,000** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **145,810** | **113,910** | **105,610** | **130,210** | **50,000** | **495,540** | **545,540** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

表6-3 教育建設部門實施方案彙整表

| **編號** | **行動計畫名稱** | **計畫時程** | **中央主管機關** | **主(協)辦機關** | **經費來源** | | | **各年度經費需求（千元）** | | | | | **104-107合計** | **總計** | **土地款** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **104年** | **105年** | **106年** | **107年** | **108年以後** |
| 3.1 | 推動學校環境教育計畫 | 104-107 | 教育部 | 金門縣政府教育處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  | 撤案 |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 2015-2018金門馬拉松 | 104-107 | - | 金門縣政府教育處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **8,000** | **8,000** | **8,000** | **8,000** | **8,000** | **32,000** | **40,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **8,000** | **8,000** | **8,000** | **8,000** | **8,000** | **32,000** | **40,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 2015-2018搶灘料羅灣暨金廈海域泳渡活動 | 104-107 | - | 金門縣政府教育處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **12,000** | **12,000** | **12,000** | **12,000** | **12,000** | **48,000** | **60,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **12,000** | **12,000** | **12,000** | **12,000** | **12,000** | **48,000** | **60,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 教育部推動教育優先區計畫 | 104-107 | 教育部 | 金門縣政府教育處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **20,000** | **25,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** | **2,800** | **3,500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **5,700** | **5,700** | **5,700** | **5,700** | **5,700** | **22,800** | **28,500** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 本縣及烏坵鄉學生教科書費、活動費、雜費及交通費計畫 | 104-108 | 教育部 | 金門縣政府教育處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **7,000** | **7,000** | **7,000** | **7,000** | **7,000** | **28,000** | **35,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **7,000** | **7,000** | **7,000** | **7,000** | **7,000** | **28,000** | **35,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 開發金沙聯合大學城整體發展先期規劃 | 104-107 | - | 金門縣政府教育處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **1,500** | **1,500** | **3,000** | **3,000** |  | **9,000** | **9,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **1,500** | **1,500** | **3,000** | **3,000** |  | **9,000** | **9,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 國民中小學老舊校舍整建計畫 | 104-107 | 教育部 | 金門縣政府教育處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **200,000** | **250,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **200,000** | **250,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 改善國民中小學教育設施計畫 | 104-107 | 教育部 | 金門縣政府教育處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **19,000** | **19,000** | **19,000** | **19,000** | **19,000** | **76,000** | **95,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **19,000** | **19,000** | **19,000** | **19,000** | **19,000** | **76,000** | **95,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 維護學生身心健康-推動健康促進學校計畫 | 104-107 | 教育部 | 金門縣政府教育處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **585** | **585** | **585** | **585** | **585** | **2,340** | **2,950** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **1,380** | **1,380** | **1,380** | **1,380** | **1,380** | **5,520** | **6,900** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **1,965** | **1,965** | **1,965** | **1,965** | **1,965** | **7,860** | **9,825** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | 資訊設備與網路維運 | 104-107 | 教育部 | 金門縣政府教育處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **4,950** | **4,950** | **4,950** | **4,950** | **4,950** | **19,800** | **24,750** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **4,950** | **4,950** | **4,950** | **4,950** | **4,950** | **19,800** | **24,750** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | 金門縣教育處國教輔導團精進教學計畫 | 104-107 | 教育部 | 金門縣政府教育處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **9,934** | **9,934** | **9,934** | **9,934** | **9,934** | **39,736** | **49,670** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **4,000** | **5,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **10,934** | **10,934** | **10,934** | **10,934** | **10,934** | **43,736** | **54,670** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | 金門縣辦理臺商子女來金就計畫 | 104-107 | 教育部 | 金門縣政府教育處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **3,200** | **3,200** | **3,200** | **3,200** |  | **12,800** | **12,800** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **800** | **800** | **800** | **800** |  | **3,200** | **3,200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **4,000** | **4,000** | **4,000** | **4,000** |  | **16,000** | **16,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | 維護學生身心健康-辦理學生團體保險計畫 | 104-107 | 教育部 | 金門縣政府教育處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **4,000** | **4,000** | **4,000** | **4,000** | **4,000** | **16,000** | **20,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **4,000** | **4,000** | **4,000** | **4,000** | **4,000** | **16,000** | **20,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | 國立金門大學大學城發展計畫 | 104-107 | 教育部 | 金門縣政府教育處/國立金門大學 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  | 辦理教育部已核定項目。 |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | | **120,000** | **200,000** | **230,000** |  |  | **550,000** | **550,000** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **120,000** | **200,000** | **230,000** |  |  | **550,000** | **550,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | 金門縣人力資源發展中心 | 104-106 | - | 金門縣政府財政處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **300,000** | **300,000** | **300,000** |  |  | **900,000** | **900,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **300,000** | **300,000** | **300,000** |  |  | **900,000** | **900,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | | | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **48,719** | **48,719** | **48,719** | **48,719** | **45,519** | **194,876** | **240,395** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **380,330** | **380,330** | **381,830** | **81,830** | **78,030** | **1,224,320** | **1,302,350** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | | **120,000** | **200,000** | **230,000** | **0** | **0** | **550,000** | **550,000** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **549,049** | **629,049** | **660,549** | **130,549** | **123,549** | **1,969,196** | **2,092,745** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

表6-4 文化建設部門實施方案彙整表

| **編號** | **行動計畫名稱** | **計畫時程** | **中央主管機關** | **主(協)辦機關** | **經費來源** | | | **各年度經費需求（千元）** | | | | | **104-107合計** | **總計** | **土地款** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **104年** | **105年** | **106年** | **107年** | **108年以後** |
| 4.1 | 金門推動世界遺產登錄行銷計畫 | 104-107 | 文化部 | 金門縣文化局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **1,500** | **1,500** | **1,500** | **1,500** |  | **6,000** | **6,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** |  | **20,000** | **20,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **6,500** | **6,500** | **6,500** | **6,500** |  | **26,000** | **26,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 歷史民俗博物館經營與故宮西院評估計畫 | 104-107 | 文化部 | 金門縣文化局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **8,400** | **11,200** | **5,600** | **8,400** |  | **33,600** | **33,600** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **8,400** | **11,200** | **5,600** | **8,400** |  | **33,600** | **33,600** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 打造金門觀光休閒表演藝術計畫 | 104-107 | 交通部 | 金門縣觀光局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央與地方未達共識，暫列為爭議計畫，未列計畫經費。 |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 行銷金門在地文化出版計畫 | 104-107 | 文化部 | 金門縣文化 局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **150** | **150** | **150** | **150** |  | **600** | **600** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **4,350** | **4,350** | **4,350** | **4,350** |  | **17,400** | **17,400** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **4,500** | **4,500** | **4,500** | **4,500** |  | **18,000** | **18,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 維護傳統建築風貌獎助計畫 | 104-108 | 內政部 | 金門縣政府建設處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **6,000** | **6,000** | **6,000** | **6,000** | **6,000** | **24,000** | **30,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **4,000** | **4,000** | **4,000** | **4,000** | **4,000** | **16,000** | **20,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | | **30,000** | **30,000** | **30,000** | **30,000** | **30,000** | **120,000** | **150,000** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **40,000** | **40,000** | **40,000** | **40,000** | **40,000** | **160,000** | **200,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 金門縣傳統建築物設定地上權修復工程案 | 104-107 | - | 金門縣政府建設處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **40,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **190,000** | **240,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **40,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **190,000** | **240,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 金門推動傳統聚落保存發展計畫 | 104-107 | 文化部 | 金門縣文化處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **625** | **625** | **625** | **625** |  | **2,500** | **2,500** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **4,000** | **4,000** | **4,000** | **4,000** |  | **16,000** | **16,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **4,625** | **4,625** | **4,625** | **4,625** |  | **18,500** | **18,500** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 金門縣古蹟調查研究與修復計畫 | 104-107 | 文化部 | 金門縣文化處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** |  | **20,000** | **20,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **4,500** | **4,500** | **4,500** | **4,500** |  | **18,000** | **18,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **9,500** | **9,500** | **9,500** | **9,500** |  | **38,000** | **38,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | | | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **13,275** | **13,275** | **13,275** | **13,275** | **6,000** | **53,100** | **59,100** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **70,250** | **83,050** | **77,450** | **80,250** | **54,000** | **311,000** | **365,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | | **30,000** | **30,000** | **30,000** | **30,000** | **30,000** | **120,000** | **150,000** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **113,525** | **126,325** | **120,725** | **123,525** | **90,000** | **484,100** | **574,100** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

表6-5 交通建設部門實施方案彙整表

| **編號** | **行動計畫名稱** | **計畫時程** | **中央主管機關** | **主(協)辦機關** | **經費來源** | | | **各年度經費需求（千元）** | | | | | **104-107合計** | **總計** | **土地款** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **104年** | **105年** | **106年** | **107年** | **108年以後** |
| 5.1 | 台灣國內商港未來發展及建設計畫（民國101-105年）－金門港埠建設計畫 | 104-107 | 交通部 | 金門縣政府/金門縣港務處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **1,059,020** | **1,860,265** |  |  |  | **2,919,285** | **2,919,285** |  | 年度經費需求數，建請依工程度檢討調整 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **171,400** | **156,500** |  |  |  | **327,900** | **327,900** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | | **1,058,200** | **2,189,500** |  |  |  | **3,247,700** | **3,247,700** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **2,288,620** | **4,206,265** |  |  |  | **6,494,885** | **6,494,885** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 金門大橋建設計畫 | 104-106 | 交通部 | 金門縣政府/交通部台灣區國道新建工程局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **1,644,800** | **1,916,305** |  |  |  | **3,561,105** | **3,561,105** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **818,500** | **1,118,900** |  |  |  | **1,937,400** | **1,937,400** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **2,463,300** | **3,035,205** |  |  |  | **5,498,505** | **5,498,505** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 金門縣市區道路系統104-107年度整建計畫 | 104-107 | 內政部營建署 | 金門縣政府工務處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **24,797** | **26,240** | **25,000** | **25,000** |  | **101,037** | **101,037** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **5,444** | **5,760** | **5,000** | **5,000** |  | **21,204** | **21,204** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **30,241** | **32,000** | **30,000** | **30,000** |  | **122,241** | **122,241** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 建置低碳觀光運具系統計畫 | 104-107 | 交通部路政司 | 金門縣公共車船處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **51,300** | **51,300** | **51,300** | **42,750** |  | **196,650** | **196,650** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **5,700** | **5,700** | **5,700** | **4,750** |  | **21,850** | **21,850** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **57,000** | **57,000** | **57,000** | **47,500** |  | **218,500** | **218,500** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | | | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **2,753,649** | **3,827,842** | **50,032** | **45,860** | **0** | **6,677,383** | **6,677,383** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **1,027,312** | **1,313,128** | **36,968** | **31,640** | **0** | **2,409,048** | **2,409,048** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | | **1,058,200** | **2,189,500** | **0** | **0** | **0** | **3,247,700** | **3,247,700** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **4,839,161** | **7,330,470** | **87,000** | **77,500** | **0** | **12,334,131** | **12,334,131** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

表6-6 醫療建設部門實施方案彙整表

| **編號** | **行動計畫名稱** | **計畫時程** | **中央主管機關** | **主(協)辦機關** | **經費來源** | | | **各年度經費需求（千元）** | | | | | **104-107合計** | **總計** | **土地款** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **104年** | **105年** | **106年** | **107年** | **108年以後** |
| 6.1 | 金門縣衛生局辦公行政大樓新建工程 | 102-107 | - | 金門縣衛生局/金門縣政府工務處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **10,000** | **60,000** | **60,000** | **30,000** |  | **160,000** | **160,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **10,000** | **60,000** | **60,000** | **30,000** |  | **160,000** | **160,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 提升直昇機轉診安全性、醫護人員意願暨服務品質計畫 | 104-107 | - | 金門縣衛生局/衛生福利部金門醫院 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **552** | **552** | **552** | **552** |  | **2,080** | **2,080** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **552** | **552** | **552** | **552** |  | **2,080** | **2,080** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 金門縣流感防治計畫 | 104-107 | 衛生福利部 | 金門縣衛生局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **300** | **250** | **250** | **250** |  | **1,050** | **1,050** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **200** | **200** | **200** | **200** |  | **800** | **800** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **500** | **450** | **450** | **450** |  | **1,850** | **1,850** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 餐飲業用餐品質提升計畫 | 104-107 | - | 金門縣衛生局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  | 撤案 |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | 金門縣健康城市與高齡友善城市延續性計畫 | 104-107 | 衛生福利部 | 金門縣衛生局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **1,400** | **2,400** | **2,400** | **2,400** |  | **8,600** | **8,600** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **1,400** | **2,400** | **2,400** | **2,400** |  | **8,600** | **8,600** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | 金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫 | 104-107 | 衛生福利部 | 金門縣衛生局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **28,512** | **28,512** | **28,512** | **28,512** |  | **114,048** | **114,048** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **34,810** | **34,810** | **34,810** | **34,810** |  | **139,240** | **139,240** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **63,322** | **63,322** | **63,322** | **63,322** |  | **253,288** | **253,288** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | 衛生福利部 金門醫院烈嶼院區醫療品質提升計畫 | 104-107 | 衛生福利部 | 金門縣衛生局/衛生福利部金門醫院 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **13,200** | **13,200** | **13,200** | **13,200** |  | **52,800** | **52,800** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **13,200** | **13,200** | **13,200** | **13,200** |  | **52,800** | **52,800** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | 培育金門縣醫事人員計畫 | 104-107 | - | 金門縣衛生局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **1,510** | **1,510** | **1,510** | **1,510** |  | **6,040** | **6,040** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **1,510** | **1,510** | **1,510** | **1,510** |  | **6,040** | **6,040** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | 獎勵約用專科醫師留任計畫 | 104-107 | - | 金門縣衛生局/衛生福利部金門醫院 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | **3,000** |  | **12,000** | **12,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **3,000** | **3,000** | **3,000** | **3,000** |  | **12,000** | **12,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | 羅致優良醫師及醫事人員運用提升計畫 | 104-107 | - | 金門縣衛生局/衛生福利部金門醫院 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **33,800** | **33,800** | **33,800** | **33,800** |  | **135,200** | **135,200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **33,800** | **33,800** | **33,800** | **33,800** |  | **135,200** | **135,200** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | 金湖鎮衛生所辦公廳興建計畫 | 104-106 | 衛生福利部 | 金門縣衛生局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  | **15,073** | **22,609** |  |  | **37,682** | **37,682** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **2,000** | **2,000** | **3,179** |  |  | **7,179** | **7,179** | **20,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **2,000** | **17,073** | **25,788** |  |  | **44,861** | **44,861** | **20,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | 辦理民眾免費健康檢查，做好健康管理工作計畫 | 104-107 | - | 金門縣衛生局/衛生福利部金門醫院、各鄉鎮衛生所 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **13,158** | **13,289** | **13,421** | **13,555** |  | **53,423** | **53,423** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **13,158** | **13,289** | **13,421** | **13,555** |  | **53,423** | **53,423** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 | 籌建金城鎮綜合醫療大樓 | 104-108 | 衛生福利部 | 金門縣衛生局、金門縣政府社會處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **50,000** | **2,000** | **100,000** | **200,000** | **400,000** | **352,000** | **752,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **50,000** | **2,000** | **100,000** | **200,000** | **400,000** | **352,000** | **752,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | | | 非  自  償 | 公務  預算 | 中央 | **28,812** | **43,835** | **51,371** | **28,762** | **0** | **152,780** | **152,780** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **163,630** | **166,761** | **266,072** | **333,027** | **400,000** | **929,490** | **1,329,490** | **20,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自  償 | 其他特種基金 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **192,442** | **210,596** | **317,443** | **361,789** | **400,000** | **1,082,270** | **1,482,270** | **20,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-7 觀光建設部門實施方案彙整表

| **編號** | **行動計畫名稱** | **計畫時程** | **中央主管機關** | **主(協)辦機關** | **經費來源** | | | **各年度經費需求（千元）** | | | | | **104-107合計** | **總計** | **土地款** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **104年** | **105年** | **106年** | **107年** | **108年以後** |
| 7.1 | 打造金門縣南村落海灣休憩區 | 104-107 | 交通部觀光局 | 金門縣政府觀光處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  | **5,000** | **5,000** | **5,000** |  | **15,000** | **15,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **2,000** | **10,000** | **10,000** | **10,000** |  | **32,000** | **32,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **2,000** | **15,000** | **15,000** | **15,000** |  | **47,000** | **47,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 形塑環金門灣文化休閒度假區 | 104-107 | - | 金門縣政府觀光處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** |  | **4,000** | **4,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** |  | **4,000** | **4,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 金龜山、西園鹽場周邊環境整體營造活化再利用 | 104-107 | 交通部觀光局 | 金門縣政府觀光處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  | **5,000** | **5,000** | **5,000** |  | **15,000** | **15,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **2,500** | **10,000** | **10,000** | **10,000** |  | **32,500** | **32,500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **2,500** | **15,000** | **15,000** | **15,000** |  | **47,500** | **47,500** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 金門主題旅遊活動行銷推廣計畫 | 104-107 | 交通部觀光局 | 金門縣政府觀光處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **21,360** | **21,360** | **21,360** | **21,360** |  | **85,440** | **85,440** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **5,340** | **5,340** | **5,340** | **5,340** |  | **21,360** | **21,360** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **26,700** | **26,700** | **26,700** | **26,700** |  | **106,800** | **106,800** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 金門戰地藝術季 | 104-107 | 交通部觀光局 | 金門縣政府觀光處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **16,000** | **16,000** | **16,000** | **16,000** |  | **64,000** | **64,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **4,000** | **4,000** | **4,000** | **4,000** |  | **16,000** | **16,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **20,000** | **20,000** | **20,000** | **20,000** |  | **80,000** | **80,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | 鄕鎮遊程推廣計畫 | 104-107 | 交通部觀光局 | 金門縣政府觀光處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **5,200** | **5,200** | **5,200** | **5,200** |  | **20,800** | **20,800** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **1,300** | **1,300** | **1,300** | **1,300** |  | **5,200** | **5,200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **6,500** | **6,500** | **6,500** | **6,500** |  | **26,000** | **26,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | 輔導金門觀光產業提昇服務品質計畫 | 104-107 | 交通部觀光局 | 金門縣政府觀光處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **1,600** | **1,600** | **1,600** | **1,600** |  | **6,400** | **6,400** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **400** | **400** | **400** | **400** |  | **1,600** | **1,600** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **2,000** | **2,000** | **2,000** | **2,000** |  | **8,000** | **8,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | 金門軍事主題園區整合型計畫 | 104-107 | 內政部 | 金門國家公園管理處、 金門縣政府觀光處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  | 修正計畫中，待提報審核。 |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | 金廈（兩岸）旅遊跨域整合行銷計畫 | 104-107 | 交通部觀光局 | 金門縣政府觀光處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | 鄉鎮觀光發展計畫 | 104-107 | 交通部觀光局 | 金門縣政府觀光處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  | **10,000** | **10,000** | **10,000** |  | **30,000** | **30,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **10,000** | **10,000** | **10,000** | **10,000** |  | **40,000** | **40,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **10,000** | **20,000** | **20,000** | **20,000** |  | **70,000** | **70,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 | 金門地區觀光遊憩行為及經濟發展研究與分析 | 104-107 | - | 金門縣政府觀光處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | **2,000** |  | **8,000** | **8,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **2,000** | **2,000** | **2,000** | **2,000** |  | **8,000** | **8,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | 金門縣莒光湖商務旅館興建營運移轉案 | 104-107 | - | 金門縣政府財政處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暫緩辦理 |
| 地方 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | **2,000** |  | **8,000** | **8,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **2,000** | **2,000** | **2,000** | **2,000** |  | **8,000** | **8,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | | | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **44,160** | **64,160** | **64,160** | **64,160** | **0** | **236,640** | **236,640** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **30,540** | **46,040** | **46,040** | **46,040** | **0** | **168,660** | **168,660** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **74,700** | **110,200** | **110,200** | **110,200** | **0** | **405,300** | **405,300** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

表6-8 警政建設部門實施方案彙整表

| **編號** | **行動計畫名稱** | **計畫時程** | **中央主管機關** | **主(協)辦機關** | **經費來源** | | | **各年度經費需求（千元）** | | | | | **104-107合計** | **總計** | **土地款** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **104年** | **105年** | **106年** | **107年** | **108年以後** |
| 8.1 | 道路交通安全設施及標誌、標線改善工程計畫 | 104-107 | 交通部 | 金門縣觀光處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | **3,000** |  | **12,000** | **12,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **3,000** | **3,000** | **3,000** | **3,000** |  | **12,000** | **12,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 轄區易肇事路段改善計畫 | 104-107 | 交通部 | 金門縣觀光處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** |  | **4,000** | **4,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** |  | **4,000** | **4,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 「環島道路錄影監視系統」提升及新建計畫-分期汰換環島道路錄影監視系統鏡頭提升及新建 | 104-107 | 警政署 | 金門縣警察局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  | (含網路通訊費) |  |
| 地方 | **8,000** | **8,500** | **9,000** | **9,500** |  | **35,000** | **35,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **8,000** | **8,500** | **9,000** | **9,500** |  | **35,000** | **35,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 汰換逾使用年限警用車輛 | 104-107 | 警政署 | 金門縣警察局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **3,262** | **4,515** | **4,515** | **4,515** |  | **16,807** | **16,807** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **3,262** | **4,515** | **4,515** | **4,515** |  | **16,807** | **16,807** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 金門縣警察局110勤務指管系統E化建置-擴充及設備維護計畫 | 104-107 | 警政署 | 金門縣警察局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **1,500** | **1,500** | **1,500** | **1,500** |  | **6,000** | **6,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **1,500** | **1,500** | **1,500** | **1,500** |  | **6,000** | **6,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | | | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **0** | **4,000** | **4,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **15,762** | **17,515** | **18,015** | **18,515** | **0** | **69,807** | **69,807** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **16,762** | **18,515** | **19,015** | **19,515** | **0** | **73,807** | **73,807** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

表6-9 環境建設部門實施方案彙整表

| **編號** | **行動計畫名稱** | **計畫時程** | **中央主管機關** | **主(協)辦機關** | **經費來源** | | | **各年度經費需求（千元）** | | | | | **104-107合計** | **總計** | **土地款** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **104年** | **105年** | **106年** | **107年** | **108年以後** |
| 9.1 | 清淨家園環境維護管理暨海岸環境清理計畫 | 104-107 | 行政院環保署 | 金門縣環保局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **5,450** | **5,450** | **5,450** | **5,450** |  | **21,800** | **21,800** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **5,450** | **5,450** | **5,450** | **5,450** |  | **21,800** | **21,800** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | 金門縣綠色生活環境營造計畫 | 104-107 | 行政院環保署 | 金門縣環保局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **1,580** | **1,580** | **1,580** | **1,580** |  | **6,320** | **6,320** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **1,580** | **1,580** | **1,580** | **1,580** |  | **6,320** | **6,320** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | 低碳樂活推動計畫 | 104-107 | - | 金門縣環保局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **3,960** | **3,260** | **3,260** | **2,480** |  | **12,960** | **12,960** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **3,960** | **3,260** | **3,260** | **2,480** |  | **12,960** | **12,960** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | 烈嶼零碳島旗艦計畫 | 104-107 | - | 金門縣環保局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **6,600** | **6,600** | **600** |  |  | **13,800** | **13,800** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **6,600** | **6,600** | **600** |  |  | **13,800** | **13,800** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | 金門縣新購電動機車補助要點 | 104-108 | - | 金門縣環保局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | **3,000** | **3,000** | **12,000** | **15,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **3,000** | **3,000** | **3,000** | **3,000** | **3,000** | **12,000** | **15,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | 空氣中細懸浮微粒監測及分析計畫 | 104-107 | 行政院環保署 | 金門縣環保局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **20,000** | **25,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **20,000** | **25,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | 空氣品質管理計畫 | 104-107 | 行政院環保署 | 金門縣環保局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **3,500** | **3,500** | **3,500** | **3,500** | **3,500** | **14,000** | **17,500** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **3,500** | **3,500** | **3,500** | **3,500** | **3,500** | **14,000** | **17,500** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 | 金門縣土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 | 104-107 | 行政院環保署 | 金門縣環保局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **20,000** | **25,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **20,000** | **25,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 | 固定污染源許可管制及餐飲業污染輔導改善計畫 | 104-107 | 行政院環保署 | 金門縣環保局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **5,500** | **5,500** | **5,500** | **5,500** | **5,500** | **22,000** | **27,500** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **5,500** | **5,500** | **5,500** | **5,500** | **5,500** | **22,000** | **27,500** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10 | 金門縣水(海洋)污染源稽查管制及河川巡守計畫 | 104-107 | 行政院環保署 | 金門縣環保局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **1,410** | **1,410** | **1,410** | **1,410** | **1,410** | **5,640** | **7,050** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **2,300** | **2,300** | **2,300** | **2,300** | **2,300** | **9,200** | **11,500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **3,710** | **3,710** | **3,710** | **3,710** | **3,710** | **14,840** | **18,550** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.11 | 金門縣移動污染源稽查管制計畫 | 104-107 | 行政院環保署 | 金門縣環保局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **6,150** | **6,150** | **6,150** | **6,150** | **6,150** | **24,600** | **30,750** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **6,150** | **6,150** | **6,150** | **6,150** | **6,150** | **24,600** | **30,750** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.12 | 逸散污染源稽查管制計畫 | 104-107 | 行政院環保署 | 金門縣環保局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  | 以金門縣環保基金辦理 |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | | **5,400** | **5,400** | **5,400** | **5,400** | **5,400** | **21,600** | **27,000** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **5,400** | **5,400** | **5,400** | **5,400** | **5,400** | **21,600** | **27,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.13 | 金門縣水質檢驗計畫 | 104-107 | 行政院環保署 | 金門縣環保局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | **3,000** | **3,000** | **12,000** | **15,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **3,000** | **3,000** | **3,000** | **3,000** | **3,000** | **12,000** | **15,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.14 | 推動資源回收工作計畫 | 104-107 | 行政院環保署 | 金門縣環保局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **12,000** | **12,000** | **12,000** | **12,000** | **12,000** | **48,000** | **60,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | **3,000** | **3,000** | **12,000** | **15,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **15,000** | **15,000** | **15,000** | **15,000** | **15,000** | **60,000** | **75,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.15 | 金門植物園森活發展計畫 | 104-107 | 行政院農委會 | 金門縣林務所 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **1,575** | **1,575** | **1,575** | **1,575** |  | **6,300** | **6,300** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **1,050** | **1,050** | **1,050** | **1,050** |  | **4,200** | **4,200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | | **7,875** | **7,875** | **7,875** | **7,875** |  | **31,500** | **31,500** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **10,500** | **10,500** | **10,500** | **10,500** |  | **42,000** | **42,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.16 | 低碳島再生能源與儲能系統規劃建置計畫 | 104-107 | 經濟部能源局 | 金門縣政府建設處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  | 撤案 |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.17 | 建造「零碳/零能耗金門厝」實體屋 | 104-107 | - | 金門縣政府建設處/環保局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **27,000** |  |  |  |  | **27,000** | **27,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **27,000** |  |  |  |  | **27,000** | **27,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.18 | 低碳社區及住宅開發計畫 | 104-107 | - | 金門縣政府建設處/環保局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  | 以平均地權基金辦理 |
| 地方 | **27,000** |  |  |  |  | **27,000** | **27,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | | **700,000** | **1,000,000** | **900,000** |  |  | **2,600,000** | **2,600,000** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **727,000** | **1,000,000** | **900,000** |  |  | **2,627,000** | **2,627,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.19 | 低碳永續生態島 | 104-107 | 行政院農委會 | 金門縣政府林務所/建設處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **5,000** |  | **20,000** | **20,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **3,333** | **3,333** | **3,333** | **3,333** |  | **13,332** | **13,332** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | | **25,000** | **25,000** | **25,000** | **25,000** |  | **100,000** | **100,000** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **33,333** | **33,333** | **33,333** | **33,333** |  | **133,332** | **133,332** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.20 | 金門縣資源循環與區域生質能源中心旗艦計畫 | 104-107 | 行政院環保署 | 金門縣環保局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **163,700** | **55,100** | **31,100** | **0** |  | **249,900** | **249,900** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **163,700** | **55,100** | **31,100** | **0** |  | **249,900** | **249,900** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | | | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **208,835** | **100,235** | **76,235** | **45,135** | **38,560** | **430,440** | **469,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **87,273** | **32,573** | **26,573** | **25,193** | **11,300** | **171,612** | **182,912** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | | **32,875** | **32,875** | **32,875** | **32,875** |  | **131,500** | **131,500** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | | **705,400** | **1,005,400** | **905,400** | **5,400** | **5,400** | **2,621,600** | **2,627,000** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **1,034,383** | **1,171,083** | **1,041,083** | **108,603** | **55,260** | **3,355,152** | **3,410,412** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

表6-10 社會福利建設部門實施方案彙整表

| **編號** | **行動計畫名稱** | **計畫時程** | **中央主管機關** | **主(協)辦機關** | **經費來源** | | | **各年度經費需求（千元）** | | | | | **104-107合計** | **總計** | **土地款** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **104年** | **105年** | **106年** | **107年** | **108年以後** |
| 10.1 | 成立志願服務推廣中心計畫 | 104-107 | - | 金門縣社會處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **2,000** | **2,200** | **2,500** | **3,000** |  | **9,700** | **9,700** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **2,000** | **2,200** | **2,500** | **3,000** |  | **9,700** | **9,700** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | 愛金門返鄉服務團隊計畫 | 104-107 | - | 金門縣社會處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** |  | **4,000** | **4,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** |  | **4,000** | **4,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | 金門縣日間照顧中心新建工程 | 104-107 | 衛生福利部社會及家庭署 | 金門縣社會處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  | 撤案 |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | 金門縣安養中心新建工程 | 104-105 | - | 金門縣社會處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **25,000** | **25,000** |  |  |  | **50,000** | **50,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **25,000** | **25,000** |  |  |  | **50,000** | **50,000** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | 金門縣政府社會處福利地圖系統 | 104-107 | - | 金門縣社會處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **900** |  | **450** |  |  | **1,350** | **1,350** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **900** |  | **450** |  |  | **1,350** | **1,350** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | 就業安定基金補助各縣市政府辦理失業者職業訓練計畫 | 104-107 | 勞動部 | 金門縣社會處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  | 以勞委會就業安定基金辦理 |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | | **800** | **800** | **800** | **800** |  | **3,200** | **3,200** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **800** | **800** | **800** | **800** |  | **3,200** | **3,200** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 | 高齡友善無障礙建築計畫 | 104-107 | 內政部營建署 | 金門縣建設處 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用建築物無障礙設備與設施改善基金 |
| 地方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | | **1,200** | **1,200** | **1,200** | **1,200** |  | **4,800** | **4,800** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **1,200** | **1,200** | **1,200** | **1,200** |  | **4,800** | **4,800** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | | | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **28,900** | **28,200** | **3,950** | **4,000** | **0** | **65,050** | **65,050** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | | **2,000** | **2,000** | **2,000** | **2,000** | **0** | **8,000** | **8,000** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **30,900** | **30,200** | **5,950** | **6,000** | **0** | **73,050** | **73,050** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

表6-11 天然災害防制及濫葬、濫墾、濫建之改善實施方案彙整表

| **編號** | **行動計畫名稱** | **計畫時程** | **中央主管機關** | **主(協)辦機關** | **經費來源** | | | **各年度經費需求（千元）** | | | | | **104-107合計** | **總計** | **土地款** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **104年** | **105年** | **106年** | **107年** | **108年以後** |
| 11.1 | 災害防救深耕第2期計畫 | 104-106 | 內政部消防署 | 金門縣消防局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **3,321** | **3,522** | **3,737** |  |  | **10,580** | **10,580** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **673** | **700** | **647** |  |  | **2,020** | **2,020** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **3,994** | **4,222** | **4,384** |  |  | **12,600** | **12,600** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | 金門縣政府住宅用火災警報器補助計畫 | 104-106 | 內政部消防署 | 金門縣消防局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **70** | **545** | **545** |  |  | **1,160** | **1,160** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **70** | **545** | **545** |  |  | **1,160** | **1,160** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | 金門縣消防局資訊系統虛擬化建置計畫 | 104 | 內政部消防署 | 金門縣消防局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **3,240** |  |  |  |  | **3,240** | **3,240** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **3,240** |  |  |  |  | **3,240** | **3,240** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | 採購各式消防車輛計畫 | 104-105 | 內政部消防署 | 金門縣消防局 | 非自償 | 公務預算 | 中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **37,500** | **12,000** |  |  |  | **49,500** | **49,500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **37,500** | **12,000** |  |  |  | **49,500** | **49,500** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | | | 非自償 | 公務預算 | 中央 | **3,321** | **3,522** | **3,737** | **0** | **0** | **10,580** | **10,580** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方 | **41,483** | **13,245** | **1,192** | **0** | **0** | **55,920** | **55,920** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離島建設基金 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 自償 | 其他特種基金 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間投資 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | **44,804** | **16,767** | **4,929** | **0** | **0** | **66,500** | **66,500** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

#### 附錄一 離島綜合建設實施方案審查結果分類

中央或地方有

相對應計畫

(應有評估指標)

**D類**

**E類**

**須待補充資料再專案評估**

中央目的事業主管機關

主辦機關

個案行動計畫

否

是

計畫是否具體明確

符合「離島永續發展規劃

暨離島建設基金計畫補助原則」及「促進離島永續發展方針」之計畫，且具必要性(應有評估指標)

否

是

**Ａ類**

**A1：中央主辦**

**A2：地方主辦，中央既有計畫補助**

**A3：地方主辦，由一般性補助款、統籌分配款或自籌財源辦理**

* 中央及地方依計畫補助原則及相關規定編列經費。

是

否

**C類**

**地方主辦，中央、地方及基金共同編列經費**

* 扣除自償性經費後，

1. 中央編列經費額度不得低於15%。
2. 地方編列經費額度10%，可視個案之特殊性調整。
3. 其餘視離島基金額度補助之。

**B類**

**地方主辦，中央成立新興計畫補助**

* 中央及地方依計畫補助原則及相關規定編列經費。

#### 附錄二 經中央主管部會評為E類計畫彙整

| 序號 | 計畫  編號 | 行動計畫名稱 | 國發會審查決議  中央目的事業主管機關 | 縣府 主/協辦機關 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.3 | 打造金門觀光休閒表演藝術計畫 | 文化部 | 金門縣文化局 |
|  | | | | |
| 2 | 7.7 | 輔導金門觀光產業提昇服務品質計畫 | 交通部 | 金門縣政府觀光處 |
|  | | | | |
| 3 | 8.2 | 轄區易肇事路段改善計畫  （交通部將依現行機制分年補助辦理） | 交通部 | 金門縣政府觀光處 |
|  | | | | |

#### 附錄三 審查分類簡表

**說明**

1. 部分中央公務預算補助額度係暫估，實際金額將以當年度主管機關核定經費為準。
2. 7.8金門軍事主題園區整合型計畫由金門縣政府與金門國家公園共同主辦，計畫與預算尚在調整中，暫未列計畫經費。
3. 審查研商會議決議為E類，且中央與地方對計畫內容尚未達共識者，計畫暫列於附錄，待後續滾動檢討。

| **項次** | **編號** | **部門別** | **計畫名稱** | **中央主管機關/主辦局處** | **計畫**  **期程** | **分類** | **經費需求(千元)** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **總經費** | **104年~107年** | | | | |
| **4年經費** | **非自償經費** | | | **自償經費(含特種基金、民間投資等)** |
| **中央公務** | **地方公務** | **離島基金** |
| **1** | 1.1 | 基礎建設 | 金門縣金城水資源回收中心再生水利用 | 內政部/工務處 | 104-105 | C | 40,000 | 40,000 | 6,000 | 4,000 | 30,000 |  |
| **2** | 1.2 | 基礎建設 | 離島地區供水改善計畫 | 經濟部/工務處 | 104-105 | A2 | 375,762 | 375,762 | 375,762 |  |  |  |
| **3** | 1.3 | 基礎建設 | 金門自來水擴建計畫（第一期） | 經濟部/工務處 | 104-107 | A2 | 1,250,552 | 1,250,552 |  | 1,250,552 |  |  |
| **4** | 1.4 | 基礎建設 | 金門特定區污水下水道系統建設計畫 | 內政部/工務處 | 104-108 | A2 | 1,405,011 | 1,188,011 | 1,130,275 | 57,736 |  |  |
| **5** | 1.5 | 基礎建設 | 金門自大陸引水工程計畫 | 經濟部/工務處 | 104-105 | A2 | 1,314,000 | 1,314,000 | 1,408,000 | 266,000 |  |  |
| **6** | 1.6 | 基礎建設 | 金門大學城發展計畫-土地徵收 | - | 104-107 | A3 | 911,700 | 911,700 |  |  |  | 911,700 |
| **7** | 1.7 | 基礎建設 | 金門特定區三城區（金城地區、金湖地區及金沙地區）都市更新先期規劃 | - | 104 | A3 | 4,500 | 4,500 |  |  |  | 4,500 |
| **8** | 1.8 | 基礎建設 | 金城鎮周邊地區區段徵收計畫 | - | 104-107 | A3 | 250,000 | 250,000 |  |  |  | 250,000 |
| **9** | 1.9 | 基礎建設 | 辦理「金門特定區計畫（金寧鄉安歧閩南建築專用區）先期評估與規劃暨變更都市計畫」委託技術服務案 | - | 104 | A3 | 4,500 | 4,500 |  | 4,500 |  |  |
| **10** | 1.10 | 基礎建設 | 自然村專用區分類分級及治理整體規劃 | - | 104 | A3 | 4,200 | 4,200 |  | 4,200 |  |  |
| **11** | 1.11 | 基礎建設 | 金城鎮舊市區都市風貌與建築量體管制推動計畫 | - | 104-107 | A3 | 6,000 | 6,000 |  | 6,000 |  |  |
| **12** | 1.12 | 基礎建設 | 物資處辦公處及西南門里辦公處縣有房地等委外開發可行性評估及先期規劃案 | - | 104-107 | A3 | 117,172 | 117,172 |  |  |  | 117,172 |
| **13** | 1.13 | 基礎建設 | 金門地區軍事資源釋出評估暨規劃運用計畫 | 國發會/財政處 | 104-107 | C | 5,400 | 5,400 |  | 540 | 4,860 |  |
| **14** | 1.14 | 基礎建設 | 城鎮風貌型塑整體計畫 | 內政部/工務處 | 104-107 | A2 | 420,000 | 420,000 | 100,000 | 320,000 |  |  |
| **15** | 1.15 | 基礎建設 | 成功聚落街景改善計畫 | 內政部/工務處 | 104-106 | A2 | 27,000 | 27,000 | 16,740 | 10,260 |  |  |
| **16** | 1.16 | 基礎建設 | 四埔社區生活環境景觀改善規劃設計暨工程案 | 內政部/工務處 | 104-106 | A2 | 27,000 | 27,000 | 16,740 | 10,260 |  |  |
| **17** | 1.17 | 基礎建設 | 后浦歷史街區整體風貌改善規劃設計 | 內政部/工務處 | 104-105 | A2 | 30,000 | 30,000 | 22,950 | 7,050 |  |  |
| **18** | 1.18 | 基礎建設 | 烈嶼鄉清遠湖至貴山岸際濱海遊憩區整建計畫 | 內政部/工務處 | 104-106 | A2 | 30,000 | 30,000 | 19,050 | 10,950 |  |  |
| **19** | 1.19 | 基礎建設 | 金門縣東北角海岸景觀維護營造計畫 | 內政部、經濟部/工務處 | 104-107 | A1 | 21,850 | 21,850 | 21,850 |  |  |  |
| **20** | 1.20 | 基礎建設 | 金門縣南海岸景觀維護營造計畫 | 內政部、經濟部/工務處 | A1 | 21,420 | 21,420 | 21,420 |  |  |  |
| **21** | 1.21 | 基礎建設 | 建置金門低碳島計畫-汰換路燈 | - | 104-107 | A3 | 44,000 | 44,000 |  | 44,000 |  |  |
| **22** | 1.22 | 基礎建設 | 金門縣尚義住宅區區段徵收 | 內政部/地政局 | 104-105 | A3 | 627,200 |  |  |  |  | 627,200 |
| **23** | 1.23 | 基礎建設 | 離島區域合作平臺年度策略規劃暨輔導執行計畫 | 國發會/行政處 | 104-107 | A2 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |  |  |
|  | **1.24** | 基礎建設 | 金門縣金沙鎮浦邊聚落生活環境改善工程計畫 | 國發會/工務處 | 105-106 | C | 18,000 | 18,000 | 2,700 | 1,800 | 13,500 |  |
| **24** | 2.1 | 產業建設 | 幸福島嶼永續發展計畫-樂活農業推廣計畫 | 農委會/建設處 | 104-107 | C | 18,000 | 18,000 | 2,700 | 1,800 | 13,500 |  |
| **25** | 2.2 | 產業建設 | 幸福島嶼永續發展計畫-精緻農業計畫 | 農委會/建設處 | 104-107 | A2 | 11,800 | 11,800 | 4,720 | 7,080 |  |  |
| **26** | 2.3 | 產業建設 | 金門特色畜產業輔導品質提昇計畫 | 農委會/建設處 | 104-107 | C | 138,400 | 138,400 | 4,200 | 93,200 | 21,000 | 20,000 |
| **27** | 2.4 | 產業建設 | 金門縣漁業發展與漁港多功能改善計畫 | 農委會/建設處 | 104-107 | A2 | 217,900 | 217,900 | 29,500 | 188,400 |  |  |
| **28** | 2.5 | 產業建設 | 金門富麗漁村設施計畫 | 農委會/建設處 | 104-107 | A2 | 27,040 | 27,040 | 13,520 | 13,520 |  |  |
| **29** | 2.6 | 產業建設 | 永續農業產銷輔導計畫 | 農委會/建設處 | 104-107 | A2 | 20,400 | 20,400 | 2,400 | 14,000 |  | 4,000 |
| **30** | 2.7 | 產業建設 | 推動金門大學島計畫 | - | 104-107 | A3 | 4,000 | 4,000 |  | 4,000 |  |  |
| **31** | 2.8 | 產業建設 | 金門縣文化創意產業發展輔導計畫 | - | 104-107 | A3 | 16,000 | 16,000 |  | 16,000 |  |  |
| **32** | 2.9 | 產業建設 | 加強長期照護，籌建護理機構及健康養生社區 | 衛福部/衛生局 | 104-107 | A3 | 3,000 | 3,000 |  | 3,000 |  |  |
| **33** | 2.10 | 產業建設 | 金門縣漁業發展計畫 | 農委會/建設處 | 104-107 | C | 89,000 | 39,000 | 5,850 | 3,900 | 29,250 |  |
| **34** | 3.1 | 教育建設 | 推動學校環境教育計畫 | 教育部/教育處 | 104-107 | 撤案 |  |  |  |  |  |  |
| **35** | 3.2 | 教育建設 | 2015－2018金門馬拉松 | 教育部/教育處 | 104-108 | A3 | 40,000 | 32,000 |  | 32,000 |  |  |
| **36** | 3.3 | 教育建設 | 2015－2018搶灘料羅灣暨金廈海域泳渡活動 | 教育部/教育處 | 104-108 | A3 | 60,000 | 48,000 |  | 48,000 |  |  |
| **37** | 3.4 | 教育建設 | 教育部推動教育優先區計畫 | 教育部/教育處 | 104-108 | A2 | 28,500 | 22,800 | 20,000 | 2,800 |  |  |
| **38** | 3.5 | 教育建設 | 本縣及烏坵鄉學生教科書費、活動費、雜費及交通費計畫 | 教育部/教育處 | 104-108 | A2 | 35,000 | 28,000 | 28,000 |  |  |  |
| **39** | 3.6 | 教育建設 | 開發金沙聯合大學城整體發展先期規劃 | 教育處 | 104-107 | A3 | 9,000 | 9,000 |  | 9,000 |  |  |
| **40** | 3.7 | 教育建設 | 國民中小學老舊校舍整建計畫 | 教育部/教育處 | 104-108 | A3 | 250,000 | 200,000 |  | 200,000 |  |  |
| **41** | 3.8 | 教育建設 | 改善國民中小學教育設施計畫 | 教育部/教育處 | 104-108 | A2 | 95,000 | 76,000 | 76,000 |  |  |  |
| **42** | 3.9 | 教育建設 | 維護學生身心健康－推動健康促進學校計畫 | 教育部/教育處 | 104-108 | A2 | 9,825 | 7,860 | 2,340 | 5,520 |  |  |
| **43** | 3.10 | 教育建設 | 資訊設備與網路維運 | 教育部/教育處 | 104-108 | A3 | 24,750 | 19,800 |  | 19,800 |  |  |
| **44** | 3.11 | 教育建設 | 金門縣教育處國教輔導團精進教學計畫 | 教育部/教育處 | 104-108 | A2 | 54,670 | 43,736 | 39,736 | 4,000 |  |  |
| **45** | 3.12 | 教育建設 | 金門縣辦理臺商子女來金就讀計畫 | 教育部/教育處 | 104-107 | A2 | 16,000 | 16,000 | 12,800 | 3,200 |  |  |
| **46** | 3.13 | 教育建設 | 維護學生身心健康－辦理學生團體保險計畫 | 教育部/教育處 | 104-108 | A1 | 20,000 | 16,000 | 16,000 |  |  |  |
| **47** | 3.14 | 教育建設 | 國立金門大學大學城發展計畫 | 教育部/教育處 | 104-106 | A3 | 550,000 | 550,000 |  |  |  | 550,000 |
| **48** | 3.15 | 教育建設 | 金門縣人力資源發展中心 | - | 104-106 | A3 | 900,000 | 900,000 |  | 900,000 |  |  |
| **49** | 4.1 | 文化建設 | 金門推動世界遺產登錄行銷計畫 | 文化部/文化局 | 104-107 | A2 | 26,000 | 26,000 | 6,000 | 20,000 |  |  |
| **50** | 4.2 | 文化建設 | 歷史民俗博物館經營與故宮西院評估計畫 | - | 104-107 | A3 | 33,600 | 33,600 |  | 33,600 |  |  |
| **51** | 4.3 | 文化建設 | 打造金門觀光休閒表演藝術計畫 | 文化部/文化局 | 104-107 | E |  |  |  |  |  |  |
| **52** | 4.4 | 文化建設 | 行銷金門在地文化出版計畫 | 文化部/文化局 | 104-107 | A2 | 18,000 | 18,000 | 600 | 17,400 |  |  |
| **53** | 4.5 | 文化建設 | 維護傳統建築風貌獎助計畫 | 內政部/建設處 | 104-108 | C | 200,000 | 160,000 | 24,000 | 16,000 | 120,000 |  |
| **54** | 4.6 | 文化建設 | 金門縣傳統建築物設定地上權修復工程案 | - | 104-108 | A3 | 240,000 | 190,000 |  | 190,000 |  |  |
| **55** | 4.7 | 文化建設 | 金門推動傳統聚落保存發展計畫 | 文化部/文化局 | 104-107 | A2 | 18,500 | 18,500 | 2,500 | 16,000 |  |  |
| **56** | 4.8 | 文化建設 | 金門縣古蹟調查研究與修復計畫 | 文化部/文化局 | 104-107 | A2 | 38,000 | 38,000 | 20,000 | 18,000 |  |  |
| **57** | 5.1 | 交通建設 | 台灣國內商港未來發展及建設計畫（民國101-105年）－金門港埠建設計畫 | 交通部/觀光處 | 101-105 | A2 | 6,494,885 | 6,494,885 | 2,919,285 | 327,900 |  | 3,247,700 |
| **58** | 5.2 | 交通建設 | 金門大橋建設計畫 | 交通部/工務處 | 104-107 | A2 | 5,498,505 | 5,498,505 | 3,561,105 | 1,937,400 |  |  |
| **59** | 5.3 | 交通建設 | 金門縣市區道路系統104-107年度整建計畫 | 內政部/工務處 | 104-107 | A2 | 122,241 | 122,241 | 101,037 | 21,204 |  |  |
| **60** | 5.4 | 交通建設 | 建置低碳觀光運具系統計畫 | 交通部/觀光處 | 104-107 | A2 | 218,500 | 218,500 | 95,956 | 122,544 |  |  |
| **61** | 6.1 | 醫療建設 | 金門縣衛生局辦公行政大樓新建工程 | 衛福部/衛生局 | 102-107 | A3 | 160,000 | 160,000 |  | 160,000 |  |  |
| **62** | 6.2 | 醫療建設 | 提升直昇機轉診安全性、醫護人員意願暨服務品質計畫 | 衛福部/衛生局 | 104-107 | A3 | 2,208 | 2,208 |  | 2,208 |  |  |
| **63** | 6.3 | 醫療建設 | 金門縣流感防治計畫 | 衛福部/衛生局 | 104-107 | A2 | 1,850 | 1,850 | 1,050 | 800 |  |  |
| **64** | 6.4 | 醫療建設 | 餐飲業用餐品質提升計畫 | 衛福部/衛生局 | 104-107 | 撤案 |  |  |  |  |  |  |
| **65** | 6.5 | 醫療建設 | 金門縣健康城市與高齡友善城市延續性計畫 | 衛福部/衛生局 | 104-107 | A3 | 8,600 | 8,600 |  | 8,600 |  |  |
| **66** | 6.6 | 醫療建設 | 金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫 | 衛福部/衛生局 | 104-107 | A2 | 253,288 | 253,288 | 114,048 | 139,240 |  |  |
| **67** | 6.7 | 醫療建設 | 衛生福利部金門醫院烈嶼院區醫療品質提升計畫 | 衛福部/衛生局 | 104-107 | A3 | 52,800 | 52,800 |  | 52,800 |  |  |
| **68** | 6.8 | 醫療建設 | 培育金門縣醫事人員計畫 | 衛福部/衛生局 | 104-107 | A3 | 6,040 | 6,040 |  | 6,040 |  |  |
| **69** | 6.9 | 醫療建設 | 獎勵約用專科醫師留任計畫 | 衛福部/衛生局 | 104-107 | A3 | 12,000 | 12,000 |  | 12,000 |  |  |
| **70** | 6.10 | 醫療建設 | 羅致優良醫師及醫事人員運用提升計畫 | 衛福部/衛生局 | 104-107 | A3 | 135,200 | 135,200 |  | 135,200 |  |  |
| **71** | 6.11 | 醫療建設 | 金湖鎮衛生所辦公廳興建計畫 | 衛福部/衛生局 | 104-106 | A2 | 44,861 | 44,861 | 37,682 | 7,179 |  |  |
| **72** | 6.12 | 醫療建設 | 辦理民眾免費健康檢查，做好健康管理工作計畫 | 衛福部/衛生局 | 104-107 | A3 | 53,423 | 53,423 |  | 53,423 |  |  |
| **73** | 6.13 | 醫療建設 | 籌建金城鎮綜合醫療大樓 | 衛福部/衛生局 | 104-108 | A3 | 752,000 | 352,000 |  | 352,000 |  |  |
| **74** | 7.1 | 觀光建設 | 打造金門縣南村落海灣休憩區 | 交通部/觀光處 | 104-107 | A2 | 47,000 | 47,000 | 15,000 | 32,000 |  |  |
| **75** | 7.2 | 觀光建設 | 型塑環金門灣文化休閒渡假區 | 交通部/觀光處 | 104-107 | A3 | 4,000 | 4,000 |  | 4,000 |  |  |
| **76** | 7.3 | 觀光建設 | 金龜山、西園鹽場周邊環境整體營造活化再利用 | 交通部/觀光處 | 104-107 | A2 | 47,500 | 47,500 | 15,000 | 32,500 |  |  |
| **77** | 7.4 | 觀光建設 | 金門主題旅遊活動行銷推廣計畫 | 交通部/觀光處 | 104-107 | A2 | 106,800 | 106,800 | 85,440 | 21,360 |  |  |
| **78** | 7.5 | 觀光建設 | 金門戰地藝術季 | 交通部/觀光處 | 104-107 | A2 | 80,000 | 80,000 | 64,000 | 16,000 |  |  |
| **79** | 7.6 | 觀光建設 | 鄕鎮遊程推廣計畫 | 交通部/觀光處 | 104-107 | A2 | 26,000 | 26,000 | 20,800 | 5,200 |  |  |
| **80** | 7.7 | 觀光建設 | 輔導金門觀光產業提昇服務品質計畫 | 交通部/觀光處 | 104-107 | E | 8,000 | 8,000 | 6,400 | 1,600 |  |  |
| **81** | 7.8 | 觀光建設 | 金門軍事主題園區整合型計畫 | 內政部/觀光處、國家公園 | 104-107 | A1 |  |  |  |  |  |  |
| **82** | 7.9 | 觀光建設 | 金廈(兩岸)旅遊跨域整合行銷計畫 | 交通部/觀光處 | 104-107 | A1 |  |  |  |  |  |  |
| **83** | 7.10 | 觀光建設 | 鄉鎮觀光發展計畫 | 交通部/觀光處 | 104-107 | A2 | 70,000 | 70,000 | 30,000 | 40,000 |  |  |
| **84** | 7.11 | 觀光建設 | 金門地區觀光遊憩行為及經濟發展研究與分析 | - | 104-107 | A3 | 8,000 | 8,000 |  | 8,000 |  |  |
| **85** | 7.12 | 觀光建設 | 金門縣莒光湖商務旅館興建營運移轉案 | 交通部/財政處 | 104-107 | A3 | 8,000 | 8,000 |  | 8,000 |  |  |
| **86** | 8.1 | 警政建設 | 道路交通安全設施及標誌、標線改善工程計畫 | 交通部/觀光處 | 104-107 | A3 | 12,000 | 12,000 |  | 12,000 |  |  |
| **87** | 8.2 | 警政建設 | 轄區易肇事路段改善計畫 | 交通部/觀光處 | 104-107 | E | 4,000 | 4,000 | 4,000 |  |  |  |
| **88** | 8.3 | 警政建設 | 「環島道路錄影監視系統」提升及新建計畫-分期汰換環島道路錄影監視系統鏡頭提升及新建 | 內政部/警察局 | 104-107 | A3 | 35,000 | 35,000 |  | 35,000 |  |  |
| **89** | 8.4 | 警政建設 | 汰換逾使用年限警用車輛 | 內政部/警察局 | 104-107 | A3 | 16,807 | 16,807 |  | 16,807 |  |  |
| **90** | 8.5 | 警政建設 | 金門縣警察局110勤務指管系統E化建置-擴充及設備維護計畫 | 內政部/警察局 | 104-107 | A3 | 6,000 | 6,000 |  | 6,000 |  |  |
| **91** | 9.1 | 環境保護 | 清淨家園環境維護管理暨海岸環境清理計畫 | 環保署/環保局 | 104-107 | A3 | 21,800 | 21,800 |  | 21,800 |  |  |
| **92** | 9.2 | 環境保護 | 金門縣綠色生活環境營造計畫 | 環保署/環保局 | 104-107 | A3 | 6,320 | 6,320 |  | 6,320 |  |  |
| **93** | 9.3 | 環境保護 | 低碳樂活推動計畫 | 環保署/環保局 | 104-107 | A3 | 12,960 | 12,960 |  | 12,960 |  |  |
| **94** | 9.4 | 環境保護 | 烈嶼零碳島旗艦計畫 | 環保署/環保局 | 104-107 | A3 | 13,800 | 13,800 |  | 13,800 |  |  |
| **95** | 9.5 | 環境保護 | 金門縣新購電動機車補助要點 | 環保署/環保局 | 104-108 | A3 | 15,000 | 12,000 |  | 12,000 |  |  |
| **94** | 9.6 | 環境保護 | 空氣中細懸浮微粒監測及分析計畫 | 環保署/環保局 | 104-108 | A2 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |  |
| **95** | 9.7 | 環境保護 | 空氣品質管理計畫 | 環保署/環保局 | 104-108 | A2 | 17,500 | 14,000 | 14,000 |  |  |  |
| **96** | 9.8 | 環境保護 | 金門縣土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 | 環保署/環保局 | 104-108 | A2 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |  |
| **97** | 9.9 | 環境保護 | 固定污染源許可管制及餐飲業污染輔導改善計畫 | 環保署/環保局 | 104-108 | A2 | 27,500 | 22,000 | 22,000 |  |  |  |
| **98** | 9.10 | 環境保護 | 金門縣水（海洋）污染源稽查管制及河川巡守計畫 | 環保署/環保局 | 104-108 | A2 | 18,550 | 14,840 | 5,640 | 9,200 |  |  |
| **99** | 9.11 | 環境保護 | 金門縣移動污染源稽查管制計畫 | 環保署/環保局 | 104-108 | A2 | 30,750 | 24,600 | 24,600 |  |  |  |
| **100** | 9.12 | 環境保護 | 逸散污染源稽查管制計畫 | 環保署/環保局 | 104-108 | A2 | 27,000 | 21,600 |  |  |  | 21,600 |
| **101** | 9.13 | 環境保護 | 金門縣水質檢驗計畫 | 環保局 | 104-108 | A3 | 15,000 | 12,000 |  | 12,000 |  |  |
| **102** | 9.14 | 環境保護 | 推動資源回收工作計畫 | 環保署/環保局 | 104-108 | A2 | 75,000 | 60,000 | 48,000 | 12,000 |  |  |
| **103** | 9.15 | 環境保護 | 金門植物園森活發展計畫 | 農委會/建設處 | 104-107 | C | 42,000 | 42,000 | 6,300 | 4,200 | 31,500 |  |
| **104** | 9.16 | 環境保護 | 低碳島再生能源與儲能系統規劃建置計畫 | 經濟部/建設處 | 104-107 | 撤案 |  |  |  |  |  |  |
| **105** | 9.17 | 環境保護 | 建造「零碳/零能耗金門厝」實體屋 | 建設處 | 104-107 | A3 | 27,000 | 27,000 |  | 27,000 |  |  |
| **106** | 9.18 | 環境保護 | 低碳社區及住宅開發計畫 | 建設處 | 104-107 | A3 | 2,627,000 | 2,627,000 |  | 27,000 |  | 2,600,000 |
| **105** | 9.19 | 環境保護 | 低碳永續生態島計畫 | 農委會/建設處 | 104-107 | C | 133,332 | 133,332 | 20,000 | 13,332 | 100,000 |  |
| **106** | 9.20 | 環境保護 | 金門縣資源循環與區域生質能源中心旗艦計畫 | 環保署/環保局 | 104-107 | B | 249,900 | 249,900 | 249,900 |  |  |  |
| **107** | 10.1 | 社會福利 | 成立志願服務推廣中心計畫 | 社會處 | 104-107 | A3 | 9,700 | 9,700 |  | 9,700 |  |  |
| **108** | 10.2 | 社會福利 | 愛金門返鄉服務團隊計畫 | 社會處 | 104-107 | A3 | 4,000 | 4,000 |  | 4,000 |  |  |
| **109** | 10.3 | 社會福利 | 金門縣日間照顧中心新建工程 | 社會處 | 104-107 | 撤案 |  |  |  |  |  |  |
| **110** | 10.4 | 社會福利 | 金門縣安養中心新建工程 | 社會處 | 104-107 | A3 | 50,000 | 50,000 |  | 50,000 |  |  |
| **111** | 10.5 | 社會福利 | 金門縣政府社會處福利地圖系統 | 社會處 | 104-107 | A3 | 1,350 | 1,350 |  | 1,350 |  |  |
| **112** | 10.6 | 社會福利 | 就業安定基金補助各縣市政府辦理失業者職業訓練計畫 | 勞動部/社會處 | 104-107 | A2 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |  |  |  |
| **113** | 10.7 | 社會福利 | 高齡友善無障礙建築計畫 | 內政部/建設處 | 104-107 | A3 | 4,800 | 4,800 |  |  |  | 4,800 |
| **114** | 11.1 | 天然災害防治、濫葬、濫墾、濫建改善 | 災害防救深耕第2期計畫 | 內政部/消防局 | 104-106 | A2 | 12,600 | 12,600 | 10,580 | 2,020 |  |  |
| **115** | 11.2 | 金門縣政府住宅用火災警報器補助計畫 | 內政部/消防局 | 104-106 | A3 | 1,160 | 1,160 |  | 1,160 |  |  |
| **116** | 11.3 | 金門縣消防局資訊系統虛擬化建置計畫 | 內政部/消防局 | 104 | A3 | 3,240 | 3,240 |  | 3,240 |  |  |
| **117** | 11.4 | 採購各式消防車輛計畫 | 內政部/消防局 | 104-105 | A3 | 49,500 | 49,500 |  | 49,500 |  |  |