金門縣政府104年度6月4日(星期四)第17次主管會報會議資料

各單位業務報告:

金門縣政府業務執行報告彙整統計表

1040602

| 項次 | 單位名稱 | 填 送 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民政處 | ˇ |  |
| 2 | 財政處 | ˇ |  |
| 3 | 建設處 | ˇ |  |
| 4 | 教育處 | ˇ |  |
| 5 | 工務處 | ˇ |  |
| 6 | 觀光處 | ˇ |  |
| 7 | 社會處 | ˇ |  |
| 8 | 行政處 | ˇ |  |
| 9 | 主計處 | ˇ |  |
| 10 | 人事處 | ˇ |  |
| 11 | 政風處 | ˇ |  |
| 12 | 警察局 | ˇ |  |
| 13 | 消防局 | ˇ |  |
| 14 | 衛生局 | ˇ |  |
| 15 | 環保局 | ˇ |  |
| 16 | 地政局 | ˇ |  |
| 17 | 文化局 | ˇ |  |
| 18 | 稅務局 | ˇ |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：民政處       　　　　　　　　　　　　　　　        填報日期：104.6.3

一、重大業務執行情形：

（一）辦理金門縣議會第6屆第1次定期會議員建議各單位業務事項KM系統列管執行進度未達100%資料，通知聯繫各單位府會聯絡人依限卓處，並已於104年5月7日府民自字第1040035000號書函函請各單位業管案件辦理完竣後，盡速回報查填作業。

（二）5月27日晚上7時30分假本縣社會福利館多媒體演講室辦理「原住民族衛生保健暨親職教育」宣導活動，參加人數計有40餘人。

（三）辦理訂購金門日報贈閱予本縣歷屆民選各級地方公職人員案，計有270餘人，業已函請金門日報社於104年6月1日起送報作業。

（四）派員輸送5月25日替代役第150梯次計7名役男至臺中成功嶺替代役訓練中心，完成入營報到作業，開始履行國民應盡之義務。

（五）5月22日起至5月底本縣各鄉（鎮）公所將陸續舉行役男軍種抽籤作業，本處將確實督導各鄉（鎮）公所做好籌備作業，並視情形派員至各鄉（鎮）抽籤會場監證，使抽籤作業公平圓滿完成。

（六）核派兵役科科長呂國書、科員陳柏嘉赴基隆市參加「104年度徵兵機關與新訓單位役政業務聯繫會報」，以精進本縣應徵入營役男報到交接、驗退（停止訓練）相關作業，強化募兵宣導成效。

(七)與外交部領事事務局領務組人員研商本縣所屬金城鎮戶政事務所代辦「護照親辦──一處收件全程服務」業務，考量該局規定相關代辦文件不得郵寄，須由本府（戶政科或戶政所輪替）派員親自送件（上午送件、下午領取回件及繳交規費）、取件，因此，試辦期間以每月20日提供服務，即每月送、取件各1次，每年計24次，例：1月20日收件，翌日親送領務局，約7日後、亦即1月27日再派員親至該局取件。用勿排擠戶政核心業務；嗣後視執行成效，並檢討相關差旅費（依規定不得新增）及人員調派不足等問題後，再予調整（增減）收件次數。另領務局將於6月11日至12日派員親至金城鎮戶政所暨本府拜會，就本案實施計畫、送件程序、訓練期程及開辦日期等，深入交換意見。

（八）為提升便民服務效能，建置「電子錢包繳納戶政規費」系統載具，5月28日起由台北悠遊卡公司委請承商昇揚有限公司陸續至本縣各鄉鎮戶政事務所安裝完竣，業已正式上線提供服務。

（九）為浯島城隍廟籌辦2015「金門迎城隍觀光文化季」活動需要，協同主辦單位「金城鎮公所」及「城隍廟管理委員會」人員赴台灣及大陸福建兩地致送彿帖，拜會邀請各相關之城隍宮廟組團參加年度宗教盛事。

（十）配合周子傑議員辦理茅山塔景區聯外步道整修會勘事宜。

（十一）參加金門縣議會陳滄江議員服務處召開金沙鎮呂厝朝山廟土地購回協調會議（勘）事宜。

（十二）受理民眾申請公祭及前往公祭儀典，總計17場次。

（十三）104.05.27參加本府協助辦理第四屆海峽兩岸婚姻家庭論壇分工協調會議並籌辦主席裁示本處應配合辦理事項。

（十四）104.05.28辦理辦理縣長及主管以上人員參加吾島邑主城隍335周年慶祭典、獻匾及聯誼餐會事宜。

（十五）104.05.28辦理縣長及主管以上人員參加伍德宮蘇府王爺聖誕醮慶祭典事宜。

二、跨處局之業務協調事項：無

填報人：盧美紅、呂國書、楊火權、許慧婷　　　　         　　處長：李錫回

聯絡電話：082-318823#62121

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：財政處                                                                      填報日期時間：104.6.2

一、重大業務執行情形：

(一) 103年度各地方政府執行私劣菸酒查緝績效考核結果，經財政部104年5月25日台財庫字第10403675761號函評定本府為甲等(成績81.62分)，績效獲中央肯定。

(二)協助新北市政府財政局製作查獲李小紅運輸私菸案訪談筆錄，訪談筆錄將函送該局辦理。

(三)104年度截至6月1日止，庫款支付共收辦付款及轉帳等憑單6,060件，付款憑單退12件，簽發縣庫支票554張，連線委託付款(電匯)9,907筆，存帳比率為94.7%，支付淨額共47億1,982萬餘元。

(四)辦理50度以上金門高粱酒台灣地區(金門地區除外)總經銷商甄選案。

(五)辦理江蕙封麥行銷發行『江蕙演唱會紀念酒』絕版酒品。

(六)預擬台開訪視作業小組成員名冊及送核。

(七)駿陞公司財務查核作業由台北移至金門，查核作業可行性評估及相關作業人員協調。

(八)為辦理中和四眷村眷舍之全區圍籬工程作業移交工務處辦理，於104年5月25及26日派員前往中和四眷村(太湖山莊、太武山莊、浯江新村及九如新村等)現場拍攝眷舍之現況，並將照片交由本處同仁彙整後另簽由工務處盡速辦理圍籬工程。

(九)辦理金門新村(擎天華城)與警安新城社區土地鑑界複丈陳情回復。

(十)依都市更新條例第5條與鄰地所有人來函及都市更新公私有地合併辦理說明會，土地所有人表示意見續辦，於104年5月29日函予鄰地所有人參與都市更新意願調查表，以作為後續劃定更新範圍之依據。

(十一)本府業已於104年2月6日及104年5月1日函請國防部完成中和四眷村點還作業，然國防部後備指揮部 於 104年5月28日國後政眷字第1040010210號函覆本府，並檢送眷舍點交辦理狀況清冊，惟該部未依住宅協議書規定檢附水電報停證明文件及丈量成果，爰本府擬函請該部於辦畢應辦事項後，以書面函知本府，俾利後續推動計畫。

(十二)辦理「中和四眷村太湖山莊、太武山莊、浯江新村、九如新村之保全綜合管理暨維護服務案」履約管理相關事宜。

(十三)有關「中和四眷村太湖山莊、太武山莊、浯江新村、九如新村全區圍籬工程」，案經104年5月20日奉秘書長批准移請工務處代辦工程施作等相關事宜，然經會辦工務處，該處尚有疑義及意見，爰本案擬綜簽後續辦。

(十四)辦理中和金門新村（現擎天華城）之消防系統之滅火器性能測試估價中，兩家廠商進行報價興福機電有限公司及北大消防安全設備有限公司（分別為新台幣62,820元及87,250元）承辦中。

(十五)辦理「金門縣政府104年中和金門新村（現擎天華城）之公共設施照明燈具故障汰換採購暨安裝 」評審小組及工作小組人員。

(十六)家扶中心及退除役軍人協會與本府辦理交換買賣相關事宜，現由雙方(本府、家扶中心與退除役軍人協會) 各自就房地進行不動產鑑價，本府簽奉核准業已委託卓群不動產估價師聯合事務所辦理金寧鄉北二三劃測段675地號等2宗縣有土地及2社團房屋估價，本案在6月5日提送不動產鑑價報告書，並函請家扶中心等2個法人團體在6月15日前提供其不動產鑑價報告書送府，並召開協調會，以利整合形成共識，早日完成產權處分作業。

(十七)本府由李參議率隊，包括中華大學、金門大學及觀光處、建設處、文化局與地政局及金沙、金湖、金寧鄉（鎮）公所於6月1日至2日實地勘查斗門二、三、后園一、昔果山一、歐厝一、山后一、復國墩二、碧山五營區等，就其營區特性由各單位辦理後續撥用作業。

二、重大建議或需各局處暨本處各科協助事項

警察局金湖分局電告伯玉路三段（家樂福傢俱館）對面金湖鎮中五劃段919─1、921地號縣有及私有地樹木遭人砍伐，本府已書函警察局金湖分局協助提供砍伐者之姓名、住址及相關資料，對地區珍貴樹木之保護，建設處已依法查辦。

填報人：黃惠美					主管：處長  黃景舜

聯絡方式:62269

金門縣政府業務週報

填報機關：金門酒廠實業股份有限公司

資料時間：104年5月24日至104年5月30日止

| 本週重〈主〉要業務辦理紀要 | 承辦局室 |
| --- | --- |
| 營業額： 母公司: (詳如附件一) 104年全年度預算營業額141億1,506萬4,000元。 1-4月份預算營業額40億6,243萬6,500元，實際營業額37億9,418萬6,905元，達成率93.40%。 5月份預算營業額18億7,720萬7,804元，累積至5月30日營業額13億5,644萬4,938元，達成率72.26%。 廈門公司：(詳如附件二) 104年全年度預估營業額人民幣1億6,042萬2,315元。 1-4月份預算營業額人民幣4,621萬2,753元，實際營業額1,714萬9,420元，達成率37.11%。 5月份預估營業額人民幣402萬9,915元，累積至5月30日營業額719萬4,609元，達成率178.53%。 生產量：(詳如附件三) 104年全年度預算產量2,712萬4,000公升。 1-4月份預算產量880萬7,000公升，實際產量894萬7,434公升。達成率101.59%。 5月份預算產量231萬1,000公升，累積至5月30日實際產量229萬9,140公升。達成率96.46%。 本公司招標採購案： 2015年金門迎城隍活動餐會(單價決標)，雙囍餐廳得標，決標金額新台幣37萬4,000元整（底價99.55％）。 金酒公司104年度觀光導覽人員服務計畫委外執行案，國立金門大學得標，決標金額新台幣292萬8,226元整（底價99.91％）。 104年製麴用稻草蓆，104年05月26日辦理第1次開標，開標結果：流標。 104年現有進銷存暨門市銷售點管理系統及現有設備維護案，104年05月26日辦理第1次開標，開標結果：廢標。 104年0.6L-823紀念酒玻璃瓶（單價決標），104年05月26日辦理第1次開標，開標結果：廢標。 2L-58度罈裝金門高粱酒外箱等13項，104年05月26日辦理第1次開標，開標結果：廢標。 104年氣相層析質譜儀分析設備1套，104年05月27日辦理第1次開標，開標結果：流標。 故宮福籌四喜外盒，104年05月27日辦理第5次開標，開標結果：流標。 104年包裝廠手持式電子酒度計6支，104年05月28日辦理第2次開標，開標結果：廢標。 104年伸縮活動式棚架5座，104年05月29日辦理第4次開標，開標結果：廢標。 重要工程執行進度： 金城廠第三條生產線設備新建工程： 土建標：工程施工預定進度：97.83%，實際進度57.63% ，落後40.2%；刻正辦理第二次變更設計中。 本週施工項目：FRP隔柵板鐵件固定；南北向貼二丁掛磚；屋突3F牆面拆模；內牆1F~2F打底粉光。 機電標：本案已完成公開閱覽作業，並於104.05.04公告公開招標，訂於104.06.02上午11:00辦理第一次開標作業。 工甲-4工業區廠房及聯外道路採購案： 工程施工：預定進度64.98%，實際進度25.01%，落後39.97%。 本週施工項目： A棟作業：1.地梁-N~A拆模。2.鋼柱K~A基礎螺栓安裝。3.撐牆鋼筋組立施工。4.撐牆U~Z混凝土澆置施工。 B棟作業：1.地坪回填夯實。2.撐牆外牆泥作施工。3.地坪鋼筋組立綁紮施工。4.鋼構材料鋼梁吊放。 C棟作業：1.滯洪池頂蓋版養護施工。2.撐牆模板組立施工及混凝土澆置。 D棟作業：1.D棟庫房地坪外側回填夯實。 新包裝工廠與包裝材料庫： 先期規劃及可行性評估報告(修正六版)於104.05.06函送縣府審查，縣府審查意見於104.05.20函覆，已於104.05.25函請PCM廠商修正，廠商於104.06.01函送修正七版，刻正審查中。 成品庫自動倉儲： 監造標：於104.02.13日議價，決標比率80.2%，決標金額新台幣12,755,964元，並於104.02.25日簽約。 統包標：統包工程刻正於104.05.11日已先行撤標，簽辦檢送修正後招標文件函請評選委員書面審視及函復廠商疑義回覆說明，目前核判中。 金寧廠廢水三場新建工程： 設計單位已於104.05.06日提送廢水三場細部設計預算書圖等成果供審，預計104.06.10日下午召開細設第3版審查會。 金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程： 醱酵大樓建築結構、空調、機電部份設計單位已於104.05.13日整合完成，並提送本公司審查，預計104.06.16日召開細部設計第3.3審查會。 製麴三廠新建工程： 本工程案依約執行中，截至目前為止工程預定進度17.289%、實際進度12.372%，進度落後4.92%； 本週施工項目： (1)基礎回填區水電預留管路施作(X1-X16 LINE)。 (2)一樓地坪鋼筋綁紮及水電管路施作(X1-X16 LINE)。 (3)雨水回收池及消防水池模板組立。 (4)地梁回填面層土方污染清理。 金寧廠二期筒倉興建工程： 廠商於104.05.27日提送招標文件，104.05.31日簽辦委託採購招標所辦理公開閱覽，目前核判中。 金城廠現代化油庫興建案： 已於104.05.13日召開修正後第2版細部設計審查會。。 金城廠廠區外員工停車場空間動線整體規劃改善工程： 本案原預定於104.02.11日召開細設(第2版)審查會，因土地承租問題財務處尚未處理完妥，全案暫緩執行處理，俟土地處理完妥後，再接續辦理委託規劃設計相關審查會議。 金寧廠、金城廠及光華園再生能源建置案： 期末報告書(定稿版)已於104.05.15日函文同意備查，廠商刻正辦理成果報告書作業。 其他重要業務辦理紀要 地區小麥本週進場數量：0公斤；累計交貨數量：353萬7,480公斤。 |  |
| 重大建議或需縣府各處室協助事項 | 協助單位 |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：_ 建設處___填報日期時間：__104.5.20

- 重大業務執行情形：

  - 協助大愛電視台拍攝金門水獺生存及環境保育議題專訪，針對金門水獺棲地現況及分佈、縣府開發及保育政策、環境教育、夜間棲地觀察及處長專訪等議題進行安排及資料整備，後續將配合研擬政策發展說帖，進行新聞發佈及網路行銷使用。

  - 辦理「金門縣有土地農用放租暨保價收購政策調整方向研討」專案報告，針對縣有地農用放租情形、高粱小麥品系田間種植、地區農業發展問題、保價收購政策後續調整規劃等面向進行說明，初步決議縣府土地將由財政處等單位整合規劃，另製酒高粱種類及麥種由依金酒公司需求與農試所進行協商訂定。

  - 船員手冊5件、漁業執照3件。

  - 104年5月25日辦理金沙鎮寒舍花出海口道路及馬山段漁港建設可行性會勘。

  - 104年5月26日辦理烈嶼地區漁民座談會，討論烈嶼羅厝漁港建設方向。

  - 104年5月26日晚上於安美村公所召開「閔專區地方說明會」，本次說明會主要目的為聽取鄉親的意見，並將鄕親的意見納入本案規劃內容，並加速推動規劃及後續開發，以符合民眾的期待。

  - 104年5月26日召開「103年度金門縣住宅年度及中程計畫規劃案」期中審查會議，針對金門縣社會住宅出租管理辦法及中程年度住宅計畫予以審核，經各委員討論結果，主席決議請規劃單位確實依據委員及與會單位意見重新修正提送，並授權由行政單位核定。

  - 104年5月31日上午9點整於本府召開都市更新審議委員會，有關本次會議審議事項為金城地區、金湖地區、金沙地區三城區都市更新計畫、都市更新範圍及相關事項，其決議事項:

    - 本案都市更新範圍請承辦單位再與鄉鎮長確認，先行以示範點方式辦理都市更新公告（東門、山外、沙美市場及山外里公所周地區），其餘俟有申請案再行辦理。

    - 委員提及本案都更計畫部分內容交待不夠清楚，請承辦單位再以工作會議向委員說明清楚。

    - 歷史風貌老街要保護，限制人民權利義務之都市計畫如何因應，容積如何移轉，預算如何編列，應有完整配套措施，並與師範大學團隊對接討論提出對策。

    - 本案容積獎勵、移轉、風貌管控、都市設計準則涉及都市計畫變更程序，請依法定程序辦理並提送本縣都市設計委員會審定。

  - 104年5月31日下午14點整召開「文化資產審議委員會暨都市設計審議委員會聯席會議」，討論後浦地區已公告之文化資產、古蹟、歷史建物週邊地區，申請開發興建之案件是否影響風貌景觀及文化資產，並共同研商當前處理情形及相關配套措施，本次會議決議：

    - (依)個案部分:

- 有關陳詩吟洋樓周邊、節孝坊周邊等案，依文化資產保存法第30條規定令其停工及暫緩發照事宜，並請承辦單位提送本縣文化資產審議委員會於1個月內完成審查，若有變更需要涉及補償事項，請文化局偕同相關單位積極洽所有權人處理。

- 許文言洋樓(金滿樓)請文化局儘速確認其文資身分，並據以進行保存。

- 許金鐘洋樓周邊請文化局提供風貌調整建議供建設處與業主協調，藉以調和整體風貌。

    - 通案部分:

- 請文化局儘速依文化資產保存法訂定保存範圍、保存事項及風貌管制等項目，再經由都計部門依都市計畫程序辦理。(長期)

- 請建設處先行委託都市設計審議管制區域、準則等事項，並完成都市計畫變更。(中期)

- 在都市設計審議機制尚未完成前，請建設處採個案通知文化局提送文化資產審議委員會討論確定後提送建管單位據以辦理。(短期)

- 為維護文化資產風貌需要，涉及限制之配套措施(容積移轉、交換、價購)請文化局主導，並偕同各權責單位針對所有權人進行個案輔導，以完成其權益補償。

  - 104年5月25日由縣長帶隊赴營建署參加「均衡城鄉發展推動方案」（烈嶼：邊境小鎮的再生）整合建設計畫複審會議，會議結論及辦理情形如下：

    - 未獲共識計畫，由本府觀光處再與中央部會（交通部）協商。

    - 營建署及各部會審查意見，已先以電子檔傳送各提案單位辦理修正，將於修正後再提營建署。

  - 104年5月26日辦理「小西門聚落整體整體營造改善工程」現勘（縣長信箱陳情案），本案民眾陳情其圍牆與擋土牆間存在高差，公所執行工程未做加固或防護，存在安全疑慮，為德不卒，故邀集陳情鄉親辦理現勘，並請金城鎮公所釐清。共識如下：

    - 住宅擋土牆與農塘間之土坡，由金城鎮公所修整坡角使之穩定，並補種植栽以利水土保持。

    - 因工程施作而拆除之原有仿木欄杆，由金城鎮公所先行復原；另現地農塘高程差約有五米之高度，於住宅與農塘間之空地植栽綠美化後，若欲開放居民使用，由鎮公所檢討開口與安全圍欄之設置，以維安全。

  - 104年5月26日召開「金門縣維護傳統建築風貌審議委員會」第52次審查會議，申請7案審核通過獎助6件(楊衛群，陳月娥，翁金國，方登就，董振國，許嵇山)，共計補助新台幣971萬4,367元。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：鐘立偉、樊德正、王垣坤、陳彥志    主管：翁自保

聯絡方式:（082）326204

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 農、林、水、畜、防五所   填報日期時間： 104.6.2

    - 重大業務執行情形：

農試所12項

- 5月26日下午二時於縣府大禮堂召開一條根收購協調會，召集一條根廠商、農友商討104年度收購及成立銷售平台等事宜。

- 辦理年度果樹發放輔導種植作業，截至5月底累計發放龍眼、珍珠拔及台農2號等8種果苗，計9,300餘株，推廣栽培農戶為840餘戶。

- 於5月25至27日，與藥毒所楊博士查訪翁耀揚、陳水石、顏潤植、盧水源等安全農業示範戶，以瞭解目前示範戶種植栽培情形與病蟲害防治，並協助記錄生產履歷。

- 於5月25日協助陳水石安全農業示範戶辦理小白菜、油菜等蔬菜採樣，並送防疫所進行農藥殘留檢測。

- 5月26日邀請藥毒所楊秀珠博士、本所所長與業務承辦人員至烈嶼鄉進行用藥宣導及發放芋頭斜紋夜盜蛾防治資材，計4芋頭產銷班受惠。

- 辦理104年契作小麥保價收購作業，於4月10日開始監割採收，至5月21日止已收穫完畢1,930.83公頃，因民眾拾穗後於本週送農機中心，本週統計收穫量4,089,231.24公斤，平均產量2,117.86公斤。

- 辦理104年落花生申報查核，申請期限延後，截至目前各鄉鎮申報情形如下：金沙鎮：112筆，面積6.742公頃；金湖鎮：84筆，面積6.059公頃；金寧鄉：101筆，申報面積10.628公頃；烈嶼鄉：11筆，申報面積0.591公頃。

- 辦理稜角絲瓜繁殖採種作業，繁殖面積1.4分地，因陸續發現黃守瓜，架設網子防止蟲害，預計下週搭設棚架，於秋季收穫後採種，用以於明年度繁殖春季蔬菜穴盤苗使用；另試驗繁殖小月苦瓜(約10cm長，表皮深綠色)，繁殖面積0.6分地。

- 辦理胡麻台南一號播種栽培，栽培面積2.5分地，目前已展葉，植株高度約2.5公分，將於秋冬季試驗提煉麻油使用或研發相關農特產品。

- 辦理后山園區百香果棚架強化支撐作業，因棚架為木材，部分柱子已腐朽，慮及往來遊客安全，已均使用C型鋼強化支柱。

- 辦理休閒農場臨三多路之圍牆週邊環境整理事宜。

林務所 17項

- 針對本縣排雷區復育造林計畫，於5月25日至31日於歷年排雷區造林地西山靶場、官澳劃測、翟山植樹區、狗嶼灣及經武路等5處補植茄苳229株、樟樹1株、潺槁樹1株、黃槿660株、木麻黃150株、榕樹105株及烏桕4株，共計1,150株。

- 於后湖引種百喜草至前埔苗圃培育並於環島北路(中蘭段及瓊徑段) 種植百喜草共5,000叢；進行機場分隔島綠美化作業，修剪綠籬及移除生長不良草花並擺放金露花44盆；執行三多路綠美化作業共計補植雪松99株、烏桕15株；執行路口花台更換草花前置作業，移除林湖路、瓊義路及頂堡等路口花台過季草花，後續將更換當季草花，營造道路清新自然景致。

- 為提供用路人優美景致，於金城車站及機場圓環執行除草並更換生長不良草花，使用鳳仙花及四季海棠共650盆；另於榜林圓環補植矮牽牛400株，提供來往縣民及遊人舒適優美環境。

- 因近期為病蟲害之好發期，為避免影響林木生長及減低民眾恐慌，業已針對機關單位及外勤隊蔡佳璁班長所通報地點與路段，於金寧中小學、述美國小及中山路段進行病蟲害防治作業，並於金門大學及和平新村之路燈附近擺置15個誘蟲器，利用性費洛蒙及趨光性等特點干擾雌雄求偶過程，進行第二階段病蟲害防治作業。另針對茄苳白翅葉蟬之危害，採取藥劑注射方式事先進行預防性用藥，並完成藥井及吳厝等2處茄苳樹種預防性施藥，以維護本縣行道樹健康。

- 為防止全縣褐根病之情形蔓延，已完成官路邊榕樹1株及明遺老街榕樹1株、頂林路水黃皮1株、瓊安路水黃皮6株及環保公園木麻黃9株，共計18株，並於施作地點進行施灑尿素及石灰進行病土之消毒程序，避免病害傳染。

- 為提升全縣整體生態綠廊之完整性，於環島東路補植扶桑650株及紅鐵莧550株，西海路一段補植扶桑、阡插紅龍草及環島南路一段昔果山至后湖路段補植小葉赤楠3,300株，並於珠水路古崗湖段外勤隊已自行伐除一株枯死木。

- 行道樹補植作業，於5月25至29日止已於寧湖路、環島北路、黃海路及高陽路等路段執行補植作業，共計樟樹36株、木麻黃24株、台灣欒樹10株及烏桕26株。

- 辦理金門食蟲植物-寬葉毛氈苔、長葉茅膏菜組織培養作業，種源自田埔濕地收集培育，後續於植物園進行微型棲地營造，作為自然教育素材使用，提升民眾對於金門環境資源認同與愛護。

- 配合季節辦理播種培育夏堇、矮牽牛等花木計16,890株，持續加強在床苗撫育管理，供應綠美化之需。

- 為推展環境綠美化，提供金湖鎮公所、農業試驗所與金門防衛指揮部本部連等7個機關單位，及一般居家申請18案，提供雞冠花、四季海棠、樟樹與紅龍草等美化花卉與綠化苗木計4,253株，營造自然綠意優質環境。另為協助縣政顧問座談會會場美化佈置所需，提供有花木盆栽32盆以增添氣氛。

- 為提供來往縣政府洽公民眾舒適優美之環境，擺放鳳仙花計375盆，提升及美化環境品質。

- 辦理枯危木伐除及風倒木清運作業計10案，包括1999線民熱線通報3案，機關申請4案及民眾電話通報3案，伐除木麻黃、樟樹等枯木及清運風倒木計21株，載運量計11車次，以維護民眾生命財產安全。

- 辦理行道樹及影響房屋建築樹木修剪計15案，包括1999線民熱線通報3案，鄉鎮公所申請5案，機關單位申請4案及本所主動處理計3案，修剪榕樹、小葉欖仁、木棉等樹木計112株，載運量計51車次，以維護民眾居家生活及行車交通安全。

- 為碧山民眾陳君依離島建設條例第9條第5項規定申請讓售2座墳墓案，已於104年5月縣產審議委員會辦理審議，將依會議決議辦理後續還地於民作業。

- 辦理金門幼兒園、金門航空站、金門婦聯會等申請參訪植物園，合計115人次，透過自然資源與戰地人文、殘材再利用與DIY課程等教育解說介紹，增進民眾深度之森林遊憩體驗。

水試所10項

- 104年5月25日社會處臨時工林玉文及5月26日執行互花米草臨時工李美琪、徐溶渲、歐陽正平3員報到正式上工。

- 104年5月25-26日試驗船人員執行新湖漁港西側海域海帶採收作業(水試三號、貳號)共2航次。

- 試驗船人員執行海帶繩索、浮球及海錨回收作業(水試三號、貳號)及垂下式牡蠣養殖浮球增加及間隔距離加大重新繫綁(水試三號、貳號)。

- 104年5月27日辦理財物採購─「採購水產飼料一批（浮性鱸魚飼料500包及草蝦中蝦飼料700包）」案開標，由金滿國際企業有限公以新台幣1,170,000元整低於底價得標。

- 104年5月27-28日養殖課人員配合黃魚苗懼光習性於夜間加班進行温室培苗池魚苗移出室外土池中間育成作業。

- 104年5月29日大愛電視台蒞所採訪製作鱟生態保育節目，由黎技士與成勇生協助導覽解說事宜。

- 104年5月28日至6月1日日本藻類專家小河久朗蒞所指導藻類培養研究。

畜試所5項

- 2015/5/25：完成乳牛DHI採樣及寄送。

完成本週泌乳牛CMT檢測(22頭)。

參加雜糧產銷班班會。配合養豬協會進口豬隻人工精液（楊水東）。

- 2015/5/27：新種植盤固拉牧草地約8分地。

衛生局複檢合格可銷售鮮奶。

- 2015/5/28：仔牛保育舍通道改善及擴建運動場工程於上午十時辦理驗收。

辦理本週泌乳牛CMT複檢(22頭)。

- 2015/5/29：協助辦理迎城隍冰棒活動。

防疫所12項

- 辦理許姓牛場周邊3公里外豬隻訪視3,505頭、牛隻4,029頭、鹿隻訪視166頭及羊隻之訪視2,750頭。

- 牛隻釘掛耳標32頭。

- 牛隻診療18隻及羊隻診療3隻。

- 辦理動物用藥殘留檢測，計豬隻採血10場30頭、羊隻採血10場30隻及牛隻採血2場6頭。

- 養禽場訪視34場次。

- 進口肉豬6次，採血77頭，消毒6次。

- 病死畜收容27隻，焚化47隻。

- 狂犬病預防注射20隻。

- 寵物登記10隻，認養5隻，協助民眾尋回走失犬隻1隻。

- 流浪動物實施絕育手術19隻。

- 流浪犬貓收容20隻。

- 入侵紅火蟻監測調查213點。

二、工作檢討與建議事項：  無

填 報 人：劉淑如、張金為、柯逢章、呂建華、李有世

主    管：楊慧明、許寬(代)、楊文璽、莊謙恭、文水成

聯絡方式: 333381、352846、326408、332621、336626

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：教育處                                                                 填報日期時間：104.6.2

- 重大業務執行情形：

  - 「2015廈金泳渡暨搶灘料羅灣海上長泳」將在8月1日及2日於廈門、金門舉辦。為宣傳賽事，由盧秘書長志輝帶隊，本處李處長、王科長麗娟與金門縣運動管理學會董理事長燊一行協同中華成人游泳協會鍾秘書長汶澄等人，於5月26日在台北舉辦「活動開跑記者會」，並邀請2014年接力賽女子組亞軍的蘇詩涵與傅郁晴分享比賽經驗。金廈泳渡競賽活動自2009年開辦至今已辦理6屆，今年2015為第7屆，雙年數由金門游向廈門，單年數由廈門游向金門，距離約7公里，預計參賽人數為100隊200人，角逐獎金30萬人民幣。而已進入第13屆的搶灘料羅灣海上長泳，游泳距離為3,000公尺，賽事限額2,000人為限。

  - 國際扶輪社3480區106位外籍及台灣（外訪）交換學生於6月1日蒞府拜會，受到林副縣長德恭率縣府團隊熱烈相迎，包括本處李處長、許科長能麗、國際扶輪社3480區青少年交換委員會陳主委品棋等出席。國際扶輪社3480區43位來自17個國家的交換學生，以及63位即將於今夏前往20個國家的台灣交換學生，在金門扶輪社及該區交換委員會規劃下，今年首次將學生環島參訪地點也納入離島金門，10天的行程中一行人自5月29日抵金展開為期4天的金門之旅，深度遊覽金門戰地特色及慶典民俗並夜宿水頭民宿，讓外籍學生印象深刻並希望能再到訪。

  - 為推展本縣學校進行國際交流，「金門縣104年國中生英語教育旅行學習活動甄選辦法」依本處年度施政計畫實施。今年本縣共有50個名額，將由各校依分配名額及遴選標準，於6月10日前報本處。甄選對象為本縣國中八年級學生，甄選報名日期：104年6月2日，口試日期：104年6月6日。今年的教育旅行地點在英國倫敦，教育旅行時間為7月21日至8月10日，總計3週。本項教育旅行費用：每人146,000元，金門縣政府補助參訪學生每人費用100,000元，學生自付46,000元，另保留11名員額予低收入戶家庭學生由縣府全額補助參加。這項活動規劃課程以英國學校當學期之安排為準，參與學員將經由正統英式夏令營方式，認識大不列顛國傳統文化習俗，並和來自全歐洲、國際同學互動，加強孩子聽、說、讀、寫能力。

- 工作檢討與建議事項：無。

填報人：歐陽璿                      主管：李文良

聯絡方式：325630#62417

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處                                                                        填報日期時間： 104.6.2

    - 重大業務執行情形：

  - 「金門縣動物收容中心新建工程」第一次公開招標因無人投標而流標，104.5.22第二次招標上網公告，訂於104.6.5開標。

  - 104.02.10召開「大型旅客服務中心新建工程」規劃報告審查會議，104.04.16提送修正報告，104.5.20向縣長簡報後續執行情形，將退回設計單位辦理修正。

  - 104.03.30「金門縣金沙鎮金沙國民小學新建幼兒園教學大樓工程」提送修正基本設計成果，於104.4.15召開工作檢討會，依會議結論請設計單位於104.04.22前提送修正基本設計成果，經核閱後尚有意見未確實檢討修正，請設計單位依核閱意見修正並於104.05.01前提送修正基設成果，依教育處104.05.14向縣長簡報後，縣長裁示：原設計規劃案就此停止，已於104.05.29函發設計單位暫停執行規劃設計作業。

  - 「金門縣金湖鎮開瑄國民小學附設幼兒園新建工程」，104.03.30提送修正基本設計成果，於104.04.15召開工作檢討會議，設計單位於104.04.22提送修正基本設計成果，經核閱後已依審查意見逐條修正，因需求單位增加樓地板面積預算調整，於104.04.30簽辦俟預算核定後另案辦理核定基設報告。教育處並於104.05.14向縣長簡報整體校園未來願景，經縣長裁示，本設計案暫緩俟學校先完成校園整體規劃再議，已於104.05.29函文通知設計單位暫停執行規劃設計作業。

  - 「金門縣西海路(賢厝三角圓環至石雕公園路段)道路路平專案工程」依縣長裁示訂定完善施工規範及考量夜間施工可行性，經邀集土木科研商獲具共識並退請設計單位再補充具體方案，業於104.05.11.簽辦呈核，現簽辦公文呈核至副縣長室。

  - 原「九宮港區停車場改善工程」更名為「九宮港區停車場整建工程」，於104.04.15上網公告104.04.29流標(1家廠商投標，未達法定家數)，續辦第二次公開招標，於104.05.14第二次開標，由昊海營造得標，於104.06.01完成訂約事宜。

  - 「金門縣伯玉路榜林圓環及小徑圓環公共空間景觀美化工程」104.04.27函發設計單位啟動基本設計，於104.05.14提送基本設計成果，現已會辦各單位協助審查，已安排於104.06.02縣長簡報。

  - 「金門縣Ⅱ-6計畫道路(國順街至金湖國中段)道路新建工程」104.04.30函發設計單位啟動基本設計，設計單位於104.05.20來函表示：「現場雜木叢生，人員無法入內進行地形測量與現地調查等相關先期作業」，於104.05.22現地會勘，現場雜木叢生屬可排除範圍，故請設計單位依限期提送基本設計報告，依規定須於104.05.28提送基本設計成果，現設計單位尚未提送，刻正起算逾期。

  - 104.06.07.「金湖鎮尚義住宅區興建住宅工程」委託技術服務案提送規劃及基本設計成果報告。

  - 「南北山濱海步道新建工程」於104.05.26.函退設計單位提送之民眾說明會簡報資料，請其併同修正細部設計成果圖並於104.06.12.前修正完成及函送本府審查。

  - 103.12.23「金門縣水頭港區-臨時工作船碼頭浮動碼頭新建工程」假採購招標所開標，目前已招標二次流標，於104.04.23完成標案檢討，並104.05.12三次開標流標，於104.05.21第四次開標，再度流標，已於104.05.26招開檢討會議，檢討結果已報府參處，刻正簽核辦理第五次招標中。

  - 104.04.15「金門縣金沙鎮官澳圓環道路交通改善暨景觀美化工程」設計單位依據104.03.13回收調查問卷(48份)，提送修正後基本設計成果及圓環設計規範與調查統計表，並訂於104.4.24召開工作檢討會，依會議結論請設計單位於104.05.01前提送修正基本設計成果，現廠商於104.05.04提送修正基本設計成果，已於104.05.25召開基設審查會議，依會議結論請設計單位於104.06.05前提送修正後基本設計成果。

  - 104.07.20.『「金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程」委託規劃設計暨監造案』預定提送規劃及基本設計成果。

  - 金門縣立體育場田徑場PU跑道面層整修工程案於104.5.11提送修正預算書圖及相關資料，已完成內部審查。104.5.21請規劃設計單位至本處商討，已達成共識。本案就上開審查意見及商討共識事項，函請規劃設計單位檢視修正及補正，並預訂於104.6.5至台灣參訪三個成功案例。案俟規劃設計單位修、補正後，依程序辦理後續發包事宜。

  - 鶯山廟周邊美化工程已於104.5.22召開基本設計成果審查會，請規劃設計單位於104.6.11提送修正報告。有關以填土做RC平台的方式，經洽八河局表示，只要平台結構安全沒有問題，基本上是可以的，但要申請。

  - 104.05.27.「烈嶼鄉第三標污水下水道及用戶接管工程」修正後設計成果函送營建署存參，俟自來水廠管線資料提送後，另案辦理併案發包事宜。

  - 104.05.18「堤北分區淹水改善工程」提送基設及細設成果報告。

  - 104.05.25「金門縣金沙鎮環島北路四段道路拓寬工程」提送基本設計成果。

  - 104.05.26「金門縣金沙鎮環島北路四段道路拓寬工程」辦理基本設計成果工作檢討會議，刻正由廠商調整設計內容。

  - 金門大橋CJ02-C標主體工程6月上旬施工現況：

- 金門大橋CJ02-C標主體工程業於102.04.02日由國登公司以新幣66億7,836萬元得標，並以102年05月21日為契約開工日及起計工期，目前由廠商進行施工動員、基樁工程: 目前進行P8、P9、P10、P15、P16、P57基樁施工。累計完成小金端A1、P1～P9、P15~P16橋墩基樁共計59支;大金端A2、P58～P73橋墩基樁共計99支，合計完成158支。

- 地質補調查鑽探:目前進行P47-18鑽探，已完成94孔(共152孔)。

- 基礎工程:累計完成小金端A1橋台、P1~P4橋墩基礎共計5座；大金端A2橋台、P64 ~P73橋墩基礎共計11座，合計16座。

- 墩柱工程:累計完成小金端P1~P4 橋墩墩柱共計4座；大金端P66~P73橋墩墩柱共計8座，合計12座。

- 上部結構：大金端第1跨(A2~P73) 場撐箱梁已完成，大金端第2跨(P73~P72)目前進行地腹板打設作業，小金端第1跨(A1~P1)已於104年2月17日完成；小金端第2跨(P1~P2)目前進行頂板打設作業，合計2跨。

- 外套管打設：目前進行P32外套管打設，已完成P15~19、P25~P27、P30~P32、P50、P51共計89支。

- 防淘刷工程：目前進行P42~P45、P47~P50防淘刷地工織物袋裝e卵石拋放作業。

  - 104.5.26辦理縣長與議會現勘田埔水庫聽取大陸引水簡報。

  - 104.05.27辦理呂克洋先生現勘后壟溪至金湖水庫沉砂池間之私地問題

  - 104.05.27北水處陳明洲副處長拜會縣長及報告大陸引水契約簽訂時程。

  - 「金沙鎮第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」，102年07月01日開工，已完成后宅、洋山、沙美博愛街、東溪、東沙尾及忠孝二村等工區，目前已於103.07.30完成浯坑工區之AC刨除鋪設工項，103.07.31申報全面停工，目前忠孝新村工區變更設計案已報營建署備查，於104.05.25下午辦理議價。

  - 「金寧鄉第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」，103年01月09日開工，目前施作下埔下、頂埔下、西浦頭及安岐地區之污水主幹管，實際進度：62.892%，預定進度：64.493%， 落後1.601%，有關變更方案業已簽奉核准，並頒圖予廠商據以施作，變更方案衍生之工期調整完成，已請廠商依調整後進度表施作各工項。

  - 「金湖鎮第三標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」於102.2.19開工，工程實際進度99.78%，預定進度99.37%，超前0.41%，近期將進場鋪設AC。

  - 「後豐港及西海路區排改善工程」於103.7.8決標，由岩輝營造有限公司得標承攬，工期為150日曆天，103.09.20申報開工。工程實際進度100%,預定進度100%，已辦理竣工查驗，刻正變更設計中。

  - 「金門地區小型排水改善工程」於103.11.18辦理第4次開標決標，由皇居營造有限公司以新台幣840萬元整承攬，業於103.12.26開工，目前工程實際進度22.83%，預定進度27.90%，落後5.07%，刻正進行燦坤前側溝施作等事宜，有關進度落後部分業於104.3.3召開工務會議檢討，其不可抗力部分，已辦理部份停工，俾減少落後情事。

  - 104.06.03-5『金門縣政府「台北縣中和五眷村-復興新村改建統包工程」』有關公共設施、縣府未出售30戶、消防修繕等缺失改善赴現地確認。

  - 「金門縣環保公園民眾活動中心新建工程」(2樓建築)工程期限為104.01.02，一樓遊客中心已於7/16進行1F頂版澆置，8/10進行1F圓形劇場頂版澆置，09/05二樓遊客中心頂版澆置完成，09/07女兒牆欄杆等灌漿(結構體完成)， 11/04完成外牆裝修及下架，1/21申報停工(除天花板工項外)。天花板空調會議12/17開會討論、 1/28開第二次會議、 3/6頒圖廠商施作，03/13辦理使用執照會勘，03/30復工，5/13竣工、5/15竣工查驗，5/26驗收，6/22驗收複驗。

  - 「金門縣金城鎮中正國民小學東棟教室拆除重建工程」(4樓建築)工程期限為104.04.13，1F澆置4/13、2F澆置6/13，3F已於08/15澆置，4F於10/10澆置，內側屋突於11/27澆置，外側屋突12/09澆置，4F室內泥作(1-3F已完成)，辦理1樓外牆收邊及周邊環境施工。

  - 「金門縣警察局交通警察隊、少年警察隊綜合勤務大樓新建工程」於103.07.09開工，預訂於104.11.06前完工，7/14現地放樣勘驗，8/03完成施工圍籬及告示牌安裝，09/22完成地梁灌漿作業，10/12進行1樓地坪澆置，11/19建管勘驗一樓頂板模板組立及鋼筋綁紮，11/20澆置1樓頂版，12/22澆置2樓結構體，其中 104年01/15-3/12因建照變更停工，2/6建照變更完成，3/20澆置三樓結構，4/1屋突1層澆置，5/9屋突2層結構體，室內1-2樓砌牆泥作及水電配管，6月出門窗框進場安裝。

  - 「金門縣政府會議暨儲藏室設置工程」於103.11.03決標，由松聖營造工程有限公司以1,195萬3,530元得標，排訂103.12.04施工前會勘(縣府中棟地下室)。已於104.01.12開工，預訂於104.06.11前完工，目前進行地板花崗石鋪設施作及設備安裝。

  - 「金門縣政府檔案室整建工程」(自辦監造案)於103.12.16決標，由聖林營造工程股份有限公司以643萬元得標。於103.12.19施工前會勘(山前庫及工務處2F)，已於104.01.31開工，預訂於104.06.05前完工，目前進行山前庫廁所施工，另因檔案文件堆置，檔案區於3/31申報部分停工，行政處已於05/06開始搬遷，承商05/13申報復工，工期展延至7/18，目前施作天花板及地坪工項。

  - 「金門縣述美國小餐廳廚房暨專科教室新建工程」於103.12.25決標，由聖林營造工程股份有限公司，以3,314萬元得標，03/17辦理施工前會勘。05/06開工，工程完工日期為105.11.04完工，另建築執照於3/20取得，5/29建管開工。

  - 工程技術審查：上週(104.05.25~104.05.29)審查工程技術資料(包括規劃設計成果報告、發包與預算書圖等)28件、材料設備協審1件、監造計畫書1件、土石方計畫書2件。

  - 工程查核:

- 5月25日查核「環島南路(金城段)道路排水改善工程」、「烈嶼鄉麒麟山至埔頭等道路改善工程」。

- 5月26日查核「金沙鎮沙溪一劃段等聯外道路及排水溝改善工程」、「金寧鄉古寧頭出海道路整建工程(二期)」。

    - 工作檢討與建議事項：

無

填報人：王毓敏                                                     處長:許鴻志

聯絡方式：082-318823#62665

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：觀光處                                                                      填報日期時間：104.6.2

一、重大業務執行情形：

  - 旅宿業管理業務：本年受理申請設立計有19案，己核准11案，駁回2案，限期改善2案（改善原因：屋頂設置2層違章建物、申請人為法人），1案特色民宿評審分數不合格，3案各單位審查中。申請房價變更計有7案，申請停業計有1案，申請歇業計有4案，均已函復。(統計至104.6.1)

  - 受理民眾申請參訪擎天廳：參訪時間每周二(上午)、四(上午)、六(上、下午)，本年度累計參訪14,481人次。(統計至104.06.1)

  - 辦理6處旅遊服務中心之旅客服務事宜，本年累計服務人次如下：金門尚義機場計6,208人次(本國人士4,306人次、外國人士1,902人次)、水頭碼頭計8,000人次(本國人士2,940人次、外國人士5,060人次)、九宮碼頭計3,660人次(本國人士2,962人次、外國人士698人次)、金城車站計6,609人次(本國人士2,674人次、外國人士3,935人次)、沙美車站計2,253人次(本國人士2,133人次、外國人士120人次)、山外車站計4,461人次(本國人士2,994人次、外國人士1,467人次)，總計31,191人次(本國人士18,009人次、外國人士13,182人次)。(統計至104.6.1)

  - 各景點本年累計參訪服務人次如下：「夜訪後浦美麗小鎮」計4,287人次、總兵署計75,257人次、烈嶼吳秀才厝計11,122人次、金城民防坑道計23,786人次、莒光樓計136,508人次、柳營體驗園區計8878人次、獅山砲陣地計66687人次、同安渡頭計18453人次。(統計至104.6.1)

  - 古寧頭電瓶車回報：本年搭乘人數8,675人，搭載率50%。5月搭乘人數：搭乘人數1756人，搭載率50%。本周(5/26-6/1)搭乘人數：搭乘人數362人，搭載率50%。每一班次最多可出6輛車，每日共有兩班次，每日總共最多可載人數156人。

  - 觀光特約解說員解說服務：本年度各單位申請計45人次，已執行完成43人次。(統計至104.6.1)

  - 簽辦「104年度金門縣觀光解說人員委辦案」：擬將莒光樓、總兵署、金城民防坑道等觀光景點解說服務及觀光特約解說員解說服務派遣等二項，委外辦理，於104年4月25簽准，案於104年5月11日上網公告，104年5月22日結標，104年5月25日開資格審查會議，評選委員簽核中。

  - 104年金門觀光文宣品(開口合約)案：刻正簽辦函請廠商提送「古寧頭電瓶車」及「金城民防道」導覽摺頁及旅遊簡介。

  - 簽辦金門觀光手提袋設計案採購。

  - 接待澳門中華文化交流協會李沛霖等一行人來訪(104.05.28)。

  - 為辦理「旅遊達人帶你遊金門」高雄大統百貨商場講座案，案正簽核中。

  - 「金門體能訓練場建置─西洪二營區活化再利用工程」:

本案原於104年05月20日依指示簽辦本營區移交林務所辦理維護管理作業；后經縣長室於104年05月27日來電表示，移交林務所部分緩議再研，故本處於104年05月29日簽辦，分述如下:

1.人力進駐維護管理:為避免設施及設備有遭受破壞之虞及長期無人管理致使內部林木雜亂之情形發生，本處已立即派任每日至少2名人員進駐辦理園區設施、設備及環境之清點、維護、清潔管理等作業。

2.規劃委外經營之可行性:針對委外規劃後續營運方向之可行性，因考量本園區已完成開發之範圍廣達12餘公頃，且園區內部亦已完成五百障礙體能訓練場、標準漆彈場、定向運動訓練場及住宿區等項目之體能訓練園區，故本處亦刻正規劃委由專業廠商協助依園區之現況據以辦理派駐所需人力、經營方向及模式、委外經營可行性等內容據以辦理營運計畫之擬定，並俟專業廠商協助提出完整之營運計畫後，由本處(觀光業務科)依營運計畫之未來經營方向據以另案辦理後續執行作業及園區整體維護管理事宜。

3.整體景觀改善:考量本園區未來營運方向並未定位，且因本園區占地28公頃，目前已開發之範圍亦達12公頃，考量本處維護管理之觀光景點眾多，且分布全縣各地，所能派任進駐維管之人力有限，原則擬依鈞長指示，由林務所辦理後續維護管理及派駐人力進駐改善營區內整體景觀作業。

並俟奉核可後，即辦理函請林務所派員改善園區整體景觀作業。

  - 南海岸(后湖)水域遊憩活動基地環境改善工程:

本案原定應於103年9月22日完工，惟因廠商工班調度等問題致使工期尚未完工，案經本府多次召開會議後，廠商亦無任何動工跡象，故本府亦於104年1月下旬再行召開一次研討會議，期間廠商部分工班已入場施工，唯至今仍尚未完工，經再次督促廠商後，廠商已於104年04月29日報竣，刻正由監造單位確認後辦理後續相關作業。

  - 南海岸(后湖)入口意象工程:

本案經后湖昭應廟主委來電表示媽祖像設置之位置已經王爺起駕指示完成，本府於104年03月31日邀集相關單位現地會勘後，均已確認媽祖像設置之位置，設計單位依規定於104年05月上旬提送變更設計書圖，經本府於104年05月22日召開審查會議後，因部分區域尚有調整及刪減之處，並請設計單位於104年06月08日前函送修正後變更設計書圖予本府憑辦。

  - 西洪二營區體能訓練場-高低壓電器設備定期檢驗維護服務案契約書:

西洪二營區已於104年03月30日完成驗收作業，廠商亦已於104年05月30日辦理本年度上半年度高低壓檢測作業。

  - 「金門老兵故事主題園區」先期規劃工作委託技術服務案:

本案於104年05月11日函送期末修正報告書予委員，並請委員於104年05月22日前回傳審查意見回復表，至今僅乙位委員回傳，已以電話洽請委員協助盡速回傳，以利辦理後續相關作業。

  - 「光華園:心戰體驗園區建築及環境修復再利用工程」委託規劃設計暨監造服務案:

本案因光華園心戰總隊(於初隸屬於金防部政二組心戰大隊)歷史悠久，且光華園心戰總隊撤對後之相關歷史資料或文物亦無移交或保留，至今已無法找尋可供展示之歷史文物，案經本府多次討論後，考量旨案若完成建築及環境修復再利用工程，其修復後之展示空間將恐無法完整呈現光華園心戰園區之原有風貌與歷史文物之展示，且若僅展示靜態之資料，其性質與本縣「八二三戰史館」、「古寧頭戰史館」等展示館過於雷同，較無法吸引觀光客來金觀光旅遊之亮點，故案經旨案歷次會議之主持人指示先行暫緩辦理後續規劃設計作業，並後續若針對光華園區另有再利用計畫之可行性時，再行另案辦理啟動規劃設計作業，並於103年12月31日奉准辦理暫緩作業。

  - 金門縣公共自行車租賃系統委外建置與試營運服務計畫:

104年5月14日廠商已提送預計設置點相關書圖，現陳核中，待計畫核准後即函文各土地管理單位取得使用同意書，以

便進行系統施作與建置作業。

  - 金龜山遊憩公園景觀改善工程

1.承商104年4月27日完成履約。

2.104年5月7日竣工查驗，因部分工項尚有缺失需待改善，請監造單位督促承商依契約規定辦理改善，並於104年5

月26日前提送缺失改善處理情形。

  - 金沙鎮環島北路迎賓意象改善工程

1.104年1月12日竣工。

2.104年1月29日竣工查驗，104年3月10日初驗，104年3月18日驗收合格，本所業於104年5月18日以池建字第

1040005501號函請縣府撥付工程尾款、服務費尾款及工管費尾款合計350萬2409元整。

  - 金門縣烈嶼沙溪堡軍事據點活化工程

列嶼鄉公所林建在科長回報將依，交通部來函指示修正預算圖書並開使製作招標文件，預定6月5日完成前開事宜。

  - 金東戲院周邊環境改善工程

金沙鎮公所通知承商修正細部設計成果，承商104年5月21日函送，金沙鎮公所預定104年6月3日召開修正後細

部設計成果審查會議。

  - 金湖鎮新市公園周邊美化工程

1.金湖鎮公所於5月27日以汀觀字第1040005525號函提出修正後預算圖書。

2.本處於5月28日以府觀企字第1040041498號函轉陳前開修正後工程預算書於交通部。

  - 金湖鎮觀光發展建設行動計畫

本案已於104年5月21日召開投標廠商資格審查，預計於104年6月8日召開評選會議。

  - 金門縣政府觀光處辦公處所室內裝修統包工程：

預定竣工日為104年2月9日，承商業於104年3月12日報竣，並於104年3月30日完成全處搬遷作業，後續驗收作業將俟承商提送結算書及竣工圖後賡續辦理。

  - 金門地區道路指示標誌系統改善工程：

大金地區業已施做完成，刻正於小金地區施做牌面，因累計逾期違約金業已逾20%，將於報竣後依契約約定自末次計價扣罰契約價金20%，並依政府採購法第101條規定辦理後續。另因承商表示原設計LED模組規範市面已無廠商生產，刻正提送同等品報核中。

  - 柳營步兵軍事體驗園區-步槍射擊模擬設備建置工程(ㄧ)：

修正預算書圖設計單業於104年3月6日修正完妥報後報本府辦理後續，經會辦工務處及建築師公會審查後計100餘條缺失，已函請設計單位據以改正；第二次修正承商業於104年4月23日提送，俟工務處審查意見簽核完妥後將併案函覆承商據以修正

  - 太武發電廠暨其周邊設施資源保存與再利用工程：

已於104年4月3日函報竣工，並於104年4月23日初驗驗收，廠商並於104年5月15日將缺失改善完成，已於104

年5月27日辦理初驗複驗，初驗缺失皆已改善完成。

  - 獅山砲陣周邊旅遊資源整合工程：

現正修正登山路線，併入第一次變更設計修正後，將請承商儘速辦理復工施作。

  - 102-太武山翠谷地區轉化為軍事觀光資源建置計畫:

於104年4月7日完成第一次變更設計預算書圖審核通過，刻辦理修正契約書金額誤繕及復工等事宜。

  - 103-太武山翠谷地區轉化為軍事觀光資源建置計畫:

本案勞務採購招標資料已於104年5月20日完成策擬，刻正簽核中。

  - 軍艦博物館建置計畫：

本案勞務採購招標資料已於104年5月28日簽奉核定，刻正辦理上網公告作業中。

  - 大二膽島與烈嶼鄉整體觀光發展規劃：

本案先期規劃委託規劃服務案，刻正呈核中，俟批示後，即上網辦理招標作業。

  - 媒體行銷面(電視、平面、網路、雜誌等)

1.辦理「2015搶灘料羅灣暨第13屆金門海上長泳」活動記者會之新聞露出（TVBS、三立電視台、中天電視台）。

2.辦理「2015搶灘料羅灣暨第13屆金門海上長泳」活動之電視新聞快訊露出（TVBS、三立電視台、東森電視台、中

天電視台）。

3.辦理「金門迎城隍」-傳統412遶境之新聞露出（TVBS、三立電視台、東森電視台、中天電視台）。

4.確認國家地理頻道60秒短片腳本、演員等拍攝事宜。

5.2015年金門迎城隍遶境活動實錄及節目後製案:由名城事業股份有限公司承攬，5月29日為遶境活動實況錄影，並於地區電視台第33頻道直播，時間13時起至17時止。承商後續依約尚應剪輯後製50分鐘精華節目帶及託播，於7月31日前履約完成。

6.2015年金門迎城隍遶境活動網路直播案:由創鈺國際科技股份有限公司承攬，建置直播網頁http://www.412.org.tw/，以及YOUTUBE直播連結https://www.youtube.com/watch?v=sXuA_saKXmE，並開放線上重播觀看，截至6月1日止，已有17,000多人次收看。

7.辦理「104年金門觀光旅遊社群網路規劃執行採購案」廠商服務建議書評選會議及議價程序。

  - 媒體行銷及貴賓接待

簽辦海西晨報社各重點晨報總編輯蒞金交流案等相關事宜。

  - 辦理行銷相關單位申請補助案

辦理104年度國立金門大學畢業季系列活動申請補助，案簽陳中。

  - 其他

1.辦理道安宣導-製播交通安全專題30秒宣導帶均已錄製完成，於週一至週六開口時段播出。

2.辦理端午佳節贈禮小物採購案，飾品2000份業已完成並轉交給縣長室使用，辦理結案。

3.中正國小側風雨走廊燈廂及畫板損壞部分共4塊，業已修復完成，辦理結案。

4.簽辦「全球防衛雜誌」五、六月號廣告案，辦理結案撥款。

5.簽辦召開「金門縣影視協拍推薦形象影片拍攝製作委託專業服務案」第二階段工作審查會。

6.簽辦函送本（104）年下半年本縣觀光活動預定表，請台灣21處旅行公會轉知所屬旅行社納入觀光遊程包裝。

填報人：陳明伶、洪瑞鴻、傅仰土   主管：王中聖     聯絡方式:322879

李銘培、何桂泉

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會處                                         填報日期104年5月28日至104年6月3日

一、重大業務執行情形：相關圖片：  相關檔案：

- 社會行政

  - 辦理本縣人民團體金門縣烈嶼鄉南塘真武廟弘道會等理監事會議紀錄備查計14案，補正3案。

  - 辦理本縣人民團體金門縣金沙鎮山后王氏宗親會會員大會紀錄備查計11案，補正3案。

  - 辦理本縣人民團體金門縣成功休閒漁業發展協會等活動補助4案，結報1案。

  - 輔導本縣人民團體金城縣社區聯合發展促進會籌備會等籌備會議計2案。

  - 辦理本縣商業類團體金門縣機器商業同業公會等7個理監事改選相關資料核備，並核發理事長當選證書7張及補發立案證書4張。

  - 辦理本縣湖前社區發展協會申請本府一般性補助案審查14件。

  - 辦理雙口社區發展協會等會員大會會議紀錄案2件。

  - 辦理蔡厝民享社區發展協會等理監事會紀錄案備查2案，補正2案。

- 勞工行政

  - 5月28日至6月3日本府身障就服員晤談個案徐○蓮；追蹤輔導陳○棠、歐○甄、童○婷；函復勞動部有關金防部未能配置視障值機員訪視結果。

  - 6月2日假金門大學陳開蓉會議室辦理104年度青少年就業服務宣導會。

  - 辦理104年度第1次身心障礙者職業重建服務暨生涯轉銜聯繫會報會議前置作業。

  - 派員參加104年度身心障礙者庇護性就業服務聯繫會報。

  - 5月25日至31日本府派員前往禾心診所、金門山外郵局、良金實業有限公司、高坑實業有限公司進行勞動條件檢查，以查雇主是否有遵守勞動基準法相關法令之規定，檢查之事項包括雇主是否有依規定置備勞工名卡、勞工之薪資是否有達基本工資、雇主是否有依規定將工資全額給付給予勞工、勞工工作時間是否有超過法令所規定之正常工作時間、延長工作時間是否有超過法令之規定及雇主是否有給予加班費、每七日中雇主是否有給予一日之休息時間、年資達法令之規定雇主是否有給予勞工特別休假等勞動基準法之規定。

- 社會福利

  - 為使急難事件的民眾，能很快獲得協助，避免其家庭生活陷入困境，提供及時經濟紓困，縣長親自慰問非因意外致死1位、急難救助3位，發放金額為4萬5千元整，馬上關懷3人，發放金額5萬5千元整。

  - 為推展本縣長期照顧服務計畫，日間照顧服務在案24人、交通接送服務在案128人、居家服務在案201人，新增1人。

  - 為落實地區老人照顧服務，受理假牙補助申請5人。

  - 為關懷本縣身心障礙者，停車證核發10人、證明核(補)換發17人、伙食費補助6人。

  - 5月27日召開社區照顧關懷據點委託專業輔導評審委員會，由長榮大學取得議價權。

  - 5月28日花蓮玉里榮民醫院及衛福部玉里醫院院民7人5月27日針對本府及所屬機關員工辦理「性別主流化暨性騷擾防治講座」1場次。

  - 5月31日假金門大學辦理104年度家庭暴力防治之社會工作專業理論與實務工作坊。

  - 6月1日至昔果山社區辦理104年度社區治安工作輔導訪視及有關家庭暴力暨性侵害、兒少保護、高風險家庭、毒品防制、人口販運防制宣導。

  - 6月1日至4日聯合本府教育處、建設處、警察局、消防局實地查核本縣補教業場所，進行性騷擾防治措施稽查。

  - 提供家庭暴力被害人諮商協談3人次、陪同出庭1人次。

  - 受理兒少保護個案通報2人次，進行家庭功能及安全評估2人次、家庭訪視7人次，其餘服務人次為15人次（電訪、安置、陪同出庭及偵訊服務與連結轉介相關適切資源）。

  - 受理弱勢兒童及少年緊急生活扶助訪視2案。

  - 辦理毒品家庭支持服務，計家庭訪視 1 人次、電話訪視 6人次。

  - 辦理兒少生活自立方案，計電話訪視 2 人次。

  - 在該院副院長及社工員等7人陪同下返鄉省親，本府安排與親屬懇親會，以解思親之苦。

  - 因應國民年金業務年度評鑑，於5月29日完成自我評核量撰擬，並如期報送中央主管機關評核。

  - 5月30日假本府第一會議室辦理照顧服務員及照服督導員在職訓練，參訓者計47人。

  - 6月3日針對松柏園老人長期照顧中心103年度機構評鑑缺失事項辦理複評，由委員檢視缺失事項項改善情形，以維住民服務品質。

- 婦幼社工

  - 5月27日針對本府及所屬機關員工辦理「性別主流化暨性騷擾防治講座」1場次。

  - 5月31日假金門大學辦理104年度家庭暴力防治之社會工作專業理論與實務工作坊。

  - 6月1日至昔果山社區辦理104年度社區治安工作輔導訪視及有關家庭暴力暨性侵害、兒少保護、高風險家庭、毒品防制、人口販運防制宣導。

  - 6月1日至4日聯合本府教育處、建設處、警察局、消防局實地查核本縣補教業場所，進行性騷擾防治措施稽查。

  - 提供家庭暴力被害人諮商協談3人次、陪同出庭1人次。

  - 受理兒少保護個案通報2人次，進行家庭功能及安全評估2人次、家庭訪視7人次，其餘服務人次為15人次（電訪、安置、陪同出庭及偵訊服務與連結轉介相關適切資源）。

  - 受理弱勢兒童及少年緊急生活扶助訪視2案。

  - 辦理毒品家庭支持服務，計家庭訪視 1 人次、電話訪視 6人次。

  - 辦理兒少生活自立方案，計電話訪視 2 人次。

  - 訪視特殊境遇家庭子女生活津貼申請1案。

  - 受理父母未就業家庭育兒津貼41案。

  - 受理發展遲緩兒童早期療育費用補助案件5案。

- 鄉親暨外配服務

  - 5月27日安排廈門市金門同胞聯誼會會長陳呈一行人，蒞臨本府拜會縣長，並於國慶餐廳舉行歡迎晚宴。

  - 5月28日安排南投金門同鄉會理事長蔡水棟一行人，蒞臨本府拜會縣長。

  - 5月30日台北市金門同鄉會第十四屆第一次會員大會理監事改選,理事長李台山先生高票連任，本次會議由北區服務處孫主任允理代表列席。

  - 因應6月中旬假本縣辦理海峽兩岸婚姻論壇，協助推薦提報四對大陸籍夫妻參與論壇。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：許美鳳、李文堆、陳松堅、 莊彩鴦、傅仰添      主管：甯國平

聯絡方式:320755

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 行政處                                                                     填報日期時間： 104.6.3

- 重大業務執行情形：

  - 於104年5月30日假昇恆昌金湖大飯店辦理縣政顧問團座談會(金門場次)，計有顏主席忠誠等40餘位顧問出席並提供縣政發展建言。另中南區場次及北區場次預定於6月6日及7日兩日舉辦。

  - 辦理「104年度虛擬化系統儲存設備擴充採購案」採購案，預算金額新台幣250萬元整，刻正簽核中。

  - 逐一連絡本府暨所屬機關全球網各單位網站管理人，請各管理人更新各單位網資料。於104年5月27日上午10時辦理「本府全球資訊網平台建置更新暨相關網站維護案」專案討論會議，並完成確認中(英)文版首頁風格及後續搜尋引擎種類。

  - 本府資訊安全系統（ISMS）重審暨維護案，將進行本年度營運持續演練項目及風險評鑑，預定6月4日月會中討論相關事宜。

  - 為辦理推動民眾上網計畫，本年度特編列年度預算，新增購15台平板電腦，預計7-9月辦理民眾上網教育訓練。

  - 辦理本府地區公務機關油品聯合辦理上網採購作業。

  - 辦理縣長親民接待室前方機車停車格地坪修整乙案。

  - 縣長信箱(5/26-6/1)投書件數19件，已回覆1件、未回覆8件、結案10件。

  - 104年5月28日在本府召開消費爭議調解委員會議。

  - 104年5月15日及104年5月29日法律服務諮詢共受理7件次。

  - 法制會辦共簽3案次。

二、工作檢討與建議事項：

無。

填報人：王秀蘭											主管：陳朝金

聯絡方式：318826    #62915

金門縣政府業務執行報告表

填報日期時間：104.6.2

填報單位：主計處

壹、重大業務執行情形：

- 函送本縣各機關(單位)105年度總預算案編製日程表，請各單位依縣長政見主軸十大建設與105年度施政計畫、新興計畫及中程計畫填報相關表件於06.16前送主管處(局)、主計處彙整。

- 彙辦中央對金門縣政府及所屬機關單位民國103年度辦理各項業務、施政或補助計畫績效評核情形調查表。

- 因應審計室查核相關本府及所屬機關學校節流計畫之制定，將參考其他縣市所訂之節約措施及計畫等，並會辦相關單位人員討論，研擬符合相關法規及適用於本縣辦理執行之節流措施。

- 本週監辦本府各處室採購案共19案，計派員17人次辦理現場監辦。

- 因應行政院公共工程委員會考核作業，函送本府103年抽樣選取案件之受考資料。

- 因應審計室查核內部控制制度推動情形刻正彙整各單位聲復意見中。

- 查填彙整總決算本縣潛藏負債(例如舊制公教人員退休金負債)及營業基金103年退休金資產及負債表。

- 依本府內部控制推動及督導小組第1次會議決議分工，研訂主計業務相關共同性作業範例中。

- 彙整聲復審計室查核103年度本縣總決算附屬單位決算及綜計表應辦事項中。

- 辦理104年上半年金門地區人力資源調查表審核登錄。

- 本處暨所屬主計人員104年5月份獎懲月報表送行政院主計總處備查。

貳、工作檢討與建議事項：無。

填報人：陳雙梅        							主管：李秀荷

聯絡方式：TEL-325544     #65062

擬：呈閱奉 核可後傳送行政處研考科彙辦。

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:人事處                                                                  填報日期:104.6.1

- 重大業務執行情形：

(一)任免送審

■職員

- 金門縣消防局陳君瑜育嬰留職停薪回職復薪案自104年7月5日生效。

- 為應業務需要，核派本處科員蔡麗真兼任本縣大同之家人事管理員職務，原兼任人事管理員梁月珠同時免兼，自民國104年6月1日生效。

- 為應業務需要，核派本府第一科科長洪蘋萱兼任本縣殯葬管理所人事管理員職務，原兼任人事管理員陳明梨同時免兼，並自民國104年6月2日生效。

- 銓敘部審定港務處陳宥晟軍職比敘及提敘為委任第五職等本俸三級350俸點。

- 銓敘部審定金寧鄉公所李志傑辦事員委任第四職等本俸三級320俸點合格實授。

- 104年5月27日下午1:40假觀光處會議室辦理該處交通行政科科員職缺一人面試案。

- 104年5月27日下午4:40假本府第一會議室辦理本府甄審委員會104年第6次會議審查教育處「督學」等職缺甄補案。

- 辦理本府觀光處城市行銷科科員1名外補公告。

- 本府建設處都市計畫科技士1名經三次公告無人應徵，經鈞長核示改列104地方特考職缺。

- 本府建設處工商發展科辦事員1名經四次公告無人應徵，經鈞長核示改列104地方特考職缺。

■約聘僱、約用人員

- 函復僱用稅務局李敏俐擔任約用人員一案，請本於權責依相關函釋規定辦理。

- 函復文化局所屬文化園區管理所僱用約用人員王雅慧、呂守中、陳予晴及莊翔等4人一案，請本於權責依相關函釋規定辦理。

- 函復本縣自來水廠工務課課長職務自104年6月1日起暫由技士盛佑鼎代理一案，依各機關職務代理應行注意事項第2點第2項規定：「前項第1款出缺職務之代理期間，以1年為限。但有下列特殊情形之一，得延長代理1次，並以1年為限：……」；復依銓敘部98年12月28日部銓三字第0983062836號函說明一，該技士盛佑鼎代理已達一年，不符前開函釋規定。案請自來水廠依前開相關規定重新擇定符合資格之人選。

(二) 考試用人與職務歸系

本府建設處工商發展科一般行政辦事員（A620220）及都市計畫科都市計畫技術技士（A620201）2職缺，提報行政院人事行政總處列入104年特種考試地方政府公務人員考試任用計畫。

(三) 訓練進修

- 104年5月21日核派金門日報社人事管理員陳惠生參加行政院人事行政總處地方行政研習中心104年度「數位媒體應用推廣人員培訓班」。

- 104年5月27日辦理104年員工理財專題及性別主流化暨性騷擾防治講座，邀請戴竹吟律師擔任講座，約130人府內外員工參訓。

- 訂定師徒制計畫並於104年5月28日府人二字第1040040374號函請各單位配合辦理。

(四) 退撫暨退休

核定金門縣金湖鎮金湖國民小學教師林賜福與楊國興自願退休案,並自104年8月1日起生效。

(五) 差勤暨國民旅遊卡

- 彙辦自來水廠等機關105年度因公出國計畫並計畫排定105年度因公出國審核會議等作業。

- 核定社會處王博凱等10人因公赴台之公差(公假)。

(六) 員工福利及文康活動

- 104年員工赴大陸河南洛陽建設觀摩招標案由安德力旅行社有限公司得標(決標單價24900元)，第一梯次出團日期為6月30日至7月5日。

- 104年員工赴日本京都大阪建設觀摩招標案於5月26日辦理企劃書評選會議，會議決議2家投標廠商評分未達標準予以廢標，擬辦理第二次公開招標。

- 由各單位主管及在台服務中心安排本府各機關學校員工及眷屬住院及生育訪視慰問(本年度累積共118件) 。

- 籌備辦理6月份員工慶生會，預訂於104年6月3日上午9時至10時假本府新聞發佈室辦理，本月壽星同仁計有36位，其中有6位因公務或請假未能出席參加。

(七) 待遇

- 辦理104年06月公保、健保、退撫基金、二代健保、約僱人員及政務人員離職儲金各項繳費試算等作業。

- 函轉人事行政總處稽核本府暨所屬有關A3待遇管理系統103年度加班費及年終獎金填報數額，並請所屬於104年6月15日回報填送情形，俾利本府於104年7月6日前完成覆核與陳報總處。

- 辦理本府行政處顏章垣喪葬補助費(父喪)申請審核案。

(八)其他:無

- 工作檢討與建議事項:無

聯絡人:陳姿宏                              處長:蔡流冰

聯絡方式:082-318823*65115

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 政風處        填報日期時間： 104.6.2

一、重大業務執行情形：

（一）本週辦理查處調卷業務共計1案次；另期間結案情形方面，專案清查澄清結案者1案；尚在查處中者2案。

（二）5月30日假金門國家公園，辦理本府廉政志工隊上半年場次志工大會，出席志工及眷屬計100人，活動自上午9點至下午2點，包括頒發績優志工、舞蹈訓練成果展示及志工服務心得分享。

（三）6月2日函知各校，本處預定於6月10日下午2點假多媒體簡報室，辦理「金門縣政府『重誠信、反貪腐』繪畫創作比賽」頒獎事宜，請教師陪同獲獎學生屆時到場領獎。

（四）6月5日上午，本處將於多媒體簡報室辦理「廉政法令宣導說明會」，邀請法務部廉政署陳柏屹廉政專員，就公務機密、資訊安全及公務員赴陸相關法規，佐以實際案例講解，避免公務員誤觸法網，預計參加同仁約130人。

（五）派員會同辦理「本府委託辦理社區照顧關懷據點104年度專業服務輔導計畫採購案議價」等案開標（議價、驗收）作業，共計5案。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：劉海勇                      主管：柯偉宏

聯絡方式：082-324589

金門縣警察局業務執行報告表

填報單位：金門縣警察局                                                                填報日期時間：104.6.2

一、重大業務執行情形：

（一）104年5月25日至104年5月31日刑事案件─發生5件（詐欺4件、竊盜1件）；破獲5件(過失致死1件、入出國移民法1件、竊盜2件、竊佔罪1件）；其他2件(查捕逃犯2人)；交通事故─發生12件（A1：1件、死亡1人、重傷0人；A2：8件、受傷10人；A3：3件）。

（二）為民服務案件─經民眾撥打110專線電話報案前往處理共98件（受理一般竊盜3件、打架1件、妨害安寧8件、火災1件、違停17件、交通障礙2件、車輛違規2件、超載1件、交通事故23件、糾紛16件、疾病救護1件、酒醉路倒1件、路倒5件、自殺案件3件、其他14件）。

二、工作檢討與建議事項：無。

三、無單位間應連繫協調事項。

填報人：警員 戴德更                                主官：局長 謝榮隆

聯絡方式：082-325341

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 金門縣消防局             															填報日期： 104.6.2

重大業務執行情形：（104年5月26日至6月1日）

本局104年5月26日至6月1日共計執行緊急救護68件（急救人數68人）及為民服務19件。

報告人：局長 楊肅凱

聯絡人：鄭志偉                    聯絡電話：324021轉6400

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:   金門縣衛生局                                                           填報日期:  104年6月2日

壹、重大業務執行情形:

- 為滿足老人在地老化的需求，結合行政院推動長期照顧十年計畫，賡續落實長照中心居家式的各項照顧服務(包含居家護理、居家復健、居家服務、喘息及各項照顧相關服務)，提供到府個案評估及核定各項服務項目與照顧計畫，5月份共計38人。

- 為改善轉診後送系統，本週繼續辦理「金門縣104年度急重症傷病患空中轉診後送救護航空器駐地備勤 (第4次)公開招標」案。

- 為持續推動社區健康營造工作及落實「健康生活化，生活健康化」的目的，本局與金寧鄉衛生所於5月31日假中山林辦理「健康推廣與生態健走嘉年華會」，經由生態健走及設攤活動倡導社區全民運動，豐富社區健康生活，促使社區健康營造的精神永續永存，參加人數計200餘人。

- 檢驗16件游泳池水質檢體，含總生菌數、大腸桿菌、大腸桿菌群、酸鹼度餘氯質等項目；檢驗12件地區貢糖特產之4種黃趜毒素：B1、B2、G1、G2等；檢驗15件端午節食品之12項防腐劑。以上檢驗均未有不合格者。

- 為維護縣民食的之衛生安全，於5月25至29日抽驗花生糖(粉)和白薏仁等38件檢驗黃麴毒素，水產品1件檢驗甲醛殘留，飲料10件檢驗咖啡因含量。

- 5月31日世界無菸日，本局為推廣無菸家園邀請蘋果劇團5月31日下午14:30於金門縣文化局演藝廳精彩開演!世界無菸日宣導活動透過兒童劇以輕鬆活潑的戲劇演出推動菸害防制觀念，來提高民眾對於菸害的認知，也藉此鼓勵金門地區的親子民眾能夠就近欣賞藝文，還達到寓教於樂的目的，呼籲大家力行保護兒童及青少年們健康的措施，也就是任何人不得供應菸品予未滿18歲青少年。本局也在職場中、社區中、校園中、軍隊中、幼兒園、醫院、診所等眾多場域辦理菸害防制宣導、戒菸班、戒菸服務等，未來，希望能夠幫助更多人成功戒菸，創造更多的無菸家庭、無菸環境，活動共有800餘人與會。

貳、跨局處之業務協調事項：無

報告人：陳天順　　  　填報連絡人: 陳美鸞  連絡電話:330697轉508

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 環保局                                                          填報日期時間： 104.6.3

  - 重大業務執行情形：

  - 6月3日辦理本局約用人員口試。

  - 6月4日辦理水污染防治法規說明會及海洋污染講習。

  - 6月5日辦理水污染防治法規說明會。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：洪曉欣                             局長：傅豫東

聯絡方式：082-336823#600

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣地政局                                                         填報日期時間：104年6月2日

一、重大業務執行情形：

- 為金門縣縣民土地自救會總召集人陳情該會會員土地遭軍隊侵占、登記不實及錯誤，召開集會返還土地案，經清查資料簽奉核示後依規定函復。

- 為旅居新加坡僑民黃延輝君陳情前水頭7號祖業遭登記占有案，查案涉私權爭執，建請向土地所在之金城鎮公所調解委員會聲請調處或訴請司法機關裁判。

- 為加強本年地籍圖重測作業進度，本局於5月28日召開第四次地籍圖重測檢討會，各業務承辦人提出處理業務所遭遇疑難問題，經討論後作成決議，請承辦人員依照辦理，俾推展重測作業。

- 為提高民眾對正確買賣房屋的基本常識，避免民眾因不諳法律而造成觸法或財產損失、降低不動產交易糾紛，保障消費者權益，邀請內政部地政司派員於本年5月月26日下午1時30分假金門縣社區大學講授「不動產交易安全」宣導說明會。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：邱秀蓮                主管：鄭傑民

聯絡方式：082-318823#5731      082-321177#200

金門縣政府業務執行報告表

金門縣文化局業務執行報告表

填報日期：104年06月2日

一、重大業務執行情形（05月28日至06月03日）：

- 辦理「鎮西文康中心」未來發展策略研商會議相關事宜。

- 辦理「金門縣私有歷史建築修復獎助審查」會議相關事宜。

- 辦理「104年度金門縣推遺教育推廣金門高職場」活動相關事宜。

- 辦理「新北市太武山莊眷舍容積移轉」會議相關事宜。

- 辦理「中正國小東棟教室重建工程公共藝術設置審議委員會」相關事宜。

- 辦理「認識金門小百科」編輯會議相關事宜。

- 辦理「瓊林文物捐贈會勘」相關事宜。

- 「金門傀儡戲劇團」於4月7日至10日以及6月26日分別受邀前往台北市八所學校進行「指掌春秋」傀儡藝術校園巡迴演出。

- 文化局於五月三十一日辦理104年度志工觀摩說明會事宜。

- 吳鼎仁「2015五月彩墨展」，五月二十三日起登場，展出至六月十八日止。除了國畫的表現方式，有金、馬建築不同特色，讓作品更加豐富有層次。

- 「藝傳千里-二○一五表演藝術團隊巡迴基層演出活動」第八站，於五月二十八日假文化局演出，     由浯江舞蹈團《旗動魄·武天下》震撼開場，融入黃可舒弦樂四重奏的優美樂音。

- 「一○四年文創創意徵件」收件截止時間延長至一○四年六月十日止，有志投入文化創意產業者，    皆可參與激盪腦力，創意、融入在地人文特色。

- 國際知名詩人兼金大講座教授，從六月五日至八月二十五日，在金門浯江書院朱子祠，為「靈魂    的貴族－詩人鄭愁予回顧展」。

- 「愛戀金城感恩惜福音樂會」五月三十日在金門縣文化局演藝廳舉辦，讓民眾在國樂美妙音符中，   感恩惜福。

- 國立金門大學街舞研究社公演「Island Rhythm－小島跳躍」，於六月一日假金門縣文化局盛大演    出。

- 走訪唐四家書法聯展，五月三十一日起登場，展出至六月十七日止，在文化局第二展場展出。

- 社區營造系列活動有：六月一日於榮光社區有腰鼓基本打法、花式—秧歌；六月三日於庵前社區    有「嬉遊演義及美猴王」舞蹈練習。

- 104年5月25日辦理「第十屆金門書展」拜會交流事宜，預計於十月舉行。

- 辦理金門縣文化局圖書館自動化系統通閱(通借通還)模組採購案議價事宜。

- 104年6月2日至3日辦理本縣圖書館評鑑初評訪視事宜。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：李宗原(電話：082-325643#677）        局長：呂坤和

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣稅務局                                                               填報日期時間：104.6.2

一、重大業務執行情形：

(一)104年5月份受理納稅人申請房屋稅籍證明(含未辦保存登記老舊房屋)者228件，計金城鎮60

件、金寧鄉117件、金湖鎮29件、金沙鎮19件、烈嶼鄉3件，適時核發證明，方便鄉親辦理航空噪音補助或營利事業登記等。

(二)稅務局稱，104年5月份全功能櫃台提供72項簡捷便民服務，服務內容計：1.提供稅務查詢

核發證明1,757件，2.申辦全國財產總歸戶202件，3.補發稅單及查欠發證891件，4.餘為即

時提供便捷稅務諮詢及土增稅、契稅試算699件與銷售印花稅票211件，計全功能櫃台各項申

辦服務案件計3,760件。

(三)慶祝104年稅務節辦理統一發票及稅務常識宣導有獎通訊活動，用以提昇民眾租稅常識，養成

購物消費以載具索取無實體電子發票，同時讓民眾充分瞭解租稅相關規定，在依法納稅的同

時，也懂得合法節稅以維護自身權益，達到租稅宣導之目的。

(四)104年5月份賡續受理土地增值稅申報案件快速查審即時發單，受理申報案件341件，隨到

隨辦，縮短審核流程，即時完成查徵並核發相關證明，當日辦竣馬上取件者319件，次日取

件者18件(含網路申報9件)，是以98.82	％以上的申辦案件均能在二個工作日辦竣取件

(337件)，滿足鄉親不動產移轉台金一日生活圈需求。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳空招               主管：王漢文

聯絡方式：325197#201、0910-326-686