金門縣政府104年度7月23日(星期四)第23次主管會報會議資料

各單位業務報告:

金門縣政府業務執行報告彙整統計表

1040722

| 項次 | 單位名稱 | 填 送 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民政處 | ˇ |  |
| 2 | 財政處 | ˇ |  |
| 3 | 建設處 | ˇ |  |
| 4 | 教育處 | ˇ |  |
| 5 | 工務處 | ˇ |  |
| 6 | 觀光處 | ˇ |  |
| 7 | 社會處 | ˇ |  |
| 8 | 行政處 | ˇ |  |
| 9 | 主計處 | ˇ |  |
| 10 | 人事處 | ˇ |  |
| 11 | 政風處 | ˇ |  |
| 12 | 警察局 | ˇ |  |
| 13 | 消防局 | ˇ |  |
| 14 | 衛生局 | ˇ |  |
| 15 | 環保局 | ˇ |  |
| 16 | 地政局 | ˇ |  |
| 17 | 文化局 | ˇ |  |
| 18 | 稅務局 | ˇ |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：民政處       　　　　　　　　　　　　　　　        填報日期：104.7.21

一、重大業務執行情形：

（一）7月15日下午7時30分於本縣社福館體能活動室舉辦「104年度原住民族樂舞蹈培訓班」開訓典禮，培訓

期間自7月15日起至8月21日止，該培訓班特別邀請行政院原住民族文化園區管理所專業舞蹈劉老師蒞金教

學，學員學成之後，應邀參加各單位舉辦活動進行表演，展現原住民優美的舞姿。

（二）辦理本府1999服務熱線話務中心搬遷─服務據點移至縣府前棟辦公大樓地下室之縣府網站訊息公告，

並聯繫金門日報協助刊載遷徙小啟等相關事宜。

（三）辦理本縣104年災害防救工作訪評受檢-疏散撤離通報作業等業務資料整備，7月21日接受內政部民政司莊

專員等長官蒞金評核作業。

(四) 審查烈嶼鄉東林靈忠廟換領寺廟登記證計1件。

（五）辦理廈門市佛教協會會晤海印寺教劉相關事宜。

（六）受理民眾申請公祭及前往公祭儀典，總計有08場次。

(七) 為使戶政同仁熟稔新戶政資訊系統各項作業操作，7月14-15日派員參加內政部辦理之「104年度戶政資訊系統操作作業講習會」，以加強專業知能。

(八)7月17日配合內政部戶政司進行全國各主機點之中介軟體版本更新與修正程式安裝作業，本府主機點及金城戶政事務所均派員操作，是項業務於晚上8時30分完成作業。

（九）「金門縣歷經戰地政務時期五十五歲至六十四歲三節慰助金」業於104年7月16日起假本縣各鄉（鎮）公所開始受理申請，截至7月20日止，各鄉鎮總計5618人（金城：1927、金湖：1212、金沙：990、金寧：853、烈嶼：627、烏坵：9人）提出申請。

（十）7月17日辦理「服兵役役男家屬生活扶助業務作業研習」，由本處兵役科呂科長就「縣及鄉鎮級作業程序」、「生活扶助審核步驟」、「案例實務研討與法規釋疑」等進行講授，使本縣各鄉鎮公所役政人員更為為熟悉役男家屬生活扶助業務。

二、跨處局之業務協調事項：無

填報人：盧美紅、呂國書、蔡建鑄、許慧婷　　　　         　　處長：陳世保

聯絡電話：082-318823#62121

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：財政處           																	填報日期時間：104.07.21

- 重大業務執行情形：

(一)徵收104年第2期（104年7月至12月）縣有土地租金收入。

(二)召開「研商鄭發國陳情返還大陸義胞站產權協調會」續依會議結論賡續辦理。

(三)參與縣議會陳議員滄江假金門城社區活動中心召開「金門城北嶽大帝廟依離島建設條例第9條第5項

規定購回案協調會」。

(四)104年度截至7月20日止，庫款支付共收辦付款及轉帳等憑單8,549件，付款憑單退15件，簽發縣庫支票

769張，連線委託付款(電匯)1萬4,128筆，存帳比率為94.84%，支付淨額共59億9,051萬餘元。

(五)有關王冠懿君運輸私菸乙案訴願乙節，財政部函詢補充說明，本府補充答辯書業已函復呈財政部審查。

(六)7月16日前往金門皇家酒廠(股)有限公司執行酒製造業良好衛生標準複查，前次不合格項目已改善1項，

另燈罩部分，已積極改善，唯配合之廠商船期延宕，將於下次查核時再行確認。

(七)7月14日赴農試所訪視「休閒農場養生渡假村」執行狀況，原預定104年11月完工，但實際工程進度落後。

已請農試所承辦林技士提供此案相關資料，以便後續甄選經營廠商之作業進行。

(八)奉 縣長104年7月15日於縣議會召開金門新村楊雅民等153戶陳情案協調會上指示成立「金門新村承購

戶交屋缺失改善專案小組」，擬敦請林副縣長德恭為召集人，翁參議自保為副召集人，並簽會工務處、主計

處、法制科等提供專案小組成員名單，俾利與金門新村承購戶成立之自救會對話及後續改善工作之執行。

(九)辦理「中和四眷村太湖山莊、太武山莊、浯江新村、九如新村之保全綜合管理暨維護服務案」及「中和四

眷村太湖山莊、太武山莊、浯江新村、九如新村之簡易圍籬工程案」履約管理相關事宜。

(十)辦理中和金門新村建築物之裝修與水電管路保固查驗、機電系統滅火器性能測試勞務採購案與故障燈具汰

換採購案驗收。

(十一)金門新村社區依 縣長指示該新村縣有36戶先行標售2戶，即新北市中和區興南路一段85巷83號2樓及

13樓，本處擬訂於104年9月23日假本府多媒體簡報室辦理公開標售。相關公開標售文件，包含投標須知、

買賣契約書、切結書、委託書等簽核中。

(十二)有關本府前於104年6月5日函請國防部依「國防部與金門縣政府運用台北縣復興新村改建住宅協議書」

將眷舍點交情形依類別及時間點等項目造冊彙整，國防部於104年7月9日來函表示協議書第3條、第11

條內容為雙方對眷舍點還作業係認知上差異，經本府審慎考量，回函該部尊重其做法，並惠請該部完成上述

作業後函知本府，俾利後續接管事宜。

填報人：黃惠美					主管：處長  黃景舜

聯絡方式:62269

金門縣政府業務週報

填報機關：金門酒廠實業股份有限公司

資料時間：104年7月12日至104年7月18日止

| 本週重〈主〉要業務辦理紀要 | 承辦局室 |
| --- | --- |
| 營業額： 母公司: (詳如附件一) 104年全年度預算營業額141億1,506萬4,000元。 1-6月份預算營業額71億1,467萬5,297元，實際營業額57億6,398萬1,500元，達成率81.08%。 7月份預算營業額9億5,920萬7,664元，累積至7月18日營業額2億8,950萬4,729元，達成率30.18%。 廈門公司：(詳如附件二) 104年全年度預估營業額人民幣1億6,042萬2,315元。 1-6月份預算營業額人民幣8,144萬3,523元，實際營業額2,494萬4,022元，達成率30.63%。 7月份預估營業額人民幣481萬6,398元，累積至7月18日營業額25萬1,278元，達成率5.22%。 生產量：(詳如附件三) 104年全年度預算產量2,712萬4,000公升。 1-6月份預算產量1,321萬6,000公升，實際產量1,345萬6,099公升。達成率101.82%。 7月份預算產量218萬1,000公升，累積至7月18日實際產量135萬332公升。達成率61.91%。 本公司招標採購案： 金門高粱酒江蕙演唱會紀念酒合作產製暨授權案，寬宏藝術經紀股份有限公司得標，決標金額新台幣9,380萬元整（底價100％）。 104年伸縮活動式棚架5座，佳新帆布業有限公司得標，決標金額新台幣230萬元整（底價99.55％）。 原料儲存期間之性質變化研究案，財團法人中華穀類食品工業技術研究所得標，決標金額新台幣73萬2,500萬元整（底價100％）。 104年至106年金門縣家戶購酒吊運堆高機(單價決標)，104年07月15日辦理第5次開標，開標結果：廢標。 104年至105年金門至廈門碼頭貨物往返運輸，104年07月16日辦理第1次開標，開標結果：流標。 戰酒外箱，104年07月17日辦理第5次開標，開標結果：廢標。 104年一公升破壞性瓶塞封套12項，104年07月17日辦理第1次開標，開標結果：流標。 重要工程執行進度： 金城廠第三條生產線設備新建工程： 土建標：工程預定進度：66.76%；工程實際進度：61.13%；進度落後5.63%。 (1)本週施作項目：外牆東西向貼灰制、南向外牆貼節能磚、屋頂鋼構組立、屋頂水箱打底。 (2)刻正辦理第二次變更設計。。 機電標：已於104.07.01開標，由世鴻工業股份有限公司以219,470,000元得標，刻正辦理單價調整中。 工甲-4工業區廠房及聯外道路採購案： 工程施工：工程預定進度：84.48%%；工程實際進度：46.26%%；落後38.22%。 施作項目：1.A棟進行廠房地坪回填夯實作業、高程測量、防繡漆施工、機水電設施配合主體工程管線預埋、台灣鋼構材料焊接加工中。 2.B棟水電配管埋設及施工。 3.C棟屋頂C型鋼安裝、抗風牆面補漆施工。 4.D棟外牆模板施工及隔間鋼筋組立。 新包裝工廠與包裝材料庫： 先期規劃及可行性評估報告(修正八版)於104.07.02同意備查，招標文件於104.07.16函送審查委員先行審視中，審查會時間另行通知。 成品庫自動倉儲： 監造標：於104.02.13日議價，決標比率80.2%，決標金額新台幣12,755,964元，並於104.02.25日簽約。 統包標：經董事長104.06.24日邀請相關人員充份討論審慎評估會議，決議本案停止執行。 金寧廠廢水三場新建工程： 細設第3版審查意見已函請設計單位修正處理中。 金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程： 醱酵大樓建築結構、空調、機電部份設計單位已於104.06.17日召開細部設計第3.3審查會；土建工程部份已修正完成，下一版將提送土建細設及招標文件；機電空調部份需依各單位審查意見再行修正，目前辦理各單位審查意見彙整處理中。 製麴三廠新建工程： 本工程案依約執行中，截至目前為止工程預定進度26.808%；實際進度20.997%；進度落後5.81%。 本週主要施工項目： (1)一樓柱牆封模、二樓梁版模組立及一樓樓梯組立。 (2)二樓水電放樣、BOX施作。 (3)二樓梁版鋼筋材料進場，二樓梁柱箍筋綁紮。 (4)水電材料堆置區整理。預定105.04月完工報驗。 金寧廠二期筒倉興建工程： 於104.05.31日簽辦委託採購招標所辦理公開閱覽，目前核判中。 金城廠現代化油庫興建案： 細部設計第三版簽核，請設計單位修改後重新提送。 金城廠廠區外員工停車場空間動線整體規劃改善工程： 因土地承租問題，本案暫緩執行。 金寧廠、金城廠及光華園再生能源建置案： 廠商已於104.06.24辦理成果報告書驗收事宜，本案履約執行已完成，待無解決事項30天後退還履約保證金。 其他重要業務辦理紀要 金湖鎮海灘花蛤季活動,公司配合設攤推廣,邀請專業調酒表演調酒秀、烏克麗麗演奏及夏威夷草裙舞等,並提供調酒試飲、防偽宣導﹐及沙畫DIY等互動活動,促進品牌形象推廣與宣傳。 |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：_ 建設處___填報日期時間：__104.7.21

- 重大業務執行情形：

- 處理瀕臨絕種保育類野生動物江豚死亡案件，死亡個體由烈嶼鄉往大膽島補給船於海上發現，並交由水頭安檢所後通報縣府處理，體長約170公分，體重約45公斤，雄性成熟個體，推估死亡約1-2天；由於該江豚為歷年屍體保存最佳個體，後續將交由中華鯨豚協會解剖鑑定，釐清死亡原因。

- 辦理金門縣生物多樣性保育教育與環境教育推廣計畫期末查會議，本項計畫委由中華自然資源保育協會執行，共計辦理水獺樂園等五大主題環境教育講習等各類型活動20餘場次，均已完成履約項目，後續將建置網站進行資料展出與資源盤點工作。

- 104年7月16日赴台北工程會進行羅厝漁港船筏吊卸設施採購含安裝第一次協調會議，赴漁業署參加漁會改選法規會議就金門區漁會回歸中央選舉進行協調。

- 辦理漁船船員手冊9件、執照2件。

- 7/7(二)金門工商休閒園區BOT案履約管理，與台灣博特顧問公司完成議價決標。

- 7/9(四)自由經濟示範區(或自由貿易區)策略規劃暨輔導計畫，與財團法人台灣經濟研究院完成簽約。

- 7/6~10辦理地區年度工廠校正業務。

- 7/10(五)風光互補財務採購案等標期滿，已於7/13(一)資格審查結果共3家符合，7/14(二)召開評選會議。

- 7/15(三)完成地區年度工廠校正業務，寄出報表。

- 7/16(四)商品標示抽查、陶瓷廠年中檢討會、縣商業會新任理監事就職、配合警政單位執行青春專案聯合稽查…。

- 104年7月15日召開「103年度金門縣住宅年度及中程計畫規劃案」期末審查會議，[ 針對期末階段（完成年度住宅計畫、中程住宅計畫及金門縣社會住宅管理辦法草案）予以審核，經各委員討論結果，主席決議請規劃單位確實依據委員及與會單位意見重新修正提送，並授權由行政單位核定。

- 104.7.16召開金門縣土地使用許可審議委員會第187次會議，審議案件計10件（通過0件、修正後由行政單位核定3件、修正後再提會審查4件、退件3件），案將依規定辦理許可證明文件核發事宜。

- 104年7月14日內政部都市計畫委員會召開第855次會議，審查本縣 「變更金門特定區計畫(第一次通盤檢討)(配合烈嶼國中周邊地區整體開發)」案，審議結果『主要計畫照案通過，細部計畫內容再提送本縣都市計畫委員會續予審議。』

- 104年7月13日召開  縣長與地區開業建築師座談會。

- 104年7月13日召開「金門縣現有巷道評議委員會」104年度第1次會議。

- 104年7月13日召開「金門縣畸零地調處委員會」104年度第1次會議。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：鐘立偉、樊德正、呂基鴻、王垣坤、陳彥志、商中治    主管：許志忠

聯絡方式:（082）326204

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 農、林、水、畜、防五所   填報日期時間： 104.7.21

一、重大業務執行情形：

農試所11項

- 辦理一條根示範栽培及爵床栽培田除草，面積15公畝。

- 辦理南蔥品種繁殖栽培試驗，株高已達35公分，進行田間移植間苗作業以利蔥之生長，間苗後栽培面積約3公畝。

- 賡續配合金酒公司酒糟污泥與農業收集廢棄物及牛馬糞進行拌合翻推，製作有機質肥料，數量10餘噸。

- 於7月14日邀請金門大學李欣枚老師蒞本所指導超甜玉米水煮真空包裝加工試驗，並進行保鮮與糖度測定等作業。

- 於7月14－7月16日，本所所長與藥物毒物試驗所楊博士及輔導人員查訪安全農業示範戶，以瞭解目前示範戶種植栽培情形與病蟲害防治，查訪李岩兮、李錫明、李水晶、李火福、陳水石、顏潤植、盧水源、陳水員、楊清誠、吳駿鑫、翁耀揚、黃順達、王秀英等安全農業示範戶種植情形，並協調提供銷售學校安全蔬菜問題，並溝通種植蔬菜種類及數量。

- 辦理104年春季高粱申報核定，申報情形如下：金城鎮：368筆，面積：24.33公頃；金寧鄉：474筆，面積41公頃；烈嶼鄉：89筆，面積5.42公頃；總計申報筆數931筆，面積70.75公頃，截至目前共計核定456筆、面積29.66公頃。

- 辦理稜角絲瓜繁殖採種作業，繁殖面積1.5分地，現已進入開花結果期，持續進行引蔓、果實套袋等作業，於秋季收穫採種，提供明年度繁殖春季蔬菜穴盤苗使用；另試驗繁殖小月苦瓜，繁殖面積0.4分地，將持續進行引蔓、果實套袋及採收等作業。

- 辦理胡麻台南一號播種試驗栽培，栽培面積2.5分地，下部的蒴果逐漸成熟，持續進行田間管理等工作，將於提煉麻油或研發相關農特產品試驗使用。

- 辦理高粱129-3A播種試驗栽培，繁殖面積計3.5公頃，於7月13日至15日完成機械整地播種作業，後續辦理田間間苗作業，將作為金門酒廠釀酒之用，另高粱穗部分作為風獅爺高粱老街文化季DIY掃帚製作活動教學。

- 辦理落花生噴灑巴克素(植物生長調節劑)作業，落花生繁殖面積為3分地，噴灑藥劑以抑制植株高度生長，以利後續使用機械收穫。

- 於7月15日辦理稜角絲瓜及小月苦瓜觀摩會，並邀請農委會藥毒物試驗所楊秀珠博士抵金講授「瓜類作物整合管理」課程，授課對象為蔬菜產銷班及安全農業示範農友，約90餘人參加，藉此觀摩會與農友交流討論，共同提升作物栽培技術。

林務所 12項

- 辦理馬山、狗嶼灣及銅牆山等三處共15.5公頃排雷區造林地刈草及修枝作業，提昇海岸造林成活率。

- 辦理陽翟丁字路口、瓊林圓環、頂堡圓環、環島北路(林湖段)、經武路十字路口、機場分隔島等6處道路節點綠美化，種植孔雀草、萬壽菊、千日紅等草花，共計1,780株；另於西海路種植金露花70株、茄苳2株，營造優美道路景致。

- 於西海路、中正國小、環島南路、東珩社區等4處，針對鳳凰木、樟樹、茄苳、水黃皮及櫻花等樹種進行病蟲害防治作業，以減少林木危害。

- 配合季節辦理雞冠花等4種花木播種29,547粒，松葉牡丹等8種花木移盆10,527盆。移植烏桕等14株至苗圃擴建區(樹木銀行預定地)，以達林木資源永續利用之目標。

- 受理民眾申請案7案與文化局、金門航空站等3個機關單位案件，協助提供繁星花、樹蘭等美化花卉與綠化苗木計1,026株。協助花蛤季、兩岸供水簽約儀式等4處活動場地美化佈置所需，提供黛粉葉等花木盆栽670盆以增添氣氛。

- 辦理縣府1999熱線通報6案，修剪金城幼兒園黑板樹、桑樹等樹種計50株，伐除昔果山、水頭、古崗等處枯木計150株。

- 受理民眾修剪申請案計6案，修剪埔邊、成功、陽翟、仁愛新村等處榕樹、小葉欖仁、樟樹等樹種計48株。

- 辦理大同之家、柏村國小等機關申請樹木修剪計2案，修剪榕樹、樟樹、黑板樹、小葉欖仁等樹種計40株。

- 本所自行發現並主動處理之樹木修剪計4案，修剪環島西路、光華路、下塘頭、尚義等處木麻黃、樟樹、朴樹等樹種計81株。

- 辦理荒野保護協會申請解說教育課程活動，共30人。

- 辦理金門植物園Fun暑假活動，1場次共50人

- 碧山陳君申請金沙鎮沙碧劃段165地號墳墓2座土地讓售案，已於7月16日辦理土地分割作業，刻正辦理後續產權移轉作業。

水試所8項

1、104年7月13日辦理「金門縣藻類養生產品之研發」乙案投標廠商資格文件審查，投標廠商僅有「中州科技大學」乙家投標，審查結果資格符合。

2、104年7月13日刊登本所鱟3D紙雕公仔DIY環境教育研習報名新聞稿乙則，本活動訂於7月22日舉行，分為上下午二梯次，每梯次三十個名額，此次活動邀請從事研究紙雕二十年張錤浚講師來金進行教學，藉由鱟3D紙雕公仔DIY，讓學員學習瞭解鱟的復育與生態。

3、104年7月14日登刊提供在學青年暑期工讀機會14名新聞稿乙則，協助本所各項計畫，如石蚵產業體驗導覽解說、淤泥清除、漁業生態休閒體驗暨行銷推廣、漁業產業資源發展及棲地維護作業等工作，並落實縣長加強照顧經濟弱勢家庭青年，使其有健康、安全又兼具知能發展的工讀機會。

4、104年7月14日本所金門號試驗船支援執行海洋油污染緊急應變演練預演及15日正式演練。

5、104年7月15日配合金湖鎮海灘花蛤季魚苗放流活動，辦理申請5-7公分黑鯛魚苗1.5萬尾放流許可並於7月16日清晨進行魚苗撈起蓄養。

6、104年7月16日辦理「金門特有海藻酸鈉與護膚產品研發」乙案投標廠商資格文件審查，投標廠商僅有「國立金門大學」乙家投標，審查結果資格符合。

7、104年7月17日辦理「金門縣水產試驗所金門號漁業試驗船104年度歲修案」決標，由立鼎船舶有限公司以新台幣380,000元整低於底價得標。

8、104年7月18日1630本所配合2014金湖海灘花蛤季魚苗放流活動，派員進行5-7公分黑鯛苗15000尾包裝作業，分裝成300袋，由金湖鎮公所資源回收車2部協運至成功出海口活動會場，之後由金湖鎮代表會呂主席、蔡鎮長西湖、陳議員、金寧鄉陳鄉長、金沙鎮陳鎮長及本所楊所長共同主持放流活動，吸引鄉親攜老帶幼及遊客共同參與放流活動，同時配合魚苗袋回收，換取園遊券與遮陽帽。

畜試所7項

- 2015/7/13：大同公司至本所種牛牧場及養牛專區丈量可供太陽能發電之屋頂。

- 2015/7/14日：

  - 配合養豬協會進口豬隻人工精液現已使用54劑及10支注精管。進行本所第18次自主乳品檢驗。

  - 清運103年初至104年中之生物醫療廢棄物計66公斤。

- 2015/7/14-17：採收盤固拉牧草計43,720公斤。

- 2015/7/15：

  - 進行生乳快速檢驗套組做自我監測，項目包括：四環黴素、磺胺劑、黃麴毒素及乙內醯胺類抗生素。檢驗結果全數陰性。

  - 乳品加工廠門面委託規劃案公開招標第一次流標。

- 2015/7/16：

  - 第10批孕牛總計118頭分胖瘦，挑出18頭過瘦牛進行補強，其餘做體重控制。

  - 該批牛施打本年度第二劑流行熱疫苗。

  - 進行泌乳牛4頭CMT檢測(乳441,450,502,389)

- 2015/7/17：

  - 採收狼尾草共11,290公斤(含契作呂火松6,980公斤；防疫所旁4,310公斤)。

  - 狼尾草割草部以新台幣440,320元由鉝昌公司得標。

  - 銷售748瓶鮮奶、5,420支冰棒、530盒冰淇淋。

- 2015/7/19：第9梯次分娩數13頭(7♂6♀)。

防疫所10項

- 羊隻口蹄疫預防注射108頭。

- 仔牛耳標釘掛23頭。

- 牛隻採血5頭及養豬場採血30頭監測口蹄疫。

- 牛隻診療8隻及羊隻診療5隻。

- 進口肉豬採血60頭，消毒4次。

- 病死畜收容57隻，焚化458隻。

- 狂犬病預防注射38隻。

- 寵物登記10隻，認養3隻。

- 流浪動物實施絕育手術2隻。

- 流浪犬貓收容16隻。

- 入侵紅火蟻監測調查140點。

- 入侵紅火蟻防治24處。

二、工作檢討與建議事項：  無

填 報 人：劉淑如、張金為、柯逢章、呂建華、李有世

主    管：楊慧明、許寬(代)、楊文璽、莊謙恭、文水成

聯絡方式: 333381、352846、326408、332621、336626

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：教育處                                                              填報日期時間：104.7.20

- 重大業務執行情形：

  - 「2015創意狂想曲～繽紛『藝夏』小學生活力金門DIY活動」於7月13日共分4個單位，計有來自19校120位學生參與，此活動本處特別邀請地區吳鼎信、倪錦輝、陳西村、吳惠民，指導學生利用資源回收品DIY創意藝術品，建立愛護環境等環保意識，本處李處長、社教科許科長也到場參與。每個單元將由課程老師自學生DIY創作中評選出5名，發給文具禮券，所有作品於本府庭園內展出3個月。

  - 「2015年第一屆兩岸三地青少年科學領導才能培訓營活動」於7月15日假國立金門農工職校國際會議廳舉行，於7月19日結訓，計有來自台北、金門、廈門共60位高中職學生參加，此活動由本處主辦，北市萬芳高中和金門農工協辦，透過多元課程、實際文化體驗，提升社會人文關懷，培養學生創造、思辨、行動力的各向度科學領導才能及服務學習情操。並於活動結訓頒發最佳原創概念設計獎、最佳思辨能力表達獎、最佳人氣獎、最佳表現卓越獎；各獎項擇前3優秀組別，核予獎狀及獎品，以資鼓勵。

  - 「YOYO彩繪天空活動」，於7月18日假金門莒光樓舉行，計有60組親子家庭報名，此活動由本府指導、本處主辦，本處李處長、陳副處長、特幼科葉科長均到場參與。此活動藉由親子共同參與的方式，以彩繪風箏讓父母和孩子在素材上共同創作，進而傳達出內心的想法，同時也可達到親子共學的精神及增進親子關係，促進親子互動並建立良好之家人關係，讓童年增添更多美好的記憶。

  - 「五天四夜兩岸金門青少年夏令營活動」於7月17日假金門陽明二營區舉辦，此活動由本處主辦；金門同胞聯誼會、金門旅台各同鄉會暨理事長聯誼會、金門大學、金門高中、金門農工職校協辦。這項已邁入第11年的兩岸金門子弟青少年暑期夏令營活動，共有95位學員來自大陸35人、台灣32人及金門28人參加，藉由此活動促進兩岸實質文化、情感交流，提高兩岸三地青少年教育文化認知，開拓人際關係，以學生相互交流聯誼及參訪采風金門名勝，深入探訪故鄉民情風俗，加強兩岸青少年學生對傳承親情的認同與了解。

- 工作檢討與建議事項：無。

填報人：王雅　　                      主管：李文良

聯絡方式：325630#62413

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處                                                        填報日期時間： 104.07.21.

- 重大業務執行情形：

  - 金門港水頭客運中心新建工程：104.06.05退請PCM督促設計單位依本府審查意見辦理修正，設計單位業於104.06.18提送修正後規劃報告，經PCM審查，設計單位仍未完全依本府審查意見確實修正完成，案簽核給予設計單位一次(十日)修正改善機會，若未於期限內確實改善完全，將依契約第十六條第一項第十一款規定：「乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起10個日曆天內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。」辦理契約終止解除，(104.07.21會辦觀光處)

  - 「金門縣伯玉路榜林圓環及小徑圓環公共空間景觀美化工程」，於104.06.02向縣長簡報，因設計內容未臻完善，故請設計單位於修正後重新提送簡報，期間設計單位雖依限重新函提簡報但仍不符需求內容，故退請設計單位修正並起算逾期，現設計單位已於104.07.16提送修正簡報內容(逾期28天)，刻正安排處內簡報。

  - 「金門縣Ⅱ-6計畫道路(國順街至金湖國中段)道路新建工程」，本案刻正處於基本設計階段，相關基本設計報告內容已辦理工作檢討會議討論，現設計單位依相關意見修正後於104.06.30提送修正後基本設計成果，經初步核閱尚符合規定，預計將安排於104.07.30召開基本設計審查會議。另本案設計單位基本設計階段總計已逾期17日，本處除依逾期情事適時發文催辦外，將持續督促廠商依限完成相關作業，以利本案發包執行。

  - 「金湖鎮尚義住宅區興建住宅工程」委託技術服務案業於104.06.22.(週一)上午9:30假第三議室召開規劃及基本設計成果審查會議，審查結果不通過，請專案管理廠商依委員們意見據以修正，並於104.07.24.前函送本府憑辦。

  - 「南北山濱海步道新建工程」本案業已於103.11.13.通過規劃及基本設計，設計單位依規定期限內103.12.23.提送細部設計圖說，因104.01.27.縣長主持「環島北路及環島西路道路拓寬工程等三案專案報告會議」中裁示「本工程請依設計進度持續辦理細部設計作業，惟海域之相關建設作為應謹慎之，設計過程中應邀集生態專家、國家公園、鄉公所及地方民眾等有關單位共同參與，並妥善研訂後續維護管理計畫。」，故於104.3.20.邀集地區對海域自然環境有研究之專家學者及相關單位召開工作說明會，又依工作說明會議結論「民眾想要的才做，不是為做而做，不管是用問卷或說明會方式，要將資訊讓鄉親了解，取得鄉親的意見」，爰此，業於104.04.24.召開古寧地區民眾說明會，因民眾建議應於休憩步道適合處設置親水設施以及施作棧橋之耐久性不佳，應考慮金城濱海步道設置塊石護坡較具永久性議題，故於104.06.30.現地勘查後，經設計單位及與會單位討論後結果，設計單位於104.07.13.召開細部設計審查會議中已補充棧橋材料之耐久性相關資料、基腳保護措施及於步道適合處設置階梯供遊客步下海灘遊玩供委員們審查，依會議結論，請設計單位於文到七日內(104.07.29.內)依委員們及與會各單位所提意見修正後函送工務處核閱認可後通過。

  - 「金門縣立體育場田徑場PU跑道面層整修工程案」規劃設計單位於104.5.21在本處的商討會後，提供了三個成功案例之設計與規範，及三家報價單，對所提報價單本處已完成查核，並已另尋訪了五家廠商。另案已於104.6.12至台灣參訪三個複合式PU跑道成功案例，全案在設計工法、規範、市場有無限制競爭之訪價及實際案例參訪，均已做了相關的調查了解，因本案契約主體仍為縣立體育場，經與其協調，本案仍由縣立體育場辦理後續修繕發包及施工管理作業，本處提供設計及施工階段之技術協助，現已完成相關資料彙整，刻正簽陳辦理。(104.07.21會辦至教育處)

  - 「金沙鎮鶯山廟周邊美化工程」已於104.6.30召開第二次基本設計審查會，關於規劃設計單位所提平台基礎型式，預鑄PC樁、場鑄RC基礎及圍堤填土等方案，因無結構計算較明確數據、海象水文資料仍有不足，及各方案評比應更具體等因素，採用之方案仍未定（104.7.1委員與各單位赴現場實勘，八河局表示平台位處內灣，風浪沖擊情形小，採三方案之一均可）。另步道部分基礎型式採場鑄RC基礎，惟高程應考量潮位線。本案規劃設計單位已於104.7.13提送修正報告，訂於104.7.22下午2:00召開第三次基本設計審查會。

  - 「金門縣金沙鎮環島北路四段道路拓寬工程」係辦理環島北路斗門路口至成功路口段之道路拓寬工程，預定由8m道路拓寬為12m，兩側植栽帶以各5m寬規劃，並配合納入金沙二號橋抬升工程納入，俾利減輕週邊淹水情事。本案經辦理多次工作會議檢討，並向縣長簡報說明及召開民眾說明會議後，於104.07.06召開規劃及基本設計成果審查會議決議依委員、與會單位意見調整修正，經承辦單位確後通過，現設計單位已依限提修正基本設計成果，刻正審核中。另有關金沙二號橋抬升工程經辦理民眾說明會議，民眾均表達反對立場，該部分將由本處(水利科)另案請水利署第八河局川及水利規劃試驗所等相關單位釐清確認。

  - 「太湖社區聯外道路污水主、次幹管工程」預定於104.07.28提送修正細部設計成果過府憑辦。

  - 「金門縣金門醫院前方道路路拓寬工程」設計單位於104.07.14提送細部設計成果，業於104.07.21召開細設成果審查會，依院方需求調整人行道、綠帶及路燈配置，刻正整理會議記錄及各單位意見，將函請設計單位依與會審查意見修正後細設成果並經主辦單位審閱後通過。

  - 104.7.21「交通部范常務次長視察金門地區交通建設」。

  - 「金門醫院前方道路路拓寬工程」設計單位已於7月14日提交細部設計成果到府，將接續召開審查會；另金門醫院院區事業廢水處理設施遷移改建業由院方於104年7月2日函請建築師進行規劃設計作業，於7月21日已召開期中報告審查會議、預計7月底完成期末報告審查，預定於8月辦理工程發包，並朝9月中旬完成努力，後續將依此期程定期管控；另變電設施之最終遷移部分，院方已於7月15日補提台電相關承諾書及設施平面圖等文書資料，台電業依程序啟動設計作業。

  - 「環島北路四段」道路拓寬工程之土地取得由本府與金沙鎮公所共同協調處理。其中榮湖段880及883地號黃水彬等三人共有土地，已於104.7.2電洽陳鎮長，本處將擇期會同陳鎮長拜會黃水彬君。(104.07.03)，另104.07.10於縣長室簡報後，將朝環島北路四段(洋山至斗門路口)延伸至環島南路(斗門路口至高陽路口)進行拓寬計畫，另環島北路(成功路口至洋山)配合金沙二號橋溝通結果另案辦理。

  - 「1-1計畫道路」原計畫道路範圍內計有55筆私有土地，50位所有權人，經洽詢21位地主，12位考慮公私有地交換，2位表示先辦說明會再說，1位請縣府正是函文調查，1位皆不接受，5位不在。已於104.06.11寄發用地取得意願調查表予各地主，俟意願調查表回收彙整後，擇期向縣長簡報。案再於104.07.10於縣長室討論結果，將朝優先開闢水頭商港至西海路段，經指示將整理各別之土地所有權人清冊相關資訊提供縣長室，俾後續進行溝通，相關資料將另案委託不動產估價師協助辦理，並配合其作業所需時程提供。

  - 金門大橋CJ02-C標主體工程7月下旬施工現況：

- 金門大橋CJ02-C標主體工程業於102.04.02日由國登公司以新幣66億7,836萬元得標，並以102年05月21日為契約開工日及起計工期，目前由廠商進行施工動員、基樁工程: 目前進行P12、P14、P54、P55、P56基樁施工。累計完成小金端A1、P1～P11、P15~P16橋墩基樁共計84支;大金端A2、P53~P73橋墩基樁共計118支，合計完成222支。

- 地質補調查鑽探:目前進行P45鑽探，已完成98孔(共152孔)。

- 基礎工程:累計完成小金端A1橋台、P1~P4橋墩基礎共計5座；大金端A2橋台、P60~P73橋墩基礎共計15座，合計20座。

- 墩柱工程:累計完成小金端P1~P4 橋墩墩柱共計4座；大金端P62~P73橋墩墩柱共計12座，合計16座。

- 上部結構：目前大金端第1~2跨S73~S74已完成，第3跨S72於104.7.12完成；小金端第1~2跨S1~S2已完成，目前進行S3工作車推車及模板高程調整作業，合計5跨。

- 外套管打設：目前進行P48外套管打設，已完成P15~19、P25~P27、P30~P32、P37、P39、P50~P52共計100支。

- 防淘刷工程：目前進行P42~P45、P47~P50防淘刷地工織物袋裝e卵石拋放作業。

  - 「金沙鎮第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」，已完成后宅、洋山、沙美博愛街、東溪、東沙尾及忠孝二村等工區，目前僅餘忠孝新村尚未施作，主因為民眾對於鋼板樁打拔震動對於房屋結構有疑慮，現正辦理工法變更之議價程序，議價完成後將儘快進場施作。

  - 「金寧鄉第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」，目前施作下埔下、頂埔下、西浦頭及安岐地區之污水主幹管，實際進度：74.79%，預定進度：73.52%， 超前1.27%。

  - 「官澳灣口浚深暨週邊環境改善工程」，目前施工及品質畫書送審中。

  - 「金湖鎮第三標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」及「金西地區區域排水小型攔蓄水設施工程」等工程驗收中。

  - 代辦「金門縣林務所東店苗圃灌溉引水工程」，因三山里長反映碧山地區水源不足，不應再提供林務所東店苗圃澆灌使用，故已終止契約並辦理後續事宜。

  - 其餘「浦邊區排小型攔蓄水工程」、「金門地區小型排水改善工程」及「金門區域排水增設小型攔蓄水設施工程(101~103年度第三期區域)」等攔蓄水及排水改善工程持續施作中。

  - 104.07.16「台北縣中和五眷村-復興新村改建統包工程」一年期項目保固查驗。

  - 104.07.18「金門縣政府檔案室整建工程」竣工。

  - 104.07.21「金門縣政府會議暨儲藏室設置工程」第4次估驗計價。

  - 工程技術審查：上週(104.07.13~104.07.17)審查工程技術資料(包括規劃設計成果報告、發包與預算書圖等)19件、材料設備協審2件、整體施工計畫書及品質計畫書1件、土石方計畫書2件。

  - 工程督導：

- 7月14日督導土木工程科「金門縣環島北路、環島西路、伯玉路及西海路等路段道路排水零星改善工程(二)」。

- 7月15日督導建築工程科「金門縣警察局交通警察隊、少年警察隊綜合勤務大樓新建工程」。

  - 本週預定督導：

- 本週(7月21日)預定督導水利及下水道科「金門地區小型排水改善工程」。

- 本週(7月22日)預定督導土木工程科「金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(金寧基地)」。

- 本週(7月24日)預定督導土木工程科「金門縣金沙鎮環島北路、沙青路、成功路及環島東路等部分鋪面改善工程」。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：王毓敏                                                     處長:張忠民

聯絡方式：082-318823#62665

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：觀光處                                                           填報日期時間：104.7.21

一、重大業務執行情形：

  - 104.7.21於水頭民宿辦理大陸福建省長座談，反應熱烈。同時，藉由4名民宿業者代表贈送金門特產與省長合影，相信經過緒多媒體的露出，將有效達到行銷。

  - 104.7.22上午十點安排與地區相關觀光產業9個公協會代表座談，期將業者反應的建言與想法，做為日後觀光發展之重要參考。

  - 104.7.21金門縣觀光協會與江西旅遊發展協會簽訂旅遊合作協定，由副縣長見証，並協請媒體露出，其共同行銷推展觀光。

  - 104.7.11-7.15高普考期間，配合人事處於金城國中提供腳踏車借用服務，借用次數為0。

  - 旅宿業管理業務：(統計至104.7.20)

1. 本年度申請設立：計有30案，已核准16案，駁回2案，限期改善3案（改善原因：屋頂設置2層違章建物、申請人為法人、後方違建不符防火間隔規定），1案特色民宿評審分數不合格，1案刻簽核准設立中，1案各單位審查中，6案將依程序現勘。

2. 本年度申請變更：房價變更計有12案，房間數變更計有1案，經營者姓名變更計有1案，申請停業計有2案，申請歇業計有5案。

  - 受理民眾申請參訪擎天廳：參訪時間每周二(上午)、四(上午)、六(上、下午)，本年度累計參訪25,399人次。(統計至104.7.20)

  - 辦理6處旅遊服務中心之旅客服務事宜，本年度累計服務人次如下：金門尚義機場計8,584人次(本國人士5,712人次、外國人士2,872人次)、水頭碼頭計11,198人次(本國人士4,028人次、外國人士7,170人次)、九宮碼頭計5,162人次(本國人士4,232人次、外國人士930人次)、金城車站計8,940人次(本國人士3,821人次、外國人士5,119人次)、沙美車站計2,957人次(本國人士2,824人次、外國人士133人次)、山外車站計7,682人次(本國人士5,249人次、外國人士2,433人次)，總計42,601人次(本國人士24,707人次、外國人士17,894人次)。(統計至104.7.20)

  - 各景點本年度累計參訪人次：「夜訪後浦美麗小鎮遊程」計6,499人次、總兵署計101,926人次、烈嶼吳秀才厝計14,763人次、金城民防坑道計33,908人次、莒光樓計201,871人次、柳營步兵軍事體驗園區計10,015人次、獅山砲陣地計100,455人次。(統計至104.07.20)

  - 古寧頭電瓶車回報：本年搭乘人數11,889人，搭載率40%。7月(7/1-7/20)搭乘人數計：1,491人，搭載率50%。本週(7/14-7/20)搭乘人數計：517人，搭載率50%。每一班次最多可出6輛車，每日共有兩班次，每日總共最多可載人數156人。本年度參觀總人數為30,988人次(統計至104.07.20)

  - 觀光特約解說員解說服務：本年度各單位申請計61人次，已執行完成53人次，待執行3人次，取消5人次。(統計至104.7.20)

  - 「金門體能訓練場建置─西洪二營區活化再利用工程」:

1.104年05月29日經各單位協調後，由本府營運管理，其相關周邊環境及景觀由林務所派員改善。

2.104年06月25日召開工作協調會議，決議初期由林務所協助辦理全園區整體景觀改善作業，後續再由本處與民政處協調，由民政處中正公園之人力，一併辦理本園區環境改善作業。

  - 南海岸(后湖)水域遊憩活動基地環境改善工程:

本案廠商已於104年04月29日申報竣工，監造單位於104年06月17日來函表示同意竣工，本府將於104年06月29日辦理竣工查驗作業，並已請廠商盡速提送結算書，並俟監造單位審核通過後即辦理後續驗收作業。

  - 南海岸(后湖)入口意象工程:

第一次變更設計已於104年06月22日奉准辦理，並於104年06月23日函送採購招標所辦理議價作業，並經104.07.06.辦理議價決標後，刻正辦理變更設計訂約及復工等作業。

  - 西洪二營區體能訓練場-高低壓電器設備定期檢驗維護服務案契約書:

西洪二營區已於104年03月30日完成驗收作業，廠商亦已於104年05月30日辦理本年度上半年度高低壓檢測作業。

  - 「金門老兵故事主題園區」先期規劃工作委託技術服務案:

規劃單位已於104年06月25日來函檢送修正後之期末成果報告書，案經本府檢視後均已修正完成，規劃單位亦已提送成果報告予本府，刻正辦理簽辦作業。

  - 「光華園:心戰體驗園區建築及環境修復再利用工程」委託規劃設計暨監造服務案:

本案因光華園心戰總隊(於初隸屬於金防部政二組心戰大隊)歷史悠久，且光華園心戰總隊撤對後之相關歷史資料或文物亦無移交或保留，至今已無法找尋可供展示之歷史文物，案經本府多次討論後，考量旨案若完成建築及環境修復再利用工程，其修復後之展示空間將恐無法完整呈現光華園心戰園區之原有風貌與歷史文物之展示，且若僅展示靜態之資料，其性質與本縣「八二三戰史館」、「古寧頭戰史館」等展示館過於雷同，較無法吸引觀光客來金觀光旅遊之亮點，故案經旨案歷次會議之主持人指示先行暫緩辦理後續規劃設計作業，並後續若針對光華園區另有再利用計畫之可行性時，再行另案辦理啟動規劃設計作業，並於103年12月31日奉准辦理暫緩作業。

  - 金門縣公共自行車租賃系統委外建置與試營運服務計畫:

104年5月14日廠商已提送預計設置點相關書圖，現陳核中，待計畫核准後即函文各土地管理單位取得使用同意書，以

便進行系統施作與建置作業。

  - 金龜山遊憩公園景觀改善工程

104年6月16日初驗，預定104年6月29日下午3時30分辦理驗收

  - 金沙鎮環島北路迎賓意象改善工程

1.104年1月12日竣工。

2.104年1月29日竣工查驗，104年3月10日初驗，104年3月18日驗收合格，本所業於104年5月18日以池建字第

1040005501號函請縣府撥付工程尾款、服務費尾款及工管費尾款合計350萬2409元整。

  - 金門縣烈嶼沙溪堡軍事據點活化工程

修正預算圖書於6月底呈報，定6月30日完成第一次開標。

  - 金東戲院周邊環境改善工程

因期程延誤遭交通部觀光局取消補助，現由金沙鎮公所提出理由說明書經本處函轉交通部觀光局審核中。

  - 金湖鎮新市公園周邊美化工程

6月9日第1次開標並決標，目前為與廠商訂約階段。

  - 金湖鎮觀光發展建設行動計畫

本案預計於104年6月30日完成簽約，現正依約執行中。

  - 金門縣政府觀光處辦公處所室內裝修統包工程：

預定竣工日為104年2月9日，承商業於104年3月12日報竣，並於104年3月30日完成全處搬遷作業，後續驗收作業將俟承商提送結算書及竣工圖後賡續辦理。

  - 金門地區道路指示標誌系統改善工程：

大金地區業已施做完成，刻正於小金地區施做牌面，因累計逾期違約金業已逾20%，將於報竣後依契約約定自末次計價扣罰契約價金20%，並依政府採購法第101條規定辦理後續。另因承商表示原設計LED模組規範市面已無廠商生產，刻正提送同等品報核中。

  - 柳營步兵軍事體驗園區-步槍射擊模擬設備建置工程(ㄧ)：

修正預算書圖設計單業於104年3月6日修正完妥報後報本府辦理後續，經會辦工務處及建築師公會審查後計100餘條缺失，已函請設計單位據以改正；第二次修正承商業於104年4月23日提送，俟工務處審查意見簽核完妥後將併案函覆承商據以修正

  - 太武發電廠暨其周邊設施資源保存與再利用工程：

已於104年4月3日函報竣工，並於104年4月23日初驗驗收，廠商並於104年5月15日將缺失改善完成，已於104年5月27日辦理初驗複驗，初驗缺失皆已改善完成，並於104年6月10日辦理總驗收事宜，104年6月18日主管會報提出需以參議主持驗收事宜，現正辦理簽准。

  - 獅山砲陣周邊旅遊資源整合工程：

第一次變更設計尚有審查意見未改善，已請設計單位儘速提送修正後第一次變更設計書圖，待議價完成後將請承商儘速辦理復工施作。

  - 102-太武山翠谷地區轉化為軍事觀光資源建置計畫:

於104年4月7日完成第一次變更設計預算書圖審核通過，刻辦理修正契約書金額誤繕及復工等事宜。

  - 103-太武山翠谷地區轉化為軍事觀光資源建置計畫:

本案勞務採購招標資料已於104年5月20日完成策擬，因金防部多次修改設置位置，仍無法確定正確位置，導致旨案

進度嚴重落後。

  - 軍艦博物館建置計畫：

本案已於104年7月7日召開投標廠商公開評選會議，由黃正銅建築師事務所取得優先議價權，並於7月17日辦理議價會議後已完成決標，並於7月20日簽訂勞務契約。

  - 大二膽島與烈嶼鄉整體觀光發展規劃：

本案已於104年6月30日開標(資格標)，計有2家廠商投標，均符合投標規定，已於7月21日召開投標廠商公開評選會議，由城都國際開發規劃管理顧問有限公司取得第一優先議價權，預訂於7月31日辦理議價程序。

  - 媒體行銷面(電視、平面、網路、雜誌等)

1.辦理遠見雜誌「2015大步向前.開創新局」縣市競爭力廣告專輯案，八月刊登廣編特輯報導「衛生局」主題「健康醫

療」及「30雜誌」報導「建設處」主題為「低碳綠能」兩篇。

2.簽辦「為旅遊找心情」廣告製作委託案第一次審查會會後修正（第2次）書面審查。

3. 簽辦「104年度金門縣政府電平面、廣播及網路媒體宣傳委託案」執行項目－「環保低碳 慢遊金門」20秒廣播廣

告，7/25-8/8於飛碟聯播網及中國廣播電台託播。

4.簽辦「104年度金門縣政府電平面、廣播及網路媒體宣傳委託案」執行項目－第一波部落客踩線團露出成果，共計

17篇圖文報導及58篇Facebook貼文（案件陳核中）。

  - 媒體行銷及貴賓接待

1.協助外交部辦理「歐洲議會議員」(7/22)訪金參訪案，辦理行程安排、餐宴、租車等相關事宜。

2.赴台參加「2015台灣觀光年曆國際級活動」行銷記者會，宣傳「2015年金門中秋博狀元餅」活動。

3.協助「旺報」兩岸暨要聞組記者1人7月14日蒞府訪問縣長。

  - 其他

1.召開「2015年金門中秋博狀元餅五鄉鎮賽協調會」。

2.參與104年度本縣海洋油汙染緊急應變實兵演練，負責新聞發布演練部分。

3.函復國家通訊傳播委員會，請其代為審核本縣所轄有線廣播電視(播送)系統經營者申報105年度收視費用。

填報人：陳明伶、洪瑞鴻、傅仰土   主管：王中聖     聯絡方式:322879

李銘培、何桂泉

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會處 填報日期														104年7月16日至104年7月22日

一、重大業務執行情形：相關圖片：  相關檔案：

- 社會行政

  - 辦理本縣人民團體金門縣金湖鎮湖前陳氏宗親會等理監事會議紀錄備查計9案、資料補正2案。

  - 辦理本縣人民團體金門縣古寧頭李氏南主宗親會等會員大會紀錄備查計17案、資料補正2案，並核發理事長當選證書6張。

  - 辦理本縣人民團體金門縣神將鑼鼓發展協會籌備會1案。

  - 核發本縣人民團體金門縣金湖鎮西埔呂氏宗親會立案證書計1案。

  - 辦理本縣人民團體金門縣退休警察人員協會活動補助結報計1案。

  - 辦理本縣金門縣金湖鎮峰上社區社區發展協會等活動結報計8案。

  - 辦理本縣後豐港社區發展協會等理監事會紀錄案補正1件。

  - 7月20日衛生福利部黃專委弘謨率評鑑委員一行7人蒞本縣辦理104年全國志願服務績效評鑑。

- 勞工行政

  - 7月9日至30日本府派員前往國立台灣大學公共衛生學院參加104年度身心障礙者職業重建個案管理員專業訓練計36小時。

  - 7月14日至7月20日本府派員前往清心飲料店、宥任商行、統一生活事業股份有限公司進行勞動條件檢查，以查雇主是否有遵守勞動基準法相關法令之規定，檢查之事項包括雇主是否有依規定置備勞工名卡、勞工之薪資是否有達基本工資、雇主是否有依規定將工資全額給付給予勞工、勞工工作時間是否有超過法令所規定之正常工作時間、延長工作時間是否有超過法令之規定及雇主是否有給予加班費、每七日中雇主是否有給予一日之休息時間、年資達法令之規定雇主是否有給予勞工特別休假等勞動基準法之規定。

  - 7月6日至7月22日本府身障就服員密集輔導個案徐○雲；邀請陽明大學職務再設計專員訪視個案陳○棠、徐○雲、吳○穎；追蹤輔導王○隆、呂○妮、楊○福、楊○伃。

- 社會福利

  - 為使急難事件的民眾，能很快獲得協助，避免其家庭生活陷入困境，提供及時經濟紓困，慰問意外死亡1位，發放金額為20萬元整，馬上關懷3位，發放金額5萬元整，急難救助5位，發放金額7萬元整。

  - 為推展本縣長期照顧服務計畫，日間照顧服務在案31人、交通接送服務在案119人、居家服務在案188人，新增3人。

  - 為關懷本縣身心障礙者，停車證核發15人、證明核(補)換發47人、伙食費補助6人。

  - 為執行視覺障礙者生活重建服務方案計畫進行，2案通報處理列諮詢，3例行性個案管理服，個管服務案在案10案。

  - 社會福利館親子活動室使用人數36人，期刊閱覽室使用人數　4　人。場地借用12場地，使用380人數。

  - 辦理復康巴士接送行動不便長者及身心障礙者，接送人數55人，服務215人次。

- 婦幼社工

  - 7月17日假金湖鎮新頭社區辦理本縣104年度社區治安座談工作輔導訪視及家庭暴力、性侵害及性騷擾防治宣導1場次。

  - 7月20日假烈嶼鄉湖下社區辦理本縣104年度社區治安座談及家庭暴力、性侵害及性騷擾防治宣導1場次。

  - 本府委託社團法人新北市婦幼發展協會辦理「金門縣104年度托育人員專業訓練」，於7月18日、19日假金門農工職業學校受理報名及甄試，計有280人報名，招收200人，7月22日於本府網站公告錄訓名單及上課梯次班級排序。

  - 受理家庭暴力案件通報共2件（扣重複通報數），並提供家庭暴力被害人諮商協談6人次、陪同報案偵訊1人次、陪同出庭1人次、轉心理諮商2人次。

  - 受理兒少保護個案通報3人次、高風險個案通報1人次，進行家庭功能及安全評估3人次、家庭訪視7人次，其餘服務人次為20人次（電訪、安置、陪同出庭及偵訊服務與連結轉介相關適切資源）。

  - 依法對收養及監護權案件進行家庭訪視以提供法院裁判參考，計辦理監護權訪視1案。

  - 辦理毒品家庭支持服務，計家庭訪視 2人次、電話訪視 1人次，針對個別需求提供相關服務（就業服務、經濟扶助、家庭支持）1人次。

  - 辦理兒少生活自立方案，計家庭訪視1人次、電話訪視4人次，針對個別需求提供相關服務（情緒支持、租屋補助、經濟扶助）5人次。

  - 辦理兒童及少年生活扶助訪視3案，104年7月總計扶助222人次，補助金額437,000元。

  - 訪視特殊境遇家庭子女生活津貼申請2案。

  - 受理父母未就業家庭育兒津貼新申請案件14案，核撥104年7月父母未就業家庭育兒津貼1,198人次，總計新臺幣347萬9500元整。

  - 受理發展遲緩兒童早期療育費用補助案件4案。

  - 受理0-2歲托育費用補助申請7案，2-3歲托育補助2案。

- 鄉親暨外配服務

  - 7月15日外配中心「ㄅㄆㄇ就醬玩-學前啟蒙教育正音班活動」辦理結業式。

  - 7月17日協助安排福建省金門同胞聯誼會蒞府拜會縣長。

  - 7月19日臺南市金門縣同鄉會假濃園滿漢餐廰舉行第九屆、第十屆理事長交接典禮，由陳主任家財列席參加。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：傅仰添、李文堆、張至文、莊彩鴦、陳松堅             主管：甯國平

聯絡方式:320755

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 行政處  																		填報日期時間： 104.07.21

- 重大業務執行情形：

  - 辦理104年洽公與施政滿意度調查：預定於104年7月22日辦理服務建議書評審會議。

  - 辦理104年洽公與施政滿意度調查：預定於104年7月22日辦理服務建議書評審會議。

  - 預定104年7月29日召開104年施政計畫選項列管項目第2季執行情形、104年度基本設施補助計畫截至6月執行情形、離島基金第2季執行情形檢討會，辦理資料準備工作。

  - 於7月15日召開本府與金管處第三次業務交流座談會，計檢討12項列管事項及研商5項提案。會議紀錄簽奉核定後，請各單位據以辦理並於下次會議提出檢討。

  - 配合兩岸供水簽約儀式行程，本處支援接待車輛、鄉鎮長及本府一級主官管行程通知及交通協助、請福建省蘇省長協助議題彙整及媒體發佈室網路等工作事項，均已順利完成。

  - 「金門縣智慧城市推動計畫委託規劃案」由「台北市電腦商業同業公會」承攬，已於104年6月5日辦理第一次專案會議，並定於7月2－3日辦理工作協調會與推動規劃說明會，經縣長指示，府內外一級機關由副主官擔任對接窗口，二級由主官擔任，並於7月20日發函請各機關於7月28日前盤點後回傳資料。

  - 辦理「104年度虛擬化系統儲存設備擴充」採購案，已委請採購招標所辦理採購事宜，於7月7日假採購招標所進行公開招標，開標結果為流標，準備第二次招標，已發函採購招標所辦理，預定於7月28日下午3時假採購招標所辦理公開招標。

  - 辦理「網路設備採購暨網路佈建汰換案」採購案，已委請採購招標所辦理採購事宜，並訂於7月16日假採購招標所進行開標，開標結果為流標，準備第二次招標，已發函採購招標所辦理。

  - 因應新進員工採購第2批公務電腦進行驗收作業。

  - 因應主官管異動，行動智慧辦公系統與公文線上簽核系統進行新增、設定、調整等，以及電腦、網路電話之網路連線、AD介接、公文等設定。

  - 因應1999話務中心遷移，配合進行相關設備設定，並撥交4台新電腦因應，以及完成網路連線、AD介接、公文等設定。

  - 辦理本府暨所屬機關資訊安全教育訓練時程如下：

    - 一般人員班：假本府多媒體簡報室辦理，7月1日上午、7月2日上午及下午（共計3梯次，每梯次3小時），共計415人參訓。

    - 資訊(安)人員班：假本府多媒體簡報室辦理，7月17日(計1梯次，6小時)，共計110人參訓。

    - 資安人員班：假本府電腦教室辦理，7月2日下午(計35人參訓)、7月15日全日，共計35人參訓。

    - 主官（管）班：預計辦理1梯次3小時於7月31日下午假本府多媒體簡報室辦理，預計135人參訓。

- 工作檢討與建議事項：

無。

填報人：	王秀蘭	                  		主管:謝世傑

聯絡方式：082-318823#62915

金門縣政府業務執行報告表

填報日期時間：104.07.20

填報單位：主計處

一、重大業務執行情形：

- 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導、兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。

- 辦理金門縣各戶政事務所、金門縣殯葬管理所、金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業務。

- 辦理各機關接受中央補助之納入預算證明書開立作業事項、核定各單位動支預備金。

- 辦理地方教育發展基金會計資訊系統、非營業基金會計資訊系統、公務預算會計資訊系統縣市版相關資訊業務。

- 辦理主計處網站內容維護暨更新、主計處內部資安相關宣導、稽核工作及惡意電子郵件社交工程演練。

- 管理主計處CEDAW填報系統、主計處政府資料開放資料集（OPEN DATA）管理相關作業。

- 辦理105年度各機關概算初審額度核定相關事宜。

- 辦理104年度第二次追加減預算相關事宜。

- 彙辦本縣總預算收支估計表及各鄉鎮市總預算收支估計彙總表。

- 辦理本府單位會計概算編製事項。

- 審核本府單位會計各處室經費動支會核處理事項。

- 辦理本府單位會計歲入、歲出等之會計報告及記帳憑證之編製。

- 本週監辦本府各處室採購案共19案，計派員9人次辦理現場監辦。

- 103年度財務收支及決算審計查核案件，注意事項及查明處理事項彙辦處理中。

- 會辦各處104年度第二季中央補助款調查表。

- 辦理農委會補助計畫之審核、記帳憑證及會計報告等事項。

- 辦理各項代收款、保管款之會計事項。

- 辦理本縣各級民意代表及村里長福利互助會會計業務。

- 辦理金門縣選舉委員會各項主計業務。

- 彙整104年度第2季以前年度及當年度資本門預算執行情形資料。

- 縣總會計帳務之處理及會計報告之編送。

- 辦理金門縣家庭教育中心會計業務。

- 核定各附屬單位預算之超支併決算、補辦預算案件。

- 辦理、推動新會計制度（含普通基金、作業基金及政事型特種基金）相關事宜。

- 辦理地方教育發展基金、奬助大專院校建校基金、國宅貸款基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金、大橋基金、社會福利基金、無障礙設施基金等各項基金之審核業務、會計報告、記帳憑證等會計事項。

- 辦理本府主管各基金105年度附屬單位概算編製事宜。

- 辦理本府主管各基金104年度附屬單位半年結算及第2期實施計畫收支估計表編製事宜。

- 彙編104年度總預算半年結算報告及附屬單位預算半年結算報告及綜計表。

- 研訂主計業務個別性業務標準作業流程中。

- 辦理內部控制推動業務。

- 辦理完成103年營造業經濟調查表審核作業。

- 104年5月份金門地區統計月報之編撰。

- 104年5月份金門地區統計手冊之製作。

- 縣統計年報資料之搜集與編算。

- 本縣社會指標統計資料之搜集與編算。

- 彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。

- 本縣消費者物價指數統計資料彙編。

- 本縣農業生產統計資料彙編。

- 辦理本處暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等院處授權事宜; 以及未設立專任主計人員機關之派兼、核定案作業等。

- 辦理綜合業務彙整。

二、工作檢討與建議事項：

無。

填報人：陳雙梅        							主管：李秀荷

聯絡方式：TEL-325544     #65062

擬：陳閱奉核可後傳送行政處彙辦。

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:人事處                          																填報日期:104.7.22

- 重大業務執行情形：

(一)任免送審

■職員

- 商調臺南市政府環境保護局衛生稽查員李思亮擔任本縣自來水廠一般行政職系課員職務。

- 核派本府社會處科員黃婉珍擔任本處第二科科員職務。

- 同意本府工務處辦事員吳美玉過調擔任臺南市新營區公所一般行政職系書記職務。

- 核派本府建設處科長王垣坤擔任該處副處長職務。

- 商調交通部民用航空局金門航空站航務員張功潭擔任本府觀光處交通行政科科員職務。

- 辦理本縣金城鎮中正國民小學人事室主任梁月珠及自來水廠人事管理員陳明梨動態登記案。

- 商調本縣文化局科員白如婷擔任本府觀光處城市行銷科科員職務。

- 核派本縣消防局人事室科員陳哲宇自104年7月16日起代理該局人事室主任職務。

- 商調福建省連江縣東引鄉公所技佐江士豪擔任本縣採購招標所一般行政職系助理員職務。

- 辦理本府社會處辦事員林幸儀等13人送銓敘部動態登記案。

- 辦理本府社會處社會褔利科及婦幼社工科「社會工作師」職缺3名及社會福利科「科員」預估職缺1名甄補案。

- 核派本縣公共車船管理處處長吳世榮兼任浯江輪渡有限公司經理職務，原兼任經理蔡輝詩同時免兼，並自104年7月16日生效。

■教育人員

- 函復本縣金湖國小教師蔡筱琳取得較高學歷改敘薪級案，並自104年7月10日生效。

- 函復本縣金鼎國小教師林庭芳取得較高學歷改敘薪級案，並自104年7月9日生效。

- 函復本縣中正國小教師顏蔚取得較高學歷改敘薪級案，並自104年7月13日生效。"104年6月23日府人一字第1040045337號核發柏村國小教師呂曉娟育嬰留職停薪回職復薪敘薪通知書。

■約聘僱、約用人員

- 函復本縣港務處及防疫所更正104年度約聘人員王演邦及葉月娥之薪點及折合金額一案，業經銓敘部登記備查。

- 報送本府暨所屬機關學校有關「人事費或用人費項下非依聘僱人事法制進用人員、及以業務費進用之聘僱人員情形一覽表」至行政院人事行政總處承辦人，其中本縣水產試驗所填報該所約僱人員6名為佔人事費(用人費)項下聘僱員額，但非依「聘用人員聘用條例」、「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」。

- 函復本縣衛生局僱用黃文成擔任醫事科約用人員一案，本於權責依相關函釋規定辦理。

- 函復本縣文化園區管理所僱用約用人員吳國英一案，本於權責依相關函釋規定辦理。

■職務代理

- 行政院人事行政總處函知有關104年1月至6月及其後之職務代理名冊，依104年5月29日修正發布之各機關職務代理應行注意事項第11點規定本權責辦理查考作業，無須報送人事總處。

- 檢送修正之本府參議、秘書職掌暨協調各處、局業務劃分表及三級代理人名冊各1份，並自104年7月16日生效。

(二)考試用人與職務歸系

- 配合執行考選部於104年7月10至14日舉辦「104年公務人員高等考試三級考試暨普通考試」，因昌鴻颱風來襲，致順延一日舉行，即改於7月11至15日舉行，本次考試報名人數計有普通考試267人、高等考試三級考試203人，合計470人。五天考試共計127人缺考，整體到考率達七成以上，考試過程順利，未有違規情事之發生。

- 103年特種考試地方政府公務人員考試本縣地政局測量製圖技士（A600020）職缺錄取人員許宏銳申請補訓乙案，業經行政院人事行政總處分配至本縣地政局實施實務訓練。

- 本府建設處都市計畫科都市計畫技術技士（A620201）、建築管理科建築工程技士（A620190）、工商發展科一般行政辦事員（A620220）、財政處投資發展科財稅行政科員（A610140）、本縣地政局測量製圖技佐（A610050）、地政書記（A620050）、體育場一般行政幹事（A610020）等7職缺，業經行政院人事行政總處同意列入104年特種考試地方政府公務人員考試任用計畫，在未分配考試錄取人員遞補前，得約僱職務代理人員辦理所遺職缺業務。

(三)考核獎懲

- 召開104年第一次本府考績委員會，審理本府公務人員及約聘僱人員具有公司董監事及商號負責人身份懲處案。

- 辦理衛生局所屬金寧鄉衛生所護士張秀華及本府稅務局科長林健民104年另予考績案。

(四)訓練進修

核派金門日報社人事管理員陳惠生參加『人事法規案例研討專班─「獎金待遇福利」第1期』、人事處陳姿宏參加『員工協助方案專班（非主管班）第5期』及洪蘋萱科長『科長級人事人員研習班第1期』

(五)戰地政務時期臨時人員慰助金

- 辦理民眾薛益強等3人之戰地政務時期臨時人員慰助金申請案，擬就申請表件先予進行書面審查作業後，提請慰助金審查小組審議。

- 受理本縣文化局函報楊莊素珍申請戰地政務時期臨時人員慰助金一案，擬書面初審後提本府審查小組審議。

(六)差勤暨國民旅遊卡

受理陳朝金處長等6人申請休假補助額計新台幣96,000元，截至今日共有104人申請休假補助，補助金額達新台幣1,449,130元。

(七)員工福利及文康活動

由各單位主管及在台服務中心安排本府各機關學校員工及眷屬住院及生育訪視慰問(本年度累積共165件) 。

(八)其他

本月16日上午假本府多媒體簡報室辦理104年度本府暨所屬機

關原新任首長聯合佈達交接典禮，本次計有本縣地政局局長等6

個機關進行原新任首長交接，並任命本府3位參議及行政處等4

位新任處長。

- 工作檢討與建議事項:無

聯絡人:陳姿宏                              處長:蔡流冰

聯絡方式:082-318823*65115

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 政風處        填報日期時間： 104.7.22

    - 重大業務執行情形：

（一）本週辦理查處調卷業務共計2案次，新受理檢舉案件計1案。另期間結案情形方面，專案清查澄清結案者1案；尚在查處中者7案。

（二）為提昇教師創意教學與教案編寫技巧，法務部及教育部訂於104年7月共同舉辦「全國法規資料庫創意教學教師研習會暨創意教案工作坊」，業經本處於104年7月22日以府政預字第1040057320號函通知各校推派教師參訓。

（三）派員會同辦理「本縣104年6月份國民中小學乳品採購」、「本府集中採購影印紙」、「公告標售本縣金湖市港區段徵收區內市港段15地號商業區土地」等採購案件開標（議價、驗收）作業，共計6案。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：劉海勇(吳冠瑩 代)                      主管：柯偉宏

聯絡方式：082-324589

金門縣警察局業務執行報告表

填報單位：金門縣警察局          														填報日期時間：104.7.21

一、重大業務執行情形：

（一）104年7月13日至104年7月19日刑事案件─發生14件；破獲11件(偽造文書1件、酒駕公共危險3件、駕駛過失傷害1件、竊盜4件、詐欺3件、一般傷害1件、妨害性自主1件）；其他2件(查獲通緝犯2件2人)；交通事故─發生15件（A1：0件、死亡0人、重傷0人；A2：12件、受傷17人；A3：3件）。

（二）為民服務案件─經民眾撥打110專線電話報案前往處理共93件（受理一般竊盜1件、侵佔1件、打架2件、妨害安寧1件、火災1件、違停8件、交通障礙6件、檢舉飆車1件、檢舉計程車1件、交通事故21件、糾紛17件、家庭暴力2件、酒醉路倒2件、路倒2件、其他27件）。

二、工作檢討與建議事項：無。

三、無單位間應連繫協調事項。

填報人：警員 戴德更                                主官：局長 謝榮隆

聯絡方式：082-325341

金門縣消防局業務執行報告表

填報單位： 金門縣消防局             											填報日期： 104.7.21

重大業務執行情形：（104年7月14日至20日）

本局104年7月14日至20日共計執行災害搶救1件（田野火警）、緊急救護43件（急救人數44人）及為民服務37件。

報告人：局長 楊肅凱

聯絡人：鄭志偉                    聯絡電話：324021轉6400

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:   金門縣衛生局        														填報日期:  104年7月21日

壹、重大業務執行情形:

- 抽驗地區手搖飲品11件，其中2件不合格(吳家紅茶冰的冰紅茶及冬瓜茶，生菌數、大腸桿菌及大腸桿菌群結果皆超標)；抽驗市售及包裝場農產品殘留農藥14件，均符合規範。

- 為促進金門地區老人心理健康，藉老人族群之社區宣導，提升老人對老人憂鬱症的認識，並加強社區老人發揮自我照顧及守望相助的精神，故本局醫事科社區心理衛生中心結合104年度「社區老人活躍老化」活動辦理「老人憂鬱症與自殺防治宣導講座」，分別於7月13、14、15及16日，假金城鎮前水頭社區、金城鎮東門社區、金湖鎮瓊林社區、及金沙鎮官澳社區辦理。

- 6月份配合各鄉鎮衛生所整合性篩檢，辦理胸部x光檢查共計9場次受檢人數721人(地點：安岐村、北門里、光前里、山外里、汶沙里-金沙鎮公所前及汶沙里辦公處、何斗里、新市里及金門高職)，異常人數32人，已轉介地段進行追蹤及轉介治療。

- 本局103年度整體菸害防制工作顯有成效榮獲衛生福利部國民健康署表揚為全國第4組第2名之績優衛生局，並於7月14日縣市菸害防制工作坊中頒發獎狀乙禎，由本局保健科陳世和科長代表授獎。

貳、跨局處之業務協調事項：無

報告人：陳天順　　  　填報連絡人: 陳美鸞  連絡電話:330697轉508

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 環保局                                                          填報日期時間： 104.07.20

一、重大業務執行情形：

  - 本局104年7月15日於水頭新建港區南護岸舉行104年金門縣海洋油污染緊急應變演練，統合縣府、軍方、民間二十個單位與車船計一百三十七人參與，歷時一個多小時完成演練，參與演練有海巡署第九海巡隊、海巡署第九岸巡總隊、陸軍金門防衛指揮部、中央氣象局金門氣象站、台灣中油金馬行銷中心、台電塔山電廠、消防署高雄港務消防隊金門水頭港分隊、衛生褔利部金門醫院、本縣消防局、衛生局、警察局、港務處、水試所、金城鎮公所、金門區漁會、本縣水環境志工隊、技佳工程顧問公司、縣府建設處、觀光處及本縣環保局等20個單位共同參與演練，總計參演人數計137人，並動員各式車輛9輛、大小船舶6艘參演。

  - 7月15日下午2時許接獲民眾通報，位於金湖成功陳景蘭洋樓附近海灘有明顯的油污，立即請金湖鎮公所清潔隊、金門縣環保志工攜帶除污設備、吸油棉趕赴現場，也立即聯繫金門岸巡總隊協助確認油污發現位置，抵達現場研判後，遂於海灘油污處以吸油棉、刮刀去除海灘上油污，並於海岸面設置多道吸油棉繩，及於吸油索間另鋪設吸油棉吸附油污，避免因海岸潮汐將另一波油污攜帶上岸。，除了去除海灘上油污，並於海岸面設置多道吸油棉繩，同時也進行水體採樣，並持續進行監測，進一步追查污染禍首，一旦確認將依法重罰。

  - 飲用水15台飲水機稽查。

  - 畜牧業(豬)巡查1次、畜牧業(雞)巡查1次、新設工地巡察2次、工地巡察2次、醫療廢棄物相關巡查5次、陳情案件3次。

  - 截至目前本縣空品不良日數為5日，空品不良率1.36%，為歷年同期最佳。

  - 統計104年7月16日止，本縣104年PM2.5日平均濃度指標以「低」等級為主，總日數132天，佔全年約67.0%，多集中春末之後；PM2.5指標達「高」及「非常高」等級有25日，佔全年12.7%，多集中於1至3月。

  - 固定污染源巡查業務作業共執行定期檢測監督作業1件次，定期檢測報告申報審查2件，以及操作許可證異動身請案件審查2件次。另辦理空污費申報輔導6件次，及完成104年第二季空污費申報案件結算通知。

  - 餐飲輔導業務辦理有餐飲業基本資料清查及建檔6家次，餐飲業裝設防制設備補助申請現場查核4件次，另配合水保科進行海污演練。

  - 移動污染源管制包含機車管制部分共執行機車未定檢訪查32輛次輛次；柴油車管制共執行路攔檢測1輛次及場站油品抽測2件次。

  - 營建工地共完成56件次巡查。寺廟訪查3家次；露天燃燒陳情案2件次，環境TSP檢測共計3點次。

    - 工作檢討與建議事項：無。

填報人：洪曉欣                             局長：傅豫東

聯絡方式：082-336823#600

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣地政局                                填報日期時間：104年07月21日

    - 重大業務執行情形：

(一)為張諸侯君訴請塗銷山西段1554地號土地黃永綿君所有權、移轉登記為張文郁君所有訴願案，經本府104年7月13日訴願審議委員會決定不受理。

(二)為蔡國騰君訴請塗銷城北段165建號唐達偉君建物登記訴願案，經本府104年7月13日訴願審議委員會決定另為適法之處分，將撤銷原公告及第一次登記，重行審查舊有房屋之權屬，以解決民眾爭議紛爭。

(三)出席研商鄭發國君陳情返還大陸義胞接待站（湖字597687地號土地）產權協調會，查上開土地係    由陳情人之尊親鄭文喜君無條件贈與，提供相關法律見解，經主席裁示先徵詢法律顧問意見當事    人是否有請求權後再研議處理。

(四)為許建國君104年7月17日向陳滄江議員陳情金城鎮烏土段527-3地號等4筆土地被不知名人士      登記案，經實際前往說明地籍登記經過及實情，消解民眾疑慮怨恨。

(五)為王宏武君（金門縣縣民土地自救會總召集人）陳情集會解決遭軍隊侵占土地拜會縣長乙案，經      協調當事人就個案檢附相關證明專案說明。

(六)寧字21877地號部分土地早年為軍方所使用，因農地重劃該部分未予分配及保留而為截止記載，依      程序通知管理機關及辦理重劃更正。

(七)通知國有財產署確定后湖區段徵收區已為道路及溝渠應無償撥供使用之面積及其餘應作價或領回土地之處理方式。

(八)為年度地籍圖重測區之新段名及段代碼，經陳報內政部增編段代碼為「0281」、「0282」、「0283」、    「0284」、「0285」、「0286」、「0287」，案經移請地籍科於地政資訊建立段代碼等事宜。

(九)為配合離島建設條例第9-3條修正施行，測繪金寧鄉慈湖段、大園段、龍潭段、西堡劃測段雷區      未登錄土地測量登錄作業，計完成11筆，面積38.42公頃，俾利後續公告受理申請測量登記。

(十)為宇晨不動產有限公司申請許可經營不動產代銷經紀業乙案，經查符合規定，准予辦理。

(十一)自本(104)年7月15日起試辦併登記申報登錄實價作業，目前共計5件申請案。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：                     主管：

聯絡方式：082-318823#5731      082-321177#201

金門縣文化局業務執行報告表

填報日期： 104年7月20日

- 重大業務執行情形（7月16日至7月22日）：

（一）辦理「2015閩南文化國際學術研討會」期中工作審查相關事宜。（文資科）

（二）辦理「認識金門小百科出版計畫」期中審查相關事宜。（文資科）

（三）辦理「縣定古蹟陳顯墓修復工程變更設計審查」相關事宜。（文資科）

（四）辦理「2015年全國書院聯誼活動」公開評選與議價相關事宜。（文資科）

（五）辦理「104年度推廣金門縣世界遺產登錄計畫」有獎徵答活動相關事宜。（文資科）

（六）辦理「104年度金門聚落文化保存與延續計畫」期中審查報告相關事宜。（文資科）

（七）國際知名詩人兼金大講座教授，從六月五日至八月二十五日，在金門浯江書院朱子祠，為「靈魂的貴族－詩人鄭愁予回顧展」。（藝文科）

（八）「感動之島－妙會‧廟會」攝影聯展於六月二十至七月十六在文化局第一展場展出。（藝文科）

（九）金門傳統音樂館於七月十六日辦理烏克麗麗研習，七月十七日辦理金門歌謠大家唱活動，七月十八日辦理南管演出。（藝文科）

（十）《兩岸一家親》專場文藝活動，七月二十日晚間假金門縣文化局演藝廳專場演出，內容集閩南藝文精華，吸引鄉親往觀賞。福建省人民政府省長蘇樹林等貴賓在陳縣長、洪議長等一級主管陪同到場欣賞。（藝文科）

（十一）二○一五台灣現代藝術家協會會員聯展、金漳陶藝書畫攝影聯展，七月十八日至八月十三日假文化局第一、二展場展出，現場匯集台灣各地及大陸漳州的藝術家齊聚一堂，藉藝文展出交流。（藝文科）

（十二）金門縣文化局「2015年暑期我愛作文夏令營活動」，課程時間為八月五日至八月十四日，七月二十一日上班時間受理電話或網路報名。（藝文科）

（十三）七月二十二日辦理廈門文博會工作協調會。（藝文科）

（十四）七月十九日辦理新進志工訓練及志工慶生會。（藝文科）

（十五）社區營造系列活動有：七月十八日及二十日於榮光社區有腰鼓基本打法研習；七月十六日及十九日於富康一村金城新莊社區有舞蹈基本功訓練；七月十八日及十九日於後浦頭社區有舞蹈研習活動。（藝文科）

（十六）辦理「104年度公共圖書館閱讀推廣與館藏充實實施計畫」裡之子計畫3「金門縣文化局104年金門縣本土語言閱讀推廣計畫」採購案招標前置作業。（圖資科）

（十七）展演空間清潔大掃除。（藝文科）

（十八）地下室儲書空間整理完成。（各科）

（十九）縣定古蹟大地吳心泉宅所後代子孫吳友鏗(吳心泉曾孫)，於104年7月中旬自馬來西亞返金，與本局接觸商談，有意捐贈該屋給金門縣政府，作為紀念曾祖父吳心泉及後人尋根溯源之地。（文資科）

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：李宗原(電話：082-325643#677）        局長：呂坤和

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣稅務局  																填報日期時間：104.07.21

- 重大業務執行情形：

(一) 稅務局積極推廣地方稅網路申辦，104年6底止，計有土地增值稅57件、契稅3件、印花

稅103件及娛樂稅12件，合計網路申報件數175件。   104_143

(二)稅務局積極宣導政府提供多元化的繳納稅款管道，並輔導納稅義務人辦理轉帳納稅，宣導免

支付任何費用，應納稅款在繳納期限最後一日才由帳戶扣款，只要帳戶存款足夠，不必擔心

事先被扣款吃虧及過期繳納而加徵滯納金及免除排隊繳稅之苦，104年6月份，房屋稅、地

價稅申辦轉帳納稅戶計15件，牌照稅19件，合計輔導納稅義務人辦理轉帳納稅34件，方便

鄉親辦理稅款繳納。

(三) 104年06月份受理契稅申報110件，採即時收件馬上辦，93.63％以上的申報案件(10

3件)均能在當日辦竣取件，落實一次收件全程服務。

(四) 積極宣導政府提供多元化繳納稅款方式，並輔導納稅義務人善用非臨櫃方式繳納稅款，以

加速稅款劃解，104年6月份止，利用約定轉帳納稅、自動櫃員機、信用卡、電話語音轉

帳、晶片金融卡、網際網路及便利商店繳稅等非臨櫃方式繳納稅款者1萬4,900件，金額

為7,791萬4,464元；餘臨櫃繳納稅款者1萬6,162件，金額為2億4,834萬8,066元；

合計非臨櫃及臨櫃方式繳納稅款者3萬1,062件，金額為3億2,626萬2,530元。104_146

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳空招               主管：王漢文

聯絡方式：325197#201、0910-326-686