| 金門縣政府104年9月02日(星期三)第27次主管會報程序表 |
| --- |
| 項次 | 內容 | 使用時間 | 備考 |
|  |  | 時間 | 合計 |  |
| 一 | 主席致詞 | 9:00~9:05 | 90 |  |
| 二 | 上次會議決議事項執行情形報告 | 9:05~10:00 |  | 各單位 報告 |
| 三 | 業務協調事項 | 10:00~10:30 |  | 各單位 報告 |

金門縣政府主管會報會議紀錄

時間：104年8月20日上午9時至11時

地點：本府第一會議室                    		        會議次數：第26次

出席：副縣長、參議、本府所屬各處主管暨一、二級機關首長、副首長及金酒公司總經理、二級單位指派人(詳如簽到表)

主席：縣長                                          記錄：王秀蘭

壹、宣讀上次會議紀錄(略)：

貳、各單位工作報告(略)：

- 主席指(裁)示事項：

- 公園路燈之管理應集中統一，以利環境發展，請養工所進行整合並於二週內提出規劃報告。(工務處)

- 為落實照顧青年及弱勢族群之住宅政策，請研擬配套措施並儘速定調推動。(建設處)

- 為使所有同仁了解公文書職章使用規範，請請人事處透過終身學習或研議相關教育訓練，讓員工瞭解。(人事處)

- 有關金酒公司原物料採購案，請研議採行開國際標或允許外國廠商參與投標等招標之可行方式。(金酒公司)

- 為打造金門農業品牌、打開金廈兩岸綠色渠道，請政策研擬將觀光農業、精緻小農納入規劃，並請觀光處提供相關協助，以提升金門農產及觀光。(建設處、觀光處)

- 為加速移除危樹以利拓寬道路，可採行開口合約擴大處理能量及作業效率。(建設處)

- 針對統精加油站路口排水工程，應對周邊環境如路燈、電線桿等進行一次性的整合處理，俾利道路交通安全。(工務處)

- 有關牛隻口蹄疫被撲殺戶之補償金，請儘速發放；另研議有效整合土地設置養牛專區，以供養牛戶使用便於集中管理。(建設處)

- 有關社會處搬遷、參議辦公室之規劃，請儘速規劃並協助控管進度。(社會處、行政處)

- 針對新聞發佈的分級規劃、批露方式，請整合各單位並進行研討。(觀光處)

- 有關陶瓷廠的整體發展規劃，現階段以文創藝術進行發展；另第二廠房應以金酒公司周邊土地進行規劃，請李參議及財政處協助處理。(建設處、財政處、金酒公司)

- 針對都市計畫第二次通盤檢討的公展結果，應主動告知相關權利人以維護其權益，並通知鄉鎮長、村里長；另請顧問公司協助洋山淨水場、金大的附設小學、行政園區的3D動畫製作規劃等。(建設處)

- 有關中央加入TPP整體經建方案，因主客觀環境的改變，有關自經趨之規劃宜請顧問公司(台經院)協助釐清調整。(建設處)

- 為利自由經濟示範區順利推動，透過以同鄉會為平台爭取立法委員支持，俾納入離島建設條例修正案。(建設處、行政處)

- 請各單位針對以前年度保留款之預算執行重新進行檢視，以利後續預算的執行，並請行政處列管。(各單位、行政處)

- 有關行政園區的規劃，應加速推動外並請顧問公司協助處理。(行政處)

- 為使民眾了解政府政策、作為，請各單位主官(管)確實掌握社會脈動撰寫各單位之計畫、政策，透過金門日報社社論及報導，俾使民眾知悉並支持(各單位、觀光處)

- 各學校植栽規劃及種植，可否請林務所統一處理，請加以研究。(建設處)

肆、散會。

指示內容:

一、公園路燈之管理應集中統一，以利環境發展，請養工所進行整合並於二週內提出規劃報告。(工務處)

執行情形:

養護工程所刻正研擬全縣公園路燈管理規劃報告中，規劃內容預定於104.09.01與本府相關單位研商後，擇期再縣長提報。

指示內容:

二、為落實照顧青年及弱勢族群之住宅政策，請研擬配套措施並儘速定調推動。(建設處)

執行情形:

- 有關尚義住宅區整體開發工程及B區住宅興建工程，已分別由地政局及建設處委託工務處併案執行，持續辦理中，依專案管理廠商評估期程，預計可於107年5月至10月陸續竣工。

- 針對社會住宅（出租）及經濟住宅（出售）申請資格條件，承辦單位已有蒐集中央及台灣縣市規定，完成草案研擬，後續將邀請相關單位討論確定後對外發佈。

指示內容:

三、為使所有同仁了解公文書職章使用規範，請請人事處透過終身學習或研議相關教育訓練，讓員工瞭解。(人事處)

執行情形:

- 本處將儘速規劃辦理公文書製作(含職章使用規範)教育訓練課程。

- 函轉「本府職名章使用範例」，供業務單位參卓辦理。

指示內容:

四、有關金酒公司原物料採購案，請研議採行開國際標或允許外國廠商參與投標等招標之可行方式。(金酒公司)

執行情形:

- 本縣為地方縣市政府，故所為之採購不屬於適用我國締結之條約或協定之範圍。

- 經參考台北市政府現行作法及結合本縣採購招標所頒行之招標文件範本後，擬於投標須知第15條中勾選外國廠商可以參與投標，且不限定廠商國別，並於投標須知第65條中，訂定外國廠商投標應檢附之証明文件。

- 建議解除列管。

指示內容:

五、為打造金門農業品牌、打開金廈兩岸綠色渠道，請政策研擬將觀光農業、精緻小農納入規劃，並請觀光處提供相關協助，以提升金門農產及觀光。(建設處、觀光處)

執行情形:

建設處：

為促進地區農業轉型，李參議已於8月25日率團赴廈門針對農產品輸入檢疫、廈門蔬果市場供銷、市場行情與有機業者經營通路等面向，向相關單位與業者進行拜會，以建立快速綠色運輸通道；另在地區生產端方面，目前已由農試所輔導地區安全試範進行規劃生產,並媒合學校營養午餐加入供應鏈，增加農友耕植意願，後續將積極爭取農糧署設施補助，增加在地生產量。

觀光處：

「打造金門農業品牌，打開金廈綠色渠道」，由本處大陸事務科協助相關聯繫工作，透過廈門台辦與海關、動植物防疫檢疫等單位協調，已於104年8月25~26日由李參議增財率建設處與本處赴廈門，就進出口程序與問題，進一步協調與對接。

指示內容:

六、為加速移除危樹以利拓寬道路，可採行開口合約擴大處理能量及作業效率。(建設處)

執行情形:

為加速枯危木伐除速度與安全性，林務所本年度已辦理「金門地區行道樹及屋舍旁(內)危木伐除及修剪案」危木伐除開口契約，預算金額新台幣210萬元，預計可伐除危木605株，修剪危木115株，目前正進行履約中，已伐除危木200株，修剪16株，後續將持續辦理相關案件執行作業。

指示內容:

七、針對統精加油站路口排水工程，應對周邊環境如路燈、電線桿等進行一次性的整合處理，俾利道路交通安全。(工務處)

執行情形:

- 統精加油站路口周邊之相關桿線設備，為維整體行車視線及環境景觀，請台電、金門縣警察局、台灣固網及金廈聯網等管線單位就所屬之設施協助配合於104.9.20前配合遷移至路口範圍以外。

- 另觀光處號誌及路名指示牌暨養護工程所路燈請考量安全及可行性後配合辦理。

指示內容:

八、有關牛隻口蹄疫被撲殺戶之補償金，請儘速發放；另研議有效整合土地設置養牛專區，以供養牛戶使用便於集中管理。(建設處)

執行情形:

口蹄疫被撲殺戶之補償金業於104年8月24日撥付完成，另外，畜試所位於金湖鎮之養牛專區目前刻正提報「養牛專區推廣租賃辦法」，奉核定後辦理推廣工作，並整理各鄉鎮核示之公地資料彙整研議有效整合土地設置養牛專區。

指示內容:

九、有關社會處搬遷、參議辦公室之規劃，請儘速規劃並協助控管進度。(社會處、行政處)

執行情形:

社會處：

- 本案業於7月29日召開評選會議，經評選最有利標廠商為「建邑室內裝修有限公司」。

- 刻正進行「細部設計」文件審查及簽約用印事宜。

- 本案工期計75工作日，將俟細部設計審核通過後，要求廠商積極進行施作，並加強工程品質管控，務必於期限內如期完工。

行政處：

- 為因應參議辦公室使用需求，經奉 核定將原第二會議室(文書室隔壁)規劃整修為參議及助理辦公室，相關工程標案經委託採購招標所公告後，歷次開標情形說明如下：

      - 7月3日第一次開標：因無廠商投標，宣佈流標。

      - 7月23日第二次開標：投標廠商1家，投標文件標價清單填寫不全，宣佈廢標。

      - 8月12日第二次開標：投標廠商1家，廠商資格審查不符，宣佈廢標。

- 本案三次公開招標參與廠商僅為0家及1家，經洽訪相關業者表示，目前金門地區裝修人員普遍存在缺工情形，為利後續工程順利決標及執行，檢討本案招標文件將履約工期由50日曆天增加至65日曆天。預計8月28日開標決標後，儘速辦理開工相關作業。

指示內容:

十、針對新聞發佈的分級規劃、批露方式，請整合各單位並進行研討。(觀光處)

執行情形:

遵照指示修正「金門縣政府暨所屬機關新聞發布聯繫作業要點」，要點修正後另案呈核。

指示內容:

十一、有關陶瓷廠的整體發展規劃，現階段以文創藝術進行發展；另第二廠房應以金酒公司周邊土地進行規劃，請李參議及財政處協助處理。(建設處、財政處、金酒公司)

執行情形:

建設處：

本處配合陶瓷廠用地規劃，並賡續辦理土地有償撥用事宜。

財政處：

本處配合陶瓷廠用地規劃，並予以協助相關資料之提供。

金酒公司：

本公司將積極配合縣府政策，有效協助陶瓷廠規劃建構。

指示內容:

十二、針對都市計畫第二次通盤檢討的公展結果，應主動告知相關權利人以維護其權益，並通知鄉鎮長、村里長；另請顧問公司協助洋山淨水場、金大的附設小學、行政園區的3D動畫製作規劃等。(建設處)

執行情形:

- 本府對於都市計畫第二次通盤檢討公展結果，將通知鄉鎮長及村里長，並請其協助通知所有權人（另亦以雙掛號郵件通知）。

- 另洋山淨水廠及行政園區3D動畫業已轉知自來水廠及行政處協調廠商製作，金大附設小學部分，則於委託規劃時，再請廠商納入製作。

指示內容:

十三、有關中央加入TPP整體經建方案，因主客觀環境的改變，有關自經區之規劃宜請顧問公司(台經院)協助釐清調整。(建設處)

執行情形:

本縣「自由經濟示範區策略規劃暨輔導計畫案」委託台經院規劃案報告書簡報時，陳縣長表示平潭的開放，對金門和廈門是危機的，但只要金廈對接加快腳步，就不會被邊緣化，所以在自由經濟示範區推動策略規劃案應以廈門為主軸，並把自經區相關法令的鬆綁就拉到離島條例，做足「金門先行先試」戰略，而自經區躺在立法院未過關，反而可讓金門在離島條例去修正法令，也是解套的方法。今年自由經濟示範區策略規劃暨輔導計畫案完成工作項目有：

(一)、金門自由經濟示範區研究及行政工作推動，包括國內相關法令及研究報告蒐集綜整研究分析、草擬「金門馬祖澎湖與大陸地區直接通商實施辦法」、撰寫新聞稿及辦理公開座談會等宣導活動、配合參與中央相關審查會議及所需幕僚作業。

(二)、訂定金廈經濟合作推動平台組織章程，包括研提金廈經濟合作推動委員會設置辦法及秘書處組織章程、提供駐點顧問專業諮詢、廈門、漳州、福州自經區與金門對接研究分析。

(三)、金廈自經區推動委員會籌設推動工作，包括協助委員會專案顧問諮詢、「金廈兩岸跨境電子商務綜合試驗區」之可行性分析、協助辦理每季召開委員會之幕僚與行政作業。

指示內容:

十四、為利自由經濟示範區順利推動，透過以同鄉會為平台爭取立法委員支持，俾納入離島建設條例修正案。(建設處、行政處)

執行情形:

建設處：

金門旅台同鄉會分佈各縣市，對金門經濟發展萬分關切，本府將透過其與各縣市立委互動關係，共同為三離島建設發聲作為施政平台，爭取立法委員支持離島建設條例修正法源，為利自由經濟示範區順利推動。

行政處：

配合建設處「自由經濟示範區(或自由貿易區)策略規劃暨輔導計畫」之離島建設條例修法提案辦理。

指示內容:

十五、請各單位針對以前年度保留款之預算執行重新進行檢視，以利後續預算的執行，並請行政處列管。(各單位、行政處)

執行情形:

行政處：

- 104以前年度資本門保留款之預算執行經統計計有99年度3件、100年度1件、101年度24件、102年度59件、103年度23件(合計110件)；其中101年度2件、102年度10件、103年度21件(合計33件)係施政計畫選項列管案件(如附統計表)依金門縣政府暨所屬各機關計畫及預算執行考核要點係由主計處列管並辦理考核，主計處每季召開檢討會議，行政處列席與會。

- 上開104以前年度資本門保留款件列為年度施政計畫選項列管案件，本處每季均辦理檢討。本府104年施政計畫選項列管項目第2季執行情形檢討會已於104年7月29日召開。重大建設工程進度落後嚴重者，由各主辦單位主管於主管會報中提報；其他案件則於主計處召開檢討會後送本處簽陳鈞長知悉列管件數。

指示內容:

十六、有關行政園區的規劃，應加速推動外並請顧問公司協助處理。(行政處)

執行情形:

- 「金門縣行政園區選址、評估及規劃作業委託技術服務案」預計於9月17日完成期初報告，經於8月25日工作會議委託顧問公司提報執行進度，已初步完成需求調查分析及園區周邊整體配置規劃(包含縣政府、縣議會、美術館、司法園區及配合公共設施等)。

- 依據工作會議決議，要求委託顧問公司持續加強計畫執行外，並協助明確化推動項目、作業程序，以及應辦事項與相關法規因應，俾利協調整合相關局處資源。

- 另擇配合縣長之行程時間，以3D或4D動畫之方式向縣長簡報。

指示內容:

十七、為使民眾了解政府政策、作為，請各單位主官(管)確實掌握社會脈動撰寫各單位之計畫、政策，透過金門日報社社論及報導，俾使民眾知悉並支持(各單位、觀光處)

執行情形:

觀光處：

配合相關單位各項政策、計畫推動，適時協助發布新聞刊載。

指示內容:

十八、各學校植栽規劃及種植，可否請林務所統一處理，請加以研究。(建設處)

執行情形:

- 林務所目前負責地區苗木培育、綠廊營造、植樹造林、森林撫育、林地管理及森林遊樂等工作，業務涵蓋全島，更協助地區機關單位及民眾林木修剪、危木伐除、苗木提供、病蟲害防治等，地區各級學校礙於機具或人員無法執行之綠化業務常由該所協助辦理，合先敘明。

- 有關校園綠美化工作林務所接續辦理或其他，刻正進行需求人力.物力與經費調度評估作業，後續將另案由林務所研提專案報告，策定執行方式。