金門縣政府104年度10月22日(星期四)第33次主管會報會議資料

各單位業務報告:

金門縣政府業務執行報告彙整統計表

1041021

| 項次 | 單位名稱 | 填 送 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民政處 | ˇ |  |
| 2 | 財政處 | ˇ |  |
| 3 | 建設處 | ˇ |  |
| 4 | 教育處 | ˇ |  |
| 5 | 工務處 | ˇ |  |
| 6 | 觀光處 | ˇ |  |
| 7 | 社會處 | ˇ |  |
| 8 | 行政處 | ˇ |  |
| 9 | 主計處 | ˇ |  |
| 10 | 人事處 | ˇ |  |
| 11 | 政風處 | ˇ |  |
| 12 | 警察局 | ˇ |  |
| 13 | 消防局 | ˇ |  |
| 14 | 衛生局 | ˇ |  |
| 15 | 環保局 | ˇ |  |
| 16 | 地政局 | ˇ |  |
| 17 | 文化局 | ˇ |  |
| 18 | 稅務局 | ˇ |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：民政處       　　　　　　　　　　　　　　　        填報日期：104.10.21

一、重大業務執行情形：

（一）協助並辦理本縣金城鎮民代表會翁主席根龍家屬申請翁主席逝世喪葬互助金案等作業。

（二）辦理編印「金門縣議會第6屆第1次定期會暨第2-5次臨時會決議案執行情形報告彙編」書冊，業已依限函送金門縣議會。

（三）10月13日派員輸送海軍艦艇兵第713梯次（8名）及海軍陸戰隊第791梯次（8名）總計16員役男至高雄左營海軍新兵訓練中心、屏東龍泉海軍陸戰隊新兵訓練中心服役，開始履行國民應盡之義務。

（四）10月13日參加「金門地區104年下半年『全民戰力綜合協調會報』暨『地區安全工作』定期會議」，由陸軍金門防衛指揮部郝指揮官主持，由各單位針對預設情境進行推演，俾利災時即時應變。

（五）10月16日下午5時30分配合內政部更新IBM Cognos系統，於本府戶役政資訊系統主機房進行系統備份、開關機及測試作業，於是日晚上21時30分順利完成。

（六）審查西埔頭李光前將軍廟第六屆第八次委員、監察人聯席會議及烈嶼鄉青岐清水祖師廟第2屆第2次管理委員及監察委員聯席會會議紀錄作業。

（七）辦理「銀髮族休閒牌藝趣味大賽」事宜。活動於10/18由五個鄉鎮共六百二十多位六十歲以上的長輩齊聚縣立體育館，以四色牌聯誼，切磋牌技，動腦兼休閒，最後是由敬老組的蔡輝進、陳成榮、許孫秀、吳鴦，以及長青組的李爾實、吳吉成、何能治、林水獅等八位阿公阿嬤獲得優勝。

（八）受理民眾申請公祭及前往公祭儀典，總計有7場次。

二、跨處局之業務協調事項：無

填報人：盧美紅、呂國書、蔡建鑄、許慧婷　　　　         　　處長：王中聖

聯絡電話：082-318823#62121

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：財政處           填報日期時間：104.10.20

- 重大業務執行情形：

(一)辦理「104年金門地區軍事資源釋出評估暨規劃運用計畫」委託專業服務案招標前置作業。

(二)有關陳國富君請求本府辦理同安渡頭景點使用其所有土地古井段2、2-1地號等2筆以地易地，本處擬提供

交換之土地清冊。

(三)配合財政部辦理本（104）年度酒品複核抽檢業務，總計取樣轄內酒製造業者產製酒品共計20款，取樣酒

品交由財政部國庫署承辦同仁彙整送驗並副知本府檢驗結果，以保障民眾飲酒安全。

(四)配合本縣衛生局至金門皇家酒廠實業股份有限公司執行酒製造業良好衛生標準查核表(新版)輔導，期能讓

業者了解並依新版查核表自我管理。

(五)配合配合財政部北區國稅局金門稽徵所104年「遠離私劣菸品-影joy歡樂fun映趣」活動，辦理菸酒宣導，

並提供法規與解說，讓民眾知悉相關規範。

(六)104年度截至10月19日止，庫款支付共收辦付款及轉帳等憑單1萬3,055件，付款憑單退22件，簽發縣庫支票1,122張，連線委託付款(電匯)2萬1,545筆，存帳比率為95.05%，支付淨額共85億710萬餘元。

(七)駿陞公司提報「金湖鎮商務旅館基地招商興建暨經營案」污廢水排放之說明，因環保局104年10月15赴

現場稽查時，發現有疑點，尚須時間釐清是否由昇恆昌排汙水所致。因此，待環保局函復相關稽查文件後，

一併簽辦。

(八)發函郵寄通知管理中心及各區分所有權人，關於中和金門新村（現擎天華城）社區，本府於104年10月31日前之修繕單，仍盡責任完成修繕。104年11月1日起不再支付有關該社區公共設施用水、電費及機電、消防管理等保養維護費用。

(九)本府經管金門新村3戶房地(新北市中和區興南路1段85巷49號1樓、77號2樓及83號13樓)於104年10月8日公告辦理公開標售作業，截至104年10月19日止累計26組客人看屋。另請本處李約僱人員華維前往該社區協助帶看及介紹環境。

(十)召開「金湖鎮商務旅館基地招商興建暨經營案」協商會議，雙方未達共識，擬請法律顧問李書孝律師針對本案提出雙方可接受的方案，俾利達到多贏的局面。

填報人：黃惠美					主管：處長  黃景舜

聯絡方式:62269

金門縣政府業務週報

填報機關：金門酒廠實業股份有限公司

資料時間：104年10月11日至104年10月17日止

| 本週重〈主〉要業務辦理紀要 | 承辦局室 |
| --- | --- |
| 營業額： 母公司: (詳如附件一) 104年全年度預算營業額141億1,506萬4,000元。 1-9月份預算營業額110億7,066萬3,466元，實際營業額81億9,080萬2,452元，達成率74.35%。 10月份預算營業額10億4,006萬8,773元，累積至10月17日營業額6億1,165萬6,880元，達成率62.34%。 廈門公司：(詳如附件二) 104年全年度預估營業額人民幣1億6,042萬2,315元。 1-9月份預算營業額人民幣1億2,040萬5,220元，實際營業額3,635萬4,691元，達成率30.19%。 10月份預算營業額人民幣514萬9,573元，實際營業額19萬873元，達成率3.71%。 生產量：(詳如附件三) 104年全年度預算產量2,712萬4,000公升。 1-9月份預算產量1,983萬9,000公升，實際產量2,023萬792公升。達成率101.97%。 10月份預算產量240萬9,000公升，累積至10月17日實際產量1,33萬8,258公升，達成率55.55%。 本公司招標採購案： 2015年塑膠棧板租賃及回收委外案，盈健股份有限公司得標，決標金額分別為新台幣255萬6,000元整（底價100％）。 故宮福籌四喜外盒，永登豐企業有限公司得標，，決標金額分別為新台幣912萬元整（底價99.56％）。 企業形象-坑道篇電視廣告播放版權續約採購案，喜歡唱片股份有限公司得標，決標金額分別為新台幣190萬元整（底價98.19％）。 104年0.6L玻璃瓶（單價決標），逸品興業股份有限公司、大享容器工業股份有限公司得標，決標金額分別為新台幣8,963萬0,400元整（底價99.58％）。 玉璽酒-加冠封侯瓷瓶組，104年10月13日辦理第1次開標，開標結果：流標。 104年微雕金箔酒木盒等三項，104年10月14日辦理第2次開標，開標結果：廢標。 0.6L-58度823紀念酒標籤等兩項，104年10月15日辦理第1次開標，開標結果：廢標。 重要工程執行進度： 金城廠第三條生產線設備新建工程： 土建標：工程預定進度：81.57%；工程實際進度：76.39%；進度落後5.18%。 (1)本週施作項目：北向大理石施作、屋頂鈦鋅金屬板施作、外牆隔柵板安裝、FR批土油漆、挑空區貼磚（20*40)、乙梯貼地磚、地坪防水清理施工、磚牆打底（1F、2F）、鋁包板施工。 (2) 辦理第二次變更設計相關程序。 機電標：目前廠商材料送審及備料中。 工甲-4工業區廠房及聯外道路採購案： 工程施工：工程預定進度：72.27%；工程實際進度：75.8%；超前3.53%。 施作項目：(1)A棟主廠房工程：屋頂彩鋼安裝、邊牆安裝棟、收邊、天溝安裝、A棟屋頂通風器安裝施工、機電水電設施施工、電纜架工程安裝施工、內牆批土磨平施工、內牆1:3水泥砂漿粉工施工；弱電電信工程、資訊工程、視訊工程施工；線槽工程鋼製密閉式線槽安裝施工、排水工程及給水衛生設備工程安裝施工；A棟3D鋼網牆噴泥土施工、U~V女兒牆模板及混凝土澆置查驗及施工。 (2)B棟庫房工程：機電、水電設施施工、 排水溝底混凝土澆置查驗及施工、高天井燈220V,LED 180W及120w安裝及消防排煙工程安裝。 (3)C棟庫房工程：機電設施線槽、電纜架工程安裝施工、U型排水溝鋼筋組立、模板施工、高天井燈220V,LED 180W及120w安裝及消防排煙工程安裝。 新包裝工廠與包裝材料庫： 先期規劃及可行性評估報告(修正八版)於104.07.02同意備查，招標文件於104.07.30召開審查會，並依會中討論結果簽奉鈞長裁示採異質最低標辦理招標事宜，PCM廠商於104.09.02修正函覆，已於104.09.14召開委託監造服務招標文件審查，統包工程招標文件刻正辦理審查中。 成品庫自動倉儲： 於104.09.11日發文通知專案管理廠商及監造單位因故提前終止合約乙案，俟廠商提出相關資料，另案併辦結算事宜。 金寧廠廢水三場新建工程： 設計單位已於104.09.17日函送本案第4版細部設計預算書、圖、規範及招標文件供審，本案已於104.10.15日召開細部設計第4版審查會，會議紀錄彙整處理中。 金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程： 細部設計第4版資料於104.08.21日提送，已於104.09.23日上午及下召集相關單位辦理細設第4版審查會，會紀錄已簽奉核准函送設計單位修正處理中。 製麴三廠新建工程： 本工程案依約執行中，截至目前為止工程預定進度37.143%；實際進度38.147%；進度落後1.004%。 本週施作工項內容如下： (1)三樓柱牆模板封模、四樑底模施作。 (2)三樓牆鋼筋綁紮。 (3)三樓水電配管施作、一樓室內拉線。 (4)三樓柱牆底部清潔。 (5)一樓室內地坪導溝切割。 (6)104.10.07日至10.08日塑鋼窗及玻纖強化門廠驗。 金寧廠二期筒倉興建工程： 於104.10.13日上午10:30辦理開標，由尚磔工業有限公司得標承攬。 金城廠現代化油庫興建案： 招標文件於104.10.06於各委員書面審查。 金城廠廠區外員工停車場空間動線整體規劃改善工程： 因土地承租問題，本案暫緩執行。 金寧廠、金城廠及光華園再生能源建置案： 本案依鈞長批示需召開相關業務主管會議討論本案，並將結果呈報董事長裁示，目前簽辦整體案件說明公文中。 其他重要業務辦理紀要 無 |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：_ 建設處___填報日期時間：__104.10.21

- 重大業務執行情形：

    - 今年於中蘭海邊持續辨理外來種互花米草移除工作，移除面積12.2公頃，後續萌發掩埋36台次，於10月16日辦理第一區4.5公頃及後續萌發36台次驗收，依規定施作完成同意辦理驗收。

    - 為建立蛇類通報處理原則於10月13日假金城消防分隊與金門縣野生動物救援暨保育協會共同舉辦「新世代玄天上帝的挑戰-蛇與龜的保育與管理」研習會特邀請國立師範大學林思民教授講授金門常見的蛇類介紹及捕獲蛇類處理原則。

    - 104.10.12本府定期召開「金門工商休閒園區BOT計畫案」專案履約管理會議，控管計畫進度。

    - 104.10.12本府辦理委託「開闢金湖工業區公共設施細部計畫」規劃設計招標案開標作業，由威信工程顧問公司取得優先議價權。

    - 104.10.16於19:30在舊金城活動中心，就「金門城附近風景區土地開發方向」，向鄉親說明，與民眾進行交流。現場除了有林孫全.石永城等議員出席，還有約30多位鄉親。鄉親同意本處提出的初擬方向，將依鄉親意見修正後，再召開說明會。

    - 「金門縣空間資訊應用發展計畫-103年度不動產資訊服務平台建置」委託服務案：104.10.16期中審查會議，經委員討論結果，決議：「請廠商依委員意見修正後，授權行政部門審查無誤後通過」。

    - 金門特定區計畫部分計畫道路及機關用地都市計畫樁位測定工作案：案委託金門縣地政局辦理，於104年10月12日完成驗收程序。

    - 農業區保護區土地使用審查：申請29件，通過核定24件。(統計至104.10.19)

    - 金門縣住宅基金辦理購置住宅貸款利息補貼：共補助53戶次，總補貼金額新臺幣13萬199元。(統計至104.10.19)

    - 建築物融合傳統聚落風貌獎助案：申請11件，9件通過，總補助金額364萬6,280元。(統計至104.10.19)

    - 104年住宅租金補貼：共補助1,272戶次，總補貼新台幣505萬7,750元整。(統計至104.10.19)

    - 核發證明文件：(1)土地使用分區證明，計4,360件。(2)有無妨礙都市計畫證明，計120件。(3)風景區未開發證明，計48件。(統計至104.10.19)

    - 104年10月17日召開金城鎮東門市場建築物老舊失修影響公共安全疑慮協調會議。

    - 104年10月13日、15日辦理傳統建築申請設定地上權或信託案件（烈嶼3案、金沙、金湖及金寧各1案）現地會勘。

    - 「金門特定區(金城地區)細部計畫(第三期整體開發地區)區段徵收土地之公益性及必要性評估報告」委託專業服務案」於104年10月14日至27日上網辦理招標，等標期14日，預計於10月28日辦理資格標審查。有關金城三期都市計畫變更整體開發計畫書圖也刻正依內政部都市計畫委員會專案小組蒞金會勘審查決議辦理修正，將儘速完成公益性必要性報告報內政部地政司審查後，送內政部都市計畫委員會審議通過後即可公告實施。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：鐘立偉、呂基鴻、樊德正、陳明伶、商中治、陳彥志    主管：許志忠

聯絡方式:（082）326204

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 農、林、水、畜、防五所   填報日期時間： 104.10.21

一、重大業務執行情形：

農試所16項

- 品種保留甘藷更換甘藷蟻象防治資材（性費洛蒙），面積20公畝。

- 辦理保健植物當歸播種播種育苗，植於3.5吋軟盆，共計育苗400盆。

- 10月15日辦理豐糯二、三號栽培管理座談會。

- 繼續辦理珍珠拔果苗扦插換盆作業，經篩選苗木充分發枝後，利用根基旺混合介質換植4寸盆苗兩期累計3500餘株。

- 10月15日配合供應學校營養午餐安全農業示範戶張信固、黃順達及許美汝種植小白菜銷售種共114公斤，於10月15日銷售學校有金湖國中、金寧中小學、賢庵國小、垵湖國小等學校。

- 於10月12至15日，本所輔導人員查訪陳水石、吳天財、黃順達、張信固、許美汝等安全農業示範戶，以瞭解目前示範戶種植栽培情形與病蟲害防治。

- 於10月13日採樣安全農業示範戶黃順達、張信固、許美汝種植油菜送防疫所檢驗，其檢驗結果合格。

- 於10月15日協助安全示範戶黃順達農友搭建簡易防蟲網室一棟，面積100平方公尺，作為供應學校營養午餐安全蔬菜種植使用。

- 於10月14日進行初秋(對照組)、新初秋一號、翡翠、高峰、綠秋、純英、頂峰、輝峰及228等9個高麗菜品種；赤葉包心種、包心芥菜、抱子芥菜(娃娃菜)等3個芥菜品種，12個品種共計播種960株，供高麗菜及芥菜新品種引進栽培試驗使用。

- 於10月15日修繕更換本所簡易防蟲網室一棟，面積264平方公尺，供秋冬季結球類蔬菜新品種引進栽培試驗使用。

- 辦理104年契作秋季高粱保價收購作業，於9月23日開始監割採收，本週截至10月1日止累計收穫243.74公頃、收穫量530,630.56公斤。

- 辦理104年秋季高粱申報核定，申報日期於6月15日至7月15日，核定情形如下：金沙鎮：9,652筆，面積765.47公頃；金寧鄉：7,596筆，面積503.19公頃；烈嶼鄉：1,851筆，面積87.99公頃；金城鎮：3,886筆，面積287.33公頃；金湖鎮：2,025筆，面積170.96公頃；截至目前核定情形共計25,010筆、面積1,814.94公頃。

- 辦理秋季穴盤苗登記於9月11日截止，第一批登記株數計147,759株、第二批登記株數計23,012株；產銷班登記株數38,600株，共累計登記株數209,371株，於10月15日辦領第一批領苗作業。

- 配合辦理金沙鎮2015年高粱、老街、風獅爺文化季活動，10月18日於本所休閒農場辦理風獅爺彩繪板比賽活動；10月25日於金沙鎮戲院前舉辦文化季活動，本所配合辦理DIY掃帚製作活動教學及高粱葉草編蚱蜢教學。

- 規劃「鮮採紅寶石-洛神花蜜餞及洛神花茶加工教學課程」，規劃3梯次，本週10月13日為第3梯次，共21人報名參加，民眾反映良好且互動熱絡。

- 辦理半段青蘿蔔栽培試驗，栽培面積0.8分地，預計於12月上旬辦理拔蘿蔔體驗及加工製作課程。

林務所12項

- 為防治松樹松材線蟲凋萎病，已針對中心教練場周邊，伐除361株染病植株，後續將進行焚燒，將能有效控制疫情擴散。

- 為提升金門整體綠美化成效，提供民眾美好之優質環境品質，執行機場地下道出入口周邊造景計畫，栽植紅龍草、仙丹、金露花等植栽，共3,530株，藉以有效呈現綠美化品質，營造自然綠意環境。

- 為推動道路綠美化並提升景觀美質，執行環島北路等18條主要道路行道樹修枝、除草及綠籬修剪作業，共計83公里。並為營造優質生態綠廊於金港路及中山路種植紅龍草、金露花、七里香及桃金孃等植栽，共9,900株，以提昇本縣整體綠美化成效。

- 執行珠浦西路雞蛋花蟲害防治作業，以維護林木健康，保存珍貴綠資源。

- 辦理馬山、士校段、狗嶼灣及溪邊等4處造林區25.3754公頃刈草撫育業，以提昇造林成活率。

- 配合年度培苗計畫，辦理五彩石竹、非洲鳳仙等8種花木播種192,215粒，勳章菊、天竺葵等8種花木移盆13,330盆。持續撫育管護白千層、紅葉鐵莧等約49萬餘株。

- 推廣環境綠美化部分，受理民眾申請案16案與金門高農、金防部本部連等8個機關單位營造環境綠美化，提供萬壽菊、金露花等美化花卉與綠化苗木計2,475株。另協助好人好事表揚大會、活動場地美化佈置所需，提供粗肋草等花木248盆以增添氣氛。

- 受理縣府1999熱線、各機關學校申請及本所主動處理修剪及伐除案計10案，清除后沙、蜈蚣山、青嶼、大地等4處木麻黃、枯木、倒木計14株，修剪成功、珠浦東路、桃園路等等6處樟樹、龍眼、木麻黃、小葉欖仁等影響交通及建築樹木計90株。

- 經營管理植物園26公頃，維護環形劇場、球型劇場等展示館6棟及公廁2棟。

- 辦理國家發展委員會、金湖國小、金沙國中參訪服務，計340人次。

- 會同國防部軍備局、金防部等單位，辦理西山靶場房建物現地點交。

- 辦理卓環國小申請野望影展服務，計65人次。

水試所6項

- 104年10月12-16日海洋課派員執行浯江溪口互花米草之清除及10月16日協助三立電視台拍攝互花米草移除影片。

- 104年10月12-16日召開104年[金門縣浯江溪口與湖下周邊海域環境調查]期中報告審查會議，由高雄海洋科技大學進行簡報。

- 「低碳綠能繁養殖蓄電系統」由金門大學進行裝置及試運行作業。

- 104年10月13日進行草蝦成長測定：D4-3池平均約35-37尾/斤左右、B2-1池平均約55尾/斤左右、B1-2池台灣草蝦平均約100尾/斤左右，預定11月上旬開始間捕出售。

- 104年10月15日進行B2-1池4年齡孕卵烏魚生腺成熟度測定5隻，平均體重為1750克，平均卵巢GSI為 11.71% 並簽辦烏魚2000尾採收卵巢及烏殻公開標售事宜。

- 104年10月15日縣府工務處假該處地下室召開西海路道路路平專案工程開工前協調會。

畜試所5項

- 2015/10/13：參加台灣養鹿協會舉辦的鹿隻結核病及寄生蟲防疫研討會。

- 2015/10/14：1.配合烈嶼鄉芋頭季製作芋頭冰棒3000支。2.種牛牧場年度第二劑防疫注射，本次注射口蹄疫及流行熱，總計完成243頭。

- 2015/10/15：1.羊隻年度第二劑口蹄疫疫苗注射，本梯計24頭，總計97頭。

- 低碳島委員團隊計23人參訪種牛牧場太陽能板設置情形。

- 2015/10/16：1.國發會高副主委及王國政高級分析師視察本所種牛牧場。收購契作狼尾草53,270公斤。領用燕麥種子170人合計850公斤。

防疫所15項

- 口蹄疫預防注射牛隻132頭。

- 辦理採血監測工作計已採血牛隻5場17頭及羊隻1場15隻。

- 牛隻診療12頭及羊隻診療5隻。

- 進口肉豬採血6頭及消毒2次。

- 養禽場訪視6場。

- 自台輸入蛋中雞消毒2場。

- 參加禽流感災害緊急應變小組視訊會議1場次。

- 病死畜收容31隻及焚化73隻。

- 狂犬病預防注射33隻。

- 寵物登記14隻，寵物認養3隻。

- 流浪動物實施絕育手術9隻。

- 流浪犬貓收容10隻。

- 入侵紅火蟻監測調查44點。

- 入侵紅火蟻防治3處。

- 蔬菜及雜糧農藥殘留快速檢驗292件。

二、工作檢討與建議事項：  無

填 報 人：劉淑如、張金為、柯逢章、呂建華、李有世

主    管：楊慧明、葉媚媚(代)、楊文璽、莊謙恭、文水成

聯絡方式: 333381、352846、326408、332621、336626

金金門縣政府業務執行報告表

填報單位：教育處                                                         填報日期時間：104.10.19

- 重大業務執行情形：

  - 「彩繪生命影像工作坊電影賞析暨講座」，擬於10月24日假金湖國中科技館二樓視聽教室舉行，此為輔諮中心與國立金門大學共同辦理，歡迎對相關生命教育議題有探討興趣之學生、家長及教師專業諮詢，高中職以下學校學生及國中小教職員工等，如為中小學教師需於10月23日前自行至全國教師在職進修網報名，全程參與者核給研習時數6小時，本次工作坊限額80人參加，於活動日前來電輔諮中心報名。本次活動共欣賞2部影片；韓劇「開心鬼上身」及日劇「令人討厭的松子的一生」，將邀請許佳文心理師以電影賞析結合講座的方式，於影片結束後進行內容解析，期已建立正確生命教育觀念。

  - 「104年身心障礙綜合運動會」，將於11月5日至6日2天，假金門農工職校舉行，以各鄉鎮公所、晨光教養家園、福田家園及縣內各級學校為組隊單位。此次為配合體育署打造運動島計畫身心障礙樂活運動推展，由本處特教資源中心籌辦，凡年滿十四足歲以上，設籍本縣且連續滿3年以上，領有身心障礙証明或手冊，並符合各參賽種類項目體位分級標準者，持身分證及身心障礙證明或手冊影本至本府服務台報名，或於選拔當日至現場報名。

  - 「第9屆聯合盃作文大賽金門區初賽」於10月18日登場，試場假金城國中及金門高中舉辦，計有1089人報名，995人到場參賽，94人缺席，此賽由本府指導，聯合報系、金門酒廠實業股份有限公司主辦；本處、金城國中、金門高中和金門日報社等單位協辦，比賽分國小中年級（三、四年級）、國小高年級（五、六年級）、國中七年級、國中八年級、國中九年級、高中職組等六組，初賽各組取前5名，佳作30名，決賽兩岸各區採同時同題競賽，將取各組首獎1名，感動類、說服類、創意類各10名，成績預訂於11月於聯合盃官網公佈，將錄取210名，於12月6日參加全國總決賽。

  - 「金門縣104年度區域性羽球對抗賽」，於10月17、18日，分別假金湖國小、金湖國中體育館舉行，於18日下午舉行閉幕典禮，本處陳副處長金文、金門體育會羽球運動委員會主委黃國平、金門高中校長廖俊仁等出席典禮，並由林副縣長德恭擔任頒獎人，表揚績優選手及團隊。團體賽第一名高中組由金門高中摘冠，國中男女生組則是由金城國中包辦，國小組分別則由金寧中小學及述美國小稱王封后。該項競賽目的在增加各校選手的比賽經驗，並進一步提升金門縣的羽球水準，以及提倡正當休閒運動風氣。

- 工作檢討與建議事項：無。

填報人：王雅                        主管：李文良

聯絡方式：325630#62413

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處                                                        填報日期時間： 104.10.21

一、重大業務執行情形：

  - 金門港水頭客運中心新建工程：因屋頂綠化設計及計畫成本之議題，將召開會議討論，本案將遴聘具植栽綠化及專精結構系統成本之相關委員進行專業審查，本案業於104.10.15簽奉核可，刻聯繫審查委員，擇期召開審查會議。

  - 「金門縣Ⅱ-6計畫道路(國順街至金湖國中段)新建工程」已於104.10.14召開第二次基本設計審查會議，會議決議，修正後送主辦單位審核後通過。

  - 「金湖鎮尚義住宅區興建住宅工程」委託技術服務案，配合104.09.03.縣長裁定本案以經濟住宅及社會住宅方案評估棟數及戶數規劃設計，並辦理政策變更及工期果展延，今廠商已提送成果，訂於104.10.20.召開工作協調會議，104.10.28.召開第三次審查會議，刻正辦理簽核中。

  - 「南北山濱海步道新建工程」本處業邀集地區生態環境學者及地方鄉親多次討論，已修正完成。並於104.9.23.函送金管處核定，104.10.01.金管處來函，尚需補送資料，再送內政部核定；故於104.10.13.拜會金管處處長，預計於104.10.21.函送興建計畫及修正預先評估環境影響說明書至金管處並請金管處同步召開會議討論。

  - 「金沙鎮鶯山廟周邊美化工程」業經本處多次邀集協助設計單位召開技術商談，處內意見大致整合，訂於10月20日召開第四次審查會。

  - 「金門縣環島北路(高陽口至洋山路口)道路拓寬工程」細部設計成果依限應於104.10.20前提送。

  - 「烈嶼鄉第三標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」現正辦理訂約事宜。

  - 「太湖社區聯外道路污水主、次幹管工程」已完成細部設計成果，並於104.10.14送金湖鎮公所辦理後續招標事宜。

  - 「金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程」已於104.09.14召開需求評估檢討會，現正由建設處洽環保局確認相關環評變更事宜後，再據以續辦。

  - 「金門縣環島北路(高陽路口至洋山路口)污水主、次幹管工程」於104.10.19.召開細部設計成果審查會。

  - 「金門醫院前方道路路拓寬工程」於104年9月24日辦理第1次開標，因法定家數不足流標，於104年10月13日辦理第二次招標己決標；另金門醫院院區事業廢水處理設施遷移改建業由院方於104年10月5日辦理第三次招標決標，工程於104年10月14日開工，另本案預定於104年10月29日就相關辦理情形召開第四次工作討論會議檢討，後續仍將持續關切案進並依相關預定期程管控。

  - 「1-1計畫道路」路線南移調整方案，經於104年8月21日縣長室就路線及土地資料討論結果，關於路線需再朝較有利於地主之方式調整，經再擴大整理路線範圍周遭之土地所有權屬關係及分布情形，並請金城鎮公所協助確認後，主要周遭土地地主與道路使用之地主無親戚關係，針對前述結果，本處己完成三路線方案；另目前配合104年10月15日第32次主管會報，指示相關主要道路之拓寬，應研擬採用跨區域區段徵收之策略，於近期將先彙整本段區域及參考路線需求，供都計部門協助研議計畫之可行性，並再就後續作業配合之相關事宜與其密切連繫。

  - 「環島北路四段」道路拓寬工程之土地取得由本府與金沙鎮公所共同協調處理。其中榮湖段880及883地號黃水彬等三人共有土地，經與黃生炎洽詢，原則同意接受附近公有土地進行交換，104年10月2日會同金沙鎮鎮長至黃水彬住家拜訪，將擇期赴台拜訪黃生炎君。環島北路四段12m道路範圍私有土地辦理徵收作業中(104.08.19舉行第2次公聽會)，送地政局辦理6筆私地之假分割作業中，俟後再依結果編造土地清冊及召開協議價購會議，另104.07.10於縣長室簡報後，已簽准將環島北路四段(洋山至斗門路口)延伸至環島北路(斗門路口至高陽路口)進行拓寬計畫，案內道路範圍涉及二筆私有土地，初步詢問可接受附近公有土地進行交換，已擇取鄰近約6筆縣有地，於104年10月2日會同金沙鎮鎮長拜訪王世振，該地主表示希望能交換原土地附近之縣有地，經查明附近之縣有地，於104年10月16日再次拜訪地主，己選定欲交換之縣有地;另104年10月7日會同金沙鎮公所及里長拜訪王振民，該地主己選擇欲交換之縣有地，前述2筆土地交換部份，將俟另案陳簽准後，再依「金門縣縣有非公用不動產配合公共建設與私有不動產相互交換要點」辦理後續事宜。

  - 金門大橋CJ02-C標主體工程10月下旬施工現況：

金門大橋CJ02-C標主體工程業於102.04.02日由國登公司以新幣66億7,836萬元得標，並以102年05月21日為契約開工日及起計工期，截至104年10月15日止，預定進度37.72%，實際進度32.66%，落後5.06%;

目前主要施工項目及辦理情形：

- 補充地質調查鑽探（共152孔)：目前進行P45-18深槽區鑽探;合計完成98孔。

- 基樁工程（共532支)：目前進行P24、P28、P33、P34橋墩基樁施工。

累計完成小金端A1橋台、P1~P12、P14~P16、P20~P24橋墩基樁計104支;大金端A2橋台、P52~P73橋

墩基樁計125支，合計完成229支。

- 基礎工程（共75座)：目前進行P8、P56基礎施工。

累計完成小金端A1橋台、P1~P7橋墩基礎共計8座;大金端A2橋台、P57~P73橋墩基礎共計18座，合

計完成26座。

- 墩柱帽梁工程（共73座)：目前進行P57墩柱施工。

累計完成小金端P1~P7橋墩墩柱共計7座;大金端P58~P73橋墩墩柱共計16座，合計完成23座。

- 上部結構（共74跨)：目前大金端第1~6跨S69~S74己完成;小金端第1~5跨S1~S5己完成，合計11跨。

- 外套管打設（共291支)：累計完成P15~19、P25~P27、P30~P32、P37、P39、P47~P48、P50~P52，計141支。

- 防淘刷工程（P42~P50)：目前進行P42~P45、P47~P50防淘刷e卵石拋放作業。

- 臨時碼頭：大小金端臨時碼頭己設置完成並己啓用。

- 施工棧橋：大小金端施工棧橋己設置完成並己啓用。

  - 「金湖鎮第三標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」已完工驗收中。

  - 「金寧鄉第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」，目前施作下埔下、頂埔下、西浦頭及安岐地區之污水主幹管、用戶接管與自來水及電力管線，目前施工中。

  - 「官澳灣口浚深暨週邊環境改善工程」、「浦邊區排小型攔蓄水工程」、「金門地區小型排水改善工程」及「金門區域排水增設小型攔蓄水設施工程(101~103年度第三期區域)」、「中墩排水改善工程」，依進度施工。

  - 「金門縣水頭港區-臨時工作船碼頭浮動碼頭新建工程」、「烈嶼鄉第三期污水下水道及用戶接管工程」決標，施工及品質計劃書送審中，尚未開工。

  - 「堤北分區及忠孝新村排水改善工程」，辦理招標中，於104年10月29日開標。

  - 104.10.12經濟部水利署水利規劃試驗所蒞金召開「水資源運用策略檢討規劃」及「增建2萬噸海淡廠工程可行性規劃」座談會。

  - 104.10.16年度災害搶險搶修工程(開口合約)辦理「(金沙鎮西園鹽場大排搶修工程)」部分驗收。

  - 「金門縣西園湖週邊環境美化工程」(自辦監造案)於103.12.12決標，由亞郁營造有限公司以1,612萬3,161元得標。於104.01.30開工，預訂於104.09.01完工，因涉及第二次變更中，故申報部分停工。本案於104.08.25施工查核，104.09.04辦理停工現地確認，同意承商自104.08.30起停工，9月28日復工，工期17個日曆天(竣工期限104.10.16)，承商已於104.10.15申報部份竣工。

  - 「金門縣金城鎮中正國民小學東棟教室拆除重建工程」(4樓建築)工程期限為104/06/30，6/30報竣工，7/7竣工查驗，7/7使照會勘，104.07.23初驗，於104.09.22缺失複驗即使照複驗，於104.10.12驗收，104.10.13教育訓練，於104.10.12取得使用執照，104.10.14室裝勘驗，尚有缺失改善中，校方預計104.10.21辦理啟用典禮。

  - 「金門縣警察局交通警察隊、少年警察隊綜合勤務大樓新建工程」於103.07.09開工，預訂於104.11.06前完工，7/14現地放樣勘驗，5/9結構體完成， 7/2門窗進場安裝，目前進行室內及外牆水泥粉光及2-3樓內牆水電配管、外牆線版及門窗框安裝，排訂9/7施工查核，9/7下午辦理第9次估驗計價查驗。目前進行外牆第三層噴塗料施工，室內磁磚鋪設及泥作施作。

  - 「金門縣政府會議暨儲藏室設置工程」07/08報竣工，7/14竣工查驗，8/12驗收，8/21驗收複驗。已完成驗收並移由行政處統一使用，因室內裝修証書尚未取得致未完成結算(目前室裝許可刻正核發中)。

  - 「金門縣述美國小餐廳廚房暨專科教室新建工程」於103.12.25決標，由聖林營造工程股份有限公司，以3,314萬元得標，03/17辦理施工前會勘。建築執照於3/20取得，5/29建管開工，05/06開工，工程完工日期為105.11.04完工，7/4進行地下室擋土支撐及開挖，工地現場進行防水材施工及5cm混凝土大底澆置，放樣梁柱及牆位置。

  - 「金門縣警察局交通警察隊拖吊保管場新建工程」於104.08.04決標，由岩輝營造工程股份有限公司，以1,173萬8000元得標。排訂104.09.07林木移植會勘及施工前會勘。104.09.18開工，104.09.21現地放樣會勘，為配合保留現地林木，停車配置將局部進行調整並辦理變更設計頒圖，現場放樣完成，並辦理林木移植作業。

  - 「台北縣中和五眷村-復興新村改建統包工程」：30戶交缺失已完成，財政處8/5-7(接收10戶)及8/24辦理查驗(接收15戶)，尚9/24餘5戶複驗，30戶已完成交屋。另1年項目之保固責任，於7/16辦理查驗，相關缺失於9月23-24日複驗，尚餘7項缺失尚未改善完成。於104.10.07召開保固缺失修繕檢討會議。公設缺失已改善完成，財政處尚未排定時程，屆時配合財政處辦理相關作業程序。預計104.10.23辦理金門新村1年期保固項目複驗(第3次)查驗

  - 工程技術審查：

- 上週(104.10.12~104.10.16)審查工程技術資料(包括規劃設計成果報告、發包與預算書圖等)24件，如「大二膽島基礎設施修繕計畫工程」第1次變更設計書圖、「金酒兩廠筒倉設備及周邊更新工程」第1次變更設計書圖，分別就大二膽島變更追加、減費用是否有設計疏漏，以及兩廠筒倉之避雷針系統等重點提出審查意見。

- 另審查監造計畫書1件、整體品質計畫書1件。

  - 工程督導：

- 10月13日督導建築工程科「金門縣述美國小餐廳廚房暨專科教室新建工程」，就開挖基礎大底外露鋼筋未切除等項目開立督導缺失，並限廠商10月29日前改善完成。

- 10月15日督導土木工程科「金門縣金沙鎮環島北路、沙青路、成功路及環島東路等部份鋪面改善工程」，本次督導現場施工情形大致良好，無須改善，後續工項施作仍請承商持續維持。

- 10月15日督導土木工程科「金門縣金龜山風景區自行車步道新建工程」，就新舊介面銜接處施作不佳等項目開立督導缺失，並限廠商10月30日前改善完成。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：王毓敏                                                     處長:張忠民

聯絡方式：082-318823#62665

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：觀光處                                                           填報日期時間：104.10.21

一、重大業務執行情形：

  - 104年觀光景點設置自動販賣機標租案：為於本處所管各景點(獅山砲陣地. 柳營步兵軍事體驗園區.莒光樓.金城民防坑道)提供飲料販賣服務，擬辦理標租案，案於104.9.18簽准，公告中，於104.10.28結標。

  - 民宿業管理業務

1、本年度申請設立：計有45案，已核准32案，駁回4案，限期改善1案（改善原因：4樓及1樓出入口有違建），1案特色民宿評審分數不合格，2案申請人撤銷申請，1案刻簽核准設立中，4案依程序安排現勘。

2、本年度申請變更：房價變更計有18案，房間數變更計有4案，經營者姓名變更計有1案，申請停業計有2案，申請歇業計有9案。

3、本年度民宿申請經營輔導團：計有1案(2家聯合申請)。(統計至104.10.19)

  - 辦理6處旅遊服務中心之旅客服務事宜，本年累計服務人次如下：金門尚義機場計12,689人次(本國人士8,365人次、外國人士4,324人次)、水頭碼頭計16,397人次(本國人士5,629人次、外國人士10,768人次)、九宮碼頭計8,702人次(本國人士6,592人次、外國人士1,432人次)、金城車站計13,946人次(本國人士6,480人次、外國人士7,466人次)、沙美車站計4,745人次(本國人士4,496人次、外國人士249人次)、山外車站計14,290人次(本國人士9,354人次、外國人士4,936人次)，總計70,091人次(本國人士40,916人次、外國人士29,175人次)。(統計至104.10.19)

  - 受理民眾申請參訪擎天廳：參訪時間每周二(上午)、四(上午)、六(上、下午)，本年度累計參訪數42,738人次。 (統計至104.10.19)

  - 各景點本年累計參訪服務人次：「夜訪後浦美麗小鎮遊程」計11,801人次、總兵署計156,101人次、烈嶼吳秀才厝計21,424人次、金城民防坑道計51,743人次、莒光樓計315,161人次、柳營步兵軍事體驗園區計12,259人次、獅山砲陣地計158,882人次。(統計至104.10.19)

  - 觀光特約解說員解說服務：本年度各單位申請計91人次，已執行完成80人次，未執行3人次，取消8人次。(統計至104.10.19)

  - 古寧頭電瓶車:本年度搭乘人數:17735人，搭載率39%，10月(10/1-10/19)搭乘人數計:1355人，搭載率46%，本週(10/13-10/19)搭乘人數計:434人，搭載率40%，本年度參觀總人數計:47404人(製表日期104.10.19日止)。

  - 「金門體能訓練場建置─西洪二營區活化再利用工程」:

案經104年9月7日由副縣長主持，並邀請相關單位針對整體環境景觀維護等配合細節議題作研討後，經主持人決議，相關景觀環境及人力之配置原則仍由觀光處統籌辦理，並再行研議本營區如何活化再利用之可行性。

  - 南海岸(后湖)水域遊憩活動基地環境改善工程:

本案廠商已於104年04月29日申報竣工，監造單位於104年06月17日來函表示同意竣工，本府於104年06月29日辦理竣工查驗作業，並於104.07.29.完成初驗作業，並已於104年9月14日完成複驗，擬訂於104年10月19日辦理總驗。

  - 南海岸(后湖)入口意象工程:

第一次變更設計已於104年06月22日奉准辦理，並於104年06月23日函送採購招標所辦理議價作業，並經104年7月下旬完成議價及訂約程序後，廠商已於104.08.06.申報復工，刻正依契約規定辦理施工作業，預定完工日期為104.10.15。

  - 西洪二營區體能訓練場-高低壓電器設備定期檢驗維護服務案契約書:

西洪二營區已於104年03月30日完成驗收作業，廠商亦已於104年05月30日辦理本年度上半年度高低壓檢測作業。

  - 「金門老兵故事主題園區」先期規劃工作委託技術服務案:

規劃單位已於104年06月25日來函檢送修正後之期末成果報告書，案經本府檢視後均已修正完成，規劃單位亦已提送成果報告予本府，刻正辦理簽辦結案及依期末審查會議結論，暫緩續辦後續規劃設計及施工作業。

  - 「光華園:心戰體驗園區建築及環境修復再利用工程」委託規劃設計暨監造服務案:

本案因光華園心戰總隊(於初隸屬於金防部政二組心戰大隊)歷史悠久，且光華園心戰總隊撤對後之相關歷史資料或文物亦無移交或保留，至今已無法找尋可供展示之歷史文物，案經本府多次討論後，考量旨案若完成建築及環境修復再利用工程，其修復後之展示空間將恐無法完整呈現光華園心戰園區之原有風貌與歷史文物之展示，且若僅展示靜態之資料，其性質與本縣「八二三戰史館」、「古寧頭戰史館」等展示館過於雷同，較無法吸引觀光客來金觀光旅遊之亮點，故案經旨案歷次會議之主持人指示先行暫緩辦理後續規劃設計作業，並後續若針對光華園區另有再利用計畫之可行性時，再行另案辦理啟動規劃設計作業，並於103年12月31日奉准辦理暫緩作業。

  - 金門縣公共自行車租賃系統委外建置與試營運服務計畫:

104年6月30日函請各租賃站土地權管單位回復土地使用同意書，多數都已接獲正式回文同意，刻正就設備所需供電設施線路等與台電會勘協商(8月5、6、7日三天)。

  - 金龜山遊憩公園景觀改善工程:

本案於9月22以府觀企字1040076566號函函請交通部觀光局辦理結案事宜。

  - 金沙鎮環島北路迎賓意象改善工程:

本案於9月22以府觀企字1040076566號函函請交通部觀光局辦理結案事宜。

  - 金門縣烈嶼沙溪堡軍事據點活化工程:

本月初施工時於工程現場發現雷區，故需停工由國軍進行排雷作業後再行復工，目前完成全案進度8％。

  - 金東戲院周邊環境改善工程:

本工程案經交通觀光局指示改提104年度遊憩據點特色加值計畫整取補助，金沙鎮公所於104年9月1日以池建字第

1040012274號函提出104年度遊憩據點特色加值計畫「金東戲院環境改善工程」工作計畫書，並經本府府觀企字第

1040070530號函轉交通部觀光局爭取經費補助。

  - 金湖鎮新市公園周邊美化工程:

本案已於7月23日開工施作，目前完成全案工程進度24%。。

  - 金門地區道路指示標誌系統改善工程：

本府於104年7月6號辦理該工程履約爭議跨部門工作小組第1次工程缺失釐清會議，因本工程標誌牌面基礎座不符契約圖說，故暫停估驗計價，本府已於104年6月8日府觀企字第1040041129號函請承包商於104年7月31日前將不符合契約規定之標誌桿基礎座拆除，並依契約圖說重新施作，經查該承包商並未於104年7月31日前改正，故本案依該釐清會議紀錄結論辦理，「若期限內未改正本府將依採購法規定送行政院公共工程委員會進行履約爭議調解」。

  - 柳營步兵軍事體驗園區-步槍射擊模擬設備建置工程(ㄧ)：

修正預算書圖設計單業於104年3月6日修正完妥報後報本府辦理後續，經會辦工務處及建築師公會審查後計100餘條缺失，已函請設計單位據以改正；第二次修正承商業於104年4月23日提送，俟工務處審查意見簽核完妥後將併案函覆承商據以修正

  - 獅山砲陣周邊旅遊資源整合工程：

第一次變更設計尚有審查意見未改善，已請設計單位儘速提送修正後第一次變更設計書圖，待議價完成後將請承商儘速辦理復工施作。

  - 102-太武山翠谷地區轉化為軍事觀光資源建置計畫:

廠商已於104年7月20日函報復工，工期預計為90日曆天，廠商目前亦加緊趕工中。

  - 103-太武山翠谷地區轉化為軍事觀光資源建置計畫:

本案金防部排兵舍設置位置已來文確定，目前預算書圖正就工務處及主計處審查意見重新再作修正送審，俟審查過

後即可辦理招標作業。

  - 軍艦博物館建置計畫：

本案已104年8月28日召開第四次工作管制會議，主要研討中海艦進塢檢測方式、檢測內容、所需時程及經費等，已要求規劃單位依據推動委員所提意見，積極管辦相關工作，預定於10月中旬召開本案期初報告審查會議。

  - 大二膽島與烈嶼鄉整體觀光發展規劃：

本案於104年9月11日邀集規劃單位隨同縣長至烈嶼鄉公所參加邊境小鎮座談會，並要求規劃單位依據烈嶼鄉地區仕紳及民代，以及縣長指示事項，積極辦理相關事務，預定於10月中旬召開本案期初報告審查會議。

  - 「2015年總兵署假日舞樂賞」進行第九週表演活動，分別為(10/17)Cake Chen進行演唱表演，及(10/18)金門電音Come

Buy團進行民俗表演，並於(10/16)發布表演團體介紹新聞稿。

  - 2015年金門中秋博狀元餅活動:10月12日陪同本縣五鄉鎮中秋博狀元餅狀元鄉親赴廈門海峽導報進行博餅交流活動。

  - 本府與立榮航空、易飛網於10月16日共同辦理「風獅爺傳奇-愛上金門尋寶趣」記者會，藉由宣傳活動招攬觀光客來

金旅遊，提昇本縣能見度。

  - 簽辦國立金門大學辦理「104年迎新系列活動」補助案。

  - 簽辦國立金門大學辦理2015年台灣政治學年會暨「民主治理的挑戰」補助案。

  - 簽辦金門縣生存遊戲運動協會辦理「104年金門戰地觀光生存遊戲活動計畫-金門縣地區生存遊戲聯誼賽」補助案。

  - 簽辦「影視協拍推薦形象影片拍攝委託專業服務案」第三階段書面審查後修正審查(第1次)。

  - 完成「為旅遊找心情」廣告製作委託案第二次審查會，請承商依委員意見於104年11月17日前函送修正版本辦理第

二次審查之修正審查。

  - 簽辦「松山機場國內線及國際線戶外媒體行銷廣告案」，機場燈箱廣告設計樣稿3款。

  - 「104年度道安宣導短片案」及「104年交通安全媒體案」兩案，於104年10月8日辦理驗收等相關事宜。

填報人：許丕祥、蔡水進、傅仰土   主管：李增財     聯絡方式:322879

李銘培、何桂泉

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會處 填報日期 104年10月15日至104年10月21日

一、重大業務執行情形：相關圖片：  相關檔案：

- 社會行政

- 依「督導各級人民團體實施辦法」建全社團會務運作，辦理 中華民國紅十字會金門縣支會等理監事會議紀錄備查計10案，補正計1案。

- 依「督導各級人民團體實施辦法」建全社團會務運作，辦理本縣人民團體金門縣國樂協會等會員大會紀錄備查計4案。

- 核發本縣人民團體金門縣金湖鎮尚義村黃氏宗親會等理事長當選證書、立案證書核發計4案。

- 辦理本縣人民團體金門縣金湖鎮太湖長青協會等辦理交流活動補助贈酒計9案、結報計1案。

- 建全社區發展協會核備賢聚社區發展協會理監事會紀錄案計1案。

- 受理本縣湖峰社區發展協會等協會辦理重陽敬老補助計6案、秋節活動結報計34案。

- 10月17日賡續辦理「快樂玩英語兒童育樂營」活動，寓教於樂，提升學童學習意願，並受到家長及學童好評。

- 10月17日上午10時假社福館辦理本縣「104年度好人好事表揚活動」，表揚各界代表計51人次，以收見賢思齊之效。

- 10月16日下午假本府大禮堂召開社政志工聯繫會報，討論提案計3案。

- 勞工行政

  - 10月15日至10月21日本府身障就服員追蹤輔導王○隆等三員；輔導林○茹推介就業，等候通知；本府職業重建管理員外訪晤談辛○緒。

  - 10月19日配合內政部移民署南區事務大隊金門縣專勤隊辦理10月份「祥安3號專案」第1次聯合查察勤務。

  - 10月19日上午9時假本府第三會議室辦理北區身心障礙者職業重建服務資源中心104年度個案管理業務訪視會議；下午1時30分辦理104年職業重建服務窗口業務訪視會議，本次訪視會議邀請林副主任桂碧、張自強委員、廖在生委員擔任試評委員。

  - 辦理本縣推動身心障礙者就業促進業務評鑑前置資料。

  - 辦理104年度身心障礙者支持性、庇護性、職業輔導評量業務評鑑前置事宜。

- 社會福利

      - 為使急難事件的民眾，能很快獲得協助，避免其家庭生活陷入困境，提供及時經濟紓困，慰問馬上關懷1位，發放金額1萬元整。

      - 為推展本縣長期照顧服務計畫，日間照顧服務在案36人、交通接送服務在案113人、居家服務在案178人，新增3人。

      - 為落實地區老人照顧服務，受理補助審核假牙14人、假牙補助核銷14人、歷經戰地軍管時期老人慰助金47人。

      - 為關懷本縣身心障礙者，停車證核發3人、證明核(補)換發57人、伙食費補助13人、交通費補助1人。

      - 辦理復康巴士接送行動不便長者及身心障礙者，接送人數56人，服務277人次。

      - 社會福利館親子活動室使用人數 205人，期刊圖書室使用人數4人。場地借用18場次，使用836人數。

      - 手語翻譯培訓班持續學習手語翻譯的學員計有20位，其中有8位預備考證學員。

8. 辦理重陽節系列活動發放90歲以上老人紀念酒，預計發放757人，已發放687人。

9. 10月18日假本縣社會福利館演藝廳辦理「104年重陽敬老系列－模範老人、金婚、鑽石婚表揚」活動，

由縣長主持，表揚模範老人35人、金婚15對、鑽石婚8對，活動溫馨感人，圓滿完成。

10. 10月18日下午陪同縣長至金城、金沙、金寧、金湖等鄉鎮發放百歲人瑞紀念酒、金鎖片等物品，家屬

們倍感溫馨。

- 10月19日假本府大禮堂召開104年度國際身障日慶祝活動籌備會議，對參與人數分配、任務分工等進

行討論，各相關單位均派員參加。

- 10月19日辦理身心障礙機構教保員初階班研習課程委託身障機構辦理議價、由財團法人會或社福基

金會金門縣分事務所得標。

- 10月19日上午辦理身心障礙個人助理招募口試，順利甄試2名，投入身心障礙服務工作。

- 婦幼社工

- 10月16日辦理婦女福利服務中心委託經營管理評鑑會議，邀請衛生福利部社會及家庭署及專家學者指導，以提昇婦女福利服務中心之服務效能。

- 10月16日利用夜間時間前往金寧昔果山社區辦理本縣104年度社區治安營造工作輔導訪視並教導社區巡守隊有關家庭暴力及高風險家庭之處理方針。

- 10月16日假社會福利館辦理「擁抱多元、終止暴力‧全台接力」性別暴力防治影像巡迴座談專業人員場，受益人次22人，本活動係由衛生福利部委託台灣女性影像辦理，本府協辦，衛生福利部保護服務司林維言副司長特別蒞金指導，藉由影片引導思考女性面臨性別暴力的多元面，並看見女人面對創傷及重生的力量，並培力第一線防治網絡成員對性別暴力防治議題之專業能力。

- 10月17日假社會福利館辦理「擁抱多元、終止暴力‧全台接力」性別暴力防治影像巡迴座談一般大眾場，受益人次74人，本活動係由衛生福利部委託台灣女性影像協會辦理，本府協辦，藉由影片增進社會大眾對性別暴力防治的態度、信念，讓民眾看見婦女受暴處境、關懷家暴目睹兒及性別弱勢族群，並喚起大眾對性別暴力防治的關注及提升性別平等意識，期盼杜絕性別暴力事件一再發生。

- 10月17、18日本縣婦女福利服務中心辦理「藝術創作工坊-纏繞畫初階班及進階班」，透過講師之教導使民眾能畫出自己想要的畫作，以提昇參與者之興趣。

- 10月19日辦理「家庭福利服務中心外聘督導會議」，以提升家庭福利服務中心社工員之專業知能與處遇能力，進而增進案主權益及提升中心服務品質與績效。

- 10月20日假本府第二會議室召開104年公共兒童遊樂設施安全管理聯繫會報，透過聯繫會議平台使各單位協調聯繫及資源整合，為本縣兒童遊樂設施安全把關。

- 受理家庭暴力案件通報共1件（扣重複通報數），並提供家庭暴力被害人諮商協談6人次、法律扶助1人次，積極防治家庭暴力及保護被害人權益。

- 提供性侵害被害人諮商協談1人次、陪同報案偵訊1人次，積極協助及保護被害人權益。

受理兒少保護個案通報2人次，進行家庭功能及安全評估2人次、家庭訪視5人次，其餘服務為23人次（電訪、安置、陪同出庭及偵訊服務與連結轉介相關適切資源），藉由服務提供及輔導以避免兒童及少年受虐情事發生，促進家庭恢復正常運作讓兒少生活於安全環境。 為讓兒童及少年獲得最佳的照顧，進而維護兒童及少年權益，依法對監護權案件進行家庭訪視以提供法院裁判參考，辦理監護權訪視計1案。 辦理兒少生活自立方案，電話訪視計2人次，針對個別需求提供相關服務（情緒支持、租屋補助、經濟扶助）計2人次，藉由社工提供個案管理服務，支持弱勢少年得以穩定生活、持續就學或就業。 為使戒毒者及家庭成員間彼此有一正向的關係，並提昇家庭功能與家庭支持，以增進家庭成員間彼此的效能，辦理毒品家庭支持服務，家庭訪視計 1人次、電話訪視計 2人次，針對個別需求提供相關服務（就業服務、經濟扶助、家庭支持）計2人次。 為扶助特殊境遇家庭解決生活困難，給予緊急照顧，協助其自立自強及改善生活環境，訪視特殊境遇家庭子女生活津貼申請計1案。 為鼓勵父母親自養育子女，以增進親子關係，啟發子女智慧，促進子女身心健康，受理父母照顧子女津貼申請計5案、受理父母未就業家庭育兒津貼申請計28案，核撥父母未就業家庭育兒1,172案，補助金額新臺幣348萬4,000元整。 為提供家庭托育費用補助，協助家長兼顧就業及育兒問題，以減輕家庭照顧及經濟負擔，受理0-2歲托育費用補助申請計3案。

- 為加強照顧發展遲緩兒童，減少接受服務之障礙，並減輕家庭負擔、維持家庭功能，核撥發展遲緩兒童早期療育費用補助計4案。

- 鄉親暨外配服務

  - 新竹金門同鄉會10月17日假華麗雅緻餐廳舉行第二、三屆理事長交接典禮，由本處董科長、北區主任列席。

  - 10月17日金門縣體育會烈嶼分會辦理「舞之響宴」活動，外配中心關新志工隊獲邀前往表演。

  - 本府「新店辦公室修繕規劃設計暨監造案」函送採購招標所辦理招標作業。

  - 辦理僑務委員會參訪團抵金參訪接待及蒞府拜會相關籌備工作事宜。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：傅仰添、李文堆、張至文、莊彩鴦、董燕輝              主管：甯國平

聯絡方式:320755

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 行政處  																		填報日期時間： 104.10.21

- 重大業務執行情形：

  - 為理104年度民眾對金門縣政府暨所屬機關洽公滿意度與施政滿意度調查案，本週洽公滿意度調查已累計調查樣本數已逾1,300份。

  - 10月14日召開本府104年縣務會議指（裁）示事項執行情形年度檢討會及104以前年度保留款之預算執行列管案件檢討會議。

  - 「金門縣智慧城市推動計畫委託規劃案」由委託商「台北市電腦商業同業公會」承攬，已於8月底至10月13日召開訪談會議分為智慧交通、智慧能源、智慧醫療、智慧生活、智慧觀光、智慧教育、智慧政府等十場訪談會議。並於10月19日參與政治大學假金門大學會議室召開「城鎮化與智慧城市發展研討會」與10月20日加開一場智慧醫療(訪談衛生院)，預計於10月底產出規劃報告與程序書，全案履約日期為12月31日。

  - 辦理「104年度虛擬化系統儲存設備擴充」採購案，由麟銳科技有限公司以新台幣328萬元承攬，已完成縣府本地端機房磁碟櫃安裝與主機記憶體擴充，並於9月1日進行台北IDC機房相關設備更換，全案已於9月17日完工並於9月30日辦理驗收，刻正辦理相關付款事宜。

  - 本府資訊安全系統（ISMS）重審暨維護案，依照合約已完成內部稽核、年度滲透測試、弱點掃描等，並訂於10月27日辦理本府資訊安全管理審查會議。

  - 104年10月16-17日協助國家發展委員會辦理「104年全國資訊主管會議-地方分組第2次會議」，圓滿達成任務。

  - 為優化本縣iTaiwan民眾免費無線網路熱點，奉准增加約16個以上熱點，再加上已遍及洽公場所、大眾運輸節點、文教館所、公立醫院所的現有84個熱點，將使全縣達到100個以上熱點。本次優化以旅遊景點為主軸，於104年8月4日起案，經起草可行且尚未設置的旅遊景點，並由本處資管科長帶隊親訪五個公所的需求，以及會同中華電信履勘數據線路是否能到達後，經奉核定確認可建置點計20個熱點，並請業管單位填寫申請單與熱點資料電子檔案，由本府統一向中華電信投件申請裝設。本周已回覆申請單與熱點資料電子檔案者計12個熱點，餘7點未回覆熱點已積極協調國發會加速審核中。

- 工作檢討與建議事項：

無。

填報人：王秀蘭		                               處長:陳世保

連絡電話：327498*62915

金門縣政府業務執行報告表

填報日期時間：104.10.19

填報單位：主計處

一、重大業務執行情形：

- 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導、兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。

- 辦理金門縣各戶政事務所、金門縣殯葬管理所、金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業務。

- 辦理各機關接受中央補助之納入預算證明書開立作業事項、核定各單位動支預備金。

- 辦理總預算暨附屬單位預算綜計表、追加(減)預算分配之初審、編製及提請審議案相關事宜相關作業。

- 彙報政府對民間團體補助經費季報表。

- 辦理地方教育發展基金會計資訊系統、非營業基金會計資訊系統、公務預算會計資訊系統縣市版相關資訊業務。

- 辦理主計處網站內容維護暨更新、主計處內部資安相關宣導、稽核工作及惡意電子郵件社交工程演練。

- 管理主計處CEDAW填報系統、主計處政府資料開放資料集（OPEN DATA）管理相關作業。

- 辦理中央對本縣一般性補助款計畫與預算考核項目季報表相關作業。

- 審核本府單位會計各處室經費動支會核處理事項。

- 辦理本府單位會計歲入、歲出等之會計報告及記帳憑證之編製。

- 派員辦理現場監標、監驗事宜。

- 103年度財務收支及決算審計查核案件，注意事項及查明處理事項彙辦處理中。

- 辦理農委會補助計畫之審核、記帳憑證及會計報告等事項。

- 辦理各項代收款、保管款之會計事項。

- 辦理金門縣選舉委員會各項主計業務。

- 縣總會計帳務之處理及會計報告之編送。

- 辦理金門縣家庭教育中心會計業務。

- 辦理、推動新會計制度（含普通基金、作業基金及政事型特種基金）相關事宜。

- 辦理地方教育發展基金、奬助大專院校建校基金、國宅貸款基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金、大橋基金、社會福利基金、無障礙設施基金等各項基金之審核業務、會計報告、記帳憑證等會計事項。

- 研訂主計業務內部控制個別性業務標準作業流程中。

- 辦理內部控制推動業務。

- 104年9月份金門地區統計月報之編撰。

- 104年9月份金門地區統計手冊之製作。

- 縣統計年報資料之搜集與編算。

- 本縣社會指標統計資料之搜集與編算。

- 彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。

- 本縣消費者物價指數統計資料彙編。

- 本縣農業生產統計資料彙編。

- 辦理本處暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等院處授權事宜; 以及未設立專任主計人員機關之派兼、核定案作業等。

- 辦理綜合業務彙整。

- 辦理104年度第二梯次主計業務檢核。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：陳雙梅        							主管：杜世萌

聯絡方式：TEL-325544     #65062

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:人事處                          填報日期:104.10.22

- 重大業務執行情形：

(一)任免送審

■職員

- 檢送本府103年地方特考考試錄取人員黃惠君等32人擬任人員送審書送銓敘部銓敘審定資格。

- 層轉本縣金城鎮公所課員陳俔公務人員動態登記清冊送銓敘部審定資格。

- 辦理本府社會處婦幼社工科科員職缺1名外補公告徵才案。

- 辦理本府社會處社會福利科科員職缺1名內陞公開徵才案。

- 辦理本府工務處水利及下水道科技士職缺1名外補徵才案應徵者資格初審。

- 辦理本府專任人事人員周振發等4人審定函轉發。

- 辦理同意本府觀光處交通行政科科長李銘培擔任交通部公路總局任臺北市區監理所金門縣區車輛行車事故鑑定會委員一案。

- 辦理同意本府民政處處長王中聖擔任金門縣選舉委員會常任兼職總幹事一案。

- 核定103年地方特考考試錄取人員何佳琪擔任本縣稅務局助理稅務員職務。

- 辦理本府觀光處交通行政科辦事員職缺1名外補公告徵才案。

■約聘僱、約用人員

- 檢送本府暨所屬機關學校105年度新增約用人員核編檢討會會議紀錄及核編統計表各1份，本會議於104年9月30日下午2時於本府第一會議室召開，由秘書長主持，審查本府暨所屬機關學校105年度新增約用人員核編人數，共計增加62人（約僱人員4名、約用人員58名）。

- 本縣警察局本權責發布約僱人員李名臻解僱令，自104年10月31日生效，並副知本府。

- 函復本縣文化局所屬文化園區管理所進用約用人員張冬梅案、本縣防疫所函報約僱獸醫師甄試結果錄取鄧晴安及蔡旻盈案、本縣畜試所函報約僱獸醫師甄試錄取郭瀞涵案，本權責依相關規定辦理。

- 銓敘部函復本府104年度約聘人員楊美蓮解聘一案，業予登記備查。

- 約用人員吳玉雲自本（104）年6月1日調至本縣文化局，有關案，依約用人員僱用及管理考核要點103年考核晉一薪階，自104年1月1日生效，函請文化局依前開事項配合辦理相關事宜。

■教師敘薪與學校甄補案

- 依本縣多年國小敘薪請示單重新核發代理老師許惠婷敘薪通知書，本府104年9月16日府人一字第1040071913號敘薪通知書同時註銷。

- 辦理各校教師敘薪計9件。

- 辦理本府104年第10次甄審委員會議。

- 辦理本縣金湖鎮多年國小幹事職缺外補一案，簽請鈞長圈選。

■職務代理

函復本縣金湖鎮金湖國小行政人員三級代理人名冊案，同意備查。

■考試用人

- 核定本縣養護工程所課長A600010職務說明書1份，並層轉銓敘部該職務歸系註銷表及職務歸系表各1式2份，均自民國105年1月16日生效。

- 核定本縣採購招標所所長A000010職務說明書1份，並層轉銓敘部該職務歸系註銷表及職務歸系表各1式2份，均溯自民國104年7月16日生效。

- 本府暨所屬機關學校職缺提報104年特種考試地方政府公務人員三、四、五等考試，共計提列27個缺額需求，提報考試等別、類科、職缺數分別如下：

(1)三等考試計提列12個缺額：一般行政類科2缺、公職社會工作師類科3缺、教育行政類科1缺、財稅行政類科1缺、土木工程類科3缺、建築工程類科1缺、都市計畫技術類科1缺。

(2)四等考試計提列12個缺額：一般行政類科2缺、社會行政類科1缺、社會工作類科1缺、土木工程類科6缺、資訊處理類科1缺、測量製圖類科1缺。

(3)五等考試計提列3個缺額：一般行政類科2缺、地政類科1缺。

(二)差勤

- 核定104年10月12日至10月16日本府暨所屬機關差勤管理共計60件，分別為差勤管理7件；帳號申請單0件；核定差假39件；因公出國0件；赴大陸申請表4件；反臺意見反映表10件等。

- 為藉由發行「多卡合一、一卡多用」的員工卡，提升員工的生活便利性，並藉由導入經驗做為市民卡之先驅，辦理建置「員工智慧卡」案，目前本案彙整開會資料中，預計10月底召開各機關(單位)工作協調事項。

- 為秉持資源共享原則，減少系統開發成本，達成系統共構、資源互相分享之目的，辦理「全國共享版機關內部差勤電子表單系統(WebITR)移轉建置案」公開評選準用最有利標決標採購，10月12日檢送送「機關簽核流程確認表」、「機關差勤規定確認表」等文件，請各機關(單位)惠予依式查填，並於10月底完成彙整，以利專案進行。

(三)員工福利及文康活動

- 辦理本縣警察局函報李名臻君申請本縣戰地政務時期臨時人員慰助金一案，陳閱後將申請案提請本府審查小組審議。

(四) 待遇

- 簽辦104年11月政務人員、約聘僱人員離職儲金案。

- 辦理公教人員10月份公教保險、退撫與7-8月機關二代健保補充費、8月健康保險等核銷作業。

- 辦理金門縣養工所專業加給同意備查案。

(五)獎懲

- 辦理本府104年第2次考績委員會，共審議懲處1案（觀光處李梅凌、林京郁等2員不假外出），獎勵30案。

- 辦理本府所屬各級學校校園長104年第1次成績考核委員會，共審議校園長103學年度年終成績考核（許維民等23人）1案，獎勵13案。

(六)訓練

- 1.104年10月16日於金門大學楊肅斌演講廳與金門大學合作辦理「典範人物面對面-昇恆昌講座-態度決定一切」，由宜蘭縣副縣長吳澤成主講，核派參訓30人。

- 核派104「典範人物面對面-昇恆昌講座-領導經驗談」參訓人員30人。

(七) 退休撫卹

- 辦理養公所李課長增憲退休案審查核轉銓敘部案。

- 辦理本縣警察局金城分局警備隊巡佐兼副隊長翁文漢自願退休案審查核轉銓敘部案。

- 辦理本縣金沙鎮安瀾國小支領月退休金教師陳鐘英亡故核發家屬一次撫慰金案(發文)。

二、工作檢討與建議事項:無

聯絡人:陳姿宏                              處長:蔡流冰

聯絡方式:082-318823*65115

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 政風處        填報日期時間： 104.10.20

一、重大業務執行情形：

（一）10月13日辦理本府104年廉政問卷調查期末審查會議。

（二）10月13日辦理104年度第2次廉政會報暨機關安全維護會報。

（三）為瞭解所屬單位業務執行優缺點，10月14日辦理所屬本縣警察局政風室業務督訪，期溝通觀念作法，鼓勵人員士氣，以精進工作成效。

（四）10月15日辦理本府預防措施安全檢查，計發現缺失一項，現正簽辦中。

（五）10月19日晚上6時至8時，辦理本府廉政志工隊與庵前社區志工隊、金門國家公園廉政志工隊、鳳凰手語隊、金門傳統音樂館歌謠班等交流聯誼及反賄選宣導。本處贈送所有參與活動各隊志工鄉親廉政公仔並進行反賄選及廉政有獎徵答，計發送21件獎品，現場參與人員約百人左右，氣氛熱烈。

（六）本週辦理查處調卷業務共計1案，新受理檢舉案件計3案，受理檢舉澄清結案者2案，尚在查處中者13案。

（七）派員會同辦理「變更金門特定區計畫（工甲三、工甲四暨鄰近地區）細部計畫公共設施先期計畫委託案」等案開標（議價、驗收）作業，共計3案。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：劉海勇                      主管：柯偉宏

聯絡方式：082-324589

金門縣警察局業務執行報告表

填報單位：金門縣警察局          填報日期時間：104.10.19

一、重大業務執行情形：

（一）104年10月12日至104年10月18日刑事案件─發生4件（竊盜1件、一般傷害1件、詐欺1件、駕駛過失案1件）；破獲19件(竊盜3件、竊佔2件、妨害自由2件、入出國及移民法案1件、毒品案2件、妨害性自主案1件、妨害名譽2件、公共危險罪3件、傷害案2、詐欺1件）；其他4件(詐欺案移轉他轄3件、緝獲通緝犯1件1人)；交通事故─發生26件（A2：21件、受傷33人；A3：5件）。

（二）為民服務案件─經民眾撥打110專線電話報案前往處理共112件（受理一般竊盜2件、一般傷害案1件、毀損1件、妨害安寧8件、違停22件、交通障礙4件、滲漏砂石1件、檢舉飆車2件、交通事故41件、糾紛6件、酒醉倒1件、路倒6件、遺失物品1件、自殺案件2件、火災3件、其他11件）。

二、工作檢討與建議事項：無。

三、無單位間應連繫協調事項。

填報人：警員 戴德更                                主官：局長 林漢堂

聯絡方式：082-325341

金門縣消防局業務執行報告表

填報單位： 金門縣消防局             填報日期： 104.10.20

重大業務執行情形：（104年10月13日至19日）

本局104年10月13日至19日共計執行災害搶救3件(金湖鎮湖前48-3號住宅火警1件、田野火警2件)、緊急救護67件（急救人數61人）及為民服務32件。

報告人：局長 楊肅凱

聯絡人：鄭志偉                    聯絡電話：324021轉6400

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:   金門縣衛生局        填報日期:  104年10月20日

壹、重大業務執行情形:

- 104年10月14日於縣府第一會議室，辦理104年度健康與高齡友善城市第一次推動委員會，會議中報告健康與高齡友善城市簡介與推動現況並討論示範計畫與社區參與等機制。

- 本局與環保局、消防局於104年10月16日衛生局毒化物運作儲存場所(花崗石實驗室)，共同辦理毒性化學物質防災演練，以強化救災應變措施。

- 本局於10月14日及16日巡迴金門農工及金門高中公費接種高一男性人類乳突病毒(HPV)疫苗，共接種302人，達九成接種率。

- 衛生福利部金門醫院於10月20日(星期二)假綜合醫療大樓8樓第二會議室，舉辦「中東呼吸症候群冠狀病毒感染症個案感染收治演練」，木局亦配合辦理桌上型演練相關事宜。

- 金城醫療照護園區先期規劃暨都市計畫變更案，已於10月12日下午進行評選作業完成，由薛惠兒建築事務所取得最先議價權，於104年10月19日完成議價決標。

- 本局委託金門縣採購招標所辦理勞務採購-「金門縣104年度救護航空器駐地備勤執行急重症傷病患緊急空中轉診及民眾安寧返鄉（第4次）」公開招標（巨額採購）案，訂於104年10月20日開標。

- 本局結合財團法人肝病防治學術基金會，於10月17-18日辦理免費肝炎及肝癌篩檢活動，總計篩檢1,411人，其中BC肝炎帶原者361人，篩檢出4人罹患肝腫瘤，目前已協助赴金門醫院接受進一步檢查，本局將持續追蹤個案並給予協助。

貳、跨局處之業務協調事項：無

報告人：陳天順　　  　填報連絡人: 陳美鸞  連絡電話:330697轉508

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 環保局                                                          填報日期時間： 104.10.19

一、重大業務執行情形：

  - 10/12召開本縣航空噪音防制區劃設工作前置作業協調會。

  - 10/14局長率水保科及顧問公司前往人工溼地規劃地點現勘。

  - 10/16主辦「毒性化學物質災害防救應變演練」，於衛生局實驗室(舊花崗石醫院門診大樓)舉辦，參演單位包括衛生局、紹青科技檢驗顧問有限公司、消防局、環保署中區環境事故專業技術小組等單位，演練狀況模擬衛生局位於原花崗石醫院門診大樓的實驗室發生火災時，檢驗員正值取用毒化物乙睛，檢驗員因化學藥品掉落、洩漏造成腿部皮膚接觸性受傷需立刻處理；且該實驗室儲放有其他毒化物及化學藥品室，同時造成毒性化學物質災害事件，演練內容除了演練人員受傷的救難、現場災害發生的即時通報外，也穿插毒性化學災害現場環境測定、隔離的應變、清除及後續環境的調查作業。

  - 10/16 104年度「固定污染源空氣污染防制費申報實務說明」宣導說明會。

  - 10/17各鄉鎮公所同步於本日(17日)在金湖鎮後峰海灘、金沙鎮後扁海灘、金城鎮泗湖海灘、金寧鄉後湖海灘及烈嶼鄉青岐南山頭一帶舉辦104年度秋季擴大海漂垃圾清除活動，清除海岸的雜物、垃圾物品，本次活動總計有千餘人參加，以實際的行動為環保共同付出一份心力，一起維護大自然環境，永保青山綠水的自然資源。

本次活動主場次為金湖後峰海灘，由副縣長林德恭、環保局局長傅豫東局長、金湖鎮鎮長蔡西湖帶領地區各機關單位、岸巡、軍方、志義工、社區民眾及民間團體等共同參與海漂垃圾清除活動，參加人員人手一袋撿拾垃圾雜物，將所撿拾的垃圾予以分類後，由垃圾車清運處理，計有23個機關團體，400餘人參與，約清理資源垃圾100公斤，非資源垃圾2,430公斤，成效卓著，希望藉由本次海漂垃圾清除活動，喚起社會大眾共同維護環境的責任感，呼籲大家落實綠色環保生活，積極投入環境整潔美化、去污保育、資源循環及節能減碳等環保行動，讓金門更美麗，地球更永續。

  - 醫療廢棄物相關巡查5次、畜牧業(豬)巡查4次、工地巡察3次、新設工地巡察3次、工地解除列管巡查1次、其他案件5次。

  - 金銘畜牧場-水措變更輔導。

  - 畜牧業稽查-金銘畜牧場等6件。

  - 人工濕地位置現勘。

  - 昇恆昌前水溝管路CCTV探查。

  - 事業巡查-太湖污水場等4件。

  - 昇恆昌透地雷達掃描暨採樣送驗(金湖飯店前不明管路)。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：洪曉欣                             局長：傅豫東

聯絡方式：082-336823#600

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣地政局                                填報日期時間：104年10月20日

  - 重大業務執行情形：

(一)本局前派員宣導華僑繼承登記拜會駐印尼代表處，經外交部領事事務局10月19日函轉駐印尼代表

處電報，表示同時辦理向法院宣誓或經公證人公證之繼承系統表驗證，除函復表示感謝之意同時副

知印尼各金門同鄉會會館。

(二)辦理唐0偉君莒光路70號建物第一次登記駁回訴願案，依法答辯。

(三)本局經管放租縣有土地430筆本年應收繳之租金，發單通知承租人112人依約繳納;至租期屆至是否

續予放租，俟農政單位政策決定後配合辦理。

(四)湖字60007地號重劃遺漏分配，部分土地以差額地價補償，因應受補償人住所不明未能領取，送請

提存所辦理提存。

(五)土地所有權人陳情北二三劃測638地號土地被劃為公園用地部分並為道路使用要求本府徵收補償，

查係部分位於環島北路用地上，函復陳情人並請工務處協助辦理價購事宜。

(六)辦理游0山君陳情公園測段1046地號土地重測面積減少請求賠償案，經函復否准並請其依法提請訴

訟。

(七）辦理延平段225地號與夏墅村段58地號地籍重疊案，經通知國產署金馬辦事處同意後，依地籍測

量實施規232規定辦竣更正，以建全地籍。

(八)10月13-15日辦理嘉義市政府地政處、嘉義地政事務所各項地政業務標竿學習，增進同仁各項業務相關專業之職能，提昇為民服務之品質。

(九)配合國稅局金門稽徵所於10月17日假昇恆昌金湖廣場舉辦防制菸品稅捐逃漏租稅宣導活動，辦

理不動產交易安全宣導活動，參與宣導民眾近200

  - 工作檢討與建議事項：

填報人：  邱秀蓮                  主管：許鴻志

聯絡方式：082-321177#201

金門縣文化局業務執行報告表

填報日期： 104年10月20日

- 重大業務執行情形（10月15日至10月21日）：

(一)辦理公告廢止本縣「王金城洋樓」、「董允耀洋樓」暨「永昌堂暨浯陽小學校」等三處歷史建築相關事宜。(文資科)

(二)辦理金門縣國定古蹟陳禎墓定著之土地，所有權人要求權屬登記改為私有土地相關事宜。(文資科)

(三)辦理「中華民國書院聯誼暨觀摩會」會前相關事宜。(文資科)

(四)辦理「縣定古蹟盧若騰修復工程」第二年蟲蟻保固相關事宜。(文資科)

(五)辦理105年度「輔導直轄市及縣市政府與民間推動文化資產保存維護計畫」C類（民俗與傳習）赴臺報告相關事宜。(文資科)

(六)辦理本縣歷史建築活化再利用現況一覽表清冊相關事宜。(文資科)

(七) 10月17日假文化局兒童館辦理「週末故事屋」，由愛華老師導讀「中國傳說故事-女媧補天」，並延伸問題討論活動。(圖資科)

(八)電話連絡多家有承攬建造台灣行動書車經驗之廠商，積極邀標中。(圖資科)

(九)10月15-18日辦理第十屆金門書展。 (圖資科)

(十)金門傳統音樂館於十月十五日辦理琵琶研習，十月十六日辦理金門歌謠大家唱活動，十月十七日辦理南管演出。(藝文科)

(十一)金門縣書法學會敲金鼎起石鼓書法聯展於九月二十六日至十月二十四日在第二展場展出。(藝文科)

(十二)金門縣文化局和福華沙龍合作，十月七日至二十五日假台北市福華沙龍舉辦「畫家畫金門－寫生紀行」展覽，內容為廖修平等六位藝術家，走訪金門各地用各種書筆寫下的金門風景。(藝文科)

(十三)湖下及雙口社區於十月二十一日辦理公共藝術揭牌活動。(藝文科)

(十四)社區營造系列活動有：十月十七日、十八及十九日於榮光社區有腰鼓基本打法研習；十月十七日及十八日於富康一村金城新莊社區有舞蹈基本功訓練；十月十七日及十八日於后浦頭暨五福街社區有舞蹈基本功訓練；十月二十一日於庵前社區有「嬉遊演義及美猴王」舞蹈練習；十月二十一日於浯坑社區有古箏曲目彈奏練習。(藝文科)

- 工作檢討與建議事項：無

填報人：陳蓉慧(電話：082-325643#677）        局長：呂坤和

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣稅務局  填報日期時間：104.10.21

- 重大業務執行情形：

(一)104年9月份飛躍稅務通經辦案件計本局受理他轄申請(代發)案76件(代收代轉68件及全功

能櫃台跨機關作業8件)，他縣市局處受理本轄申請(代發)案38件(代收代轉16件及全功能

櫃台跨機關作業22件)，合計114件。104-206

(二)稅務局積極推廣地方稅網路申辦，截至104年9底止，計有土地增值稅92件、契稅11件、

印花稅148件及娛樂稅18件，合計網路申報件數269件。 104-207

(三)稅務局積極宣導政府提供多元化的繳納稅款管道，並輔導納稅義務人辦理轉帳納稅，宣導免支付任何費用，應納稅款在繳納期限最後一日才由帳戶扣款，只要帳戶存款足夠，不必擔心事先被扣款吃虧及過期繳納而加徵滯納金及免除排隊繳稅之苦，截至104年9月份止，房屋稅、地價稅申辦轉帳納稅戶計89件，牌照稅30件，合計輔導納稅義務人辦理轉帳納稅119件，方便鄉親辦理稅款繳納。104-208

(四)104年10月24日配合烈嶼鄉芋頭節，辦理租稅宣導，104年期地價稅將於104年11月1日開

徵至11月30日截止，徵期1個月，在104年10月25日前郵務士會將地價稅繳款書送達納稅

義務人手中，敬請依限如期繳納。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳空招               主管：王漢文

聯絡方式：325197#201、0910-326-686