金門縣政府104年度10月8日(星期四)第31次主管會報會議資料

各單位業務報告:

金門縣政府業務執行報告彙整統計表

1041007

| 項次 | 單位名稱 | 填 送 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民政處 | ˇ |  |
| 2 | 財政處 | ˇ |  |
| 3 | 建設處 | ˇ |  |
| 4 | 教育處 | ˇ |  |
| 5 | 工務處 | ˇ |  |
| 6 | 觀光處 | ˇ |  |
| 7 | 社會處 | ˇ |  |
| 8 | 行政處 | ˇ |  |
| 9 | 主計處 | ˇ |  |
| 10 | 人事處 | ˇ |  |
| 11 | 政風處 | ˇ |  |
| 12 | 警察局 | ˇ |  |
| 13 | 消防局 | ˇ |  |
| 14 | 衛生局 | ˇ |  |
| 15 | 環保局 | ˇ |  |
| 16 | 地政局 | ˇ |  |
| 17 | 文化局 | ˇ |  |
| 18 | 稅務局 | ˇ |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：民政處       　　　　　　　　　　　　　　　        填報日期：104.10.7

一、重大業務執行情形：

（一）民國86年次徵兵及齡男子名冊轉錄作業，全國統一於10月3日早上9時實施，本縣86年次及齡男子總計955人（金城：253、金湖：165、金沙：119、金寧：336、烈嶼：77、烏坵：5），本處將據以辦理後續兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集作業。

（二）配合戶役政系統版本更新及役政名冊轉錄，10月3日上午八時於本府主機房執行系統備份及列印測試作業。是項作業於上午10時許完成。

（三）10月6日上午9時30分假本府第一會議室舉行「旅外僑民人別確認審議小組第三屆第三次委員會議」,審議三鄉鎮計申請案(9)及補正案(5)，計14案，除1件補正後通過，餘均照案通過。

（四）辦理金門縣各級民意代表及村里長福利互助委員會支票存款帳戶變更主委印鑑作業案。

（五）辦理本縣議會召開第6屆程序委員會第8次會議暨第5次臨時會會議之府會聯繫服務等事宜。

（六）10月1日至7日受理民眾公祭及前往公祭計6場次。

（七）10月7日上午10時30分假本府第一會議室舉行「研商啟建祈禱兩岸永久和平消災祈福」法會籌備協調會議，邀請各相關單位與會研商，就「各單位分工業務」逐項進行討論。

二、跨處局之業務協調事項：無

填報人：盧美紅、呂國書、蔡建鑄、許慧婷　　　　         　　處長：王中聖

聯絡電話：082-318823#62121

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：財政處           填報日期時間：104.10.06

- 重大業務執行情形：

(一)烈嶼鄉公所計劃運用烈嶼鄉烈濱劃測段978地號縣有地興建后頭社區活動中心使用本處奉核由社會處本於

權責辦理。

(二)本處及主計處共同執行本年度各機關學校財產管理查核作業，始自10月1日起至11月11日止，針對各機

關學校財產檢核項目類分（一）一般作業情形（11項）（二）盤點情形（7項）（三）管理使用情形（6項）

（四）廢品利用及處理情形（5項）詳查管理使用處理實際狀況，務使公有財產充分利用。

(三)104年度截至10月5日止，庫款支付共收辦付款及轉帳等憑單1萬2,331件，付款憑單退21件，簽發縣庫支票1,074張，連線委託付款(電匯)2萬419筆，存帳比率為95%，支付淨額共83億4,891萬餘元。

(四)回報本府104年9月「菸酒市場主要菸酒品價格變動情形調查表」及「菸酒製造業者生產營運狀況調查表」供財政部國庫署彙整。

(五)酒品檢驗統計：104年第3季取得轄內酒廠產製酒品檢驗報告計有23款，相關統計報表已回報國庫署彙整。

(六)菸酒管理宣導：10月5日晚間赴浯坑田墩社區辦理菸酒法規宣導。

(七)金門岸巡總隊於料羅港查獲黃○諺運輸SEVEN STARS菸品200包乙案，已抽取適量菸品樣本函送請臺灣菸酒股份有限公司豐原捲菸廠檢驗及傑太日煙國際股份有限公司鑑定。

(八)依政府採購法辦理慶翔消防股份有限公司承攬「擎天華城社區104年消防安全檢修申報」案及繳交本府經管中和區擎天華城（原金門新村）社區104年9月份管理維護費，新台幣9萬7,750元整及延遲交屋戶管理費新台幣8萬5,674元整。

(九)有關昇恒昌權利金一案，104年10月1日函請港務處提供水頭昇恒昌營運權利金計算方式之相關契約文件影本，供本處彙整與昇恆昌金湖廣場權利金收取方式之比較，俾呈報後續政策小組決策。

(十)復興新村原眷戶宋珠梅等50戶請領第19期房租補助費暨搬遷補助費，經審查無誤，並已完成撥付作業。

(十一)新北市政府環境保護局於104年9月22日針對太武山莊遭棄置廢棄物、雜草叢生之情事，本府業請永達保全公司先行協助清理，服務事項包含:清除雜草與積水容器及大型廢棄物、噴藥消毒、修剪樹木等，辦理小額採購，報價為新台幣9萬8,448元，奉核後，函知該公司約定事項。

(十二)依「金門縣政府與金門新村金門同鄉自救會第1次協調會議會議紀錄」第5點決議出具委託書與本處駐台許約僱人員政斌代表府所有36戶與會，但不參與投票及表示任何意見。

填報人：黃惠美					主管：處長  黃景舜

聯絡方式:62269

金門縣政府業務週報

填報機關：金門酒廠實業股份有限公司

資料時間：104年9月27日至104年10月3日止

| 本週重〈主〉要業務辦理紀要 | 承辦局室 |
| --- | --- |
| 營業額： 母公司: (詳如附件一) 104年全年度預算營業額141億1,506萬4,000元。 1-8月份預算營業額96億9,489萬4,200元，實際營業額70億3,497萬6,781元，達成率72.56%。 9月份預算營業額13億7,576萬9,265元，累積至9月30日營業額11億7,259萬2,890元，達成率85.23%。 10月份預算營業額10億4,006萬8,773元，累積至10月3日營業額4,060萬5,810元，達成率3.9%。 廈門公司：(詳如附件二) 104年全年度預估營業額人民幣1億6,042萬2,315元。 1-9月份預算營業額人民幣1億2,040萬5,220元，實際營業額3,519萬7,388元，達成率29.23%。 生產量：(詳如附件三) 104年全年度預算產量2,712萬4,000公升。 1-9月份預算產量1,983萬9,000公升，實際產量2,023萬792公升。達成率101.97%。 10月份預算產量240萬9,000公升，累積至10月3日實際產量24萬6,799公升。達成率10.24%。 本公司招標採購案： 老窖酒瓷瓶(含蓋)，金門縣陶瓷廠得標，決標金額新台幣57萬3,200元整（底價100％）。 2015-2016台灣地區年輕族群拓展有效事件行銷系列活動規劃委外執行案，新視紀整合行銷傳播股份有限公司得標，決標金額新台幣1,280萬3,000元整（底價100％）。 104年微雕金箔酒木盒等三項，104年09月30日辦理第1次開標，開標結果：流標。 104年0.6L玻璃瓶（單價決標），104年10月02日辦理第3次開標，開標結果：廢標。 企業形象-坑道篇電視廣告播放版權續約採購案，104年10月02日辦理第1次開標，開標結果：廢標。 重要工程執行進度： 金城廠第三條生產線設備新建工程： 土建標：工程預定進度：79.28%；工程實際進度：73.76%；進度落後5.52%。 (1)本週施作項目：北向大理石施作、外牆隔柵板安裝、屋頂鈦金屬板施作、參觀區甕型骨架施作、甲乙梯貼地磚、地坪防清理施作、3F、4F磚牆打底粉光、參觀區30*60牆面貼磚。 (2) 辦理第二次變更設計相關程序。。 機電標：目前廠商材料送審及備料中。 工甲-4工業區廠房及聯外道路採購案： 工程施工：工程預定進度：67.07%；工程實際進度：70.169%；落後3.10%。 施作項目：(1)A棟主廠房工程：A棟牆面平面三明治彩色鋼板、屋頂彩色鋼板及屋面防塵彩色鋁鋅收邊汎水安裝；外牆打底貼岩面小口磚施工、機電、水電及資訊線路啦設安裝。 (2)B棟庫房工程：邊牆排水鋼筋組立施工。 (3)C棟庫房工程：屋頂通風器安裝、邊牆1:3水泥砂漿施工、邊牆排水溝開挖。 新包裝工廠與包裝材料庫： 先期規劃及可行性評估報告(修正八版)於104.07.02同意備查，招標文件於104.07.30召開審查會，並依會中討論結果簽奉鈞長裁示採異質最低標辦理招標事宜，PCM廠商於104.09.02修正函覆，已於104.09.14召開委託監造服務招標文件審查，統包工程招標文件刻正辦理審查中。 成品庫自動倉儲： 於104.09.11日發文通知專案管理廠商及監造單位因故提前終止合約乙案，俟廠商提出相關資料，另案併辦結算事宜。 金寧廠廢水三場新建工程： 設計單位已於104.09.17日函送本案第4版細部設計預算書、圖、規範及招標文件供審，目前審查中，預計104.10月中召開細部設計第4版審查會(需連絡並配合外聘委員時間)。 金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程： 細部設計第4版資料於104.08.21日提送，已於104.09.23日上午及下召集相關單位辦理細設第4版審查會，審查會會議紀錄彙整處理中。 製麴三廠新建工程： 本工程案依約執行中，截至目前為止工程預定進度34.98%；實際進度34.176%；進度落後0.804%。 本週施作工項內容如下： (1)四樓樑版三樓柱牆位置放樣、一樓室內放樣。 (2)三樓柱鋼筋綁紮。 (3)三樓外部施工架搭設。 (4)二樓柱牆拆模、三樓牆單面模組立。 (5)三樓柱水電配管、一樓柱牆插座配線、一樓平頂天花照明配線。 (6)三樓地坪灑水養護。 金寧廠二期筒倉興建工程： 於104.09.07日委託採購招標所辦理公開招標中,預定於104.10.13日上午10:30辦理開標。 金城廠現代化油庫興建案： 招標文件資料已於104.09.25日提送。 金城廠廠區外員工停車場空間動線整體規劃改善工程： 因土地承租問題，本案暫緩執行。 金寧廠、金城廠及光華園再生能源建置案： (1)已於104.09.10日召開討論會議。 (2)依104.09.12日董事長批示本案PCM需費5佰多萬餘元，工程尚需投資近九仟萬元，可曾評估經濟效應，為求慎重請總經理定期邀集相關業務主管研議再定如何。 (3)依104.09.16日總經理批示請安排相關業務主管人員向董事長作報告，再由董事長定奪。 其他重要業務辦理紀要 無 |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：_ 建設處___填報日期時間：__104.10.7

- 重大業務執行情形：

  - 辦理杜鵑颱風災前整備及災後勘查作業，經農試所及林務所預先工作得宜，並無重大災情傳出，部分農田淹水區域，將排定105年優先整治範圍。

  - 於10月2日召開104年度「金門水獺成長日記（二）紀錄片」及「外來入侵種互花米草移除紀錄片拍攝」委託案期中報告審查會，依審查結果廠商執行進度符合依契約規定本次期期中報告通過，委員意見將 納入期未報告修正。

  - 加強杜鵑颱風災害準備事宜，

  - 赴防檢局協調牛肉銷陸事宜及台灣地區加入OIE本縣作為事項

  - 104年10月1日辦理本縣金寧鄉中三劃測段658地號等3筆土地違規堆置營建剩餘土石方（李九六）。

  - 針對預計提報中央申請補助計畫或已提中央補助計畫，輔導提案執行單位向本縣環境景觀總顧問提出諮詢

    - 105年度「離島建設基金補助計畫」-「金沙鎮浦邊聚落生活環境改善工程計畫」推動內容諮詢。

    - 104年度第階段「城鎮風貌型塑整體計畫-已完成規劃設計賡續辦理後續工程計畫」提案計畫後續執行方向諮詢，包含：「斗門聚落環境改善工程（賡續工程）」、「東林聚落風貌營造計畫」及「傳統聚落空間修景微型計畫及建築修復活化利用計畫（均衡城鄉）」等三案。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：鐘立偉、樊德正、商中治、陳彥志    主管：許志忠

聯絡方式:（082）326204

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 農、林、水、畜、防五所   填報日期時間： 104.10.7

一、重大業務執行情形：

農試所12項

- 辦理杜鵑颱風後環境整理及恢復工作。

- 釐訂104年度補助國中小設置開心農場暨食農教育推廣計畫實施要點，並公告於本所網頁上及發布新聞稿，自10月1日至10月14日止受理各學校申請。

- 辦理小型番茄小姑娘設施網室種植乙棟並設置直立水平棚架等200平方公尺。

- 10月01日配合供應學校營養午餐安全農業示範戶黃順達及謝華桃種植銷售小白菜共131公斤，其銷售學校有金湖國中、金寧中小學、賢庵國小、垵湖分校及開瑄國小等學校。

- 於9月30日及10月1日，本所輔導人員查訪陳水石、吳天財、黃順達、謝華桃、張信固、許美汝等安全農業示範戶，以瞭解目前示範戶種植栽培情形與病蟲害防治。

- 於9月30日採樣安全農業示範戶黃順達、謝華桃種植油菜送防疫所檢驗，其檢驗結果合格。

- 辦理104年契作秋季高粱保價收購作業，於9月23日開始監割採收，本週截至10月1日止累計收穫22.88公頃、收穫量34,491.813公斤。

- 辦理104年秋季高粱申報核定，申報日期於6月15日至7月15日，核定情形如下：金沙鎮：8,605筆，面積681.12公頃；金寧鄉：3,470筆，面積256.98公頃；烈嶼鄉：2,985筆，面積141.35公頃；金城鎮：3,780筆，面積276.72公頃；金湖鎮：1,157筆，面積93.57公頃；截至目前核定情形共計19,997筆、面積1,449.74公頃。

- 辦理秋季穴盤苗登記於9月11日截止，累計登記株數186,359株，將於9月29日陸續育苗，於11月上旬辦領領苗作業。

- 辦理高粱129-3A播種試驗栽培，繁殖面積計3.5公頃，於8月25日起進行田間中耕除草及施加追肥作業。將作為金門酒廠釀酒之用，另高粱穗部分作為風獅爺高粱老街文化季DIY掃帚製作活動教學。

- 辦理休閒農場后山園區木麻黃倒木清理作業。

- 辦理後壟溪沙包堆置作業，防堵溪水暴漲沖至下游。

林務所13項

- 受杜鵑颱風影響，本所於28日下午13點啟動颱風處理小組參與緊急道路搶通作業，於30日早上8點任務解除，計接獲35件風倒木通報案件，處理風倒木36株，計出動6組組隊55人次，並搭配鏈鋸、吊車及怪手等重型機械，迅速完成災害復原作業。

- 為提升金門整體綠美化成效，提供民眾美好之優質環境品質，於機場分隔島種植夏堇240株，於東門圓環、榜林園環更換擺置日日春及萬壽菊共640盆，藉以有效呈現綠美化品質，營造自然綠意環境。

- 為推動道路綠美化並提升景觀美質，執行環島北路等18條主要道路行道樹修枝、除草及綠籬修剪作業，共計83公里。並為營造優質生態綠廊於金港路種植紅龍草及七里香等植栽共3,400株，以提昇本縣整體綠美化成效。

- 推廣環境綠美化部分，受理民眾申請案6案與警察局營造環境綠美化，提供夏堇、宮粉仙丹等美化花卉與綠化苗木計578株。協助阿公阿嬤歌唱比賽活動場地美化佈置所需，提供粗肋草等花木68盆以增添氣氛。

- 配合年度培苗計畫，辦理一串紅、新幾內亞鳳仙等5種花木移盆26,162盆，持續撫育管護茄苳、田代氏石斑木等約49萬餘株。執行森林公園、環島東路及中山路等3處蚜蟲及介殼蟲防治作業；另於新頭、成功、榕園及新市里等4處進行老樹褐根病防治作業，以維護林木健康，保存珍貴綠資源。

- 經調查本縣松材線蟲感染松樹線蟲萎凋病區域，主要集中於西半島國家公園乳山及中心教練場周邊，東半島部分感染則較零星，現已伐除366株染病植株，進行焚燒，並做必要性防治處置，杜絕疫病傳染。

- 辦理馬山造林區4公頃刈草撫育作業，以提昇造林成活率。

- 受理縣府1999熱線、各機關學校申請及本所主動處理修剪及伐除案計20案，清除夏興、湖下、環島北路、水頭等16處木麻黃枯危木及倒木計36株，修剪本所、前厝、林湖路、山后等4處濕地松、木麻黃、樟樹等樹木計65株。

- 辦理金門縣議會、古城國小申請野望影展活動，計145人次。

- 與國立嘉義大學合作辦理104年昆蟲生態研習營，計126人次。

- 撥用金湖鎮士校段2-1地號等6筆國有土地案（林務所周邊土地），業經行政院審查核可，刻正辦理管理機關變更作業。

- 金城辛君依離島建設條例第9條第5巷規定申請讓售金城鎮延平段45地號2筆墳墓土地案，業已辦畢土地分割作業。

- 經營管理植物園26公頃，維護環形劇場、球型劇場等展示館6棟及公廁2棟。

水試所5項

- 104年9月28日中央氣象局發佈杜鵑颱風警報，颱風暴風圈預估29日凌晨侵襲本島且適逢大潮期會發生暴潮與海水倒灌，本所派員留守監視降雨量與金山池洩洪並加強養殖區三孔閘門開閉時機，以防暴潮海水倒灌及金山池渲洩大量雨水淹沒魚塭，造成養殖水產物流失。

- 104年9月29日中央氣象局發佈杜鵑颱風侵襲本島警報，全縣日停止上班上課一天，當日發生強降水，金山池渲洩大量雨水，本所賡續派員留守監控三孔閘門水位並適時開啟排洪與關閉防暴潮海水倒灌及新湖漁港金門號試驗船派員留守與加強船舶繫纜與防碰處置。

- 104年9月30日委託鴻邁工程顧問有限公司金門分公司規劃設計改善溫室繁殖育苗池3口池並由承包商築遠土木包工業開始進行改善施工，預定70個日曆天完工。

- 104年10月1日1400辦理「104年金門沿海石條式牡蠣養殖區淤泥沈積因應對策及復育試驗研究委託服務」期初審查，由國立台灣海洋大學提報並邀請原評選委員來金協調審查。

- 104年10月2日上午0900辦理「金門縣石蚵產業文化館建置影片電子播放單槍暨三D布幕影音自動控制設備」公開取得企劃書評審會議，由己誠企業有限公司提報，並通過評審後辦理議價程序，結果以平底價新台幣91萬元承作。

畜試所3項

- 2015/9/29：進行鹿茸切片烘乾實驗。

- 2015/10/1：施打乳牛年度第二劑流行熱疫苗，共計113頭。

- 2015/10/2：收購契作狼尾草4830公斤。領用燕麥種子72人合計360公斤。

防疫所15項

- 口蹄疫預防注射牛隻1頭及羊隻226隻。

- 57場採血監測工作計已採血牛隻20場36頭及羊隻5場41隻。

- 牛隻診療9頭及羊隻診療4隻。

- 進口肉豬消2次及採血8頭。

- 養豬場採血15頭。

- 養禽場訪視7場。

- 參加第16次豬瘟、口蹄疫及重要豬瘧防治諮詢小組會議及向OIE申請我國（金門縣除外）為施打口蹄疫非疫區風險強化諮小組會議與禽流感災害緊急應變小組視訊會議1場次。

- 病死畜收容313隻及焚化644隻。

- 狂犬病預防注射64隻。

- 寵物登記17隻，寵物認養3隻，協助民眾找回走失犬隻1隻。

- 流浪動物實施絕育手術5隻。

- 流浪犬貓收容16隻。

- 入侵紅火蟻監測調查43點。

- 入侵紅火蟻防治6處。

- 蔬菜及雜糧農藥殘留快速檢驗130件。

二、工作檢討與建議事項：  無

填 報 人：劉淑如、張金為、柯逢章、呂建華、李有世

主    管：楊慧明、葉媚媚(代)、楊文璽、莊謙恭、文水成

聯絡方式: 333381、352846、326408、332621、336626

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：教育處                                                       填報日期時間：104.10.05

- 重大業務執行情形：

  - 「金門縣政府獎學金」申請作業業已公告，將從10月01日起至10月15日受理申請，獎學金合格人數超過預定錄取名額時，則依申請人學業成績高低決定優先順序，學業成績相同時，再依操行成績高低決定；學業、操行成績皆同時，則由審查委員會議決之。另大專院校同一校系（科）申請人，以核給成績最優者1人為原則，申請對象以學生現仍在籍，並應符合設籍本縣連續達3年、父或母(監護人)設籍本縣連續達10年現仍在籍，且須全時進修者即可提出申請。

  - 「楊水應先生紀念雙親獎學金」申請作業業已公告，將從10月01日至10月15日受理申請，獎學金合格人數超過預定錄取名額時，依申請人學業成績高低決定優先順序，學業成績相同時，再依操行成績高低決定；學業、操行成績皆同時，則由審查委員會議決之。這項獎學金係楊水應先生為紀念其雙親撫育之恩並鼓勵同鄉（金門籍）清寒子弟努力向上精神，特設立本獎學金。申請對象以現就讀國內公私立大學（獨立學院）、專科、高中、高職、日夜間部金門籍低收入戶子女皆可提出申請。

  - 「方東美先生紀念獎學金」申請作業業已公告，將從10月01日至10月15日受理申請，獎學金合格人數若超過預定錄取名額，依申請人學業成績高低決定優先順序，學業成績相同時，再依操行成績高低決定；學業、操行成績皆同時，則由審查委員會議決之。本項獎學金係方東美先生遺愛金門子弟而特別設立，申請對象以現就讀於國內各公私立大專院校之日間部的金門籍學生，獎學金每年申請一次，以哲學系所或哲學相關學系、農業相關科系、水產養殖相關或水產製造相關科系、醫學院各科系；未享公費待遇者、前學年學業總成績平均80分以上、前學年操行成績75分以上符合資格者即可提出申請。

  - 「104學年度第一學期學生交通圖書券及就學津貼」將於10月1日起至10月31日截止受理申請，假本府左側大樓2樓教育處辦公室辦理，其相關辦法及申請表格均業已公告至本處網站，申請資格為就讀國內高級中等以上學校之在學學生設籍本縣10年以上現仍設籍本縣，且曾就讀於本縣國小、國中或高中（職）合計滿6年以上，現就讀國內高級中等以上學校之在學學生，使用範圍除可搭乘飛機往返臺灣金門外，亦可搭乘小三通航線前往大陸，或於本縣特約商店購買圖書文具。

  - 「樂齡班務管理與核心課程規劃」研習活動，於10月3日至10月4日假金城鎮公所3樓舉辦，歡迎對推展老人教育有使命感志工和民眾踴躍參與培訓。此項課程，由本處、家庭教育中心主辦，各鄉鎮樂齡學習中心協辦；培養在地化基層樂齡志工人員積極參與樂齡中心經營，以及推展志願服務工作，學員全程參與者，於培訓結束後頒予研習證明。

- 工作檢討與建議事項：無。

填報人：王雅                        主管：李文良

聯絡方式：325630#62413

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處                                                        填報日期時間： 104.10.07

一、重大業務執行情形：

  - 金門港水頭客運中心新建工程：設計單位於104.09.09重新提送修正報告，經PCM審查後於104.09.21提送審查意見，尚有屋頂綠化設計及計畫成本初估需召開會議討論，經PCM整合設計單位之成本初估後，評估本工程實際約需27.65億元。針對上述議題，擬聘審查委員，業已研提結構部份審查委員8位、景觀部份審查委員6位供鈞長勾選，刻正研擬簽呈中。

  - 「金門縣Ⅱ-6計畫道路(國順街至金湖國中段)道路新建工程」，本案刻正處於基本設計階段，設計單位已於104.9.21提送，預計10月14日召開第二次基本設計審查會議。

  - 「金湖鎮尚義住宅區興建住宅工程」委託技術服務案，因104.09.03.本府建設處向縣長呈報推動經濟住宅政策簡報，縣長裁策本案以經濟住宅及社會住宅方案評估棟數及戶數規劃設計，因專案管理廠商於104.09.10.mail評估方案予本處已轉送建設處呈報，本案依契約條款因政策變更，涉及規劃內容修正，故修正二版規劃及基本設計成果展延至104.10.02.提送本府憑辦，廠商已寄送，惟截至104.10.05.為止本府尚未收訖。

  - 「南北山濱海步道新建工程」本案奉鈞長裁示本工程請依設計進度持續辦理細部設計作業，惟海域之相關建設作為應謹慎之，設計過程中應邀集生態專家、國家公園、鄉公所及地方民眾等有關單位共同參與，並妥善研訂後續維護管理計畫。本處業邀集地區生態環境學者及地方鄉親多次討論，已修正完成，並於104.9.23.函送金管處核定，104.10.01.金管處來函洽詢：1.有關海岸法意見，本處會辦建設處，其會核意見：本案免依海岸管理法相關規定提出申請許可，2.有關依國家公園法規定需將本案報請內政部核准乙事，擬訂於104.10.08.下午14:00至金管處協商。

  - 「金沙鎮鶯山廟周邊美化工程」業經本處多次邀集協助設計單位召開技術商談，原訂於9月29日召開基設確認檢討會，因颱風延到10月7日。

  - 「金門縣環島北路(高陽口至洋山路口)道路拓寬工程」原為辦理環島北路斗門路口至成功路口之道路拓寬，因工程範圍內金沙二號橋抬升之部分，當地民眾尚有疑慮，故調整拓寬範圍為高陽路口至洋山路口。本案已於104.10.01召開基本設計成果審查會議，細部設計成果依限應於104.10.20前提送。

  - 「金門縣金門醫院前方道路路拓寬工程」於104.09.24第一次開標未達三家（只有二家）流標，採購招標所已於104.10.01辦理第二次公告，開標時間為104.10.13。

  - 「烈嶼鄉第三標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」現正辦理訂約事宜。

  - 「金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」於104.10.01.提送修正規劃及基本設計成果，俟確認無誤後，擇期召開審查會。

  - 「太湖社區聯外道路污水主、次幹管工程」已提送修正設計成果，俟審查無誤後，即核定通過函送金湖鎮公所辦理後續相關事宜。

  - 「金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程」已於104.09.14召開需求評估檢討會，現正由建設處洽環保局確認相關環評變更事宜後，再據以續辦。

  - 「金門縣環島北路(高陽路口至洋山路口)污水主、次幹管工程」於104.10.01.提送細部設計成果，俟確認無誤後，另擇期召開審查會。

  - 「1-1計畫道路」路線南移調整方案，經於104年8月21日縣長室就路線及土地資料討論結果，關於路線需再朝較有利於地主之方式調整，本處將再擴大整理路線範圍周遭之土地所有權屬關係及分布情形，納為路線調整之參考，目前周遭土地權屬己完成調查，惟相關關係人將協調金水里里長及金城鎮公所再作確認；至於土地專換交換之區位則以金城鎮延平段之公有土地及尚義區段徵收範圍內土地為設定標的，另考量延平段現況地形地勢，業於104年9月3日赴現地就可交換區位之地形再做確認，並已完成範圍之勘選及所需交換區塊之使用範圍之調整，俟後將視彙整及調整成果，擇期安排向長官作簡報。

  - 「環島北路四段」道路拓寬工程之土地取得由本府與金沙鎮公所共同協調處理。其中榮湖段880及883地號黃水彬等三人共有土地，經與黃生炎洽詢，原則同意接受附近公有土地進行交換，104年10月2日會同金沙鎮鎮長至黃水彬住家拜訪，將擇期拜訪黃生炎君。環島北路四段12m道路範圍私有土地辦理徵收作業中(104.08.19舉行第2次公聽會)，近期召開協議價購會議；另104.07.10於縣長室簡報後，已簽准將環島北路四段(洋山至斗門路口)延伸至環島北路(斗門路口至高陽路口)進行拓寬計畫，案內道路範圍涉及二筆私有土地，初步詢問可接受附近公有土地進行交換，已擇取鄰近約6筆縣有地，於104年10月2日會同金沙鎮鎮長拜訪其中一位地主表示希望能交換原土地附近之縣有地，將於查明後擇日拜訪，另環島北路(成功路口至洋山)配合金沙二號橋溝通結果另案辦理。

  - 金門大橋CJ02-C標主體工程10月上旬施工現況：

金門大橋CJ02-C標主體工程業於102.04.02日由國登公司以新幣66億7,836萬元得標，並以102年05月21日為契約開工日及起計工期，截至104年9月30日止，預定進度36.48%，實際進度32.25%，落後4.23%。

1.基樁工程:目前進行P24、P28、P29基樁施工。累計完成小金端A1橋台、P1~P12、P14~P16、P20~P24、P28~P29

橋墩基樁計100支;大金端A2橋台、P52~P73橋墩基樁計225支，合計完成225支。

2.地質補調查鑽探:目前進行P45鑽探，已完成98孔(共152孔)。

3.基礎工程:累計完成小金端A1橋台、P1~P7橋墩基礎共計8座；大金端A2橋台、P57~P73橋墩基礎共計18

座，合計26座。

4.墩柱工程:累計完成小金端P1~P6 橋墩墩柱共計6座；大金端P58~P73橋墩墩柱共計16座，合計22座。

5.上部結構：目前大金端第1~6跨S69~S74已完成；小金端第1~4跨S1~S4已完成，合計10跨。

6.外套管打設：目前已完成P15~P19、P25~P27、P30~P32、P37、P39、P47~P48、P50~P52，計139支。

  - 104年10月6日「交通部范常務次長視察金門區交通建設」。

  - 「金湖鎮第三標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」已完工驗收中。

  - 「金寧鄉第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」，目前施作下埔下、頂埔下、西浦頭及安岐地區之污水主幹管、用戶接管與自來水及電力管線，依進度施工。

  - 「官澳灣口浚深暨週邊環境改善工程」、「浦邊區排小型攔蓄水工程」、「金門地區小型排水改善工程」及「金門區域排水增設小型攔蓄水設施工程(101~103年度第三期區域)」、「中墩排水改善工程」，依進度施工。

  - 104.09.04「金門縣水頭港區-臨時工作船碼頭浮動碼頭新建工程」、104.09.02「烈嶼鄉第三期污水下水道及用戶接管工程」決標，施工及品質計劃書送審中，尚未開工。

  - 104.09.30金門自大陸引水海底管線工程及島內配合工程推動進度第2次管考會議。

  - 「金門縣西園湖週邊環境美化工程」(自辦監造案)於103.12.12決標，由亞郁營造有限公司以1,612萬3,161元得標。於104.01.30開工，預訂於104.09.01完工，因涉及第二次變更中，故申報部分停工。本案於104.08.25施工查核，104.09.04辦理停工現地確認，同意承商自104.08.30起停工，9月28日復工，工期17個日曆天。

  - 「金門縣金城鎮中正國民小學東棟教室拆除重建工程」(4樓建築)工程期限為104/06/30，6/30報竣工，7/7竣工查驗，7/7使照會勘，104.07.23初驗，於104.09.22缺失複驗即使照複驗，排訂104.10.12驗收，104.10.13教育訓練。

  - 「金門縣警察局交通警察隊、少年警察隊綜合勤務大樓新建工程」於103.07.09開工，預訂於104.11.06前完工，7/14現地放樣勘驗，5/9結構體完成， 7/2門窗進場安裝，目前進行室內及外牆水泥粉光及2-3樓內牆水電配管、外牆線版及門窗框安裝，排訂9/7施工查核，9/7下午辦理第9次估驗計價查驗。目前進行外牆第三層噴塗料施工，室內磁磚鋪設及泥作施作。

  - 「金門縣政府會議暨儲藏室設置工程」07/08報竣工，7/14竣工查驗，8/12驗收，8/21驗收複驗。已完成驗收並移由行政處統一使用，因室內裝修証書尚未取得致未完成結算(目前室裝許可刻正核發中)。

  - 「金門縣述美國小餐廳廚房暨專科教室新建工程」於103.12.25決標，由聖林營造工程股份有限公司，以3,314萬元得標，03/17辦理施工前會勘。建築執照於3/20取得，5/29建管開工，05/06開工，工程完工日期為105.11.04完工，7/4進行地下室擋土支撐及開挖，工地現場進行防水材施工。

  - 「金門縣警察局交通警察隊拖吊保管場新建工程」於104.08.04決標，由岩輝營造工程股份有限公司，以1,173萬8000元得標。排訂104.09.07林木移植會勘及施工前會勘。104.09.18開工，104.09.21現地放樣會勘，為配合保留現地林木，停車配置將局部進行調整。

  - 「台北縣中和五眷村-復興新村改建統包工程」：30戶交缺失已完成，財政處8/5-7(接收10戶)及8/24辦理查驗(接收15戶)，尚9/24餘5戶複驗，30戶已完成交屋。另1年項目之保固責任，於7/16辦理查驗，相關缺失於9月23-24日複驗，尚餘7項缺失尚未改善完成。排訂104.10.07召開保固缺失修繕檢討會議。公設缺失已改善完成，財政處尚未排定時程，屆時配合財政處辦理相關作業程序。

  - 工程技術審查：

- 上週(104.09.30~104.10.02)審查工程技術資料(包括規劃設計成果報告、發包與預算書圖等)15件，如針對「太湖污水系統新增污水抽水總站及壓力管線含改善等工程」基設書圖、「金寧廠釀酒一場再生器供水系統改善案」細設書圖，分別就太湖污水抽水總站配電盤及電表箱之圖說皆未送審，以及金寧廠釀酒一場屋頂防水隔熱未附施工規範等重點提出審查意見，促請辦理修正。

- 另審查整體施工及品質計畫書1件、材料送審1件。

  - 工程督導：

10月2日督導水利及下水道科「金寧鄉第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」，就施工圍籬、連桿及交通錐固定不佳等項目開立督導缺失，並限廠商10月16日前改善完成。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：王毓敏                                                     處長:張忠民

聯絡方式：082-318823#62665

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：觀光處                                                           填報日期時間：104.10.7

一、重大業務執行情形：

  - 金門總兵署委託營運管理標租案：範圍為金門總兵署西科房，面積約64m2空間出租，用以經營販售文創商品以為主，其中屬「金門文創品」之種類需佔全部販售商品種類40%以上。販售品項及收費標準，報機關核准後使得開放營業。月租金1萬380元，案業經簽準，經公告後有廠商投標，訂於104.10.5召開企劃書評選會議。

  - 104年觀光景點設置自動販賣機標租案：為於本處所管各景點(獅山砲陣地. 柳營步兵軍事體驗園區.莒光樓.金城民防坑道)提供飲料販賣服務，擬辦理標租案，案於104.9.18簽准，公告中。

  - 民宿業管理業務

1、本年度申請設立：計有42案，已核准30案，駁回4案，限期改善1案（改善原因：4樓及1樓出入口有違建），1案特色民宿評審分數不合格，2案申請人撤銷申請，2案刻簽核准設立中，2案依程序安排現勘。

2、本年度申請變更：房價變更計有17案，房間數變更計有4案，經營者姓名變更計有1案，申請停業計有2案，申請歇業計有9案。

3、本年度民宿申請經營輔導團：計有1案(2家聯合申請)。(統計至104.10.05)

  - 辦理6處旅遊服務中心之旅客服務事宜，本年累計服務人次如下：金門尚義機場計12,091人次(本國人士7,923人次、外國人士4,168人次)、水頭碼頭計15,852人次(本國人士5,381人次、外國人士10,471人次)、九宮碼頭計7,503人次(本國人士6,130人次、外國人士1,373人次)、金城車站計13,181人次(本國人士6,057人次、外國人士7,124人次)、沙美車站計4,380人次(本國人士4,139人次、外國人士241人次)、山外車站計13,121人次(本國人士8,625人次、外國人士4,496人次)，總計66,128人次(本國人士28,255人次、外國人士27,873人次)。(統計至104.10.5)

  - 受理民眾申請參訪擎天廳：參訪時間每周二(上午)、四(上午)、六(上、下午)，本年度累計參訪38,616人次。 (統計至104.10.05)

  - 各景點本年累計參訪服務人次：「夜訪後浦美麗小鎮遊程」計10,878人次、總兵署計145,997人次、烈嶼吳秀才厝計20,320人次、金城民防坑道計48,840人次、莒光樓計296,642人次、柳營步兵軍事體驗園區計11,790人次、獅山砲陣地計148,186人次。(統計至104.10.05)

  - 觀光特約解說員解說服務：本年度各單位申請計84人次，已執行完成77人次，未執行1人次，取消6人次。(統計至104.10.05)

  - 古寧頭電瓶車:本年度搭乘人數:16,860人，搭載率40%，9月(9/1-9/30)搭乘人數計:1,692人，搭載率40%，本週(9/29-10/5)搭乘人數計:500人，搭載率45%，本年度參觀總人數計:44,759人(製表日期104.10.5日止)。

  - 104年度金門縣觀光解說人員委辦案：將莒光樓、總兵署、金城民防坑道等觀光景點解說服務，夜遊後浦美麗小鎮遊程及觀光特約解說員解說服務派遣等委外辦理。7月份款項於104.9.30匯入，8月份款項於104.10.5匯入，廠商於104.10.5送9月份成果，刻正依程序審查中。

  - 「金門體能訓練場建置─西洪二營區活化再利用工程」:

案經104年9月7日由副縣長主持，並邀請相關單位針對整體環境景觀維護等配合細節議題作研討後，經主持人決議，相關景觀環境及人力之配置原則仍由觀光處統籌辦理，並再行研議本營區如何活化再利用之可行性。

  - 南海岸(后湖)水域遊憩活動基地環境改善工程:

本案廠商已於104年04月29日申報竣工，監造單位於104年06月17日來函表示同意竣工，本府於104年06月29日辦理竣工查驗作業，並於104.07.29.完成初驗作業，並已於104年9月14日完成複驗，擬訂於104年10月19日辦理總驗。

  - 南海岸(后湖)入口意象工程:

第一次變更設計已於104年06月22日奉准辦理，並於104年06月23日函送採購招標所辦理議價作業，並經104年7月下旬完成議價及訂約程序後，廠商已於104.08.06.申報復工，刻正依契約規定辦理施工作業，預定完工日期為104.10.15。

  - 西洪二營區體能訓練場-高低壓電器設備定期檢驗維護服務案契約書:

西洪二營區已於104年03月30日完成驗收作業，廠商亦已於104年05月30日辦理本年度上半年度高低壓檢測作業。

  - 「金門老兵故事主題園區」先期規劃工作委託技術服務案:

規劃單位已於104年06月25日來函檢送修正後之期末成果報告書，案經本府檢視後均已修正完成，規劃單位亦已提送成果報告予本府，刻正辦理簽辦結案及依期末審查會議結論，暫緩續辦後續規劃設計及施工作業。

  - 「光華園:心戰體驗園區建築及環境修復再利用工程」委託規劃設計暨監造服務案:

本案因光華園心戰總隊(於初隸屬於金防部政二組心戰大隊)歷史悠久，且光華園心戰總隊撤對後之相關歷史資料或文物亦無移交或保留，至今已無法找尋可供展示之歷史文物，案經本府多次討論後，考量旨案若完成建築及環境修復再利用工程，其修復後之展示空間將恐無法完整呈現光華園心戰園區之原有風貌與歷史文物之展示，且若僅展示靜態之資料，其性質與本縣「八二三戰史館」、「古寧頭戰史館」等展示館過於雷同，較無法吸引觀光客來金觀光旅遊之亮點，故案經旨案歷次會議之主持人指示先行暫緩辦理後續規劃設計作業，並後續若針對光華園區另有再利用計畫之可行性時，再行另案辦理啟動規劃設計作業，並於103年12月31日奉准辦理暫緩作業。

  - 金門縣公共自行車租賃系統委外建置與試營運服務計畫:

104年6月30日函請各租賃站土地權管單位回復土地使用同意書，多數都已接獲正式回文同意，刻正就設備所需供電設施線路等與台電會勘協商(8月5、6、7日三天)。

  - 金龜山遊憩公園景觀改善工程:

本案於7月28日完成驗收刻正進行請款作業中。

  - 金沙鎮環島北路迎賓意象改善工程:

金沙鎮公所業於104年5月18日以池建字第1040005501號函請縣府撥付工程尾款、服務費尾款及工管費尾款合計350

萬2409元，刻正辦理結案作業中。

  - 金門縣烈嶼沙溪堡軍事據點活化工程:

因6月底第一次開標流標，故重新上網招標，復於7月15日開標，由昊海營造有限公司得標承接本案。

  - 金東戲院周邊環境改善工程:

因期程延誤遭交通部觀光局取消補助，現由金沙鎮公所提出理由說明書經本處函轉交通部觀光局審核中。

  - 金湖鎮新市公園周邊美化工程:

本案已於7月23日開工施作。

  - 金門地區道路指示標誌系統改善工程：

本府於104年7月6號辦理該工程履約爭議跨部門工作小組第1次工程缺失釐清會議，因本工程標誌牌面基礎座不符契約圖說，故暫停估驗計價，本府已於104年6月8日府觀企字第1040041129號函請承包商於104年7月31日前將不符合契約規定之標誌桿基礎座拆除，並依契約圖說重新施作，經查該承包商並未於104年7月31日前改正，故本案依該釐清會議紀錄結論辦理，「若期限內未改正本府將依採購法規定送行政院公共工程委員會進行履約爭議調解」。

  - 柳營步兵軍事體驗園區-步槍射擊模擬設備建置工程(ㄧ)：

修正預算書圖設計單業於104年3月6日修正完妥報後報本府辦理後續，經會辦工務處及建築師公會審查後計100餘條缺失，已函請設計單位據以改正；第二次修正承商業於104年4月23日提送，俟工務處審查意見簽核完妥後將併案函覆承商據以修正

  - 獅山砲陣周邊旅遊資源整合工程：

第一次變更設計尚有審查意見未改善，已請設計單位儘速提送修正後第一次變更設計書圖，待議價完成後將請承商儘速辦理復工施作。

  - 102-太武山翠谷地區轉化為軍事觀光資源建置計畫:

廠商已於104年7月20日函報復工，工期預計為90日曆天，廠商目前亦加緊趕工中。

  - 103-太武山翠谷地區轉化為軍事觀光資源建置計畫:

本案金防部排兵舍設置位置已來文確定，目前預算書圖正就工務處及主計處審查意見重新再作修正送審，俟審查過

後即可辦理招標作業。

  - 軍艦博物館建置計畫：

本案已104年8月28日召開第四次工作管制會議，主要研討中海艦進塢檢測方式、檢測內容、所需時程及經費等，已要求規劃單位依據推動委員所提意見，積極管辦相關工作，預定於10月中旬召開本案期初報告審查會議。

  - 大二膽島與烈嶼鄉整體觀光發展規劃：

本案於104年9月11日邀集規劃單位隨同縣長至烈嶼鄉公所參加邊境小鎮座談會，並要求規劃單位依據烈嶼鄉地區仕紳及民代，以及縣長指示事項，積極辦理相關事務，預定於10月中旬召開本案期初報告審查會議。

  - 「2015年總兵署假日舞樂賞」進行第七週表演活動，分別為(10/3)金門縣公揹婆民俗協會及金門縣千順神將文化推廣

協會進行民俗表演，及(10/4)Eaton & Amigo進行演唱表演，並於(10/2)發布表演團體介紹新聞稿。

  - 簽辦－「104年度金門縣政府電平面、廣播及網路媒體宣傳委託案」執行項目－「冬季遊金門」20秒廣播廣告，10/1-10/15

於飛碟聯播網及中國廣播電台託播。

  - 辦理「松山機場國內線及國際線戶外媒體行銷廣告案」，案於104年9月21日簽准，9月30日決標，由博菲遜國際廣

告股份有限公司以新台幣58萬元整承攬。

  - 辦理名城事業股份有限公司於10月1日頻道微幅異動調整同意備查。

  - 簽辦「104年度道安宣導短片案」驗收相關事宜。

  - 簽辦「104年交通安全媒體案」驗收相關事宜。

  - 簽辦同意廠商提交「104年金門觀光旅遊社群網路規劃執行採購案」期中報告及後續撥款相關事宜。

填報人：陳明伶、蔡水進、傅仰土   主管：李增財     聯絡方式:322879

李銘培、何桂泉

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會處 填報日期 104年10月01日至104年10月07日

一、重大業務執行情形：相關圖片：  相關檔案：

- 社會行政

- 依「人民團體督導辦法」建全社團會務運作，辦理本縣人民團體金門縣國立金門高級中學退休教職員工協會會員大會紀錄備查計6案，並核發理事長當選證書6張。

- 依「人民團體督導辦法」建全社團會務運作，辦理金門縣烈嶼鄉東林林氏宗親會等理監事會議紀錄備查計4案。

- 依「人民團體辦法」輔導辦理本縣人民團體金門縣金沙鎮陽翟陳氏信房前房宗親會等籌備事宜計2案。

- 辦理本縣人民團體金門縣元極舞及功法研究協會等會活動經費補助結報案計7案。

- 辦理本縣金湖鎮正義社區發展協會等辦理充實內部設施設備經費補助結報計1案。

- 10月5日至7日辦理「金門縣政府104年社政績優志工赴台觀摩活動」。

- 修正「金門縣政府補助社區發展協會推展社會福利活動作業規定」部分規定，於104年10月1日以府會公布施行。

- 勞工行政

- 10月1日上午九時假金門大學辦理104年防制就業歧視、求職防騙暨就業隱私宣導活動。

- 10月1日至17日本府身障就服員追蹤輔導個案林○葵等三員；本府職業重建管理員外訪晤談洪○德。

- 10月2日本府職業重建管理員至美心工作坊參與林○霜職評測後說明會。

- 辦理本縣推動身心障礙者就業促進業務評鑑資料前置作業。

- 辦理104年鏟裝機職業訓練班，結訓學員黃逸煥等13人職訓生活津貼。

- 社會福利

  - 為使急難事件的民眾，能很快獲得協助，避免其家庭生活陷入困境，及時經濟紓困，慰問馬上關懷4位，發放金額為6萬5千元整，慰問急難救助3位，發放金額為3萬3千元整。

  - 為推展本縣長期照顧服務計畫，日間照顧服務在案36人、交通接送服務在案129人、居家服務在案176人，新增1人。

  - 為落實地區老人照顧服務，受理補助審核假牙21人、假牙補助核銷18人、歷經戰地軍管時期老人慰助金1人。

  - 為關懷本縣身心障礙者，停車證核發6人、證明核(補)換發23人、伙食費補助3人。

  - 辦理復康巴士接送行動不便長者及身心障礙者，接送人數57人，服務163人次。

  - 社會福利館親子活動室使用人數236人，期刊圖書室使用人數4人。場地借用10場次，使用610人數。

  - 本縣身心障礙照顧者津貼104年7月開辦至今計有82人申請，核定人數59人，核發人數計52人，核發金額為新臺幣22萬1仟元整。

  - 週六、日手語翻譯培訓班共計48位學員上課。其中有8位預備考證學員，已開始在大型活動中，練習現場手語翻譯。

- 婦幼社工

  - 本府為推展家庭暴力防治工作，協助被害人改善生活與經濟上之困境，以維護被害人權益，促進其身心復原，生活獨立自主，依據家庭暴力防治法第五十八條訂定「金門縣家庭暴力被害人補助要點」，本要點業經本府104年10月1日府社婦第1040076805號令發布，並自104年10月1日起施行。

  - 104年10月2日於本府第四會議室辦理104年經濟補助訪視約用社工員甄試口試，計有3人應試。

  - 104年10月3日假社會福利館辦理2場育兒親職講座，受益人次計44人。

  - 104年10月3日配合本府2場育兒親職講座，辦理臨時托育服務，受益人次26人。

  - 104年10月4日辦理托育人員專業訓練結業式2班，社會福利館參加人數39人，金門大學參加人數40人。

  - 104年10月4日利用夜間時間前往金沙西園社區辦理本縣104年度社區治安營造工作輔導訪視並教導社區巡守隊有關家暴及高風險家庭之處理方針。

  - 受理家庭暴力案件通報共4件（扣重複通報數），並提供家庭暴力被害人諮商協談11人次、陪同報案偵訊1人次、陪同出庭4人次，積極防治家庭暴力及保護被害人權益。

  - 辦理兒少保護家庭訪視7人次，其餘服務為20人次（電訪、安置、陪同出庭及偵訊服務與連結轉介相關適切資源），藉由服務提供及輔導以避免兒童及少年受虐情事發生，促進家庭恢復正常運作讓兒少生活於安全環境。

  - 因故無法生活於其原生家庭之兒童及少年，經評估家庭寄養對其處置較佳者辦理家庭寄養，統計至10月1日止，寄養兒童及少年3人，以維護兒少基本生活權益。

  - 辦理兒童及少年生活扶助訪視1案。

  - 辦理兒少生活自立方案，計家庭訪視2人次、電話訪視4人次，針對個別需求提供相關服務（情緒支持、租屋補助、經濟扶助）6人次，藉由社工提供個案管理服務，支持弱勢少年得以穩定生活、持續就學或就業。

  - 受理新加入之托育人員家庭訪視1案。

- 鄉親暨外配服務

  - 10月3日「金、馬、澎離島聯盟」以同心團結、集結民間力量，帶動地區發展等共同目標，假三軍軍官俱樂部辦理成立大會，由副縣長代表縣長列席與會。

  - 10月3日中華金門同鄉會辦理第二屆第二次會員大會，業務科長、北區服務中心主任與會，副縣長列席指導。

  - 10月3日嘉義市金門同鄉會辦理第一屆第二次會員大會，本府中區服務中心陳主任家財出席與會。

  - 10月3日烈嶼公共事務協會辦理理監事會議，由科長、北區服務中心主任列席與會。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：傅仰添、李文堆、張至文、莊彩鴦、董燕輝              主管：甯國平

聯絡方式:320755

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 行政處  										填報日期時間： 104.10.7

一、重大業務執行情形：

  - 離島建設條例修法議案，針對共識性條文(計14案)，由離島三縣各自強化修法理由並彙整成表，於10月7日前彙整函送輔導團隊；另關於尚待釐清條文(計5案)，由三縣各自帶回研商另行討論。

  - 有關離島區域合作平台104年度首長會議經會後討論，暫訂於10/27假台北召開。

  - 為辦理104年度民眾對金門縣政府暨所屬機關洽公滿意度與施政滿意度調查案，本週洽公滿意度調查已累計調查樣本數770份；施政滿意度調查抽樣方式及問卷題型承商修正後刻正審核中。

  - 本府資訊安全系統（ISMS）重審暨維護案，依照合約已於9月完成本年度第二次弱點掃描、滲透測試，並訂於10月27日辦理本府資訊安全管理審查會議。

  - 依「國家資通安全通報應變作業綱要」於每年4、9月辦理社交工程演練，本府於9月17日至9月24日辦理「防範惡意電子郵件社交工程演練」；本次演練針對55個群組, 共2,123位演練對象進行社交工程演練。 其中共有65人開啟社交工程郵件 ,佔全體受測人員之3.06%。 而開啟郵件之人員中,有9人點選信中之連結,點閱連結人數佔全體受測人員之比率為 0.42%；而有36人開啟信中之附加檔案,開啟附件人數佔全體受測人員之比率為 1.69%。

  - 「金門縣智慧城市推動計畫委託規劃案」由委託商「台北市電腦商業同業公會」承攬，已於8月底9月初召開訪談會議主要議題為智慧交通、智慧能源、智慧醫療、智慧生活、智慧觀光、智慧教育、智慧政府。第二輪訪談會議將針對上次需求進行較細部的意見交流與研討，預計於10月7日-8日討論智慧交通、智慧能源、題智慧醫療、智慧生活；10月12-13日討論智慧觀光、智慧教育，並於10月19日參與政治大學假金門大學會議室召開「城鎮化與智慧城市發展研討會」，全案預定於12月底完成。

  - 為優化本縣iTaiwan民眾免費無線網路熱點，奉准增加約16個以上熱點，再加上已遍及洽公場所、大眾運輸節點、文教館所、公立醫院所的現有84個熱點，將使全縣達到100個以上熱點。本次優化以旅遊景點為主軸，於104年8月4日起案，經起草可行且尚未設置的旅遊景點，並由本處資管科長帶隊親訪五個公所的需求，以及會同中華電信履勘數據線路是否能到達後，經奉核定確認可建置點計20個熱點，並請業管單位填寫申請單與熱點資料電子檔案，由本府統一向中華電信投件申請裝設。本周已回覆申請單與熱點資料電子檔案者，計有三個單位/三個熱點，己逕送中華電信行施作，餘尚未回覆。

  - 公文線上簽核系統為公部門重要的核心應用系統，為確保系統堪用率與服務品質，年度業已與原廠商簽訂維護合約與委託原廠商提供駐點人員一名；至於本第二季運作情形，除公文線上簽核系統均正常運作外，另原廠商計維護66件次、駐點人員則服務1706件次。

  - 國發會將在10月16-17日在金門召開全國地方政府資訊主管會議，該會高副主委仙桂將蒞金主持會議，高副主委主管產業、經濟、人力資源、資訊等面向業務，並安排拜會縣長及視察離島基金補助之縣政建設，預定視察計畫如下：

    - 金門植物園森活發展計畫(林務所)

    - 金門特色畜產業輔導品質提昇計畫(畜產試驗所)

    - 幸福島嶼永續農業發展計畫－樂活農業推廣計畫(農試所)

    - 低碳永續生態島(林務所)

    - 維護傳統建築風貌獎助計畫(建設處)

  - 有關「協調中華電信提升地區通訊環境」乙節

    - 依2015/7/9主管會報告指示「網路基地台的架設應評估週邊環境，亦應思考公眾使用便利性，請行政處協調各相關單位，以提升地區通訊環境。」辦理。

    - 經積極協調中華電信，於八、九月間進行聯合會勘，以依地形地貌及實際儀器量測訊號區域及參考NCC列管公有建築物建構「共構基地台」列管機關名單(計十四個機關)，進行實勘，實勘結果，將在八個公有建築物機關進行共構基地台建置以改善通訊環境(其他六個訊號正常暫不需架設)，除港務處建置中外，餘七個點預計 10/7 提供設計圖給單位做最後確認，希望能取得單位正式同意後報開工，開工後90天內完成建置，預計在明年1月份底可完成建置，預定建置共構基地台單位如下：

      - 港務處水頭碼頭(進置中)

      - 社會福利館

      - 消防局(建置完成)

      - 金沙消防分隊

      - 金沙鎮公所

      - 金門殯葬所

      - 金湖綜合體育館

      - 農試所

(十二) 關於本處推動「網路設備採購暨網路佈建汰換」乙案，說明如下：

- 工務大樓於10月4日佈線完成，準備進行更換網路線與交換器工程。

- 10月5日起開始在教育大樓施工佈線等工程。

- 10月5日與廠商勘查中棟大樓(主計大樓)網路設備與機櫃分佈狀況。

二、工作檢討與建議事項：

無。

填報人：王秀蘭                                            長官：陳世保

連絡電話：327498*62915

金門縣政府業務執行報告表

填報日期時間：104.10.5

填報單位：主計處

一、重大業務執行情形：

- 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導、兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。

- 辦理金門縣各戶政事務所、金門縣殯葬管理所、金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業務。

- 辦理各機關接受中央補助之納入預算證明書開立作業事項、核定各單位動支預備金。

- 辦理地方教育發展基金會計資訊系統、非營業基金會計資訊系統、公務預算會計資訊系統縣市版相關資訊業務。

- 辦理主計處網站內容維護暨更新、主計處內部資安相關宣導、稽核工作及惡意電子郵件社交工程演練。

- 管理主計處CEDAW填報系統、主計處政府資料開放資料集（OPEN DATA）管理相關作業。

- 辦理105年度金門縣預算案相關事宜。

- 辦理104年度中央對本縣一般性補助款計畫與預算考核項目第3季季報相關作業。

- 辦理本府單位會計概算編製事項。

- 審核本府單位會計各處室經費動支會核處理事項。

- 辦理本府單位會計歲入、歲出等之會計報告及記帳憑證之編製。

- 派員辦理現場監標、監驗事宜。

- 103年度財務收支及決算審計查核案件，注意事項及查明處理事項彙辦處理中。

- 辦理農委會補助計畫之審核、記帳憑證及會計報告等事項。

- 辦理各項代收款、保管款之會計事項。

- 辦理本縣各級民意代表及村里長福利互助會會計業務。

- 辦理金門縣選舉委員會各項主計業務。

- 縣總會計帳務之處理及會計報告之編送。

- 辦理金門縣家庭教育中心會計業務。

- 辦理、推動新會計制度（含普通基金、作業基金及政事型特種基金）相關事宜。

- 辦理地方教育發展基金、奬助大專院校建校基金、國宅貸款基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金、大橋基金、社會福利基金、無障礙設施基金等各項基金之審核業務、會計報告、記帳憑證等會計事項。

- 彙編本府主管各基金105年度預算案。

- 研訂主計業務內部控制個別性業務標準作業流程中。

- 辦理內部控制推動業務。

- 彙整審計室查核104年總預算半年結算報告及附屬單位半年結算綜計表審核通知事項聲復案。

- 104年8月份金門地區統計月報之編撰。

- 104年8月份金門地區統計手冊之製作。

- 縣統計年報資料之搜集與編算。

- 本縣社會指標統計資料之搜集與編算。

- 彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。

- 本縣消費者物價指數統計資料彙編。

- 本縣農業生產統計資料彙編。

- 辦理本處暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等院處授權事宜; 以及未設立專任主計人員機關之派兼、核定案作業等。

- 辦理綜合業務彙整。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：陳雙梅        							主管：杜世萌

聯絡方式：TEL-325544     #65062

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:人事處                          填報日期:104.10.8

- 重大業務執行情形：

(一)任免送審

■職員

- 召開本府暨所屬專任人事人員考績暨甄審委員會104年第3次至第5次會議，審查本縣文化局人事室主任、金湖鎮金湖國民小學人事室主任內陞案及本縣消防局人事室科員外補徵才案。

- 核派本縣文化局人事室主任周振發擔任本縣消防局人事室主任職務。

- 核派本縣金湖鎮金湖國民小學人事室主任許躍翰擔任本縣文化局人事室主任職務。

- 核派本府人事處第二科科員陳瓊娥擔任本縣金湖鎮金湖國民小學人事室主任職務。

- 核派本縣消防局人事室科員陳哲宇擔任本府人事處第二科科員職務。

- 核派103年特種考試地方政府公務人員考試錄取人員江偉倫擔任本縣家庭教育中心組員職務。

- 核派本縣烈嶼鄉公所課員黃雨舜自104年10月1日起兼任本縣烈嶼鄉戶政事務所人事管理員職務，原兼任人員王蓮治同時免兼。

- 辦理本府工務處水利及下水道科技士職缺1名外補公告徵才案。

- 辦理本府社會處婦幼社工科社會工作師職缺1名外補案應徵者資格初審。

- 辦理本縣採購招標所助理員江世豪動態送銓敘部銓敘審定案。

- 辦理本縣金沙鎮民代表會組員王光耀審定函轉發。

- 核定本府行政處處長謝世傑辭職案，並自104年10月1日生效。

- 核派本府簡任秘書陳世保自104年10月1日起代理行政處處長職務。

- 核派本府觀光處觀光業務科科長陳明伶與建設處都市計劃科科長許丕祥二人職務對調案。

- 應業務需要，商調本縣消防局小隊長陳素嬌擔任該局人事室科員職務。

- 辦理本府觀光處觀光企劃科科長蔡水進與建設處都市計畫科科長許丕祥動態送銓敘部審定案。

■約聘僱、約用人員、作業員

- 依本府主計處104年9月27日簽奉核定辦理該處約僱職代楊勝智解僱令，並自104年10月1日生效。

- 為健全約用人員薪資報酬制度、激勵員工士氣、因應各單位非編制專業人力之需求、爭取增加編制人力員額及建立更合理的考核規範，修正「本府及所屬各機關學校約用人員僱用及管理考核要點」，並自民國104年10月1日生效；另專案約用人員薪點支給報酬標準表自民國104年10月1日生效，一般約用人員薪點支給報酬標準表自民國105年1月1日生效。

■教師

辦理各校教師及代理教師敘薪案，計23件。

■職務代理

函復本縣金寧鄉金鼎國民小學104學年度主官職務三級代理人名冊一案，同意備查。

■考試用人及分層負責明細表

- 本縣採購招標所一般行政課員（A600020）職缺，業經行政院人事行政總處同意列入104年特種考試地方政府公務人員考試三等考試一般行政科增列任用計畫，在未分配考試錄取人員遞補前，得約僱職務代理人員辦理所遺職缺業務。

- 函轉行政院人事行政總處有關104年公務人員高等考試三級考試暨普通考試正額（含同分正額）錄取人員相關分配作業事宜，請所屬視實需依說明事項辦理。

- 函請所屬利用多元管道協助宣導考選部辦理之「105年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試」及「105年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試」報名訊息。

(二)差勤

- 核定104年9月30日至10月2日本府暨所屬機關差勤管理共計30件，分別為差勤管理3件；帳號申請單2件；核定差假21件；因公出國0件；赴大陸申請表1件；反臺意見反映表3件等。

- 辦理「全國共享版機關內部差勤電子表單系統(WebITR)移轉建置案」公開評選準用最有利標決標採購案，預算金額新台幣2,018,835元，目前各委員已完成審查招標文件、招標文件審查意見表等文件，待呈核簽奉上網公告。

- 為藉由發行「多卡合一、一卡多用」的員工卡，提升員工的生活便利性，並藉由導入經驗做為市民卡之先驅，辦理建置「員工智慧卡」案。依卡片服務類型可區分整合證件、小額錢包（包含規費繳納）、購物優惠三大服務，分別敘述如下：

  - 整合證件：已確定可整合本縣車船卡、文化局借書證。

  - 小額錢包：各戶政所已可使用悠遊卡繳納規費。

  - 購物優惠：目前與新東陽、金門野晏餐飲、Lin咖啡、85度C咖啡等商店簽定合約，將陸續與商家洽談。

(三)員工福利及文康活動

- 各單位主管及在台服務中心安排本府各機關學校員工及眷屬住院及生育訪視慰問(本年度累積共253件) 。

- 本府9-10月員工慶生會訂於10月7日上午9:00辦理，壽星同仁人數計約120位。

(四) 待遇

- 104年地方特考新進人員李美璇等10人退撫及公保加保事宜。

- 審核本府各處同仁加班費案件。

- 104年10月1日至8日辦理本府暨所屬機關主(副)主官(管)及40歲以上公務人員健康檢查，共5梯，分梯至醫院健檢，共計173人。

- 受理陳勃僑等6人申請休假補助，截至104年10月6日共受理165人，補助金額為2,406,841。

(五)訓練

104年10月5日假於多媒體簡報室辦理人事人員教育訓練-重要勞動法令解說，邀請勞動部黃秋桂參事主講，參加人員共計90位。

(六)考核

- 核定本縣衛生局所屬金湖鎮衛生所醫師兼主任林奇樺1員104年度另予考績案並報送銓敘部審定。

- 核定本縣所屬各國民中小學教師103學年度年終考核案，函請各校依規定核發考核通知書並自104年8月1日生效。

- 有關養護工程所因未辦理該所李課長增憲103年1-4月平時成績考核，致李課長103年度年終考成績考核程序不盡完備，予以撤銷案，簽核中。

二、工作檢討與建議事項:無

聯絡人:陳姿宏                              處長:蔡流冰

聯絡方式:082-318823*65115

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 政風處        填報日期時間： 104.10.06

一、重大業務執行情形：

（一）積極規劃辦理校園品格教育宣導，引導學生建立正確倫理觀念，9月30日假金寧中小學辦理校園廉政宣導，計有82位學生參與。由本處偕同廉政志工以廉政署提供之宣導教材，輔以有獎徵答，提高宣導成效，引導學生建立正確人格觀念，達到品德教育向下扎根，冀望廉政向上提昇。

（二）本週辦理查處業務，新受理檢舉案件計2案，受理檢舉澄清結案者1案，尚在查處中者10案。

（三）為瞭解所屬單位業務執行優缺點，10月5日辦理所屬本縣消防局政風室業務督訪，期溝通觀念作法，鼓勵人員士氣，以精進工作成效。

（四）派員會同辦理「104年度虛擬化系統儲存設備擴充採購案」等案開標（議價、驗收）作業，共計3案。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：劉海勇                      主管：柯偉宏

聯絡方式：082-324589

金門縣警察局業務執行報告表

填報單位：金門縣警察局          填報日期時間：104.10.6

一、重大業務執行情形：

（一）104年9月28日至104年10月4日刑事案件─發生3件（妨害名譽1件、偽造文書1件、詐欺1件）；破獲12件(詐欺1件、殺人未遂1件、一般傷害3件、毀棄損壞1件、妨害名譽1件、業務過失傷害1件、駕駛過失傷害1件、公共危險罪2件、商標法案1件）；其他0件；交通事故─發生18件（A1：0件、死亡人、重傷0人；A2：15件、受傷21人；A3：3件）。

（二）為民服務案件─經民眾撥打110專線電話報案前往處理共120件（受理一般竊盜3件、毀損1件、恐嚇安全1件、普通傷害1件、妨害安寧10件、打架1件、違停14件、交通障礙11件、交通事故30件、糾紛5件、家庭暴力3件、路倒4、酒醉路倒1件、意外死亡1件、疾病救護2件、遺失物品1件、檢舉(風紀)1件、火災1件、路樹倒塌4件、颱風1件、其他24件）。

二、工作檢討與建議事項：無。

三、無單位間應連繫協調事項。

填報人：警員 戴德更                                主官：局長 林漢堂

聯絡方式：082-325341

金門縣消防局業務執行報告表

填報單位： 金門縣消防局             填報日期： 104.10.06

重大業務執行情形：（104年9月29日至10月5日）

本局104年9月29日至10月5日共計執行緊急救護62件（急救人數57人）及為民服務41件。

報告人：局長 楊肅凱

聯絡人：鄭志偉                    聯絡電話：324021轉6400

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:   金門縣衛生局        填報日期:  104年10月06日

壹、重大業務執行情形:

- 每年初夏為本縣恙蟲病好發之季節，本年度1-9月份確診個案36例，另尚有7例檢驗中，與去年同期確診個案59例比較，今年下降61%，針對確診個案皆進行感染地點之環境整理及噴藥，為使民眾及軍人提高自我防護及對疾病之警覺，本局於9月份於確診個案處辦理5場次宣導活動。

- 10月2日國健署邀請花蓮慈濟醫院王淑芳督導及百悅產後護理之家蔡宜澖督導蒞金辦理104年度母嬰親善醫療院所實地認證作業，創造一個讓母乳哺育成為常規的醫療照顧環境，給予每個嬰兒生命最好的開始。

- 9月30日至10月2日會同食品藥物管理署、中央畜產會辦理104年肉品加工食品業HACCP符合性查核輔導，共計查核輔導地區3家業者，分別為老農莊食品有限公司、良金實業有限公司、聖祖股份有限公司(喬安)。

- 10月3日「2015臺灣超級鐵人三項暨鐵人二項聯賽」，救護站統計處置有：摔車送醫1人(已照X光，無大礙)，跌倒摔傷擦藥4人，抽筋冰敷及噴肌樂16人。

- 公費流感疫苗本年度總配貨量為成人7,330劑，幼兒600劑，目前下貨量為成人3,740劑，幼兒460劑，未來將陸續下貨。自10月1日開打至10月4日，65歲以上長者共計接種686人，機構對象及國小學童部份已由各合約院所擬定安排至單位內進行接種服務。

貳、跨局處之業務協調事項：

- 依疾病管制署「104年度流感疫苗接種計畫」訂定，禽畜養殖等相關行業工作人員及動物防疫人員預計於11月底完成接種，惠請建設處依據提報至本局調查後預接種人員之名冊，協助辦理催種事宜，以提高該高危險群之自我防護，降低感染疾病之風險。

報告人：陳天順　　  　填報連絡人: 陳美鸞  連絡電話:330697轉508

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 環保局                                                          填報日期時間： 104.10.05

一、重大業務執行情形：

  - 10月2日、3日舉辦三梯次「金門文化歷史環境教育探索之旅」系列活動，並結合金門縣文化遺產保存學會，分別於陽翟老街、碧山及環保局等地進行。金門在歷史的變遷中，幾經戰火洗禮，形成獨特而豐富的戰地景觀，此外，金門各地有許多地方，仍保有融合南洋風格與閩南特色的洋樓建築，為了鼓勵民眾能夠深入了解家鄉的美，希望能透過活動，實際走訪及瞭解金門軍事戰地對環境轉變與閩南建築的活化利用，體驗不同於以往的環境印象，藉此提升金門縣民對環境教育之基本素養。系列活動的第一及第二梯次為「耆老講古低碳之旅」，分別於10月2日的上午8時30分及下午13時30分，在陽翟群英樓前廣場集合報到，將安排走訪陽翟及碧山社區，在專業講師的帶領之下，實地欣賞陽翟老街、彩繪牆、睿友學校、陳清吉洋樓等特色景點，並聆聽當地的歷史文化變遷故事，搭配現代感的彩繪藝術牆畫作，是舊時光與新世代的創意結合。活動的第三梯次為「金門文化保存與水頭聚落低碳民宿經營實例分享」，於10月3日上午9時於環保局集合報到，將安排走訪水頭聚落，在文化遺產保存學會的帶領之下，實地欣賞水頭古厝活化利用、得月樓洋樓等特色景點，並聆聽當地的歷史文化變遷故事，傳統建築風貌與人文風采能永續保存，且讓世代子孫共享祖先的智慧。

  - 技師現勘-金城污水場；水污染陳情2件次。

  - 10月2日辦理畜牧業廢水法規說明會。

  - 10月3-4日辦理水環境志工特殊訓練。

  - 事業廢棄物新設工地巡察5次、工地解除列管巡查2次、工地巡察2次、陳情案件2次。

  - 截至目前本縣空品不良日數為5日，空品不良率1.36%，為歷年同期最佳。

  - 統計104年10月2日止，本縣104年PM2.5日平均濃度指標以「低」等級為主，其日數207天，佔全年約75.6%，多集中春末之後；PM2.5指標達「高」及「非常高」等級有25日，佔全年9.1%，多集中於1至3月。

  - 固定污染源操作許可證異動申請案件審查2件次，執行空污費申報對象現場查核比對8廠次、固定污染源操作許可證現場查核2證次，以及固定污染源一般性巡查查核3家次。另配合環保署考評提交資料進行固定污染源排放量清查確認提報作業。

  - 餐飲輔導業務辦理有餐飲業基本資料清查及建檔3家次，餐飲業裝設防制設備維護情形現場查核6件次以及防制設備改善輔導1件次，另辦理餐飲油煙及異味陳情案件巡查輔導1件次。

  - 機車管制作業：已寄發逾期二次通知1364件次；另已受理民眾申請二行程汰舊補助3件次。

  - 柴油車管制作業：路邊排煙檢測已檢測4輛次，路邊油品抽測已完成4輛次,場站油品抽測已完成1輛次，烏賊車檢測通知檢測1輛次，怠速熄火稽查已完成1輛次。

  - 逸散性相關管制完成營建工地巡查7件次巡查，推動1件次工地周邊道路認養及1件次工地自主管理簽屬。

  - 露燃陳情查核1件次，立即派員至現場查核勸導並協助撲滅，並完成3點次落塵收樣及送驗。

- 工作檢討與建議事項：無。

填報人：洪曉欣                             局長：傅豫東

聯絡方式：082-336823#600

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣地政局                                填報日期時間：104年10月06日

一、重大業務執行情形：

(一)9月30日至10月7日辦理赴印尼及馬來西亞向僑民宣導華僑繼承及地籍清理條例活動。

(二)金沙鎮大山段471地號蔡0豹等所有權重複登記案，經法院判決塗銷陳李0足等人之所有權，解決

重登問題。

(三)唐0偉君就本局塗銷其莒光路72號建物所有權第一次登記案，提起訴願。

(四)原土地所有權人之繼承人申請撤銷、廢止本縣54年金沙職校道路用地徵收汶沙段294、297地號之

土地，並主張徵收無效申請本府調解塗銷所有權移轉登記，案因年代久遠，且涉及多單位權責，法

律關係複雜，調閱相關卷證困難，目前該地部分為道路，依查得資料說明處理。

(五)為國財署金馬辦事處辦理民眾依離島建設條例9條1項購回浦邊測段670-1地號面積不符案，經查

該筆土地自670地號分割出，重測時參照實地軍事位置施測，二筆土地重測後面積合計並未減少。

(六)104年9月30日至10月2日假地政局及各鄉鎮公所會議室舉辦105年度公告現值暨重新規定地價

作業巡迴說明會，廣納民眾意見予以彙整處理作成報告，俾提送本縣「地價及標準地價評議委員會」

作為評議之參考。

(七)為宏0不動產企業有限公司申請經營項目增加不動產代銷經紀業案，經查符合規定，准予備查。

- 工作檢討與建議事項：

（一)本局目前經管放租之縣有土地計430筆，租期均將於本年12月屆至，依契約約定承租人將於11月份繳納本年租金

並提出續租申請，惟本府對公地是否收回仍未有定論，為免懸而不決衍生租賃双方後續管理使用爭議，建請對有意願

申請續租者仍予續租。

聯絡方式：082-318823#5731      082-321177#201

金門縣文化局業務執行報告表

填報日期： 104年10月06日

- 重大業務執行情形（10月01日至10月07日）：

(一)金門傳統音樂館於十月一日辦理琵琶研習，十月二日辦理金門歌謠大家唱活動，十月三日辦理南管演出。(藝文科)

(二)「一○四年社區深度文化之旅-古崗觀止步道細探訪」，於二○一五年十月四日登場，分成上午、下午兩梯次。(藝文科)

(三)陶藝薪傳活動，十月三日在蓮庵里辦理燒窯活動。(藝文科)

(四)「二○一五金門、廈門、泉州兩岸三地書畫聯展」於九月二十三日在第一展場開展，展至十月二十二日止。(藝文科)

(五)金門縣書法學會敲金鼎起石鼓書法聯展於九月二十六日至十月二十四日在第二展場展出。(藝文科)

(六)烈嶼鄉群聲南樂社十月二日啟程到台南市參加「孟府郎君千秋大典暨南市南聲社創社一百週年東南亞南樂整絃大會活動。(藝文科)

(七)十月藝文活動，除了風靡大小朋友的「紙風車」劇團將於十日抵金演出外，並規劃兩場次社區深度之旅，帶民眾走進古崗及峰上，領略兩個地方的歷史人文和生態之美。(藝文科)

(八)金門縣合唱團參加「2015第八屆海峽兩岸合唱節」，十月三日於花蓮文化中心登台比賽﹐藉由活動以藝術和音樂及海峽兩岸合唱團團隊交流﹐用歌聲唱出金門之美。(藝文科)

(九) 社區營造系列活動有：十月三日及五日於榮光社區有腰鼓基本打法研習；十月三日及四日於富康一村金城新莊社區有舞蹈基本功訓練；十月三日及四日於后浦頭暨五福街社區有舞蹈基本功訓練；十月七日於庵前社區有「嬉遊演義及美猴王」舞蹈練習；十月三日於古崗社區有「青山排戰鬥教練場軍事史蹟介紹」舞蹈練習。(藝文科)

(十) 辦理「中正國小東棟教室拆除重建工程」公共藝術徵選結果報告書審核相關事宜。(文資科)

(十一) 辦理「古蹟陳顯墓修復工程」修正後解說牌文字配置圖英文翻譯稿相關事宜。(文資科)

(十二) 辦理104年「中秋搏餅文化調查研究計畫」案期中審查會議相關事宜。(文資科)

(十三) 辦理「金門先賢人物系列海報裱框製作」相關事宜。(文資科)

(十四) 辦理「古蹟暨浯陽小學校緊加護鋼棚架工程預算書圖」相關事宜。(文資科)

(十五) 10月03日假文化局兒童館辦理「週末故事屋」，由愛華老師導讀「撲克牌的數字」，並延伸問題討論活動。(圖資科)

(十六) 10月06日第三次上網公告「金門縣文化局圖書巡迴車購置採購案」。(圖資科)

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳蓉慧(電話：082-325643#677）                     局長：呂坤和

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣稅務局  填報日期時間：104.10.06

- 重大業務執行情形：

(一) 104年度金門縣地方稅總預算數為3億8,665萬元，至9月底止實徵淨額為4 億1,541萬144元，超徵1億947萬6,045元，其中土地增值稅超徵7,235萬699元，牌照稅1,758萬8,678元，房屋稅949萬8,160元，分配預算達成率為135.98%。本月各項稅捐實徵數(含補收以前年度) 為2,023萬8千餘元，屬本年度稅捐為1,993萬8千餘元，徵起以前年度稅捐30萬餘元，退還以前年度歲入款2萬2千餘元，本月份稅捐實徵淨額為2,021萬6千餘元。

(二)104年9月份受理納稅人申請房屋稅籍證明(含未辦保存登記老舊房屋)者193件，計金城鎮88

件、金寧鄉39件、金湖鎮42件、金沙鎮21件、烈嶼鄉3件，適時核發證明，方便鄉親辦理

航空噪音等補助、設籍或營利事業登記等。

(三)104年9月份全功能櫃台提供72項簡捷便民服務，服務內容計：1.提供稅務查詢核發證明399

件，2.申辦全國財產總歸戶52件，3.補發稅單及查欠發證464件，4.餘為即時提供便捷稅務

諮詢及土增稅、契稅試算797件與銷售印花稅票442件，計全功能櫃台各項申辦服務案件計

2,154件。

(四)104年9月份受理土地增值稅申報案件快速查審即時發單，受理申報案件358件，採隨到隨辦，

縮短審核流程，即時完成查徵並核發相關證明，當日辦竣馬上取件者345件，次日取件者10

件(含網路申報5件)，是以99.16％以上的申辦案件均能在二個工作日辦竣取件(355件)，滿

足鄉親不動產移轉台金一日生活圈需求。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳空招               主管：王漢文

聯絡方式：325197#201、0910-326-686