| 金門縣政府104年12月3日(星期四)第36次主管會報程序表 |
| --- |
| 項次 | 內容 | 使用時間 | 備考 |
|  |  | 時間 | 合計 |  |
| 一 | 主席致詞 | 9:00~9:05 | 90 |  |
| 二 | 上次會議決議事項執行情形報告 | 9:05~9:55 |  | 各單位 報告 |
| 三 | 標準作業程序(SOP) 簡報 | 9:55~10:05 |  | 衛生局 |
| 四 | 業務協調事項 | 10:05~10:30 |  | 各單位 報告 |

金門縣政府主管會報會議紀錄

時間：104年11月19日上午8時10分至9時15分

地點：本府第一會議室                    		 會議次數：第35次

出席：副縣長、參議、本府所屬各處主管暨一、二級機關首長、副首長及金酒公司總經理、二級單位指派人(詳如簽到表)

主席：縣長                                          記錄：王秀蘭

壹、宣讀上次會議紀錄(略)：

貳、各單位工作報告(略)：

- 主席指(裁)示事項：

- 為利政務推動及施政透明，各單位辦理採購適用政府採購法如有疑義時請政風處、行政處協助各單位適時、適法處理。(政風處、行政處)

- 有關各地選舉廣告看板旗幟的豎立懸掛位置是否妥當請進行調查了解。(環保局、建設處)

- 離島建設基金是為離島重大建設主要財源之ㄧ，各單位應積極提報計畫以利爭取預算。(各單位)

- 請加強各湖庫安全防護，如岸際應裝置救生圈等救生相關設備，並定時檢視，以避免憾事發生。(工務處)

- 針對大陸引水工程除應掌握進度外，對顧問公司的專業能力也應有所要求，必要時可請縣政顧問提供意見。(工務處)

- 請工商策進會針對地區因借貸問題造成經營不善之商家進行了解，以利後續產業的扶植。(建設處)

- 有關養生照護園區規劃案，應隨時與顧問公司進行研議，必要時得提政策小組討論。(衛生局)

- 為強化兩岸互動交流，請環保局先行研擬相關議案，以作為後續與大陸城市簽訂環保協定之準備。(環保局)

- 請建設處就安全農業及牛肉行銷，研提說帖，以利赴陸協商。(建設處)

- 有關水頭碼頭拓通工程案，除應加速推動外，二期之規劃整體發展計畫請顧問公司提供意見，並請翁參議協助；另水頭客運中心興建合約案也應儘速處理。(觀光處、工務處)

- 針對金門地區車輛牌照稅之減免問題，請稅務局與環保局進行研討相關方案。(稅務局、環保局)

- 為營造高齡友善城市，照顧弱勢族群，請主管單位於公共區域、民宿、旅館等場所研擬無障礙設備配套措施及如何節約用水、電資源之方案，另金門日報應報導相關節水、電之議題、社論，以凝聚民眾共識。(建設處、觀光處)

- 請行政處協調軍方以加速乳南營區之撥用程序。(行政處)

肆、散會。

指示內容:

一、為利政務推動及施政透明，各單位辦理採購適用政府採購法如有疑義時請政風處、行政處協助各單位適時、適法處理。(政風處、行政處)

執行情形:

遵照辦理。

指示內容:

二、有關各地選舉廣告看板旗幟的豎立懸掛位置是否妥當請進行調查了解。(環保局、建設處)

執行情形:

環保局：

- 本局已於104年11月13日公告「金門縣第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉競選旗幟及布條設置地點、期間及限制事項」。

- 本局將持續派員辦理巡查作業。如發現候選人插設或懸掛之旗幟及布條等競選廣告物有妨礙公共安全或交通秩序等規定者，本局將立即通知改善，截至目前通知候選人改善旗幟插設之地點計有2處。

- 本府建設處業於11月30日晚間7時邀集本局、金門縣選舉委員會及第9屆區域立法委員候選人，研商競選期間招牌廣告、豎立廣告及旗幟布幔設置會議，計有楊鎮浯、陳滄江、張中法、高丹樺、吳成典等五位指派代表出席。

建設處：

- 針對地區候選人於選舉期間，擅自於重要道路路口及計畫道路用地兩側豎立選舉廣告看板等，本處業於11月中旬已編組完成地區巡查工作。

- 本處巡查重點為檢查架構材質及有無危及人車通行，以不影響公共安全、妨礙道路交通視線為主軸、選舉期間採不定期巡查，若經發現或經檢舉者影響交通視線及妨礙公共安全者，即通知各候選人團隊儘速配合改善及拆除。

- 本處業已研訂「金門縣競選廣告物管理辦法(草案)」並於104年11月12日經本縣法規審查小組審查第183次會議審查通過，案自104年11月13日至104年11月22日辦理法規預告，預告時間為10天，業經提送104年11月26日縣務會議中審議結論，先針對選舉期間現況有妨礙市容觀瞻及影響公共安全等情形加以考量研討，另待105年2月份再修正提送審議。

- 已邀請立法委員參選人，預定於11月30日到本府協商，請各參選人共同遵守競選廣告物之設置安全及隨時巡管維護。

指示內容:

三、離島建設基金是為離島重大建設主要財源之ㄧ，各單位應積極提報計畫以利爭取預算。(各單位)

執行情形:

財政處：

有關105年離島建設基金補助計畫(105-金門地區軍事資源釋出暨規劃運用計畫)，本府於104年11月11日府財產字第1040087966號函已發函國家發展委員會審議中。

行政處：

  - 行政院離島建設指導委員會工作小組第72次會議於104年11月19日(星期四)下午2時30分假國家發展委員會610會議室召開，由黃召集人萬翔主持，本府由黃秘書長景舜率相關局處人員出席與會。

  - 會議決議：

- 本府計通過「一般廢棄物轉運處理計畫（環保署／環保局）」、「輔導金門觀光產業提昇服務品質計畫（交通部／觀光處）」等二計畫，預計105-107年離島建設基金將增加補助新台幣1.09餘億元。

- 澎湖縣在本次會議新興計畫提案多達13項，但多未與中央部會協調溝通，故有8項計畫遭刪除或列為待評估計畫，離島建設基金新增補助金額計約0.72億餘元。另為避免拖延會議進行，爰決議爾後增修計畫於提案前應先與中央部會協調溝通後再提送。

  - 後續建議本府各局處爭取離島建設基金補助計畫：

- 尚在審查中修正計畫：

      - 計1項-「清淨家園環境維護管理暨海岸環境清理計畫（環保署／環保局）」。本計畫業原則獲環保署同意，惟尚有部分內容須予釐清及補充說明。

      - 已洽請本縣環保局依修正意見與環保署協商。

- 退回修正計畫：

            - 計2項，包括「大二膽島暨烈嶼地區觀光發展計畫（觀光處）」、「金門軍艦博物館建置計畫（觀光處）」，2項計畫總經費合計6.74億元。經「行政院秘書長」函復，請本府依照「國家發展委員會」綜提審議意見辦理計畫修正後重新報院審核。

            - 已洽請本府觀光處依前揭審議意見修正，並儘速萃取該兩項計畫目前進行中之規劃報告內容，將之轉化為提案之具體工作事項，俾爭取交通部觀光局支持。

- 其他建議增提計畫:

(1)參考本次澎湖縣及連江縣提案，可供參考研擬爭取離島建設基金補助計畫包括：澎湖縣空調節能及太陽能熱水系統補助計畫（經濟部）、澎湖縣政府南海航線交通船養護計畫（交通部）、連江縣傳統建築暨聚落風貌補助計畫（文化部）、連江縣仁愛國小教職員宿舍興建工程（教育部）等。

(2)其他中央部會有對應計畫及經費，可負擔15%之中央配合款者（地方配合10%），亦可提案爭取離島建設基金補助。

  - 行政處業函請各單位依據前揭事項辦理，並列管追蹤各單位辦理情形。

指示內容:

四、請加強各湖庫安全防護，如岸際應裝置救生圈等救生相關設備，並定時檢視，以避免憾事發生。(工務處)

執行情形:

關於「告示牌」部份，水廠轄管13座湖庫已在明顯易見處設置72座，經檢視預計再增設6座，並汰換10座支架。至於「救生圈」部分，水廠原已設置41只，又於102年6月再增設31只，總計已設置72只；另為利緊急救生需要，水廠規劃每50公尺設置救生圈乙只，預估須再增設四百多只，會儘速辦理招標。

指示內容:

五、針對大陸引水工程除應掌握進度外，對顧問公司的專業能力也應有所要求，必要時可請縣政顧問提供意見。(工務處)

執行情形:

遵照辦理，大陸引水計畫本府已定期召開管考會議檢討，加強對顧問公司之要求與督促，後續視實需再向縣政顧問請益。

指示內容:

六、請工商策進會針對地區因借貸問題造成經營不善之商家進行了解，以利後續產業的扶植。(建設處)

執行情形:

104.11.25建設處協同工策會人員拜會土地銀行、金門信用合作社、兆豐銀行、元大銀行、台灣中小企業銀行等金融業者，訪談紀要如下：

1.逾期放款僅永豐銀行1件，金額約60萬。

2.近二月各銀行業者承做放款金額與件數並無顯著提高，但跳票數明顯提高，多數為營造相關產業、及土地融資居多，其中跳票以非本地居民為多。

3.各銀行業者除土銀與信合社承作較多公教人員與地區商家貸款，私人銀行承作較低；就產業別而言，各銀行皆以建築營造為主要承作主力。

4.各分行經理一致認為「農發條例」與「房地合一稅」之因素，致使房屋與土地之買盤收手，原投資客或投機客因無法順利出脫房地產，致使周轉不靈，形成近期較多的跳票現象。

指示內容:

七、有關養生照護園區規劃案，應隨時與顧問公司進行研議，必要時得提政策小組討論。(衛生局)

執行情形:

本案招商決議改採設定地上權方式辦理，依縣府第十四次政策小組會議決議，目前財政處研議修正金門縣縣有土地設定地上權實施要點，並依新修正要點與顧問公司研議招商相關事宜。

指示內容:

八、為強化兩岸互動交流，請環保局先行研擬相關議案，以作為後續與大陸城市簽訂環保協定之準備。(環保局)

執行情形:

- .依內政部104年11月12日內授中民字第1041100105號函釋，地方政府與大陸地區地方機關為合作行為或締結聯盟，應依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」及「內政部審查地方政府與大陸地區地方機關之合作行為或締結聯盟申報須知」規定辦理，非經內政部會商行政院大陸委員會報請行政院同意，不得為之。

- 本局已取得新北市政府與南京市環保局簽訂之環保合作協議內容，並整合現階段相關環保議題。第一階段建議與上海市浦東新區、南京市及廈門市推動簽訂環保合作協議，再視後續執行情形，接續與大陸一、二線城市締約。

指示內容:

九、請建設處就安全農業及牛肉行銷，研提說帖，以利赴陸協商。(建設處)

執行情形:

金門安全農業透過在地農業單位，直接輔導在地農業生產方式，從田間管理、農業教育、用藥篩檢、產品包裝至銷售媒合等面向，打造出食品安全品牌，並逐年增加生產，階段提供市場需求，後續將配合對岸綠色通道協商，彙整相關安全農業及牛肉行銷資料，作為政策說帖使用。

指示內容:

十、有關水頭碼頭拓通工程案，除應加速推動外，二期之規劃整體發展計畫請顧問公司提供意見，並請翁參議協助；另水頭客運中心興建合約案也應儘速處理。(觀光處、工務處)

執行情形:

觀光處：

- 水頭港區旅服大樓空間擴充工程(第一期)業於104.11.03由陞驊營造公司得標，業於104.11.23日開工工期80天，同時要求承商於105.1.15前完工。

- 二期部分本處業於104年10月份開始進行規劃設計前置作業，目前進行審查委員徵詢及組工作小組作業，預計104年12月中進行上網委託技術服務廠商評選。

- 另水頭客運中心興建合約案，縣府工務處104.11.27府工企字第1040094116號函:有關金門港「水頭客運中心」新建工程委託規劃設計及監造技術服務契約終止，後續相關契約終止事宜，請專管公司協助依契約規定研商妥處。

- 俟水頭客運中心契約終止確定後(建議保留PCM契約)，本處即啟動本案啟案作業，原則上以統包方式辦理，以加速執行進度。

工務處：

本案於104年11月11日召開規劃報告審查會議，會議決議終止契約，預定12月初請設計單位提報服務費用結算相關資料，送請PCM審查，12月中旬召開設計監造服務契約終止協商會議，儘速辦理結案。

指示內容:

十一、針對金門地區車輛牌照稅之減免問題，請稅務局與環保局進行研討相關方案。(稅務局、環保局)

執行情形:

稅務局：

- 依使用牌照稅稅法第7條第1項第11款規定：「離島建設條例適用地區之交通工具在該地區領照使用者。但小客車引擎總排氣量超過2400CC者，不在此限。」

- 若針對車齡10年以上的離島免稅車輛恢復課稅，首先須徵詢同為離島建設條例適用地區之澎湖縣、連江縣、屏東縣(所轄之小琉球)，臺東縣(所轄之綠島、蘭嶼、小蘭嶼)，宜蘭縣( 所轄之龜山島)，基隆市(所轄之基隆嶼、棉花嶼、花瓶嶼、彭佳嶼)，高雄市(代管之東沙島、南沙島)等之稅捐稽徵機關意見後，再彙整建請財政部修訂使用牌照稅法提請立法院通過後實施。

- 本局已於104年11月24日函請澎湖縣政府稅務局等7個單位表示意見後續辦。

環保局：

本局已訂於104年12月4日上午9時召集相關單位針對「牌照稅減免」、「中古柴油車輛境外管制」、「縣府工務部門車輛汰舊」等議題進行研商。

指示內容:

十二、為營造高齡友善城市，照顧弱勢族群，請主管單位於公共區域、民宿、旅館等場所研擬無障礙設備配套措施及如何節約用水、電資源之方案，另金門日報應報導相關節水、電之議題、社論，以凝聚民眾共識。(建設處、工務處、觀光處)

執行情形:

建設處：

- 本處業管之無障礙業務係為建築物範圍以內，有關公共區域如森林遊樂區、文化景點、風景特定區、觀光遊憩景點及公園綠地等範圍內之無障礙設施非屬本處權責。

- 因應「既有公共建築物無障礙設施替代計畫作業程序及認定原則」修正，並自102年1月1日起施行，本府業依規定將縣轄一般旅館（B-4類）納入「金門縣公共建築物無障礙設施分類分期計畫」列管，並持續輔導改善，有關地區民宿、旅館業之補助無障礙設置項目及標準，將提案由本縣公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組委員會中討論。

工務處：

- 水廠自94年開始陸續免費換裝機關學校及家戶省水器材，104年經濟部水利署補助水廠250萬元，辦理省水龍頭及馬桶換裝。

- 為持續宣導教育民眾之節約用水觀念，水廠將適時透過各類媒體及電子看板進行宣導，以利提升節用效能。

觀光處：

已轉請金門日報社針對節水、電之議題、社論加強刊登、報導。

金門日報社執行情形:

- 社論部份會協調主筆群針對相關議題撰寫社論。

- 報導部份相關指示已轉知給採訪主任，請採訪組加強相關報導。

指示內容:

十三、請行政處協調軍方以加速乳南營區之撥用程序。(行政處)

執行情形:

- 為辦理行政園區「乳南二營區」用地申撥作業，已完成司法園區用地(后盤山段352地號)分割作業，以及函送國有財產署及軍備局本府行政園區用地撥用計畫書辦理相關程序。

- 依據104.9.23「乳南二營區」用地協調會議，原地方法院承諾事項，由本府依比例負擔拆遷補償費及「鵲山營區」代拆代建工程，有關拆遷補償費已於105年編列預算，另「鵲山營區」代拆代建工程依國防部軍備局工程營產中心104年11月20日來函，將持續與陸軍司令部協調辦理，以加速行政園區用地申撥程序。