| 金門縣政府104年12月10日(星期四)第37次主管會報程序表 |
| --- |
| 項次 | 內容 | 使用時間 | 備考 |
|  |  | 時間 | 合計 |  |
| 一 | 主席致詞 | 9:00~9:05 | 90 |  |
| 二 | 上次會議決議事項執行情形報告 | 9:05~10:05 |  | 各單位 報告 |
| 三 | 業務協調事項 | 10:05~10:30 |  | 各單位 報告 |

金門縣政府主管會報會議紀錄

時間：104年12月3日上午9時至10時30分

地點：本府第一會議室                    		 會議次數：第36次

出席：副縣長、參議、本府所屬各處主管暨一、二級機關首長、副首長及金酒公司董事長、總經理及二級單位指派人(詳如簽到表)

主席：縣長                                          記錄：王秀蘭

壹、宣讀上次會議紀錄(略)：

貳、各單位工作報告(略)：

- 主席指(裁)示事項：

- 為避免競選廣告看板、旗幟放置的方式及位置造成安全危害，應成立小組進行檢視並與候選人協調拆除，另請金門日報加以宣傳。(環保局、建設處、觀光處)

- 為利向中央爭取預算，應與中央各部會保持良好互動外，各單位於提列計畫案時可請顧問公司或智庫協助規劃。(各單位)

- 地區景氣低迷的原因，請建設處協調工商策進會針對地區商家進行調查與了解。(建設處)

- 有關養生照護園區規劃案，請財政處協助處理外，合約內容應考量地區特性研擬避免抄襲，以創造雙贏局面。(衛生局)

- 兩岸事務交流日趨頻繁，各單位應與對口單位加強聯繫，以利後續業務的推動。(各單位)

- 為提升碼頭吞吐能量並加速完成碼頭工程，請翁參議協助並隨時掌握進度，另港口一期工程應於過年前完成。(觀光處)

- 為推動低碳島，請環保局就低碳、環保之議題研擬方案；另有關中古車輛及老舊遊覽車之課稅及汰換補助問題，也應研討解決方案，提供良好的生活及觀光環境。(環保局、觀光處)

- 觀光處、環保局爭取離島建設基金專案計畫補助有功人員，請提報敘獎人員名單以資激勵。(觀光處、環保局、行政處、人事處)

- 議會將召開臨時會，各單位如有重要提案應儘速處理，並請秘書長協助。(各單位)

- 各單位預算案的執行應積極掌握，有關105年度預算應即展開先期作業以避免進度落後。(各單位)

- 縣長就職將屆週年，請觀光處攝錄各處局主管暢談有感施政並配合臉書行銷。(觀光處、各單位)

- 影音多媒體共享平台建置至今，內容資料更新甚少，各單位應定期檢視填報更新並請行政處進行列管。(行政處、各單位)

- 金門縣民卡應結合智慧城市，研擬具有多重使用功能，並請翁參議協助。(行政處)

- 請文化局輔導社區，協助總體營造推動並開發文創商品，以利社區永續發展。(文化局)

- 為活絡冬季旅遊市場，請研提觀光客倍增之措施，並能夠結合金門各項活動。(觀光處)

肆、散會。

指示內容:

一、為避免競選廣告看板、旗幟放置的方式及位置造成安全危害，應成立小組進行檢視並與候選人協調拆除，另請金門日報加以宣傳。(環保局、建設處、觀光處)

執行情形:

環保局：

已配合建設處11月30日晚上7點召開之競選廣告物研商會議說明環保局公告內容，後續配合小組辦理旗幟設置位置之檢視及拆除。

建設處：

- 本處業於104年11月30日召集相關各陣營競選團隊針對本次競選期間招牌廣告、樹立廣告及旗幟布幔之設置協商，會中請依據金門縣環境保護局104年11月13日公告「金門縣第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉競選旗幟及布條設置地點、期間及限制事項」辦理，並於會後發佈新聞稿於12月1日刊登於金門日報加強宣導及請各候選人配合設置。

- 會中作成決議如下：

      - 各主要圓環之內環、橋樑兩側等，不得設置競選廣告物。

      - .各主要圓環外側、一般道路等，旗幟及布條應設置於低矮樹欉外側，並牢固避免飄動遮蔽行車及人行視線。

      - 交叉道路轉角10公尺範圍、反光鏡前、或特殊角度等，不得設置競選廣告物。

      - 以膠帶綑綁之競選廣告物一律改善。

      - 競選期間請不定時派員巡視各競選廣告物，如有歪斜、風倒之情事應立即改善，並於投票日後七日自行清除完畢。

- 本府業於104年12月7日府建管字第1040096316號函示通知各陣營競選團隊，請依決議共識事項，於文到三日內自行巡視改善，以維護競選期間之公共安全、市容景觀及交通秩序。

- 本處業已不定期派員辦理巡查、檢視重點為檢查架構材質及有無危及人車通行，以不影響公共安全、妨礙道路交通視線為主軸、本次選舉後續期間仍將不定期巡查，若經發現或經檢舉者影響交通視線及妨礙公共安全者，即通知各候選人團隊儘速配合改善及拆除。

觀光處：

- 金門日報社已於11月19日刊登環保局公告之「金門縣第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉競選旗幟及布條設置地點、期間及限制事項」新聞，進行宣導。

- 業請金門日報社持續進行相關宣導，以維護民眾之公共安全。

指示內容:

二、為利向中央爭取預算，應與中央各部會保持良好互動外，各單位於提列計畫案時可請顧問公司或智庫協助規劃。(各單位)

執行情形:

遵照辦理。

指示內容:

三、地區景氣低迷的原因，請建設處協調工商策進會針對地區商家進行調查與了解。(建設處)

執行情形:

本處已請工策會儘速進行地區商家調查，並作成專案報告陳核。

指示內容:

四、有關養生照護園區規劃案，請財政處協助處理外，合約內容應考量地區特性研擬避免抄襲，以創造雙贏局面。(衛生局)

執行情形:

遵照辦理，養生照護園區之設立地上權招商，將簽請翁參議主持招商須知及合約之審查會議，參採各方之意見審慎訂定後，再公開說明。

指示內容:

五、兩岸事務交流日趨頻繁，各單位應與對口單位加強聯繫，以利後續業務的推動。(各單位)

執行情形:

遵照辦理。

指示內容:

六、為提升碼頭吞吐能量並加速完成碼頭工程，請翁參議協助並隨時掌握進度，另港口一期工程應於過年前完成。(觀光處)

執行情形:

水頭港區旅服大樓空間擴充工程(第一期)執行情形：

- .104.06.17府觀交字第1040042360號函本案經費同意由商業空間擴充工程結算款支應。

- .104.07.31本案向縣長簡報本案一期與二期規劃，一期先做，二期部分不宜，指示提供原工務處規劃設計完成之(水頭港區行李或站進出管制區商業空間擴充工程)預算書圖。

- 第一期業務104.10.14函文採購招標所辦理發包

- 104.10.15修正發包資料15:30送招標所

- 104.11.03第一次開標由陞驊營造公司6,898,000元得標，工期80日曆天。

- 104.11.20辦理開工前協調會，工區預定分三區施作，一、二區為接續並採日夜趕工作業，三區為獨立及採夜間施工，期於104.1.15完工；104.11.23起算工期(完工期限105.2.10)。

- 104.12.7一區及岸巡休息室拆除作業已完成，三區拆除完成70%，相關管線高程完成確認作業(配合裝修工程)。

水頭港區旅服大樓空間擴充工程(第二期)執行情形：刻正簽辦成立採購評選委員會事宜

指示內容:

七、為推動低碳島，請環保局就低碳、環保之議題研擬方案；另有關中古車輛及老舊遊覽車之課稅及汰換補助問題，也應研討解決方案，提供良好的生活及觀光環境。(環保局、觀光處)

執行情形:

觀光處：

未依期限至KM系統填報。

環保局：

- 烈嶼鄉電動機車租賃推廣工作，於104年11月5日招開第二次研商會後確定105年起由烈嶼鄉公所辦理，環保局除提供前兩年相關文件外，目前辦理移撥作業並將協助持續推廣。為推廣低碳二輪運具，正研擬105年補助縣民二行程機車汰舊換新及新購電動二輪車補助要點，鼓勵民眾購買電動二輪車，並針對現有66處充電站使用狀況盤查，檢討設置成效。

- 環保局另依縣長104年11月19日主管會報指示於12月2日召開由翁參議主持的「中古車輛/柴油車管制研商會」，環保局將彙整港務監理環保三方意見提出可行之柴油車輛管制作法。

指示內容:

八、觀光處、環保局爭取離島建設基金專案計畫補助有功人員，請提報敘獎人員名單以資激勵。(觀光處、環保局、行政處、人事處)

執行情形:

觀光處：

未依期限至KM系統填報。

環保局：

環保局本次提送2案均獲環保署支持補助經費，並納入105年-107年離島建設基金補助，將依爭取離島建設基金專案計畫補助相關有功人員辦理敘獎事宜。

行政處：

遵照辦理。

人事處：

遵照辦理。

指示內容:

九、議會將召開臨時會，各單位如有重要提案應儘速處理，並請秘書長協助。(各單位)

執行情形:

遵照辦理。

指示內容:

十、各單位預算案的執行應積極掌握，有關105年度預算應即展開先期作業以避免進度落後。(各單位)

執行情形:

遵照辦理。

指示內容:

十一、縣長就職將屆週年，請觀光處攝錄各處局主管暢談有感施政並配合臉書行銷。(觀光處、各單位)

執行情形:

觀光處：

- 本處業先行以會辦單，惠請各單位就業管部分撰擬本(104)年度令民眾有感之施政一至兩項，含相關的理念、成果等說明，俾利後續宣傳行銷作業。

- 刻正參酌彙整資訊，俟完成後將另案簽核，簽陳鈞長核示，俾為後續行銷宣傳之規劃。

指示內容:

十二、影音多媒體共享平台建置至今，內容資料更新甚少，各單位應定期檢視填報更新並請行政處進行列管。(行政處、各單位)

執行情形:

行政處：

- 104年12月3日（府行綜字第1040095854號函）已函請各處局結合施政成果隨時上傳影像紀錄即更新資料。

- 為完善前揭影音資料庫，將不定期彙整各單位上傳結果，並於相關會議提出檢討。

指示內容:

十三、金門縣民卡應結合智慧城市，研擬具有多重使用功能，並請翁參議協助。(行政處)

執行情形:

- 奉縣長104.12.3指示加速推動縣民卡辦理。

- 本處於104年12月9日上午09:00假大禮堂舉辦「推動建置縣民卡」先期協調會，邀集府內外一級單位及車船管理處、體育場、文化園區管理所等單位參加。

- .會中就本縣縣民卡推動規劃提出說明，如附件。並就多功能設計運用結合服務構想、縣民卡推動組織、縣民卡卡別及各業務單位應配合事項作討論。

- 會議結論：成立縣民卡推動小組，並請各單位於會後二週內，就縣民卡設定需求及其營運規則提出構想規劃，納入整體推動規劃及標案準備。

- 本案預定於105年辦理第一次追加預算後，辦理公開採購作業。

指示內容:

十四、請文化局輔導社區，協助總體營造推動並開發文創商品，以利社區永續發展。(文化局)

執行情形:

文化局計畫引進文創系列活動，來帶動社區。鼓勵社區開發文創商品，以利社區永續發展。

指示內容:

十五、為活絡冬季旅遊市場，請研提觀光客倍增之措施，並能夠結合金門各項活動。(觀光處)

執行情形:

未依期限至KM系統填報。