金門縣政府104年度12月10日(星期四)第37次主管會報會議資料

各單位業務報告:

金門縣政府業務執行報告彙整統計表

1041209

| 項次 | 單位名稱 | 填 送 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民政處 | ˇ |  |
| 2 | 財政處 | ˇ |  |
| 3 | 建設處 | ˇ |  |
| 4 | 教育處 | ˇ |  |
| 5 | 工務處 | ˇ |  |
| 6 | 觀光處 | ˇ |  |
| 7 | 社會處 | ˇ |  |
| 8 | 行政處 | ˇ |  |
| 9 | 主計處 | ˇ |  |
| 10 | 人事處 | ˇ |  |
| 11 | 政風處 | ˇ |  |
| 12 | 警察局 | ˇ |  |
| 13 | 消防局 | ˇ |  |
| 14 | 衛生局 | ˇ |  |
| 15 | 環保局 | ˇ |  |
| 16 | 地政局 | ˇ |  |
| 17 | 文化局 | ˇ |  |
| 18 | 稅務局 | ˇ |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：民政處       　　　　　　　　　　　　　　　        填報日期：104.12.07

一、重大業務執行情形：

（一）12月4日下午4時30分正於本府第一會議室辦理104年本縣青年政策委員會第2次委員會議。

（二）12月5-6日假國立金門大學陳開蓉演講廳舉辦「2015看見金門-I See Hope! 」青年創造力論壇活動。

（三）12月8日下午7時正於本縣社會福利館辦理104年度原住民族親職教育暨職涯規劃講習活動。

（四）派員輸送104年12月1日海軍艦艇兵第715梯次、海軍陸戰隊第793梯次總計4員役男至各新兵訓練中心，完成入營報到作業，開始履行國民應盡之義務。

（五）辦理為本縣參加第三屆廈門市海峽兩岸婚戀旅游文化節暨2015年海峽兩岸集體婚禮相關簽核作業。

（六）12月5日前水頭李氏家廟及官路邊五府廟舉辦奠安慶典活動，是日縣長分率各界首長親往並循古禮上香

祈福、祈求風調雨順、國泰民安。

(七）受理民眾申請公祭及前往公祭儀典，總計有3場次。

(八)11月30日於下午6時30分執行11月份人口月統計報表作業，本縣11月人口數計132,532人。

(九）12月4日晚上執行「105年春節家戶購酒名冊編造」作業，造冊基準日為104年2月8日以前設滿一年者，另於103年12月25日後設籍滿四年者，即於107年12月25日後之各年節，是具備各該年節之購酒資格，本項作業執行至是日晚上20時30分，任務圓滿完成。

二、跨處局之業務協調事項：無

填報人：盧美紅、呂國書、蔡建鑄、李愛蓮　　　　         　　處長：王中聖

聯絡電話：082-318823#62121

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：財政處           填報日期時間：104.12.8

- 重大業務執行情形：

(一)回報本府104年11月份「菸酒市場主要菸酒品價格變動情形調查表」及「菸酒製造業者生產營運狀況調查表」供財政部國庫署彙整。

(二)規劃並執行「104年度第二次不定期私劣菸酒專案查緝工作」（執行期間：104年11月30日至104年12月 2日），並函請金門岸巡總隊及高雄港務警察局金門分駐所加強通商口岸及非通商口案之走私案件查緝。本次專案查緝工作計稽查酒製造業者1家次及菸酒販售業者37家次，共計38家次，稽查成果函送財政部國庫署菸酒管理組菸酒查緝科彙整。

(三)104年度截至12月7日止，庫款支付共收辦付款及轉帳等憑單1萬5,919件，付款憑單退24件，簽發縣庫支票1,338張，連線委託付款(電匯)2萬6,373筆，存帳比率為95.17%，支付淨額共97億2,019萬餘元。

(四)104年12月3日上午9時30分新北市政府消防局南勢角分局派員前往中和金門新村社區辦理104年度社區消防安全檢查，由慶祥消防安檢人員吳先生會同管委會梁總幹事等人一同辦理，並開立限期改善缺失單乙紙，缺失細項詳如慶祥消防安檢申報書內容，並請本府於105年1月3日前改善完畢，改善完成後將另由新北市消防局擇期通知本府辦理複查作業。

(五)	金湖新市特產中心都市更新案，擬定「金門縣金湖鎮新市特¬產中心整體開發計畫案」委託專業服務案之招標文件初稿並請廠商提供估價單，擇期向 縣長專案簡報。

(六)	辦理新北市中和區太武山莊（中和區民有街55號、57號、59號）指定古蹟或登錄歷史建築審議案跨域協調會議。於104年12月21日由 副縣長主持會議，邀請新北市政府及各相關單位蒞金與會。

(七)	為盡速完成中和金門新村公設點交作業，爰於104年12月11日辦理「中和金門新村公設點交協調會」邀集各相關單位討論取得共識，訂定統一作法。

(八)	再研擬『金門縣政府購回中和金門新村房地實施計畫』，送政策小組討論。

填報人：黃惠美					主管：代理處長  王漢文

聯絡方式:62269

金門縣政府業務週報

填報機關：金門酒廠實業股份有限公司

資料時間：104年11月29日至104年12月5日止

| 本週重〈主〉要業務辦理紀要 | 承辦局室 |
| --- | --- |
| 營業額： 母公司: (詳如附件一) 104年全年度預算營業額141億1,506萬4,000元。 1-10月份預算營業額121億1,073萬2,239元，實際營業額93億8,736萬4,891元，達成率74.92%。 11月份預算營業額9億3,401萬1,996元，累積至11月30日營業額11億3,230萬8,072元，達成率121.23%。 12月份預算營業額12億1,031萬9,765元，累積至12月2日營業額1億3,167萬8,720元，達成率10.88%。 廈門公司：(詳如附件二) 104年全年度預估營業額人民幣1億6,042萬2,315元。 1-11月份預算營業額人民幣1億3,102萬4,878元，實際營業額5,340萬9,692元，達成率40.76%。 12月份預算營業額人民幣2,939萬7,436元，累積至11月30日營業額2萬8,926元，達成率0.10%。 生產量：(詳如附件三) 104年全年度預算產量2,712萬4,000公升。 1-11月份預算產量2,467萬2,000公升，實際產量2,509萬9,699公升。達成率101.73%。 12月份預算產量245萬2,000公升，累積至12月5日實際產量38萬1,036公升，達成率15.54%。 本公司招標採購案： 105年端節家戶配酒標籤等二項，104年11月30日辦理第1次開標，開標結果：廢標。 104年金酒公司職工福利委員會教育訓練參訪案(單價決標)，104年12月02日辦理第1次開標，開標結果：保留。 重要工程執行進度： 金城廠第三條生產線設備新建工程： 土建標：工程預定進度：90.59%；工程實際進度：88.5%；進度落後2.09%。 (1)目前施作工項：屋頂鈦鋅金屬板、參觀區甕型骨架施作、磨石子地坪施作、2F地坪溝槽灌漿、1F地坪溝槽灌漿、1F地坪壓層灌漿、1F及3F挑空區環氧樹脂施作、參觀區頂欄杆施作、參觀區隔間砌磚。 (2)第二次變更設計港洲營造股份有限公司願以底價承攬。 機電標：工程預定進度：3.708%；工程實際進度：3.391%；進度落後0.32%。 目前施作工項： (1)外管線電力高壓手孔配管及回填作。 (2)污水前置處理槽配管施作。 (3)管道間固定架施作。 (4)污水陰井開挖施作。 (5)廢水陰井、電信手孔吊裝及開挖施作。 工甲-4工業區廠房及聯外道路採購案： 工程施工：工程預定進度：91.8%；工程實際進度：92.0279%；進度超前0.23%。 施作項目：(1)A棟主廠房工程：A、C棟機電、水電、消防設施安裝施工；A棟矽酸鈣板施工；不銹鋼鐵捲門380V電源線供電準備；A棟發電機設備安裝；消防排煙工程安裝施工。 (2)草皮養護、地坪整理、路燈基礎施工、鋪設彩磚界石及植草磚。 (3)機電、水電工程：消防工程安裝施工；給排水工程接設施工；避雷接地工程施工；對講及急求救工程安裝；太陽能熱水器工程材料進場。 新包裝工廠與包裝材料庫： (1)於104.09.14召開委託監造服務招標文件審查，統包工程招標文件刻正辦理審查修正中。 (2)投資總額變更差異分析檢討中。 (3)本案已於104.11.30函請縣府辦理期程調整。 成品庫自動倉儲： (1)全案俟廠商提出結算資料，再另案辦理審查結算事宜。 (2)本案已於104.11.30函請縣府解除列管。 金寧廠廢水三場新建工程： 設計單位已於104.11.20日提送修正後細部設計成果供審，審查中，因需配合外委員時間，本案預定104.12.17日辦理細設第5版審查會。。 金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程： (1)建築結構第5版書面審查意見陳核中。 (2)本案已於104.12.07日上午10時召開機電、空調細設第5版審查會。 製麴三廠新建工程： 本工程案依約執行中，截至目前為止工程預定進度54.88%；實際進度50.203%；進度落後4.677%。 本週施作工項內容如下： (1)外牆覆土區防水施作。 (2)1樓磚牆補強樑模板組立及混凝土澆置、室內 RC牆及樑1:3水泥砂漿打底粉刷及粉光、室內門窗崁縫、插座拉線、冷氣管路配管。 (3)2樓室內照明及插座拉線。 (4)4樓柱牆封模及RF樑版模組立。 (5)104.11.23日電動防火鐵捲門廠驗。 金寧廠二期筒倉興建工程： (1)於104.10.13日上午10:30辦理開標，由尚磔工業有限公司得標承攬。 (2)刻正辦理施工品質計畫書及材料送審中。 金城廠現代化油庫興建案： 刻正辦理招標文件第二版審查意見彙整中。 金城廠廠區外員工停車場空間動線整體規劃改善工程： (1)需求變更部份金城廠已簽奉核准移交本處，並已函送需求變更相關資料予設計單位。 (2)本案已於104.12.04日上午9時召開細設第1版審查會。 金寧廠、金城廠及光華園再生能源建置案： (1)本案已於104.11.13召開「研商金酒公司設置太陽光電系統協調會議」，會議決議經大同公司會勘評估願意將金酒公司廠址併入縣府「金門縣縣管公有建物設置太陽光電發電設備標租計畫」案內執行，金酒公司不再自行投資建置「金寧廠、金城廠及光華園再生能源建置案」。 (2)本案已於104.11.30函請縣府解除列管。 其他重要業務辦理紀要 秋季高粱本週進場數量：0公斤；累計交貨數量：174萬1,860公斤。 |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：_ 建設處___填報日期時間：__104.12.9

- 重大業務執行情形：

  - 辦理年度第二場「金門在地農產品特賣會」，除響應縣長推動安全農業理念外，更讓農友學習去推薦自產的優質農產，現場販售有機、吉園圃產銷班及安全農戶之蔬菜水果，並邀請地區相關機關團體進行政策宣導，縣府後續將建立更完善產銷平台，讓地產農產品能有多元的銷售管道。

  - 辦理「金門地區大鱗梅氏鯿野外棲地改善研究與現有自然族群監測調查」期中報告審查及「大膽姬兜調查」期末報告，針對地區重要或特殊物種進行長期監測與保育策略調整，目前族群數量尚無重大改變，後續將透過棲地改善及移地復育等方式，維護生物多樣性永續保育工作。

  - 104.12.2辦理「北堤停車場臨時攤販集中區」會勘，由建設處許處長志忠主持，會勘結果為由於最近東門市場天花板石塊掉落事件，宜請鎮公所在臨時市場之公共設施改善後，立即對王氏宗親會所有土地上之市場建築本體施做圍籬，並勸導攤商儘速搬遷，並請將觀光標示牌移位及移除胡記小吃店、標記小吃店看板，以利設置紅綠燈，勸導臨時攤販遷至臨時市場，對於莒光路臨時攤販加強取締。提供原東門市場內攤商名冊，以利研處搬遷事宜。 並請觀光處研辦於迴龍宮後方及臨時攤販集中區大門西側(靠莒光湖)設置臨時機車停車格，北堤往標記路口設置紅綠燈，北堤路原機車停車格標線脫落，請補劃。本處請工商科提供莒光路等常設臨時攤販路段之店東名冊，俾利鎮公所勸導臨時攤販遷至臨時市場。

  - 104年11月30日、104年12月1日分別與文化局及金城鎮公所討論「漫步歷史名城：金門城及其周邊環境營造規劃設計案」推動事宜，討論結果：文化局部分，由其提報調查研究計畫，明遺老街提報5棟、陳氏古厝2棟向文化部爭取經費；金城鎮公所部分，城牆復建，應與其目前執行中之計畫整合，推動過程中應取得居民共識並取得同意使用證明文件，以利後續工程執行。

  - 12月1日召開金城細部計畫38-6計畫道路樁位調整協調會，地主多表示同意樁位調整，惟有地主表示期縣府以換地方式辦理，其涉及工務處、財政處、地政處等相關單位權責，故將再召開一次協調會。

  - 金門特定區土地使用審查第198次會議，審議案件計11件，其中通過8案，再提會者3案。

  - 核發證明文件：(1)土地使用分區證明，計4,998件。(2)有無妨礙都市計畫證明，計136件。(3)風景區未開發證明，計48件。(統計至104.12.04)

  - 104年11月30日召開「研商第九屆區域立法委員競選期間招牌廣告、樹立廣告及旗幟布幔設置會議」。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：鐘立偉、呂基鴻、樊德正、陳明伶、商中治、陳彥志    主管：許志忠

聯絡方式:（082）326204

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 農、林、水、畜、防五所   填報日期時間： 104.12.8

一、重大業務執行情形：

農試所13項

- 於12月1日邀請行政院農業委員會藥物毒物試驗所楊秀珠及黃莉欣2位專家，假本所辦理秋冬季蔬菜病蟲害防治及肥培管理研習會，地區蔬菜產銷班及各鄉鎮農友約80人參加。

- 辦理秋季台農2號木瓜穴盤苗移植換4吋盆苗作業，累計4千餘株。

- 高粱栽培推廣試驗：累計至本週，豐糯2號共計收穫1萬8374.7公斤，豐糯3號收穫1萬4448.2公斤。豐糯4號高粱收穫0.3公頃，曬乾後重量970公斤。129-3A高粱收穫912.114公斤。

- 真空包裝金門小麥100公斤（50包）及青草茶25盒，供12月5日金門農特產品展售會促銷使用。

- 12月03日配合供應學校營養午餐安全農業示範戶張信固、黃順達種植小白菜及菠菜共銷售108.5公斤，銷售學校有金湖國中、金寧中小學及附設幼兒園、賢庵國小、垵湖國小等學校。

- 為配合12月05日金門縣政府舉辦之金門農特產品展售會，於12月03至04日收集張信固、許美汝及黃順達示範戶生產之高麗菜、小蕃茄、青江菜、芥藍菜、山藥及油菜等安全蔬果，協助農友包裝及5日銷售事宜。

- 於11月30至12月04日，本所輔導人員查訪陳水石、黃順達、張信固、許美汝及黃順達等安全農業示範戶，以瞭解目前示範戶種植栽培情形與病蟲害防治及種植銷售學校營養午餐蔬菜等問題。

- 於12月01日及02日進行安全農業示範戶黃順達、許美汝、洪天梯及張信固種植青江菜、芥藍菜、小白菜、油菜、山藥及芋頭等採樣送防疫所檢驗，其檢驗結果均合格。

- 辦理104年契作秋季高粱保價收購作業，核定總面積1,814.84公頃，於9月23日開始監割採收，本週截至12月3日止累計收穫1,284.71公頃、收穫量2,527,139.479公斤，每公頃平均產量為1,967.10公斤。

- 辦理秋季穴盤苗登記於9月11日截止，第一批登記株數計147,759株、第二批登記株數計23,012株；產銷班登記株數51,800株，共累計登記株數222,571株，於10月15日辦理第一批領苗作業，11月1日辦理第二梯領苗作業，截至12月3日領苗數共計230,798株。

- 辦理良種繁殖純化小麥試驗栽培，繁殖面積計3公頃，於12月2日陸續種植，將作為明年度冬作推廣農民種植及本所採種圃繁殖使用。

- 於11月23日陸續種植秋、冬季蔬菜，種植面積計0.16公頃，將作為明年度春節前致贈低收入戶之蔬菜禮盒；另於12月2日繁殖生產無病毒台農一號馬鈴薯，種植面積計0.45公頃作為明年度推廣地區農友。

- 辦理休閒農場後壟溪攔截石堤處填補土石及烤肉焢窯區草皮修剪事宜。

林務所13項

- 為提升金門整體綠美化成效，執行校園綠美化作業，於開瑄國小進行整地、鋪設生態廊道及造景作業，種植羅漢松、圓柏等6種植栽，共834株，有效呈現綠美化品質，營造自然綠意環境。

- 為推動道路綠美化並提升景觀美質，執行環島北路等18條主要道路行道樹修枝、除草及綠籬修剪作業，共計83公里。

- 推廣環境綠美化部分，受理民眾申請案16案與古寧國小等4個機關單位營造環境綠美化，提供五彩石竹、田代氏石斑木等美化花卉與綠化苗木計1,736株。另協助國際志工日表揚大會、金湖國中等3個活動場地美化佈置所需，提供各式花木盆栽171盆以增添氣氛。

- 執行松林大道、大陸苗區、忠孝新村、舊金城、中正國小、中心教練場等3處病蟲害防治作業，以維護林木健康，保存珍貴綠資源。

- 為防治松樹松材線蟲凋萎病，清除中心教練場地病木計17株並巡查地區松樹林染病情形，後續將進行伐除及焚燒作業，有效控制疫情擴散。

- 辦理本縣行政園區選址之一-乳南軍事園區環境整理，目前已聯通各對外道路，亦完成置高點周邊林相整理，增加林區通透度。

- 苗圃育苗部分，辦理烏桕採種3公升，烏桕播種1.08公升，矮牽牛等10種花木播種113,078粒，金盞花、五彩馬纓丹等9種花木移盆24,080盆。持續撫育管護樟樹、長紅木等約49萬餘株。由地區道路移回水黃皮1株，以達林木資源永續利用之目標。

- 受理縣府1999熱線、各機關學校申請及本所主動處理修剪及伐除案計20案，清除溪邊、西吳、獅山砲陣地、環島東路等4處木麻黃枯木、倒木計45株，修剪環島西路、山外、山西、西海路等11處艷紫荊、榕樹、小葉欖仁、樟樹、光臘樹等影響交通及建築樹木計233株。

- 「金門縣綠色休閒渡假園區興建、營運及移轉案」104年度第5次履約管理工作會議於11月30日假縣府第二會議室舉行。

- 辦理金門植物園竹廊道鋪面整修工程之竣工查驗。

- 辦理賢庵國小申請野望影展服務，共278人次。

- 辦理民眾申請環境教育課程服務，共24人次收款1950元。

- 經營管理森林公園園區36公頃，辦理園區清潔維護、生態導覽館管理、竹類標本園及公廁清潔維護。。

水試所5項

- 104年12月1日辦理「金門縣黃魚漁業資源量評估」委託專業服務公開取得（書面報價或企劃書）招標公告。

- 104年12月1-2日邀請國立海洋大學王佳惠副教授蒞所進行[海洋生態復育活動：魚苗標識放流的實際操作方法與應用]說明及指導同仁利用黑鯛魚苗實際進行標識操作。

- 104年12月1日利用水試三號執行料羅港外南側海帶養殖區水深及底質探勘作業。

- 104年12月1-4日為推廣生物多樣性教育訓練及棲地保護環境教育，特舉辦「水水金門環境教育推廣活動」並邀請專家前往地區校園：如開瑄、金沙、安瀾、柏村、賢庵、何浦等6所國小進行「互花米草及大鱗梅氏鯿單元」講解。

- 104年12月7日公告金門縣石蚵產業文化館進行「金門縣石蚵產業文化館建置影片電子播放單槍暨3D布幕自動影音控制設備」安裝工程施工，並自104年12月7日至104年12月28日全館封閉不對外開放。

畜試所5項

- 2015/11/30：辦理離島建設基金補助戶黃鎮南現場會勘。

- 2015/12/1：同意補助農戶陳文展、陳文鐘施作防檢疫隔離欄舍。

- 2015/12/2：同意補助農戶陳再興施作防檢疫隔離欄舍，辦理離島建設基金補助戶蔡慶昌現場會勘。

- 2015/12/5：辦理水頭碼頭牛肉燒烤畜產美食品嚐會。

- 2015/12/6：辦理家扶中心莒光湖藥膳牛肉湯畜產美食品嚐會。

防疫所14項

- 口蹄疫預防注射牛隻389頭。

- 仔牛耳標釘掛30頭。

- 牛隻診療6頭及羊隻診療2隻。

- 進口肉豬採血12頭及消毒3次。

- 肉品市場豬隻採血4頭及養豬場採血90頭監測口蹄疫。

- 養禽場訪視7場次及消毒3場次。

- 參加禽流感災害緊急應變小組視訊會議1場次。

- 病死畜收容43隻及焚化139隻。

- 狂犬病預防注射57隻。

- 寵物登記34隻，寵物認養1隻。

- 流浪動物實施絕育手術13隻。

- 流浪犬貓收容29隻。

- 入侵紅火蟻監測102處，防治2處。

- 蔬菜及雜糧農藥殘留快速檢驗14件。

二、工作檢討與建議事項：  無

填 報 人：劉淑如、張金為、柯逢章、呂劍華、李有世

主    管：楊慧明、葉媚媚(代)、楊文璽、莊謙恭、文水成

聯絡方式: 333381、352846、326408、332621、336626

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：教育處                                                            填報日期時間：104.12.07

- 重大業務執行情形：

  - 「104年獎勵友善校園學生事務與輔導」績優學校頒獎典禮，11/30假湖中登場，由陳縣長主持，會中，頒發推動認輔績優學校：寧中、西口、多年、中輟復學輔導績優學校：沙中、中正、多年、性別平等教育績優學校：湖中、中正、金鼎、生命教育平績優學校：湖中、沙中、開瑄、中正、正向管教績優學校：古城、多年、人權法治教育及公民教育實踐績優學校：沙中、寧中小、沙小、品德教育績優學校：湖小、金鼎，會後進行績優學校資料展示觀摩會、茶敘活動。

  - 「第7屆第3次特殊教育諮詢會議」於11/30假本府新聞發佈室召開，由林副縣長德恭主持，來自國立師範大學及臺北市立大學和本府及社團代表，包括：副主任委員李文良、委員吳淑敏等出席與會。會中，就特教資源中心提案：一、有關105年度本縣特教工作計畫乙案。二、有關本縣特教發展計畫乙案。三、有關本縣特教行政支持網絡聯繫及運作辦法（草案）乙案。四、有關本縣高級中等以下各教育階段學校辦理多元資優教育方案獎勵補助辦法（草案）乙案，與會委員也提出諸多建議，進行廣泛討論。

  - 「104學年度國民中小學暨幼兒園績優導師表揚」，於12/3日假海鱻城餐廳舉行，由本處李處長文良主持，頒獎表揚各校41位績優導師。本處陳副處長金文、家庭教育中心主任王任益、本處督學吳祥坤及各教育主管和各國中、國小校長與幼兒園園長在場觀禮祝賀，透由績優導師的表揚活動，來為全縣各學校所有擔任導師的教師們，表達感謝，藉此提昇全體教師之服務熱忱，讓學生能夠享受最佳的教學資源。

  - 「104年學校民俗才藝觀摩」12/5日假文化局演藝廳登場，此活動由本處主辦，文化局、金中、高職及各國中小協辦。林副縣長、本處李處長文良、科長許能麗，以及各校校長和指導老師，都踴躍到場觀賞演出和鼓勵學生。此觀摩係由本縣26所中小學校以各具特色的民俗才藝上場展演，內容豐富多元。並由林副縣長德恭、本處李處長文良分別頒發補助金8000元，烈嶼地區各中小學增加交通補助費1000元，演出績優單位還可獲主辦單位邀請參加全縣性活動或兩岸文化交流演出機會。

  - 「第9屆聯合盃作文大賽金門區總決賽」，於12/6日假城中舉行，決賽題目為圖表聯想自訂，國小各組同一題目，對中年級學生較為挑戰。本區初賽競爭激烈，共計210人進入總決賽，並於12/6和新北市、台中市、台南市4地同步舉行。結束後於城中視聽教室進行頒獎，本處李處長文良、社教科長許能麗、沙中校長宋文章、湖小代理校長黃芸芸、聯合報主任江漢童等以及師長與會觀禮，場面溫馨。

  - 「104學年度第一學期就學津貼申請案」，業經本處審核完畢，總計有4427位地區學子受惠，計發出新台幣21665000元整，另不符資格者計有15人，將發函通知。針對學生就學津貼申請，第1部分是針對「在地就學本縣金大、銘傳大學金門分部、金中及農工職校學生」，由學校造冊並審核資格後，本府統一撥款至學校，由學校轉發。第2部分則是針對「縣籍旅台學生」，凡是符合設籍本縣10年，並曾就讀本縣學校滿6年，由學生自行於期限內至本處申請，審核後，統一辦理撥款至學生提供之金融帳戶內。就學津貼是本縣針對學子特有的福利政策，每學期發給每名符合條件之大專校院學生新台幣5000元整，一學年計新台幣10000元；高中職學生則為新台幣3000元整，一學年計新台幣6000元。

- 工作檢討與建議事項：無。

填報人：王雅                        主管：李文良

聯絡方式：325630#62413

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處                                                        填報日期時間： 104.12.09

一、重大業務執行情形：

  - 金門港水頭客運中心新建工程：104年11月11日召開規劃報告審查會議，會議決議終止契約，後續由雙方及PCM依契約相關規定研商妥處，設計單位預定於104年12月9日前提出完成之部分服務費用結算表送PCM審查。

  - 「金門縣Ⅱ-6計畫道路(國順街至金湖國中段)道路新建工程」104.11.06基本設計報告通過，預定104.12.16提送細部設計成果。

  - 「金湖鎮尚義住宅區興建住宅工程」委託技術服務案，業於104.11.24.召開規劃及基本設計成果報告第三次審查會議，依會議結論：請PCM依委員們及與會各單位審查意見參採修正並由承辦單位審閱後通過，故函請廠商於104.12.07.修正完成後函送本府憑辦。

  - 「南北山濱海步道新建工程」依金管處104.11.04召開審查會議，後續處理方案如下：(1)因金管處、專家學者、地區生態保育團體仍有疑慮未有共識，建議緩啟，(2)至於金寧鄉公所前所規劃設計之洗滌設施、公共廁所等部分，請金寧鄉公所賡續推動執行。(3)另後續開發工程涉及海岸國土保育、生態永續及城鄉美化之相關業務作業，尚請業管單位本於權責妥處。

  - 「金門縣北海岸旅遊帶周邊景觀改善工程」業於11月25日召開細部設計審查會，俟設計廠商依會議結論修正後，送承辦單位核閱即通過。設計廠商已於12月3日提送，刻正辦理發包作業。

  - 「金門縣環島北路(高陽口至洋山路口)道路拓寬工程」於104.11.27公開閱覽至104.12.04，民眾意見送達期限至104.12.07止，接續為上網公告招標作業。

  - 「金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程」已於104.09.14召開需求評估檢討會，並由建設處洽環保局確認相關環評變更事宜後，依據104.11.19回復意見，已函請設計單位依變更內容持續進行基本設計事宜。

  - 「金門縣環島北路(高陽路口至洋山路口)污水主、次幹管工程」於104.11.25.修正細部設計成果報署，並函送予道路設計廠商(思考公司)併案辦理後續發包事宜。

  - 「金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程」基本設計成果於104.11.17提送，本案已於104.11.27辦理工作會議，後續將安排基本設計審查會議。

  - 「金門縣環島北路一段及環島西路二段機車專用道興闢工程」104.11.04提送基本設計報告，已於104.11.18召開工作會議。會議決議請在私有土地及樹木保留的原則，請顧問公司修正成二方案，方案一：環島北路南側及環島西路西側，方案二：環島西路東西側，俾利後續作政策決定。設計單位已於104.12.04提送修正，另將召開工作會議討論。

  - 「金門縣伯玉路一段道路整建暨排水改善工程」於104.12.15提送基本設計報告。

  - 「金門縣政府大門排水暨環島北路及瓊義路口改善工程」於104.12.09提送基細設計成果報告。

  - 「中和四眷村太湖山莊、太武山莊、浯江新村、九如新村全區圍籬工程」案，已於104.11.19上網公告，廠商於104.11.20提出疑義，已函復。104.11.26招標所函文通知流標，刻正辦理招標文件檢討。

  - 「金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(烈嶼基地)」於104.12.01公開閱覽至104.12.07，民眾意見送達期限至104.12.10止，接續為上網公告招標作業。

  - 「金門醫院前方道路拓寬工程」排水溝工程業於104年11月20日施作完成，將配合金門醫院工程辦理後續作業；另金門醫院院區事業廢水處理設施遷移槽體工程己完成，目前進行相關設備安裝作業及舊有污水管線銜接工程，本工程仍請金門醫院接續督促承商趕工及壓縮後續工期，完工日期仍以104年12月24日為目標，俾利道路可接續於104年12月25日進場，本案預定12月中旬再針對工程實際辦理情形及相關進場協調事項辦理現勘協調瞭解並督促案進。

  - 「1-1計畫道路」路線南移調整方案，己針對路線範圍周遭之土地所有權屬關係及分布情形確認後，調整完成三路線方案；另配合104年10月15日第32次主管會報，指示相關主要道路之拓寬，應研擬採用跨區域區段徵收之策略部份，本案將先朝提報核定離島重大建設投資計畫進行，目前洽商協助研擬建設計畫中，並依程序由建設處同步辦理後續都市計畫變更及區段徵收案作業;另相關公私有專案交換及協議價購等仍搭配使用協調溝通。

  - 「環島北路四段」道路拓寬工程之土地取得由本府與金沙鎮公所共同協調處理。其中榮湖段880及883地號黃水彬等三人共有土地，經與黃生炎洽詢，原則同意接受附近公有土地進行交換，104年10月2日會同金沙鎮鎮長至黃水彬住家拜訪，另於104年10月29日帶縣有地資料赴台拜訪黃生炎君，經與弟弟討論後表示不接受本府提供之縣有地，經再整理可交換之現有地計23筆土地，分處3個區位，並於104年12月4日拜訪黃水彬君，黃君表示需幾天時間考慮，並請本府也詢問黃生炎君，本府將擇日詢問，再依詢問結果辦理後續。環島北路四段12m道路範圍私有土地辦理徵收作業中，已於104年11月16日假金沙鎮公所召開協議價購會議，地政局於104年12月6日召開地評會評定徵收市價，接續辦理公示送達及後續提報徵收計畫。環島北路(高陽路口至洋山路口)道路拓寬工程，案內道路範圍涉及二筆私有土地，該兩位地主己選定欲交換之縣有地，前述2筆土地交換部份已簽准同意，依「金門縣縣有非公用不動產配合公共建設與私有不動產相互交換要點」己於104年11月26日辦理現勘，接續辦理後續相關事宜。

  - 金門大橋CJ02-C標主體工程施工現況：

金門大橋CJ02-C標主體工程業於102.04.02日由國登公司以新台幣66億7,836萬元得標，並以102年05月21日為契約開工日及起計工期，截至目前104年12月4日之實際施工情形預定進度41.54%、實際進度33.73%、落後7.81%。

目前主要施工項目及辦理情形：

- 補充地質調查鑽探（共152孔）:合計完成100孔，目前進行P50鑽探作業。

- 基樁工程(共532支):目前進行P17、P27、P33、P35、P39及P50橋墩基樁施工。累計完成小金端A1橋台、P1~P12、P14~P17、P20~P24、P28~P29、P33~P36及P39橋墩基樁計128支;大金端A2橋台、P52~P73橋墩基樁計125支，合計完成253支。

- 基礎工程(共75座): 目前進行P12、P54、P55基礎施工。累計完成小金端A1橋台、P1~P11橋墩基礎共計12座；大金端A2橋台、P56~P73橋墩基礎共計19座，合計完成31座。

- 墩柱帽梁工程(共73座):目前進行P11、P56柱頭施工。累計完成小金端P1~P10橋墩墩柱共計10座；大金端P57~P73橋墩墩柱共計17座，合計完成27座。

- 上部結構(共74跨)：目前大金端第1~9跨S66~S74已完成；小金端第1~6跨S1~S6已完成，合計15跨。

- 外套管打設(共291支)：累積完成P15~P19、P25~P27、P30~P32、P37、P39、P47~P48、P50~P52，計153 支。

- 防淘刷工程(P42~P50):暫停作業中。

- 臨時碼頭:大小金端臨時碼頭已設置完成並已啟用。

- 施工棧橋:大小金端施工棧橋已設置完成並已啟用。

  - 「金湖鎮第三標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」驗收中。

  - 「金寧鄉第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」，目前施作下埔下、頂埔下、西浦頭及安岐地區之污水主幹管、用戶接管與自來水及電力管線，目前施工中。

  - 「官澳灣口浚深暨週邊環境改善工程」、「浦邊區排小型攔蓄水工程」、「金門地區小型排水改善工程」及「金門區域排水增設小型攔蓄水設施工程(101~103年度第三期區域)」、「中墩排水改善工程」、「烈嶼鄉第三期污水下水道及用戶接管工程」、「金門縣水頭港區-臨時工作船碼頭浮動碼頭新建工程」依進度施工。

  - 104.12.2-3營建署及外聘委員蒞金辦理104年度公共污水處理場外部評鑑。

  - 「金門縣西園湖週邊環境美化工程」(自辦監造案)於103.12.12決標，由亞郁營造有限公司以1,612萬3,161元得標。於104.01.30開工，預訂於104.09.01完工，因涉及第二次變更，故於104.08.30起停工，9月28日復工，承商已於104.10.15申報部份竣工，於104.10.21查驗確認，預計於104.12.03辦理部分驗收作業，另排水箱涵部分將配合現地水位，通知廠商進場施作，此部份將與承商協調施作事宜。

  - 「金門縣金城鎮中正國民小學東棟教室拆除重建工程」(4樓建築)工程期限為104/06/30，6/30報竣工，7/7竣工查驗，7/7使照會勘，104.07.23初驗，於104.09.22缺失複驗即使照複驗，於104.10.12驗收，104.10.13教育訓練，於104.10.12取得使用執照，校方於104.10.21辦理啟用典禮，目前因需辦理綠建築申請，故尚未完成結算作業。

  - 「金門縣警察局交通警察隊、少年警察隊綜合勤務大樓新建工程」於103.07.09開工，預訂於104.11.06前完工，7/14現地放樣勘驗，5/9結構體完成， 7/2門窗進場安裝，目前進行室內及外牆水泥粉光及2-3樓內牆水電配管、外牆線版及門窗框安裝，排訂9/7施工查核，9/7下午辦理第9次估驗計價查驗，12/1辦理第10次估驗計價查驗。目前進行室內磁磚及天花板等施作。

  - 「金門縣述美國小餐廳廚房暨專科教室新建工程」於103.12.25決標，由聖林營造工程股份有限公司，以3,314萬元得標，03/17辦理施工前會勘。建築執照於3/20取得，5/29建管開工，05/06開工，工程完工日期為105.11.04完工，7/4進行地下室擋土支撐及開挖，工地現場已完成防水材施工及5cm混凝土大底澆置，因104.10.16大底梁柱放樣，鋼版樁施作錯誤，刻正提出改善計畫，104.11.11由建築師召開工進協調會議，會中針對改善方式及方現進行研討，承商104.11.30提出修正改善計畫(第三版)，104.12.04監造單位召開工進審查會議，計畫書尚無法改善完成，本處排訂104.12.17召開會議檢討。

  - 「金門縣警察局交通警察隊拖吊保管場新建工程」於104.08.04決標，由岩輝營造工程股份有限公司，以1,173萬8000元得標。排訂104.09.07林木移植會勘及施工前會勘。104.09.18開工，104.09.21現地放樣會勘，為配合保留現地林木，停車配置將局部進行調整並辦理變更設計頒圖，現場放樣完成，並辦理林木移植作業，已完成圍牆工項，目前進行水溝開挖作業。

  - 「台北縣中和五眷村-復興新村改建統包工程」：30戶餘屋於104.09.24完成移交。另1年項目之保固責任，於10月23日同意解除保固。公設缺失於104年4月改善完成，104.11.28赴台與管委會召開公設點交協調會議，財政處排訂104.12.11召開府內內部檢討會議。 104.11.10召開民事訴訟第一次開庭會議。

  - 工程技術審查：

- 上週(104.11.30~104.12.04)審查工程技術資料(包括規劃設計成果報告、發包與預算書圖等)16件，如「太湖社區聯外道路改善工程」預算書圖、「金酒收酒區閥件及管路汰換工程」細設書圖，分別就太湖社區聯外道路增設窯燒磚舖面及景觀燈之必要性檢討以撙節經費，以及金酒收酒區閥件材料請檢附三家報價單等重點提出審查意見。

- 另審查監造計畫書1件、施工及品質計畫書2件、材料送審2件、土石方計畫書2件。

  - 工程督導：  。

- 11月30日督導土木工程科「金沙鎮北八劃段515地號至斗門劃測段352-3地號農路橋樑改善工程」，就工區內鋼筋剩料未清等項目開立督導缺失，並限廠商12月11日前改善完成。

- 12月1日督導土木工程科「金門縣金門醫院前方道路拓寬工程」，就工區內未見工程告示牌等項目開立督導缺失，並限廠商12月11日前改善完成。

- 12月3日督導水利及下水道科「金寧鄉第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」，就慈湖路一段鄰宅自來水預留管周邊未防護或切平等項目開立督導缺失，並限廠商12月14日前改善完成。

  - 工程查核：

查核成績未達80分之工程辦理現地抽查：本周審查施工查核案件計有5件，其中成績未達80分工程，除透過書面審查外，再由查核小組實地確認施工缺失之改善情形，以確保施工品質，於12月4日實地抽查「工甲-四工業區廠房及聯外道路採購案」、「金門縣農試所閒置建築物再利用-休閒農場養生度假村工程」。

- 工作檢討與建議事項：

無。

填報人：王毓敏                                                     處長:張忠民

聯絡方式：082-318823#62665

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：觀光處                                                填報日期時間：104.12.8

一、重大業務執行情形：

  - 104年觀光景點設置自動販賣機標租案：為於本處所管各景點(獅山砲陣地. 柳營步兵軍事體驗園區.莒光樓.金城民防坑道)提供飲料販賣服務，擬辦理標租案，案於104.9.18簽准，於104.10.28流標，第二次公告104.11.10簽准於104.11.16公告，第二次招標於104.11.26流標。104.11.10簽准若第二次公告招標流標可逕自洽詢廠商。 洽詢廠商中。

  - 民宿業管理業務

1、本年度申請設立：計有49案，已核准37案，駁回5案，限期改善2案（改善原因：逾建築線及地界、違建及防火間隔不符，消防設備及房間內無逃生路線圖、旅客住宿須知及房價），1案特色民宿評審分數不合格，2案申請人撤銷申請，2案依程序安排現勘。

2、本年度申請變更：房價變更計有20案，房間數變更計有5案，經營者姓名變更計有1案，申請停業計有2案，申請復業計有1案，申請歇業計有9案。

3、本年度民宿申請經營輔導團：計有1案(2家聯合申請)。(統計至104.12.07)

  - 辦理6處旅遊服務中心之旅客服務事宜，本年累計服務人次如下：金門尚義機場計14,350人次(本國人士9,405人次、外國人士4,945人次)、水頭碼頭計18,405人次(本國人士6,269人次、外國人士12,136人次)、九宮碼頭計9,706人次(本國人士7,986人次、外國人士1,720人次)、金城車站計16,851人次(本國人士7,727人次、外國人士9,124人次)、沙美車站計5,967人次(本國人士5,672人次、外國人士295人次)、山外車站計18,075人次(本國人士11,715人次、外國人士6,360人次)，總計83,354人次(本國人士48,774人次、外國人士34,580人次)。(統計至104.12.07)

  - 受理民眾申請參訪擎天廳：參訪時間每周二(上午)、四(上午)、六(上、下午)，本年度累計參訪數50,192人次。 (統計至104.12.07)

  - 各景點本年累計參訪服務人次：「夜訪後浦美麗小鎮遊程」計14,268人次、總兵署計181,383人次、烈嶼吳秀才厝計24,837人次、金城民防坑道計59,486人次、莒光樓計389,996人次、柳營步兵軍事體驗園區計13,400人次、獅山砲陣地計為190,350人次。(統計至104.12.07)

  - 觀光特約解說員解說服務：本年度各單位申請計112人次，已執行完成99人次，未執行3人次，取消10人次。(統計至104.12.07)

  - 古寧頭電瓶車：本年度搭乘人數：20441人，12月(12/1～12/7)搭乘人數計：305人，本週(12/1～12/7)搭乘人數計：305人，參觀總人數計：54725人(製表日期至104.12.07日止).

  - 104金門民宿經營研習課程，預計招收100名學員，截至12.07報名人數為102人，課程將於12.9中午12:30假金門縣自來水廠三樓視聽室舉行。

  - 「金門體能訓練場建置─西洪二營區活化再利用工程」:

案經104年9月7日由副縣長主持，並邀請相關單位針對整體環境景觀維護等配合細節議題作研討後，經主持人決議，相關景觀環境及人力之配置原則仍由觀光處統籌辦理，並再行研議本營區如何活化再利用之可行性。

  - 南海岸(后湖)水域遊憩活動基地環境改善工程:

本案廠商已於104年04月29日申報竣工，監造單位於104年06月17日來函表示同意竣工，本府於104年06月29日辦理竣工查驗作業，並於104.07.29.完成初驗作業，並已於104年9月14日完成複驗，擬訂於104年10月19日辦理總驗。

  - 南海岸(后湖)入口意象工程:

第一次變更設計已於104年06月22日奉准辦理，並於104年06月23日函送採購招標所辦理議價作業，並經104年7月下旬完成議價及訂約程序後，廠商已於104.08.06.申報復工，刻正依契約規定辦理施工作業，預定完工日期為104.10.15。

  - 西洪二營區體能訓練場-高低壓電器設備定期檢驗維護服務案契約書:

西洪二營區已於104年03月30日完成驗收作業，廠商亦已於104年05月30日辦理本年度上半年度高低壓檢測作業。

  - 「金門老兵故事主題園區」先期規劃工作委託技術服務案:

規劃單位已於104年06月25日來函檢送修正後之期末成果報告書，案經本府檢視後均已修正完成，規劃單位亦已提送成果報告予本府，刻正辦理簽辦結案及依期末審查會議結論，暫緩續辦後續規劃設計及施工作業。

  - 「光華園:心戰體驗園區建築及環境修復再利用工程」委託規劃設計暨監造服務案:

本案因光華園心戰總隊(於初隸屬於金防部政二組心戰大隊)歷史悠久，且光華園心戰總隊撤對後之相關歷史資料或文物亦無移交或保留，至今已無法找尋可供展示之歷史文物，案經本府多次討論後，考量旨案若完成建築及環境修復再利用工程，其修復後之展示空間將恐無法完整呈現光華園心戰園區之原有風貌與歷史文物之展示，且若僅展示靜態之資料，其性質與本縣「八二三戰史館」、「古寧頭戰史館」等展示館過於雷同，較無法吸引觀光客來金觀光旅遊之亮點，故案經旨案歷次會議之主持人指示先行暫緩辦理後續規劃設計作業，並後續若針對光華園區另有再利用計畫之可行性時，再行另案辦理啟動規劃設計作業，並於103年12月31日奉准辦理暫緩作業。

  - 金門縣公共自行車租賃系統委外建置與試營運服務計畫:

104年6月30日函請各租賃站土地權管單位回復土地使用同意書，多數都已接獲正式回文同意，刻正就設備所需供電設施線路等與台電會勘協商(8月5、6、7日三天)。

  - 金龜山遊憩公園景觀改善工程:

交通部觀光局於104年11月12日以觀技字第1040014150號函函復同意本案結案備查。

  - 金沙鎮環島北路迎賓意象改善工程:

交通部觀光局於104年11月12日以觀技字第1040014151號函函復同意本案結案備查。

  - 金門縣烈嶼沙溪堡軍事據點活化工程:

本案於104年7月29日開工，目前完成全案工程進度21.83％。

  - 金東戲院周邊環境改善工程:

交通觀光局於104年11月30日以觀技字第1040015826號函函復同意備查，並要求本案儘速進行公開招

標作業，並於104年12月25日前完成請領第1期補助款作業，以免補助經費流失。

  - 金湖鎮新市公園周邊美化工程:

本案已於104年7月23日開工施作，目前完成全案工程進度約84.735%。

  - 金門地區道路指示標誌系統改善工程：

本府於104年7月6號辦理該工程履約爭議跨部門工作小組第1次工程缺失釐清會議，因本工程標誌牌面基礎座不符契約圖說，故暫停估驗計價，本府已於104年6月8日府觀企字第1040041129號函請承包商於104年7月31日前將不符合契約規定之標誌桿基礎座拆除，並依契約圖說重新施作，經查該承包商並未於104年7月31日前改正，故本案依該釐清會議紀錄結論辦理，「若期限內未改正本府將依採購法規定送行政院公共工程委員會進行履約爭議調解」。

  - 柳營步兵軍事體驗園區-步槍射擊模擬設備建置工程(ㄧ)：

修正預算書圖設計單業於104年3月6日修正完妥報後報本府辦理後續，經會辦工務處及建築師公會審查後計100餘條缺失，已函請設計單位據以改正；第二次修正承商業於104年4月23日提送，俟工務處審查意見簽核完妥後將併案函覆承商據以修正

  - 獅山砲陣周邊旅遊資源整合工程：

第一次變更設計尚有審查意見未改善，已請設計單位儘速提送修正後第一次變更設計書圖，待議價完成後將請承商儘速辦理復工施作。

  - 102-太武山翠谷地區轉化為軍事觀光資源建置計畫:

本案已於104年7月20日申報復工，至9月13日止工程實際進度已達61%，廠商目前亦配合趕工中，

預計10月中旬可竣工。。

  - 103-太武山翠谷地區轉化為軍事觀光資源建置計畫:

本案設計書圖經會辦後，設計單位已就工務處等單位意見，進行補正作業中，俟該設計書圖完成修正後

再送府內相關單位會辦。

  - 軍艦博物館建置計畫：

本案已於104年10月21日召開期初報告審查會議，決議由規劃單位依據審查委員所提意見完成修正後，訂於104年11月25日召開修正後期初報告審查會議。

  - 大二膽島與烈嶼鄉整體觀光發展規劃：

本案已於104年10月23日召開第二次工務會議，主要研討後續營運、遊程規劃、財務分析等相關議題，預定於104年12月4日召開期初報告審查會議，後續將依審查決議管辦相關工作。。

  - 兩岸春節廣播大聯播大陸媒體一行26人於12月7日抵金訪問，林副縣長並就兩岸引水等議題代表縣長受訪。

  - 簽辦105年本縣烈嶼鄉陽山數位電視訊號站技術服務與維護招標案，預算金額計新台幣30萬5，400元整。

  - 簽辦105年中央通訊社辦理本府縣政暨活動訊息宣導企劃案，預算金額計新台幣79萬4千元整。

  - 簽辦105年本縣太武山電視轉播站維護管理委託案，預算金額計新台幣30萬元整。

  - 「104年度金門縣政府電視媒體宣傳委託案」預算保留案已於104年12月3日簽准。本府30秒廣告預計12月中即可

開始託播，全案期程預訂至105年3月完成託播暨結案撥款。

  - 國家通訊傳播委員會核定本縣105年度名城公司有線電視收視費用，業發布公告於本府全球資訊網，並檢送來函影本

予本府消保官與消費者保護單位知照。

  - 調查「105年春節活動DM」並彙整各單位活動資訊等相關事宜。

  - 為提供金門鄉親及遊客2016觀光活動訊息，簽辦預計編印「2016觀光活動行事曆」海報3仟份及摺頁2萬8仟份。

  - 簽辦本府執行104年度院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」-「運用大眾傳播媒體宣導計畫結報補助款新台幣69

萬9千元整，交通部已同意核撥，本府俟交通部補助款撥入本府代收保管款帳戶後，再辦理撥款相關事宜。

填報人：許丕祥、蔡水進、傅仰土   主管：李增財     聯絡方式:322879

李銘培、何桂泉

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會處 填報日期 104年12月03日至104年12月09日

一、重大業務執行情形：相關圖片：  相關檔案：

- 社會行政

- 依「督導各級人民團體實施辦法」建全社團會務運作，辦理后盤村王氏宗親會等理監事會議紀錄備查計5案、資料補正計2案。

- 依「督導各級人民團體實施辦法」建全社團會務運作，辦理本縣人民團體金門縣土木包工業等會員大會紀錄備查計2案、資料補正計1案。

- 核發本縣人民團體金門縣觀光交流協會等理事長當選證書、立案證書核發計2案。

- 辦理本縣人民團體金門縣串珠協會等辦理活動補助計5案、活動結報計2案。

- 提供社區居民正當休閒活動之需，辦理本縣安歧社區發展協會等衛福部「推展社會福利補助」案結報作業。

- 輔導瓊林社區發展協會成立「媽媽教室」志工隊隊務會議紀錄核備，並完成衛福部「推展社會福利補助案」結報作業。

- 12月5日配合「國際志工日」，假本縣社福館辦理績優志工個人、團隊及目的事業主管機關表揚活動。

- 勞工行政

- 12月4日（五）至12月5日（六）上午九時至下午五時假本縣金城鎮公所三樓辦理105年度短期就業計畫登記報名作業。本年度單位一般身分需求155名，特定身分需求100名，單位遴選需求45名，合計總需求人數共300名。統計一般登記報名人數為416名，特定登記報名人數為152名，計568名，預計於12月11日（星期五）假本縣金城體育館辦理公開抽籤。

- 12月1日至7日本府派員前往浯江大飯店、葡京飯店、易盈商行等3處進行勞動條件檢查，以查雇主是否有遵守勞動基準法相關法令之規定。

- 12月1日配合內政部移民署南區事務大隊金門縣專勤隊前往金湖鎮武德新莊查察，經專勤隊蒐證證實確有印尼籍外勞從事店務工作。經調查及個別訪談結果，所雇用之外勞為家庭看護工，該名外勞確於小吃店內從事部分工作項目，違法情事屬實，違反就業服務法第57條第1項第3款－指派所聘雇之外國人從事許可以外之工作，違反本條規定者可處新台幣三萬元以上十五萬元以下罰緩，本案念及初犯且配合調查態度良好從輕量處罰緩三萬元整。

- 社會福利

- 為使急難事件的民眾，能很快獲得協助，避免其家庭生活陷入困境，提供及時經濟紓困，慰問因病死亡2位，發放金額為40萬元整，慰問意外死亡1位，發放金額為50萬元整。

- 為推展本縣長期照顧服務計畫，日間照顧服務在案36人、交通接送服務在案116人、居家服務在案173人。

- 為落實地區老人照顧服務，受理假牙補助核銷費用10人，歷經戰地軍管時期老人慰助金41人。

- 辦理復康巴士接送行動不便長者及身心障礙者，接送人數54 人，服務220人次。

- 社會福利館親子活動室使用人數169人，期刊圖書室使用人數6人。場地借用8場次，使用820人數。

- 為關懷本縣身心障礙者，停車證核發6人、證明核(補)換發19人、伙食費補助6人、交通費補助4人。

- 為落實縣長陳福海照顧弱勢族群之政策，並使身心障礙者照顧更臻完善，本縣身心障礙照顧者津貼10月份核發19萬8仟元整、11月份核發17萬7仟元整，合計金額37萬5千元整。

- 12月4日本府召開104年度第二次身心障礙者權益保障委員會，頒發新聘委員證書:黃副主任委員景舜、王委員漢文及許委員志忠計3名，另請各目的事業主管機關列席報告身心障礙者權益保障法第二條規定業務執行進度。

- 12月7日手語翻譯培訓進階班的10位學員(含一位美國外師)代表金門縣，參加電視節目聽聽看，全國手語歌比賽。全隊於12月4日手語歌表演錄製完成，並於12月7日寄出作品參加海選。學員們都竭力演出，有信心通過全國初選。

- 辦理本縣社會福利館辦理國際獅子會300B2區電動代步車捐贈儀式期前作業，獅子會將有獅友一行30人蒞金親自捐贈本縣弱勢身心障礙者20部電動代步車；截至12月7日止已有20名民眾向輔具中心申請，13名已由治療師完成輔具評估，其他民眾持續安排評估中。

- 婦幼社工

- 12月5日至6日假本縣社會福利館技藝教室辦理居家式托育人員術科加強訓練班，受益人次 20人，藉由此課程協助學員順利考取保母技術士證照。

- 12月8日假本府第三會議室辦理「金門縣104年第2次兒童及少年結束家外安置後續追蹤輔導暨少年自立生活服務工作聯繫會報」，由本處處長主持，福建金門地方法院、金門就業服務中心、教育部金門縣聯絡處暨學生校外生活輔導委員會、社團法人金門縣青少年暨兒童關懷協會、大同之家、本府社會處均派員出席，總計17人參加。

- 12月8日假本府第三會議室辦理本府「早期療育聯合服務中心整修統包工程」招標案評選會議，經評選由承舍室內裝修股份有限公司取得優先議價權。

- 12月9日假本府第一會議室辦理「104年度第2次會議金門縣兒童及少年福利促進與權益保障委員會」會議，以加強辦理各項兒童及少年福利服務業務，推動兒童及少年保護、安置等工作，並建立多元化的服務網絡，建置符合本縣兒童及少年需求之各項福利措施，提昇服務品質。

- 12月9日假本府第一會議室辦理「金門縣104年度第2次兒童及少年性交易防制督導會報」，以防制、消弭兒少性交易事件發生，加強網絡單位聯繫及溝通協調機制。

- 受理家庭暴力案件通報共2件（扣重複通報數），並提供家庭暴力被害人諮商協談5人次、驗傷診療1人次，陪同出庭1人次，積極防治家庭暴力及保護被害人權益。

- 受理兒少保護通報共4件（扣重複通報數），家庭及網絡聯繫訪視3人次，其餘服務為8人次（追蹤服務及相關資源連結），藉由服務提供及輔導以避免兒童及少年受虐情事發生，促進家庭恢復正常運作讓兒少生活於安全環境。

- 協助家庭無力撫養之兒童少年度過困境，促進健康成長，辦理兒童及少年生活扶助訪視計1案。

- 為協助遭變故或功能不全之弱勢家庭舒緩經濟壓力，維持子女生活安定，提昇家庭照顧兒童及少年之能力，避免兒童及少年受虐情事發生，促進家庭恢復正常運作，訪視弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助申請1案。

- 為使戒毒者及家庭成員間彼此有一正向的關係，並提昇家庭功能與家庭支持，以增進家庭成員間彼此的效能，辦理毒品家庭支持服務，家庭訪視計3人次、電話訪視 5人次，針對個別需求提供相關服務（就業服務、經濟扶助、家庭支持）8人次。

- 為鼓勵父母親自養育子女，以增進親子關係，啟發子女智慧，促進子女身心健康，受理父母未就業家庭育兒津貼案件37案。

- 為加強照顧發展遲緩兒童，減少接受服務之障礙，並減輕家庭負擔、維持家庭功能，受理審核發展遲緩兒童早期療育費用補助案件計6案。

- 為使低收入戶及弱勢兒童及少年獲得適切之健康照顧，促進其身心正常發展，維護就醫權益，並減輕其家庭負擔，核撥低收入戶暨弱勢兒童醫療補助計2案，核發金額9萬9,008元整。

- 為提供家庭托育費用補助，協助家長兼顧就業及育兒問題，以減輕家庭照顧及經濟負擔，受理0-2歲托育費用補助申請1案，2-3歲托育補助1案。

- 鄉親暨外配服務

- 12月4日辦理外籍配偶家庭服務工作104年度第二次業務聯繫會報，由本處處長主持，共計14個單位出席與會，會中各單位針對新住民服務進行業務報告，透過跨局處交流，建構有系統的服務模式，避免疊床架屋所造成的資源浪費。

- 12月5日至6日福建省金門同胞聯誼會舉行成立三十周年暨閩南文化學術研討會活動，由文化局呂局長坤和、本處董科長燕輝代表與會。

- 12月6日配合家扶中心假莒光公園辦理「牽你的手、用愛起厝」新住民用愛串聯冬暖回娘家活動，林副縣長德恭、本處處長亦到場襄盛舉，本次活體共計服務400人次。

- 修正「金門縣政府補助旅台各金門同鄉會購置（興建）活動會館作業要點」，相關補助金額修正如下：（1）新建會館最高補助修正為150萬元。（2）購置會館最高補助修正為150萬元。

（3）修繕會館最高補助修正為60萬元。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：傅仰添、李文堆、張至文、莊彩鴦、董燕輝              主管：甯國平

聯絡方式:320755

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 行政處  										填報日期時間： 104.12.09

- 重大業務執行情形：

  - 召開「金門縣政府縣長信箱管理系統規劃建置案」第二次期中會議，會中測試缺失請承商修正。

  - 為進行105年度施政計畫選項列管作業，函請各主管單位填報105年施政計畫選項列管項目建議表。

  - 「金門縣智慧城市推動計畫委託規劃案」由委託商「台北市電腦商業同業公會」承攬，經進行十一場訪談會議分為智慧交通、智慧能源、智慧醫療、智慧生活、智慧觀光、智慧教育、智慧政府。於10月底產出規劃報告與程序書，並於11月24日辦理期中審查，刻正進行正中，預計於12月底召開期末審察，全案履約日期為12月31日。

  - 奉  縣長104.12.3指示加速推動縣民卡。於104年12月9日上午09:00假大禮堂舉辦「推動建置縣民卡」先期協調會，邀集府內外一級單位及車船管理處、體育場、文化園區管理所等單位參加。會中就本縣縣民卡推動規劃提出說明。並就多功能設計運用結合服務構想、縣民卡推動組織、縣民卡卡別及各業務單位應配合事項作討論。會議結論：成立縣民卡推動小組，並請各單位於會後二週內，就縣民卡設定需求及其營運規則提出構想規劃，納入整體推動規劃及標案準備。本案預定於105年辦理第一次追加預算後，辦理公開採購作業。

  - 為建立本縣優質免費上網環境，重點式增加本縣iTaiwan民眾免費無線網路熱點，除原已遍及洽公場所、大眾運輸節點、文教館所、公立醫院所的現有84個熱點外，再增加約20個以上熱點，將使全縣達到100個以上熱點。本次優化以旅遊景點為主軸，本案20個景點經向中華電信申請，截至11月27日止已完成16個點，累積已達100點，並於104.11.30上報iTaiwan管理中心中(該網頁已於12月8日呈現)，另5點中華電信積極建置中。全案預定12月31日前增加至105點以上。

- 工作檢討與建議事項：

無。

填報人：王秀蘭		                               處長:鄭東來

連絡電話：327498*62915

金門縣政府業務執行報告表

填報日期時間：104.12.8

填報單位：主計處

一、重大業務執行情形：

- 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導、兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。

- 辦理金門縣各戶政事務所、金門縣殯葬管理所、金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業務。

- 辦理各機關接受中央補助之納入預算證明書開立作業事項、核定各單位動支預備金。

- 辦理地方教育發展基金會計資訊系統、非營業基金會計資訊系統、公務預算會計資訊系統縣市版相關資訊業務。

- 辦理主計處網站內容維護暨更新、主計處內部資安相關宣導、稽核工作及惡意電子郵件社交工程演練。

- 管理主計處CEDAW填報系統、主計處政府資料開放資料集（OPEN DATA）管理相關作業。

- 辦理104年度資訊安全管理內部稽核相關作業。

- 辦理機關預算會計資料傳送審計部相關作業

- 辦理本府單位會計歲入、歲出等之會計報告及記帳憑證之編製。

- 派員辦理現場監標、監驗事宜。

- 103年度財務收支及決算審計查核案件，注意事項及查明處理事項彙辦處理中。

- 辦理農委會補助計畫之審核、記帳憑證及會計報告等事項。

- 辦理各項代收款、保管款之會計事項。

- 辦理金門縣選舉委員會各項主計業務。

- 縣總會計帳務之處理及會計報告之編送。

- 辦理金門縣家庭教育中心會計業務。

- 辦理、推動新會計制度（含普通基金、作業基金及政事型特種基金）相關事宜。

- 辦理地方教育發展基金、奬助大專院校建校基金、住宅基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金、大橋基金、社會福利基金、無障礙設施基金等各項基金之審核業務、會計報告、記帳憑證等會計事項。

- 彙整辦理審計室審核以前年度預算執行之有關資料及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議聲復案。

- 辦理內部控制推動業務。

- 104年10月份金門地區統計月報之編撰。

- 104年10月份金門地區統計手冊之製作。

- 縣統計年報資料之搜集與編算。

- 本縣社會指標統計資料之搜集與編算。

- 彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。

- 本縣消費者物價指數統計資料彙編。

- 本縣農業生產統計資料彙編。

- 辦理本處暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等院處授權事宜; 以及未設立專任主計人員機關之派兼、核定案作業等。

- 辦理綜合業務彙整。

- 辦理104年農林漁牧業普查行政作業管理系統研習會。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：陳雙梅        							主管：杜世萌

聯絡方式：TEL-325544     #65062

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:人事處                          填報日期:104.12.10重大業務執行情形：

(一)任免送審

■職員

- 辦理本府民政處戶政科科長、觀光處交通行政科及觀光業務科辦事員職缺各1名圈選案。

- 辦理本府社會處婦幼社工科科員、民政處自治科辦事員、觀光處觀光企劃科技士及觀光業務科辦事員職缺各1名外補公告徵才案。

- 層轉本縣大同之家社會工作員胡嘉珉擬任人員送審書送銓敘部銓敘審定資格。

- 辦理本府觀光處觀光企劃科技士職缺1名外補案應徵者資格初審。

- 至監察院財產申報處申報本府行政處處長鄭東來到職相關資料。

- 應業務需要，商調金門國家公園管理處某課長擔任本縣所屬機關主管職務。

- 函復本縣金城鎮公所有關商調港務處課員陳宥晟歉難同意案。

- 應業務需要，再度函請桃園市政府消防局同意所屬隊員錢志華、陳正隆及薛立魁3人過調擔任本縣消防局隊員職務。

- 應業務需要，商調本縣金湖國民中學組長呂世義擔任本府民政處戶政科科長職務。

- 層轉本縣農業試驗所技佐邱錦宜試用期滿成績送審書送銓敘部銓敘審定資格。

■約聘僱、約用人員

- 函復本縣衛生局有關進用王琪茹擔任約用人員一案，重新檢討後另案報府。

■職務代理

- 依「本府組織自治條例」及「各機關職務代理應行注意事項」規定修正本府秘書以上職務三級代理人名冊。

- 函復本縣金寧鄉戶政事務所函報現有員工職務三級代理人名冊一案，同意備查。

■考試用人及職務說明書

- 本縣金湖鎮公所土木工程職系技士（A620030）職缺，業經行政院人事行政總處同意列入105年公務人員高等考試三級考試任用計畫，在未分配考試錄取人員遞補前，得約僱職務代理人員辦理所遺職缺業務。

- 配合執行考選部於12月12至14日舉辦「104年特種考試地方政府公務人員考試」相關事宜，並於12月8日上午9時假本府新聞發佈室召開金門試區試前試務各組會議，藉由會議進行任務分工及伙伴相互交流，俾利試務順遂。

(二)差勤

- 核定104年11月30日起至12月4日止本府暨所屬機關差勤管理共計63件，分別為差勤管理4件；帳號申請單5件；核定差假48件；因公出國0件；赴大陸申請表4件；返臺意見反映表2件等。

(三)員工福利及文康活動

- 辦理本府104年度員工(含眷屬)生育及住院關懷通報，總計案件319件。

(四) 待遇

- 繳交104年12月公務人員公教保險、退撫基金與10月健康保險費、機關二代健保補充保費。

- 辦理行政處處長等2人新進人員加入健保等相關事宜。

- 審核工務處黃儒新科長等17人申請加班費事宜。

- 核發副縣長等25人休假補助，截至104年12月08日共申請273人，核發金額為新台幣3,983,819元。

(五)訓練

- 核派本縣呂月鳳等6名人事主任參加人事行政總處104年度「地方機關單列薦任第8職等人事室主任研習班」。

- 為辦理105年度薦任公務人員晉升簡任官等訓練受訓名額分配及調訓事宜，函轉各單位預估106年度符合受訓資格人數。

- 104年12月4日與金門大學合作辦理「典範人物面對面-昇恆昌講座-臺灣實施都市計畫之回顧與前瞻」，邀請內政部部長陳威仁蒞臨主講，本府參訓人員35人。

(六) 退休撫卹

- 辦理本縣自來水廠退休公務人員謝佩元前廠長遺族請領一次撫慰金案。

- 辦理本縣早期退休支領一次退休金生活特別困難之退休教師林漢保、周上萱等2員申請105年度年節特別照護金案。

- 辦理本縣金湖鎮金湖國小張校長秋沐自願退休案核定。

- 辦理本縣金城國中許績川老師屆齡退休案核定。

- 辦理本縣警察局金城分局故警員李世明遺族撫卹案審核核轉銓敘部。

- 辦理本縣警察局金城分局警員趙勇謀自願退休案審核核轉銓敘部。

(七)獎懲

- 為辦理本府104年度公務人員年終考績作業相關事宜，函請本府所屬各級機關學校於12月15日前報送「考績考列甲等人數比例分配表」。

- 於104年12月2日召開本府暨所屬專任人事人員104年第6次考績委員會，共審議專任人事獎懲19案。

(八)其他

辦理民眾呂贊生、陳水龍及本縣公共車船管理處檢送黃維炎等5人申請本縣戰地政務時期臨時人員慰助金相關表

件等案，陳閱後提請審查小組審議。

二、工作檢討與建議事項:無

聯絡人:陳姿宏                              處長:蔡流冰

聯絡方式:082-318823*65115

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 政風處        填報日期時間： 104.12.08

一、重大業務執行情形：

（一）12月5日偕同廉政志工參加「慶祝2015年國際志工日暨表揚大會」，持續觀摩精進志工業務成效。

（二）12月6日偕同廉政志工隊辦理家扶中心冬暖愛心園遊會活動，擴大廉政志工參與社會公益形象，提升反貪反賄選宣導成效。

（三）本週辦理查處調卷業務共計1案次，新受理檢舉案件計3案，受理檢舉澄清結案者2案，尚在查處中者16案

（四）派員會同辦理「105年度金門縣垃圾委託轉運處理計畫（單價決標）」等案開標（議價、驗收）作業，共計3案。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：劉海勇                      主管：柯偉宏

聯絡方式：082-324589

金門縣警察局業務執行報告表

填報單位：金門縣警察局          填報日期時間：104.12.8

一、重大業務執行情形：

（一）104年11月30日至104年12月6日刑事案件─發生6件（侵佔案1件、詐欺案4件、駕駛過失傷害案1件、毀損案1件）；破獲11件(公共危險案4件、毒品案3件、詐欺案1件、恐嚇取財案1件、竊盜案2件）；其他0件；交通事故─發生32件（A2：30件、受傷40人；A3：2件）。

（二）為民服務案件─經民眾撥打110專線電話報案前往處理共99件（受理普通傷害案1件、毀損案1件、妨害安寧案5件、違停案11件、交通障礙案8件、交通事故案41件、糾紛案10件、路倒案4件、疾病救護案2件、自殺案件1件、遺失案2件、火災案4件、其他9件）。

二、工作檢討與建議事項：無。

三、無單位間應連繫協調事項。

填報人：警員 戴德更                                主官：局長 林漢堂

聯絡方式：082-325341

金門縣消防局業務執行報告表

填報單位： 金門縣消防局             填報日期： 104.12.8

重大業務執行情形：（104年12月1日至7日）

本局104年12月1日至7日共計執行災害搶救6件（金城鎮珠浦南路44巷12弄2-1號住宅火警1件、田野火警5件）、緊急救護73件（急救人數73人）及為民服務18件。

報告人：局長 楊肅凱

聯絡人：鄭志偉                    聯絡電話：324021轉6400

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:   金門縣衛生局        填報日期:  104年12月8日

壹、重大業務執行情形:

- 為滿足老人在地老化的需求，結合行政院推動長期照顧十年計畫，賡續落實長照中心居家式的各項照顧服務(包含居家護理、居家復健、居家服務、喘息及各項照顧相關服務)，提供到府個案評估及核定各項服務項目與照顧計畫，11月份共計43人。

- 為加強本縣貢糖業、製油業食品衛生安全，邀集建設處、警察局、環保局及國稅局金門稽徵所、政風處於12月1日至12月4日進行食品安全聯合稽查，共計21家貢糖業者及相關業者，1家麻油製造業，缺失部分均已現場開立限期改善通知書，並輔導改善及追蹤後續改善情形。

- 於12月7日辦理「104年社區精神病患追蹤照護工作-第6次個案討論會暨照護分級會議」。

- 為籌備明年都治關懷員徵才，依照衛生福利部疾病管制署規定，該人員必須接受16小時結核病防治等相關教育訓練課程並取得結業證書，本局為辦理徵才前先行儲備具有資格之關懷員，訂於12月12日至13日（星期六、日），假行政大樓3樓會議室辦理「結核病防治都治關懷員職前教育訓練」課程。

貳、跨局處之業務協調事項：

報告人：陳天順　　  　填報連絡人: 陳美鸞  連絡電話:330697轉508

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 環境保護局                                                  填報日期時間： 104.12.07

一、重大業務執行情形：

  - 事業廢棄物陳情案件1次、其他案件11次、新設工地巡察1次、工地解除列管巡查3次、工地巡察3次、醫療廢棄物相關巡查1次。

  - 水污染防治事業稽查2件、淨灘5次。

  - 稽查環境用藥和病媒防治業環藥120件，病媒1家。

  - 12月2日辦理環境用藥施藥人員教育訓練講習。

  - 12月2日召開由翁參議主持的「中古車輛/柴油車管制研商會」。

  - 12月5日本局組隊赴台參加全國環保知識挑戰擂臺總決賽，由社會組許育豪獲得全國第四名的佳績。

  - 截至目前本縣空品不良日數為5日，空品不良率1.36%，為歷年同期最佳。

  - 統計104年12月4日止，本縣104年PM2.5日平均濃度指標以「低」等級為主，其日數256天，佔全年約76.0%，多集中春末之後；PM2.5指標達「高」及「非常高」等級有27日，佔全年8.0%，多集中於1至3月。

  - 辦理固定污染源排放量申報審查及補件通知8家次，空污費徵收申報案件現場查核比對8廠次，固定源列管工廠一般例行性查核2家次。

  - 餐飲業務主要配合金門縣食品安全聯合稽查，稽查明單包含店家天一貢糖、天下貢糖共15家次。

  - 機車管制作業:寄發105年1月份機車定檢通知明信片2173張。

  - 其他交辦事項:已受理民眾申請二行程汰舊換購電動自行車補助1件,新購電動自行車申請補助7輛次,二行程機車淘汰補助申請3件。

  - 逸散性相關管制完成營建工地70件次巡查，有6件次屬嚴重缺失工地，經限期未改善者建議稽查；另有18件次屬輕微缺失，則持續列管並輔導改善。

  - 完成3點次環境背景TSP採樣；另進行裸露地改善清查，有6處已改善或部分改善，改善面積約1.36公頃。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：洪曉欣                             局長：傅豫東

聯絡方式：082-336823#600

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣地政局                                填報日期時間：104年12月8日

一、重大業務執行情形：

(一)12月3日自行辦理地籍科業務研習，由科內資深同仁分享地區特有登記案例辦理經驗、公文文書製作相關規範及土地法修訂大綱等主題，同仁積極參與具具體成效。

(二)推動本局資訊安全管理系統ISO-27001:2013認證，於12月5日由法國艾法諾國際認證公司派員實地評核，經審查文

件紀錄及實地作業，確認本局資訊安全管理系統有效性，通過認證。

(三)辦理離島建設條例第9條之3雷區土地返還作業，截至今受理民眾申請未登記土地複丈案計21件，雷區範圍公有土地申請土地返還複丈案計8件，共計29件，依規定辦理測量及登記審查作業。

(四)本縣地價及標準地價評議委員會於104年12月6日召開，評議通過本縣105年公告土地現值案、公告地價案、環島北路四段道路拓寬工程徵收土地宗地單位市價等3案。

(五)為自來水廠辦理「配合大陸引水工程辦理相關岸上受水、導抽水系統新建工程」之導水管工程用地取得乙案，協助提

供基地範圍內私有土地近期鄰近該地號之市場交易價格，以利後續辦理協議價購事宜。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：                         主管：

聯絡方式：082-318823#5731      082-321177#201

金門縣文化局業務執行報告表

填報日期： 104年12月7日

- 重大業務執行情形（12月3日至12月9日）：

(一)辦理「縣定古蹟將軍第與李光顯故居及墓園木構建材生物危害檢測與白蟻防治」案於振威第防蟲蟻現地執行檢視討論。(文資科)

(二)參與12月4日文化部文資局舉辦「聚落及文化景觀」教育訓練(文資科)

(三)參與12月4日文化部文資局舉辦「古蹟周邊鄰近工程及開發行為規範研究」座談會。(文資科)

(四)辦理「推廣金門縣世界遺產登錄計畫」案至電台進行錄音宣傳工作。(文資科)

(五)辦理「古蹟歷史建築等文化資產活化」工作至縣長室簡報說明。(文資科)

(六)辦理閱讀金門在地文化李如青校園巡迴5場次一上岐國小、卓環國小、何浦國小、開瑄國小、古寧國小。

(圖資科)

(七)辦理碩博士論文寄送全國各公共圖書館典藏編目。(圖資科)

(八)辦理繪本雙英李如靑、楊茂秀文化講座。(圖資科)

(九)辦理曼威．柯司特三部曲導讀計畫—網路社會掘起活動。(圖資科)

(十)辦理週末故事屋—非洲故事導讀活動。(圖資科)

(十一)辦理圖書巡迴車招標事宜評審會。(圖資科)

(十二)辦理金門季刊125期校稿事宜。(圖資科)

(十三)辦理文化年鑑校稿事宜。(圖資科)

(十四)金門縣文化局一○四年度「Bookstart閱讀起步走~寶寶爬行賽暨球球樂」活動於28日登場登場，各吸引一百四十組及兩百組親子報名，更有不少祖孫三代同堂參與。（圖資科，報紙）

(十五) 金門傳統音樂館於十二月三日辦理南管琵琶大家唱，十二月四日辦理金門歌謠大家唱活動，十二月五日辦理南管演出。（藝文科）

(十六) 一○四年十二月十二日舉辦兒童繪畫創作比賽，包括國小高、中、低年級和幼兒園組，透過學校統一向文化局報名，十二月四日止受理。（藝文科）

(十七) 十二月藝文由書畫及攝影展揭開序幕，並有全縣學校民俗才藝觀摩，明華園戲劇團總團抵金於十六日晚間假金湖國小操場演出。歲末年終，三十一日晚間八時起於體育館後方廣場辦理2016金門跨年晚會，文化局也廣邀鄉親一起倒數迎新年。（藝文科）

(十八) 2015年金門縣攝影學會會員聯展，十二月三日起至十二月十七日假文化局第二展場展出，內容共計有五十幅來自二十餘位會員的作品。（藝文科）

(十九) 一○四年度志願服務評鑑績優單位－目的事業主管機關組，金門縣文化局獲第三名。（藝文科）

(二十) 十二月八日在文化局三樓會議室辦理演藝團隊徵選評審。（藝文科）

(二十一) 十二月九日辦理金門縣電影院稽查。（藝文科）

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：李宗原(電話：082-325643#666）        局長：呂坤和

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣稅務局  填報日期時間：104.12.08

- 重大業務執行情形：

(一) 104年度金門縣地方稅總預算數為4億4,815萬元(含第一次追加預算6,150萬)，至11月底止預算分配數為4億2,072萬5千元，實徵淨額為4億8,631萬6,338元，超徵6,559萬1,388元，其中土地增值稅超徵4,242萬3,345元，牌照稅984萬8,961元，印花稅347萬9,353元，分配預算達成率為115.59%。

(二)104年11月各項稅捐實徵數(含補收以前年度) 為4,189萬6千餘元，屬本年度稅捐為4,161萬4千餘元，徵起以前年度稅捐28萬2千餘元，退還以前年度歲入款1萬9千餘元，本月份稅捐實徵淨額為4,187萬7千餘元。

(三)稅務局為方便民眾購買印花稅票貼用，分別與金門信用合作社及金門郵局簽訂代售印花稅票契約，委託渠等代售印花稅票，104年11月金門信用合作社代售稅票金額1,668元，金門郵局代售稅票金額9,300元，本局服務台銷售稅票金額60萬8,700元，合計銷售印花稅票金額為61萬9,668元，。

(四)104年11月份受理土地增值稅申報案件快速查審即時發單，受理申報案件375件，採隨到隨

辦，縮短審核流程，即時完成查徵並核發相關證明，當日辦竣馬上取件者348件，次日取件者

17件(含網路申報12件)，是以97.33％以上的申辦案件均能在二個工作日辦竣取件(365件)，

滿足鄉親不動產移轉台金一日生活圈需求。

(五)104年11月份受理農業用地移轉申請不課徵土地增值稅案，計金城鎮26件、金寧鄉28件、

金湖鎮18件、金沙鎮22件，烈嶼鄉6件，合計五鄉鎮100件，為有效防止農業用地移轉後閒

置或違規使用，逃漏土地增值稅等事宜，案配合農政單位辦理查核作業，計金湖鎮10筆、烈嶼

4筆及金城10筆，合計3鄉鎮抽查24筆，除金城鎮中一劃1筆管理不善，續予列管追蹤改善，

定期複檢外，餘皆符合農地管理相關規定，金沙鎮及金寧鄉擇期辦理。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳空招               主管：王漢文

聯絡方式：325197#201、0910-326-686