金門縣政府104年度12月24日(星期四)第38次主管會報會議資料

各單位業務報告:

金門縣政府業務執行報告彙整統計表

1041223

| 項次 | 單位名稱 | 填 送 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民政處 | ˇ |  |
| 2 | 財政處 | ˇ |  |
| 3 | 建設處 | ˇ |  |
| 4 | 教育處 | ˇ |  |
| 5 | 工務處 | ˇ |  |
| 6 | 觀光處 | ˇ |  |
| 7 | 社會處 | ˇ |  |
| 8 | 行政處 | ˇ |  |
| 9 | 主計處 | ˇ |  |
| 10 | 人事處 | ˇ |  |
| 11 | 政風處 | ˇ |  |
| 12 | 警察局 | ˇ |  |
| 13 | 消防局 | ˇ |  |
| 14 | 衛生局 | ˇ |  |
| 15 | 環保局 | ˇ |  |
| 16 | 地政局 | ˇ |  |
| 17 | 文化局 | ˇ |  |
| 18 | 稅務局 | ˇ |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：民政處        　　                                   填報日期：104.12.22

一、重大業務執行情形：

（一）12月10日上午11時正於本府第二會議室辦理本縣第六屆縣長就職週年感恩餐會活動等相關事宜協調會議。

（二）為增進本府所屬機關、各鄉鎮公所及1999服務熱線話務人員身心靈品質，使其更臻樂在工作，於12月11

日上午9時正假本縣環保局會議室舉辦104年度本府暨所屬機關教育訓練-「點燃工作的熱情 」。

（三）本處與行政處於12月20日上午11時正假昇恒昌金湖大飯店太武宴會廳舉辦本縣第六屆縣長就職週年感恩

活動。

（四）12月23日協助外交部辦理接待日本友好目黑區議員連盟會長橋本欣一乙行7人蒞金參訪等事宜。

（五）派員輸送104年12月10日替代役第160梯次、12月14日補充兵第305梯次總計11員役男至各新兵訓練中心，完成入營報到作業，開始履行國民應盡之義務。

（六）民國105年（第1次）役男申請服一般替代役作業，自本（104）年12月1日起至12月14日止於各鄉（鎮）公所受理申請，截至12月9日止，本縣共計有28位役男完成申請作業。

（七）本縣志願役王駿騏因公殉職，本處協助家屬申請內政部役政署發給遺族一次慰問金新臺幣100萬元，支票業於104年12月9日函送本府，將擇期恭請縣長致送慰問，以慰家屬失去摯親之傷痛。

（八）派員輸送104年12月18日陸軍第2209梯次總計5員役男至臺南官田新兵訓練中心，完成入營報到作業，開始履行國民應盡之義務。

（九）民國105年（第1次）役男申請服一般替代役作業， 業於104年 12月14日申請截止，本縣共計有41位役 男  完成申請作業，因全國申請人數總計4,088人，未達原訂錄取人數5,000人，爰全額錄取，免辦理資格抽籤作業

（十）辦理本縣104年殯葬設施經營業、服務業評鑑相關簽核作業。

（十一）12月9日庵邊護安宮舉辦廟會醮慶活動，是日縣長親率各界首長親往並循古禮上香祈福、祈求風調雨順、

國泰民安。

（十二）受理民眾申請公祭及前往公祭儀典，總計有13場次。

（十三）配合廈門市民政局辦理海峽兩岸集體婚禮活動。

（十四）12月20日下新厝鷹龍廟奠安活動，是日縣長親率各界首長親往並循古禮上香祈福、祈求風調雨順、國

泰民安。

(十五)派員參加12月8日內政部召開之「門牌位置資料管理維護系統暨便民服務查詢系統推廣及功能擴充案」委外服務期末審查會議，本縣前於102年納入上開系統，配合內政部推動戶役政系統架構，設計門牌坐標資料轉出及戶役政資料結合機制，供各界使用。

(十六) 12月9日上午辦理「第十四任總統副統及第九屆立法委員選舉編造選舉人名冊」講習，參加人員為各鄉鎮戶政事務所計六十人，俾使瞭解選舉法令及編造選舉人名冊要領。

(十七) 為配合第四階段電子化政府-在地行動服務實施計畫，派員參加內政部12月15日臺北市場次之戶政行動化服務實地訪談，以瞭解目前戶政行動化服務之執行現況及遭遇困難，以利業務推動順利。

二、跨處局之業務協調事項：無

填報人：盧美紅、呂國書、蔡建鑄、李愛蓮　　　　         　　處長：王中聖

聯絡電話：082-318823#62121

21

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：財政處           填報日期時間：104.12.22

- 重大業務執行情形：

(一)依財政部國庫署查詢回傳表有關金酒公司負責人變更案，回報國庫署無菸酒管理法第12條規定設立應不予之情事。

(二)金門岸巡總隊查獲楊全○寄運「七星硬盒」等2款菸品計130包移請本府處理乙案，扣留菸品取樣後，分別送請傑太日煙國際股份有限公司及帝國菸草股份有限公司鑑定真偽、是否為免稅菸品及製造日期。

(三)依104年度施政計畫及財政部104年度加強查緝私劣菸酒策進計畫，委託名城事業股份有限公司於12月16

日至25日播放菸酒管理宣導短片-「不貪圖便宜，拒買低價酒品篇」。

(四)本府前於104年11月12日及11月19日分別至金門浯江酒廠實業股份有限公司及至金酒公司金城廠執行

製酒原料-高粱、小麥之取樣送驗作業，樣品經金門縣衛生局檢驗後，均未檢出黃麴毒素，並將檢驗結果依

菸酒管理法施行細則第16條規定通知業者。

(五)金門浯江酒廠實業股份有限公司向財政部北區國稅局申請「香醇極品高粱酒」等2款菸酒稅產品登記乙案，

其中「浯江窖藏金門雲霧高粱酒」標示製造商地址與該公司酒製造業許可執照登記地址不符，已通知業者

更正。

(六)104年度截至12月21日止，庫款支付共收辦付款及轉帳等憑單1萬6,804件，付款憑單退25件，簽發縣庫支票1,379張，連線委託付款(電匯)2萬7,831筆，存帳比率為95.28%，支付淨額共98億8,552萬餘元。

(七)配合憑單線上簽核系統於104年12月16日上線，訂定「金門縣縣庫集中支付憑單線上簽核作業要點」，及將廢止「金門縣縣庫集中支付作業程序」，另訂「金門縣縣庫集中支付作業要點」為規範，初期10萬元以下付款及轉帳憑單免送紙本，上線以來運作情形尚良好，未來將視實施狀況，再檢討提高額度，逐步邁向全面無紙化。

(八) 回復楊鴻謨君陳情有關金門新村交屋延宕，致原復興新村眷戶在外期屋期間延長，造成租金增加，請求額外補貼租金。依「國防部與金門縣政府運用台北縣復興新村改建住宅協議書」及「國軍老舊眷村改建條例施行細則」均規定租金補貼金額為新台幣6,000元，本案回函無法增加租金補貼。

(九)	104年12月21日辦理新北市中和區太武山莊（中和區民有街55號、57號、59號）指定古蹟或登錄歷史建築審議案跨域協調會議。新北市政府文化局承辦人及二位委員蒞金，及本府文化局、建設處等共同與會協調。

(十)中和金門新村社區年度消防安全設備檢查辦理，依承攬廠商慶翔消防股份有限公司於104年10月31日已完成消防安全檢修並申報，並配合消防主管機關於104年12月3日查驗在案並開立缺失改善單。惟缺失改善日期訂於105年1月3日，因維修項目過多，先行發文予該社區管理委員會請協助展期，避免受罰。

(十一)另上案亦經會工務處表示：｢改善計畫書中第四項第1款泡沫滅火設備之泡沫原液槽膜正常，原液並無滲漏。…｣與慶翔公司開立的改善單有出入，除先請該公司報價儘快維修，並擬先發會勘通知單，請工務處通知統包廠商等會同勘驗，釐清事實，俾利後續改善作業。

(十二)有關中和金門新村社區公共設施水電費，發文函知該社區管委會，自104年11月1日起不再代繳任何相關費用。

(十三)本府經管65號2樓原定104年12月16日辦理驗收作業，因12月15日復發現屋內糞水堵塞；另49號2樓楊武龍乙戶廚房亦發生倒灌情形，本府業已委由榮工下包廠商孔先生先查明原因後盡速修繕。

(十四)金門新村雨水回收室馬達及變頻空壓機故障，導致社區雨水回收系統無法使用，其中變頻空壓機業已請原廠拆卸攜回查明故障原因，另自來水進水器及液面警報器後報價辦理修復。

填報人：黃惠美					               主管：代理處長  王漢文

聯絡方式:62269

金門縣政府業務週報

填報機關：金門酒廠實業股份有限公司

資料時間：104年12月13日至104年12月19日止

| 本週重〈主〉要業務辦理紀要 | 承辦局室 |
| --- | --- |
| 營業額： 母公司: (詳如附件一) 104年全年度預算營業額141億1,506萬4,000元。 1-11月份預算營業額130億4,474萬4,235元，實際營業額106億1,305萬6,477元，達成率81.36%。 12月份預算營業額12億1,031萬9,765元，累積至12月19日營業額7億7,851萬3,418元，達成率64.32%。 廈門公司：(詳如附件二) 104年全年度預估營業額人民幣1億6,042萬2,315元。 1-11月份預算營業額人民幣1億3,102萬4,878元，實際營業額5,340萬9,692元，達成率40.76%。 12月份預算營業額人民幣2,939萬7,436元，累積至12月19日營業額20萬9,692元，達成率0.71%。 生產量：(詳如附件三) 104年全年度預算產量2,712萬4,000公升。 1-11月份預算產量2,467萬2,000公升，實際產量2,509萬9,699公升。達成率101.73%。 12月份預算產量245萬2,000公升，累積至12月19日實際產量152萬9,909公升，達成率62.39%。 本公司招標採購案： 高粱酒醅中丙酸菌之分離及其代謝特性分析專案計畫，國立金門大學得標，決標金額為新台幣900,000元整（底價100％）。 105年端節家戶配酒標籤等二項，中央印製廠得標，決標金額為新台幣6,309,880元整（底價97.07％）。 104年半糯性高粱2000萬公斤（單價決標），泉順食品企業股份有限公司、紀氏源豐企業股份有限公司得標，決標金額為新台幣349,520,000元整（底價89.62％）。 免稅店DUTY FREE圓形標籤（單價決標），晴騰企業有限公司得標，決標金額為新台幣216,000元整（底價99.77％）。 104年10cc一口杯組等四項，台雋實業有限公司得標，決標金額為新台幣9,446,000元整（底價97.38％）。 105年0.75L玻璃瓶（單價決標），大享容器工業股份有限公司、厚生玻璃工業股份有限公司得標，決標金額為新台幣176,382,000元整。 購置包裝廠半自動洗瓶機及秤重機設備案，特正企業有限公司得標，決標金額為新台幣7,680,000元整（底價97.83％）。 玉璽酒-加冠封侯瓷瓶組，東享瓷器有限公司得標，決標金額為新台幣25,000,000元整（底價94.33％） 105年至107年金寧廠生活垃圾委託清除處理(單價決標)，104年12月14日辦理第1次開標，開標結果：廢標。 原釀21封套(單價決標)，104年12月15日辦理第1次開標，開標結果：流標。 2016金門迎城隍酒外箱(單價決標)，104年12月18日辦理第3次開標，開標結果：廢標。 重要工程執行進度： 金城廠第三條生產線設備新建工程： 土建標：工程預定進度：92.89%；工程實際進度：90.216%；進度落後2.67%。 (1)目前施作工項：屋頂鈦鋅金屬板、參觀區甕型骨架施作、磨石子地坪施作、樓梯地坪磁磚施作、地坪防水清理施工、廁所防水施作、點結構防火漆施作。 (2)第二次變更設計港洲營造股份有限公司願以底價承攬。 機電標：工程預定進度：5.095%；工程實際進度：4.131%；進度落後0.96%。 目前施作工項： (1)北側外管線污水管施作。 (2)甕體參觀區1F廁所配管施作。 (3)西北側D.1處筏基廢水坑排水泵銑孔施作。 (4)3F吊裝平台及東側茶水間地板排水頭銑孔施作。 (5)4F托布盆排水口銑孔4"施作。 工甲-4工業區廠房及聯外道路採購案： 工程施工：工程預定進度：97.28%；工程實際進度：95.21%；進度超前0.27%。 施作項目：(1)A棟主廠房：機電、水電設施安裝施工 (2)D棟:機電、水電管線施工、室內裝修及門架安裝。 (3)路緣石鋪設、連外道路路面整理及夯實滾壓、地坪整理及邊坡整坡、鋪設彩磚界石及植草磚。 新包裝工廠與包裝材料庫： (1)於104.09.14召開委託監造服務招標文件審查，統包工程招標文件刻正辦理審查修正中。 (2)投資總額變更差異分析檢討中。 金寧廠廢水三場新建工程： 設計單位已於104.11.20日提送修正後細部設計成果供審，審查中，因需配合外委員時間，本案因需配合外聘審查委員時間，排定104.12.24日辦理細設第5版審查會。 金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程： (1)建築結構第5版書面審查意見陳核中。 (2)本案已於104.12.07日上午10時召開機電、空調細設第5版審查會，會議紀錄彙整處理中。 製麴三廠新建工程： 本工程案依約執行中，截至目前為止工程預定進度60.455%；實際進度56.02%；進度落後4.435%。 本週施作工項內容如下： (1)1樓室內RC柱牆、磚牆及室內樑1:3水泥砂漿打底粉刷及粉光、1B磚牆砌磚、平項批土施作。 (2)2樓防撞護欄模板組立、消防廣播插座拉線。 (3)3樓1B磚牆補強樑模板組立。 (4)RF樑版模鎖固及檢查、水電配管、版筋綁紮、牆預留筋施作。 金寧廠二期筒倉興建工程： (1)於104.10.13日上午10:30辦理開標，由尚磔工業有限公司得標承攬。 (2)刻正辦理施工品質計畫書及材料送審中。 金城廠現代化油庫興建案： 招標文件第二版審查意見已於104.12.10日函送設計顧問公司。 金城廠廠區外員工停車場空間動線整體規劃改善工程： (1)需求變更部份金城廠已簽奉核准移交本處，並已函送需求變更相關資料予設計單位。 (2) 本案已於104.12.04日上午9時召開細設第1版審查會，並於104.12.09日函送會議紀錄予設計單位依審查意見修正處理中，預計104.12.22日提送修正後成果供審。 其他重要業務辦理紀要 秋季高粱本週進場數量：229萬5,650公斤；累計交貨數量：403萬7,510公斤。 廈門公司： 12月18日至12月22日參加在北京舉辦之“臺灣縣市經貿交流活動-2015金門精品走進北京活動”。 |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：_ 建設處___填報日期時間：__104.12.22

- 重大業務執行情形：

  - 赴台參加「全國農業行政首長座談會」，本處提報「金門地區酒糟牛肉及其產品運銷大陸」及「提高金門等離島縣市溫(網)經費補助額度，補助1/3提升至49%，藉以擴大栽植面積」計2案，藉以改善農業生產結構，並將金門特色之酒糟牛肉順利銷往大陸，後續將配合會議決議方向辦理後續事宜。

  - 辦理「金門縣水域環境保護工法之研究」期末審查會議，以光前溪及前埔溪水獺出沒區域為研究標的，在不破壞既有建築體為前提下進行改善規劃，後續將配合實做進行河域微調，藉以建立友善環境。

  - 104.12.14召開工商休閒園區BOT案專案履約管理第45次工作協調會，就相關工作進展進行報告及提案討論。

  - 104.12.15參加陽翟老街分工協調會議，決議請觀光處研議105年6月30日之前辦理續約。

  - 104.12.17金門精品走進北京，籌組地區商家前往參展；104.12.19參加企業家座談會。

  - 金門特定區土地使用審查第199次會議，審查13案，其中通過5案，再提會者8案。

  - 104年12月18日召開「金門縣都市設計審議委員會第36次會議」，審查1案，為金湖鎮市港段57地號興建五層店鋪住宅新建工程案，經審議後決議：修正後再提會審議。

  - 104年12月16日召開「研商金門城城牆舊址修復範圍鄰近土地開發興建工程申請案有無妨礙文化資產維護聯席會議記錄」，經相關單位討論結果，決議：

    - 金門城城牆舊址宜有文資保護列管，以維整體景觀。故請文化局對資產表達強烈保護意見，讓特定計畫土地使用許可審議時，有較明確依據，以利與民眾溝通協調。爰請建設處再會辦文化局，再據以審查。

    - 請文化局啟動文資保存計畫案，研擬文化資產保存(含其周遭環境)維護機制，以維整體景觀。

    - 有關邵君位於城牆舊址旁金門城段496地號土地申請案補償方式，可依「金門縣縣有非公用不動產配合公共建設與私有不動產相互交換要點」協調用縣有土地(金門城441地號)與申請人交換。

  - 104年12月20日上午10時假金湖鎮公所依都市計畫程序召開「變更金門特定區計畫(部份農業區為機關用地)」說明會，為審計部福建省金門審計室個案變更案。

  - 核發證明文件：(1)土地使用分區證明，計5,143件。(2)有無妨礙都市計畫證明，計144件。(3)風景區未開發證明，計50件。

  - 金門縣住宅基金辦理購置住宅貸款利息補貼：共補助541戶次，總補貼金額新臺幣130萬6,138元。

  - 104年12月9日委託「福建金門馬祖地區建築師公會」辦理擬定「金門縣低碳島自治條例第35條建築物分級及一定規模認定基準」（草案）議價，委託期限為60個日曆天。

  - 104年12月8日配合本縣消防局參加「104年下半年窄巷公安管理督導」會議，辦理抽查各鄉鎮劃設消防通道各一處、金城消防分隊於民權路70巷民宅實施消防演綀，本處就建管部分配合檢視，自我評核影響公共安全之既存違建處理計畫辦理情形，依評核標準自評為88分，相關督導所見缺失與建議事項，業已依規定陳報本縣消防局彙整填報內政部。

  - 104年12月14日上午辦理「104年度第4季營建工程剩餘土石方查核暨工地聯合稽查」，計查察土資場及營建工地5家次。

  - 104年10月15日下午辦理「金門縣公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組104年度第3次會議」，審議金門醫院無障礙勘檢缺失；旅館及餐廳無障礙設施設備應如何有效要求改善；民宿、廟宇是否要求其增設無障障設施設備。

  - 104年12月17日上午11時辦理本府委託永磐科技股份有限公司「金門縣政府推動建管業務行政透明措施實施計畫」驗收事宜，案同意驗收，本府將自105年1月1日起供民眾於線上查詢相關建照執照申請流程事宜。

  - 104年12月18日上午10時辦理「金門縣現有巷道管理資訊系統」成果發表，透過系統可直接查閱97至103年間核發的巷道證明歷史資料，避免重複核發造成錯誤，並增加使用者便利及省時。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：鐘立偉、呂基鴻、樊德正、陳明伶、商中治、陳彥志    主管：許志忠

聯絡方式:（082）326204

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 農、林、水、畜、防五所   填報日期時間： 104.12.22

一、重大業務執行情形：

農試所14項

- 12月16日至金寧鄉古寧頭小麥文化季-麥類示範栽培區施基肥。

- 12月17日所內栽培加工用小麥(台中選2號)，面積0.14公頃。

- 利用溫網室越冬保溫設施，假植培育	第二期秋季台農2號木瓜穴盤苗2500餘株，累計兩期繁殖培育木瓜苗木6000餘株。

- 番茄、茄子及稜角絲瓜新品種引種栽培，共引進番茄6品種、茄子7品種及本地種稜角絲瓜，進行整枝、修剪、施肥等管理工作。

- 12月17日配合供應學校營養午餐安全農業示範戶張信固及黃順達達種植菠菜共銷售109公斤，銷售學校有金湖國中、金寧中小學及附設幼兒園、賢庵國小、垵湖國小等學校。

- 12月14日辦理104年度金門縣安全農業評鑑複評，評鑑結果第一名洪文尊農友、第二名黃順達農友、第三名張信固農友，及林長用等7位農友為優勝，於12月15日函送縣府進行敘獎。

- 於12月14至12月16日，輔導人員查訪陳水石、張信固、許美汝及黃順達安全農業示範戶，以瞭解目前示範戶種植栽培情形與病蟲害防治及種植銷售學校營養午餐蔬菜等問題。

- 於12月15日及16日進行安全農業示範戶黃順達及張信固種植之白蘿蔔、紅蘿蔔、油菜及小白菜等採樣送防疫所檢驗，其檢驗結果均合格。

- 辦理104年契作秋季高粱保價收購作業，核定總面積1,814.84公頃，於9月23日開始監割採收，本週截至12月17日止累計收穫1,698.62公頃、收穫量2,829,925.057公斤，每公頃平均產量為1,666.014公斤。

- 辦理105年契作小麥保價收購作業，公告申報時間於即日起至105年1月15日止，公告於本所網站及金門日報。

- 辦理良種繁殖田129-3A播種試驗栽培，高粱繁殖總面積3.5公頃，已全數收穫，目前進行去雜曬穀作業，將作為金門酒廠釀酒之用。

- 辦理良種繁殖純化小麥試驗栽培，繁殖面積計3公頃，於12月2日及7日陸續種植，以利明年度冬作推廣農民種植及本所採種圃繁殖使用。

- 於11月23日陸續種植秋、冬季蔬菜，種植面積計0.16公頃，本週進行中耕、除草及施肥作業，將作為明年度春節前致贈低收入戶之蔬菜禮盒；另於12月2日繁殖生產無病毒台農一號馬鈴薯，種植面積計0.45公頃，進行中耕、除草作業，將作為明年度推廣地區農友。

- 辦理休閒農場樹木修枝及滑草場草皮鋪設作業。

林務所13項

- 苗圃育苗部分，辦理一串紅、矮牽牛等6種花木移盆31,698盆。持續撫育管護水黃皮、九重葛等約49萬餘株。由地區道路移回樟樹1株，以達林木資源永續利用之目標。

- 推廣環境綠美化部分，受理民眾申請案22案與國家公園、古寧國小等16個機關單位營造環境綠美化，提供鼠尾草、紅龍草等美化花卉與綠化苗木計2,004株。協助縣長就職感恩餐會、何浦國小等4個活動場地美化佈置所需，提供各式花木415盆以增添氣氛。

- 為提升金門整體綠美化成效，更換金城車站圓環花盆共320盆，並於機場分隔島種植一串紅及矮牽牛等植栽1,560株，與於福田家園小葉赤楠及炮仗花等植栽400株，另為推動校園綠美化案於開瑄國小鋪植台北草及類地毯草，共300平方公尺，藉以有效呈現綠美化品質，營造自然綠意環境。

- 為推動道路綠美化並提升景觀美質，執行環島北路等18條主要道路行道樹修枝、除草及綠籬修剪作業，共計83公里。

- 執行金門大學、海印寺、庵邊及中心教練場等4處病蟲害防治作業，以維護林木健康，保存珍貴綠資源。

- 為防治松樹松材線蟲凋萎病，清除中心教練場周邊病木計22株，後續將進行焚燒作業，有效控制疫情擴散。

- 辦理本縣行政園區選址之一-乳南軍事園區環境整理，目前已聯通各對外道路，及完成置高點及周邊林相整理，增加林區通透度。

- 受理縣府1999熱線、各機關學校申請及本所主動處理修剪及伐除案計13案，清除中堡、后沙、中蘭等3處大葉桉、木麻黃枯木、倒木計11株，修剪后園、頂堡、下埔下等10處木麻黃、榕樹、樟樹、等影響交通及建築樹木計35株，移植大同之家楓香樹3株。

- 辦理后湖地區疑染松材線蟲病木清除作業，計伐除松樹病株16株，以避免林木疫病擴散。

- 於104年12月14日辦理「金門植物園竹廊道鋪面整修工程」驗收事宜，因尚有部分工程內容需改善，將於104年12月21日再度辦理工程複驗作業。

- 於104年12月15日辦理「金門植物園原生植物栽培計畫」公開評選會議。

- 經營管理植物園26公頃，維護環形劇場、球型劇場等展示館6棟及公廁2棟。

- 經營管理森林公園園區36公頃，辦理園區清潔維護、生態導覽館管理、竹類標本園及公廁清潔維護。

水試所8項

- 104年12月15日辦理「金門特色藻類養生產品之研發」期末審查會，本案通過，請廠商依委員意見修正期末報告後於104年12月22日前依合約繳交驗收。所應交付產品(洗髮精、沐浴乳、乳液、化妝水各100瓶；養生錠、餅乾各200份)已於本週完成驗。

- 104年12月15日辦理「104年度金門漁村遊學體驗計畫」委託案期末報告審查會，本案通過，請廠商依委員意見修正期末報告，於期限內核定後辦理結報。

- 12月15日上午中華電信工會計100人蒞所參訪，派員協助導覽解說，安排觀賞鱟保育影片，及參觀鱟生態文化館及活鱟養殖池，過程希望傳達海洋生物保育概念，讓生態能永續經營。

- 104年12月16日辦理「金門縣水產試驗所低碳綠能繁養殖蓄電系統設置可行性評估與規劃暨建置」期末審查會，本案通過，請廠商依委員意見修正期末報告後於期限內繳交驗收。養殖蓄電系統正式驗收由業務單位另召集委員舉行。

- 104年12月16日召集同仁研商未來遷所預定地有關繁養殖相關設施位置與設備需求，俾利彙整報府。

- 104年12月17日辦理「金門特有海藻酸鈉與護膚產品研發」期末審查會，本案通過，請廠商依委員意見修正期末報告後於期限內繳交驗收。所應交付產品(保濕乳液、護膚霜、防蚊液各100份)已於期末審查會當日完成驗收。

- 104年12月18日辦理「金門縣北山等九處潮間帶海域稚鱟與生物多樣性資源調查」及「金門縣浯江溪口與湖下周邊海域環境調查」期末審查會，本案通過，請廠商依委員意見完成期末報告後送機關審核驗收。

- 104年12月18日辦理「金門沿海域特色生物鱟之生態影片拍攝製作」第二階段審查會，本案通過。本階段擇定GIS教育系統版面，影片拍攝書面及數位資料由廠商補正後於105年1月18日前送機關確認。

畜試所5項

- 2015/12/14：辦理離島建設基金補助戶辛西安酒糟堆置場驗收撥款。

- 2015/12/15：(1).104年度採購曳引機驗收。(2).同意離島建設基金備取戶許燕傑製作酒糟堆置場施作。

- 2015/12/17：現場訪視離島建設基金補助戶許維琛、陳文展施作進度。

- 2015/12/18：公告第一梯43頭布拉安格斯牛推廣數量與申請表。

- 2015/12/20：1.截至本日第十梯次布拉安格斯肉用牛共分娩58頭(33公25母)。2.採收第四季狼尾草共計19,630公斤。

防疫所14項

- 口蹄疫預防注射牛隻313頭。

- 仔牛耳標釘掛28頭。

- 牛隻診療13頭及羊隻診療5隻。

- 進口肉豬採血23頭及消毒7次。

- 進口種豬消毒1次。

- 養禽場訪視10場次。

- 參加禽流感災害緊急應變小組視訊會議1場次。

- 病死畜收容141隻及焚化45隻。

- 狂犬病預防注射22隻。

- 寵物登記10隻，寵物認養4隻。

- 流浪動物實施絕育手術13隻。

- 流浪犬貓收容23隻。

- 入侵紅火蟻防治28處。

- 蔬菜及雜糧農藥殘留快速檢驗3件。

二、工作檢討與建議事項：  無

填 報 人：劉淑如、張金為、柯逢章、呂劍華、李有世

主    管：楊慧明、葉媚媚(代)、楊文璽、莊謙恭、文水成

聯絡方式: 333381、352846、326408、332621、336626

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：教育處                                                          填報日期時間：104.12.21

- 重大業務執行情形：

  - 「診斷結果與補救教學工作坊」，於12/14日假正義國小視聽教室舉行，由國教輔導團主辦，聘請國立台北教育大學譚寧君教授及其研究團隊陳素敏、黃琡懿兩位老師前來授課。 此活動旨在讓本縣輔導員和教師了解2012年TASA「台灣學生學習成就評量資料庫」本縣學生的表現，掌握有效教學與補救教學之關鍵，對教學原則及方法有更深層的認識，透過工作坊實際的操練學習為學生搭建適當的鷹架，以激發學生學習潛能。

  - 「本縣104學年度中小學儲備候用校長甄選」，報名日期為12/23日，凡現任本縣中小學校教師曾參加國民中小學主任甄選儲訓合格，最近3年內未曾受刑事、懲戒處分或記過以上之行政處分者，服務成績優良：每人以參加一個教育階段別（國中或國小）甄選為限，而借調本處擔任各中心主任、督學者，其資格比照學校一級單位主管之行政工作認定。預定錄取國中計4名、國小計5名，並於明年1/9日假本府第一會議室進行口試、筆試。甄選錄取將由本府安排參加8週儲訓，結訓成績及格始具備國中或國小校長候用資格。經儲備完成並取得證書之候用校長不得拒絕借調至本處服務學習之義務。

  - 「本縣終身學習推展委員會」於12/15日假本府第三會議室召開，由本黃府秘書長景舜主持，委員黃富順、陳宗志、呂坤和、許美鳳、李錫南、王水彰、王任益、覃惠暄，以本處社教科長許能麗、社區大學主任吳能惠等與會。會中，聽取本處、家庭教育中心、社區大學、縣網中心(社區數位學習)、社會處、文化局所做業務報告。並通過本處提案：審議「本府終身學習整體計畫」案。委員提出諸多建議或意見供承辦單位做為推動終身學習推展參考，並期透過多單位結合，共同建構終身學習友善環境。

  - 「104年度宜蘭慈心華德福教育實驗國民中小學暨新北市康橋雙語學校參訪」活動，於12/16至17日完成參訪。本次參訪人員有本處李處長文良，以及督學、科長及中小學校長計26人，透過講授、實地考察、觀摩與座談等方式進行辦學經驗之分享與交流。慈心華德福教育注重學生身心靈之全面發展，而康橋雙語學校讓學生在雙語及雙文化核心價值的薰陶下，落實雙語教學及促進學生尊重不同文化，將可作為本縣推動雙語教育之學習楷模。

- 工作檢討與建議事項：無。

填報人：王雅                        主管：李文良

聯絡方式：325630#62413

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處                                                        填報日期時間： 104.12.23

一、重大業務執行情形：

  - 金門港水頭客運中心新建工程：設計單位已於104年12月9日前提出完成之部分服務費用為3642萬元，已被PCM退回重擬，並提醒設計單位規劃報告服務費用依合約僅為2000萬元。

  - 「金門縣Ⅱ-6計畫道路(國順街至金湖國中段)道路新建工程」104.12.16提送細部設計成果，已先行會辦各科辦理審查及安排審查會議。

  - 「金湖鎮尚義住宅區興建住宅工程」委託技術服務案，規劃及基本設計成果報告請PCM依委員們及與會各單位審查意見參採修正並由承辦單位審閱後通過，因尚有審查意見請PCM辦理修正，需求計畫書(設計準則及綱要規範)及招標文件於104.12.16.討論後尚有資料請PCM檢討補正，並請於104.12.25.修正完成後提送續辦。

  - 「金寧鄉慈湖段土地興建住宅工程」委託技術服務案，於104.11.25.簽奉核准恢復執行本案公共設施建置及建築基本設計，依建設處提送工程執行需求計畫書(配合古寧鄉親共識調整)，請專案管理廠商於文到40日曆天內提送規劃設計報告至府憑辦，刻正辦理簽核中。

  - 「金門縣北海岸旅遊帶周邊景觀改善工程」預計於104.12.23辦理第一次開標。

  - 「金門縣環島北路(高陽口至洋山路口)道路拓寬工程」已於104.12.10公告招標，將於104.12.23第一次開標。

  - 「金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程」於104.12.04函送設計單位辦理後續基本設計事宜，並請於105.01.04.前提送基本設計成果。

  - 「金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程」基本設計成果，已於104.12.18召開，因污水設計內容需大幅度修正，故未通過。

  - 「金門縣環島北路一段及環島西路二段機車專用道興闢工程」104.11.04提送基本設計報告，已於104.11.18召開工作會議。會議決議請在私有土地及樹木保留的原則，請顧問公司修正成二方案，方案一：環島北路南側及環島西路西側，方案二：環島西路東西側，俾利後續作政策決定。設計單位已於104.12.04提送修正，已排定於104.12.22縣長簡報。

  - 「金門縣伯玉路一段道路整建暨排水改善工程」已於104.12.04邀集各管線單位及村里長討論各工作界面及施作問題，已於104.12.15提送基本設計報告，因上次會議決議內容，未檢附經電話連繫後補正，預計104.01.08辦理審查會。

  - 「中和四眷村太湖山莊、太武山莊、浯江新村、九如新村全區圍籬工程」案，已於104.11.19上網公告，廠商於104.11.20提出疑義，已函復。104.11.26招標所函文通知流標，刻正辦理招標文件檢討。

  - 「金門醫院前方道路拓寬工程」排水溝工程業於104年11月20日施作完成，將配合金門醫院工程辦理後續作業；另金門醫院院區事業廢水處理設施遷移工程進度己有改善，目前預定於104年12月28日可將工區移交由道路工程接續進場施作，本案預定12月22日再針對工程實際辦理情形及相關進場協調事項辦理現勘協調瞭解並督促案進。

  - 「1-1計畫道路」路線南移調整方案，己針對路線範圍周遭之土地所有權屬關係及分布情形確認後，調整完成三路線方案；另配合104年10月15日第32次主管會報，指示相關主要道路之拓寬，應研擬採用跨區域區段徵收之策略部份，本案將先朝提報核定離島重大建設投資計畫進行，另參考顧問公司建議，應以區段徵收整體都市計畫變更取得公共設施道路一體檢視評估，惟此部份涉及建設處業管權責及專業，將協調本府建設處協助辦理後續都市計畫變更及區段徵收案作業;另相關公私有專案交換及協議價購等仍搭配使用協調溝通。

  - 「環島北路四段」道路拓寬工程之土地取得由本府與金沙鎮公所共同協調處理。其中榮湖段880及883地號黃水彬等三人共有土地，經與黃生炎洽詢，原則同意接受附近公有土地進行交換，104年10月2日會同金沙鎮鎮長至黃水彬住家拜訪，另於104年10月29日帶縣有地資料赴台拜訪黃生炎君，經與弟弟討論後表示不接受本府提供之縣有地，經再整理可交換之現有地計23筆土地，分處3個區位，並於104年12月4日拜訪黃水彬君，黃君表示需幾天時間考慮，並請本府也詢問黃生炎君，另於104年12月16日會同黃生炎的兒子至現地查看縣有地，並請黃君於10日內告知考慮結果，再依詢問結果辦理後續事宜。環島北路四段12m道路範圍私有土地辦理徵收作業中，已於104年11月16日假金沙鎮公所召開協議價購會議，地政局於104年12月6日召開地評會評定徵收市價，己於104年12月10日函文公示送達，境內公告期為20天，俟公告期滿後，接續提報徵收計畫。環島北路(高陽路口至洋山路口)道路拓寬工程，案內道路範圍涉及二筆私有土地，該兩位地主己選定欲交換之縣有地，前述2筆土地交換部份已簽准同意，依「金門縣縣有非公用不動產配合公共建設與私有不動產相互交換要點」己於104年11月26日辦理現勘，接續辦理後續相關事宜。

  - 金門大橋CJ02-C標主體工程施工現況：

金門大橋CJ02-C標主體工程業於102.04.02日由國登公司以新台幣66億7,836萬元得標，並以102年05月21日為契約開工日及起計工期，截至目前104年12月18日之實際施工情形預定進度42.47%、實際進度34.11%、落後8.36%。

目前主要施工項目及辦理情形：

- 補充地質調查鑽探（共152孔）:合計完成104孔，目前於P48、P51進行鑽探作業。

- 基樁工程(共532支):目前進行P16、P17、P39及P50橋墩基樁施工。累計完成小金端A1橋台、P1~P12、P14~P17、P20~P24、P28~P29、P33~P36及P39橋墩基樁計131支;大金端A2橋台、P51~P73橋墩基樁計126支，合計完成257支。

- 基礎工程(共75座): 目前進行P12、P54基礎施工。累計完成小金端A1橋台、P1~P11橋墩基礎共計12座；大金端A2橋台、P55~P73橋墩基礎共計20座，合計完成32座。

- 墩柱帽梁工程(共73座):目前進行P11、P56柱頭施工。累計完成小金端P1~P10橋墩墩柱共計11座；大金端P57~P73橋墩墩柱共計17座，合計完成28座。

- 上部結構(共74跨)：目前大金端第1~10跨S65~S74已完成；小金端第1~7跨S1~S7已完成，合計17跨。

- 外套管打設(共291支)：累積完成P15~P19、P25~P27、P30~P32、P37、P39、P47~P48、P50~P52，計157 支。

- 防淘刷工程(P42~P50):暫停作業中。

- 臨時碼頭:大小金端臨時碼頭已設置完成並已啟用。

- 施工棧橋:大小金端施工棧橋已設置完成並已啟用。

  - 「金湖鎮第三標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」驗收中。

  - 「金寧鄉第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」，目前施作下埔下、頂埔下、西浦頭及安岐地區之污水主幹管、用戶接管與自來水及電力管線，目前施工中。

  - 「官澳灣口浚深暨週邊環境改善工程」、「浦邊區排小型攔蓄水工程」、「金門地區小型排水改善工程」及「金門區域排水增設小型攔蓄水設施工程(101~103年度第三期區域)」、「中墩排水改善工程」、「烈嶼鄉第三期污水下水道及用戶接管工程」、「金門縣水頭港區-臨時工作船碼頭浮動碼頭新建工程」依進度施工。

  - 104.12.15「金門區域排水增設小型攔蓄水設施工程(101~103年度第三期區域)」工程查核、「官澳灣口浚深暨週邊環境改善工程」工程查核。

  - 104.12.16「金沙水庫增設閘門工程」及「金沙二號橋上下游及周邊改善工程」地方說明會。

  - 「金門縣西園湖週邊環境美化工程」(自辦監造案)於103.12.12決標，由亞郁營造有限公司以1,612萬3,161元得標。於104.01.30開工，預訂於104.09.01完工，因涉及第二次變更，故於104.08.30起停工，9月28日復工，承商已於104.10.15申報部份竣工，於104.10.21查驗確認，預計於104.12.03辦理部分驗收作業，承商刻正辦理缺失改正中，另排水箱涵部分將配合現地水位，通知廠商進場施作，此部份預計與承商及里長等，於104.12.25召開協調會，協調施作事宜。

  - 「金門縣金城鎮中正國民小學東棟教室拆除重建工程」(4樓建築)工程期限為104/06/30，6/30報竣工，7/7竣工查驗，7/7使照會勘，104.07.23初驗，於104.09.22缺失複驗即使照複驗，於104.10.12驗收，104.10.13教育訓練，於104.10.12取得使用執照，校方於104.10.21辦理啟用典禮，目前因需辦理綠建築申請，故尚未完成結算作業。

  - 「金門縣警察局交通警察隊、少年警察隊綜合勤務大樓新建工程」於103.07.09開工，預訂於104.11.06前完工，7/14現地放樣勘驗，5/9結構體完成， 7/2門窗進場安裝，目前進行室內及外牆水泥粉光及2-3樓內牆水電配管、外牆線版及門窗框安裝，排訂9/7施工查核，9/7下午辦理第9次估驗計價查驗，12/1辦理第10次估驗計價查驗。已完成外牆拆架，同步施作室內磁磚及天花板、室外公共設施等。

  - 「金門縣述美國小餐廳廚房暨專科教室新建工程」於103.12.25決標，由聖林營造工程股份有限公司，以3,314萬元得標，03/17辦理施工前會勘。建築執照於3/20取得，5/29建管開工，05/06開工，工程完工日期為105.11.04完工，7/4進行地下室擋土支撐及開挖，工地現場已完成防水材施工及5cm混凝土大底澆置，因104.10.16大底梁柱放樣，鋼版樁施作錯誤，刻正提出改善計畫，104.11.11由建築師召開工進協調會議，會中針對改善方式及方現進行研討，承商104.11.30提出修正改善計畫(第三版)，104.12.04監造單位召開工進審查會議，計畫書尚無法改善完成，本處於104.12.17召開會議檢討，於104.12.24辦理本工程施工查核作業。

  - 「金門縣警察局交通警察隊拖吊保管場新建工程」於104.08.04決標，由岩輝營造工程股份有限公司，以1,173萬8000元得標。排訂104.09.07林木移植會勘及施工前會勘。104.09.18開工，104.09.21現地放樣會勘，為配合保留現地林木，停車配置將局部進行調整並辦理變更設計頒圖，現場放樣完成，並辦理林木移植作業，已完成圍牆工項，目前進行水溝開挖及道路路基整理作業。

  - 「台北縣中和五眷村-復興新村改建統包工程」：30戶餘屋於104.09.24完成移交。另1年項目之保固責任，於10月23日同意解除保固。公設缺失於104年4月改善完成，104.11.28赴台與管委會召開公設點交協調會議，財政處排訂104.12.11召開府內內部檢討會議。 104.11.10召開民事訴訟第一次開庭會議，104.12.22召開民事訴訟第二次開庭會議。

  - 工程技術審查：

- 上週(104.12.14~104.12.18)審查工程技術資料(包括規劃設計成果報告、發包與預算書圖等)14件，如「104年度新店辦公室修繕規劃設計暨監造案」基設書圖、「金城廠蒸酒鍋及涼糟機汰換工程」細設書圖，分別就新店辦公室應依法規檢討無障礙公共空間之設置，以及金城廠蒸酒鍋大部份未依前次意見回覆等重點提出審查意見。

- 另審查監造計畫書2件、材料送審1件、土石方計畫書4件。

  - 工程查核：

12月14日辦理施工查核案件計「金酒公司包材倉庫地坪鋪設工程」、「官澳灣口浚深暨周邊環境改善工程」，12月15日辦理施工查核案件計「金門區域排水增設小型攔蓄水設施工程(101~103年度第三期區域)」、「金門縣警察局交通警察隊拖吊保管場新建工程」、12月16日辦理施工查核案件計「大二膽島基礎設施修繕計畫工程」等5件，分別就金酒包材倉庫原混凝土面切割不平整、官澳灣口混凝土階梯多處破損、金門區排鋼筋堆置底層保護不足、警察局拖吊場工區之樹木未保護、大二膽島北山排兵舍天花板吊架歪斜等重點提供查核意見。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：王毓敏                                                     處長:張忠民

聯絡方式：082-318823#62665

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：觀光處                                                填報日期時間：104.12.23

一、重大業務執行情形：

  - 民宿業管理業務

1、本年度申請設立：計有54案，已核准37案，駁回5案，限期改善3案（改善原因：逾建築線及地界、

違建及防火間隔不符，消防設備不符及房間內無逃生路線圖、旅客住宿須知、房價），1案特色民宿評審分數不合格，2案申請人撤銷申請，1案各單位審查中，5案依程序安排現勘。

2、本年度申請變更：房價變更計有24案，房間數變更計有5案，經營者姓名變更計有1案，申請停業計

有2案，申請復業計有1案，申請歇業計有10案。

3、本年度民宿申請經營輔導團：計有1案(2家聯合申請)。。

4、辦理本年度旅宿業聯合稽查，旅館共22家次、民宿共165家次。(統計至104.12.14)

  - 辦理6處旅遊服務中心之旅客服務事宜，本年累計服務人次如下：金門尚義機場計14,837人次(本國人士9,713人次、外國人士5,124人次)、水頭碼頭計19,035人次(本國人士6,472人次、外國人士12,563人次)、九宮碼頭計10,199人次(本國人士8,387人次、外國人士1,812人次)、金城車站計17,634人次(本國人士8,065人次、外國人士9,569人次)、沙美車站計6,278人次(本國人士5,976人次、外國人士302人次)、山外車站計19,190人次(本國人士12,436人次、外國人士6,754人次)，總計87,173人次(本國人士51,049人次、外國人士36,124人次)。(統計至104.12.21)

  - 受理民眾申請參訪擎天廳：參訪時間每周二(上午)、四(上午)、六(上、下午)，本年度累計參訪數51,140人次。 (統計至104.12.21)

  - 各景點本年累計參訪服務人次：「夜訪後浦美麗小鎮遊程」計14,798人次、總兵署計187,895人次、烈嶼吳秀才厝計25,691人次、金城民防坑道計61,556人次、莒光樓計408,512人次、柳營步兵軍事體驗園區計13,552人次、獅山砲陣地計為197,586人次。(統計至104.12.21)

  - 觀光特約解說員解說服務：本年度各單位申請計114人次，已執行完成102人次，未執行1人次，取消11人次。(統計至104.12.21)

  - 古寧頭電瓶車：本年度搭乘人數21012人，搭載率38%，12月(12/1～12/21)搭乘人數計：876人，搭載率27%，本週(12/15～12/21)搭乘人數計：324人，搭載率30%，參觀總人數計：56300人(製表日期至104.12.21日止)

  - 「金門體能訓練場建置─西洪二營區活化再利用工程」:

案經104年9月7日由副縣長主持，並邀請相關單位針對整體環境景觀維護等配合細節議題作研討後，經主持人決議，相關景觀環境及人力之配置原則仍由觀光處統籌辦理，並再行研議本營區如何活化再利用之可行性。

  - 南海岸(后湖)水域遊憩活動基地環境改善工程:

本案廠商已於104年04月29日申報竣工，監造單位於104年06月17日來函表示同意竣工，本府於104年06月29日辦理竣工查驗作業，並於104.07.29.完成初驗作業，並已於104年9月14日完成複驗，擬訂於104年10月19日辦理總驗。

  - 南海岸(后湖)入口意象工程:

第一次變更設計已於104年06月22日奉准辦理，並於104年06月23日函送採購招標所辦理議價作業，並經104年7月下旬完成議價及訂約程序後，廠商已於104.08.06.申報復工，刻正依契約規定辦理施工作業，預定完工日期為104.10.15。

  - 西洪二營區體能訓練場-高低壓電器設備定期檢驗維護服務案契約書:

西洪二營區已於104年03月30日完成驗收作業，廠商亦已於104年05月30日辦理本年度上半年度高低壓檢測作業。

  - 「金門老兵故事主題園區」先期規劃工作委託技術服務案:

規劃單位已於104年06月25日來函檢送修正後之期末成果報告書，案經本府檢視後均已修正完成，規劃單位亦已提送成果報告予本府，刻正辦理簽辦結案及依期末審查會議結論，暫緩續辦後續規劃設計及施工作業。

  - 「光華園:心戰體驗園區建築及環境修復再利用工程」委託規劃設計暨監造服務案:

本案因光華園心戰總隊(於初隸屬於金防部政二組心戰大隊)歷史悠久，且光華園心戰總隊撤對後之相關歷史資料或文物亦無移交或保留，至今已無法找尋可供展示之歷史文物，案經本府多次討論後，考量旨案若完成建築及環境修復再利用工程，其修復後之展示空間將恐無法完整呈現光華園心戰園區之原有風貌與歷史文物之展示，且若僅展示靜態之資料，其性質與本縣「八二三戰史館」、「古寧頭戰史館」等展示館過於雷同，較無法吸引觀光客來金觀光旅遊之亮點，故案經旨案歷次會議之主持人指示先行暫緩辦理後續規劃設計作業，並後續若針對光華園區另有再利用計畫之可行性時，再行另案辦理啟動規劃設計作業，並於103年12月31日奉准辦理暫緩作業。

  - 金門縣公共自行車租賃系統委外建置與試營運服務計畫:

104年6月30日函請各租賃站土地權管單位回復土地使用同意書，多數都已接獲正式回文同意，刻正就設備所需供電設施線路等與台電會勘協商(8月5、6、7日三天)。

  - 金龜山遊憩公園景觀改善工程:

交通部觀光局於104年11月12日以觀技字第1040014150號函函復同意本案結案備查。

  - 金沙鎮環島北路迎賓意象改善工程:

交通部觀光局於104年11月12日以觀技字第1040014151號函函復同意本案結案備查。

  - 金門縣烈嶼沙溪堡軍事據點活化工程:

本案於104年7月29日開工，目前完成全案工程進度21.83％。

  - 金東戲院周邊環境改善工程:

交通觀光局於104年11月30日以觀技字第1040015826號函函復同意備查，並要求本案儘速進行公開招

標作業，並於104年12月25日前完成請領第1期補助款作業，以免補助經費流失。

  - 金湖鎮新市公園周邊美化工程:

本案已於104年7月23日開工施作，目前完成全案工程進度約84.735%。

  - 金門地區道路指示標誌系統改善工程：

本府於104年7月6號辦理該工程履約爭議跨部門工作小組第1次工程缺失釐清會議，因本工程標誌牌面基礎座不符契約圖說，故暫停估驗計價，本府已於104年6月8日府觀企字第1040041129號函請承包商於104年7月31日前將不符合契約規定之標誌桿基礎座拆除，並依契約圖說重新施作，經查該承包商並未於104年7月31日前改正，故本案依該釐清會議紀錄結論辦理，「若期限內未改正本府將依採購法規定送行政院公共工程委員會進行履約爭議調解」。

  - 柳營步兵軍事體驗園區-步槍射擊模擬設備建置工程(ㄧ)：

修正預算書圖設計單業於104年3月6日修正完妥報後報本府辦理後續，經會辦工務處及建築師公會審查後計100餘條缺失，已函請設計單位據以改正；第二次修正承商業於104年4月23日提送，俟工務處審查意見簽核完妥後將併案函覆承商據以修正

  - 獅山砲陣周邊旅遊資源整合工程：

第一次變更設計尚有審查意見未改善，已請設計單位儘速提送修正後第一次變更設計書圖，待議價完成後將請承商儘速辦理復工施作。

  - 102-太武山翠谷地區轉化為軍事觀光資源建置計畫:

本案已於104年7月20日申報復工，至9月13日止工程實際進度已達61%，廠商目前亦配合趕工中，

預計10月中旬可竣工。。

  - 103-太武山翠谷地區轉化為軍事觀光資源建置計畫:

本案設計書圖經會辦後，設計單位已就工務處等單位意見，進行補正作業中，俟該設計書圖完成修正後

再送府內相關單位會辦。

  - 軍艦博物館建置計畫：

本案已於104年11月25日召開修正後期初報告審查會議，已決議通過在案，另本案已於104年12月15-18日完成韓國考察行程，刻由規劃單位依據契約彙整考察報告，預定於105年2月中、下旬召開期中報告審查會議。

  - 大二膽島與烈嶼鄉整體觀光發展規劃：

本案已於104年12月4日召開期初報告審查會議，已決議通過在案，另於104年12月22日召開第三次工務會議，並於12月23日針對大膽島各景點設施改善實施現地會勘，預定於105年2月中、下旬召開期中報告審查會議。

  - 松山機場國內線及國際線戶外媒體行銷廣告案」於104年12月21日業已完成驗收，賡辦撥款等事宜。

  - 「104年度金門縣政府平面、廣播及網路媒體宣傳委託案」於104年12月12日業已完成驗收，賡辦撥款等事宜。

  - 縣長就職週年專刊「金門-走出兩岸關係新想像」專刊編印，於12月16日業已完成在台辦理驗收，並請廠商將部分專

刊由台灣寄送出本府指定地。本府第一批2千冊專刊運送，業已於12月17日寄達本府。

  - 辦理「印製金門縣政府105年春聯案」公開取得案決標，得標廠商「捷采印刷事業股份有限公司」，決標金額41萬2,262

元。

  - 簽辦金門日報社申撥截至104年12月補助款1,300萬元乙案。

  - 辦理交通部民用航空局飛航服務總臺所送「金門太武山機房及鐵塔使用合約書」用印並函復該總臺。

  - 完成「為旅遊找心情」廣告製作委託案第一支廣告多彩金門篇，已於104年12月16日開始於電視台、FB、YOUTUBE

露出，並簽辦撥付第一期款新台幣120萬元整。

  - 完成金門縣影視協拍推薦形象影片拍攝工作，於104年12月20日開始於FB、YOUTUBE露出，並簽辦撥付委託案契約

金新台幣177萬元整。

  - 簽辦召開「為旅遊找心情」廣告製作委託案多彩形象篇B copy審查會經費結報。

  - 完成金門縣政專刊招標工作需求書相關規範，著手進行招標文件準備及簽核程序。

填報人：許丕祥、蔡水進、傅仰土   主管：李增財     聯絡方式:322879

李銘培、何桂泉

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會處 填報日期 104年12月17日至104年12月23日

一、重大業務執行情形：相關圖片：  相關檔案：

- 社會行政

- 依「督導各級人民團體實施辦法」建全社團會務運作，辦理金門縣烈嶼鄉后頭麟護宮慈善會等理監事會議紀錄備查計10案、資料補正計2案。

- 依「督導各級人民團體實施辦法」建全社團會務運作，辦理本縣人民團體金門縣牙醫師公

會等會員大會紀錄備查計7案、資料補正計2案。

- 核發本縣人民團體金門縣穎川堂陳氏宗親會等理事長當選證書、立案證書補發計2案。

- 辦理本縣人民團體金門縣婦女會等辦理活動補助計1案、活動結報計1案。

- 提供社區居民正當休閒活動之需，辦理本縣楊厝社區發展協會「充實社區活動中心內部設

施設備」資料補正計1案。

- 建全社區發展協會核備烈嶼鄉南塘社區發展協會等理監事會會議紀錄計6案。

- 建全社區發展協會核備金沙鎮榮光新村社區發展協會等會員大會會議紀錄計4案。

- 核發本縣社區發展協會呂厝社區發展協會等理事長當選證書、立案證書補發計1案。

- 12月16日辦理「青嶼社區活動中心興建工程」補助款尾款撥付，總計補助新台幣250萬元整。

- 12月17日辦理「105年度本縣志工團體保險」招標案決標。

- 12月18日至19日分別假本府新聞發佈室及文化局視廳室針對本縣各目的事業主管機關、運用單位、社區幹部及志工辦理「志工領導人才培力營」，兩天課程逾150人次參與學員反應熱絡，有助於本縣志願服務業務推展。

- 核發本縣瓊林志工隊志願服務手冊計2冊。

- 勞工行政

- 辦理105年度短期臨時工計畫正取人員上工通知前置作業，並於12月18日寄發上工通知單，

一般身分213人、特定身分67人，總計280人。

- 12月17日至23日本府身障就服員晤談個案馮○瑱；推介就業個案馮○瑱、密集輔導個案呂○

琤；持續追蹤報名本府身障多元就業之未錄取名單，並於12月21日上午九時於本府職評室辦

理104年身障職業重建個案研討會議，由本處李科長文堆擔任主持人，另聘專家委員張俊謙老

師、康復之友協會總幹事王志賢及社工李怡萱參與，協助後續就業輔導之安排。

- 12月18日上午九時前往福田家園及晨光教養家園辦理104年身心障礙福利機構聯合輔導查核，

由本處處長擔任主持人，出席單位計有金門縣消防局、衛生局、環境保護局、本府建設處、社

會處聯合進行查核輔導；福田家園及晨光教養家園配合本府查核作業程序。

- 12月21日本府派員前往金門航空站等處進行勞動條件檢查，以查雇主是否有遵守勞動基準法相關法令之規定。

- 社會福利

- 為使急難事件的民眾，能很快獲得協助，避免其家庭生活陷入困境，提供及時經濟紓困，慰問馬上關懷4位，發放金額新台幣5萬5仟元整。

- 為推展本縣長期照顧服務計畫，日間照顧服務在案37人、交通接送服務在案106人、居家服務在案172人。

- 為落實地區老人照顧服務，受理假牙補助核銷費用4人。

- 辦理復康巴士接送行動不便長者及身心障礙者，接送人數53 人，服務227人次。

- 社會福利館親子活動室使用人數 131人，期刊圖書室使用人數5人。場地借用5場次，使用920人數。

- 為關懷本縣身心障礙者，停車證核發5人、證明核(補)換發1人、伙食費補助6人。

- 12月18日公視手語新聞部主動央求本府社會處提供手語課程相片彙整，並透過新聞報導本府對聽障者溝通無障礙之福祉。本週完成104年度手語翻譯人員培訓班8至11月課程的經費核銷。

- 為了解各社區老人關懷據點施行成效與辦理情形，於12月19日至20日辦理社區關懷據點年度評鑑，此評鑑由本處處長主持，並邀請金門大學社工系邱教授與刑老師協助評鑑相關事宜，共計評鑑9個社區關懷據點，提供各社區理事長及幹部社區應注意事項之寶貴意見，以做為後續加強努力之方向與依據。

- 12月11日召開金門縣104年度第2次老人福利推動小組會議，由縣長主持，會中就本處、教育處、警察局、衛生局、車船處相關老人業務部分做報告。

- 本縣12月份身心障礙照顧者津貼申請案計2件，經審核後符合申請資格者2件，預計發給津貼金額新臺幣6仟元整。

- 婦幼社工

- 12月21日假金門家扶中心辦理高風險家庭關懷輔導處遇服務評鑑，本縣104年度兒童及少年

高風險家庭關懷輔導處遇實施計畫委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會金門分事務所辦

理，本次評鑑由本處副處長擔任評鑑委員兼主持人，以瞭解本縣高風險家庭關懷輔導處遇方

案服務推動情形及辦理成效。

- 提供家庭暴力被害人諮商協談6人次，積極防治家庭暴力及保護被害人權益。

受理兒少保護通報共1件（扣重複通報數），家庭及網絡聯繫訪視1人次，其餘服務為5人次（追蹤服務及相關資源連結），藉由服務提供及輔導以避免兒童及少年受虐情事發生，促進家庭恢復正常運作讓兒少生活於安全環境。 辦理兒少生活自立方案，電話訪視計1人次，針對個別需求提供相關服務（情緒支持、租屋補 助、經濟扶助）1人次，藉由社工提供個案管理服務，支持弱勢少年得以穩定生活、持續就學或就業。 為使戒毒者及家庭成員間彼此有一正向的關係，並提昇家庭功能與家庭支持，以增進家庭成員 間彼此的效能，辦理毒品家庭支持服務，家庭訪視計1人次，針對個別需求提供相關服務（就 業服務、經濟扶助、家庭支持）1人次。 為扶助特殊境遇家庭解決生活困難，給予緊急照顧，協助其自立自強及改善生活環境，訪視特 殊境遇家庭子女生活津貼申請3案。 協助家庭無力撫養之兒童少年度過困境，促進健康成長，辦理兒童及少年生活扶助237人次， 補助金額450,300元整。 為鼓勵父母親自養育子女，以增進親子關係，啟發子女智慧，促進子女身心健康，核發父母未 就業家庭育兒津貼1,148人，金額新台幣321萬7,000元整。 為提供家庭托育費用補助，協助家長兼顧就業及育兒問題，以減輕家庭照顧及經濟負擔，受理 0-2歲托育費用補助申請3案。

- 鄉親暨外配服務

  - 12月20日桃園市金門同鄉會假皇帝嶺會館舉行第十三屆第一次會員大會，由北區服務中心孫

主任允理出席與會。

  - 12月23日辦理桃園市金門同鄉會購置會館經費補助審查會議，由陳秘書金增主持，社會處、民政處、財政處、行政處、工務處派員與會。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：傅仰添、李文堆、張至文、莊彩鴦、董燕輝              主管：甯國平

聯絡方式:320755

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 行政處  										填報日期時間： 104.12.09

- 重大業務執行情形：

  - 召開金門縣政府104年第2次各項會議列管事項執行情形檢討會，檢討列管案件計37案。

  - 辦理104年度民眾對金門縣政府暨所屬機關施政滿意度調查案報告初審作業。

  - 「金門縣智慧城市推動計畫委託規劃案」由委託商「台北市電腦商業同業公會」承攬，經進行十一場訪談會議分為智慧交通、智慧能源、智慧醫療、智慧生活、智慧觀光、智慧教育、智慧政府。於10月底產出規劃報告與程序書，並於11月24日辦理期中審查，刻正進行正中，預計於12月30日召開期末審察，全案履約日期為12月31日。

  - 為落實鈞長競選十大政見之「科技生活智慧島」，本年除了委外進行智慧城市的整體規畫外，也極積籌辦建置發行縣民卡中，另為維護智慧網路暢通更主動協商NCC配合投入本縣4G通訊的建設，並奉准優化iTaiwan民眾免費無線上網熱點。有關iTaiwan民眾免費無線上網熱點部份，本案104年8月4日起案，終於在11月30日達成100個點的目標，金門日報並於12月11日以「金門無線100，幸福百分百」為主軸，大篇幅報導，本案確實能讓民眾感覺出鈞長施政的用心，以及縣政團隊的努力。

  - 為創造本縣優質行動網路環境，並輔助作為「科技生活智慧島」基礎資通訊之建設，在考量其寬度、廣度、深度下，奉准委託具專業背景的金門大學進行可行性評估。本案已於日前評估完畢，並業於12月16日以成果分享會方式，分享給本府暨所屬機關同仁。

- 工作檢討與建議事項：

無。

填報人：王秀蘭		                               處長:鄭東來

連絡電話：327498*62915

金門縣政府業務執行報告表

填報日期時間：104.12.21

填報單位：主計處

一、重大業務執行情形：

- 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導、兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。

- 辦理金門縣各戶政事務所、金門縣殯葬管理所、金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業務。

- 辦理各機關接受中央補助之納入預算證明書開立作業事項、核定各單位動支預備金。

- 辦理地方教育發展基金會計資訊系統、非營業基金會計資訊系統、公務預算會計資訊系統縣市版相關資訊業務。

- 辦理主計處網站內容維護暨更新、主計處內部資安相關宣導、稽核工作及惡意電子郵件社交工程演練。

- 管理主計處CEDAW填報系統、主計處政府資料開放資料集（OPEN DATA）管理相關作業。

- 辦理104年度資訊安全管理內部稽核相關作業。

- 辦理機關預算會計資料傳送審計部相關作業

- 辦理本府單位會計歲入、歲出等之會計報告及記帳憑證之編製。

- 派員辦理現場監標、監驗事宜。

- 103年度財務收支及決算審計查核案件，注意事項及查明處理事項彙辦處理中。

- 辦理農委會補助計畫之審核、記帳憑證及會計報告等事項。

- 辦理各項代收款、保管款之會計事項。

- 辦理金門縣選舉委員會各項主計業務。

- 縣總會計帳務之處理及會計報告之編送。

- 辦理金門縣家庭教育中心會計業務。

- 辦理、推動新會計制度（含普通基金、作業基金及政事型特種基金）相關事宜。

- 辦理地方教育發展基金、奬助大專院校建校基金、住宅基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金、大橋基金、社會福利基金、無障礙設施基金等各項基金之審核業務、會計報告、記帳憑證等會計事項。

- 彙整辦理審計室審核以前年度預算執行之有關資料及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議聲復案。

- 辦理單位預算保留作業系統操作研習。

- 辦理內部控制推動業務。

- 104年11月份金門地區統計月報之編撰。

- 104年10月份金門地區統計手冊之製作。

- 縣統計年報資料之搜集與編算。

- 本縣社會指標統計資料之搜集與編算。

- 彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。

- 本縣消費者物價指數統計資料彙編。

- 本縣農業生產統計資料彙編。

- 辦理本處暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等院處授權事宜; 以及未設立專任主計人員機關之派兼、核定案作業等。

- 辦理綜合業務彙整。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：陳雙梅        							主管：杜世萌

聯絡方式：TEL-325544     #65062

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:人事處                          填報日期:104.12.24重大業務執行情形：

(一)任免送審

■職員

- 核定本縣衛生局行政科辦事員鄭厚農擔任該局行政科科員職務，並自105年1月4日生效。

- 辦理本府社會處社會福利科辦事員及婦幼社工科社會工作師等2職缺外補公告徵才案。

- 函復本縣金湖鎮公所有關同意本縣消防局科員王志仁擔任該所交通行政職系職務一案。

- 核定本縣金湖國民中學組長呂世義擔任本府民政處戶政科科長職務。

- 檢送本府工務處技士翁明麟及社會處科員吳卓憲簡易送審動態報送清冊送銓敘部銓敘審定資格。

- 轉發本縣港務處課員林桓安、烈嶼鄉公所書記張惠淇及辦事員馬素貞審定函。

- 函知本府各處(不含主計、政風及人事)及本府統籌辦理甄審業務之機關、學校編制內公務人員於104年12月24日下午2時至3時至本府大禮堂參與「本府105年度甄審委員會票選委員」選舉。

■約聘僱、約用人員

- 函復本縣地政局有關約僱人員吳勝雄申請轉僱為專案約用人員一案，請本權責依規定辦理解僱事宜，同時減列約僱人員員額1名。

- 函復本縣警察局約僱人員職缺1名甄補一案，同意由本府財政處約僱人員呂彩娥遞補，並自105年1月1日生效，相關僱用事宜請本於權責辦理。

- 依「本府暨所屬機關學校104年度約聘、僱及約用人員考核訓練實施計畫」及「本府及所屬各機關學校約用人員僱用及管理考核要點」，函請本府及所屬機關學校辦理「104年度約聘、僱及約用人員年終考核」。

- 應本縣金城國中一般行政組長職缺1名外補案，商調本縣金寧鄉公所課員王顥勳。

- 函復本縣衛生局函報疾病管制科約用人員職缺1名辦理公開甄選遞補一案，請本於權責依相關規定辦理。

- 為健全按日計酬人員薪資報酬制度、激勵員工士氣，修正「本府及所屬各機關學校一般約用人員薪點支給報酬標準表」。

■教師敘薪

依本縣賢庵國小敘薪請示單辦理代理老師歐陽雨璇敘薪案。

■考試用人及職務說明書

- 受理張宭玗等3員104年普通考試增額錄取人員分配報到，已依限登錄於保訓會培訓業務系統，並奉核定後上傳3員實務訓練計畫表至保訓會。

- 配合執行考選部於104年12月12至14日舉辦「104年特種考試地方政府公務人員考試」，本次考試報名人數計有三等考試159人、四等考試182人、五等考試197人，合計538人。三天考試共計166人缺考，整體到考率接近七成，考試過程順利，未有違規情事之發生。

- 轉發本府觀光處技士沈彥弘乙員103年特種考試地方政府公務人員考試（正額補訓）錄取人員基礎訓練成績單。

(二)差勤

- 核定104年12月14日起至12月18日止本府暨所屬機關差勤管理共計53件，分別為差勤管理5件；帳號申請單0件；核定差假34件；因公出國2件；赴大陸申請表5件；返臺意見反映表7件等。

(三)員工福利及文康活動

- 辦理本府104年度員工(含眷屬)生育及住院關懷通報，總計案件330件。

- 訂於本月24日上午辦理本府12月員工慶生會，本月壽星同仁共計有53位。

(四) 待遇

- 簽辦104年11月12月公務人員健康保險費及機關二代健保補充保費動支。

- 辦理新進人員張窘玗等3人104年普考分發人員團體保險。

- 核發陳秘書等33人休假補助，截至104年12月08日共申請273人，核發金額為新台幣4,468,619元。

(五)訓練

- 1.104年12月18日與金門大學合作辦理「典範人物面對面-昇恆昌講座京聲細語-旦角流派之美」，邀請臺灣第一京劇名伶魏海敏女士蒞臨主講，核派本府參訓人員30人。

(六) 退休撫卹

- 辦理本縣金寧鄉公所課長陳成鑫自願退休案審核核轉銓敘部(1041217日發文)。

- 辦理本縣農業試驗所技正陳佳結屆齡退休案審核核轉銓敘部(1041217日發文)。

- 辦理本縣地政局已故退休人員楊肅魁遺族申請月撫慰金案審核核轉銓敘部(1041217日發文)。

- 辦理本縣金沙鎮公所已故退休人員李贛生遺族申請月撫慰金案審核核轉銓敘部(1041218日發文)。

- 105年度春節退休人員聯誼餐會(2場次)均於1041216日完成議價作業。

- 辦理本縣警察局金城分局警員蔡正文自願退休案層轉銓敘部（1041221日發文）。

(七)其它

- 辦理本縣畜產試驗所報送楊惡等2人申請本縣戰地政務時期臨時人員慰助金相關表件一案，陳閱後提請審查小組審議。

- 召開本縣戰地政務時期臨時人員慰助金申請案審查會議，通過黃建生等20人之申請案，擬於春節前完成撥款作業。

二、工作檢討與建議事項:無

聯絡人:陳姿宏                              處長:蔡流冰

聯絡方式:082-318823*65115

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 政風處        填報日期時間： 104.12.22

  - 重大業務執行情形：

（一）12月15日辦理金寧鄉金鼎國小校園廉政宣導，由本府政風處偕同廉政志工利用多媒體生動影片、法令解說及有獎徵答方式，引導學童建立正確倫理觀念，將品德教育向下扎根，冀望廉政向上提昇。

（二）本週辦理查處調卷業務共計1案次，受理檢舉澄清結案者2案，尚在查處中者13案。

（三）派員會同辦理「金門縣105年度道路及零星公共工程委託規劃設計及監造」等案開標（議價、驗收）作業，共計10案。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：劉海勇                      主管：柯偉宏

聯絡方式：082-324589

金門縣警察局業務執行報告表

填報單位：金門縣警察局          填報日期時間：104.12.22

一、重大業務執行情形：

（一）104年12月14日至104年12月20日刑事案件─發生7件（詐欺案4件、一般傷害案2件、竊盜案1件）；破獲16件(公共危險罪1件、詐欺案2件、一般傷害案3件、殺人未遂案1件、施用第三級毒品行政裁罰4件、誣告罪1件、竊盜案3件、妨害自由案1件）；交通事故─發生22件（A2：15件、受傷20人；A3：7件）。

（二）為民服務案件─經民眾撥打110專線電話報案前往處理共98件（受理住宅竊盜案1件、一般竊盜案1件、妨害安寧案3件、違停案16件、交通障礙7件、交通事故案29件、糾紛案5件、酒醉路倒2件、家庭暴力1件、路倒1件、遺失物品1件、火災2件、其他29件）。

二、工作檢討與建議事項：無。

三、無單位間應連繫協調事項。

填報人：警員 戴德更                                主官：局長 林漢堂

聯絡方式：082-325341

金門縣消防局業務執行報告表

填報單位： 金門縣消防局             填報日期： 104.12.22

重大業務執行情形：（104年12月15日至21日）

本局104年12月15日至21日共計執行災害搶救10件（金寧鄉環島西路二段與大學路口汽車火警1件、田野火警9件）、緊急救護60件（急救人數59人）及為民服務11件。

報告人：局長 楊肅凱

聯絡人：鄭志偉                    聯絡電話：324021轉6400

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:   金門縣衛生局        填報日期:  104年12月22日

壹、重大業務執行情形:

- 為因應先前臺灣地區登革熱疫情進行清查本縣孳生源，於12月16日及18日聯合環保局稽查本縣各鄉鎮暨機關學校登革熱孳生源情形，並未發現有孳生源陽性之容器。

- 於12月16日及18日巡迴金門農工及金門高中公費接種高一男性人類乳突病毒(HPV)疫苗，共接種293人，達九成接種率。

- 於12月17日辦理「金門縣衛生局105年關懷訪視計畫委託專業服務」採購評選委員會議。

- 於12月18日前往福田家園及晨光教養家園辦理104年度身心障礙福利機構聯合輔導查核，查核結果均符合規定。

- 於12月19日前往何浦國小辦理青少年菸害防制及二代戒菸服務設攤宣導活動，共計270位家長及學子參與。

- 於12月20日假本局1樓會議室辦理104年度藥事人員戒菸衛教師進階訓練，共計有14位本縣藥師(生)參訓，邀請台安醫院資深戒菸講師林珠及黃燕華老師蒞金講授戒菸諮詢技巧，以利推動戒菸服務。

貳、跨局處之業務協調事項：

報告人：陳天順　　  　填報連絡人: 陳美鸞  連絡電話:330697轉508

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 環境保護局                                                  填報日期時間： 104.12.21

一、重大業務執行情形：

  - 水污染防治事業稽查-白乳山土石方堆置場等5件、畜牧業稽查-順利畜牧場等2件、畜牧業稽查-興旺畜牧場等1件、事業稽查-皇家酒廠等1件、交辦-肉品市場功能測試-會同、事業稽查-肉品市場等1件、畜牧業稽查-金銘畜牧場等4件、事業稽查-秀中混凝土預拌廠等7件。

  - 12月13日辦理104年度金門縣水(海洋)污染源稽查管制及河川巡守計畫期末報告審查。

  - 12月14日辦理104年度資源回收績效考核縣內初核創新作法評定會議及研商提升廚餘回收再利用效能。

  - 12月15日金門縣104年度電動機車宣導推廣及委託營運管理計畫營運報告審查會。

  - 12月17日金門縣毒性化學物質聯防組織年度會議。

  - 12月18日研商本縣推動105年國家清潔週暨春節期間環境維護事宜。

  - 截至目前本縣空品不良日數為5日，空品不良率1.36%，為歷年同期最佳。

  - 統計104年12月18日，本縣104年PM2.5日平均濃度指標以「低」等級為主，其日數279天，佔全年約76.1%，多集中春末之後；PM2.5指標達「高」及「非常高」等級有28日，佔全年7.95%，多集中於1至3月。

  - 固定污染源操作許可證現場查核1證次，辦理定期檢測申報審查1件次，以及受理操作許可證異動申請審查2件次，審查完成核證1證次。空污費申報案件現場查核比對20廠次，完成104年10月空污費申繳案件結算作業。執行車輛載具符合度藍查作業3輛次，欄查均符合法規要求，另配合空品不良巡查通報1件次，通知砂石業者進行路面掃水及清掃作業，以降低揚塵逸散。

  - 餐飲輔導業務辦理有陳情案件巡查及輔導3件次，另辦理3件次陳情案件改善完複查。

  - 機車管制作業：充電站巡查維護已完成65站次，已受理民眾申請二行程汰舊補助3件，新購電動自行車申請補助40輛，四行程機車淘汰換購電動機車補助1輛次。

  - 逸散性相關工作：完成營建工地57件次巡查，有2件次屬嚴重缺失工地，經限期未改善者建議稽查促其改善；另有12件次屬輕微缺失，則持續列管並輔導改善；另完成3點次環境TSP採樣及3點次落塵收樣送驗。

  - 辦理固定源技術轉移會議1場次，會議主題為固定污染源操作許可模式模擬審查技術。

  - 工作檢討與建議事項：無。

填報人：洪曉欣                             局長：傅豫東

聯絡方式：082-336823#600

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣地政局                                填報日期時間：104年12月22日

一、重大業務執行情形：

- 經本縣跨機關連繫會議決議，本局與稅務局合作，於105年1月1日由本局代售印花稅票，提供民眾更為便捷的服務。

- 經研提「離島土地問題與地方發展—以金門縣為例」論文，於12月18日中國地方自治協會於台北市立大學「回顧與前瞻：2015地方自治法制化20週年學術研討會」發表。

- 為推廣簡化建物第一次測量作業，本局加強宣導地政士代理市港段2棟大樓之建物第一次測量案計217件，輔導由專技人員轉繪完竣，經審查通過，辦理建物第一次登記作業。

- 為處理寧字11796-3地號有簿無圖案，經蒐集相關資料研析後，通知土地所有權人及金馬辦事處，訂於104年12月25日下午3時30分前往實地會勘。

- 國防部軍備局工程營產中心南部地區工程營產處函查民眾依離島建設條例第九條規定購回需要，協助提供金城鎮古崗段1177地號等6筆土地102年度土地公告地價供參。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：陳忠壽                       主管：許鴻志

聯絡方式：082-318823#5731      082-321177#200

金門縣文化局業務執行報告表

填報日期： 104年12月23日

- 重大業務執行情形（12月17日至12月23日）：

(一)金門傳統音樂館於12月17日辦理南管琵琶大家唱，12月18日辦理金門歌謠大家唱活動，12月19日辦理南管演出。(藝文科)

(二) 2015年金門縣攝影學會會員聯展，12月3日起至12月17日假文化局第二展場展出，內容共計有50幅來自20餘位會員的作品。(藝文科)

(三)12月18日向文化部簡報文創計畫。(藝文科)

(四)金門縣盆藝學會會員展12月11日至16日在文化局展出，內容包括48件雅石、奇木和書法展。(藝文科)

(五)明華園總團時12月16日在金湖國小運動場演出「八仙傳奇」，吸引眾多老中青粉絲，不怕寒

流，頂著寒風到場觀看表演。(藝文科)

(六)金門縣駐縣藝術家6個月一聘，上、下半年將各聘四名。一○五年上半年駐縣藝術家於十二月二十八日止受理申請。(藝文科)

(七)2015金門精品走進北京暨旅遊推介會12月18日至22日在北京台灣館隆重登場，最吸引焦點的是金門高粱酒精品，在文化局巧思以「花帔」作為佈展裝飾，顯現具有閩南與白酒文化的氣質。(藝文科)

(八) 104年金門縣街頭藝人考證表演12月20日假浯江書院舉辦，共計有106人次通過。(藝文科)

(九)金門縣兒童繪畫創作比賽，12月12日假城中體育館舉辦，分四組吸引397位學子參與，於12月20日假浯江書院公開頒獎表揚。(藝文科)

(十)文化局12月18日有一場文學講座「京聲戲語－魏海敏的京劇現代話」，邀請台灣國寶級京劇演員魏海敏親身座談。(藝文科)

(十一)文化局於12月19日辦理「一○四年度街頭藝人研習」，邀請台灣街頭藝人發展協會創辦人暨理事長張博威、「頑石劇團」藝術總監郎亞玲抵金分享。(藝文科)

(十二)國定古蹟朱子祠排水會勘。(文資科)

(十三)參與縣府召開新北市中和區「太武山莊」(中和區民有街55、57、59號)指定古蹟或登入歷史建築一案跨域協調會議。(文資科)

(十四)參與文資局召開瓊林聚落六世墘宗祠會勘。(文資科)

(十五)辦理工程美感委員會要點制定第2次會議。(文資科)

(十六)研商105年金門文化建設發展基金工作。(文資科)

(十七)準備「縣定古蹟將軍第與李光顯故居木構建材生物危害檢測與白蟻防治」案現勘審查事宜。

(文資科)

(十八)12月19日假文化局兒童館辦理「週末故事屋」，由夢琪老師導讀「非洲故事」，並延伸問題討論活動。(圖資科)

(十九)12月20日辦理「圖書館利用教育闖關活動」。(圖資科)

(二十)12月17日館藏充實100萬第四季圖書驗收。(圖資科)

(二十一)12月18辦理金門季刊125期驗收作業。(圖資科)

(二十二)12月18日辦理2014金門年鑑驗收作業。(圖資科)

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳蓉慧(電話：082-325643#677）        局長：呂坤和

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣稅務局  填報日期時間：104.12.22

- 重大業務執行情形：

(一) 104年12月12日人事部門在本局二樓辦理環境教育課程研習，全體員工均參加。

(二)稅務局賡續辦理金融機構臨櫃代收稅款金資流電子化作業，104年11月辦理劃解銷帳1萬3,788件，解

繳稅款4,481萬1,420元，縮短稅款解繳作業流程，減輕稽徵機關人工登錄繳款書負荷、提早稅款入庫

時程，達成金流和資訊流的同步，解決冗長作業及耗費多工與稽徵成本。

(三)104年11月份飛躍稅務通經辦案件計本局受理他轄申請(代發)案120件(代收代轉79件及全功能櫃台跨

機關作業41件)，他縣市局處受理本轄申請(代發)案65件(代收代轉15件及全功能櫃台跨機關作業50

件)，合計185件。

(四)稅務局積極輔導納稅義務人辦理轉帳納稅，宣導免支付任何費用，應納稅款在繳納期限最後一日才由帳

戶扣款，只要帳戶存款足夠，不必擔心事先被扣款吃虧及過期繳納而加徵滯納金及免除排隊繳稅之苦，

截至104年11月份止，房屋稅、地價稅申辦轉帳納稅戶計133件，牌照稅36件，合計輔導納稅義務人

辦理轉帳納稅169件，方便鄉親辦理稅款繳納。

(五) 104年12月19日配合金沙鎮何浦國小建校百年校慶，設攤辦理租稅宣導，落實租稅教育校園化理念，

培養學生認識租稅，及建立購物消費以載具儲存無實體電子發票，節能減碳建構金門低碳家園。

(六)稅務局105年電腦主機及週邊設備定期維護勞務採購案，移請金門縣採購招標所辦理勞務類招標公告，

開標時間為104年12月24日17時。

(七)104年11月份受理契稅申報85件，採即時收件馬上辦，96.47％以上的申報案件(82件)均能在當日辦竣取件，落實一次收件全程服務。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳空招               主管：王漢文

聯絡方式：325197#201、0910-326-686