| 金門縣政府105年1月14日(星期四)第2次主管會報程序表 |
| --- |
| 項次 | 內容 | 使用時間 | 備考 |
|  |  | 時間 | 合計 |  |
| 一 | 主席致詞 | 8:10~8:15 | 65 |  |
| 二 | 上次會議決議事項執行情形報告 | 8:15~8:55 |  | 各單位 報告 |
| 三 | 業務協調事項 | 8:55~9:15 |  | 各單位 報告 |

金門縣政府主管會報會議紀錄

時間：105年1月7日上午9時至11時10分

地點：本府第一會議室                    		 會議次數：第1次

出席：副縣長、參議、本府所屬各處主管暨一、二級機關首長、副首長及金酒公司董事長、總經理及二級單位指派人(詳如簽到表)

主席：縣長                                          記錄：王秀蘭

壹、宣讀上次會議紀錄(略)：

貳、各單位工作報告(略)：

- 主席指(裁)示事項：

- 請秘書長協助主計處研議基金的整併、活用，俾利基金有效運用。(主計處)

- 為維護生態環境，請翁參議召集相關單位與鄉鎮公所就工程的規劃與施作研議如何進行規範。(建設處、工務處)

- 請觀光處於一個月內突破法令限制協助民眾申請民宿登記，俾利民宿業之發展。(觀光處)

- 為活絡年節氣氛，讓民眾有感，各單位除裝飾布置外，可研擬推出相關活動表演，如社區成果發表、舉辦園遊會等，並邀請商家如昇恆昌積極參與，俾使創造濃厚年節氛圍。(觀光處、建設處、民政處、社會處、各單位)

- 開辦月子餐到府服務之施政作為，請參考台灣縣市經驗，研擬相關規劃方案，送決策小組討論。(衛生局、社會處)

- 有關公務員之廉政倫理，應遵守相關法令規範，與職務有利害關係之飲宴應酬應避免參與，並請政風處協助各單位了解。(各單位、政風處)

- 請人事處協助各主官管了解差假系統操作。(人事處)

- 為提振地區景氣、鼓勵年輕人返鄉創業，建設處應提供平台讓年輕人有發揮空間；並研擬旅館、餐廳等產業之補助策略，以吸引業者投資意願。(建設處)

- 針對金湖鎮護國寺前之公園植栽美化，請林務所協助鎮公所改善。(建設處)

- 請行政處針對各單位向中央爭取預算及預算執行之落差情形進行了解，並於主管會議上提報。(行政處)

- 為加強府會關係、尊重議員，各單位於重要活動時除以邀請卡邀請議員參與外，並應當面或電話簡訊邀請。(各單位)

- 農曆春節疏運應提前規劃啟動，調派有經驗人員協助支援服務，俾使圓滿完成輸運任務。(觀光處)

- 六一九砲戰自衛隊員不宜僅限於申請榮民證，應協調輔導會比照馬祖地區，由退輔會負擔隊員年節慰助金，請民政處應積極協調、爭取。(民政處)

- 金門大橋進度落後，工務處應進行檢討預為因應外並與國工局等單位進行研討決定停損點。(工務處)

- 有關金酒員工薪資應完全掌握，並站在同理心，用智慧與議員溝通協商。(財政處、金酒公司)

- 選舉將屆，人員應保持行政中立，不介入選舉紛爭。(各單位)

肆、散會。

指示內容:

一、請秘書長協助主計處研議基金的整併、活用，俾利基金有效運用。(主計處)

執行情形:

經檢視現有基金，目前採行方式如下:

- 協調社會處檢視「身心障礙者就業基金」併入「社會福利基金」之可行性。

- 協調建設處將「建築物無障礙設備設施改善基金」併入公務預算之可行性。

- 協調教育處將「獎助大專院校建校基金」與「地方教育發展基金」合併之可行性。

指示內容:

二、為維護生態環境，請翁參議召集相關單位與鄉鎮公所就工程的規劃與施作研議如何進行規範。(建設處、工務處)

執行情形:

建設處：

農林科已於104年度辦理「金門縣水域保護工法之研究」整理目前地區水域設計及施作問題，並配合金管處委託「金門地區水獺族群調查及研究」成果，邀請曾晴賢及李玲玲教授，針對特定動物廊道或工程建議，提出工程規範或作業建議，並供會議及業管單位年度工程執行參考。

工務處：

- 工程的生命週期可分為可行性研究、規劃設計、施工、營運維護、汰舊換新等階段，於愈早的階段融入永續發展概念，愈易發揮效益。故本處於辦理各公共工程規劃設計，將整體景觀、保水透水空間、生物友善環境建構等納入設計考量，以減少工程對於自然環境之傷害。於規劃設計階段，相關規劃設計報告、書圖等審查邀請土木、水利、景觀及生態等相關領域專家學者與會討論以取得工程與環境維護之設計平衡。

- 本府近年來推動以生態島、低碳島之觀光旅遊並以永續觀光幸福宜居島嶼為發展目標，本處於代辦建築工程要求取得綠建築標章如金門縣身心障礙福利機構、金湖綜合體育館等以「生態、節能、減廢、健康」為新建建築物之目標。道路工程方面為建置金門低碳島計畫已全面汰換本縣納光路燈為LED路燈以減少能源消耗降低碳排放；環島北路拓寬工程考量生物棲地之破壞，設置生物廊道以維持生態系統平衡；另國順街至金湖國中段道路新建工程透過規劃適當透水鋪面將雨水蓄存，補注地下水源，並提高土地保水與防洪減災能力；汙水處理方面則檢討截流利用濕地淨化處理後排入埤塘及區排等設施內，並透過攔水設施，提供澆灌使用，增蓄可利用之水源。賡續將推動各污水場之水回收再利用與金沙溪與前浦溪等水資源攔蓄計畫，為水資源留在金門島上努力。

- 後續將配合提供案例及規範給鄉鎮公所參考，並持續於辦理公共工程、設施時將永續發展概念納入工程內涵以維護生態環境及地區永續發展。

指示內容:

三、請觀光處於一個月內突破法令限制協助民眾申請民宿登記，俾利民宿業之發展。(觀光處)

執行情形:

- 依民宿管理辦法規定，民宿係指利用自用住宅空閒房間，以家庭副業方式經營。民宿申請者送件後，由本府觀光處邀集各相關單位現勘，並就以下各業管項目進行審查：

      - 本府建設處：合法住宅(農舍)、不得設於集合住宅、不得設於地下樓層、客房樓地板總面積、建築物設施、違章建物、符合相關土地使用管制法令規定…等。

      - 消防單位：消防安全設備。

      - 警察單位：經營者須有行為能力且無特定犯罪紀錄。

      - 觀光處：民宿名稱不得使用與同一縣(市)內其他民宿相同、客房數原則5間以下，或特色地區之特色民宿客房數在15間以下、設置房價、旅客住宿須知、緊急避難逃生位置圖…等。

- 查104年（統計期間：104.1.1-104.12.31）受理申請案共54件（一般民宿48件、特色民宿6件），其中有9件因審查不符相關規定限期改善（主要因「建築物違建、防火時效等有危害公共安全」問題），其中3件已依規定改善完成並核准設立，4件未於期限內改善已駁回申請、2件尚在改善期限內。

- 基上，本縣大多數未能合法取得民宿登記證主要因素為「建築物違建、防火時效等有危害公共安全」，將參照屏東縣民宿登記審查原則「建物如有違建，申請時需檢附相關技師簽證結構安全無虞證明書」，訂定本縣之民宿登記審查原則。

- 另，有關民宿管理辦法第10條規定，民宿不得設於集合住宅（集村農舍）部分，將持續積極與建管單位討論並向中央爭取相關法令修法。

指示內容:

四、為活絡年節氣氛，讓民眾有感，各單位除裝飾布置外，可研擬推出相關活動表演，如社區成果發表、舉辦園遊會等，並邀請商家如昇恆昌積極參與，俾使創造濃厚年節氛圍。(觀光處、建設處、民政處、社會處、各單位)

執行情形:

觀光處：

- 為活絡年節氣氛，觀光處今年配合規劃之春節活動，活動期間從2月8日(初一)起，至2月14日(初七)止，內容與地點分別如下:

            - 螢光走坑迎新春(金城民防坑道)

            - 春節總兵試手氣(總兵署)

            - 迎春影片播放(莒光樓)

            - 搭電瓶車遊古龍頭(林厝和平公園、戰史館、北山播音牆)(古寧頭)

            - 柳營步兵軍事體驗園區體驗遊(柳營)

            - 獅山砲陣地體驗遊(獅山砲陣地)

            - 西洪二營區-神乎漆技~猴塞雷(漆彈活動體驗)(西洪二營區)

- 觀光處亦將負責印製本府之春節活動摺頁，前業請各單位儘早提供所辦理春節活動相關名稱、時日、地點等資訊，刻正進行最後彙整作業，印製完成之摺頁將分送各旅遊服務中心等，供民眾索閱。

- 另，為鼓勵昇恆昌公司積極參與春節活動，本處亦於1月7日(星期四)與該公司之公共事務室洽談；該公司表示將研議規劃相關優惠或活動，目前尚進行評估中。

- 另本(1)月12日(星期二)下午亦由秘書長召集會議律定春節活動之規劃。

建設處：

遵照辦理。

民政處：

遵照辦理。

社會處：

依據105年1月12日召開之「金門縣105年春節活動先期協調(第二次)會議」決議辦理；有關初四~初五活動節目內容之安排及邀請由文化局統籌，本處全力提供社區發展協會演藝節目名單配合辦理。

指示內容:

五、開辦月子餐到府服務之施政作為，請參考台灣縣市經驗，研擬相關規劃方案，送決策小組討論。(衛生局、社會處)

執行情形:

衛生局：

經詢問高雄市政府社會局、台中市政府社會局二縣市皆由社會局辦理，本局配合本府社會處續研擬相關規劃方案再送決策小組討論。

社會處：

本案將參考台灣縣市經驗，例如高雄市作法，研擬規劃送決策小組討論。

指示內容:

六、有關公務員之廉政倫理，應遵守相關法令規範，與職務有利害關係之飲宴應酬應避免參與，並請政風處協助各單位了解。(各單位、政風處)

執行情形:

政風處：

遵照辦理。

指示內容:

七、請人事處協助各主官管了解差假系統操作。(人事處)

執行情形:

遵照辦理。

指示內容:

八、為提振地區景氣、鼓勵年輕人返鄉創業，建設處應提供平台讓年輕人有發揮空間；並研擬旅館、餐廳等產業之補助策略，以吸引業者投資意願。(建設處)

執行情形:

為提振地區景氣、鼓勵年輕人返鄉創業，本建刻正研商釐定「金門縣地方建設開發基金(獎勵小型商業提升營運環境無息貸款)申請作業須知」，輔導地區地區小型企業，鼓勵業者積極改善營運作業環境及提昇服務品質，以提供顧客優質服務環境，帶動地區產業之發展，也讓年輕人有發揮創業空間。有關旅館部分，因涉及目的主管業務權責，建請由觀光處主政。

指示內容:

九、針對金湖鎮護國寺前之公園植栽美化，請林務所協助鎮公所改善。(建設處)

執行情形:

林務所業於1月11日下午3點與金湖鎮公所蔡鎮長進行會勘，瞭解現有植栽配置狀況，後續將與養工所研商植栽美化及燈光佈置等事項，以提昇該公園現有環境美質。

指示內容:

十、請行政處針對各單位向中央爭取預算及預算執行之落差情形進行了解，並於主管會議上提報。(行政處)

執行情形:

- 本處刻正針對「金門縣第四期(104-107年)離島綜合建設實施方案」核定的中央補助經費（包括中央公務預算及離島建設基金），各中央部會104年度實際核定經費金額，請本府各局處填報，彙整結果將另案呈報。

- 本府財政處針對「計畫型補助款」各年度均有彙整統計，另外，本府主計處針對「各地方政府接受補助、委辦經費支用情形」每季也均有調查表。本處業洽前揭單位取得資料，刻正進行102-104年中央補助經費之統計分析。

指示內容:

十一、為加強府會關係、尊重議員，各單位於重要活動時除以邀請卡邀請議員參與外，並應當面或電話簡訊邀請。(各單位)

執行情形:

遵照辦理。

指示內容:

十二、農曆春節疏運應提前規劃啟動，調派有經驗人員協助支援服務，俾使圓滿完成輸運任務。(觀光處)

執行情形:

謹遵辦理。春節疏運相關規劃已提前於去(104)年12月8日召開「研商105年春節台金航線暨小三通航線加強公共運輸服務事宜會議」前即陸續展開，今年春節前循例於台北松山機場設立聯合候補櫃枱服務鄉親，並擬調派港務處王建貿主任協助支援(刻正簽核中)，期能圓滿完成輸運任務。

指示內容:

十三、六一九砲戰自衛隊員不宜僅限於申請榮民證，應協調輔導會比照馬祖地區，由退輔會負擔隊員年節慰助金，請民政處應積極協調、爭取。(民政處)

執行情形:

- 為彰顯政府對金門馬祖民防自衛隊員參加八二三臺海保衛戰役或及其他經國防部核定關係國家安全重要戰役之崇功報勳，金門六一九砲戰，國防部於103年12月19日國人勤務字第10300200723號令核認該戰役為關係國家安全之重要戰役，且作戰規模與重要性，等同「八二三砲戰」。爰國軍退除役輔導委員會修正國軍退除役官兵輔導條例第二條條例，明訂將曾參加過619砲戰等經國防部核定之重要戰役的金馬民防自衛隊員，視同為退除役官兵，將可享有公費就養，未就養者三節慰問金等各項福利措施，俾能週全照顧參加該重要戰役之金馬自衛隊員。

- 另國防部於105年1月5日國人勤務字第1050000083號令修正發布「金門馬祖民防自衛隊員八二三戰役及其他經國防部核定之重要戰役參戰核認作業規定」。本府亦依據「金門馬祖民防自衛隊員八二三戰役及其他經國防部核定之重要戰役參戰核認作業規定」，訂定辦理「金門馬祖民防自衛隊員八二三戰役及其他經國防部核定之重要戰役參戰核認作業規定」審查作業要點，開始受理有關「金門六一九砲戰」民防自衛隊參戰人員申請作業，即民國32年次、33年次出生之縣民，於作戰期間設籍本縣者，即日起符合資格者之鄉親，由申請人檢附申請資料，逕向中華民國八十一年十月七日戰地政務解除前設籍之金門、連江縣戶籍所在地鄉鎮公所提出申請，彙交金門、連江縣政府實施查證後，送國防部(人事參謀次長室)核定，並函轉輔導會辦理核發榮譽國民證等事宜。

- 基於崇功報勳，俟依規定協助本縣32年次及33年次之自衛隊員(約1500人)辦理申請核認榮民取得榮民證後，依法享有國軍退除役官兵輔導委員之就學、就業、就養、就醫之照顧之列，可享有免健保費及至榮民醫院就診、住院免自付費用和年節慰問等權益。並得依「國軍退除役官就養安置辦法」第四條第一項第四款及國軍退除役官兵部份供給制安置就養作業規定第四條第一項第一款規定年滿61歲之榮民，協助渠等逕向戶籍地或居所地之榮民服務申請全部供給安置養或申領每月領有1萬4150元之就養金。

指示內容:

十四、金門大橋進度落後，工務處應進行檢討預為因應外並與國工局等單位進行研討決定停損點。(工務處)

執行情形:

- 雖經各相關單位提供必要之協助，金門大橋CJ02-C標主體工程因廠商施工能量不足等因素，截至1月上旬之實際施工情形預定進度43.88%、實際進度34.66%、落後-9.22% ，落後幅度有加大趨勢，案進顯不樂觀。

- 本處為計畫推動，前已代辦機關交通部國工局密切研議本工程執行現況及預擬後續停損作為包括: 進度落後達10%以上刊登採購公報、啟動終止契約程序之時點、廠商改善無效通知終止契約、沒收履保、接管逐離與評值及進行接續工程發包 (已陳閱在案)。

- 目前仍持續敦促廠商依契約權利義務積極趲趕案進，代辦機關交通部國工局將視實需並擇期拜會本府俾以啟動後續停損機制。

指示內容:

十五、有關金酒員工薪資應完全掌握，並站在同理心，用智慧與議員溝通協商。(財政處、金酒公司)

執行情形:

財政處、金酒公司：

遵照辦理。

指示內容:

十六、選舉將屆，人員應保持行政中立，不介入選舉紛爭。(各單位)

執行情形:

遵照辦理。