金門縣政府105年度1月14日(星期四)第2次主管會報會議資料

各單位業務報告:

金門縣政府業務執行報告彙整統計表

1050113

| 項次 | 單位名稱 | 填 送 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民政處 | ˇ |  |
| 2 | 財政處 | ˇ |  |
| 3 | 建設處 | ˇ |  |
| 4 | 教育處 | ˇ |  |
| 5 | 工務處 | ˇ |  |
| 6 | 觀光處 | ˇ |  |
| 7 | 社會處 | ˇ |  |
| 8 | 行政處 | ˇ |  |
| 9 | 主計處 | ˇ |  |
| 10 | 人事處 | ˇ |  |
| 11 | 政風處 | ˇ |  |
| 12 | 警察局 | ˇ |  |
| 13 | 消防局 | ˇ |  |
| 14 | 衛生局 | ˇ |  |
| 15 | 環保局 | ˇ |  |
| 16 | 地政局 | ˇ |  |
| 17 | 文化局 | ˇ |  |
| 18 | 稅務局 | ˇ |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：民政處                              　　　　　         填報日期：105.01.12

一、重大業務執行情形：

（一）辦理本縣議會召開第6屆程序委員會第12次會議暨第7次臨時會會議之府會聯繫服務等事宜。

（二）協助原住民族委員會辦理「105年度僱用原住民金融輔導員計畫」徵才面試等事宜。

（三）辦理為浯江書院移撥文化局管理維護案相關簽核作業。

（四）1月6日金沙鎮會山寺舉辦醮慶活動，是日縣長親率各界首長親往並循古禮上香祈福、祈求風調雨順、國泰民安。

（五）受理民眾申請公祭及前往公祭儀典，總計有6場次。

（六）配合內政部戶役政資訊系統作業期程，全國於1月9日上午8時30分起實施逾36歲（68年次）役男除役除管作業，本縣除役除管人員「國民兵」73人、「未服役之役男」0人、「未服役之僑民」2人、「替代役備役」58人、「後備軍人（含補充兵）」882人，總計1,015人。

（七）1月9日辦理本縣105年1月份替代役役男定期在職訓練，總計有本府暨所屬機關（單位）役男146人參訓，進行2小時服裝儀容檢查及基本教練課程，藉由訓練使役男保持應有之儀態，宣導提醒應注意事項，期使役男謹守本份，為服勤單位貢獻一己之力。

（八）辦理完成第十四任總統副總統及第九屆立法委員選舉人人數確定，計總統副總統選舉人人數111,386人、立委不分區選舉人人數111,402人、立委區域及原住民選舉人人數110,230人。

（九）配合內政部戶政司辦理役政作業單位執行除役除管作業，分別於本(105)年1月8、9日依原協調事項，執行關閉戶役政資訊系統及資料庫定期備份作業。

二、跨處局之業務協調事項：無。

填報人：盧美紅、呂國書、蔡建鑄、呂世義　　　　         　　處長：王中聖

聯絡電話：082-318823#62121

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：財政處           填報日期時間：105.01.12

- 重大業務執行情形：

(一)回報本府104年12月份「菸酒市場主要菸酒品價格變動情形調查表」及「菸酒製造業者生產營運狀況調查表」供財政部國庫署彙整。

(二)續辦涉嫌違反菸酒管理法案件：為海關查獲並移來曾○娟涉嫌違反案，因已完成菸品鑑定，爰依法函請陳述意見。

(三)派員參加財政部國庫署「協商強化菸酒管理資訊系統作業功能等相關事宜」會議。

(四)陳○平違反菸酒管理法罰鍰逾期未繳案，經向國稅局查調財產及最新年度所得資料，查有新增薪資所得，爰備妥執行憑證等相關資料，再移送行政執行署臺北分署執行。

(五)104年度截至105年1月11日止，庫款支付共收辦付款及轉帳等憑單1萬8,746件，付款憑單退26件，簽發縣庫支票1,434張，連線委託付款(電匯)3萬947筆，存帳比率為95.57%，支付淨額共102億8,462萬餘元；105年度截至1月11日止，庫款支付共收辦付款及轉帳等憑單162件，付款憑單退1件，簽發縣庫支票29張，連線委託付款(電匯)257筆，存帳比率為89.86%，支付淨額共5億4,893萬餘元。

(六)有關新北市政府消防局針對中和金門新村社區104年度消防安全設備檢查申報，所開立之相關缺失項目，經委託廠商「慶翔消防股份有限公司」工程人員現場會勘及104年12月31日泡沫原液槽加壓測試結果：

（1）有關消防安檢所列「泡沫原液槽配管未依圖施作」之缺失，經釐清係比例混合器二次測管配置與「全

隔膜全液位泡沫原液槽操作說明」之圖示不符。

（2）104年12月31日經測試人員現場以空壓機加壓測試，泡沫原液槽內囊袋未有破損情形，惟泡沫原液確

實不足（填滿應800公升，現短少300公升）。

(3)本案請工務處敦促廠商：1.就泡沫原液槽原液出口配管依「全隔膜全液位泡沫原液槽操作說明」之圖

示修改管路。2.針對104年6月24日地下室消防管路爆裂後，原施工廠商提供相關單據證明原液是否

填滿證明。

(七)辦理「中和金門新村B棟及D棟地下室汙水主幹管疏通、清淤」採購案，擬先辦理B棟1-14樓廚房、地下室汙水主幹管疏通、清淤等工程；D棟保留戶（65號2樓）糞水再次溢流情形，請廠商確認原因後，再依請款程序，另案簽核辦理。

(八)104年12月28日簽呈辦理「金門縣金湖鎮新市特產中心整體開發計畫案」，依建設處會辦意見105年1月8日綜簽再呈，建請 縣長採用老屋重建獎勵開發方式辦理。

(九)新北市政府新工處為研議「中和民安街至民有街道路開闢案」於105年1月6日上午10時辦理現地會勘，

本府經管之三民段70地號屬該府研議之道路開闢範圍內，經與新北市政府討論後略述如下:

(1)按「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」，本案土地係撥供道路使用，故屬無償

撥用，惟仍須經土地所有權人(本府)出具同意書方能辦理撥用事宜。

(2)本案土地係屬本府「太武山莊可行性評估暨先期規劃案」劃定都市更新地區之E區，因本府規劃案D區

之民有街55、57、59號3戶眷舍目前由新北市文化局暫定列為歷史建築及文化資產保存，且眷村內尚

有2戶(陳越生及李壽山)違占戶尚待由國防部辦理拆屋還地之司法訴訟程序。

(3)綜上，故本府都市更新計畫期程尚待排除前揭因素後方能研擬後續之都更計畫，為有效舒緩該區道路壅

塞問題，仍應由新北市政府交通局尋替代方案俾早日解決問題。

填報人：黃惠美					               主管：處長  王漢文

聯絡方式:62269

金門縣政府業務週報

填報機關：金門酒廠實業股份有限公司

資料時間：105年1月1日至105年1月9日止

| 本週重〈主〉要業務辦理紀要 | 承辦局室 |
| --- | --- |
| 營業額： 母公司: (詳如附件一) 105年全年度預算營業額124億7,204萬7,743元。 1月份預算營業額11億6,866萬2,840元，累積至1月9日營業額6億7,267萬2,323元，達成率57.56%。 廈門公司：(詳如附件二) 105年全年度預估營業額人民幣1億6,149萬3,696元。 1月份預算營業額人民幣282萬9,060元，累積至1月9日營業額24萬2,832元，達成率8.58%。 生產量：(詳如附件三) 105年全年度預算產量2,419萬742公升。 1月份預算產量210萬3,368公升，累積至1月9日實際產量49萬501公升，達成率23.32%。 本公司招標採購案： 「105年感恩惜福餐會(單價決標)」，紅龍小吃店得標，決標金額為新台幣76萬元整（底價100％）。 「105年外庫四處七套電子保全服務」，威力保全股份有限公司得標，決標金額為新台幣46萬2,000元整（底價100％）。 「58度1公升罈裝特級酒外盒等八項」，耀暘印刷股份有限公司得標，決標金額為新台幣799萬6,488元整（底價79.96％）。 「2016金門迎城隍酒外箱(單價決標)」，誠毅紙器股份有限公司得標，決標金額為新台幣12萬6,009元整（底價88.52％）。 「105-107年烈嶼地區公民配售酒運輸暨棧板回收(分項單價決標)」，105年01月05日辦理第1次開標，開標結果：流標。 重要工程執行進度： 金城廠第三條生產線設備新建工程： 土建標：工程預定進度：96%；工程實際進度：92%；進度落後4%。 (1)目前施作工項：1F~4F環氧樹脂施作、樓梯扶手施作、2F~4F防撞條施作、東側廁所貼磁磚、鋁窗內扇安裝、窗戶庫板安裝、東側3F~4F休息室地坪磚鋪貼、甕體包板施作。 (2)第二次變更設計港洲營造股份有限公司願以底價新台幣27,600,158承攬。 機電標：工程預定進度：6.75%；工程實際進度：4.61%，進度落後2.14%。 (1)目前施作工項：廁所管道間污排水配管、西北側管道間打除、臨時電配電箱安裝、洗手台排水配管、FR管道間打除施作。 工甲-四工業區廠房及聯外道路採購案： 工程施工：工程預定進度：100%；工程實際進度：98%；進度落後2%，落後原因為廠區道路及聯外道路AC瀝青鋪設厚度變更設計作業中。 施作項目：目前廠商工項已完成，辦理AC路面變更設計作業中。 新包裝工廠與包裝材料庫： (1)於104.09.14召開委託監造服務招標文件審查，統包工程招標文件刻正辦理審查修正中。 (2) 投資總額變更差異分析經於104.12.10日及104.12.28日召開檢討會，刻依會議決議修正中。 金寧廠廢水三場新建工程： 本案已於104.12.24日辦理細設第5版審查會，審查結果仍部分審查意見需修正，目前彙整各單位審查意見中。 金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程： (1)建築結構第6版細部設計預算書圖，設計單位已於104.12.21日提送，準備函送委員書審。 (2)本案已於104.12.07日上午10時召開機電、空調細設第5版審查會，會議紀錄彙整處理中，審查意見已先行E-mail予設計單位修正處理中。。 製麴三廠新建工程： 工程施工：工程預定進度：67.118%；工程實際進度：62.724%；進度落後4.394%，落後原因為砌磚需求變更，影響室裝進度。 施作工項：2F防撞護欄、3F內牆分刷、4F模板拆除、RF模本組立及鋼筋組立。 金寧廠二期筒倉興建工程： 工程施工：工程預定進度：0.49%；工程實際進度：0.505%；進度落後0.015%。 刻正辦理施工品質計畫書(第3版)送審中，案依據契約書品管作業要點規定已於104.12.16日起算工期。 金城廠廠區外員工停車場空間動線整體規劃改善工程： (1)需求變更部份金城廠已簽奉核准移交本處，並已函送需求變更相關資料予設計單位。 (2)設計單位已於104.12.23日提送細部設計預算書、圖供審，準備函送內部委員審，公文簽核處理中。 其他重要業務辦理紀要 秋季高粱本週進場數量：0公斤；累計交貨數量：257萬3,340公斤。 |  |

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：_ 建設處___填報日期時間：__105.1.12

- 重大業務執行情形：

  - 辦理保育類野生動物松雀鷹野放作業，12月中旬民眾通報中蘭週邊有猛禽中網，經檢視確認104年7月撞擊玻璃個體，經交由金門縣野生動物救傷協會獸醫診療與復健，已於1月12日中山林順利野放，本處亦配合發佈新聞稿，說明法令及提供驅鳥旗等服務。

  - 安排台灣企業銀合朱董事長等一行11人銀行團代表，針對地區重大建設及BOT融資等議題，向縣長進行拜會及交流，並針對縣府施政方向及願景，鼓勵銀合團投資金門，促進金融市場活絡。

  - 105.1.4餐飲輔導成果發表會，在金城鎮總兵署前廣場舉辦「金世代‧新美食」金門餐飲及糕餅展售會，活動現場也邀請數十家以上的地區及台灣餐飲糕餅業者現場設攤，透過與過往遊客、地區鄉親的互動，將金門特色的飲食、點心糕餅的文化，讓更多觀光客了解，以藉此讓金門美食更發揚光大，讓世人認識金門美食的好味道。同時年度通過衛生局GHP認證之業者，三家獲得「優」級標章；四家榮獲「良」級標章亦於展售會上接受縣長表揚。

  - 105.1.7召開自由經濟示範區(或自由貿易區)策略輔導規劃案期中報告審查會，由台經院團隊蒞府簡報，經六位出席委員審查結果修正後通過。

  - 105年1月5日召開「金門城城牆規劃與附近風景區土地使用變更評估案報告」，經相關單位提供相關建議，決議如下：

    - 有關城牆遺址範圍，同意留設五公尺作為該城牆基座修復之空間，並沿基座邊界線退縮六公尺作為人行徒步空間。

    - 本案之開發方式，同意由民眾自辦市地重劃方式辦理，該細部計畫須經都市計畫委員會審議通過，內容仍由縣府把關。

    - 風景區自擬細部計畫進行審議時，應確定該風景區原本劃設之原意，如現況使用仍有保護自然景觀之需，應維持原計畫。

    - 取消地主說明會之工作項目，請廠商檢送修正評估報告後結案。

  - 核發證明文件：（1）土地使用分區證明，計93件。（2）有無妨礙都市計畫證明，計5件。（3）風景區未開發證明，計1件。（統計至105.01.10）

  - 農業區保護區土地使用審查：申請2件（統計至105.01.10）

  - 105年1月10日辦理「金門社區規劃師培訓暨微型設計示範計畫」示範點工程進度查核，查核計畫「金沙大地互動水獺生態環境營造計畫」、「後豐港水塘週邊環境美化」、「成功三角公園改造計畫」、「金高-荷葉之上」及「手作步道-以東山前美人山步道為例」 等5案，將於完工驗收後辦理成果發表會。

  - 已完成辦理福建省政府補助款如下：

    - 金城鎮公所辦理「環島西路至庵前道改善工程」：補助新臺幣400萬元，執行400萬元。

    - 金湖鎮公所辦理「夏興聚落周邊改善工程」：補助新臺幣400萬元，執行400萬元。

    - 金沙鎮公所辦理「官澳龍鳳宮前等環境改善工程」：補助新臺幣200萬元，執行200萬元。

    - 金寧鄉公所辦理「后盤村環境改善工程」：補助新臺幣450萬元，執行450萬元。

    - 烈嶼鄉公所辦理「后宅聚落環境美化工程」：補助新臺幣450萬元，執行449萬6,918元。

    - 以上全數執行完畢辦理結案，執行率100％，並核撥第二期款補助款。

  - 已完成辦理鄉鎮公所基本設施補助款如下：

    - 鄉村整建工程-溪湖里等四里零星整建工程：新臺幣800萬元，執行800萬元。

    - 鄉村整建工程-洋山聚落生活環境改善工程：新臺幣1500萬元，執行400萬元。

    - 鄉村整建工程-東埔聚落生活空間及周邊環境改善工程：新臺幣700萬元，執行1,368萬4,361元並辦理結案。

    - 鄉村整建工程-何厝聚落生活空間及周邊環境改善工程：新臺幣1200萬元，執行120萬元並辦理結案。

    - 鄉村整建工程-陽翟洋山劉澳後水頭山后及西園生活空間改善工程：新臺幣100萬元，執行100萬元並辦理結案。

    - 鄉村整建工程-溪湖里等四里零星整建工程：新臺幣700萬元，執行700萬元並辦理結案。

    - 以上5案執行完畢辦理結案，執行率97.37％。

- 工作檢討與建議事項：無

填報人：鐘立偉、呂基鴻、樊德正、陳明伶、商中治、陳彥志    主管：許志忠

聯絡方式:（082）326204

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 農、林、水、畜、防五所   填報日期時間： 105.1.12

一、重大業務執行情形：

農試所10項

- 辦理一條根採樣：採取農友翁享淼、李明利及陳國氣一條根送防疫所進行生化檢驗，檢驗均合格。

- 辦理104年度離島基金補助計畫－樂活農業推廣計畫、104年度農糧署補助計畫-精緻農業計畫成果報告及本所年終報告撰寫。

- 於1月6日進行薑繁殖栽培試驗採收作業，採收約90公斤，並進行黑糖薑片加工製作。

- 於1月4至1月7日，本所輔導人員查訪張信固、許美汝、吳駿鑫、林天吉及黃順達安全農業示範戶，以瞭解目前示範戶種植栽培情形與病蟲害防治及種植銷售學校營養午餐蔬菜等問題。

- 於1月7日配合供應學校營養午餐安全農業示範戶黃順達鑫種植高麗菜、菠菜及大白菜共銷售117公斤(每公斤高麗菜售價22元、大白菜售價40元、菠菜52元)，銷售學校有金湖國中、金寧中小學及附設幼兒園、賢庵國小、垵湖國小等學校。

- 辦理105年契作小麥保價收購作業，公告申報時間於即日起至105年1月15日止，公告於網站及金門日報。

- 辦理良種繁殖純化小麥試驗栽培，繁殖面積計3公頃，於1月5日進行中耕、除草作業，將作為明年度冬作推廣農民種植及採種圃繁殖使用。

- 秋、冬季蔬菜種植，面積計0.16公頃，本週進行中耕、除草及施肥作業，並採收日本白菜；生產無病毒台農一號馬鈴薯，種植面積計0.45公頃，本週進行中耕、除草作業，將作為明年度推廣地區農友。

- 培育蔬菜穴盤苗，本週種植部分蔬菜盆栽(大白菜、花椰菜、甘藍等)計2,100盆，將作為新春佈置中庭廣場用。

- 辦理休閒農場周邊環境雜草清理作業。

林務所13項

- 為提升金門整體綠美化成效，執行校園綠美化計畫，於金寧中小學種植炮仗花、五彩馬櫻丹及金露花等9種植栽共498株，並更換榜林及東門圓環壁盆及盆栽440盆，藉以有效呈現綠美化品質，營造自然綠意環境。

- 為將本所植物標本園營造成陰濕的熱帶雨林景觀，藉由山蘇、黃椰子等耐陰性植物進行景觀配置，後續亦將裝設相關噴霧系統，以營造熱帶雨林植生環境。

- 為推動道路綠美化並提升景觀美質，辦理環島北路等18條主要道路行道樹修枝、除草及綠籬修剪作業，共計83公里。

- 推廣環境綠美化部分，受理民眾申請案23案與烈嶼鄉公所、多年國小等11個機關單位營造環境綠美化，提供葉牡丹、樟樹等季節花卉與綠化苗木計7,782株。協助慈濟金門共修處、金防部機械化步兵營等3處場地活動美化佈置所需，提供各式花木300盆以增添氣氛。

- 苗圃育苗部分，辦理田代氏石斑木採種3公升，萬壽菊、一串紅等8種花木移盆35,478盆。持續撫育管護烏桕、重瓣九重葛等約48萬餘株。樹木銀行收容由地區道路移回光臘樹、黑板樹等12株，並持續進行基地整理作業，以期達林木資源永續利用目標。

- 辦理瓊林、寒舍花、代耕中心及士校段等四處造林區執行刈草、補枝及枝架拆除等撫育作業。

- 執行珠山、官路邊、夏興及林務所等4處褐根病預防性用藥作業，並進行土壤防治檢驗採樣，以維護林木健康，保存珍貴綠資源。

- 為提供遊客舒適遊園環境，整理金門植物園竹廊道兩旁低垂竹類，並清理飲水思源聯外道路之倒樹、枯木。

- 受理縣府1999熱線、各機關學校申請及本所主動處理修剪及伐除案計21案，清除蔡店、新塘、小西門等8處木麻黃、大葉桉枯危木計46株，修剪民生路、環島北路、伯玉路、海印寺等11處榕樹、樟樹、朴樹、茄冬、艷紫荊等影響交通及建築樹木計80株，移植洋山、警察局勤務大樓前等2處南洋杉、黑板樹、光臘樹行道樹計12株。

- 「金門植物園鯨豚館多媒體劇場建置案」、「金門植物園原生植物栽培計畫案」完成契約簽訂。

- 辦理「金門地區行道樹及屋舍旁(內)危木委託伐除及修剪案」驗收作業，本次共計伐除地區危木92株。

- 經營管理植物園26公頃，維護環形劇場、球型劇場等展示館6棟及公廁2棟。

- 經營管理森林公園園區36公頃，辦理園區清潔維護、生態導覽館管理、竹類標本園及公廁清潔維護。。

水試所4項

- 105年1月5日召開2016迎新春農業展活動分組執行會議，並各項活動及整備工作預定完成期限。

- 105年1月5日委託高雄海洋科技大學執行金門縣復國墩海域漁業多元利用先期可行性設置規劃暨周邊海域覆網清除計畫，派水試三號、貳號試驗船配合執行該海域生態環境基礎資料測定。

- 105年1月8日參加縣府政策小組會議，研討金門縣水試所組織業務功能職掌調整案，縣長裁示水試所遷所。

- 105年1月10日引進海帶種苗300條，即將於進行分苗插植與海上掛養作業。

畜試所4項

- 2016/1/4：辦理離島建設基金乳品加工廠門面規劃結報撥款。

- 2016/1/5：辦理澳洲進口之布拉安哥斯牛推廣計畫，經104年12月5日辦理公告，12月20日辦理登記開始，並於28日截止登記，合計6戶登記，經資料審查後只有李翠霞、陳再興及蔡水正3戶合格，並於105年1月5日辦理選牛，合計選取李翠霞選取2頭牛與蔡水正選取1頭牛，合計3頭種公牛，販售所得為新台幣22萬5千825元。

- 2016/1/6：推廣販售布拉安格斯種仔公牛3頭(103v802、103v818、103v821)，計歲入新臺幣225,825元。

- 2016/1/8：(1)召開104年度年終工作檢討會。(2)截至本日第十梯次布拉安格斯肉用牛共分娩81頭(已釘標41公36母，餘3頭尚未釘標及確認公母)。

防疫所12項

- 口蹄疫預防注射牛隻114頭。

- 牛隻診療12頭。

- 進口肉豬採血15頭、消毒4次及進口種豬消毒2次。

- 養禽場訪視13場次及消毒1場次。

- 參加動物疫災災害緊急應變小組視訊會議1場次。

- 病死畜收容159隻及焚化23隻。

- 狂犬病預防注射22隻。

- 寵物登記8隻，寵物認養1隻。

- 流浪動物實施絕育手術7隻。

- 流浪犬貓收容39隻。

- 入侵紅火蟻監測75處，發現紅火蟻6處，處理民眾通報防治紅火蟻8件。

- 蔬菜及雜糧農藥殘留快速檢驗10件。

二、工作檢討與建議事項：  無

填 報 人：劉淑如、張金為、柯逢章、呂建華、李有世

主    管：楊慧明、葉媚媚(代)、楊文璽、莊謙恭、文水成

聯絡方式: 333381、352846、326408、332621、336626

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：教育處                                                               填報日期時間：105.01.11

- 重大業務執行情形：

  - 本處於1/6日假金湖綜合體育館室外廣場辦理公共藝術民眾參與活動，讓在地民眾與創作的藝術家面對面接觸，活動現場吸引許多鄉親參加，了解何謂公共藝術，同時也手拿石雕工具，一擊一鑿為家鄉的公共藝術盡一份心力。本次公共藝術的主題為「時間河流、島嶼共舞」，跳脫體育場館的概念，讓體育運動場域融入金門在地多元特色，更貼近民眾的生活，結合體育、藝術、人文，是地區具有特色的公共藝術，該處的公共藝術作品則從四個月前開始動工，將於近日完工，總經費為500餘萬元。

  - 由本處舉辦的「處長有約」活動於1/6日開抵古寧國小，由校長楊成業偕同本處李處長，走訪了解田徑場及周邊暨籃球場整建工程施工情形及進度，也關心及勘察綜合活動中心天花板水泥剝落情形，以及該校禮堂與田徑場之間步道整修的需求。中午到該校6年級教室與13位學生、導師及外師共度午餐時間，面對面進行意見交流及現場聆聽學生對於教學和學校教育發展的想法，學生分享升讀國中後是否仍辦理學生出國遊學的活動、金門有無規劃設置夜市的計畫、學校能有日語的課程、建議本府能興建動漫館等事項。

- 工作檢討與建議事項：無。

填報人：王雅                        主管：李文良

聯絡方式：325630#62413

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：工務處                                                        填報日期時間： 105.01.13

一、重大業務執行情形：

  - 金門港水頭客運中心新建工程：設計單位已於104年12月9日前提出完成之部分服務費用為3642萬元，經PCM初步審查僅同意規劃服務費1,829萬8,000元及專業保險費37萬8,000元，合計1,867萬6,000元，扣除逾期罰款46萬2,000元，建議服務費用為1,821萬4,000元，刻由本府審核中。

  - 「金門縣Ⅱ-6計畫道路(國順街至金湖國中段)道路新建工程」105.01.07召開細部設計審查會議，因0K+340~380懸臂式擋土牆需減量設計及兼顧景觀，會議決議修正後送主辦機關審閱核符後通過，刻正簽辦會議紀錄。

  - 「金湖鎮尚義住宅區興建住宅工程」委託技術服務案，規劃及基本設計成果報告修正三版審查通過，已於104.12.31.簽辦統包工程上網公開招標作業(簽核中)，俟簽奉核准後賡續辦理。

  - 「金寧鄉慈湖段土地興建住宅工程」委託技術服務案，於104.11.25.簽奉核准恢復執行本案公共設施建置及建築基本設計及應於105.02.04.函送本府憑辦，惟依104.12.30.重大施政簡報會議裁示事項：後續撤案建議腹案請提案於政策小組會議討論，故函請廠商暫緩相關作業，俟討論結果後再辦理。

  - 「金門縣環島北路(高陽路口至洋山路口)道路拓寬暨自來水、污水管埋設工程」已於104.12.23決標，決標金額為1億0,668萬0,569元，由亞郁營造有限公司得標承攬，依限應於105.01.21前辦理訂約事宜。

  - 「金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠工程」設計廠商已於期限內提送規劃及基本設計成果，配合委員時間擇期召開會議。

  - 「金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程」基本設計成果審查會議，已於104.12.18召開，因污水設計內容需辦理修正，故審查未通過，依限應於105.01.11前提送修正基本設計成果。

  - 「金門縣環島北路一段及環島西路二段機車專用道興闢工程」於104.12.22縣長簡報，原則採用環島西路東西向設置機車道方案，已於105.01.06召開工作會議，將於近期召開基本設計會議。

  - 「金門縣伯玉路一段道路整建暨排水改善工程」本案於105.01.08辦理規劃及基本設計成果審查會議，因路基(PC下方)與排水溝是否須重新施作須再行詳加調查、評估修正，故審查未通過，刻正簽辦會議紀錄，預計請設計單位於105.01.20前提送修正後成果俾利辦理後續審查作業。

  - 「中和四眷村太湖山莊、太武山莊、浯江新村、九如新村全區圍籬工程」案，因廠商提出疑義，經檢討後業已修正招標文件，於104.01.06簽奉核准並送招標所辦理重行招標事宜。

  - 「金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(烈嶼基地)」委託監造服務案於104.12.10評選由台灣世曦優先取得議價權，並於104.12.18辦理議價，業於105.01.04依限完成契約書製作，並於105.01.08完成契約書用印事宜。

  - 「金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(烈嶼基地)」已於105.01.07決標，決標金額為1億7,762萬元，由發美營造有限公司得標承攬。

  - 「金城、金湖及金沙鎮污水下水道及用戶接管(103~104)」預定於105.01.19~105.01.20.召開修正規劃及基本設計成果審查會議。

  - 「金門縣動物收容中心新建工程」於105年1月8日開標，由長豊營造股份有限公司得標，刻正由招標所辦理決標作業。

  - 「金門醫院前方道路拓寬工程」配合金門醫院污水處理設施工程及台電變電設施遷移完工期程，己於104年12月28日接續進場施作，目前施作既有設施物敲除及路基整理工項，範圍內遇電信管線障礙己於105年1月10日排除，後續將督促承商積極趕辦，如期於105年1月28日前完工，本案預定105年1月中旬再針對工程實際辦理情形現勘協調瞭解並督促案進。

  - 「1-1計畫道路」路線南移調整方案，己針對路線範圍周遭之土地所有權屬關係及分布情形確認後，調整完成三路線方案；另配合104年10月15日第32次主管會報，指示相關主要道路之拓寬，應研擬採用跨區域區段徵收之策略部份，本案將先朝提報核定離島重大建設投資計畫進行，應以區段徵收整體都市計畫變更取得公共設施用地並作為提報建設計畫之依據，惟此部份涉及建設處業管權責及專業，本處己彙整相關資料會請本府建設處錄案協助辦理評估並將持續協調後續配合事宜，另05年1月6日政策會議復提出變更農業區及修改其土管規定等權宜作法，俟由建設處錄案評估後配合辦理;另相關公私有專案交換及協議價購等仍搭配使用協調溝通。

  - 「環島北路四段」道路拓寬工程之土地取得由本府與金沙鎮公所共同協調處理。其中榮湖段880及883地號黃水彬等三人共有土地，經與黃生炎洽詢，原則同意接受附近公有土地進行交換，104年10月2日會同金沙鎮鎮長至黃水彬住家拜訪，於104年10月29日帶縣有地資料赴台拜訪黃生炎君，後再整理可交換之現有地計23筆土地，分處3個區位，並於104年12月4日拜訪黃水彬君，於104年12月16日會同黃生炎的兒子至現地查看縣有地，經初步電話詢問結果為黃生炎君及黃建軍君同意以土地交換辦理，黃水彬君不同意以土地交換方式辦理，將於近期函覆（陳核中)三兄弟限期內提送書面同意資料，若逾期未提送，將依法納入徵收計畫內。環島北路四段12m道路範圍私有土地辦理徵收作業中，已於104年11月16日假金沙鎮公所召開協議價購會議，地政局於104年12月6日召開地評會評定徵收市價，己於104年12月10日函文公示送達，境內公告期為20天，俟公告期滿後，接續提報徵收計畫。環島北路(高陽路口至洋山路口)道路拓寬工程，案內道路範圍涉及二筆私有土地，該兩位地主己選定欲交換之縣有地，前述2筆土地交換部份已簽准同意，依「金門縣縣有非公用不動產配合公共建設與私有不動產相互交換要點」己於104年11月26日辦理現勘，接續辦理請估價師評估市價，以決定私有土地可交換縣有土地的面積。

  - 金門大橋CJ02-C標主體工程施工現況：

金門大橋CJ02-C標主體工程業於102.04.02日由國登公司以新台幣66億7,836萬元得標，並以102年05月21日為契約開工日及起計工期，截至目前105年1月8日之實際施工情形預定進度43.88%、實際進度34.66%、落後9.22%。

目前主要施工項目及辦理情形：

- 補充地質調查鑽探（共152孔）:合計完成112孔，目前於P50進行鑽探作業。

- 基樁工程(共532支):目前進行P13、P17、P25、P39、P50及P51橋墩基樁施工。累計完成小金端A1橋台、P1~P13、P14~P17、P20~P25、P28~P29、P33~P36及P39橋墩基樁計138支;大金端A2橋台、P51~P73橋墩基樁計127支，合計完成265支。

- 基礎工程(共75座): 目前進行P14基礎施工。累計完成小金端A1橋台、P1~P12橋墩基礎共計13座；大金端A2橋台、P54~P73橋墩基礎共計21座，合計完成34座。

- 墩柱帽梁工程(共73座):目前進行P12、P55柱頭施工。累計完成小金端P1~P11橋墩墩柱共計11座；大金端P56~P73橋墩墩柱共計18座，合計完成29座。

- 上部結構(共74跨)：目前大金端第1~10跨S64~S74已完成；小金端第1~8跨S1~S8已完成，合計19跨。

- 外套管打設(共291支)：累積完成P15~P19、P25~P27、P30~P32、P37、P39、P47~P48、P50~P52，計157支。

- 防淘刷工程(P42~P50):目前無施工。

- 臨時碼頭:大小金端臨時碼頭已設置完成並已啟用。

- 大小金端施工棧橋已設置完成並已啟用。

  - 「金湖鎮第三標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換工程」驗收中。

  - 「金寧鄉第四標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」，目前施作下埔下、頂埔下、西浦頭及安岐地區之污水主幹管、用戶接管與自來水及電力管線，目前施工中。

  - 「官澳灣口浚深暨週邊環境改善工程」、「浦邊區排小型攔蓄水工程」、「金門地區小型排水改善工程」及「金門區域排水增設小型攔蓄水設施工程(101~103年度第三期區域)」、「中墩排水改善工程」、「烈嶼鄉第三期污水下水道及用戶接管工程」、「金門縣水頭港區-臨時工作船碼頭浮動碼頭新建工程」依進度施工。

  - 105.01.05慈湖農莊排水規劃外業測量驗收-水深測量。

  - 104.01.07慈湖規劃案外業測量驗收(GPS)。

  - 104.01.07災害搶險搶修工程開口契約(開標)，未達3家廠商投標流標。

  - 「金門縣西園湖週邊環境美化工程」(自辦監造案)於103.12.12決標，由亞郁營造有限公司以1,612萬3,161元得標。於104.01.30開工，預訂於104.09.01完工，因涉及第二次變更，故於104.08.30起停工，9月28日復工，承商已於104.10.15申報部份竣工，於104.10.21查驗確認，預計於104.12.03辦理部分驗收作業，驗收缺失將於105.01.05複驗，另排水箱涵部分於105.01.05辦理會勘協調施作，預訂本周進場試抽水後辦理相關復工事宜。

  - 「金門縣金城鎮中正國民小學東棟教室拆除重建工程」(4樓建築)工程期限為104/06/30，6/30報竣工，7/7竣工查驗，7/7使照會勘，104.07.23初驗，於104.09.22缺失複驗即使照複驗，於104.10.12驗收，104.10.13教育訓練，於104.10.12取得使用執照，校方於104.10.21辦理啟用典禮，目前因需辦理綠建築申請，故尚未完成結算作業。

  - 「金門縣警察局交通警察隊、少年警察隊綜合勤務大樓新建工程」於103.07.09開工，預訂於104.11.06前完工，7/14現地放樣勘驗，5/9結構體完成， 7/2門窗進場安裝，目前進行室內及外牆水泥粉光及2-3樓內牆水電配管、外牆線版及門窗框安裝，排訂9/7施工查核，9/7下午辦理第9次估驗計價查驗，12/1辦理第10次估驗計價查驗。已完成外牆拆架，同步施作室內磁磚及走廊天花板、室外週邊設施及停車場施作等。

  - 「金門縣述美國小餐廳廚房暨專科教室新建工程」於103.12.25決標，由聖林營造工程股份有限公司，以3,314萬元得標，03/17辦理施工前會勘。建築執照於3/20取得，5/29建管開工，05/06開工，工程完工日期為105.11.04完工，7/4進行地下室擋土支撐及開挖，工地現場已完成防水材施工及5cm混凝土大底澆置，因104.10.16大底梁柱放樣，鋼版樁施作錯誤，刻正提出改善計畫，104.11.11由監造單位召開4次工進協調會議，會中針對改善方式及方現進行研討，仍無法改善完成，本處於104.12.17召開會議檢討，於104.12.24辦理本工程施工查核作業，目前於104.12.31函文限期承商於文到10日提出改善計畫，預訂105.01.12前應提送，否則依契約辦理解約。

  - 「金門縣警察局交通警察隊拖吊保管場新建工程」於104.08.04決標，由岩輝營造工程股份有限公司，以1,173萬8000元得標。排訂104.09.07林木移植會勘及施工前會勘。104.09.18開工，104.09.21現地放樣會勘，為配合保留現地林木，停車配置將局部進行調整並辦理變更設計頒圖，現場放樣完成，並辦理林木移植作業，已完成圍牆工項，目前進行停車格鋪設及車道澆置。

  - 「金門縣北海岸旅遊帶周邊景觀改善工程」於104.12.28決標，由昌陞營造有限公司，以1,727萬7,179元得標，目進行計畫書送審中。

  - 「金門縣立體育場室外籃球場整建工程」於104.12.30決標，由駿益營造工程股份有限公司，以847萬元得標，目進行計畫書送審中。

  - 「台北縣中和五眷村-復興新村改建統包工程」：30戶餘屋於104.09.24完成移交。另1年項目之保固責任，於10月23日同意解除保固。公設缺失於104年4月改善完成，104.11.28赴台與管委會召開公設點交協調會議，財政處排訂104.12.11召開府內內部檢討會議。 104.11.10召開民事訴訟第一次開庭會議，104.12.22召開民事訴訟第二次開庭會議。

  - 工程技術審查：

- 上週(105.01.04~105.01.08)審查工程技術資料(包括規劃設計成果報告、發包與預算書圖等)20件，如「金門縣2~6計畫道路(國順街至金湖國中段)道路新建工程」細設書圖、「金酒金寧廠供水設備及冷凝水回收系統改善案」細設書圖，分別就2~6道路平面圖請標示箱涵之位置、平面形狀、里程資料，以及金寧廠供水設備之腳架材質不符等重點提出審查意見。

- 另審查監造計畫書3件、施工及品質計畫書1件、材料送審1件、土石方計畫書2件。

  - 工程督導：

- 1月7日督導土木工程科「金門縣金龜山風景區自行車步道新建工程」，就圓形廣場手鑿面花崗石鋪面破損等項目開立督導缺失，並限廠商1月19日前改善完成。

- 1月8日督導土木工程科「金門縣金門醫院前方道路拓寬工程」，就選舉及年假禁挖期間請加速路基開挖作業及協調管線單位進場施作等項目開立督導缺失，並限廠商1月19日前改善完成。

  - 工程查核：

查核成績未達80分之工程辦理現地抽查：本周審查施工查核案件計有5件，其中成績未達80分工程，除透過書面審查外，再由查核小組實地確認施工缺失之改善情形，以確保施工品質，於1月4日實地抽查「金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(金寧基地)」。

- 工作檢討與建議事項：

填報人：王毓敏                                                     處長:張忠民

聯絡方式：082-318823#62665

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：觀光處                                                 填報日期時間：105.1.12

一、重大業務執行情形：

  - 陽翟案

1.承租「軍中樂園」電影片陽翟老街場景建物委辦案，於104年12月31日契約終止，業於105年1月11日驗收合格，

刻正辦理尾款撥付。

2.104年金門陽翟大街委託營運管理案，合約至104年12月31日終止，業於105年1月8日驗收合格，刻正辦理尾款撥付。

  - 民宿業管理業務

1、105年度申請設立：計有3案，依程序安排現勘。 (統計至105.01.11)

2、研擬「金門縣政府105年度獎助旅行社包機招攬旅客來金門旅行實施要點」，105.1.6上簽中。

  - 辦理6處旅遊服務中心之旅客服務事宜，本年累計服務人次如下：金門尚義機場計329人次(本國人士268人次、外國人士61人次)、水頭碼頭計565人次(本國人士172人次、外國人士393人次)、九宮碼頭計316人次(本國人士259人次、外國人士57人次)、金城車站計1,535人次(本國人士837人次、外國人士698人次)、沙美車站計225人次(本國人士224人次、外國人士1人次)、山外車站計936人次(本國人士508人次、外國人士428人次)，總3,906人次(本國人士2,268人次、外國人士1,638人次)。(統計至105.1.11)

  - 受理民眾申請參訪擎天廳：參訪時間每周二(上午)、四(上午)、六(上、下午)，本年度累計參訪數1,170人次。 (統計至105.01.11)

  - 各景點本年累計參訪服務人次：「夜訪後浦美麗小鎮遊程」計464人次、總兵署計4,745人次、烈嶼吳秀才厝計厝784人次、金城民防坑道計1,419人次、莒光樓計9,949人次、柳營步兵軍事體驗園區計175人次、獅山砲陣地計為4,630人次。(統計至105.01.11)

  - 觀光特約解說員解說服務：本年度各單位申請計2人次，已執行完成1人次，未執行1人次，取消0人次。(統計至105.01.11)

  - 古寧頭電瓶車：本年度搭乘人數：449人，搭載率26%，105年1月(1/1～1/11)搭乘人數計：449人，搭載率26%，本週(1/5～1/11)搭乘人數計：181人，搭載率16%，參觀總人數計1,456人(製表日期至105.01.11日止)

  - 「金門體能訓練場建置─西洪二營區活化再利用工程」:

案經104年9月7日由副縣長主持，並邀請相關單位針對整體環境景觀維護等配合細節議題作研討後，經主持人決議，相關景觀環境及人力之配置原則仍由觀光處統籌辦理，並再行研議本營區如何活化再利用之可行性。

  - 南海岸(后湖)水域遊憩活動基地環境改善工程:

本案廠商已於104年04月29日申報竣工，監造單位於104年06月17日來函表示同意竣工，本府於104年06月29日辦理竣工查驗作業，並於104.07.29.完成初驗作業，並已於104年9月14日完成複驗，擬訂於104年10月19日辦理總驗。

  - 南海岸(后湖)入口意象工程:

第一次變更設計已於104年06月22日奉准辦理，並於104年06月23日函送採購招標所辦理議價作業，並經104年7月下旬完成議價及訂約程序後，廠商已於104.08.06.申報復工，刻正依契約規定辦理施工作業，預定完工日期為104.10.15。

  - 西洪二營區體能訓練場-高低壓電器設備定期檢驗維護服務案契約書:

西洪二營區已於104年03月30日完成驗收作業，廠商亦已於104年05月30日辦理本年度上半年度高低壓檢測作業。

  - 「金門老兵故事主題園區」先期規劃工作委託技術服務案:

規劃單位已於104年06月25日來函檢送修正後之期末成果報告書，案經本府檢視後均已修正完成，規劃單位亦已提送成果報告予本府，刻正辦理簽辦結案及依期末審查會議結論，暫緩續辦後續規劃設計及施工作業。

  - 「光華園:心戰體驗園區建築及環境修復再利用工程」委託規劃設計暨監造服務案:

本案因光華園心戰總隊(於初隸屬於金防部政二組心戰大隊)歷史悠久，且光華園心戰總隊撤對後之相關歷史資料或文物亦無移交或保留，至今已無法找尋可供展示之歷史文物，案經本府多次討論後，考量旨案若完成建築及環境修復再利用工程，其修復後之展示空間將恐無法完整呈現光華園心戰園區之原有風貌與歷史文物之展示，且若僅展示靜態之資料，其性質與本縣「八二三戰史館」、「古寧頭戰史館」等展示館過於雷同，較無法吸引觀光客來金觀光旅遊之亮點，故案經旨案歷次會議之主持人指示先行暫緩辦理後續規劃設計作業，並後續若針對光華園區另有再利用計畫之可行性時，再行另案辦理啟動規劃設計作業，並於103年12月31日奉准辦理暫緩作業。

  - 金門縣公共自行車租賃系統委外建置與試營運服務計畫:

104年6月30日函請各租賃站土地權管單位回復土地使用同意書，多數都已接獲正式回文同意，刻正就設備所需供電設施線路等與台電會勘協商(8月5、6、7日三天)。

  - 金龜山遊憩公園景觀改善工程:

交通部觀光局於104年11月12日以觀技字第1040014150號函函復同意本案結案備查。

  - 金沙鎮環島北路迎賓意象改善工程:

交通部觀光局於104年11月12日以觀技字第1040014151號函函復同意本案結案備查。

  - 金門縣烈嶼沙溪堡軍事據點活化工程:

本案於104年7月29日開工，目前完成全案工程進度21.83％。

  - 金東戲院周邊環境改善工程:

交通觀光局於104年11月30日以觀技字第1040015826號函函復同意備查，並要求本案儘速進行公開招

標作業，並於104年12月25日前完成請領第1期補助款作業，以免補助經費流失。

  - 金湖鎮新市公園周邊美化工程:

本案已於104年7月23日開工施作，目前完成全案工程進度約84.735%。

  - 金門地區道路指示標誌系統改善工程：

本府於104年7月6號辦理該工程履約爭議跨部門工作小組第1次工程缺失釐清會議，因本工程標誌牌面基礎座不符契約圖說，故暫停估驗計價，本府已於104年6月8日府觀企字第1040041129號函請承包商於104年7月31日前將不符合契約規定之標誌桿基礎座拆除，並依契約圖說重新施作，經查該承包商並未於104年7月31日前改正，故本案依該釐清會議紀錄結論辦理，「若期限內未改正本府將依採購法規定送行政院公共工程委員會進行履約爭議調解」。

  - 柳營步兵軍事體驗園區-步槍射擊模擬設備建置工程(ㄧ)：

修正預算書圖設計單業於104年3月6日修正完妥報後報本府辦理後續，經會辦工務處及建築師公會審查後計100餘條缺失，已函請設計單位據以改正；第二次修正承商業於104年4月23日提送，俟工務處審查意見簽核完妥後將併案函覆承商據以修正

  - 獅山砲陣周邊旅遊資源整合工程：

第一次變更設計尚有審查意見未改善，已請設計單位儘速提送修正後第一次變更設計書圖，待議價完成後將請承商儘速辦理復工施作。

  - 102-太武山翠谷地區轉化為軍事觀光資源建置計畫:

本案已於104年7月20日申報復工，至9月13日止工程實際進度已達61%，廠商目前亦配合趕工中，

預計10月中旬可竣工。。

  - 103-太武山翠谷地區轉化為軍事觀光資源建置計畫:

本案設計書圖經會辦後，設計單位已就工務處等單位意見，進行補正作業中，俟該設計書圖完成修正後

再送府內相關單位會辦。

  - 軍艦博物館建置計畫：

本案已於104年11月25日召開修正後期初報告審查會議，已決議通過在案，另本案已於104年12月15-18日完成韓國考察行程，刻由規劃單位依據契約彙整考察報告，預定於105年2月中、下旬召開期中報告審查會議。

  - 大二膽島與烈嶼鄉整體觀光發展規劃：

本案已於104年12月4日召開期初報告審查會議，已決議通過在案，另於104年12月22日召開第三次工務會議，並於12月23日針對大膽島各景點設施改善實施現地會勘，預定於105年2月中、下旬召開期中報告審查會議。

  - 辦理錄製縣長新春賀年影片及託播30秒廣告案，預定於1月25日前攝錄完成，於農曆新年除夕至初五播放。

  - 「105年度金門縣政府松山機場戶外媒體燈箱廣告案」於105年1月11日與博飛遜國際廣告股份有限公司辦理議價，

以新台幣95萬元整決標，賡續合約執行等相關事宜。

  - 於105年1月10日辦理「為旅遊找心情」廣告製作委託案第2支廣告Acopy修正審查會，請承商於105年2月16日

前提送第2次修正後版本再送審。

  - 朱克榮導演正規劃「金門」電視電影單元連續劇集，並於105年1月8-10日、1月29日至2月3日分兩次到金門勘景，

本府協助朱導演及企劃編劇等5人蒞金勘景期間交通及食、宿等需求。

  - 法國費加洛報記者Patrick Saint-Paul一行三人1月11日蒞金採訪，由翁參議代表縣長受訪。

  - 為「金門-走出兩岸關係新想像」專刊編印於105年1月11日完成回饋項目驗收，並撥款新台幣94萬2仟元整核銷結

報案。

  - 「104年金門觀光旅遊社群網路規劃執行採購案」結案驗收，於105年1月5日辦理書面驗收，並撥第三期款計新台幣

47萬7,342萬元整核銷結報案。

填報人：許丕祥、蔡水進、傅仰土     主管：李增財     聯絡方式:322879

李銘培、何桂泉

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：社會處 填報日期 105年01月07日至105年01月13日

一、重大業務執行情形：相關圖片：  相關檔案：

- 社會行政

- 依「督導各級人民團體實施辦法」建全社團會務運作，辦理福建金門馬祖地區建築師公會等理監事會議紀錄備查計13案、資料補正計3案。

- 依「督導各級人民團體實施辦法」建全社團會務運作，辦理本縣人民團體董氏宗親公益基金會等會員大會紀錄備查計13案、資料補正計1案。

- 輔導金門縣金沙鎮陽翟信房前房陳氏宗親會等協會籌組暨會議召開計3案。

- 核發本縣人民團體金門縣湖前陳氏宗親會等理事長當選證書、立案證書補發計5案。

- 辦理本縣人民團體金門縣潁川堂陳氏宗親會等辦理活動補助計3案、活動結報計1案。

- 建全社區發展協會核備烈嶼鄉后宅社區發展協會等理監事會會議紀錄計4案。

- 建全社區發展協會核備烈嶼鄉下田社區發展協會等會員大會會議紀錄計2案。

- 辦理本縣後豐港發展協會等活動補助計3案、結報計2案。

- 辦理志願服務會議紀錄核備，「金湖鎮湖前社區綜合福利服務隊」等聯繫會報計1案。

- 勞工行政

- 1月7日至13日本府職重管理員晤談個案吳○君；本府身障就服員密集輔導馮○瑱，推介就業呂○妮於鴻倚企業。

- 本府辦理105年度身心障礙者職務再設計服務計畫第一期經費請領案。

- 處理勞工蔡○○薪資未全額給付勞資爭議1案，經本處介入協調後，雇主已允諾於1月12日給

付。

- 社會福利

- 為使急難事件的民眾，能很快獲得協助，避免其家庭生活陷入困境，提供及時經濟紓困，慰問因意外身亡1位，發放金額為30萬元整。

- 為推展本縣長期照顧服務計畫，日間照顧服務在案36人、交通接送服務在案106人、居家服務在案171人。

- 為落實地區老人照顧服務，歷經戰地軍管時期老人慰助金47人，老人團體申請有線電視費用補助2戶。

- 辦理復康巴士接送行動不便長者及身心障礙者，接送人數50人，服務201人次。

- 社會福利館親子活動室使用人數 105人，期刊圖書室使用人數2人。場地借用8場次，使用465人數。

- 為關懷本縣身心障礙者，停車證核發5人、證明核(補)換發35人、伙食費補助6人、交通費補助3人。

- 為彰顯本府照顧弱勢族群，關懷本縣身心障礙者在臺療養現況，本處訂於 1月11日至14日辦理本縣身心障礙者安置在臺教(療)養院春節慰問活動，並以實地訪視瞭解各該等收容人員生活現況。預計慰問花蓮縣、桃園市、臺北市及新北市等17家教(療)養院縣民計49位，由本處許美鳳副處長率有關人員參加前往慰問。

- 婦幼社工

- 本府依兒童及少年福利與權益保障法第84條第2、3項規定暨金門縣兒童及少年福利機構評鑑及獎勵辦法辦理105年度托嬰中心評鑑，本縣托嬰中心計有私立小家秝托嬰中心1家，1月12日由本處處長擔任評鑑委員兼主持人，並邀請中國文化大學郭靜晃教授、中臺科技大學鄭芳珠副教授、本府建設處陳崑福技士、本縣消防局李忠仁科長、本縣衛生局陳世和科長等評鑑委員前往私立小家秝托嬰中心進行書面資料審查及實地訪查作業，以落實兒童福利政策，健全托育服務，加強托嬰中心管理與輔導，保障嬰幼兒托育之基本安全，協助本縣托嬰中心因應少子化時代，朝向專業化經營並提升托育品質。

- 受理家庭暴力案件通報共5件（扣重複通報數），並提供家庭暴力被害人諮商協談12人次、驗傷診療3人次，積極防治家庭暴力及保護被害人權益。

- 提供性侵害被害人諮商協談2人次，積極防治性侵害及保護被害人權益。

受理兒少保護通報共1件（扣重複通報數），家庭及網絡聯繫訪視1人次，其餘服務為5人次（追蹤服務及相關資源連結），藉由服務提供及輔導以避免兒童及少年受虐情事發生，促進家庭恢復正常運作讓兒少生活於安全環境。 辦理兒少生活自立方案，計家庭訪視2人次、電話訪視1人次，針對個別需求提供相關服務（情緒支持、租屋補助、經濟扶助）3人次，藉由社工提供個案管理服務，支持弱勢少年得以穩定生活、持續就學或就業。 為讓兒童及少年獲得最佳的照顧，進而維護兒童及少年權益，依法對收養及監護權案件進行家庭訪視以提供法院裁判參考，辦理監護權訪視計1案。 為使戒毒者及家庭成員間彼此有一正向的關係，並提昇家庭功能與家庭支持，以增進家庭成員間彼此的效能，辦理毒品家庭支持服務，電話訪視計 1人次，針對個別需求提供相關服務（就業服務、經濟扶助、家庭支持）1人次。 為協助家庭無力撫養之兒童少年度過困境，促進健康成長，辦理兒童及少年生活扶助，訪視2案，每人每月發給新台幣1,900元。

- 鄉親暨外配服務

  - 1月8日邀集得標廠商辦理本府新店辦公室規劃設計暨監造案現地會勘，由陳秘書金增主持，會中針對辦公室整體規劃進行討論，並決議由得標廠商提出兩種規劃方案，供本府做為決策參考。

  - 1月10日台中市浯江金門同鄉會假江屋日本料理辦理第十五屆第一次會員大會，由中區服務中心陳主任家財出席與會。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：傅仰添、李文堆、張至文、莊彩鴦、董燕輝              主管：甯國平

聯絡方式:320755

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 行政處  																				填報日期時間： 105.1.13

- 重大業務執行情形：

  - 「金門縣智慧城市推動計畫委託規劃案」由委託商「台北市電腦商業同業公會」承攬，經進行十一場訪談會議分為智慧交通、智慧能源、智慧醫療、智慧生活、智慧觀光、智慧教育、智慧政府。於104年10月底產出規劃報告與程序書，並於104年11月24日辦理期中審查，及已於12月30日召開期末審察，主席裁示依各委員意見進行修改，並與廠商協商一定期限再審規畫書。為補強本規劃內容，該公會將於105年1月14、15日再進行環保局、建設處、觀光處、消防局、行政處的深度訪談。全案預算辦理保留。

  - 「105年度虛擬化軟體授權續約採購案」，預算金額為新台幣75萬元整，於105年1月7日11時假採購招標所辦理招標事宜，「麟雲資訊整合股份有限公司」以66萬5仟元承攬，刻正辦理簽約中。

  - 「105年度虛擬化主機系統設備維護案」，預算金額為新台幣83萬9仟元整，於105年1月5日14時30分假採購招標所辦理招標事宜，「麟雲資訊整合股份有限公司」以77萬5仟元承攬，刻正辦理簽約中。

  - 配合104年會計年度結束，辦理各專案計畫經費結報作業。

  - 「104年度民眾對金門縣政府暨所屬機關洽公與施政滿意度調查」：於105年1月4日召開施政滿意度調查報告審查會，請廠商於105年1月14日前將修正報告送本府。

- 工作檢討與建議事項：

無。

填報人：王秀蘭		                               處長:鄭東來

連絡電話：327498*62915

金門縣政府業務執行報告表

填報日期時間：105.1.12

填報單位：主計處

一、重大業務執行情形：

- 本府所屬各機關學校及鄉鎮歲計工作之督導、兼辦金門縣工商策進會各項主計業務。

- 辦理金門縣各戶政事務所、金門縣殯葬管理所、金門縣公教住宅輔建及福利互助委員會各項主計業務。

- 辦理各機關接受中央補助之納入預算證明書開立作業事項、核定各單位動支預備金。

- 辦理地方教育發展基金會計資訊系統、非營業基金會計資訊系統、公務預算會計資訊系統縣市版相關資訊業務。

- 辦理主計處網站內容維護暨更新、主計處內部資安相關宣導、稽核工作及惡意電子郵件社交工程演練。

- 管理主計處CEDAW填報系統、主計處政府資料開放資料集（OPEN DATA）管理相關作業。

- 辦理104年度資訊安全管理內部稽核相關作業。

- 辦理機關預算會計資料傳送審計部相關作業

- 辦理本府單位會計歲入、歲出等之會計報告及記帳憑證之編製。

- 派員辦理現場監標、監驗事宜。

- 103年度財務收支及決算審計查核案件，注意事項及查明處理事項彙辦處理中。

- 辦理農委會補助計畫之審核、記帳憑證及會計報告等事項。

- 辦理各項代收款、保管款之會計事項。

- 辦理金門縣選舉委員會各項主計業務。

- 縣總會計帳務之處理及會計報告之編送。

- 辦理金門縣家庭教育中心會計業務。

- 辦理、推動新會計制度（含普通基金、作業基金及政事型特種基金）相關事宜。

- 辦理地方教育發展基金、奬助大專院校建校基金、住宅基金、中和五眷村改建基金、地方建設開發基金、大橋基金、社會福利基金、無障礙設施基金等各項基金之審核業務、會計報告、記帳憑證等會計事項。

- 彙整審計室查調「各市縣104年度內部控制制度推行情形調查表」。

- 預算保留案件會辦審核。

- 辦理內部控制推動業務。

- 104年金門縣家庭收支調查實地訪查暨審核作業。

- 104年11月份金門地區統計月報之編撰。

- 104年11月份金門地區統計手冊之製作。

- 縣統計年報資料之搜集與編算。

- 本縣社會指標統計資料之搜集與編算。

- 彙整家庭收支調查記帳戶統計資料。

- 本縣消費者物價指數統計資料彙編。

- 本縣農業生產統計資料彙編。

- 辦理本處暨所屬主計人員任免遷調、考核、獎懲、退撫等院處授權事宜; 以及未設立專任主計人員機關之派兼、核定案作業等。

- 辦理綜合業務彙整。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：陳雙梅        							主管：杜世萌

聯絡方式：TEL-325544     #65062

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:人事處                          填報日期:105.1.14

重大業務執行情形：

(一)任免送審

■職員

- 辦理本縣金沙鎮公所技士許秀鴻等人審定函之轉發，共計4人。

- 辦理本府行政處資訊管理科技士職缺1名外補案應徵者資格初審。

- 核定臺北榮民總醫院護理師蕭雯文擔任本縣大同之家護士職務，並自105年2月1日生效。

- 核定金門國家公園管理處課長呂清福擔任本縣地政局副局長職務。

- 為本府觀光處大陸事務科科長預估職缺1名簽請鈞長裁示甄補方式。

- 層轉本縣金城鎮公所機要書記翁明振1員公務人員動態登記清冊及相關證件影本送銓敘部登記備查。

- 於本年1月8日上午8時30分假本府第一會議室召開本府105年第1次甄審委員會，審查本府各職缺甄補案。

- 檢送本縣大同之家社會工作員胡嘉珉等人簡易送審動態報送清冊(試用期滿成績及格送審案)送銓敘部銓敘審定，共計3案。

- 辦理本府民政處自治科辦事員職缺1名外補徵才案，依公務人員陞遷法及其他相關規定簽請縣長圈選人選。

- 函復本縣消防局有關現有一般行政職系科員職缺甄補案，同意以內陞方式辦理人員補實。

- 聘任本府黃秘書長景舜、葉參議媚媚、蔡處長流冰、何秘書國楚、許副處長美鳳、蔡科長建鑄、葉科長于綺、呂科長基鴻、董科長雲馨、李科長銘培、蔡科長明輝11人為本府105年度甄審委員會委員，任期自105年1月1日起至105年12月31日止。

- 函請本府暨所屬各機關學校恪遵公務人員行政中立法暨相關規定嚴守行政中立。

■約聘僱、約用人員

- 依本府104年12月16日府人一字第1040093993號函辦理財政處約僱人員呂彩娥解僱令，並自105年1月1日生效。

- 函復本縣衛生局僱用葉靜宜擔任保健科約用人員一案，請本於權責依相關規定辦理。

- 函復本縣環保局調整104年度年終考核丙等比率一案，同意備查，請本權責依相關規定辦理。

- 函知本府及所屬機關為應地方員額管理及105年度人事業務績效考核作業，於本(105)1月11日前將員額成長情形明細表所列編制員額增減情形更新至105年1月，並同步調整員額管理系統之編制員額數。

- 本縣採購招標所函送105年度約僱及約用人員僱用計畫書、統計表及僱用契約各一份。

- 港務處本權責核發約僱人員顏毓雋僱用令，並自105年1月1日生效。

■職務代理

- 函復本縣金湖國中函報總務處事務組長呂世義調升本府戶政科科長，所遺職缺擬由本校幹事王志忠暫行代理一案，同意備查。

- 函知本府及所屬各機關學校辦理104年7月至12月職務代理名 冊報送案，請依規定於105年1月31日前於系統完成報送作業。

■考試用人及職務說明書

- 函轉行政院人事行政總處有關105年公務人員高等考試三級考試暨普通考試任用計畫查缺作業事宜，請所屬視實需依說明事項辦理。

- 依本府行政處民國104年12月1日簽奉核定辦理考試職缺約僱職務代理人陳恒義解僱令。

- 依本府主計處民國104年12月31日簽奉核定辦理考試職缺約僱職務代理人楊勝智僱用令。

(二)差勤

- 核定105年01月04日起至01月08日止，本府暨所屬機關差勤管理共計42件，說明如下：1.差勤管理0件；2.帳號申請單10件；3.核定差假23件；4.因公出國1件；5.赴大陸申請表3件；6.返臺意見反映表5件。

(三)員工福利及文康活動

- 辦理本府105年度員工(含眷屬)生育及住院關懷通報，總計案件17件。

- 本府105年1月份員工慶生會擬訂於1月19日(星期二)假新聞發佈室舉辦，本府1月份壽星人員共計63位，刻正辦理會前通知及訂購餐點等相關事宜。

(四) 待遇

- 辦理105年工程績效評估委員會委員重新遴聘案。

- 審核104年年終獎金案件計共5件。

- 辦理財政處約僱人員呂彩娥等3名離職儲金轉存事宜。

- 繳交本府105年01月公務人員公保費及退撫費用。

(五)訓練

- 105年1月8日與行政院人事行政總處地方研習中心合作辦理「環境教育研習班」，邀請行政院環境保護署生態方案室簡任技正兼副執行秘書許仁澤蒞臨主講，本府暨所屬參訓人員約130人。

- 核派本府暨所屬各機關學校參加105年1月13日「個人資料保護法及其實務(含資通安全)研習班」參訓人員約120人。

- 函轉本府財政陳姵欣科長參加「地方機關基層主管儲訓班」第11期學員結業證書暨成績各1份。

- 函轉本府各處暨所屬有關行政院人事行政總處地方行政研習中心推動「105年度推動數位學習-電子師徒制、數位學習熠星方案、線上英語營活動」之需求調查。

(六) 退休撫卹

- 函請各機關、學校首長參加105年度退休人員聯誼餐會(1050108日發文)。

(七)獎懲

- 辦理各機關學校報送104年公務人員年終考績清冊、人數統計表（含未銓敘人員）。

(八)其它

- 本府人事服務雙月刊第10期(105年1月)刻正辦理修稿排版作業，擬訂於1月中旬出刊，並發送至本府暨所屬各機關學校及各縣市政府人事處以供參閱。

- 訂於105年1月4日（星期一）上午9時整，於本府多媒體簡報室舉行本縣金門日報社與公共車船管理處原、新任首長佈達交接典禮。

二、工作檢討與建議事項:無

聯絡人:陳姿宏                              處長:蔡流冰

聯絡方式:082-318823*65115

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 政風處        填報日期時間： 105.01.12

一、重大業務執行情形：

（一）1月9日及10日偕同本府廉政志工隊分別至福田家園及大同之家，參與靜慮禪淨學會「105年歲末圍爐感恩餐會」活動舞蹈表演。

（二）1月11日上午8時，偕同本府廉政志工隊、東門社區、民生社區、金門縣國家公園廉政志工隊、社區大學心靈律動(西門分班)、碧山社區及福建金門地方法院檢察署等團體，共同前往總兵署前廣場及金城鎮東門菜市場辦理「反賄選作伙來」反賄選宣導活動。

（三）本週辦理查處新受理檢舉共計1案，尚在查處中者14案。

（四）派員會同辦理「復國墩漁港休閒棧道災後復建工程第一次變更設計」等案開標（議價、驗收）作業，共計7案。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：劉海勇                      主管：柯偉宏

聯絡方式：082-324589

金門縣警察局業務執行報告表

填報單位：金門縣警察局          填報日期時間：105.01.12

一、重大業務執行情形：

（一）105年1月4日至105年1月10日刑事案件─發生12件（詐欺案4件、駕駛過失案2件、竊盜案1件、一般傷害案2件、選罷法案1件、妨害電腦使用案1件、侵占案1件）；破獲11件(毒品案2件、駕駛過失傷害案1件、詐欺案3件、一般傷害案1件、公共危險案3件、家庭暴力案1件）；交通事故─發生22件（A2：17件、受傷22人；A3：5件）。

（二）為民服務案件─經民眾撥打110專線電話報案前往處理共105件（受理一般竊盜案2件、住宅入侵案1件、毀損案1件、妨害安寧案1件、違停案19件、交通障礙案8件、車輛違規1件、檢舉飆車1件、交通事故31件、糾紛案9件、酒醉路倒2件、家庭暴力案2件、家庭糾紛案2件、路倒3件、遺失物品2件、檢舉案件(治安問題)1件、其他19件）。

二、工作檢討與建議事項：無。

三、無單位間應連繫協調事項。

填報人：警員 戴德更                                主官：局長 林漢堂

聯絡方式：082-325341

金門縣消防局業務執行報告表

填報單位： 金門縣消防局             填報日期： 105.1.12

重大業務執行情形：（105年1月5日至11日）

本局105年1月5日至11日共計執行災害搶救2件（田野火警）、緊急救護58件（急救人數51人）及為民服務2件。

報告人：局長 楊肅凱

聯絡人：鄭志偉                    聯絡電話：324021轉6400

金門縣政府業務執行報告表

填報單位:   金門縣衛生局        填報日期:  105年1月12日

壹、重大業務執行情形:

- 1月6日出席國民健康署菸害防制會議，商議有關各縣市將「高級中等學校以下學校周邊人行道」及「交通繁忙之交岔路口」公告納入禁菸範圍等提案，俾利作為未來本縣無菸環境營造的方向。

- 疾病管制署105年1月5日新聞稿指出社區仍有腸病毒在流行，雖冬季並非腸病毒傳染之高峰期，惟本縣近來亦有腸病毒零星個案發生。為加強防範，已於105年1月7日上午至金城幼兒園針對幼童辦理預防腸病毒衛教活動，藉由戲劇的生動演出，教導現場參加的小朋友正確洗手五步驟─「濕、搓、沖、捧、擦」，學習正確洗手、做好手部清潔，以遠離腸病毒。

- 1月7日赴台北榮總參加「三方共同經營金門醫院第一次檢討會議」，鈞長與張德明院長會面，除感謝北榮長期以來對於金門醫療的協助，更期盼三方共營可以提升金門醫院醫療水準及服務態度，同時希望金門醫院未來能成為台北榮總分院。會中討論五項提案，決議如下：

(提案一)105年金門醫院評鑑支援事項：台北榮總同意薦員蒞金協助評鑑輔導並實地預評。

(提案二)105年醫師支援人力評估：先由金門醫院報告醫師異動部份及衛生福利部公費生增加部份等人力分析後，台北榮總同意105年仍會盡最大能量提供支援。

(提案三)金門縣公費生至北榮接受專科醫師訓練討論案：縣長特別指示衛生局視實需，向衛生福利部爭取特別容額在台北榮總訓練。至於，依據衛生福利部金門醫院、臺北榮民總醫院、金門縣政府「三方合作契約書」第三條「人力、財務資源」第一項，衛生福利部金門醫院應視實際醫療需求，向衛生福利部請求協助調整金門在地養成公費醫師於臺北榮民總醫院之專科訓練容額，金門縣政府願意支應訓練經費，分攤比例再行協議決定。

(提案四)金門醫院九樓健檢中心評估案：衛生福利部金門醫院擬開辦健檢中心乙案，縣長當場商請臺北榮總全力支援醫事人力，也提到臺北榮總的健檢是金字招牌，希望九樓的健檢中心由臺北榮總掛牌來經營，鄉親絕對很有信心。

(提案五)衛生福利部金門醫院急診醫療建請調派具急診專科資格醫師支援案：台北榮總特別說明，在北榮急診部也無法全部由急診科醫師看診，也是大部分為內、外專科主治醫師負責急診醫療業務。目前為改善急診醫療服務品質，將優先加強第一線工作人員服務態度與應對倫理，以服務為宗旨之精神，愛民、便民之理念。

- 1月9日赴議會進行養生照護產業園區及地區猝死案件專案報告。

貳、跨局處之業務協調事項：無。

報告人：陳天順　　  　填報連絡人: 鄭厚農  連絡電話:330697轉508

金門縣政府業務執行報告表

填報單位： 環境保護局                                                  填報日期時間： 105.01.11

一、重大業務執行情形：

  - 事業廢棄物工地解除列管巡查4次、陳情案件1次、畜牧業(豬)巡查3次、畜牧業(雞)巡查1次、工地巡察5次、及其他案件1次。

  - 水污染防治海污設備貨櫃清點、財產標籤、試車；畜牧業稽查-順利畜牧場等3件；后扁海灘海洋油污清理。

  - 毒化物列管廠家稽查3家次。

  - 統計105年1月8日，本縣105年PM2.5日平均濃度指標「低」等級日數為6天，而PM2.5指標達「高」等級有2日；PM2.5濃度偏高之時段，多集中於10時至16時。

  - 配合環保署推動全國旅館住宿服務業汰換燃油鍋爐，協助辦理旅館住宿服務業鍋爐清查8家次，輔導空污費申報1件次。異味陳情案件輔導改善完成複查1件次。

  - 已逐戶查核新購電動自行車1輛次，新購電動機車2輛次,淘汰二行程機車換購電動機車2輛次，並皆已完成現場拍照。

  - 逸散性相關管制完成營建工地36件次巡查，有1件次屬嚴重缺失工地，經限期未改善者建議稽查促其改善；另有4件次屬輕微缺失，則持續列管並輔導改善。

二、工作檢討與建議事項：無。

填報人：洪曉欣                             局長：傅豫東

聯絡方式：082-336823#600

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣地政局                                填報日期時間：105年01月12日

一、重大業務執行情形：

- 查原陳0土君所有湖字55677地號土地69年經征購分割出湖字55677-1地號土地為軍方徵購，唯誤以湖字55671-1繕造人工登記簿，85年地籍圖重測復以湖字55671地號土地（74年收歸國有）分出並改編為夏興段775-1地號土地，另原湖字55677-1地號土地則併入鄰近未登記土地改編為夏興段791-1地號土地，函復軍備局以利民眾申請購回。

- 為張0送君陳情金沙鎮汶沙段1014地號74年宅地重測後面積減少乙案，經派員前往土地現場說明，係重測前原面積計算錯誤所致，查該地段土地正實施數值法重測，請陳情人依重測程序辦理指界。

- 為李○實申辦博實地政士事務所開業登記，經查符合規定，准予辦理。

- 受理民眾許○金辦理105年度金寧鄉機場段955-2地號土地申報地價。

二、工作檢討與建議事項：

填報人：                            主管：

聯絡方式：082-318823#5731      082-321177#200

金門縣文化局業務執行報告表

填報日期： 105年1月12日

- 重大業務執行情形（1月7日至1月13日）：

(一)於1月7日召開「104年太武山文化景觀調查研究與整體規劃先期構想」案公開評選會議。(文資科)

(二)收整「縣定古蹟大地吳心泉宅」屋主吳友鏗慨捐給金門縣府之相關新聞，於博物館等處展示。(文資科)

(三)於1月9月上午召開「金門洋樓修復再利用計畫-后宅王金城洋樓及陽翟永昌堂暨浯陽小學校」案期中審查會議。(文資科)

(四)於1月9日下午召開「金門洋樓修復再利用計畫-古崗董允耀、山外陳期宰洋樓」案期中審查會議。(文資科)

(五)於1月10日召開「105年度金門縣古蹟、歷史建築、聚落與文化景觀審議委員會」第一次現勘暨審查會議。(文資科)

(六)於1月12日辦理軍事遺產文資價值討論會。(文資科)

(七)協助配合辦理文化部蒞臨視察離島補助案實地現勘導覽工作。(文資科)

(八)辦理圖書巡迴車保留乙案。(圖資科)

(九)文化部補助「曼威．柯司特三部曲導讀計畫」結案事宜。(圖資科)

(十)採購非書資料連續出版品事宜。(圖資科)

(十一)開卷好書獎圖書館聯展。(圖資科)

(十二) 2016兩岸三地「台灣、香港、泉州」畫家作品金門聯展，從1月1日至1月19日起在文化局展出，匯集了兩岸28位書畫家的作品。(藝文科)

(十三)林明體陶藝林世英水彩畫展於1月1日至2月28日在烈嶼鄉文化館展出。(藝文科)

(十四)西方社區發展協會透過金門縣文化局的社區營造活動，打造彩繪藝術牆繪製成以生態保育為

主題的公共藝術牆，吸引遊客駐足。(藝文科)

(十五)兩合唱團樂音交流文化局樂聲飄揚，金門縣合唱團與中央合唱團演出，於1月8日假文化局演藝廳精彩演出。(藝文科)

(十六)慈濟基金會金門地區「2015年歲末祝福感恩會」，於1月10日於金門縣文化局演藝廳登場。(藝文科)

(十七)「霧三千－霧裡金門攝影比賽」，首度以「霧」為主題，透過鏡頭發掘在自然雲霧中的金門之美，於105年7月7下午5點截止。(藝文科)

(十八)金門傳統音樂館於1月7日辦理南管琵琶彈唱班，1月8日辦理金門歌謠大家唱活動，1月9日辦理南館演出。透過彈奏音樂來抒發壓力, 得到陶冶身心的效果。(藝文科)

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳蓉慧(電話：082-325643#677）        局長：呂坤和

金門縣政府業務執行報告表

填報單位：金門縣稅務局  填報日期時間：105.01.12

- 重大業務執行情形：

(一) 104年度金門縣地方稅總預算數為4億4,815萬元(含第一次追加預算6,150萬)，至12月底止實徵淨額為7億602萬4,203元，超徵2億5,787萬4,203元，其中土地增值稅超徵2億3,322萬1,374元，牌照稅1,067萬2,751元，印花稅485萬3,461元，分配預算達成率為157.54%。

(二)104年12月各項稅捐實徵數(含補收以前年度) 為2億1,959萬7千餘元，屬本年度稅捐為2億1,932萬7千餘元，徵起以前年度稅捐27萬餘元，退還以前年度歲入款7千餘元，本月份稅捐實徵淨額為2億1,959萬餘元。

(三)104年12月份受理土地增值稅申報案件快速查審即時發單，受理申報案件803件，採隨到隨辦，縮短審核流程，即時完成查徵並核發相關證明，當日辦竣馬上取件者761件，次日取件者32件(含網路申報23件)，是以98.75％以上的申辦案件均能在二個工作日辦竣取件(793件)，滿足鄉親不動產移轉台金一日生活圈需求。

(四)104年12月份受理農業用地移轉申請不課徵土地增值稅案，計金城鎮15件、金寧鄉92件、金湖鎮39件、金沙鎮46件，烈嶼鄉5件，合計五鄉鎮197件，為有效防止農業用地移轉後閒置或違規使用，逃漏土地增值稅等事宜，案配合農政單位辦理查核作業。

(五)稅務局賡續辦理金融機構臨櫃代收稅款金資流電子化作業，104年12月辦理劃解銷帳5,182件，解繳

稅款2億1,925萬6,644元，縮短稅款解繳作業流程，減輕稽徵機關人工登錄繳款書負荷、提早稅款入

庫時程，達成金流和資訊流的同步，解決冗長作業及耗費多工與稽徵成本。

二、工作檢討與建議事項：無

填報人：陳空招               主管：王漢文

聯絡方式：325197#201、0910-326-686