建置金門低碳島計畫

（核定本）

(行政院102年5月20日院臺環字第1020029346號函)

行政院環境保護署

中華民國102年5月20日

# 目錄

壹、	計畫緣起	1

一、依據	1

二、金門縣現況分析	1

（一）自然資源	1

（二）產業發展	2

（三）土地使用	4

（四）人力資源	4

（五）家庭收支	5

（六）基礎建設	6

（七）交通工具使用情形	19

（八）金門縣溫室氣體排放分析	19

三、未來環境預測	22

四、問題評析	23

貳、	計畫目標	26

一、低碳島定義	26

二、計畫目標說明	27

三、達成目標之作法	28

三、達成目標之限制	29

四、預期績效指標及評估基準	29

參、	現行相關政策及方案之檢討	30

肆、	執行策略及方法	33

一、執行策略	33

二、主要工作項目	34

（一）金酒低碳園區旗艦計畫	35

（二）資源循環與區域生質能中心旗艦計畫	37

（三）綠能與低碳運輸系統旗艦計畫	41

（四）社區改造新建與低碳建築旗艦計畫	47

（五）烈嶼零碳島旗艦計畫	50

（六）低碳樂活推動計畫	53

三、各計畫分年執行內容	58

四、執行步驟與分工	67

（一）執行步驟	67

（二）分工	69

（三）管考	70

伍、	期程與資源需求	74

一、計畫期程	74

二、所需資源說明	74

三、經費來源及計算基準	75

（一）經費來源	75

（二）計算基準	82

四、經費需求（含分年經費）	83

五、補助獎勵方式	95

陸、	預期效果及影響	99

一、預期效果	99

（一）金酒低碳園區旗艦計畫	99

（二）資源循環與區域生質能中心旗艦計畫	99

（三）綠能與低碳運輸系統旗艦計畫	99

（四）社區改造新建與低碳建築旗艦計畫	99

（五）烈嶼零碳島旗艦計畫	99

（六）低碳樂活推動計畫	100

二、減碳與環境效益	100

三、產業經濟效益	101

四、社會效益	104

五、性別影響	104

柒、	附則	106

一、替選方案之分析及評估	106

二、有關機關配合事項	106

三、中長程個案計畫自評檢核表（如附表1）	106

四、性別影響評估（如附表2）	106

附錄一、金門低碳島 低碳措施檢核表

附錄二、六大旗艦計畫推動措施具體做法之中央各部會與金門縣政府分年經費表

附錄三、101年10月24日「建置金門低碳島計畫（草案）」研商會紀錄

附錄四、相關部會書面審查意見彙整

附錄五、102年4月3日各相關部會對「建置金門低碳島計畫（草案）」修正版之審查意見與回復說明表

# 表目錄

表 1、金門縣人口、戶數現況	4

表 2、金門尚義機場歷年營運量統計表	7

表 3、金門小三通航班資訊	8

表 4、金門地區歷年小三通人數統計	9

表 5、金門縣公路現況	9

表 6、金門縣電力設置容量	12

表 7、金門縣90-101年發電量	13

表 8、金門縣101年主要用電大戶	14

表 9、金門縣電廠近年柴油機發電成本及各項占比分析	14

表10、90-101年金門縣用油情形（不含台電公司發電用燃料油）	16

表11、金門縣加油站資訊	16

表12、97-101年金門縣瓦斯購買量	16

表13、金門縣掩埋場概況	18

表14、金門縣90-101年資源回收情形	18

表15、金門縣94-101年垃圾性質分析	19

表16、金門縣101年陸上交通工具統計	20

表17、金門縣98年溫室氣體排放量估算結果（含烈嶼鄉）	21

表18、烈嶼鄉98年溫室氣體排放量估算結果	22

表19、分年減碳情形	29

表20、金門縣低碳相關政策執行情形	31

表21、金酒公司金寧廠用電量分析（98年度）	36

表22、金門生質材料的來源與數量	39

表23、太陽光電設置候選地點	42

表24、金門本島低碳運具規劃說明	46

表25、金門縣公車各年度可淘汰數量	46

表26、現有社區低碳改造建議可改善事項	49

表27、烈嶼鄉太陽光電裝設候選地點	51

表28、烈嶼鄉低碳運具規劃說明	52

表29、綠領人才培訓班課程議題	57

表30、各計畫分年推動措施彙整表	58

表31、推動金門低碳島中央各部會分工	72

表32、金門縣政府各局室權責分工項目	73

表33、六大旗艦計畫執行經費與占比	74

表34、六大旗艦計畫推動措施執行經費來源表	76

表35、中央各部會分年經費核定情形說明表	80

表36、本計畫各項經費基準表	82

表37、六大旗艦計畫推動措施具體做法之分年經費需求表	83

表38、各項推動措施補助獎勵方式	95

表39、六大旗艦計畫環境與減碳效益	100

表40、六大旗艦計畫成本效益與回收年限	102

表41、六大旗艦計畫之現金流量表	103

表42、比較金門低碳島與澎湖低碳島之減碳成本及預期效益	105

# 圖目錄

圖 1、金酒公司歷年產量與營收	3

圖 2、金門縣80-101年人口成長趨勢圖	5

圖 3、金門縣100年家庭收支之消費型態內容分析	7

圖 4、公車乘客結構分析圖	10

圖 5、公車90-101年載客量統計圖	10

圖 6、金門地區整體水資源運用結構	11

圖 7、金門縣電力設施設置位置	12

圖 8、金門縣各月平均用電量（99年度）	15

圖 9、歷年垃圾清運量與資源回收率趨勢	17

圖 10、金門島低碳願景	29

圖 11、建設金門低碳島六大旗艦計畫示意圖	34

圖 12、區域生質能源中心示意圖	39

圖 13、金門大型風力發電機裝設候選地點	43

圖 14、大範圍的太陽光電候選設置地點	51

圖 15、烈嶼鄉大型風力發電機裝設候選地點	52

圖 16、金門低碳島建構參與體系	68

圖 17、金門低碳島中央推動組織	71

圖 18、金門低碳島推動小組架構圖	73

圖 19、推動金門低碳島經費來源配置圖	75

圖 20、六大旗艦計畫之減碳比例、經費占比與效益占比	101

圖 21、經濟效益來源分析	102

# 計畫緣起

近年來極端氣候造成生命、環境以及經濟損失驟增，加快了世界各國因應氣候變遷的腳步；在建構低碳社會的普世價值下，打造「低碳城市」成為各國積極推動的工作；因為城市是人口與經濟聚集中心、能源主要消費者、同時也是溫室氣體重要的排放源，城市若能透過完善的規劃導入低碳策略，將可有效降低溫室氣體的排放。我國為呼應此趨勢，於98年全國能源會議決議推動臺灣邁向「低碳家園」，目標是自100年起每縣市完成2個低碳示範社區，全國計完成50個低碳示範社區，經由低碳社區逐步成長複製，民國103年可望成功建設6個低碳城市，最終能夠在民國109年完成北、中、南、東4個生活圈。在西元2012世界高峰會（Rio+20）也達成「低碳發展與綠色經濟是邁向永續的道路」的共識，更堅定我們往低碳發展的決心。

金門縣全縣151平方公里，戶籍人口約10萬人，極適合作為各項低碳措施之示範點，因此行政院選擇金門縣作為低碳城市（島）之推動地區，除了希望打造金門為國際知名低碳島嶼，促進地方經濟發展外，也希望將推動金門低碳島之成功經驗帶回臺灣，做為其他城市學習的典範，進而促使我國成為邁向永續發展之低碳社會。

## 一、依據

依民國99年5月行政院節能減碳推動會核定「國家節能減碳總計畫」，10大標竿方案之（三）「打造低碳社區與社會」項下「建設低碳島」標竿型計畫，由行政院環境保護署（以下簡稱本署）負責規劃與推動建設金門為低碳島。

爰此，本署擬具102年至107年「建置金門低碳島計畫」，期能在兼顧地方特色、縣政發展以及節能減碳下，建設金門成為居民樂活、產業低碳、遊客嚮往的國際知名低碳島。

## 二、金門縣現況分析

### （一）自然資源

  - 地理及地質、地形

金門縣總面積151平方公里，除大金門本島外，尚包括小金門、大膽、二膽、東碇、北碇等17個島嶼。西距廈門外港約10海浬，東距臺灣約150海浬，為一典型大陸型島嶼。

地形主要為花崗片麻岩構成之老年期波狀丘陵、紅土臺地及海岸低地所組成；地質土壤皆不肥沃，其覆蓋主要分成磚紅色黏土質砂土、黃棕色或黃灰色砂質土與裸岩地等3大類。太武山為全島地勢最高之處，海拔253公尺；海岸線主要以沙岸較多，尤以料羅灣沿岸的海灘最為遼闊。

  - 水文

金門溪流流量少、長度短、流域小，9條溪流以浯江溪7.58公里最長；可供農業灌溉的溪流，包括金沙溪、後水溪、山外溪、前浦溪、西路溪、南塘溪。在水源涵養不易的情況下，湖庫水體是金門水資源供應的主要來源。

  - 氣候

金門屬亞熱帶海洋性氣候，夏秋炎熱，冬季東北季風強勁；年平均溫度20.8℃，夏季均溫27.5℃，冬季均溫13.5℃。每年3-5月暖濕南方空氣通過溫度較低的金門地區海面，常形成漫天濃霧，厚度達700-800公尺，而影響機場航班的正常起降。年平均日照時數約2,000小時。年平均降雨量約1,000公釐，雨量多集中於4-8月。

### （二）產業發展

  - 一級產業

金門可耕地面積約6,300公頃，土質貧瘠、且因年降雨量稀少、分布不均、秋冬季風強勁，實耕地面積約2,400餘公頃，僅適宜旱作雜糧，如高粱、甘藷、花生、小麥及部分蔬果栽培；其中供釀造高粱酒用之高粱、小麥，則由縣政府保價收購。

畜牧業占金門農業產值一半以上，且為縣政府積極推動的產業，其中配合金門高粱酒糟發展酒糟養牛計畫，打造出金酒高粱牛肉乾與香腸等相關產品，並輔導羊、鹿等相關畜產事業。

漁業則受到大陸漁船越界濫捕與非法捕撈，造成漁業資源的減少、從業人口老化、以及逕與大陸漁船進行漁貨海上直接交易等種種因素，使得漁業人口大量銳減。年漁獲量由89年130餘萬公斤降至100年僅49餘萬公斤。

林業方面，歷經近代三階段綠化過程，即民國39年開始第一階段栽種木麻黃防風定沙；第二階段種植樟樹；第三階段著重種植金門原生植物、造林、植林與環境綠美化為主，朝景觀林與休閒林業發展，98.1%屬闊葉林相。

  - 二級產業

金門二級產業依附觀光而發展，以食品及飲料製造業、非金屬礦物製品製造業、以及營造業為主；其中以飲料製造業為大宗，主要為金門高粱酒製造，而縣政府主管之「金門酒廠實業股份有限公司」為全縣最大、最重要企業。金酒公司自民國42年建廠以來，釀造之金門高粱酒系列產品遠近馳名，產量與營收不斷攀升，100年產量約2,500萬公升、產值約128億元（如圖 1），預估到105年產量可達4,000萬公升、產值可達180億元。金酒公司營收每年挹注縣政建設與社會福利巨額資金，可謂為金門經濟發展的生命線。

資料來源：金門縣100年統計年報

圖 1、金酒公司歷年產量與營收

  - 三級產業

戰地政務時期，三級產業主以滿足官兵的日常生活所需，零售業、餐飲業、洗衣服務等因應而生。隨著戰地政務解除，開放觀光，整體產業發展逐漸朝向以觀光為核心發展，一級產業轉型為休閒農漁業，二級產業引入觀光範疇，並逐漸加重三級產業的產值；金融、保險、不動產等金融服務項目，住宿旅館、旅遊、汽機車出租等服務，也因應觀光需求而生。

### （三）土地使用

金門縣有國有地55.4平方公里，占全縣土地37.6%；縣有地16.6平方公里，占全縣土地11.3%；私有地69.7平方公里，占全縣土地47.2%；另有5.8平方公里3.9%為無主土地。土地使用計畫區分為住宅使用、商業使用、工業使用、農業使用、保存區、風景區與保護區，其中以農業區占比最高，規劃面積為4,427公頃，保護區為2,532公頃，住宅區劃定約1,009公頃，工業區劃定約144公頃。

金門國家公園成立於84年10月，是我國第6座國家公園，亦為首座以保育史蹟戰役紀念及文化景觀資產為主旨之國家公園；其占地約為金門總面積四分之一，劃分為太武山區、古寧頭區、古崗區、馬山區和烈嶼區等5個區域。

此外，金門防衛司令部已於95年因應國軍組織改變，更銜為「陸軍金門防衛指揮部」，陸續移交出部分管理土地，但在進行區域開發時，軍事管制區仍常因國防安全管制而無法利用。

### （四）人力資源

金門縣自民國81年解除戰地任務、開放觀光以來，人口逐漸成長，戶籍人口數從80年43,442人至101年12月已達113,111人，但實住人口約僅5萬至6萬人（如表 1與圖 2）。

金門早期駐防部隊為金門防衛司令部，駐軍人數曾達10萬人，較居民人數多。近年來隨著國軍人事精簡，駐軍人數大幅縮減，未來繼續實施國軍精進案後，軍隊部署兵力將更加縮減。

表 1、金門縣人口、戶數現況

| 村別（數） | 總人口數 | 戶數 | 土地面積 （平方公里） | 人口密度 （人/平方公里） | 平均每戶人口數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金城鎮 | 36,974 | 11,956 | 21.7 | 1,704 | 3.09 |
| 金湖鎮 | 24,623 | 7,884 | 41.6 | 592 | 3.12 |
| 金沙鎮 | 17,543 | 5,779 | 41.1 | 427 | 3.04 |
| 金寧鄉 | 22,939 | 6,772 | 29.9 | 767 | 3.39 |
| 烏坵鄉 | 608 | 134 | 2.6 | 234 | 4.54 |
| 烈嶼鄉 | 10,424 | 2,849 | 14.9 | 700 | 3.66 |
| 合計 | 113,111 | 35,374 | 151.8 |  |  |

資料來源：101年12月統計月報-金門縣主計室

資料來源：101年12月統計月報-金門縣主計室

圖 2、金門縣80-101年人口成長趨勢圖

### （五）家庭收支

依據金門縣政府主計室101年10月公布之「金門縣100年家庭收支調查報告」，平均戶所得總額新臺幣1,127,319元，主要所得來源以受雇人員（薪資）所得為主(54.6%)，其餘依序為移轉所得(24.6%)、財產所得(12.0%)及產業所得(8.8%)。平均每戶家庭消費支出為55萬263元，約62.8%；按消費型態別分類如圖 3所示。

100年家庭擁有各項主要設備之普及率分別為：彩色電視機99.6%、熱水器93.8%、電話機99.6%、洗衣機99.6%、冷暖氣機94.2%、行動電話88.0%、開飲機76.1%、機車80.1%、有線電視頻道設備83.0%、家用電腦60.7%、汽車57.4%、網際網路57.5%。

### （六）基礎建設

  - 交通建設

（1）聯外運輸系統

A.空運系統

金門尚義機場屬丙種航空站，民國76年始開放民航機起降。近20年來金門尚義機場起降架次不斷增加，101年客運量已經超過230萬人次。隨著客運量增加，貨運量也顯著增加，近2年來攀升至每年約9,000公噸（表 2）。

B.海運系統

海運港埠方面，金門本島有料羅和水頭碼頭兩港口，其中料羅港區是金門唯一的商港，專責對臺灣貨運航運。水頭碼頭則為小三通碼頭，目前小三通航班共有3條航線，分別為金門到廈門之東渡航線、金門到廈門之五通航線，及金門到泉州之石井航線（表 3）。

90年1月小三通開放後，經海運入出我國境內之人數大幅增加（表 4）；92年金廈水運入出境者約16餘萬人，101年已近140餘萬人，且人數持續增加。金門水頭港口已成為全國第三大入出境口岸，入出境人數約占全國5%。

（2）島際運輸系統

目前金門與烈嶼鄉（小金門）兩地往來依靠海運，從大金門水頭碼頭到小金門九宮碼頭之間，每日往返約53航班（約半小時一班），平均載客量約1,841人次/天。

連接大小金門島的「金門大橋」已於100年1月9日動工，總長度5.4公里，其中跨海域橋約4.8公里，橋面淨寬15公尺，雙向各有一線汽車道、一線人行及自行車道。金門大橋在「七分觀光，三分交通」的興建概念下，將成為吸引兩岸觀光客的海上新地標。

資料來源：金門縣100年家庭收支調查報告

圖 3、金門縣100年家庭收支之消費型態內容分析

表 2、金門尚義機場歷年營運量統計表

| 年度 | 起降架次 | 客運量（人次） | 貨運量（公噸） |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 3,540 | 196,000 | 2,530 |
| 81 | 3,650 | 291,000 | 4,200 |
| 82 | 6,620 | 627,000 | 6,290 |
| 83 | 9,370 | 929,000 | 7,420 |
| 84 | 12,580 | 1,205,000 | 9,250 |
| 85 | 19,580 | 1,280,000 | 8,070 |
| 86 | 19,320 | 1,398,000 | 7,710 |
| 87 | 13,810 | 1,123,000 | 7,670 |
| 88 | 13,560 | 1,055,000 | 6,330 |
| 89 | 13,360 | 1,041,000 | 6,880 |
| 90 | 18,610 | 1,337,000 | 6,630 |
| 91 | 20,850 | 1,407,000 | 9,330 |
| 92 | 18,450 | 1,172,000 | 9,480 |
| 93 | 21,960 | 1,418,000 | 8,010 |
| 94 | 23,550 | 1,448,000 | 6,510 |
| 95 | 21,840 | 1,434,000 | 5,710 |
| 96 | 23,680 | 1,466,000 | 5,910 |
| 97 | 25,150 | 1,726,000 | 8,450 |
| 98 | 28,180 | 1,987,000 | 9,350 |
| 99 | 27,010 | 2,095,000 | 9,140 |
| 100 | 29,080 | 2,242,370 | 8,680 |
| 101 | 27,430 | 2,300,650 | 8,690 |

註：81年11月戰地政務解除；88年依國際民航組織（International Civil Aviation Organization, ICAO）規定，行李不列入貨運量統計。資料來源：金門航空站

（3）島內運輸系統

金門無客運鐵道，島內倚賴公路；過去因戰備任務需求，公路綿密、總長度達379.9公里，平均每平方公里有2.52公里公路（表 5）。金門縣道路路幅多較狹小、縱坡起伏大、彎道亦多、且因戰備之需，各交叉路口多設有反空降堡、交管哨或紀念碑，形成有許多圓環的特殊景象。

A.公車系統

公車營運站共4處，包含山外車站、金城車站、沙美車站、烈嶼車站；營運客車共69輛；招呼站484處、候車亭210座、保養場1處。

大小金門闢有公車路線29線，每日行駛5,980公里，每日駛發班車435班次（學期期間每日駛發學生專車27班次，班車加繞26班次）。乘客結構以學生為主占43%，其次為一般民眾32%（如圖 4）。綜觀歷年載客量，90-97年約維持在400多萬人次，98年大幅增加提高到586萬人次，至101年回降至460多萬人次（圖 5）。

B.自行車道系統

金門縣已建置5條自行車路線（金門本島4條路線、烈嶼環島自行車道1條），全長約85公里，密度為全台之冠。全縣設置9處公共觀光自行車借用站，提供757輛自行車免費出借。

表 3、金門小三通航班資訊

| 航班名稱 | 班次 | 票價 | 單趟航程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金門到廈門 東渡航線 | 往返各12班/天 | 新臺幣650元 | 60分鐘 |
| 金門到泉州 石井航線 | 往返各3班/天 | 新臺幣650元 | 60分鐘 |
| 金門到廈門 五通航線 | 往返各6班/天 | 新臺幣650元 | 30分鐘 |

資料來源：金門縣公共車船管理處，本計畫整理

表 4、金門地區歷年小三通人數統計

| 年度 | 入境人數 | 出境人數 | 入出境人數合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | 10,700 | 10,680 | 21,380 |
| 91 | 26,580 | 27,100 | 53,680 |
| 92 | 79,310 | 80,800 | 160,110 |
| 93 | 202,140 | 203,410 | 405,550 |
| 94 | 258,230 | 260,490 | 518,720 |
| 95 | 309,140 | 313,890 | 623,030 |
| 96 | 358,710 | 366,390 | 725,100 |
| 97 | 481,190 | 492,080 | 973,270 |
| 98 | 637,320 | 644,760 | 1,282,080 |
| 99 | 688,030 | 695,660 | 1,383,690 |
| 100 | 735,320 | 739,616 | 1,474,936 |
| 101 | 722,058 | 736,087 | 1,458,145 |

資料來源：內政部入出國及移民署

表 5、金門縣公路現況

單位：公尺

| 年別 | 總計 | 水泥路 | 柏油路 | 水泥車徹道 | 泥土路 | 平均每平方公里長度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 369,735 | 136,101 | 206,305 | 7,478 | 19,851 | 2,503.15 |
| 89 | 369,741 | 128,881 | 214,375 | 7,278 | 19,207 | 2,503.15 |
| 90 | 369,741 | 129,867 | 214,375 | 7,278 | 18,221 | 2,503.15 |
| 91 | 370,221 | 125,052 | 219,670 | 7,278 | 18,221 | 2,506.40 |
| 92 | 370,221 | 125,052 | 220,529 | 7,278 | 17,362 | 2,506.40 |
| 93 | 370,221 | 125,572 | 220,529 | 7,278 | 16,842 | 2,526.40 |
| 94 | 395,033 | 127,394 | 243,519 | 7,278 | 16,842 | 2,625.57 |
| 95 | 372,280 | 125,800 | 222,360 | 7,278 | 16,842 | 2,474.40 |
| 96 | 372,617 | 125,800 | 222,697 | 7,278 | 16,842 | 2,476.58 |
| 97 | 372,617 | 125,800 | 222,697 | 7,278 | 16,842 | 2,476.58 |
| 98 | 373,831 | 124,612 | 225,099 | 7,278 | 16,842 | 2,484.65 |
| 99 | 377,751 | 124,933 | 228,698 | 7.278 | 16,482 | 2,510.70 |
| 100 | 379,210 | 125,016 | 230,074 | 7,278 | 16,482 | 2,520.40 |
| 101 | 379,866 | 125,016 | 230,730 | 7,278 | 16,482 | 2,524.76 |

資料來源：金門縣工務處

資料來源：金門縣公共車船管理處網站（http://1067469.2at.com.tw/）

圖 4、公車乘客結構分析圖

資料來源：金門縣公共車船管理處網站（http://1067469.2at.com.tw/）

圖 5、公車90-101年載客量統計圖

  - 公共設施與服務（水、電耗用量與垃圾產生量情形）

（1）供水狀況

金門地區為陸域水體，除少數天然湖泊外，大多是經由人工挖掘之湖泊或築壩堤而成之水庫，自民國53年迄民國91年所興建之地表蓄水設施，計有湖庫16座（總蓄水容量941.9萬立方公尺）、農塘586座（總蓄水容量132萬立方公尺）、小型攔水壩141座（總蓄水量18萬立方公尺），合計總蓄水量約為1,092.49萬立方公尺（中鼎工程顧問有限公司，2003）。

為滿足小三通後以及陸客自由行的觀光產業發展，除應積極開發替代水源及進行水資源有效利用外，更應提高自來水供水能力，並降低自來水管網漏水率。

金門地區98年度漏水率為25.9%，該部分積極進行查驗並汰換老舊管線，以減少破管情形，101年度改善後漏水率已降為12.5%。

金門地區的水資源運用架構如圖 6所示。其中降雨入庫量僅約5.4%，年總入滲為地下水的比例則為7.0%，未入庫的逕流量則有35.6%。因此，若能增加逕流雨水的收集量，則可以增加可使用的水源，降低金門地區用水壓力。

（2）供電狀況

A.電力供應

金門地區電力供應由塔山、夏興（金門本島）、麒麟（烈嶼鄉）3座電廠及金沙鎮後扁之風力機組、金沙太陽能光電板提供，總裝置容量95,520瓩，其發電量及占比如表 6，位置圖如圖 7所示。

資料來源：洪有仁，2006

圖 6、金門地區整體水資源運用結構

表 6、金門縣電力設置容量

| 電廠廠別 | 裝置容量 | 百分比(%) |
| --- | --- | --- |
|  | 發電設備類型/容量(KW) | 座 | KW |  |
| 塔山電廠 | 柴油機容量：7,900 | 4 | 64,600 | 67.6 |
|  | 柴油機容量：8,250 | 4 |  |  |
| 夏興分廠 | 柴油機容量：3,168 | 2 | 20,312 | 21.3 |
|  | 柴油機容量：3,512 | 1 |  |  |
|  | 柴油機容量：3,488 | 3 |  |  |
| 麒麟分廠 | 柴油機容量：1,540 | 2 | 6,080 | 6.4 |
|  | 柴油機容量：1,000 | 3 |  |  |
| 金沙風力發電站 | 風力機容量：2,000 | 2 | 4,000 | 4.2 |
| 金沙太陽能光電板 | 太陽能光電板：528 | 1 | 528 | 0.6 |
| 合計 | 95,520 | 100.0 |

資料來源：臺灣電力公司塔山電廠簡報（99年8月2日）

圖 7、金門縣電力設施設置位置

B.電力需求

根據台電公司統計資料，金門縣年發電量從90年2億度逐年成長，98年達2.5億度，101年增為2.8億度（表 7）。101年度售電量2.51億度中，道路照明燈具即耗用1.534億度（約占61%），其餘0.97億度（約39%）為一般家戶與工、商業部門使用。表 8為金門縣用電大戶，可以發現前三大用電戶均為金酒公司，約占金門總用電度數的8.9%，其餘則為重要公共設施或行政機關。

C.電力負載

圖 8為金門縣各月之平均用電負載（以99年度資料分析），負載最低為3月之22MW，最高為8月的38.5MW，夏季負載較高可能與空調用電及觀光旅遊有關聯。

D.電力成本

表 9為金門縣電廠近年柴油機發電成本與各項占比分析，根據計算101年發電成本為9.41元/度，其中以燃料費所占比重最高(62.7%)，其次為維護費(14.4%)。

表 7、金門縣90-101年發電量

| 年度 | 金門縣發電度數 | 金門本島發電度數 | 烈嶼鄉發電度數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | 202,519,000 | 189,019,000 | 13,500,000 |
| 91 | 220,930,000 | 206,380,000 | 14,550,000 |
| 92 | 231,653,000 | 216,275,000 | 15,378,000 |
| 93 | 237,036,000 | 221,322,000 | 15,714,000 |
| 94 | 246,125,000 | 230,112,000 | 16,013,000 |
| 95 | 256,192,000 | 239,773,000 | 16,419,000 |
| 96 | 254,453,000 | 238,199,000 | 16,254,000 |
| 97 | 252,312,000 | 236,055,000 | 16,257,000 |
| 98 | 257,158,000 | 240,854,000 | 16,304,000 |
| 99 | 254,917,000 | 238,767,000 | 16,150,000 |
| 100 | 263,286,000 | 246,662,000 | 16,624,000 |
| 101 | 279,888,000 | 263,673,000 | 16,216,000 |

資料來源：金門塔山電廠

表 8、金門縣101年主要用電大戶

| 地區 | 排名 | 用電戶名 | 一年用電度數（度） |
| --- | --- | --- | --- |
| 金 門 本 島 | 1 | 金門酒廠實業股份有限公司(金寧廠) | 8,754,400 |
|  | 2 | 金門酒廠實業股份有限公司(金城廠) | 7,712,800 |
|  | 3 | 金門酒廠實業股份有限公司(金寧廠) | 5,896,400 |
|  | 4 | 國立金門大學 | 3,620,800 |
|  | 5 | 交通部民用航空局金門航空站 | 3,577,900 |
|  | 6 | 行政院衛生署金門醫院 | 3,563,200 |
|  | 7 | 金門縣金門港務處 | 2,646,600 |
|  | 8 | 金門縣自來水廠(榮湖淨水廠) | 1,687,140 |
|  | 9 | 金門防衛司令部(擎天廳) | 1,371,960 |
|  | 10 | 金門縣政府 | 1,329,160 |
|  | 11 | 中華電信金門營業處 | 1,226,220 |
|  | 12 | 陶瓷廠 | 1,188,900 |
|  | 13 | 浯江大飯店股份有限公司 | 1,139,580 |
|  | 14 | 國立金門高級中學 | 1,035,720 |
|  | 15 | 金門縣自來水廠(太湖淨水場) | 967,560 |
|  | 16 | 金門縣自來水廠(太湖海淡廠) | 935,700 |
|  | 17 | 空軍戰術管制聯隊第四管制報告中隊 | 841,440 |
|  | 18 | 金門農工職校 | 747,240 |
|  | 19 | 金門縣警察局 | 736,800 |
|  | 20 | 金門縣自來水廠(游泳池左側) | 605,560 |
| 烈 嶼 鄉 | 1 | 署立金門醫院烈嶼院區 | 496,044 |
|  | 2 | 烈嶼鄉公所 | 195,804 |
|  | 3 | 烈嶼鄉金門漁會 | 127,482 |
|  | 4 | 烈嶼鄉游泳池 | 56,196 |
|  | 5 | 烈嶼鄉體育館 | 40,626 |

資料來源：台電公司金門營業處

表 9、金門縣電廠近年柴油機發電成本及各項占比分析

| 年度 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本/占比 | 元/度 | 占比(%) | 元/度 | 占比(%) | 元/度 | 占比(%) | 元/度 | 占比(%) |
| 燃料費 | 4.15 | 60.67 | 4.54 | 64.12 | 5.33 | 62.85 | 5.90 | 62.70 |
| 人事費 | 0.60 | 8.77 | 0.71 | 10.03 | 0.83 | 9.79 | 0.82 | 8.71 |
| 其他營業費用 | 0.24 | 3.51 | 0.29 | 4.10 | 0.29 | 3.42 | 0.26 | 2.76 |
| 維護費 | 0.72 | 10.53 | 0.52 | 7.34 | 0.87 | 0.24 | 1.35 | 14.35 |
| 折舊 | 1.13 | 16.52 | 1.02 | 14.41 | 1.16 | 13.70 | 1.08 | 11.48 |
| 合計 | 6.84 | 100.00 | 7.08 | 100.00 | 8.48 | 100.00 | 9.41 | 100.00 |

資料來源：台電公司金門營業處

圖 8、金門縣各月平均用電量（99年度）

（3）供油狀況

金門之油品除台電公司發電使用之燃料油直接從臺灣採購運送至金門、空軍航空用油由聯勤統一採購，其餘均透過中油公司金馬行銷中心發配。表10為90-101年中油金馬行銷中心金門地區發油量統計情形。

油品使用方面，95無鉛汽油主要供應陸上交通工具，包括汽車、機車使用。柴油自99年添加2%生質原料後改稱超級柴油，最大用戶為金酒公司，約占柴油發油量50%。漁船也使用柴油，由於漁船用油政府有補助，因此摻雜微量之黑色染料以與其他用途之柴油區別。民航機使用之航空燃油，性質較近似於煤油；金門為免稅區，故往來台金飛機會在金門加油。

目前金門地區加油站共有8座，站名與分布地區如表11所示；其中新湖漁港加油站為唯一的漁船加油站。

（4）瓦斯供需分析

瓦斯供應方面，中油金馬行銷中心不負責金門地區瓦斯銷售業務，僅代LPG事業部進行進貨之點交管理，點交對象為聯宏液化煤氣灌裝有限公司（金門縣唯一LPG灌裝廠）與農會。

表12為近5年金門地區LPG購買量，以101年為例，共銷售465萬580公斤。

表10、90-101年金門縣用油情形（不含台電公司發電用燃料油）

| 年份 | 95無鉛汽油 （公秉） | 超級柴油 （公秉） | 普通柴油 （公秉） | 航空燃油 （公秉） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 12,460 | - | 16,100 | - |
| 91 | 13,320 | - | 19,470 | - |
| 92 | 13,960 | - | 21,040 | - |
| 93 | 14,300 | - | 20,100 | - |
| 94 | 14,630 | 1,320 | 19,330 | - |
| 95 | 13,890 | 23,450 | - | 12,270 |
| 96 | 13,570 | 25,220 | - | 12,530 |
| 97 | 14,070 | 26,270 | - | 13,900 |
| 98 | 14,700 | 26,800 | - | 16,590 |
| 99 | 15,010 | 27,100 |  | 14,920 |
| 100 | 16,100 | 31,910 |  | 19,890 |
| 101 | 16,755 | 33,383 |  | 19,375 |

資料來源：中油公司金馬行銷中心發油量統計

表11、金門縣加油站資訊

| 鄉鎮 | 站名 | 95無鉛 | 高級柴油 | 超級柴油 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金沙 | 統精股份有限公司沙美 | ( | ( | ( |
| 金城 | 統精金門 | ( |  | ( |
| 金湖 | 一六八 | ( |  | ( |
| 金湖 | 新湖漁港 |  |  | ( |
| 金寧 | 金民 | ( |  | ( |
| 金寧 | 金門 | ( |  | ( |
| 烈嶼 | 烈嶼 | ( |  | ( |
| 烈嶼 | 小金 | ( |  | ( |

表12、97-101年金門縣瓦斯購買量

單位：公斤

| 年度 | 瓦斯灌裝公司 | 農會 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 97 | 3,247,730 | 500,000 | 3,747,730 |
| 98 | 3,914,000 | 600,000 | 4,514,000 |
| 99 | 3,140.210 | 529,720 | 3,669,930 |
| 100 | 3,594,000 | 500,000 | 4,094,000 |
| 101 | 4,073,400 | 577,180 | 4,650,580 |

資料來源：中油金馬行銷中心

（5）廢棄物處理狀況

依據本署資料，金門縣101年垃圾清運量1萬507公噸，資源回收率34.5%，人均垃圾清運量0.199公斤/日。綜觀90-101年數據，每日人均垃圾清運量從2.13公斤降到約0.20公斤，資源回收率由7.1%提升到34.5%，垃圾產出與資源回收情形均有顯著改善（如圖 9）。

A.垃圾處理方式

在垃圾處理方式方面，金門縣垃圾原本以掩埋方式處理，縣內有5座掩埋場（如表13），營運中有4座（赤山、新塘、鵲山、東崗），1座尚未啓用（大洋）。但配合政府政策（行政院核定「垃圾處理方案之檢討與展望」），於99年12月1日開始依「臺灣地區離島（澎湖縣、金門縣及連江縣）垃圾處理轉運中程（五年）經建計畫」，將可燃性垃圾轉運至高雄市政府岡山焚化廠焚化處理；每天約運送30公噸，轉運處理費每公噸4,098元（包括轉運費每公噸3,498元與進廠處理費每公噸600元）。金門現有掩埋場則主要以協助處理縣內一般事業廢棄物、不可燃垃圾和動物屍體等，以及作為緊急應變場址，並兼具資源回收等功能，維持正常營運；處理成本每公噸約3,114元。

資料來源：行政院環境保護署

圖 9、歷年垃圾清運量與資源回收率趨勢

表13、金門縣掩埋場概況

| 掩埋場名稱 | 面積 （公頃） | 啟用時間 | 設計容量 （公噸） | 剩餘掩埋容量 （公噸） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金城鎮赤山衛生掩埋場 | 2.3 | 88.02.20 | 64,000 | 33,500 |
| 金湖鎮新塘衛生掩埋場 | 2.8 | 87.12.18 | 54,000 | 44,600 |
| 金沙鎮鵲山衛生掩埋場 | 2.3 | 93.09.10 | 42,000 | 700 |
| 烈嶼鄉東崗衛生掩埋場 | 3.9 | 88.02.01 | 79,240 | 61,641 |
| 大洋區域性衛生掩埋場 | 7.3 | 尚未啓用 | 126,000 | 126,000 |

資料來源：金門縣一般廢棄物處理及資源回收業務簡報（100年8月26日）

B.資源回收情形

分資源回收物、廚餘、及巨大廢棄物等3大類；101年資源回收率34.5%、廚餘回收再利用率8.53%、巨大垃圾再利用率1.8%，較98年均有提昇（如表14），惟與臺灣本島其他縣市資源回收率可達48%相較，仍有大幅改善空間。尤其分析轉運臺灣焚化處理之垃圾，仍有94%之資源物（紙類46%、廚餘34%及塑膠14%）混雜其中。因此，垃圾再分選、提昇資源回收率、減少轉運垃圾量，應列為首要任務。

表15另分析金門縣垃圾性質，依101年資料，可燃物中以紙類占45.8%為最多，其次為廚餘占33.5%，不可燃物則以玻璃類最多占0.96%，均應加強分類進行回收。

表14、金門縣90-101年資源回收情形

| 年度 | 垃圾清運量（公噸） | 資源回收量（公噸） | 廚餘回收量（公噸） | 巨大垃圾再利用（公噸） | 資源回收率(%) | 廚餘回收再利用率 (%) | 巨大垃圾再利用率 (%) | 垃圾減量率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 22,210 | 1,700 | - | - | 7.1 | - | - | 7.10 |
| 91 | 19,360 | 2,370 | - | - | 10.91 | - | - | 10.91 |
| 92 | 17,180 | 2,770 | 630 | - | 13.47 | 3.04 | - | 15.52 |
| 93 | 15,870 | 3,520 | 1,010 | - | 17.24 | 4.95 | - | 22.19 |
| 94 | 14,300 | 3,950 | 1,000 | 98 | 20.39 | 5.18 | 0.33 | 25.91 |
| 95 | 12,530 | 4,610 | 1,090 | 84 | 25.13 | 5.93 | 0.46 | 31.52 |
| 96 | 12,000 | 4,870 | 1,240 | 134 | 26.7 | 6.82 | 0.50 | 34.10 |
| 97 | 11,020 | 4,910 | 1,170 | 72 | 28.58 | 6.8 | 0.42 | 35.80 |
| 98 | 11,150 | 5,350 | 1,080 | 277 | 30.02 | 6.08 | 1.31 | 37.41 |
| 99 | 11,040 | 5,590 | 1,320 | 596 | 30.14 | 7.11 | 3.21 | 40.46 |
| 100 | 11,420 | 6,410 | 1,649 | 480 | 32.22 | 8.26 | 2.40 | 42.78 |
| 101 | 10,507 | 6,574 | 1,642 | 342 | 34.51 | 8.53 | 1.80 | 44.84 |

資料來源：行政院環境保護署

表15、金門縣94-101年垃圾性質分析

| 物理組成（濕基）(100%) |
| --- |
| 種類 | 可燃物 | 不可燃物 |
| 年度 | 總計 | 紙類 | 纖維布類 | 木竹、 稻草、 落葉類 | 廚餘類 | 塑膠類 | 皮革、 橡膠類 | 其它 | 總計 | 鐵金屬類 | 非鐵金屬類 | 玻璃類 | 其他 |
| 94 | 97.07 | 48.75 | 0.89 | 1.24 | 32.68 | 13.05 | 0.02 | 0.43 | 2.93 | 1.3 | 0.39 | 0.99 | 0.27 |
| 95 | 98.14 | 44.79 | 1.69 | 1.11 | 37.26 | 13.02 | 0.04 | 0.22 | 1.86 | 0.73 | 0.52 | 0.58 | 0.03 |
| 96 | 98.14 | 44.79 | 1.69 | 1.11 | 37.26 | 13.02 | 0.04 | 0.22 | 1.86 | 0.73 | 0.52 | 0.58 | 0.03 |
| 97 | 98.65 | 48.28 | 2.03 | 1.96 | 29.78 | 16.21 | 0.11 | 0.28 | 1.35 | 0.28 | 0.38 | 0.56 | 0.13 |
| 98 | 96.93 | 41.5 | 1.07 | 0.92 | 37.25 | 15.59 | 0.05 | 0.56 | 3.07 | 0.65 | 0.14 | 1.86 | 0.43 |
| 99 | 97.13 | 44.36 | 1.13 | 1.53 | 34.63 | 14.65 | 0.33 | 0.52 | 2.87 | 0.27 | 0.32 | 2.04 | 0.24 |
| 100 | 96.87 | 44.98 | 0.66 | 0.97 | 37.51 | 12.13 | 0.05 | 0.57 | 3.13 | 0.18 | 0.60 | 1.01 | 1.35 |
| 101 | 98.06 | 45.75 | 1.89 | 0.82 | 33.45 | 15.60 | 0.18 | 0.37 | 1.95 | 0.30 | 0.38 | 0.96 | 0.32 |

資料來源：行政院環境保護署

### （七）交通工具使用情形

金門縣居民最主要之交通工具為機車，依101年度統計資料，機車約4萬6,716輛，小自客車約2萬5,072輛，公車70輛；合計陸上交通工具約7萬3,395輛（如表16）。海上交通工具方面，則有小三通客輪10艘、大小金門間渡輪4艘、以及10公噸以上漁船9艘，合計23艘。

### （八）金門縣溫室氣體排放分析

金門縣溫室氣體排放盤查計算方式，參考IPCC國家溫室氣體清冊指南與溫室氣體盤查議定書（GHG Protocol）所制訂之盤查範疇分類，以「由下而上的途徑」（bottom-up approach）計算範疇一（直接排放）和範疇二（能源間接排放）的溫室氣體排放總量。

1.金門縣溫室氣體排放分析結果（含烈嶼鄉）

金門縣98年金門縣溫室氣體排放總量為35萬5,796公噸，人均排放量為3.79公噸。分析各部門排放情形以能源部門最多，約占總排放量的88.8%，其餘為廢棄物部門占7.8%、農林部門占2.9%、工業製程部門排放量占0.5%（如表17）。

2.烈嶼鄉溫室氣體排放分析結果

烈嶼鄉98年排放總量為2萬162公噸，人均排放量為2.35公噸。分析各排放源，以能源部門之溫室氣體排放量為最大宗約占總排放量的82.7%，其次為廢棄物部門占13.7%、農林部門占3.6%（如表18）。

表16、金門縣101年陸上交通工具統計

| 類別 | 數量 | 小計 |
| --- | --- | --- |
| 機車 | 46,716 | 46,716 |
| 小自客車 | 25,072 | 26,679 |
| 計程車 | 453 |  |
| 小營貨車 | 28 |  |
| 大自用 | 507 |  |
| 大客營 | 70 |  |
| 遊覽車 | 173 |  |
| 大營貨 | 97 |  |
| 運曳車 | 22 |  |
| 自拖車 | 44 |  |
| 營拖車 | 30 |  |
| 租賃車 | 183 |  |
| 合計 | 73,395 |

資料來源：金門縣觀光處提供

表17、金門縣98年溫室氣體排放量估算結果（含烈嶼鄉）

| 部門 | 來源 | 範疇一 | 範疇二 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量 （公噸CO2e） | 排放比例 (%) | 排放量 （公噸CO2e） | 排放比例 (%) |
| 能源部門 | 能源 | 燃料使用 | 175,687 | 49.4 | - | - |
|  | 工業 | 電力 | - | - | 11,857 | 6.7 |
|  | 住商 | 液化石油氣 | 12,268 | 3.4 | - | - |
|  |  | 電力 | - | - | 143,769 | 81.8 |
|  | 交通 | 道路汽油 | 34,015 | 9.6 | - | - |
|  |  | 道路柴油 | 38,492 | 10.8 | - | - |
|  |  | 道路冷煤 | 20,806 | 5.8 | - | - |
|  |  | 水運 | 281 | 0.1 | - | - |
|  |  | 小計 | 93,594 | 26.3 | - | - |
|  | 製造建築 | 燃料使用 | 34,273 | 9.6 | - | - |
|  |  | 電力 | - | - | 20,062 | 11.4 |
|  | 能源部門小計 | 315,823 | 88.8 | 175,687 | 100.0 |
| 工業製程部門 | 製程排放 | 1,861 | 0.5 |  |  |
| 農林部門 | 牲畜腸道 | 9,889 | 2.8 |  |  |
|  | 牲畜排泄 | 560 | 0.2 |  |  |
|  | 小計 | 10,449 | 2.9 |  |  |
| 廢棄物部門 | 掩埋 | 22,189 | 6.2 |  |  |
|  | 廢水（化糞池） | 5,678 | 1.6 |  |  |
|  | 小計 | 27,867 | 7.8 |  |  |
| 排放總計 | 356,000 | 100.1 |  |  |
| 林業 | 林業吸收 | 204 | 0.1 |  |  |
| 總計 | 355,796 | 100.0 |  |  |
| 人均值 （公噸/人-年） | 3.79 |  |  |  |

表18、烈嶼鄉98年溫室氣體排放量估算結果

| 部門 | 來源 | 範疇一 | 範疇二 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量 （公噸CO2e） | 排放比例 (%) | 排放量 （公噸CO2e） | 排放比例 (%) |
| 能源部門 | 能源 | 燃料使用 | 11,434 | 56.7 | - | - |
|  | 工業 | 電力 | - | - | 281 | 2.5 |
|  | 住商 | 液化石油氣 | 719 | 3.6 | - | - |
|  |  | 電力 | - | - | 10,762 | 94.1 |
|  | 交通運輸 | 道路汽油 | 1,544 | 7.7 | - | - |
|  |  | 道路柴油 | 1,055 | 5.2 | - | - |
|  |  | 道路冷煤 | 1,903 | 9.4 | - | - |
|  |  | 水運 | 26 | 0.1 | - | - |
|  |  | 小計 | 4,528 | 22.5 | - | - |
|  | 製造建築 | 燃料使用 | 0 | 0.0 | - | - |
|  |  | 電力 | - | - | 392 | 3.4 |
|  | 能源部門小計 | 16,681 | 82.7 | 11,434 | 100.0 |
| 工業製程部門 | 製程排放 | - | - |  |  |
| 農林部門 | 牲畜腸道 | 595 | 3.0 |  |  |
|  | 牲畜排泄 | 124 | 0.6 |  |  |
|  | 小計 | 719 | 3.6 |  |  |
| 廢棄物部門 | 掩埋 | 2,243 | 11.1 |  |  |
|  | 廢水（化糞池） | 519 | 2.6 |  |  |
|  | 小計 | 2,762 | 13.7 |  |  |
| 排放總計 | 20,162 | 100.0 |  |  |
| 林業 | 林業吸收 | 0 | 0.0 |  |  |
| 總計 | 20,162 | 100.0 |  |  |
| 人均值 （公噸/人-年） | 2.35 |  |  |  |

## 三、未來環境預測

近年來金門縣利用小三通契機，成功扮演兩岸商貿門戶角色而快速發展。依據「金門縣概念性總體規劃」計畫預估，在常住人口方面，綜合對未來各類型產業引入就業人數估算，加計未來新增加的常住人口、因人口增加之消費乘數效應而多引入金門的人口，以及99年金門現有常住人口（5萬7千餘人）的自然增長（119年成長達9萬5千餘人），至119年將較99年成長166%，達15萬2千餘人。在遊客數方面，隨著兩岸經濟持續發展、金門縣政府進行城市行銷、開發新景點等條件下，預估到119年金門可達480萬遊客。

伴隨著快速發展而來的是對各項能資源需求相對增加。以目前金門縣已動工與規劃中的大型計畫，包括金酒公司酒廠擴建、水頭港新建通關大樓、金門綜合醫療大樓、金湖商務旅館、台開公司休閒園區開發、醫療園區規劃、海水淡化廠改善、林務所渡假村、以及莒光湖區觀光旅館開發等，均提出用電需求。依據台電公司資料，按照重大建設案推動期程，預估到105年金門縣用電量即短缺3萬瓩，必須興建1座發電廠因應。

行政院於98年通過「永續能源政策綱領」，揭示我國節能減碳目標為109（2020）年回歸至94（2005）年之溫室氣體排放減量目標。因此在打造金門低碳島同時，必須能讓經濟發展與人均排碳量脫鉤，使經濟、環境、社會三方受益，方可達到建設低碳島之目的。

## 四、問題評析

探究金門縣減碳問題，需先瞭解其排碳情形，再進一步研擬對策。依據98年為基準年之溫室氣體估算資料，金門縣範疇一與範疇二之溫室氣體排放總量為35萬5,796公噸，人均排放量為3.79公噸，此碳排量已經遠低於我國98年人均排碳量11.2公噸。再細究各部門之排放量可得知，能源部門（發電時之排碳）約占49.4%、其次為運輸部門占26.3%、住商與建築及工業占13.5%、廢棄物部門占7.8%、以及農林部門占2.9%。依據排碳源資料與金門縣未來發展趨勢，綜合歸納出金門縣建設為低碳島所面臨之問題，說明如下：

（一）發電廠柴油發電機組排碳量高，應提高能源效率

金門與大部分的離島一樣，因為經濟規模不大，所以用柴油發電機組做為基載。此類型發電方式不僅發電成本昂貴，熱效率也僅約35%，仍有65%之熱能無法被有效利用而散失於環境中。因此，除了提昇熱效率外，應該整合熱能之應用，增加熱能利用率，例如提供需熱之產業熱源，或進行海水淡化等。

（二）金酒公司能源效率有待提昇，應進行系統性改善

金酒公司用電量約占全金門縣用電量9%，經初步節能診斷，其製程與公用設備均有很大節能改善空間。此外，製酒過程需冷、亦需熱，應進行全廠能源系統性整合規劃、提高能源效率、擴大再生使用。金酒公司營運績效佳又屬縣政府管轄，應在金門發展為低碳島過程中扮演領導角色，除了容易達成減碳績效，更可透過低碳與高粱酒整合行銷金門低碳島形象，形成本計畫最大亮點。

（三）再生能源裝置容量受限制，應引進新技術與設備應用

為確保電網供電的穩定性，現階段限制太陽能與風能等供電較不穩定之再生能源裝置容量，不得大於發電基載低峰時之20%。要突破此限制應搭配儲能技術，與可以穩定供電的再生能源技術（如生質能），擴大再生能源比例，以降低二氧化碳排放量。

大型儲能技術方面，目前以抽蓄水力儲能最為成熟且成本較低，但金門現有的湖庫容量與水位高差略嫌不足。而大型的電能儲能技術，如鈉硫電池或釩流動電池仍在發展中，須進一步評估。未來金門地區整體電力建設在開發與調度上，可一併將原有柴油發電機設施修改為生質能發電設施，並與本計畫規劃之區域生質能中心的汽電共生設施，作為穩定基載發電設施；同時進行電網模擬評估分析，以瞭解不同比例的化石能源與生質能源之穩定發電量，及大量太陽能與風能等再生能源對金門獨立電網系統的衝擊。

（四）減緩燃油運具成長，應推廣低碳運具，並提供友善的低碳運具騎乘環境

目前金門有62輛柴油公車（包括大型50輛、中型12輛）、2輛電動公車（由本署金補助示範運行中）、4輛油電混合車，及4萬餘輛機車與2萬餘輛汽車，使得運輸部門成為第二大排碳源。為減少交通運具的碳排放，車輛電動化並利用再生能源發電與離峰時段充電，建構便利的基礎設施，如充電站、電池交換站等，並由公部門開始導入再逐漸推展至全縣，已成為必要的措施。此外，應提供友善的自行車騎乘環境，加強自行車道綠化。

（五）營建業蓬勃發展，應鼓勵建造低碳建築

根據國際能源總署(IEA)推估，建築部門耗能約占全球溫室氣體總體排放量30%，改善建築物之排碳量為減碳的重要課題。金門縣近年來快速發展，大型開發案、新住宅均快速興建，應規範、鼓勵建造適合金門氣候、環境之低碳建築，既有住宅也應進行低碳化改善。

（六）建立居民節能減碳觀念，以低碳樂活民風行銷低碳觀光

建設金門低碳島成功關鍵在於全體縣民的認同與參與。金門民風純樸，而節能減碳新觀念牽涉到習慣改變與節能新設備使用，需要持續性的透過各種形式的教育、推廣，建立節能減碳觀念。並以低碳樂活城鄉氛圍，行銷低碳觀光。

# 計畫目標

## 一、低碳島定義

國際間目前對「低碳島」尚無明確定義或具體之量化數據來展現「低碳」程度，所倡議之「低碳城市/島」均係期望以低碳經濟為發展模式，透過低碳生產和低碳消費，結合低碳生活之理念及行為建構，俾在生活水準不斷向上提升的同時，進一步發展出降低碳排放量之城市建設模式。

而隨著時間及環境的演繹，各國雖釐列低碳個別發展之政策定位、目標及措施，但建構概念主要仍聚焦在減廢、省能、資源循環及環境共生等議題，即依循永續的精神延伸，考量社會公平與正義原則，將消除能源貧窮(energy poverty)納入發展建構理念。

爰此，「低碳城市/島」具備如下內涵：

1、具可持續發展理念：低碳措施之規劃與執行，應立基在城市/島發展的思維與高度上，確保持續發展的過程、且滿足人民生活水平提高的需求下，推動各項努力降低社會與經濟活動造成溫室氣體排放的措施，應兼顧消彌能源貧窮及扶植產業發展等行為，才有可能被採行與賡續推動。

2、高效潔淨能源管理：持續推動能源使用的節約管理及再生能源發展應用，是主要執行項目。

3、建立城市綠色軸線：強調都市發展與生態系統相互融合。透過保留大片綠地面積，限制開發用途，塑造城市綠化景觀，並於主要街道大量植樹，連接公園綠地，配合推廣低碳運具及大眾運輸系統使用，由點、線、面方式擴大都市生態綠化環境，塑造低碳交通友善條件，落實溫室氣體排放減量。

4、培養低碳生活習慣：低碳化行為無形帶進日常生活中，落實全民低碳生活理念。

5、促成社區群眾及社團團體參與：利用民眾群聚效應改變社區居民生活型態，達成某種特定訴求，為社區再造發展模式之一，同時結合評比及認證等方式，讓居民維持良性互動與競爭，爲爭取榮譽而努力不懈地朝向目標前進。

6、面對氣候變遷思考：面對氣候變遷對環境造成各式衝擊，強調不應只是硬體工程建設，也應實施「軟體」的災害應變策略。

## 二、計畫目標說明

評析國際間絕大部分的低碳島，多是利用再生能源開發及與大電網連結而達到低排碳之目的，但金門地區對外連結大電網的難度高。因此，本計畫將金門定位為「獨立型電網」之低碳島，訂定「320低碳」願景，即年人均二氧化碳排放量從目標年98年之3.79公噸，103年降至3公噸；長期109年期能降至2公噸，119年則達到零碳（碳中和）。在達成目標的具體措施，即依循「低碳島」的理念與意涵，擬訂各項執行計畫，期望在快速發展的過程中，使經濟成長與人均碳排量脫鉤，以低碳經濟打造嶄新的金門低碳島。

本計畫利用5個旗艦計畫及1個能力建構的基礎計畫來推動金門縣低碳化工作；各階段目標說明如下。

（一）金酒公司運用節約冷熱空調與照明先行減碳，再以生質能供熱供電，104年達成零碳（碳中和）金酒。

（二）資源回收率由101年之34.5%提昇至104年之50%以上；漏水率則以101年之12.5%以下為基準，利用分區計量管網持續維持低漏水率。

（三）104年公務部門使用電動機動車輛比率，由目前不到1%提高達40%；公車全數低碳化，由目前3% 提高至107年達69%之目標。

（四）以冷熱電三生及區域供冷供熱模式之概念執行社區改造與新建，並建造「低碳金門厝」實體屋，鼓勵居民興建「低碳金門厝」打造金門城鄉新風貌。

（五）採行各項低碳化措施，烈嶼鄉年人均排放量由98年的2.35公噸降至104年的2.1公噸；長期109年則建設烈嶼鄉為零碳（碳中和）示範區。

（六）透過各類型教育推廣與實體建設，帶動居家、校園、產業的節能風氣，讓低碳理念在縣民心目中深根，養成金門低碳樂活民風。

## 三、達成目標之作法

（一）依據金酒公司的能源使用情形，一方面利用冷熱平衡與效率提昇的觀念，減少酒廠的排碳量；另一方面利用生質能來供給酒廠的熱能需求，加上汽電共生供應電力，在104年達成零碳（碳中和）金酒的目標。

（二）在廢棄物資源化方面，初期以強化回收制度與回收設施提高整體資源回收率，且規劃設置區域生質能中心整合各類有機廢棄物進行生質能利用；中長期則是持續強化回收，進行硬體操作維護、擴大生質能利用；在水資源循環方面，短期以推廣節約用水、降低漏水率、興建地下水庫強化雨水回收、以及污水廠水再生等，中長期則希望運用先進海水淡化技術，提供穩定水資源。在104年達到資源回收率50%以上，利用分區計量管網維持低漏水率。

（三）電動車輛需同時搭配綠能提供電能，才能真正達到減碳的目的，因此利用設置太陽能與風能設施，使電動運具成為真正的低碳運具。且係以政府帶頭示範並鼓勵民間投入的作法，目標設在104年公務部門使用電動機動車輛比率達40%、公車全數低碳化、107年大眾運輸交通工具使用電動機動車輛普及率達69%低碳運具之目標。

（四）以較具能源效率的冷熱電三生及區域供冷供熱模式之概念執行社區改造與新建，並規劃設計出同時具有金門傳統風貌與節能特色的「金門厝」設計準則，同時建造「低碳金門厝」實體屋請民眾來實住體驗，鼓勵居民興建「低碳金門厝」打造金門城鄉新風貌。

（五）採行各項低碳化措施，包括節能措施、節能家電補助等措施，讓烈嶼鄉年人均排放量由98年的2.35公噸降至104年的2.1公噸。金門大橋通車後，金烈電網合併，就可利用大規模的風力發電與太陽能發電的設置，利用金門較大電網的緩衝與儲能設施平衡不穩定的風力發電與太陽能發電，長期於109年建設烈嶼鄉為零碳（碳中和）示範區。

（六）透過居民的認同與參與，推動節能改善、環境綠美化、低碳與永續環境教育宣傳，及推廣低碳觀光旅遊等4大措施，讓低碳理念在島內居民心目中生根，養成低碳樂活民風，進而對外行銷金門低碳島形象，推廣低碳觀光旅遊活動。

圖 10、金門島低碳願景

## 三、達成目標之限制

（一）儲能技術之實證程度與台電之配合能力與意願。

（二）金酒低碳示範園區須整合金酒之擴廠需求，並引進生質能應用計畫。

（三）電動車之低價化與普及化。

## 四、預期績效指標及評估基準

金門縣總排放量與人均年排碳量分年目標值，說明如表19所示。

表19、分年減碳情形

| 年度（年） | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人均排碳量（公噸） | 3.06 | 2.82 | 2.10 | 1.92 | 1.80 | 1.79 |
| 減碳率 (%) | 19 | 26 | 44 | 49 | 53 | 53 |
| 各年排碳量（公噸） | 306,372 | 282,215 | 210,353 | 191,530 | 179,944 | 179,420 |
| 累積減碳量（公噸） | - | 48,628 | 121,413 | 266,060 | 429,530 | 604,586 |

# 現行相關政策及方案之檢討

近10年金門最重要的中長期發展方向，是依據行政院核定之「金門縣離島綜合建設實施方案」來推動，而目前執行中的第三期方案（100-103年）已明訂「發展低碳島嶼」為主要策略之一。此外，金門縣政府為能更清楚勾勒發展願景，於100年執行「金門縣概念性總體規劃案」，案中將金門發展定位為「21世紀新型態低碳生活的幸福宜居島嶼」。因此，各低碳面向的節能減碳政策已逐漸落實於縣內各局處室推動之工作中；除了執行「金門縣離島綜合建設實施方案」中低碳相關計畫，也爭取或配合中央機關辦理各項低碳計畫（表20）。

再生能源方面，已設置528kW太陽能光電及2座共4MW的大型風力發電機；推廣太陽能熱水器；以及全縣柴油車使用B2柴油；為擴大再生能源之使用，未來可配合「陽光屋頂百萬座計畫」鼓勵機關與家戶裝設太陽能板，及「千架海陸風力機計畫」研擬大型風力發電機架設之方案。在節約能源方面，民眾透過節能家電補助購買節能冷氣與冰箱，而全縣路燈約2,000盞已換為LED路燈；未來可以在「推動智慧型電表基礎建設計畫」中爭取將金門縣列為優先裝設智慧電表地區，作為建構智慧電網之準備。在綠色運輸方面，有示範性之低碳大眾交通工具包括油電混合公車、電動公車、慢速電動車，並設置充換電設施，同時鼓勵購買電動機車與電動自行車；未來運用「智慧電動車先導運行計畫」，推廣電動車之使用。在低碳建築方面，傳統建築有金門國家公園提供之修繕補助，同時正設計低碳金門厝設計準則，可供新建屋舍者使用；未來則持續爭取「城鎮風貌型塑整體計畫」形塑金門低碳城鄉風貌。在環境綠化方面，持續進行造林、維護與綠美化工作。在資源循環方面，加強資源回收推廣、提高資源回收率，並汰換水管減少漏水率；未來則應朝零廢棄與強化資源循環再利用，並整體規劃提昇水資源運用。在低碳生活與低碳校園方面，推動低碳社區、低碳觀光、及低碳教育推廣，及設置小型風力發電與屋頂型太陽能光電板等作為再生能源教育示範。

本規劃案除了參考「金門縣離島綜合建設實施方案」、整合既有政府中央部會資源外，更深入調查分析金門縣與低碳相關資料，提出具有金門特色之完整規劃。

表20、金門縣低碳相關政策執行情形

| 類別 | 項目 | 現況與說明 | 計畫來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 再生能源 | 大型風力發電 | 4MW | 金沙鎮後扁海邊之金沙風力發電站（2座各2MW之風機） | 台電公司 |
|  | 太陽能光電 | 528kW | 金沙太陽能光電 | 台電公司 |
|  | 太陽能熱水 | 3,809平方公尺 | 98-100年全縣至少2,000戶以上裝設太陽能熱水系統，能源局針對離島補助3,750-4,500元/平方公尺，金門縣政府補助方式與能源局相同 | *綜建方案_太陽能熱水器補助計畫與太陽能熱水系統推廣獎勵要點 |
|  | 生質能利用 | ( | 全縣使用B2柴油 |  |
| 節約能源 | 空調節能 | 冷氣機至少2,276台 | 僅計算101年向能源局申請補助之件數；購置節能標章洗衣機，以及能源效率分級標示1級或2級之冷氣機和電冰箱等3項產品，經濟部每台補助新臺幣2,000元 | 經濟部節能家電補助措施 |
|  | 家電節能 | 電冰箱至少128台 | 僅計算101年向能源局申請補助之件數；購置節能標章洗衣機，及能源效率分級標示1級或2級之冷氣機和電冰箱等3項產品，經濟部每台補助新臺幣2,000元 | 經濟部節能家電補助措施 |
|  | 路燈照明節能 | LED路燈約2,000盞 | 至101年11月，水銀路燈已汰換成LED路燈之數量 | LED路燈節能示範計畫 |
| 綠色運輸 | 公車、低碳公車 | 電動公車2輛 | 環保署補助租賃電池交換式電動公車 | 金門縣電動巴士示範運行計畫 |
|  | 油電混合車系統 | 油電混合公車4輛 | 金門縣政府車船處依據綜建方案_公共車船系統改善計畫購置 | *綜建方案_公共車船系統改善計畫 |
|  | 電動車系統 | 慢速電動車6輛 | 於古寧頭和平紀念公園內運行 |  |
|  | 電動機車 | 至少62輛 | 僅計算99-101年向工業局申請補助之件數 | *綜建方案_金門縣新購電動車補助計畫、經濟部發展電動機車補助、淘汰二行程機車換購電動機車補助作業規範 |
|  | 電池交換與充電站 | 電動機車電池充電站27站；電動公車電池交換站1站 |  | 電動機車電池交換系統補助辦法及經濟部發展電動機車補助及獎勵實施要點 |
|  | 電動自行車 | 至少302輛 | 僅計算98-100年度向環保局申請補助案件 | *綜建方案_金門縣新購電動車補助計畫 |
|  | 公共自行車 | 539輛 | 設置於各鄉鎮旅遊服務中心、觀光景點，免費提供大眾使用 | *綜建方案_金門公共自行車採購 |
| 低碳建築 | 建築低碳修繕 | 每年約補助1,000萬 |  | 金門國家公園維護傳統建築風貌獎勵補助實施要點 |
|  | 建築節能 | 設計金門低碳厝設計準則 | 推動金門縣低碳示範社區規劃工作計畫設計之設計圖說提供參考 | 金門縣低碳示範社區規劃工作計畫 |
| 環境綠化 | 公有地綠化 | 約6,043公頃 | 計算至99年3月之面積 | 農委會林務局「綠美化計畫」 |
| 資源循環 | 自來水管網改善 | 超過50公里 | 汰換自來水管線 | 加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫 |
|  | 資源回收系統 | ( | 委託廠商提供垃圾轉運處理工作服務，辦理垃圾轉運之前處理二次分類及回收，提高資源回收率。 | *綜建方案_金門縣垃圾委託轉運臺灣本島焚化及處理計畫 |
|  | 廚餘、堆肥系統 | ( | 加強廚餘回收朝自行處理廚餘製作有機堆肥方向 | *綜建方案_金門縣廚餘多元再利用計畫 |
|  | 垃圾源頭減量及強制分類 | 32% | 100年之資源回收率，全台平均約40% | *綜建方案_金門縣垃圾減量、資源回收工作計畫 |
| 低碳生活 | 低碳社區 | 2個 | 新前墩（大洋里）、東坑社區 | 低碳社區推動計畫 |
|  | 低碳教育推廣 | ( | 推動節能減碳推廣活動、辦理相關文宣等 | *綜建方案_節能減碳宣導推動計畫 |
|  | 低碳觀光 | ( | 舉辦綠傳唱活動、慢速電動車尋找風獅爺活動等 |  |
| 低碳校園 | 低碳校園 | ( | 舉辦全縣性教師及學生環境教育研習、座談及工作坊等活動 | *綜建方案_學校環境教育與永續校園推廣計畫 |
|  | 小型風力發電 | 1,450W | 多年國小400W（2架）、金湖國中400W、卓環國小250W | 永續校園推廣計畫 |
|  | 太陽能光電 | 44.42kW | 國立金門農工職業學校4.6kW、金城國中3kW、金湖國中130W（2座）、金沙國中4.6kW、烈嶼國中10kW、多年國小6kW、柏村國小3.96kW、金鼎國小6kW、卓環國小6kW | 永續校園推廣計畫 |

*綜建方案：指金門縣第三期離島綜合建設實施方案

# 執行策略及方法

## 一、執行策略

本計畫為整合性計畫，內容涵括能源、節能、建築、交通、環保等不同領域之議題，為能持續推動減碳工作，擬定六大執行策略，說明如下。

（一）降低能源需求、提昇能源效率

優先實施減少能源耗用與電量需求之無悔措施，再加強提升整體能源效率；並藉由儲能設施多元應用風能、太陽能、生質能等提高再生能源占比。

（二）低碳技術設備、開創綠能商機

鼓勵低碳科技技術與設備之精進與研發，建立各低碳措施之模組化應用模式，推廣應用於住商及運輸部門之節能減碳作為；對於尚無成本競爭力，但可以透過執行中學習低碳新技術或措施，推動示範性執行計畫；推薦鼓勵民眾使用低碳產品，開創低碳產品市場與商機。

（三）多元資源整合、齊聚民間資金

規劃整合相關預算，作為低碳島建構專款經費；研訂落實節能減碳相關措施獎勵與補助規範，提供先期啟動經濟誘因；引導金融體系及民間資源投入，建立商業運轉模式。

（四）教育推廣培訓、深耕低碳活力

強化全民低碳教育，培訓綠領人才，推動全民節能減碳運動，由生活中推動綠色採購、低碳消費及低碳飲食等，逐步帶領全民展開低碳新生活運動。

（五）政府引領啟動、落實管考機制

完備建構低碳島或推動低碳措施相關法令規章，作為減碳政策方針與低碳化轉型之基石；建構運作架構與管考機制，以落實各項低碳措施與作為。

（六）國際交流合作、行銷低碳金門

透過與國際相關組織之活動參與及交流，相互觀摩學習並積極向國際社會行銷金門低碳島魅力，提升國際形象。

## 二、主要工作項目

本計畫於考量具金門縣特色、目前與未來能源供需情形、二氧化碳排放來源、縣政發展方向、以及現有政府資源，並且與金門縣政府、縣民、中央政府單位等進行多次溝通協調後，規劃可達成減碳目標的六大旗艦計畫，分別為促成低碳產業之「金酒低碳園區旗艦計畫」、促進資源循環之「資源循環與區域生質能中心旗艦計畫」、打造綠能運輸之「綠能與低碳運輸旗艦計畫」、推動低碳建築之「社區改造新建與低碳建築旗艦計畫」、開創零碳示範之「烈嶼零碳島旗艦計畫」、以及形塑低碳生活能力建構之「低碳樂活推動計畫」。各計畫主要工作項目說明如下：

圖 11、建設金門低碳島六大旗艦計畫示意圖

### （一）金酒低碳園區旗艦計畫

金門酒廠實業股份有限公司（簡稱金酒公司），用電約占金門縣總用電量10%，柴油用量達全縣使用量之50%左右。金酒公司為縣政府所轄企業，縣政府可主導各項低碳措施之推動，藉「金酒低碳園區旗艦計畫」之改造，不但可作為節能減碳表率，更可製造出零碳金酒，成為金門低碳島最具經濟效益與減碳效益之亮點計畫。

金酒低碳園區旗艦計畫最主要是進行現有設備節能改善，並引進生質能（汽電），將能源進行系統性的整合利用，提高能源效率，進而達到零碳目標。

主要推動措施包括6大項，分別為：既有廠區節能改善、製程餘熱廠區再利用、生質能汽電應用、開發利用再生能源、金門高粱酒低碳行銷、擴廠零碳計畫。各措施內容說明如下：

  - 既有廠區節能改善

由表21可知，金酒公司主要製程以釀酒設備用電最多(34%)、其次為鍋爐設備(22%)、高粱輸送設備(13%)、淨水、供水、消防(12%)、包裝設備(10%)、以及製麴設備(9%)。應提昇鍋爐與冰水機效率，以增設水質處理器與自動過濾器改善因水質不佳造成鍋爐與冷凍機破管問題、以增設散熱器改善冷卻水裝置改進夏天空壓機進氣溫度過高問題、並將冰水機（螺旋式）逐漸改為離心式主機；此外，應將桶槽冷卻與發酵排氣分離處理，減少耗能。

  - 製程餘熱廠區再利用

目前廠內製程產生之熱源多排放至大氣，造成能源浪費，故應收集製程餘（廢）熱進行廠區整合利用；例如冰水機與空壓機廢熱可提供鍋爐用水之預熱，煙道廢氣可經由吸收式冰水機回收餘熱，減少現有冰水機負荷。製程餘（廢）熱廠區整合利用，將使整體能源使用效率提高。

表21、金酒公司金寧廠用電量分析（98年度）

| 廠區設備 | 使用電力 （度/年） | 占比(%) |
| --- | --- | --- |
| 空調 | 6,016,200 | 43 |
| 製程動力 | 設備類別 | 度/年 | % | 4,477,200 | 32 |
|  | 釀酒設備 | 1,515,900 | 34 |  |  |
|  | 鍋爐設備 | 1,002,100 | 22 |  |  |
|  | 輸送設備 | 603,600 | 13 |  |  |
|  | 淨水、供水、消防 | 519,200 | 12 |  |  |
|  | 包裝設備 | 454,400 | 10 |  |  |
|  | 製麴設備 | 382,000 | 9 |  |  |
| 照明 | 1,259,200 | 9 |
| 污水處理 | 839,500 | 6 |
| 其他 | 699,600 | 5 |
| 空壓機 | 699,600 | 5 |
| 合計 | 13,991,300 | 100 |

  - 生質能汽電應用

釀酒過程需要大量的熱能，金酒公司每年使用約1萬1,000公秉的柴油做為製酒之熱源，是金門最大單一排放源。若改用生質能汽電共生廠產生之零碳的熱與電，不但可大幅提高能源利用效率，亦可以大量降低二氧化碳排放。「生質能汽電共生廠」之規劃說明於「資源循環與區域生質能中心旗艦計畫」中。

  - 開發利用再生能源

規劃裝設200kW發電容量的太陽光電板（約需1,600平方公尺面積），並優先作為廠區電力使用，每年約可以節省外購電力29萬2,000度。規劃設置太陽能轉換效率較高且兼具產熱與產電功能之聚光型太陽能光電設施(CSP)，以輔助蒸煮所需之熱能，並減少化石燃油之使用。以目前設施能力，1套CSP約可產生4.5kW電力與11kW熱能，預計規劃規模100套CSP約可產生450kW電力與1,100kW熱能。

  - 金門高粱酒低碳行銷

運用各項低碳措施及生質能利用（資源循環與區域生質能中心旗艦計畫），預期高粱酒的碳足跡至少可降低達70%。金門高粱酒於申請碳標籤後，在高品質金酒的招牌下，可進一步彰顯零碳（碳中和）金酒之環境友善產品招牌。

  - 擴廠零碳計畫

金酒公司未來之擴廠計畫，也應朝向「零碳（碳中和）」方向設計，包括應用生質能汽電、其他再生能源、區域能源供應系統、高效能製程/設備等，以展現金酒的低碳特色。

### （二）資源循環與區域生質能中心旗艦計畫

資源循環與區域生質能中心旗艦計畫分廢棄物資源化與水資源循環二部分；在廢棄物資源化方面，初期以強化回收制度與回收設施提高整體資源回收率，並且規劃設置區域生質能中心整合各類有機廢棄物進行生質能利用，提高再生能源使用率；中長期則是持續強化回收，進行硬體操作維護、擴大生質能利用；計畫執行期間針對有危害或污染之虞掩埋場進行活化。在水資源循環方面，短期以推廣節約用水、降低漏水率、興建地下貯水設施強化雨水回收、以及污水廠水再生等，中長期則希望運用海水淡化技術，提供穩定水資源。各措施內容說明如下：

1.加強資源回收、垃圾源頭減量

（1）強化資源回收，提升資源回收率至50%以上

A.建立各種資源回收管道。

- 公共場所廣設回收桶，養成民眾分類回收之習慣。

- 可引進民間回收站，利用經濟誘因，讓民眾可將自家收集之資源物質賣至回收站。

- 進行廚餘多元回收。

- 加強稽核以利回收習慣之養成。

B.豬廁所或高床式豬舍之規劃，固液分離豬糞尿。

（2）廢棄物再分選（包括一般及營建）

A.一般廢棄物在運回臺灣前進行分選，使用包括破碎、篩選、分選、乾燥脫水、壓縮之分選設備，以最小化垃圾量，並提高資源回收率。

B.營建廢棄物在進行填埋前，先行再分選，分為可用的無機建材、可回收的金屬材質及塑膠材質，與可做為生質能的材料。

（3）掩埋場活化

進行掩埋場活化再利用規劃（含簡易掩埋場），針對有污染或危害性掩埋場進行垃圾移除，評估可能去化管道及相關成本分析。

（4）加強源頭減量

A.推行無免洗餐具運動，商家可自行清洗餐具，或由中央餐具供應洗滌之型態經營。

B.推行金門伴手禮減少包裝活動。

C.加強減用一次性商品。

2.建置區域生質能源中心

為延長掩埋場使用年限、提高資源回收率，金門垃圾目前依據臺灣地區離島（澎湖縣、金門縣及連江縣）垃圾處理轉運中程計畫，轉運至臺灣本島以焚化處理方式回收熱能。長期而言，對於生質廢棄物仍應朝向在地利用處理。金門以每年產生超過10萬公噸的生質材料（含農林牧廢棄物、酒糟等），因此應建立區域生質能源中心，原則上將含水率高的材料傾向以水解產生甲烷氣，做為生質能源；含水率低的則傾向進行高速堆肥，減少金門地區對外來化學肥料的依賴。

圖 12為生質能源中心製程流程示意圖，其數據大約是投入材料甲烷化、堆肥化各占一半比例所計算出來的結果。金酒公司的酒糟可在烘乾後摻配成高等級的養豬、牛、雞飼料；以市價8,000元/公噸計，每年可創造2.5億之產值。

- 甲烷氣可提供金酒公司做為能源使用。甲烷氣規劃產量1,700噸（56百萬Kcal），可供應目前金寧廠約三分之一的熱能，每年可節省燃料費約6,000萬元。若未來能源價格上漲時，酒糟可投入全力生產甲烷，生質能源產量可達熱能的4倍。堆肥肥料產量則約8,200公噸，若以每公噸6,000-7,000元計，每年約可創造5,000萬元產值。

- 表22為金門生質材料的可能來源與數量。

圖 12、區域生質能源中心示意圖

表22、金門生質材料的來源與數量

| 生質來源 | 數量（公噸/年） | 回收方式 |
| --- | --- | --- |
| 高粱桿 | 3,170 | 收集不易，暫不列入計算 |
| 小麥桿 | 2,840 | 收集不易，暫不列入 |
| 清運至岡山垃圾 | 11,040 | 回收率30%，其中可加強回收至50%。減量至7,400公噸/年 |
| 金酒酒糟 | 55,700 | 可做飼料、堆肥化、甲烷化 |
| 酒糟污泥 | 2,490 | 可堆肥化、甲烷化 |
| 生活污水廠污泥 | 840 | 可堆肥化、甲烷化 |
| 廚餘 | 1,320 | 垃圾加強回收後估計可提高至3,198公噸，可做飼料、堆肥化、甲烷化 |
| 牛糞 | 46,160 | 可堆肥化、甲烷化 |
| 豬糞 | 5,130 | 可堆肥化、甲烷化 |
| 林木、廢木材 | 500 | 可堆肥化 |
| 海漂垃圾（竹子） | 30 | 可堆肥化 |
| 蚵殼 | 100 | 可做堆肥摻配料 |

3.發展生質物汽電共生廠，柴油發電轉為備載

金酒公司為金門最大用電戶且有大量熱需求，故規劃於金寧廠及金城廠各設置 1套生質物直接燃燒之汽電廠，蒸汽售予金酒公司，電力售予金酒公司或台電公司。生質物來源，將以金門當地可用生質物（廢棄物）為優先，不足量再外購生質物（木顆粒、稻殼餅、稻殼棒、油棕果短纖等）。未來金酒公司擴大產能時將同時提高熱電需求，預估當金酒公司產能擴增至目前5倍以上時，生質能汽電共生廠產生之熱全數供金酒使用，產生之電力將可能取代金門塔山電廠大部分的發電量。

4.提升水資源利用率，滿足未來產業發展用水需求

因應未來在地人口、觀光客、以及金酒公司銷售量持續增加，金門應保護水資源、有效提升水資源利用率，以確保居民生活、農業灌溉、高粱酒產業、以及觀光產業之發展。

（1）更換管線降低漏水率，維持並下降至12.5%以下

為能達到水資源妥善利用保存，避免於輸送過程中浪費，進行全縣自來水管網改善工程，汰換舊漏管線選用優良管材，以有效降低漏水率及穩定供水。

（2）建置分區計量管網（DMA）維持低漏水率

金門地區總戶數約3萬戶，每DMA以1,000戶為單位，每單位建置費用以200萬元計，則全縣建置總經費約需6,000萬元，經費過高。因此，初期選取漏水區域較高的20%區域設置DMA，大約為6個區域；未來規劃全面設置，並以維持低漏水率為目標。

（3）增加雨水回收利用

為提高地面逕流雨水及地下水收集效能，本計畫規劃分年設置18個50公噸地下型雨水撲滿，完成後每年約可增加9公萬噸水資源。未來可配合「金門地區水資源運用檢討及區域排水改善規劃」計畫（黎明工程顧問股份有限公司，2011），選取較易淹水的低窪區位，且有足夠集流面積的公有地進行設置，因為採地下貯留槽，集流時具有初步過濾功能，未來可納入自來水之水源使用或作為社區中水之使用。

（4）水回收再生處理

為減少地下水之抽取量，進而穩定增裕自來水供應量，降低自來水開發費用，規劃設置水再生處理廠，將金城污水處理廠依原氧化渠法進行擴建（2,000 CMD），變更設計增加除氮及除磷程序，再引入農塘，增加提供農業灌溉用水，以減緩金門部分缺水問題。

### （三）綠能與低碳運輸系統旗艦計畫

綠能與低碳運輸系統旗艦計畫主要考量在推動電動車輛同時需搭配綠能充電才能真正達到減碳的目的，因此應設置太陽能與風能設施，使電動運具成為真正的低碳運具；同時也應利用離峰時段進行充電之基本概念推廣。因此本計畫主要推動措施包括2大項目，分別為設置再生能源設施與推動低碳運具；低碳運具除了電動運具外，使用生質燃料之車輛亦為需大力推廣之車種。各措施內容說明如下：

1.再生能源開發利用

（1）設置再生能源設施

短期以太陽光電與小型風機打造金門低碳形象，太陽光電規劃設置4MW，候選位置選擇具有入口印象與大範圍可裝設面積的地點為裝設太陽光電發電廠之地點，建議區域如表23所示；惟於機場附近設置大型太陽光電設施，應選取較不易反光的模組，並規劃適當的設置措施。小風機則規劃設置90kW，架設位置同樣選擇金門重要出入口，如尚義機場、水頭碼頭、尚義環保公園、金門縣政府大樓、以及金門大學等。中長期則待金門各項開發與觀光人潮的增加，用電成長到現有系統負載的1.3倍後，再考量新增4MW的大型風機，而適當的裝設地點為古寧頭區域，如圖 13所示。上述再生能源設置地點，可考量電動車輛充電便利性及行駛距離，配合設置電池交換站與充電站。

表23、太陽光電設置候選地點

| 區域 | 候選地點 | 可裝設區域面積 （m2） | 預估發電量（kW） （發電效率以12%計） | 選取 優先性 | 預算 （10萬/kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金門本島 | 尚義機場門口大雨遮 | 1,280 | 151 | 優先 |  |
|  | 機場計程車休息站 | 1,008 | 121 | 優先 |  |
|  | 機場停車場 | 7,448 | 898 |  |  |
|  | 金門大學圖資中心前空地 | 7,200 | 86 | 優先 |  |
|  | 金門高中教學大樓1 | 360 | 43 |  |  |
|  | 金門高中教學大樓2 | 216 | 26 |  |  |
|  | 金門高中校舍屋頂 | 780 | 93 |  |  |
|  | 金寧國民中小學 | 1,896 | 227 |  |  |
|  | 中正國民小學 | 1,288 | 155 |  |  |
|  | 賢庵國民小學 | 206 | 25 |  |  |
|  | 古城國民小學 | 831 | 100 |  |  |
|  | 金湖國民小學 | 1,874 | 225 |  |  |
|  | 正義國民小學 | 583 | 70 |  |  |
|  | 開瑄國民小學 | 798 | 96 |  |  |
|  | 柏村國民小學 | 1,025 | 123 |  |  |
|  | 多年國民小學 | 608 | 73 |  |  |
|  | 金鼎國民小學 | 879 | 105 |  |  |
|  | 古寧國民小學 | 662 | 79 |  |  |
|  | 湖埔國民小學 | 472 | 57 |  |  |
|  | 金沙國民小學 | 384 | 46 |  |  |
|  | 何浦國民小學 | 714 | 86 |  |  |
|  | 安瀾國民小學 | 1,029 | 123 |  |  |
|  | 述美國民小學 | 516 | 62 |  |  |
|  | 水頭汽車停車場 | 5,460 | 655 | 優先 |  |
|  | 水頭機車停車場 | 396 | 47 |  |  |
|  | 水頭旅客中心前遊覽車停車場 | 1,750 | 210 | 優先 |  |
|  | 金門湖南教練場 | 4,446 | 533 | 優先 |  |
|  | 碧山靶場 | 80,000 | 9,900 | 優先 |  |
|  | 小計 | 124,109 | 14,415 | 選取設置4 MW | 4億 |

圖 13、金門大型風力發電機裝設候選地點

此外，待未來電動汽、機車順利推廣，數量達到上千輛時，可規劃將使用效能較低電池（如電池容量低於原有容量之80%以下）進行再利用。這些退役電池，可應用於儲存社區微電網系統再生能源產生的電能或由電池交換業者建置儲能系統，將離峰電力或過剩再生能源加以儲存，再於尖峰時段予以釋出，調整電網需求，進而減少電力機組裝置容量需求，或增加風能或太陽能之裝置而不會影響電網穩定性。如此整合除可提高電動車輛之實用性，亦可以較低之經費穩定電網，提高電網再生能源之比例。隨著電網的再生能源比率的增加，未來可望達成完全使用再生能源充電之目標。

（2）成立能源公司，建立商轉模式

大型風力機、太陽能光電、以及電動載具電池之充換電站有別於傳統能源供應方式，建議建構商轉模式，成立能源公司負責設施的營運與維護。大型風力機方面，可考量透過全民入股的模式，售電給台電公司，獲利回饋當地民眾，增加在地民眾的收入，實質改善民眾生活。

2.推廣低碳運輸工具

運輸工具為金門第二大排碳源，可藉由推動電動公車、電動汽車、慢速電動車、電動機車與（電動）自行車等低碳運具，降低碳排量、降低空氣污染、提升空氣品質，並使用再生能源充電，打造真正的綠能運具島嶼。

（1）低碳運輸工具示範運行

推廣低碳運具（包括電動運具與油電混合車）需要公務部門、觀光旅遊產業、一般企業及民眾共同參與，並由公務部門率先導入。金門縣公車由縣政府負責營運，因此將縣內公車依車齡全部汰換為低碳公車，不僅可以大幅降低空氣污染，更可藉由公車在全縣運行成為低碳島亮點。而縣政府亦應將屆齡需汰換之公務車逐步改為低碳運具，作為企業與民眾之示範。

觀光旅遊業為金門縣重要產業，如將低碳運具與觀光結合，能夠讓遊客體驗金門低碳旅遊方式，同時行銷金門低碳島形象。推動之低碳運具包括，尚義機場與水頭碼頭接駁之低碳遊覽車、搭配套裝旅遊行程的低碳汽車、低碳計程車、國家公園內的慢速電動車、以及租賃之電動機車等。

一般企業則建議縣內知名大型機構導入低碳運具，建立企業環保愛地球企業形象；民眾則是鼓勵購買電動機車，實踐低碳生活方式。

各類型低碳運具初期以申請政府購買補助，包括低碳公車之購置可依據交通部公路公共運輸補助電動大客車作業要點申請；電動車之購置可整合各目的之四輪客車需求（如縣政府公務車、租賃車、計程車等），申請經濟部智慧電動車先導運行計畫；電動機車則可依據經濟部發展電動機車補助及獎勵實施要點以及金門縣新購電動車補助計畫推動。各類型電動運具可以租賃之方式推廣。

金門本島推廣數量為低碳公車43輛（包括101年購入油電混合車4輛、電動公車2輛）、低碳遊覽車6輛、慢速電動車40輛（101年已購入6輛）、低碳汽車85輛、電動機車1,200輛、電動腳踏車400輛。為提供友善的低碳運輸環境，將同時建置電池交換站與充電站，並以可提供綠能充電者為優先設置位置；規劃建置電動公車電池交換站18座、慢速電動車電池交換站1座、電動車電池充電站30站、電動機車電池交換站5座、充電站30站（表24），金門縣現有公車逐年汰換期程與數量彙整如表25。烈嶼鄉規劃內容另說明於「烈嶼零碳島旗艦計畫」中。

（2）研擬可行之法令誘因

經過初期示範運行後，將成功模式推廣至金門全縣施行，仍然優先以政府機關公務車示範運行，並輔導在地旅遊業者、計程車業者、運輸業者、與本地企業進行營業車輛汰換為電動運具計畫，進行大規模的產、官、研合作，將電能補給設施普及化，讓相關企業與本地商家能夠協同投入。

同時研議相關可行之法令誘因，讓電動運具之推廣範圍與影響力更大，如：

A.針對不適合電動化之運具，推動使用液化石油氣(LPG)或二甲醚(DME)等替代清潔燃料。

B.停發部分一般汽、柴油行照。

C.取消高排氣量自小客車與營業用車之免牌照稅措施。

D.停止補貼汽柴油燃料。

E.禁止老舊燃油車輛之行駛。

但對於涉及限制人民權利之措施，須符合以下3條件方可行：

A.符合地方自治法之精神下，金門縣不同於中央之作為。

B.經金門縣議會之同意。

B.報請行政院核定。

由於電動車輛之技術與成本仍處於快速變動階段，長程策略將依執行狀況作修正、滾動式管理。

表24、金門本島低碳運具規劃說明

| 車種/說明 | 輛數 | 主導單位/配合單位 |
| --- | --- | --- |
| 低碳公車 | 以觀光巴士優先 | 43 | 金門縣政府觀光處 |
| 低碳遊覽車 | 機場與水頭碼頭接駁、小三通行李運送 | 6 | 遊覽車公司、車輛租賃公司 |
| 慢速電動車 | 國家公園內特定區域運行、古蹟聚落區使用 | 40 | 車輛租賃公司、金門縣政府車船處 |
| 低碳汽車 | 縣政府各機關公務用車 | 15 | 金門縣政府行政處 |
|  | 租賃車（5人座），搭配金門套裝旅遊行程 | 20 | 車輛租賃公司 |
|  | 租賃車（7-9人座）旅遊環島車輛，環島觀光旅遊、接駁電動車（7-9人座） | 20 | 車輛租賃公司、旅行社 |
|  | 計程車 | 10 | 計程車行 |
|  | 企業形象示範用車 | 20 | 大型企業（如：金門酒廠、台電公司、聖祖貢糖等） |
| 電動機車 | 獎勵補助電動機車，由政府部門率先使用，推廣至租車業之低碳旅遊、以及一般民眾之低碳生活 | 1,200 | 縣政府、機車租賃公司、旅館、民宿、以及一般民眾等 |
| 電動腳踏車 | 獎勵補助電動機車，由政府部門率先使用，推廣至租車業之低碳旅遊、以及一般民眾之低碳生活 | 400 | 縣政府、機車租賃公司、旅館、民宿、以及一般民眾等 |

表25、金門縣公車各年度可淘汰數量

| 年度(年) | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 102-107小計(輛) | 108 | 109 | 110 | 111 | 合計(輛) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型公車 | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 37 | 5 | 8 | 0 | 4 | 54 |
| 中型公車 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |

### （四）社區改造新建與低碳建築旗艦計畫

社區是人們日常生活主要活動的地方，而金門素以閩南聚落、傳統建築保存之完整性形成鮮明的地域特性，這些人文環境所孕育的生活方式與價值觀是文化認同的根本，也是最具魅力的城鄉特色。在建設低碳島同時，無論是新、舊社區，若能透過各項低碳措施之執行、營造低碳生活環境、養成居民低碳生活習慣，必可有效減低碳排放，並可隨著低碳社區持續推廣讓減碳成果擴及至全縣每個角落，創造低碳城鄉新風貌。本計畫主要推動措施包括4大項，分別為：新社區低碳規劃、「低碳金門厝」之設計與推廣、既有社區低碳改造、以及塔山電廠冷熱電區域能源系統供應。各措施內容說明如下：

1.新社區低碳規劃

金門縣建築業現正蓬勃發展，未來新社區之開發興建應朝向低碳規劃，可採行之措施包括：

（1）社區內新建公有建築總工程建造經費達新臺幣5仟萬元以上者，均需取得銀級以上綠建築標章認證，未達新臺幣5仟萬元者，應通過日常節能與水資源2項指標，並由建築師採自主檢查方式辦理。

- 應用再生能源

A.公共建物屋頂應設置太陽能光電設施進行發電，提供建物本身電力需求。

B.私有建築規定必須裝設太陽能熱水器；購買補助方式說明於「低碳樂活推動計畫」。

（2）推動節約能源

A.公共設施照明包括路燈、庭園景觀燈及號誌燈等，全部使用節能燈具，以有效降低用電量。

B.進行全區能源網路系統規劃，用電戶全面裝設智慧電表，建構成為智慧電網示範區。

（3）促進資源循環

A.社區區內所有建築均需將水資源循環利用系統納入規劃設計，將收集之雨水、生活污水淨化後，提供沖廁、澆灌、灑水、洗車、冷卻水、消防等之使用。並選定公共空間設立雨水儲留池（滯洪池）與中水處理設施，於公共道路埋設管線，建立社區共同中水處理與雨水儲留系統。

B.公共建築內廁所之馬桶水箱應全部安裝二段式省水器材，實質降低沖廁水量，亦達推廣節約用水之目的。

C.妥善再利用營建廢棄物與廢棄土，目標為廢棄土回收率80%以上，營建廢棄物回收再利用比例70%以上。

（4）形塑環保工地

A.為避免營建工地污染影響環境品質，需落實空氣污染防制、水污染防治、環境衛生及綠美化作業。

B.廢棄物需妥善利用作為基地與路堤填築材料，以減少土石方外運的需要。

2.「低碳金門厝」之設計與推廣

（1）本署已補助金門縣政府設計「低碳金門厝」設計準則，未來將免費提供開發者選用。

（2）建造「低碳金門厝」實體屋，供民眾試住實際體驗，以鼓勵居民建造「低碳金門厝」，打造城鄉新風貌。

3.既有社區低碳改造

（1）協助社區推動低碳化措施、辦理低碳競賽

分年擇選社區（30個），協助推動低碳化措施並辦理競賽，以推動低碳改造，如使用再生能源、節約能源、資源循環、環境綠化、及低碳運輸等，建議可改善項目如表26。

（2）低碳社區軟實力營造

為鼓勵社區居民積極參與建設金門低碳島，以社區營造推動機制，喚醒居民對在地認識與認同，共同規劃參與具凝聚社區向心力之社造活動。檢視社區週遭環境所面對的問題進行環境教育推廣或在地生活美學環境整理，或特有生態環境與物種之團隊保育，低碳節能等，期以凝聚社區環保意識，提高生活居住品質。

（3）維護傳統建築風貌獎勵補助

為鼓勵金門國家公園區內居民參與保存維護傳統建築風貌，使聚落文化得以永續發展，可依據「金門國家公園維護傳統建築獎勵風貌補助實施要點」申請補助。該要點係針對傳統建築之原樣修復，依建築形制與規模給予分級補助；而結合傳統建築語彙，並符合聚落整體風貌之新建、增建、改建或修建之建築亦可申請補助。

4.塔山電廠冷熱電區域能源系統供應

妥善利用發電廠餘熱，提供附近社區冷、熱、電之需求；此新型供能商業模式可透過能源公司進行商轉。

表26、現有社區低碳改造建議可改善事項

| 類別 | 改善事項 |
| --- | --- |
| 再生能源 | 興建風力發電系統 |
|  | 興建太陽光電/熱系統 |
| 節約能源 | 改換成高效率電子式燈具 |
|  | 選用高效率光源（逃生指示燈、社區公共空間投射燈） |
|  | 選購節能家電產品 |
| 資源循環 | 雨水回收再利用 |
|  | 污水循環再利用 |
|  | 使用省水器材 |
|  | 推動資源回收源頭減量 |
|  | 資源循環教育與推廣 |
| 生態綠化 | 建設保水設施 |
|  | 低碳社區生態綠化 |
|  | 屋頂、牆面綠化與植生牆導入 |
| 低碳運輸 | 興建腳踏車停車架 |
|  | 建置電動車充換電站 |
|  | 推廣使用電動車 |
| 建築節能 | 低碳建材推廣 |
|  | 太陽能節能屋頂 |
| 低碳生活 | 推動節能減碳行動標章 |
|  | 低碳飲食推廣 |
|  | 低碳旅遊推廣 |

### （五）烈嶼零碳島旗艦計畫

為達成烈嶼零碳島目標，本計畫主要推動的措施包括3大項，分別為：增設大型再生能源設施、推廣綠色運輸、以及推動節約能源。各措施內容說明如下：

1.增設大型再生能源設施，取代化石能源

麒麟電廠為烈嶼目前最大的碳排放來源，為達到烈嶼零碳島的目標，應以開發利用再生能源為主要執行措施，包括設置大型風力發電機及MW等級的太陽光電設施，以滿足烈嶼地區的用電需求。並預計民國105年金門大橋於竣工通車之後，金門本島與烈嶼的電力系統併聯後，即可使烈嶼鄉完全利用再生能源。

（1）太陽能-裝設1MW太陽光電發電廠

為於初期有效提升再生能源占比，將以裝設MW等級的太陽光電發電設施為優先措施，候選裝設地點以具有入口意象之九宮碼頭遊客迴廊，及可設置大型太陽光電發電設施之東林五百公尺障礙場等地，如表27、圖 14所示。考慮區域冷熱利用，未來將朝設置CSP進行評估研究。

（2）裝設8MW大型風機、30kW小型風機以及5MWh的儲能系統

根據風能分析結果可以發現，烈嶼東北海岸線是金門地區平均風速最高、風力資源最豐富的區域現為國家公園土地（如圖 15），因此，中長期可規劃設置達8MW的大型風力發電機。而考慮烈嶼冬季用電負載大約僅達1MW多，無法耗用風機所產生大量的電力，故建議可於金門大橋建設完成，大小金電網併聯之後，始裝設大型風機，以避免影響電力系統供電穩定性。且因風機發電有不穩定的特性，因此必須搭配儲能系統以穩定供電量。故在完成「儲能設施評估規劃」後，設置5MWh的儲能系統，以確保電力系統的穩定性。此外，為形塑低碳島形象，將於重要出入口設置小型風機，例如港口、鄉公所等。

表27、烈嶼鄉太陽光電裝設候選地點

| 太陽光電候選地點 | 可裝設面積 （平方公尺） | 預估發電容量(kW) （發電效率12%） | 選取 優先性 | 預估經費 （以10萬/kW計） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烈嶼九宮碼頭遊客迴廊 | 351 （3m*117m） | 42 | 優先 |  |
| 烈嶼上林濱海公園 | 1,600 （25m*64 m） | 192 |  |  |
| 烈嶼東林五百公尺障礙場（綜合體育場） | 21,000 （250m*84m） | 2,520 | 優先 |  |
| 烈嶼廢棄手榴彈投擲場 | 4,950 （110m*45m） | 594 |  |  |
| 小計 | 27,901 | 3,348 | 優選選取設置1 MW | 1億 |

| 烈嶼九宮碼頭遊客迴廊 | 烈嶼東林五百障礙場 |
| --- | --- |

圖 14、大範圍的太陽光電候選設置地點

2.智慧綠色運輸

綠色運輸規劃方式如「綠能與低碳運輸系統旗艦計畫」中說明，在烈嶼鄉規劃推動5輛電動公務車、4輛電動中型公車、10輛電動計程車、10輛慢速電動車、以及300輛電動機車（表28）；並規劃建置電動公車電池交換站2座、慢速電動車電池交換站1座。

圖 15、烈嶼鄉大型風力發電機裝設候選地點

表28、烈嶼鄉低碳運具規劃說明

| 車種/說明 | 輛數 | 主導單位/配合單位 |
| --- | --- | --- |
| 低碳中型公車 | 以觀光巴士優先 | 4 | 金門縣政府觀光處 |
| 慢速電動車 | 國家公園內特定區域運行、古蹟聚落區使用 | 10 | 車輛租賃公司、金門縣政府車船處 |
| 低碳汽車 | 縣政府各機關公務用車 | 5 | 金門縣政府行政處 |
|  | 計程車 | 10 | 計程車行 |
| 電動機車 | 獎勵補助電動機車，由政府部門率先使用，推廣至租車業之低碳旅遊、以及一般民眾之低碳生活 | 300 | 縣政府、機車租賃公司、旅館、民宿、以及一般民眾等 |

3.節約能源

（1）用電大戶節能改善

烈嶼鄉前5名主要用電大戶均為公務機構，應率先進行節能工作；用電契約容量達「節能績效保證專案示範推廣補助要點」條件者，應導入能源服務業(Energy Service Company, ESCO)節能績效保證專案計畫，進行節能改善。

（2）節能家電補助

鼓勵全民參與居家節能減碳，使用節能標章家電降低用電量；完成節能標章冷氣500台、節能標章冷氣500台，每台3,000元購買補助。

（3）推動家戶安裝智慧電表

「烈嶼零碳島」規劃未來烈嶼鄉電力來源，將朝多元化發展，發電業可透過智慧電網掌握用電戶用電資訊，再依各類再生能源發電情形進行調度。而智慧電表是建構智慧電網的基礎設施，因此規劃爭取烈嶼全鄉2,620戶為台電公司優先換裝智慧電表之對象，並於未來烈嶼完成風力機與太陽能光電設施之架設後，進行全島智慧電網系統建置；透過用電端智慧電表與供電端雙向通訊的架構，即時協調配電資源。

### （六）低碳樂活推動計畫

金門低碳島成功關鍵在於居民認同與參與，因此低碳樂活推動計畫透過各場域的節能改善、環境綠美化以及低碳環境教育推廣，全面性帶動居家、機關、校園、以及軍營的節能風氣，讓低碳理念在島內居民心目中生根，養成低碳樂活民風；進而對外行銷金門低碳島形象，推廣低碳觀光旅遊活動。本計畫主要推動措施包括4大項，分別為：節能改善、環境綠美化、低碳環境教育、及推廣低碳觀光旅遊。各措施內容說明如下：

1.節能改善

（1）節能家電補助

A.節能標章冷氣、冰箱購買補助：有鑑於節能標章產品對省電節碳之具體效益，規劃於金門本島（不含烈嶼鄉，其規劃內容說明於「烈嶼零碳島旗艦計畫」）推廣使用節能標章冷氣7,500台、節能標章冰箱5,500台，每台補助3,000元，目標希望達到金門本島約25%的家戶使用節能冷氣、約18%的家戶使用節能冰箱。金門縣政府需研擬「購置節能標章冷氣、冰箱補助辦法」，內容需包括補助對象與金額、補助與申請期間、受理方式與申請地點、申請表、及補助款撥付方式等。

B.太陽熱水器購買補助：維持現行由經濟部能源局與金門縣政府每平方公尺太陽熱水器各補助4,500元的方式，目標為每年裝設3,800平方公尺，達到全國最高裝設密度。

（2）用電大戶節能改善

A.節能績效保證專案示範推廣：金門縣前20用電大戶大部分為公務機構，應率先進行節能工作；用電契約容量達「節能績效保證專案示範推廣補助要點」之條件者，應導入能源服務業(Energy Service Company, ESCO)申請補助計畫，進行節能改善。

B.高壓用電戶裝設智慧電表：由台電公司完成金門縣所有高壓用電戶智慧電表之裝設，目標裝設量為85戶。

（3）路燈照明節能改善

A.分析人車流量，規劃適當路燈數目。金門部分道路使用率低，因此透過道路密度與道路使用情形調查模擬分析，將夜間不會使用到的道路在經過試運行、推廣之後，嘗試關閉該路段的照明；而夜間較少人使用到的道路進行減盞，或者採用隨夜間時段調整的智慧型路燈控制程式，約可減少一半的耗電量。

B.全面更換路燈為節能燈具，將全縣200W以上耗能之水銀路燈更換為高效能省電燈具，更換組數約為2,000組（其中101年更換1,277盞，102年預計更換699盞）。

C.導入「路燈智慧型遠端監控系統」，透過雲端運算提供路燈損壞及異常通報，並結合中央氣象局日出日落時刻表，設定調節照明時段，於夜間適時點滅，以達節能減碳目的。

（4）低碳校園

A.協助推動校園低碳化措施，包括裝設節水設施、換裝節能燈具、節能監控系統、再生能源設施等。

B.落實學校環境教育，培養環境教育種子教師與工作人員，並推動環境教學與各領域課程融入教學工作，包括將金門低碳島納入金門小學鄉土課程教材。將金門低碳島推動背景、執行的低碳措施、家庭可參與項目、以及推動效益，編列成小學鄉土課程教材，納入教學內容。

C.編列建立校園溫室氣體盤查與減量方法教材，並舉辦講習課程進行教學，建立學校溫室氣體盤查與減量方法能力。

（5）低碳軍營

推動軍營低碳化措施，包括換裝節能設施（例如節能燈具、節能空調等）、裝設節水設施、節能監控系統、以及設置再生能源設施等，並從耗電量較大之營區優先導入，如陸軍金門防衛司令部（擎天廳）、陸軍金門防衛司令部（北坑口）及空軍戰術管制聯隊第四管制報告中隊等。

2.環境綠美化

綠美化之環境最能呈現低碳樂活氛圍，現今金門綠化成果已有目共睹，本計畫將持續推動新植造林、持續撫育、苗木培育、道路綠美化、國共有地造林、以及社區綠美化等工作。此外，為鼓勵居民與遊客以自行車作為代步工具，將加強自行車道綠化，打造舒適的騎乘環境。目前金門6線自行車道（金城-歷史古蹟線、金寧-戰役史蹟線、金湖-湖光山色線、復國墩-溪邊海水浴場線、烈嶼-尋幽訪勝線、及中山林-綠色走廊線），其中僅中山林以綠色走廊為訴求，因此後續將於各線自行車道旁廣植樹木形成樹蔭，達到增加遮蔭與淨化空氣之效果；而種植之樹木，應為具淨化空氣品質之原生或外來馴化樹種。

3.低碳環境教育

（1）整合性推廣

A.教育推廣議題，包括低碳社區、社區節能減碳、企業員工節能減碳、低碳飲食文化、低碳旅遊、低碳軍區、綠色消費（包括本計畫推動之電動機車、節能標章冷氣、節能標章冰箱、太陽能熱水器）、綠色運輸、資源回收（包括廚餘等）。

B.活動辦理方式，包括說明會、講習會、體驗（例如電動機車試騎、低碳飲食教學）及園遊會等。

C.資訊露出方式，包括傳統行銷傳播管道：電視、報紙、廣播、雜誌，亦因應網路通訊生活化趨勢搭配手機簡訊、網路廣告及社群媒體等進行宣傳。此外，市區通衢大街、馬路醒目招牌、及公車車體，均可為文宣載體。

D.國際交流合作，包括參與國際活動，提升金門低碳島國際能見度、辦理國際低碳島交流活動，相互觀摩學習。

（2）編製低碳作業手冊與宣傳、推廣摺頁，作為執行與推廣參考，以推廣低碳環境教育、建立全民低碳共識。

（3）建置金門低碳島推廣網站

建置金門低碳島宣傳網頁主要在推廣低碳島規劃推動的各種低碳技術與措施，並展示推動成果，公開相關新聞、公告、以及活動資訊；使在地居民能更瞭解低碳島建設的相關資訊與進度，並吸引外地人對低碳島之興趣，進而願意前來觀光實際體驗低碳生活。宣傳網頁的設計以反映金門在地景觀與低碳概念為主，以符合金門低碳島意象。

（4）綠領人才培訓

隨著金門低碳島建設工作之展開，勢必需要許多綠領人才協助各項措施之推動，本計畫希望能培育在地綠領人才，使各低碳技術在金門紮根，除了創造在地就業機會外，也可節省後續操作維護成本。依金門低碳島各項低碳措施推動時程辦理綠領人才培訓班，課程議題可參考表29。

4.推動低碳觀光旅遊

透過整合低碳議題行程套裝之低碳觀光旅遊活動，包括以搭乘低碳運具（電動接駁車、慢速電動車、電動環島車、以及電動機車等）的套裝旅遊行程、鼓勵投宿低碳旅館（旅宿裝設節能產品設施、不提供一次性使用盥洗用品等）、鼓勵使用低碳旅遊APP（智慧型手機應用程式）、以及推廣標示碳足跡之金門名產等。

結合低碳與生態規劃區域、主題旅遊2種類型：區域旅遊分別以太武山區、古寧頭區、馬山區、古崗區及烈嶼區，進行遊程規劃安排；主題旅遊則可規劃戰地史蹟、人文史蹟、聚落文化、尋訪風獅爺、賞鳥地圖、單車之旅、傳統慶典、傳統建築及特產美食遊程。

表29、綠領人才培訓班課程議題

| 行業別 | 職務名稱 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 能源供應業 | 能源裝置裝設人員 | 裝設再生能源設備，如風力發電機、太陽能板等 |
|  | 能源裝置維修人員 | 專門維修再生能源設備，如風力發電機、太陽能板等 |
|  | 風力服務技術員 | 電子與液壓系統、安全程式、操作與服務技能 |
|  | 太陽能產業創業者/安裝專案設計者 | 技術訓練、行政程式知識、創業技能 |
|  | 再生能源經理 | 能源知識、整合能源系統的能力、專案管理 |
|  | 風力發電操作員 | 裝配、安裝零件、工具使用 |
|  | 智慧能源專家/智慧能源管理者 | 低碳技術產品的安裝與維護、客服技能 |
| 運輸業 | 自行車維修人員 | 自行車修理和自行車運送服務 |
|  | 電動公車與電動機車維修員 | 電動公車與電動機車有關的駕駛，保養和維修 |
|  | 電動車輛充換電設施維修員 | 各類電動車輛（公車、汽車、機車）充換電設施之維修工作 |
| 製造業 | 研發人員 | 製造業就業與適當的規模化生產技術，提高能源及資源效率（例如太陽光電、LED照明設備） |
| 建築業 | 綠色建築師 | 改善建築系統與施工過程，提高設備的效能 |
|  | 配電人員 | 改善建築內照明燈具裝設 |
|  | 建築能源稽核員 | 能源系統知識、資料分析、專案管理 |
| 物質管理 | 資源回收人員 | 小型企業生產的產品材料回收 |
|  | 資源回收操作員 | 分類與回收技術、空調與儲存知識 |
|  | 生態設計師 | 在設計過程中整合環境的標準，綜合評估與生命週期分析 |
|  | 外牆清潔人員 | 無毒清潔家居房屋及商業大樓 |
|  | 節能診斷人員 | 節能改造，提高能源效率和節能 |
|  | 碳交易員/經紀人 | 碳市場運作的實作技巧、交易工具的理解 |
| 農業 | 農業人員 | 小規模永續農業及有機農業，提高用水效率，同時保育土壤 |
| 林業 | 園藝人員 | 園林綠化、重新造林、植樹造林 |

## 三、各計畫分年執行內容

本計畫針對達成金門低碳島應落實之六大旗艦計畫及其細項執行計畫，包括「金酒低碳園區旗艦計畫」6項、「資源循環與區域生質能中心旗艦計畫」8項、「綠能與低碳運輸系統旗艦計畫」19項、「社區改造新建與低碳建築旗艦計畫」8項、「烈嶼零碳島旗艦計畫」16項、「低碳樂活推動計畫」17項，共計74項，已規劃其各年度應推動之工作重點。

各計畫分年執行內容彙整如表30。

表30、各計畫分年推動措施彙整表

（一）金酒低碳園區旗艦計畫

| 低碳策略 | 方法 | 主要執行負責單位 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 減少能源與用電需求 | 製程與公共設施之節能改善 | 財政處 金酒公司 | 節能診斷與規劃 | 節能改善工程 | 節能改善工程 | 節能改善工程 | 持續改善 | 持續改善 |
| 提升整體能源效率 | 生質能汽電應用 | 財政處 金酒公司 |  |  | 應用生質能汽電 | 應用生質能汽電 | 應用生質能汽電 | 應用生質能汽電 |
| 擴大再生能源與儲能應用 | 裝設200kW太陽光電板 | 財政處 金酒公司 | 200kW太陽光電板 | 操作維護 | 操作維護 | 操作維護 | 操作維護 | 操作維護 |
|  | 裝設100架聚光型太陽熱電系統(CSP) | 財政處 金酒公司 | 50架CSP | 50架CSP | 操作維護 | 操作維護 | 操作維護 | 操作維護 |
| 整合型低碳策略 | 通過溫室氣體排放量查證 | 財政處 金酒公司 |  | 完成溫室氣體排放量查證 | 溫室氣體盤查 | 溫室氣體盤查 | 重新進行溫室氣體排放量查證 | 溫室氣體盤查 |
|  | 取得碳標籤 | 財政處 金酒公司 |  | 取得環保署碳標籤 | 行銷金酒碳標籤 | 行銷金酒碳標籤 | 重新申請碳標籤 | 行銷金酒碳標籤 |

（二）資源循環與區域生質能中心旗艦計畫

| 低碳策略 | 方法 | 主要執行負責單位 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 減少能源與用電需求 | 可組裝式分選設備 | 環保局 |  | 強化回收制度提高回收收集設施 | 強化回收制度提高回收收集設施 | 強化回收制度提高回收收集設施 | 強化回收制度提高回收收集設施 | 強化回收制度提高回收收集設施 |
|  | 區域生質能供應-堆肥 | 環保局 | 設計規劃 | 設置高速堆肥化設施 | 操作維護 | 操作維護 | 操作維護 | 操作維護 |
|  | 建置分區計量管網（DMA）降低漏水率 | 工務處 | 規劃6個計量分區 | 設置3個計量分區 | 設置3個計量分區 | 操作維護 | 操作維護 | 操作維護 |
|  | 增加雨水回收應用 | 工務處 | 設置3個地下雨水撲滿 | 設置3個地下雨水撲滿 | 設置3個地下雨水撲滿 | 設置3個地下雨水撲滿 | 設置3個地下雨水撲滿 | 設置3個地下雨水撲滿 |
|  | 水回收再生處理 | 自來水廠 | 水回收再生處理與管線規劃與設置 | 水回收再生處理與管線設置 | 水回收再生處理與管線設置 | 操作維護 | 操作維護 | 操作維護 |
|  | 垃圾轉運與焚化處理 | 環保局 | 垃圾運轉與焚化處理 | 垃圾運轉與焚化處理 | 持續辦理 | 持續辦理 | 持續辦理 | 持續辦理 |
| 擴大再生能源與儲能應用 | 區域生質能供應-甲烷 | 環保局 | 設計規劃 | 設置甲烷化設施 | 操作維護 | 操作維護 | 操作維護 | 操作維護 |
|  | 生質能汽電共生廠 | 金酒公司 | 規劃 | 建造 | 運轉 | 持續運轉 | 持續運轉 | 持續運轉 |

（三）綠能與低碳運輸系統旗艦計畫

| 低碳策略 | 方法 | 主要執行負責單位 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 擴大再生能源與儲能 | 裝設4MW的太陽光電系統（本島） | 建設處 | 設置規劃 | 裝設1MW的太陽光電系統 | 裝設1MW的太陽光電系統 | 裝設1MW的太陽光電系統 | 裝設1MW的太陽光電系統 | 操作維護 |
|  | 架設90kW小型風機（本島） | 建設處 |  | 架設90kW小型風機 | 操作維護 | 操作維護 | 操作維護 | 操作維護 |
|  | 成立能源公司 | 財政處 | 公司成立規劃 |  |  | 成立能源公司 |  |  |
| 低碳運具推廣 | 公務指標用車 （15輛） | 行政處 |  | 電動公務車15輛 | 持續推廣與汰換 | 持續推廣與汰換 | 持續推廣與汰換 | 持續推廣與汰換 |
|  | 電動公車（37輛） | 觀光處 | 電動公車汰換8輛 | 電動公車汰換3輛 | 電動公車汰換9輛 | 電動公車汰換6輛 | 電動公車汰換6輛 | 電動公車汰換5輛 |
|  | 旅遊短租小車 （20輛） | 觀光處 |  | 推廣旅遊短租電動車20輛 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 |
|  | 旅遊環島車輛 （20輛） | 觀光處 |  | 旅遊環島電動車輛20輛 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 |
|  | 旅遊機場接駁遊覽車（6輛） | 觀光處 |  | 推廣旅遊機場接駁電動公車6台 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 |
|  | 旅遊計程車（10輛） | 觀光處 |  | 推廣電動計程車10輛 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 |
|  | 在地企業使用 （20輛） | 觀光處 |  | 推廣電動汽車20輛 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 |
|  | 慢速電動車（34輛） | 觀光處 | 慢速電動車14輛 | 慢速電動車20輛 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 |
|  | 慢速電動車電池交換站 （1站） | 觀光處 |  | 設置電池交換系統1站 | 持續推廣與操作維護 | 持續推廣與操作維護 | 持續推廣與操作維護 | 持續推廣與操作維護 |
|  | 電動機車 （1,200輛） | 環保局 | 推廣電動機車300輛 | 推廣電動機車300輛 | 推廣電動機車300輛 | 推廣電動機車300輛 | 持續推廣 | 持續推廣 |
| 低碳運具推廣 | 電動腳踏車 （400輛） | 環保局 | 推廣電動腳踏車200輛 | 推廣電動腳踏車200輛 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 |
|  | 電動機車電池交換站（5站） | 環保局 | 設置電動機車電池交換站2座 | 設置電動機車電池交換站3座 | 持續推廣與操作維護 | 持續推廣與操作維護 | 持續推廣與操作維護 | 持續推廣與操作維護 |
|  | 電動機車充電柱（30座） | 環保局 | 設置電動機車充電柱10座 | 設置電動機車充電柱20座 | 持續推廣與操作維護 | 持續推廣與操作維護 | 持續推廣與操作維護 | 持續推廣與操作維護 |
|  | 電動車充電柱 （30座） | 觀光處 | 設置電動車充電柱10座 | 設置電動車充電柱20座 | 持續推廣與操作維護 | 持續推廣與操作維護 | 持續推廣與操作維護 | 持續推廣與操作維護 |
|  | 電動公車電池交換與充電站（18站） | 觀光處 | 設置電動公車電池交換與充電站5站 | 設置電動公車電池交換與充電站5站 | 設置電動公車電池交換與充電站4站 | 設置電動公車電池交換與充電站4站 | 持續推廣與操作維護 | 持續推廣與操作維護 |
|  | 研擬可行之法令誘因 | 觀光處 |  | 確認可行之推廣法令 | 完成金門縣議會之同意 | 報請行政院核定 | 執行 | 執行 |

（四）社區改造新建與低碳建築旗艦計畫

| 低碳策略 | 方法 | 主要執行負責單位 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升整體能源效率 | 塔山電廠餘熱三生利用 | 台電公司 |  |  |  | 管線舖設 | 持續維護 | 持續維護 |
| 整合型低碳策略 | 設計低碳金門厝設計準則與示範厝 | 建設處 | 低碳金門厝設計準則規劃 | 興建示範低碳金門厝 | 鼓勵民眾興建低碳金門厝 | 鼓勵民眾興建低碳金門厝 | 鼓勵民眾興建低碳金門厝 | 鼓勵民眾興建低碳金門厝 |
|  | 新建公有建築之規範 | 建設處 | 訂定造價5仟萬元以上新建公有建築物，取得銀級以上綠建築標章；未達5仟萬元，應通過日常節能與水資源2項指標，並由建築師自主檢查之規範 | 執行相關規範 | 執行相關規範 | 執行相關規範 | 執行相關規範 | 執行相關規範 |
|  | 新社區低碳規劃 | 建設處 | 協助新社區低碳規劃 | 協助新社區低碳規劃 | 協助新社區低碳規劃 | 協助新社區低碳規劃 | 協助新社區低碳規劃 | 協助新社區低碳規劃 |
|  | 社區低碳競賽 | 環保局 | 辦理既有社區低碳化改善競賽 | 辦理既有社區低碳化改善競賽 | 辦理既有社區低碳化改善競賽 | 辦理既有社區低碳化改善競賽 | 辦理既有社區低碳化改善競賽 | 持續推廣 |
|  | 低碳社區軟實力營造 | 文化局 | 協助2個社區強化低碳軟實力營造 | 協助2個社區強化低碳軟實力營造 | 協助2個社區強化低碳軟實力營造 | 協助2個社區強化低碳軟實力營造 | 協助2個社區強化低碳軟實力營造 | 協助2個社區強化低碳軟實力營造 |
|  | 維護傳統建築風貌獎勵補助 | 金門國家公園管理處 建設處 | 協助申請 | 協助申請 | 協助申請 | 協助申請 | 協助申請 | 協助申請 |
|  | 城鄉風貌整體規劃 | 工務處 | 協助申請 | 協助申請 | 協助申請 | 協助申請 | 協助申請 | 協助申請 |

（五）烈嶼零碳島旗艦計畫

| 低碳策略 | 方法 | 主要執行負責單位 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 減少能源與用電需求 | 用電大戶節能改善 | 建設處 環保局 | 節能改善2件 | 節能改善3件 | 持續改善 | 持續改善 | 持續改善 | 持續改善 |
|  | 節能家電補助-節能標章冷氣 | 建設處 環保局 | 節能冷氣100台 | 節能冷氣100台 | 節能冷氣100台 | 節能冷氣100台 | 節能冷氣100台 | 持續推廣 |
|  | 節能家電補助-節能標章冰箱 | 建設處 環保局 | 節能冰箱100台 | 節能冰箱100台 | 節能冰箱100台 | 節能冰箱100台 | 節能冰箱100台 | 持續推廣 |
| 擴大再生能源與儲能應用 | 裝設8MW的大型風機 | 建設處 |  |  | 大型風機設置規劃 | 裝設4MW大型風機 | 裝設4MW大型風機 | 操作維護 |
|  | 架設30kW小型風機（烈嶼） | 建設處 | 架設30kW小型風力機 | 操作維護 | 操作維護 | 操作維護 | 操作維護 | 操作維護 |
|  | 裝設5MWh的儲能系統 | 建設處 |  |  | 設置規劃 | 5MWh儲能系統 | 操作維護 | 操作維護 |
|  | 裝設1MW的太陽光電系統 | 建設處 | 裝設0.5MW的太陽光電系統 | 裝設0.5MW的太陽光電系統 | 操作維護 | 操作維護 | 操作維護 | 操作維護 |
| 推廣使用低碳運具 | 公務指標用車 （5輛） | 行政處 |  | 電動公務車5輛 | 持續推廣汰換 | 持續推廣汰換 | 持續推廣汰換 | 持續推廣汰換 |
|  | 電動中型公車 （4輛） | 觀光處 |  | 電動中型公車4輛 | 持續推廣汰換 | 持續推廣汰換 | 持續推廣汰換 | 持續推廣汰換 |
|  | 電動公車電池交換與充電站 （2站） | 觀光處 |  | 設置電動公車電池交換與充電站2站 | 持續推廣與操作維護 | 持續推廣與操作維護 | 持續推廣與操作維護 | 持續推廣與操作維護 |
|  | 旅遊計程車 （10輛） | 觀光處 |  | 推廣電動計程車10輛 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 |
|  | 慢速電動車（10輛） | 觀光處 | 推廣慢速電動車10輛 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 |
| 推廣使用低碳運具 | 慢速電動車電池交換站 （1站） | 觀光處 |  | 設置電池交換系統1站 | 持續推廣與操作維護 | 持續推廣與操作維護 | 持續推廣與操作維護 | 持續推廣與操作維護 |
|  | 電動機車 （300輛） | 環保局 | 推廣電動機車50輛 | 推廣電動機車50輛 | 推廣電動機車100輛 | 推廣電動機車100輛 | 持續推廣 | 持續推廣 |
| 整合型低碳策略 | 推動家戶安裝智慧電表 | 建設處 |  | 安裝智慧電表655戶 | 安裝智慧電表655戶 | 安裝智慧電表655戶 | 安裝智慧電表655戶 | 持續推廣 |
|  | 新開發案納入低碳規劃 | 建設處 | 實施「新開發案溫室氣體減量措施」 | 實施「新開發案溫室氣體減量措施」 | 實施「新開發案溫室氣體減量措施」 | 實施「新開發案溫室氣體減量措施」 | 實施「新開發案溫室氣體減量措施」 | 實施「新開發案溫室氣體減量措施」 |

（六）低碳樂活推動計畫

| 低碳策略 | 方法 | 主要執行負責單位 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 減少能源與用電需求 | 居家節能-購買補助節能冷氣 | 建設處 環保局 | 完成1,500台節能冷氣購買補助 | 完成1,500台節能冷氣購買補助 | 完成1,500台節能冷氣購買補助 | 完成1,500台節能冷氣購買補助 | 完成1,500台節能冷氣購買補助 | 持續推廣 |
|  | 居家節能-購買補助節能冰箱 | 建設處 環保局 | 完成1,100台節能冰箱購買補助 | 完成1,100台節能冰箱購買補助 | 完成1,100台節能冰箱購買補助 | 完成1,100台節能冰箱購買補助 | 完成1,100台節能冰箱購買補助 | 持續推廣 |
|  | 產業節能-用電大戶節能改善 | 建設處 環保局 | 用電大戶改善5件 | 用電大戶改善5件 | 用電大戶改善7件 | 持續改善 | 持續改善 | 持續改善 |
|  | 節能減碳推廣計畫 | 環保局 | 舉辦低碳推廣 | 舉辦低碳推廣 | 舉辦低碳推廣 | 舉辦低碳推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 |
|  | 金門縣廚餘多元再利用計畫 | 環保局 | 推動廚餘回收製成有機肥 | 推動廚餘回收製成有機肥 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 |
|  | 金門縣垃圾減量、資源回收工作計畫 | 環保局 | 加強辦理資源回收教育與推廣工作 | 加強辦理資源回收教育與推廣工作 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 |
|  | 學校環境教育 | 教育處 | 辦理學校環境教育課程 | 持續辦理 | 持續辦理 | 持續辦理 | 持續辦理 | 持續辦理 |
|  | 路燈照明節能改善 | 工務處 | 換699盞LED路燈 | 持續改善 | 持續改善 | 持續改善 | 持續改善 | 持續改善 |
|  | 節約能源器具-校園更換為節能燈具 | 教育處 | 中小學更換2,200組舊燈具為節能燈具 | 持續改善 | 持續改善 | 持續改善 | 持續改善 | 持續改善 |
|  | 節約能源器具-校園省水龍頭 | 教育處 | 中小學更換省水龍頭1,419個 | 持續改善 | 持續改善 | 持續改善 | 持續改善 | 持續改善 |
|  | 環境綠美化 | 林務所 | 環境綠化與維護 | 環境綠化與維護 | 環境綠化與維護 | 環境綠化與維護 | 環境綠化與維護 | 環境綠化與維護 |
| 擴大再生能源與儲能應用 | 居家節能-購買補助太陽能熱水器 | 建設處 | 完成3,800平方公尺太陽能熱水器購買補助 | 完成3,800平方公尺太陽能熱水器購買補助 | 完成3,800平方公尺太陽能熱水器購買補助 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 |
| 整合型低碳策略 | 產業節能-高壓用電戶裝設智慧電表 | 建設處 | 安裝85戶 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 | 持續推廣 |
|  | 綠領人才培訓 | 社會處 環保局 |  | 綠領人才培訓 | 綠領人才培訓 | 綠領人才培訓 | 綠領人才培訓 | 綠領人才培訓 |
|  | 國家公園生態旅遊推廣 | 觀光處 金門國家公園管理處 |  |  | 辦理低碳旅遊相關事項 | 辦理低碳旅遊相關事項 | 辦理低碳旅遊相關事項 | 辦理低碳旅遊相關事項 |
|  | 推廣低碳旅館 | 環保局 | 協助推廣 | 協助推廣 | 協助推廣 | 協助推廣 | 協助推廣 | 協助推廣 |
|  | 低碳觀光推廣 | 觀光處 | 協助推廣 | 協助推廣 | 協助推廣 | 協助推廣 | 協助推廣 | 協助推廣 |

## 四、執行步驟與分工

### （一）執行步驟

考量金門低碳島建構涉及能源、建築、交通、環保等不同領域，且事涉中央部會各相關機關與金門縣政府各局處，因此為確保未來順利推動低碳島的建設計畫，應成立中央專責單位協助後續管考機制，以控管計畫進度，並在金門縣政府成立跨局處的推動小組，協調整合縣政府現有資源，共同落實低碳島的實現。此外，亦應引進公民營企業、教育體系、民間團體及全民參與（圖 16）。除了利用中央機關的資源由上而下推動外，亦將鼓勵民眾的參與，由下而上逐步促成金門低碳島的建設工作。以下針對不同參與對象逐一說明。

1.公民營企業

規劃引進金酒公司、綠色產業聯盟（如電動車聯盟）、能源技術服務業(ESCO)、金融機關、旅行社業、車輛租賃業等民間企業及社團發展合作模式，以有效整合公私部門資源，推動低碳化措施並落實低碳城市建構作業。

（1）金門酒廠為金門縣最大的用電戶，也是金門主要的公有產業，應積極參與低碳島的建設工作，減少因其產業發展所造成的碳排放。未來成立的低碳島工作小組，應邀請金門酒廠代表參與其中，除執行廠區內部的節能減碳措施外，亦應盡可能配合相關工作，如區域冷熱等可能的減碳措施等。

（2）透過能源技術服務產業發展協會及銀行團參與，導入具專業之能源技術服務產業，進行節能診斷（包括電力、照明、空調等）並提出改善措施，同時藉由民間資金投入（民間企業及銀行融資等），提升能源效率及能源管理維護服務，以達節能的目標。

（3）結合公、民營事業與電動車、電池製造廠等相關單位，建構便利的電動車輛充電或電池交換環境，期能塑造節能減碳電動車順利導入市場的有利條件。同時，應用最佳技術，並輔以補助優惠，促使本市居民及產業加速汰換高污染老舊車輛。

2.教育體系

結合金門在地高等教育單位與各級學校單位，推動低碳教育。由縣政府教育主管單位與金門大學等，編寫在地的低碳教育教材，於各級院校推動低碳教育活動，使低碳情境融入學生生活，進而推廣至家庭日常生活中。

3.民間團體

結合環保志義工、社區發展協會、環保團體等，培訓低碳種子教師協助推動社區低碳輔導、改造等相關事宜，辦理社區低碳意念推廣、認養或社區綠美化等規劃。同時推動社區觀摩學習，讓社區經驗分享，也讓推動對象參與決策過程，透過全民參與機制以建構永續節能社會。

4.全民參與

建設低碳島除了中央機關、縣政府所負責推動的各項硬體措施之外，亦需要有全縣縣民的參與配合，才可能實現。因此，未來將透過環境教育之課程安排及低碳社區的示範觀摩活動，凝聚民眾熱忱與企業資源，提升民眾落實低碳生活的意願與行動力。

圖 16、金門低碳島建構參與體系

### （二）分工

為順利推動所規劃的各項低碳措施，中央各級機關與金門縣政府應建立一套完善的推動機制，以確保金門低碳島的順利推動。中央專責單位應協助計畫管考機制，每季舉行一次跨部會推動會報，協調跨部會相關事宜。金門縣政府則成立金門低碳島推動小組，負責協調整合府內相關資源，確實執行各項工作項目。金門低碳島中央推動組織如圖 17所示。

1.金門低碳島中央推動組織

（1）由環保署副署長與金門縣長共同擔任「金門低碳島推動會報」召集人，督導計畫整體推動及跨部會協調事宜。

（2）各單位指派一定層級主管人員，擔任聯繫窗口、配合管考工作及出席相關推動會議。

（3）金門低碳島中央推動組織架構如圖 17，推動金門低碳島中央各部會分工如表31所示。

2.金門縣政府金門低碳島推動小組

金門縣政府低碳島推動小組架構如圖 18所示，主要任務說明如下：

（1）減碳之願景目標與策略之審議。

（2）各機關減碳相關事務協調、整合。

（3）各機關推動減碳相關工作督導。

（4）配合中央部會節能減碳政策推動並協調相關執行事項。

（5）研訂減碳家園建構相關補助或獎勵辦法。

（6）其他有關低碳城市建構事項之審議及推動事項。

（7）執行成果報告編訂、管制作業，執行成果報告之提報及評核作業。

（8）推動執行成果之修正檢討機制。

低碳措施並非由單一面向推行，需透過各單位跨域、增能共同合作。為達成未來發展低碳之願景，各局處室並應定期檢視行動計畫執行效益，主要配合工作項目如表32。

金門低碳島發展之推動，應持續利用召開座談會、內部教育訓練等機會，透過具規劃性的議題與課程安排，增進工作團隊的專業智能與規劃、執行能力；各旗艦計畫亦可藉由成立產、官、學、研專家組成之專案小組，提供相關技術建議與專業諮詢；同時在執行期間需與民意機關、民間團體、專家學者建立溝通平臺，才可有效協助研擬並持續改進金門低碳島策略執行時，所必需面對的資源調配問題。

### （三）管考

透過中央各級機關與金門縣政府之完善的推動機制，要求定期提送預算執行與推動計畫辦理進度資料；每季舉行一次跨部會推動會報，協調跨部會相關事宜；每年度進行現地查核，以落實計畫推動。

圖 17、金門低碳島中央推動組織

表31、推動金門低碳島中央各部會分工

| 中央部會 | 工作內容 | 計畫名稱 |
| --- | --- | --- |
| 環保署 | 協助建立區域生質能源中心 | 資源循環與區域生質能中心旗艦計畫 |
|  | 協助建立可組裝式分選設備 | 資源循環與區域生質能中心旗艦計畫 |
|  | 協助垃圾轉運與焚化處理 | 資源循環與區域生質能中心旗艦計畫 |
|  | 協助機動車輛電動化 | 綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 烈嶼零碳島旗艦計畫 |
|  | 協助設置電動載具電池交換站 | 綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 烈嶼零碳島旗艦計畫 |
|  | 協助垃圾減量、資源回收工作 | 低碳樂活推動計畫 |
|  | 協助廚餘多元再利用 | 低碳樂活推動計畫 |
|  | 協助推廣節能減碳 | 低碳樂活推動計畫 |
|  | 協助推廣低碳觀光旅遊 | 低碳樂活推動計畫 |
| 經濟部 工業局 | 協助推廣智慧電動車 | 綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 烈嶼零碳島旗艦計畫 |
|  | 協助補助電動機車 | 綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 烈嶼零碳島旗艦計畫 |
| 經濟部 能源局 | 協助再生能源開發利用 | 綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 烈嶼零碳島旗艦計畫 |
|  | 協助推動節能路燈 | 低碳樂活推動計畫 |
|  | 協助推廣居家太陽能熱水器 | 低碳樂活推動計畫 |
| 經濟部 水利署 | 協助增加雨水貯留應用 | 資源循環與區域生質能中心旗艦計畫 |
|  | 協助建置分區計量管網(DMA)降低漏水率 | 資源循環與區域生質能中心旗艦計畫 |
| 教育部 | 協助推廣學校低碳永續環境教育 | 低碳樂活推動計畫 |
|  | 協助推廣校園低碳化措施（節能燈具、節能監控系統、再生能源設施） | 低碳樂活推動計畫 |
| 國防部 | 推廣軍營低碳化措施（照明、空調節能、再生能源設施等） | 低碳樂活推動計畫 |
| 文化部 | 協助低碳社區軟實力營造 | 社區改造新建與低碳建築旗艦計畫 |
| 農委會 | 協助環境綠美化 | 低碳樂活推動計畫 |
| 勞委會 | 協助綠領人才培訓 | 低碳樂活推動計畫 |
| 交通部 | 協助推動低碳運具 | 綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 烈嶼零碳島旗艦計畫 |
| 內政部 營建署 | 協助既有建築低碳化修繕補助 | 社區改造新建與低碳建築旗艦計畫 |
|  | 協助推廣低碳觀光旅遊 | 低碳樂活推動計畫 |
| 內政部 建築研究所 | 協助取得綠建築標章 | 社區改造新建與低碳建築旗艦計畫 |

表32、金門縣政府各局室權責分工項目

| 六大旗艦計畫 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- |
| 金酒低碳園區旗艦計畫 | 金酒公司 | 金門縣財政處 金門縣環保局 |
| 資源循環與區域生質能中心旗艦計畫 | 金門縣環保局 | 金門縣工務處 |
| 綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 | 金門縣觀光處 | 金門縣環保局、建設處 |
| 社區改造新建與低碳建築旗艦計畫 | 金門縣建設處 | 金門縣環保局 |
| 烈嶼零碳島旗艦計畫 | 金門縣觀光處 金門縣建設處 烈嶼鄉公所 | -- |
| 低碳樂活推動計畫 | 金門縣環保局 | 金門縣相關機關（構） |

圖 18、金門低碳島推動小組架構圖

# 期程與資源需求

本計畫財務規劃方式以鼓勵民間投資為原則，其次由金門縣政府籌措經費，縣政府經費不足再由中央政府相關部會協助。在推動時程方面，短期以可達到立即成效與投入之經費可以帶來持續成效之措施，優先推動；中長期則是除持續教育推廣、操作維護前期執行措施外，視人口成長、用電需求提高與各項節能技術之發展，繼續推動具示範性之節能減碳措施。

### 一、計畫期程

本計畫之計畫期程起始年度自102年至107年，共計6年；主要工作項目之分年執行策略說明如「二、分期執行策略」。

### 二、所需資源說明

本計畫預估經費約需新臺幣43.22億元，六大旗艦計畫執行經費依序以「資源循環與區域生質能中心旗艦計畫」所需經費最多約15.06億元（占總經費35%）、其次為「綠能與低碳運輸系統旗艦計畫」約11.61億元（占總經費27%）、「烈嶼零碳島旗艦計畫」約8.36億元（占總經費19%）、「低碳樂活推動計畫」約4.34億元（占總經費10%）、「金酒低碳園區旗艦計畫」約2.15億元（占總經費5%）、「社區改造新建與低碳建築旗艦計畫」約1.70億元（占總經費4%）（如表33）。

表33、六大旗艦計畫執行經費與占比

| 計畫名稱 | 經費（百萬元） | 占總經費比率(%) |
| --- | --- | --- |
| 金酒低碳園區旗艦計畫 | 215.40 | 5 |
| 資源循環與區域生質能中心旗艦計畫 | 1,505.50 | 35 |
| 綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 | 1,160.55 | 27 |
| 社區改造新建與低碳建築旗艦計畫 | 170.48 | 4 |
| 烈嶼零碳島旗艦計畫 | 835.79 | 19 |
| 低碳樂活推動計畫 | 434.20 | 10 |
| 合計（百萬元） | 4,321.92 | 100 |

### 三、經費來源及計算基準

### （一）經費來源

本計畫總經費預估約需新臺幣43.22億元，經費來源包括中央公務預算、中央特種基金、縣政府公務預算、縣政府特種基金、以及民間投資資金；其中民間投資資金最多約20.23億元（占47%）、其次為縣政府公務預算為9.79億元（占23%）、中央公務預算約8.03億元（占19%）、中央特種基金為4.31億元（占10%）、縣政府特種基金為0.85億元（占2%），如圖 19所示。

在中央政府公務預算方面，環保署3億8,646萬元、營建署2億0,200萬元、交通部1億1,662萬元、水利署1,500萬元、農委會7,200萬元、教育部528萬元、文化部300萬元、國防部300萬元。在中央政府特種基金方面，環保署2億5,470萬元、工業局8,500萬元、能源局6,109萬元、勞委會1,000萬元、離島建設基金2,000萬元。

六大旗艦計畫推動措施執行經費來源表如表34所示，中央各部會分年經費核定情形說明如表35所示，中央各部會與金門縣政府分年經費詳如附錄二。

圖 19、推動金門低碳島經費來源配置圖

表34、六大旗艦計畫推動措施執行經費來源表

單位：百萬元

| 計畫名稱 | 具體作法 | 合計 | 縣政府 | 中央 | 民間資金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公務預算 | 基金 | 公務預算 | 基金 |  |
| 金酒低碳園區旗艦計畫 | 製程與公共設施之節能改善 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
|  | 生質能汽電應用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 裝設200kW太陽光電板 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 |
|  | 裝設100架聚光型太陽熱電系統 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5 |
|  | 通過溫室氣體排放量查證 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 取得環保署碳標籤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 資源循環與區域生質能中心旗艦計畫 | 可組裝式分選設備 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 回收基金 | 0 |
|  | 區域生質能供應-堆肥 | 187.5 | 0 | 0 | 187.5 環保署 | 0 | 0 |
|  | 建置分區計量管網(DMA)降低漏水率 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 增加雨水回收應用 | 15 | 0 | 0 | 15 水利署 | 0 | 0 |
|  | 水回收再生處理 | 159 | 39 | 0 | 120 營建署 | 0 | 0 |
|  | 垃圾轉運與焚化處理 | 104 | 14 | 0 | 90 環保署 | 0 | 0 |
|  | 區域生質能供應-甲烷 | 100 | 0 | 0 | 100 環保署 | 0 | 0 |
|  | 生質能汽電共生廠 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 |
| 綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 | 裝設4MW的太陽光電系統（金門本島） | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
|  | 架設90kW小型風機（金門本島） | 27.33 | 27.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 公務指標用車（15輛） | 30 | 15 | 0 | 0 | 15 石油基金與空污基金 | 0 |
|  | 電動公車（37輛） | 303.4 | 139.12 | 0 | 108.78 交通部 | 55.5 空污基金 | 0 |
|  | 旅遊短租小車（20輛） | 40 | 8 | 0 | 0 | 8 石油基金與空污基金 | 24 |
| 綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 | 旅遊環島車輛（20輛） | 40 | 8 | 0 | 0 | 8 石油基金與空污基金 | 24 |
|  | 旅遊機場接駁遊覽車（6輛） | 72 | 0 | 68.4 金門縣地方建設開發基金 | 0 | 0 | 3.6 |
|  | 旅遊計程車（10輛） | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 石油基金與空污基金 | 12 |
|  | 在地企業使用（20輛） | 40 | 8 | 0 | 0 | 8 石油基金與空污基金 | 24 |
|  | 慢速電動車（34輛） | 20.4 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 12.24 |
|  | 慢速電動車電池交換站（1站） | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 空污基金 | 0 |
|  | 電動機車（1,200輛） | 72 | 0 | 12 金門縣環境保護基金 | 0 | 12 石油基金 | 48 |
|  | 電動腳踏車（400輛） | 3.2 | 0 | 2 金門縣環境保護基金 | 0 | 1.2 空污基金 | 0 |
|  | 研擬可行之法令誘因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 電動機車電池交換站（5站） | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 5 空污基金 | 7.5 |
|  | 電動機車充電柱（30座） | 6.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3 石油基金 | 0 |
|  | 電動車充電柱（30座） | 30.4 | 15.4 | 0 | 0 | 15 石油基金與空污基金 | 0 |
|  | 電動公車電池交換與充電站（18站） | 10.92 | 5.52 | 0 | 0 | 5.4 空污基金 | 0 |
|  | 成立能源公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社區改造新建與低碳建築旗艦計畫 | 塔山電廠餘熱三生利用 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|  | 設計低碳金門厝設計準則與示範厝，並以行政便利鼓勵民眾使用 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社區改造新建與低碳建築旗艦計畫 | 新建公有建築總工程建造經費達新臺幣5仟萬元以上者，需取得銀級以上綠建築標章認證，未達新臺幣5仟萬元者，應通過日常節能與水資源2項指標，並由建築師採自主檢查方式辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 新社區低碳規劃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 社區低碳競賽 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 低碳社區軟實力營造 | 3.48 | 0.48 | 0 | 3 文化部 | 0 | 0 |
|  | 維護傳統建築風貌獎勵補助 | 60 | 0 | 0 | 60 營建署 | 0 | 0 |
|  | 城鄉風貌整體規劃 | 12 | 0 | 0 | 12 營建署 | 0 | 0 |
| 烈嶼零碳島旗艦計畫 | 用電大戶節能改善 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 節能家電補助-節能標章冷氣 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 節能家電補助-節能標章冰箱 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 裝設8MW的大型風機 | 429 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 架設30kW小型風機（烈嶼） | 9.25 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 裝設5MWh的儲能系統 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 |
|  | 裝設1MW的太陽光電系統 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6 |
|  | 公務指標用車（5輛） | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 石油基金與空污基金 | 0 |
|  | 電動中型公車（4輛） | 24.8 | 10.96 | 0 | 7.84 交通部 | 6 空污基金 | 0 |
|  | 電動公車電池交換與充電站（2站） | 1.44 | 0.84 | 0 | 0 | 0.6 空污基金 | 0 |
|  | 旅遊計程車（10輛） | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 石油基金與空污基金 | 12 |
|  | 慢速電動車（10輛） | 6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
|  | 慢速電動車電池交換站（1站） | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 空污基金 | 0 |
| 烈嶼零碳島旗艦計畫 | 電動機車（300輛） | 18 | 0 | 3 金門縣環境保護基金 | 0 | 3 石油基金 | 12 |
|  | 家戶安裝智慧電表 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 |
|  | 新開發案納入低碳規劃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低碳樂活推動計畫 | 居家節能-節能冷氣購買補助 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 居家節能-節能冰箱購買補助 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 產業節能-用電大戶節能改善 | 17 | 14 | 0 | 3 國防部 | 0 | 0 |
|  | 節能減碳推廣計畫 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 空污基金 | 0 |
|  | 金門縣廚餘多元再利用計畫 | 10.4306 | 1.4756 | 0 | 8.955 環保署 | 0 | 0 |
|  | 金門縣垃圾減量、資源回收工作計畫 | 120 | 30 | 0 | 0 | 90 回收基金 | 0 |
|  | 學校環境教育 | 1.98 | 1.7 | 0 | 0.28 教育部 | 0 | 0 |
|  | 路燈照明節能改善 | 9.786 | 0 | 0 | 0 | 9.786 能源基金 | 0 |
|  | 校園更換節能燈具 | 5 | 0 | 0 | 5 教育部 | 0 | 0 |
|  | 校園更換省水龍頭 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 環境綠美化 | 72 | 0 | 0 | 72 農委會 | 0 | 0 |
|  | 居家節能-太陽能熱水器購買補助 | 101.3 | 30 | 0 | 0 | 71.3 石油基金與離島建設基金 | 0 |
|  | 產業節能-高壓用電戶裝設智慧電錶 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
|  | 綠領人才培訓 | 19 | 9 | 0 | 0 | 10 就業安定基金 | 0 |
|  | 國家公園生態旅遊推廣 | 10 | 0 | 0 | 10 營建署 | 0 | 0 |
|  | 推廣低碳旅館 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 空污基金 | 0 |
|  | 低碳觀光推廣 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合計 | 4,321.92 | 979.34 | 85.40 | 803.36 | 430.79 | 2,023.04 |

表35、中央各部會分年經費核定情形說明表

單位：百萬元

| 年度 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 合計 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政院環保署 | 96.15 | 333.605 | 57.2 | 52.7 | 51.5 | 50 | 641.155 | 已核定經費482.455百萬元。 *「金門縣綜合發展計畫」暨「第三期離島綜合建設實施方案」，100-103年，194.955百萬元。 *資源永續循環利用推動計畫，102-106年，287.5百萬元。 基金基本需求經費158.7百萬元。 |
| 內政部營建署 | 57 | 57 | 52 | 12 | 12 | 12 | 202 | 已核定經費142百萬元。 *「金門縣綜合發展計畫」暨「第三期離島綜合建設實施方案」，100-103年，10百萬元。 *污水下水道第四期建設計畫(2009~2014年)，98-103年，120百萬元 *城鎮風貌形塑整體計畫，102-105年，12百萬元。 公務基本需求經費60百萬元。 |
| 經濟部水利署 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 15 | 公務基本需求經費15百萬元。 |
| 經濟部工業局 | 9.5 | 67.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 85 | 已核定經費67百萬元。 *智慧電動車發展策略與行動方案，99-105年，67百萬元。 基金基本需求經費18百萬元。 註:「103年及以後之計畫正研提報院中，尚無法配合編列相關補助經費」 |
| 經濟部能源局 | 26.886 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 61.086 | 基金基本需求經費61.086百萬元。(其中102年LED路燈已核定9.786百萬元) |
| 交通部 | 23.52 | 16.66 | 26.46 | 17.64 | 17.64 | 14.7 | 116.62 | 已核定經費116.62百萬元。 *公路公共運輸提昇計畫，102-105年，116.62百萬元。 |
| 行政院農委會 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 公務基本需求經費72百萬元。 |
| 行政院勞委會 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 基金基本需求經費10百萬元。 |
| 文化部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 公務基本需求經費3百萬元。 |
| 教育部 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 公務基本需求經費5.28百萬元。（教育部99-102年「低碳校園專案計畫」針對金門縣已分別於99-101年投入0.3百萬元、6百萬元、15百萬元，合計21.3百萬元，另預計於102年投入5-10百萬元） |
| 國防部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 公務基本需求經費3百萬元。 |

### （二）計算基準

本計畫經費來源為中央政府經費、金門縣政府預算、以及民間投資。本計畫參考相關示範計畫之價格，以及供應商提供之金額，取相近整數，據此計算本計畫各項經費，計算基準如表36。

表36、本計畫各項經費基準表

| 設施名稱 | 單位 | 單價（元） |
| --- | --- | --- |
| 聚光型太陽熱電系統CSP（L8W4H4m） | 組 | 1,000,000 |
| 太陽能光電 | 1kW | 100,000 |
| 大風機 | 1MW | 50,000,000 |
| 50公噸地下型雨水撲滿 | 個 | 830,000 |
| 電動車 | 輛 | 2,000,000 |
| 電動大型巴士 | 輛 | 6,000,000 |
| 電動中型巴士 | 輛 | 4,000,000 |
| 電動機車 | 輛 | 70,000 |
| 慢速電動車 | 輛 | 600,000 |
| 電動腳踏車 | 輛 | 8,000 |
| 電動機車電池交換站 | 站 | 2,500,000 |
| 電動機車電池充電站 | 站 | 200,000 |
| 電動車電池充電站 | 站 | 1,000,000 |
| 電動公車電池交換與充電站 | 站 | 600,000 |
| 省水龍頭 | 個 | 400 |
| 智慧電錶 | 組 | 10,000 |
| 太陽能熱水器 | 平方公尺 | 9,000 |
| 植栽綠化 | 公頃 | 810,000 |

## 四、經費需求（含分年經費）

本計畫針對達成金門低碳島應落實之六大旗艦計畫及其分年經費規劃，包括「金酒低碳園區旗艦計畫」6項、「資源循環與區域生質能中心旗艦計畫」8項、「綠能與低碳運輸系統旗艦計畫」19項、「社區改造新建與低碳建築旗艦計畫」8項、「烈嶼零碳島旗艦計畫」16項、「低碳樂活推動計畫」17項，共計74項，已規劃其各年度之經費需求。

表37即依經費計算基準及各行動計畫具體作法所需經費，估列其分年之經費需求。

表37、六大旗艦計畫推動措施具體做法之分年經費需求表

（一）金酒低碳園區旗艦計畫                               單位：百萬元

| 具體做法 | 主要執行負責單位 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 小計 | 經費來源說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製程與公共設施之節能改善 | 財政處 金酒公司 | 2 | 21 | 21 | 21 |  |  | 65 | 民間資金 |
| 生質能汽電應用 | 財政處 金酒公司 |  |  |  |  |  |  | 0 | 民間資金 |
| 裝設200kW太陽光電板 | 財政處 金酒公司 | 20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 20.9 | 民間資金 |
| 裝設100架聚光型太陽熱電系統 | 財政處 金酒公司 | 55 | 52.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 127.5 | 民間資金 |
| 通過溫室氣體排放量查證 | 財政處 金酒公司 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 1 | 民間資金 |
| 取得環保署碳標籤 | 財政處 金酒公司 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 1 | 民間資金 |
| 計畫總經費/每年小計 | 77 | 74.68 | 26.18 | 26.18 | 6.18 | 5.18 | 215.40 |  |

註：金酒公司為縣政府管轄營利事業

（二）資源循環與區域生質能中心旗艦計畫                        單位：百萬元

| 具體做法 | 主要執行負責單位 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 小計 | 經費來源說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可組裝式分選設備 | 環保局 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 環保署回收基金 |
| 區域生質能供應-堆肥 | 環保局 | 7.5 | 150 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 187.5 | 資源永續循環利用推動計畫（公務預算） |
| 建置分區計量管網(DMA) | 自來水廠 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 25 | 水利署公務預算 |
| 增加雨水回收應用 | 工務處 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 15 | 水利署公務預算 |
| 水回收再生處理 | 自來水廠 | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 159 | 營建署公務預算120百萬元、縣政府公務預算39百萬元 |
| 垃圾轉運與焚化處理 | 環保局 | 52 | 52 |  |  |  |  | 104 | 綜建方案_金門縣垃圾委託轉運臺灣本島焚化及處理計畫（環保署公務預算90百萬元、縣政府公務預算14百萬元） |
| 區域生質能供應-甲烷 | 環保局 | 4 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 資源永續循環利用推動計畫（公務預算） |
| 生質能汽電共生廠 | 金酒公司 | 40 | 800 |  |  |  |  | 840 | 民間資金 |
| 計畫總經費/每年小計 | 150 | 1145.5 | 75 | 45 | 45 | 45 | 1,505.50 |  |

（三）綠能與低碳運輸系統旗艦計畫                           單位：百萬元

| 具體做法 | 主要執行負責單位 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 小計 | 經費來源說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裝設4MW的太陽光電系統 (金門本島) | 建設處 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 424 | 民間資金 |
| 架設90kW小型風機 (金門本島) | 建設處 |  | 26.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 27.33 | 縣政府公務預算 |
| 公務指標用車(15輛) | 行政處 |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 經濟部智慧電動車先導運行計畫（石油基金與空污基金15百萬元、縣政府公務預算15百萬元） |
| 電動公車（37輛） | 觀光處 | 65.6 | 24.6 | 73.8 | 49.2 | 49.2 | 41 | 303.4 | 電動公車推廣計畫（草案）（環保署空污基金55.5百萬元），公路公共運輸提昇計畫（交通部公務預算108.78百萬元），搭配_電動公車推廣計畫（草案）（縣政府公務預算139.12百萬元） |
| 旅遊短租小車(20輛) | 觀光處 |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 經濟部智慧電動車先導運行計畫（石油基金與空污基金8百萬元、縣政府公務預算8百萬元、民間資金24百萬元） |
| 旅遊環島車輛(20輛) | 觀光處 |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 經濟部智慧電動車先導運行計畫（石油基金與空污基金8百萬元、縣政府公務預算8百萬元、民間資金24百萬元） |
| 旅遊機場接駁遊覽車 （6輛） | 觀光處 |  | 72 |  |  |  |  | 72 | 綜建方案_金門縣遊覽車更新補助計畫（金門縣地方建設開發基金68.4百萬元、民間資金3.6百萬元） |
| 旅遊計程車（10輛） | 觀光處 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 經濟部智慧電動車先導運行計畫（石油基金與空污基金4百萬元、縣政府公務預算4百萬元、民間資金12百萬元） |
| 在地企業使用(20輛) | 觀光處 |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 經濟部智慧電動車先導運行計畫（石油基金與空污基金8百萬元、縣政府公務預算8百萬元、民間資金24百萬元） |
| 慢速電動車（34輛） | 觀光處 | 8.4 | 12 |  |  |  |  | 20.4 | 縣政府公務預算8.16百萬元、民間資金12.24百萬元 |
| 慢速電動車電池交換站（1站） | 觀光處 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 環保署空污基金 |
| 電動機車 （1,200輛） | 環保局 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  | 72 | 經濟部發展電動機車補助及獎勵實施要點（石油基金12百萬元，依基金可供應之經費做各年度補助數量之調整），綜建方案_金門縣新購電動車補助計畫（金門環境保護基金12百萬元），民間資金48百萬元 |
| 電動腳踏車 （400輛） | 環保局 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 3.2 | 新購電動自行車補助辦法（環保署空污基金1.2百萬元），綜建方案_金門縣新購電動車補助計畫（金門縣環境保護基金2百萬元） |
| 研擬可行之法令誘因 | 觀光處 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 電動機車電池交換站 （5站） | 環保局 | 5 | 7.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 13.5 | 電動機車電池交換系統補助辦法（環保署空污基金5百萬元、縣政府公務預算1百萬元），民間資金7.5百萬元 |
| 電動機車充電柱(30座) | 環保局 | 2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.4 | 經濟部發展電動機車補助及獎勵實施要點（石油基金3百萬元、縣政府公務預算3.4百萬元） |
| 電動車充電柱（30座） | 觀光處 | 10 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 30.4 | 經濟部智慧電動車先導運行計畫（石油基金與空污基金15百萬元、縣政府公務預算15.4百萬元） |
| 電動公車電池交換與充電站(18站) | 觀光處 | 3 | 3 | 2.4 | 2.4 | 0.06 | 0.06 | 10.92 | 電動公車推廣計畫（草案）（環保署空污基金5.4百萬元、縣政府公務預算5.52百萬元） |
| 成立能源公司 | 財政處 | 5 |  |  |  |  |  | 5 | 縣政府公務預算 |
| 計畫總經費/每年小計 | 138.6 | 460.95 | 194.92 | 170.32 | 149.98 | 45.78 | 1,160.55 |  |

（四）社區改造新建與低碳建築旗艦計畫                         單位：百萬元

| 具體做法 | 主要執行負責單位 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 小計 | 經費來源說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔山電廠餘熱三生利用 | 台電公司 |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 民間資金 |
| 設計低碳金門厝設計準則與示範厝 | 建設處 | 30 |  |  |  |  |  | 30 | 縣政府公務預算30百萬元 |
| 新建公有建築總工程建造經費達新臺幣5仟萬元以上，需取得銀級以上綠建築標章認證，未達新臺幣5仟萬元，應通過日常節能與水資源2項指標，並由建築師自主檢查 | 建設處 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 新社區低碳規劃 | 建設處 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 社區低碳競賽 | 環保局 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 15 | 縣政府公務預算 |
| 維護傳統建築風貌獎勵補助 | 金門國家公園管理處 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 金門國家公園維護傳統建築風貌獎勵補助（營建署公務預算） |
| 城鄉風貌整體規劃 | 工務處 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 城鎮風貌型塑整體計畫」（102-105）（營建署公務預算） |
| 低碳社區軟實力營造 | 文化局 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  |  |  | 3.48 | 直轄市及縣市政府推動新故鄉社區營造第二期計畫補助（文化部公務預算3百萬元、縣政府公務預算0.48百萬元） |
| 計畫總經費/每年小計 | 46.16 | 16.16 | 16.16 | 65 | 15 | 12 | 170.48 |  |

（五）烈嶼零碳島旗艦計畫                                    單位：百萬元

| 具體做法 | 主要執行負責單位 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 小計 | 經費來源說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用電大戶節能改善 | 建設處 環保局 | 2 | 3 |  |  |  |  | 5 | 縣政府公務預算 |
| 節能家電補助-節能標章冷氣 | 建設處 環保局 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1.5 | 縣政府公務預算 |
| 節能家電補助-節能標章冰箱 | 建設處 環保局 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1.5 | 縣政府公務預算 |
| 裝設8MW的大型風機 | 建設處 |  |  | 20 | 200 | 203 | 6 | 429 | 縣政府公務預算 |
| 架設30kW小型風機（烈嶼） | 建設處 | 8.75 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 9.25 | 縣政府公務預算 |
| 裝設5MWh的儲能系統 | 建設處 |  |  | 7.5 | 150 | 7.5 | 7.5 | 172.5 | 民間資金 |
| 裝設1MW的太陽光電系統 | 建設處 | 55 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 108.6 | 民間資金 |
| 公務指標用車（5輛） | 行政處 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 經濟部智慧電動車先導運行計畫（石油基金與空污金5百萬元、縣政府公務預算5百萬元） |
| 電動中型公車（4輛） | 觀光處 |  | 24.8 |  |  |  |  | 24.8 | 電動公車推廣計畫（草案）（空污基金6百萬元），公路公共運輸提昇計畫（交通部公務預算7.84百萬元），縣政府公務預算10.96百萬元 |
| 電動公車電池交換與充電站（2站） | 觀光處 |  | 1.2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.44 | 電動公車推廣計畫（草案）（空污基金0.6百萬元、縣政府公務預算0.84百萬元） |
| 旅遊計程車 （10輛） | 觀光處 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 經濟部智慧電動車先導運行計畫（石油基金與空污金4百萬元、縣政府公務預算4百萬元、民間資金12百萬元） |
| 慢速電動車 （10輛） | 觀光處 | 6 |  |  |  |  |  | 6 | 縣政府公務預算2.4百萬元、民間資金3.6百萬元 |
| 慢速電動車電池交換站（1站） | 觀光處 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 環保署空污基金2百萬元 |
| 電動機車（300輛） | 環保局 | 3 | 3 | 6 | 6 |  |  | 18 | 經濟部發展電動機車補助及獎勵實施要點（石油基金3百萬元），綜建方案_金門縣新購電動車補助計畫（金門環境保護基金3百萬元），民間資金12百萬元 |
| 推動家戶安裝智慧電表 | 建設處 |  | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |  | 26.2 | 「智慧型電表基礎建設推動方案」及「智慧電網總體規劃方案」（民間資金） |
| 新開發案納入低碳規劃 | 建設處 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 計畫總經費/每年小計 | 75.35 | 121.25 | 41.71 | 364.21 | 218.71 | 14.56 | 835.79 |  |

（六）低碳樂活推動計畫                                        單位：百萬元

| 具體做法 | 主要執行負責單位 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 小計 | 經費來源說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居家節能-節能冷氣購買補助 | 建設處 環保局 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | 22.5 | 縣政府公務預算 |
| 居家節能-節能冰箱購買補助 | 建設處 環保局 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  | 16.5 | 縣政府公務預算 |
| 產業節能-用電大戶節能改善 | 建設處 環保局 | 5 | 5 | 7 |  |  |  | 17 | 縣政府公務預算14百萬元、國防部共務預算3百萬元 |
| 節能減碳推廣計畫 | 環保局 | 3 | 3 |  |  |  |  | 6 | 綜建方案_節能減碳宣導推動計畫，環保署空污基金 |
| 金門縣廚餘多元再利用計畫 | 環保局 | 5.2878 | 5.1428 |  |  |  |  | 10.4306 | 綜建方案_金門縣廚餘多元再利用計畫（環保署公務預算8.955百萬元、縣政府公務預算1.4756百萬元） |
| 金門縣垃圾減量、資源回收工作計畫 | 環保局 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 綜建方案_金門縣垃圾減量、資源回收工作計畫（環保署回收基金90百萬元、縣政府公務預算30百萬元） |
| 學校環境教育 | 教育處 | 1.13 | 0.85 |  |  |  |  | 1.98 | 教育部公務預算0.28百萬元，綜建方案_學校環境教育（縣政府公務預算1.7百萬元） |
| 路燈照明節能改善 | 工務處 | 9.786 |  |  |  |  |  | 9.786 | LED路燈節能示範計畫（能源基金） |
| 節約能源器具-校園更換為節能燈具 | 教育處 | 5 |  |  |  |  |  | 5 | 低碳校園專案計畫（教育部公務預算） |
| 節約能源器具-校園省水龍頭 | 教育處 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  | 1.3 | 縣政府公務預算 |
| 環境綠美化 | 林務所 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 農委會公務預算 |
| 居家節能-太陽能熱水器購買補助 | 建設處 | 42.1 | 42.1 | 17.1 |  |  |  | 101.3 | 再生能源熱利用獎勵補助辦法與太陽能熱水系統推廣獎勵要點（石油基金51.3百萬元），綜建方案_太陽能熱水器補助計畫（縣政府公務預算30百萬元、離島建設基金20百萬元） |
| 產業節能-高壓用電戶裝設智慧電錶 | 建設處 | 3.4 |  |  |  |  |  | 3.4 | 「智慧型電表基礎建設推動方案」及「智慧電網總體規劃方案」（民間資金） |
| 綠領人才培訓 | 社會處 環保局 |  | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 19 | 勞委會就業安定基金10百萬元、縣政府公務預算9百萬元 |
| 國家公園生態旅遊推廣 | 金門國家公園管理處 觀光處 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 綜建方案_金門國家公園生態旅遊推廣計畫（營建署公務預算） |
| 推廣低碳旅館 | 環保局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 環保署空污基金 |
| 低碳觀光推廣 | 觀光處 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 營建署公務預算 |
| 計畫總經費/每年小計 | 121.1538 | 106.3428 | 73.2 | 49.1 | 49.1 | 41.3 | 434.1966 |  |

## 五、補助獎勵方式

為配合本計畫減碳目標，分別在「綠能與低碳運輸系統旗艦計畫」「社區改造新建與低碳建築旗艦計畫」、「烈嶼零碳島旗艦計畫」、以及「低碳樂活推動計畫」編列補助機制獎勵民間投資。補助項目大致分為電動運具購買或租賃補助、居家節能設備（冰箱、冷氣、太陽能熱水器）補助、用電大戶節能改善補助、既有社區低碳化改善補助。補助規劃與經費來源說明如表38所示。

表38、各項推動措施補助獎勵方式

| 計畫名稱 | 推動措施 | 具體做法 | 負責/執行單位 | 補助獎勵資金來源 | 補助獎勵方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中央 | 縣政府 |  |
| 綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 | 低碳運具 | 旅遊短租小車 （20輛） | 觀光處 | 工業局 | V | 經濟部智慧電動車先導運行計畫輔導作業要點補助方式（103年） |
|  |  | 旅遊環島車輛 （20輛） | 觀光處 | 工業局 | V | 經濟部智慧電動車先導運行計畫輔導作業要點補助方式（103年） |
|  |  | 旅遊機場接駁遊覽車（6輛） | 觀光處 |  | V | 每台補助95%（103年） |
|  |  | 旅遊計程車（10輛） | 觀光處 | 工業局 | V | 經濟部智慧電動車先導運行計畫輔導作業要點補助方式（103年） |
|  |  | 在地企業使用 （20輛） | 觀光處 | 工業局 | V | 經濟部智慧電動車先導運行計畫輔導作業要點補助方式 （103年） |
|  |  | 電動機車（1,200輛） | 環保局 | 工業局 | V | 工業局補助1萬元/輛、縣政府補助1萬元/輛、民間出資4萬元/輛（102-105年） |
|  |  | 電動腳踏車 （400輛） | 環保局 | 環保署 | V | 環保署每台補助3,000元，縣政府每排補助5,000元 （101-103年） |
| 綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 | 低碳運具 | 電動公車（37輛） | 觀光處 | 環保署 交通部 | V | 車體估計600萬元、電池220萬元，交通部補助車體49%、環保署補助150萬元，其餘縣政府自行負擔 （102-107年） |
|  |  | 電動公車電池交換與充電站（18站） | 建設處 | 環保署 | V | 環保署補助50%、縣政府補助50%（102-104年） |
|  |  | 慢速電動車（34輛） | 觀光處 |  | V | 縣政府補助每台60萬元（101年）、縣政府補助每台40% （102-103年） |
|  |  | 慢速電動車電池交換站 （1站） | 觀光處 | 環保署 |  | 環保署補助電池交換站1站 （103年） |
|  |  | 電動機車電池交換站（5站） | 觀光處 | 環保署 | V | 環保署補助40%（102-103年） |
|  |  | 電動機車電池充電站（30站） | 建設處 | 工業局 | V | 工業局補助49%（10萬元）、縣政府補助51%（102-103年） |
| 社區改造新建與低碳建築旗艦計畫 | 既有社區低碳化 | 社區低碳競賽 | 環保局 |  | V | 縣政府補助獲選社區每社區50萬，預計補助30個社區提案（102-106年） |
|  |  | 維護傳統建築風貌獎勵補助 | 金門國家公園管理處 建設處 | 營建署 | V | 「金門國家公園維護傳統建築風貌獎勵補助實施要點」，新式建築最高補助為80萬元、傳統建築最高補助為200萬元、歷史建築最高補助為500萬元。 |
| 烈嶼零碳島旗艦計畫 | 綠色運輸 | 旅遊計程車（10輛） | 觀光處 | 工業局 | V | 經濟部智慧電動車先導運行計畫輔導作業要點補助方式（103年） |
|  |  | 慢速電動車（10輛） | 觀光處 | 環保署 | V | 縣政府補助每台40%（102-103年） |
|  |  | 慢速電動車電池交換站 （1站） | 觀光處 | 環保署 |  | 環保署補助電池交換站1站 （103年） |
|  |  | 電動機車（300輛） | 環保局 | 工業局 | V | 工業局補助1萬元/輛、縣政府補助1萬元/輛 （102-105年） |
|  |  | 電動中型公車 （4輛） | 觀光處 | 環保署 交通部 | V | 車體每台估計400萬元、電池220萬元，交通部補助車體49%、環保署補助150萬元，其餘縣政府自行負擔（103年） |
|  |  | 電動公車電池交換與充電站（2站） | 建設處 | 環保署 | V | 環保署補助50%、縣政府補助50%（103年） |
|  | 節約能源 | 用電大戶節能改善 | 建設處 環保局 | 能源局 | V | 節能績效保證專案示範推廣補助要點 縣政府補助每案100萬，共補助5案（102-103年） |
|  |  | 節能家電補助-節能標章冷氣 | 建設處 環保局 |  | V | 縣政府補助每台3,000元，共補助500台 （102-106年） |
|  |  | 節能家電補助-節能標章冰箱 | 建設處 環保局 |  | V | 縣政府補助每台3,000元，共補助500台 （102-106年） |
| 低碳樂活推動計畫 | 節能家電補助 | 居家節能-節能冷氣購買補助 | 建設處 環保局 |  | V | 縣政府每台補助3,000元，共補助7,500台（102-106年） |
|  |  | 居家節能-節能冰箱購買補助 | 建設處 環保局 |  | V | 縣政府每台補助3,000元，共補助5,500台（102-106年） |
|  |  | 居家節能-太陽能熱水器購買補助 | 建設處 | 能源局 | V | 能源局每平方公尺補助新臺幣3,750-4,500元，縣政府加碼補助每平方公尺補助新臺幣3,750-4,500元（101-104年） |
|  | 產業節能 | 產業節能-用電大戶節能改善 | 建設處 環保局 | 國防部 | V | 節能績效保證專案示範推廣補助要點 17用電大戶每案補助100萬，共補助17案，其中3案為國防部所屬單位由國防部提供資金、其餘由縣政府補助（102-104年）。 |

# 預期效果及影響

## 一、預期效果

### （一）金酒低碳園區旗艦計畫

透過既有廠區的節能改善、引進生質能汽電、再生能源、以及擴廠零碳計畫，可達到4萬7,988公噸減碳量，達成零碳金酒。同時利用高粱酒高銷售量之擴散力，以碳標籤方式進行低碳行銷，建立金門縣低碳產業與低碳島之品牌形象。

### （二）資源循環與區域生質能中心旗艦計畫

加強垃圾源頭減量、提升資源回收率至50%以上；建置區域生質能源中心處理縣內生質廢棄物，可產生甲烷氣做為金酒公司燃料，產生堆肥做為土壤改良之用；提升水資源利用率，降低金門自來水管網漏水率並維持12.5%以下；促進資源再用建立循環型社會之基礎。

### （三）綠能與低碳運輸系統旗艦計畫

藉由推動電動公車、電動機車、電動汽車、慢速電動車等電動運具，降低空氣污染提昇空氣品質，並設置結合充電座、電池交換站之再生能源設施，打造真正的綠能運輸島。

### （四）社區改造新建與低碳建築旗艦計畫

金門縣正值快速開發階段，對於新建社區鼓勵興建低碳建築、推動節約能源、並促進資源循環；舊社區進行低碳化改造，使低碳社區更普及化，徹底打造金門低碳體質；設計「低碳金門厝」設計準則鼓勵縣民興建，開創金門縣低碳城鄉新風貌。

### （五）烈嶼零碳島旗艦計畫

利用金門大橋完工的利基，以大型風力機、太陽能光電以及CSP等再生能源設施，搭配綠色運具、用電大戶節能改善、節能家電購買補助、以及裝設智慧電表等節能減碳等措施，將烈嶼推向零碳島的世界舞臺。

### （六）低碳樂活推動計畫

透過路燈照明節能、產業節能、低碳校園等方式，由政府機關、用電大戶、以及學校率先推動節約能源，以示範引導民眾採行；營造全縣低碳環境、低碳生活、低碳文化氛圍，厚植我國低碳軟實力。

## 二、減碳與環境效益

六大旗艦計畫之每年總環境效益包括再生能源發電69.90百萬度，節約電力24.05百萬度，節省瓦斯24.7萬公斤，節省油料13.33百萬公秉，省水0.98百萬度與減廢1萬0,950公噸，減碳能力總和為175,581公噸（表39）。由圖 20可知六大旗艦計畫之減碳比例，「資源循環與區域生質能中心旗艦計畫」占比最高(42.9%)、「金酒低碳園區旗艦計畫」次之(27.3%)，「低碳樂活推動計畫」再次之(11.8%)。

表39、六大旗艦計畫環境與減碳效益

| 六大旗艦計畫 | 發電 | 節電 | 節省瓦斯 | 節油 | 省水 | 減廢 | 減碳能力總和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度 | 度 | 公斤 | 公升 | 度 | 公噸 | 公噸 |
| 金酒低碳園區旗艦計畫 | 356,800 | 7,530,694 | - | 8,790,209 | - | - | 47,988 |
| 資源循環與區域生質能中心旗艦計畫 | 34,677,194 | - | - | 2,000,000 | 979,712 | 10,950 | 75,311 |
| 綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 | 14,580,000 | - | - | 2,348,375 | - | - | 7,346 |
| 社區改造新建與低碳建築旗艦計畫 | - | 2,101,425 | - | - | - | - | 4,459 |
| 烈嶼零碳島旗艦計畫 | 20,287,900 | 938,326 | - | 191,577 | - | - | 20,782 |
| 低碳樂活推動計畫 | - | 13,482,460 | 247,000 | - | 1,590 | - | 19,695 |
| 合計 | 69,901,894 | 24,052,905 | 247,000 | 13,330,161 | 981,302 | 10,950 | 175,581 |

圖 20、六大旗艦計畫之減碳比例、經費占比與效益占比

## 三、產業經濟效益

表40為六大旗艦計畫成本效益與回收年限，可知投入總經費43.22億將產生每年8.21億之經濟效益，如不計入投資時間順序，總回收年限為5.27年，其中「金酒低碳園區旗艦計畫」之回收年限約2年，「資源循環與區域生質能中心旗艦計畫」與「低碳樂活推動計畫」約4年。整體計畫至107年之現金流量淨現值為-20.25億元，如表41，一直到113年才能回收獲利。但由於大部分再生能源的投資回收年限均在10年以上，因此整個計畫之本益比計算至投資設施之使用年限為1.59，值得長期投資(計算折現率採央行20年公債加權平均利率之最大值1.775%)。圖 21為經濟效益來源分析，可知所產生效益中，以發電效益最高（37.9%），節油效益次之（28.1%）。

由於再生能源實體建設，需要購置、安裝、操作與維護等相關部門來執行，因而可創造各種就業機會(IRENA, 2012)，且透過本計畫促進相關低碳技術的發展，帶動低碳設備的製造、設置及操作維護等人力與經費投入，亦將提升產值及創造就業機會，進而帶來經濟效益。根據計畫總經費43.22億元推估，整體計畫所產生之附加價值達13.51億，創造就業機會1,057人。

另外，金門現任縣長於98年上任後戮力推廣旅遊觀光，於99與100年成功增長當地觀光人數，相信在烈嶼零碳島完成後，可仿Samso島經驗，利用再生能源建置吸引遊客或國外團體參觀或學習，包括瞭解零碳島之能源制度、營運模式與案例等，而造成第二波觀光旅遊成長，提昇觀光效益與後續相關商業效益及就業機會。

表40、六大旗艦計畫成本效益與回收年限

| 六大旗艦計畫 | 投入經費 | 經濟效益 | 回收年限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 百萬元 | 百萬元 | 年 |
| 金酒低碳園區旗艦計畫 | 215.4 | 111 | 1.93 |
| 資源循環與區域生質能中心旗艦計畫 | 1,505.5 | 353 | 4.27 |
| 綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 | 1,160.6 | 154 | 7.56 |
| 社區改造新建與低碳建築旗艦計畫 | 170.5 | 8 | 21.81 |
| 烈嶼零碳島旗艦計畫 | 835.8 | 98 | 8.54 |
| 低碳樂活推動計畫 | 434.2 | 97 | 4.46 |
| 合計 | 4,321.9 | 821 | 5.27 |

圖 21、經濟效益來源分析

表41、六大旗艦計畫之現金流量表

單位：百萬元

| 項 目 \ 年 度 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 小 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、預估投入經費 | （一）金酒低碳園區旗艦計畫 | 78.00 | 73.68 | 26.18 | 27.18 | 5.18 | 5.18 | 215.40 |
|  | （二）資源循環與區域生質能中心旗艦計畫 | 150.00 | 1,145.50 | 75.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 1,505.50 |
|  | （三）綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 | 138.60 | 460.95 | 194.92 | 170.32 | 149.98 | 45.78 | 1,160.55 |
|  | （四）社區新建改造與低碳建築旗艦計畫 | 16.16 | 46.16 | 16.16 | 65.00 | 15.00 | 12.00 | 170.48 |
|  | （五）烈嶼零碳島旗艦計畫 | 75.35 | 121.25 | 41.71 | 364.21 | 218.71 | 14.56 | 835.79 |
|  | （六）低碳樂活推動計畫 | 123.15 | 108.34 | 70.70 | 46.60 | 46.60 | 38.80 | 434.20 |
|  | 投入經費 (A) | 581.26 | 1,955.88 | 424.67 | 718.31 | 480.47 | 161.32 | 4,321.92 |
|  | 投入經費（當年幣值）（B=A*物價上漲率） | 581.26 | 1,989.33 | 439.32 | 755.79 | 514.19 | 175.59 | 3,874.22 |
|  | 現 值 （C=B/年利率） | 581.26 | 1,954.63 | 424.13 | 716.93 | 479.24 | 160.81 | 3,735.75 |
| 二、預估收入(D) | 47.53 | 117.77 | 454.11 | 523.93 | 581.72 | 590.87 | 2,268.40 |
| 三、預估收入現值(E) | 47.53 | 115.72 | 438.41 | 496.99 | 542.19 | 541.11 | 2,181.95 |
| 四、現金流量 | 年現金流量(D-A) | - 533.73 | -1,838.11 | 29.44 | - 194.38 | 101.25 | 429.55 |  |
|  | 年現金流量淨現值(E-C) | - 533.73 | -1,836.86 | 29.99 | -193.00 | 102.48 | 430.06 |  |
|  | 累計現金流量 | - 533.73 | -2,371.85 | -2,341.86 | -2,535.86 | -2,432.39 | -2,002.33 |  |
|  | 累計現金流量淨現值 | - 533.73 | -2,370.60 | -2,364.60 | -2,533.61 | -2,431.14 | -2,001.08 |  |
| 五、財務效益 | 自償率 (SLR) | -0.46 |  | <0 政府興辦 |
|  | 淨現值 (NPV) | -2001 | 百萬元 | <0 民間無投資意願, 但至113年可望為131百萬元 |
|  | 獲利指數 (PI) | -0.54 | <1 民間無投資意願 |
|  | 益本比(R/C Ratio) | 1.59 | >1 計算至設施年限，可投資 |

*年利率=1.775%

## 四、社會效益

金門低碳島以低碳經濟形式投資與發展，將增加社會就業機會、營造低碳生活文化、並且創造居民光榮感；產生之社會效益說明如下：

（一）低碳措施之投入能夠帶動綠能產業（再生能源、電動車輛等）、低碳旅遊業以及關聯產業之發展，這些新產業進入金門將開創新的綠色工作機會，增加就業人口，提高社會穩定性，並以零碳島造成第二波觀光旅遊成長，提昇觀光效益與相關商業效益。

（二）低碳措施推動範圍含括縣政府所屬機關、企業、校園、社區、以及家戶等，各階層均能感受低碳進入工作與生活，促進民眾改變生活習慣，使低碳生活方式深化為金門文化特色。

（三）低碳措施之全面推動將使金門成為獨立型電網低碳島，低碳永續家園形象可以創造居民光榮感，使民眾更認同與積極配合各項低碳措施之推動，進而提昇金門縣城市競爭力。

（四）其他比較金門低碳島與澎湖低碳島之減碳成本及預期效益整理如表42。

## 五、性別影響

金門低碳島推動計畫係屬新興、整合計畫，缺乏過去相關性別統計資料的蒐集與分析，而透過本計畫推動過程，則希望能蒐集金門縣與各低碳推動措施相關之性別統計資料，並據以分析評估各措施對性別之影響，作為滾動修正該計畫內容之參考，以使本計畫之推動與資源配置，助於不同性別、年齡與地區民眾，均可獲取平等，享有參與社會、公共事務及資源取得之機會。

計畫執行期間，將進行不同性別之相關資料蒐集與評析包括，各項執行措施之決策者、參與者及可能影響者之性別資料統計，保障各計畫內容應不存在性別偏見；計畫經費需求與配置，是否考量不同性別之需求；宣導方式是否顧及不同性別需求；公共建設（含軟硬體）之空間使用性、安全性、友善性，是否符合不同性別之便利與合理性。

性別影響評估檢視情形如附表2。

表42、比較金門低碳島與澎湖低碳島之減碳成本及預期效益

| 指標項目 | 金門低碳島 | 澎湖低碳島 |
| --- | --- | --- |
| 島嶼特性（基準年） | 為全國首座獨立型電網低碳島（98年） | 為全國首座，並可與世界相較且達一定規模以上之示範島（94年） |
| 減碳目標 | 107年較98年減量52% | 104年較94年再減量50% |
| 目標年累積每年減少排碳量（萬公噸） | 17.4 | 30.2 |
| 投入總經費 | 43.22億 | 80.9億 |
| 再生能源供電比率 | 35 % | 108% |
| 用電成長比率 | 3% | -7% |
| 人均碳排放量（公噸/人-年，基準年至目標年） | 3.79(1.8 | 5.4(2.1 |
| 電動機車比率 | 3.8% | 35% |
| 水資源規劃 | 漏水率約12.5% | 漏水率降至25% |
| 益本比 | 1.59 | 1.25 |

# 附則

## 一、替選方案之分析及評估

本計畫之執行以全面推動為目標，但基於成本效益分析，若經費不足之情況下之替選方案說明如下：

由於目前電動車之價格仍高，一般企業與民眾接受度較低，減碳效益較難凸顯，爰將該項工作暫緩推動，則估算可減少1.6億元。

## 二、有關機關配合事項

（一）本計畫涵蓋本（環保）署、經濟部能源局、經濟部水利署、經濟部工業局、交通部、內政部營建署、內政部建研所、行政院農委會、文化部、教育部、行政院勞委會、國防部及金門縣政府執掌，必須整合中央部會與地方政府力量方可達成。

（二）針對新規劃之私人或公共開發計畫，建議金門縣政府納入管制，並研擬符合低碳精神之新開發行為準則，落實審查機制。

（三）城鄉新風貌、新故鄉社區營造等競爭型計畫，建議主管機關本於主動、優先原則，積極協助地方政府申請與推動。

## 三、中長程個案計畫自評檢核表（如附表1）

## 四、性別影響評估（如附表2）

附表1：中長程個案計畫自評檢核表

| 檢視項目 | 內 容 重 點 （內容是否依下列原則撰擬） | 主辦機關 | 主管機關 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 |  |
| 1、計畫書格式 | （1）計畫內容應包括項目是否均已填列（「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」（以下簡稱編審要點）第6點、第14點） | ˇ |  | ˇ |  | 本計畫為新興計畫 |
|  | （2）延續性計畫是否辦理前期計畫執行成效評估，並提出總結評估報告（編審要點第6點、第15點） |  |  |  |  |  |
| 2、民間參與可行性評估 | 是否填寫「促參預評估檢核表」評估（依「公共建設促參預評估機制」） |  | ˇ |  | ˇ | 未來由金門縣政府於執行細部計畫時評估 |
| 3、經濟效益評估 | 是否研提選擇及替代方案之成本效益分析報告（「預算法」第34條） | ˇ |  | ˇ |  |  |
| 4、財源籌措及資金運用 | （1）經費需求合理性（經費估算依據如單價、數量等計算內容） | ˇ |  | ˇ |  |  |
|  | （2）經費負擔原則： a.中央主辦計畫：中央主管相關法令規定 b.補助型計畫：中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法 | ˇ |  | ˇ |  |  |
|  | （3）年度預算之安排及能量估算：所需經費能否於中程歲出概算額度內容納加以檢討，如無法納編者，須檢附以前年度預算執行、檢討不經濟支出等經費審查之相關文件 | ˇ |  | ˇ |  |  |
|  | （4）經資比1：2（「政府公共建設計畫先期作業實施要點」第2點） | ˇ |  | ˇ |  |  |
| 5、人力運用 | （1）能否運用現有人力辦理 | ˇ |  | ˇ |  |  |
|  | （2）擬請增人力者，是否檢附下列資料： a.現有人力運用情形 b.計畫結束後，請增人力之處理原則 c.請增人力之類別及進用方式 d.請增人力之經費來源 |  | ˇ |  | ˇ |  |
| 6、營運管理計畫 | 是否具務實及合理性（或能否落實營運） | ˇ |  | ˇ |  |  |
| 7、土地取得費用原則 | （1）能否優先使用公有閒置土地房舍 |  | ˇ |  | ˇ | 不含土地取得及維護費用 |
|  | （2）屬補助型計畫，補助方式是否符合規定（中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第10條） |  | ˇ |  | ˇ |  |
|  | （3）屬公共建設計畫，取得經費是否符合規定（行政院所屬各機關辦理重要公共建設計畫土地取得經費審查應注意事項） |  | ˇ |  | ˇ |  |
| 8、環境影響分析 （環境政策評估） | 是否須辦理環境影響評估 （環境影響評估法） | ˇ |  | ˇ |  | 未來執行計畫，依個案提環境影響評估 |
| 9、性別影響評估 | 是否填具性別影響評估檢視表 （編審要點第6點） | ˇ |  | ˇ |  |  |
| 10.跨機關協商 | （1）涉及跨部會或地方權責及財務分攤，是否進行跨機關協商 | ˇ |  | ˇ |  |  |
|  | （2）是否檢附相關協商文書資料 | ˇ |  | ˇ |  | 101年10月24日跨部會研商會紀錄、101年12月12日函請相關部會提書面意見，及102年4月3日行政院經建會研商會相關部會意見與回復說明彙整表 |
| 11.依碳中和概念優先選列節能減碳指標 | （1）是否以二氧化碳之減量為節能減碳指標，並設定減量目標（編審要點第6點） | ˇ |  | ˇ |  |  |
|  | （2）是否規劃採用綠建築或其他節能減碳措施 | ˇ |  | ˇ |  |  |
|  | （3）是否檢附相關說明文件 | ˇ |  | ˇ |  | 計畫書已檢附低碳措施檢核表 |

附表2：性別影響評估檢視表（中長程個案計畫）

| 壹、計畫名稱 | 建置金門低碳島計畫 |
| --- | --- |
| 貳、主管機關 | 行政院環境保護署 | 主辦機關 |  |
| 參、計畫內容涉及領域 | 勾選（可複選） |
| 3-1 政治、社會、國際參與領域 |  |
| 3-2 勞動、經濟領域 |  |
| 3-3 福利、脫貧領域 |  |
| 3-4 教育、文化、科技領域 | ( |
| 3-5 健康、醫療領域 |  |
| 3-6 人身安全領域 |  |
| 3-7 家庭、婚姻領域 |  |
| 3-8 其他（勾選「其他」欄位者，請簡述計畫涉及領域） |  |
| 肆、問題現況評析及需求評估概述 | 本計畫係經由低碳島的示範建置，擴大節約能源及再生能源產品應用，進而帶動產業發展，逐步延伸建構低碳社區，最後打造低碳城市，使我國邁入先進低碳國家之列，且執行此計畫將對離島乃至全體國民和生活環境皆受益。未來執行亦將運用性別統計與性別分析資料，以落實性別平等政策。 |
| 伍、計畫目標概述 | 「金門低碳島規劃」將整合技術、設備、措施、行為、展示及研發成果，全面導入綠色能源與資源回收再利用體系，如太陽能、風力、LED照明、電動車及綠色運輸、綠建築、資源再利用設施等，以藉由低碳島的示範建置，擴大節約能源及再生能源產品應用，進而帶動產業發展，逐步延伸建構低碳社區，最後打造低碳城市。計畫推動目標將加以著重，促進不同性別，尤其是女性之行政人員、業者、島民及師生等加入節能減碳推廣；創造女性就業及性別友善環境；營造兩性共同參與政府低碳環境政策及落實兩性平等理念。 |
| 陸、受益對象（任一指標評定「是」者，請繼續填列「柒、評估內容」；如所有指標皆評定為「否」者，則免填「柒、評估內容」，逕填寫「捌、程式參與」及「玖、評估結果」） |
| 項 目 | 評定結果 （請勾選） | 評定原因 （請說明評定為「是」或「否」之原因） | 備註 |
|  | 是 | 否 |  |  |
| 6-1 以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象 |  | ( | 本計畫會透過執行策略，要求承商在承接公共建設時，於空間規劃與工程設計應兼顧女性安全，並考慮增加婦女參與度，及落實性別平等政策。 | 如受益對象以男性或女性為主，或以同性戀、異性戀或雙性戀為主，或個人自認屬於男性或女性者，請評定為「是」。 |
| 6-2 受益對象無區別，但計畫內容涉及一般社會認知既存的性別偏見，或統計資料顯示性別比例差距過大者 |  | ( | 本計畫會透過執行策略，要求承商在承接公共建設時，於空間規劃與工程設計應兼顧女性安全，並考慮增加婦女參與度，及落實性別平等政策。 | 如受益對象雖未限於特定性別人口群，但計畫內容存有預防或消除性別偏見、縮小性別比例差距或隔離等之可能性者，請評定為「是」。 |
| 6-3 公共建設之空間規劃與工程設計涉及對不同性別、性傾向或性別認同者權益相關者 |  | ( | 本計畫會透過執行策略，要求承商在承接公共建設時，於空間規劃與工程設計應兼顧女性安全，並考慮增加婦女參與度，及落實性別平等政策。 | 如公共建設之空間規劃與工程設計存有考量促進不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性、區位安全性，或消除空間死角，或考慮特殊使用需求者之可能性者，請評定為「是」。 |
| 柒、評估內容 |
| 評估指標 | 評定結果 （請勾選） | 評定原因 （請說明評定為「是」、「否」或「無涉及」之原因） | 備註 |
|  | 是 | 否 | 無涉及 |  |  |
| 一、資源評估（4項資源評估全部評定為「無涉及」者，應重新檢討計畫案內容之妥適性。） |
| 7-1經費需求與配置考量不同性別、性傾向或性別認同者之需求 |  |  |  |  | 如經費需求已就性別予以考量、或經評估已於額度內調整、新增費用等者，請評定為「是」。 |
| 7-2分期（年）執行策略及步驟考慮到縮小不同性別、性傾向或性別認同者差異之迫切性與需求性 |  |  |  |  | 如有助消除、改善社會現有性別刻板印象、性別隔離、性別比例失衡、或提升弱勢性別者權益者，請評定為「是」。 |
| 7-3宣導方式顧及不同性別、性傾向或性別認同者需求，避免歧視及協助弱勢性別獲取資訊 |  |  |  |  | 如推廣時間、文字或方式等已考量不同性別、性傾向或性別認同者資訊獲取能力與使用習慣之差異，請評定為「是」。 |
| 7-4搭配其他對不同性別、性傾向或性別認同者之友善措施或方案 |  |  |  |  | 如有搭配其他性別友善措施或方案者，請評定為「是」。 |
| 二、效益評估（7-5至7-9中任一項評定為「否」者，應重新檢討計畫案內容之妥適性；公共建設計畫於7-10至7-12中任一項評定為「無涉及」者，應重新檢討計畫案內容之妥適性。） |
| 評估指標 | 評定結果（請勾選） | 評定原因 （請說明評定為「是」、「否」或「無涉及」之原因） | 備註 |
|  | 是 | 否 | 無涉及 |  |  |
| 7-5受益人數或受益情形兼顧不同性別、性傾向或性別認同者之需求，及其在年齡及族群層面之需求 |  |  |  |  | 如有提出預期受益男女人數、男女比例、其占該性別總人數比率、或不同年齡、族群之性別需求者，請評定為「是」。 |
| 7-6落實憲法、法律對於人民的基本保障 |  |  |  |  | 如經檢視計畫所依據之法規命令，未違反基本人權、婦女政策綱領或性別主流化政策之基本精神者，請評定為「是」；相關資料可至行政院婦權會網站參閱（http://cwrp.moi.gov.tw/index.asp） |
| 7-7符合相關條約、協定之規定或國際性別/婦女議題之發展趨勢 |  |  |  |  | 如符合世界人權公約、消除對婦女一切歧視公約、APEC、OECD或UN等國際組織相關性別核心議題者，請評定為「是」；相關資料可至行政院婦權會網站參閱（http://cwrp.moi.gov.tw/index.asp） |
| 7-8預防或消除性別、性傾向或性別認同者刻板印象與性別隔離 |  |  |  |  | 如有助預防或消除傳統文化對男女角色、職業等之限制或僵化期待者，請評定為「是」。 |
| 7-9提升不同性別、性傾向或性別認同者平等獲取社會資源機會，營造平等對待環境 |  |  |  |  | 如有提升不同性別、性傾向或性別認同者參與社會及公共事務之機會者，請評定為「是」。 |
| 7-10公共建設（含軟硬體）之空間使用性：空間與設施設備之規劃，符合不同性別、性傾向或性別認同者使用上之便利與合理性 |  |  |  |  | 如空間與設施設備之規劃，已考量不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性者，請評定為「是」。 |
| 7-11公共建設（含軟硬體）之空間安全性：建構安全無懼的空間與環境，消除潛在對不同性別、性傾向或性別認同者的威脅或不利影響 |  |  |  |  | 如空間規劃已考慮區位安全性或消除空間死角等對不同性別、性傾向或性別認同者之威脅或不利影響者，請評定為「是」。 |
| 7-12公共建設（含軟硬體）之空間友善性：兼顧不同性別、性傾向或性傾向者對於空間使用的特殊需求與感受 |  |  |  |  | 如空間規劃已考慮不同性別、性傾向或性別認同者特殊使用需求者，請評定為「是」。 |
| 捌、程序參與 至少徵詢1位性別平等學者專家意見，並填寫參與者的姓名、職稱及服務單位；學者專家資料可至臺灣國家婦女館網站參閱（http://www.taiwanwomencenter.org.tw/）。 參與方式包括提送性別平等專案小組討論，或以傳真、電郵、書面等方式諮詢專案小組民間委員、性別平等專家學者或婦女團體意見，可擇一辦理。 請以性別觀點提供意見。如篇幅較多，可採附件方式呈現。 | 參與者：行政院性別平等會委員陳曼麗 參與方式：會議諮商、書面審查 主要意見： |
| 玖、評估結果（請依據檢視結果提出綜合說明，包括對「捌、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等） 本計畫參採委員意見，於計畫推動過程，將透過蒐集金門縣與各低碳推動措施相關之性別統計資料，據以評析各措施對性別之影響，作為滾動修正該計畫內容之參考，以使本計畫之推動與資源配置，助於不同性別、年齡與地區民眾，均可獲取平等，享有參與社會、公共事務及資源取得之機會。 |

填表人姓名： 陳曉真                        職稱：環境技術師

電話：（02）23117722轉2755　　　　　　　　　 e-mail： hcchen@epa.gov.tw

附錄一、金門低碳島 低碳措施檢核表

| 面向 （主辦單位） | 項目 | 可推動實施 | 需進一步評估 | 減量項目 | 減碳數量 （公噸/年） | 經費（百萬元） | 備註/不可行或不具推動成效之理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指標（單位） | 現況值 （2009年） | 計畫目標年預定值 （2018年） |  | 總經費 | 金門縣政府經費 | 中央政府經費 | 民間資金 | 離島建設基金 |  |
| 再生能源（經濟部能源局） | 大型風力發電 | ( | ( | 替代用電數（度） | 9,600,000 | 28,800,000 | 18,886.00 | 429.00 | 429.00 | - | - | - | 設置8MW大型風機（烈嶼） |
|  | 小型風力發電 | ( | ( |  |  | 240,000 | 177.10 | 36.58 | 36.58 | - | - | - | 架設120kW小型風機（金門本島、烈嶼） |
|  | 太陽能光電 | ( | ( |  |  | 6,184,700 | 2,938.00 | 681.00 | - | - | 681.00 | - | 架設5.2MW太陽能光電（金門本島、烈嶼、金酒）與100架CSP。 |
|  | 太陽能熱水 | ( | ( | 替代用天然氣度數（公斤） |  | 247,000 | 1,269.00 | 101.30 | 30.00 | 51.30 | - | 20.00 | 15,200平方公尺太陽能熱水器購買補助（包括101年3,800平方公尺） |
|  | 生質能利用 | ( | ( | 替代用電度數（度） |  | 54,677,194 | 74,000 | 840.00 | - | - | 840.00 | - | 金酒生質能汽電應用、區域生質能供應（甲烷）、生質能汽電共生擴廠。 |
|  |  |  | ( | 替代用油數（L） |  | 10,790,209 |  | 100.00 | - | 100.00 | - | - |  |
|  | 成立能源公司 | ( | ( | 公司數目（家） | 0 | 1 | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - | 成立能源公司 |
|  | 儲能系統 | ( | ( | （無法量化） |  |  | - | 172.50 | - | - | 172.50 | - | 裝設5MWh儲能系統（烈嶼） |
| 節約能源（經濟部能源局） | 空調節能 | ( | ( | 減少用電度數（度） |  | 3,083,668 | 1,344.00 | 24.00 | 24.00 | - | - | - | 補助8,000台冷氣，每台3,000元。 |
|  | 家電節能 | ( | ( |  |  | 1,938,326 | 1,320.00 | 18.00 | 18.00 | - | - | - | 補助6,000台冰箱，每台3,000元。 |
|  | 智慧電網節能控制 | ( | ( |  |  | 1,055,800 | 719.00 | 29.60 | - | - | 29.60 | - | 高壓用電戶安裝智慧電表85戶、推動居家安裝智慧電錶2,620戶。 |
|  | 路燈照明節能 | ( | ( |  |  | 1,160,059 | 790.00 | 9.79 | - | 9.79 | - | - | 101年更換1,277盞，102年更換699盞高效能路燈 |
| 節約能源（經濟部工業局） | 製程節能 | ( | ( |  |  | 13,332,626 | 13,105.00 | 137.00 | 19.00 | 3.00 | 115.00 | - | 金酒製程節能診斷、規劃與改善、塔山電廠餘熱三生利用規劃與管線鋪設、用電大戶節能改善22件（金門本島、烈嶼） |
| 綠色運輸（交通部、環保署、經濟部工業局) | 公車、低碳公車 | ( | ( | 減少用油（L） |  | 2,190,000 | 4,237.45 | 328.20 | 150.08 | 178.12 | - | - | 規劃更換39台電動大型公車(101年已更換2台)、4台電動中型公車（烈嶼） |
|  | 油電混合車系統 | ( | ( |  |  | 9,490 | 38.00 | - | - | - | - | - | 101年更換4台油電混合車 |
|  | 電動車系統 | ( | ( |  |  | 212,092 | 442.00 | 298.40 | 130.96 | 52.00 | 115.44 | - | 規劃公務電動車20台（金門本島、烈嶼）、私人企業電動車20台、電動計程車20台（金門本島、烈嶼）、旅遊短租電動小車20台、旅遊環島電動車20台、機場接駁電動遊覽車6台、慢速電動車50台(金門本島、烈嶼) |
|  | 電動機車 | ( | ( |  |  | 173,076 | 450.00 | 93.20 | 17.00 | 16.20 | 60.00 | - | 規劃推廣1,500台電動機車（金門本島、烈嶼）、400台電動自行車 |
|  | 電池交換站 | ( | ( | （無法量化） |  |  | - | 29.86 | 7.36 | 15.00 | 7.50 | - | 設置電動機車電池交換站5站、電動公車電池交換與站20站（金門本島、烈嶼）、慢速電動車電池交換站2站（金門本島、烈嶼） |
|  | 電池充電站 | ( | ( | （無法量化） |  |  | - | 36.80 | 18.80 | 18.80 | - | - | 設置電動機車充電站30站、電動車充電站30站。 |
|  | 法令誘因 | ( | ( | （無法量化） |  |  | - | 60.80 | 30.80 | 30.00 | - | - | 設置電動機車充電站30站、電動車充電站30站。 |
| 低碳建築(內政部建研所、內政部營建署、金門縣政府) | 建築低碳修繕 | ( | ( | （無法量化） |  |  | - | 72.00 | - | 72.00 | - | - | 協助推動內政部訂定之「金門國家公園維護傳統建築風貌獎勵補助實施要點」與「城鎮風貌型塑整體計畫」。 |
|  | 建築節能 | ( | ( | 減少用電度數（度） |  | 35,242 | 24.00 | 30.00 | 30.00 | - | - | - | 規劃設計低碳金門厝設計準則與示範厝，並以行政便利鼓勵民眾使用，制定低碳社區綠建築標章認證相關規範並協助新社區低碳規劃。 |
| 環境綠化（環保署、農委會） | 公有地綠化 | ( | ( | 減碳量（公噸）或面積（公頃） | 6,043 （2010年） | 6,143 | 1,500.00 | 72.00 | - | 72.00 | - | - | 規劃增加100公頃造林面積（101年已完成31公頃、102年規劃造林40公頃） |
| 資源循環(環保署、水利署、營建署) | 生活污水回收再利用 | ( | ( | 減少用水（度） |  | 1,277,500 | 1,491.00 | 159.00 | 39.00 | 120.00 | - | - | 根據營建署「金城污水處理廠二期擴建工程」執行 |
|  | 自來水管網改善、分區計量 | ( | ( |  |  | 230,223 | 720.60 | 25.00 | 25.00 | - | - | - | 根據振興經濟方案中「加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫」執行相關規劃並規劃設置6個計量分區 |
|  | 雨水回收系統 | ( | ( |  |  | 130,351 | 408.00 | 15.00 | - | 15.00 | - | - | 規劃設置雨水撲滿 |
|  | 資源回收系統 | ( | ( | 回收量（公噸） | 5,349 | 10,950 | 11,538.00 | 104.00 | 14.00 | 90.00 | - | - | 根據「綜建方案_金門縣垃圾委託轉運台灣本島焚化及處理計畫」執行相關規劃 |
|  | 廚餘、堆肥系統 | ( | ( |  | 1,083 | 3,467.5 | 10,543.00 | 197.93 | 1.48 | 196.46 | - | - | 根據「綜建方案_金門縣廚餘多元再利用計畫」執行相關規劃 |
| 資源循環(環保署、水利署、營建署) | 垃圾源頭減量及強制分類 | ( | ( | 垃圾清運量（公噸） | 11,144 | 277.4 | 571.00 | 120.00 | 30.00 | 90.00 | - | - | 根據「綜建方案_金門縣垃圾減量、資源回收工作計畫」執行相關規劃 |
|  | 零廢棄設施 | ( | ( | 零廢棄設施處理量（公噸/年） |  | 10,950 | 22,100.00 | 75.00 | - | 75.00 | - | - | 規劃設置可組裝式分選設備 |
| 低碳生活(環保署、金門國家公園管理處、交通部觀光局、金門縣政府、勞委會) | 低碳社區 | ( | ( | 減少用電度數（度） |  | 1,465,425 | 998.00 | 15.00 | 15.00 | - | - | - | 由縣政府舉辦社區低碳競賽與提供相關補助經費 |
|  | 低碳教育推廣 | ( | ( | 減少用電度數（度） |  | 4,620,999 | 3,147.00 | 6.00 | - | 6.00 | - | - | 根據「綜建方案_節能減碳宣導推動計畫」執行相關規劃 |
|  | 低碳綠領培訓 | ( | ( | （無法量化） |  |  | - | 19.00 | 9.00 | 10.00 | - | - | 培養當地綠能科技設置及維修能量 |
| 低碳生活(環保署、金門國家公園管理處、交通部觀光局、金門縣政府、勞委會) | 低碳觀光 | ( | ( | （無法量化） |  |  | - | 28.00 | 12.00 | 16.00 | - | - | 根據「綜建方案_金門國家公園生態旅遊 推廣計畫」執行相關規劃、由環保署提供經費推動低碳觀光旅館、與金門國家公園管理處與金門縣政府提供低碳觀光推廣經費。 |
|  | 促進民眾參與 | ( | ( | （無法量化） |  |  | - | 3.48 | 0.48 | 3.00 | - | - | 根據「直轄市及縣市政府推動新故鄉社區營造第二期計畫補助作業要點」執行相關規劃營造低碳社區軟實力 |
|  | 碳管理與推廣（含碳標籤） | ( | ( | （無法量化） |  |  | - | 2.00 | - | - | 2.00 | - | 協助金酒公司完成溫室氣體排放量查證並取得環保署碳標籤 |
| 低碳校園（教育部） | 低碳校園 | ( | ( | 減少用電度數（度） |  | 155,000 | 105.60 | 8.280 | 3.00 | 5.280 | - | - | 根據「綜建方案_學校環境教育」及教育部「低碳校園專案計畫」執行相關規劃，並更換節能燈具2,200組與省水龍頭1,419個。 |
|  |  |  |  | 減少用水（度） |  | 1,590 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |
| 總計 | 減碳量（公噸/年） | 172,865 | 4,321.9 | 1,064.7 | 1,214.1 | 2,023.0 | 20.00 |  |
|  | 再生能源（公噸/年） | 97,270 |  |  |  |  |  |  |

附錄二、六大旗艦計畫推動措施具體做法之中央各部會與金門縣政府分年經費表

（一）行政院環保署                                             單位：百萬元

| 計畫名稱 | 具體作法 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 小計 | 經費來源說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資源循環與區域生質能中心旗艦計畫 | 可組裝式分選設備 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 回收基金 |
|  | 區域生質能供應-堆肥 | 7.5 | 150 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 187.5 | 資源永續循環利用推動計畫（公務預算） |
|  | 垃圾轉運與焚化處理 | 45 | 45 |  |  |  |  | 90 | 綜建方案_金門縣垃圾委託轉運臺灣本島焚化及處理計畫（公務預算） |
|  | 區域生質能供應-甲烷 | 4 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 資源永續循環利用推動計畫（公務預算） |
| 綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 | 電動公車（37輛） | 12 | 4.5 | 13.5 | 9 | 9 | 7.5 | 55.5 | 電動公車推廣計畫（草案）（空污基金） |
|  | 慢速電動車電池交換站 （1站） |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 空污基金 |
|  | 電動腳踏車 （400輛） | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 1.2 | 新購電動自行車補助辦法（空污基金） |
|  | 電動機車電池交換站（5站） | 2 | 3 |  |  |  |  | 5 | 電動機車電池交換系統補助辦法（空污基金） |
|  | 電動公車電池交換與充電站（18站） | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |  |  | 5.4 | 電動公車推廣計畫（草案）（空污基金） |
| 烈嶼零碳島旗艦計畫 | 電動中型公車（4輛） |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 電動公車推廣計畫（草案）（空污基金） |
|  | 電動公車電池交換與充電站（2站） |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 電動公車推廣計畫（草案）（空污基金） |
|  | 慢速電動車電池交換站 （1站） |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 空污基金 |
| 低碳樂活推動計畫 | 節能減碳推廣計畫 | 3 | 3 |  |  |  |  | 6 | 綜建方案_節能減碳宣導推動計畫（空污基金） |
|  | 金門縣垃圾減量、資源回收工作計畫 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 綜建方案_金門縣垃圾減量、資源回收工作計畫（回收基金） |
|  | 金門縣廚餘多元再利用計畫 | 4.55 | 4.405 |  |  |  |  | 8.955 | 綜建方案_金門縣廚餘多元再利用計畫（公務預算） |
|  | 推廣低碳旅館 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 空污基金 |
| 分年合計（百萬） | 96.15 | 333.605 | 57.2 | 52.7 | 51.5 | 50 | 641.155 |  |

（二）內政部營建署                                             單位：百萬元

| 計畫名稱 | 具體作法 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 小計 | 經費來源說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資源循環與區域生質能中心旗艦計畫 | 水回收再生處理 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 120 | 公務預算 |
| 社區改造新建與低碳建築旗艦計畫 | 維護傳統建築風貌獎勵補助 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 金門國家公園維護傳統建築風貌獎勵補助（公務預算） |
|  | 城鄉風貌整體規劃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 102-105年「城鎮風貌型塑整體計畫」（公務預算） |
| 低碳樂活推動計畫 | 國家公園生態旅遊推廣 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 綜建方案_金門國家公園生態旅遊推廣計畫（公務預算） |
| 分年合計（百萬） | 52 | 52 | 54.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 202 |  |

（三）經濟部水利署                                             單位：百萬元

| 計畫名稱 | 具體作法 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 小計 | 經費來源說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資源循環與區域生質能中心旗艦計畫 | 增加雨水回收應用 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 15 | 公務預算 |
| 分年合計（百萬） | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 15 |  |

（四）經濟部工業局                                              單位：百萬元

| 計畫名稱 | 具體作法 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 小計 | 經費來源說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 | 公務指標用車 （15輛） |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 經濟部智慧電動車先導運行計畫（石油基金與空污基金） |
|  | 旅遊短租小車 （20輛） |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 經濟部智慧電動車先導運行計畫（石油基金與空污基金） |
|  | 旅遊環島車輛 （20輛） |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 經濟部智慧電動車先導運行計畫（石油基金與空污基金） |
|  | 旅遊計程車（10輛） |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 經濟部智慧電動車先導運行計畫（石油基金與空污基金） |
|  | 在地企業使用 （20輛） |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 經濟部智慧電動車先導運行計畫（石油基金與空污基金） |
|  | 電動機車（1,200輛） | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 12 | 經濟部發展電動機車補助及獎勵實施要點（石油基金） |
|  | 電動機車充電柱 （30座） | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 經濟部發展電動機車補助及獎勵實施要點（視適用經費科目由石油基金或再生能源基金支應） |
| 綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 | 電動車充電柱 （30座） | 5 | 10 |  |  |  |  | 15 | 經濟部智慧電動車先導運行計畫（石油基金與空污基金） |
| 烈嶼零碳島旗艦計畫 | 公務指標用車 （5輛） |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 經濟部智慧電動車先導運行計畫（石油基金與空污基金） |
|  | 旅遊計程車（10輛） |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 經濟部智慧電動車先導運行計畫（石油基金與空污基金） |
|  | 電動機車（300輛） | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 3 | 經濟部發展電動機車補助及獎勵實施要點（石油基金） |
| 分年合計（百萬） | 9.5 | 67.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 85 |  |

（五）經濟部能源局                                              單位：百萬元

| 計畫名稱 | 具體作法 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 小計 | 經費來源說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低碳樂活推動計畫 | 路燈照明節能改善 | 9.786 |  |  |  |  |  | 9.786 | LED路燈節能示範計畫（能源基金） |
|  | 居家節能-太陽能熱水器購買補助 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |  |  |  | 51.3 | 再生能源熱利用獎勵補助辦法（石油基金，依實際裝置案件補助） |
| 分年合計（百萬） | 26.886 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 61.086 |  |

（六）交通部                                                    單位：百萬元

| 計畫名稱 | 具體作法 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 小計 | 經費來源說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 | 電動公車（37輛） | 23.52 | 8.82 | 26.46 | 17.64 | 17.64 | 14.7 | 108.78 | 公路公共運輸提昇計畫（公務預算） |
| 烈嶼零碳島旗艦計畫 | 電動中型公車（4輛） |  | 7.84 |  |  |  |  | 7.84 | 公路公共運輸提昇計畫（公務預算） |
| 分年合計（百萬） | 23.52 | 16.66 | 26.46 | 17.64 | 17.64 | 14.7 | 116.62 |  |

（七）行政院農委會                                              單位：百萬元

| 計畫名稱 | 具體作法 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 小計 | 經費來源說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低碳樂活推動計畫 | 環境綠美化 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 公務預算 |
| 分年合計（百萬） | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |  |

（八）行政院勞委會                                              單位：百萬元

| 計畫名稱 | 具體作法 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 小計 | 經費來源說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低碳樂活推動計畫 | 綠領人才培訓 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 就業安定基金 |
| 分年合計（百萬） | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |  |

（九）文化部                                                   單位：百萬元

| 計畫名稱 | 具體作法 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 小計 | 經費來源說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社區改造新建與低碳建築旗艦計畫 | 低碳社區軟實力營造 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 直轄市及縣市政府推動新故鄉社區營造第二期計畫補助（公務預算） |
| 分年合計（百萬） | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |

（十）教育部                                                    單位：百萬元

| 計畫名稱 | 具體作法 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 小計 | 經費來源說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低碳樂活推動計畫 | 節約能源器具-更換為節能燈具 | 5 |  |  |  |  |  | 5 | 低碳校園專案計畫（公務預算） |
|  | 學校環境教育 | 0.28 |  |  |  |  |  | 0.28 | 公務預算 |
| 分年合計（百萬） | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |  |

（十一）國防部                                                  單位：百萬元

| 計畫名稱 | 具體作法 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 小計 | 經費來源說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低碳樂活推動計畫 | 產業節能-用電大戶節能改善 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 公務預算 |
| 分年合計（百萬） | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |

（十二）金門縣政府                                            單位：百萬元

| 計畫名稱 | 具體作法 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 小計 | 經費來源說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資源循環與區域生質能中心旗艦計畫 | 水回收再生處理 |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 39 | 公務預算 |
|  | 金門自來水分區計量管網(DMA)降低漏水率 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 25 | 公務預算 |
|  | 垃圾轉運與焚化處理 | 7 | 7 |  |  |  |  | 14 | 綜建方案_金門縣垃圾委託轉運臺灣本島焚化及處理計畫（公務預算） |
| 綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 | 架設90kW小型風機 （金門本島） |  | 26.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 27.33 | 縣政府公務預算 |
|  | 公務指標用車 （15輛） |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 搭配_經濟部智慧電動車先導運行計畫（公務預算） |
|  | 電動公車（37輛） | 30.08 | 11.28 | 33.84 | 22.56 | 22.56 | 18.8 | 139.12 | 搭配_電動公車推廣計畫（草案）（公務預算） |
|  | 旅遊短租小車 （20輛） |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 搭配_經濟部智慧電動車先導運行計畫（公務預算） |
|  | 旅遊環島車輛 （20輛） |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 搭配_經濟部智慧電動車先導運行計畫（公務預算） |
|  | 旅遊機場接駁遊覽車（6輛） |  | 68.4 |  |  |  |  | 68.4 | 綜建方案_金門縣遊覽車更新補助計畫（金門地方建設開發基金） |
|  | 旅遊計程車（10輛） |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 搭配_經濟部智慧電動車先導運行計畫（公務預算） |
|  | 在地企業使用 （20輛） |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 搭配_經濟部智慧電動車先導運行計畫（公務預算） |
|  | 慢速電動車（34輛） | 3.36 | 4.8 |  |  |  |  | 8.16 | 公務預算 |
|  | 電動機車（1,200輛） | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 12 | 綜建方案_金門縣新購電動車補助計畫（金門環境保護基金） |
| 綠能與低碳運輸系統旗艦計畫 | 電動腳踏車 （400輛） | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 綜建方案_金門縣新購電動車補助計畫（金門環境保護基金） |
|  | 電動機車電池交換站（5站） |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 搭配_電動機車電池交換系統補助辦法（公務預算） |
|  | 電動機車充電柱（30座） | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.4 | 搭配_經濟部發展電動機車補助及獎勵實施要點（公務預算） |
|  | 電動車充電柱 （30座） | 5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 15.4 | 搭配_經濟部智慧電動車先導運行計畫（公務預算） |
|  | 電動公車電池交換與充電站（18站） | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.06 | 0.06 | 5.52 | 電動公車推廣計畫（草案）（公務預算） |
|  | 成立能源公司 | 5 |  |  |  |  |  | 5 | 公務預算 |
| 社區改造新建與低碳建築旗艦計畫 | 設計低碳金門厝設計準則與示範厝 | 30 |  |  |  |  |  | 30 | 金門縣低碳示範社區規劃工作計畫（公務預算） |
|  | 社區低碳競賽 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 15 | 公務預算 |
|  | 低碳社區軟實力營造 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.48 | 搭配_直轄市及縣市政府推動新故鄉社區營造第二期計畫補助（公務預算） |
| 烈嶼零碳島旗艦計畫 | 用電大戶節能改善 | 2 | 3 |  |  |  |  | 5 | 公務預算 |
| 烈嶼零碳島旗艦計畫 | 節能家電補助-節能標章冷氣 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1.5 | 公務預算 |
|  | 節能家電補助-節能標章冰箱 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1.5 | 公務預算 |
|  | 裝設8MW的大型風機 |  |  | 20 | 200 | 203 | 6 | 429 | 公務預算 |
|  | 架設30kW小型風機（烈嶼） | 8.75 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 9.25 | 公務預算 |
|  | 公務指標用車 （5輛） |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 搭配_經濟部智慧電動車先導運行計畫（公務預算） |
|  | 電動中型公車 （4輛） |  | 10.96 |  |  |  |  | 10.96 | 電動公車推廣計畫（草案）（公務預算） |
|  | 電動公車電池交換與充電站（2站） |  | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.84 | 電動公車推廣計畫（草案）（公務預算） |
|  | 旅遊計程車（10輛） |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 搭配_經濟部智慧電動車先導運行計畫（公務預算） |
|  | 慢速電動車（10輛） | 2.4 |  |  |  |  |  | 2.4 | 公務預算 |
|  | 電動機車（300輛） | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 3 | 綜建方案_金門縣新購電動車補助計畫（金門縣環境保護基金） |
| 低碳樂活推動計畫 | 居家節能-節能冷氣購買補助 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | 22.5 | 公務預算 |
| 低碳樂活推動計畫 | 居家節能-節能冰箱購買補助 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  | 16.5 | 公務預算 |
|  | 產業節能-用電大戶節能改善 | 4 | 4 | 6 |  |  |  | 14 | 公務預算 |
|  | 節約能源器具-省水龍頭 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  | 1.3 | 公務預算 |
|  | 金門縣垃圾減量、資源回收工作計畫 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 綜建方案_金門縣垃圾減量、資源回收工作計畫（公務預算） |
|  | 金門縣廚餘多元再利用計畫 | 0.7378 | 0.7378 |  |  |  |  | 1.4756 | 綜建方案_金門縣廚餘多元再利用計畫（公務預算） |
|  | 學校環境教育 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | 1.7 | 綜建方案_學校環境教育（公務預算） |
|  | 居家節能-太陽熱水器購買補助 | 15 | 15 |  |  |  |  | 30 | 綜建方案_ 太陽能熱水器補助計畫（公務預算） |
|  | 綠領人才培訓 |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9 | 公務預算 |
|  | 低碳觀光推廣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 公務預算 |
| 分年合計（百萬） | 114.3878 | 279.9878 | 92.28 | 264.84 | 262.7 | 50.54 | 1,064.7356 |  |

附錄三、101年10月24日「建置金門低碳島計畫（草案）」研商會紀錄

「建置金門低碳島計畫書（草案）」研商會

會議紀錄

一、時間：101年10月24日（星期三） 下午2時00分

二、地點：本署5樓會議室

三、主席：葉副署長欣誠                    紀錄：陳曉真

四、出（列）席單位及人員：（如簽到名冊）

五、主席致詞：（略）

六、報告：建置金門低碳島計畫書草案說明 （環保署生態社區推動方案室，略）

七、討論 （依發言順序）：

（一）金門縣環境保護局楊世宏局長

1、謹代表金門縣政府與李沃士縣長，感謝環保署及中央各相關部會對金門縣建設為低碳島之協助與用心。本計畫在擬定的同時，已參酌本府各局處室業管工作計畫，並進行可行性的評析。本縣政府有推動的決心，也將以最有效的經費，產生最足夠的亮點。

2、該計畫規劃近49億元的總經費中，縣政府約需負擔10億元、中央15.5億元，其餘為民間資金投入。但10年的建設期程甚長，建議每2年進行滾動式檢討。

3、台電公司在離島的發電成本高，為虧損經營，而發展再生能源能降低發電成本，是屬有利的推動措施，建請經濟部能源局及台電公司對離島之再生能源發展與投資，能有整體性的新構思。

4、金門低碳島建設希望能將經濟發展與碳排作有效脫勾，但依本府目前委託AECOM公司協助進行金門概念整體規劃，因應未來用電需求提高，在中期的發展策略上，應思考不排除金門縣電網併聯其他大電網的可行性，如併入澎湖，再透過臺澎海底電纜，與臺灣本島電網連結，以穩定發展再生能源之電網系統。

5、本計畫10年經費需離島建設基金挹注，但離島建設基金目前有支用項目與基金成立主旨不符之情況，且該基金亦將用罄，恐有排擠其他計畫預算之疑慮。

（二）經濟部能源局

1、目前金門地區已有4MW容量的風力機設置，於離峰負載時占比約24%，未來若要增設再生能源設置，除考量搭配儲能系統外，建議可再洽台電公司協調確認規劃期程及供電穩定問題。

2、有關路燈照明節能1項，意見如下：

（1）請釐清「金門縣第三期離島綜合建設實施方案」中「金門縣低碳島公用路燈LED路燈汰換計畫」之實施範圍，與本案「烈嶼零碳島旗艦計畫」之「路燈照明節能」及「低碳樂活推動計畫」之「路燈照明節能改善」等2案，是否為同1案。另經本局瞭解，第三期綜建方案業經行政院經建會核定，無需由相關部會再編列預算支應，且經費額度與本計畫書第34頁所列額度不同，建議主辦單位再行確認。

（2）本局依據行政院核定之「全臺設置LED路燈措施」推動辦理「LED路燈節能示範計畫」，本（101）年亦在能源基金項下編列經費，協助偏遠及離島地區將既設水銀路燈汰換為LED路燈；金門縣之金城鎮、金寧鄉、金沙鎮與金湖鎮等4鄉鎮均已提案，並於本（101）年10月18日核定，獲補助經費合計1,740萬元整。

（3）為提振經濟，經濟部亦責成能源局擴大辦理「LED路燈節能示範計畫」，本局爰已規劃於102年度能源基金編列經費，持續協助偏遠及離島地區將剩餘既設水銀路燈汰換為LED路燈。該案已於10月23日函請各機關辦理提案，若金門縣尚有既設水銀路燈需辦理汰換，可配合提出申請。

（4）依目前資料顯示，現行高壓鈉路燈之發光效率為70-105流明/瓦，LED路燈之發光效率為70-115流明/瓦；就發光效率而言，兩者差距不大。本計畫若擬以LED路燈汰換高壓鈉路燈，因未具節能效益，本局無法將其視為節能改善措施。同時現階段本局僅推動以LED路燈汰換水銀燈。

（5）本計畫「烈嶼零碳島旗艦計畫」之「路燈照明節能」及「低碳樂活推動計畫」之「路燈照明節能改善」，建請配合前述說明修正之。

3、建議各旗艦計畫（推動計畫），宜將各中央部會分年需投入之經費表列，俾供檢視。

（三）台電公司再生能源處

1、本公司在金門已裝設4MW風力與538KW太陽光電，其中風力容量已達金門離峰負載20%以上，故以金門目前電力系統而言，並無增加再生能源之可行性。而在冬季離峰時期，為穩定電網系統，風力發電即需限制出力。

2、計畫書第54頁之「烈嶼零碳島旗艦計畫」，規劃裝設8MW大型風機，但金門地區設置的2MW風機，高度約67公尺，施工安裝需由臺灣本島借調200噸級的大型吊車支應，且目前陸域型風機至多採行3MW以下，故計畫之8MW風機的安裝與維運，恐有困難。

3、本計畫大量設置再生能源設備，將大量增加碳排放，且風力發電之不穩定，需搭配儲能系統。為維持金門獨立電網之安全穩定供電，建議增加「儲能系統」採用型式及可行性等之章節敘述，如搭配抽蓄水力發電、地熱發儲存等，惟是否適用於金門地區，並無相關內容。

4、建議再生能源設備裝設與儲能系統裝設，應統合由同一單位執行。而本公司目前財務虧損，亦無相關預算經費來源，尚無再生能源設置之計畫。

（四）經濟部水利署

1、涉及本署部分為「建置分區計費管網」、「更換管線降低漏水率」與「污水場水再生利用」等3項，說明如下：

（1）第1事項為自來水事業之業務，本就由金門自來水廠辦理，本署無相關預算，故仍建議由金門縣政府（自來水廠）編列經費辦理。

（2）第2事項部分，已於「加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫」內辦理，惟該計畫期程為98-101年，故102年已無相關經費。

（3）第3事項部分，查本署並無相關計畫可配合，建議查明是否由離島建設基金來支應。另由於污水廠亦為污水下水道系統之一部分，建議洽營建署瞭解是否有相關經費，並朝設置再生水廠的方向來考量。

2、離島地區面臨的重要議題就是水資源缺乏，水利署也有「離島供水改善計畫」，主要措施是海水淡化與水再生利用，但非屬節能減碳的措施。

（五）交通部

1、交通部「公路運輸發展計畫」已有「車之改善」汰換換新計畫，優先補助汰換高齡公車；目前金門縣只有8輛車齡10年以上的公車，可為本部優先補助考量對象，金門縣政府也規劃102年會先汰換4輛高齡公車。建議環保署、金門縣政府再就電動公車汰舊換新之各年數量與規劃期程，重新檢視修正。

2、本計畫電動公車補助工作事項，如經行政院審議核定後，本部會依院核定計畫執行分工事項，會回歸「公路運輸發展計畫」機制處理，請金門縣政府循本部機制提出申請，本部可研議依院核定方案，給予優先審核。另本部車輛購車補助額度採滾動式檢討，不會維持定額補助，併予說明。

3、本部本（10）月也已陳報行政院「綠島、小琉球生態觀光島示範計畫中程個案計畫」案，經建會並排定10月31日召開會議審議。該計畫亦有相關工作計畫需要環保署負擔相關經費，藉此也請環保署能支持本部計畫。

（六）經濟部工業局

1、電動車部分

（1）本局歡迎金門縣政府彙集計畫所需4輪以上、通過交通部安審可掛牌上路之電動車輛需求，研提計畫向本局申請智慧電動車先導運行案。

（2）本案規劃於金門縣推動100輛電動小客車，以金門幅員估算數量頗高，建議縣政府再確認數量一次。

（3）計畫中規劃高爾夫球車50輛未屬本局推動之車輛種類，此部分建議刪除。

（4）電動車充電站價格估計過高，數量亦請縣政府同電動車輛數一併重新確認。

2、電動機車部分

（1）關於計畫書第86頁之充電機車充電柱中央單位補助經費;依據工業局電動機車現行能源補充設施補助要點規定，每座最高補助新臺幣10萬元，建議將第86頁之中央（工業局）經費編列部分改列30站共計新臺幣300萬元。

（2）計畫書第104頁及85頁「電動機車電池交換站（5站）」之主政單位，惠請修正　貴署為主政單位，以符合一致性。

（3）關於計畫書78頁所提出之推動金門低碳島中央各部會分工部分，經濟部工業局將以協助電動機車購車補助的角色，協助金門縣政府環保局及交通旅遊局。建議在表30之中央推動組織分工圖中，加註「協助」兩字為「協助電動機車購買補助」，並建議參考澎湖低碳島推動模式，以地方政府為主要推動單位。

（4）關於計畫書第103頁及104頁所提出之電動機車補助比例，政府提供補助每輛40%（縣政府20%、工業局20%）一節，目前經濟部工業局依據現行電動機車補助辦法規定，補助金額為小型輕型新臺幣7,200元，輕型新臺幣10,000元。

（5）有關計畫書第85頁及87頁（含「綠能及低碳運輸系統旗艦計畫」及「烈嶼零碳島旗艦計畫」）之六大旗艦計畫推動措施執行經費來源（表33）中，所列之中央經費新臺幣1,050萬元一節，假設計畫目標輛之750輛均為普通輕型，以現行經濟部工業局所提供之電動機車購置補助金輕型新臺幣10,000元，所需經費為新臺幣750萬元，故建議將工業局經費部分修正為新臺幣750萬元，第94頁及99頁也請一併修正。

（七）內政部營建署

1、計畫書針對建物相關獎補助，本署原已有經費在執行相關計畫。

2、另污水處理方面，本署有污水下水道相關業務，也有經費補助，建議可列於適當的旗艦計畫內。

（八）金門國家公園管理處

1、依本計畫權責分工，金門國家公園管理處僅列低碳旅遊，但本管理處支持低碳島建設，目前推動措施也多與低碳有關。如金門閩式古厝不論是建材的再利用或建物的型式，本來就是低碳建築，本處對其保存不遺餘力，除採設立地上權30年，由本處執行維修外，也補助進行修護。

2、金門未來發展的關鍵因素，將是水資源，因此除節約用水外，污水的處理與再利用亦是重要執行措施，也是營建署長期以來推動的工作，補助經費可達92%。另目前中水均未回收再利用，建議亦應列為推動措施。

3、在路燈照明節能部分，除汰換水銀燈為高效能之LED燈，更重要的是金門的路燈數量太多，不僅耗能、燈光太亮對生態亦有重大影響；因此應對路燈減盞或調控照明時段，進行智慧管理。

（九）文化部

1、文化部在此計畫主要涉及到社區營造部分，本部「新故鄉社區營造第二期計畫」至102年底即將結束，後續補助金門縣的經費，要待其他計畫核定才能持續推行。

2、目前各地方政府針對102年新故鄉社區第二期計畫，正在進行提案，會後本部會多加宣導，可將本計畫的社區新建與改造，置於新故鄉社區營造計畫作結合。

（十）教育部

1、配合低碳島建設，99-102年已爭取經費，協助4個離島進行低碳校園相關措施推動。

2、金門低碳島建設計畫執行期程達10年，與其他低碳島4-6年之計畫期程如何連結，建議主辦單位再行評估。

3、在環境教育方面，教育部每年對地方政府均有20-60萬元的補助，額度則依所提計畫內容而定。建議金門縣教育處在102年度補助計畫申請時，可特別提出低碳島環境教育的專案，也許能爭取較高的補助額度。

4、本部對校園低碳措施推動有幾個策略，包括第一階段將傳統耗能燈具汰換為T5燈具，全數汰換完成後，第二階段為建置節能監控系統，第三階段才是再生能源設施的裝置。本部101年已補助金門縣1,000-1,500萬元，供24所學校依所列策略執行節能措施。

5、省水龍頭係屬經常設備汰換，本部經費無法補助。

（十一）國防部

今天代表陸軍司令部參加會議，會配合推動金門低碳島建設計畫，惟建請再進一步敘明本部可配合事項。

（十二）行政院農委會

1、本會林務局今（101）年補助金門縣政府新植造林49公頃，經費3,446萬元，其中已完成新植造林31公頃，且追加執行「金城鎮、金寧鄉及烈嶼鄉道路環境改善植栽綠美化計畫」，辦理泗湖-珠山等21處道路植栽及管理維護面積計9.36公頃，經費415萬元；另持續撫育209.52公頃，計2,000萬元。有關規劃「自行車道綠化」工作及農委會投入300萬元，該項經費請納入102年度本會林務局補助金門縣林務所辦理綠美化計畫中統籌執行，已匡列經費1千萬元。

2、另有關「資源循環與區域生質能中心旗艦」計畫，規劃由環保署負責建置區域生質能源中心，多元化利用農林牧廢棄物及酒糟等，有關「強化資源回收，提升資源回收率至50%以上」措施項下「猪廁所或高床式猪舍之規劃，強化固液分離」一節，如非養豬場自行在後續搭配人工揀糞、吸糞機、拖糞帶或固液分離機等設施或其他再利用設施，經查猪廁所或高床式猪舍等單一設備並無固液分離之功能，僅有省水之效果，因此是否列為前開措施之工作，建請主辦單位再酌。

（十三）行政院經濟建設委員會

1、該計畫已多面向考量節能減碳措施，建請再依「低碳措施檢核表」進行檢核，並列為附件。

2、本計畫總經費48.57億元，初步規劃中央編列15.5億元、縣政府編列9.89億元。而經費編列原則如下：

（1）各業務主管部會優先於部會內預算優先編列，如果計畫屬性不符，才改由離島建設基金來支應。因此該計畫報院前，請環保署再與相關部會確認可編列之預算經費。

（2）該計畫評析具有財務效益，建議仿效澎湖低碳島成立自償性基金，先借支來支援建設經費，再由爾後的收益，如碳交易、觀光收益等來償還。

（3）爭取各部會競爭型經費，如內政部城鄉風貌型塑計畫等。

3、「金門縣第三期離島綜合建設實施方案」業經核定，請金門縣政府依核定內容，每年申請建設經費。另縣政府明（102）年將開始檢討第四期綜建計畫，亦可將低碳島相關計畫內容納入，經核定後即可逐年申請離島建設基金補助。

4、計畫財務應考量節能減碳的成本效益，故各旗艦計畫請計算每公噸之減量成本，作為施政優先順序之參考。

5、觀光是金門發展命脈，計畫書對低碳觀光著墨較少，建議再調整補充。

6、附件之性別影響評估檢視表，依規定需徵詢性別平等專家學者之意見。

（十四）財團法人工業技術研究院

1、低碳島建設是長期推動的工作，所以先規劃10年的願景、目標及達成目標的行動計畫。

2、本規劃案除新增部分計畫措施，金門縣原已在執行的低碳計畫，也整合納入計畫書。

（十五）金門縣政府

1、金門低碳島建設計畫應屬專案性計畫，應有別於一般性計畫，而對相關部會之補助經費，本府會提出計畫極力爭取。

2、依計畫書財務規劃，民間資金約23.18億元、47.7%，能源公司成立將占大部分比率。但發展再生能源需搭配儲能設施，其成本甚高，可能使能源公司獲利降低，而導致籌措困難。而台電公司具有專業，目前在金門也是虧損經營，故如由台電公司來成立能源公司，應是最適當的選項。此外，如能考量金門電網併其他大電網之可行性，也會讓能源公司成立與再生能源開發更為可行。

3、計畫書對人口成長的預估趨於保守，請再檢視修正。

4、電動機車預估750輛，但在本府加強推廣與加碼補助推動下，目前數量已近100部；因此，10年750輛的目標，可再重新估算。另能源局在澎湖另給予更高購買補助，預定推動6,000部電動機車，但目前僅約2,000輛，其補助額度可否轉至金門來執行。

5、改善自來水漏水率1項，水利署表示不補助經費，但金門自來水廠許多經費都由水利署補助推動，因此請水利署長官再協助瞭解。

（十六）環境保護署生態方案室鄒副執行秘書燦陽

本室與工研院也討論過將再生能源用於海水淡化之用，將評析再列入計畫。

（十七）環境保護署生態方案室謝執行秘書燕儒

1、本計畫執行期程為101-110年，主要是本署在今（101）年度已陸續協助在金門縣推動部分可執行措施。

2、針對柴油車汰換為電動公車1項，經與交通部路政司研商，將規劃在10年內汰換完成，而本署在「公路運輸發展計畫」也投注部分經費，可共同合作來完成。

3、電動車之示範運行，將另提計畫申請補助，輛數部分會再進一步檢討估算；電動高爾夫球車將來可能更名為慢速電動車，此在地方自治條例中可加以規範上路行駛。至於電動車輛之主政單位，於計畫書內會修正統一。

4、立法委員對不同部會主政低碳島建設，卻有不同推動作法與補助規定，亦有要求應予整合的提案，因此本署也於10月12日邀集相關單位研商，將由本署先調查、統合相關資源及推動作法，未來定期召開協調會議。

5、各部會所提工作項目之增減，本署將據以修正計畫內容。而預算部分，既有計畫已有經費執行者，如能優先協助低碳島（城市）建設，以突顯其示範效果；如原來並無預算或計畫執行期程至102-103年已無經費者，希望在擬訂新（下一期）計畫時，亦能將工作項目列入並匡列經費。

（十八）環境保護署葉副署長欣誠

1、金門低碳島建設是「國家節能減碳總計畫」項下的一個標竿計畫，與各部會業務均有直接或間接的關係。

2、低碳島建設是行政院推動的既定政策，對4個低碳島如果沒有特別的照顧，同樣要參與競爭補助，就無法彰顯其示範性與特殊性。

八、結論：

感謝各機關代表提供結構性與關鍵性之意見，本署將參考與會代表意見修正計畫書內容後，依個別旗艦計畫再與相關部會研商。

九、散會：下午4時15分

附錄四、相關部會書面審查意見彙整

建置金門低碳島計畫  部會意見彙整

| 部會 | 意見 | 意見回覆（101年12月31日） |
| --- | --- | --- |
| 內政部營建署 | 1.資源循環與區域生質能中心旗艦計畫相關內容 （1）第38頁有關「金城污水處理廠二期擴建工程」，目前正辦理細部設計作業，並於101年12月24日辦理細部設計審查會，報告中有關擴建處理流程請修改為以下：擴建之二期污水廠工程，平均日處理量為2000CMD，擴建流程為新設置一座氧化渠並設計缺氧區，以達脫氮效果，並於氧化渠後增設化學處理單元，以去除總磷，再經過濾單元，過濾後之處理水經UV消毒後儲存於回收水池，以利後續使用。 （2）第78頁及第130頁有關「資源循環與區域生質能中心旗艦濟計畫--水再生處理」經費來源部份，本署僅編列「金城污水處理廠二期擴建工程」經費共計70,000,000元，做為金門縣公共污水處理廠放流水回收再利用之推動，請參酌修正。 2、社區改造新建與低碳建築旗艦計畫相關內容 （1）本旗艦計畫具體作法「城鄉風貌整體規劃」，自101年至110年每年匡列2百萬元經費配合事宜乙節，請金門縣政府屆時依據每年度通知受理「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」補助須知（102年－105年中長程計畫，本部已函報行政院，惟目前尚未核定，計畫名稱目前暫訂為「城鎮風貌形塑整體規劃計畫」），就符合補助範疇項目研提申請計畫，於該府完成初審，再依限提送本署配合辦理。 （2）第45頁有關「（3）維護傳統建築風貌獎勵補助」之說明文字請修正如下： 依「金門國家公園維護傳統建築獎勵風貌補助實施要點」，係針對傳統建築之原樣修復，方有依建築之形制與規模分級補助；而結合傳統建築語彙，並符合聚落整體風貌之新建、增建、改建或修建之建築，其上限為新臺幣80萬元。 （3）第106頁表格「縣政府負責單位」欄位中，金門國家公園管理處非「縣政府負責單位」。依金門國家公園管理處「金門國家公園維護傳統建築獎勵風貌補助實施要點」，係金管處編列而非縣政府補助資金。如維護傳統建築風貌獎勵補助，縣政府建設處依「金門縣維護傳統建築風貌獎助自治條例」亦有補助。 3、低碳樂活推動計畫相關內容 第53頁有關「6.推動低碳觀光旅遊」（2）之說明文字，請修正如下：「推動金門國家公園地區之生態旅遊行程，可規劃為區域旅遊與主題旅遊兩種類型：區域旅遊分別以太武山區、古寧頭區、馬山區、古崗區及烈嶼區，進行遊程規劃安排；主題旅遊則可規劃戰地史蹟、人文史蹟、聚落文化、尋訪風獅爺、賞鳥地圖、單車之旅、傳統慶典、傳統建築及特產美食遊程。」 | 1. （1）謝謝指教，本計畫已依意見於第38頁修正。 （2）謝謝指教，本計畫「水再生處理」經費為依專家意見規劃營建署規劃水處理設備557百萬元、水利署負責管線設置150百萬元、縣政府負責每年28百萬元操作費用。 2. （1）謝謝意見提供。 （2）謝謝指教，已依意見於第46頁修正。 （3）謝謝指教，已依意見於第102頁修正。 3.謝謝指教，已依意見於第53頁修正。 |
| 經濟部工業局 | 1、建議由金門縣政府依本部「智慧電動車先導運行計畫輔導作業要點」，向本局提出專案計畫申請。本局智慧電動車先導運行計畫推動期程為100年至102年，103年後專案計畫經費需求，需視延續計畫經費而定，故目前尚無法配合編列。 2、30座充電柱，建置成本遠高於先導運行專案充電柱建置成本（平均新臺幣25萬元左右/220V-80A） 3、計畫中規劃旅遊計程車部分，以目前電動車售價約新臺幣200萬/台，扣除金門縣政府及本局共計補助新臺幣80萬/台，購置成本仍高，推動旅遊計程車之規劃是否能達成，惠請確認。 4、本局主要以辦理電動機車購車補助作業，協助金門縣政府環保局及觀光處。建議在表29之推動金門低碳島中央各部會分工表中，將「協助推廣電動機車購買」修正為「協助補助電動機車」，並參考「澎湖低碳島推動模式」，以地方政府為主要推動單位。 5、本局係以電動機車購置補助為主要業務，關於縣市政府補助辦法及汰換二行程補助業務均由各縣市政府執行，爰建議將說明部分僅保留「經濟部發展電動機車補助及獎勵實施要點」。 6、查金門縣100年全縣機車新車掛牌數為2,687輛，本項計畫電動機車推動目標數為1,200輛（烈嶼鄉300輛），建議 大署依據金門縣每年機車新車掛牌數評估推動目標之合理性，與金門縣環保局及觀光處共同研商推動目標之1,200輛是否能達成。 7、依據本局現行能源補充設施補助要點規定，補助設置充電站費用之49%，且補助額度最高為新臺幣10萬元，其餘金額需由設置單位自籌。以計畫書中充電站目標數30座，本局每座最高補助新臺幣10萬元，故最高補助金額上限則為新臺幣300萬元，建議將經費編列部分由原新臺幣1,500萬元改列為新臺幣300萬元。 | 1.謝謝指教，增加說明於41頁。 2.本計畫估價為具電池健康狀態偵測之智慧充電系統，未來以細部規劃為主。 3.謝謝指教，本計畫估價為以全電動車規劃，未來可視情況採用全電動車或油電混合車。 4.謝謝指教，已依意見於表29第75頁修正。 5.謝謝指教，本計畫規劃經費來源說明部分為納入所有經費來源之計畫。 6.謝謝指教，金門縣政府於會議中表達除了規劃中之1,200輛，希望能再提高電動機車數量意願，惟在考量新車掛牌數下，目前維持轅規劃1,200輛。 7.謝謝指教，本計畫估價為具電池健康狀態偵測之智慧充電系統，未來以細部規劃為主。 |
| 水利署 | 「資源循環與區域生質能中心旗艦計畫」中（1）更換管線降低漏水率至14%以下（2）建置分區計量管網（DMA1）降低漏水率（3）增加雨水回收應用（4）水再生處理等4個工作事項，相關意見如下： 1、更換管線降低漏水率至14%以下：本事項所列汰換舊漏管線工作，業已依據「振興經濟－加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫」辦理，該計畫執行期間為民國98~101年，102年度後未有後續相關計畫。 2、建置分區計量管網（DMA1）降低漏水率：本項工作係屬自來水事業為營運、管理所應辦工作，所需經費自應由自來水事業編列，不應由目的事業主管機關（經濟部水利署）編列預算辦理，故經費籌編單位請改為金門縣政府；另分年經費需求表所列經費3,400萬元與報告書p.37所述全部經費6,000萬元不同，建議補充說明或修正。 3、增加雨水回收應用：本事項為規劃設置2個各1000噸地下雨水貯留槽，且將配合本署規劃中「金門地區水資源運用檢討及區域排水改善規劃」計畫辦理，故是否有自民國102年辦理的急迫性，建議金門縣政府再予以考量；另經費部分，該事項於規劃及興建階段所需經費（3年度計760萬），本署將視金門地區相關計畫經費實際編列情形，予以考量。至於興建後之維護費用（每年100萬元），建議改由金門縣政府編列。 4、水再生處理 （1）查金門地區目前所推水再生處理計畫為金城污水處理廠放流水再生利用案，該案經本署於101年11月30日召開會議研商，獲與會者共識以污水廠提升去氮除磷效能及UV消毒後，引入鄰近地區農塘供作農業用水或引入瓊林或太湖水庫等２方案為可行方案，已請金門縣政府進一步評估後再予以規劃執行，故推動時程建議再予以考量。 （2）另查金門縣政府已研擬「金門地區水資源回收中心排放水再利用試驗計畫－金城廠試辦計畫」，該計畫擬爭取納入營建署協金門特定區下水道第三期實施計畫辦理，故相關經費建議改列內政部營建署。 | 1.謝謝指教，本計畫規劃為依「振興經濟－加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫」於101年進行管線更換，102年後為管線之維護且尚未編列相關經費。 2.考量離島缺水問題嚴重，因此規劃由水利署協助地方解決漏水問題。經費誤植處已修正於表35第87頁。 3.謝謝指教，本計畫已經雨水回收應用為102年進行設置之規劃，並分別於103年及104年設置；維護費用已依意見於表33第81頁修正。 4. （1）謝謝意見提供。 （2）謝謝指教，本計畫「水再生處理」經費規劃為營建署規劃水處理設備557百萬元、水利署負責管線設置150百萬元、縣政府負責每年28百萬元操作費用。 |
| 經濟部能源局 | 1、金門低碳島建設擬增設大型再生能源設施，將可有效降低發電所造成的碳排放，惟目前該地區已有4MW裝置容量的風力發電機，再生能源裝置容量占比已達24%，若擬續增設再生能源，則需經台電公司更審慎評估，並研擬恰當配套措施。 2、爰上，有關「烈嶼零碳島旗艦計畫」研擬增設之風力發電機容量高達8MW，恐對電力系統造成衝擊，建議先進行前置示範計畫可行性評估，並確認成本、技術等條件之可行前提。 3、為使太陽能熱水器購置補助之執行達預期效益，建議加強宣導工作並調查金門縣民眾申請意願。另此補助係依據「再生能源熱利用獎勵補助辦法」（全國一致；每平方公尺補助新臺幣3,750至4,500元）及「太陽能熱水系統推廣獎勵補助作業要點」（金門縣政府加碼；每平方公尺再補助新臺幣3,750至4,500元）辦理，爰於該縣轄區內太陽能熱水系統補助，非僅依據「太陽能熱水系統推廣獎勵補助作業要點」辦理，宜請修正。 4、「烈嶼零碳島旗艦計畫」項下「節能家電補助（冷氣、冰箱）」與「低碳樂活推動計畫」項下「居家節能（冷氣、冰箱）」兩項具體作法，因係由金門縣政府自籌經費辦理，爰計畫書第96及100頁說明欄之「經濟部節能家電補助措施」文字建請刪除。另第84頁「低碳樂活推動計畫」項下「路燈照明節能改善」具體作法，可配合本局「LED路燈節能示範計畫」辦理既設水銀路燈汰換，金門縣已獲分配經費額度計新臺幣2,718萬6,000元整（101年度1,740萬元；102年978.6萬元），爰計畫書第77頁表29之經濟部能源局項下「協助推動節能路燈」之「烈嶼零碳島旗艦計畫」計畫名稱建請刪除；至第84頁「路燈照明節能改善」之經費並建請配合修正為新臺幣2,718萬6,000元整。 5、有關「大型儲能設施可行性評估」工作項目，101年本局已進行相關可行性評估工作，惟係以全國性為主，相關研究成果可提供參考，爰建議本工作項目可刪除。 | 1.在行政院推動金門低碳島之重要政策下，為提高再生能源比例減少二氧化碳排放，將繼續與台電公司協調再生能源設置問題。 2.謝謝意見提供。 3.謝謝指教，本計畫已依意見於表35第99頁修正。 4.謝謝指教；本計畫已依意見於表33第84頁修正。 5.謝謝指教，本計畫規劃「大型儲能設施可行性評估」為針對烈嶼獨立型島嶼將設置5MWh的儲能系統所規劃與全國性評估不同。 |
| 交通部 | 1、有關本案計畫書所列請本部公路公共運輸發展計畫補助「綠能與低碳運輸系統旗艦計畫」及「烈嶼零碳島旗艦計畫」等2計畫之電動公車乙節，查本部公路公共運輸發展計畫補助汰換係以車齡較高者優先，審視本案上開2計畫僅列說明規劃於102至105年間汰換共60輛電動大客車，並無具體擬汰換之金門縣公車車齡說明及未來營運計畫書等相關資料，本部尚無法就所規劃之時程及數量，研提具體意見供貴署參考；惟本部公路公共運輸發展計畫訂有補助電動大客車作業規定，原則可配合協助補助事宜，屆時可請金門縣政府依規定提出申請。 2、另旨揭計畫書草案新增匡列本部需配合辦理「低碳樂活推動計畫」之「低碳觀光推廣」乙節，經審視僅列有該項目名稱，並未敘明本部需配合辦理具體內容，本部亦無法提供意見供參，尚請諒察。 | 1.有鑑於金門低碳島綠能運輸在全國應具示範性，因此規劃於102-105年內全數汰換，搭配環保署在「電動公車推廣計畫（目前草案階段）」補助經費，共同合作完成。；謝謝意見提供。 2.低碳觀光推廣內容詳如本計畫第53頁。 |
| 教育部 | 1、「學校換裝省水龍頭」部分屬經常事務性質之工作，應由地方政府自行編列經費支應。 2、金門縣擬推動六大旗艦計畫措施，並已列出相關經費支應來源，惟計畫書中未見金門縣政府針對所屬各級學校校園如何朝向低碳之作為，包含學校建物、相關硬體設備及教學規劃與宣導等，而非就單一項目補助其經費，應由金門縣教育處（處）進行整體思考及規劃，方能作為本部未來補助經費規劃及編列之依據。 3、貴署與金門縣政府應確保金門縣轄內已全面了解計畫推動之目的與目標，方能順利推動本計畫之各項措施與方案。 | 1.謝謝指正，已依意見將主管機關改為金門縣政府。 2.謝謝意見提供。 3.謝謝意見提供。 |
| 文化部 | 由本部每年補助金門縣文化局推動「新故鄉社區營造第二期計畫」項下支應，因前述中程計畫期程至102年底結束，故103-110年所列之經費，需視未來相關計畫報院核定情形再予確認。 | 謝謝意見提供。 |
| 勞委會 | 涉本會業務為「低碳樂活推動計畫」之「低碳教育推廣」有關「綠領人才培訓」部分，鑒於本會每年均運用就安基金補助金門縣政府辦理失業者職業訓練，101年度本會職業訓練局已核定補助金門縣政府訓練班次經費，又102年該府開班計畫本會職業訓練局業已完成審查，故金門縣政府得運用本局就安基金補助訓練經費額度內，自103年起至110年每年（100萬元）規劃辦理相關綠領人才訓練（1-2班）。 | 謝謝意見提供。 |

附錄五：102年4月3日各相關部會對「建置金門低碳島計畫（草案）」修正版之審查意見與回復說明表

| 部會 | 意見 | 意見回覆（102年4月11日） |
| --- | --- | --- |
| 內政部 建研所 | 1、原草案第43頁 社區內所有新建公共建築均需取得銀級以上綠建築標章認證，修改為「社區內新建公有建築總工程建造經費達新臺幣5仟萬元以上者，均需取得銀級以上綠建築標章認證，未達新臺幣5仟萬元者，應通過日常節能與水資源2項指標，並由建築師採自主檢查方式辦理。」 2、原草案第63頁 低碳社區內所有新建公共建築均需取得銀級以上綠建築標章認證，修改為「新建公有建築總工程建造經費達新臺幣5仟萬元以上者，均需取得銀級以上綠建築標章認證，未達新臺幣5仟萬元者，應通過日常節能與水資源2項指標，並由建築師採自主檢查方式辦理」；執行公共建築取得銀及以上綠建築標章規範，修改為「執行5仟萬元以上新建公有建築物取得銀級以上綠建築標章及未達新臺幣5仟萬元者，應通過日常節能與水資源2項指標，並由建築師採自主檢查方式辦理之規範」 3、原草案第75頁 表29推動金門低碳島中央各部會分工，增列內政部建築研究所-協助取得綠建築標章 4、原草案第121頁 低碳建築（內政部建研所），修改為「低碳建築（內政部建研所、內政部營建署、金門縣政府）」。 | 1、謝謝指教，已依意見於第47頁修正。 2、謝謝指教，已依意見於表30第62頁修正。 3、謝謝指教，已依意見於表31第72頁修正。 4、謝謝指教，已依意見於附錄一第117頁修正。 |
| 教育部 | 1、有關本部補助低碳島專案計畫，於99-102年已納入公務預算，編列「低碳校園專案計畫」經費推動。 2、以下為各年補助金門縣執行「低碳校園專案計畫」之額度，99年-30萬元，100年-600萬，101年-1500萬，102年-500~1000萬(預估)。 3、另有關中程計畫中所提「永續校園推廣計畫」請更正為「低碳校園專案計畫」。 | 1、謝謝意見提供。 2、謝謝意見提供，本計畫已修正執行期程為102-107年，已於表35第81頁說明。 3、謝謝指教，全文已修正。 |
| 行政院 勞委會 | 建請修正草案第86頁及第128頁之本會分年經費部分，請修正為103-107年 每年2百萬元，併請修正第86頁之說明欄僅填列「基金基本需求經費10百萬元。」 | 謝謝指教，已依意見於表35第81頁、表37第94頁、附錄二第125頁修正。 |
| 經濟部 水利署 | 1、有關[資源循環與區域生質能中心旗艦計畫]內之「水回收再生處理」，主管機關為內政部營建署，經費亦由該署支應(第81頁)，故第76頁圖一、第77頁各部會分工，請修正。 2、第81頁，「協助增加雨水貯留應用」部分： (1)本署於經建會4月3日所開會議已說明，本署目前相關科目每年預算僅約1000萬元，且該經費係供全國性使用，故原則上同意每年編列250萬元。而查內政部(營建署)與教育部亦有相關經費可補助設置雨水貯留設施，故建議洽2單位爭取相關經費。 (2)該工作事項所列3000萬元，請修正。第77頁所列部會建議增列營建署與教育部。 3、第85頁，本署經費部分請修正。 4、第90頁，「建置分區計量管網（DMA）降低漏水率」的經費，係由金門縣政府支應(第81頁)，故經費來源請修正；「協助增加雨水貯留應用」部分之經費請修正。另第125頁亦同。 | 1、謝謝指教，已依意見於圖17第71頁、表31第72頁修正。 2、謝謝意見提供，已依意見於表35第80頁修正。 3、謝謝指教，已依意見於表35第80頁修正。 4、謝謝意見提供，已依意見於表34第76頁、附錄二第122頁修正。 |
| 營建署 金門國家公園管理處 | 1、「依「金門國家公園維護傳統建築風貌獎勵補助實施要點」補助80-500萬元。」，修正為「依「金門國家公園維護傳統建築風貌獎勵補助實施要點」，新式建築最高補助為80萬元、傳統建築最高補助為200萬元、歷史建築最高補助為500萬元。」 2、國家公園生態旅遊推廣經費與期程修改為104-107年各2.5百萬元。 | 1、謝謝意見提供，已依意見於表38第96頁修正。 2、謝謝意見提供，已依意見於表37第94頁修正。 |
| 行政院 農委會 | 低碳措施檢核表說明欄「規劃增加100公頃造林面積」補充說明「已於101年造林31公頃並規劃於102年造林40公頃。」 | 謝謝意見提供，已依意見於附錄一第117頁補充說明。 |
| 經濟部 能源局 | 太陽能熱水器修正意見： 1、第118頁（附件一、金門低碳島低碳措施檢核表），所需經費係由金門縣政府及離島建設基金共同分攤之，請加註，至備註欄所列之15,200平方公尺補助推動目標，以所列經費，明顯無法達成，請再確認。 2、第127頁（(五)經濟部能源局），本局依「再生能源熱利用獎勵補助辦法」辦理補助，其經費請修正為「經濟部石油基金」，並依實際裝置案件由本部提供補助，不另行編列預算提供金門縣政府，特予說明。 3、計畫書內「太陽能熱水系統推廣獎勵要點」請修正為「太陽能熱水系統推廣獎勵補助作業要點」。 LED路燈修正意見： 1、第28頁第(五)點中，由於烈嶼目前已完成換裝LED路燈，因此建議刪除「高效率路燈設置」字樣。 2、第31頁表20路燈照明節能欄位中，請改為「自101年11月水銀路燈汰換成LED路燈裝設之數量」。 3、第55頁中第3點B項中，請改為「更換組數約為2,000組，其中101年更換1,277盞，102年預計更換699盞」，較符合設置現況。 4、第83、96、126頁路燈照明節能項目中，基金類別請統一修正為「能源基金」。 5、第103頁中第(五)點中，由於烈嶼目前已完成換裝LED路燈，因此建議刪除「路燈節能化」字樣。 6、第103與118頁表中，關於減碳效益與節電度數，由於數量已修訂為「101年更換1,277盞，102年預計更換699盞」，因此相關數值也請一併配合調整。 | 1、謝謝意見提供，相關經費已依各項經費來源區分，另備註欄已依意見於附錄一第115頁補充說明。 2、謝謝意見提供，已依意見於附錄二第124頁修正。 3、謝謝意見提供，太陽能水器已依意見修改補助依據為「再生能源熱利用獎勵補助辦法」。 1、謝謝意見提供，已依意見於第28頁修正。 2、謝謝意見提供，表20為現況分析，節能路燈已汰換約2,000盞，係至101年11月已將水銀路燈汰換成LED路燈的數量。 3、謝謝意見提供，已依意見於第54頁修正。 4、謝謝意見提供，已依意見於第80、93、124頁修正。 5、謝謝意見提供，已依意見於第99頁修正。 6、謝謝意見提供，已依意見修正。 |
| 經濟部 工業局 | 1、本局對於購置電動車輛(含:電動機車及電動車)之補助，於年度所編列之補助經費額度內，全國 (含:澎湖、金門、綠島及小琉球等離島)均可適用，並未針對特定地區匡列特定額度。 2、本局補助計畫至102年止，103年及以後之計畫正研提報院中，相關補助經費尚未奉核；請於計畫書內有關本局經費編列部分補註:「103年及以後之計畫正研提報院中，尚無法配合編列相關補助經費」。 3、電動機車部分: (1)第74頁圖18「金門低碳島中央推動組織」，工業局分工項下「充電柱」請修正為「協助補助充電柱設置」。 (2)依據本局現行能源補充設施補助要點規定，補助設置充電站費用之49%，且補助額度最高為新台幣10萬元，其餘金額需由設置單位自籌。 (3)以計畫書中充電站目標數30座，每座最高補助新台幣10萬元，最高補助金額則為新台幣300萬元，並以申請核定數為準。 (4)請將第81頁補助經費編列部分由新台幣1,500萬元改列為新台幣300萬元，並將第125頁一併修正。 (5)第82頁「烈嶼零碳島旗艦計畫」具體措施推動「電動機車300輛」中央政府(工業局)經費來源係來自「石油基金」，請修正。 4、電動車部分: 由於電動車充電所需時間較長，本案規劃充電站數量，相對車輛數而言比例可能過低，建請重新評估本計畫所需充電站數量。 本局歡迎金門縣政府彙集計畫所需4輪以上、已通過交通部安審可掛牌上路之電動車輛，依「智慧電動車先導運行計畫手冊」研提完整計畫後，向本局提案申請智慧電動車先導運行案。 | 1、謝謝意見提供，已依意見於表37第87頁補充說明「依基金可供應之經費做各年度補助數量之調整」。 2、謝謝意見提供，已依意見於表35第80頁補充說明。 3、謝謝意見提供 (1)已依意見於圖17第71頁修正。 (2)已依意見於表38第96頁修正。 (3)已依意見於表34第78頁修正。 (4)已依意見於表34第78頁、附錄二第123頁修正。 (5)已依意見於表34第79頁修正。 4、謝謝意見提供 (1)未來將依實際申請數量做滾動式調整。 (2)謝謝意見提供。 |

102年4月3日研商「建置金門低碳島專案中程計畫」

會議紀錄  檢核表

| 項次 | 會議紀錄 | 回復說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 請行政院環保署研提符合國際規範之低碳島定義，作為後續成效評估及其他計畫推動之參考，另請分析比較金門低碳島與澎湖低碳島之減碳成本及預期成效。 | （1）國際上目前尚無「低碳島」之明確定義或具體量化數據來展現「低碳」程度，故本計畫係以可操作措施的定性方式來闡述低碳島（P.26-27）。 （2）另於「陸、預期效果及影響」章節，就減碳目標、減碳量、人均碳排放量、投入總經費及本益比等，已列表說明金門與澎湖推動相關低碳計畫之成本與效益分析（P.105）。 |
| 2 | 電能儲存等新興技術為金門達到低碳島目標之關鍵，惟目前推動成本較高，有待評估技術可行性與分析成本效益後再予推動；附件之低碳措施檢核表，除原「可推動」之評析項目外，請再加列「需進一步評估分析」之選項，並將相關研究經費納入本計畫。 | （1）針對儲能技術與設備及成本，將持續分析檢討，同時納入計畫規劃之區域生質能中心汽電共生設施，作為電力基載之考量，以穩定基載發電設施；另進行電網模擬評估分析，以能瞭解不同比例的化石能源與生質能源之穩定發電量，對金門設置大量太陽能與風能的獨立電網系統之衝擊。 （2）未來再生能源開發利用與儲能系統搭配上，也將逐案完成細設評估後推動之（P.24）。 （3）已於附件之低碳措施檢核表加列「需進一步評估分析」之選項（P.115）。 |
| 3 | 請重新評估金門地區整體電力建設之開發與調度，並納入再生能源、儲能系統對於獨立電網系統之衝擊與可行性分析。 |  |
| 4 | 為推廣低碳環境教育、建立全民低碳共識，請規劃編製低碳作業手冊與宣傳摺頁，作為執行與宣導之參考。 | 已列入「低碳樂活推動計畫」之「低碳環境教育推廣」工作項目（P.56）。 |
| 5 | 有關區域發展與低碳建築方面 （1）針對新規劃之私人或公共開發計畫，應請金門縣政府納入管制，並研擬符合低碳精神之新開發行為準則，落實審查機制。 （2）有關城鄉新風貌、新故鄉社區營造等競爭型計畫，請主管機關本於主動、優先原則，積極協助地方政府申請與推動。 （3）建議後續新建公有建築，依工程規模與金額，應分級取得相關綠建築標章或符合日常節能、水資源等綠建築指標。 | （1）新規劃私人或公共開發計畫之低碳開發行為準則，已列為「柒、附則 二有關機關配合事項」中，將協助金門縣政府研擬訂定，並落實審查機制（P.106）。 （2）在城鄉新風貌、新故鄉社區營造等競爭型計畫補助申請，本計畫也將協助計畫之規劃與研提（P.106）。 （3）分級取得相關綠建築標章或符合綠建築指標部分，也依內政部建築研究所提供之建議，修正相關文字說明（P.47）。 |
| 6 | 有關水資源規劃與再生水利用方面 （1）有關雨水回收、水回收再生處理等計畫，請參考經濟部、營建署與金門縣政府之意見修正後納入。 （2）分區計量管網之推動，在臺灣本島係由自來水公司自行辦理，建議金門地區亦應由金門自來水事業(金門縣政府)自行編列經費推動辦理。 | （1）雨水回收、水回收再生處理等計畫，已參考相關單位意見修正（P.40-41）。 （2）分區計量管網之推動也仿照臺灣本島方式，列由金門自來水事業自行編列經費推動（P.76）。 |
| 7 | 金門地區低碳觀光之推廣，建議與國家公園生態旅遊合併，由交通部觀光局、金門國家公園管理處與金門縣政府共同辦理。 | 已依決議修正，不另區分國家公園內及國家公園外之旅遊方式（P.56-57）。 |
| 8 | 為符合行政院中長期計畫之規範，本計畫執行年期建議配合調整，後續年度推動計畫再適需要辦理滾動式檢討。 | 本計畫已修正計畫執行期程為6年，即102-107年（P.1及全文） |
| 9 | 有關性別影響評估方面，後續請參考納入不同性別之受益或參與決策情形之分析、辦理各項活動時注意性別參與比例之均衡，並於規劃時先徵詢不同性別使用者之意見，以落實兩性平權。 | 本計畫之「柒、附則」之「四、性別影響評估」，已說明後續辦理事項，並符「附表2 性別影響評估檢視表」之委員審核意見（P.104、P.110） |
| 10 | 請環保署依上開結論及與會機關代表意見，儘速修正計畫內容於10日內函送本會（並副知會審單位），俾利續辦。 | 遵照辦理，並於102年4月15日函復。 |

# Footnotes

分區計量管網（District Metering Areas，DMA） 以持續監控方式找出可能的漏水原因，若於漏水趨勢較高的區域規劃設置DMA，可有效控制自來水管網漏水問題。

IRENA：International Renewable Energy Agency國際可再生能源機構