金門縣政府採購稽核小組稽核監督結果
標案基本資料：
標案名稱：○○道路拓寬改善工程委託設計監造 / 標案案號：○○ / 招標機關：○○ / 採購金額級距：公告金額以上未達查核金額 / 預算金額：○○ / 決標金額：○○ / 公告日期：○○ / 開標日期：○○ / 決標日期：○○ / 決標公告日期：○○ / 招標方式：限制性招標(公開評選優勝廠商) （依據政府採購法【下稱本法】第22條第1項第9款） / 決標方式：準用最有利標 / 投標家數： 4 / 得標廠商：○○工程顧問有限公司 / 未得標廠商：○○顧問有限公司、○○○○工程顧問有限公司、○○○工程顧問有限公司

稽核背景；
本案預算金額為○○，係採固定費率給付（為建造費用百分之6），屬公告金額以上未達查核金額之技術服務採購案，機關依據本法第22條第1項第9款規定採限制性招標(經公開評選或公開徵求)，準用最有利標之決標方式辦理，並於○○年○○月○○日上網公告招標，計有○○工程顧問有限公司、○○顧問有限公司、○○○○工程顧問有限公司、○○○工程顧問有限公司4家廠商參與投標，經同年○○月○○日審標結果4家廠商資格皆符合招標文件規定，於○○月○○日評選，評選結果○○工程顧問有限公司為最優勝廠商，機關於○○月○○日與該廠商議價決標金額為○○元。

稽核監督結果：

項次	階段/ / 文件	相關法令依據/ / 解釋函(令)/ / 錯誤行為態樣	稽 核 意 見
1	招標階段投標須知	「政府採購錯誤行為態樣」（下稱錯誤態樣）一、(九) / 錯誤態樣六、（八） / 錯誤態樣六、（八） / 錯誤態樣六、（八） / 錯誤態樣六、（八） / 行政疏失 / 行政疏失 / 行政疏失 / 本法第29條第3項、錯誤態樣一、（十一） / 本會90年11月27日工程稽字第90046660號函	投標須知第16點第2項同時勾選我國廠商所供應財物或勞務之原產地須屬我國者、得為外國者，核有錯誤態樣一、(九) 「招標文件中之資料錯誤，例如前後矛盾」之情形，請檢討。 / 投標須知第19點不允許廠商電子投標，但招標公告「是否提供電子投標」乙欄填列「是」，二者不一致，核有錯誤態樣六、（八）「公告內容與招標文件內容不一致」之情形，請檢討。 / 投標須知第27點「公開開標案件之開標時間(依採購法不公開者免填)：民國103年___ 月___日__午___時___分。」，與104年1月8日招標公告所載開標時間「104/01/20 09:30」不一致，核有錯誤態樣六、（八）「公告內容與招標文件內容不一致」之情形，請檢討。 / 投標須知第31點本採購開標採「■(1)不分段開標。所有投標文件置於一標封內，不必按文件屬性分別裝封。」，惟查招標公告附加說明第四點公開遴選說明(一)載明服務建議書、資格審查文件及報價單應分別裝袋（自行準備），密封，核有錯誤態樣六、（八）「公告內容與招標文件內容不一致」之情形，請檢討。 / 投標須知第61點「無法決標時是否得依採購法第55條或第56條規定採行協商措施：■(2)否」，惟查招標公告附加說明第四點公開遴選說明(三)載明「總評分達七十五分以上（含）者，才可做為決標或協商對象」，核有錯誤態樣六、（八）「公告內容與招標文件內容不一致」之情形，請檢討。 / 本案非屬特殊或巨額採購，惟查投標須知第64點投標廠商基本資格及應附具證明文件之內容，機關卻誤填至第66點「投標廠商之特定資格及應附具之證明文件如下(限特殊或巨額之採購方可規定特定資格條件)」乙欄，請檢討。 / 投標須知第73點投標廠商之標價條件，機關卻誤載為投標文件送達方式及地址，請檢討。 / 投標須知第77點全份招標文件包括 （1）招標投標及契約文件，惟實際並未檢附此項文件，請檢討。 / 投標須知第79點廠商投標文件之遞送期限，空白未填，未符本法第29條第3項，核有錯誤態樣一、（十一）「招標文件過簡」情形，請檢討。 / 投標須知第83點「受理廠商檢舉之採購稽核小組連絡電話、傳真及地址與法務部調查局及機關所在地之調查站處（站、組）檢舉電話及信箱」乙項，空白未填，請查察本會90年11月27日工程稽字第90046660號函說明一：「招標文件及公告應載明所轄稽核小組連絡電話、傳真及地址與法務部調查局及機關所在地之調查站處（站、組）檢舉電話及信箱……」（公開於本會網站），請檢討。
2	招標階段契約	本會97年1月8日工程管字第09700011700號函 / 本會100年11月4日工程企字第10000418530號函所載「常見保險錯誤及缺失態樣」一、（一）及三、（一）	契約附件「委託監造權責劃分明細表」，以釐清施工階段各單位權責，惟機關未依個案訂明相關完成期限及未於期限內完成之懲罰標準，請查察本會97年1月8日工程管字第09700011700號函（公開於本會網站）說明一：「……其懲罰標準由機關自行訂定之規定，並由各工程主辦機關標註應辦理期限，俾以釐清施工階段起造人、承造人、設計人、監造人及專案管理單位彼此間之權責，減少履約爭議」，請檢討。 / 契約第10條保險（二）未約定承保範圍、每一事故之自負額上限及保險期間，核有本會100年11月4日工程企字第10000418530號函（公開於本會網站）所載「常見保險錯誤及缺失態樣」一、（一）「未依個案特性及實際需要，於招標文件及契約載明承保範圍與需附加之保險或條款」及三、（一）「招標機關未於招標文件、契約載明投保金額、自負額」之情形，請檢討。
3	招標階段 / 招標公告	錯誤態樣六、（八） / 錯誤態樣六、(四)及「機關傳輸政府採購資訊錯誤行為態樣」二、（七）	依契約第八條履約管理第十六款(一)乙方須於簽約後10日內提報簽證執行計畫，另邀標說明書伍、監造工作概要(三)24.廠商應依公共工程專業技師簽證規則辦理監造簽證，惟查招標公告及決標公告「是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證」乙欄填列「否」，核有錯誤態樣六、（八）「公告內容與招標文件內容不一致」之情形，請檢討。另請機關查明實際廠商有無依契約約定辦理簽證。 / 招標公告「廠商資格摘要」乙欄填列「詳如本案投標須知」，核有錯誤態樣六、(四)（例如未詳實填寫）及「機關傳輸政府採購資訊錯誤行為態樣」二、（七）「廠商資格條件摘要等必填欄位以詳招標文件略過」之情形，請檢討。
4	評選階段工作小組初審意見	「採購評選委員會審議規則」第3條	工作小組之評選項目差異分析表如屬初審意見，未載明工作小組人員之職稱、專長，且各評選項目之差異性分析內容僅載明「有」、「無」及頁碼，未載明受評廠商於各評選項目是否符合招標文件規定及其差異性，與「採購評選委員會審議規則」第3條規定有間，請檢討。
5	評選階段 / 評選結果通知	「採購評選委員會審議規則」第7條	依「採購評選委員會審議規則」第7條第2項評選結果應通知投標廠商，對不合格或未獲選之廠商，並應敘明其原因，惟受稽文件未見評選結果通知4家投標廠商，請檢討。
6	決標階段決標公告	本法第61條及其施行細則第84條	本案決標日期104年3月2日，惟決標公告日期104年5月7日，自決標日起已超過30日，不符本法第61條及其施行細則第84條之規定，請檢討。

注意事項：
評選須知六、（3）「前項廠商經出席評選委員評分，其平均得分達75分且半數（含）以上評選委員評分均達75分者，經簽報機關首長或其授權人員核定後，始得列為優勝廠商，並為議價之對象。」，查 104年2月5日採購評選委員會紀錄 拾參評選結果二、記載4家參與評選廠商平均分數均達上開75分以上，惟同點四、決議卻載明「■採序位法者：4家參與評選廠商之平均總評分達70分以上，且標價合理，無浪費公帑情形，經出席委員過半數決議」，前開「70分」是否係「75分」之誤繕，請釐清。