民眾申請或通報案件執行情形進度表
申請日期	申請人	案 名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.01.02	黃里長	前水頭81-1號金水里辦公處增設路燈1盞		已裝設完成，108年04月09日向台電申請用電作業。	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.01.02	黃里長	前水頭1-8號前增設路燈1盞	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.01.04	顏里長	賢庵里公所左側壁掛增設路燈1盞		已裝設完成，108年04月09日向台電申請用電作業。	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.01.11	許里長	金寧鄉后沙劃測段286地號(養雞場)新設路燈2盞	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.01.11	許里長	金寧鄉后沙劃測段1-13號新設路燈1盞	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.01.15	蔡里長	金湖鎮中六劃段211地號新設附掛路燈1盞	招標後第一次派工(108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.01.18	翁里長	頂堡236號左前台電桿新設附掛路燈1盞	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表
申請日期	申請人	案 名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.01.18	翁里長	伯玉路二段420巷6號前台電桿新設附掛路燈1盞	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.01.28	顏里長	西海路三段106巷17弄10號旁台電桿	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.01.29	顏里長	西海路三段22巷4弄33號壁掛	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.01.29	里長	后盤山131號前台電桿	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.01.29	里長	湖下275後側新建農舍前台電桿	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.01.29	陳先生	民權路42號壁掛	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表
申請日期	申請人	案 名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.01.31	里長	后盤山1-6號前新設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.01.31	里長	后盤山29-8號前台電桿新設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.01.31	里長	后盤山90號後側農路轉角處台電桿新設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.01.31	里長	環島西路二段551巷102弄52號前台電桿	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.01.31	里長	盈春閣後側道路新設2盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.02.01	戴先生	小西門3-1號左側牆上新設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表
申請日期	申請人	案 名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.02.14	里長	陽翟47號後增設1盞	招標後第一次派工(108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.02.14	里長	陽翟218號旁邊至光華路口新設6盞	招標後第一次派工(108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.02.14	里長	陽翟203-1號旁(光前溪)新設2盞路燈	招標後第一次派工(108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.02.14	里長	何厝46-3號前新設1盞路燈	招標後第一次派工(108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.02.14	里長	陽翟沙溪一劃段633地號旁新設1盞路燈	招標後第一次派工(108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.02.18	辛代表	東堡33號旁路口增設1盞路燈增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.02.18	李先生	西浦頭59-2號左前增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.02.18	楊里長	環島西路二段711巷6號前增設2盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表
申請日期	申請人	案 名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.02.18	楊里長	下埔下29-7號前增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.02.21	里長	下新厝鷹龍廟前方廣場右側增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.02.21	里長	下莊中興路42-3號旁新設道路增設3盞路燈	招標後第一次派工(108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.02.21	(輿情反映)	環島南路塔后石碑紅綠燈路口增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.02.26	楊鄰長	莒光路一段20號左牆增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.02.26	楊鄰長	莒光路一段15號左牆增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.02.26	洪先生	后豐港136號右前台電桿增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表
申請日期	申請人	案 名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.03.11	里長	浯坑52號前增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.03.11	里長	何厝61號增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.03.12	辛代表	前厝55號右前增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.03.14	陳先生	成功123-11號旁道路增設2盞路燈	招標後第一次派工(108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.03.14	陳小姐	成功72號左側1盞路燈	招標後第一次派工(108.05.30)	108年度開口合約招標案於2月21日決標，待簽約，已與廠商辦理現地會勘。(已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.03.14	里長	瓊林里環島北路二段1046-5號前增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.03.14	里長	后壟25號後路口增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.03.14	翁里長	鎮西段378地號增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表
申請日期	申請人	案 名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.03.14	楊里長	伯玉路一段355號增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.03.21	倪代表	金門城古崗段206地號(文臺寶塔入口旁)增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.03.22	莊先生	西浦頭93號旁路口增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.03.22	王先生	湖下215號旁增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.03.27	戴里長	小西門22-1號活動中心壁掛增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.03.27	戴里長	小西門43號增設2盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表
申請日期	申請人	案 名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.03.27	戴里長	小西門268號旁路口增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.03.27	戴里長	和平新村121-1號增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.03.27	戴里長	金山路665號增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.03.27	戴里長	歐厝235號旁產業道路增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.03.27	戴里長	西湖路1號增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.04.09	楊里長	上后垵27-1號前增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表
申請日期	申請人	案 名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.04.10	戴里長	小西門43號左前路口增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.04.10	戴里長	小西門49-5號旁電杆增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.04.11	吳鎮長	洋山88號旁增設2盞路燈	招標後第一次派工(108.11.18) (108.05.30)	108年度開口合約招標案於2月21日決標，已派工予廠商(已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.04.11	吳鎮長	英坑清潔隊前增設6盞路燈	招標後第一次派工(108.11.18)	108年度開口合約招標案於2月21日決標，已派工予廠商(已裝設完成，108年10月24日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.04.23	顏里長	環島西路一段往庵前路口增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.05.06	李議員	光華路二段360號後側農路增設3盞路燈	招標後第一次派工(108.11.18)	108年度開口合約招標案於2月21日決標，已派工予廠商(已裝設完成，108年10月24日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表
申請日期	申請人	案 名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.05.06	李議員	下塘頭3之6號后方增設1盞路燈	招標後第一次派工(108.11.18)	108年度開口合約招標案於2月21日決標，已派工予廠商(已裝設完成，108年10月24日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.05.07	戴里長	小西門30號增設1盞路燈	招標後第二次派工(108.12.31)	108年度開口合約招標案於2月15日決標，3月11日簽約，路燈零件備料中，待派工(已派工予廠商)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案
108.05.07	戴里長	金山路往小西門路口增設1盞路燈	招標後第二次派工(108.12.31)	108年度開口合約招標案於2月15日決標，3月11日簽約，路燈零件備料中，待派工(已派工予廠商)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案
108.05.22	洪先生	后豐港1-1號前增設1盞路燈	招標後第二次派工(108.11.05)	5月22日金城鎮公所通知會勘，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.05.22	顏里長	賢聚測劃段300地號設1盞路燈	招標後第二次派工(108.11.05)	5月22日金城鎮公所通知會勘，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表
申請日期	申請人	案 名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.05.29	蔡先生	瓊林146號前增設1盞路燈	招標後第二次派工(108.11.18)	108年度開口合約招標案於2月21日決標，已派工予廠商(已裝設完成，108年10月24日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.05.29	蔡代表	市港路增設1盞路燈	招標後第二次派工(108.11.18)	108年度開口合約招標案於2月21日決標，已派工予廠商(已裝設完成，108年10月24日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.05.29	蔡代表	武德新莊增設1盞路燈	招標後第二次派工(108.11.18)	108年度開口合約招標案於2月21日決標，已派工予廠商 / (已裝設完成，108年10月24日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.05.29	呂先生	庵邊1-4號旁增設1盞路燈	招標後第二次派工(108.11.18)	108年度開口合約招標案於2月21日決標，已派工予廠商 / (已裝設完成，108年10月24日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.05.29	翁里長	頂堡80號增設1盞路燈	招標後第二次派工(108.12.31)	5月29日金寧鄉公所通知會勘，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已派工予廠商)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案
108.05.29	陳代表	埔後207號旁增設1盞路燈	招標後第二次派工(108.12.31)	5月29日金寧鄉公所通知會勘，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已派工予廠商)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表
申請日期	申請人	案 名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.06.05	黃先生	后水頭嘉陽農場至高陽路段增設3盞路燈	招標後第二次派工(108.11.18)	108年度開口合約招標案於2月21日決標，已派工予廠商 / (已裝設完成，108年10月24日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.06.05	黃里長	陽翟237號前增設1盞路燈	招標後第二次派工(108.11.18)	108年度開口合約招標案於2月21日決標，已派工予廠商 / (已裝設完成，108年10月24日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	已結案
108.06.05	民眾	光華路二段360號後側農路增設1盞路燈	招標後第二次派工(108.11.18)	108年度開口合約招標案於2月21日決標，已派工予廠商	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	尚未結案
108.06.05	民眾	下塘頭3之6號後方增設1盞路燈	招標後第二次派工(108.11.18)	108年度開口合約招標案於2月21日決標，已派工予廠商	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	尚未結案
108.06.17	里長	東洲桃園路238號旁新設1盞路燈	招標後第二次派工(108.12.31)	6月17日金寧鄉公所通知會勘，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已派工予廠商)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案
108.06.17	里長	西浦頭226號旁台電桿新設1盞路燈	招標後第二次派工(108.11.05)	6月17日金寧鄉公所通知會勘，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.06.18	陳代表	環島西路一段239巷1弄1號對面路口新設1盞路燈	招標後第二次派工(108.12.31)	6月18日金城鎮公所通知會勘，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已派工予廠商)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表
申請日期	申請人	案 名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.07.17	里長	寧安四劃段138地號增設1盞路燈	招標後第二次派工(108.12.31)	7月17日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已派工予廠商)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案
108.07.17	里長	安岐高分14台電電桿增設1盞附掛路燈	招標後第二次派工(108.12.31)	7月17日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已派工予廠商)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案
108.07.17	里長	后湖89-6號增設2盞路燈	招標後第二次派工(108.12.31)	7月17日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已派工予廠商)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案
108.07.17	里長	慈湖路三段10巷10號	招標後第二次派工(108.12.31)	7月17日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已派工予廠商)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案
108.07.17	里長	大學路32巷101號 / 增設1盞附掛路燈	招標後第二次派工(108.11.05)	7月17日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表
申請日期	申請人	案 名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.07.17	里長	環島西路二段701巷36號增設1盞附掛路燈	招標後第二次派工(108.11.05)	7月17日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	已結案
108.07.17	張小姐	環島西路二段797巷10-1號增設1盞附掛路燈	招標後第二次派工(108.12.31)	7月17日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已派工予廠商)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案
108.07.23	溫先生	小西門120-1號左側道路增設1盞路燈	招標後第二次派工(108.12.31)	7月23日金城鎮公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已裝設完成，待向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案
108.07.23	溫先生	小西門劃測段407-3地號增設1盞路燈	招標後第二次派工(108.12.31)	7月23日金城鎮公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已裝設完成，待向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案
108.07.29	里長	頂林路801號增設1盞路燈	招標後第二次派工(108.12.31)	7月29日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已派工予廠商)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表
申請日期	申請人	案 名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.07.29	里長	頂林路675巷3號增設1盞路燈	招標後第二次派工(108.12.31)	7月29日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已派工予廠商)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案
108.07.29	許小姐	陸島酒店大門口旁增設1盞路燈	招標後第二次派工(108.12.31)	7月29日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已派工予廠商)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案
108.08.20	賴先生	反映1.環島北路一段，路面柏油修過補過旁邊又突起約4-5處。2.環島北路二段，黃線旁柏油補過又下陷及突起 3.瓊徑路與環島北路三段交接路口，路面隆起。(1999)	108.08.29	108年08月22日派工修復環島北路一段完成。 / 108年08月22日派工刨除環島北路二段隆起部份。 / 預計於108年08月28日進場 / 施作熱拌瀝青。	道路養護課陳家胤	082-332270 / 分機658	未結案(進度50%)
108.08.20	辛小姐	反映金寧鄉伯玉路二段359號(糖村)前方水溝淤積，導致下雨造成淹水狀態，請協助處理。(1999)	108.08.26	1.本所於8/23日上午9時30分與承商現地會勘，因現地道路破口為四處相接，總長度55公尺，現地格柵只有3處，淤積處位於道路破口下，將請廠商以開口方式清淤後復原水溝格柵，以利往後清淤作業。2.為避免影響該區域店家交通及營運，經本所電話洽詢該處店家後，施作時間將於中秋節後進場施作。	道路養護課陳家胤	082-332270 / 分機658	未結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表
申請日期	申請人	案 名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.09.04	民眾	復興路122號增設1盞路燈	招標後第二次派工	9月04日收到金湖鎮公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	尚未結案
108.09.04	民眾	山外560號旁道路增設2盞路燈	招標後第二次派工	9月04日收到金湖鎮公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工	公園路燈課 / 周偉強	0800-020-120 / 分機676	尚未結案
108.09.12	王先生	微風海戀往慈湖增設2盞路燈	招標後第二次派工(108.12.31)	9月12日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已派工予廠商)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案
108.09.12	村長	下埔下312號增設1盞路燈	招標後第二次派工	9月12日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案
108.09.12	村長	安岐48-7號增設1盞路燈	招標後第二次派工(108.12.31)	9月12日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已裝設完成，待向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案
108.09.12	村長	頂堡80號增設1盞路燈	招標後第二次派工	9月12日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表
申請日期	申請人	案 名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.09.12	村長	安岐41-6號增設1盞路燈	招標後第二次派工(108.12.31)	9月12日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已裝設完成，待向台電申請用電作業。)	公園路燈課 / 陳清祥	0800-020-120 / 分機672	尚未結案
108.10.04	黃先生	反應西海路二段路面不平整，請協助修復。	108.10.05	本所於108年10月05日派工施作修復。	道路養護課陳家胤	082-332270 / 分機658	已結案
108.10.07	賴先生	反映金沙鎮環島北路3段(路燈編號0147的斜對面)，水溝蓋翻落，及基座有毀損(3處)，請協助修復。	108.10.07	本所於108年10月07日派工施作修復。	道路養護課陳家胤	082-332270 / 分機658	已結案
108.10.17	許小姐	反映金城鎮伯玉路一段康是美前，水溝蓋已翹起且已脫離水溝，請協助處理，避免造成危險。(1999)	108.10.25	本所於108年10月17日會同委外廠商現勘，預計派工施作修復完成為10月25日。	道路養護課陳家胤	082-332270 / 分機658	未結案
108.10.21	楊小姐	反映環島北路(后盤山路段)疑似養工所道路工程，表示該路段未見人員指揮交通，且未設置指示牌及路障，恐影響行車人安全，請協助處理。(1999)	108.10.21	本所於108年10月21日聯絡帶班人員加強交維管控。	道路養護課陳家胤	082-332270 / 分機658	已結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表
申請日期	申請人	案 名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.10.21	楊小姐	反映金寧鄉昔果山圓環內水溝雜草叢生阻塞不通，請協助處理。 (1999)	108.10.24	本所於108年10月24日派工清除完成。	道路養護課陳家胤	082-332270 / 分機658	已結案